Pielikums

VAS “Autotransporta direkcijas” informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apstākļiem

1.Situācijas faktiskie apstākļi līdz 2022. gada 1.jūlijam.

Iekšzemes pasažieru pārvadājumu jomā vienotas valsts politikas realizētāja ir Autotransporta direkcija, kuras uzdevums ir reģionālās nozīmes maršrutu tīkla plānošana, izstrādāšana, uzturēšana, attīstīšana un pilnveidošana, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu - organizēšana. Realizējot Autotransporta direkcijai doto uzdevumu,- organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, 2021. gada 9. aprīlī starp Autotransporta direkciju un AS “Liepājas autobusu parks” (turpmāk – pārvadātājs) tika noslēgts līgums Nr. ATD/ST-2021/03-Ogre, Aizkraukle “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” (turpmāk – Līgums). Līgums tika noslēgts atklātā konkursa “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, identifikācijas numurs AD 2020/5 (turpmāk – Iepirkums) ietvaros attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”. Saskaņā ar noslēgto Līgumu 2022. gada 1. jūlijā tika uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”, kas ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) mēnešus no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas dienas, proti, līdz 2032. gada 30. jūnijam (ieskaitot). Saskaņā ar noslēgtā Līguma nosacījumiem pārvadātājs ir apņēmies maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” gadā nodrošināt pakalpojumu 104 262 reģionālās nozīmes reisos un 431 reģionālās nozīmes maršrutā (kopējais izpildāmais kilometru apjoms gadā sastāda 3 116 495.54 km).

Iepirkuma nolikums tika izstrādāts, pamatojoties uz rūpīgu izpēti, kuras ietvaros cita starpā tika apzināts pārvadātāja potenciālo saistību apjoms un izpildes iespējamība. Apzinoties pārvadātāja saistību apjomu, Iepirkuma nolikumā bija paredzēts, ka iepirkuma līgumos (Līgumā) tiks noteikts pārejas posms no šo līgumu spēkā stāšanās brīža līdz pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas brīdim, kura laikā pārvadātājs varēs sagatavoties pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai. Izmantojot Līgumā paredzētās Autotransporta direkcijas tiesības kontrolēt Līguma izpildi, Autotransporta direkcija minētajā pārejas posmā no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas brīdim vairākkārt nosūtīja pārvadātājam informācijas pieprasījumus:

2022. gada 30. martā tika lūgts pārvadātājam sniegt informāciju, norādot laika grafiku, kādā plānota transportlīdzekļu vienību, kas nepieciešamas iepriekš minētā Līguma izpildē, piegāde un aprīkošana atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2022. gada 5. maijā pārvadātājs tika informēts par nepieciešamību no 2022. gada 1.jūlija iesaistīt  papildu transportlīdzekļus, nolūkā pilnvērtīgi nodrošināt pakalpojuma sniegšanu maršrutā “Rīga–Ogre”;

2022. gada 10. maijā notika Autotransporta direkcijas un pārvadātāja vadības tikšanās, kuras laikā Autotransporta direkcija no pārvadātāja valdes puses tika informēta, ka ir nokomplektēts 90% no autobusu vadītāju nepieciešamā apjoma, ar kuriem tuvākajā laikā plānots noslēgt darba līgumus. Pārvadātājs norādīja arī, ka ir veiktas sarunas arī ar Ogres novada pašvaldību. Pārvadātājs uzsvēra, ka tiks nodrošināts nepieciešamais darbinieku skaits, lai uzsāktu Līguma izpildi;

Līdz 2022. gada 1. jūnijam Autotransporta direkcija, atbilstoši noslēgtā Līguma nosacījumiem, veica pakalpojuma sniegšanā izmantojamo autobusu apsekošanu, pārliecinoties par autobusu atbilstību noslēgtajam Līgumam;

2022. gada 8. jūnijā Autotransporta direkcija nosūtīja informatīvu vēstuli, kurā atkārtoti norādīja uz Līgumā ietvertajām prasībām, piemēram, ka autobusiem jābūt aprīkotiem ar videonovērošanas kamerām un ir jānodrošina tām piekļuve Autotransporta direkcijas darbiniekiem, ka pārvadātājam ir jāinformē Autotransporta direkciju par dispečera tālruņa numuru, kā arī tika atgādināts par Līgumā noteiktajām minimālajām darba algām un to, ka personālam jābūt speciāli apmācītam darbam ar personām ar invaliditāti.

Atsaucoties uz Autotransporta direkcijas informācijas pieprasījumiem, pārvadātājs savlaicīgi sniedza atbildes, apliecinot (viens no apliecinājumiem tika iesniegts īsi pirms pakalpojumu uzsākšanas terminā sākumam, proti, 2022. gada 22. jūnijā), ka norit aktīvs darbs pie sagatavošanās pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai Līgumā paredzētajā termiņā, ir pieejami visi nepieciešamie tehniskie resursi (autobusi, kases aparāti, u.c.) un norit aktīvs darbs pie cilvēkresursu nodrošināšanas (cita starpā arī pie šoferu apmācībām).

2. Situācijas faktiskie apstākļi pēc 2022. gada 1.jūlija.

2022. gada 1.jūlijā, uzsākot Līguma izpildi, pārvadātājs daļēji neizpildīja Līguma saistības, proti, pārvadātājs nenodrošināja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas regularitāti, intensitāti un precizitāti saskaņā ar pasūtītāja apstiprinātajiem autobusu kustības sarakstiem. Kopumā Līguma izpildes pirmajās piecās dienās netika nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi 230 reisos no 1323 reisiem.

Ņemot vērā minēto:

Autotransporta direkcija no 2022. gada 1. jūlija uzsāka pastiprinātu pakalpojuma sniegšanas uzraudzību maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”. Kopš 2022. gada 1. jūlija ir veiktas 179 pārbaudes, kas saistītas ar Līguma nosacījumu ievērošanu un izpildi;

Autotransporta direkcija 2022. gada 7. jūlijā sasauca ārkārtas Sabiedriskā transporta padomes (turpmāk – STP) sēdi, kurā tika skatīts jautājums saistībā ar pārvadātāja spējām izpildīt uzņemtās saistības un tika pieņemts lēmums Nr.1 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” izpildi”, ar kuru cita starpā tika uzdots Autotransporta direkcijai ne vēlāk kā līdz 2022. gada 18.jūlijam informēt STP par situāciju un sankcijām Līguma neizpildes gadījumā saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinājumu maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”;

Autotransporta direkcijas vadība un speciālisti regulāri sazinās ar pārvadātāja valdi (arī padomi), tostarp, brīvdienās un ārpus darba laika, lai risinātu jautājumus par reisu izpildi;

Autotransporta direkcijas vadība un speciālisti regulāri organizē sanāksmes ar pārvadātāja vadību (valdi un padomi);

Autotransporta direkcija vadība ir veikusi sarunas ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem, lai mazinātu viņu satraukumu par iedzīvotāju mobilitātes ierobežojumiem;

Autotransporta direkcija ir veikusi sarunas ar citiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, lai apzinātu viņu iespēja iznomāt vai kā citādi nodot uz noteiktu laiku darbiniekus pārvadātājam;

Pārvadātājs ir palielinājis zvanu centra kapacitāti, gan veicot tehniskas izmaiņas, gan piesaistot papildus operatoru. Attiecīgi iedzīvotājiem ir iespējas sazvanīt operatorus, lai uzdotu jautājumus, sniegtu priekšlikumus, kā arī izteiktu sūdzības;

2022. gada 18. jūlijā Autotransporta direkcija informēja STP, ka situācija ar pārvadātāja reisu izpildēm, salīdzinājumā ar 2022. gada 1. jūliju un laika periodu no 4. līdz 8. jūlijam, ir ievērojami uzlabojusies. Proti, kritiska un nepieņemama reisu neizpilde notika 2022.gada 1.jūlijā un laika periodā no 4. līdz 8. jūlijam (pievienotajā Tabulā Nr.1 iezīmēts sarkans). Attiecīgi kopš 2022. gada 12. jūlija maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” reisu izpilde notika pilnā apmērā. Detalizētāka informācija par reisu neizpildēm skatāma pievienotajā Tabulā Nr.1;

Autotransporta direkcija ir izstrādājusi kārtību “Kārtība, kādā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība krīzes apstākļos reģionālās nozīmes maršrutos (ar autobusiem)”, kuru plānots apstiprināt 2022.gada 16. septembra STP sēdē;

Autotransporta direkcija ir izstrādājusi kārtību sabiedrības informēšanā par reģionālajiem autobusu maršrutiem un kustības sarakstiem, tarifiem, pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, kvalitātes prasībām u.c., kā arī veiktajām izmaiņām tajos;

Pārvadātājs veica restrukturizāciju iekšējos brīvajos darbaspēka resursos, piesaistīja jaunus darbiniekus, tostarp tos, kuri izbeiguši darbtiesiskās attiecības ar citiem pakalpojuma sniedzējiem, un uz 2022. gada 16. jūliju tika nokomplektēts nepieciešamais autobusu vadītāju skaits, lai turpmāk varētu nodrošināt pilnvērtīgu reisu izpildi;

Autotransporta direkcija ir uzsākusi gan sistemātisko pārkāpumu uzskaites procesu, gan pārvadātājs ir brīdināts par iespējamo Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

Veikto darbību rezultātā ir samazinājies kā neizpildīto reisu skaits maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” (sk. Tabulu Nr.2), tā arī sūdzību skaits no iedzīvotājiem. Vienlaikus Autotransporta direkcija sniedz informāciju par reisu izpildēm 2022.gada septembra mēnesī (sk. Tabulu Nr.3). Jānorāda, ka situācija nav bijusi apmierinoša, jo pārvadātājs nav nodrošinājis sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas regularitāti, intensitāti un precizitāti saskaņā ar pasūtītāja apstiprinātajiem autobusu kustības sarakstiem, tomēr, salīdzinot ar situāciju jūlijā, pakalpojuma sniegšana normalizējas.

Jāatzīmē, ka šī gada 7. jūlijā ārkārtas STP sēdes laikā cita starpā tika skatīts jautājums, kas skar atbildības sadalījumu starp Autotransporta direkciju un AS “Liepājas autobusu parks”, un tika secināts, ka Līguma sagatavošanās laikā Autotransporta direkcijai nebija iespējams konstatēt, ka pakalpojuma sniedzējs nespēs izpildīt uzņemtās saistības, jo Autotransporta direkcija tika gan mutiski, gan rakstiski informēta, ka pārvadātājs ir pilnībā sagatavojies Līguma izpildes uzsākšanai, t.i., tam ir pietiekami tehniskie un cilvēkresursi. Attiecīgi, lai nākotnē izvairīties no neplānotām krīzes situācijām un spēt tās operatīvi novērst, STP uzdeva Autotransporta direkcijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai STP kārtību, kādā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība situācijās, kad pārvadātājs, kas apkalpo attiecīgo maršrutu tīkla daļu, sistemātiski un ievērojamā apjomā neizpilda reisus, un šāda neizpilde nav saistīta ar pārvadājumu līgumā noteikto ārkārtas situāciju.

3. Reisu neizpildes iemesli.

Saskaņā ar pārvadātāja valdes sniegto skaidrojumu, sākotnējā reisu neizpilde maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” bija saistīta ar autobusu vadītāju trūkumu – no jauna darbā pieņemtie autobusu vadītāji neieradās darbā, liels autobusu vadītāju īpatsvars atradās parejošā darba nespējā, kā arī daļai autobusu vadītāju bija atvaļinājums. Proti, kā informēja pārvadātājs, vairāki autobusu vadītāji īsi pirms maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” paredzētās reisu izpildes uzsākšanas neieradās darbā, kā arī pārvadātājam ir ievērojams skaits autobusu vadītāju, kas atrodas pārejošā darbnespējā, kā rezultātā pārvadātājs nebija spējīgs veikt tūlītēju darba resursu pārplānošanu, attiecīgi tāda apjoma papildus rezerves darba spēku pārvadātājs nebija paredzējis. Kā norādījis pārvadātājs, ko apliecina arī reisu izpildes rādītājs no 2022. gada 12.jūlija, situācija bija normalizējusies, pārvadātājs tika restrukturizējis iekšējos brīvos resursus, piesaistīja jaunus darbiniekus, t.sk. tos, kas izbeiguši darbtiesiskās attiecības ar citiem pakalpojuma sniedzējiem, un turpinās jaunu darbinieku piesaiste.

4. Situācija ar darbaspēku (autobusu vadītāju)

sabiedriskā transporta nozarē.

Slēdzot līgumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālās nozīmes maršrutos, šajos līgumos ir viennozīmīgi paredzēts, ka ikviens pārvadātājs nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus tādā apjomā un kārtībā, kā tas ir paredzēts noslēgtajā līgumā un normatīvajos aktos. Noslēgtie līgumi neparedz nedz skaitlisko, nedz procentuālo reisu neizpildes slieksni, kas nozīmē, ka līgums prezumē izpildīt pilnīgi visus reisus. Vienlaikus Autotransporta direkcija apzinās, ka sabiedriskā transporta nozarē pastāv situācijas, kad reisu neizpilde notiek no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, neizbraucami ceļi, ceļu satiksmes negadījumi, autobusu tehniskais bojājums, u.c. Piemēram, 2022. gada janvārī SIA “Jēkabpils autobusu parks” neizpildīja 81 reisu (tehniski iemesli – 6, ceļa apstākļu dēļ – 75), pārvadātājs – 346 reisus (tehniski iemesli – 59, satiksmes negadījumi – 4, vadītāju trūkums – 200, ceļa apstākļu dēļ – 83), SIA “Daugavpils autobusu parks” – 80 reisus (tehniski iemesli – 1, ceļa apstākļu dēļ – 79), savukārt 2022. gada februārī – AS “CATA” neizpildīja 194 reisus (tehniski iemesli – 31, satiksmes negadījumi – 1, vadītāju trūkums – 139, ceļa apstākļu dēļ – 23), pārvadātājs – 174 reisus (tehniski iemesli – 56, vadītāju trūkums – 114, ceļa apstākļu dēļ – 4), SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” – 87 reisus (tehniski iemesli – 15, satiksmes negadījumi – 1, vadītāju trūkums – 32, ceļa apstākļu dēļ – 39).

Šādos gadījumos Autotransporta direkcija vērtē vai reisu neizpildi bija iespējams novērst, vai ir konstatējama pārvadātāja atbildība un būtu pamats piemērot līgumos paredzēto līgumsodu.

2020. gads visā pasaulē saistās ar COVID-19 infekcijas uzliesmojumu un izplatību, ko 2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija klasificēja kā globālu pandēmiju. COVID- 19 pandēmija ir ieviesusi izmaņas cita starpā arī sabiedriskā transporta nozarē, šo izmaiņu rezultātā bija ieviesti būtiski pārvietošanās ierobežojumi, ierobežojot reģionālās nozīmes pārvadājumus, kā arī iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās iespējas. Bez minētajiem ierobežojumiem parādījās liels skaits ar COVID-19 inficēto cilvēku, cilvēku, kuri tika kvalificēti, kā COVID-19 inficēto cilvēku kontaktpersonas, u.c. Minētais bija vērojams arī autobusu vadītāju vidū, kā rezultātā atsevišķās maršrutu tīkla daļās atsevišķos mēnešos (gan 2020. gadā, gan 2021. gadā, gan šogad) bija vērojama reisu neizpilde. Piemēram, kā iemeslu norādot autobusu vadītāju trūkumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 2021. gada augustā netika izpildīts 481 reiss, septembrī – 164 reisi, oktobrī – 199 reisi, 2022. gada janvārī 246 reisi, februārī – 296 reisi, martā – 103 reisi.

Apzinot pārvadātāju cilvēkresursu rezerves, Autotransporta direkcija konstatē, ka uzņēmumos faktiski nepastāv autobusu vadītāju rezerves, kuras varētu tikt izmantotas gadījumos, kad ir liels saslimušo autobusu vadītāju skaits. Saskaņā ar Autotransporta direkcijas veikto aptauju kopā sabiedriskā transporta nozarē nodarbināti aptuveni 1300 autobusu vadītāji, no tiem uz šo brīdi vismaz 127 (vismaz 10%) atrodas attaisnotā prombūtnē (saslimšana vai ikgadējs atvaļinājums). Brīvas autobusu vadītāju vakances ir gandrīz trešdaļai pakalpojumu sniedzēju. Ņemot vērā minēto, Autotransporta direkcijas ieskatā ir aktualizējams jautājums par nepieciešamību nozarē noslēgt ģenerālvienošanos, nosedzot cita starpā jautājumus, kas skar autobusu šoferu sociālās garantijas. Autotransporta direkcija atkārtoti norāda, ka jau vairākus gadus ir atbalstījusi ģenerālvienošanās parakstīšanu sabiedriskā transporta nozarē. Vienlaikus Autotransporta direkcija ir norādījusi, ka atbilstoši Darba likuma 18. pantā noteiktajam - Darba koplīgumu nozarē vai teritorijā (turpmāk arī — ģenerālvienošanās) slēdz darba devējs, darba devēju grupa, darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība ar arodbiedrību apvienību, kura apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī, vai arodbiedrību, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī, ja ģenerālvienošanās pusēm ir atbilstošs pilnvarojums vai ja tiesības slēgt ģenerālvienošanos paredzētas šo apvienību (savienību) statūtos. Tas nozīmē, ka sabiedriskā transporta nozarē ģenerālvienošanos ir tiesīgi parakstīt Latvijas Sabiedrisko Pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija. Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju, sarunas par ģenerālvienošanās parakstīšanu sabiedriskā transporta nozarē ilgst jau vairākus gadus, bet nozare nebija spējīga vienoties par tās nosacījumiem.

5. Par iepirkuma “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr.2019/7, id. Nr.2020/5 un id. Nr.2021/9) statusu

2020. gada 1. jūlijā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, Autotransporta direkcija noslēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu piecās maršrutu tīkla daļās – “Bauska”, “Daugavpils, Krāslava”, “Kuldīga, Saldus”, “Liepāja”, “Pierīga”, kurās nebija pārsūdzību. Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2021. gada 1. augustā.

| Nr.p.k. | Lote | Pārvadātājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | “Bauska” | AS “Nordeka” |
| 2. | “Pierīga” | Personu apvienība AS “Nordeka”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” un AS “Liepājas autobusu parks” |
| 3. | “Liepāja” | AS “Liepājas autobusu parks” |
| 4. | “Daugavpils, Krāslava” | SIA “Daugavpils autobusu parks” un SIA “DAUTRANS” |
| 5. | “Kuldīga, Saldus” | SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” |

2021. gada 9. aprīlī – ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, Autotransporta direkcija noslēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu trīs maršrutu tīkla daļās: “Cēsis” “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” un daļā “Ogre, Aizkraukle”, savukārt 2021. gada 29.aprīlī Autotransporta direkcija noslēdza sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu maršrutu tīkla daļā “Limbaži, Sigulda”. Maršrutu tīkla daļās: “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” un daļā “Ogre, Aizkraukle” sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2022.gada 1. jūlijā. Maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda” pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta 2023. gada 1. jūlijā.

| Nr.p.k. | Lote | Pārvadātājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | “Cēsis” | AS “Nordeka” |
| 2. | “Limbaži, Sigulda” | AS “Nordeka” |
| 3. | “Ogre, Aizkraukle” | AS “Liepājas autobusu parks” |
| 4. | “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” | SIA “TUKUMA AUTO” |

Šobrīd ir noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu deviņās no 16 maršrutu tīkla daļām, kas sastāda 58% no kopējā maršrutu tīkla. Piecās maršruta tīkla daļās – “Pierīga”, “Bauska”, “Liepāja”, “Kuldīga, Saldus” un “Daugavpils, Krāslava” – līgumi stājās spēkā 2021. gada1. augustā, bet vēl četrās – “Cēsis”, “Ogre, Aizkraukle”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” un “Limbaži, Sigulda” – 2022. gada 1. jūlijā un attiecīgi 2023. gada 1. jūlijā. Tādējādi jau šobrīd aptuveni trešdaļā Latvijas pasažieri var pārvietoties jaunos autobusos daudz ērtāk, drošāk un patīkamāk, jo visi autobusi ir aprīkoti ar ventilācijas un apkures iekārtām, lai transportlīdzekļa salonā nodrošinātu gaisa temperatūru robežās no +160 C līdz +240 C atbilstoši sezonai; autobusu salonā informācija par gaidāmajām pieturām tiek paziņota audio un vizuālā formātā; sēdvietas ir aprīkotas ar drošības jostu, individuālo apgaismojumu un ventilāciju; ir pieejami bezskaidras naudas norēķini un wi-fi; autobusos ir uzstādīta elektroniskā kontroles ierīce (GPS) un videonovērošana, kas fiksē biļešu tirdzniecības zonu, kā arī autobusu salons ir plašāks, nodrošinot ērtāku uzturēšanos sēdvietās brauciena laikā. Pakalpojumi piecās maršruta tīkla daļās (lotēs) “Pierīga”, “Liepāja”, “Daugavpils, Krāslava”, “Kuldīga, Saldus”, “Bauska”, kurās līgumi stājās spēkā ar 2021. gada 1. augustu, izpildē iesaistīti 305 autobusi, no kuriem 61% ar izlaiduma gadu 2021. gads. No minētajiem autobusiem 68% piemēroti personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai, 9 % bezizmešu autobusu un 34% autobusu aprīkoti ar veloturētājiem. Savukārt 2 maršrutu tīkla daļās (lotēs) “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” un “Ogre, Aizkraukle”, kurās līgumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. jūlijā, izpildē iesaistīti 120 autobusi, no kuriem 96% ar izlaiduma gadu 2022. gads.  No minētajiem autobusiem 53% piemēroti personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai, 10 % bezizmešu autobusu un 40% autobusu aprīkoti ar veloturētājiem.

Septiņās maršruta tīkla daļās (lotēs) “Talsi, Tukums”, “Jelgava, Dobele”, “Valmiera, Valka, Smiltene”, “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Madona”, “Rēzekne, Ludza” un “Ventspils” ir noslēgusies iesniegto piedāvājumu vērtēšana, kur kopumā tika saņemti 55 piedāvājumi, kurus iesniedza 14 pretendenti (viens pārvadātājs vai to apvienības). Vislielākā konkurence bija par iespēju sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Madona” un “Ventspils” – uz katru no šīm daļām piedāvājumus iesnieguši deviņi pretendenti. Tāpat daudz piedāvājumu – astoņi – ir par iespēju apkalpot maršrutu tīkla daļu “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Talsi, Tukums” un “Valmiera, Valka, Smiltene”. Maršrutu tīkla daļā “Rēzekne, Ludza” iesniegti septiņi piedāvāji, bet “Jelgava, Dobele” – seši. Līgums ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts uz 10 gadiem – līdz 2033. gada beigām.

2022. gada 2. septembrī Autotransporta direkcija ir paziņojusi uzvarētājus visās atlikušajās septiņās maršruta tīkla daļās (lotēs) par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2033. gadam. Par konkursa uzvarētājiem atzīti SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” – maršruta tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi”, AS “Talsu Autotransports” – maršruta tīkla daļā “Jelgava, Dobele”, SIA “Norma – A” – maršruta tīkla daļā “Madona”, personu apvienība AS “Rēzeknes autobusu parks” un SIA “RO Reiss” – maršruta tīkla daļā “Rēzekne, Ludza”, SIA “Tukuma Auto” maršruta tīkla daļā “Talsi, Tukums”, SIA “VTU Valmiera” – maršruta tīkla daļā “Valmiera, Valka, Smiltene” un SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” – maršruta tīkla daļā “Ventspils”.

Tabula Nr.1

Reisu izpildes maršrutu tīkla daļā

“Ogre, Aizkraukle”

par periodu no 01.07.2022.-09.09.2022.

|  | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie reisi dienā | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 8407 |
| Neizpildītie reisi Ogre | 52 | 0 | 0 | 25 | 29 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| Neizpildītie reisi Aizkraukle | 22 | 4 | 8 | 54 | 36 | 38 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kopā: | 74 | 4 | 8 | 79 | 65 | 54 | 14 | 16 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |

|  | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie reisi dienā | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 295 | 309 | 218 | 204 | 295 | 297 | 301 | 8569 |
| Neizpildītie reisi Ogre | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| Neizpildītie reisi Aizkraukle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kopā: | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |

Tabula Nr.2

| mēnesis | reisu skaits mēnesī | neizpildīto reisu skaits | neizpildīto reisu skaits procentos (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| jūlijs | 8407 | 339 | 4 |
| augusts | 8569 | 95 | 1,1 |
| septembris (01.09.-11.09.) | 3184 | 16 | 0,5 |

Tabula Nr.3

|  | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie reisi dienā | 326 | 340 | 222 | 208 | 328 | 330 | 334 | 326 | 340 | 222 | 208 | 3184 |
| Neizpildītie reisi Ogre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Neizpildītie reisi Aizkraukle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kopā: | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |

2022.gada 7.jūlija STP protokols Nr.1A.