Informatīvais ziņojums

par plāna "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam" 
ieviešanu 2020.–2025. gadā

Ievads

Ar Ministru kabineta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 238 "Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"" (turpmāk – rīkojums Nr. 238) ir apstiprināts plāns "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam" (turpmāk – plāns
2021.–2027. gadam). Rīkojuma Nr. 238 6. punkts paredz, ka Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavo un līdz 2025. gada 31. decembrim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna ieviešanu 2020.–2025. gadā.

Lai izpildītu rīkojuma Nr. 238 6. punktā doto uzdevumu, ZM ir sagatavojusi informāciju par noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem, kas ir atspoguļoti šā ziņojuma nodaļā "Plāna 2021.–2027. gadam izpilde".

Esošās situācijas apraksts

ZM virsmērķis ir sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību, rūpēties par nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku iedzīvotājiem un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumu 187 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.1.19. apakšpunktu ZM izstrādā politiku meža un lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldībā.

Plāns 2021.–2027. gadam galvenokārt ir vērsts uz meliorācijas jomas sistēmisku pilnveidošanu, uzsvaru liekot uz tādu atbalsta pasākumu īstenošanu, kuri veicinātu valsts un ES investīciju piesaisti meliorācijā un iedzīvotāju preventīvu aizsardzību no plūdiem.

Plāna 2021.–2027. gadam izpilde

Plāna 2021.–2027. gadam mērķis ir zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai, vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību.

Lai sasniegtu šo mērķi, plāns 2021.–2027. gadam paredz kompleksu pasākumu kopumu meliorācijas jomā, iekļaujot meliorācijas sistēmu uzturēšanu, atjaunošanu un pārbūvi. Par plāna 2021.–2027. gadam atbildīgajām un līdzatbildīgajām iestādēm ir noteiktas gan valsts, gan nevalstiskās institūcijas. Plānā 2021.–2027. gadam izvirzīti trīs rīcības virzieni, kuros noteikti vairāki pasākumi ar konkrētiem darbības un rezultatīvajiem rādītājiem:

1) klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņām pielāgota efektīvas meliorācijas nodrošināšana;

2) kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana;

3) sabiedrības izpratnes stiprināšana par meliorācijas nozīmību, jauno meliorācijas speciālistu piesaistīšana un speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana.

Plāna 2021.–2027. gadam īstenošanas periods sakrita ar vairākiem būtiskiem starptautiskajiem notikumiem. Proti, gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas Federācijas uzsāktā karadarbība Ukrainā ir ietekmējusi arī meliorācijas politikas plānošanu un īstenošanu Latvijā, dažādu procesu organizēšanu, jaunu prioritāšu noteikšanu un īstenošanu, tostarp būvniecības sadārdzinājumu.

Plāna 2021.–2027. gadam pasākumi tika īstenoti gan no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, gan ES fondu līdzfinansētiem finanšu līdzekļiem.

Meliorācijas uzturēšanas pasākumiem izmantoti finanšu līdzekļi no kopējā finansējuma valsts budžeta programmā un apakšprogrammā.

Lai gan tika izdarītas preventīvas pretplūdu investīcijas meliorācijā, 2025. gadā bija nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 486 486 eiro, lai segtu izdevumus par valsts meliorācijas sistēmu ārkārtas uzturēšanas darbiem saistībā ar plūdu izraisīto seku novēršanu ilgstošo lietavu un vētras skartajās teritorijās (Ministru kabineta 2025. gada 2. decembra rīkojums Nr. 790 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"").

Lokālos plūdos 2023. gada pirmajos trīs ceturkšņos, lai mazinātu laikapstākļu radītos plūdu draudus Daugavas baseinā Jēkabpils pilsētā un tai piegulošajās teritorijās, sešās poldera sūkņu stacijās (Vēžu, Strimēnu, Oša 1, Oša 2, Zvidzienas, Kreiča) sūkņi tika darbināti nepārtraukti visu diennakti, tāpēc izveidojās neparedzēti liels neplānots elektroenerģijas patēriņš. Lai turpinātu pilnvērtīgi īstenot valsts noteikto funkciju un pildītu saistības, kā arī 2023. gada ceturtajā ceturksnī nodrošinātu ar elektroenerģiju iepriekšminētās poldera sūkņu stacijas, steidzami bija nepieciešams papildu finansējums 381 821 eiro apmērā pastāvīgai sūkņu darbināšanai. Tas tika piešķirts ar Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 798 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

Pielikuma tabulā ir apkopots īstenoto pasākumu izvērtējums.

Plāna 2021.–2023. gadam izvērtējuma pamatā ir informācija, kas pieejama ZM, ievērojot plāna
2021.–2027. gadam īstenošanā iesaistīto institūciju sniegtos pasākumu izpildes datus.

Secinājumi

Vērtējot Plāna 2021.–2027. izpildes gaitu, secināms, ka lielākā daļa tajā paredzēto pasākumu ir vai nu pilnībā pabeigti, vai turpināmi un to pilnīga ieviešana ir paredzēta plānā 2021.–2027. gadam. Tātad Plānā 2021.–2023. gadam ietvertie pasākumi ir ļāvuši sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi, proti, zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai, vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību.

Pasākumos, kuru īstenošana ir uzsākta, bet nav pabeigta, ir nepieciešamas izmaiņas, kas saistītas ar finanšu pārplānošanu un papildu finansējuma piesaistīšanu.

Ir sasniegti vairāki būtiski politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji, kas saistīti gan ar ZM plāna 2021.–2027. gadam ieviešanas rezultātiem, gan Latvijas Nacionālajā attīstības plānā
2021.– 2027. gadam rīcības virzienā "Daba un vide – “Zaļais kurss”” noteikto, kā, piemēram:

• 2021.–2027. gada Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai investīciju projektu īstenošana ir uzsākta un turpinās. Līdz 2025. gada decembrim kopumā ir iesniegti 45 projektu pieteikumi par vairāk nekā 12 miljonu eiro lielu finansējumu. Visvairāk projektu pieteikumu ir par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu – kopā 36 projekti vairāk nekā par 11 miljoniem eiro. Arī pašvaldības aktīvi izmanto atbalsta iespējas, un ir pieteikti deviņi investīciju projekti, kopumā pieprasot vairāk nekā 800 tūkst. eiro;

• no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem 2025. gadā tiek īstenots 21 plūdu aizsargbūvju projekts, piesaistot vairāk nekā 32,9 milj. eiro.

Zemkopības ministrs						A. Krauze