Informatīvais ziņojums

Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam

starpposma izvērtējums

Rīga, 2025.gada februāris

Saturs

Saīsinājumi	3

Ievads	6

1.	TAP2027 mērķa, politikas rezultātu un rīcības virzienu analīze	8

1.1.	Politikas rezultāti	13

1.2.	Rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi	45

2.	Iesaistīto pušu vērtējums par politikas īstenošanas rezultātiem	112

3.	Politikas ietekmes novērtējums	117

4.	Secinājumi	137

5.	Priekšlikumi turpmākai rīcībai	139

PIELIKUMS “Pārskats par finansējuma avotiem”

# Saīsinājumi

| 5G | Fifth generation jeb piektā mobilo sakaru standartu paaudze |
| --- | --- |
| airBaltic | AS “Air Baltic Corporation” |
| AF | Atvseseļošanas fonds |
| AFIR | Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1804 (2023. gada 13. septembris) par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Direktīvu 2014/94/ES |
| Alternatīvās degvielas | Degvielas vai enerģijas avoti, ar kuriem vismaz daļēji aizvieto fosilās degvielas avotus transportlīdzekļu energoapgādē un kuriem ir potenciāls veicināt transporta dekarbonizāciju un uzlabot transporta nozares ekoloģiskos raksturlielumus |
| AM | Aizsardzības ministrija |
| ANM | Atvseseļošanas un noturības mehānisms |
| ANO | Apvienotā Nāciju Organizācija |
| AS | Akciju sabiedrība |
| ATD | VSIA “Autotransporta direkcija” |
| ATR | Administratīvi teritoriālā reforma |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| BJR | Baltijas jūras reģions |
| BMA | Braukšanas maksas atvieglojumi |
| CAA | Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” |
| CEF | The Connecting Europe Facility - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments |
| CH4 | Metāns |
| CNG | Compressed natural gas - saspiestā dabasgāze |
| Covid- 19 | Koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīta elpceļu infekcijas slimība |
| CPL | Komercpilots |
| CO2 | Oglekļa dioksīds jeb ogļskābā gāze |
| CSDD | VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| EDZL | SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” |
| EEZ | Eiropas Ekonomikas zona |
| EJZAF | Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds |
| EK | Eiropas Komisija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ENC | Elektroniskās navigācijas kartes |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESSBJR | Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam |
| EMSWe | European Maritime Single Window - Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide |
| EP | Eiropas Parlaments |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System - Eiropas vilcienu kustības vadības sistēma |
| ETL | Elektrotansportlīdzeklis |
| Eurostat | Eiropas Savienības Statistikas birojs |
| IAM | Ilgtspējīgas attīstības mērķi |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IMO | International Maritime Organization - Starptautiskā Jūrniecības organizācija |
| IMSAS | IMO Member State Audits Scheme – IMO dalībvalsts audits |
| INTERREG | Eiropas teritoriālās sadarbības programmas |
| IT | Informācijas tehnoloģijas |
| ITS | Intelektiskās transporta sistēmas |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| Jūrnieku reģistrs | VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrs |
| KAD | Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests |
| KEM | Klimata un enerģētikas ministrija |
| KF | Kohēzijas fonds |
| KM | Kultūras ministrija |
| KP | Kohēzijas politika |
| LatRailNet | AS “LatRailNet” |
| LDz | VAS “Latvijas dzelzceļš” |
| LGS | VAS “Latvijas gaisa satiksme” |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LM | Labklājības ministrija |
| LNG | Liquefied natural gas - sašķidrinātā dabasgāze |
| LPG | Liquefied petroleum gas - sašķidrinātā naftas gāze |
| LVC | VSIA “Latvijas Valsts ceļi” |
| LR | Latvijas Republika |
| LSM | Latvijas sabiedriskie mediji |
| LVĢMC | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |
| LVRTC | VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" |
| MK | Ministru kabinets |
| MSC | The Maritime Safety Committee - Jūras drošības komiteja |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization - Ziemeļatlantijas Līguma organizācija |
| NEKP2030 | Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam |
| NOx | Slāpekļa oksīdi |
| NPP | Nacionālais piekļuves punkts |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| NVS | Neatkarīgo Valstu Sadraudzība |
| PMoU | Paris Memorandum of Understanding- Parīzes saprašanās memorands |
| PM2,5 | Daļiņa, kuras diametrs ir mazāks par 2,5 mikrometriem |
| PPP | Publiskā un privātā partnerība |
| PR | Politikas rezultāts |
| PV | A/S “Pasažieru vilciens” |
| P&A | Pētniecība un attīstība |
| RCS | Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija |
| RFNBO | Nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgā degviela vai kurināmais (piemēram, ūdeņradis) |
| RIS3 | Viedās specializācijas stratēģija |
| Rīgas lidosta vai RIX | VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" |
| RR | Rezultatīvais rādītājs |
| RTU | Rīgas Tehniskā universitāte |
| RV | Rīcības virziens |
| SAM | Specifiskā atbalsta mērķis |
| SM | Satiksmes ministrija |
| SEG | Siltumnīcefekta gāzes (oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā, slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC), sēra heksafluorīds (SF6)) |
| SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SILC | Salaspils Intermodālais loģistikas centrs |
| SKLOIS | Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma |
| TAP2027 | Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam |
| TEN-T | Eiropas Transporta tīkls |
| TEU | Twenty foot equivalent unit – divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (konteinerkuģu ietilpības mērvienība) |
| TNGIIB | Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs |
| VA | Valsts aģentūra |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, līdz 30.06.2023. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | Valsts akciju sabiedrība |
| VDzA | Valsts dzelzceļa administrācija |
| VDzTI | Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |
| VK | Valsts kanceleja |
| vkm | Vilcienkilometri (rāda, cik km pārskata posmā dzelzceļa iecirknī (sistēmā, teritorijā utt.) nobrauc visi vilcieni kopā) |
| VM | Veselības ministrija |
| VSIA | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VSIA LJA | VSIA “Latvijas Jūras administrācija” |
| VSTBS | Vienotā sabiedriskā transporta biļešu sistēma |
| VVD | Valsts vides dienests |
| ZM | Zemkopības ministrija |

# Ievads

Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam (turpmāk – TAP2027) starpposma izvērtējums (turpmāk – Izvērtējums) veikts, izpildot MK 2021.gada 21.oktobra rīkojuma Nr. 710 5.punktā noteikto.

Izvērtējums sagatavots atbilstoši MK 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 41.punktam:

- novērtēta TAP2027 noteiktā mērķa un izvirzīto PR sasniegšana, skaidrojot atkāpes no noteiktajiem RR un analizējot ārējās vides izmaiņas, kas ietekmējušas TAP2027 īstenošanu;

- novērtēts TAP2027 īstenošanā iesaistīto institūciju paveiktais un tā ietekme uz mērķu un PR sasniegšanu;

- apzināti TAP2027 īstenošanā ieguldītie resursi un to izlietojuma efektivitāte (politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju analīze);

- apzināts TAP2027 mērķa grupu viedoklis par plānošanas dokumenta ietekmi uz tajā noteikto mērķu un PR sasniegšanu.

Izvērtējumā analizēta īstenotā politika un tās ietekme. Izvērtējuma noslēgumā sniegti priekšlikumi turpmākai rīcībai, kā arī ierosināts izstrādāt vidēja termiņa transporta politikas plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas periodam. RR aktuālās vērtības un informācija par pasākumu izpildē izlietotajiem finanšu resursiem fiksēta atbilstoši tam, kāda situācija bija uz 2023.gada 31.decembri, plānotais finansējums – uz 2024.gada 1.septembri.

Izvērtējumā izmantota SM pasūtītā pētījuma „Transporta politikas izvērtējums Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam ietvarā” ietvaros SIA “CSE COE” veiktā objektīvā un datos balstītā analīze (turpmāk – TAP2027 Pētījums).

TAP2027 Pētījumā izmantotās metodes:

- tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze;

- statistikas datu analīze;

- esošo pētījumu datu sekundārā analīze;

- padziļināto/ekspertu interviju veikšana un analīze (kopumā 22 intervijas);

- fokusa grupas diskusijas organizēšana (30.05.2024.) un tajā pausto viedokļu analīze;

- kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze (aptaujāto/anketēto respondentu/vienību skaits – 43).

Sniegt viedokli par TAP2027 īstenošanu un nākotnes izaicinājumiem lūgts arī valsts pārvaldes institūcijām. Jautājumi nosūtīti un viedoklis lūgts AM, ĀM, EM, IeM, IZM, KAD, KEM, KM, LIAA, LM, TM, TNGIIB, VARAM, VID, VK, VM, VVD un ZM. Ziņojums nodots sabiedriskajā apspriešanā Tiesību aktu publiskajā portālā.

# TAP2027 mērķa, politikas rezultātu un rīcības virzienu analīze

TAP2027 izvirzīts mērķis veidot integrētu transporta sistēmu, kas nodrošina drošu, efektīvu, pieejamu, piekļūstamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošina virzību uz klimatneitrālu ekonomiku. Tā sasniegšanai izvirzīti 5 PR, plānojot un dalot pasākumos 5 RV (1.1.attēls).

1.1.attēls. TAP2027 mērķis, politikas rezultāti un rīcības virzieni to sasniegšanai (SM, 2021)

TAP2027 izvirzītais mērķis aizvien ir uzskatāms par aktuālu, jo tas noteikts saskaņā ar vienu no Eiropas zaļā kursa elementiem – paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti – iezīmējot mērķi līdz 2050.gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu. Kopš TAP2027 ES ambīcijas ir tikai augušas un seko aizvien jaunas apņemšanās lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Šobrīd ir pieņemti būtiski ES līmeņa tiesību akti, piemēram, pārskatītā TEN-T regula, kā arī turpmākie principi alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstībai ietverti AFIR regulā.

Būtiska loma Eiropas zaļā kursa mērķa sasniegšanā ir pilsētām. Rīga un Liepāja ir iekļautas to 100 pilsētu skaitā, kas atbilstoši ES “pilsētu misijas” mērķiem līdz 2030.gadam ir apņēmušās sasniegt klimatneitralitāti un kļūt par eksperimentu un inovāciju centriem. Plānots īstenot vērienīgus pasākumus, kas aptver dažādas jomas – transporta dekarbonizāciju, energoefektivitātes uzlabošanu, atjaunīgo energoresursu plašāku izmantošanu un ilgtspējīgu pilsētplānošanu. Abām pilsētām šī dalība nozīmē virzību uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, padarot pilsētas par piemēru citiem reģioniem. Pilsētas koncentrējas uz oglekļa mazietilpīgu risinājumu ieviešanu visās nozarēs, tostarp transporta un enerģētikas sektoros, kā arī veicinot sabiedrības paradumu maiņu. Atbilstoši aktualizētajam NEKP2030 (3.1.1.26.pasākums) Rīgā līdz 2030. gadam ir jāizveido zemo emisiju zonas, bet sākot ar 2030. gada šādas zonas ir jāizveido valstspilsētās, kurās novērojami transporta sektora gaisa piesārņojošo vielu emisiju gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi. Piemēram, Liepāja šobrīd īsteno projektu, kurā izmanto numurzīmju atpazīšanas tehnoloģiju un jaunu CO2 aprēķinu metodoloģiju, lai precīzāk monitorētu emisijas un sagatavotos zemu emisiju zonu ieviešanai.

Tāpat 2024.gadā ir stājusies spēkā Direktīva 2024/2881, kas paredz noteikt jaunus, stingrākus gaisa kvalitātes normatīvus, lai sasniegtu nulles piesārņojuma mērķi un līdz ar to gaisa kvalitāte ES pakāpeniski tiktu uzlabota līdz līmenim, ko vairs neuzskata par kaitīgu cilvēka veselībai, dabiskajām ekosistēmām vai biodaudzveidībai. Atbilstoši jaunās direktīvas prasībām dalībvalstīm līdz 2030. gada 1. janvārim jānodrošina atbilstība jaunajiem normatīviem. Esošās prognozes liecina nepieciešamību veikt papildus pasākumus visās Latvijas pilsētās, kurās tiek veikti gaisa kvalitātes mērījumi. Noteikto mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar papildus pasākumu veikšanu arī transporta sektorā.

Nav mainījies uzstādījums, ka transporta nozares ilgtspējīga attīstība nozīmē cilvēku mobilitātes vajadzību nodrošināšanu un transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanu, tajā pašā laikā neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību nodrošināšanā, sabalansējot šī brīža sociālekonomiskās vajadzības ar ierobežotajiem dabas un cilvēku resursiem. Pēdējo gadu notikumi ir uzsvēruši jaunu komponenti ilgtspējības jēdzienā, t.i. transporta sistēmām ir jābūt noturīgām pret dažāda veida ārējiem faktoriem, vai tie būtu dabas vai cilvēku izraisīti. Joprojām ir aktuāli jautājumi par drošības un pieejamības/piekļūstamības nodrošināšanu. Tāpat jāturpina izmantot transporta sektora potenciāls reģionu attīstības sekmēšanai. Arī EM virzītajā un MK 2024.gada 30.aprīlī apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā par tautsaimniecības turpmākās attīstības virzieniem un mērķiem noteikts, ka modernas infrastruktūras  attīstīšana un reģionāli sabalansēta izaugsme ir rīcības, kas citu starpā nodrošinās mērķi līdz 2035.gadam, dubultot IKP apjomu.

TAP2027 sagatavošana noritēja Covid-19 globālās pandēmijas laikā. Jau TAP2027 apstiprinot, bija skaidrs, ka Covid-19 pandēmija nesīs vēl daudz izaicinājumu un neparedzētu pārmaiņu. Cilvēkiem bija ierobežotas iespējas pārvietoties, aizvien populārāka kļuva un kā redzams šobrīd nostiprinājusies tendence strādāt hibrīdrežīmā, daļu darba laika fiziski neatrodoties darba vietās. Šādas dzīvesveida tendences ievērojami paātrināja, piemēram, e-komercijas attīstību. Strauja attīstība notikusi visā IKT nozarē, sektoram 2022. gadā Latvijas IKP sasniedzot 3,7%. Bija skaidrs, ka jābūt stratēģiski gataviem reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, nodrošinot turpmāku gatavību un noturību pret krīzēm.

Covid-19 pandēmijas laikā tika noteikti daudzi ierobežojumi, kas būtiski ietekmēja gan kravu, gan pasažieru pārvadājumus. Īsu brīdi pirms TAP2027 apstiprināšanas, MK 2021.gada 28.septembrī  izdeva noteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas citu starpā ietvēra transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumus. Atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai, nosacījumi laika gaitā mainījās vairākas reizes, līdz tika atcelti ar 2024.gada 1.janvāri.

Covid-19 pandēmijas ietekme uz transporta nozari bija dažāda (atkarībā no transporta veida), bet ar perspektīvu, ka pēc pandēmijas notiks atgriešanās pie iepriekšējiem pārvadāto tonnu un pasažieru skaita rādītājiem, īpaši tas attiecās uz aviācijas nozari. Pandēmija ir nozīmīgs faktors, kas ietekmējis TAP2027 īstenošanu līdz šim, jo tikai 2023.gada maija sākumā Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka tā vairs nav uzskatāma par starptautiska līmeņa ārkārtas situāciju veselības jomā.

MK 2021.gada 27.maijā  piešķīra atbalstu zaudējumu kompensēšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, kas radušies sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas laikā, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai 2021. gada 1. pusgadā (11,5 milj. EUR), 2021.gada novembrī zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kas radušies pasažieru skaita samazināšanās dēļ saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas un ierobežošanas pasākumiem (8,0 milj. EUR) un 2021.gada augustā airBaltic pamatkapitāla palielināšanai, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 izplatību, un nodrošinātu sabiedrības likviditāti, kā arī veicinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un nozares stabilizēšanu (90 milj. EUR).

Neskatoties uz pandēmijas beigām, joprojām transporta sektors izjūt tās sekas, piemēram, pirmspandēmijas līmenī nav atgriezies sabiedriskā transporta lietotāju skaits. Salīdzinot reģionālās nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru skaitu 2024. gada divpadsmit mēnešos ar analogu periodu 2023., 2022., 2021. un 2020. gadā, 2024.gadā pārvadāto pasažieru skaits ir palielinājies par attiecīgi 4 %, 10%, 47 % un 24 %. Salīdzinot ar pirms Covid-19 pandēmijas periodu 2019. gadā, kad reģionālajos maršrutos divpadsmit mēnešos tika pārvadāti 47,92 miljoni pasažieru, 2024.gadā pārvadāto pasažieru skaits atpaliek no 2019. gada rādītājiem par 14 % jeb par 6,9 miljoniem. Tomēr salīdzinot pārvadāto pasažieru skaitu 2024. gada divpadsmit mēnešos ar attiecīgo periodu iepriekšējos gados, secināms, ka pārvadāto pasažieru skaits vilcienos 2024.gadā pārsniedz pēdējo piecu gadu rādītājus, tajā skaitā par 992 tūkstošiem jeb 5 % pārsniedz pirms pandēmijas līmeni 2019.gadā, kad vilcienu maršrutos tika pārvadāti 18,46 miljoni pasažieru.

Pasaule piedzīvoja vēl vienu notikumu, kas ir radījis krīzi un nepieciešamību pēc jaunām stratēģijām pasaules ekonomikā un drošībā, t.sk. sevišķi Latvijas transporta loģistikas nozarē. 2022.gada 24. februārī Krievijas bruņotie spēki sāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Tā rezultātā un ņemot vērā Baltkrievijas atbalstu agresoram, sekoja un joprojām tiek ieviestas aizvien jaunas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Tādēļ Krievijas agresijas Ukrainā radītā situācija būtiski ietekmē iespēju sasniegt pamatnostādnēs nospraustos mērķus.

Transporta un uzglabāšanas nozare ir cieši saistīta ar starptautiskajiem pārvadājumiem. Pēc izaugsmes iepriekšējos divos gados 2023.gadā transporta nozares apjomi saruka, ko noteica samazinājums visās transporta apakšnozarēs, izņemot gaisa transportu. Visstraujāk samazinājās pakalpojumu apjomi sauszemes un cauruļvadu transportā, kā arī uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās. Pārvadāto kravu apjomi samazinājās visos transporta veidos, ko noteica starptautiskajos pārvadājumos pārvadāto kravu apjomu kritums (1.2.attēls).

1.2..attēls. Kravu pārvadājumu izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %

(EM, 2024)

Tranzīta nozarei nākotnē jārēķinās ar riskiem, ka arī līdz šim ierastās tranzīta kravu plūsmas tiktu pilnībā apturētas, tāpēc jāturpina attīstīt alternatīvas loģistikas ķēdes, kas apiet Krieviju un Baltkrieviju, lai diversificētu riskus. Nepieciešams aktīvāk attīstīt transporta savienojumus Ziemeļi-Dienvidi virzienā, kurus var nodrošināt sekmīga un savlaicīga projekta Rail Baltica realizācija. Vienlaikus nepieciešams attīstīt transporta loģistiku, kas sekmē multimodālos pakalpojumus, kā arī jaunu investīciju ieplūšanu augstu pievienotās produktu un tehnoloģiju attīstībā un ražošanā, t.sk. Latvijas ostas ir jāveido par multimodālās loģistikas, rūpniecības un inovāciju centriem, kā arī jāsekmē iekšzemes industriālo parku savienošana ar dzelzceļu. Transporta nozares veiksmīga darbība, tostarp spēja piedāvāt inovatīvus multimodālās loģistikas pakalpojumus industriālajai attīstībai un tirdzniecībai Ziemeļeiropas reģionā, ir priekšnosacījums Latvijas tautsaimniecības veiksmīgai attīstībai.

Tai pašā laikā jebkura krīze paver arī jaunas attīstības iespējas. Globālās ģeopolitiskās situācijas ietekmē ir radušies jauni izaicinājumi, kas saistīti ar infrastruktūras piemērotību militārās mobilitātes vajadzībām un infrastruktūras kopējo drošību. Noris sekmīga sadarbība starp SM, VARAM un AM. Šāda visas valdības pieeja militārās mobilitātes veicināšanā kalpo kā pamats turpmākām darbībām nozares attīstībai. Divējādas lietojamības kritēriji tiek ņemti vērā veidojot transporta infrastruktūras attīstības plānus. Viens no piemēriem ir pieņemtie MK 05.03.2024. noteikumi Nr. 159 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai”, kuru 9.2.1. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldību iesniegtie ceļu būvniecības projekti tiek vērtēti arī no divējādas lietojamības atbilstības perspektīvas.

Lai gan divējādas lietojamības transporta infrastruktūras attīstība, kas nodrošina gan civilo, gan militāro transportlīdzekļu efektīvu pārvietošanos, ir ne tikai aizsardzības resora, bet arī visas valsts vajadzība, ir redzami vairāki izaicinājumi, kas palēnina šīs infrastruktūras attīstību. Viens no galvenajiem faktoriem šajā kontekstā ir paaugstinātās projektu izmaksas pēdējo gadu inflācijas iespaidā. Militāro materiāltehnisko līdzekļu pārvietošanai ir paaugstinātas tehniskās prasības, piemēram, ceļiem ir nepieciešams nodrošināt augstāku nestspēju un platumu, nekā ceļiem, kas ir paredzēti tikai civilam pielietojumam. Šo prasību ieviešana praksē nereti būtiski palielina projektu izmaksas, kas ir būtisks šķērslis infrastruktūras tālākā attīstībā, sevišķi ņemot vērā šobrīd ierobežotās nacionālā vai ES līdzfinansējuma iespējas. Sagatavojot plānu dzelzceļa sistēmas pārejai uz 1435mm sliežu platumu, tiks vērtēti arī potenciālie apdraudējumi un nepieciešamie pretmobilitātes pasākumi.

Neskatoties uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, aviācijas nozare spēj pielāgoties militārās mobilitātes vajadzībām. Aviācijas infrastruktūras uzlabošana un pielāgošana militārās mobilitātes vajadzībām ietver visaptverošu esošo aeronavigācijas iekārtu modernizāciju, reģionālo lidlauku attīstību un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu (piemēram, bezpilota lidaparātu pielietošana kritiskās infrastruktūras uzraudzībā). Attiecībā uz reģionālo lidostu turpmāko attīstību un plānotajiem ieguldījumiem to attīstībā, ir būtiski veikt detalizētu izdevumu un ieguvumu analīzi. Šāda analīze ļaus identificēt plānoto pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi, sniedzot skaidru priekšstatu par projektu rentabilitāti un potenciālajiem ieguvumiem ilgtermiņā. Analīzē jāņem vērā vairāki nozīmīgi faktori, tostarp jaunu darba vietu radīšana, tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšana, iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana, kā arī iespējamā ietekme uz vidi un sabiedrības labklājību. Ieguldījumu piesaiste lielākoties jābalsta uz privāto investoru ieinteresēšanu un iesaisti, piedāvājot tiem pievilcīgus nosacījumus infrastruktūras projektu īstenošanā. Šāds modelis ir dzīvotspējīgs, jo tas samazina valsts budžeta slogu un vienlaikus sekmē reģionu attīstību, uzlabojot pieejamību un infrastruktūras kvalitāti. Jānorāda, ka būtiska loma reģionu attīstībā un finansējuma piesaistē jāpiešķir arī pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas attiecīgā infrastruktūra.

Turpmāk ziņojuma daļā tiek sniegts TAP2027 īstenošanas progresa novērtējums par katru no PR un RV. Analizēta informācija par RR, aprakstot izmaiņu tendences, kā arī sniegts apraksts par RV uzdevumu un pasākumu izpildi. Paredzētās izmaiņas, ja tādas nepieciešamas, norādītas pie konkrētā RR vai pasākuma.

Lai atjauninātu un precizētu ANO IAM kartējumu atbilstoši 2023. gadā apstiprinātā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO Ilgtspējīga attīstības mērķu sasniegšanai?” ieteikumiem, VK ir aktualizējusi ANO IAM kartējuma tabulu un tās aizpildīšanas metodiku. Atbilstoši tai, SM sniedza priekšlikumus par Latvijas nacionālā līmeņa IAM indikatoriem, kas izriet no Latvijā apstiprinātiem plānošanas dokumentiem. Analizējot TAP2027 RR sasniegšanu, ar speciālu atzīmi(◄) atzīmēti RR, kas iekļauti ANO IAM kartējumā, norādot uz transporta politikas ieguldījumu ANO IAM īstenošanā.

Politikas rezultāti

Sadaļā iekļauts apkopojums par PR un to RR mērķu vērtību 2023.gadam sasniegšanu. RR mērķa vērtību sasniegšanas novērtēšanai izmantoti krāsu apzīmējumi:

| Mērķis ir sasniegts | Mērķis nav sasniegts | Nav pieejama informācija / nav datu |
| --- | --- | --- |

Katram RR, kam nav sasniegts izvirzītais mērķis, novērtēta tā virzība uz to (tendence pret bāzes gada vērtību) izmantojot bultu apzīmējumus:

| Ý Pozitīva virzība uz mērķi | Þ Virzība pretēja mērķim | Ü Virzība uz mērķi nenotiek vai tā ir lēna |
| --- | --- | --- |

No izvirzītajiem 49 RR, atbilstoši to plānotajām mērķa vērtībām 2023.gadā, ir sasniegti 27 RR, no kuriem 13 RR sasniegtas vērtības ir augstākas nekā prognozēts. 16 RR plānotās mērķu vērtības nav sasniegtas, no tiem 4 RR tendence ir pozitīva un virzība uz mērķi notiek, 3 RR izmaiņu nav, bet 9 RR virzība ir pretēja mērķim. Pieciem rādītājiem nav iespējams novērtēt mērķu sasniegšanu neskaidras metodoloģijas vai datu trūkuma dēļ. Jāsecina, ka vairāk kā pusei (56 %) RR ir sasniegti izvirzītie mērķi (1.1.1.attēls).

1.1.1..attēls. TAP2027 RR mērķa vērtību analīze (SM, 2024)

1.PR – Uzlabotas mobilitātes iespējas

Notiek virzība uz dzelzceļa kā mugurkaula nostiprināšanu sabiedriskā transporta sistēmā, jo pieaug dzelzceļa pasažieru skaits un tā īpatsvars. Statistikas dati liecina, ka vilcienu maršrutos 2024. gadā tika pārvadāti 47% no kopējā reģionālajos maršrutos pārvadātā pasažieru skaita, savukārt 2023. gadā vilcienos pārvadāto pasažieru skaita īpatsvars bija 43%, kas liecina, ka 2024. gadā vilcienu pārvadājumu procentuālā daļa reģionālajos valsts dotētajos pārvadājumos ir pieaugusi par 4%. 2024. gadā kopā “Vivi” pārvadājis 19 444 755 pasažierus, kas ir pēdējo gadu laikā lielākais pārvadāto pasažieru skaits pa dzelzceļu, par 5,3% pārsniedzot arī 2019. jeb pirmspandēmijas gadā iespēto (pārvadāti 18 451 931 pasažieri). Šis pieaugums liecina par vilcienu pakalpojumu uzlabošanos, jauniem maršrutiem un augošo sabiedriskā transporta izmantošanas ērtību un pieejamību. To noteikti ir sekmējusi jaunu elektrovilcienu ieviešana pasažieru pārvadājumos. Novēršot kavēšanos saistībā ar dzelzceļa staciju un pieturas punktu, kur uzbūvēti paaugstinātie peroni un nodrošinātas piekļūstamības prasības, būvniecības procesu, dzelzceļš kļūs par vēl pieejamāku pārvietošanās veidu. Pārskata periodā ir palielināts vilcienu ātrums un pieskaņoti laiki autobusiem, kas pasažierus no dzelzceļa stacijas nogādā tālāk uz apdzīvotām vietām. Kopš 2021. gada vilcienu reisu skaits ir palielināts, atklājot arī jaunus maršrutus uz Madonu un Gulbeni, kā arī pagarinot reisus līdz Krāslavai un Indrai. Kopš 2023. gada palielināts vilcienu reisu skaits no Rīgas uz Daugavpili un Liepāju. Daļējā apjomā 2024. gadā elektrificētajā zonā ir ieviests arī vilcienu intervāla grafiks, kopumā būtiski palielinot vilcienu reisu intensitāti un uzlabojot mobilitātes iespējas.

Kopumā pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā nav atgriezusies pirms Covid-19 pandēmijas līmenī, tādēļ joprojām ir jādomā par risinājumiem, kā mainīt sabiedrības paradumus par labu sabiedriskajam transportam. SM turpina darbu pie mobilitātes punktu un stacijas 2.0 koncepta izveides visā Latvijas teritorijā, kas padarīs ērtāku sabiedriskā transporta staciju un pieturpunktu iekļaušanu iedzīvotāju ikdienas maršrutos. Lai nodrošinātu iespēju pasažieriem braukt ar jauniem, ērtiem autobusiem, autopārvadātāju konkursos izvēlēti reģionālie pārvadātāji, kas nodrošina braukšanu mūsdienīgos autobusos. Tāpat izsniegtas atļaujas komercreisu veikšanai vairākos maršrutos. Sabiedriskā transporta pakalpojumi 2023. gadā tika sniegti divos komerciālajos maršrutos un 16 bezmaksas maršrutos. Maršruti uz komerciāliem principiem 2024. gada pirmajā un otrajā ceturksnī izpildīti četros maršrutos, savukārt trešajā un ceturtajā ceturksnī  uzsākta vēl divu komerciālo maršrutu izpilde.

Uz 2025.gada 1.janvāri 14 Latvijas reģionālo autobusu maršruta tīkla daļās, par kurām noslēgti ilgtermiņa līgumi pasažieru pārvadāšanai reģionālajos autobusu maršrutos, autobusu vidējais vecums nepārsniedz piecus gadus, uzlabots komforta līmenis (ventilācijas un apkures iekārtas, lai salonā gaisa temperatūra būtu robežās no +160C līdz +240C atbilstoši sezonai, 67 % autobusu pielāgoti personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, elektroniska maršruta zīme, informācija par pieturām paziņota audio un vizuālā formātā, 36% autobusu aprīkoti ar velo turētājiem, visas sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, lielāks attālums starp sēdvietām, bezmaksas wi-fi un bezskaidras naudas norēķini).

Dati rāda, ka gan reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem, gan reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos turpinās pakāpenisks pārvadāto pasažieru skaita pieaugums, tostarp pasažieru grupā, kas neizmanto braukšanas maksas atvieglojumus. 2025.gadā vilcienu satiksmē plānots iekļaut divus papildu savienojumus no Rīgas uz Daugavpili, uzlabot kustības regularitāti Siguldas dzelzceļa līnijā, kā arī paplašināt intervāla grafika ieviešanu Aizkraukles un Tukuma virzienos, ja tiks rasti papildu līdzekļi vai kompensējoši pasākumi, kas būtiski nepalielinās zaudējumu kompensācijas apmēru. Turpināsies darbs pie vilciena stacijām pievedošo reģionālo autobusu maršrutu / reisu apjoma palielināšanas visās elektrificētajās līnijās, ņemot vērā dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu norisi un to radītos ierobežojumus, piemēram, autobusu maršrutu Dobele-Jelgava-Rīga plānots pārveidot par maršrutu Dobele-Jelgavas stacija, organizējot saskaņotu pārsēšanos, tādējādi nodrošinot iespēju Dobeles iedzīvotājiem reizi 30 minūtes nokļūt Rīgā un pretējā virzienā. Līdzīgi autobusu maršrutu pārbūves risinājumi plānoti arī citos virzienos.

2023. gada nogalē izveidota Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padome, lai efektīvāk nodrošinātu ikvienam piekļūstamu un drošu transporta infrastruktūru, kā arī mobilitātes pakalpojumus, tostarp cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Konsultatīvajā padomē darbojas satiksmes nozares eksperti, NVO, transporta nozares institūciju un uzņēmumu pārstāvji.

Rīgas lidosta ir veiksmīgi pārvarējusi Covid-19 radītos izaicinājumus un spējusi sasniegt plānoto apkalpoto pasažieru skaitu, taču Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un sekojošās sankcijas ir radījušas jaunus izaicinājumus attiecībā uz transfēra/tranzīta pasažieru skaita noturēšanu 25 % līmenī. Lai uzlabotu Rīgas lidostas infrastruktūras kapacitāti ilgtermiņā, - pieaugot apkalpoto pasažieru skaitam, viena no prioritātēm ir jauna pasažieru termināļa būvniecība, kas nodrošinātu atbilstošu infrastruktūras kapacitāti pieaugošas pasažieru plūsmas apstākļos.

Darbi pie 5G pārklājuma nodrošināšanas gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem vēl tikai sāksies, taču  jau tagad notiek darbs pie citu digitālu risinājumu ieviešanas, lai uzlabotu un daudzveidotu mobilitātes iespējas – tiek nodrošināti dati Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā un tiek turpināts VSTBS izstrāde un ieviešana.

Ieguldījumi velosipēdu ceļu infrastruktūrā sekmē mikromobilitātes lietotāju skaita pieaugumu. MK 2022.gadā apstiprināja SM sagatavoto valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstības stratēģiju, kas paredz pilsētu un piepilsētu savstarpējo savienojamību. 2022.gada valsts budžetā pirmo reizi apstiprināja papildu finansējumu valsts veloceļu attīstībai. Svarīgi, lai arī šeit būtu ietverts paradumu maiņas aspekts un personīgā auto izmantošana varētu tikt aizstāta ar mikromobilitātes rīku, pēc vajadzības to kombinējot ar sabiedriskā transporta izmantošanu. Jāveido ciešāka dzelzceļa un mikromobilitātes sasaiste. Nozīmīgi, ka dzelzceļa ritošais sastāvs būs aprīkots ar velostatīviem.

Palielinājies valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu īpatsvars, tā uzlabojot mobilitātes iespējas reģionos. Lai arī valsts pārziņā atrodas liels maz noslogotu autoceļu tīkls, salīdzinot ar līdzīga lieluma Rietumeiropas valstīm, ir sasniegti vēsturiski labākie autoceļu kvalitātes rādītāji. Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, nav iespējams veikt visus nepieciešamos remonta un uzturēšanas darbus. Valsts autoceļu atjaunošanas darbi tiek plānoti atbilstoši pieejamam finansējumam un pēdējos gados finanšu ieguldījumu apmērs pieaug. Ir izveidots sistēmisks skatījums uz valsts ceļu remontdarbu secību un ilgtermiņa attīstību, par prioritāriem nosakot ceļus ar augstāku satiksmes intensitāti un ceļus uz novadu centriem. Ikgadēji notiek Latvijas pašvaldību savienības un SM sarunas, kuru laikā tiek pārrunāti arī jautājumi par valsts autoceļu funkcijām un to apsaimniekošanu. Plaši diskutējot gan nozarē, gan ar iesaistītajām pusēm, ir uzsākta stratēģiju pārskatīšana par galveno ceļu ilgtermiņa attīstību līdz 2040. gadam un reģionālo ceļu attīstību līdz 2027.gadam. Valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz, ka būvdarbi veicami uz valsts reģionālajiem autoceļiem apmēram 1360 km kopgarumā, tajā skaitā paredzot 183 km grants autoceļu posmu asfaltēšanu. Plānojot primāri atjaunojamos reģionālo ceļu posmus, ņem vērā satiksmes intensitāti, konkrētā ceļa lomu pārrobežu savienojumu nodrošināšanā, bet visbūtiskāk – vai šie ceļu posmi savieno valstspilsētas, vai novadu administratīvos centrus savā starpā. Attiecībā uz vietējiem autoceļiem ziņojumā noteiktais mērķis ir līdz 2027.gadam no katras apdzīvotas vietas, kur atrodas pagasta pārvalde, nodrošināt iespēju nokļūt uz novada centru pa autoceļu ar melno segumu, kas ir labā stāvoklī. Kopumā plānots veikt būvniecību 1674 km garumā. Tajā skaitā 168 km reģionālo autoceļu. Tāpat arī iekļauta iniciatīva par pašvaldībām pārņemt atsevišķus valsts vietējos ceļus, pretī saņemot dotāciju 1560 eiro apmērā par vienu kilometru. Par šo jautājumu SM jau aktīvi komunicē ar pašvaldībām un vairākas no tām jau ir pieņēmušas attiecīgus lēmumus.

1.1.1.tabula

1.PR rezultatīvie rādītāji

| 1. PR. Uzlabotas mobilitātes iespējas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR, mērvienība (datu avots) ◄ANO IAM indikators | Bāzes vērtība (gads) | Mērķa vērtība 2023.gadā/aktuālā vērtība (gads, ja atšķiras) | Tendence | Mērķa vērtība 2027.gadā | Vērtējums |
| 1. Dzelzceļa pasažieru īpatsvars pasažieru pārvadājumos◄, % (CSP) | 8,6 (2020) | 10 / 9,1 | Ý | 12 | Mērķis nav sasniegts. Lai arī 2023.gada mērķa vērtība nav sasniegta, tendence ir pozitīva un dzelzceļa pasažieru īpatsvars pasažieru pārvadājumos turpina pieaugt. Galvenie iemesli, kas aizkavēja sasniegt plānoto: 1) jauno Škoda 16EV elektrovilcienu ieviešana satiksmē uzsākta ar novēlošanos 2023. gada decembra vidū, ņemot vērā aizkavēšanos ar vilcienu piegādi; 2) kavēšanās ar VSTBS ieviešanu un ierobežoto funkcionalitāti, neradot iespējas piesaistīt pasažierus, kas ikdienā izmanto vairāk nekā vienu sabiedriskā transporta veidu; 3) turpinās dzelzceļa staciju un pieturas punktu modernizācija un izbūve. |
| 2. Pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā◄, milj. pas/km (% no kopējā), (ATD) | 1687 (2019) | 1583,8 / 1437,47 | Þ | 1837,3 | Mērķis nav sasniegts attiecībā uz kopējo pasažieru apgrozību sabiedriskajā transportā, ietekmējot arī rādītāju par pasažieriem reģionālās nozīmes autobusu maršrutos. Tajā samazinājums ir bijis lielāks nekā prognozēts. Covid-19 pandēmija būtiski samazināja sabiedriskā transporta pasažieru skaitu un pieprasījumu, tādējādi radot nepieciešamību samazināt maršrutu tīkla apjomu. Pandēmijas laikā un pēc tās plašāk tiek izmantotas attālinātā darba iespējas, samazinot cilvēku pārvietošanās nepieciešamību. Balstoties uz šo apstākli, nav iespējams ievērojami samazināt maršrutu tīkla apjomu, jo ir apgrūtinoši prognozēt dienas, kad sabiedriskais transports tiks izmantots. Vienlaikus mērķis sasniegts un uzlabots attiecībā uz pasažieru apgrozību reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos, kas norāda uz tendenci, ka iedzīvotāji biežāk izvēlas pārvietoties tieši ar vilcienu. Jaunu vilcienu ieviešana ikdienas satiksmē, reisu un intensitātes palielināšana vilcienu pārvadājumos veicinājusi pasažieru skaita pieaugumu reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos. Jānorāda, ka Rail Baltic un BEMU neesamība rada risku nesasniegt izvirzīto 2027.gada mērķus attiecībā uz pasažieru apgrozību reģionālas nozīmes vilcienu maršrutos. Valsts kontrole lietderības revīzijā Nr. 2.4.1-23/2023 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība dotētajos maršrutos" Satiksmes ministrijai uzdeva nodrošināt informatīvajā ziņojumā "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam" noteikto rezultatīvo rādītāju izmērīšanu. Atbilstoši Valsts kontroles rekomendācijām, TAP2027 politikas rezultātu novērtēšanai izmantojami jauni RR, lai novērtētu pasažieru pārvadājumu jomas politikas īstenošanu. Papildus izmantot jaunu RR: 2.3. Komercmaršrutu skaits, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: divi maršruti (2023.g.), 2027.gada vērtība: 10 maršruti; 2.4. Pasažieru sadalījums komercmaršrutos un dotētajos maršrutos, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 2% pret 98 % (2023.g.), 2027.gada vērtība 7% pret 93 %. 2.5. Transporta pēc pieprasījuma reisu skaits: datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 16 reisi (2024.g), 2027.gada vērtība 52 reisi; 2.6. Autobusu vidējais vecums reģionālās nozīmes maršrutos, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 14 gadi (2020.g.), starpposma vērtība un gads: 8,77 gadi (2023.g.), 2027.gada vērtība 6 gadi. |
| 2.1. reģionālās nozīmes autobusu maršrutos◄, milj. pas/km (% no kopējā), (ATD) | 1084 (64 %) (2019) | 975,6 (62 %) / 825,09 (57%) | Þ | 949,4 (52 %) |  |
| 2.2. reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos, milj. pas/km (% no kopējā), (ATD) | 603 (36 %) (2019) | 608,2 (38 %) / 612,37 (43%) |  | 887,9 (48 %) |  |
| 3. Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas lidostā◄, milj., (Rīgas lidosta) | 2,01 (2020) | 6,6 / 6,6 |  | 9 | Mērķis sasniegts. Pakāpeniska nozares atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas. |
|  | t.sk. transfērs/ tranzīts 25 % (2020) | t.sk. transfērs/ tranzīts >25 % / 21% | Þ | t.sk. transfērs/ tranzīts 25 % | Mērķis nav sasniegts. Mērķa sasniegšanu ietekmējusi ģeopolitiskā situācija reģionā. Krievijas uzsāktais un Baltkrievijas atbalstītais karš Ukrainā, un tā rezultātā pieņemtās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, aizliedzot lidojumus šajos virzienos, zaudējot ievērojamu daļu no pasažieru kopskaita un ietekmējot transfēra pasažieru plūsmu un tās atjaunošanos iepriekšējā līmenī. |
| 4. Lidojumu maršrutu skaits no Rīgas lidostas (vasara/ziema) ◄, (Rīgas lidosta) | 106/76 (2019) | 110/74 / 106/87 | Ü (maršrutiem vasarā) | 110/80 | Mērķis daļēji sasniegts. Mērķu nesasniegšanas pamatā ir globālais ģeopolitiskās spriedzes pieaugums, ko radījusi Krievijas agresija Ukrainā. Lai arī mērķis attiecībā uz maršrutu skaitu vasarā nav izpildīts, ir sasniegts tā pirms Covid-19 pandēmijas līmenis. Ziemas mēnešos maršrutu skaits pieaudzis par 18%, salīdzinot ar 2019.gadu. |
|  |  |  | (maršrutiem ziemā) |  |  |
| 5. 5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamība gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem◄, %, (LVRTC) | 0 (2020) | 0 / 0 | Ü | 100 | Atbilstoši plānotajam. RR būtu sadalāms, vērtējot atsevišķi Rail Baltica un VIA Baltica. Paredzams, ka neizdosies sasniegt mērķa vērtību 2027. gadam, jo novirzīsies projektu īstenošanas termiņi. Mērķa sasniegšana Rail Baltica transporta koridorā atkarīga no pamattrases būvniecības tempiem. Dzelzceļa trases būvniecība tiks realizēta kārtās atbilstoši MK lēmumiem. RR 5G pasīvās infrastruktūras pieejamība, sadalāms kā (5.1.) VIA Baltica (2027.g. mērķis – 100%) un (5.2.) Rail Baltica (2027.g. mērķis – 40 %, var tikt precizēts pēc plānošanas fāzes pabeigšanas 2026.g.) |
| 6. Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju skaits◄, (LVC) | 0 (2020) | 20 / 28 |  | 30 | Mērķis sasniegts. 28 datu kategoriju (veidu) ietvarā publicētas 36 datu kopas. 2027.g. mērķa vērtību noteikt atbilstoši ITS direktīvas 2010/40/EU grozījumiem un noteikt rādītāju publicēto datu kopu skaitu katrā no četriem regulas III. pielikumā minētajiem datu veidiem un ārpus regulas tvēruma publicētās atvērtās datu kopas: 1. ITS direktīva - dati, kas attiecas uz ES mēroga ceļu satiksmes informācijas un navigācijas pakalpojumu sniegšanu. 2023. gada vērtība 23 datu kopas un 2027. gada mērķa vērtība - 27 datu kopas. 2. ITS direktīva - dati par informācijas un rezervēšanas pakalpojumiem saistībā ar drošām un aizsargātām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem. 2023. gada vērtība 1 datu kopa un 2027. gada mērķa vērtība - viena datu kopa. 3. ITS direktīva - dati par konstatētiem, ar ceļu satiksmes drošību saistītiem notikumiem vai apstākļiem, kas saistīti ar vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas informācijas minimumu. 2023. gada vērtība 11 datu kopas un 2027. gada mērķa vērtība - 15 datu kopas. 4. ITS direktīva - statiskie multimodālo maršrutu dati attiecībā uz ES mēroga multimodāliem maršruta informācijas pakalpojumiem. 2023. gada vērtība - datu kopu nav un 2027. gada mērķa vērtība – vismaz sešas datu kopas ATD pārziņā. 5. Ārpus ITS direktīvas nosacījumiem publicētās datu kopas, piemēram, melnie punkti, 2013. gada vērtība – viena un 2027. gada mērķa vērtība - piecas datu kopas. |
| 7. Iedzīvotāju īpatsvars, kas ar velosipēdu vai citu mikromobilitātes transportlīdzekli brauc katru, vai gandrīz katru dienu, no kopējā valsts iedzīvotāju skaita konkrētajā gadā◄, %, (SM/LVC) | 6,4 (2019) | 8 / 7,3 (2021) | Ý | 10 | Mērķis nav sasniegts. Rezultatīvā rādītāja 2023. gada vērtība nav pieejama, jo datu ieguvei nepieciešams veikt aptaujas, taču jau 2021.gada apsekojuma dati liecina par pieaugošu tendenci. Aktuālo datu ieguve rezultatīvā rādītāja vērtības iegūšanai veikta 2024. gadā un 2025.gada pirmajā pusē tiks publiskoti aktuālie rezultāti. Ņemot vērā pēdējo gadu investīcijas infrastruktūras izveidē, paredzams, ka RR vērtība turpinās palielināties. Svarīga mērķtiecīga finansējuma piešķiršana mikromobilitātes infrastruktūras būvniecībai. |
| 8. Tīmekļa vietnēs pārdotās biļetes, %, (ATD, PV) | 9 (2019) | 25 / nav informācijas |  | 56 | Ņemot vērā, ka nav skaidra metodoloģija RR ieguvei, nav iespējama arī tā aktuālās vērtības noteikšana. Neizmantot RR sadaļu (8.) Tīmekļa vietnēs pārdotās biļetes. |
| 8.1. reģionālās nozīmes autobusu maršrutos◄, %, | 1 (2019) | 2,5 / 14 |  | 40 | Mērķis sasniegts un virzība uz to bijusi daudz straujāka nekā prognozēts. Ietekmi rada arī kopējās tendences norēķinu veikšanā, biežāk izmantojot elektroniskos norēķinus, kā arī iedzīvotāju paradumi pirkumus veikt attālināti, t.sk. Covid-19 pandēmijas ietekmē. Iegādāties autobusa biļetes iespējams izmantojot privātos pakalpojumu sniedzējus “Mobilly” un bezrindas.lv. ATD biļetes emitē VSTBS un nodod tās biļešu tirgotājiem. Izmantot šādu RR - Elektroniski pārdoto biļešu īpatsvars no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita uz autobusu reisiem ar mērķa vērtību 2027.g. 20% |
| 8.2. reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos◄, % | 17,78 (2019) | 40 / 43,54 |  | 60 | Mērķis sasniegts. Vairāk kā 40% vilcienu biļešu nopērk tīmekļa vietnēs. Rezultāta sasniegšanu veicināja Covid-19 pandēmija, kad tika ierobežota skaidras naudas aprite un cilvēki tika aicināti iegādāties biļetes elektroniski. Šobrīd vilciena pārvadājumos pastāv iespēja iegādāties biļetes elektroniski jau uz 97% reisu. Vilcienu satiksmē klāt nāks iespēja iegādāties elektroniski biļetes ar numurētām sēdvietām Izmantot šādu RR - Elektroniski pārdoto biļešu īpatsvars no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita uz vilcienu reisiem ar mērķa vērtību 2027.g. 53% |
| 8.3. vienoto biļešu skaits braucieniem ar pārsēšanos citā autobusā vai vilcienā◄ | 45 130 (2022) | 0 / 49 058 |  | * | Uz TAP2027 sagatavošanas brīdi nebija iekļauta bāzes gada vērtība un izvirzīti mērķi, ņemot vērā VSTBS izstrādes progresu. Turpinoties VSTBS ieviešanai, tiek attīstīts vienotās biļetes koncepts un papildināts maršrutu skaits, kuros tā pieejama. Izmantot šādu RR - Vienotās biļetes (uz autobusu un vilcienu reisiem) no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita ar mērķa vērtību 2027.g. 5% |
| 9. Dzelzceļa staciju un pieturas punktu skaits, kur uzbūvēti paaugstinātie peroni un nodrošinātas piekļūstamības prasības◄, (LDz) | 25 (2020) | 73 / 27 | Ý | > 73 | Mērķis nav sasniegts. Projektu ‘’Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija’’ 48 stacijās plānots pabeigt līdz 2025. gada beigām. Tā īstenošana noris pakāpeniski divos ES fondu plānošanas periodos, t.i. 2014.-2020. gada un 2021.-2027. gada plānošanas periodā, nodrošinot ES fondu līdzekļu pieejamību arī pēc 2023. gada beigām, atbilstoši 19.12.2023. grozījumiem MK 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 404 4.punktā un MK 2024.gada 23.jūlija noteikumiem Nr.507 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1. prioritātes "Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.3. pasākuma "Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Ģeopolitiskā situācija saistībā ar Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā un tai sekojošām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju rada konsekvences, piemēram, metāla un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu. Tāpat ieilgst tehnisko risinājumu saskaņošana ar trešajām pusēm, kā arī citi neparedzami apstākļi radīja būtisku ietekmi uz būvniecības termiņu ievērošanu. |
| 10. Valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu īpatsvars no visiem valsts reģionālajiem autoceļiem◄, %, (LVC) | 86,7 (2020) | 87 / 87,1 |  | 92,4 | Mērķis sasniegts. Palielinājies valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu īpatsvars. |

2.PR – Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte

Pārmaiņas transporta sektorā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš autotransportam, kas rada lielāko daļu no sektora emisijām.  Nepieciešams izstrādāt visaptverošu ilgtspējīgas alternatīvās degvielas stratēģiju un veidot vajadzīgo infrastruktūru. Lai to panāktu SM ir izveidojusi darba grupu AFIR ieviešanai. AFIR paredz līdz 2030. gadam TEN-T tīklā izveidot publiski pieejamus elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktus, izveidot ūdeņraža uzpildes stacijas, nodrošināt krasta elektroapgādi jūras ostās kuģiem,  stāvošiem gaisa kuģiem kontaktstāvvietās un attālinātās stāvvietās. Attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru ES dalībvalstīm ir jānovērtē alternatīvo degvielu tehnoloģiju un dzinēju sistēmu, piemēram, ar ūdeņradi vai bateriju darbināmu vilcienu, izstrādi dzelzceļa posmiem, kurus tehnisku vai izmaksu efektivitātes apsvērumu dēļ nevar pilnībā elektrificēt, un attiecīgā gadījumā novērtē jebkādas uzlādes un uzpildes infrastruktūras vajadzības.

Negatīvu ietekmi uz gaisa kvalitāti rada Latvijas autoparka augstais vidējais vecums (tiek izmantotas automašīnas ar augstākām īpatnējām emisijām uz km), dīzeļdegvielas un benzīna izteikta dominance izmantotajā degvielā, sabiedriskā transporta izmantošanas salīdzinoši zemais īpatsvars pasažieru mobilitātes nodrošināšanā. Pilsētu līmenī paaugstinātu piesārņojumu rada autotransporta nepietiekoši kontrolēta kustība pilsētu centrā. Esošās rīcībpolitikas nav specifiski fokusētas uz dīzeļdegvielas izmantošanas autotransportā samazināšanu. Dīzeļdegviela rada lielāku gaisa piesārņojumu nekā citi degvielas veidi. Esošās situācijas analīze parāda, ka it sevišķi lietoto automašīnu segmentā notiek patērētāju izvēle par labu automašīnām, kas izmanto dīzeļdegvielu. Tāpat esošās rīcībpolitikas nepietiekami motivē izvēlēties tādus degvielu veidus, kas rada zemākas gaisu piesārņojošo vielu emisijas (pie citiem vienādiem automašīnas parametriem).

Lai situāciju mainītu, SM ir attīstījusi ātrās uzlādes staciju tīklu, kas nodrošina elektromobiļu pārvietošanos visā Latvijas teritorijā. SM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kā arī saskaņošanā ir jauns likumprojekts "Ceļu nodevu likums" (23-TA-267). Abi minētie likumprojekti balstās uz principu piesārņotājs maksā. Pēc būtības arī Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums ir vērsts uz to, lai iedzīvotāji izvēlētos transportlīdzekļus ar zemākām CO2 emisijām. Ar 2024.gada 4.decembra grozījumiem šajā likumā ir pārskatīti gan transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, gan uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, jo pieaugot vidējam atalgojumam, mazinās nodokļa slogs jeb tā ienākumu daļa, ko nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā par transportlīdzekļa ekspluatāciju, kas mazina nodokļu likmes lomu noteiktā nodokļa mērķa sasniegšanā, piemēram, saglabājot motivāciju izvēlēties transportlīdzekļus ar zemāku CO2 izmešu līmeni. Tāpat jānorāda, ka jau esošā nodokļu politika TEN likumā ir vērsta uz paradumu maiņu, lai veicinātu izpratni par to, ka CO2 apmērs konkrētajam auto ir saistīts ar nodokļa apmēru. Vienlaikus jāatzīst, ka pašlaik sabiedrībā ir izpratnes trūkums par šī nodokļa aprēķina būtību un mērķiem.

2022. gadā izveidota Nacionālās enerģētikas un klimata padomes Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupa, lai risinātu vairākus infrastruktūras (sabiedriskais transports, mikromobilitāte, autoparka atjaunošana u. c.) un iedzīvotāju paradumu maiņas veicināšanas (nodokļu politika, atbalsta pasākumi) jautājumus. Mērķi SEG emisiju samazināšanai transporta sektorā (1.1.2.tabula) iezīmēti un daļa no TAP2027 pasākumiem iekļauti arī aktualizētajā NEKP2030, kas apstiprināts ar  MK 2024. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 573. Atbilstoši minētajam rīkojumam, SM ir noteikta par vienu no atbildīgajām ministrijām NEKP2030 ieviešanā, pasākumu aktualizācijā un atjaunināšanā. NEKP2030 paredzētie pasākumi jāīsteno sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām, iesaistītajām pusēm un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Jāuzsver, ka lai transporta politikā sasniegtu noteiktos mērķus, svarīga ir sinerģija ar enerģētikas un fiskālo politiku. Jau šobrīd transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir veidots tā, lai stimulētu personas izvēlēties tādu transportlīdzekli, kurš ir jaunāks un videi mazāk kaitīgs, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā CO2 izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru. Līdzīgs princips ir arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklim, proti, jo mazāk jaudīgs automobilis, jo mazāka nodokļa likme, kā arī samazinātas nodokļa likmes tiek piemērotas ETL un hibrīdauto.

1.1.2.tabula

Transporta sektora nacionālie mērķi un mērķrādītāji atbilstoši NEKP2030

| Mērķis | Faktiskā vērtība |  | Prognozētās vērtības 2030 |  | Mērķa vērtība |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | Bāzes scenārijs | Mērķu scenārijs | 2025 | 2030 |
| I SEG emisiju samazināšanas mērķi |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais SEG emisiju mērķis un vērtības |  |  |  |  |  |  |
| % pret 1990.g. | -58,8 | -61,1 | -66,4 | -68,9 | - | -65 |
| Kopējais ne-ETS darbību SEG emisiju mērķis un apjoms |  |  |  |  |  |  |
| % pret 2005.g. | +1,0 | -1,9 | -12,7 | -20,5 |  | -17 |
| kt CO2 ekv. | 8 680 | 8 436 | 7 505 | 6 835 | 8 210 | ≤7 136 |
| Sektorālās ne-ETS darbību SEG emisiju izmaiņas (% pret 2005.g.) un mērķa apjomi (kt CO2 ekv.) |  |  |  |  |  |  |
| Transports | +3,8 | +1,0 | -2,3 | -21,2 | - | 2446,47 |
| SEG emisiju intensitātes mērķi (%): |  |  |  |  |  |  |
| SEG emisiju intensitātes samazinājums transportā | 3,49 | 2,23 |  | 15 | - | 15 |
| SEG emisiju intensitātes samazinājums konkrētiem kuģiem | 0 | 0 | ND | ND | 2 | 6 |
| II AE īpatsvara mērķi (%) |  |  |  |  |  |  |
| AE īpatsvars transportā | 6,4 | 3,1 | 12,2 | 30,3 | - | 29 |
| Moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvars transportā | 2,3 | 0,9 |  | 5,5 | 1 | 5,5 |
| RFNBO īpatsvars transportā | 0 | 0 | 0,00002 | 0,6 | - | 1 |
| Ilgtspējīgo degvielu īpatsvars gaisa transportā | 0 | 0 | ND | ND | 2 | 5 |

Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars pieaug, 2025.gada sākumā sasniedzot 1,1 %. Ņemot vērā autotransporta negatīvo ietekmi uz SEG emisijām un gaisa kvalitāti, turpināmi pasākumi, kas palielina minēto transportlīdzekļu īpatsvaru, vienlaikus strādājot pie sabiedrības paradumu maiņas attiecībā uz pārvietošanās veidiem.

Rail Baltica Tematiskās komitejas 2023. gada 18. aprīļa sēdē ministriju pārstāvji lēma par satiksmes un rūpniecisko avotu vides trokšņu robežlielumu izlīdzināšanu Baltijas mērogā. Apstiprinātas SM rosinātās izmaiņas MK noteikumos “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, nosakot satiksmes vides trokšņa robežlielumus un nodrošinot efektīvāku to pārvaldību. Grozījumi nosaka atšķirīgus vides trokšņa robežlielumus satiksmes un rūpniecisko objektu radītajiem trokšņiem, kas ir atšķirīgi pēc sava rakstura un specifikas. Tāpat grozījumi paredz, ka satiksmes vides trokšņa robežlielumi netiek noteikti dažādi atšķirīgām apbūves teritorijas funkcijām. Līdzīgs regulējums attiecībā uz satiksmes vides trokšņa pārvaldību pastāv Igaunijā, Lietuvā un citās Eiropas reģiona valstīs. Pirms grozījumu pieņemšanas Latvijā satiksmes vides trokšņa robežlielumi bija zemāki nekā Igaunijā un Lietuvā, kas kavētu vienotu Rail Baltica projekta īstenošanu Baltijas mērogā, tostarp sadārdzinātu būvniecības procesu.

1.1.3.tabula

2.PR rezultatīvie rādītāji

| 2. PR. Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR, mērvienība (datu avots) ◄ ANO IAM indikators | Bāzes vērtība (gads) | Mērķa vērtība 2023.gadā/aktuālā vērtība (gads, ja atšķiras) | Novirze, tendence | Mērķa vērtība 2027.gadā | Vērtējums |
| 1. Kopējais SEG emisiju samazinājums transporta sektorā pret bāzes gadu, %, kt CO2 ekv., (NEKP20230) | 0, 3325 (2017) | 20 %, 2646 / 5 %, 3141 (2022) | Ý | 28 %, 2380 | Mērķis nav sasniegts. Virzība uz mērķi notiek, taču tā ir nepietiekoša un nenodrošina izvirzīto klimata mērķa sasniegšanu. Kavējas NEKP2030 plānoto pasākumu izpilde. Līdz NEKP2030 aktualizēšanai 2024.gada jūlijā, SEG emisiju samazinošo politiku noteica un pasākumu ieviešana/īstenošana norisinājās saskaņā ar MK 2020. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 46 “Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam”. Līdz ar to aktualizētajā NEKP2030 un TAP2027 izmantoti atšķirīgi atskaites punkti (bāzes gads) mērķu aprēķināšanā, tādēļ tie salāgojami, lai izvairītos no neskaidrību rašanās, interpretējot dažādus plānošanas dokumentus un saiknes starp tiem. Jāņem vērā, ka NEKP2030 nosaka mērķus līdz 2030.gadam, nevis 2027.gadam. Ikgadējā SEG inventarizācija un ziņojumi par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm (ik pēc diviem gadiem, nākamais jāiesniedz EK 2025.gada 15.martā) tiek sagatavoti atbilstoši MK 2022. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 675 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas, prognožu sistēmas un sistēmas ziņošanai par pielāgošanos klimata pārmaiņām izveidošanas un uzturēšanas kārtība”. Līdz ar to tie izmantojami kā datu avoti, lai novērtētu progresu uz noteikto mērķu sasniegšanu. Atbilstoši aktualizētajam NEKP2030, transporta sektoram uz 2030. gadu aprēķināts 21,2% SEG emisiju samazinājums pret 2005.gada rādītājiem, jeb 2449,01 ktCO2ekv. 2022. gadā, salīdzinot ar 1990. gadu, transporta sektora radītās emisijas ir palielinājušās par 3,4%, pret 2005.gadu pieaugušas par 1 %, bet salīdzinot ar 2021. gadu, emisijas samazinājušās par 2,6 %. Ņemt vērā, ka atbilstoši aktualizētajam NEKP2030, precizējama bāzes vērtība un gads (2005.g., 3109,57 kt CO2 ekv.) un mērķa vērtība 2027.gadam (16,6 %, 2592,84 kt CO2 ekv.). |
| 2. Kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem (NOx) samazinājums transporta sektorā pret bāzes gadu %, kt (LVĢMC) | 0, 14,63 (2017) | 12 %, 12,876 / 17 %, 12,21 (2022) |  | 19 %, 11,786 | Mērķis sasniegts. Samazinās transporta sektora radītais gaisa piesārņojums ar slāpekļa oksīdiem. |
| 3. Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā◄, % (CSDD) | 0,1 (2020) | 0,5 / 0,5 |  | vismaz 2 | Mērķis sasniegts. Nodrošinātas subsīdijas privātpersonām jaunu un mazlietotu ETL iegādēm. Turpmāk RR vērtībai paredzams straujāks kāpums. Jāturpina un jāpilnveido atbalsts ETL iegādei, jāinvestē infrastruktūras attīstībā un jāizglīto sabiedrība. |
| 4. Objektu skaits, kur dzelzceļa radītais naftas produktu piesārņojums vērtējams kā augsts (LDz) | 6 | 6 / 6 | Ü | 4 | Atbilstoši plānotajam. Līdz šim nebija plānoti nozīmīgi dzelzceļa radītā vēsturiskā naftas piesārņojuma sanācijas darbi. |
| 5. Ar transporta infrastruktūru saistītā trokšņa ietekmei pakļautā teritorijas platība (km2), kurā trokšņa līmenis pārsniedz |  |  |  |  |  |
| 5.1. robežlielumu Lvakars gar valsts autoceļiem (LVC) | 29,462 (2016) | 29,462 / 10,465 (2022) |  | 29,462 | Mērķis sasniegts. 2022. gadā izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes apm. 400 km valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk, nekā 3 milj. transportlīdzekļi gadā. Salīdzinājumam - 2017. gadā trokšņa stratēģiskās kartes izstrādātas apm. 290 km valsts autoceļu ar šādu transportlīdzekļu intensitāti. Trokšņa ietekmei pakļautā platība samazinājusies ņemot vērā MK 7.01.20214. noteikumos Nr.16 veiktos grozījumus, uz kuriem balstoties trokšņa karšu izstrādei par pamatu tiek izmantota jaunāka (CNOSSOS) metodika. Ņemot vērā, ka ar CNOSSOS metodi veiktie trokšņa izplatības aprēķini balstās uz precīzāku satiksmes sastāvu un precīzākiem trokšņa emisijas koeficientiem, iegūstot reālajai situācijai daudz atbilstošāku vērtējumu, 2027.g. mērķa vērtība precizējama uz 10,465 km2. |
| 5.2. diennakts trokšņa rādītāju (Ldvn >55dB (A)) Rīgas lidostas ietekmētajā teritorijā (Rīgas lidosta) | 26,6 (2016) | 26,6 / 21,2 (2022) |  | 26,6 | Mērķis sasniegts. Diennakts trokšņa rādītāja Ldvn platības samazinājums par 20% ir saistīts ar kopumā lielāku gaisa kuģu izmantošanu (Bombardier Dash Q400 nomaiņa pret Airbus A220-300). Tajā pašā laikā jauno gaisa kuģu tipu ieviešana (Airbus A220-300, Airbus A320 NEO, Boeing 737 MAX 8) ir nodrošinājusi, ka gaisa kuģi nav palikuši skaļāki. Papildus trokšņa samazinājumu ir devušas pilnveidotās lidojumu procedūras. Lidostas veiktajā gaisa kuģu trokšņa monitoringā 2022. gadā konstatētais diennakts trokšņa rādītāja Ldvn līmenis arī ir ievērojami samazinājies salīdzinājumā ar 2016. gadu - par 2,1 līdz 3,9 dBA (atkarībā no stacijas). Tas apstiprina ar aprēķiniem iegūtos rezultātus. |
| 5.3. robežlielumu Lnakts dzelzceļa līniju tuvumā (LDz) | 3,367 (2020) | 3,367 / 1,45 (2022) |  | 3,367 | Mērķis sasniegts. SM 2024. gada 29. februārī apstiprināja LDz aktualizētās trokšņa stratēģiskās kartes. Rīcības plāns trokšņa samazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcienu sastāvu gada laikā izstrādāts laika periodam no 2024. gada līdz 2028. gadam, kur viens no pasākumiem - prettrokšņa barjeras izbūve dzelzceļa līnijas “Rīga pasažieru – Krustpils” posmā “Ķengarags” (gar Lokomotīves ielu posmā no Ikšķiles līdz Višķu ielai). Trokšņa ietekmei pakļautā platība ir samazinājusies ņemot vērā MK 7.01.20214. noteikumos Nr.16 veiktos grozījumus, uz kuriem balstoties trokšņa karšu izstrādei par pamatu tiek izmantota jaunāka (CNOSSOS) metodika. Ņemot vērā, ka ar CNOSSOS metodi veiktie trokšņa izplatības aprēķini balstās uz precīzāku satiksmes sastāvu un precīzākiem trokšņa emisijas koeficientiem, iegūstot reālajai situācijai daudz atbilstošāku vērtējumu, 2027.g. mērķa vērtība precizējama uz 1,45 km2. |

3.PR - Nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma

Ievērojama RR nesasniegšana vērojama 3.PR, kura mērķis ir novērtēt transporta un loģistikas sistēmas konkurētspēju un efektīvu resursu izmantošanu. Covid-19 pandēmija un Krievijas uzsāktais pilna mēroga iebrukums Ukrainā un tam sekojošās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ir radījušas sarežģītu situāciju nozarē. Lielā mērā ir pārtraukti Krievijas un Baltkrievijas tirdzniecības un transporta savienojumi ar Eiropu, t.sk. aviācijā un dzelzceļā. Ņemot vērā Krievijas ģeogrāfisko novietojumu, tas rada ietekmi arī uz Āzijas izcelsmes kravu apkalpošanu.

Jāturpina darbs pie loģistikas nozares atkopšanās un ilgtspējas nodrošināšanas, stiprinot tās spēju ātrāk pielāgoties pārmaiņām. Viens no faktoriem, kas to veicinās ir intermodalitātes principa izmantošana un digitālo loģistikas pakalpojumu attīstība. Ir jāpieaug iekšzemes kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Valstiskā līmenī ir jāmeklē risinājumi, kā finansiāli stimulēt iekšzemes kravu pārvadājumus.

Konkurētspējīgiem transporta un loģistikas pakalpojumiem un infrastruktūras pieejamībai ir izšķiroši svarīga loma arī investīciju piesaistē tautsaimniecībā. Lai sekmētu investīciju projektu īstenošanu transporta un loģistikas infrastruktūrā un pakalpojumos, iespējams izmantot priekšrocības, ko sniedz Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likumā paredzētais tvērums.

Lai arī nav sasniegti mērķi attiecībā uz kravu apjomiem, tomēr sekmīgi ir attīstījusies industrializācija ostās un kopš 2021.gada pieaug apgrozījums ostu uzņēmumos. Ostas ne tikai strādā ar kravu apstrādes un pārkraušanas procesiem, bet attīstītās par daudzveidīgiem industriāliem parkiem ar ražotnēm un inovāciju centriem, piemēram, uzsākta Liepājas industriālā parka infrastruktūras izbūve. Jāturpina darbs pie plānotajām aktivitātēm alternatīvo degvielu, t.sk. elektrifikācijas, infrastruktūras attīstībā, kas sniegs ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā. Jāizmanto Baltijas jūras potenciāls vēja parku un ar to saistīto industriju attīstībai un ostas jau pašlaik piesaista privātos investorus, lai šo attīstību veicinātu. Transporta un loģistikas nozare turpina meklēt iespējas piesaistīt jaunas kravas, tostarp dažādas nišas produktus, it īpaši ar augstāku pievienoto vērtību – konteineru un ro-ro kravas. Piemēram, konteinerpārvadājumi un konteinerkravu loģistika ir īpaši nozīmīgs Rīgas ostas darbības segments. Rīgas osta ir pievienojusies X-Press Feeders un citām Eiropas ostām videi draudzīgas kuģošanas veicināšanā un kuģniecības koridoru izveidē, tā paaugstinot ilgtspēju un vienlaikus arī konkurences priekšrocības. Atjaunīgās enerģijas pieejamība ne tikai padara ostu efektīvāku un drošāku, bet arī atbilst klientu prasībām pēc videi nekaitīgākiem transporta risinājumiem, tādējādi palielinot ostas pievilcību jauniem kravu pārvadājumu un investīciju projektiem.

Jāpiemin, ka ir uzsākts darbs pie nozīmīgām iniciatīvām nozares attīstībai digitalizācijas jomā. Lai uzlabotu jūras transporta integrāciju loģistikas ķēdēs starp ES valstīm, uzsākts darbs pie projekta sagatavošanas SKLOIS integrācijai vienotā Eiropas Jūras vienloga sistēmā EMSWe. Veikta izpēte par optimālākajiem risinājumiem e-CMR pavadzīmju ieviešanai autopārvadājumos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2020/1056 (2020. gada 15. jūlijs) par elektronisko kravu pārvadājumu informāciju ieviešanu Latvijā, definējot iesaistītās struktūras, saistītos dokumentus, izstrādājot nacionālās sistēmas modeli un rīcības plānu eFTI Regulas ieviešanai Latvijā.

Ierobežota finansējuma apstākļos nav panākta plānotā valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanās. 2023.gada 13.oktobrī atklāts Ķekavas apvedceļš, kas ir Baltijas valstīs pirmais vērienīgais publiskās un privātās partnerības (PPP) projekts ceļu būvniecībā, kas īstenots pēc “projektēt–būvēt–finansēt–uzturēt” modeļa (Design, Build, Finance and Maintain Model (DBFM)). Šis ir arī pirmais projekts Baltijas valstīs, kuram Eiropas Statistikas birojs (Eurostat) ir sniedzis viedokli, ka projekta aktīvi tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. Pateicoties tā izbūvei, autobraucējiem, kas dodas no Lietuvas uz Rīgu caur Bausku vai otrādi, ir iespēja izvairīties no sastrēgumiem Pierīgā, kas ietaupa laiku ceļā. Tas arī būtiski uzlabos satiksmes drošību uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) Pierīgas posmā, jo trases daļa, uz kuras paredzēta lielāka satiksmes intensitāte, ir izbūvēta atbilstoši visām ātrgaitas ceļa satiksmes drošības prasībām.

2023.gada nogalē MK atbalstīja SM piedāvātos risinājumus tilta pār Salacu pārbūvei Salacgrīvā un 2024.gada maijā noslēgts un stājies spēkā līgums par jauna tilta pār Salacu izbūvi Salacgrīvā līdz 2025.gada rudenim. Projekta īstenošanai atklāta konkursa kārtībā piesaistīts līdzfinansējums 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas CEF-T-2023-MILMOB (pielikuma 1.tabula).

Pieņemts lēmums līdz 2030.gadam, izmantojot PPP modeli, izbūvēt Bauskas apvedceļu. Plānots, ka PPP līgums par Bauskas apvedceļa izbūvi varētu tikt noslēgts 2027. gada otrajā pusē. Šis autoceļa posms ir nozīmīgs ne tikai Latvijai, bet arī starptautiskas nozīmes pasažieru un kravas transporta plūsmai, kā arī militārajai mobilitātei starp Baltijas valstīm un tālākām ES valstīm ziemeļu – dienvidu virzienā.

1.1.4.tabula

3.PR rezultatīvie rādītāji

| 3. PR. Nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR, mērvienība (datu avots) ◄ANO IAM indikators | Bāzes vērtība (gads) | Mērķa vērtība 2023.gadā/aktuālā vērtība (gads, ja atšķiras) | Novirze, tendence | Mērķa vērtība 2027.gadā | Vērtējums |
| 1. Transporta infrastruktūras indekss (Globālais konkurētspējas indekss), vieta/punkti, (Pasaules Ekonomikas Forums) | 52/57,3 (2019) | 52/58,0/ nav datu |  | 52/58,0 | Nav iespējams novērtēt mērķa sasniegšanu. Informācija par indikatora aktuālajām vērtībām nav pieejama, jo pēdējais Pasaules ekonomikas foruma ziņojums, kurā ietverts šis indikators, ir par 2019. gadu. |
| 2. Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī◄, %, (LVC) | 76 (2020) | 80 / 76 | Ü | 85 | Mērķis nav sasniegts. Rādītājs nav uzlabojies. Vairākos būvdarbu objektos 2023. gada III. ceturksnī noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ šo objektu vizuālais vērtējums vēl netiek iekļauts kopējā 2023. gada valsts galveno autoceļu vizuālajā novērtējumā. Vienlaicīgi pieaudzis apmierinošā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu apjoms, kas norāda uz to, ka daļā autoceļu stāvoklis no laba kļuvis par apmierinošu. Viens no iemesliem tam ir pirms 6 - 8 gadiem veiktie būvdarbi vairākos valsts galveno autoceļu objektos, kur piemērota vienkāršota būvdarbu tehnoloģija, kā rezultātā šie posmi nolietojās ātrāk. Tāpat finansējums valsts galveno autoceļu atjaunošanas vai pārbūves darbiem ir nepietiekams. |
| 3. Apkalpoto kravu apjoms Rīgas lidostā◄, t (Rīgas lidosta) | 23 219 (2020) | 33 000 / 19 160 | Þ | 48 000 | Mērķis nav sasniegts. Pamatā globālais ģeopolitiskās spriedzes pieaugums. Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā un piemērotās sankcijas negatīvi ietekmē Rīgas lidostas darbību, samazinot pasažieru un kravu pārvadājumus slēgto Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgu dēļ. Pirms Krievijas uzsāktā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā nozīmīgi kravu apjomi no Āzijas uz Latviju nodrošināti, šķērsojot Krievijas gaisa telpu. |
| 4. Kravu apgrozījums Latvijas ostās◄, milj.t (SM pēc ostu pārvalžu datiem) | 44,9 (2020) | 45 / 38,6 | Þ | 47 | Mērķis nav sasniegts. Globālās ģeopolitikās situācijas dēļ. Krievijas uzsāktais pilna mēroga iebrukums Ukrainā un sekojošās sankcijas krasi samazinājušas kravu apjomu uz un no Krievijas un Baltkrievijas. |
| 5. Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos◄, milj.t. (LDz) | 24,1 (2020) | 26,5 / 15,6 | Þ | 28,5 | Mērķis nav sasniegts. Līdz 2019. gadam dzelzceļa tīkla izmantošanā dominēja tranzīta kravu pārvadājumi. 2019. gadā strauji mazinājās ogļu kravu apjomi no Krievijas. Jau 2020. gadā pasažieru pārvadājumu daļa vilcienkilometru izteiksmē sasniedza 58%, bet 2022. gadā jau 60,6% no kopējiem vilcienkilometru rādītājiem dzelzceļa tīklā, attiecīgi kravu pārvadājumiem 2022. gadā dzelzceļa infrastruktūra tika izmantota 39,4% no kopējās tīkla izmantošanas intensitātes. Karadarbība Ukrainā un tai sekojošās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju un pārvadājumu ierobežojumi samazina dzelzceļa infrastruktūras noslodzi kravu pārvadājumos, kā rezultātā arī 2023. gadā turpināja samazināties pa dzelzceļu pārvadāto kravu kopapjoms (samazinājums tonnās par 27,6% pret 2022. gadu). |
| 6. Konteinerkravu apgrozījuma pieaugums (TEU) ◄ |  |  |  |  |  |
| 6.1. ostās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, % (SM pēc ostu pārvalžu datiem) | -2 (459 979/ 470 075) (2020) | + 4 / - 0,7 (472 220/ 469 001) | Ü | + 4 | Mērķis nav sasniegts. Rādītāja vērtības kopumā saglabājušās bāzes vērtības apjomā un 2023.gadā konteinerkravu apgrozījums bijis mazāks nekā 2022.gadā. Tomēr 2022. gadā kopumā un 2023. gadā Rīgas ostā rādītāja vērtība ir pieaugusi attiecībā pret iepriekšējā gada rādītāja vērtībām. Savukārt rādītāja vērtības analizējot par laika periodu kopš 2020. gada, jāņem vērā gan Covid-19 pandēmijas, gan Krievijas īstenotā kara Ukrainā ietekme. Izmaiņas galvenokārt skatāmas globālo piegādes ķēžu kontekstā, kas būtiski mainījušas kravu apgrozījuma tendences ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un visas pasaules ostās. |
| 6.2. pārvadājumos ar dzelzceļu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, % (LDz) | -2 (65 332 / 66 738) (2020) | + 4 / -38 (93118/ 57957) | Þ | + 4 | Mērķis nav sasniegts. Ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. ES pieņemto sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju ietekme. |
| 7. Ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu apjoma (milj. tonnu km) īpatsvars kopējos iekšzemes kravu pārvadājumos, kas veikti ar dzelzceļa transportu un autotransportu, % (CSP) | 17 (2763/ 477,5) (2020) | 18,5 / 9,8 (3549,3/ 346,1) | Þ | 20 | Mērķis nav sasniegts. Pieaudzis ar autotransportu pārvadāto iekšzemes kravu apjoms, turpretī ar dzelzceļu pārvadātais apjoms krities. Mērķa nesasniegšanas pamatā ir autotransportu kravu pārvadājumu lielāka konkurētspēja, salīdzinot ar dzelzceļa pārvadājumiem. Iekšzemes kravu pārvadājumu apjoms vēsturiski veidojis nelielu daļu no kopējiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem - vidēji 3% apmērā laika periodā līdz 2019. gadam. To īpatsvars likumsakarīgi pieaudzis līdz ar tranzīta kravu straujo kritumu Krievijas uzsāktā kara Ukrainā rezultātā, taču jāņem vērā, ka absolūtos skaitļos iekšzemes kravu pārvadājumu kopapjoms saglabājies nemainīgs ikgadēji ~1,5 – 2 milj. tonnu apjomā. Apskatot atsevišķi iekšzemes kravu pārvadājumus ar sauszemes transportu, dati liecina, ka pretstatā dzelzceļam palielinās iekšzemes pārvadājumu ar autotransportu īpatsvars. 2022. gadā: - iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,7 milj. tonnu kravu – par 17% mazāk nekā 2021. gadā; - iekšzemē ar autotransportu pārvadāja 64,8 milj. tonnu kravu - par 1,4% vairāk nekā 2021. gadā. |
| 8. Apgrozījuma (milj. EUR) pieaugums rūpnieciskajos ražošanas uzņēmumos Latvijas ostās ◄, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, % (SM pēc ostu pārvalžu datiem) | -0,6 (539,4/ 542,4) (2020) | + 10 / + 26 (1174,3/ 931,8) |  | + 10 | Mērķis sasniegts. Kopš 2021. gada Latvijas ostās turpina attīstīties ražošanas uzņēmumi. 2022. gadā Latvijas ostu ražošanas uzņēmumu kopējais apgrozījums sasniedza 1322,6 milj. EUR, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir kāpināts par 18% (204,2 milj. EUR), tostarp Latvijas lielajās ostās ražošanas uzņēmumu apgrozījums sasniedza 1174,3 milj. EUR, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir kāpināts par 26% (242,4 milj. EUR). |
| 9. Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma◄, km / % (LDz) | 13,7 (250 km) (2020) | 13,7 / 13,7 (250 km) | Ü | 24,2 | Atbilstoši plānotajam. Līdz šim nebija plānota nozīmīga dzelzceļa līniju elektrifikācija. |

4. PR. - Paaugstināta transporta drošība un drošums

Viens no pasākumiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai ir vidējā ātruma mērīšanas ierīču darbības nodrošināšana uz valsts ceļiem, kas jau tiek īstenota 16 ceļu posmos. Sagatavoti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos nosakot stingrākas drošības prasības elektroskrejriteņu un velosipēdu vadītājiem, precizēta kārtība autopārvadājumiem, invalīdu stāvvietu lietošanas kartei, ieviestas izmaiņas sabiedriskā transporta joslas izmantošanā, kā arī veikti vairāki tehniski precizējumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. 2024.gada jūlijā SM un kompānija Ernst & Young sadarbībā ar EK uzsāka kampaņu "Pilsētas bīstamās vietas" ar mērķi samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros iesaistīti elektroskrejriteņu vadītāji. Ar mērķi veicināt satiksmes drošību, SM 2022.gadā uzsāka konkursu “Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indekss”.

VDzTI 2021. gadā apstiprināja pirmo drošības pasākumu plānu uz dzelzceļa cietušo personu skaita samazināšanai. 2023.gadā ir sagatavoti ieteikumi nacionālā dzelzceļa transporta sistēmas drošības līmeņa uzturēšanai ar mērķi samazināt cietušu personu skaitu uz dzelzceļa līdz 2026.gadam par 10%.  2021. gadā reģistrēti 11 nopietni dzelzceļa negadījumi, 2022.gadā reģistrēti 16 nopietni negadījumi, kuros cieta 15 personas. 2022. gadā ir bijis neliels dzelzceļa nopietnu negadījumu pieaugums, kas ir skaidrojams ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu, cilvēku neuzmanību un dažādu ierīču lietošanu, atrodoties uz sliežu ceļiem. Savukārt 2023.gadā negadījumu skaits būtiski samazinājās, sasniedzot zemāko rādītāju kopš 2004.gada. 2023.gadā reģistrēti 7 nopietni negadījumi un cietušas 7 personas. Tiek vērtēti faktori, kas ir veicinājuši nopietnu negadījumu skaita samazināšanos.

Jāatzīmē, ka dzelzceļa satiksmes negadījumos vairāk 60% gadījumos personas gūst miesas bojājumus, kas nav savienojami ar dzīvību. No nopietnu dzelzceļa negadījumu kopskaita lielāko negadījumu īpatsvaru (vidēji 76,15%) veidoja negadījumi ar cilvēkiem vilciena kustības laikā, proti, vilcienam uzbraucot virsū. Otrs lielākais īpatsvars (19,08%) ir negadījumi uz dzelzceļa pārbrauktuvēm. Negadījumiem uz dzelzceļa pārbrauktuvēm ir tendence samazināties. Vairumā šajos negadījumos lielāko īpatsvaru (56,81%) veido gadījumi ar personu (gājēji velosipēdisti), kad šķērso dzelzceļa pārbrauktuvi neievērojot drošības prasības un nav izvērtējušas savas spējas droši šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi. Latvijā salīdzinoši liels īpatsvars cietuši ir kategorijā “citas personas”, kas vairumā gadījumu ir saistāms ar personu atrašanos uz sliedēm vai uz peroniem alkohola reibuma stāvoklī vai lietojot austiņas. Vislielākais cietušo personu īpatsvars ir reģistrēts Rīgas aglomerācijas zonā, īpaši, ceļa posma Rīga-Krustpils  un Rīga -Tukums piepilsētas satiksmē (45% no kopējā negadījumu skaita), kur ir samērā augsta vilcienu kustības intensitāte.

LDz Investīciju plāna 2019.-2023.gadam ietvaros ir aprīkojis 7 pārbrauktuves ar papildus automātiskām barjerām un 5 gājēju pārejas ar gaismas un skaņas signalizāciju. Tāpat LDZ katru gadu rīko sabiedrības drošības kampaņas televīzijā, radio, internetā, sociālajos tīklos, kā arī skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs visā Latvijā. Laika periodā līdz 2027. gadam plānots īstenot projektu “Jaunu, drošu un sadarbspējīgu dzelzceļa telemātikas risinājumu ieviešana Latvijā divējādai lietošanai”. Projekta ietvaros paredzēts aizvietot novecojušas IT sistēmas un risinājumus, kuru darbība tostarp atkarīga no Krievijas un Baltkrievijas ražotājiem, ar neatkarīgiem ES, EEZ un NATO valstu IT risinājumiem. Līdz ar projekta ieviešanu, LDz tehnoloģiskie risinājumi līdz 2027. gadam būs pilnībā neatkarīgi no NVS ietekmes.

Svarīga loma aviācijas drošuma riska kontroles pasākumu īstenošanā ir CAA, kas ne tikai uzrauga ziņošanas sistēmas, bet arī aktīvi veic inspekcijas un auditus. CAA definētie pamatmērķi ietver civilās aviācijas lidaparātu lidojumu drošuma nodrošināšanu, uzturot drošuma līmeni, kas nav zemāks par pārējās ES dalībvalstīs sasniegto; civilās aviācijas drošību un ICAO un ES noteikto civilās aviācijas drošuma un drošības prasību ieviešanu Latvijā, lai cīnītos pret nelikumīgu iejaukšanos civilajā aviācijā.

Lai Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstis varētu nodrošināt augstu lidojumu drošuma līmeni un samazinātu aviācijas nelaimes gadījumu iespējamību, tām ir jāizstrādā valsts lidojumu drošuma programma (SSP). Šī programma ir nepieciešama, lai lidojumu drošuma uzraudzības rezultātus pārvērstu efektīvos riska kontroles pasākumos. CAA regulāri nosaka darbības stratēģiju četrgades plānošanas ciklam, kur viena no prioritātēm ir Latvijas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas izstrāde. Šī programma ir izveidota, ievērojot Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izstrādāto Eiropas aviācijas drošuma plānu (EPAS) un ICAO Čikāgas konvencijas 1., 6., 8., 11., 13. un 19. pielikuma standartus un rekomendēto praksi, kā arī ICAO dokumenta 9859 ieteikumus. Nozīmīga loma šajā sistēmā ir Obligātajai un Brīvprātīgajai atgadījumu ziņošanas sistēmai, kas kopš 2015. gada ieviesta saskaņā ar Eiropas Parlamenta regulu. Šīs sistēmas nodrošina, ka visi atgadījumi tiek reģistrēti un analizēti, lai identificētu un mazinātu riskus, tādējādi veicinot aviācijas drošumu. Pēdējos gados ir vērojama pozitīva tendence ziņošanas kultūras uzlabošanā, īpaši lidojumu treniņu organizācijās, kas palīdz veidot pareizu izpratni par drošu lidošanu.

Parīzes saprašanās memoranda (Paris MoU) ietvaros reizi gadā tiek atjaunots Baltais-Pelēkais-Melnais saraksts, pamatojoties uz kuģu ostas valsts kontroles (turpmāk - OVK) inspekciju rezultātiem, ņemot vērā kuģu inspekciju skaitu un kuģu aizturēšanas gadījumu skaitu. Latvija ir Parīzes saprašanās memoranda dalībvalsts kopš 2005.gada. Latvijas flote (t.i. tās sastāvā esošie SOLAS kuģi) laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam atbilda kritērijiem, lai Latvija tiktu iekļauta Parīzes saprašanās memoranda Baltajā sarakstā. Ar 2024.gada 1.jūliju Latvija ir iekļauta Pelēkajā sarakstā. Kopš 2020.gada ir palielinājies Latvijas kuģu reģistrā iekļauto SOLAS kuģu skaits no 29 uz 49. Tā kā ir palielinājies zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits, ir palielinājies arī OVK inspekciju skaits. Attiecīgi, OVK inspekciju rezultātā aizturēto Latvijas kuģu skaits ir bijis lielāks kā iepriekšējos gados. 2023.gadā kādā no ārzemju ostām Latvijas karoga kuģi aizturēti 4 reizes. Latvijas karoga kuģi, kurus aizturēja Sardīnijas salas ostās, atbilst starptautisko konvenciju prasībām un tie nav uzskatāmi par kuģiem ar sliktu tehnisko stāvokli. Iemesls kuģu aizturēšanai saistīts ar kļūdām kuģu ekipāžu darbībā OVK inspekciju laikā, kuģu menedžmenta nepietiekamo uzraudzību un kuģu sagatavošanu OVK inspekcijai. Vienlaikus jānorāda, ka Sardīnijas salas ostās aizturēti neraksturīgi daudz arī citu karogvalstu kuģi.

VSIA LJA savā darbībā veic regulāras kuģu menedžmenta kompānijas auditus un darbības uzraudzību, kā arī uzrauga kuģu tehnisko stāvokli. Pēc aprakstītajām kuģu aizturēšanām veikti papildu kuģu menedžmentu Starptautiskā drošības vadības (ISM) auditi, veiktas pārrunas un akcentēta uzmanība, lai nākotnē novērstu kuģu aizturēšanu līdzīgās OVK inspekcijās. Papildus veiktajiem auditiem kompānijai pieprasīts izstrādāt un ar VSIA LJA speciālistiem saskaņot rīcības plānu, kā uzlabot kuģu menedžmentu un tehnisko uzraudzību. Plāns ir izstrādāts, saskaņots un tiek realizēts.

Ņemot vērā faktu, ka Latvija ir valsts ar salīdzinoši mazu floti, Paris MoU  Baltā – Pelēkā - Melnā saraksta sastādīšanas metodikā priekšrocības ir karogvalstīm ar lielu kuģu skaitu un attiecīgu inspekciju skaitu. Jaunā metodika ir iestrādāta grozījumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/16/EK par ostas valsts kontroli projektā, kas šobrīd ir izskatīšanā Eiropas Parlamentā. Paredzams, ka situācija uzlabosies un nebūs pamats tikai dažu aizturēšanas gadījumu dēļ nonākt Pelēkajā sarakstā.

Atrašanās Baltajā sarakstā ir viens no būtiskākajiem VSIA LJA mērķiem un pastāvīgi ikdienas darbs tiek plānots un organizēts tā, lai Latvija pēc iespējas ātrāk atgrieztos Baltajā sarakstā. Kopumā situācija attiecībā uz Latvijas karoga kuģu atbilstību starptautisko konvenciju prasībām, kas tiek vērtēta PMoU ietvaros, nav būtiski mainījusies.

1.1.5.tabula

4. PR rezultatīvie rādītāji

| 4. PR. Paaugstināta transporta drošība un drošums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR, mērvienība (datu avots) ◄ ANO IAM indikators | Bāzes vērtība (gads) | Mērķa vērtība 2023.gadā/aktuālā vērtība (gads, ja atšķiras) | Novirze, tendence | Mērķa vērtība 2027.gadā | Vērtējums |
| 1. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums pret bāzes gadu◄, %/skaits, (CSDD) | 0 (139) (2020) | 10 % / - 2 % (142) | Þ | 35 % | Mērķis nav sasniegts. Pēc Covid-19 pieaugot satiksmes intensitātei, palielinājies ceļu satiksmes negadījumu risks. Latvijā autoparka vidējais vecums (14 gadi). Nepietiekama un neatbilstoša gājēju un mikromobilitātes infrastruktūra. Nepietiekams finansējums ceļu pārbūvei. Valsts policijas nepietiekama kapacitāte. Aizkavēšanās ar vidējā ātruma kontroles sistēmas izbūvi. Sabiedrības augstā tolerance pret atļautā braukšanas ātruma neievērošanu. Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK informatīvā ziņojuma projekts “Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums”, novērtējot esošās politikas efektivitāti un sniedzot priekšlikumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, attiecīgi papildinot plānu, lai sasniegtu uzstādīto mērķi. |
| 2. Ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto skaita samazinājums pret bāzes gadu◄, %/skaits, (CSDD) | 0 (491) (2020) | 10 % / 21 % (383) |  | 35 % | Mērķis sasniegts. 2021. gadā mainīta smagi ievainoto definīcija no 24 h hospitalizācijas uz MAIS 3+. |
| 3. Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par vidējo Eiropas līmeni◄, punkti (CAA) | 95 (2019) | ≥95 / ≥95 |  | ≥95 | Mērķis sasniegts. Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis saglabājas nemainīgs. Atbilstoši MK lēmumam, lidojumu drošuma līmeņa Latvijas gaisa telpā uzturēšanai atbilstoši vienotajām ES prasībām izveidota Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pārvaldības grupa, kas izstrādājusi Gaisa kuģu lidojuma drošuma programmu. |
| 4. Nopietnu dzelzceļa negadījumu skaits◄, skaits/milj. vkm (VDzTI) | 1,58 (2020) | 1,42 / 0,684 |  | 1,30 | Mērķis ir sasniegts. 2023. gadā nopietno negadījumu skaits ir samazinājis par 56,2% (no 16 līdz 7 negadījumiem), cietušo cilvēku skaits samazinājies par 53,3% (no 15 līdz 7 cilv.) salīdzinot ar 2022. gadu, LDz īstenojis virkni drošības projektu, infrastruktūras uzlabojumus, kā arī sociālās kampaņās uzrunāta sabiedrība nolūkā veicināt drošību dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā. Pēdējā no tām uzsākta 2024.gada septembrī aicinot ikvienu iedzīvotāju būt uzmanīgam un vērīgam dzelzceļa sliežu tuvumā. |
| 5. Latvija atbilst kritērijiem, kas nodrošina atrašanos Parīzes saprašanas memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā | atbilst (2020) | atbilst / atbilst |  | atbilst | Mērķis daļēji sasniegts. Laika periodā līdz 30.06.2024. Latvija ir iekļauta Baltajā sarakstā. No 01.07.2024. uz vienu gadu Latvija ir pārcelta uz Pelēko sarakstu. |
| 6. Ir izpildīti LV IMSAS audita secinājumos ietvertie norādījumi | * | * |  | Ir izpildīti | Atbilstoši plānotajam. IMSAS audits veikts 2024. gada aprīlī. Audita gala ziņojums SM nav vēl saņemts. |
| 7. Jauno un atjaunoto jūras navigācijas karšu skaits◄, (VSIA LJA) | 6 papīra kartes (2020) | 8 / 7 papīra kartes +1 (speciālā mācību karte) papīra kartes |  | 10 papīra kartes | Mērķis sasniegts. Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam, ieviestas vai atjaunotas 19 papīra karšu (no kurām 7 ieviestas, vai atjaunotas 2023. gadā). Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam ieviestas, vai atjaunotas 23 elektroniskās navigācijas kartes (no kurām 11 ieviestas, vai atjaunotas 2023. gadā). |
|  | 18 ENC (2020) | 10 / 11 |  | 15 ENC |  |
|  | - | - |  | 1 karšu komplekts |  |

5. PR. - Sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana

SM un tās kapitālsabiedrību pārstāvji pastāvīgi piedalās Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sēdēs, lai atbilstoši padomes nolikumam risinātu jautājumus par profesionālo izglītību un nodarbinātību. 2024.gada jūnijā SM bija viena no pusēm, kas parakstīja sadarbības memorandu par jaunas biorafinēšanas ekosistēmas izveidi. Šādas sistēmas izveide sniegs būtisku ieguldījumu bioekonomikas attīstībā, jo nolemts atbalstīt un stimulēt jaunu vērtības ķēžu izstrādi no bioloģiskiem materiāliem, kas iegūti no vietējām izejvielām, aicinot fokusēties uz gala produkta radīšanu Latvijā. Ar biorafinēšanas projektiem saistītie ekonomiskie ieguvumi, darba vietu radīšana un ilgtspējas prakses pieredze izmantos Latvijai raksturīgās bioekonomikas priekšrocības un veicinās arī reģionālo attīstību. Tāpat 2024.gada 21.novembrī parakstīts sadarbības memorands starp SM un RTU, lai attīstītu kopīgus projektus un veicinātu zinātniskās izpētes rezultātu pielietojumu.

Pamatojoties uz Nacionālās Industriālās politikas pamatnostadnēm 2021–2027 (NIP2027), Latvijā ir noteiktas piecas zināšanu ietilpīgas jomas, kurās Latvijai ir pieejami resursi un kompetence, un kas veido Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) konceptu. Lai nodrošinātu RIS3 jomas analītisko kapacitāti mērķu un rīcības virzienu definēšanai, priekšlikumu izstrādei pētniecības un inovāciju, cilvēkresursu un internacionalizācijas attīstības veicināšanai un sasniegto rezultātu uzraudzībai, 2022. gada oktobrī izveidotas 5 RIS3 vadības grupas, kuru darbu koordinē LIAA. SM ir pārstāvēta divās vadības grupās: Viedā enerģētika un mobilitāte un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

EM sagatavotajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm konstatēts, ka 2024.gada jūnijā transporta nozarē bija trešais lielākais (aiz būvniecības un ražošanas) vakanču skaits, īpaši trūkst darbinieku kravas automobiļu profesijās. Nozarei atkopjoties pēc Covid-19 pandēmijas, strauji aug darbaspēka pieprasījums gaisa transporta nozarē. Tiek prognozēts, ka darbaspēka pieprasījums transporta nozarē strauji nepieaugs, taču, ņemot vērā darbaspēka novecošanās tendences, transporta sektors izjutīs vidējās kvalifikācijas darbaspēka nepietiekamību. Tāpat galvenās globālās tehnoloģiju tendences – informācijas tehnoloģiju attīstība un digitalizācija – mainīs darbaspēka un prasmju pieprasījumu. Abpusēja sadarbība ar izglītības iestādēm un to piedāvāto iespēju izmantošana, ir pamats nozares attīstībai. Satiksmes ministrija ir aicinājusi jauniešus izvēlēties studijas transporta jomā. Visplašākās iespējas studijām piedāvā RTU. Tāpat iespējas iegūt augstāko izglītību transporta jomā piedāvā Transporta un sakaru institūts, Rīgas Aeronavigācijas institūts un citas mācību iestādes.

Līdzās jau veiksmīgi funkcionējošai airBaltic pilotu akadēmijai, ir izveidota airBaltic Tehniskā akadēmija – augstākā līmeņa mācību organizācija, kas paredzēta personām, kuras vēlas uzsākt vai attīstīt savu karjeru gaisa kuģu tehniskās apkopes jomā. Strauji pieaugot to nozaru skaitam, kuras ietekmē bezpilota lidaparātu izmantošana. Lai veicinātu privātā sektora investīcijas un jaunu inovatīvu pakalpojumu attīstību dažādām nozarēm, jāturpina pilnveidot tiesiskā, regulatīvā un tehniskā noteiktība, kuras pamatā ir saskaņota ES pieeja. Lai nodrošinātu lielāku pilotu un tehniķu apmācības iespēju Latvijā, būtu nepieciešams atzīt aviācijas nozares programmas kā līdzvērtīgas akreditētajām programmām, tādējādi ļaujot studentiem saņemt valsts garantētus kredītus.

2023. gadā un 2024. gadā turpinājās Liepājas Jūrniecības koledžas un Latvijas Jūras akadēmijas integrācija Rīgas Tehniskajā universitātē, tāpēc šobrīd vēl nevar objektīvi izvērtēt valsts integrācijas pasākumu ietekmi uz jūrnieku sagatavošanas sistēmu ilgtermiņā.  Gan RTU Liepājas Jūrniecības koledža, gan RTU Latvijas Jūras akadēmija nav saņēmušas granta finansējuma plānotajā apjomā atbilstoši ANM plānam, kas negatīvi ietekmē iestāžu  esošo kapacitāti piesaistīt kvalificētu jūrniecības izglītības personālu, kā arī iegādāties nepieciešamo jūrniecības aprīkojumu, kuģu simulatorus un aprīkot laboratorijas.  Tuvākajos gados jūrniecības izglītības iestāžu lielākie izaicinājumi būs saistīti ar kvalificēta personāla piesaisti un studējošo skaita uzturēšanu. Salīdzinoši nelielais pēdējos gados uzņemto studentu skaits jūrniecības izglītības iestādēs turpinās negatīvi ietekmēt sagatavoto kuģu virsnieku skaitu Latvijā.

Viena no aktualitātēm tuvākajos gados gan pasaulē, gan Latvijā būs jūrnieku sertifikātu digitalizēšana, tāpēc būtisks izaicinājums nākamajos gados būs VSIA LJA spēja nodrošināt digitālu vidi pakalpojumiem jūrniekiem. Lai arī TAP2027 pasākuma īstenošanai bija plānots valsts budžeta finansējums 500 000 EUR apmērā, tomēr tas netika piešķirts. Kamēr tiek meklēti alternatīvi finansējuma avoti jūrnieku sertifikātu digitalizēšanai un digitalizācijas pasākumu īstenošanai, citas valstis jau īsteno atsevišķus pasākumus un aktivitātes šajā jomā.

LVC veiktās inovācijas un pētniecība transporta un autoceļu infrastruktūras jomā ir vērsta uz uzlabojumu veikšanu, kas ne tikai paaugstina ceļu kvalitāti un drošību, bet arī ievērojami samazina šo infrastruktūru ietekmi uz vidi. Šajā periodā veikts pētījums, lai pilnveidotu aukstās reciklēšanas metodiku, kas ļauj efektīvāk atkārtoti izmantot esošos ceļa seguma materiālus, tādējādi samazinot resursu patēriņu un būvgružu apjomu. Tāpat izstrādāts pētījums "Bituminēto segumu atjaunošana", uz kura pamata izveidotas "Autoceļu un ielu segumu atjaunošanas vadlīnijas". Šīs vadlīnijas piedāvā praktiskus norādījumus un metodes visai nozarei, lai izvēlētos optimālākās segumu atjaunošanas metodes, efektīvi samazinot atjaunošanas izmaksas dažādiem autoceļu segumiem. Veikts pētījums "Ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošana autoceļu konstrukcijās", kura mērķis ir izstrādāt rokasgrāmatu šo materiālu efektīvākai integrācijai ceļu un tiltu būvniecībā, nodrošinot vienotu pieeju to projektēšanā un specifikāciju sagatavošanā.

No 2023. līdz 2025. gadam tiek īstenota izpēte par plūsmā esošo datu jeb Floating Car Data (FCD) izmantošanu ceļu pārvaldības procesos, nodrošinot reāllaika datus no transportlīdzekļiem. Šī informācija ir būtiska ceļu tīkla stāvokļa un dinamisko izmaiņu novērtēšanai. FCD dati ļauj efektīvi analizēt ceļu seguma kvalitāti un izmaiņas laika gaitā. Ziemas periodā šie dati spēj nodrošināt informāciju par ceļu slīdamību gandrīz reāllaikā, kas ļauj pielāgot ziemas uzturēšanas darbus atbilstoši reālajiem apstākļiem.

Attiecībā uz vides jautājumiem ceļu nozarē tiek īstenoti divi izpētes projekti. Pētījums "Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju" novērtēs esošā autoceļu tīkla noturību klimata pārmaiņu kontekstā un sniegs rekomendācijas, kā mazināt ceļu infrastruktūras pārvaldības procesu ietekmi uz vidi. Turklāt tiks izvērtēta nākotnes klimata ietekme uz dažādiem autoceļu infrastruktūras elementiem un plānošanas stadijām, kā arī piedāvāti iespējamie pielāgošanās un adaptācijas risinājumi. Otrs projekts ir LVC pieteikums ES Tehniskā atbalsta instrumenta (TAI) pastiprinātas ieinteresētības projektam par "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (NBK) principa ieviešanu LVC autoceļu pārvaldības procesos. Projekta ietvaros tiks pārskatīti LVC vadītie procesi saistībā ar NBK principa piemērošanu, sniedzot atbalstu tehnisko un juridisko risinājumu ieviešanā publisko autoceļu būvniecības procesu pārvaldībā, tai skaitā iepirkumos, lai nodrošinātu šī principa ieviešanu. Projekts noslēgsies 2025. gadā.

Saistībā ar autonomo transportlīdzekļu un to tehnoloģiju attīstību kopš 2022. gada tiek īstenots ES zinātniskās pētniecības programmas Horizon Europe līdzfinansēts projekts AUGMENTED CCAM (Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvēršanai) (pielikuma 5.tabula). Projekta mērķis ir izprast, saskaņot un izvērtēt paplašinātus un jaunus fiziskās un digitālās sakaru infrastruktūras (PDI – physical and digital infrastructure) risinājumus, lai veicinātu gatavību plaša mēroga CCAM (savienota, sadarboties spējīga un automatizēta mobilitāte) ieviešanai uz ceļiem. Projekts noslēgsies 2025. gadā, un tas nodrošina visaptverošu tehnoloģisko, infrastruktūras un regulatīvo prasību analīzi, kas ir būtiska, lai izpildītu Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteikto uzdevumu U4.5.2.-2: "Identificēt un analizēt nacionālā normatīvā regulējuma šķēršļus attālināti vadāmo un autonomo transporta līdzekļu testēšanai, balstoties uz industrijas, zinātnisko institūciju un pašvaldību pieprasījumu bāzes, nepieciešamības gadījumā pilnveidojot sauszemes, gaisa un ūdens transporta jomas normatīvo regulējumu, ņemot vērā starptautiskā regulējuma prasības un citu ES valstu praksi un esošos resursus". Projekta rezultāti un pieredze ļauj ne tikai identificēt normatīvos šķēršļus un nepieciešamās izmaiņas, bet arī veicina savlaicīgu pielāgošanos starptautiskajiem standartiem, nodrošinot Latvijas konkurētspēju un gatavību CCAM tehnoloģiju ieviešanai.

1.1.6.tabula

5.PR rezultatīvie rādītāji

| 5. PR. Sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR◄, mērvienība (datu avots) | Bāzes vērtība (gads) | Mērķa vērtība 2023.gadā/aktuālā vērtība (gads, ja atšķiras) | Novirze, tendence | Mērķa vērtība 2027.gadā | Vērtējums |
| 1. Absolventu skaits ar transporta un loģistikas nozari saistītajās izglītības un studiju programmās, t.sk. apmācību izgājušo gaisa kuģu pilotu skaits, (CSP, CAA) | 1394 (2019) | 1500 / 1220 (1190 +30) |  | 1600 | Mērķa sasniegšanu nevar novērtēt, ņemot vērā neskaidrības par bāzes gada vērtības aprēķina metodoloģiju. Sasniegtais rezultāts nav salīdzināms ar bāzes gadu. Jāturpina nozares popularizēšanas pasākumi, skaidrojot darba iespējas transporta nozarē, t.sk. pievēršoties arī dzimumu līdztiesības aspektam. Piemēram, 2024.gada jūlijā SM izplatīja ziņu par studiju iespējām transporta jomā. Izstrādājot vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas periodam, SM rosinās diskusiju par mērķu un politikas rezultātu izvirzīšanu transporta un loģistikas jomas profesionāļu sagatavošanas un to iesaistes darba tirgū novērtēšanai. |
| 2. Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu, kuras strādā nozarē, īpatsvars, %, (IZM) | * (2019) | Profesionālās izglītības absolventu monitoringa dati Programmu grupā, 840, Transporta pakalpojumi, absolventu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, šajos gados kopā=195; nodarbināti=139 No tiem, īpatsvars, kuri strādā H, Transports un uzglabāšana=31,7 % Programmu grupā, 525, Mašīnzinības, absolventu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, šajos gados kopā=2749; nodarbināti=1863 No tiem, īpatsvars, kuri strādā H, Transports un uzglabāšana=9.6 % Augstākās izglītības monitoringa dati Programmu grupā, 840, Transporta pakalpojumi, absolventu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, šajos gados kopā=1066; nodarbināti=797 No tiem, īpatsvars, kuri strādā H, Transports un uzglabāšana=27,5% Programmu grupā, 525, Mašīnzinības, absolventu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, šajos gados kopā=1583; nodarbināti=1339 No tiem, īpatsvars, kuri strādā H, Transports un uzglabāšana=37,9% |  | * | Mērķa sasniegšanu nevar novērtēt. Mērķa vērtība 2023. gadam netika noteikta, jo uz TAP2027 izstrādes brīdi nebija uzsākts absolventu monitorings (nebija pieejama bāzes vērtība). Papildus izmantot RR “Īstenoti izglītojoši un jauniešus iesaistoši pasākumi un kampaņas par ilgtspējīgu pārvietošanos (mobilitāti), skaidrojot ES klimata mērķus un īstenotos pasākumus satiksmes jomas pārveidē, 2023.gada vērtība viens pasākums , mērķa vērtība 2027.gadam – trīs pasākumi. |
| 3. Publiskie ieguldījumi pētniecībā un inovācijā transporta un loģistikas nozares attīstīšanai, % no kopējiem (Eurostat) | 7,4 (2019) | 8 / 5,01 (2021) |  |  | Mērķa sasniegšanu nevar novērtēt, ņemot vērā neskaidrības par bāzes gada vērtības aprēķina metodoloģiju. Sasniegtais rezultāts nav salīdzināms ar bāzes gadu. Papildus izmantot RR “Globālais inovāciju indekss – komponente “Institūcijas””, 2023.gada vērtība 39. vieta, mērķa vērtība 2027.gadam –35.vieta. |
| 4. Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas un sertificēšanas sistēma atbilst kritērijiem, kas nodrošina valsts atrašanos IMO Baltajā sarakstā (Aktuālais IMO Jūras drošības komitejas (MSC) cirkulārs) | atbilst (2020) | atbilst / atbilst |  | atbilst | Mērķis sasniegts. |
| 5. Kuģu virsnieku īpatsvars nodarbināto jūrnieku resursā, % (VSIA LJA) | 51 (2020) | 53 / 56 |  | 54 | Mērķis sasniegts. |
| 6. Jūrnieku reģistra digitāli sniegto pakalpojumu īpatsvars, % (VSIA LJA) | 0 (2020) | 20 / 23 |  | 40 | Mērķis sasniegts. |

Rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi

Sadaļā iekļauts rīcības virzienos iekļauto uzdevumu un pasākumu izpildes vērtējums. No 65 pasākumiem

- 43 uzsākti un turpinās atbilstoši plānotajam (66 %);

- 16 uzsākti, taču ir vai ir paredzamas nobīdes no sākotnēji plānotā termiņa (25 %);

- 4 izpildīti (6 %);

- 2 atcelti, viena no tiem vietā īstenojot citu pasākumu (3 %).

1.2.1.tabula

RV uzdevumi un pasākumi

| Izpildes termiņš (gads) | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Vērtējums |  | Finanšu resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.rīcības virziens – Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta "mugurkaulu" attīstība |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Stiprināt dzelzceļa lomu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Modernizēt dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūru, t.sk. uzlabot piekļūstamību un drošību, kā arī palielināt vilcienu pārvietošanās ātrumu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | LDz | SM | ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda projektu “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” un “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai” īstenošana turpinās pakāpeniski divos ES fondu plānošanas periodos. Darbu aizkavēšanās dēļ ir ietekmēta TAP2027 rezultatīvo rādītāju sasniegšana. Nodotas pagaidu ekspluatācijā 24 stacijas un pieturas punkti, nodrošinot vienlīmeņa iekāpšanu Škodas elektrovilcienos, audiovizuālo apziņošanu, vadulu sistēmu visā modernizētajā pieturas punktu un staciju teritorijā kā arī uzstādītās braila norādes (Ozolnieki, Dalbe, Jaunolaine, Tīraine, Turība, Atgāzene, Smārde, Milzkalne, Vecāķi, Vecdaugava, Ziemeļblāzma, Mangaļi, Sarkandaugava, Brasa, Zemitāni, Skulte, Zvejniekciems, Pabaži, Garupe, Garciems, Kalngale, Medemciems, Šmerlis, Dauderi). Apstiprināts normatīvais regulējums dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijai, t.sk. vilcienu ātruma paaugstināšanai, ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.3. pasākuma “Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība” ietvaros. Līdz 2025. gada beigām plānots noslēgt būvdarbus 48 stacijās, izbūvējot paaugstinātas platformas. 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros paredzēt turpināt ieguldījumus dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizēšanā un vilcienu kustības ātruma paaugstināšanā. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.3.pasākumu “Izveidot modernizētu, piekļūstamu dzelzceļa pasažieru infrastruktūru”. |  | Izlietots 2021.-.2023.g.: 69 623 000 EUR, no tiem 55 546 000 EUR ES fondu finansējums. Pasākuma turpināšanai plānotais finansējums līdz 2027.gadam: 111 642 051 EUR, no tiem 94 895 743 EUR ES fondu finansējums |
| 1.1.2. | Attīstīt jaunus dzelzceļa reģionālos pasažieru maršrutus |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | ATD | SM, plānošanas reģioni, pašvaldības | Jaunu dzelzceļa reģionālo pasažieru maršrutu attīstība un ieviešana ir svarīga TAP2027 mērķa sasniegšanai, kas paredz multimodāla sabiedriskā transporta tīklu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta "mugurkaulu". ATD sadarbībā ar pašvaldībām, VARAM un plānošanas reģioniem izvērtē maršrutus un prioritizē tos pēc plānoto vai modelēto pārvadājamo pasažieru skaita. Tālāk jau pasākuma izpildē iesaistās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un ritošā sastāva nodrošinātājs (LDz un PV). Pēdējos gados palielināts eksprešu skaits uz Daugavpili, Rēzekni, Valmieru un atjaunota vilcienu satiksme ar jauniem reisiem uz Krāslavu, Indru un Madonu, Gulbeni. Kopš 31.07.2023. atjaunota vilcienu ikdienas satiksme starp Rīgu un Liepāju. 2025.gadā (pēc attiecīgas dzelzceļa infrastruktūras izbūves) plānots nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga – Bolderāja (ar 106 848 vkm nobraukumu 2025.gadā). Lietuvas pārvadātājs ir uzsācis starptautiskos pārvadājumus pa dzelzceļu maršrutā Rīga-Viļņa. Atklāts pasažieru vilcienu satiksmes savienojums Viļņa – Rīga – Tallina. Pasākuma pilnvērtīgai īstenošanai būtiska ir sabiedriskā transporta tīkla attīstības salāgošana ar valsts budžeta iespējām. Ņemt vērā, ka pasākuma ietvaros tiek pilnveidoti arī esošie maršruti. |  | Valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 ietvarā piešķirtais finansējums reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 2024.-2026.g.: 25 337 745 EUR gadā 2027.gadā plānots tādā pašā apmērā. |
| 1.1.3. | Projektēt un izbūvēt Rail Baltica reģionālās stacijas, integrējot dzelzceļa līniju Rail Baltica esošajā valsts un pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutu tīklā |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | EDZL, ATD, VARAM, pašvaldības, plānošanas reģioni | SM dotā deleģējuma ietvaros, EDZL 2022. gada 4. novembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību “Rere Ineco” par Rail Baltica reģionālo staciju Latvijā būvprojektu izstrādi (līguma Nr.4.2.IL/2022-4).. 2024.gada aprīlī līgums lauzts. Līguma laušana saistīta ar viena uzņēmumu apvienības dalībnieka maksātnespēju un otra nevēlēšanos pārņemt saistības. Kopš 2021. gada Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras turpmākas attīstības ietvaros tiek nodrošināta Rail Baltica būvprojekta risinājumu nostiprināšana pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesos. EDZL, kā Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības pagaidu funkciju veicējs, ir koordinējis Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras risinājumu integrāciju visu pašvaldību teritorijas plānošanas un attīstības dokumentu izstrādē un to ietvaros arī sniedzis attiecīgos nosacījumus katrai no pašvaldībām, kas tiek skarta ar Rail Baltica infrastruktūru. Minēto procesu ietvaros sniegti nosacījumi gan Attīstības programmu un Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju izstrādei, gan jauno Teritorijas plānojumu izstrādei. Nosacījumos kā galvenais nosacījums norādīta nepieciešamība nodrošināt jauno piebraucamo ceļu un satiksmes savienojumu, kas saistīti ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi, to integrēšanu novada transporta organizācijas shēmā un Transporta attīstības plānā. Tāpat uzsvērts, ka attiecīgās pašvaldības Transporta attīstības plānā ir iekļaujami un attēlojami risinājumi no attiecīgā novada stratēģiskā mobilitātes redzējuma, kurā no pašvaldības puses būtu jau laicīgi izvērtēti un ietverti pamatoti priekšlikumi par multimodāla sabiedriskā transporta tīkla sistēmisku attīstību un ar to saistītās mikromobilitātes infrastruktūras izveidi saistībā ar plānoto Rail Baltica reģionālo staciju īstenošanu, liekot uzsvaru uz Rail Baltica dzelzceļu, kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (23-TA-3176) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projekts realizējams kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Paredzams, ka tas izmainīs TAP2027 sākotnēji plānoto pasākumu tvērumu un ieviešanas termiņus. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Atbalstīts, ka Rail Baltica pirmajā kārtā paredzēta jauna dzelzceļa savienojuma izveide no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu, lai abas pasažieru stacijas varētu sākt izmantot 1520 mm pasažieru vilcienu apkalpošanai, integrējot Rīgas lidostas dzelzceļa staciju arī esošajā dzelzceļa tīklā, kā arī Salaspilī (Daugavkrastos) nodrošinot pārsēšanās iespēju starp Rail Baltica un esošo 1520 mm dzelzceļa tīklu. Ņemt vērā, ka MK lēmums par Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā neparedz pasākuma izpildi TAP2027 termiņā. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 585 640 EUR, no tiem 411 400 EUR Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr.Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projekts realizējams kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. |
| 1.1.4. | Atjaunot datu pārraides pamattīklu un paplašināt funkcijas, nodrošinot vilcienu kustības vadību un citus dzelzceļa tehnoloģiskos procesus dzelzceļa stacijās, parkos, posmos un citos objektos |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | LDz | SM | Īstenots projekts ‘’Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs’’. Projekta mērķis ir nomainīt šobrīd ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu (APOVS) ar jaunu sistēmu. Projekta ietvaros paredzēta jauna tehnoloģiskā modeļa ieviešana Latvijas un Igaunijas valstu dzelzceļos atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes tiesiskajiem aktiem. Projekts ietver esošo procesu analīzi, biznesa procesu un datu modelēšanu, tehnisko un funkcionālo specifikāciju izstrādi un jaunas sistēmas ieviešanu, lai vienlaikus izpildītu kravas/pasažieru pārvadājumu savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju (TAF un TAP SITS) prasības un nodrošinātu sadarbspējīgu telemātiku kravas un pasažieru pārvadājumiem. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 1 174 000 EUR, no tiem 251 000 EUR ES fondu finansējums. |
| 1.2. | Uzlabot reģionālo sasniedzamību un piekļuvi TEN-T autoceļiem |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Pārbūvēt valsts reģionālos autoceļus, stiprināt virsmas nestspēju, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVC | 2021.-2027.gada plānošanas perioda ES fondu finansējums pasākuma īstenošanai nav piešķirts. Līdz 2022. gada beigām turpināti ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu ieguldījumi 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros, kurā īstenoti 37 projekti, pārbūvējot 354,42 km valsts reģionālo autoceļu. Pasākuma izpilde veikta vidēja termiņa budžeta piešķirtā finansējuma ietvaros un par: - 2021. gadā papildu piešķirto finansējumu 55 000 000 EUR saskaņā ar MK 22.03.2021. rīkojumu Nr. 182 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””; - 2021. gadā papildu piešķirto finansējumu 100 000 000 EUR saskaņā ar MK 09.04.2021. rīkojumu Nr. 237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””; - 2022. gadā papildu piešķirto finansējumu 57 700 000 EUR saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2.punktu Satiksmes ministrijas PP "Valsts reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana"; - 2022. gadā papildu piešķirto finansējumu 23 788 934 EUR saskaņā ar MK 24.05.2022. Nr. 349 ““Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 09.08.2022. MK izskatīja informatīvo ziņojumu “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu” (protokols Nr.39/70§). Ziņojumā secināts, ka pēc visu 5 462 km valsts reģionālo autoceļu atbilstības izvērtējuma, 2 500 km jeb 45,7% neatbilst valsts reģionālā autoceļa statusam. No šiem 2 500 km autoceļu, kas neatbilst reģionālā autoceļa statusam, 601 km jeb 24,1% atbilst valsts vietējā autoceļa statusam, savukārt pārējie 1 898 km tam neatbilst. Nepieaugot autoceļu būvniecībai pieejamajam finansējumam, kā arī ņemot vērā demogrāfiskās tendences valstī, t.i., gan samazinoties kopējam iedzīvotāju skaitam, gan to telpiskajam izvietojumam, kā arī ilgtermiņa prognozēm, kas paredz līdz pat 30% iedzīvotāju skaita samazināšanos Latvijā līdz 2100. gadam, attiecībā uz autoceļiem ilgāka termiņa perspektīvā jāvērtē, vai daļa pašreizējo reģionālo un vietējo autoceļu saglabājami šādā statusā un kādā mērā veicama to turpmāka uzturēšana un attīstība. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 188 308 612 EUR (vidēja termiņa budžeta ietvara likumā), t.sk. ES fondu finansējums 10 843 195 EUR. Pasākuma turpināšanai plānotais finansējums līdz 2027.gadam: 200 150 346 EUR. MK 2022. gada 9. augusta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu” (protokols Nr. 39., 70. §) valsts reģionālo autoceļu būvniecībai noteikto mērķu sasniegšanai un informatīvā ziņojuma protokollēmuma 2. punktā dotā uzdevuma īstenošanai pasākuma izpildei 2025. - 2027. gadā papildus nepieciešami 182 000 000 EUR. |
| 1.2.2. | Pārbūvēt un atjaunot valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļus administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | VARAM, plānošanas reģioni | SM, LVC | Pasākums īstenots saskaņā ar: • MK 09.04.2021. rīkojums Nr. 237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (attiecas arī uz 1.2.1.pasākumu), • MK 22.03.2021. rīkojums Nr. 182 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (attiecas arī uz 1.2.1.pasākumu), • MK 14.12.2021. sēdē izskatīto Informatīvo ziņojumu "Par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” (protokols Nr.80/60§). Piesaistīts ES līdzfinansējums Latvijas ANM plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" ietvaros. Indikatīvi paredzēta 35 ceļu posmu pārbūve un atjaunošana 243,76 km kopgarumā (pamatsarakstā). Rezerves sarakstā iekļauts vēl 41 posms 256,5 km kopgarumā. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 103 419 602 EUR, no tiem 16 370 000 EUR ES fondu finansējums. Pasākuma turpināšanai plānotais finansējums līdz 2026.gadam: 84 840 000 EUR. VARAM izstrādātajai autoceļu sakārtošanas programmai par administratīvi teritoriālajā reformā iekļauto autoceļu posmu atjaunošanai un pārbūves īstenošanai pilnā apjomā papildus nepieciešami 159,9 milj. EUR. |
| 1.2.3. | Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | VARAM, plānošanas reģioni, pašvaldības | 2014.-2020.g. plānošanas perioda ietvaros ES fondu ieguldījumi tika veikti ar mērķi veicināt lielo pilsētu transporta infrastruktūras integrēto sasaisti TEN-T tīklā. Ir īstenoti projekti 7 nacionālās nozīmes attīstības centros (Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētu pašvaldības). ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas periodā finansējums pilsētu infrastruktūras sasaistei ar TEN-T tīklu paredzēts ES fondu pasākuma 3.1.1.5. “Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība” ietvaros. Tiek izstrādāts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 11 307 688 EUR, no tiem 511 282 EUR valsts budžets; 1 067 436 EUR pašvaldību budžets; 9 728 970 EUR ES fondi (atbilstoši KPVIS datiem par veiktajiem maksājumiem 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" projektu ietvaros) Pasākuma turpināšanai plānotais finansējums līdz 2027.gadam: 23 771 527 EUR, no tiem 20 205 798 EUR ES fondu finansējums (atbilstoši prognozēm par veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa" (03.07.2024.). 3.1.1.5.pasākuma "Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība" ietvaros) |
| 1.3. | Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un nodrošināt nozares atvērto datu pieejamību |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Izveidot mobilitātes punktus |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | ATD, plānošanas reģioni, pašvaldības | Finansējums mobilitātes punktu izveidei paredzēts ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda 2.3.1.2.pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Izstrādāts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai. ANM ietvaros paredzēts finansējums 8 mobilitātes punktu izveidei (Rīgā (6), Carnikavā, Saulkrastos). 16.01.2024. apstiprināti MK noteikumi Nr. 51 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1. "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi”. Ir noslēgusies projektu atlase, notiek projektu īstenošana. Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas zaļināšanas reformas mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Rīgā un Pierīgā modernizēs dzelzceļa stacijas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vairāku pakalpojumu pieejamību vienuviet. Stacijās ar paplašinātu funkcionalitāti jeb "Stacijās 2.0" tiks veidota infrastruktūra, kur pasažieri ērti varēs pārsēsties no privātā transporta sabiedriskajā, bezmaksas stāvvietā atstāt savu auto vai velosipēdu un turpināt ceļu ar vilcienu, pilsētas vai reģionālo autobusu. Tādējādi tiks nodrošināta dzelzceļa sasaiste ar pilsētas sabiedrisko transportu, velo un gājēju infrastruktūru un citiem risinājumiem, kas veicina ilgtspējīgu mobilitāti. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.25.pasākumu “Izveidot mobilitātes punktus”. |  | Pasākuma īstenošanai līdz 2027.gadam atbilstoši prognozēm plānots 191 279 276 EUR, no tiem 159 748 842 EUR ES fondu finansējums (plānotās investīcijas Atveseļošanas fonda pasākumu (reformu un ieguldījumu) īstenošanai 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3."Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" ietvaros un prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa 2.3.1.2.pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls " ietvaros) |
| 1.3.2. | Izveidot un uzturēt transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVC | Pasākums izriet no ITS direktīvas un saistīto deleģēto regulu nosacījumiem, kas obligāti ievērojami visām ES dalībvalstīm, lai sasniegtu kopējos ES izvirzītos ilgtspējīga transporta, viedās mobilitātes un sadarbspējīgas datu telpas mērķus. Transporta digitalizācijai ir svarīga loma transporta darbību un satiksmes plūsmu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanā. Efektivitātes pieaugums ir uzsvērts digitālā vienotā tirgus stratēģijas kontekstā, kur brīva datu plūsma tiek uzskatīta par ES izaugsmes, darbavietu un konkurētspējas veicinātāju. Turklāt digitalizācijas loma kravu novirzīšanas atbalstīšanā ir atzīta arī Enerģētikas savienības stratēģijā un nesen pieņemtajā zemas emisijas mobilitātes stratēģijā. Turklāt digitalizācija sniedz daudzas priekšrocības arī pašiem ceļotājiem, attīstot uz lietotāju vērstus pakalpojumus. 2023. gada decembrī, ar ES fondu līdzfinansējumu, izstrādāta un nodota lietošanai Nacionālā piekļuves punkta platforma "Transports. Mobilitāte " (NPP platforma), nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/40/ES Par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem un ar to saistīto Regulu Nr.886/2013, Nr.885/2013, Nr.2022/670 un Nr. 2017/1926 prasību izpildi, nodrošinot efektīvu satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu (tostarp arī minēto Regulu ietvaros neklasificēto datu) pieejamību, datu apmaiņu, atkārtotu izmantošanu un to atjaunināšanu atbilstoši šajās regulās noteiktajiem standartiem. ITS direktīva NPP definē kā “valsts piekļuves punktu”, kas ir dalībvalsts izveidota digitāla saskarne un kas darbojas kā vienots piekļuves punkts, nodrošinot piekļuvi ITS direktīvā un saistītajās regulās noteiktajiem datiem un pakalpojumiem (servisiem): vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimuma pakalpojums, reāllaika satiksmes informācijas pakalpojums, ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojums, drošu stāvvietu kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem pakalpojums, tādējādi sniedzot iespēju attīstīt ITS lietotnes un pakalpojumus, tādējādi veicinātu satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību, attiecīgi radot ITS infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu esošu un jaunieviestu digitālo pakalpojumu integrāciju transporta sistēmā. NPP platformā tīmekļa vietnē pieejamas vairāk nekā 22 datu kategorijas un 36 datu kopas par valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī karšu pārlūkā tiek atrādīti LVC aktuālie transporta, satiksmes un mobilitātes dati, t.sk. satiksmes notikumi, ierobežojumi, apdraudējumi, braukšanas apstākļi, stāvlaukumi u.c. dati. Šobrīd ne visi pakalpojumu sniedzēji iesniedz nepieciešamos datus, tādējādi izveidotajā NPP platformā netiek publicēti visi ES deleģētajās regulās noteiktie dati noteiktajā apjomā. Laikietilpīga un resursietilpīga ir datu devēju īpašumā esošo datu pārstrukturizēšana un biznesa sistēmu pielāgošana datu kopu izveidei atbilstoši ES noteiktajiem datu standartiem (DATEX II, NeTEX, SIRI) un izvirzītajām datu kvalitātes prasībām. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 4 902 420 EUR, no tiem 4 167 057 EUR ES fondu finansējums. NPP platformas uzturēšanai plānoti 435 000 EUR/gadā. 2024. gadā SM iesniegusi VARAM pieteikumu uz ES finansējumu NPP attīstībai un publicēto datu apjomu palielināšanai 2025. - 2027. gadam 4 000 000 EUR apmērā, t.sk. ATD un citiem sadarbības partneriem. |
| 1.3.3. | Nodrošināt statiskus un dinamiskus maršrutu un satiksmes datus |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVC, ATD | NPP platformā nodrošinātas LVC rīcībā esošo statisko un reāllaika (dinamisko) datu publikācijas. NPP nodrošina piekļuvi ne vien standarta transporta datiem, bet arī specializētām datu kopām, kas ir unikālas un nav atrodamas citur. Starp NPP platformas datiem ir publicēta pārbaudīta informācija par kritiskiem Latvijas transporta un mobilitātes aspektiem, aktuāliem satiksmes negadījumiem, reālā laika stāvvietu pieejamību un satiksmes apstākļiem uz ceļiem. NPP platformā tiek uzturēti dati, kas satur regulārus atjauninājumus, nodrošinot lietotājiem pieeju visjaunākajai un visprecīzākajai informācijai. Šobrīd ne visi pakalpojumu sniedzēji iesniedz nepieciešamos datus, tādējādi izveidotajā NPP platformā netiek publicēti visi ES deleģētajās regulās noteiktie dati noteiktajā apjomā. Tas saistīts ar laikietilpīgu un resursietilpīgu datu devēju īpašumā esošo datu pārstrukturēšanu un biznesa sistēmu pielāgošanu datu kopu izveidei atbilstoši ES noteiktajiem datu standartiem (DatexII, NeTEX, SIRI) un izvirzītajām datu kvalitātes prasībām. |  | Skat. 1.3.2.pasākumu |
| 1.3.4. | Ieviest vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, (t.sk. reģionālajiem autobusu pārvadājumiem, integrācija ar vilcienu biļešu sistēmu) |  |  |  |  |
| 31.12.2021. | ATD | SM, PV, plānošanas reģioni, pašvaldības | Vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēma (VSTBS) pilnā funkcionalitātē plānotajā termiņā nav ieviesta. Plānots ieviest to līdz 2025. gada pirmajam ceturksnim. 2022. gada maijā noslēgta izstrādes pirmā kārta. 2022. gada augustā sistēmā ieviesti četri pārvadātāja SIA «Latvijas Sabiedriskais Autobuss» maršruti (aptuveni 150 reisi) autobusiem Ādažu virzienā. 2022. gada decembrī ieviesta Skultes vilciena līnija, 2023. gada maijā - Tukuma vilciena līnija. 2022. g. maijs - 2023. g. jūlijs - ir veikti VSTBS papildinājumi (izmaiņu pieprasījumi) atbilstoši vilciena satiksmes un autoostu vajadzībām. 2024. gada aprīlī ieviesta vilciena maršrutā Rīga–Sigulda–Valga. VSTBS datu apmaiņai sistēmā izstrādātas 7 saskarnes (lietotāju autorizācijai un paroles maiņai, datu saņemšanai par plānotajiem maršrutiem un reisiem, pārvadātājiem plānoto maršrutu un reisu datu precizējumu un izmaiņu veikšanai, biļešu tirgotājiem, cenotāju informācijas sistēmām, biļešu validācijai un atvērto datu publicēšanai). Identificēti vairāk nekā 20 papildinājumi, kas būtu nepieciešami vai vēlami esošās funkcionalitātes pilnveidei, piemēram: PV reisu pilnvērtīga uzturēšana, diferencējot reisus, kuriem var tikt mainīta kustība; datu apjoma pārvaldības pilnveide; kustību sarakstu pilnveide - ieviest reisu kavēšanas uzturēšanas funkcionalitāti; kontroles datu saņemšana; inkrementālu reisa pavadrakstu izsniegšana. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.24.pasākumu “Pilnveidot vienoto elektronisko sistēmu sabiedriskā transporta biļešu iegādei”. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un to plānots īstenot līdz 01.06.2025. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 898 683 EUR, no tiem 153 173 EUR valsts budžeta finansējums. NPP platformas uzturēšanai plānoti 435 000 EUR/gadā. 2024.-2027. plānots finansējums 187 506 EUR gadā, no tiem ikgadēji 87 506 EUR valsts budžets. Papildus līdz 2027.gadam nepieciešami 809 482 EUR. |
| 1.3.5. | Ieviest braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas un uzskaites sistēmu |  |  |  |  |
| 31.12.2021. | ATD | SM, IeM, LM, pašvaldības | Pasākums plānotajā termiņā nav izpildīts. Braukšanas maksas atvieglojumu (BMA) informācijas sistēmas pilnvērtīgs ieviešanas progress ir saistīts un atkarīgs no VARAM izstrādātās un produktīvajā darbībā ieviestās Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) un Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) attīstības un ieviešanas gaitas. AVIS izstrādāta projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros. DAGR ir ieviesta produktīvajā darbībā kopš 2023. gada decembra. Projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” ietvaros tika izstrādāta integrācija ar BMA, nodrošinot šādu datu saņemšanu AVIS no BMA sistēmas: a) Atvieglojumu klasifikatorus; b) Personas (atvieglojuma saņēmējus); c) Piešķirto atvieglojumu reģistru – personu sasaisti ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem; d) Atvieglojuma darījuma datus – dati no valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu pakalpojumu sniedzējiem (pārvadātājiem) par personas reģistrētajiem braucieniem. Projekta "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" ietvaros AVIS attīstība turpinās. Šī projekta ietvaros paredzēti darbi pie AVIS lietotāju loka paplašināšanas, aicinot lietotājus uzsākt testēt izstrādāto risinājumu, tiks organizēti lietotāju integrācijas pasākumi, lai pilnā apjomā AVIS varētu uzsākt ekspluatēt visā valstī. Lai turpinātu TAP2027 pasākuma izpildi, jāveic starpinstitūciju līgumu saskaņošana un noslēgšana, izmantojot VARAM uzturēto Valsts informācijas resursus, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS). Valsts kompensējamo atvieglojumu datu devēju informācijas sistēmas ir jau savietotas ar DAGR un personu dati būs iegūstami vienuviet, kas samazinās administratīvo slogu datu apstrādes nodrošināšanai. BMA informācijas sistēmas izstrādes gaitā izveidotie tiešsaistes datu apmaiņas kanāli ar datu devējiem vairs nav izmantojami, jo datu devēji ir attīstījuši savas informācijas sistēmas un valsts kompensējamo personu datu iegūšanai nepieciešams veikt tiešsaistes savienojumu pilnveidošanu. Šāds risinājums nav ilgtspējīgs un ir racionāli veikt savienojumu ar DAGR. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un atbilstoši likumprojektam par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā tā izpilde plānota līdz 01.07.2026. Ņemot vērā kompetenci digitalizācijas jautājumos, pasākuma izpildē (līdzatbildība) iesaistāma arī VARAM. |  | Izlietots 2021.-2023.g.: 55 902 EUR. 2024.gadā plānoti 150 000 ATD budžeta līdzekļi, no 2025.gada 50 000 EUR gadā no ATD budžeta. |
| Izpildes termiņš (gads) | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Vērtējums | Finanšu resursi |  |
| 2.rīcības virziens – Starptautiskās savienojamības uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Turpināt Rail Baltica projekta īstenošanu |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Attīstīt Rīgu un Rīgas metropoles areāla teritoriju kā TEN-T tīklā integrētu multimodālu transporta mezglu, īstenojot pilsētas transporta un publiskās infrastruktūras pārkārtojumus |  |  |  |  |
| 31.12.2026. | SM | RB Rail, EDZL, VARAM, plānošanas reģioni, pašvaldības | Pasākums ietver transporta infrastruktūras attīstību Rīgā un tās metropoles areālā gan Rail Baltica projekta ietvaros, gan arī ārpus šī projekta tvēruma. Īstenots ES fondu 6.1.7.1.pasākums “Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve”, nodrošinot gājējiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam drošu un ērtu pārvietošanos Rīgas Centrālas stacijas pieguļošajā teritorijā, veicinot Rīgas Centrālās stacijas multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kā Baltijas mēroga mobilitātes objekta attīstību. Projekta ietvaros pārbūvēti 3 (trīs) krustojumi: 1) Timoteja/Turgeņeva ielas krustojums, 2) Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums un 3) Ģenerāļa Radziņa krastmalas un Puškina ielas krustojums. Rail Baltica projekta aktivitātes Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir no Jelgavas ielas līdz Imantai un no Lāčplēša ielas līdz Rīgas robežai (Sēlijas iela). 2020./2021.gadā tehniskās priekšizpētes risinājumi saskaņoti ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības departamentiem, nozīmīgākajiem tehnisko noteikumu izdevējiem un NVO. Daļā būvatļauju ir izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā, uz kā pamata ir saņemti tehniskie noteikumi. Aktualizēto risinājumu būvprojektēšana atsāksies pēc jauna projektēšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas. Uzsākta Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas (RCS) būvniecība. Šajā infrastruktūras objektā ietilpst 3 km gara dzelzceļa līnija un RCS termināla piemērošana Rail Baltica un pasažieru ērtībām, kā arī tilts pār Daugavu, kam uzsākta pirmā balsta izbūve. MK 18.02.2025. atbalstīja SM izstrādātos grozījumus MK 2023. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 190 par AF finansējuma 114,6 miljonu eiro pārdali būvdarbu pabeigšanai RCS dienvidu daļā (24-TA-2705). 2021.gada vasaras beigās sākās Rail Baltica stacijas un saistītās infrastruktūras izbūve lidostā „Rīga”. Projektā paredzēts izbūvēt Rail Baltica pamattrasi no Dzirnieku ielas Mārupē līdz Imantas stacijai Rīgā, 4,5 km garumā, kā arī dzelzceļa staciju Lidostā Rīga, nodrošinot intermodālu transporta punktu. Projekts paredz jaunu piebraucamo ceļu, autostāvvietu un ārtelpas izbūvi. SM sadarbībā ar LDz, RB Rail un EDZL ir izstrādājusi risinājumu, kas paredz izveidot 1520 mm dzelzceļa savienojumu no RCS līdz Rīgas lidostai (RIX) un pabeigt būvdarbus abās Rail Baltica starptautiskās pasažieru stacijās, lai pēc iespējas ātrāk tās izmantotu1520 mm pasažieru vilcienu apkalpošanai, pirms tiek pabeigta Rail Baltica projekta pirmā kārta. Vienlaikus paredzēts veikt uzlabojumus 1520 mm dzelzceļa infrastruktūrā, tai skaitā modernizēt pasažieru pieturas punktus dzelzceļa līnijā RCS – “Daugavkrasti” (Salaspils), kā arī modernizēt LDz pasažieru apkalpošanas infrastruktūras – staciju un pieturas punktu platformas (peronus) citās līnijās. Nozares ekspertu skatījumā savlaicīgi attīstot abu platuma līnijas (1435 mm un 1520 mm) kā saistītu un vienotu sistēmu tiks nodrošināts izmaksu ziņā optimāls, bet vienlaikus lietotājam ērts savienojums starp Rail Baltica pirmajā kārtā izbūvējamo infrastruktūru un galvenajiem dzelzceļa mezgliem Rīgā. Turpinās Rail Baltica pamattrases projektēšana. Parakstīts Rail Baltica pamattrases būvniecības līgums par būvdarbu uzsākšanu dienvidu posmā Lietuvas virzienā. Būvniekam būs jānodrošina Rail Baltica dzelzceļa līnijas pamattrases infrastruktūra aptuveni 230 kilometru garumā – sliežu ceļu apakšbūvju un virsbūvju – izbūve, tai skaitā zemes sagatavošana, uzbērumu, dzelzceļa tiltu, ceļu, ceļa pazemes pāreju, pārvadu izbūve, inženiertehnisko tīklu pārvietošana, sliežu un balasta uzstādīšana. Būvdarbus īstenos posmos, sākotnēji pasūtot pirmās kārtas būvdarbus Bauskas novadā pie Iecavas, kur nākotnē atradīsies Rail Baltica infrastruktūras apkopes punkts un drīzumā sāksies aktīvo būvdarbu fāze. Notiek infrastruktūras uzturēšanas un apkopes punkta Skultē projektēšana. Veikta plānotās ritošā sastāva apkalpes vietas tehniski-ekonomiskā analīze, tajā skaitā arī labākā novietojuma analīze un projektēšanas tehniskās specifikācijas pamatprasību sagatavošana. Uz 2024. gada aprīli Rail Baltica dzelzceļa un saistītās infrastruktūras (publisko autoceļu) būvniecībai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas/iegūšanas procesi uzsākti aptuveni 110 km trases garuma (visi RCS, RIX un DTD4/IMF Iecava posmu procesi un atsevišķi procesi DTD1, DTD2, DTD3 posmos). No uzsāktajiem 963 kadastra objektu atsavināšanas/iegūšanas procesiem pabeigti - 36 %. Pārējo nekustamo īpašumu atsavināšana paredzēta pēc iegūstamo platību un robežu identificēšanas projektēšanas gaitā. Atjaunota 2017. gadā veiktā projekta izmaksu un ieguvumu analīze, kas apliecina projekta ekonomiskos ieguvumus. Ar to saistītie plašāki ekonomiskie ieguvumi ietver militāro mobilitāti, vides ilgtspēju, sociālās nevienlīdzības mazināšanu, veidos jaunas tirdzniecības plūsmas un piegādes ķēdes ar Eiropu. Rail Baltica projekta atjaunoto izmaksu un ieguvumu analīzes gala versija ar aprēķiniem par projekta pilno tvērumu kopš 2024. gada 11. jūnija ir publiski pieejama sabiedrībai Rail Baltica mājas lapā (www.railbaltica.org) dokumentu bibliotēkā: https://connect.bcg.com/cba-report/ Vienlaikus norit darbs pie - vienošanās par Rail Baltica darbu ieviešanas secību, lai līdz 2030. gadam Baltijas valstis būtu savienotas TEN-T tīklā; - nepieciešamo investīciju apstiprināšanas ar EK un dalībvalstīm visam darbu apjomam un konkrētiem ieviešanas posmiem; - projekta ieviešanas organizācijas uzlabošanas; - projekta ieviešanas laika grafika sinhronizēšanas ar Poliju; - iepirkumiem par dzelzceļa sistēmu projektēšanu (elektrifikācijas apakšsistēmai (ENE), vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmai (Control-Command and Signalling – CCS)). Rail Baltica projekta pārmaiņu vadībā ir veikti būtiski uzlabojumi, risinot konstatētos projekta izaicinājumus dažādās jomās. Šīs jomas ietver projekta finansēšanu, ieviešanas grafiku saskaņā ar TEN-T regulas termiņiem, projekta tehniskā apjoma korekcijas, pārvaldību un sadarbību, lomas un atbildību starp Rail Baltica ieviesējorganizācijām Baltijas valstīs, lēmumu pieņemšanu un ziņošanu, kā arī risku vadību. Rail Baltica projekta turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Paredzams, ka tas izmainīs TAP2027 sākotnēji plānoto pasākumu tvērumu un ieviešanas termiņus. Attiecīgi par Rail Baltica projekta aktivitātēm Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tai skaitā to īstenošanas termiņiem, tehniskajiem risinājumiem un izmaksām precīzi būs zināms, kad valdības līmenī būs pieņemti visi nepieciešamie lēmumi par Rail Baltica projekta īstenošanu kārtās ar skaidru tvērumu un finansējuma apmēru. SM ir sagatavojusi dokumentus par tālāko Rail Baltica projekta attīstību Latvijā: informatīvo ziņojumu “Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā” (Pieņemts MK 10.12.2024., 24-TA-2704), informatīvā ziņojuma projektu “Par atļauju SM slēgt vispārējo vienošanos par konsolidēto materiālu iegādi Rail Baltica dzelzceļa būvniecības iepirkumā” (24-TA-1602) un likumprojektu “Rail Baltica projekta īstenošanas likums” (24-TA-2092). Pasākuma ietvaros jānorāda uz aktivitātēm ārpus Rail Baltica projekta, kas vērstas uz Rīgas transporta infrastruktūras modernizēšanu. Piemēram, pabeigta ES fondu 2014.-2020. g. plānošanas perioda 6.1.3.1.pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” īstenošana. Rīgas pilsētā ES fondu ieguldījumi veikti ar mērķi samazināt sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā. Īstenotie projekti: Salu tilta (1. un 2. kārtas) kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, Satiksmes pārvada pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem izbūve, Austrumu maģistrāles posma Ieriķu iela-Vietalvas iela 1.kārtas (posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai) un 2.kārtas (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai) izbūve, Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas (Brasas tilta) rekonstrukcija. ANM ietvaros īsteno Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformu, kas paredz investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem un bezizmešu sabiedrisko transportu (elektroautobusu un elektroautobusu uzlādes staciju iegāde, veloceļu būvniecība). Reformas ietvaros paredzēts izbūvēt videi draudzīgus mobilitātes mezglus (vienu transportmijas (autobuss/elektroautobuss, tramvajs un trolejbuss) punktu, sešus reģionālos mobilitātes punktus), un tramvaja un trolejbusa līniju pagarināšanu, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu. Ir apstiprināts normatīvais regulējums minēto investīciju īstenošanai, veiktas projektu atlases un uzsākta projektu īstenošana. ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums Rīgas pilsētas transporta sistēmas attīstībai 3.1.1.4.pasākuma “Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai. Uzsākta projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve” īstenošana. Ņemt vērā, ka pasākums ietver arī Rail Baltica pamattrases būvniecību, tā izpilde kavējas un turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027. un arī pēc tam. Pasākuma izpildē iesaistāmas (līdzatbildība) arī FM, EM, ĀM un AM, jo nepieciešams FM, EM un ĀM atbalsts finanšu instrumentu piesaistē, sarunās ar iespējamajiem privātajiem investoriem un par nākamo ES daudzgadu budžetu, kā arī AM atbalsts, lai pilnvērtīgi izmantotu infrastruktūras divējādās izmantojamības iespējas un veicinātu starptautiskās sadarbības partneru atbalstu finansējuma iegūšanai militārās mobilitātes koridora būvniecībai. | Izlietots 2021.-2023.g.: 67 669 221 EUR, no tiem 2 030 076 EUR valsts budžeta, 8 120 307 EUR pašvaldību un 57 518 838 EUR ES fondu finansējums (KPVIS dati par veiktajiem maksājumiem 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" un 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" projektu ietvaros). 2025.-2027.g. plānots 13 455 793 EUR, no tiem 11 437 424 ES fondu finansējums (prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa 3.1.1.4.pasākuma "Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība" ietvaros.) Lai informācija par finansējumu nedublētos, ANM reformas 1.1.1.r. "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" finansējums iekļauts pie attiecīgajiem pasākumiem: 4.5.1., 4.3.3., 1.3.1. un 4.2.1. Rail Baltica projekta aktivitātes (EST/LV robeža – Vangaži, Rīgas centrālā stacija, RIX, dzelzceļa līnijas posms caur Rīgu, Vangaži-Salaspils-Misa, Misa-LV/LT robeža, t.sk. infrastruktūras apkopes punkti (IMF) Iecavā un Bauskā): Izlietots 2021.-2023.g.: 270 062 955 EUR, no tiem 80 505 263 EUR valsts budžeta un 189 557 692 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr.Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projekts realizējams kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. |  |
| 2.1.2. | Īstenot Salaspils intermodālā kravu pārkraušanas termināļa attīstību, nosakot pārvaldības modeli, piesaistot operatoru, uzsākot būvniecību un nodrošinot konkurētspējīgu attīstību sasaistē ar kaimiņvalstīm un citiem transporta veidiem Latvijā |  |  |  |  |
| 31.12.2026. | SM | EDZL, EM, VARAM | Saņemtas būvatļaujas SILC projektēšanā. Rail Baltica projekta turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Paredzams, ka tas izmainīs TAP2027 sākotnēji plānoto pasākumu tvērumu un ieviešanas termiņus. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.4.pasākumu “Veicināt kravu "pārnesi" uz dzelzceļu”. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027. un arī pēc tam. Pasākuma izpildē iesaistāmas (līdzatbildība) arī FM un AM, jo nepieciešams FM atbalsts finanšu instrumentu piesaistē un AM atbalsts, lai pilnvērtīgi izmantotu infrastruktūras divējādās izmantojamības iespējas. | Izlietots 2021.-2023.g.: 2 271 587 EUR, t.sk. 675 844 EUR valsts budžeta un 1 595 743 EUR Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums. Pasākuma izpildē nozīmīga loma alternatīvu finansējuma avotu piesaistei. |  |
| 2.1.3. | Izstrādāt un ieviest Latvijas interesēm atbilstošu Rail Baltica dzelzceļa līnijas un apkalpes vietu pārvaldības modeli |  |  |  |  |
| 31.12.2026. | SM | EDZL, EM, LDz | Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanas progress aprakstīts ikgadējos ziņojumos. Baltijas valstu ekspertu darba grupa (EDG) turpina izstrādāt Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli, kas nodrošinās “vienas pieturas aģentūras” risinājumu piekļuvei Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūrai un saistītajām apkalpes vietām. EDG darbs ietver visaptverošu rīcības plānu, kas aptver galvenās jomas un funkcijas topošā Rail Baltica dzelzceļa pārvaldībā – piekļuvi, dzelzceļa darbību, drošību, sniegumu un citus kritiskos aspektus. EDG darbu papildinājis Ēnu operatora pakalpojumu atbalsts. Šie pakalpojumi sniedz ilgtermiņa dzelzceļa ekspluatācijas un tehniskās apkopes pieredzi un kompetenci ātrgaitas Eiropas standarta platuma (1435 mm) dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībā, un palīdz EDG izstrādāt Rail Baltica vajadzībām pielāgotus dzelzceļa ekspluatācijas un uzturēšanas modeļus. Lai īstenotu mērķi, nodrošināt ekspluatācijas gatavību un izveidot efektīvu infrastruktūras pārvaldības modeli, EDG ir iesaistījusies arī citās darbībās, kas saistītas ar Rail Baltica dzelzceļa turpmāko izmantošanu. Piedaloties Latvijas, Igaunijas, Lietuvas nacionālo ieviesēju/infrastruktūras pārvaldītāju un RB Rail ekspertiem, sastādītas vienotas laika līnijas un identificētas veicamās darbības visās Baltijas valstīs, nosakot iesaistītās puses un atbildīgos par uzdevumu veikšanu. Daudzi no uzdevumiem ir veicami ne tikai projekta ieviesējiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, bet arī citiem dzelzceļa (un transporta nozares) sistēmas dalībniekiem, tostarp attiecīgajām valsts institūcijām. Papildus minētajam EDZL ir veicis izpētes attiecībā uz pasažieru apkalpes vietu (RCS un stacijas pie RIX) pārvaldību, kuru rezultātā sniegti priekšlikumi SM. SM, Igaunijas Republikas Klimata ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija sadarbībā ar EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM) un Tehniskā atbalsta instrumenta (TSI) atbalstu uzsākusi projekta īstenošanu, lai veidotu vienotu pieeju efektīvākai Rail Baltica projekta īstenošanai un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībai, kā arī turpmākai pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai. Rail Baltica projekta turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Paredzams, ka tas izmainīs TAP2027 sākotnēji plānoto pasākumu tvērumu un ieviešanas termiņus. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027. un arī pēc tam, jo pārvaldības modeļa ieviešana prasīs ilgāku laika posmu un pārvaldības modelis papildināms un precizējams, ņemot vērā Rail Baltica projekta īstenošanas gaitu un rezultātus. EM iesaiste pasākumā nav aktuāla. | Izlietots 2021.-2023.g.: 161 219 EUR. |  |
| 2.1.4. | Nodrošināt pasīvo infrastruktūru 5G mobilo sakaru tīkla izvēršanai Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasē |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVRTC, RB Rail | SM sagatavojusi priekšlikumu pārstrukturizēt ES fondu 1.4.1.2. pasākumam “5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica” plānoto finansējumu, pārdalot to uz citiem SM pārziņā esošajiem pasākumiem. Par 5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamību gar Via Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem 2023. gadā veikts pētījums “5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania”, kā arī EK ir apstiprināts CEF Digital projekts (“5G Northern Europe Transport Corridors” (2022-2025)) attiecībā uz Rail Baltica un Via Baltica aktīvo infrastruktūru. Pasākuma izpilde pilnā apmērā prognozējama pēc 2027. gada, jo 5G nodrošināšanas pasākumu kopums lielā mērā vēl ir plānošanas fāzē. Paredzēts piesaistīt finansējumu no CEF Digital, Transport, ERTMS un Latvijas līdzfinansējumu, projektus īstenojot 2027.-2028. g. 2025. gadā plānots uzsākt 5G pasīvās infrastruktūras projektēšanu. Rail Baltica projekta turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Paredzams, ka tas izmainīs TAP2027 sākotnēji plānoto pasākumu tvērumu un ieviešanas termiņus. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. tā pilnā apmērā netiks nodrošināta. Ņemot vērā izmaiņas plānotā finansējuma piesaistē un brīvā tirgus apstākļus pakalpojuma nodrošināšanā, LVRTC iesaiste pasākuma izpildē nav aktuāla. | Nepieciešamais finansējums, lai realizētu 5G pasīvo infrastruktūru gar visu Rail Baltica dzelzceļa līniju varētu sastādīt līdz 40 mlj. EUR. Lai realizētu 5G pasīvo infrastruktūru gar 40 % no Rail Baltica dzelzceļa līnijas 2027.gadā (atbilstoši RR mērķim), būtu nepieciešami līdz 16 mlj. EUR. |  |
| 2.1.5. | Izbūvēt apvienoto dzelzceļa un autoceļa tiltu pār Daugavu Salaspils un Ķekavas novados |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | RB Rail, LVC | Militārās mobilitātes finansēšanas līgumu ietvaros saņemts atbalsts projektam un tā būvniecības uzsākšanai. Izstrādāti tilta būvprojekta pamatrisinājumi. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. Attiecīgi apvienotā dzelzceļa un autoceļa tilta būvniecībai nepieciešamais finansējums, laika grafiks kā arī potenciāli tvērums var mainīties un būs skaidri zināms, kad valdības līmenī būs pieņemti visi nepieciešamie lēmumi par Rail Baltica projekta īstenošanu kārtās ar skaidru tvērumu un finansējuma apmēru. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. būvdarbi nebūs pabeigti. LVC vietā pasākuma izpildē līdzatbildība piešķirama EDZL. | Tilts ir daļa no pamattrases Vangaži-Salaspils-Misa jeb DTD2 jeb DS2 posma. Finanses iekļautas pie 2.1.1.pasākuma. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr.Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka Rail Baltica projekts tiks realizēts kārtās. Katras Rail Baltica projekta kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. |  |
| 2.2. | Turpināt attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas mezglu |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbilstoši pieprasījumam paplašināt lidojumu maršrutu tīklu un veicināt tranzīta plūsmas attīstību lidostā "Rīga" (tajā skaitā, līgumu par gaisa satiksmi slēgšana, esošo līgumu modificēšana, sapratnes memorandu slēgšana, pagaidu administratīvo atļauju noformēšana, kodu dalīšanas līgumu slēgšana u.c.), vienlaikus plānojot un īstenojot pasākumus ietekmes uz vidi mazināšanai |  |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | airBaltic | airBaltic regulāri un atbilstoši pieprasījumam attīsta un paplašina maršrutu tīklu, kā arī veicina tranzīta plūsmas attīstību Rīgas lidostā. 2023. gadā airBaltic apkalpoja 80 galamērķus, un veica lidojumus 126 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes, un Grankanārijas. Tas ir ievērojams pieaugums salīdzinot ar 2022.gadu, kad tika apkalpoti 74 galamērķi un 103 maršruti. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc atpūtas ceļojumiem, lielākā daļa no šiem maršrutiem vasaras sezonā bija uz saulaino pludmaļu galamērķiem (Heraklionu, Rodas salu, Nicu, Dubrovniku, Splitu u. c.). Jānorāda, ka 2023. gada decembrī airBaltic atklāja sezonas bāzi Grankanārijā, kas savieno to ar desmit galamērķiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Grankanārijas bāzes darbība palielina lidmašīnu noslogotību mazāk aktīvajā ziemas sezonā, vienlaikus palielinot airBaltic zīmola atpazīstamību Ziemeļvalstīs. Saistībā ar pasākumiem ietekmei uz vidi mazināšanu, jānorāda, ka 2023. gadā airBaltic turpināja paplašināt Airbus A220-300 gaisa kuģu floti, kam, salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes lidmašīnām, ir divreiz mazāks trokšņu līmenis, kā arī tas palīdz samazināt CO2 un NOX emisijas attiecīgi par 25% un 50% salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes gaisa kuģiem un nozares standartiem. Attiecīgi 2023. gada februārī airBaltic pabeidza pēdējās Bombardier Q400 NextGen turbopropelleru lidmašīnas nodošanu. airBaltic veic lidojumus ar viena tipa floti, tas ir Airbus A220-30. Lai samazinātu nozares ietekmi uz vidi, kā arī sasniegtu Eiropas Zaļā kursa uzstādītos mērķus, airBaltic koncentrējās uz vairākiem pasākumiem: pastāvīgu lidojumu efektivitātes uzlabošanu, ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošanu, pāreju uz elektroauto parku un CO2 emisiju kompensēšanu. Līdzatbildīgā institūcija ir arī Rīgas lidosta, jo neskatoties uz Rīgas lidostas kā bāzes lidostas konceptu airBaltic, lidojumus uz un no Rīgas lidostas izpilda vairākas aviokompānijas, kas ietekmē kopējo apkalpoto pasažieru skaitu. Būtiski uzsvērt Rīgas lidostas kā infrastruktūras uzturētāja lomu starptautiskās savienojamības veicināšanā. | Esošā valsts budžeta ietvaros un airBaltic līdzekļi atbilstoši Destination 2025 CLEAN biznesa plānā paredzētajam, kas klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija. |  |
| 2.2.2. | Palielināt Rīgas lidostas termināļa kapacitāti, izbūvējot termināla 6.kārtu, tajā skaitā izbūvējot infrastruktūru, kas savieto lidostas termināli ar Rail Baltica dzelzceļa staciju |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | Rīgas lidosta | Saistībā ar lidostas “Rīga” jauno pasažieru termināli un lidostas paplašināšanas 6.kārtu, 2023. gadā saskaņots būvprojekts, kā arī izsludināts iepirkums Lidostas “Rīga” termināļa paplašināšanas 6. kārtas būvdarbi”. 2024.gadā izsludināts iepirkums “Inženierkonsultanta pakalpojumi termināļa paplašināšanas 6. kārtas būvdarbiem”. Iepirkuma ietvaros plānots iepirkt inženiera, BIM koordinatora, būvuzraudzības, BREEAM Assessor, būvprojektu ekspertīzes pakalpojumus. Saskaņā ar TEN-T regulas mērķi līdz 2030. gadam dalībvalstīm ir jāīsteno pasākumi TEN-T pamattīkla attīstībai. Pamattīklam jāveido ilgtspējīga multimodālā transporta tīkla attīstības pamats un jāveicina visaptverošā tīkla pilnveide. Ir sagaidāms, ka būtisku Rīgas lidostas konkurētspējas priekšrocību nodrošinās ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica līnijas izveide. Pateicoties multimodālajam transporta savienojumam (dzelzceļš – aviācija), sagaidāms, ka palielināsies pasažieru un kravu plūsma, bet proporcionāli dzelzceļa satiksmes pieaugumam samazināsies šo multimodālo pārvadājumu ietekme uz vidi. Tas dos iespēju lidostas apkārtnē attīstīt industriālo būvniecību. Rīgas lidosta būs vienīgā lidosta Baltijā, kur ātrgaitas dzelzceļa un aviācijas infrastruktūra tiks izveidota integrēti bez satiksmes starpsavienojumiem, kā arī lidostas piekļuvi būtiski uzlabos tiešs dzelzceļa savienojums no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas. Rail Baltica turpmākā īstenošana noritēs atbilstoši MK 11.06.2024. izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu" (protokols Nr. Nr.24/78.§) un pieņemtajam MK lēmumam, ka projektu realizēs kārtās. Katras kārtas tvērumu un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu apstiprinās ar atsevišķu MK lēmumu. 2024.gada 10.decembra MK sēdē konceptuāli atbalstīts Rail Baltica projekta pirmās kārtas (līdz 2030.gadam) ieviešanas scenārijs Latvijas teritorijā. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027. un arī pēc tam. | Izlietots 2021.-2023.g.: 6 077 914 EUR. Līdz 2027.gadam plānoti 141 957 750 EUR. |  |
| 2.2.3. | Pabeigt īstenot Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" |  |  |  |  |
| 31.12.2022. | SM | Rīgas lidosta | Turpinās ES fondu 2014.-2020. g. plānošanas perioda projekta Nr.6.1.2.0/16/I/001 "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”" īstenošana. Nav pabeigta tehnisko dienestu ēkas rekonstrukcija. Minēto projekta darbību plānots īstenot par finansējuma saņēmēja līdzekļiem līdz 2026. gada 1. janvārim atbilstoši MK 19.12.2023. noteikumiem Nr.795. Galvenie iemesli kavējumam saistīti ar globālo ģeopolitiskās spriedzes pieaugumu, ko radījusi Krievijas agresija Ukrainā. Tas radījis ietekmi uz būvniecības nozari un būvnieka saistību izpildi būvniecības ieceres īstenošanā. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un tā tiks nodrošināta līdz 01.01.2026. | Izlietots 2021.-2023.g.: 11 031 605EUR, no tiem 5 260 034 EUR Rīgas lidostas budžeta un 5 771 571 ES fondu finansējums (atbilstoši KPVIS datiem par veiktajiem maksājumiem projekta "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”" ietvaros). 2024.gadā saņemts noslēguma maksājums 5 985 641 EUR no tiem 3 321 338 EUR ES fonda finansējums un 2 664 303 Rīgas lidostas līdzekļi. 2024.-2025.g. plānots īstenot atlikušo projekta darbību ar Rīgas lidostas līdzekļiem 5 351 378 EUR apmērā. |  |
| 2.2.4. | Uzturēt plānoto kravu apjoma apkalpošanai nepieciešamo infrastruktūru |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | Rīgas lidosta | 2021. gadā Rīgas lidosta noslēdza līgumu ar airBaltic par apbūves tiesību piešķiršanu loģistikas centra izbūvei pie Rīgas lidostas kravu perona. Jaunā kravu termināļa “Baltic Cargo Hub” būvniecība sākusies 2024. gadā un plānots pabeigt līdz 2025. gadam. 2021. gada jūnijā darbu Rīgas lidostā uzsāka loģistikas kompānijas "DHL" reģionālais komplekss, kas ir pirmā kravu noliktava lidostā ar tiešu piekļuvi peronam, tādējādi uzlabojot kravu aprites ātrumu un kvalitāti. 2025. gadā plānots atjaunot kravu attīstības stratēģiju periodam līdz 2030. gadam. Ir atjaunotas kravu prognozes un apzināta šī brīža un nākotnes kravu noliktavu kapacitāte, izstrādāts plāns noliktavu attīstībai pēc esošo zemes nomas līgumu beigām, kā arī apzinātas tālākai kravu apkalpošanas infrastruktūras attīstībai nepieciešamās zemes. Galvenie riski pasākuma īstenošanai saistīti ar kravu apjomu samazināšanās pozīcijām tirgū. Pirms Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā, Ķīna un citas Āzijas valstis izmantoja Rīgas lidostu kā tuvāko punktu kravu pārvadāšanai. Pašlaik Krievijas gaisa telpa vairs netiek izmantota, tādēļ izdevīgāku statusu iegūst citas lidostas, piemēram, Frankfurte, kļūstot par galveno loģistikas punktu Āzijas kravu apritei. | Ņemot vērā līdz šim ieguldītos līdzekļus un Covid-19 pandēmijas atstāto ietekmi uz gaisa transportu, līdz 2024.gadam līdzekļi kravas apkalpošanas infrastruktūrā nav ieguldīti. Tiek veikti pasākumi kravu piesaistei (pasākumi 3.1.1. un 3.1.3.). |  |
| 2.3. | Savlaicīgi nodrošināt jaunākajām tehnoloģijām, kā arī pieaugošajām vides un drošības prasībām atbilstošu gaisa satiksmes vadības infrastruktūru |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Nodrošināt jauna gaisa satiksmes vadības torņa būvniecību |  |  |  |  |
| 31.12.2026. | SM | LGS | 2021. gadā izstrādāts būvprojekts jauna gaisa satiksmes vadības torņa būvniecībai. 2022. gada 20. decembrī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta komiteja izskatīja un atbalstīja LGS iesniegto projektu “Riga Enhanced ATM Infrastructure Development” (REACT) ar līdzfinansējumu 50 procentu jeb 26,263 miljonu EUR apmērā gaisa satiksmes infrastruktūras uzlabošanai un pielāgošanai divējādam lietojumam, proti, gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Līdzfinansējuma līgums ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) parakstīts 2023.gada 1.jūlijā. 2023. gada decembrī pabeigta papildinājumu izstrāde būvprojektā, paredzot būvprojektā arī jauna gaisa satiksmes vadības centra izbūvi. Parakstīts līgums par LGS ēkas pārbūvi ar jauna gaisa satiksmes vadības torņa kompleksa piebūvi Rīgas lidostā, nosakot, ka celtniecības darbi jāuzsāk līdz 2025.gada 1.janvārim. | Izlietots 2021.-2023.g.: 982 800 EUR, no tiem 878 800 EUR LGS budžeta un 104 000 EUR ES fondu finansējums. 2024.-2027.g. plānoti 49 218 000 EUR. |  |
| 2.3.2. | Attīstīt gaisa satiksmes vadības sistēmu un tās atbalsta sistēmas |  |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | LGS | 2023. gadā noslēgts līgums un uzsākta gaisa satiksmes vadības sistēmas ATRACC (Air Traffic Riga Area Control Centre) modernizācija, kā arī lidojumu plūsmas, meteoroloģiskās un aeronavigācijas datu apstrādes un apmaiņas sistēmas ANOF modernizācija. Līgumu izpilde plānota 2025.gadā. 2024. gadā noslēgts līgums un uzsākta automātiskās virszemes kustību vadības un kontroles sistēmas A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) modernizācija. | Izlietots 2021.-2023.g.: 1 764 600 EUR, LGS budžeta finansējums. Līdz 2027.g. plānoti 12 243 630 EUR no LGS budžeta. |  |
| 2.3.3. | Turpināt īstenot Brīvo maršrutu gaisa telpas projektu |  |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | LGS | LGS turpina dalību gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju alianses BOREALIS Brīvo maršrutu gaisa telpas projektā, atbilstoši plānotajām aktivitātēm. | Skatīt 2.3.2.pasākumu |  |
| 2.3.4. | Integrēt bezpilotu gaisa kuģus gaisa satiksmes vadības sistēmā |  |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | CAA, LGS | 2022. gadā LGS izstrādāja bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas ietekmes izvērtējumu un konceptu, biznesa procesus un biznesa modeļus. Sadarbībā ar CAA, LGS turpina piedalīties aktivitātēs, kas saistītas ar bezpilotu gaisa kuģu integrēšanu gaisa satiksmē. 2022. gada 29. novembrī pieņemta Dronu stratēģija 2.0 viedai un ilgtspējīgai bezpilota gaisa kuģu ekosistēmai Eiropā (turpmāk – Dronu stratēģija) un tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu bezpilota gaisa kuģu (dronu) tehnoloģijas ieviešanu Eiropā, vienlaikus radot līdzsvaru starp drošību, privātumu un sabiedrības interesēm. Būtiski ir arī nodrošināt bezpilota gaisa kuģu integrāciju Eiropas gaisa telpā. Stratēģijā noteiktās būtiskākās prioritātes ir bezpilota gaisa kuģu drošas integrācijas gaisa telpā nodrošināšana, inovāciju un konkurētspējas veicināšana Eiropā, ilgtspējība – samazinot ietekmi uz vidi, kā arī standartizētas sistēmas izveide visā ES, lai atvieglotu vienotus noteikumus un procedūras bezpilota gaisa kuģu darbībām. Minētās prioritātes attiecas arī uz Latvijas īstenoto politiku attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu attīstību, tādā veidā nodrošinot stratēģijā noteikto standartu ieviešanu un izpildi nacionālajā tiesiskajā regulējumā. Latvija, tāpat kā citas ES dalībvalstis ir atbildīga par savu nacionālo noteikumu un politikas saskaņošanu ar Dronu stratēģiju. Izstrādāts jauns regulējums bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, lai uzlabotu lidojumu drošību, tostarp pilnveidotu to izmantošanas kārtību un noteiktu lidojumu ģeogrāfiskās zonas un to pārvaldību. | BGK pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveidi Latvijā CAA īstenojusi ES KF līdzfinansētā projekta “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas ieviešana” ietvaros 2021.-2023.g., ar mērķi veicināt vides un drošības pasākumus Rīgas un Liepājas lidostās un uzlabot drošību Latvijas Republikas gaisa telpā. Atbilstoši KPVIS datiem kopējās attiecināmās izmaksas - 1 189 566,85 EUR, Kohēzijas fonda finansējums - 1 011 131,84 EUR. |  |
| 2.3.5. | Attīstīt uz satelītu tehnoloģiju izmantošanu bāzētas augstas precizitātes navigāciju (PBN) |  |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | LGS | 2021. gadā LGS izstrādāja un ieviesa augstas precizitātes navigācijas sistēmas (Performance Based Navigation) instrumentālās lidojumu procedūras. Procedūras ir izstrādātas saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO, International Civil Aviation Organization) vadlīnijām. LGS patstāvīgi uzrauga un nepieciešamības gadījumā veic procedūru papildināšanu, lai optimizētu izmantojamās lidojumu trajektorijas. Projekta attīstība tieši saistīta ar Rīgas lidostu. PBN maršrutu struktūras ir izstrādātas tā, lai tās uzlabotu lidojumu drošumu un efektivitāti, optimizējot ielidošanas un izlidošanas mijiedarbību, horizontālo un vertikālo gaisa trašu izvietojumu, samazinot degvielas patēriņu un trokšņu līmeni, minimizējot radio komunikāciju starp gaisa satiksmes vadības centru un lidmašīnas apkalpi, un iespēju robežās nodrošinātu lidojuma nepārtrauktību. | Izlietots 2021.-2023.g.: 544 600 EUR, LGS budžeta finansējums. |  |
| 2.4. | Veicināt reģionālo lidostu attīstību |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Veicināt reģionālo lidostu attīstību |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | pašvaldības | Noteiktu reģionu savienojamības attīstīšana jāveic, ievērojot Eiropas Zaļā kursa noteiktās prioritātes. Ņemot vērā minēto, tiek izvērtēta iespēja attīstīt reģionālos savienojumus ar videi draudzīgiem gaisa kuģiem, pamatojoties uz kārtību, kādā nosakāmas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanā. Reģionālo lidostu darbības mērķis ir uzlabot reģiona iedzīvotāju piekļūstamību Rīgas metropolei, tai skaitā tur pieejamiem būtiskajiem valsts pakalpojumiem (piemēram, medicīna, valsts pārvalde, sociālie pakalpojumi u.c.) un ārvalstu ekonomiskajiem centriem. Tāpat SM izstrādā Aviācijas nozares ilgtermiņa stratēģiju līdz 2050. gadam, kur reģionālās lidostas plānots attīstīt arī militārās mobilitātes funkciju izpildei. Liepājas lidosta ir sertificēta komerciāliem lidojumiem. Lai arī regulāri komerciāli pārvadājumi, sākoties Covid-19 pandēmijai, tika pārtraukti, lidlaukam ir noteikts valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss, kā arī tas ietilpst TEN-T visaptverošajā tīklā. Liepājas lidostas biznesa modelis ir reģionāla lidosta, kas nodrošina Kurzemes plānošanas reģiona, t.sk. galvenokārt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada, sasniedzamību ar gaisa transportu reģionālās attīstības veicināšanai. Liepājas lidostas galvenā funkcija ir nodrošināt lidlauka pieejamību komerciālu regulāru un neregulāru pasažieru gaisa pārvadājumu veikšanai. Ventspils lidlauks ir sertificēts vispārējās aviācijas lidojumiem, kas bez atbilstošiem infrastruktūras uzlabojumiem neļauj veikt komerciālu lidojumu apkalpošanu. Tas aktīvi tiek izmantots privātās un mācību aviācijas vajadzībām, pilda būtisku lomu tādu sabiedriski svarīgu funkciju nodrošināšanai kā meklēšana un glābšana (ārpus lidlauka teritorijas), operatīvo uzdevumu izpildei, kā arī sniedz atbalstu civilmilitārās sadarbības un citu sabiedriski svarīgu funkciju izpildei Kurzemes reģionā. Daugavpils lidosta nav izveidota. Atbilstoši TEN-T regulai, Daugavpils lidosta kopā ar Liepājas un Ventspils lidostu ir iekļauta visaptverošajā tīklā. Šobrīd noris būvprojekta izstrāde Daugavpils teritorijas un lidlauka attīstībai, kas ietver lidlauka attīstību nākotnē. Pašvaldību finansiālā kapacitāte ir nepietiekoša, lai nodrošinātu nepieciešamās investīcijas. Reģionālo lidostu attīstību veicinātu valsts atbalsts komerciālo lidojumu attīstīšanai no lidostām, kas ir sertificētas komerciāliem lidojumiem. Šobrīd šāds sertifikāts, kas apliecina infrastruktūras atbilstību, ir Liepājas lidostai. Potenciāli, šādu infrastruktūru Latvijā varētu attīstīt Ventspils un Daugavpils. Sākotnēji PSO pasūtījums līdz 400 000 EUR katram reģionālajam lidlaukam varētu nodrošināt komerciālās aviosatiksmes atjaunošanu un veicināt pašvaldību ieguldījumus aviācijas infrastruktūras attīstībā. Nepieciešams radīt finanšu instrumentus vispārējās aviācijas lidaparātu iegādei. Tas veicinātu reģionālo lidlauku darbību, attīstītu pilotu skolas un aeroklubu kustību, kas savukārt nodrošinātu jaunatnes piesaisti aviācijas profesijām. | Esošā valsts un pašvaldību budžeta ietvaros, iespēju robežās piesaistot ES finanšu instrumentus. |  |
| 2.5. | Uzlabot TEN-T autoceļu kvalitāti un drošību |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Nodrošināt valsts galveno autoceļu TEN-T tīkla pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVC | ES fondu 2014.-2020. gada. plānošanas perioda ietvaros līdz 2023. gada beigām ir pārbūvēti 343,76 km valsts galveno autoceļu. Pasākuma izpilde tiek nodrošināta vidēja termiņa budžeta piešķirtā finansējuma ietvaros, taču tas ir nepietiekošs, lai nodrošinātu valsts galveno autoceļu kvalitātes uzlabošanos un RR mērķu sasniegšanu. ES fondu kohēzijas politikas 2021.-2027.g. ietvaros plānots īstenot 3.1.1.2. pasākumu “Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā”. Pasākuma īstenošanai pieņemti MK noteikumi. | Izlietots 2021.-2023.g.: 66 288 257 EUR (vidēja termiņa budžeta ietvara likumā), t.sk. ES fondu finansējums 29 477 358 EUR. Pasākuma izpildei 2025. - 2027. gadā papildus nepieciešami 55 000 000 EUR, lai sasniegtu TAP2027 mērķrādītāju 2027. gadam "Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī 85%". Pasākuma izpildei 2025. - 2027.gadā papildus nepieciešami 85 000 000 EUR. Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums līdz 2027.gadam: 55 038 055 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 46 782 347 EUR, valsts budžeta finansējums – 8 255 708 EUR (prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa 3.1.1.2.pasākuma " Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā " ietvaros.). |  |
| 2.5.2. | Realizēt Ķekavas apvedceļa PPP projektu |  |  |  |  |
| 31.12.2023. | SM | LVC | Pasākums izpildīts. 2023. gada 13. oktobrī satiksmei atklāts Ķekavas apvedceļš un tā paša gada decembrī Ķekavas apvedceļš nodots ekspluatācijā. Ar Ķekavas apvedceļa atklāšanu satiksmei sākās nākamais publiskās – privātās partnerības līguma (PPP līgums) izpildes periods – uzturēšana 20 gadu laikā un atskaitījumu piemērošana pieejamības maksājumam par uzturēšanas darbu neveikšanu atbilstoši PPP līguma prasībām. Jaunais Ķekavas apvedceļš ir daļa no valsts galvenā autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posmā no 7,78 līdz 25,0 km. Pateicoties tā izbūvei, autobraucējiem, kas dodas no Lietuvas uz Rīgu caur Bausku vai otrādi, ir iespēja izvairīties no sastrēgumiem Pierīgā un ietaupīt laiku ceļā. Projekts būtiski uzlabo satiksmes drošību šajā valsts autoceļa posmā, kas ir izbūvēts atbilstoši visām ātrgaitas autoceļa satiksmes drošības prasībām. Ķekavas apvedceļa izbūve atslogo no tranzīta satiksmes ne tikai Ķekavu, bet arī Odukalnu, Vimbukrogu, Alejas, Krogsilu, Lapeniekus, Baložus, Katlakalnu, Rāmavu, Valdlaučus un Krustkalnus. Tur uzlabosies gan satiksmes drošība, gan ikdienas pārvietošanās komforts. Daļa no jaunizbūvētā Ķekavas apvedceļa ir Latvijā pirmais valsts autoceļš, kas apzīmēts ar ceļazīmi Nr. 552 “Ātrgaitas ceļš”. | Izlietots līdz 2024.gada augustam: 16 930 440 EUR. 2024.gadā kopā plānots 11 849 396 EUR bez PVN un līgumā paredzētā maksājuma indeksācijas, turpmāk līdz 2027.g. 12 541 216 EUR, bez PVN un līgumā paredzētā maksājuma indeksācijas. MK 2020. gada 13. augusta rīkojums Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un privātās partnerības projekta īstenošanai un par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai” precizēts pēc Ķekavas apvedceļa PPP projekta finanšu noslēguma un PPP līguma noslēgšanas, izdarot tajos grozījumus - MK 2021. gada 21.decembra rīkojums Nr. 977 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13.augusta rīkojumā Nr.422 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai". Savukārt PPP līguma izpildes laikā precizēts reversā kārtībā maksājamā PVN sadalījums pa būvniecības gadiem atbilstoši faktiski veiktajiem būvdarbiem, izdarot grozījumus rīkojumā - MK 2022. gada 21.decembra rīkojums Nr. 951 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13.augusta rīkojumā Nr.422 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai". Līdz Ķekavas apvedceļa būvdarbu pabeigšanai LVC maksāja budžetā tikai PVN reversā kārtībā, kas tika aprēķināts, pamatojoties uz veiktajiem kapitālieguldījumiem. Savukārt pirmie pieejamības maksājumi veikti par periodiem 14.10.2023. - 31.12.2023., 01.01.2024. - 31.03.2024., 01.04.2024. - 30.06.2024. Pieejamības maksājumi tiks maksāti atbilstoši rīkojumā noteiktajam, piemērojot atskaitījumus par uzturēšanas darbiem, kas nav veikti atbilstoši PPP līguma prasībām, kā arī piemērojot indeksāciju tai pieejamības maksājuma daļai, kas neietver finansēšanas un būvniecības perioda izdevumus. Finansējums SM ilgtermiņa saistībām tiek piešķirts saskaņā ar iepriekš minētajiem rīkojumiem līdz 2043.gadam. |  |
| 2.5.3. | Veicināt kravas transportlīdzekļu drošai novietošanai paredzētu stāvlaukumu ierīkošanu |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVC | Tiek veikta izpēte par elektrouzlādes lieljaudas tīkla izvēršanu un drošo stāvlaukumu izveidi. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.10.pasākumu “Palielināt uzlādes staciju / punktu skaitu”, kas paredz pētījumu uzlādes tīkla izvietojumam. Pasākums noteikts ES kopējā iniciatīvā paredzēto standartu un procedūru izpildei. EK 2022. gadā pieņēma jaunus ES standartus un procedūras, lai atbalstītu drošu un aizsargātu stāvvietu tīkla izveidi visā ES. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot transportlīdzekļu vadītāju atpūtas apstākļus un aizsargāt viņus no vardarbības un noziegumiem kravu pārvadājumos. Šādu stāvvietu nepieciešamība atbilst arī Latvijas interesēm un vajadzībām un uzlabos transporta loģistikas pakalpojumu sniegšanu tieši kravas autotransporta loģistikas jomā. Tomēr, tā kā pa autoceļiem pārvadā kravas arī uz ostām un dzelzceļu, kā arī potenciālās aviokravas, tad šādu stāvvietu nepieciešamība ir skatāma visas Latvijas transporta loģistikas infrastruktūras kontekstā. Īpaši svarīga ir šādu drošo stāvlaukumu ieviešana uz TEN-T pamattīkla autoceļiem. Pasākums skatāms arī pārskatītās TEN-T regulas projekta ietvarā. Ar pārskatīto TEN-T regulu tiek atbalstīta transporta emisiju samazināšana. Tas atbilst vajadzībai palielināt savienojamību visā Eiropā, veicināt transporta sistēmas noturību, novirzīt vairāk pasažieru un kravu uz ilgtspējīgiem transporta veidiem un vairāk koncentrēties uz ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Pasākuma izpildē jāņem vērā topošais valsts regulējums par alternatīvo degvielu tirgus un infrastruktūras attīstību atbilstoši AFIR. | Piešķirot papildus valsts budžeta finansējumu, kā arī iespēju robežās piesaistot ES finanšu instrumentus. Izpētes līgumcena – 241 848, 75 EUR ar PVN. |  |
| 2.5.4. | Nodrošināt 5G mobilo sakaru pārklājuma izvēršanu gar VIA Baltica transporta koridoru |  |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LVRTC | Pārstrukturizēts ES fondu 1.4.1.2. pasākumam “5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica” plānoto finansējumu, pārdalot to citiem SM pārziņā esošajiem pasākumiem. LVRTC 2021. g. izstrādāja tehnisko specifikāciju “Via Baltica 5G pasīvās infrastruktūras tehniskā risinājuma apraksts”. SM ir apzinājusi Via Baltica autoceļa tuvumā pieejamo elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru, un elektronisko sakaru komersantu iesniegtā informācija ir izvērtēta atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Saistībā ar 5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamību gar Via Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem 2023. gadā veikts pētījums "5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania". SM sadarbībā ar privāto sektoru secināja, ka pasākums var tikt īstenots ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF Digital) atbalstu, kur viens projekts (5G Northern Europe Transport Corridors (2022-2025)) attiecībā uz Rail Baltica un Via Baltica aktīvo infrastruktūru ir apstiprināts EK. 2024. gada decembrī parakstīts līgums par projekta “Uninterrupted 5G Coverage Across Via Baltica Corridor - 5G-BALTICS” ar plānoto finansējumu 6,5 milj. EUR īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2025. – 31.12.2027. Projekta mērķis ir veikt optiskās šķiedras tīkla infrastruktūras ierīkošanu un nodrošināšanu “Via Baltica” transporta koridorā Latvijā. Plānots, ka finansējumu izmantos optisko tīklu izveidei, bet ne jaunu torņu būvniecībai. Iesaistītās puses: “SIA Tet”, “SIA Tele2” un projekta partneris “UAB Tele2”, “VAS Lietuvas Autoceļu direkcija”. Izveidotā infrastruktūra būtu pieejama arī citiem pakalpojumu sniedzējiem. Ņemt vērā, ka pasākuma izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. tā pilnā apmērā netiks nodrošināta. Ņemot vērā izmaiņas plānotā finansējuma piesaistē un brīvā tirgus apstākļus pakalpojuma nodrošināšanā, LVRTC iesaiste pasākumā nav aktuāla. | Esošā valsts budžeta ietvaros. Uzturēšanas izmaksas plānots segt no operatoru nomas maksu iekasēšanas. Iespējama finansējuma piesaiste no CEF2 Digital, ko administrē tieši EK, projektu konkursu kārtībā; nav rezervēts finansējums konkrētai ES dalībvalstij. |  |

| Izpildes termiņš (gads) | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Vērtējums | Finanšu resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.rīcības virziens – Loģistikas pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana |  |  |  |  |
| 3.1. | Attīstīt Latvijas transporta un loģistikas pakalpojumu eksporta potenciālu |  |  |  |
| 3.1.1. | Nodrošināt pastāvīgu situācijas monitoringu un administratīvo šķēršļu identificēšanu tranzīta un loģistikas jomā ciešā sadarbībā ar nozares nevalstiskām organizācijām, kā arī attiecīgu priekšlikumu izstrādi un tālāku virzību Latvijas loģistikas sistēmas un nozares eksporta pakalpojumu (ostu, dzelzceļa, autopārvadājumu, aviācijas kravu, e-komercijas, loģistikas noliktavu pakalpojumu) konkurētspējas paaugstināšanā |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | SM padotības iestādes un kapitālsabiedrības | SM nepārtraukti seko līdzi jautājumiem saistībā ar tranzīta un loģistikas pārvadājumu aktualitātēm. Pašlaik būtiski jautājumi ir saistīti ar ES sankciju piemērošanu pārvadājumu jomā. Attiecībā uz aviācijas kravu attīstību jānorāda, ka līdz ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā un tam sekojošajām sankcijām, kā rezultātā ieviesti ierobežojumi attiecībā uz gaisa telpas slēgšanu, nozare sastopas ar būtiskiem izaicinājumiem, kas ietekmē apkalpoto aviācijas kravu apjomus. Attiecīgi 2019. gadā apkalpoto kravu apjoms 27.2 (t), 2020. gadā līdz ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem bija 23.2 (t), 2021. gadā 27.8 (t), bet 2022. gadā un 2023. gadā 21.1.(t) un 19.1. (t), kur pēdējo divu gadu rādītājus ietekmē tieši ģeopolitiskie izaicinājumi. Tomēr neskatoties uz minētajiem ierobežojumiem, nozare aktīvi meklē jaunas iespējas un tirgus, ar mērķi pakāpeniski atjaunot un palielināt apkalpoto kravu apjomus. Loģistika ir eksporta pakalpojumi, kas darbojas starptautiskās konkurences apstākļos, un ir savlaicīgi jāreaģē uz ārējiem apstākļiem. Arī starptautiskās piegāžu ķēdes ir atkarīgas no daudz un dažādiem neprognozējamiem ārējiem apstākļiem uz kuriem jāreaģē nekavējoši. Pastāvīgam monitoringam un nekavējošai rīcībai ir jāseko gan no valsts un pašvaldību puses, gan privāto komersantu puses. Svarīgi vērtēt Rail Baltica potenciālo pienesumu un tā radīto iespēju izmantošanu. Jāņem vērā mūsdienu ģeopolitiskā situācija, ekonomikas transformācijas tendences un ES kopējie mērķi TEN-T tīkla attīstībā un klimata pārmaiņu ierobežošanā. | Valsts budžeta ietvaros |
| 3.1.2. | SKLOIS ietvaros nodrošināt esošos un veidot jaunus elektroniskos pakalpojumus un integrēt SKLOIS Eiropas Jūras vienloga sistēmā EMSWe |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | VSIA LJA | SKLOIS mērķis ir nodrošināt elektronisku ziņošanu, kuģiem ienākot vai izejot no Latvijas ostām, kā arī elektronisku atļaujas noformēšanu kompetentajā iestādē kuģu kravas iekraušanai vai izkraušanai. SKLOIS attīstībai piešķirtais finansējums ir nepietiekošs jaunu investīciju projektu uzsākšanai. Nodrošināta SKLOIS sistēmas uzturēšana, kas ļauj saņemt esošos pakalpojumus elektroniskai formalitāšu kārtošanai, kuģiem ienākot un izejot no Latvijas ostām. Veikti priekšdarbi, lai sagatavotu SKLOIS integrācijai Eiropas Jūras vienloga sistēmā EMSWe (SM IKT risinājumu sistēmanalītiķa amata vieta, VARAM 1.3.1.SAM investīciju “zaļā koridora” pieteikums u.tml.). Finansējums EMSWe ieviešanai līdz 2025. gadam atbilstoši regulā noteiktajam nav piešķirts. Līdzatbildīgā institūcija ir arī VARAM, ņemot vērā tās kompetenci publisko pakalpojumu digitalizācijas jautājumos. | Izlietots 2021.-2023.g.: 1 231 607 EUR valsts budžeta finansējums. Uzturēšanai 2024.-2027.g. ikgadēji plānoti 429 420 EUR. Vadoties no VARAM ieteikumiem par informācijas sistēmu nepieciešamo uzturēšanas budžetu, EMSWe ieviešanas ERAF projekta rezultātā izstrādātās programmatūras uzturēšanai sākot no 2026.gada nepieciešami papildus līdzekļi 201 600 EUR apjomā. ES struktūrfondu investīcijā 1.3.1.1. SAM plānots projekts “Eiropas Jūras vienloga sistēmas EMSWe ieviešana”. Investīcijas iecere pieteikta VARAM kā ārkārtas projekts. Projektam plānots finansējums 2024.gadā - 23 300 EUR, 2025.gadā – 944 700 EUR, 2026.gadā – 726 000 EUR un 2027.gadā – 1 694 000 apmērā. |
| 3.1.3. | Nodrošināt koordinētu transporta un loģistikas nozares eksporta pakalpojumu virzību starptautiskā tirgū un Latvijas iekļaušanos mūsdienīgās globālās piegādes ķēdēs ar vienotu nozares zīmolu VIA LATVIA |  |  |  |
| pastāvīgi | SM |  | Ikgadēji aktīvi tiek plānota un notiek dalība starptautiskos pasākumos, diskusijās, konferencēs un izstādēs, pozicionējot un izmantojot vienotu VIA Latvia zīmolu. VIA Latvia ir visu Latvijas transporta nozari vienojošs zīmols. Mājaslapā www.vialatvia.com iekļauta informācija par Latvijas transporta loģistikas sektoru, t.sk. visiem transporta veidiem un pakalpojumu veicējiem, statistiskā informācija sadalījumā pa transporta veidiem, norādot nozares apgrozījumu, kā arī informācija par iestāžu un uzņēmumu kontaktiem, nepieciešamajām procedūrām un prasībām loģistikas uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. VIA Latvia vietne tiek aktīvi izmantota kontaktos ar ārvalstu partneriem, kā rīks informācijas pieejamībai par Latvijas loģistikas nozares piedāvājumiem un iespējām. | Izlietots 2021.-2023.g.: 1 043 472 EUR, no tiem 371 622 EUR Ostu attīstības fonda un 671 850 EUR ostu pārvalžu un uzņēmumu budžeta līdzekļi. |
| 3.1.4. | Izstrādāt priekšlikumus multimodālo un intermodālo kravu pārvadājumu attīstībai, nodrošinot dažādu transporta veidu priekšrocību izmantošanu |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | SM padotības iestādes un kapitālsabiedrības | ES līmenī notiek darbs pie Kombinēto pārvadājumu direktīvas pārskatīšanas. Šobrīd 1992. gadā pieņemtā Kombinētā direktīva ir vienīgais juridiskais instruments ES, kas tieši atbalsta intermodālos pārvadājumus un veicina pāreju no autopārvadājumiem uz mazāku emisiju transporta veidiem. Spēkā esošajā Kombinētajā direktīvā tiesības uz priekšrocībām ir balstītas uz ģeogrāfiskiem attāluma ierobežojumiem dažādās kombinētā transporta darbības daļās. Sagatavota Latvijas pozīcija par "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK attiecībā uz atbalsta sistēmu intermodālajiem kravu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1056 attiecībā uz ārējo izmaksu ietaupījuma aprēķiniem un apkopoto datu ģenerēšanu". Turpmākās darbības tiks definētas pēc diskusijām EK un Eiropas Parlamentā pēc jaunā Regulējuma pieņemšanas. Viena no plānotajām Kombinētās Direktīvas grozījumu prasībām ir izstrādāt dalībvalstīm nacionālus plānus-satvarus, kuros būs izvirzīts mērķis dalībvalstīm samazināt kombinēto pārvadājumu izmaksas par 10%. Kā viens no potenciālajiem attīstības virzieniem varētu būt t.s. “sauso ostu” attīstība industriālajās zonās un rūpnieciskajās un ražošanas teritorijās, nodrošinot tos ar atbilstošiem dzelzceļa pieslēgumiem. SM izstrādājusi MK noteikumu projektu, lai ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros 24,5 milj. eiro ieguldītu iekšzemes intermodālo termināļu jeb “sauso ostu” izveidē, nodrošinot pārvadājamo kravu pārvirzīšanu no autotransporta uz dzelzceļa infrastruktūru (24-TA-1041). Pastāv iespējamība, ka nākotnē, aizvien vairāk attīstoties alternatīvo degvielu tehnoloģijām, būs pieejamas atbilstošas kravas automašīnas, kuras varēs izmantot kravu nogādāšanai līdz dzelzceļam, ostām vai pārkraušanas termināliem. | Esošā valsts budžeta ietvaros, iespēju robežās piesaistot ES finanšu instrumentus. |
| 3.2. | Pilnveidot Latvijas ostu infrastruktūru |  |  |  |
| 3.2.1. | Virzībai uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, elektrificēt ostu piestātnes un nodrošināt alternatīvu degvielu pieejamību |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM | ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros. Apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai, lai attīstītu videi draudzīgu infrastruktūru Liepājas un Ventspils ostā, kas vienlaikus attiecināms arī uz 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5.pasākumu īstenošanu. ES ir pieņemta Regula par alternatīvo degvielas infrastruktūras attīstību (AFIR). Regula paredz virkni prasību ostās nodrošināt krasta elektropieslēgumus, kā arī vērtēt sašķidrinātā metāna uzpildes punktu ierīkošanu ostās. Pašlaik SM izveidotā darba grupa strādā pie nacionālā rīcības plāna izstrādes AFIR Regulas ieviešanai. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.18.pasākumu “Izbūvēt publiski pieejamus sašķidrināta vai saspiesta metāna uzpildes punktus”. Rīgas brīvosta 1. Projekts, lai nodrošinātu kuģu krasta elektrības apgādes pakalpojumus, vienlaikus mazinot Rīgas brīvostas darbības ietekmi uz vidi. 2. Alternatīvās enerģijas infrastruktūras attīstība Rīgas ostas klimatneitralitātes nodrošināšanai 2.1. Saules paneļu parka izveide industriālajā un loģistikas parkā “Spilve”. Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunīgajiem energoresursiem, pieejamība industriālā un loģistikas parka “Spilve” un citu Rīgas brīvostas teritoriju darbības nodrošināšanā veicinās Rīgas ostas uzņēmumu konkurētspēju, nodrošinot tās uzņēmumiem videi draudzīgu elektroenerģiju, konkurētspējīgu elektroenerģijas tarifu, kā arī ļaus samazināt ostas darbības ietekmi uz vidi. Atjaunīgas elektroenerģijas pieejamība ļaus potenciāli attīstīt arī atjaunīgo energoresursu radīšanu, tostarp, ūdeņraža un e-gāzes ražošanu 2.2. RBP un SIA “LVR Flote” ēku energoefektivitātes paaugstināšana. Ventspils brīvosta 1. Tiek veikta priekšizpēte projektam par krasta elektroapgādes nodrošināšanai Stena Line ro-ro piestātnēm, piesaistot finansējumu no ES fondu pasākuma 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība”. 2. Transporta nozares negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, piestātņu elektrifikācija un alternatīvo degvielu izmantošana, atjaunīgās enerģijas ražošanas un ūdeņraža ekonomikas attīstības veicināšana ostā; atjaunīgās enerģijas ražošanas un ūdeņraža ekonomikas attīstības veicināšana ostā. Ilgtspējīga Ventspils ostas attīstība ietver arī atbildību pret apkārtējo vidi. Ventspils brīvostas pārvalde plāno īstenot projektus, kas nodrošinās pakāpenisku Ventspils ostas pāreju uz videi draudzīgākiem risinājumiem un energoresursiem, tai skaitā, plānots veikt Ventspils ostas elektrifikāciju, nodrošināt efektīvāku piesārņojuma likvidēšanu Ventspils ostā, kuģu bunkurēšanu ar alternatīvām degvielām, kā arī ieviest citas vidi saudzējošas un saglabājošas tehnoloģijas un risinājumus. Liepājas speciālā ekonomiskā zona Plānota piestātnes Nr.46 pārbūve, tostarp elektropieslēguma izveide ro-ro kuģiem. 2023. gada oktobrī noslēgts līgums ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), lai veiktu Liepājas ostas piestātnes Nr. 46 jeb prāmja piestātnes, tehnisko izpēti un rekonstrukciju. Papildus tiek veiktas aktivitātes saistībā ar vēja parka bāzes un ūdeņraža termināla izveidi. | Izlietots 2021.-2023.g.: 10 222 937 EUR, no tiem 1 982 204 EUR ostu pārvalžu un 8 240 733 EUR ES fondu budžeta līdzekļi (KPVIS dati par veiktajiem maksājumiem 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" projektu ietvaros). 2024.-2027.g. plānoti 8 591 293 EUR, no tiem 7 302 599 EUR ES fondu finansējums (prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa" 3.1.1.6.pasākuma "Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība" ietvaros). Ietver arī 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5.pasākuma aktivitātes. Atbilstoši lielo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums 89 034 398 EUR (indikatīvi, atbilstoši ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |
| 3.2.2. | Rekonstruēt hidrotehniskās būves un uzlabot navigācijas apstākļus, t.sk. dziļumu, ostās |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM | ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros. Apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai, lai attīstītu videi draudzīgu infrastruktūru Liepājas un Ventspils ostā, kas vienlaikus attiecināms uz 3.2.1., 3.2.3. un 3.2.5. pasākumu īstenošanu. Rīgas brīvostas pārvalde 1. Molu rekonstrukcija Rīgas ostā. Rīgas ostas Austrumu mols un Rietumu mols ir vienas no ostas svarīgākajām hidrotehniskajām būvēm, kas norobežo ostas akvatoriju no Rīgas līča straumēm, smilšu sanesumiem un citiem faktoriem, nodrošinot ostas galvenā kuģošanas kanāla izveidoto parametru (platumu un dziļumu) uzturēšanu. Abi moli ir būvēti 19. gadsimta otrajā pusē, līdz ar to, lai uzlabotu ostas infrastruktūru un nodrošinātu to labu tehnisko stāvokli un uzlabotu kuģošanas drošību, nepieciešama to rekonstrukcija. 2. Ostas akvatorijas padziļināšana Rīgas ostā. Lai uzlabotu ostas konkurētspēju, kuģošanas drošību un kuģu satiksmes intensitāti, ir jānodrošina kuģu kanālu patstāvīga uzturēšana un attīstība, veicot kuģu ceļu paplašināšanas un padziļināšanas darbus un jāmeklē turpmākas investīcijas videi draudzīgos risinājumos. Projekta mērķis ir paplašināt un padziļināt Rīgas ostas galveno kuģu ceļu no 100 m līdz 150 m, lai nodrošinātu visu tipu kuģu, kas var ienākt Baltijas jūrā drošu apkalpošanu Rīgas ostā, tajā skaitā, paredzot ostas kuģu kanāla padziļināšanu un rekonstrukciju – Daugavgrīvas-Rīnūžu-Mangaļu kuģu kanālu padziļināšana līdz 16,0-17,0 m; Baltās baznīcas kuģu kanāla padziļināšana līdz 15,5 m. Ventspils brīvosta 1. Ik gadu veic ostas akvatorijas dziļuma uzturēšanas darbus. 2. Nepieciešama smilšu sanešu uzkrāšanās kompensācijas kabatas izveide (sākotnējā padziļināšana). Liepājas speciālās ekonomiskās zona 1. Īstenota Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā 2.kārta. Projekta ietvaros atjaunotas sešas piestātnes Liepājas ostas Tirdzniecības kanālā, kā arī piebraucamais ceļš 800 m posmā Atslēdznieku ielā. 2. Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana. Aktivitātes ietvaros uzlabota kuģu navigācijas drošība Liepājas ostā. Uzstādīts Karostas un Loču kanāla nakts apgaismojums, izbūvētas Karostas izgriežamā tilta atvairierīces (drošības vadulas tilta balstiem). 3. 2024.gada aprīlī noslēgušies vēsturiski piesārņotas vietas - Liepājas ostas Karostas kanāla - sanācijas darbi. Projekta īstenošanas rezultātā Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam. 4. Pēc 2024. gada plānota Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija, 2.kārta Projekta mērķis - atjaunota ostas hidrotehnisko aizsargbūvju sistēmas funkcionalitāte, uzlabota kuģošanas drošība. Paredzēta Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana. 5. Pēc 2024. gada plānota navigācijas apstākļu uzlabošana Priekšostā navigācijai caur Vidus vārtiem. Projekta mērķis - nodrošināta lieltonnāžas kuģu manevrētspēja, tiem ienākot vai izejot no ostas. Paredzēta kuģu ceļa pagarināšana, apgriešanās laukuma izveide. 6. Kruīza kuģu piestātnes būvniecība. Projekta mērķis - specializēta kruīza kuģu piestātne un termināļa izveide, lai palielinātu Liepājas ostas konkurētspēju un Liepājas kā Baltijas jūras tūrisma centra attīstība. | Skat. 3.2.1.pasākumu. Atbilstoši lielo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums 100 000 000 EUR (indikatīvi, atbilstoši lielo ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |
| 3.2.3. | Iegādāties ar vides aizsardzības un kuģošanas drošības ievērošanu saistītas iekārtas un peldlīdzekļus, un ostās izbūvēt attiecīgu infrastruktūru (piemēram, naftas un ķīmijas produktu u.c. piesārņojuma savācējkuģi, piesārņojuma norobežojošas bonas, termināļu infrastruktūra - pretputēšanas vēja žogi, monitoringa novērošanas kameras, gaisa monitoringa stacijas, smaku un gaisu piesārņojošo vielu emisiju kontroles sistēmas u.c.) |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM | ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros. Apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai, lai attīstītu videi draudzīgu infrastruktūru Liepājas un Ventspils ostā, kas vienlaikus attiecināms uz 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4. un 3.2.5. pasākumu īstenošanu. Rīgas Brīvosta 1. Klimatneitrālas un kuģošanas drošībai atbilstošas palīgflotes izveide Rīgas ostā. Projekta mērķis droša un ilgtspējīga kuģu apkalpošanas infrastruktūra, nodrošināta ostas tehniskās flotes atbilstība kuģu satiksmes intensitātei, samazinās ar kuģošanu saistīto negadījumu skaits ostā, mazinās Rīgas brīvostas darbības ietekmi uz vidi. Paredzēta pakāpeniska esošās ostas tehniskās flotes nomaiņa pret jaunu, modernu, videi draudzīgāku un multifunkcionāli (tai skaitā militārās mobilitātes funkcijām) izmantojamu floti. Plānota jaunā Rīgas ostas daudzfunkcionālā hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa nodošana ekspluatācijā. Ventspils brīvosta 1. Flotes atjaunošana. Ventspils brīvostas flotei ir nepieciešama fundamentāla atjaunošana un attīstība virknē pozīciju kā jaunu grunstsūcēja, loču kuģu, ūdenslīdēju kuģu ar naftas savācēja funkcijām, piesārņoto ūdens savākšanas pieņēmēja kuģa u.c. iegāde. Flotes atjaunošana ne tikai nodrošinās kuģošanas drošību Ventspils ostas akvatorijā, bet arī vides aizsardzības pasākumu īstenošanu, tai skaitā, CO2 izmešu samazināšanu modernāku kuģu ekonomisko dzinēju dēļ. 2. Ventspils brīvostas pārvaldes piesārņoto vai degradēto teritoriju revitalizācija. Atsevišķi Ventspils brīvostas valdījumā esošie zemes gabali ir piesārņoti vai degradēti. Šajās teritorijās nepieciešams novērst vides piesārņojumu un vizuālo piesārņojumu, tai skaitā, sakārtot teritoriju un būves, izbūvēt vai atjaunot inženierkomunikācijas, tādējādi atrisinot to pieejamību. Degradēto teritoriju revitalizācija ļaus pielāgot Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijas jaunu loģistikas parku izveidei un jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai. | Skat. 3.2.1.pasākumu. Atbilstoši lielo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums 100 000 000 EUR (indikatīvi, atbilstoši lielo ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |
| 3.2.4. | TEN-T pamattīkla ostās nodrošināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu loģistikas un ražojošā sektora attīstībai, kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecību, viļņlaužu un hidrobūvju pārbūvi, digitalizācijas un kuģu vadības sistēmu modernizāciju |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM | ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros. Apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai, lai attīstītu videi draudzīgu infrastruktūru Liepājas un Ventspils ostā, kas vienlaikus attiecināms uz 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4. un 3.2.5. pasākumu īstenošanu. Rīgas Brīvosta 1. Starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru 2023. gada 24. maijā tika parakstīts līgums Nr. V-22/23 par projekta „Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves, un piestātņu infrastruktūrā” realizāciju, kā arī 2023. gada 24. maijā noslēgts līgums Nt. V-23/23 par projekta „Mūsdienīgas un efektīvas ledus laušanas tehnikas ieviešana Rīgas jūras līcī” realizāciju. 2. Uzsākts darbs pie ES ANM 2.1.1.1.i. Investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi". Projekta mērķis veicināt ostu un kravu loģistikas nozares digitālo transformāciju, ieviešot integrētu, koplietojamu un pielāgojamu, uz vienas pieturas un vienreizes principiem balstītu Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu platformu. 3. Rīgas ostas vispārējā digitalizācija - loģistikas pakalpojumu pārvaldības attīstība. Projekta mērķis – attīstīta Rīgas osta, atbilstoši “viedās ostas” darbības principiem. Paredzēts modernizēt un integrēt RBP informācijas sistēmas un vadības procesus, kā arī izveidot RBP ostas informācijas sistēmas un terminālu informācijas sistēmu sasaisti, nodrošinot efektīvāku informācijas apmaiņu, ieviest IT risinājumu ostas darbības aspektu automatizācijai, izmantot jaunākās tehnoloģijas un aprīkojumu RBP funkciju veikšanai (automatizēta un autonoma piekļuves kontrole, drošība un vides aizsardzība), lai nodrošinātu resursu ekonomiju. Izstrādāt un piedāvāt klientiem risinājumus ostas procesu atbalstam un datu plūsmas efektivitātes palielināšanai, sadarbībā ar kontroles dienestiem (VID Muitas pārvaldi, Valsts robežsardzi u.c.) valsts un pašvaldību uzņēmumiem (LDz u.c.), citām lielākajām ostām, ostu uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm strādāt pie Latvijas tranzīta koridora digitalizācijas. 4. Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības sistēmas (KSVS) modernizācija. Rīgas brīvostas pašreiz izmantotā kuģu satiksmes vadības sistēma (KSVS) tika ieviesta 1998. gadā. Tā šo gadu laikā ir vairākas reizes modernizēta un tagad ir morāli novecojusi, kā arī ražotājs vairs nenodrošina sistēmas tehnisko atbalstu. Tādējādi aizvien pieaug KSVS darbības iespējamu pārtraukumu risks, savukārt nepastāvīga tās darbība pasliktina kuģu drošas navigācijas apstākļus Rīgas brīvostā. Rīgas ostas darbības un Valsts drošības nodrošināšanai ir kritiski svarīgi veikt kuģu satiksmes vadības un informācijas sistēmas pilnīgu atjaunošanu atbilstoši nozares augstākajiem standartiem un mūsdienu IT risinājumiem, aprīkojot to ar papildu funkcionalitāti, kas paaugstinātu ne tikai visu tipu kuģu kuģošanas drošību, bet arī uzlabotu ostas aizsardzības funkciju veikšanu kritiskās situācijās. 5. Rīgas ostas piestātņu infrastruktūras uzlabošana un modernizācija. 5.1. Rīgas brīvostas piestātnes Nr. MS-11, MS-12 un MS-13 pārbūve. Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas brīvostas klientiem mūsdienīgu hidrotehnisko infrastruktūru. Ir paredzēts pārbūvēt piestātnes, vienlaikus saglabājot nesošās konstrukcijas. Piestātņu pārbūves rezultātā tiks izveidotas 2 (divas) piestātnes: pirmā piestātne ar kopējo garumu 175 m un otrā piestātne ar kopējo garumu 273 m. Piestātņu pārbūves rezultātā tiks nodrošināta gultnes projekta atzīme pie pirmās projektējamās piestātnes 8,0 m un pie otrās projektējamās piestātnes 11,0 m. 5.2. Piestātnes KS-34 pārbūve Projekts paredz piestātnes KS-34 pagarināšanu par 50 m ziemeļu virzienā, lai vienlaikus varētu izvietot divus perspektīvus kuģus piestātnēs KS-32, KS-33 un KS-34. Esošo piestātņu KS-32, KS-33 un KS-34 kopējais garums ir aptuveni 449 m, kas nav pietiekams divu perspektīvu lieltonnāžas kuģu vienlaicīgai izvietošanai. 6. Rīgas ostas industriālā un loģistikas parka “Spilve” attīstība. Projekta mērķis ir attīstīt ar ostas darbību saistītu mūsdienīgu lielapjoma multimodālu industriālo un loģistikas parku “Spilve”. Industriālā un loģistikas parka “Spilve” izveide sekmēs Latvijas un Rīgas brīvostas konkurētspēju veicinošu uzņēmējdarbības virzienu attīstību: ražošanas darbības, loģistikas darbības un palīgdarbības (iedalītas ar uzņēmējdarbību un ar pakalpojumiem saistītajos), Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto RIS 3 virzienu darbības un atjaunīgās enerģijas ieguves infrastruktūras attīstība. Kopumā industriālā parka attīstībai pieejama aptuveni 450 ha plašu teritorija, kura sadalīta 4 attīstības zonās, prioritāri attīstot A zonu, kas aizņem 79 ha plašu teritoriju starp Daugavgrīvas šoseju un Hapaka grāvi. Industriālā parka, tostarp multimodālu auto un dzelzceļa infrastruktūras integrāciju Rīgas pilsētā, ir plānots uzsākt 2026. gadā un pakāpeniski realizēt līdz 2040. gadam. 2021. gadā Rīgas brīvostas pārvalde ir veikusi apjomīgu pētījumu par industriālā un loģistikas parka “Spilve” attīstības scenārijiem, ražošanas un loģistikas infrastruktūras izveidi un stratēģisko partneru piesaisti, kā arī uzsākusi sarunas ar starptautiskajiem industriālo parku attīstītājiem, operatoriem un finanšu institūcijām. Parakstīts līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Lietuvas uzņēmumu SNG Solar par zemes nomu Rīgas ostā Spilves pļavu teritorijā saules enerģijas parka attīstīšanai, paredzot gan saules paneļu uzstādīšanu, saules elektroenerģijas ražošanu un uzkrāšanu, gan arī ūdeņraža un alternatīvo degvielu ražošanu. 7. Rīgas ostas inženiertīklu uzlabošana un attīstība. 7.1. Flotes ielas pārbūve ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi. Autoceļš nav nodrošināts ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu, ceļa apgaismojumu, brauktuves segums ir kritiskā stāvoklī, kas ievērojami apgrūtina drošu autotransporta satiksmi. Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu satiksmes infrastruktūru, kas sekmēs Flotes ielas industriālās teritorijas attīstību, veicinot nodarbinātības iespējas un ekonomisko aktivitāti Rīgas pilsētā. Projekta realizācija ir paredzēta sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību. 7.2. Ugunsdzēsības, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūves Kundziņsalā. Projektēšanai paredzamā Rīgas brīvostas teritorija Kundziņsalā (bez iedzīvotāju rajona) ietver platību aptuveni 360 ha apmērā, kur daļa teritorijas ir iznomāta un aktīva, daļa iznomāta un neaktīva, bet daļā ir paredzēta potenciālai attīstībai. Projekta mērķis ir nodrošinātu ekonomiski pamatotu patstāvīgu ūdens spiedienu ūdensapgādes sistēmā. Ventspils brīvosta 1. VBP plāno īstenot projektu kuģu vadības sistēmas digitalizācijai, t.sk. radaru nomaiņai, darbības nepārtrauktības un drošības uzlabošanai, vides piekļūstamībai, piesaistot finansējumu no 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība”. 2. VBP plāno īstenot projektu ostu informācijas sistēmas un multimodālo ostu kravu pārvaldības pakalpojumu platformas attīstībai, piesaistot finansējumu no 2.1.1.1.i pasākuma “Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi, un analīzi”. Minēto projektu plānots īstenot lielāka projekta ietvaros, kur VBP ir viens no Rīgas ostas pārvaldes partneriem. 3. Ventspils brīvostas pārvaldes rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstība. Ventspils brīvostas teritorijā ir aptuveni 500 ha neizmantotas rūpnieciskās teritorijas, kuras brīvostas pārvalde attīsta, tādējādi nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru (pievadceļi, elektroenerģija, utt.) jaunu ražošanas uzņēmumu izveidei. Projekta ietvaros plānota jaunu rūpniecisko teritoriju attīstība, t.sk. ēku būvniecība, kā arī loģistikas laukumu un noliktavu būvniecība. Ražojošā sektora pieaugums Ventspils brīvostā veicina vietējās izcelsmes kravu īpatsvara pieaugumu, kas ir papildus veicinošs faktors gan ostas ilgtspējīgai attīstībai, gan Ro-Ro un konteinerkravu satiksmes attīstībai. 4. Ventspils brīvostas pārvaldes loģistikas infrastruktūras attīstība. Lai palielinātu Ventspils ostas kravu caurlaides spēju un kapacitāti, plānots attīstīt loģistikas infrastruktūru, tai skaitā, izbūvēt jaunus kraujlaukumus un noliktavas. Tas veicinās arī Ventspils ostā pārkrauto kravu diversifikāciju. 5. Ziemeļu ostas būvniecība ar dziļumu līdz 17 m. Ziemeļu osta paredzēta dažādu kravu veidu pārkraušanai. Projekta realizācija lielā mērā saistīta ar potenciālo investoru un kravu pārvadātāju ieinteresētību. Liepājas speciālā ekonomiskā zona 1. ES fondu 3.1.1.6.pasākuma "Lielo ostu publiskās infrastruktūras” ietvaros Liepājas ostā plānots atjaunot Liepājas ostas kuģu satiksmes vadības centra atjaunošanu. 2. Uzsākta Liepājas Industriālā parka izveide. Projekta mērķis - attīstīta infrastruktūra industriālā parka izveidei. Paredzēta vēsturiskā piesārņojuma sanācija, Meldru ielas izbūve no Dūņu ielas līdz jaunajam savienojumam, savienojuma Ezermalas iela - Meldru iela izbūve, sliežu ceļu rekonstrukcija (dzelzceļa parks - Meldru iela), krustojuma Brīvības ielā pārcelšana un ievadmaģistrāles izbūve, Dūņu ielas pagarinājuma izbūve, savienojuma ar Parka ielu izbūve, iekšējo ielu izbūve, dzelzceļa savienojuma Ālandes stacija-Metalurgs izbūve, jaunas dzelzceļa stacijas izbūve, esošā dzelzceļa parka pārnešana, automatizācija, dzelzceļa automatizācija, ēku demontāža, veloceliņa izbūve - Zirgu sala - Lidosta - Meldru iela un Meldru ielas savienojuma ar 14.novembra bulvāri izbūve. 3. Liepājas ostas Priekšostas attīstība. Veicot akvatorijas padziļināšanas un zemes uzbēršanas darbus, ir paredzēta jaunu dziļūdens kravas pārkraušanas termināļu un Jūras spēku bāzes attīstība. 4. Nepieciešams atjaunot ostas tehnisko floti, kas spētu nodrošināt nepārtrauktu ostas darbu un pieaugošās prasības pakalpojumu kvalitātei, ostas infrastruktūrai un ietekmes uz vidi samazināšanai. Plānota esošās ostas tehniskās flotes modernizācija, nomainot vecos kuģus pret jauniem, videi draudzīgākiem. | Skat. 3.2.1.pasākumu. 2024.-2026.g. plānots finansējums 4 772 941 EUR apmērā. Atbilstoši lielo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums vairāk kā 155 000 000 EUR (indikatīvi, atbilstoši lielo ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |
| 3.2.5. | TEN-T pamattīkla ostās attīstīt autotransporta un dzelzceļa pievedceļu infrastruktūru |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM | Turpinās nepabeigto projektu: “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” un “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām” īstenošana. ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas perioda ietvaros paredzēts finansējums 3.1.1.6. pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros. Apstiprināts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai , lai attīstītu videi draudzīgu infrastruktūru Liepājas un Ventspils ostā, kas vienlaikus attiecināms uz 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4. pasākumu īstenošanu. Rīgas brīvosta 1. Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību uzsākts darbs pie objekta „Flotes ielas rekonstrukcijas (pārbūve) ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi” būvprojekta izstrādes un turpmākās realizācijas. 2. Sauszemes transporta infrastruktūras uzlabošana un jaudas palielināšana Kundziņsalā. 2.1. Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu. Projekts kalpos kā tiešais savienojums Kundziņsalai ar Rīgas pilsētas ceļu tīklu, uzlabojot transporta kustības mobilitāti ostas teritorijā, kā arī atvieglos kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai. Kundziņsalas teritorijas attīstība ir vispiemērotākā vieta konteinerkravu un autotransporta kravu (alternatīva tranzīta kravām) apstrādei gan eksporta, gan importa operācijām. Projekts ir funkcionāli saistīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īstenoto KF projektu „Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem”. Projekta realizācija veicinās videi draudzīgas Rīgas pilsētas attīstību, samazinot sastrēgumus Rīgas pilsētā un gaisa piesārņojumu, novirzot ne tikai ostas, bet Rīgas pilsētas kravu autotransportu muitas operāciju veikšanai no Uriekstes ielas uz Kundziņsalu. Vienlaikus Projekts nodrošina sinerģiju ar ANM plānā noteiktajiem Rīgas metropoles transporta ilgtspējas un klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem. 2.2. Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve. Dzelzceļa pārbrauktuve Uriekstes ielā ir izbūvēta uz sliežu ceļa Nr. 400, kas nodrošina vienīgo dzelzceļa transporta infrastruktūras savienojamību ar dzelzceļa parku „Kundziņsala” un līdz ar to kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Kopā ar tilta pār Sarkandaugavu pārbūvi tiks nodrošināta dzelzceļa infrastruktūras uz Kundziņsalas teritoriju sakārtošana. 2.3. Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve. Projekta mērķis ir tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā (gan tilta daļai, kas paredzēta autotransporta kustībai, gan tilta daļai, kas ir paredzēta dzelzceļa transporta kustībai) pārbūve, lai nodrošinātu drošu kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Tilts pār Sarkandaugavu ir vienīgais dzelzceļa satiksmes savienojošais posms, kas nodrošina kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Šobrīd (līdz Satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu) šis tilts ir vienīgais savienojošais posms arī autotransporta satiksmei Kundziņsalā esošām stividorkompānijām. 2.4. Autoceļa no Sarkandaugavas tilta līdz Konteineru terminālim pārbūve. Šis autoceļš šobrīd ir vienīgais ceļš kravas autotransportam (līdz Satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu), lai stividorkompānijām nodrošinātu kravu kustību Kundziņsalas teritorijā. 2.5. Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā. Projekta mērķis, līdz satiksmes pārvada nodošanai ekspluatācijā, nodrošināt pilnībā sakārtotu transporta infrastruktūru Kundziņsalas teritorijā (galvenos ceļus). Projekta realizācijas rezultātā, tajā skaitā, tiks novērsti neatbilstoši ceļa pagrieziena rādiusi, kas ir būtiski kravu transporta drošai satiksmes nodrošināšanai. 3.Rīgas ostas dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana un attīstība 3.1. Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.100 iecirkņa no pārmiju pārvedas Nr.106, līdz Bolderājas kuģu remonta rūpnīcai atjaunošana. Projekta mērķis ir nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanu otrajā nozīmīgākajā Rīgas ostas dzelzceļa satiksmes virzienā – Bolderāja / Daugavgrīva, lai veicinātu gan esošo stividoru, gan potenciālo attīstītāju kravu apgrozījuma palielināšanu, izmantojot dzelzceļu. 3.2. Lai veicinātu ekonomiskā koridora attīstību, jāveic izpēte par iespējām savienojumam ar Rail Baltica dzelzceļa līniju. Ventspils brīvosta 1. Ventspils brīvostas pievedceļu attīstība. Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas pievedceļu infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot kravu pārvadājumu efektivitāti un konkurētspēju. Plānots pilnveidot autotransporta un dzelzceļa pievedceļu posmus uz ostas esošajām piestātnēm, termināļiem un industriālajām zonām, kā arī veidot savienojumus iztrūkstošajos pievedceļu posmos. Veiktie darbi palielinās pārvadājumu novirzīšanu no autoceļiem uz dzelzceļu un jūru, nodrošinās Eiropas standartiem atbilstošas nestspējas un ielu tehnisko parametru ievērošanu, atrisinot problēmas kravu pievešanai un aizvešanai ar autotransportu no brīvostas teritorijas. Tiks palielināta ostas pārkraušanas jauda, ļaujot pilnvērtīgi izmantot piestātnes un kravas laukumus visā ostas akvatorijā; uzlabos transporta kustības maršrutus un avārijas dienesta piekļuvi ostas termināļiem un industriālajām zonām. Liepājas speciālā ekonomiskā zona 1. Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība. Projekta mērķis - attīstīta Liepājas ostas Karostas daļa ar nodrošinātu Liepājas ostas kravu maksimālu caurlaides spēju. Paredzēta Pirmsostas stacijas Karosta un dzelzceļa iekšējā mezgla iekšējā savienojošā atzara Tosmare – Karosta un Tosmares šķirošanas parka būvniecība. 2. Liepājas ostas dzelzceļa pieslēguma darbības efektivitātes uzlabošana. Projekta mērķis uzlabota ostas dzelzceļa pievedceļu krustojuma ar autoceļu caurlaides spēja, uzlabojot autotransporta piekļuvi Liepājas ostai un nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides spēju. 3. Liepājas ostas dzelzceļa, autoceļu un piestātņu infrastruktūras attīstība Priekšostā. Projekta mērķis - attīstīti pārstrādes kompleksi ostā, kas nodrošina papildus pievienotās vērtības radīšanu dažādām kravu grupām. Paredzēts attīstīt pārstrādes kompleksu izveidi ostas teritorijā, izveidojot šīm teritorijām dzelzceļa un autoceļu pieslēgumus. 4. Liepājas ostas savienojums ar industriālajām teritorijām. Projektā mērķis - izveidots ostas savienojums ar industriālajām teritorijām, nodrošinot kravu tiešas piegādes iespēju Liepājas ostas termināļiem. Paredzēta pieslēgumu izveide industriālajām teritorijām kravu ģenerējošiem industriāliem objektiem, savienojot industriālās teritorijas Liepājas ezera piekrastē posmā no Ezermalas ielas līdz Meldru/Dūņu/Cukura ielas rajonam. 5. Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība – Kapsēdes iela. Projekta mērķis - novirzīta kravu transportēšana uz ostu no autotransporta uz dzelzceļa transportu. Paredzēta dzelzceļa pievedceļu izbūve no Cukura ielas līdz Kapsēdes ielai, nodrošinot Kapsēdes ielā izvietotajiem ražošanas uzņēmumiem transportēt kravas uz Liepājas ostu pa dzelzceļu. 6. Dzelzceļa savienojuma ar lidostu izbūve. Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus Liepājas ostas un lidostas pilnvērtīgai attīstībai, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas un lidostas kravu caurlaides spēju. Līdzatbildīgā institūcija ir arī RB Rail, ņemot vērā nepieciešamību veikt izpēti par Rīgas ostas savienojumu ar Rail Baltica dzelzceļa līniju. | Skat. 3.2.1.pasākumu. Atbilstoši lielo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2021.-2023.g. izlietoti 6 520 160 EUR, no tiem 5 991 499 EUR ES fondu finansējums. Atbilstoši ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums vairāk kā 88 000 000 EUR (indikatīvi, atbilstoši lielo ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |
| 3.2.6. | Ostās ārpus TEN-T tīkla modernizēt koplietošanas infrastruktūru (piemēram, kuģošanas kanāls, viļņlauži, moli, navigācijas zīmes, krasta nostiprinājumi un piestātnes, kas nav iznomātas vai plānotas iznomāšanai komercdarbībai. Tāpat koplietošanas infrastruktūra ir arī sauszemes pievadceļi un inženiertīkli) |  |  |  |
| 31.12.2027. | Ostu pārvaldes | SM, VARAM, EM | Apkopota informācija par dažāda veida aktivitātēm mazajās ostās, ne tikai koplietošanas infrastruktūras modernizācijas projektiem. Engures osta Veiksmīga dalība bijusi ES pārrobežu projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT 177”, saņemot līdzfinansējumu papildu peldošo piestātņu un degvielas uzpildes iekārtas uzstādīšanai un elektrības pieslēguma izbūvei papildu elektrības jaudas nodrošināšanai. Šobrīd Engures osta vienīgā no mazajam ostām pie Rīgas jūras līča nodrošina degvielas uzpildes iespējas jahtām un kuteriem, kas būtiski palielina ostas klientu loku. 2023.gada sezonā, uzstādot saules paneļus, tika atjaunota ostas vadlīnijas darbība diennakts režīmā un sadarbībā ar Rīgas ostas pārvaldi nodrošināts vadlīnijas darbības monitorings, kas ir liels solis kuģošanas drošības uzlabošanai Engures ostā. Turpmākajai ostas attīstībai ir izstrādāta ostas attīstības shēma. Tā ir izstrādāta ar mērķi atjaunot ostas molus, padziļināt kuģu kanālu, rekonstruēt zivju nodošanas piestātni un izbūvēt jaunu piestātni piekrastes zvejniekiem, lai ostā varētu atgriezties zvejas kuģi, kā arī radīt papildu infrastruktūru pieaugošajam pieprasījumam pēc jahtu stāvvietu kapacitātes. Projektu realizācijai ir plānots izmantot Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) resursus, kuri nodrošina 90 % līdzfinansējuma atbalsta intensitāti. Atbilstoši Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcības un investīciju plānam līdz 2028. gadam ostā plānota hidrotehnisko būvju atjaunošana, akvatorijas padziļināšanas darbi un piegulošās teritorijas apgaismojuma sistēmas izveidošana. Mērsraga osta 1. Ostas infrastruktūras attīstība, ūdens dziļuma uzturēšana ostā. 2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija. Paredzēta ostas iekšējā kanāla krasta stiprinājuma izveide, slipa rekonstrukcija, kuģu apkalpošanai ar bruto tilpību līdz 250 t. 3. Piestātņu būvniecība un rekonstrukcija. Paredzēta piestātņu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6a un jahtu piestātnes rekonstrukcija ar kopējo garumu 470 m. Dziļūdens piestātnes Nr.8 būvniecības I kārta. Kravu laukumu izbūve. 4. Jahtu un mazizmēra kuģu pasažieru termināļa izbūve. Paredzēta jahtu novietošanas infrastruktūras izbūve, specializēts jahtu un mazizmēra kuģu terminālis, jahtu novietošanas laukums un jahtu angārs. 5. Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras modernizācija 6. Ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās iekārtas un attiecīgās infrastruktūras izveide. Paredzēta vides aizsardzības iekārtu iegāde, naftas produktu skimmers, norobežojošās bonas, naftas produktu absorbējošās bonas un paklāji. Dažādi citi ostas infrastruktūras uzlabojumi (sateču ūdeņu attīrīšanas iekārta, ceļi, Wi-Fi tīkls, ūdens apgāde, ugunsdzēšanas aprīkojuma iegāde utt.). 7. Esošās biroja ēkas rekonstrukcija. 8. Drošības līmeņa uzlabošana. Paredzēta Mērsraga ostas caurlaižu modernizēšana un videonovērošanas sistēmas izveide. Aprīkota ostas video-novērošanas sistēma un divplūsmu caurlaides sistēma. Ostas apgaismošanas infrastruktūras izveide, pārvietojama un stacionāra ostas apgaismošanas sistēma. 9. Kuģošanas drošības līmeņa uzlabošana. Paredzēta kuģu satiksmes vadības aprīkojuma iegāde. Navigācijas aprīkojuma uzlabošana, kanāla bojas un molu zīmes. Ostas flotes modernizācija. Paredzēta kuģu satiksmes vadības aprīkojuma un kuģošanas drošības aprīkojuma (Smart boju, bojas, meteoroloģisko novērojamo staciju un citu aprīkojumu) iegāde. 10. Sauszemes pievadceļu attīstība. Nepieciešama valsts vietējā autoceļa „Stende – Lauciene – Mērsrags” (V1401) rekonstrukcija. 11. Talsu novada un komersantu projekts dzelzceļa stacijas „Stende 2” izveide. 12. Uzņēmējdarbības veicināšana. Paredzēta industriālā parka loģistikas centa izveide, bijušo zivju pārstrādes uzņēmumu teritorijas. Uzņēmējiem būs pieejamas ostas piestātnes Nr.7, Nr.6 un Nr.4. Jaunas infrastruktūras izbūve. 13. Ostas piestātņu elektrifikācija. Paredzēts elektrificēt piestātnes, elektrisko ostas celtņu izmantošanai. Jūrmalas osta 1. Ostas kopējo hidrotehnisko būvju un kuģošanas drošības paaugstināšana, izvērtējot potenciālās hidrotehniskās būves izbūves iespējas, kas būtiski samazinātu kuģu kanāla Lielupes grīvā sanesumu veidošanās, krasta erozijas un plūdu riskus, kā arī nodrošināt navigācijas aprīkojuma uzstādīšanu drošai kuģošanai. Sadarbībā ar Biedrību "Partnerības laukiem un jūrai" 2025. gadā ostas infrastruktūras attīstības stiprināšanai paredzēts iegādāties Zemes sūcēju padziļināšanas darbu nodrošināšanai Lielupes grīvā. Tāpat plānoti ikgadējie Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbi, Lielupes grīvas dziļumu uzmērīšana un navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana un attīstīšana Lielupē. Plānota ostas pārvaldes laivas motora iegāde. 2. Piestātņu būvniecība un rekonstrukcija - nostiprināt un sagatavot krastus, jahtu ostu saistīto pakalpojumu un jauniešu burāšanas aktivitātes attīstīšanai. 2023. gada aprīlī noslēdzās projekts Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177, kura ietvaros Jūrmalas ostas pārvalde kā projekta partneris palielināja piestātnes Jūrmalā, Tīklu ielā kapacitāti un šobrīd var nodrošināt stāvvietas pie piestātnes līdz 120 peldlīdzekļiem, kā arī ir uzlaboti pakalpojumi, nodrošinot elektrības un dzeramā ūdens pieejamību piestātnē. Jūrmalas ostas pārvalde ir iekļauta projekta kopējās mārketinga aktivitātēs, izdodot bukletus un izplatot informāciju sociālajos tīklos, rakstos žurnālos un dalībās izstādēs. Jāturpina piestātnes pontonu tālāka uzturēšana projekta uzraudzības ietvaros. 3. Sauszemes infrastruktūras attīstība, pilnveidojot Jūrmalas ostas infrastruktūru pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un ostmalas teritorijas labiekārtojumu. Plānota izpēte par piemērotāko hidrotehnisko risinājumu Lielupes grīvas kuģojamības un pretplūdu aizsardzības nodrošināšanai, kā arī Krasta nostiprinājuma atjaunošana Tīklu ielā, Jūrmalā. 4. Upju transporta infrastruktūras attīstība - pasažieru kuģīšu piestātņu “Majori” un “Lielupe” izveidošana. 5. Tūrisma pakalpojumu attīstība - makšķerēšanas, ūdenssporta, tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumi. Tīklu ielā 10, Jūrmalā plānota teritorijas labiekārtošana, izvietojot jaunas atpūtas vietas ar nojumēm, galdiem un krēsliem, teritorijas apzaļumošana un stāvvietu izveide, piestātnes “Jūrmala” ēkas atjaunošana un paplašināšana, izveidojot papildu telpas klientu vajadzībām, slipa atjaunošana, kā arī zemā pontona klāja un metāla korpusa atjaunošana. 6. Piekrastes zvejniecības infrastruktūras attīstība. 7. Atpazīstamības veicināšana un uzņēmēju piesaiste, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties starptautiskajās nozares organizācijās, īstenojot publicitātes pasākumus. Pāvilostas osta. 1. 2024. gadā plānota mola gaismu, vadlīniju un pieņemšanas bojas gaismu modernizācija. 2. Projekta Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177 ietvaros Pāvilostas ostā 2021. gadā uzstādītas peldošās piestātnes, izbūvēts jahtu glabāšanas laukums ostas teritorijā, bet 2023. gadā uzstādītas monolītas betona peldošās piestātnes. 3. Atbilstoši MK 07.03.2023. noteikumiem Nr.113 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai" un MK 10.10.2023. noteikumiem Nr. 579 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"” 2025. gadā plānots uzsākt un līdz 2027. gadam noslēgt zvejsaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbus. Plānots izveidot atbilstoši aprīkotu, arhitektoniski pievilcīgu svaigu zivju pārdošanas vietu, kas kalpos arī kā tūrisma objekts. Paredzēta zivju tirgus piestātnes un ar to saistītās infrastruktūras izbūve, kas ietver laivu piestātni, zivju saldētavas telpu ar termoizolāciju un saldēšanas aprīkojumu, palīgtelpas, zivju tirdzniecības telpas, tirgus laukumu, zvejas kuģu izcelšanas laukumu, piebraucamo ceļu ar darba zonu autoceltnim, elektroapgādi, kanalizāciju un ūdensapgādi. 4. 2024.-2025. gadā plānots ostā ienākošo peldlīdzekļu drošības nodrošināšanai iegādāties modernus, videi atbilstošus, ugunsdzēšamos aparātus un medicīnas aptieciņas. Drošības līmeņa paaugstināšanai ostas akvatorijā nepieciešams iegādāties naftas produktus absorbējošās bonas, glābšanas riņķus ar līnēm, brīdinājuma zīmes, jāveic pārvietojamo trepju atjaunošana. 5. Plānotas regulāru pasažieru pārvadājumu attīstībai nepieciešamās aktivitātes, lai izveidotu regulāru prāmju vai kuģu satiksmi ar Zviedrijas salas Gotlandes Slites ostu vasaras sezonā. Paredzēts piesaistīt neliela prāmja vai kuģa operatoru. Rojas osta 1. Ostas kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, lai izveidotu infrastruktūru augstas pievienotās vērtības vietējās izcelsmes koksnes izejvielu pārstrādes ražotnes izbūvei un produktu eksportam. Paredzēta priekšostas izbūve, kuģu ceļa un priekšostas akvatorijas padziļināšana līdz 7.0 m dziļumam, kas nodrošinās kuģu ar kravnesību līdz 8000 tonnu pieņemšanu ostā. 2. Piestātņu būvniecība un rekonstrukcija. Paredzēta piestātnes Nr.1 rekonstrukcija un aprīkošana nozvejoto zivju pieņemšanai pārstrādei topošajā augstas pievienotās vērtības zivju produktu ražotnē. 3. Jahtu un mazizmēra kuģu pasažieru termināļa izbūve. Paredzēta infrastruktūras jahtu apkalpošanai izbūves ostā turpināšana (t.s. degvielas uzpildes iekārtas un papildus peldošo piestātņu uzstādīšana). Ierīkotas jahtu piestātnes. 4. Sauszemes pievadceļu attīstība. Esošo sauszemes pievedceļu ostai, rekonstrukcija un jaunu izbūve. Salacgrīvas osta 1.Hidrotehnisko būvju pārbūve. Paredzēta Salacgrīvas ostas molu pārbūve, Kuivižu ostas molu pārbūve. 2. Ostas infrastruktūras attīstība. Paredzēts padziļināt akvatoriju, priekšostu un kuģa kanālu līdz atzīmei no -7,0m līdz dziļumam vismaz 10m -11m, paplašināt ostas teritorijas aiz Ziemeļu mola un pie Dienvidu mola, uzskalojot zemi un veidojot pamatu jaunu piestātņu būvniecībai ar dziļumu pie piestātnes no 7m līdz 11m, jaunu atklāto un slēgto noliktavu un rūpnieciskās zonas izveidei paplašinātajā ostas teritorijā. 3. Esošo piestātņu pārbūve. 4. Jahtu un mazizmēra kuģu pasažieru termināļa izbūve. Paredzēta jahtu ostas, tūrisma un servisa attīstība Kuivižos un Salacgrīvā, slēgto noliktavu izbūve jahtu ziemošanai un remontam, degvielas uzpildes staciju izbūve zvejas kuģu un jahtu vajadzībām ostās, jahtu apkalpojošo celtņu iegāde, cita jahtu nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums. 5. Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras modernizācija. Zvejas kuģu un laivu piestātnes izbūve, degvielas uzpildes stacijas izbūve zvejas kuģu un jahtu vajadzībām, cita zvejniecībai nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums. 6. Uzņēmējdarbības veicināšana. Attīstoties Rail Baltica dzelzceļa līnijai, paredzēts veidot rūpnieciskās zonas kravu apstrādes un tās pievienotās vērtības palielināšanai, pievedceļu uz ostu izbūve. Līdzdarbība atkrastes vēja parku (OWP) Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī izveides izpētes un izbūves procesā, tam nepieciešamās tehniskās bāzes izveide ostas teritorijā. Tirgus pētījumi u.c. mārketinga pasākumi, piedalīšanās nacionālajās un starptautiskajās izstādēs. 7. Kuģošanas drošības līmeņa uzlabošana. Paredzēta ostas pārvaldes kuģošanas un navigācijas tehnisko līdzekļu atjaunināšana un modernizēšana. 8. Energoefektivitātes palielināšana. Saules enerģijas un vēja enerģijas izmantošana ostas saimnieciskajā darbībā. Skultes osta 2023. gada augustā izstrādāta Skultes ostas vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2029. gadam. 2021. gadā noslēgusies Aģes upes labā krasta stiprinājuma izbūve ostas iekšējā akvatorijā, zvejas ostas daļā, Aģes upes labajā krastā ar iespēju pietauvoties maza izmēra atpūtas kuģim. Slips laivu/kuteru nolaišanai ūdenī. Kopējais garums – 162,5 metri, iegrime pie piestātnes – 1 m. Tāpat izbūvētā sanitārā būve, pievadceļš un žogs. 2021.-2022. gadā realizēts projekts Nr.20-00-F01123-000001 „Zvejnieku darba apstākļu uzlabošana Skultes ostā”. Zvejas kuģu tehniskās piestātnes pārbūve, II kārta. Iepriekš uzbūvētā piestātne pagarināta par 46,5m zvejas ostas daļā, Aģes upes labajā krastā. Uzstādīts sanitārais konteiners. Kopējais garums pēc pagarināšanas 279,9 metri, iegrime pie piestātnes – 4,0 m. Veikta pievedceļa rekonstrukcija Zvejas ostas daļā. 2022.-2023. gadā realizēts projekts Nr.20-00-F01123-000005 “Skultes zvejas ostas modernizācija Zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”. Iepriekš izbūvētas piestātnes pagarināšanas darbi notika ostas iekšējā akvatorijā, zvejas ostas daļā, Aģes upes kreisajā krastā. Pagarinājuma garums – 145 metri, dziļums pie piestātnes 5,5 līdz 8,2 m, tai skaitā Navigācijas zīmes - 2024. gada sākumā ir nodotas ekspluatācijā jaunas vadlīnijas zīmes ar attiecīgo aprīkojumu. Projekta ietvaros ir izbūvētā putekļu barjera. Regulāri tiek veikti uzturēšanas darbi kuģošanas kanāla projektētā dziļuma (-8,20m) nodrošināšanai. Paredzēts veikt Dienvidu mola remonta darbus. Sagatavots projekts SIA EMU Skulte piestātnes pagarināšanai par 70 m, plānots īstenot līdz 2025. gadam. Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzekļiem tiek veikta ostas pievadceļu rekonstrukcija, meklējot risinājumus kravas transporta plūsmas organizācijai un transporta uzgaidīšanas lauka izveidei. RORO prāmju termināls. Paredzēta nepieciešamās hidrotehniskās infrastruktūras izveide prāmju apkalpošanai (piestātne, viļņlauzis, pieejas akvatorijas padziļināšana), nepieciešamās infrastruktūras izveide ostas teritorijā un ārpus ostas teritorijas (pievedceļi, stāvlaukumi) un IT sistēmas izveide autotransporta plūsmu regulēšanai. Trokšņa barjeru uzstādīšana. Jahtu tūrisma attīstīšana. | Atbilstoši mazo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2021.-2023.g. izlietoti 7 401 942 EUR. Atbilstoši mazo ostu pārvalžu sniegtajai informācijai 2025.-2027.g. papildus nepieciešams finansējums vairāk kā 45 000 000 EUR (indikatīvi, atbilstoši mazo ostu pārvalžu investīciju projektu plāniem un to īstenošanai nepieciešamo investīciju prognozēm). |

| Izpildes termiņš (gads) | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Vērtējums | Finanšu resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.rīcības virziens – Drošas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |
| 4.1. | Nodrošināt rīcībpolitikas plānošanu |  |  |  |
| 4.1.1. | Izstrādāt un īstenot Ceļu satiksmes drošības plānu |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | IeM, IZM, VM, VARAM | Ar MK 06.10.2021. rīkojumu Nr.712 apstiprināts Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027. gadam un noris tā ieviešana. Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027. gadam (turpmāk - Plāns) ir izstrādāts, lai sasniegtu ES politikas plānošanas dokumentos, tostarp politikas plānošanas dokumentā "ES ceļu satiksmes drošības politikas pamatnostādnes 2021.-2030. gadam - nākamie soļi ceļā uz Nulles Vīziju", izvirzītos politikas rezultātus - 2030.gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums 50% apmērā pret 2020.gadu. Tādējādi plāna mērķis ir 2027.gadā samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu 35% apmērā pret 2020.gadu. Lai sasniegtu plānā noteikto mērķi, ir noteikti trīs rīcības virzieni: ‒ drošs ceļu satiksmes dalībnieks; ‒ droša vide; ‒ drošs transportlīdzeklis. Svarīgi, lai šie pasākumi tiktu risināti kopsakarībā ar iedzīvotāju uzvedības un uztveres maiņu, piemēram, izvēloties ceļu satiksmei atbilstoši drošu braukšanu (ātruma ievērošana, izvairīšanās no agresīvas braukšanas, drošības jostu lietošana, atbilstoša apdzīšana, gājēju un velosipēdistu ievērošana), samazināt alkohola patēriņu un braukšanu dzērumā. Latvijas apstākļiem atbilstoša ir ne tikai fotoradaru uzstādīšana, bet arī vidējā ātruma kontroles posmu ieviešana, kas mazina kopējo braukšanas ātrumu vismaz atsevišķos ceļu posmos. Plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums – 19 miljoni eiro. Plāns paredz, ka turpmākās ceļu satiksmes drošības politikas veidošanā un ieviešanā būtiska loma tiks pievērsta atsevišķu faktoru un risku ietekmei, jo īstenoto pasākumu ietekmes izvērtēšanai būs nepieciešams plašāks skatījums, tādējādi kā rādītāji vairs nebūs tikai CSNg bojāgājušo un smagi ievainoto skaits, bet arī tādi rādītāji, kas saistīti ar atļautā ātruma ievērošanu, drošības līdzekļu lietošanu, piemēram, drošības jostām un arī citi. Ceļu satiksmes drošības indikatori ietver tādus rādītājus, kas raksturo ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību, transportlīdzekli un infrastruktūru: • Ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības rādītāji - satiksmes intensitātes proporcija, kas atbilst ātruma ierobežojumiem (dažādās vidēs - urbāna vide, lielceļi u.c.); • Transportlīdzekļa indikatori - pārdoto automašīnu īpatsvars ar augstu drošības pakāpi (piemēram, EuroNCAP20 vērtējums), iespējams, iedalot transportlīdzekļus pēc tajos uzstādīto drošības sistēmu veida. • Infrastruktūras rādītāji - ceļu īpatsvars, kas atbilst augstākajiem infrastruktūras drošības pārvaldības standartiem, tāpat arī infrastruktūras īpatsvars ar augstu drošības reitingu (piemēram, EuroRAP21 reitingu) un arī ceļu īpatsvars ar ātruma ierobežojumiem, kas noteikti attiecīgajos līmeņos (piemēram, zonas ar atļauto ātrumu 30 km/st., ja pilsētas ceļi ir kopīgi ar neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem - nav plaši pieejama veloinfrastruktūra). SM ir sagatavojusi un izskatīšanai MK iesniegusi informatīvā ziņojuma projektu “Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums” ar priekšlikumiem īstenot papildu pasākumus. | Izlietots 2021.-2023.g.: 6 228 641 EUR (atbilstoši Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtajam finansējumam. Atsevišķu pasākumu izpilde vēl turpinās). 2024.-2027.g. ikgadēji plānoti 2 800 000 EUR (atbilstoši Ceļu satiksmes drošības plānam 2021-2027). |
| 4.1.2. | Izstrādāt informatīvo ziņojumu par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību |  |  |  |
| 31.12.2021. | SM | VARAM, IZM, EM, CSP, CSDD, LVC, LIAA, PV, ATD, LDz, pašvaldības, plānošanas reģioni | Pasākums izpildīts -informatīvais ziņojums 15.02.2022. izskatīts MK (protokols Nr.8/45.§). Atbilstoši tam tiek plānota un attīstīta valsts mikromobilitātes infrastruktūra. | Esošā valsts budžeta ietvaros, plānojot valsts budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" līdzekļu izlietojumu, kā arī iespēju robežās piesaistot ES finanšu instrumentus. |
| 4.1.3. | Pārskatīt un īstenot Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | LDz | Norit plāna projekta “Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023. g. – 2027. gadam” saskaņošanas process. Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna projekta mērķis ir apmierināt mobilitātes vajadzības nākotnē attiecībā uz infrastruktūras apkopi, atjaunošanu un attīstību, pamatojoties uz ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas finansējumu. Plāna darbības perioda beigās ir jābūt nodrošinātai ilgtspējīgai dzelzceļa infrastruktūrai, kas ir harmoniski iekļāvusies Eiropas Savienības vienotajā dzelzceļa telpā un spēj kvalitatīvi apmierināt visu esošo un nākotnes lietotāju prasības. Plānojot Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstību no 2023. līdz 2027. gadam, svarīga ir rīcību saskaņošana atbilstoši ar ES tiesību aktiem, kas nosaka mobilitātes mērķus un ilgtspējīgu finansējumu. Dzelzceļš ir centrālais Latvijas transporta elements, sevišķi, ņemot vērā klimata pārmaiņu izvirzītos mērķus. Turpmākais dzelzceļa attīstības virziens ir cieši saistīts ar drošības un ekonomiskajiem faktoriem, kā arī ar jaunām tehnoloģijām un pārvadājumu tendencēm. Nozīmīga ir plāna projekta sasaiste ar pārskatīto TEN-t regulu, paredzot dzelzceļa tīkla tālākās attīstības virzienus un prasības uz tīkla parametriem un tehniskajiem nosacījumiem. Tāpat Regula paredz: 1. Krievija un Baltkrievija ir dzēstas kā sadarbības valstis; 2. ES valstīm jābūt ar vienotu dzelzceļa infrastruktūru, visām signalizācijas, vadības un apziņošanas sistēmām ir jābūt sadarbspējīgām ES ietvaros, integrējot visu saistošo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju prasības (FRMCS, ETCS, vagonu informācijas apmaiņas sistēma, u.c.). 3. Migrācijas plāns uz 1435mm sliežu platuma infrastruktūru. Ņemt vērā, ka līdzatbildīgās institūcijas ir visas par dzelzceļa jomu atbildīgās iestādes un kapitālsabiedrības. | 2021.-2023.g. izlietoti 71 731 618 EUR. no tiem 30 520 663 EUR ES fondu finansējums. ANM 1.1.1.1.i investīcijas 'Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā' 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3.pasākumi (bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana, dzelzceļa elektrifikācija un ar to saistītās darbības) 72 700 000 EUR, kohēzijas politikas programmas 3.1.1.1.pasākum 'Dzelzceļa infrastruktūras attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos' 419 492 461 EUR, t.sk. 2024.-2027. 119 591 222 EUR 3.1.1.3.pasākums 'Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība' 52 395 743 EUR, (lēmums par pārdalēm vēl nav pieņemts), t.sk. 2024.-2027. 52 395 743. Kopā: 471 888 204 EUR, t.sk. 2024.-2027.: 171 986 965 EUR. SM izstrādājusi priekšlikumus ANM plāna grozījumiem (apstiprināti Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 18.02.2025. sanāksmē) un priekšlikumus grozījumiem ES kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam. |
| 4.2. | Pilnveidot transporta sistēmu, īstenojot pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai |  |  |  |
| 4.2.1. | Īstenot infrastruktūras projektus velosipēdu un gājēju ceļu, satiksmes mierināšanas pasākumu un sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai |  |  |  |
| pastāvīgi | SM | LVC, VARAM plānošanas reģioni, pašvaldības | Pasākums apvieno vairākas komponentes, kas vērstas uz tādas transporta sistēmas un infrastruktūras izveidi, lai cilvēkus motivētu atteikties no privāto auto izmantošanas. Gājēju un velosipēdu ceļu attīstība skatāma arī plašākā - kopējā Latvijas autoceļu kontekstā, jo tā vienlaikus veicina gan videi draudzīgāku pārvietošanos, pakalpojumu sasniedzamību (it īpaši tuvā rādiusā ārpus apdzīvotām vietām un to iekšienē). Pasākums uzlabo satiksmes drošību vietās, kur tiks veikti satiksmes mierināšanas pasākumi vai izbūvēti gājēju un velosipēdu ceļi - gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām. Gājēju un velosipēdu ceļu izveide savukārt mazinātu nepieciešamību izmantot citus transporta veidus nokļūšanai, piemēram, saņemt pakalpojumus salīdzinoši netālu no dzīvesvietas. Turpinās valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstība atbilstoši MK 2022. gada 15. februāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību” definētajām valsts mikromobilitātes attīstības prioritātēm: 1. galvenie valsts mikromobilitātes infrastruktūras maršruti; 2. apdzīvotu vietu ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 10 km sasniedzamības robežu savienojošie valsts mikromobilitātes maršruti; 3. valsts mikromobilitātes infrastruktūras fragmentācijas novēršana un esošās infrastruktūras pilnveidošana. Tiek īstenota ANM 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcija "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra". Normatīvais regulējums – MK 07.02.2023. noteikumi Nr.57 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi”. Uzsākta veloceļu izveide maršrutos Rīga – Carnikava, Rīga – Ulbroka, Rīga – Ķekava, Rīga – Babīte – Piņķi, Rīga – Mārupe. ES fondu 2021.-2027.g. plānošanas periodā apstiprināts finansējums 2.3.1.3.pasākuma “Veloinfrastruktūras attīstība” ietvaros. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.12. Palielināt bezemisiju mikromobilitātes rīku skaitu, 3.1.1.13. Attīstīt mikromobilitātes infrastruktūru, 3.1.1.14. Izbūvēt lēnās uzlādes punktus, t.sk. e-velosipēdiem, pie daudzdzīvokļu namiem, autostāvvietās, 3.1.1.21. Izveidot valsts subsidētu sabiedrisko transportu (EV) pēc pieprasījuma lauku reģionu iedzīvotājiem, 3.1.1.22. Paplašināt Pierīgas sliežu transporta (tramvajs) un autobusu maršrutu tīklu pasākumiem. | Izlietoti 2021.-2023.g.: 6 197 454 EUR. 2024.-2027. plānoti 20 452 000 EUR, t.sk. 17 384 200 EUR KP fondi 41 761 950 EUR, t.sk. 34 514 008 ANM Kopā: 62 213 950 EUR, t.sk. 51 898 208 ES fondi. Atbilstoši Valsts mikromobilitātes stratēģijai, lai realizētu tajās noteiktās prioritātes – 1.galvenie valsts mikromobilitātes infrastruktūras maršruti; 2. apdzīvotu vietu ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 10 km sasniedzamības robežu savienojošie valsts mikromobilitātes maršruti - aptuvenās izmaksas ir 526 milj. euro ar PVN. |
| 4.2.2. | Ieviest viedās tehnoloģijas satiksmes plūsmas regulēšanai |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | VARAM, pašvaldības | ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas periodā paredzēts finansējums 2.3.1.1.pasākuma “Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas” ietvaros. Tiek izstrādāts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai. Pasākuma ietvaros plānota viedo tehnoloģiju infrastruktūras izbūve satiksmes, t.sk. gaisa satiksmes, plūsmas regulēšanai. Saistāms ar digitalizētu transporta sistēmu integrāciju, jaunu tehnoloģiju, t.sk. ITS attīstību un citiem risinājumiem pilsētu transporta sistēmas digitalizācijā. Plānota arī vienotas civilās aviācijas pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide, uzlabojot gaisa telpas drošību. Ņemot vērā plānotos finansējuma saņēmējus, par pasākuma izpildi līdzatbildīgi ir arī LVC un CAA. | 2025.-2027.g. plānoti 1 964 164 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 1 669 539 EUR (atbilstoši prognozei par veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa" 2.3.1.1.pasākuma "Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas" ietvaros). |
| 4.3. | Veicināt alternatīvo degvielu izmantošanu |  |  |  |
| 4.3.1. | Alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana (t.sk. ETL uzlādes vietas, ūdeņraža, CNG un LNG uzpildes stacijas) |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM, EM, VARAM, pašvaldības | CSDD | Latvijā ir 345 ETL stacijas, 113 LPG, 1 ūdeņraža, 12 CNG uzlādes stacijas. 2014.-2020.g.p.p. ietvaros ir pabeigts projekts, izveidojot elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju pamattīklu TEN-T ceļu tīklā un uz TEN-T autoceļus savienojošajiem reģionālajiem autoceļiem (139 stacijas). ES fondu 2021.-2027. g. plānošanas periodā paredzēts finansējums 2.4.1.1. pasākuma “Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti” ietvaros. Tiek izstrādāts normatīvais regulējums pasākuma īstenošanai. Pēc LVC pasūtījuma tiek veikta izpēte par ETL uzlādes staciju tīklu un drošo stāvlaukumu izvietojumu TEN-T autoceļu tīklā Latvijā. Aviācijas nozarē ir veikti pasākumi saistībā ar ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) iespējamo ražošanu Latvijā. Ar SM 2023. gada 13. jūlija rīkojumu Nr. 01-03/120 ir izveidota darba grupa, lai veicinātu aviācijas nozares turpmāko attīstību, enerģētisko neatkarību un stiprinātu valsts konkurētspēju, ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 18. oktobra Regula (ES) 2023/2405 par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam (turpmāk tekstā – Regula Nr. 2023/2405.) paredz pienākumu ar 2025. gada 1. janvāri nodrošināt SAF minimālo īpatsvaru no 2%, kas pakāpeniski palielinās atbilstoši Regulas Nr. 2023/2405 I pielikumam. MK 2024. gada 20. janvāra rīkojuma Nr. 55 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" rīcības prioritāte (28.4.) ir paplašināt Latvijas stratēģisko gaisa savienojamību un stiprināt Rīgas lomu starptautiskajos aviācijas pārvadājumos, kā arī veicināt aviācijas nozares vērtību ķēdes, klimatneitralitātes un inovāciju attīstību. Attiecīgi Valdības rīcības plānā ir formulēts darbības rezultāts īstenot pasākumus SAF ražošanai un izmantošanai aviācijas nozarē, tādējādi veicinot nozares klimata mērķu sasniegšanu. Īstenojot valdības deklarācijā noteikto, SM sadarbībā ar Igaunijas klimata ministriju ir piesaistījusi finansējumu no EK Strukturālo reformu ģenerāldirektorāta (Tehniskā atbalsta instruments) pētījuma veikšanai par SAF ražošanas iespējām, kas ietver analīzi par piemērotākajām ražošanas tehnoloģijām, tai skaitā veicot sākotnējo izmaksu un ieguvumu analīzi, kā arī izvērtējot piemērotākos risinājumus SAF pieejamības nodrošināšanai, ietverot loģistikas procesu analīzi. Modernizācijas fonda atklātā projektu iesniegumu konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” (izskatīts MK 05.11.2024., 23-TA-1486) ietvaros vienlaikus ar elektromobiļu iegādi paredzēts sniegt atbalstu uzlādes infrastruktūras izveidei. Pasākuma izpildē kā atbildīgā institūcija iesaistāma arī KEM. EM loma samazināma un tā pārceļama pie līdzatbildīgajām institūcijām. | Izlietots 2021.-2023.g.: 3 218 378 EUR, no tiem 2 735 587 ES fondu finansējums (atbilstoši KP VIS datiem). 2024.-2027.g. plānoti 21 094 582 EUR, no tiem 11 786 275 ES fondu finansējums (2024.-2026.g. plānotais atbalsts no Modernizācijas fonda atbalsta programmas: 5 milj. EUR, kas attiecināms arī uz 4.3.3.pasākumu. Ietver arī prognozi veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem KP ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, t.sk. nedeklarējamajiem avansiem, ES fondu daļa 2.4.1.1.pasākuma "Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti" ietvaros. |
| 4.3.2. | Organizēt pasākumus alternatīvo degvielu transportlīdzekļu izmantošanas popularizēšanai, tajā skaitā sniegt informatīvo atbalstu sabiedrībai (vienota platforma/alternatīvo degvielu priekšrocības - bukleti, informatīvie centri, tiešās konsultācijas, informatīvās dienas, semināri) |  |  |  |
| pastāvīgi/ regulāri | SM | CSDD, VARAM, EM, FM | Nodrošināta e-mobi.lv un e-mobi lietotnes uzturēšana un popularizēšana. Pieejama informācija par elektrouzlādes staciju tīklu – staciju atrašanās vietas un to statuss. Pasākuma izpildē kā līdzatbildīgā institūcija iesaistāma arī KEM un atceļama EM iesaiste. | Iekļauts pie 4.3.1.pasākuma |
| 4.3.3. | Atbalsts mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanai, t.sk. valsts pārvaldes iestādēs, kapitālsabiedrībās, sabiedriskajā transportā un/vai specifiskās saimniecisko darbību jomās ar augstu degvielas patēriņu |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM, VARAM, FM | EM, pašvaldības | Pasākums turpina iepriekšējā KP plānošanas perioda ES fondu specifiskā atbalsta mērķa pasākumu, kurā iegādāti kopumā 26 tramvaju vagoni, 131 autobusa iegāde un jaunu tramvaja līniju izbūve Liepājā un Daugavpilī un esošo uzlabošana gan šajās abās pilsētās, gan arī valsts galvaspilsētā. Kā būtisks šai sakarā vērtējams apstāklis, ka elektriskās uzlādes, hibrīda vai alternatīvo degvielu autobusi iegādāti un kursē lielāko Latvijas pilsētu ielās (Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Jelgavā, Rēzeknē un Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspilī), kā arī izbūvēta tiem nepieciešamā uzlādes infrastruktūra. Papildus vēl plānots nodot ekspluatācijā 12 elektroautobusus (Rīgā), jo turpinās projekta “Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai” par Rīgas valstspilsētas līdzekļiem ieviešana. ANM reformā "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" plānota 17 elektroautobusu iegādes. Normatīvais regulējums: 09.05.2023. MK noteikumi Nr.237 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi”. Uzsākta projekta “Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība” īstenošana. ANM plāna 3.komponentes ietvaros noslēgti 17 līgumi kopā par 24 bezemisiju autobusu iegādi skolēnu pārvadāšanas vajadzībām. Lai uzsākto turpinātu, nepieciešama arī turpmāka atbilstošu bezizmešu vai zemu izmešu sabiedriskā transportlīdzekļu – autobusu iegāde arī citās Latvijas pilsētās, kā arī bezizmešu sabiedrisko autobusu ieviešana starppilsētu maršrutos. Tāpat ir nepieciešams atbalsts arī pašvaldību autoparka nomaiņai. ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” ietvaros plānots iegādāties 38 bezemisiju transportlīdzekļus dažādām mērķa grupām (piemēram, pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālās aprūpes saņēmējiem, pašvaldības kultūras darbiniekiem, u.c.). Modernizācijas fonda atklātā projektu iesniegumu konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” (izskatīts MK 05.11.2024., 23-TA-1486) ietvaros vienlaikus ar elektromobiļu iegādi paredzēts sniegt atbalstu uzlādes infrastruktūras izveidei. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atklātā projektu iesniegumu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” ietvaros ir sniegts atbalsts 1231 jauna elektromobiļa, 230 lietotu elektromobiļu un 133 ārēji lādējamu hibrīdauto iegādei, kā arī 52 esošu iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļu norakstīšanai. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.6. Palielināt atjaunīgās enerģijas vidējas un lielas noslodzes transportlīdzekļu skaitu, 3.1.1.7. Palielināt bezemisiju vieglo pasažieru transportlīdzekļu skaitu, 3.1.1.16. Elektrificēt sabiedrisko transportu un uzlabot sabiedriskā transporta elektroenerģijas infrastruktūru, 3.1.1.17. Sniegt atbalstu pašvaldībām metāna sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegādei vai pārbūvei, 3.1.1.19. Sniegt atbalstu pašvaldībām ūdeņraža sabiedriskā transporta transportlīdzekļu autobusu iegādei un 3.1.1.21. Izveidot valsts subsidētu sabiedrisko transportu (EV) pēc pieprasījuma lauku reģionu iedzīvotājiem pasākumiem. Pasākuma izpildē kā atbildīgās institūcijas iesaistāma arī KEM. | Izlietots 2021.-2023.g.: 88 427 746 EUR, no tiem 7 462 385 EUR valsts budžets, 6 973 621 EUR pašvaldību budžets, 4 106 103 EUR privātais sektors un 69 885 636 EUR ES fondu finansējums (iekļauj KPVIS datus par veiktajiem maksājumiem 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" projektu ietvaros, izņemot projektu "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde", kas ir iekļauts 4.5.3.pasākumā, un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programmu: 5,78 milj. EUR.; 2024.-2027.g. plānots finansējums 61 419 262 EUR apmērā (2024.g. plānotais EKII atbalsta programmas apjoms: 4,22 milj. EUR. Attiecināms arī pie 4.3.1.pasākuma norādītais Modernizācijas fonda atbalsta programmas finansējums 5 milj. EUR apmērā 2024.-2026.gadā; plānotas investīcijas Atveseļošanas fonda pasākumu (reformu un ieguldījumu) īstenošanai 1.1.1.2.i.1. ietvaros (projekts "Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā - elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība", 14 270 000 EUR). Iekļauj finansējumu 2021.-2027g. programmas 6.1.1.6. pasākumam "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” un Atveseļošanas fonda 3.1.1.6.i. investīcijai "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde". |
| 4.3.4. | Veikt pētījumu par ūdeņraža degvielas izmantošanas attīstības scenārijiem Latvijā, izmaksu ziņā efektīvākajiem risinājumiem atjaunojamā ūdeņraža nodrošināšanai transporta sektorā, izvērtējot piemērotāko ūdeņraža izgatavošanas, uzpildes staciju veidus, piegādes iespējas, ņemot vērā šajā jomā pieņemto ES politiku |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | EM, VARAM | Pasākums atcelts. Norādīto institūciju iesaiste nav aktuāla. Biedrība "Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050" kopā ar Latvijas Ūdeņraža asociāciju ir apņēmušies izstrādāt Ūdeņraža stratēģiju 2040, iesaistot tirgus dalībniekus. SM sekos līdzi stratēģijas attīstības scenārijiem. Ūdeņraža degvielas izmantošana jāapskata topošajā valsts regulējumā par alternatīvo degvielu tirgus attīstību un attiecīgās infrastruktūras ieviešanu izstrādāšanai atbilstoši AFIR regulai. Tiks īstenots pasākums "Izstrādāt valsts regulējumu par alternatīvo degvielu tirgus attīstību un attiecīgās infrastruktūras ieviešanu", izpildes termiņš 01.07.2025., atbildīgās institūcijas SM, līdzatbildīgās institūcijas KEM un FM. | n/a |
| 4.4. | Pilnveidot transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles sistēmu |  |  |  |
| 4.4.1. | Veikt publisko iepirkumu par tehniskās kontroles pakalpojumu sniegšanu transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates sistēmas ietvaros visos valsts reģionālajos centros, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles principus |  |  |  |
| 31.12.2023. | CSDD | SM | Pasākums izpildīts. Publiskais iepirkums “Transportlīdzekļu tehniskās kontroles pakalpojums tehniskās apskates ietvaros” izsludināts 11.08.2022. un īstenots saskaņā ar MK 2020. gada 25. augustā pieņemto lēmumu par transportlīdzekļu tehniskās kontroles tirgus liberalizēšanu un MK 11.08.2020. izskatīto informatīvo ziņojumu “Par tehniskās apskates pakalpojuma attīstību 2021. - 2030.gadam”. No 2025. gada stāsies spēkā izmaiņas tehnisko apskašu periodiskumā. | Atbilstoši iepirkuma nolikumam, pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta turpmākos 10 gadus. Iepirkums sadalīts 33 iepirkuma daļās, līgumos indikatīvi vienojoties par nosacīto atlīdzības apmēru. |
| 4.4.2. | Izvērtēt iespējamos tehniskos risinājumus transportlīdzekļu atgāzu pēcapstrādes sistēmu pārbaudēm valsts tehniskajā apskatē un uz autoceļiem |  |  |  |
| 31.12.2025. | CSDD | SM | 2024.gada novembrī CSDD piedāvātais transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa diagnostikas pakalpojums atsevišķās pilsētās ir papildināts ar jaunu atgāzu pārbaudes metodi, ar mērķi noskaidrot DPF jeb cieto daļiņu filtra tehnisko stāvokli. Cieto daļiņu filtra diagnostikas pakalpojums ir pieejams visiem interesentiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar EURO 5 un jaunāka standarta dīzeļdzinējiem, lai pārliecinātos vai cieto daļiņu filtrs ir darba kārtībā un pilda tam paredzēto funkciju. Pakāpeniski pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta arī citās tehniskās apskates stacijās. | CSDD budžeta ietvaros |
| 4.5. | Attīstīt dzelzceļa tīkla infrastruktūru un atjaunot ritošo sastāvu |  |  |  |
| 4.5.1. | Atsevišķu dzelzceļa tīkla posmu elektrifikācija un esošo līniju modernizācija pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai |  |  |  |
| 31.12.2027. | LDz | SM | ANM reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība”. Tā ietvaros paredzēts izbūvēt kontakttīklu, 3.3 kV vilces jaudas apakšstaciju, kontakttīkla sekcionēšanas posteni, signalizāciju, pieslēgumu pie elektrotīkliem, u.c. nepieciešamo infrastruktūru BEMU pārvadājumu iespējošanai neelektrificētajā dzelzceļā līnijā, kā arī uzlabot valsts bezemisiju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, modernizējot dzelzceļa elektrificēto tīklu līnijās Rīga–Zemitāni un Rīga–Priedaine un attīstot līniju Zasulauks–Bolderāja. LDz 2024.gada 5.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība”, bet, ņemot vērā nobīdes iepirkuma procedūrā, kas saistītas ar iesnieguma izskatīšanu un pieprasīto termiņa pagarinājumu, kā arī, ņemot vērā Krievijas izraisītā kara Ukrainā un no tā izrietošo sankciju joprojām augsto ietekmi uz globālajām preču un materiālu piegāžu ķēdēm LDz valde 2024.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu atklāto konkursu pārtraukt. SM sagatavojusi priekšlikumu investīcijas infrastruktūras izveidei BEMU pārvadājumu iespējošanai, novirzīt citai augstas gatavības investīcijai, proti, Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļas investīciju projektam. Grozījumi ANM plānā, kas ietver minēto SM priekšlikumu, apstiprināti Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 18.02.2025. sanāksmē. Pabeigts projekts “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija”, sasniedzot tā mērķi - uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti. ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā tiek plānots finansējums 3.1.1.1.pasākuma “Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos” ietvaros. SM izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem ES kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam, kā arī informatīvā ziņojuma projektu, kurā sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā 2021. – 2027. gada Eiropas Savienības daudzgadu budžeta periodā, izmantojot SM pārziņā esošo ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam, kā arī Atveseļošanas fonda plāna investīciju pārdales. Šobrīd elektrificēti 251 km (14 %) no kopējā (1831,5 km) no kopējā dzelzceļa līniju garuma. Līdz 2026. gada beigām plānots uzlabot rādītāju līdz – 15% no kopējā tīkla jeb 273 km. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.1. Modernizēt un zaļināt dzelzceļa infrastruktūru, t.sk. atbalsta programmu ietvaros pasākumu. | 2024.-2027.g. plānots finansējums 318 686 555, t.sk. ES fondu finansējums 266 691 222 EUR. |
| 4.5.2. | Jaunu akumulatoru bateriju vilcienu iegāde un esošā dīzeļvilcienu ritošā sastāva nomaiņa (piemēram, hibrīdvilces elektrovilcieni, kuriem ir bezizmešu piedziņa (ūdeņraža šūnas un/vai akumulatoru baterijas) autonomajā režīmā ārpus elektroapgādes kontakttīkla, t.i., bimodālie bezizmešu vilcieni ar akumulatora bateriju un/vai ūdeņraža šūnu) |  |  |  |
| 31.12.2027. | PV | SM | ATD, īstenojot SM deleģēto funkciju (ritošā sastāva iegāde pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu) organizē iepirkumu par jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) piegādi. Sākotnēji piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija noteikts 2024.gada 1.marts, tomēr tika identificēta nepieciešamība pēc iepirkuma dokumentācijas grozījumu veikšanas un tādejādi piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināja līdz 25.aprīlim. Noteiktajā termiņā BEMU iepirkuma komisija konstatēja, ka savus piedāvājumus ir iesnieguši divi no trīs atlasītajiem kandidātiem – personu apvienība “ŠKODA TRANSPORTATION - ŠKODA VAGONKA” un “Stadler Polska Sp. z o.o.”. Izstrādāts normatīvais regulējums – MK 09.01.2024. noteikumi Nr.30 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.4. pasākuma "Bezemisiju vilcieni" īstenošanas noteikumi”. Tai pašā laikā, ņemot vērā ierobežoto laika ietvaru, ANM plāna investīciju īstenošanai, proti, līdz 2026.gada 31.augustam, SM sagatavojusi priekšlikumu atteikties no BEMU vilcienu iegādes par ANM finansējumu. AF programmas ietvaros nav iespējams realizēt nepieciešamos pasākumus dzelzceļa infrastruktūras pielāgošanai BEMU ekspluatācijai, jo nav pieejamas nepieciešamās ražošanas jaudas elektroapgādes apakšstaciju ražošanai un citu projekta būtisku komponenšu ražošanai noteiktajos termiņos. Grozījumi ANM plānā, kas ietver SM priekšlikumu investīcijas infrastruktūras izveidei BEMU pārvadājumu iespējošanai novirzīt Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļas investīciju projektam, apstiprināti Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 18.02.2025. sanāksmē. Pārvērtējot BEMU programmu, SM ir secinājusi, ka piedāvātie risinājumi bez būtiskām papildus investīcijām elektrifikācijas infrastruktūrā nav optimāli satiksmes organizācijai tālajos maršrutos (Daugavpils, Rēzekne, Zilupe un Liepāja). Vienlaikus SM izvērtēs tirgus atvēršanas scenārijus un dzelzceļa ritošā sastāva nodrošinājuma modeļus neelektrificētajā dzelzceļa tīklā. SM, lai lemtu par turpmāku rīcību pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu, tai skaitā kopsakarībā ar iekšzemes dzelzceļa pārvadājumu tirgus atvēršanu konkurencei, izvērtēs tirgus atvēršanas scenārijus un dzelzceļa ritošā sastāva nodrošinājuma modeļus. Galīgo lēmumu attiecībā uz BEMU vilcieniem pieņems, valdībai apstiprinot SM pārziņā esošā ES fondu finansējuma pārdali un saņemot oficiālu apstiprinājumu no EK. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.2. Nodrošināt jaunu elektrovilcienu un jaunu akumulatoru bateriju vilcienu iegādi, t.sk. atbalsta programmu ietvaros pasākumu. Ņemot vērā iepirkuma procedūras norisi, pasākuma izpildi atbildīga ir arī ATD. | Tiek meklēti risinājumi finansējuma piesaistīšanai |
| 4.5.3. | Atjaunot elektrovilcienu ritošo sastāvu |  |  |  |
| 31.12.2023. | PV | SM | Pasākuma izpilde nav notikusi sākotnēji plānotajā termiņā. 2024.gada decembrī ir saņemti visi 32 Škoda 16EV elektrovilcieni un uzsākta to ekspluatācija. 2025.gadā paredzēta vilcienu aprīkošana ar velonovietnēm. Pasākuma ietvaros sākotnēji tika piesaistīts KF līdzfinansējums 114.2 milj. EUR apmērā 23 elektrovilcienu iegādei ES fondu 2014.-2020. g. plānošanas perioda lielā projekta “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” ietvaros, bet, ņemot vērā iepriekšminēto par piegāžu kavēšanos, veikti grozījumi projektā, paredzot projekta īstenošanu divos posmos, proti, projekta otrajam posmam saņemot finansējumu ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros. Saskaņā ar MK 2024.gada 30.augusta noteikumiem Nr.579 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu" 2.4.1.2. pasākuma "Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni" īstenošanas noteikumi” piešķirts: - KF finansējums lielā projekta “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” otrajam posmam; - papildus KF finansējums, ko paredzēts piesaistīt atlikušo 9 elektrovilcienu iegādei, rezerves daļu fonda iegādei, elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai, kā arī velonovietnēm. Saistāms ar aktualizētā NEKP2030 3.1.1.2. Nodrošināt jaunu elektrovilcienu un jaunu akumulatoru bateriju vilcienu iegādi, t.sk. atbalsta programmu ietvaros pasākumu. Ņemt vērā, ka pasākums pēc būtības ir izpildīts, taču 2025.gadā turpinās elektrovilcienu aprīkošana ar velonovietnēm. | Izlietots 2021.-2023.g.: 119 656 542 EUR, t.sk. 85 004 268 EUR ES fondu finansējums (ietver lielā projekta pirmā posma noslēguma maksājumu, kas faktiski saņemts 2024. gadā 62 727 756 EUR apmērā, un jaunā projekta finansējumu 1 367 260 EUR apmērā, kas tiks saņemts 2024. vai 2025. gadā), 34 652 273 EUR - valsts budžeta līdzekļi. 2024.-2027.g. plānots: 88 901 455 EUR, t.sk. ES fondi 65 148 285 EUR, valsts budžets 23 753 170 EUR. Neiekļaujot depo izmaksas, kas saskaņā ar MK rīkojumu Nr.763 ir apstiprinātas kopumā 14 000 000 EUR apmērā. Atlikums depo izmaksām ir 13 851 000 EUR (daļa izlietota 2019. gadā), ko daļēji paredzēts izlietot līdz 2027. gada beigām, tai skaitā 2025. gadā 84 000 EUR, 2026. gadā 4 435 643 EUR un 2027. gadā 4 907 143 EUR. Faktiskās depo izmaksas paredzamas 21 192 500 EUR EUR apmērā līdz 2028. gadam (sadārdzinājumu paredzēts finansēt no AS Pasažieru vilciens līdzekļiem). |
| 4.5.4. | Dzelzceļa radītā vides piesārņojuma sanācija |  |  |  |
| 31.12.2027. | LDz | SM, VDzA | Turpinās mēģinājumi pretendēt uz publisko finansējumu vēsturiski ar naftas produktiem piesārņoto vietu sanācijai – sarakste ar VVD, VARAM, sniegti priekšlikumi grozījumiem Vides aizsardzības likumā, iekļaujot arī vēsturiski piesārņoto vietu pārvaldības un sanācijas finansēšanas jautājumus, tikšanās ar SM. Ierobežotu finanšu līdzekļu dēļ finansiāli ietilpīgus teritoriju sanācijas darbus ir iespējams veikt mazāka apjomā un ilgākā laikā. Nepieciešams nodrošināt publiskā finansējuma pieejamību. 20. gs. 90-jos gados, no Baltijas dzelzceļa pārvaldes pārņemot dzelzceļa infrastruktūru, LDz īpašumā nonāca infrastruktūras objekti, kuros identificēts ļoti augsts augsnes un gruntsūdens piesārņojums. Piesārņojuma rašanās iemesli bija dažādi - tehnoloģiskie pasākumi stacijās, atvērta tipa naftas produktu noliešana un uzglabāšana tvertnēs, avārijas, ritošā sastāva kvalitāte u.c. 2017.-2018. g. veikts LDz īpašumā esošu piesārņotu un vēsturiski piesārņotu vietu audits un izveidots piesārņojumu vietu iekšējais reģistrs un piesārņojuma indikatīvais apjoms, kuru nepieciešams likvidēt, lai sasniegtu LR normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo piesārņojuma robežlīmeni augsnē un gruntsūdenī. Piesārņotās vietas sadalītas pēc prioritātes ar tvērumu, teritoriju un atrašanās vietu. Šobrīd ir 6 vietas ar vēsturisko piesārņojumu, kur piesārņojums novērtēts kā augsts. Tiek veikts ikgadējs monitorings – grunts paraugi, monitorings vai piesārņojums palielinās vai nepalielinās. Ja piesārņojums palielinās, LDz veic tīrīšanu, kas prasa operatīvas izmaksas. Piemēram, stacijā Višķi tiek veikta tiešā sanācija (naftas atsūknēšana). 2020.gadā veikta ģeoekoloģiskā izpēte piesārņotas teritorijas Kandavas ielā 42a, Rīgā (Zasulauka depo). Teritorija reģistrēta LVĢMC uzturētājā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Iepriekšējas dzelzceļa darbības rezultātā radies piesārņojums, iespējams, no 1950.gadiem, kad tika dibināts Zasulauka depo. Ģeoekoloģiskā izpēte saskaņota ar VVD, pēc kā ir sastādīts sanācijas procesa plāns. Saskaņā ar sanācijas procesa plānu IV punktu līdz 01.06.2025. pamatojoties uz izpētes darbu regulārā gruntsūdens monitoringa rezultātiem, kā arī VVD norādījumiem, nepieciešams veikt piemērotākās un ekonomiski pamatotas sanācijas darbu metodikas izvēli. Par sanācijai nepieciešamo publisko finanšu piesaisti veikta sarakste ar VARAM. Pašlaik SM atbildībā esošos finanšu ietvaros nav pieejams ES fondu finansējums piesārņotas vietas sanācijai Zasulauka depo. Tiek meklēti risinājumi finanšu piesaistei sanācijas veikšana. Pasākuma izpildē iesaistāma arī PV (līdzatbildība). | 2021.-2023.g. izlietoti 101 763 EUR LDz budžeta līdzekļi: - 2021. gadā: vēsturiski piesārņotās vietas stacijā “Višķi” 2. kārtas sanācijas darbi (75 557 EUR) un bīstamo (naftas produktu) atkritumu savākšana un utilizācija no Gulbenes stacijas (1 550 EUR). - 2022. gadā: sanācijas darbi Kraujā (6 520,09 EUR), neatliekamie darbi piesārņojuma ierobežošanai st. “Višķi” (5 924,40 EUR) un ar naftas produktiem piesārņota ūdens atsūknēšana un utilizācija st. “Višķi” (1 309,50 EUR un 1 047,60 EUR). - 2023. gadā: vēsturiski piesārņotās vietas stacijā “Višķi” 3. kārtas sanācijas darbi (5 742,00 EUR un 4 112,18 EUR). 2024. gada plāns – Višķu sanācijas turpināšana (90 000 EUR), Vagonu parka sanācijas uzsākšana (500 000 EUR) un Kraujas sanācija (10 000 EUR). 2025. un 2026. gadā būtu nepieciešams LDz budžetā atvēlēt vismaz 100 000 EUR gadā, savukārt, papildus nepieciešamais publiskais finansējums būtu vismaz 3 milj. EUR gadā. Izmaksas, kas saistītas ar izpētes veikšanu, gruntsūdeņu monitoringu veiktas PV budžeta ietvaros. Sanācijas fizisko darbu izpildei nepieciešama publiskā finansējuma piesaiste. |
| 4.5.5. | Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos |  |  |  |
| 31.12.2023. | LatRailNet | SM | LatRailNet ir sagatavojusi priekšlikumus, notikušas diskusijas ar nozari un politikas veidotājiem. Konceptuālais ziņojums “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu pārvadājumos” ir iesniegts SM. Ziņojumā ietvertie priekšlikumi daļēji iekļauti dzelzceļa sektora pamata plānošanas dokumenta projektā “Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.- 2027. gadam”. | Valsts budžeta ietvaros |
| 4.6. | Nodrošināt drošu kuģošanas vidi |  |  |  |
| 4.6.1. | Sagatavot informāciju par kuģu ceļiem un atjaunojot navigācijas karšu pārklājumu, t.sk. izvērtējot iespēju iegādāties hidrogrāfijas kuģi un daudzfunkcionālu hidrogrāfisko mērījumu aparatūras kompleksu |  |  |  |
| pastāvīgi | VSIA LJA | SM | Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam ir ieviestas vai atjaunotas 23 elektroniskās navigācijas kartes (t.sk. 11 ieviestas vai atjaunotas 2023. gadā). VSIA LJA uztur aktuālu gan jūras navigācijas papīra karšu kolekciju - 23 kartes, gan elektronisko navigācijas karšu kolekciju (ENC) - 28 kartes. Ar aktuālo informāciju var iepazīties LJA izdevumā “Karšu katalogs”. Iegādāts un uzstādīts daudzfunkcionālais hidrogrāfisko mērījumu aparatūras komplekss. | 1) finansējums kuģa iegādei netika ieplānots un piešķirts; 2) daudzfunkcionālā hidrogrāfisko mērījumu aparatūras kompleksa iegādei atbilstoši MK 10.08.2023. rīkojumam Nr. 484 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" peļņas daļu par 2022.gadu” ir piešķirti 348 737 euro. |
| 4.6.2. | Nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos |  |  |  |
| pastāvīgi | SM, VSIA LJA | VARAM, KAD, VVD, VID, Ostu pārvaldes | Līdz 30.06.2024. Latvija atradās Parīzes saprašanas memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā, bet ar 2024.gada 1.jūliju ir pārcelta uz Pelēko sarakstu. IMSAS audits noticis 2024. gada aprīli. Audita gala ziņojums SM nav vēl saņemts. VVD turpina veikt jūras vides aizsardzības aktu ievērošanas kontroles uz kuģiem, jūrā un ostu akvatorijos saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto deleģējumu. VID un KAD ir nodrošinājis normatīvo aktu piemērošanas uzraudzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. | Valsts budžeta ietvaros |
| 4.7. | Īstenot pasākumus trokšņa piesārņojuma samazināšanai |  |  |  |
| 4.7.1. | Izstrādāt un īstenot Rīcības plānus trokšņa samazināšanai valsts nozīmīgāko transporta infrastruktūras objektu tuvumā |  |  |  |
| pastāvīgi | LVC, LDz, Rīgas lidosta | SM | Autoceļi – Izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2024.–2028. gadam. 2021.-2022. g. izstrādāts būvprojekts trokšņa samazināšanai gar valsts galveno autoceļu A6 Salaspilī. Ņemot vērā Salaspils pašvaldības veikto sabiedrisko apspriešanu un pieņemto lēmumu neatbalstīt būvprojektu, būvprojekts netika realizēts. 2021.-2022. g. izstrādāts būvprojekts trokšņa samazināšanai gar valsts galveno autoceļu A2 Vangažos. 2023.gadā būvprojekts realizēts. Ir noslēgti līgumi par būvprojektu izstrādi trokšņa samazināšanai gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) Garkalnē un gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) Ikšķilē. Ir noslēgti līgumi trokšņa samazināšanas pasākumu īstenošanai (būvdarbiem) gar valsts galveno autoceļu A2 Gaujā, kā arī gar valsts galveno autoceļu A8 Rīga—Jelgava—Lietuvas robeža (Meitene) Jaunolainē. Aviācija - 2023. gadā publicēta Rīgas lidostas Trokšņa stratēģiskā karte, kur iekļauta informācija par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu un trokšņa robežlielumiem. Trokšņa stratēģiskā karte izstrādāta ar mērķi informēt sabiedrību par lidostas apkalpoto gaisa kuģu radīto troksni, datu iegūšanai lidostas trokšņa samazināšanas rīcības plāna izstrādē un lai informētu EK par vides troksni Latvijas teritorijā. Rīcības plāns trokšņa samazināšanai apstiprināts 2024.gadā un tas paredz pasākumus, kas mazinās lidaparātu troksni Mārupes un Olaines novada, Rīgas un Jūrmalas valstspilsētas teritorijās. Dzelzceļš - SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja LDz pasūtījuma izstrādāja „Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam”, kas apstiprināts ar LDz 2024.gada 15.janvāra Valdes lēmumu Nr.VL-1.6/12-2024. Līdz 2025. gada beigām LDz plāno izbūvēt prettrokšņa barjeras 600 m garumā akustiskajā trokšņa diskomforta zonā Ķengaragā, Rīgā pie Šķirotavas stacijas. | Izlietots 2021.-2023.g.: 2 238 181 EUR, no tiem autoceļiem 2 157 394 EUR. Kopējais trokšņa samazināšanas plānoto pasākumu (būvdarbu) gar valsts autoceļiem veikšanai nepieciešamais finansējums ir 45 milj. EUR ar PVN. LDz un Rīgas lidostai līdz 2027.gadam plānoti 1 084 269 EUR. |

| Izpildes termiņš (gads) | Atbildīgās institūcijas | Līdzatbildīgās institūcijas | Vērtējums | Finanšu resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.rīcības virziens – Pētniecības un inovāciju izmantošana, pētnieku un politikas veidotāju sadarbība un mūsdienu prasībām atbilstošu transporta nozares speciālistu sagatavošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Iesaistīties transporta nozares izglītības un pētniecības attīstībā un atbalstīt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu |  |  |  |
| 5.1.1. | Piedalīties un organizēt nozares popularizēšanas pasākumus darba spēka un izglītojamo piesaistei (ēnu dienas, karjeras dienas, atvērto durvju dienas) |  |  |  |
| pastāvīgi/ regulāri | SM, kapitāl-sabiedrības |  | Parakstīts memorands starp SM, LM, IZM un Vācijas kompānijas “Deutche Bahn” meitasuzņēmumu “DB Engineering & Consulting GmbH” iezīmējot kopīgu izpratni par nepieciešamību veidot dzelzceļa zinību akadēmiju, palīdzot Rīgai un Latvijai kļūt par Baltijas dzelzceļa un loģistikas nozares zināšanu centru. Lai veicinātu sabiedrības informētību un dialogu, kā arī, lai informētu par ES fondu ieguldījumu, nodrošinātas Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) sēžu tiešraides ziņu aģentūras LETA mājaslapā un Satiksmes ministrijas Facebook lapā. Tiešraidēs nodrošināta mediju un visu interesentu līdzdalība. Lai popularizētu labās prakses piemērus par ceļu satiksmes drošības uzlabošanas iniciatīvām un vienlaikus veicinātu pašvaldību atbildīgo amatpersonu un iedzīvotāju izpratni par ceļu satiksmes drošību, kopš 2022. tiek rīkots konkurss “Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indekss”. Konkurss notiek novadu un valstspilsētu kategorijās. 2024.gadā pirmo reizi piešķirta atzinība iedzīvotājiem draudzīgākajai valstspilsētai un novadam no piekļūstamības viedokļa. Lai veicinātu jauniešu izpratni par ilgtspējīgu mobilitāti un drošu pārvietošanos, kopš 2022.gada SM piedalās jauniešu koprades festivāla “Kopums” un 2024.gada augustā ar ilgtspējīgas mobilitātes pieturu piedalījās sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks 2024”. Dalība sarunu festivālā LAMPA – 2021. gadā ar diskusiju par cieņpilnu iekļaušanos satiksmē, 2022. gadā ar diskusijas “Par ilgtspējīgu transportu, dzelzceļa lomu un jaunajiem elektrovilcieniem. Kas mainīsies?”, 2023. gadā ar divu dienu programmu “Ilgtspējīgas mobilitātes pieturu”, 2024. gadā ar diskusiju par Rail Baltica projekta ieguvumiem, finansējumu un laika grafiku un par gaidāmajām pārmaiņām satiksmē. 2023. gadā uzsākta integrētā komunikācijas kampaņa “Laid kā lielais”, kuras mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku izpratni par ilgtspējīgu mobilitāti, kur būtiskākais aspekts ir droša iekļaušanās satiksmē. Dalība Ēnu dienā ar mērķi veicināt izpratni par SM darbības jomām, darbu SM, kā arī informēt par ES fondu ieguldījumu nozares attīstībā un Rail Baltica projekta virzību. Rail Baltica projekta komunikācija Lai iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus ar topošo Rail Baltica dzelzceļa līniju, 2022. gadā ministrija rīkoja vides izstādi “Ar vienu vilcienu rītdienā”. Tā apceļoja 10 Latvijas novadu pašvaldības, ko šķērsos topošā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnija. Katrā no izstādes pieturvietām rīkotas satiksmes ministra un Rail Baltica projekta ieviesēju Latvijā tikšanās ar iedzīvotājiem par projekta vietējām aktualitātēm. Pašlaik izstāde apskatāma Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. 2023. gadā izdota brošūra “Baltijas gadsimta dzelzceļa projekts” latviešu valodā. Brošūra izplatīta drukātā veidā Rail Baltica projekta sadarbības partneriem Latvijas novadu pašvaldībās, tostarp pašvaldību bibliotēkām un Tūrisma informācijas centriem, kā arī izlietota ar Rail Baltica projektu saistītos pasākumos, veicinot Latvijas iedzīvotāju informētību par projektu ieviešanu un tā ieguvumiem. Brošūra publicēta elektroniskā veidā SM un projekta partneru mājaslapās. Rail Baltica projekta nacionālais ieviesējs Latvijā EDzL, Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvnieks Bererix un RTU 2023. gada februārī parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu sadarbību inženiertehnisko speciālistu teorētiskā un praktiskā sagatavošanā un pētniecībā. Sadarbojoties ar RTU jauno inženieru sagatavošanā, studentiem lasītas vairākas lekcijas un organizēti būvlaukumu apmeklējumi praktiskās pieredzes gūšanai. 2024.gada decembrī Iecavā notiek Rail Baltica informatīvās dienas. 2024. gadā sadarbība ar RTU turpinās, stiprinot sadarbību studijās un pētniecībā, nodrošinot darba tirgus vajadzībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu un inovācijas straujākai dzelzceļa nozares attīstībai, īpašu uzmanību veltot lielākajam infrastruktūras projektam Baltijā - Rail Baltica. 2024.gada 21.novembrī starp RTU un SM parakstīts sadarbības memorands. VSIA LJA nodrošina šādus jūrniecības nozares popularizēšanas pasākumus: - organizē jūrniecības nozares konkursu skolēniem “Enkurs”; - izdod žurnālu “Jūrnieks”; - piedalās starptautiskajā aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstādē “Outdoor”. Par pasākuma izpildi atbildīgas arī visas SM padotības iestādes. | Izlietots 2021.-2023.g.: 6560 EUR ES Kohēzijas fonda un CEF līdzekļi 2024.-.2025.g. ikgadēji plānoti 15000 EUR ES Kohēzijas fonda un CEF līdzekļi. |
| 5.1.2. | Sekmēt pētniecības un inovācijas, t.sk. viedo mobilitātes risinājumu, attīstību transporta nozarē Latvijā un starptautiskā līmenī, veicinot sadarbību starp transporta un citu nozaru pārstāvjiem, t.sk. valsts kapitālsabiedrībām un zinātniskajām institūcijām |  |  |  |
| Pastāvīgi /regulāri | SM | VARAM | 2021.-2024. gadā SM pasūtījusi pētījumus “Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam pasākumu ietekmes uz CO2 emisiju samazināšanu un klimata mērķu sasniegšanu transporta sektorā Latvijā”, “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā”, “Transporta politikas izvērtējums Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ietvarā”, “Pētījums par starptautisko kravu pārvadājumu elektronisko līgumu (e-CMR pavadzīmes) sistēmas tehnoloģisko risinājumu analīzi, sistēmas arhitektūras un tehniskās specifikācijas izstrādi, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2020/1056 par elektronisko kravu pārvadājumu informāciju (eFTI Regula) ieviešanu Latvijā” un “Konsultācija (ārpakalpojums) jautājumam par valsts atbalstu jūrniecības jomā – tonnāžas nodokļa piemērošanu un jūrnieku speciālo iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu”. Papildus informācija atrodama Pētījumu un publikāciju datu bāzē. Tāpat šajā datu bāzē pasūtītos pētījumus publicēt ir aicinātas SM padotības iestādes un kapitālsabiedrības. Satiksmes ministrijas pārstāvji darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) vadības grupās “Viedā enerģētika un mobilitāte” un “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”. RIS3 jomas vadības grupa ir sadarbības platforma, kurā nozares uzņēmumu, kompetences centru, klasteru, asociāciju, zinātnisko institūciju un ministriju pārstāvji un citi nozares dalībnieki izstrādā viedās specializācijas (RIS3) ilgtermiņa stratēģiju, konsolidē, identificē, apstiprina un ievieš darbības plānu. Vadības grupas mērķis ir RIS3 specializācijas jomas ietvaros nodrošināt pētniecības un inovāciju, cilvēkresursu un internacionalizācijas attīstības veicināšanu, to mērķu un rīcības virzienu definēšanu un sasniegto rezultātu uzraudzību, ievērojot uzņēmējdarbības atklājuma principus. ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam (ES SBJR) aktualizētajā Rīcības plānā (pieņemts 2021. gada 17. februārī) ir noteiktas 14 politikas jomas un tajās īstenojamie pasākumi, konkrēti mērķi un rezultatīvie rādītāji līdz 2025. gadam. Katrā politikas jomā ir izveidota Vadības grupa, kuras loma un uzdevumi ir sniegt stratēģiskas norādes, rīkot politikas diskusijas un noteikt veidus un risinājumus Rīcības plānā noteikto ES SBJR mērķu sasniegšanai un katrā jomā noteikto pasākumu (actions) īstenošanai. SM līdzdarbojas Transporta politikas jomas (PA Transport) Vadības grupā un Kuģošanas politikas jomas (PA Ship) Vadības grupā. TNGIIB nodrošina dalību Jūras drošības (PA Safe) Vadības grupā. Vadības grupu sanāksmes notiek divas reizes gadā. Latvija no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30.jūnijam bija prezidējošā valsts ES SBJR. Latvijas prezidentūras ietvaros 2023.gada 4.-5.oktobrī Rīgā notika ES SBJR Ikgadējais forums. Ņemot vērā, ka ES SBJR dalībvalstis no 2023. gada nodrošina prezidentūru arī Vadības grupās, SM pārstāvji un TNGIIB pārstāvis nodrošināja prezidējošās valsts pienākumu izpildi attiecīgi PA Transport, PA Ship un PA Safe. PA SAFE un PA SHIP ir izveidotas arī Operatīvās grupas, kurās ekspertu līmenī ir pārstāvēts plašāks institūciju loks, t.sk. VSIA LJA, kā arī tiek kopīgi rīkoti “ideju ģenerēšanas semināri” (idea generating workshops), lai diskusijās par nozares aktuālajām vajadzībām iesaistītu arī industrijas pārstāvjus un citas ieinteresētās personas. SM nodrošina Latvijas pārstāvja dalību Baltijas Jūras valstu padomes Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas ekspertu grupā (EGSME). EGSME uzmanības centrā kopš 2022.gada ir izvirzījusies tēma par zaļajiem kuģošanas koridoriem (green shipping corridors), kā arī Igaunijas prezidentūra (01.07.2024.-30.06.2025) ir pieteikusi tēmu par jūras digitālo dvīni. SM kopā ar citām ES dalībvalstu institūcijām ir parakstījusi līgumu ar EK un Beļģijas ceļu satiksmes drošības institūtu “VIAS Institute” par ceļu satiksmes drošības būtisko veiktspējas indikatoru statistikas datu ievākšanu un analīzi . Saskaņā ar līgumu SM ir deleģējusi CSDD par projekta “Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety” īstenošanu. Šī projekta mērķis ir iegūt precīzākus datus par faktoriem, kas būtiski ietekmē ceļu satiksmē bojā gājušo un smagi ievainoto skaitu, dalībvalstīs. CSDD kopā ar ārpakalpojumu sniedzējiem nodrošina projektā noteikto ceļu satiksmes drošības rādītāju datu iegūšanu, apstrādi, apkopošanu un analīzi, kā arī to sagatavošanu un iesniegšanu EK. 2023. gadā CSDD piedalījās ESRA (E-Survey of Road users’ Attitude) projektā, kur 39 valstīs aptauju veidā noskaidroja ceļu satiksmes dalībnieku viedokli par uzvedību uz ceļa. Viedās mobilitātes joma - šobrīd bezpilota auto risinājumi tiek veikti Biķernieku trasē Rīgā, kur, saskaņojot ar Biķernieku trases direktoru un CSDD kā objekta īpašnieku, var veikt testus. Saskaņošana ar citām iestādēm un apdrošināšanas iegāde nav nepieciešama, ja brauciens notiek slēgtā teritorijā. Vienlaikus jānorāda uz pašvaldību aktivitātēm dažādu pilotteritoriju izveidē. Pilotteritorijas ir piemērota platforma, lai testētu inovatīvus risinājumus dažādās jomās, sekmējot ilgtspējīgu attīstību un veicinot sabiedrības iesaisti. Tajās ir iespēja izmēģināt videi draudzīgus risinājumus, kas palīdz samazināt CO2 emisijas un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti. Piemēram, 2024.gadā Liepājas valstspilsētas pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus “Par pilotteritoriju izveidi un to darbību Liepājā”, kas paredz izveidot pilotteritorijas, lai veicinātu inovāciju un klimatneitrālu risinājumu testēšanu un ieviešanu. Šie noteikumi aptver tādas tēmas kā mobilitāti, energoefektivitāti, ilgtspējīgu pilsētplānošanu, aprites ekonomiku un digitālo transformāciju. Tāpat pilsētas teritorijā un industriālajos parkos plānots īstenot inovatīvus risinājumus, piemēram, autonomo transportlīdzekļu testēšanu. SM nav saņēmusi pieprasījumus, kas saistīti ar viedās mobilitātes iespējām jūrniecības nozarē. Par bezpilota gaisa kuģu sistēmas nozares attīstību skatīt 2.3.4.pasākumu. Par pasākuma izpildi atbildīgas arī visas SM padotības iestādes un kapitālsabiedrības. | Izlietots 2021.-2023.g.: 1 672 975 EUR, no tā 952 788 EUR ES fondu finansējums. Līdz 2025.g. plānoti 317 919 EUR. |
| 5.1.3. | Saglabāt autonomu jūrniecības izglītības sistēmu un nodrošināt optimālu jūrniecības izglītības programmu klāstu |  |  |  |
| pastāvīgi | VSIA LJA, SM | IZM | Pasākuma izpilde iespējama daļēji, salīdzinot ar sākotnēji plānoto. 1) Jūrniecības izglītības iestādes nav vairs institucionāli patstāvīgas. Ir saglabāta to daļēja autonomija, tās integrējot RTU sastāvā. Augstākās izglītības reformas ietvaros, pamatojoties uz Augstskolu likuma grozījumiem, ar MK 06.07.2022. rīkojumu Nr.492 “Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju” (turpmāk – rīkojums Nr.492) un 11.10.2022. MK rīkojumu Nr.707 “Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju” (turpmāk – rīkojums Nr.707) Latvijas Jūras akadēmija (LatJa) un Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) ir reorganizētas un iekļautas RTU sastāvā. LatJa atbilstoši rīkojumam Nr.492 turpina pastāvēt kā RTU struktūrvienība, un RTU ir LatJa tiesību un saistību pārņēmēja. RTU pārņem arī LatJa Jūrskolu, kas turpina darboties kā LatJa struktūrvienība. LJK atbilstoši rīkojumam Nr.707 turpina pastāvēt kā RTU aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža" un aģentūra ir koledžas tiesību un saistību pārņēmēja. 2) Īsā termiņā veiktā institucionālā reorganizācija ir apsteigusi procesus, kas nepieciešami saistībā ar jūrniecības izglītības pārkārtošanu atbilstoši tās specifiskajām prasībām. Tas savukārt pašlaik apgrūtina (ietekmē) spēju uzturēt optimālu jūrniecības izglītības programmu klāstu. 3) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek īstenotas rīkojumā Nr.492 un tā anotācijā iekļautās norādes par finansējuma pieejamību LatJa attīstībai. Vienlaikus jāsaglabā arī LatJa identitāte, tradīcijas un profesionālais akadēmiskais personāls. Finansējums nepieciešams kvalificēta jūrniecības izglītības personāla piesaistei, aprīkojumam, piemēram, simulatoriem, lai nodrošinātu, ka speciālistus arī turpmāk sagatavo atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Būtiski, lai RTU turpinātu sniegt nepieciešamo atbalstu LatJa studiju virziena “Jūrniecība” akreditācijas procesā. Pasākuma izpildē kā līdzatbildīgā institūcija iesaistāma arī RTU. | Izlietots 2021.-2023.g.: 3 764 613 EUR. Līdz 2027.gadam ikgadēji plānoti 1 448 797 EUR. Balstoties uz saskaņoto konsolidācijas plānu RTU, LJA un Liepājas Jūrniecības koledžai ir jāsagatavo granta pieteikums finansējuma saņemšanai atbilstoši ANM plānam. Attīstības finansējums kvalificēta jūrniecības izglītības personāla piesaistei, nepieciešamajam jūrniecības aprīkojumam, kuģu simulatoriem un sadarbības ar industriju veicināšanai u.c. tiek piešķirts no IZM pieejamajiem ANM ""Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granta"" līdzekļiem un ir pieejams, īstenojot augstskolu konsolidācijas aktivitātes. IZM ir palielinājusi no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu LJA un Liepājas Jūrniecības koledžā. Palielinātas studiju bāzes izmaksas, stipendijas apmērs, kā arī finansējuma aprēķinā iekļaujamie minimālie studiju izmaksu koeficienti visām LJA studiju programmām. Turpmākā finansējuma piešķiršana ir atkarīga no valsts budžeta sadales. |
| 5.1.4. | Izvērtēt jūrnieku sertifikātu digitalizēšanas iespēju un izvēlēties optimālo risinājumu |  |  |  |
| 31.12.2027. | VSIA LJA | SM | TAP2027 pasākuma īstenošanai tika plānots valsts budžeta finansējums 500 000 EUR apmērā. Uz 2024. gadu pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem nav piešķirts. VSIA LJA rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu pasākuma izpildi pilnā apjomā. Šobrīd ir veikta priekšizpēte, lai nodrošinātu pakāpenisku virzību uz Jūrnieku reģistra sniegto pakalpojumu digitalizāciju, kuras ietvaros ir izstrādāts pētījums “Jūrnieku reģistra sniegto pakalpojumu digitalizācijas iespējas” un sagatavota digitalizācijas risinājuma tehniskā specifikācija. | Pasākuma izpildes nodrošināšanai 2024.gadā bija paredzēta valsts budžeta finansējuma piesaiste 500 000 EUR apmērā virzībai uz Jūrnieku reģistra pakalpojumu digitalizāciju. Ir sagatavota tehniskā specifikācija sistēmas izveidei. Līdzekļu trūkuma dēļ projekts nav uzsākts. VSIA LJA ir iesniegusi projekta “Jūrniecības digitālais portāls" pieteikumu ar finansējumu 1,4 milj. ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma “IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” ietvaros. |
| 5.1.5. | Veicināt un atbalstīt gaisa kuģu pilotu apmācības |  |  |  |
| 31.12.2027. | SM | CAA, airBaltic | Atbilstoši CAA nolikumam, CAA uzdevums ir sertificēt un uzraudzīt civilās aviācijas personālu, civilās aviācijas personāla mācību kursus, programmas un mācību organizācijas. Lai persona iegūtu kādu no pilota apliecībām tai ir jāapgūst attiecīgu teorētisko un praktisko apmācību sertificētā mācību organizācijā, kā arī aviācijas kompetentās iestādes uzraudzībā (Latvijā – CAA) jānokārto attiecīgus teorētiskos eksāmenus un praktisko eksāmenu (prasmju pārbaudi). Pilota apliecību (izņemot nacionālā amatierpilota apliecību) iegūšanai, persona gan teorētisko, gan praktisko apmācību var apgūt jebkurā ES dalībvalstī sertificētā mācību organizācijā, turklāt teorētiskā un praktiskā apmācība var būt iegūta dažādās sertificētās mācību organizācijās, un arī tās var būt sertificētas dažādās ES dalībvalstīs. Teorētiskos eksāmenus persona arī var kārtot jebkurā ES dalībvalsts aviācijas kompetentā iestādē (nosacījums tikai, ka visiem eksāmeniem ir jābūt nokārtotiem vienas aviācijas kompetentās iestādes uzraudzībā), bet praktisko eksāmenu kārtošana ir Latvijas CAA uzraudzībā, ja persona vēlas pilota apliecību saņemt Latvijā. airBaltic meitas uzņēmums airBaltic Training ir vadošais aviācijas mācību centrs Baltijas reģionā, kas specializējas pilotu, salona apkalpes un tehniskās apkopes personāla apmācībā. 2018. gadā Sabiedrība uzsāka integrētu aviokompāniju transporta pilotu kursu ar zīmolu airBaltic Pilot Academy. Ņemot vērā, pieejamo lidlauku, kur iespējami mācību lidojumi, skaitu Latvijā un citus apstākļus, uzņēmuma kapacitāte ir līdz 50 pilotiem gadā. 2023. gadā airBaltic Pilotu akadēmija atzīmēja savu pirmo piecgadi. Šobrīd akadēmijā studē 148 studenti. Vairums ir no Baltijas valstīm, taču pārstāvētas ir arī citas Eiropas Savienības valstis, to skaitā Vācija, Francija, Somija, Spānija, Itālija, un citas. Vairāk nekā 10% akadēmijas studentu ir sievietes. Līdz šim pēc absolvēšanas airBaltic jau kā darbinieki pievienojušies 95 studenti. Lai vēl vairāk paplašinātu savas apmācību iespējas, ir uzstādīts otrais Airbus A220 pilnībā aprīkotais lidojuma simulators. Jaunais simulators ievērojami uzlabos lidsabiedrības iespējas apmācīt un uzlabot pilotu kvalifikāciju, atbalstot gan lidsabiedrības flotes paplašināšanos, gan airBaltic Pilotu akadēmijas turpmāku attīstību. | Budžeta ietvaros |

# Iesaistīto pušu vērtējums par politikas īstenošanas rezultātiem

Lai apzinātu iesaistīto pušu viedokli par politikas īstenošanas rezultātiem, TAP2027 Pētījuma ietvaros aptaujātas pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts pārvaldes iestādes un nozaru asociācijas. Kopumā aizpildītas 43 anketas jeb 40% no visiem (106) respondentiem. Anketēšanas respondentu kopu veido pašvaldības (65% respondentu), NVO (20% respondentu), plānošanas reģioni un citas iestādes (kopā 15% respondentu).

Respondentu kopējais vērtējums

Kopumā respondenti TAP2027 ietvarā īstenoto politiku vērtē ar nelielu ietekmi (53%) vai ietekme nav bijusi vispār vai tā vērtējama kā negatīva (41% respondentu) un tikai 6% respondenti ietekmi vērtē kā būtiski pozitīvu, saskatot būtiskus uzlabojumus transporta nozarē. Zemāk lasāms respondentu sniegtais pamatojums.

Valsts autoceļu kvalitāte un pieejamais finansējums TAP2027 pasākumi valsts autoceļu uzturēšanai un sakārtošanai īstenoti vidēja termiņa budžeta piešķirtā finansējuma ietvarā, kā arī par papildus piešķirto finansējumu no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kas nodrošinājis ieguldījumus atbilstošā rīcības virziena rezultatīvā rādītāja vērtības sasniegšanai. Reģionālo un vietējo autoceļu attīstība īstenota saskaņā ar informatīvajā ziņojumā “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu” noteikto. Neskatoties uz to, valsts autoceļu uzturēšanai un sakārtošanai piešķirti finanšu līdzekļi nepietiekamā apmērā. Valsts autoceļu tehniskais stāvoklis nenodrošina skolu tīkla ekosistēmas uzturēšanu. Sabiedriskais transports Sabiedriskos pārvadājumus izmantojošo iedzīvotāju skaits pieaug, tomēr ceļu infrastruktūra un dzelzceļa staciju piekļūstamība un labiekārtojums, kā arī pasažieru pārvadājumu pieejamība un atbilstība ES vidējai kvalitātei nav pietiekama. Tiek samazināta sabiedriskā transporta pieejamība reģionālas nozīmes maršruta tīkla maršrutos pārvadājumos ar autobusiem. Nav ieviesta elektroniska identifikācija valsts noteiktajām braukšanas maksas atvieglojuma kategorijām. Nav pilnībā ieviesta vienota sabiedriskā transporta biļešu sistēma. Zaļais kurss Netiek risināts jautājums par Eiropas Zaļā kursa ieviešanu, jo attiecībā uz komerctransporta pārveidi nav paredzēti finanšu līdzekļi. Valstspilsētām apgrūtināti izpildīt kritērijus saistībā ar Zaļo kursu.

Visaugstāk novērtēta ietekmeuz uzņēmējdarbības vidi reģionos, sasniedzot 4,98 punktus (no 10 punktiem), savukārt visnebūtiskākā ietekme bijusi uz iestāžu funkcijām un cilvēkresursiem (2.1.attēls). Anketēšanas rezultāti liecina, ka nozīmīgu ietekmi respondenti redz aktivitātēs, kas vērstas uz infrastruktūras attīstību un plānoto Rīgas lidostas savienojumu ar Rail Baltica dzelzceļa līniju. Infrastruktūras attīstība rada ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību visā valsts teritorijā.

2.1.attēls. Īstenoto pasākumu ietekme

(Respondentu sniegtās atbildes anketēšanas ietvaros, 2024)

Ietekme uz tiesību normu sistēmu

Respondenti TAP2027 ietekme uz tiesību normu sistēmu un Latvijas starptautiskajām saistībām novērtēja kā vidēji būtisku: ar 4,6 punktiem (no 10), norādot uz nepārdomāti veiktiem iepirkumiem sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumu jomā, pasažieru tiesību jautājumiem un sabiedriskā transporta piekļūstamību, īpaši attiecībā uz personām ar pārvietošanās ierobežojumiem.

Vērtējot ietekmi uz cilvēktiesībām, jo īpaši fizisku personu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi, aptaujas anketā atzīmēti šādi izaicinājumi - braukšanas maksas atvieglojumu sistēmas ieviešana sabiedriskā transportā, kura minimizētu personas dokumentu izmantošanu atvieglojumu saņemšanai un nekustamo īpašumu jautājumi transportbūvju objektu būvniecības veikšanai, novērtējot kopējo ietekmi, kā ļoti zemu – ar 3,3 punktiem (no 10).

Ietekme uz transporta loģistikas pakalpojumiem

Vērtējot ietekmi uz transporta loģistikas pakalpojumu attīstību, respondenti to novētēja kā vidēji būtisku (5 no 10 punktiem), norādot, ka uz sektoru kopumā ietekme bijusi saistībā ar politiskajiem procesiem pasaulē. Loģistikas sektors tieši saistāms ar ceļu infrastruktūru un tās kvalitāti, īpaši TEN-T koridoru. Tiek atzinīgi novērtēta industriālo teritoriju/parku paplašināšanās un Ķekavas apvedceļa izbūve.

Ietekme uz iedzīvotāju mobilitāti

Aptaujas anketā uzdots jautājums, kādu ietekmi radīja TAP2027 īstenotie pasākumi uz iedzīvotāju mobilitātes iespējām, t.sk. sabiedriskā transporta pieejamību. Aptaujas dalībnieku vērtējums 4,5 punkti (no 10) un atbildes liecina, ka sabiedriskā transporta pieejamība vēl ir uzlabojama,  palielinot sabiedriskā transporta kustības ātrumu, samazinot ceļā pavadīto laiku, jo liela daļa no valsts reģionālajiem autoceļiem gan ar melno segumu, gan ar grants segumu ir sliktā stāvoklī. Tāpat arī valsts vietējie autoceļi un pašvaldību autoceļi ir sliktā stāvoklī un netiek pienācīgi uzturēti.

Pašvaldības redz izaicinājumus sabiedriska transporta nodrošinājumā atbilstoši skolu reformai un medicīnas iestāžu izvietojumam, tomēr vienlaikus norādīts, ka atsevišķos maršrutos ir vērojamas pozitīvas izmaiņas, piemēram, regulāra vilciena satiksme Liepāja - Rīga maršrutā, gājēju un velosipēdu ceļu izbūve.

Vērtējot īstenoto pasākumu uz savienotajiem mobilitātes risinājumiem (starp dažādiem transporta veidiem) ietekmi, sniegts vērtējums 4,2 punkti (no 10), norādot, ka reģionos uzlabojumus neizjūt; netiek uzlabota starptautisko pasažieru prāmju, kas pietur Latvijas ostās, un sabiedriskā autotransporta salāgošana. Kā pozitīvie piemēri minēti uzsāktā Rīgas lidostas  un dzelzceļa savienošana, mobilitātes punktu izbūve un sabiedriskā maršruta autobusa kursēšanas laiku salāgošanu ar pasažieru vilciena kursēšanas laikiem.

Ietekme uz trokšņa samazināšanu

Ar transporta radītā trokšņa samazināšanu saistīto aktivitāšu ietekme vērtēta kā zema (4,2 no 10 punktiem), norādot, ka nav jūtama TAP2027 īstenoto pasākumu ietekme uz transporta radītā trokšņa samazinājumu, tomēr ETL parādīšanās pilsētu satiksmē, kravas transporta novirzīšana uz pilsētu apvedceļiem veicina pozitīvu ietekmi. Papildus kā pozitīvi piemēri trokšņu mazināšanai tiek minēta ceļu segumu atjaunošana un trokšņu slāpētāju izmantošana.

Ietekme uz ceļu satiksmes drošību

TAP2027 īstenotie pasākumi uz ceļu satiksmes drošību vērtējami kā vidēji būtiski (4,8 no 10 punktiem). Kā pozitīvi piemēri minēti uzstādītās ceļu barjeras, kas uzlabo satiksmes drošību; LVC īstenotie satiksmes uzlabošanas pasākumi vairākos ceļu posmos un satiksmes mezglos. Tomēr ceļu stāvokļa uzlabošana un satiksmes drošības uzraudzības pasākumi ir nepietiekami, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Norādīts, ka pieaug gan reģistrēto transporta vienību skaits (ne tikai autotransports), gan transporta intensitāte, tādēļ nav pamata uzskatīt, ka TAP2027 īstenotie pasākumi būtu veicinājuši transporta plūsmu samazināšanos.

Ietekme uz iestāžu/organizāciju budžetiem

Anketā uzdoti jautājumi arī saistībā ar TAP2027 īstenoto pasākumu ietekmi uz iestādes/organizācijas budžetu. Pašvaldību sniegtais vērtējums liecina, ka ietekme ir vidēja, novērtējot to ar 5,3 punktiem no 10, savukārt NVO – novērtējot ietekmi kā zemu, vidēji vērtējot ar 4,1 punktu. Vislielāko ietekmi jeb 6,8 punktus no 10 norādīja citas iestādes (valsts iestādes).

Respondenti norāda, ka finansējuma piesaiste svarīgu satiksmes projektu īstenošanai ir apgrūtināta. Nav pieejams ES fondu un valsts budžeta finansējums, bet pašvaldības budžetam šādas investīcijas ir papildu slogs (gadā tiek plānoti 10 līdz 12% no budžeta). 84% respondentu norādīja, ka budžets nav pietiekams TAP2027 ietvaros plānoto pasākumu īstenošanai, un tikai 16% gadījumos budžets vērtēts kā pietiekams.

Kā pasākumi, kuriem prioritāri būtu nepieciešams papildu finansējums, minēti nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, infrastruktūras būvniecība/atjaunošana integrēšanai TEN-T tīklā, mikromobilitātes attīstība, vieda/digitālā aprīkojuma uzstādīšana satiksmes plūsmu noteikšanai u.tml. datos balstītu lēmumu pieņemšanai, sabiedriskā transporta autoparka atjaunošana un elektromobilitātes attīstība (privāto auto pāreja uz alternatīviem degvielas veidiem, elektrouzlādes infrastruktūras attīstība pilsētās). TAP2027 ietvaros plānoto pasākumu īstenošanai budžeta plānošana un finansējuma saņemšana vērtēta kā neefektīva un nepārdomāta (80% respondentu).

Transporta nozares nākotnes prioritātes un izaicinājumi

Vērtējot būtiskākās transporta nozares nākotnes prioritātes, kas ir aktuālas arī šobrīd, respondenti norādīja uz nepieciešamību uzlabot autoceļu kvalitāti, savukārt ar viszemāko prioritāti novērtēja pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu (2.2.attēls).

2.2.attēls. Transporta nozares nākotnes prioritātes

(Respondentu sniegtās atbildes anketēšanas ietvaros, 2024)

Aptaujas anketā lūgts novērtēt šī brīža transporta nozares izaicinājumus. Balstoties uz sniegto vērtējumu, secināms, ka respondenti neizdala kādu vienu izaicinājumu. Sniedzot vidējo vērtējumu 7,25 punkti (10 punktu sistēmā), kā izaicinājumi norādīti - ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstība, digitalizācija, drošība, kā arī pasākumi izglītības, pētniecības, inovācijas un nodarbinātības veicināšanai transporta nozarē (2.3.attēls).

2.3.attēls. Transporta nozares izaicinājumi

(Respondentu sniegtās atbildes anketēšanas ietvaros, 2024)

Zemāk iekļauti piemēri, kas pamato iesaistīto pušu vērtējumu.

Ilgtspējīga mobilitāte Nepiemēroti peroni VIVI vilcieniem. Nav īstenota transporta sistēmu un infrastruktūru salāgošana ar ilgtspējīgas mobilitātes pakalpojumiem, kas samazinātu sastrēgumus un piesārņojumu. Sastrēgumu īpatsvars arvien turpina pieaugt, radot gaisa piesārņojumu un radot paaugstinātu trokšņu līmeni. Digitalizācija Nav ieviesta braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas un uzskaites sistēma. Nav vienota sabiedriskā transporta biļete visā Latvijā. Nepieciešams ieviest transporta modelēšanas un maršrutu plānošanas sistēmu. Interneta neesamība atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutu posmos, kā rezultātā autobusos nav iespējams norēķināties ar maksājumu karti. Transporta nozares drošība / drošums Ir zināmi uzlabojumi drošības jomā (piemēram, drošības jostu lietošana autobusos), bet respondenti uzskata, ka ir pasliktinājusies situācija transportā drošuma jomā kopumā - drošums ir balstīts infrastruktūrā, kas šobrīd ir kritiska. Izglītība, pētniecība, inovācijas Transporta zinātne vairāk nodarbojas ar blakus aspektu pētīšanu, piemēram, pētot ietekmi uz sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Tai vairāk vajadzētu pievērsties tieši tehnoloģisko risinājumu pētniecībai. Līdz galam nav atrisināts jautājums par tiešā darba veicējiem - autobusa vadītājiem ar D kategoriju (zems profesijas prestižs, nav konkurētspējīgs atalgojums). Divas trešdaļas pasažieru pārvadājumu nozarē autobusu vadītāju ir pirmspensijas vai pensijas vecumā (no 55 gadiem). Līdz ar to būtisks jautājums nākotnē ir par transportlīdzekļu vadītāju ar C, CE, D, kategoriju piesaisti pārvadātāju uzņēmumos. Apgrūtināta datu pieejamība par transporta plūsmām.

# Politikas ietekmes novērtējums

- Makroekonomiskā vide

Transporta nozare ir viena no vadošajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā. 2023. gadā transporta nozares bruto pievienotā vērtība Latvijas iekšzemes kopproduktā veidoja 7,4% un tā bija piektā nozīmīgākā nozare valsts tautsaimniecībā aiz vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (14,8%), apstrādes rūpniecības (13%), operācijām ar nekustamo īpašumu (11,7%) un valsts pārvaldes un aizsardzības (8,1%) (3.1.attēls).

3.1.attēls. Nozaru bruto pievienotā vērtība Latvijas IKP 2023.gadā

(2015.gada salīdzināmajās cenās) (CSP, 2024)

Ilgākā laika posmā transporta nozares loma Latvijas tautsaimniecībā ir mazinājusies. 2023. gadā transporta nozares īpatsvars atbilstoši bruto pievienotajai vērtībai IKP veidošanā ir viszemākais kopš 1995. gada. Salīdzinājumā ar 2021. gadu nozares īpatsvars samazinājies par 0,6 procentpunktiem, savukārt salīdzinājumā ar 2012. gadu pat par 2,6 procentpunktiem. Būtiskākais samazinājums pēdējo gadu laikā novērots kopš 2019. gada, kad transporta nozares pievienotā vērtība vēl bija 9,5% pretstatā pašreizējajiem 7,4% (3.2.attēls).

3.2.attēls. Transporta nozares bruto pievienotā vērtība Latvijas IKP laika periodā 1995.-2023.g.

(2015.gada salīdzināmajās cenās) (CSP, 2024)

Gadu laikā ir samazinājies ne tikai transporta nozares ieguldījums IKP, bet arī transporta nozares eksporta un importa īpatsvars kopējā eksporta un importa apjomā, sasniedzot vēsturiski zemākās vērtības 2022. un 2023. gadā (3.3.attēls). Jāņem vērā, ka transporta un uzglabāšanas nozare ir cieši saistīta ar starptautiskajiem pārvadājumiem, kur ģeopolitiskās spriedzes un sankciju rezultātā pēdējos gados vērojams pārvadāto kravu apjomu kritums.

3.3.attēls. Transporta nozares eksporta un importa īpatsvars

kopējā eksporta un importa apjomā 2016.-2023.g.

(izņemot pasta un kurjera pakalpojumus)(CSP, 2024)

Transporta nozarē 2022. - 2023.gadā bija novērojams otrs lielākais algu fonda pieaugums aiz informācijas tehnoloģiju nozares. Īpaši jāizceļ inženierijas nozares (metālu ražošana, apstrāde, mašīnbūve un elektronika), kurās citu starpā dronu ražošanas un apkalpošanas uzņēmumu algu fonds ir audzis par 44%, bet laikā kopš 2014.gada pat 20 reizes. Pirms desmit gadiem nozares "citi transportlīdzekļi" ietvaros gan kuģu, gan vilcienu būves un remonta uzņēmumu devums bija apmēram astoņas reizes lielāks nekā dronu ražotājiem, šobrīd jau pēdējie tālu pārspēj abas pārējās grupas kopā un nav indikāciju, ka attīstība bremzēsies. Piemēram, šie sākotnēji tikai civilajām nozarēm strādājošie uzņēmumi atrod savām prasmēm jaunus pielietojumus.

Jāpiemin, ka transporta nozares ietekme atšķiras starp reģioniem. 2023.gadā vissekmīgākā reģionālā eksporta ekonomika bija Rīgas reģionā, galvenokārt pateicoties augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksporta attīstībai. Strauji auga Rīgas un tās apkārtnes ienākumi no transporta un tūrisma pakalpojumiem (3.4.attēls).

3.4.attēls. Eksporta nozaru algu fonda izmaiņas 2022.-2023.g.

(milj. EUR)(Luminor, 2024)

Transporta pieejamība un kvalitāte ietekmē arī citas tautsaimniecības nozares, līdz ar to transporta nozares loma IKP veidošanā skatāma arī plašākā kontekstā. Piemēram, gan vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, gan apstrādes nozares sekmīgai funkcionēšanai nepieciešama iespēja nogādāt preces vai izejvielas no to ražošanas uz noieta tirgiem. Sakārtota un efektīva transporta sistēma ir viens no sekmīgas uzņēmējdarbības stūrakmeņiem. Arī iedzīvotāju ikdienā transportam ir būtiska loma. Apskatot dažādu transporta veidu pakalpojumu īpatsvaru kopējā pakalpojumu eksportā Latvijā, redzams, ka 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu jūras un dzelzceļa transporta īpatsvars kopējā pakalpojumu eksportā turpināja samazināties, attiecīgi nokrītoties līdz 2.2% un 1.8%. Savukārt gaisa transporta īpatsvars turpināja pieaugt, sasniedzot 11.7%, kas ir ievērojams kāpums salīdzinājumā ar 2022. gada rādītājiem. Auto transporta īpatsvars kopējā pakalpojumu eksportā arī samazinājās, samazinoties no 16.3% 2022. gadā līdz 14.6% 2023. gadā, taču joprojām saglabājot līderpozīcijas (3.5.attēls).

3.5.attēls. Dažādu transporta veidu pakalpojumu īpatsvars kopējā pakalpojumu eksportā Latvijā (LatRailNet, 2024 (pēc Latvijas Bankas datiem))

Tomēr, vērtējot transporta nozares ietekmi uz makroekonomisko vidi, jāņem vērā, ka ir virkne citu faktoru - inflācija un patēriņš, nodarbinātība un bezdarbs, eksporta un importa izmaiņas – nozīme ir daudzkārt būtiskāka. Jebkādas attiecīgo rādītāju izmaiņas skatāmas tikai un vienīgi kopsakarībās gan ar valsts iekšienē notiekošajiem procesiem, gan ārpus tās robežām notiekošo. Gan ģeopolitiskais konteksts, gan arī sociāli – ekonomiskie, vides un citi aspekti ietekmē šos procesus. Turpinās vairuma no TAP2027 pasākumiem īstenošana un tikai pēc to izpildes varēs spriest par to ietekmi, turklāt jāņem vērā, ka tā neatspoguļosies uzreiz.

- Uzņēmējdarbības vide

Transporta politikai ir tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, jo tā nodrošina uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās transporta infrastruktūras pieejamību. Tāpat arī uzņēmējdarbības vide rada atgriezenisku ietekmi uz transportu, piemēram, ietekmējot pārvadājumu tirgus apstākļus.

Līdz Covid-19 pandēmijai transporta politikas ietekmi uz makroekonomisko un uzņēmējdarbības vidi bija iespējams objektīvi novērtēt salīdzinājumā ar citu valstu sniegumu, jo regulāri tika sagatavoti starptautiskie indeksi. Uzņēmējdarbības vidi vispilnīgāk raksturojošais indekss bija Pasaules Bankas Doing Business 2020, kas pēdējo reizi sagatavots, izmantojot 2019. gada datus. Latvija indeksā ieņēma 19. vietu starp 190 pasaules valstīm, bet rādītājā “Tirdzniecība pāri robežām”, kas attiecās uz transporta nozari un muitas dokumentu kārtošanas ērtumu, ieņēma 28. vietu.

Cits indekss, kas raksturo valstu konkurētspēju un uzņēmējdarbības vidi, ir Pasaules ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indekss (Global Competitiveness Index, GCI). Arī šim indeksam pilnais vērtējums par visām valstīm iznāca pirms Covid-19 pandēmijas – Globālās konkurētspējas indekss 2019. Latvija indeksā ieņēma 41. vietu starp 141 pasaules valsti. Indekss bija izvēlēts arī kā viens no TAP2027 RR, taču ņemot vērā, ka indeksa sagatavošana ir pārtraukta, ziņojumā ir ierosināt to aizstāt.

Lai novērtētu transporta politikas netiešo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, izmantots Loģistikas veiktspējas indekss (LPI - Logistic Performance Index). Tas sniedz valsts novērtējumu sešās jomās, t.sk. ar tirdzniecību un transportu saistītās infrastruktūras kvalitāte,  atbilstoši  loģistikas jomas pārstāvju viedoklim par izaicinājumiem un iespējām, ar kurām valsts saskaras tirdzniecības loģistikas jomā.

2023.gadā ar 4.3 punktiem Singapūra ieguva augstāko LPI novērtējumu starp 139 valstīm, kamēr Somija ieguva otro vietu ar 4.2 punktiem. Trešā vietā ar vienādu punktu skaitu (4.1 punkti) bija Šveice, Nīderlande, Vācija un Dānija. Latvija ar 3,5 punktiem ieņēma 34. pozīciju (uzlabojot savu pozīciju no 70. vietas 2018. gadā (2,8 punkti)), Igaunija sasniedza 26. pozīciju ar 3,6 punktiem un Lietuva ieņēma 38. pozīciju ar 3,4 punktiem.

LPI transporta infrastruktūras komponentē, Latvijā 2023.gadā saņēmusi augstāko novērtējumu pārskata periodā – 3,3 punktus. Kopš 2007.gada pieaug transporta infrastruktūras kvalitātes novērtējums (3.6.atēls).

3.6.attēls. Latvijas tirdzniecības un transporta infrastruktūras vērtējums

Loģistikas veiktspējas indeksa ietvaros (LPI, 2024)

Ieguldījumi transporta infrastruktūrā nepaliek nepamanīti un kā rāda LPI rezultāti tiek novērtēti arī no profesionāļu puses. TAP2027 ietver virkni pasākumu, kas uzlabo uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Jāņem vērā, ka TAP2027 pasākumi skatāmi kopsakarībā ar vispārējām valsts ekonomikas un/vai atsevišķu reģionu ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem.

- Administratīvais slogs un ar to saistīto izmaksu apjoms

TAP2027 Pētījumā nav konstatēts, ka kāds no TAP2027 iekļautajiem uzdevumiem/pasākumiem ir radījis papildu administratīvo slogu trešajām pusēm, ar to saprotot tās personas, kas nenodrošina attiecīgā uzdevuma izpildi, bet ir rezultāta lietotāji – piemēram, uzņēmēji, iedzīvotāji, valsts viesi. Atsevišķu TAP2027 iekļauto pasākumu izpilde tieši samazinās administratīvā slogu, piemēram, braukšanas maksas atvieglojumu sistēmas ieviešana.

Jānorāda uz pastarpināti ar TAP2027 mērķi un pasākumiem saistītām iniciatīvām, kas paredz ietekmi uz atsevišķām sabiedrības grupām. Piemēram, lai sasniegtu SEG intensitātes samazinājumu, degvielas piegādātājiem noteikts pienākums nodrošināt atbilstošu  transporta nozarei piegādāto atjaunīgo degvielu un atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas daudzums saskaņā ar 2018. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu. Tāpat, ar alternatīvo degvielu infrastruktūras izveidi saistāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2024/1275  par ēku energosniegumu. Administratīvo slogu novērtē transponējot direktīvas valsts tiesību aktos, sagatavojot tiesību aktu sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumus (anotācija).

- Sociālā vide

TAP2027 norādīts, ka Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumi pilda sociālu funkciju, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uz brīvu pārvietošanos un iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību un pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem apmierināšanu. TAP2027 pasākumi skatāmi kopsakarībā ar plānotajām reformām skolu tīkla un veselības pakalpojumu pieejamības reformu kontekstā. 2023 gadā, salīdzinot ar 2022.gadu par 6 % pieaudzis pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem (BMA) skaits – 15,42 milj pasažieru 2023.gadā (ieskatot valstspilsētas un visas BMA grupas) pret 14,49 milj. 2022. gadā.

Šobrīd Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums garantē, ka iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nokļūt uz izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, darbavietām un valsts un pašvaldību institūcijām to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā. Sabiedriskais transports ir arī alternatīva privātā transporta izmantošanai, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt konkurētspējīgu, ērtu, drošu, uzticamu un integrētu sabiedrisko transportu, tā vienlaikus veicinot ietekmes uz vidi mazināšanu. Lai nodrošinātu pēc iespējas racionālāku, optimālu un izmaksu efektīvu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, kurā tiek nodrošināti visiem pieejami un noteikta apjoma valsts garantēti sabiedriskā transporta pakalpojumi, maršrutu tīklu pilsētas nozīmes maršrutos pārzina republikas valstspilsētas un pilsētas, savukārt reģionālajos pārvadājumos, atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes uzdevumam pārzina un organizē ATD.

2023.gada nogalē izveidota un darbu uzsākusi Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvā padome, lai efektīvāk īstenotu satiksmes nozarē izvirzīto prioritāti – nodrošināt ikvienam cilvēkam piekļūstamu un drošu transporta infrastruktūru, kā arī mobilitātes pakalpojumus, tostarp cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Padome sniedz konsultācijas personu mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības politikas veidošanas procesā, veicinot mērķgrupas pārstāvošo nevalstisko organizāciju un pasažieru pārvadājumu jomā iesaistīto transporta nozares un citu institūciju sadarbību. Konsultatīvās padomes uzdevums ir apzināt problēmas personu tiesībās mobilitātes vienlīdzības nodrošināšanā un sniegt priekšlikumus to risināšanai. Tāpat Padomes vadībā tiks koordinēts darbs, lai nodrošinātu Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma prasību ieviešanu.

TAP2027 ietvaros īstenojamie pasākumi ir solis uz transporta pakalpojumu fiziskas atstumtības mazināšanu. Dzelzceļa satiksmē pakāpeniski ievieš jaunos elektrovilcienus un modernizē peronus. “Vivi” tīmekļvietnē un mobilajā aplikācijā, kā arī stacijās un pieturas punktos ir norādīta informācija par reisiem, kas tiks izpildīti tikai ar jaunajiem elektrovilcieniem, kā arī vilcienu kustības grafikā tiks atzīmētas tās pieturvietas, kur pieejami modernizētie peroni, tādējādi radot iespēju pasažieriem jau savlaicīgi plānot savus braucienus no stacijām, kurās nodrošināta ērta iekāpšana un izkāpšana no jaunajiem vilcieniem. Augstajos peronos, t.sk. pagaidu peronos pasažieriem iekļūšana un izkļūšana no jaunajiem elektrovilcieniem jau tiek nodrošināta, vilcienam pieturvietās izbīdot pakāpienus, kas ir vienā līmenī ar augsto peronu. Lai nodrošinātu piekļūstamību visā maršrutā, zemajos peronos uzsākta pasažieru, kuriem ir apgrūtināta iekāpšana un izkāpšana, apkalpošana pēc pieprasījuma. Pasažieriem nospiežot izsaukuma pogu, informāciju nodod konduktoram, kurš uz perona, kur to pieļauj perona platums, izbīda rampu (uzbrauktuvi).

Transporta pakalpojumu piekļūstamību uzlabo un papildina TAP2027 pasākumus, iniciatīvas, kas iekļautas Plānā personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam. Tā ietvaros uzlabota autobusu pieturās uzstādītajos autobusu kustības sarakstos attēlotā informācija - reģionālas nozīmes maršrutos pieejami jaunā parauga kustības saraksti. Kustības sarakstos informāciju attēlo skaidri un saprotami tā, lai burti un cipari būtu treknrakstā un kontrastētu ar pamatni. Pasažieriem pilnīgi visās pieturās tiks nodrošināti aktuālie reģionālās nozīmes autobusu kustību saraksti. Savukārt, elektroniski – tīmekļvietnēs, mobilajās aplikācijās - uzlabotas  iespējas saņemt informāciju par gaidāmajām izmaiņām reģionālās nozīmes pārvadājumu kustības sarakstos konkrētajā dienā un/vai nākamajām dienām. Piemēram, turpinot darbu pie e-biļešu tirdzniecības platformu lietojamības pilnveidošanas un pakalpojumu piekļūstamības veicināšanas, "Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē ir ieviesta virkne funkcionalitātes uzlabojumu, tajā skaitā padarot ērtāku piekļuvi informācijai personām ar īpašām vajadzībām. Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto transportlīdzekļu piekļūstamība personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, nodrošinot cilvēku riteņkrēslā pārvadāšanu. Turpinās darbs, lai visos reģionālas nozīmes maršrutos informāciju par pieturvietām nodrošinātu gan audiālā, gan vizuālā formātā, kā arī transportlīdzekļiem būtu elektroniskās maršruta zīmes.

Lai mazinātu ģeogrāfisko atstumtību, mazapdzīvotās vietās nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā, bija izstrādāti kritēriji bezmaksas maršrutu ieviešanai. Taču Sabiedriskā transporta padome 2024.gadā, veicot bezmaksas maršrutu (reisu) lietderības izvērtējumu, pieņēma lēmumu par šādu maršrutu atcelšanu. Vienlaikus ATD līdz 2025.gada 1.martam ir uzdots veikt izvērtējumu par maršrutiem (reisiem), kur nosakot tos par bezmaksas, iepriekš būtiski palielinājies pasažieru skaits un informēt Sabiedriskā transporta padomi par turpmākajiem rezultātiem – pasažieru skaita svārstībām nosakot tos par maksas. Lai uzlabotu reģionālo pārvadājumu kvalitāti, nodrošinot iedzīvotājiem ērtāku mobilitāti un sabiedriskā transporta pieejamību visā valsts teritorijā, SM sagatavojusi izmaiņas MK 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”, lai maršrutos, ko iedzīvotāji izmanto neregulāri, autobusi apstātos pieturvietās pēc pasažieru pieprasījuma. Iedzīvotāju ērtībām regulējums paredz arī konkrētas informācijas nodrošināšanu pieturvietās.

2023. gada nogalē Sabiedriskā transporta padome apstiprināja jaunu reģionālā sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēmu, nodrošinot dažādus uzlabojumus, kā, piemēram, tarifu izlīdzināšanu autobusu pārvadājumos, izdevīgāka 30 dienu biļete regulārajiem pasažieriem, uzlabots zonas princips vilcienu pārvadājumos, biļešu cenu diferencēšana atkarībā no biļešu iegādes vietas – e-vidē lētāk, vienkāršots biļešu klāsts, salāgots autobusu un vilcienu biļešu klāsts, biļešu maksas salāgošana ar pilsētas transporta maksu valstspilsētās.

Vērtējot mājsaimniecību izdevumus transportam no kopējiem izdevumiem, Latvijā pēdējo gadu laikā tie ir mazāki kā vidēji ES, 2022.gadā sasniedzot 11,3%. 2020.gadā vērojams kritums šajā rādītājā visā ES, kas visticamāk izskaidrojams ar Covid-19 ietekmi un pieprasījuma pēc pārvietošanās samazināšanos. Salīdzinot ar ES un kaimiņvalstīm, Latvijā starp 2021. un 2022.gadu izdevumi transportam pieaug ar lēnāku tempu (3.7.attēls).

3.7.attēls. Mājsaimniecību izdevumi transportam no kopējiem

mājsaimniecības izdevumiem, % (Eurostat, 2024)

- Vide

Vides kvalitātes uzlabošana ir viens no TAP2027 PR. Vairums no TAP2027 pasākumu sniedz tiešu un netiešu ieguldījumu šī PR mērķu sasniegšanā. Līdzās TAP2027 skatāms ir aktualizētais NEKP2030, kurā iezīmēti papildus pasākumi, lai virzītos uz SEG emisiju samazināšanu.

Kā liecina Kopsavilkums par 2024. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, autotransports un dīzeļdegvielas patēriņš tajā ir lielākais SEG emisiju avots, un transporta sektors aiz enerģētikas ir otrs lielākais SEG emisiju radītājs 2022.gadā, salīdzinot ar 1990. gadu, Transporta sektora radītās emisijas ir palielinājušās par 3,4%, un, salīdzinot ar 2021. gadu, emisijas samazinājušās par 2,6%.

Transporta nozare ir atbildīga par aptuveni trešdaļu no enerģijas galapatēriņa valstī – 2022. gadā 29,1%. Vienlaikus tas ir ar vismazāko atjaunīgās enerģijas īpatsvaru (2022. gadā 3,13%), salīdzinot ar elektroenerģijas, un siltumenerģijas patēriņu. Lai kāpinātu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru valstī ir būtiski palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru arī transporta sektorā. 2018. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (turpmāk – AER direktīva) 25. pants nosaka atjaunīgās enerģijas palielināšanas un siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitātes samazināšanas prasības transporta nozarē. Katra ES dalībvalsts degvielas piegādātājiem nosaka pienākumu nodrošināt, ka transporta nozarei piegādāto atjaunīgo degvielu un atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas daudzums ir tāds, kā rezultātā līdz 2030. gadam tiek sasniegts atjaunīgās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā transporta nozarē vismaz 29 % apmērā vai līdz 2030. gadam tiek sasniegts siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes samazinājums vismaz 14,5 % apmērā salīdzinājumā ar fosilajām degvielām atbilstošu bāzlīniju, kas noteikta saskaņā ar AER direktīvas 27. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un saskaņā ar dalībvalsts noteikto indikatīvo trajektoriju. Tāpat degvielas piegādātājiem nosaka pienākumu nodrošināt to, ka moderno biodegvielu un biogāzes, kas ražotas no AER direktīvas IX pielikuma A daļā norādītajām izejvielām, un nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu apvienotais īpatsvars transporta nozarei piegādātajā enerģijā ir vismaz 1 % 2025. gadā un 5,5 % 2030. gadā, no kuriem nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu īpatsvars 2030. gadā ir vismaz 1 %. Šo prasību pārņemšanai nacionālajā regulējumā KEM ir sagatavojusi un MK atbalstījis Transporta enerģijas likumprojektu. Likumprojektā ir paredzēti pienākumi degvielas tirgotājiem, kā arī valstspilsētu transportam. Transporta enerģijas likumprojekts veicinās atjaunīgo degvielu pieejamību, vienlaikus ir būtiski nodrošināt pieradumu un izvēļu maiņu transporta sektorā, plašāk izmantojot transportlīdzekļus, kuros tiek patērētas atjaunīgās degvielas.

SEG emisiju samazināšana ir aktuāla visās transporta nozarēs. Arī jūras transports ir iekļauts ES kopējā Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā, kur kopš 2024. gada janvāra, kuģošanas sabiedrībām jāveic tās flotē esošo kuģu emisiju monitorings un CO2 emisijas aprēķins, lai veiktu kvotu iegādi un nodošanu. No 2026. gada emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā tiks iekļautas arī CH4 un N2O emisijas. Valstīm ir jāveic kuģu monitoringu plānu, kuģošanas sabiedrību veikto emisiju aprēķinu un emisijas kvotu iegādes un nodošanas kontrole.

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2023/2405 (2023. gada 18. oktobris) par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam (ReFuelEU Aviation). ReFuelEU Aviation regulas galvenais mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielinot ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) izmantošanu aviācijas nozarē, kā arī nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus ilgtspējīgam gaisa transportam. Tāpat līdz ar regulas pieņemšanu tiks veicinātas inovācijas SAF un tehnoloģiju attīstībā un ražošanā. Attiecībā uz ES dalībvalstīm, tai skaitā Latviju, dalībvalstīm jāiekļauj ReFuelEU Aviation regulas prasības savās valsts politikās un tiesiskajā regulējumā, nodrošinot un uzraugot regulas prasību ievērošanu dalībvalstīs. Kopumā ReFuelEU Aviation būtiski ietekmēs dalībvalstu politikas plānošanas procesu, radot nepieciešamību veikt pielāgojumus nacionālajos noteikumos, investīcijas infrastruktūrā, kā arī stimulējot inovācijas un attīstību aviācijas degvielas nozarē, lai sasniegtu noteiktos ilgtspējības mērķus.

2024.gada aprīlī EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM) oficiāli apstiprinājis Latvijas un Igaunijas projektu par ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) ražošanas iespējām Baltijas reģionā. Projekta galvenais mērķis ir veikt sākotnējo izvērtējumu par iespēju Latvijā ražot SAF degvielu, izvērtējumā ietverot Latvijā saražotā SAF tirgus pieprasījuma un eksporta iespēju analīzi, kā arī piemērotākos risinājumus SAF pieejamības nodrošināšanai, t.i. loģistikas procesu analīzi. Tāpat ir paredzēts veikt izpēti par piemērotākajām ražošanas tehnoloģijām, kas pieejamas Baltijas reģionā, tai skaitā veikt sākotnējo izmaksu un ieguvumu analīzi. Jānorāda, ka SAF ražošana Latvijā potenciāli stiprinātu aviācijas nozari ilgtermiņā, veicinātu enerģētisko neatkarību, piesaistītu investīcijas un veicinātu valsts konkurētspēju, veicinot tautsaimniecības attīstību un pētniecību.

2024. gada 10. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2024/2881 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (pārstrādāta redakcija). No 2030.gada Latvijas pilsētās jānodrošina jauni gaisa kvalitātes normatīvi, kas nozīmē, ka tuvāko piecu gadu laikā jāīsteno papildus pasākumi transporta radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai pilsētās, atbilstošu gaisa kvalitātes plānu izstrāde un efektīvāko risinājumu meklēšana katrā no pilsētām transporta radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai. Attiecībā uz slāpekļa dioksīdu no 2030.gada noteikts jauns vienas dienas robežlielums - 50 μg/m3, ko nedrīkstēs pārsniegt vairāk kā 18 reizes gada laikā. Papildus noteiktas stingrākas prasības arī attiecībā uz NO2 stundas robežlielumu, ko turpmāk nedrīkstēs pārsniegt vairāk kā trīs reizes gada laikā iepriekš noteikto - 24 reižu vietā. Arī attiecībā uz daļiņām PM2,5 ieviests jauns dienas robežlielums – 25 μg/m3, ko nedrīkstēs pārsniegt vairāk kā 18 reizes gada laikā.

Vienlaikus Latvijai ir saistoši arī dažādu gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīvas Nr. 2016/2284/ES par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK. Latvijai noteikts arī gaisa piesārņojuma samazināšanas mērķis 2030.gadam attiecībā uz slāpekļa dioksīda emisiju samazināšanu. Līdz ar to transporta sektora ieguldījums gaisa kvalitātes uzlabošanā joprojām ir aktuāls un turpināmi pasākumi, kam ir pozitīva ietekme.

Arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/1275 (2024. gada 24. aprīlis) par ēku energosniegumu paredz vairākas aktivitātes, kas saistās ar elektroauto uzlādes punktu ierīkošanu, kā arī velosipēdu stāvvietām un velostatīviem. Elektromobilitātes prasību noteikšana attiecībā uz stāvvietas vietu priekšlaicīgu aprīkošanu un uzlādes punktu uzstādīšanu ir iedarbīgs līdzeklis, kā tuvākajā nākotnē veicināt ETL iegādi, vienlaikus paverot iespējas tālākai attīstībai vidējā un ilgā termiņā par zemākām izmaksām. Ja tas ir tehniski iespējams, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka uzlādes punkti ir pieejami personām ar invaliditāti. Ēkām var būt svarīga loma nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā ne tikai ETL, bet arī velosipēdu uzlādes aspektā. Pāreja uz aktīvu mobilitāti, piemēram, velotransportu, var ievērojami samazināt transporta radītās SEG. Jautājums saistāms ari aktualizētā NEKP2030 3.1.1.10. pasākumā: “Palielināt uzlādes staciju / punktu skaitu” un 3.1.1.20. “Uzstādīt publiski pieejamus ūdeņraža uzpildes punktus pasākumiem.”

Turpinās darbs pie pasākumiem, lai veicinātu plašāku alternatīvo degvielu izmantošanu, sekmējot ETL īpatsvara pieaugumu. Ņemot vērā lielo privāto transportlīdzekļu īpatsvaru transporta sektorā, būtu svarīgi veicināt arī šo transportlīdzekļu dekarbonizāciju. Saskaņā ar nacionālā ātrās uzlādes tīkla e-mobi tīmekļa vietnē pieejamo kartogrāfisko informāciju Latvijā šobrīd darbojas 141 CSDD izveidota un uzturēta ETL uzlādes stacija. Papildus uzlādes stacijas nodrošina AS "Latvenergo" ar zīmolu Elektrum Drive, kā arī citi privātie komersanti, turpinot darbu pie staciju tīkla paplašināšanas, t.sk. ar ES fondu atbalstu izbūvējot uzlādes stacijas arī kravas transportlīdzekļiem. 2024.gada jūnijā e-mobi staciju tīklā fiksēts līdz šim lielākais kopējais uzlāžu skaits, gan elektromobiļu uzlādei izmantotās elektroenerģijas (kWh) daudzums (3.8.attēls).

3.8.attēls. Kopējais uzlāžu skaits un ETL uzlādei izmantotā elektroenerģija (kWh)

e-mobi uzlādes tīklā (CSDD, 2024)

Vienmērīgi turpina pieaugt reģistrēto vieglo automobiļu ar elektrisko dzinēju īpatsvars – ja 2014. gadā vieglie automobiļi ar elektrisko dzinēju (kopā ar hibrīda modeļiem) veidoja vien 0,003% no kopējā reģistrēto vieglo automobiļu skaita, tad 2024.gada jūlijā tas sasniedza 1% (7798 transportlīdzekļi), kas ir vairāk nekā pieckāršs pieaugums kopš 2021. gada, kad to īpatsvars bija 0,196% (3.9.attēls). Jāsaka gan, ka turpina pieaugt arī vieglo automobiļu skaits kopumā.

3.9.attēls. Reģistrēto vieglo automobiļu pēc motora veida īpatsvars (CSDD, 2024)

No turpmāk plānotajām rīcībām pozitīvi vērtējamas ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā paredzētā  2.4.1.1.pasākuma “Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti”, kam saskaņā ar ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021. - 2027. gadam papildinājumu pieejams finansējums 37,7 milj. EUR apmērā (kopā ar nacionālo līdzfinansējumu 15%). Saskaņā ar informatīvā ziņojuma “Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums)” 5. pielikumu projektu pieteikumu atlases uzsākšana ir paredzēta 2025. gada otrajā ceturksnī.

KEM turpina pilnveidot un paplašināt atbalsta programmu jaunu un lietotu elektroauto un jaunu hibrīdauto iegādei, kas arī dos ieguldījumu SEG emisiju samazināšanā. Taču uzsvaram klimata neitralitātes jomā jābūt ne tikai uz ETL skaita palielināšanu, bet arī un pat iespējams lielākā mērā uz izplūdes gāzu/emisiju samazināšanu, lai, attīstoties tehnoloģijām, panāktu jebkāda veida bezizmešu vai zemu izmešu transportlīdzekļu īpatsvara pieaugumu. No šāda viedokļa savu artavu pozitīvai ietekmei uz vidi, it īpaši gaisa kvalitātes uzlabošanā, pilsētās deva par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējumu iegādātie kopumā 26 tramvaju vagoni, 143 autobusa iegāde un jaunu tramvaja līniju izbūve Liepājā un Daugavpilī un esošo uzlabošana gan šajās abās pilsētās, gan arī valsts galvaspilsētā. Kā būtisks šai sakarā vērtējams apstāklis, ka elektriskās uzlādes, hibrīda vai alternatīvo degvielu autobusi iegādāti un kursē lielāko Latvijas pilsētu ielās (Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē un Jēkabpilī), kā arī izbūvēta tiem nepieciešamā uzlādes infrastruktūra. Lai uzsākto turpinātu, nepieciešama arī turpmāka atbilstošu sabiedriskā transporta līdzekļu iegāde arī citās Latvijas pilsētās, kā arī bezizmešu sabiedrisko autobusu ieviešana starppilsētu maršrutos.

Papildu pozitīvi minama Latvijas ANM plāna 3.komponentē plānoto 24 bezemisiju autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanas vajadzībām un ES fondu 2021.–2027. gadam plānošanas perioda  6.1.1.6 pasākumā "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” plānoto 38 bezemisiju transportlīdzekļu iegāde dažādām mērķa grupām (piemēram, pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālās aprūpes saņēmējiem, pašvaldības kultūras darbiniekiem, u.c.).

Jāpiemin, ka ES mērogā ir izstrādāta Direktīva 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras mērķis ir sekmēt un stimulēt “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu tirgus attīstību ES. Direktīva nosaka “tīro” transportlīdzekļu valsts iepirkuma minimālos mērķrādītājus. Šie mērķrādītāji ir noteikti kā minimālais “tīro” transportlīdzekļu īpatsvars to transportlīdzekļu kopskaitā, kurus dalībvalstī izmanto valsts iestādes un noteikti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji. Latvijā Publisko iepirkumu likuma 54. pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 21. pantā pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasības.

Prognozes liecina, ka Eiropā klimata pārmaiņu radītie riski kritiskajai infrastruktūrai ievērojami pieaugs, galvenokārt skarot rūpniecības, transporta un enerģētikas nozari.(Bednar-Fiedl et al., 2022). 2024. gadā LVĢMC aktualizēja klimata pārmaiņu scenārijus, kuros analizētas klimatisko rādītāju prognozes, piemēram, vidējās gaisa temperatūras pieaugums, intensīvu nokrišņu biežuma pieaugums, karstuma viļņu ilguma pieaugums u.tml., kas jāņem vērā visās nozaru politikās, tai skaitā plānojot transporta nozares attīstību, veidojot to klimatnoturīgu, izvērtējot un mazinot klimata pārmaiņu radītos riskus. Transporta infrastruktūrai būtiskākie klimata pārmaiņu radītie riski un veicamie pielāgošanās pasākumi ir apskatīti Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. Klimata mērķi un regulējošās normas noteiktas likumprojektā “Klimata likums”, kas atbalstīts MK 01.10.2024. sēdē (protokols Nr. 40; 41. §).

LVC pašlaik īsteno pētījumu “Klimata pārmaiņu ietekmi uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju,” kuru paredzēts noslēgt 2025. gada maijā. Pētījumā tiek analizēta dažādu klimatisko parametru izmaiņu ietekme uz ceļu un tiltu infrastruktūru, kā arī tās elementiem visos pārvaldības posmos — plānošanā, projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiks izstrādāti ieteikumi autoceļu tīkla pārmaiņu ietekmes mazināšanai vai pielāgošanās pasākumu veikšanai.

## Teritoriju attīstība

Teritoriju attīstītības princips noteikts kā viens no TAP2027 pamatprincipiem un tā ievērošana transporta nozarē nozīmē sasniedzamības un mobilitātes iespēju uzlabošanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no to dzīvesvietas, materiālā vai veselības stāvokļa. TAP2027 pausts, ka transporta nozarē ir būtiski nodrošināt transporta infrastruktūru līdzsvarotai valsts un tās teritoriju attīstībai un cilvēku labklājības nodrošināšanai.

Turpinās pārmaiņas ekonomikā, piemēram, sabiedrībai aizvien vairāk virzoties resursu un klimata ilgtspējas virzienā, attīstās inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts. Visi šie aspekti, lai arī, pirmsšķietami var nebūt saistīti ar teritoriju attīstību, tomēr arī tiem ir sava loma teritoriju attīstībā.

Pirms TAP2027, 2021.gada vasarā darbu uzsāka jaunās pašvaldību, kas izveidotas ATR rezultātā, domes. Atsevišķa TAP2027 sadaļa ir veltīta transporta politikas teritoriālās perspektīvas izklāstam, norādot TAP2027 pasākumu iesaisti ATR un Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam mērķu sasniegšanā. Analizējot 1.2.1.tabulā iekļautos vērtējumus par līdz šim paveikto TAP2027 pasākumu īstenošanā, jāsecina, ka virknē pasākumu ir iesaistītas vai arī nākotnē tiks iesaistītas pašvaldības un plānošanas reģioni. Tiek sekmēta reģionu attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās.

Latvijas līdzsvarotas reģionālās attīstības pamatā ir policentriskas attīstības pieeja, attīstot attīstības centru izaugsmes virzītājspēku un apkārtējo lauku teritoriju saliedētāja lomu. Attīstības centri ir administratīvi teritoriālās reformas pamatā, ap tiem veidojot pašvaldības, vienlaikus ir būtiski nodrošināt centros pieejamo pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību. Iedzīvotāju noturēšanai reģionos ir jānodrošina reģionālās mobilitātes iespējas iedzīvotājiem pieņemamā laikā. Iedzīvotāju mobilitātei un pakalpojumu sasniedzamībai ir veikti ieguldījumi esošo valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai, t.sk. saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kuras ietvaros ir mainījušās novadu robežas, iedzīvotāju pārvietošanās paradumi un iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas organizācija jaunajā administratīvi teritoriālajā ietvarā. Laika periodā no 2021. līdz 2024.gadam atjaunoti vai pārbūvēti valsts reģionālie autoceļi 1837 km kopgarumā un 941 km valsts vietējo autoceļu (3.1.tabula). Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai ir piesaistīts ANM finansējums. Reģionos palielinās izbūvēto velosipēdu un gājēju ceļu kilometru garums un ETL staciju skaits.

3.1.tabula

Valsts reģionālo un vietējo autoceļu

atjaunošana un pārbūve 2021.-2024.gadā (LVC dati)

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts reģionālie autoceļi, km | 746,67 | 565,02 | 332,21 | 193,35 |
| Valsts vietējie autoceļi, km | 255,23 | 355,66 | 153,96 | 176,45 |

Kā jau vairākkārt norādīts ziņojuma 1.2.sadaļā analizējot katra pasākuma izpildi, pārskata periodā turpinājās vēl arī ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda finansētie projekti. Kopējie ieguldījumi ir veikti visās 13 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta jomās. Visvairāk Latvijas teritorijās ir ieguldīts tieši transporta jomas attīstībā (87 projektu ietvaros kopējie ieguldījumi par vairāk nekā 837 milj. eiro, t.sk. 704,9 milj. eiro ES fondu finansējums) (3.10.attēls). Starp kopējiem ieguldījumiem, kas veikti kādas pašvaldības teritorijā, pārliecinoši dominē ieguldījumi transporta jomā – valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas palielināšana, reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, lai palielinātu un uzlabotu reģionālo mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie projekti.

3.10.attēls. ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda kopējie ieguldījumi

pa atbalsta jomām, milj. eiro (VARAM atbilstoši KP VIS datiem uz 10.05.2023., 2023)

Ir uzsākta normatīvā regulējuma izstrāde ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda projektu īstenošanai. Līdz 2024.gada beigām apstiprināts normatīvais regulējums, kas reglamentē ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīciju īstenošanu tādās jomās kā veloinfrastruktūra, Rīgas transporta infrastruktūra, lielās ostas, autoceļu drošība un vides piekļūstamība, multimodāls sabiedriskais transports, kā arī dzelzceļš un elektrovilcieni (2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros uzsākto projektu īstenošanas pabeigšanai) par 325,0 milj. euro (bez elastības finansējuma) no SM pārziņā esošajām transporta nozares investīcijām pieejamā finansējuma (bez elastības finansējuma) 742,0 milj. euro apmērā. Pārējo investīciju normatīvais regulējums tiks virzīts apstiprināšanai pēc SM sagatavotā finansējuma pārdaļu priekšlikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā.

## Pārvaldes iestāžu funkcijas un cilvēkresursi

Valsts pārvaldes iestāžu funkcijas TAP2027 noteiktu uzdevumu īstenošanai ir atbilstošas noteiktajiem mērķiem un kompetencēm. Savukārt TAP2027 pasākumu izpildes aizkavēšanās nav saistāma ar pārvaldes iestāžu funkcijām, bet skatāma saistībā ar citiem ārējiem iemesliem.

Saskaņā ar TAP2027 Pētījumā veiktajām intervijām, secināms, ka valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošie cilvēkresursi, attiecīgi valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie un viņu iespējas, ir bijušas atbilstošas TAP2027 iekļauto rīcības virzienu un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Neviena no aptaujātajām institūcijām nav norādījusi, ka to rīcībā būtu nepietiekams cilvēkresursu apjoms. Tā vietā iestādes ir norādījušas uz būtisku finansējuma iztrūkumu, kas ir bijis un turpina būt galvenais šķērslis dažādu iniciatīvu īstenošanai transporta nozarē.

SM ir sagatavojusi dzelzceļa nozares reformas iniciatīvas priekšlikumu, lai novērstu pašreizējās sistēmas nepilnības un padarītu tās pārvaldību efektīvāku. Reforma paredz būtiskas pārmaiņas nozares pārvaldībā, kas ļaus efektīvāk izmantot resursus un samazināt administratīvās izmaksas, vienlaikus sakārtojot nozares pārvaldības un finansējuma modeli, kā arī atrisinātu jautājumu par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāju. Pašlaik izkliedētā dzelzceļa uzņēmumu struktūra rada dublēšanos un papildu izmaksas, kas traucē efektīvai nozares pārvaldībai. Integrācija nodrošinās augstāku sinerģijas un efektivitātes līmeni, samazinās administratīvās izmaksas un veicinās vienotu infrastruktūras pārvaldību. Reformas ietvaros plānots optimizēt lēmumu pieņemšanas procesus, uzlabot resursu sadalījumu un nodrošināt vienotu pieeju dzelzceļa attīstībai Latvijā. Tāpat paredzēts stiprināt stratēģisko koordināciju un uzlabot investīciju piesaisti nozares attīstībai.

Veicot TAP2027 starpposma izvērtējumu, pārskatītas atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas katra pasākuma īstenošanā. Informatīvā ziņojuma noslēgumā sniegti priekšlikumi izmaiņām.

## Finansējums

TAP2027 sagatavojot, tajā iekļauti pasākumi 5,485 miljrd. EUR apmērā, no kuriem tā 2021.gadā budžeta ietvaros bija pieejami vai plānoti 950 milj. EUR. 2022. un 2023. gadam papildus nepieciešamā summa veidoja 1,42 miljrd. EUR (3.11.attēls).

3.11.attēls. Pasākumu īstenošanai pieejamais, plānotais un papildus nepieciešamais finansējums uz TAP2027 sagatavošanas brīdi  (TAP2027, 2021)

TAP2027 paredz, ka Latvijas transporta nozares attīstībā nozīmīga loma ir ES Kohēzijas politikai, kas ir uzskatāma par galveno ES investīciju politiku, atbalstot dalībvalstu un to reģionu harmonizētu attīstību. Arī TAP2027 izstrādes gaitā bija skaidrs, ka ar valsts budžeta finansējumu īstenot visus TAP2027 iekļautos uzdevumus nebūs iespējams un būs nepieciešamība piesaistīt papildu finanšu resursus to īstenošanai, kā galveno papildus nepieciešamā finansējuma avotu norādot ES fondu finansējumu. Turklāt pie ES fondu finansējuma jāņem vērā, ka TAP2027 iekļauta vien no budžeta līdzfinansējamā projektu īstenošanai nepieciešamā daļa, kas nozīmē, ka faktiskais transporta nozarei nepieciešamais finansējums ir ievērojami lielāks.

ES fondu plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam SM noteikta kā atbildīgā iestāde transporta un sakaru jomā, kā rezultātā tās pārraudzībā esošo nozaru attīstībai ES fondu plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam Kohēzijas politikas darbības programmā pieejams finansējums 892,1 milj. EUR apmērā. Projektiem transporta nozarē finansējums ir 881,0 milj. eiro, savukārt projektiem sakaru nozarē - 11,1 milj. eiro. ES investīcijas transporta un sakaru nozarē tiek novirzītas trīs Eiropas līmeņa mērķiem – “Viedāka Eiropa”, “Zaļāka Eiropa” un “Ciešāk savienota Eiropa”.

No ANM Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldītas budžeta programmas, kas izveidota papildu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžeta finansējuma – pieejams finansējums nepilnu 312 milj. EUR apmērā ar mērķi novērst Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. SM pārraudzībā ir šādas investīcijas:

- 1.1.1.1.i. investīcija “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā – 187,3 milj. EUR .

- 1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” – 73,6 milj. EUR, ,

- 1.1.1.3.i. investīcija "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" – 34,5 milj. EUR,

- 2.4.1.2.i. investīcija ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" – 16,5 milj. EUR.

Minēto ES fondu finansējumu paredzēts izmantot tieši Latvijas starptautisko saistību izpildei attiecībā uz ES regulējumā – it īpaši TEN-T regulā un ar Zaļā kursa īstenošanu saistītajos tiesību aktos - noteiktajām prasībām. Attiecīgi, ja arī par šo finansējumu iespējams īstenot citus projektus, tad tikai tādā mērā, lai tie sasauktos ar attiecīgā regulējuma prasībām. Vienlaikus tomēr jāuzsver, ka, arī ieskaitot visu pieejamo ES fondu finansējumu, finansējums transporta nozarei jebkurā gadījumā nav pietiekams, un salīdzinājumā pret TAP2027 iekļauto finanšu nepieciešamību tas veido deficītu jeb iztrūkumu.

Papildus iepriekš minētajiem finanšu avotiem būtisks finansējuma avots transporta nozarē ir arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (plašāk pazīstams kā CEF – Connecting Europe Facility), kas izveidots ar mērķi finansēt Eiropas transporta un komunikāciju tīklu, it īpaši   pamattīklu, kuru nepieciešams izveidot līdz 2030. gadam. No šī avota Latvijai būtiskākais ir Rail Baltica projekta īstenošanai piešķirtais finansējums vairākos posmos (kārtās) 1,14 miljardi EUR vērtībā. Papildus tam projekta Rail Baltica īstenošanai no Latvijas valsts budžeta līdz šim piešķirts finansējums 284 milj. EUR apmērā.

2021. un 2022.gadā investētais finansējums bija mazāks par plānoto, bet 2023.gadā investētā finansējuma apjoms bija krietni lielāks par plānoto, kas saistīts ar ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda pabeigšanu. Laika posmā no 2021.gada līdz 2023.gadam vērojama nelīdzsvarota investīciju sadale pa gadiem, kā arī diviem RV (3 un 5. RV) investīciju apjoms ir ļoti neliels.

Kopā laika posmā no 2021.gada līdz 2023.gadam bija plānots investēt apmēram 950 milj. EUR, bet faktiski investēts 1,182 miljardi EUR. Faktisko investīciju apjoms par 24,4% pārsniedza plānoto investīciju apjomu, bet tas nav nodrošinājis visu RR mērķu sasniegšanu. Ieguldīto resursu izlietojuma efektivitāte ir uzlabojama.

Papildus informācija par katra pasākuma īstenošanā līdz šim izlietot finansējumu un turpmāk plānoto, sniegta 1.2.1.tabulas kolonā “Finanšu resursi”. Pārskats par finansējuma avotiem pieejams ziņojuma pielikumā.

## Tiesību normu sistēma un Latvijas starptautiskajām saistības

Transporta politika tāpat kā jebkura joma iekļaujas valsts kopējā rīcībpolitikas ietvarā un pastāvošajā tiesību normu sistēmā, līdz ar to transporta joma pati par sevi nekādā veidā nevar ietekmēt pastāvošo tiesību normu sistēmu kā kopumu. Tiesību normu sistēmu valstī nosaka lēmējvara – Latvijas Republikas Saeima, savukārt par tās pieņemto lēmumu izpildi – izpildvara jeb valsts pārvalde. TAP2027 pasākuma īstenošanas ietvarā līdz šim ir izdoti virkne jaunu vai veikti grozījumi tiesību aktos.

Analizējot transporta politikas ietekmi uz Latvijas starptautiskajām saistībām, jāņem vērā Latvijai saistoši ES līmeņa tiesību akti – regulas un direktīvas. Jāievēro arī jebkādi citi starptautiskie līgumi, ja tie skar kādu no transporta jomām, piemēram, starptautiskie nolīgumi un konvencijas. Tāpat Latvijas starptautiskās saistības būtiski ietekmē transporta politiku Latvijā.

Piemēram, ar Eiropas Zaļo kursu un tā praktisku ieviešanu saistīti vairāki TAP2027 uzdevumi. TEN-T politika, ir galvenais instruments saskaņotas, efektīvas, multimodālas un kvalitatīvas transporta infrastruktūras attīstībai visā ES. Tās mērķis ir arī samazināt transporta ietekmi uz vidi un palielināt Eiropas transporta tīkla drošību un noturību. Latvijas transporta nozares un tās politikas novērtējums attiecībā pret TEN-T regulu sagatavots TAP2027 Pētījuma ietvaros.

Cilvēktiesības

Ņemot vērā, ka cilvēktiesības ir plašs jēdziens un ar transporta nozari kā tādu saistīts pastarpināti, tad ietekme uz tām vērtēta kā fizisku personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi.

No TAP2027 iekļautajiem pasākumiem ar personas datu apstrādi tieši saistāma braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas un uzskaites sistēmas ieviešana. Tās ietvaros paredzēts apstrādāt personas datus, lai identificētu, vai konkrēta fiziskā persona ir tiesīga saņemt braukšanas maksas atvieglojumu.

Citos TAP2027 uzdevumos iespējama pastarpināta personas datu apstrāde, t.i., konkrēti neidentificējot attiecīgo fizisko personu, bet gan šo personu paveiktās darbības. Piemēram, 1.3.2. pasākums izveidot un uzturēt transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu; 1.3.3. nodrošināt statiskus un dinamiskus maršrutu un satiksmes datus; 1.3.4. pasākums ieviest vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, (t.sk. reģionālajiem autobusu pārvadājumiem, integrācija ar vilcienu biļešu sistēmu). Nevienā no šiem pasākumiem nav pamatota personas datu apstrāde un izmanto anonimizētu pieeju. Izņēmuma gadījumi saistāmi ar drošības risku novēršanu un identificēšanu, piemēram, videonovērošana sabiedriskajā transportā un uz valsts autoceļiem, fotoradari u.tml. darbības.

# Secinājumi

- Covid-19 pandēmija un Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir būtiski ietekmējis Latvijas tautsaimniecības attīstību, tai skaitā arī transporta nozari. Jāturpina strādāt pie risinājumiem transporta nozares noturības stiprināšanai, tirgus un pakalpojumu diversificēšanai, inovāciju plašākai pielietošanai un ilgtspējīga transporta veicināšanai. Transporta politikai ir jāsekmē jaunu investīciju ieplūšana un uzņēmējdarbības attīstība.

- Virzība uz ES kopējo mērķu sasniegšanu, t.sk. ES prasību izpilde sekmē Latvijas transporta infrastruktūras attīstību un labāku integrāciju kopējā transporta politikā un vienotajā tirgū, kā arī Eiropas vērtību nostiprināšanu satiksmes drošības, kvalitātes un ilgtspējas jomā.

- Līdzšinējā transporta nozares politika pieejamā finansējuma ietvarā sekmējusi virzību uz pilnvērtīga TEN-T tīkla izveidi Latvijā, taču joprojām pastāv risks nesasniegt TEN-T Regulā izvirzītos 2030. gada mērķus. Turpinot mērķtiecīgu TAP2027 iekļauto pasākumu īstenošanu un nodrošinot tiem atbilstošu finansējumu, ilgtermiņā ir iespējams izveidot konkurētspējīgu un ilgtspējīgu transporta infrastruktūru.

- Jāpaaugstina resursu, kas pieejami no ārvalstu finanšu palīdzības, tostarp ES fondu finansējuma, iegūšanas efektivitāte. Izmantot privātā finansējuma piesaisti un ES pētījumu programmu sniegtās iespējas.

- Raugoties no ārpolitikas un drošības politikas viedokļa, Rail Baltica projekta īstenošana, ir pamats reģiona ekonomiskās un militārās drošības stiprināšanai, kā arī ciešākai integrācijai Eiropas transporta infrastruktūras tīklā. Atbilstoši TEN-T regulai Rail Baltica ir daļa no diviem Eiropas transporta tīkla koridoriem - Ziemeļjūras-Baltijas koridoram un kā daļa arī no Baltijas jūras – Melnās jūras – Egejas jūras koridora - un tam ir augsta ģeopolitiska un sociālekonomiska nozīme gan nacionālā, gan ES līmeņa perspektīvā. Būtiski nekavēties politisku lēmumu pieņemšanā, vienlaikus veicinot valsts iestāžu savstarpēju sadarbību, izvirzīto mērķu sasniegšanai. Steidzami jārisina virkne izaicinājumu, kas saistīti ar Rail Baltica īstenošanu. Piemēram, projekta finansējuma nodrošināšana un iespējas optimizēt nepieciešamo investīciju apjomu, projekta ieviešanas termiņi, reģionālo staciju attīstība, pārvaldības modelis un citi.

- Jāturpina pastiprināti prioritizēt sabiedrisko transportu un tā pieejamības salāgošanu ar dažādu pakalpojumu nodrošināšanas iespējām, liekot uzsvaru uz dzelzceļu kā transporta sistēmas mugurkaulu.

- Jāliek uzsvars uz ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu ieviešanu pilsētās. Jāīsteno Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns 2024.–2030. gadam.

- Latvijas 2024. gada SEG inventarizācija un 2023. gada integrētais ziņojums par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm liecina, ka nav sasniegts plānotais SEG emisiju samazinājums transporta sektorā. Nepieciešams nodrošināt sinerģiju ar NEKP2030 iekļautajiem pasākumiem. Vienlaikus svarīgi veikt arī efektīvus pasākumus un plānot attiecīgu finansējumu Eiropas Zaļā kursa ietvaros noteikto jauno gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām. Jāņem vērā, ka mērķu sasniegšanu ietekmē ierobežotais finansējums, kā arī to sasniegšanai nepieciešami laikietilpīgi risinājumi, t.sk. sabiedrības paradumu maiņa.

- Pasākumu īstenošanas ietvaros jānodrošina infrastruktūras noturība pret klimata pārmaiņām, tai skaitā jāņem vērā arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam paredzētās aktivitātes.

- Jāturpina pāreja uz atjaunīgos resursus un bezizmešu tehnoloģijas izmantojošiem transportlīdzekļiem, kas, ņemot vērā privāto transportlīdzekļu skaitu un struktūru, ir izaicinājums klimata mērķu sasniegšanai ilgtermiņā. Nepieciešams turpināt attīstīt nodokļu politiku, kas stimulē autoparka nomaiņu un stiprina "piesārņotājs maksā" principa piemērošanu. Ar nodokļu sistēmu iespējams radīt ekonomiskus stimulus izvēlēties videi draudzīgākus paradumus un tehnoloģijas.

- Atbilstoši TEN-T regulai, jāturpina aktīvs darbs pie divējādas lietojamības transporta infrastruktūras attīstības, kā arī jāturpina koordinēt iespējami vienkāršāku pārrobežu kustības kārtību ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī visā Eiropā. Divējādas lietojamības infrastruktūras attīstība un pārrobežu kustības atvieglošana ir kritiski svarīga ne tikai mūsu valsts aizsardzībai, bet arī visam reģionam – Latvija kalpo kā būtisks tranzīta posms Eiropas austrumu un ziemeļu reģionos, attiecīgi mūsu transporta politikai ir ietekme arī uz kaimiņvalstīm un tajās izvietotajiem sabiedroto spēkiem.

- Kravu apjoma samazināšanās Latvijā nav tieši saistīta ar piekļuves dzelzceļa vai ostu infrastruktūrai pasliktināšanos, bet gan ar tranzīta maršrutu pārstrukturēšanu un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām reģionā un pasaulē. Nepieciešams palielināt apjomus dzelzceļa iekšzemes kravu pārvadājumiem, izveidojot stimulējošu mehānismu kravu pārvaldījumu pārcelšanai uz dzelzceļu no autotransporta.

- Latvijas iedzīvotāju dzīvesveids kopumā raksturojams kā mazkustīgs, tādēļ sabiedrībā ir augsta liekā svara un aptaukošanās izplatība, kas savukārt izraisa dažādas neinfekcijas slimības. Veselības veicināšana un slimību profilakses nolūkos tiek rekomendēts būt fiziski aktīviem regulāri, pietiekamā apjomā un intensitātē. Viens no fiziskās aktivitātes palielināšanas veidiem ir aktīvas pārvietošanās (iešana ar kājām, braukšana ar velosipēdu) veicināšana, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotāji ir motivēti aktīvi pārvietoties un infrastruktūra ir piemērota tam, lai pārvietošanās būtu ne tikai ērta, bet arī droša, novēršot negadījumu riska faktorus.

- Transporta infrastruktūras objektu modernizācijā, īpaši vietās, kurās ir kultūras mantojuma vērtības, jāievēro Jaunā Eiropas Bauhaus principi, kā arī Astoņi kritēriji augstvērtīgai būvkultūrai un Eiropas kvalitātes principus, ko piemēro ES finansētiem pasākumiem, kuri var ietekmēt kultūras mantojumu. Tāpat transporta infrastruktūras attīstība jānodrošina saskaņā ar Taksonomijas regulas 2020/852 prasībām, lai panāktu pāreju uz klimatneitrālu mobilitāti, tostarp alternatīvo degvielu plašāku izmantošanu.

# Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, TAP2027 mērķis ir aktuāls un jāturpina pasākumu īstenošana, lai sasniegtu izvirzītos politikas rezultātus.

Izvērtējuma gaitā identificēti šādi iespējamie TAP2027 monitoringa uzlabojumi (tai skaitā papildus politikas rezultāti vai darbības rezultāti), ko turpmākajā TAP2027 īstenošanā un politikas novērtēšanā ņemt vērā vai izmantot:

- 1.PR “Uzlabotas mobilitātes iespējas” jauni RR:

  - “2.3. Komercmaršrutu skaits”, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: divi maršruti (2023.g.), 2027.gada vērtība: 10 maršruti;

  - “2.4. Pasažieru sadalījums komercmaršrutos un dotētajos maršrutos”, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 2% pret 98 % (2023.g.), 2027.gada vērtība 7% pret 93 %;

  - “2.5. Transporta pēc pieprasījuma reisu skaits: datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 16 reisi (2024.g) 2027.gada vērtība 52 reisi.”;

  - “2.6. Autobusu vidējais vecums reģionālās nozīmes maršrutos, datu avots: ATD, bāzes vērtība un gads: 14 gadi (2020.g.), starpposma vērtība un gads: 8,77 gadi (2023.g.), 2027.gada vērtība 6 gadi.”

- 1.PR “Uzlabotas mobilitātes iespējas” 5.RR “5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamība gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem” sadalīts kā (5.1.) VIA Baltica (2027.g. mērķis – 100%) un (5.2.) Rail Baltica (2027.g. mērķis – 40 %, var tikt precizēts pēc plānošanas fāzes pabeigšanas 2026.g.);

- 1.PR “Uzlabotas mobilitātes iespējas” 6.RR “Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju skaits” 2027.g. mērķa vērtība noteikta atbilstošai ITS direktīvas 2010/40/EU grozījumiem  un noteikts rādītāju publicēto datu kopu skaits katrā no četriem regulas III. pielikumā minētajiem datu veidiem un ārpus regulas tvēruma publicētās atvērtās datu kopas:

- ITS direktīva - dati, kas attiecas uz ES mēroga ceļu satiksmes informācijas un navigācijas pakalpojumu sniegšanu. 2023. gada vērtība 23 datu kopas un 2027. gada mērķa vērtība - 27 datu kopas.

- ITS direktīva - dati par informācijas un rezervēšanas pakalpojumiem saistībā ar drošām un aizsargātām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem. 2023. gada vērtība viena datu kopa un 2027. gada mērķa vērtība - viena datu kopa.

- ITS direktīva - dati par konstatētiem, ar ceļu satiksmes drošību saistītiem notikumiem vai apstākļiem, kas saistīti ar vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas informācijas minimumu. 2023. gada vērtība 11 datu kopas un 2027. gada mērķa vērtība - 15 datu kopas.

- ITS direktīva - statiskie multimodālo maršrutu dati attiecībā uz ES mēroga multimodāliem maršruta informācijas pakalpojumiem. 2023. gada vērtība - neviena datu kopa un 2027. gada mērķa vērtība - 10 datu kopas ATD pārziņā.

- Ārpus ITS direktīvas nosacījumiem publicētās datu kopas, piemēram, melnie punkti, 2013. gada vērtība – viena un 2027. gada mērķa vērtība - piecas datu kopas.

- Neizmantot 1.PR “Uzlabotas mobilitātes iespējas” 8.RR sadaļu (8.) “Tīmekļa vietnēs pārdotās biļetes” un attiecīgi izmantot šādus RR:

- 8.1. RR izteikts kā “Elektroniski pārdoto biļešu īpatsvars no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita uz autobusu reisiem” ar mērķa vērtību 2027.g. 20%, datu avots: ATD,

- 8.2. RR izteikts kā “Elektroniski pārdoto biļešu īpatsvars no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita uz vilcienu reisiem” ar mērķa vērtību 2027.g. 53%, datu avots: ATD

- 8.3 RR izteikts kā “Vienotās biļetes (uz autobusu un vilcienu reisiem) no kopējā reģionālajā satiksmē pārdoto biļešu skaita” ar mērķa vērtību 2027.g. 5%, datu avots: ATD.

- Atbilstoši aktualizētajam NEKP2030, 2.PR “Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte” 1.RR “Kopējais SEG emisiju samazinājums transporta sektorā pret bāzes gadu” precizējama bāzes vērtība un gads (2005.g., 3109,57 kt CO2 ekv.), un mērķa vērtība 2027.gadam (16,6 %, 2592,84 kt CO2 ekv.).

- Pamatojoties uz metodikas izmaiņām,  2.PR “Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte” 5.1.RR “robežlielumu Lvakars gar valsts autoceļiem” 2027.g. mērķa vērtība nebūtu nosakāma zemāka kā 10,465 km2 un 5.3. “robežlielumu Lnakts dzelzceļa līniju tuvumā” 2027.g. mērķa vērtība kā 1,45 km2.

- 5.PR “Sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana” 2.RR “Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu, kuras strādā nozarē, īpatsvars” papildus izmantojams RR “Īstenoti izglītojoši un jauniešus iesaistoši pasākumi un kampaņas par ilgtspējīgu pārvietošanos (mobilitāti), skaidrojot ES klimata mērķus un īstenotos pasākumus satiksmes jomas pārveidē, 2023.gada vērtība 1 pasākums, mērķa vērtība 2027.gadam – trīs pasākumi.

- 5.PR “Sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana” 3.RR  “Publiskie ieguldījumi pētniecībā un inovācijā transporta un loģistikas nozares attīstīšanai” papildus izmantojams RR “Globālais inovāciju indekss – komponente “Institūcijas””, 2023.gada vērtība - 39. vieta, mērķa vērtība 2027.gadam –35.vieta.

- Pasākuma 1.1.2. “Attīstīt jaunus dzelzceļa reģionālos maršrutus” ietvaros tiek pilnveidoti arī jau esošie maršruti.

- Pasākums 1.1.3. “Projektēt un izbūvēt Rail Baltica reģionālās stacijas, integrējot dzelzceļa līniju Rail Baltica esošajā valsts un pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” netiks īstenots noteiktajā termiņā, t.i. līdz 31.12.2027.

- Pasākuma 1.3.4. “Ieviest vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, (t.sk. reģionālajiem autobusu pārvadājumiem, integrācija ar vilcienu biļešu sistēmu)” izpilde kavējas un to plānots īstenot līdz 01.06.2025.

- Pasākuma 1.3.5. “Ieviest braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas un uzskaites sistēmu” izpilde kavējas, to plānots īstenot līdz 01.07.2026. un kā līdzatbildīgā institūcija iesaistāma arī VARAM.

- Pasākums 2.1.1. “Attīstīt Rīgu un Rīgas metropoles areāla teritoriju kā TEN-T tīklā integrētu multimodālu transporta mezglu, īstenojot pilsētas transporta un publiskās infrastruktūras pārkārtojumus” ietver arī Rail Baltica pamattrases būvniecību, tā izpilde kavējas un turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i līdz 31.12.2027., un arī pēc tam. Pasākuma izpildē iesaistāmas (līdzatbildība) arī FM, EM, ĀM un AM.

- Pasākuma 2.1.2. “Īstenot Salaspils intermodālā kravu pārkraušanas termināļa attīstību, nosakot pārvaldības modeli, piesaistot operatoru, uzsākot būvniecību un nodrošinot konkurētspējīgu attīstību sasaistē ar kaimiņvalstīm un citiem transporta veidiem Latvijā” izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027., un arī pēc tam.

Pasākuma izpildē iesaistāmas (līdzatbildība) arī FM un AM.

- Pasākuma 2.1.3. “Izstrādāt un ieviest Latvijas interesēm atbilstošu Rail Baltica dzelzceļa līnijas un apkalpes vietu pārvaldības modeli” izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027., un arī pēc tam. EM dalība pasākuma izpildē nav aktuāla un nav vērtējama kā līdzatbildība.

- Pasākuma 2.1.4. “Nodrošināt pasīvo infrastruktūru 5G mobilo sakaru tīkla izvēršanai Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasē” izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. tā pilnā apmērā netiks nodrošināta. LVRTC iesaiste pasākumā nav aktuāla.

- Pasākuma 2.1.5. “Izbūvēt apvienoto dzelzceļa un autoceļa tiltu pār Daugavu Salaspils un Ķekavas novados” izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. būvdarbi nebūs pabeigti. LVC vietā pasākuma izpildē līdzatbildība piešķirama EDZL.

- Pasākuma 2.2.1. “Atbilstoši pieprasījumam paplašināt lidojumu maršrutu tīklu un veicināt tranzīta plūsmas attīstību lidostā "Rīga" (tajā skaitā, līgumu par gaisa satiksmi slēgšana, esošo līgumu modificēšana, sapratnes memorandu slēgšana, pagaidu administratīvo atļauju noformēšana, kodu dalīšanas līgumu slēgšana u.c.), vienlaikus plānojot un īstenojot pasākumus ietekmes uz vidi mazināšanai” ieviešanā kā līdzatbildīgā institūcija iesaistāma arī Rīgas lidosta.

- Pasākuma 2.2.2. “Palielināt Lidostas “Rīga” termināļa kapacitāti, izbūvējot termināla 6.kārtu, tajā skaitā izbūvējot infrastruktūru, kas savieto lidostas termināli ar Rail Baltica dzelzceļa staciju” izpilde kavējas un tā turpināsies visu TAP2027 aptverto laika posmu, t.i. līdz 31.12.2027. un arī pēc tam.

- Pasākuma 2.2.3. “Pabeigt īstenot Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"”” izpilde kavējas un tā tiks nodrošināta līdz 01.01.2026.

- Pasākuma 2.5.4. “Nodrošināt 5G mobilo sakaru pārklājuma izvēršanu gar VIA Baltica transporta koridoru” izpilde kavējas un līdz 31.12.2027. tā pilnā apmērā netiks nodrošināta.

LVRTC iesaiste pasākumā nav aktuāla.

- Pasākuma 3.1.2. “SKLOIS ietvaros nodrošināt esošos un veidot jaunus elektroniskos pakalpojumus un integrēt SKLOIS Eiropas Jūras vienloga sistēmā EMSWe” līdzatbildīgā institūcija ir arī VARAM.

- Pasākuma 3.2.5.  “TEN-T pamattīkla ostās attīstīt autotransporta un dzelzceļa pievedceļu infrastruktūru”  līdzatbildīgās institūcijas ir arī RB Rail.

- Pasākuma 4.1.3. “Pārskatīt un īstenot Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu” līdzatbildīgās institūcijas ir visas par dzelzceļa jomu atbildīgās iestādes un kapitālsabiedrības.

- Pasākuma 4.2.2. “Ieviest viedās tehnoloģijas satiksmes plūsmas regulēšanai” līdzatbildīgās institūcijas ir arī LVC un CAA.

- Pasākuma 4.3.1. “Alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana” atbildīgā institūcija ir arī KEM un EM iesaiste samazināma līdz līdzatbildībai.

- Pasākuma 4.3.2. pasākuma “Organizēt pasākumus alternatīvo degvielu transportlīdzekļu izmantošanas popularizēšanai, tajā skaitā sniegt informatīvo atbalstu sabiedrībai (vienota platforma/alternatīvo degvielu priekšrocības - bukleti, informatīvie centri, tiešās konsultācijas, informatīvās dienas, semināri)” līdzatbildīgā institūcija ir arī KEM un EM iesaiste pasākuma izpildē nav aktuāla.

- Pasākuma 4.3.3. “Atbalsts mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanai, t.sk. valsts pārvaldes iestādēs, kapitālsabiedrībās, sabiedriskajā transportā un/vai specifiskās saimniecisko darbību jomās ar augstu degvielas patēriņu” līdzatbildīgā institūcija ir arī KEM.

- Pasākums 4.3.4. “Veikt pētījumu par ūdeņraža degvielas izmantošanas attīstības scenārijiem Latvijā, izmaksu ziņā efektīvākajiem risinājumiem atjaunojamā ūdeņraža nodrošināšanai transporta sektorā, izvērtējot piemērotāko ūdeņraža izgatavošanas, uzpildes staciju veidus, piegādes iespējas, ņemot vērā šajā jomā pieņemto ES politiku” netiks īstenots, taču tā vietā īstenos pasākumu “Izstrādāt valsts regulējumu par alternatīvo degvielu tirgus attīstību un attiecīgās infrastruktūras ieviešanu”, izpildes termiņš – 01.07.2025., atbildīgā institūcija SM, līdzatbildīgās institūcijas KEM un FM.

- Pasākuma 4.5.2. “Jaunu akumulatoru bateriju vilcienu iegāde un esošā dīzeļvilcienu ritošā sastāva nomaiņa” atbildīgās institūcija ir arī ATD.

- Pasākums 4.5.3. “Atjaunot elektrovilcienu ritošo sastāvu” pēc būtības ir izpildīts, taču 2025.gadā turpinās elektrovilcienu aprīkošana ar velonovietnēm.

- Pasākuma 4.5.4. “Dzelzceļa radītā vides piesārņojuma sanācija” līdzatbildīgā institūcija ir arī PV.

- Pasākuma 5.1.1. “Piedalīties un organizēt nozares popularizēšanas pasākumus darba spēka un izglītojamo piesaistei (ēnu dienas, karjeras dienas, atvērto durvju dienas)” izpildē kā atbildīgās institūcijas iesaistāmas arī SM padotības iestādes.

- Pasākuma 5.1.2.  “Sekmēt pētniecības un inovācijas, t.sk. viedo mobilitātes risinājumu, attīstību transporta nozarē Latvijā un starptautiskā līmenī, veicinot sadarbību starp transporta un citu nozaru pārstāvjiem, t.sk. valsts kapitālsabiedrībām un zinātniskajām institūcijām” izpildē kā atbildīgās institūcijas iesaistāmas arī SM padotības iestādes un kapitālsabiedrības.

- Pasākuma 5.1.3.  “Saglabāt autonomu jūrniecības izglītības sistēmu un nodrošināt optimālu jūrniecības izglītības programmu klāstu” izpildē kā līdzatbildīgā institūcija iesaistāma arī RTU.

Lai nodrošinātu pēctecību un sasaisti ar nozares politiku līdz 2027. gadam un virzību uz Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu un nacionālo prioritāšu sasniegšanu, SM izstrādās vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu arī nākamajam plānošanas periodam. Tā ietvaros jāizvērtē transporta nozares loma ES 2040. gada klimata mērķu sasniegšanā, kā tas ir paredzēts EK komunikācijā "Rūpēs par nākotni: Eiropas 2040. gada klimata mērķrādītājs un ceļš uz klimatneitralitāti 2050. gadā, veidojot ilgtspējīgu, taisnīgu un pārticīgu sabiedrību " un tā ietekmes izvērtējumā. Svarīgi turpināt nodrošināt sinerģiju ar NEKP2030 un tajā noteiktajiem mērķiem un pasākumiem.

PIELIKUMS

Pārskats par finansējuma avotiem

EISI finansējums

Pamatojoties uz Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras informāciju (CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency)), 1.attēlā apkopots Latvijai pieejamā EISI finansējuma sadalījums ar projekta sākuma datumu 2021. gads. Kopējais pieejamais finansējums ir 628 027 101 EUR. Daudzu projektu ieviešana nav pabeigta, un daļai projektu īstenošanas laiks ir līdz pat 2026. gadam. Vislielākais finansējums jeb 539,4 milj. EUR ir pieejams dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, kas pamatā attiecas uz Rail Baltica projektu. Ievērojams finansējums jeb 13,8 milj. EUR plānots alternatīvās degvielu infrastruktūras mehānisma īstenošanai un 8,4 milj. EUR sadarbspējīgai mobilitātei. Investīcijas jūrniecībā ir apmēram 18,2 milj. EUR. Aviācijai plānoti 48,01 milj. EUR.

1.attēls. Finansējuma sadalījums pa nozarēm transporta

infrastruktūras savienojamības instrumenta EISI projektiem (CINEA, dati uz 03.09.2024.)

Apkopojums par EISI finansējumu dažādām nozarēm un atsevišķiem projektiem iekļauts 1.tabulā.

1.tabula

EISI finansējums dalījumā pa transporta nozarēm un projektiem

(dati uz 03.09.2024.)

| Finansējuma saņēmējs | Projekta nosaukums | Apraksts | Projekta periods | ES finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autosatiksme |  |  |  |  |
| AS Latvenergo | Elektrum Drive - e-mobilitātes tīkls LV | Alternatīvo degvielu infrastruktūras instruments | 11.11.2022.-10.11.2025 | 5 250 000 |
| AS Latvenergo | Elektrum Drive – e-mobilitātes tīkls LV, LT, EE | Alternatīvo degvielu infrastruktūras mehānisms | 14.04.2023.-13.04.2026 | 2 800 000 |
| SIA Eleport | Īpaši ātro EV uzlādes staciju attīstība TEN-T tīklā Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā | Alternatīvo degvielu infrastruktūras mehānisms | 13.04.2023-12.04.2026 | 1 500 000 |
| SIA Enefit | Enefit Volt savieno Via Baltica 2 | Alternatīvo degvielu infrastruktūras mehānisms | 13.04.2023-12.04.2026 | 500 000 |
| VAS Latvijas valsts ceļi | Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot zaļos, digitālos un multimodālos pakalpojumus | Darbības, kas saistītas ar viedo un sadarbspējīgu mobilitāti | 01.01.2021.- 31.12.2025 | 895 850 |
| VAS Latvijas valsts ceļi | Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai | Darbības, kas saistītas ar viedo un sadarbspējīgu mobilitāti | 01.04.2024- 30.04.2026 | 7 548 243 |
| AS Virši-A | VIRSI elektromobiļu uzlādes punktu izvēršana TEN-T tīklā Latvijā | Alternatīvo degvielu infrastruktūras instruments | 01.05.2022.- 30.04.2024 | 1 080 000 |
| SIA Rīgas satiksme | Elektroautobusu uzlādes infrastruktūras izbūve Rīgā, I posms | Alternatīvo degvielu infrastruktūras instruments | 10.11.2022.-09.04.2024 | 1 860 000 |
| Neste Latvia | Baltijas EV paplašināšana | Alternatīvo degvielu infrastruktūras instruments | 07.11.2023- 06.11.2026 | 900 000 |
| Kopā |  |  |  | 22 334 093 |
| Transporta loģistika |  |  |  |  |
| Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvalde | Ro-Ro prāmju drošas piestātnes nodrošināšana Liepājas ostā | Projekti visaptverošajā tīklā | 01.10.2023.-31.12.2027 | 6 927 015 |
| Rīgas brīvostas pārvalde | Mūsdienīgas un efektīvas ledus laušanas tehnikas ieviešana Rīgas jūras līcī | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.10.2022-30.09.2024 | 1 000 |
| Rīgas brīvostas pārvalde | Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves un piestātņu infrastruktūrā | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.10.2022-31.12.2024 | 2 268 868 |
| SIA LVR flote | Mūsdienīgas un efektīvas ledus laušanas tehnikas ieviešana Rīgas jūras līcī | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.10.2022-30.09.2024 | 5 075 400 |
| SIA LVR flote | Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves un piestātņu infrastruktūrā | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.10.2022-31.12.2024 | 1 896 345 |
| SIA Baltic container terminal | Rīgas ostas divējāda lietojuma jaudas palielināšana, investējot autoceļu un dzelzceļa piekļuves un piestātņu infrastruktūrā | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.10.2022-31.12.2024 | 2 092 197 |
| Kopā |  |  |  | 18 260 825 |
| Dzelzceļš |  |  |  |  |
| Satiksmes ministrija | Militārās mobilitātes prasību integrācija Rail Baltica projekta Latvijas daļā (1.daļa) | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.01.2021.-31.12.2025 | 4 922 568 |
| Satiksmes ministrija | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.01.2022-31.12.2026 | 118 226 330 |
| Satiksmes ministrija | Tehniskā palīdzība Latvijas Satiksmes ministrijai saistībā ar CEF aktivitātēm, dalība Eiropas koridoros un dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoros | Veicināt tādu kopīgu interešu projektu izstrādi, kas ir saistīti ar efektīviem, savstarpēji savienotiem un multimodāliem tīkliem un infrastruktūru gudrai, sadarbspējīgai, ilgtspējīgai, iekļaujošai, pieejamai, drošai un aizsargātai mobilitātei Eiropas transporta tīklā (TEN-T). | 01.01.2022-31.12.2024 | 263 302 |
| Satiksmes ministrija | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 211 533 958 |
| Satiksmes ministrija | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 60 149 628 |
| Satiksmes ministrija | Militārās mobilitātes prasību integrācija Rail Baltica projekta Latvijas daļā (3.daļa) | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.07.2024- 30.06.2027 | 48 678 300 |
| SIA RB Rail | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.01.2022-31.12.2026 | 13 148 801 |
| SIA RB Rail | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 28 948 974 |
| SIA RB Rail | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 18 396 058 |
| SIA RB Rail | Integrācija par militārās mobilitātes prasībām Rail Baltica projekta Latvijas daļā (3. daļa) | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.07.2024- 30.06.2027 | 699 961 |
| SIA Eiropas dzelzceļa līnijas | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.01.2022-31.12.2026 | 5 872 010 |
| SIA Eiropas dzelzceļa līnijas | Tehniskā palīdzība Latvijas Satiksmes ministrijai saistībā ar CEF aktivitātēm, dalība Eiropas koridoros un dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoros | Veicināt tādu kopīgu interešu projektu izstrādi, kas ir saistīti ar efektīviem, savstarpēji savienotiem un multimodāliem tīkliem un infrastruktūru gudrai, sadarbspējīgai, ilgtspējīgai, iekļaujošai, pieejamai, drošai un aizsargātai mobilitātei Eiropas transporta tīklā (TEN-T). | 01.01.2022-31.12.2024 | 66 892 |
| SIA Eiropas dzelzceļa līnijas | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 20 203 636 |
| SIA Eiropas dzelzceļa līnijas | Rail Baltica - 1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (VIII daļa) | Projekti pamattīklā | 01.02.2023.-31.12.2027 | 6 134 796 |
| SIA Eiropas dzelzceļa līnijas | Integrācija par militārās mobilitātes prasībām Rail Baltica projekta Latvijas daļā (3. daļa) | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.07.2024- 30.06.2027 | 2 172 919 |
| Kopā |  |  |  | 539 418 133 |
| Aviācija |  |  |  |  |
| VAS Latvijas gaisa satiksme | Rīgā uzlabota ATM infrastruktūras attīstība | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.11.2022.-31.12.2026 | 26 263 000 |
| VAS Latvijas gaisa satiksme | CP1 izvietošana – ATM sinhronizēta modernizācija | Darbības, kas saistītas ar viedo un sadarbspējīgu mobilitāti | 19.01.2023.-18.12.2027 | 281 598 |
| Starptautiskā lidosta Rīga | Elektroenerģijas piegādes un uzlādes infrastruktūras izveide Baltijas valstu lidostās Ziemeļjūra-Baltijas CNC / TEN-T koridorā pārejai uz videi draudzīgu darbību | Alternatīvo degvielu infrastruktūras instruments | 10.11.2022.-09.11.2025 | 1 799 010 |
| Starptautiskā lidosta Rīga | VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 4.lidmašīnu perona rekonstrukcija civilās un aizsardzības divējāda lietojuma TEN-T infrastruktūras nodrošināšanai | TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām — Militārās mobilitātes pakete | 01.07.2024- 31.12.2027 | 19 670 442 |
| Kopā |  |  |  | 48 014 050 |
| KOPĀ PAVISAM |  |  |  | 628 027 101 |

ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periods

Pamatojoties uz ES fondu 2014.–2020. gadam darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”, 2.tabulā apkopoti SAM pasākumi transporta jomā. Ievērojamas investīcijas (257,7 milj. EUR, 21%) ieguldītas valsts galveno autoceļu segu pārbūvē (SAM 6.1.5.), reģionālās mobilitātes palielināšanā, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (235,4 EUR, SAM 6.3.1.) un videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšanā (sliežu transports) (235 milj. EUR, SAM 4.5.1.1.).

2.tabula

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas transporta jomā

| SAM Nr. | SAM nosaukums | ES fonda finansējums, EUR |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās | 42 274 115 |
| 4.4.1. | Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā | 6 631 445 |
| 4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | 235 002 439 |
| 4.5.1.2 | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru | 44 903 019 |
| 6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | 71 113 776 |
| 6.1.2. | Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” | 12 984 765 |
| 6.1.3.1. | Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība | 106 823 313 |
| 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | 49 756 932 |
| 6.1.5. | Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana | 257 791 486 |
| 6.1.6. | Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide | 5 000 000 |
| 6.1.7.1. | Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve | 23 800 000 |
| 6.1.7.2. | Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā | 1 000 000 |
| 6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | 123 087 758 |
| 6.3.1. | Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti | 235 477 563 |
| KOPĀ |  | 1 215 646 611 |

ES fondu finansējums 2021.–2027. gada plānošanas periodam

Pamatojoties uz ES kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, 3.tabulā apkopoti SAM pasākumi transporta jomā.

3.tabula

ES Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam pasākumi transporta jomā

| SAM Nr. | SAM nosaukums | ES fonda finansējums, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1.1. | Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze) | 7 395 000 |
| 1.4.1.4. | Vienotā kiberdrošības infrastruktūra | 3 697 500 |
| 2.3.1.1. | Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas | 3 697 500 |
| 2.3.1.2. | Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls | 75 396 164 |
| 2.3.1.3. | Veloinfrastruktūras attīstība | 22 492 390 |
| 2.3.1.5. | Risinājuma modelējums ES Zaļajā kursa jomā | 3 000 000 |
| 2.4.1.1. | Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti | 32 100 000 |
| 2.4.1.2. | Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni | 66 989 642 |
| 3.1.1.1. | Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos | 339 492 461 |
| 3.1.1.2. | Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā | 66 603 984 |
| 3.1.1.3. | Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība | 132 395 743 |
| 3.1.1.4. | Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība | 71 483 894 |
| 3.1.1.5. | Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība | 34 229 272 |
| 3.1.1.6. | Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība | 8 113 999 |
| 3.1.1.7. | Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti | 25 000 000 |
| 6.1.1.6. | Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās | 21 179 311 |
|  | KOPĀ | 913 266 860 |

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Pamatojoties uz ANM plāna 2. pielikumu “Izmaksas un finansējums” apkopota informācija par finansējumu, kur lielākais finansējums paredzēts videi draudzīgiem uzlabojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā   (4.tabula).

4.tabula

ANM plānotais finansējums

| Pasākuma nr. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījumi) | KOPĀ, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.i.1. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | 114 627 980 |
| 1.1.1.1.i.2. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | 32 450 000 |
| 1.1.1.1.i.3. | Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | 40 250 000 |
| 1.1.1.2.i.1. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | 14 270 000 |
| 1.1.1.2.i.2. | Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā | 59 370 012 |
| 1.1.1.3.i. | Pilnveidota veloceļu infrastruktūra | 34 514 008 |
| 2.4.1.2.i. | Investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" | 7 395 000 |
| 3.1.1.1.i. | Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | 92 300 000 |
| 3.1.1.6.i. | Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde | 8 800 000 |
| KOPĀ |  | 403 977 000 |

Programma “Apvārsnis” apakšprogramma “Transports”

Pamatojoties uz CINEA informāciju, programmas “Apvārsnis” apakšprogrammā “Transports” piešķirts finansējums 3,01 milj. EUR apmērā.  Programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammas “Transports” finansējums sadalījumā pa finansējuma saņēmējiem iekļauts 5.tabulā. Lielākā daļa projektu attiecas uz klimata pārmaiņām un mikromobilitāti.

5.tabula

Programmas “Apvārsnis” apakšprogrammas “Transports” dalībnieki

(dati uz 16.01.2025.)

| Finansējuma saņēmējs | Projekta nosaukums | Apraksts | Projekta periods | ES finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LU cietvielu fizikas institūts | GOS izslēgšana no akumulatoru ražošanas, izmantojot sauso vai mitro apstrādi | Starpnozaru risinājumi klimata pārejai | 01.09.2022.- 31.08.2026. | 193 750 |
| Elektronikas un datorzinātnes institūts | Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvietošanai | Droša, elastīga transporta viedās mobilitātes pakalpojumi pasažieriem un precēm | 01.09.2022.- 31.12.2025. | 427 875 |
| SIA Latvijas mobilais telefons | Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvietošanai | Droša, elastīga transporta viedās mobilitātes pakalpojumi pasažieriem un precēm | 01.09.2022. - 31.12.2025. | 206 328 |
| VAS Latvijas valsts ceļi | Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvietošanai | Droša, elastīga transporta un viedās mobilitātes pakalpojumi pasažieriem un precēm | 01.09.2022. - 31.12.2025. | 139 650 |
| SIA Sidrabe Vacuum | Kompozītmateriālu silīcija/grafīta anodi ar Ni bagātiem katodiem un drošiem ētera bāzes elektrolītiem lieljaudas litija jonu akumulatoriem | Starpnozaru risinājumi klimata pārejai | 01.09.2022. - 31.08.2026. | 320 950 |
| Rīgas lidosta | Zemas emisijas gaisa kuģu tehnoloģiju un lidostu darbību integrācija un digitālā demonstrēšana | Tīri un konkurētspējīgi risinājumi visiem transporta veidiem | 01.02.2023. - 31.01.2026. | 57 963 |
| SIA Atom Tech | Viedās sabiedriskā transporta iniciatīvas klimata neitrālām pilsētām Eiropā | Pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu klimatneitrālo un viedo pilsētu misijas īstenošanu | 01.01.2023.- 31.12.2026. | 235 725 |
| SIA Atom Tech | Videi draudzīgāka Eiropas mobilitāte, izmantojot kaskādes inovācijas iniciatīvas | Droša, elastīga transporta un viedās mobilitātes pakalpojumi pasažieriem un precēm | 01.06.2023. - 30.11.2026. | 102 550 |
| Rīgas pilsētas pašvaldība | Pilsētas loģistika un plānošana: Pilsētas kravu pārvadājumu rasošanas un pieprasījuma prognozēšana, tostarp pilsētu kravu digitalizācija | Droša, elastīga transporta un viedās mobilitātes pakalpojumi pasažieriem un precēm | 01.05.2023. - 31.10.2026. | 177 500 |
| Rīgas pilsētas pašvaldība | Mobilitātes taisnīgums visiem: drošāku, veselīgāku un laimīgāku ielu izveide | Pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu klimatneitrālu un viedo pilsētu misijas īstenošanu | 01.01.2024. - 30.06.2027.. | 597 883 |
| Rīgas pilsētas pašvaldība | Evolūcijas risinājumi holistiskas drošas sistēmas pieejas īstenošanai visiem satiksmes dalībniekiem | Paātrina Nulles ES vīzijas mērķa sasniegšanu, izmantojot holistisku inovatīvu modeļu, rīku un pakalpojumu sistēmu, kas nodrošina uz datiem balstītu drošības novērtējuma sistēmu attīstību | 01.05.2024. – 30.04.2027 | 96 750 |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Aktīvās mobilitātes inovācijas zaļas un drošas pilsētas risinājumiem | Pētniecības un inovācijas darbības, lai atbalstītu klimatneitrālu un viedo pilsētu misijas īstenošanu | 01.06.2023. - 31.05.2027. | 225 188 |
| SIA Wearedots | Evolūcijas risinājumi holistiskas drošas sistēmas pieejas īstenošanai visiem satiksmes dalībniekiem | Paātrina Nulles ES vīzijas mērķa sasniegšanu, izmantojot holistisku inovatīvu modeļu, rīku un pakalpojumu sistēmu, kas nodrošina uz datiem balstītu drošības novērtējuma sistēmu attīstību | 01.05.2024. – 30.04.2027. | 233 569 |
| Transporta un sakaru institūts | Pētniecības iniciatīva darbaspēka prasmju uzlabošanai un pielāgošanai transporta automatizācijas ieviešanai, nodrošinot nodarbinātības pieaugumu | Sagatavot Eiropas mobilitātes nozares darbaspēku, lai efektīvi pielāgotos izaicinājumiem un iespējām, ko sniedz kooperatīvās, saistītās un automatizētās mobilitātes (CCAM) tehnoloģijas. | 01.01.2025.-31.12.2027. | 55 625 |
| KOPĀ |  |  |  | 3 071 306 |

Satiksmes ministrs                          			Kaspars Briškens

Eglīte 67028030

kitija.eglite@sam.gov.lv

https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1804

Atbilstoši AFIR 2.panta 4. punktā ietvertajai definīcijai

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_lv

Papildus skatīt MK, 28.04.2021. Rīkojums Nr.292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu”:

https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu

https://lja.lv/hidrografijas-un-kartografijas/kartografijas/elektroniskas-navigacijas-kartes

https://info.msw.lv/instrukcijas/eiropas-juras-vienloga-vide-es-emswe/

VK, 2023. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi: https://www.mk.gov.lv/lv/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

https://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/Default.aspx

MK, 2022. Valdībā izskatīts rīkojums par Klimata un enerģētikas ministrijas izveidi:

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-izskatits-rikojums-par-klimata-un-energetikas-ministrijas-izveidi

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/96/kohezijas-fonds

Kohēzijas politikas fondi: https://www.esfondi.lv/par-es-fondiem/es-fondi-un-citi-finansu-instrumenti/kohezijaspolitika

Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam:

https://likumi.lv/ta/id/353615-aktualizetais-nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-20212030gadam

LVC, Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide:

https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/projekti-ar-es-lidzfinansejumu/transporta-nozares-informacijas-nacionala-piekluves-punkta-izveide/

https://www.parismou.org/detentions-banning/white-grey-and-black-list

https://www.eea.europa.eu/lv/help/biezak-uzdotie-jautajumi-buj/kas-ir-cietas-dalinas-un

FM, 2020. Publiskā un privātā partnerība: https://www.fm.gov.lv/lv/publiska-un-privata-partneriba

https://edzl.lv/salaspils-intermodalais-logistikas-centrs

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en

VARAM, 2024. VARAM kļūst par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju:

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-klust-par-viedas-administracijas-un-regionalas-attistibas-ministriju

ATD. Vienotā sabiedriskā transporta biļešu sistēma: https://www.atd.lv/lv/tag/vbn

LR SM, 2021. Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam.

https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

MK, 02.12.2014. Noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.

https://likumi.lv/ta/id/270934-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrades-un-ietekmes-izvertesanas-noteikumi

Transporta politikas izvērtējums Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ietvarā: https://www.sam.gov.lv/lv/petijumi

EK, 2019. Komisijas paziņojums EP, Eiropadomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas Zaļais kurss. COM(2019) 640 final. https://commission.europa.eu/document/daef3e5c-a456-4fbb-a067-8f1cbe8d9c78_lv

EP, 2024. ES faktu lapa: Cīņa pret klimata pārmaiņām.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/72/cina-pret-klimata-parmainam

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1679 (2024. gada 13. jūnijs) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulas (ES) 2021/1153 un (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1804 (2023. gada 13. septembris) par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Direktīvu 2014/94/ES (Dokuments attiecas uz EEZ): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1804

Liepājas Centrālā administrācija, 2024. Zemu emisiju zonu CO2 monitorings:

https://www.liepaja.lv/projekti/zemu-emisiju-zonu-co2-monitoring/

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/2881 (2024. gada 23. oktobris) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402881

EM, 2024. Informatīvais ziņojums “Par Latvijas ekonomikas attīstību” (protokols Nr.18/52.§):

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3ee763e4-6022-41f5-a3d9-3055fdf261cb

Latvijas IKT nozares apskats: https://business.gov.lv/latvijas-ikt-nozares-apskats

MK 28.09.2021. Noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”: https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

MK 19.12.2023. Noteikumi Nr. 787 “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem”: https://likumi.lv/ta/id/348532-par-ministru-kabineta-2021-gada-28-septembra-noteikumu-nr-662-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas...

MK 27.05.2021. Rīkojums Nr. 342 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”: https://likumi.lv/ta/id/323479-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem

MK 02.11.2021. Rīkojums Nr. 791 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/213.10

MK 23.08.2021. Rīkojums Nr. 342 “Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu”:

https://www.vestnesis.lv/op/2021/162.3

EM, 2024. Latvijas makroekonomiskais apskats:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.em.gov.lv/lv/media/19029/download?attachment

https://likumi.lv/ta/id/350437-kriteriji-un-kartiba-kada-tiek-izverteti-pasvaldibu-investiciju-projektu-pieteikumi-valsts-budzeta-aizdevuma-sanemsanai

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-latvija-ir-izveidoti-prieksnosacijumi-ano-ilgtspejigas-attistibas-merku-sasniegsanai

ATD, 2025. Pārvadāto pasažieru skaits reģionālajā sabiedriskajā transportā 2024. gadā palielinājies par 1,40 miljoniem: https://www.atd.lv/lv/jaunumi/p%C4%81rvad%C4%81to-pasa%C5%BEieru-skaits-re%C4%A3ion%C4%81laj%C4%81-sabiedriskaj%C4%81-transport%C4%81-2024-gad%C4%81-palielin%C4%81jies-par

PV, 2025. 2024. gadā pārvadājām vairāk nekā 19,4 miljonus pasažieru: https://www.vivi.lv/lv/izmainas-un-jaunumi/jaunumi/151/2024-gada-parvadajam-vairak-neka-19-4-miljonus-pasazieru/

SM, 2024. No 1. novembra vairāk nekā 800 maršrutos kursēs jaunām kvalitātes prasībām atbilstošs reģionālais sabiedriskais transports: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/no-1-novembra-vairak-neka-800-marsrutos-kurses-jaunam-kvalitates-prasibam-atbilstoss-regionalais-sabiedriskais-transports

SM, 2022. Informatīvais ziņojums “Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību” (protokols Nr.8/45.§): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7b32ef57-51ce-4447-b485-64c18ebdbb0b

SM, 2021. Saeima pirmo reizi vēsturē valsts budžetā apstiprina papildu finansējumu veloceļiem:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/saeima-pirmo-reizi-vesture-valsts-budzeta-apstiprina-papildu-finansejumu-veloceliem

SM, 2025. “Vivi” pabeidzis pirmo elektrovilcienu aprīkošanu ar velosipēdu turētājiem:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/vivi-pabeidzis-pirmo-elektrovilcienu-aprikosanu-ar-velosipedu-turetajiem

SM, 2025. Ģirts Dubkēvičs: valsts autoceļu nozares attīstības stratēģijai ir jābūt reāli izpildāmai: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/girts-dubkevics-valsts-autocelu-nozares-attistibas-strategijai-ir-jabut-reali-izpildamai

SM, 2021. Informatīvais ziņojums “Latvijas valsts autoceļu attīstības stratēģija no 2020. līdz 2040.gadam”:

https://likumi.lv/ta/id/342286-par-valsts-autocelu-attistibu-no-2020-lidz-2040-gadam

SM, 2022. Informatīvais ziņojums “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu” (protokols Nr.39/70.§):

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe6402ac-be01-49e8-adfc-f7071222da4b

CSP, Pasažieru pārvadājumi: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TP__PSTR/TPA020c/

SM, 2023. Decembrī sāks kursēt jaunie elektrovilcieni. https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/decembri-saks-kurset-jaunie-elektrovilcieni

LDz. Pasažieru platformu modernizācija un izbūve. https://www.ldz.lv/lv/pasazieru-platformas-modernizacija-izbuve

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/sabiedriska-transporta-pakalpojumu-pieejamiba-dotetajos-marsrutos

Rīgas lidosta, 2024. Statistic report 2023: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.riga-airport.com/lv/media/2556/download

turpat

Precīzs izbūvējamo km apjoms būs zināms pēc priekšizpētes, kad būs zināms kopējais pieslēdzamo sakaru mezglu skaits un to atrašanās vieta

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2023/2661 (2023. gada 22. novembris), ar ko groza Direktīvu 2010/40/ES par pamatu intelektisko transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302661

Bāzes gada vērtība noteikta atbilstoši 2019. gada pētījumam "Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā", kas ietver tikai velotransportu.

Pieejams: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf

Citu mikromobilitātes transportlīdzekļu lietošanas paradumus paredzēts iekļaut turpmākajos apsekojumos

SIA Enviroprojekts, 2021. Informatīvās bāzes atjaunošana pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. Pieejams:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2022/06/Gala-nodevums_velo-aktualizacija.pdf (3. un 29.lpp.)

Tikai valsts dotētajos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos

https://mobilly.lv/

https://www.bezrindas.lv/lv/autobusu-biletes

Tikai valsts dotētajos reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos

TAP2027 apstiprināšanas brīdī nebija pieejami bāzes dati

Neiekļaujot Rail Baltica stacijas

LDz. Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. https://www.ldz.lv/lv/dzelzcela-pasazieru-infrastrukturas-modernizacija

MK Noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1. prioritātes "Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.1. pasākuma "Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos" un 3.1.1.3. pasākuma "Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi” (23-TA-612): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5d79889b-a1ef-43ce-b2f0-001f00d90745

MK, 21.06.2016. Noteikumi Nr. 404 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi”.

Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/283304-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-virziena-ilgtspejiga-transporta-sistema-6-2-1-specifiska-atbalsta

https://likumi.lv/ta/id/354004-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-20212027-gadam-31-prioritates-ilgtspejiga-ten-t-infrastruktura-311-specifiska-atbalsta-merka-attistit-ilgtspejigu-pret-klimatu-izturigu-inteligentu-drosu-un-vairakveidu-ten-t-infrastrukturu--3113-pasakuma-eiropas-transporta-tikla-esosas-dzelzcela-infrastrukturas-attistiba-pirmas-projektu-iesniegumu-atlases-kartas-istenosanas-noteikumi

Ja pasākumu izpildei tiek piešķirts papildus nepieciešams finansējums

https://likumi.lv/ta/id/357477-grozijumi-autocelu-lietosanas-nodevas-likuma

https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/f895620f-3118-4441-9413-f1754520e1fd

https://likumi.lv/ta/id/223536-transportlidzekla-ekspluatacijas-nodokla-un-uznemumu-vieglo-transportlidzeklu-nodokla-likums

https://likumi.lv/ta/id/357482-grozijumi-transportlidzekla-ekspluatacijas-nodokla-un-uznemumu-vieglo-transportlidzeklu-nodokla-likuma

2025, CSDD. Transportlīzekļu dati pēc degvielas veida:

https://www.csdd.lv/cck?Itemid=327&collection=fails&file=doc_fails&id=4473&task=download&xi=2

MK, 2023. Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība":

https://likumi.lv/ta/id/346949-grozijums-ministru-kabineta-2014-gada-7-janvara-noteikumos-nr-16-troksna-novertesanas-un-parvaldibas-kartiba-

Atbilstoši NEKP2030 prognožu ziņojumiem. Mērķi sasniedzami, ja tiek izpildīti visi NEKP2030 iekļautie pasākumi, t.sk. citu nozaru iniciatīvas

Atbilstoši NEKP2030 prognožu ziņojumam, kas ietver arī NEKP2030 ietverto pasākumu īstenošanu transporta jomā:

https://www.em.gov.lv/sites/em/files/2019-12-16_15_00_41_ghg_mmr_template_irarticle23_table1_2019_latvia1_0.xlsm

https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam

https://likumi.lv/ta/id/336733-siltumnicefekta-gazu-inventarizacijassistemas-prognozu-sistemas-un-sistemas-zinosanai-par-pielagosanos-klimata-parmainam

LVĢMC, 2024. Kopsavilkums par 2024. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju.

https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Klimats/SEG_emisiju_un_ETS_monitorings/Zinojums_par_klimatu/SEG_kopsavilkums/2024/Majas_lapai_LVGMC_2024_seginvkopsavilkums.pdf

https://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/nec_revised/inventories/envzfrwyw/

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju inventarizācija: https://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/nec_revised/inventories/envzfrwyw/

CSDD, Transportlīdzekļu skaits gada sākumā Latvijā: https://www.csdd.lv/cck?Itemid=327&collection=fails&file=doc_fails&id=4717&task=download&xi=0

Stacijas “Višķi” teritorijā esošā naftas produktu pārsūknēšanas stacija, stacijas “Skrunda” teritorijā esošā bitumena bāze, Vagonu parka teritorija, 2 objekti Šķirotavas stacijas teritorijā un Gulbenes stacijas teritorijā esošā degvielas bāze.

Ja tiek piešķirts publiskais finansējums

Trokšņu kartes: https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/troksnu-kartes/

MK, 07.01.2014. Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība: https://likumi.lv/ta/id/263882-troksna-novertesanas-un-parvaldibas-kartiba

Netiek paredzēta Rail Baltica dzelzceļa līnijas ietekme

SM, 2024. Trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līnijām: https://www.sam.gov.lv/lv/troksna-strategiskas-kartes-dzelzcela-linijam

https://likumi.lv/ta/id/350569-inovativas-uznemejdarbibas-un-prioritaro-projektu-atbalsta-likums

SM, 2024. Uzsāk Liepājas Industriālā parka infrastruktūras izbūvi:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-liepajas-industriala-parka-infrastrukturas-izbuvi

SM, 2024. Atklās pirmo zaļo konteinerkravu pārvadājumu maršrutu no Rīgas ostas:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/atklas-pirmo-zalo-konteinerkravu-parvadajumu-marsrutu-no-rigas-ostas

Pētījums par starptautisko kravu pārvadājumu elektronisko līgumu (e-CMR) sistēmas tehnoloģiskajiem risinājumiem un Regulas 2020/1056 par elektronisko kravu pārvadājumu informāciju (e-FTI) ieviešanu: https://www.sam.gov.lv/lv/petijumi

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj/?locale=LV

SM, 2024. Noslēgts līgums par jauna tilta izbūvi Salacgrīvā; darbi jāsāk līdz 10. jūnijam:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/noslegts-ligums-par-jauna-tilta-izbuvi-salacgriva-darbi-jasak-lidz-10-junijam

SM, 2024. Izmantojot publiskās un privātās partnerības modeli, būvēs Bauskas apvedceļu:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/izmantojot-publiskas-un-privatas-partneribas-modeli-buves-bauskas-apvedcelu

Kravu pārvadājumi: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/kravu-parvadajumi/251-kravu-parvadajumi

Ieskaitot Rail Baltica līniju

MK, 2024. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi":

https://likumi.lv/ta/id/349325-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-2-junija-noteikumos-nr-279-celu-satiksmes-noteikumi-

SM, 2027. Satiksmes ministrija, uzsākot kampaņu “Pilsētas bīstamās vietas”, aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem bīstamos infrastruktūras punktos: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/satiksmes-ministrija-uzsakot-kampanu-pilsetas-bistamas-vietas-aicina-satiksmes-dalibniekus-uzmanigiem-bistamos-infrastrukturas-punktos

SM, 2024. 2023. gada ceļu satiksmei drošākās pašvaldības – Ventspils un Valkas novads: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/2023-gada-celu-satiksmei-drosakas-pasvaldibas-ventspils-un-valkas-novads

https://www.vdzti.gov.lv/en/media/144/download

https://www.vdzti.gov.lv/lv/dzelzcela-drosiba-0

Ceļu satiksmes negadījumi: https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/ikmenesa-dati

turpat

MK 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr.75 “Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/204327-celu-satiksmes-negadijumu-tajos-cietuso-un-boja-gajuso-personu-registracijas-un-uzskaites-noteikumi

Eiropā vidēji 90 punkti

MK 16.11.2021. noteikumi Nr.755 “Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu”:

https://likumi.lv/ta/id/327752-noteikumi-par-valsts-civilas-aviacijas-gaisa-kugu-lidojumu-drosuma-programmu

CAA, 2024. Gaisa kuģu lidojumu drošuma programma: https://www.caa.gov.lv/lv/gaisa-kugu-lidojumu-drosuma-programma

SM, 2024. Sākusies LDz drošības kampaņa "Dzelzceļa spoki brīdina!": https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/sakusies-ldz-drosibas-kampana-dzelzcela-spoki-bridina

VSIA LJA, 2024. Jūras navigācijas karšu un publikāciju katalogs: https://www.lja.lv/ATONLV/getCatalogue

Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes nolikums: https://lddk.lv/wp-content/uploads/2020/08/Nolikums-4.pdf

LIAA, 2024. Paraksta sadarbības memorandu par biorafinēšanas nozares attīstību:

https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/paraksta-sadarbibas-memorandu-par-biorafinesanas-nozares-attistibu

IZM, 2020. Viedās specializācijas stratēģija: https://www.izm.gov.lv/lv/viedas-specializacijas-strategija

EM, 2024. Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.em.gov.lv/lv/media/19926/download?attachment

SM, 2024. Izvēlies studijas transporta jomā – nozares attīstībai vajadzīgi augsti kvalificēti speciālisti!:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/izvelies-studijas-transporta-joma-nozares-attistibai-vajadzigi-augsti-kvalificeti-specialisti

SM, 2024. Aviācijas tehniskās apkopes nākotne: airBaltic izveido Tehnisko akadēmiju:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/aviacijas-tehniskas-apkopes-nakotne-airbaltic-izveido-tehnisko-akademiju

2021, SIA “Ceļu eksperts”. Aukstās reciklēšanas metodikas pilnveidošana:

https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2021/09/Petijums_reciklesana.pdf

2021, SIA “Projekts 3”. Bituminēto segumu atjaunošana: https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2021/12/Petijums_Seguma_atjaunosana.pdf

https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2023/01/Autocelu_un_ielu_segumu_atjaunosanas_vadlinijas_2021_DA_DDS_arejai_izstradei.pdf

https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/buvnieciba-vadliniju-izstrade-geomaterialu-un-tiem-radniecigo-izstradajumu-pielietosanai-celu-buvnieciba/

https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/plusma-esosu-automasinu-datu-floating-car-data-apstrades-un-piegades-pakalpojumi/

https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/klimata-parmainu-ietekme-uz-autocelu-infrastrukturas-ilgtspeju-2/

https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/areja-finansejuma-projekti/augmented-ccam/

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Profesionālo izglītības iestāžu, augstskolu un koledžu absolventi izglītības programmās – mašīnzinības (mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi) un transporta pakalpojumi

Komercpilotu (CPL) apliecības

SM, 2024. Izvēlies studijas transporta jomā – nozares attīstībai vajadzīgi augsti kvalificēti speciālisti!

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/izvelies-studijas-transporta-joma-nozares-attistibai-vajadzigi-augsti-kvalificeti-specialisti

IZM, 2024. Absolventu monitorings, 2022.monitoringa gads:

https://www.viis.gov.lv/sites/default/files/2024-06/Absolventu_monitorings%202024_par%202022%20monit.gadu_.pdf

2018.-2021.gada profesionālās izglītības iestāžu absolventi, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju (kodi 32; 32a; 33; 35a; 35b - sk. izglītības klasifikāciju, MK 13.07.2017 Noteikumi Nr. 322: https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju), un attiecībā uz 2022.monitoringa gadu

2017.-2021.gada augstākās izglītības iestāžu absolventi, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju (kodi 41; 42; 44,46,47, 48;49,50- sk. izglītības klasifikāciju, MK 13.07.2017 Noteikumi Nr. 322: https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju), un attiecībā uz 2022.monitoringa gadu

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_e_gerdsc__custom_10435999/default/table?lang=en

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/

Finanšu resursu jautājumā jāņem vērā, ka likumprojekts “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” ir pieņemts Saeimā 2024.gada 6.decembrī, attiecīgi finansējums pasākumu īstenošanai vai nu ir nodrošināms iesaistīto iestāžu budžeta resursu ietvaros, vai risināms turpmāko gadu (no 2026.gada) valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Papildus atzīmējams, ka 2024.gada 30.aprīlī ir stājušies spēkā jaunie ES fiskālie noteikumi, saskaņā ar kuriem tiks noteikta saistoša izdevumu pieauguma trajektorija, un pie šī brīža prognozēm iespējas piešķirt papildu finanšu resursus turpmākajos gados būs ierobežotas, kas ir jāņem vērā pasākumu īstenošanā. Attiecīgi informatīvā ziņojuma 1.2.sadaļas 1.2.1.tabulas pasākumiem, kuriem norādīts, ka papildus nepieciešami līdzekļi vai tiek meklēti risinājumi finansējuma piesaistīšanai – situācijā, ja netiks rasti risinājumi finansējuma piesaistei, pasākumi netiks īstenoti.

https://www.ldz.lv/lv/dzelzcela-pasazieru-infrastrukturas-modernizacija

https://www.ldz.lv/lv/dzelzcela-infrastrukturas-modernizacija-vilcienu-kustibas-atruma-paaugstinasanai

MK 23.07.2024. noteikumi Nr.507 ”Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 3.1.prioritātes ”Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa ”Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru“ 3.1.1.3.pasākuma “Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība|” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”  https://likumi.lv/ta/id/354004-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-3-1-prioritates-ilgtspejiga-ten-t-infrastruktura-3-1-1

SM, 2023. No 31. jūlija vilcieni starp Rīgu un Liepāju kursēs katru dienu: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/no-31-julija-vilcieni-starp-rigu-un-liepaju-kurses-katru-dienu

LSM, 2023. Pasažieru vilcieni starp Viļņu un Rīgu kursēs katru dienu; pārvadājumus sāks decembra beigās:

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/15.12.2023-pasazieru-vilcieni-starp-vilnu-un-rigu-kurses-katru-dienu-parvadajumus-saks-decembra-beigas.a535600/

PV, 2025. No 6. janvāra uzsāk vilciena pasažieru pārvadājumus maršrutā Viļņa–Rīga–Tallina:

https://www.vivi.lv/lv/izmainas-un-jaunumi/jaunumi/147/no-6-janvara-uzsak-vilciena-pasazieru-parvadajumus-marsruta-vilna-riga-tallina/

EDZL, 2022. Simboliskā pasākumā uzsākta Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu projektēšana:

https://edzl.lv/jaunumi/zinas/simboliska-pasakuma-uzsakta-rail-baltica-regionalo-mobilitates-punktu-projektesana

SM, 2024. Eiropas Dzelzceļa līnijas lauž līgumu ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu projektētāju:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/eiropas-dzelzcela-linijas-lauz-ligumu-ar-rail-baltica-regionalo-mobilitates-punktu-projektetaju

MK 10.12.2024. sēdes protokols Nr.52 102. §: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/802137d9-566c-458f-a2cc-b6a4daa9664d

https://www.ldz.lv/lv/EISI-CEF-projekti

https://likumi.lv/ta/id/280229-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-6-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-regionalo-mobilitati-uzlabojot

https://likumi.lv/ta/id/321836-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-02-00-00-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-

https://likumi.lv/ta/id/322356-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-

https://likumi.lv/ta/id/326389-ministru-kabineta-arkartas-sedes-protokols

https://likumi.lv/ta/id/332681-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe6402ac-be01-49e8-adfc-f7071222da4b

https://likumi.lv/ta/id/322356-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem

https://likumi.lv/ta/id/321836-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-02-00-00-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fac3e450-70dc-4edb-87fa-b90fb70b94e1

MK 19.11.2024.noteikumi Nr. 726 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" īstenošanas noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/356556-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-20212027-gadam-231-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-ilgtspejigu-daudzveidu-mobilitati-pilsetas-2312-pasakuma-multimodals-sabiedriska-transporta-tikls-istenosanas-noteikumi

https://m.likumi.lv/ta/id/349171-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-1-komponentes-klimata-parmainas-un-vides-ilgtspeja-reformu-un-investiciju-virziena-11-emisiju-samazinasana-transporta-sektora-111r-reformas-rigas-metropoles-areala-transporta-sistemas-zalinasana-1112i-investicijas-videi-draudzigi-uzlabojumi-rigas-pilsetas-sabiedriska-transporta-sistema-1112i2-un-1112i3-saistito-pasakumu-istenosanas-noteikumi

SM, 2024. AF reformas ietvaros top Stacijas 2.0: https://www.youtube.com/watch?v=8V8_AeLL7CA

https://www.transportdata.gov.lv/lv

ATD, Mainīsies atlaides apmērs elektroniski iegādātajām vilciena biļetēm dzelzceļa līnijā Rīga–Sigulda–Valga: https://www.atd.lv/lv/jaunumi/main%C4%ABsies-atlaides-apm%C4%93rs-elektroniski-ieg%C4%81d%C4%81taj%C4%81m-vilciena-bi%C4%BCet%C4%93m-dzelzce%C4%BCa-l%C4%ABnij%C4%81-r%C4%ABga

https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/projekts-atvieglojumu-vienotas-informacijas-sistemas-un-latvijalv-atversana-komersantiem-un-valsts-un-pasvaldibas-vienoto-klientu-apkalposanas-centru-attistiba

MK 31.10.2023. Noteikumi Nr. 624 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/346999-datu-izplatisanas-un-parvaldibas-platformas-noteikumi

https://www.vraa.gov.lv/lv/projekts/publiskas-parvaldes-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-arhitekturas-parvaldibas-sistema-2-karta-piktaps-2-0

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/15599212-161c-4969-907d-86e99f8a67b6

https://likumi.lv/ta/id/326197-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-6-1-7-specifiska-atbalsta-merka-multimodala-transporta-sistemas-iespejosana

EDZL, 2024. Ekspluatācijā nodota pirmā Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla daļa: https://edzl.lv/jaunumi/zinas/ekspluatacija-nodota-pirma-rail-baltica-rigas-centrala-mezgla-dala

EDZL, 2024. Uzsākta pirmā Rail Baltica tilta balsta izbūve Daugavā: https://edzl.lv/jaunumi/zinas/uzsakta-pirma-rail-baltica-tilta-balsta-izbuve-daugava-video

https://likumi.lv/ta/id/341097-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-1-komponentes-klimata-parmainas-un-vides-ilgtspeja-1-1-reformu-un...

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5f957dd7-8268-4476-9bef-3cfaf23acf37

EDZL, 2023. Rail Baltica stacijas lidostā Rīga būvlaukumā – smalks darbs kā juvelierim Vecrīgā:

https://edzl.lv/jaunumi/zinas/rail-baltica-stacijas-lidosta-riga-buvlaukuma-smalks-darbs-ka-juvelierim-vecriga

Rail Baltica piedāvā ielūkoties projektēšanas darbu norisē: https://www.railbaltica.org/lv/rail-baltica-piedava-ielukoties-projektesanas-darbu-norise/

Noslēgts līgums par Rail Baltica pamattrases būvniecību Latvijā: https://www.railbaltica.org/lv/noslegts-ligums-par-rail-baltica-pamattrases-buvniecibu-latvija/

SM, 2024. Rail Baltica pamattrasē Iecavā drīzumā sāksies aktīvo būvdarbu fāze: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/rail-baltica-pamattrase-iecava-drizuma-saksies-aktivo-buvdarbu-faze

EDZL, 2023. Attīsta teritorijas Rail Baltica infrastruktūras apkopei: https://edzl.lv/jaunumi/zinas/attista-teritorijas-rail-baltica-infrastrukturas-apkopei

Uzsākts darbs pie Rail Baltica elektrifikācijas apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības iepirkuma otrā posma:

https://www.railbaltica.org/lv/uzsakts-darbs-pie-rail-baltica-elektrifikacijas-apakssistemas-projektesanas-un-buvniecibas-iepirkuma-otra-posma/

Izsludināts Rail Baltica vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības iepirkums:

https://www.railbaltica.org/lv/izsludinats-rail-baltica-vilcienu-vadibas-un-signalizacijas-iekartu-apakssistemas-projektesanas-un-buvniecibas-iepirkums/

SM, 2024. Rail Baltica komentārs par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstāko revīzijas iestāžu ziņojumu:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/rail-baltica-komentars-par-igaunijas-latvijas-un-lietuvas-augstako-revizijas-iestazu-zinojumu

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/182f379e-d3cd-4d51-b620-8954262cf840

https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/9cbeb6af-38d3-44c6-a0a9-c1b614b76370

https://vktap.mk.gov.lv/tasks/legal_act_circulation_headers/6de2ea04-3beb-4656-9667-64e77f7f0765

https://vktap.mk.gov.lv/tasks/public_participation_circulation_headers/7f9fc81f-7287-42e2-ab2d-f3b62a624c91

https://www.sam.gov.lv/lv/6131-rigas-pilsetas-integretas-transporta-sistemas-attistiba

MK 23.07.2024. noteikumi Nr.505 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.4. pasākuma "Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi”:

https://likumi.lv/ta/id/353965-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-3-1-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-ilgtspejigu

LV portāls, 2024. Rīgā sākti Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbi: https://lvportals.lv/dienaskartiba/371286-riga-sakti-dienvidu-tilta-ceturtas-kartas-buvdarbi-2024

EDZL, 2023. Rail Baltica Salaspils Intermodālā loģistikas centra projektēšanā saņemtas visas būvatļaujas:

https://edzl.lv/jaunumi/zinas/rail-baltica-salaspils-intermodala-logistikas-centra-projektesana-sanemtas-visas-buvatlaujas

MK 10.12.2024. sēdes protokols Nr.52 102. §: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/802137d9-566c-458f-a2cc-b6a4daa9664d

Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešana.  Ikgadējais progresa ziņojums Nr. 2 2022. gada janvāris – 2022. gada decembris:

https://edzl.lv/storage/uploads/mPcftjqZ3r5dscwK3Cz9CWCTwluaMi5xWNDUzfqp.pdf

Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešana.  Ikgadējais progresa ziņojums Nr. 3 2023. gada janvāris – 2023. gada decembris:

https://edzl.lv/storage/uploads/JnYxtcJxfF46WjEbrVGse9ooPWFYC6QrRHymXBeg.pdf

Izvēlēts Rail Baltica dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultants: https://www.railbaltica.org/lv/izvelets-rail-baltica-dzelzcela-ekspluatacijas-un-parvadajumu-konsultants/

SM, 2024. Uzsākts projekts ar mērķi atbalstīt Rail Baltica projekta īstenošanu, infrastruktūras pārvaldību un pārvadājumus nākotnē:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/uzsakts-projekts-ar-merki-atbalstit-rail-baltica-projekta-istenosanu-infrastrukturas-parvaldibu-un-parvadajumus-nakotne

MK 10.12.2024. sēdes protokols Nr.52 102. §: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/802137d9-566c-458f-a2cc-b6a4daa9664d

VAS “Elektroniskie sakari”, 5G pārklājuma pētījums par transporta koridoriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā (LATEST-5GS):

https://www.vases.lv/en/content/5g-parklajuma-petijums-par-transporta-koridoriem-latvija-igaunija-lietuva-latest-5gs

SM, 2024. Informatīvais ziņojums “"Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā"”: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9cbeb6af-38d3-44c6-a0a9-c1b614b76370

airBaltic, 2023. Ziemas sezonā airBaltic lidmašīnas bāzēs Kanāriju salās:

https://company.airbaltic.com/lv/preses-telpa?press=2023/ziemas-sezona-airbaltic-lidmasinas-bazes-kanariju-salas

airBaltic, 2023. airBaltic atvadās no pēdējās Bombardier Q400 lidmašīnas savā flotē:

https://company.airbaltic.com/lv/preses-telpa?press=2023/airbaltic-atvadas-no-pedejas-bombardier-q400-lidmasinas-sava-flote

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/131855

MK 10.12.2024. sēdes protokols Nr.52 102. §: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/802137d9-566c-458f-a2cc-b6a4daa9664d

https://www.cfla.gov.lv/lv/612-veicinat-drosibu-un-vides-prasibu-ieverosanu-starptautiskaja-lidosta-riga

MK 19.12.2023. Noteikumi Nr.795 “"Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi""”:

https://likumi.lv/ta/id/348581-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-27-oktobra-noteikumos-nr-652-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-vir...

Rīgas lidosta, 2024. airBaltic uzsāk Baltic Cargo Hub būvniecību: https://www.riga-airport.com/lv/jaunumi/airbaltic-uzsak-baltic-cargo-hub-buvniecibu

LGS, 2022. LGS no Eiropas Savienības saņems 26 miljonus EUR gaisa satiksmes vadības torņa celtniecībai:

https://www.lgs.lv/2022/12/lgs-no-eiropas-savienibas-sanems-26-miljonus-eur-gaisa-satiksmes-vadibas-torna-celtniecibai/

SM, 2024. LGS jauno gaisa satiksmes vadības torni būvēs SIA “AIMASA” un darbus pabeigs līdz 2026. gada 31. decembrim:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/lgs-jauno-gaisa-satiksmes-vadibas-torni-buves-sia-aimasa-un-darbus-pabeigs-lidz-2026-gada-31-decembrim

https://www.sesardeploymentmanager.eu/projects/featured/2015-227-af3-borealis-free-route-airspace

CAA, 2024. Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide: https://www.caa.gov.lv/lv/projekts/bezpilota-gaisa-kugu-parvaldibas-un-uzraudzibas-sistemas-izveide

A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe. (2022): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0652

SM, 2024. Izstrādāts jauns regulējums bezpilota gaisa kuģu lidojumiem: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/izstradats-jauns-regulejums-bezpilota-gaisa-kugu-lidojumiem

LGS, Augstas precizitātes navigācijas sistēmas (Performance Based Navigation jeb PBN) ieviešana:

https://www.lgs.lv/2020/01/augstas-precizitates-navigacijas-sistemas-performance-based-navigation-jeb-pbn-ieviesan/

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/43d07ab0-1014-4795-bffb-909b0101de8b

MK 12.11.2024. Noteikumi Nr.710 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.2. pasākuma "Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā" īstenošanas noteikumi”:

https://likumi.lv/ta/id/356358-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-3-1-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-ilgtspejigu

LVC, 2023. Satiksmei atklās Ķekavas apvedceļu: https://lvceli.lv/aktuali/satiksmei-atklas-kekavas-apvedcelu/

https://likumi.lv/ta/id/338290-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-13-augusta-rikojuma-nr-442-par-satiksmes-ministrijas-ilgtermina-saistibam-valsts-galvena-autocela-e67a7-kekavas-apvedcels-publiskas-un-privatas-partneribas-projekta-istenosanai-un-par-nacionalo-interesu-objekta-statusa-noteiksanu-kekavas-apvedcela-publiskas-un-privatas-partneribas-projekta-infrastrukturai

https://likumi.lv/ta/id/338290-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-13-augusta-rikojuma-nr-442-par-satiksmes-ministrijas-ilgtermina-saistibam-valsts-galvena-autocela-e67a7-kekavas-apvedcels-publiskas-un-privatas-partneribas-projekta-istenosanai-un-par-nacionalo-interesu-objekta-statusa-noteiksanu-kekavas-apvedcela-publiskas-un-privatas-partneribas-projekta-infrastrukturai

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103938

LVĢMC, 2021. Via Baltica 5G pasīvās infrastruktūras tehniskā risinājuma apraksts: https://www.sam.gov.lv/lv/media/7052/download

https://www.vases.lv/en/content/5g-parklajuma-petijums-par-transporta-koridoriem-latvija-igaunija-lietuva-latest-5gs

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC00100

https://www.vialatvia.com/lv/

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/99ab7249-b44d-4fe3-b29c-7a412b519293

SM, 2025. Satiksmes ministrija izstrādājusi noteikumus “sauso ostu” izveidei, piesaistot ES finansējumu: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/satiksmes-ministrija-izstradajusi-noteikumus-sauso-ostu-izveidei-piesaistot-es-finansejumu

MK 13.08.2024. Noteikumi Nr.538 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1. prioritātes "Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.6. pasākuma "Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/354281-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-3-1-prioritates-ilgtspejiga-ten-t-infrastruktura-3-1-1

https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2023/07/25/alternative-fuels-infrastructure-council-adopts-new-law-for-more-recharging-and-refuelling-stations-across-europe/

Liepājas Centrālā administrācija, 2023. Noslēgusies ģeoloģiskā izpēte pie Oskara Kalpaka tilta:  https://www.liepaja.lv/noslegusies-geologiska-izpete-pie-oskara-kalpaka-tilta/

Liepājas Centrālā administrācija, 2023. Noslēdzas Karostas kanāla vides sanācijas projekta III kārta: https://www.liepaja.lv/nosledzas-karostas-kanala-vides-sanacijas-projekta-iii-karta/

SM, 2024. Jauno Rīgas ostas daudzfunkcionālo hibrīdpiedziņas ledus klases kuģi nodos ekspluatācijā novembrī:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/jauno-rigas-ostas-daudzfunkcionalo-hibridpiedzinas-ledus-klases-kugi-nodos-ekspluatacija-novembri

https://rop.lv/lv/projekti/rigas-ostas-dualas-izmantosanas-jaudas-palielinasana-attistot-autocelu-dzelzcela

https://rop.lv/lv/projekti/musdieniga-un-efektiva-ledlauza-iegade-ledus-lausanas-nodrosinasanai-rigas-juras-lici

https://likumi.lv/ta/id/349317-par-2111i-investicijas-projekta-ostu-parvaldibas-digitala-transformacija-pilnveidojot-transporta-un-logistikas-datu-apstradi-un-analizi-pases-un-centralizetas-funkcijas-vai-koplietosanas-pakalpojumu-attistibas-planu-apstiprinasanu

SM, 2024. Rīgas ostā taps viens no lielākajiem saules paneļu parkiem Baltijā: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/rigas-osta-taps-viens-no-lielakajiem-saules-panelu-parkiem-baltija

SM, 2024. Uzsāk Liepājas Industriālā parka infrastruktūras izbūvi: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-liepajas-industriala-parka-infrastrukturas-izbuvi

https://rop.lv/lv/projekti/satiksmes-parvads-no-tvaika-ielas-uz-kundzinsalu

https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/es-projekti/pievadcelu-attistiba-ventspils-brivostas-teritorija-esosajiemterminaliem-un-industrialajam-zonam/

https://pkip.riga.lv/agendaitempublish/downloadfile/agendaitem-294703

EJZAF Rīcības plāns 2023.–2027. gadam Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darbības veidā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"; Ostas infrastruktūras attīstības stiprināšana: https://assets-global.website-files.com/61b31ca9729b53717311b9f4/654a1b531ebf0f3199762acb_plj-strategija-2023-2027.pdf

Jūrmalas domes 21.12.2023. Lēmums Nr. 617 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT 177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu”: https://dokumenti.jurmala.lv/docs/m23/l/m230617.htm

http://pavilostaport.lv/?page_id=1361

https://likumi.lv/ta/id/340024-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-administresanas-un-uzraudzibas-vispareja-kartiba-lauku-un-zivsaimniecibas

https://likumi.lv/ta/id/346331-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-jurlietu-zvejniecibas-un-akvakulturas-fonda-pasakumam

https://likumi.lv/ta/id/326640-par-celu-satiksmes-drosibas-planu-2021-2027-gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1313a1e8-0de7-4556-b55a-9409b9a90c6c

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7b32ef57-51ce-4447-b485-64c18ebdbb0b

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a195bb76-b636-430a-8049-7a692a2374f2

MK rīkojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otro papildinājumu” (24-TA-2070): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/51ce0d26-d235-4439-b99c-014edc98194e

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a195bb76-b636-430a-8049-7a692a2374f2

https://likumi.lv/ta/id/339444-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-1-komponentes-klimata-parmainas-un-vides-ilgtspeja-1-1-reformu

SM, 2024. Ar Atveseļošanas fonda finansējumu piecas pašvaldības uzsākušas mikromobilitātes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/ar-atveselosanas-fonda-finansejumu-piecas-pasvaldibas-uzsakusas-mikromobilitates-infrastrukturas-attistibas-projektu-istenosanu

Ministru kabineta 2024.gada 9.jūlija noteikumi Nr.447 ”Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.3. pasākuma  "Veloinfrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/353526-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-20212027-gadam-231-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-ilgtspejigu-daudzveidu-mobilitati-pilsetas-2313-pasakuma-veloinfrastrukturas-attistibaistenosanas-noteikumi?&search=on

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103938

https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

SM, 2024. Ar Eiropas Komisijas atbalstu uzsākts projekts par ilgtspējīgas aviācijas degvielas tehnoloģisko risinājumu un ražošanas iespēju izpēti Igaunijā un Latvijā: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/ar-eiropas-komisijas-atbalstu-uzsakts-projekts-par-ilgtspejigas-aviacijas-degvielas-tehnologisko-risinajumu-un-razosanas-iespeju-izpeti-igaunija-un-latvija

https://vktap.mk.gov.lv/tasks/review_circulation_headers/aa98a042-2440-411c-9bba-3dc0bdfb74e1

https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/projekti/26769/

https://likumi.lv/ta/id/341828-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-1-komponentes-klimata-parmainas-un-vides-ilgtspeja-11-reformu-un-investiciju-virziena-emisiju-samazinasana-transporta-sektora-111r-reformas-rigas-metropoles-areala-transporta-sistemas-zalinasana-1112i-investicijas-videi-draudzigi-uzlabojumi-rigas-pilsetas-sabiedriska-transporta-sistema-1112i1-pasakuma-istenosanas-noteikumi

https://www.rdpad.lv/emisiju-samazinasana-rigas-pilsetas-sabiedriska-transporta-pakalpojumu-sniegsana/

25.10.2022. MK noteikumi Nr. 673 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi”

23.01.2024. MK noteikumi Nr. “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās" īstenošanas noteikumi”

https://vktap.mk.gov.lv/tasks/review_circulation_headers/aa98a042-2440-411c-9bba-3dc0bdfb74e1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80926

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40489002

CSDD, 2024. Transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijās iespējams veikt cieto daļiņu mērījumu:

https://www.csdd.lv/jaunumi/transportlidzeklu-tehniskas-apskates-stacijas-iespejams-veikt-cieto-dalinu-merijumu

MK 11.04.2023. Noteikumi Nr.190 ”Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes ”Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1.reformu un investīciju virziena ”Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas ”Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas ”Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi”:

https://likumi.lv/ta/id/341097-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-1-komponentes-klimata-parmainas-un-vides-ilgtspeja-1-1-reformu

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96489

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101928

LDz, Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija:

https://www.ldz.lv/lv/r%C4%ABgas-dzelzce%C4%BCa-mezgla-posma-sarkandaugava-manga%C4%BCi-zieme%C4%BCbl%C4%81zma-moderniz%C4%81cija

https://likumi.lv/ta/id/356414-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-16-novembra-rikojuma-nr-841-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/4bbf6d75-c9df-4ef5-a34f-0c8f9aff8515/preview

MK rīkojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otro papildinājumu” (24-TA-2070): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/51ce0d26-d235-4439-b99c-014edc98194e

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f78cf3a3-e3ff-42a9-8dc5-e103d8cccb18

MK, 26.10.2022. Rīkojums Nr. 763 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai”:

https://likumi.lv/ta/id/336778-par-satiksmes-ministrijas-ilgtermina-saistibam-jauno-elektrovilcienu-projekta-istenosanai

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lrn.lv/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_09_IMNP_Lidzsvarota-finansesanas-modela-koncepcija.pdf

https://www.lja.lv/ATONLV/getCatalogue

turpat

VSIA LJA, 2023. Latvija saglabā vietu Parīzes memoranda “baltajā” sarakstā: https://www.lja.lv/news/latvija-saglaba-vietu-parizes-memoranda-baltaja-saraksta-2

IMO, Member State Audit Scheme: https://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/Default.aspx

https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-valsts-autocelu-posmiem/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-2024/

https://www.riga-airport.com/lv/troksna-strategiska-karte

https://www.riga-airport.com/lv/ricibas-plans-troksna-samazinasanai

https://www.ldz.lv/lv/troksnis

LETA, 2024. Latvijas dzelzceļš veiks vairākus trokšņu mazināšanas pasākumus pie dzelzceļa līnijām:

https://www.db.lv/zinas/latvijas-dzelzcels-veiks-vairakus-troksnu-mazinasanas-pasakumus-pie-dzelzcela-linijam-514805

SM, 2021. Paraksta memorandu par dzelzceļa zinību akadēmijas izveidi Rīgā:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/paraksta-memorandu-par-dzelzcela-zinibu-akademijas-izveidi-riga

https://www.sam.gov.lv/lv/celu-satiksmes-drosibas-padome

SM, 2024. 2023. gada ceļu satiksmei drošākās pašvaldības – Ventspils un Valkas novads:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/2023-gada-celu-satiksmei-drosakas-pasvaldibas-ventspils-un-valkas-novads

SM, 2024. Ilgtspējīgas mobilitātes pietura jauniešu festivālā “Kopums”: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/ilgtspejigas-mobilitates-pietura-jauniesu-festivala-kopums

SM, 2024. Satiksmes ministrija aicina apmeklēt ilgtspējīgas mobilitātes pieturu festivālā "Artišoks": https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/satiksmes-ministrija-aicina-apmeklet-ilgtspejigas-mobilitates-pieturu-festivala-artisoks

SM, 2022. Norīkoti papildu vilcieni sarunu festivāla “Lampa” apmeklētājiem: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/norikoti-papildu-vilcieni-sarunu-festivala-lampa-apmekletajiem

SM, 2023. Par ilgtspējīgu mobilitāti - videi draudzīgu, ērtu un drošu pārvietošanos sarunu festivālā LAMPA:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/par-ilgtspejigu-mobilitati-videi-draudzigu-ertu-un-drosu-parvietosanos-sarunu-festivala-lampa

SM, 2024. Satiksmes ministrija aicina uz diskusijām par nākotnes satiksmi sarunu festivālā LAMPA; festivāla apmeklētājiem tiks nodrošināti papildu vilcieni:

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/satiksmes-ministrija-aicina-uz-diskusijam-par-nakotnes-satiksmi-sarunu-festivala-lampa-festivala-apmekletajiem-tiks-nodrosinati-papildu-vilcieni

https://asvalters.lv/

SM, 2024. Ēno Satiksmes ministrijā – iegūsti velosipēdista tiesības un apmeklē Rail Baltica būvlaukumu!

https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/eno-satiksmes-ministrija-iegusti-velosipedista-tiesibas-un-apmekle-rail-baltica-buvlaukumu

Dzelzceļa muzejs, Ar vienu vilcienu rītdienā, izstāde par topošo Rail Baltica dzelzceļu: https://www.railwaymuseum.lv/lv/content/ar-vienu-vilcienu-ritdiena-izstade-par-toposo-rail-baltica-dzelzcelu

https://www.sam.gov.lv/lv/informativie-materiali-2

EDZL, 2023. Rail Baltica Latvijas ieviesējs un būvnieks ar RTU sadarbosies jauno inženieru sagatavošanā:

https://edzl.lv/jaunumi/zinas/rail-baltica-latvijas-ieviesejs-un-buvnieks-ar-rtu-sadarbosies-jauno-inzenieru-sagatavosana

EDZL, 2024. Atklāj Rail Baltica pamattrases būvniecībai veltītās informatīvās dienas: https://edzl.lv/jaunumi/zinas/atklaj-rail-baltica-pamattrases-buvniecibai-veltitas-informativas-dienas

EDZL, 2024. RTU topošie būvinženieri iepazīst Rail Baltica būvdarbu līgumu vadību: https://edzl.lv/jaunumi/zinas/rtu-toposie-buvinzenieri-iepazist-rail-baltica-buvdarbu-ligumu-vadibu

https://www.lja.lv/en/node/1199

https://www.ljs.lv/zurnals-jurnieks/

https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/

EM, 2023. Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu” (protokols Nr.32/45.§), 2.3. punkts: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/96786681-4b03-4e5d-b82a-7ddd1162087e

https://www.eusbsr.eu/about/implementation

https://www.eusbsr.eu/pa-transport-about

https://www.eusbsr.eu/pa-ship-actions

https://www.eusbsr.eu/pa-safe-about

https://www.eusbsr.eu/annualforum2023

https://www.baseline.vias.be/

https://trendlineproject.eu/about/about

https://www.esranet.eu/en/about-the-project/

https://likumi.lv/ta/id/333786-par-latvijas-juras-akademijas-reorganizaciju

https://likumi.lv/ta/id/336293-par-liepajas-jurniecibas-koledzas-reorganizaciju

MK 11.12.2012. Noteikumi Nr. 842 “Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums”:

https://likumi.lv/ta/id/253421-valsts-agenturas-civilas-aviacijas-agentura-nolikums

https://airbaltictraining.com/lv/

airBalticTraining, 2025. airBaltic Pilotu akadēmija sveic 7 absolventus un 15 jaunos studentus: https://airbaltictraining.com/lv/airbaltic-pilotu-akademija-sveic-7-absolventus-un-15-jaunos-studentus/

airBalticTraining, 2025. airBaltic paplašina apmācību iespējas ar otru Airbus A220 pilnībā aprīkoto lidojuma simulatoru: https://airbaltictraining.com/lv/airbaltic-paplasina-apmacibu-iespejas-ar-otru-airbus-a220-pilniba-aprikoto-lidojuma-simulatoru/

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fe6402ac-be01-49e8-adfc-f7071222da4b

Vērtējums 10 ballu skalā (10 – būtiski pozitīvu ietekmi, 1 – būtiski negatīvu ietekmi)

Vērtējums 10 ballu skalā (10 – būtisks jautājums, 1 – nebūtisks jautājums)

CSP, Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un bruto pievienotā vērtība pa darbības veidiem:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKP/IKP050/table/tableViewLayout2/

CSP, Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un bruto pievienotā vērtība pa darbības veidiem:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKP/IKP050/table/tableViewLayout2/

CSP, Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__TIR__AT__ATN/ATN010/table/tableViewLayout1/

LIAA, 2024. Luminor: Inženierijas nozare - reģionu lielākā nākotnes cerība: https://business.gov.lv/zinas/luminor-inzenierijas-nozare-regionu-lielaka-nakotnes-ceriba#msdynttrid=pfnIUHCt1-XluiY2ca05X5NVDrbL0XYiYJfNbawObLU

Strautiņš P.,Luminor, 2024. Latvijas divas ekonomikas:

https://www.luminor.lv/sites/default/files/docs/preses_relizes/latvijas_novadu_un_nozaru_petijums_13082024-1-min.pdf

LatRailNet, 2024. Inducētais komerciālais sniegums:

https://www.lrn.lv/aktualitates/nozares-darbibas-raditaji/inducetais-komercialais-sniegums/#pakalpojumu-ipatsvars

https://lpi.worldbank.org/international/global

https://likumi.lv/ta/id/159858-sabiedriska-transporta-pakalpojumu-likums

https://likumi.lv/ta/id/325492-par-planu-personu-ar-invaliditati-vienlidzigu-iespeju-veicinasanai-20212023-gadam

PV, 2025. “Vivi” tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē ieviesti funkcionalitātes uzlabojumi; ērtāka informācijas iegūšana arī personām ar īpašām vajadzībām: https://www.vivi.lv/lv/izmainas-un-jaunumi/jaunumi/158/vivi-timeklvietne-un-mobilaja-lietotne-ieviesti-funkcionalitates-uzlabojumi-ertaka-informacijas-iegusana-ari-personam-ar-ipasam-vajadzibam/

MK, 2022. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā": https://likumi.lv/ta/id/336144-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-13-julija-noteikumos-nr-634-sabiedriska-transporta-pakalpojumu-organizesanas-kartiba-mars...

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0c59d376-dcb0-4e99-8b09-d36fcd9704aa

ATD, 2024. No 1. aprīļa reģionālajā sabiedriskajā transportā tiks ieviesti jauni biļešu veidi un tarifi:

https://www.atd.lv/lv/jaunumi/no-1-apr%C4%AB%C4%BCa-re%C4%A3ion%C4%81laj%C4%81-sabiedriskaj%C4%81-transport%C4%81-tiks-ieviesti-jauni-bi%C4%BCe%C5%A1u-veidi-un-tarifi

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00134/default/table?lang=en&category=na10.nama10.nama_10_dbr

LVĢMC, 2024. Kopsavilkums par 2024. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, balstoties uz versiju, kas iesniegta Eiropas Komisijai 15.03.2024: https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Klimats/SEG_emisiju_un_ETS_monitorings/Zinojums_par_klimatu/SEG_kopsavilkums/2024/Majas_lapai_LVGMC_2024_seginvkopsavilkums.pdf

KEM, 2024. Transporta enerģijas likumprojekts: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/042cde65-37a0-4e35-a005-109648ea5037

KEM, 2024. Jūras transports Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā:

https://www.kem.gov.lv/lv/juras-transports-eiropas-savienibas-emisijas-kvotu-tirdzniecibas-sistema

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2405 (2023. gada 18. oktobris) par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam (ReFuelEU Aviation): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2405

SM, 2024. Apstiprināts Latvijas un Igaunijas projekta pieteikums par ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražošanas iespējām Baltijā: https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinats-latvijas-un-igaunijas-projekta-pieteikums-par-ilgtspejigas-aviacijas-degvielas-razosanas-iespejam-baltija

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32024L2881

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj/?locale=LV

https://www.e-transports.org/statistika/uzlades-staciju-tikls-e-mobi

https://www.esfondi.lv/profesionaliem/planosana/planotas-atlases-2

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7749f93f-d1ed-447a-ad79-178a61ce9971

MK 16.07.2024. Noteikumi Nr. 486 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums": https://m.likumi.lv/ta/id/353715-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-21-decembra-noteikumos-nr-896-emisijas-kvotu-izsolisanas-instrumenta-finanseto-projektu-atklata-konkursa-siltumnicefekta-gazu-emisijas-samazinasana-transporta-sektora--atbalsts-bezemisiju-un-mazemisiju-transportlidzeklu-iegadei-nolikums

https://eur-lex.europa.eu/LV/legal-content/summary/clean-and-energy-efficient-road-transport-vehicles.html

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Chapter13.pdf

LVĢMC. Līdzšinējo un nākotnes klimata pārmaiņu rīks: https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/klimata_riks/

MK 17.07.2019. Rīkojums Nr. 380 “Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam”: https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam

KEM, 2024. Likumprojekts “Klimata likums”: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7987de45-93fd-45e3-ac4c-948251c622d9

TAP2027, 13. lpp.

https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

VARAM, 2023. Analītiskais ziņojums par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās: https://raim.gov.lv/files/Analitiskais_zinojums_ES_fondi_2014_2020_2023.gads.pdf

SM, Informatīvā ziņojuma projekts par dzelzceļa nozares kapitālsabiedrību integrāciju:

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e4f7c4ba-0b65-4c75-806b-c6c5824f9bfa

https://www.sam.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-periods

SM, 2024. Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plānu 2024.–2030. gadam”: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5a51030a-1eb8-4eca-8435-7c1315c7de57

https://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envzfkvaa/

https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/890; https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/zinojums-par-klimatu

https://www.km.gov.lv/lv/jaunais-eiropas-bauhaus

https://www.nkmp.gov.lv/lv/jaunums/astoni-kriteriji-augstvertigai-buvkulturai

Eiropas Padomes un Parlamenta Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (Dokuments attiecas uz EEZ): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52024DC0063

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024SC0063

https://cinea.ec.europa.eu/our-projects_en?prefLang=lv

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/3744499f-670f-42f8-9ef3-0d98f6cd586f/sheet/d2820200-d4d9-4a26-b23b-58e323c803c2/state/analysis

Nav iekļauti dati par projektu konkursa rezultātiem alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanai TEN-T. ES līdzfinansējums 22,6 milj. eiro apmērā piešķirts arī trīs alternatīvo degvielu infrastruktūras projektiem, kurus AS “Latvenergo”, UAB “Ignitis” un “Eesti Energia” AS īstenos arī Latvijas teritorijā (https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/alternative-fuels-eu422-million-eu-funding-boost-zero-emission-mobility-2025-02-06_en)

Nav iekļauti dati par projektu konkursa rezultātiem alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanai TEN-T. ES līdzfinansējums 22,6 milj. eiro apmērā piešķirts arī trīs alternatīvo degvielu infrastruktūras projektiem, kurus AS “Latvenergo”, UAB “Ignitis” un “Eesti Energia” AS īstenos arī Latvijas teritorijā (https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/alternative-fuels-eu422-million-eu-funding-boost-zero-emission-mobility-2025-02-06_en)

https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2014-2020-planosanas-periods/darbibas-programma-izaugsme-un-nodarbinatiba

https://www.esfondi.lv/profesionaliem/planosana/planotas-atlases-2

SM iesniegusi FM priekšlikumus grozījumiem ES kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam (FM, 2025. Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam" (25-TA-321): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/84e7135e-8b9f-4e18-a9dd-a932c6acfb8f)

https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/51ce0d26-d235-4439-b99c-014edc98194e

https://cinea.ec.europa.eu/our-projects_en?pr

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/3744499f-670f-42f8-9ef3-0d98f6cd586f/sheet/d2820200-d4d9-4a26-b23b-58e323c803c2/state/analysis