(Ministru kabineta

2023. gada 13. decembra

rīkojums Nr. 892)

Digitālās transformācijas pamatnostādņu

2021.-2027. gadam ieviešanas plāns 2023.-2027. gadam

Rīga, 2023

Saīsinājumu saraksts	3

1. Kopsavilkums	6

2. Esošās situācijas apraksts	7

3. Pasākumi mērķa sasniegšanai	9

4. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	83

# Saīsinājumu saraksts

| 4G | Ceturtā mobilo sakaru standartu paaudze “Fourth generation” |
| --- | --- |
| 5G | Piektā mobilo sakaru standartu paaudze “Fifth generation” |
| AM | Aizsardzības ministrija |
| ANM | Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| API | Lietojumprogrammas saskarne |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| CVK | Centrālā vēlēšanu komisija |
| DAGR | Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma |
| DTP 2021-2027 PP | Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam prioritārie pasākumi |
| DVI | Datu valsts inspekcija |
| e-adrese | Oficiālā elektroniskā adrese |
| EEZ | Eiropas Ekonomikas zona |
| eID | Elektroniskā identifikācijas karte |
| eIDAS regula | Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK |
| EK | Eiropas Komisija |
| E-KRASS | Elektroniskā Kriminālprocesa informācijas sistēma |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| EMSWe | Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide |
| EOSC | Eiropas Atvērtās zinātnes mākonis |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESF | Eiropas Sociālais fonds (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā |
| ESF+ | Eiropas Sociālais fonds Plus (Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā) |
| ESIF | Eiropas strukturālie un investīciju fondi |
| e-veselības sistēma | Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma. |
| EVK | Elektroniskā veselības karte |
| FM | Finanšu ministrija |
| FPEIL | Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums |
| HPC | Augstas veiktspējas skaitļošana |
| IAP | Izglītības attīstības pamatnostādnes |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IEM IC | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IoT | Lietu internets |
| IPv6 | Interneta protokola versija 6 |
| IS | Informācijas sistēma |
| IT | Informācijas un tehnoloģiju nozare |
| IuB | Iepirkumu uzraudzības birojs |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| JPA | Juridiskās palīdzības administrācija |
| KEM | Klimata un enerģētikas ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| LATA | Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija |
| LBAS | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība |
| LDDK | Latvijas Darba devēju konfederācija |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIKTA | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija |
| LLPA | Latvijas Lielo pilsētu asociācija |
| LM | Labklājības ministrija |
| LNB | Latvijas Nacionālā bibliotēka |
| LNKC | Latvijas Nacionālais kultūras centrs |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LSDB | Latvijas sociālo darbinieku biedrība |
| LSPDVA | Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība |
| LTRK | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera |
| LTV | Latvijas Televīzija |
| LVRTC | Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” |
| LZA | Latvijas Zinātņu akadēmija |
| LZNP | Latvijas Zvērinātu notāru padome |
| LZP | Latvijas Zinātnes padome |
| M2M | Informācijas nosūtīšana starp iekārtām “Machine to machine” |
| MK | Ministru kabinets |
| MKD | Maksātnespējas kontroles dienests |
| MVU | Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi |
| NAP 2027 | Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NMPD | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |
| NRP | Latvijas nacionālā reformu programma “Eiropa 2020” stratēģija |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVD | Nacionālais veselības dienests |
| NVO | Nevalstiska organizācija |
| NZDIS | Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma |
| PMLP | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| PMO | Pasaules Muitas organizācija |
| PTAC | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| RIS3 | Viedās specializācijas stratēģija |
| RSU | Rīgas Stradiņa universitāte |
| SAB | Satversmes aizsardzības birojs |
| SAM | Specifiskā atbalsta mērķi |
| SEPLP | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| SKLOIS | Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma |
| SM | Satiksmes ministrija |
| SOPA | Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma |
| SPKC | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| SPOLIS | Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma |
| SPRK | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija |
| STEM | Zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika |
| TA | Tiesu administrācija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| UGFA | Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija |
| UR | Uzņēmumu reģistrs |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | Valsts administrācijas skola |
| VAS ES | Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” |
| VBTAI | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija |
| VDD | Valsts drošības dienests |
| VI | Veselības Inspekcija |
| VIAA | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |
| VIRSIS | Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma |
| VISC | Valsts izglītības satura centrs |
| VISS | Valsts informācijas sistēmu savietotājs |
| VK | Valsts kanceleja |
| VM | Veselības ministrija |
| VPVKAC | Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs |
| VRAA | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| VSAA | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra |
| VTMEC | Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs |
| VUGD | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VVC | Valsts valodas centrs |
| VVD | Valsts Vides dienests |
| VZD | Valsts zemes dienests |
| ZM | Zemkopības ministrija |

# 1. Kopsavilkums

Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” 5. punkts noteic VARAM sadarbībā ar nozaru ministrijām un VK sagatavot un līdz 2021. gada 20. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pamatnostādņu ieviešanas plānu.

Ievērojot minēto, VARAM ir sagatavojusi Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam ieviešanas plānu 2023.-2027. gadam (turpmāk – Plāns), kas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 13.1.apakšpunkts noteic, ka plānu izstrādā īstermiņam vai vidējam termiņam politikas (pamatnostādņu) ieviešanai vienā vai vairākās nozarēs.

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam definētais mērķis – ir izveidota tāda sabiedrība, tautsaimniecība un valsts pārvalde, kas mērķtiecīgi izmanto esošās un veido jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī to radīto vidi, uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju.

Plāna mērķis – definēt un apkopot pasākumus 2023.-2027.gadam Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteikto mērķu sasniegšanai.

Plānu izstrādājusi VARAM sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām (AM, ĀM, EM, FM, IeM, IZM, KM, KEM, LM, SM, TM, VM un ZM), VK un padotības iestādēm. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā iesaistītas nevalstiskās organizācijas.

Plānā ietvertie pasākumi ir savstarpēji papildinoši, pakārtoti mērķim, attīstības jomas rīcības virzieniem un uzdevumiem, kas definēti Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, un, kas veidotas kā horizontāls politikas plānošanas dokuments.

Plānā paredzēto pasākumu īstenošana notiks galvenokārt piesaistot ES fondu līdzekļus un privāto finansējumu, kā arī valsts budžeta finansējumu. Valsts budžeta finansējuma piešķiršana pasākumu īstenošanai 2025.gadā un turpmāk ir skatāma Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Finansiālo ieguldījumu plānojums izriet no apstiprinātajām Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam plānojuma. Pamatnostādnes definē Eiropas daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam digitālās prioritātes intervences virzienus un jomas. Gadījumā, ja netiks piešķirts papildus finansējums, uzdevumi iespēju robežās tiks īstenoti esošā budžeta ietvaros vai arī to īstenošana tiks atlikta līdz papildus budžeta piešķiršanai.

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam definētas piecas attīstības jomas:

1. Digitālās prasmes un izglītība.

2. Digitālā drošība un uzticamība.

3. Telekomunikāciju un skaitļošanas pieejamība.

4. Tautsaimniecības (t.sk valsts pārvaldes) digitālā transformācija.

5. Inovācijas, IKT industrija un IKT zinātne.

Plāna ietvaros paredzētie pasākumi aptver visus Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietvertās attīstības jomas un ir savstarpēji papildinošas.

# 2. Esošās situācijas apraksts

Plānā iekļautie pasākumi ir izvirzīti atbilstoši Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, saskaņā ar ES attīstības plānošanas dokumentiem, citiem starptautiskajiem dokumentiem un nacionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem. Plāna ietvertie pasākumi ir veidoti sasaistot un apvienojot citu ministriju izstrādātos un izstrādes stadijā esošos politikas plānošanas dokumentus un tajos iekļautās aktivitātes, kas saistītas ar digitālo komponenti un, kas nosaka digitālās transformācijas prioritātes.

Plānā ir ietvertas arī aktivitātes, kas izpilda Ministra kabineta dotus uzdevumus VARAM , tādējādi īstenojot efektivitātes principu valsts pārvaldē un novēršot normatīvismu.

Ņemot vērā, ka digitālā transformācija definējamā kā caurvijošs elements visās nozarēs, Plānā iekļautie pasākumi, ir pakārtoti piecām attīstības jomām, kas tiešā veidā veicinās ekonomikas transformāciju valstī. ES fondu līdzfinansējumam ir īpaši svarīga nozīme Plānā noteikto pasākumu īstenošanai, ņemot vērā plānoto nepieciešamo investīciju apjomu.

Priekšlikumi informācijas sabiedrības attīstībai turpmākajos gados, detalizēti nosakot plānotos rīcības virzienus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, šobrīd ir sniegti "Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam". Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes gaitā par pamatu tika ņemts tostarp Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) digitālais izvērtējums “Going Digital in Latvia”, kas pastarpināti sniedza līdzšinējās Latvijas informācijas sabiedrības politikas īstenošanas izvērtējumu, kā arī ietvēra rekomendācijas turpmākajai informācijas sabiedrības politikas pilnveidei. Tāpat par spēku zaudējušu ir atzīstams Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra protokola Nr.5 33.§ Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību" astotais punkts, kas paredzēja izstrādāt informatīvo ziņojumu par ieteikumiem valsts pārvaldes komunikācijai mākslīgā intelekta jomā. Ievērojot plānā definētos uzdevumus, minētā protokola izpildes aktualitāte ir zudusi.

Pamatnostādnes nosaka Latvijas digitālās transformācijas politiku, aptverot laika periodu no 2021. gada līdz 2027. gadam, ar mērķi identificēt jomas, kurās nepieciešama un tiek plānota rīcība, kā arī iezīmē turpmāk nepieciešamo rīcību, kuras realizēšana ir atkarīga no iespējām to veikt, balstoties uz turpmākajām valsts budžeta un citu finanšu instrumentu izmantošanas iespējām.

Pamatnostādnes vērstas uz NAP 2027 rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” mērķi: digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē.

Pamatnostādnēs ir izvērsti NAP 2027 apstiprinātie uzstādījumi un ņemti vērā stratēģijā “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” iezīmētie Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķi līdz 2030. gadam, tās ir saskaņotas ar Darbības programmu Latvijai 2021.-2027. gadam, to izstrādē ir ņemtas vērā programmas “Digitālā Eiropa” programmā, ES digitālajā stratēģijā un “2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā” noteiktās digitālās attīstības prioritātes, kā arī progresa ziņojumā par NRP kontekstā īstenošanu atspoguļotie secinājumi un sniegtie ieteikumi.

# 3. Pasākumi mērķa sasniegšanai

| Plāna mērķis |  | Definēt un apkopot pasākumus 2023.-2027.gadam Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteikto mērķu sasniegšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Attīstības joma “Digitālās prasmes un izglītība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas mērķis |  |  |  | Ir nodrošināta iespēja pastāvīgi un pēc individualizēta pieprasījuma apgūt digitālās prasmes ikdienai, nodarbinātībai, tostarp darbam IKT specialitātēs un palielinot tajās nodarbināto sieviešu skaitu, uzņēmējdarbībai, zinātnei un izpētei, lai virzītos uz tādu sabiedrību, kas balsta savu labklājību digitālo tehnoloģiju iespēju efektīvā izmantošanā un radošā attīstībā. Veicinās NAP 2027 mērķu [40], [123], [129], [145], [207] sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti |  |  |  | [1.1.] Palielināts iedzīvotāju skaits, kam ir digitālās prasmes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.2.] Palielināts IKT speciālistu kopumā un IKT speciālistu - sieviešu skaits. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvie rādītāji |  |  |  | [1.1.1.] Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī, DESI indekss (2019.g. 43% → 2024.g. 54% → 2027.g. 70%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.1.2.] Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir virs pamatlīmeņa, DESI indekss (2019.g. 24% → 2024.g. 35% → 2027.g. 45%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.2.1.] IKT speciālistu īpatsvars, DESI indekss (2019.g. 2,3% → 2024.g. 2,9% → 2027.g. – 3,%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.2.2.] IKT speciālistu – sieviešu īpatsvars, DESI indekss (2019.g. 0,5% → 2024.g. 1,0% → 2027.g. 1,5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Rīcības virziens “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība izglītības procesā” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. - 1. uzdevums | Digitālo prasmju kā caurviju prasmju pilnveide izglītības sektorā, tostarp mācībspēku un izglītības iestāžu vadītāju digitālo prasmju attīstība. Digitālo prasmju attīstība un izmantošana izglītības procesā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 1.1. - 1.1. | Tehnoloģiju mācību jomas pilnveidotā mācību satura ieviešana un pieejas īstenošana vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā. |  |  |  | Līdz 2022./23. mācību gada beigām noslēdzies trīs gadu ieviešanas uzsākšanas periods - pilnveidoto pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības standartu ieviešana. Saturā iekļauts paplašināts informācijas tehnoloģiju saturs, palielinot stundu skaitu datorikā vispārējās pamatizglītības pakāpē un ietverot programmēšanas moduli. Vispārējās vidējās izglītības pakāpē iespējas padziļināti apgūt programmēšanu un digitālās tehnoloģijas pamatkursos, padziļinātajos un speciālajos kursos (no 210 līdz 420 un vairāk mācību stundām). Izveidoti augstākā līmeņa eksāmeni vispārējās vidējās izglītības pakāpē “Programmēšana II” un “Dizains un tehnoloģijas II”. Profesionālās izglītības programmās būs iespēja iekļaut moduli “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 1. un 2.līmenis. | 1) Mācību saturā iekļauts paplašināts informācijas tehnoloģiju saturs, palielinot stundu skaitu datorikā pamatizglītības pakāpē no 2 līdz 8, ietverot programmēšanas moduli. 2) Vispārējās vidējās izglītības pakāpē iespējas padziļināti apgūt programmēšanu un digitālās tehnoloģijas pamatkursos, padziļinātajos un speciālajos kursos (no 210 līdz 420 un vairāk mācību stundām). 3) Izglītojamajiem nodrošināta iespēja kārtot augstākā līmeņa eksāmenus vispārējās vidējās izglītības pakāpē “Programmēšana II” un “Dizains un tehnoloģijas II”. 4) Profesionālās izglītības programmās iespēja iekļaut moduli “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 1. un 2.līmenis. 5) Pilnveidotas pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un profesionālo izglītību ieguvušo izglītojamo digitālās prasmes. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, KM, LNKC, pašvaldības |
| 1.1. - 1.2. | Digitālās pratības kā pilnveidotā mācību satura un pieejas caurviju prasmes īstenošana vispārējā izglītībā. |  |  |  | Digitālā pratība iekļauta mācību saturā kā viena no sešām caurviju prasmēm visās vispārējās izglītības pakāpēs no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai. Obligāti apgūstamajā vispārējās izglītības mācību saturā ietverta aktuālā DigComp prasmju apguve: a. Pamatizglītības beidzēji apguvuši vismaz 3. DigComp līmeni; b. Vidusskolas beidzēji - vismaz 5. DigComp līmeni. | Vispārējo pamatizglītību un vidējo izglītību ieguvušo kopējais skaits 2023.-2027. gados: 1) Pamatizglītības beidzēji apguvuši vismaz 3. DigComp līmeni: 2023 – 18425 2024 – 18595 2025 – 18765 2026 – 18935 2027 – 19105. 2) Vidusskolas beidzēji - vismaz 5. DigComp līmeni (padziļinātie kursi): 2023 – 10653 2024 – 10379 2025 – 10104 2026 – 9830 2027 – 9555. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, pašvaldības |
| 1.1. - 1.3. | Pedagogu digitālo prasmju pilnveides nodrošināšana valsts un pašvaldību līmenī. |  |  |  | Pilnveidotas pedagogu digitālās prasmes, un tās tiek izmantotas izglītības procesā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 8.3.1.SAM pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” atbalstu. Pedagogu metodiskā atbalsta sistēmas izveidei un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, t.sk. digitālo prasmju attīstībai, uzsākta ESIF investīciju 2021-2027.gada plānošanas perioda 4.2.2. SAM pasākuma “Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai” īstenošana. | 1) VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros līdz 2023.gada jūnijam: a. Profesionālās pilnveides mācībās piedalījušies 1600 pirmsskolu, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, pašvaldību nominēti izglītības tehnoloģiju mentori; b. Nodrošināts metodiskais atbalsts pašvaldību nominētiem mācību jomu koordinatoriem tehnoloģiju mācību jomā un izglītības tehnoloģiju iekļaušanai mācību saturā; c. Īstenotas mācības (vismaz 8h modulis) vismaz 5000 pirmsskolu un skolu pedagogiem par skolo.lv platformas izmantošanu mācību procesā; 2) Nodrošināta pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences, t.sk. digitālo prasmju, pilnveide. 3) Nodrošināta mākslas un mūzikas jomas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences, t.sk. digitālo prasmju, pilnveide. | 2027. gada 2.pusgads | IZM, KM, pašvaldības |  |  | VISC, augstākās izglītības iestādes, NVO, profesionālās izglītības iestādes, LNKC |
| 1.1. - 1.4. | Digitālo risinājumu izmantošana skolēnu snieguma vērtēšanā visās izglītības pakāpēs (valsts pārbaudījumi, diagnosticējošie darbi, monitoringa darbi). |  |  |  | Ieviesta IS skolēnu snieguma vērtēšanā visās izglītības pakāpēs (valsts pārbaudījumi, diagnosticējošie darbi, monitoringa darbi). | Saskaņots viens nodevums. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 1.1. - 1.5. | Digitālu mācību platformu darbība izglītības tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. |  |  |  | Nodrošināta Skola2030 izveidoto mācību platformu izmantošana: 1) Digitālo mācību resursu krātuve (mape.skola2030.lv), kurā atrodas Skola2030 izvietotie mācību resursi, kā arī izdevēju un citu mācību līdzekļu veidotāju atbilstoši izglītības standartos definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem indeksētie materiāli. 2) Mācīšanās platforma skolo.lv, ir pieejama ikvienai skolai un skolēnam. 3) Mācību video portāls tavaklase.lv, kas ir publiski pieejams portāls, kurā ikviens interesents var brīvi meklēt un atrast attiecīgo mācību video. | Trīs digitālas mācību platformas. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, KM, LNKC, pašvaldības |
| 1.1. - 1.6. | Metodisks un konsultatīvs atbalsts pašvaldībām un izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijai un informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. |  |  |  | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta ietvaros nodrošināts metodiskais un konsultatīvais atbalsts pašvaldībām un izglītības iestādēm mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. | Sniegts metodisks un konsultatīvs atbalsts 43 pašvaldībām un to izglītības iestādēm. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, KM, LNKC, pašvaldības |
| 1.1. - 1.7. | Digitālo tehnoloģiju ieviešana vispārējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogu kompetenču novērtēšanai un profesionālās pilnveides vajadzību apzināšanai. |  |  |  | Ieviests tehniskais risinājums vispārējās izglītības, t.sk. pirmsskolas izglītības, kā arī profesionālās izglītības pedagogu kompetenču pašnovērtējumam un nodrošināta tehniskā risinājuma (rīka) pieejamība. | Saskaņots viens nodevums. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 1.1. - 1.8. | Īstenot atbalsta programmu meiteņu - jauniešu STEM sasniegumu veicināšanai, īpaši programmēšanā, matemātikā un fizikā. |  |  |  | 1) Nodrošināti atbalsta pasākumi meiteņu sasniegumu attīstībai matemātikā, programmēšanā un fizikā vidusskolas vecumposmā, veicinot dzimumu līdztiesību un sieviešu iesaisti nākotnes STEM profesijās. 2) Nodrošināta dalība starptautiskajās meiteņu matemātikas un programmēšanas olimpiādēs. | 1) 5 vispārējās izglītības iestādes īstenojušas atbalsta pasākumus, notikušas 2 izglītojošās nometnes, izstrādāta metodika meiteņu sasniegumu veicināšanai Latvijā. 2) 2 olimpiādes mācību gadā. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC |
| 1.1. - 1.9. | Vispārējās izglītības izglītojamo ar augstu sasniegumu potenciālu IT jomā zināšanu un prasmju attīstīšana. |  |  |  | 1) Īstenotas programmēšanas (informātikas) olimpiādes un nodrošināta Latvijas talantīgāko skolēnu sagatavošana un dalība starptautiskajās sacensībās. 2) Apstiprināti 4.2.2. SAM 4.2.2.2.pasākuma „ Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē” īstenošanas nosacījumi, lai īstenotu ESF projekta īstenošanu, kas paredz atbalstu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai skolēnu talantu attīstībai līdz 2027.gadam. | 1) 1 nacionāla olimpiāde mācību gadā. 2) 3 starptautiskas olimpiādes mācību gadā. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC |
| 1.1. - 1.10. | Atbalsts augstskolu digitalizācijas iniciatīvām studējošo digitālo prasmju pilnveidei. |  |  |  | Augstskolās ir pilnveidots studiju saturs un mācību metodika, ieviešot digitāla satura studiju moduļus studējošo digitālo prasmju attīstīšanai, t.sk. ieviešot un integrējot digitālos tehnoloģiskos risinājumus studiju saturā un studiju procesā. | 7 augstskolās ir ieviestas digitalizācijas iniciatīvas. | 2023. gada 2.pusgads | IZM |  |  | KM, ZM, FM, augstskolas |
| 1.1. - 1.11. | Studiju procesa digitalizācija. |  |  |  | Sniegts atbalsts digitālo risinājumu, t.sk. koplietošanas risinājumu, ieviešanai augstākajā izglītībā, tehnoloģiju ieviešanai un attīstībai studiju procesā, jo īpaši mācīšanas un mācīšanās procesa digitalizācijai un student-centrēta mācību procesa nodrošināšanai, studiju satura digitalizācijai un progresīvo digitālo kompetenču, t.sk. pedagoģiski digitālo kompetenču, attīstībai. | Īstenoti vismaz 5 starpaugstskolu projekti. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | KM, ZM, augstskolas |
| 1.2. Rīcības virziens “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība no pamatprasmēm līdz augsta līmeņa prasmēm” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. - 1. uzdevums | Vienota starpnozaru koordinācijas mehānisma un rīcības plāna izstrāde (līdz 2022. gadam plāna izstrāde), paredzot tam nepieciešamos resursus, un ieviešana digitālo prasmju kā caurviju pamatprasmju apguves nodrošināšanai iedzīvotājiem, tostarp meitenēm un sievietēm, un uzņēmējiem ar mērķi sasniegt pamatnostādnēs plānoto līmeni digitālo kompetenču jomā. Vienlaikus stiprināt Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes funkcijas attiecībā uz digitālo prasmju pārvaldību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. - 1.1. | Izstrādāt un ieviest plānu visu līmeņu digitālo prasmju apguvei. |  |  |  | Izstrādāts digitālo prasmju attīstības plāns (ceļa karte) visu līmeņu digitālo prasmju apguvei atbilstoši aktuālajam DigComp ietvaram. | Noteikti un ieviesti veicamie uzdevumi un atbildības sadalījums digitālo prasmju attīstības iniciatīvu īstenošanai visos līmeņos valsts līmenī. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | Visas ministrijas, LPS, pašvaldības, sociālie partneri, NVO |
| 1.2. - 1.2. | Izveidot mehānismu digitālo prasmju apguves pārvaldībai pieaugušajiem. |  |  |  | Izveidota prasmju pārvaldības platforma, kas ietver arī iedzīvotāju apgūto digitālo prasmju pārvaldību. | Izveidota vienota prasmju pārvaldības platforma mācību piedāvājuma un pieprasījuma vadībai. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | Visas ministrijas, sociālie un sadarbības partneri |
| 1.2. - 1.3. | Noteikt vienotas prasības neformālās izglītības programmu īstenošanai, tajās integrējot vienotās prasības attiecībā uz mācīšanas rezultātu definēšanu digitālajām prasmēm. |  |  |  | Normatīvajā regulējumā noteiktas vienotas prasības neformālās izglītības programmu īstenošanai, tostarp sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem un resursiem, lai padarītu to caurskatāmāku. Digitālo prasmju mācību rezultātu definēšana notiks atbilstoši Eiropas vienotam digitālo prasmju ietvaram sabiedrībai DigComp, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību rezultātu definēšanai. | Apstiprināti MK noteikumi. Digitālo prasmju mācību rezultātu definēšana neformālās izglītības programmās notiek atbilstoši DigComp ietvaram, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju mācību rezultātu definēšanai arī neformālajā izglītībā. | 31.05.2024. | IZM |  |  | IKVD, pašvaldības |
| 1.2. - 1.4. | Uzlabosim darbaspēka jautājumu pārvaldību, darbaspēka pieejamību, kā arī prasmju un mūžizglītības politiku. Attīstīsim darba prasmes tirgus līdzsvarā balstītā nodarbinātības politikā, veidojot to EM pārziņā. |  |  |  | Konsolidēt prasmju un pārkvalifikācijas IZM, LM un EM noteikšanas formātus, izveidojot vienotu platformu lēmumu pieņemšanai par darba tirgū un mūžizglītībā nepieciešamo prasmju un pārkvalifikācijas jomām. | Izveidota nacionālā prasmju komisija, kuras ietvaros sadarbībā ar sociālajiem partneriem tiek noteiktas nodarbinātajiem, bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautām personām nepieciešamās pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides programmas atbilstoši tautsaimniecības attīstības vajadzībām, veikts mūžizglītībā iesaistīto personu rezultativitātes monitorings un ietekmes vērtējums, nodrošināta operatīva lēmumu pieņemšana pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides jautājumos. | 31.12.2023. | EM |  |  | IZM, LM |
| 1.2. - 2. uzdevums | Sabiedrības digitālo prasmju attīstības īstenošana, t.sk. individuālo mācību kontu pieejas attīstība un pilotēšana digitālo prasmju apgūšanai pieaugušajiem (ANM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. - 2.1. | Izstrādāt un ieviest individuālo mācību kontu pieeju pieaugušo izglītības nodrošināšanai un pārvaldībai. |  |  |  | Izstrādāti individuālo mācību kontu izveides un īstenošanas nosacījumi un īstenots pilotprojekts digitālo prasmju apguvei pieaugušajiem ANM investīciju ietvaros. | Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus – 3 500 pieaugušie. | 2026. gada 3.cet. | IZM |  |  | VIAA, LM, EM, VARAM, TM, visas ministrijas |
| 1.2. - 2.2. | Attīstīt pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas. |  |  |  | Attīsta jauna pašvadīta IKT mācību pieeja, izveidojot šim nolūkam nepieciešamo mācību vidi un AF investīciju ietvaros nodrošinot papildus IKT speciālistu mācības ārpusformālās izglītības vidē, tostarp mērogojot jau izveidotas ārpusformālās izglītības iniciatīvas IKT speciālistu sagatavošanai, lai nodrošinātu ātrāku IKT speciālistu. | Indikatīvi 1 000 ārpusformālās izglītības pieejā sagatavoti IKT speciālistu. Panākts IKT skaita pieaugums, lai veicinātu mērķa 100 000 IKT speciālistu jeb 5% no kopējā nodarbināto Latvijā līdz 2023. gadam sasniegšanu. | 30.06.2026. | IZM |  |  | Uzņēmumi, NVO, pašvaldības |
| 1.2. - 2.3. | NVA atbalsts IKT prasmju un kompetenču apguvei bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām: a. Datorzinības neformālās izglītības programmās; b. Digitālo pamatprasmju pamatapguve; c. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības mācības (ieskaitot profesionālās un augstākās izglītības studiju moduļus un studiju kursus); d. NVA IKT prasmju apguves projektu īstenošana, piemēram, sadarbībā ar LIKTA u.c. organizācijām; e. Atbalsts personām tiešsaistes platformu kursiem (Nākotnes prasmju iniciatīva, Google u.c.). |  |  |  | Indikatīvs iesaistes plānojums atbilstoši 6 gadu periodam: 34 000 NVA klientu. | Mācības pabeiguši 90% no mācību uzsākušajiem (pie nosacījuma bez Covid-19 ietekmes). | 2027. gada 2.pusgads | LM/NVA |  |  | IZM, LBAS, LDDK, LIKTA, LIAA, VISC, LTA, ZM, pašvaldības, plānošanas reģioni |
| 1.2. - 3. uzdevums | Digitālo prasmju attīstība nodarbinātajiem pieaugušajiem (iekļauts IAP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. - 3.1. | Nodrošināt digitālo prasmju apguves piedāvājumu nodarbinātiem pieaugušajiem ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju ietvaros. |  |  |  | Īstenoti digitālo prasmju apguves pasākumi nodarbinātiem pieaugušajiem ES fondu 2014.-2020.gada perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros. | Nodrošināti digitālo prasmju apguves pasākumi vismaz 10 000 nodarbinātiem pieaugušajiem. | 2023. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VIAA |
| 1.2. - 3.2. | Nodrošināt digitālo prasmju apguves piedāvājumu nodarbinātiem pieaugušajiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīciju ietvaros. |  |  |  | Īstenoti digitālo prasmju apguves pasākumi nodarbinātiem pieaugušajiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.4. “Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un veicinot profesionālo mobilitāti” ietvaros. | ES struktūrfondu atbalsts digitālo prasmju apguvei nodrošināts 35% no specifiskā atbalsta mērķa 4.2.4. atbalstu saņēmušajiem nodarbinātiem pieaugušajiem. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VIAA, LBAS, LDDK |
| 1.2. - 4. uzdevums | Sabiedrības digitālo prasmju, iedzīvotāju digitālo pamatprasmju un jauniešu tehnoloģiju prasmju attīstības, komunikācijas un iesaistes veicināšanas programmas īstenošana, reģionālo digitālo aģentu sagatavošana un komunikācija, t.sk. sieviešu līdzdalības veicināšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. - 4.1. | Īstenotas komunikācijas un mācību aktivitātes digitālo iespēju izmantošanas veicināšanai un digitālo aģentu tīkla uzturēšanai. |  |  |  | Mācību pasākumos izglītoti 2000 digitālo līderu, kas darbotos kā vēstneši digitālo iespēju izmantošanas veicināšanā. | 2000 digitālie līderi/aģenti. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | KM |
| 1.2. - 4.2. | Sabiedrības digitālo prasmju attīstība un sabiedrības, īpaši jauniešu tehnoloģiju jaunrades spēju attīstība un atbalsts. |  |  |  | 1) Izstrādāt un ieviest pašvaldībās vienotās tehnoloģiju jaunrades vadlīnijas, lai atbilstoši tām veidotajos pasākumos un aktivitātēs nodrošinātu sabiedrībai, jo īpaši jauniešiem, iespējami plašas iespējas tehnoloģiju un inovāciju spēju attīstībai. 2) Palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem ir digitālās pašapkalpošanās prasmes un spēja izmantot primāros publiskos un privātos pakalpojumus digitālā veidā. | Iedzīvotāju skaits, kuriem pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un, kuri ir piedalījušies tehnoloģiju jaunrades pasākumos: 50 000 (100%) tiks sasniegts – līdz 2024.gada beigām 40% un līdz 2026. gada vidum 60%. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | IZM |
| 1.3. Rīcības virziens “Pakalpojumu un sistēmu veidošana, pakalpojumu sniegšana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. - 1. uzdevums | Digitalizācijas un vispārējo digitālo prasmju stiprināšanas komersantiem programmas izveide un īstenošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. - 1.1. | Latvijas komersantu pamata digitālo prasmju attīstība, mazinot digitālo nošķirtību un ceļot darbinieku kvalifikāciju aktuālāko digitālo rīku un sistēmu apguvē, kas komersantiem ļaus mazināt ierobežojumus savā darbībā izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas, paaugstināt eksporta kapacitāti, kā arī novērsīs šķēršļus dažādu attālinātā darba un tiešsaistes pakalpojumu ieviešanā. Tādējādi tiks sekmēta Latvijas komersantu konkurētspēja un darba ražīgums. |  |  |  | Izglītoti komersantu nodarbinātie par dažādām digitālām mācību jomām gan pamatprasmēs, gan padziļināti kiberdrošībā, mākslīgajā intelektā un augstas veiktspējas datošana. | ANM plāna ietvaros neunikālie komersanti, kuriem nodrošinātas mācības – 1886. | 2026. gada 2.pusgads | EM, FM |  |  | VARAM, Nozaru asociācijas, Eiropas Digitālās inovācijas centri |
| 1.3. - 1.2. | Attīstīt sociālās inovācijas, t.sk. digitālus un tehnoloģiskus risinājumus sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī uzlabot sociālo pakalpojumu sniedzēju digitālās prasmes IKT risinājumu izmantošanā. |  |  |  | Ieviešot jaunus digitālos risinājumus, tiek izglītoti un sagatavoti pilnvērtīgam darbam ar tiem gala lietotāji - sociālo pakalpojumu sniedzēji. | Komersanti, kam digitālās prasmes ir virs pamatlīmeņa: a. 2024.g. 35%; b. 2027.g. 45%. | 2027. gada 2.pusgads | LM |  |  | VARAM, NVO, pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, plānošanas reģioni, SIF |
| 1.3. - 2. uzdevums | Izstrādāt un ieviest plānu digitālo prasmju pilnveidei valsts iestādēm un amatu grupām, monitorēt rezultātus un izvērtēt efektivitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. - 2.1. | Izveidot valsts pārvaldes digitālo prasmju pilnveides kompetenču programmu (zināšanas un prasmes pakalpojumu pārvaldībā, vispārējo IT prasmju uzlabošanā, atbalsta sniegšanā klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanā). |  |  |  | 1) Izglītoti valsts pārvaldē nodarbinātie, kuri spēj sniegt atbalstu publiskās pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā digitālā un analogā vidē. 2) Izglītoti VPVKAC darbinieki, kas konsultējuši klientus par pakalpojumu digitālu pieejamību. 3) Valsts pārvaldes darbinieki ir izglītoti datu pārvaldības, atvēršanas un analīzes jautājumos. 4) Valsts pārvaldes darbinieki ir izglītoti par pakalpojumu pārvaldību. 5) Valsts pārvaldes darbiniekiem tiek veicināta izpratne par ģeotelpiskajiem datiem. | 1) 62 900 - Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki, kuriem pilnveidotas digitālās transformācijas prasmes. 2) Izglītoti 592 VPVKAC darbinieki. | 30.06.2026. | VK, VAS, VARAM |  |  | Visas ministrijas, LPS, pašvaldības, sociālie partneri, NVO |
| 1.3. - 3. uzdevums | Ieviest vienotu, mūsdienu prasībām atbilstošu attālinātu mācību procesu nodrošinājumu pārvaldē, izveidojot digitālo mācību platformu, nodrošinot tās pārvaldīšanu un sasaisti ar centralizētajām sistēmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. - 3.1. | Izveidot digitālo mācību platformu - pasākums saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.augusta rīkojumu Nr.562 “Par Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021.-2027. gadam” (III stratēģiskā prioritāte - digitālā transformācija un datu pratība). |  |  |  | Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāna 2021.-2027. gadam un ANM plāna ietvaros noteiktās mācību platformas izveide. | Izveidota mācību platforma publiskā sektora, tai skaitā juridisko profesiju pārstāvju, efektivitātes un veiktspējas stiprināšanai. | 30.06.2026. | VK, VAS, VARAM |  |  | Visas ministrijas, LPS, TA, pašvaldības, sociālie partneri |
| 1.4. Rīcības virziens “Digitālās prasmes inovāciju radīšanai un komercializēšanai” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. - 1. uzdevums | IKT jomas profesionāļu cilvēkresursu attīstība un ekselences stiprināšana. Augsta līmeņa prasmju un zināšanu attīstība – augstskolu pasniedzēju zināšanu un prasmju attīstība/ ekselencei (IT skolai, u.c.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. - 1.1. | Augstskolu, uzņēmumu, valsts pārvaldes vadības personāla kompetenču pilnveidošana un kapacitātes stiprināšana starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā. |  |  |  | Nodrošinātas Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskās mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei. | Augsta līmeņa digitālās prasmes Ņujorkas štata Bufalo universitātē apguvuši 44 Latvijas akadēmiskā sektora profesionāļi. | 2023. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 1.4. - 1.2. | Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana. |  |  |  | Izveidoti starptautiska mēroga studiju moduļi augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei augstas veiktspējas skaitļošanas, valodu un kvantu tehnoloģiju jomā. | 1) Starptautiska mēroga studiju moduļi - 21. 2) Speciālistu (uzņēmumu, akadēmiskā un publiskā sektora) un studējošo skaits, kas apguvuši augsta līmeņa digitālās prasmes augstas veiktspējas skaitļošanas, valodu un kvantu tehnoloģiju jomā - 3 000. | 2026. gada 2.pusgads | IZM |  |  | EM |
| 1.4. - 1.3. | RIS3 industriālās prasmes. |  |  |  | Nodrošinātas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju attīstībai saimnieciskās darbības veicējiem, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam. | Augsta līmeņa digitālās prasmes ir pilnveidojuši: 770 MVU darbinieki. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | EM |
| 1.5. Rīcības virziens “Digitālās prasmes veselības sektorā” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. - 1. uzdevums | Ārstniecības personu un sociālās aprūpes darbinieku digitālo prasmju un profesionālās kompetences pilnveide darbam ar veselības un labklājības nozaru IS un digitālajiem risinājumiem, t.sk. pakalpojumu sniegšanai pacientiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. - 1.1. | Pilnveidot veselības nozarē strādājošo digitālās prasmes un zināšanas. |  |  |  | 1) Īstenots pētījums par veselības nozarē nodarbināto digitālajām zināšanām un prasmēm. 2) Izveidota profesionālās pilnveides programma veselības sektorā strādājošajiem digitālo zināšanu un prasmju apgūšanai vai pilnveidei. 3) Veselības aprūpes un medicīnas studiju programmas papildinātas ar zināšanām un prasmēm darbā ar jaunajām digitālajam tehnoloģijām, arī telemedicīnu, telemonitoringu, darbu ar ārstniecības procesu vadības sistēmām, izpratni par veselības datiem un klasifikatoriem, iemaņas dažādu datu apstrādē un analītikā klīniskajā praksē un pētniecībā (otrreizējie dati), ieskaitot lielos datus un mākslīgo intelektu, gan ar digitālajām tehnoloģijām saistītās pacientu tiesības, datu apstrādes un drošības regulējumu, gan izpratni par starpdisciplināro sadarbību, uz kā balstās inovācijas medicīnas un veselības tehnoloģijās. | 1) Īstenots viens pētījums. 2) Izveidota 1 profesionālās pilnveides programma par digitālo veselību. 3) Veselības aprūpes un medicīnas studiju programmu saturs papildināts ar digitālās veselības prasmju apguvi. | 1) 2024. gada 2.pusgads 2) 2026. gada 2.pusgads 3) 2027. gada 2.pusgads | VM, RSU, EM |  |  | NVD, SPKC, VI, NMPD , FM |
| 2. Attīstības joma “Digitālā drošība un uzticamība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas mērķis |  |  |  | Latvijas iedzīvotāji un komersanti digitālajā telpā jūtas droši un aizsargāti, tāpēc bažas par drošības apdraudējumiem nekavē digitālo pakalpojumu attīstību un izmantošanu. Veicinās NAP 2027 mērķu [39], [295], [386], [431] sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti |  |  |  | [2.1.] Valsts digitālā infrastruktūra ir uzticama un droši pieejama. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvie rādītāji |  |  |  | [2.1.1.] Valsts IS un platformas, kas ir droši rezervētas un atjaunojamas (atjaunojamība testēta), VARAM - VIRSIS dati (2020.g. nav mērīts → 2024. g. 70% → 2027. g. 85%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [2.1.2.] Valsts pārvaldes starpnozaru IS valsts pārvaldes darbinieku e identifikācija no ārējas vides (web-saskarnēs) notiek ar kvalificētiem e identifikācijas līdzekļiem, VARAM - VIRSIS dati (2020.g. nav mērīts → 2024. g. 65% → 2027. g. 85%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [2.2.1.] Aktīvo nacionālās e-identitātes un uzticamības platformas pakalpojumu lietotāju skaits Latvijā, LVRTC un VRAA - e-identifikācijas un e-paraksta izmantošanas statistika (2019. g. 80 000 → 2024. g. 200 000 → 2027. g. 500 000) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [2.2.2.] Bažas par digitālo drošību, kas attur no darījumu (pirkumu) veikšanas interneta vidē, EUROSTAT dati (2019. g. 8% → 2024. g. 7% → 2027. g. 5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Rīcības virziens “Digitālās drošības politika” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. - 1. uzdevums | Nozaru kiberdrošības jautājumu identificēšana un analīze, digitālās drošības aspektu iekļaušana nozaru politikas plānošanas dokumentos un Latvijas kiberdrošības stratēģijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 2.1. - 1.1. | Identificēt kiberdrošības jautājumus un iekļaut tos gan starpnozaru, gan nozaru politikas plānošanas dokumentos. |  |  |  | Izstrādāt kiberdrošības stratēģiju, paredzot, ka tiek: a. Identificēti kiberdrošības jautājumi katrā nozarē; b. Veikta kiberdrošības jautājumu analīze un novērtēta to ietekme uz nozares attīstību. c. Kiberdrošības aspekti iekļauti politikas plānošanas dokumentos. | Izstrādāta kiberdrošības stratēģija. | 31.12.2027. | AM |  |  | SM |
| 2.1. - 2. uzdevums | Sagatavotas vadlīnijas/metodiskie norādījumi kā nozaru ministrijas veic nozarei specifisku kiberdrošības risku analīzi un nodrošina sadarbību to aktualizēšanai nozarē (AM līdz 2023. gadam). Atbilstoši vadlīnijām/metodiskajiem norādījumiem nozaru ministriju veikta kiberdrošības risku analīze un sagatavoti sadarbības plāni risku aktualizēšanai nozarē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. - 3. uzdevums | Nodrošināt sistēmu darbības atjaunošanas pakalpojumu iekļaušanu koplietošanas skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu katalogos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. - 3.1. | Attālinātas darbības atjaunošanas risinājumu izstrāde valsts pārvaldes “federētā mākoņa” ietvaros. |  |  |  | Īstenojot ANM investīcijas 2.1.2.2. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" 4 projektus, darbības atjaunošanas pakalpojumi izstrādāti un ieviesti. | Pakalpojumi iekļauti 4 koplietošanas pakalpojumu sniedzēju katalogos. | 2026. gada 1.pusgads | SM, KM, IeM, ZM |  |  | VARAM |
| 2.1. - 3.2. | Valsts pārvaldes IS un platformu migrācija uz valsts “federēto mākoni” un pie ārpakalpojumu sniedzējiem. |  |  |  | Visu nozaru ministriju institūcijas ir īstenojušas skaitļošanas infrastruktūras migrācijas plānus. | Ir izbeigta prasībām neatbilstošu valsts pārvaldes datu centru (serveru telpu) izmantošana valsts IS darbināšanai. | 31.12.2027. | Visas ministrijas |  |  | - |
| 2.2. Rīcības virziens “Elektroniskā identitāte un uzticamības pakalpojumi” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. - 1. uzdevums | Nacionālās e-identifikācijas un uzticamības pakalpojumu klāsta papildināšana ar jauniem valsts finansētiem pakalpojumiem, t.sk. izveidot vienoto kontaktpunktu, lai iedzīvotājs vienlaicīgi var saņemt eID, pieteikt eParaksts mobile un aktivizēt oficiālo e-adresi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. - 1.1. | Atbilstoši pārskatītajai eIDAS regulai nodrošināt Eiropas digitālās identitātes maka izstrādi un pieejamību iedzīvotājiem. |  |  |  | Izstrādāts Latvijas digitālas identitātes maka risinājums, kas ir paziņots ES mērogā. | 1) Īstenots digitālā identitātes maka pilotprojekts - izstrādāts maks. 2) Latvijas digitālās identitātes maks auditēts un paziņots ES mērogā. | 1) 01.05.2026. 2) Indikatīvi 30.06.2025. | LVRTC, VARAM, VRAA |  |  | PMLP, Visas ministrijas |
| 2.2. - 1.2. | Saskaņā ar eIDAS regulu nodrošināt Eiropas digitālās identitātes maka un ar tā funkcionalitātes nodrošināšanu saistītās IKT infrastruktūras izveidi, integrāciju nacionālajā IKT arhitektūrā. |  |  |  | Digitālās identitātes maks integrēts nacionālajā IKT arhitektūrā. | 1) Aktivizēto digitālās identitātes maku skaits (1). 2) Īstenots digitālā identitātes maka pilotprojekts - izveidota nepieciešamā IKT infrastruktūra maka darbībai (1). | Indikatīvi 30.06.2026. | LVRTC, VARAM, VRAA |  |  | PMLP, Visas ministrijas un padotības iestādes, Privātā sektora pakalpojumu sniedzēji (NVO) |
| 2.2. - 1.3. | Paplašināt PMLP funkcijas, paredzot ne tikai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, bet arī personas sagatavošanu digitālo iespēju lietošanai. |  |  |  | 1) Papildinātas PMLP funkcijas. 2) Ieviests jauns pakalpojums. | Latvijā ieviests pakalpojums 29 PMLP klātienes pakalpojuma sniegšanas vietās, kur personām nodrošināta iespēja sagatavoties digitālo iespēju lietošanai (vienlaicīgi saņemt eID, aktivizēt eParaksts mobile un oficiālo e-adresi). | 31.12.2025. | IeM, PMLP |  |  | SM, LVRTC, VARAM, VRAA |
| 2.2. - 2. uzdevums | Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma un citu tiesību aktu izmaiņas, t.sk. nosakot nacionālo un kvalificēto e-identifikācijas līdzekļu pieņemšanu e-pakalpojumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. - 2.1. | Publisko e-pakalpojumu sniedzēji nodrošina citu ES dalībvalstu EK paziņoto elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu publisko e-pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. |  |  |  | Pārrobežu identifikācijas līdzekļi (eIDAS regula) integrēti valsts pārvaldes e-pakalpojumu sniedzēju platformās. | Valsts pārvaldes pakalpojumi ir pieejami ar pārrobežu identifikācijas līdzekļiem (eIDAS regula). | 31.12.2027. | Iestādes, VRAA |  |  | VARAM |
| 2.2. - 3. uzdevums | Nacionālās e-identifikācijas un uzticamības pakalpojumu klāsta papildināšana ar jauniem komerciāliem pakalpojumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. - 3.1. | Veikti uzlabojumi e-identitātes un uzticamības pakalpojumu platformā, kas nodrošina produktu izveidi specifiskām personu grupām, kā arī uzlabota lietojamība un drošības aspekti. |  |  |  | 1) Nodrošināts e-identifikācijas līdzeklis bērniem. 2) Izstrādāt risinājumu drošai, attālinātai lietotāju identifikācijai. 3) Papildināts DigiNotāra portāls ar tehniskiem risinājumiem trešo valstu pilsoņiem. | 4.5 milj. elektroniskās identifikācijas lietošanas reižu skaits. | 2027. gada 2.pusgads | SM, LVRTC |  |  | IeM, PMLP, VID, TM, LZNP, IZM, VARAM |
| 2.3. Rīcības virziens “Patērētāju tiesību aizsardzība digitālajā vidē” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. - 1. uzdevums | Ieviest jaunus uzraudzības rīkus un metodes e-komercijas vides uzraudzībai patērētāju tiesību jomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. - 1.1. | Uzlabota e-komercijas vides uzraudzība patērētāju tiesību jomā. |  |  |  | Uzlabotas iespējas veikt e-komercijas vides uzraudzību, lai veicinātu patērētāju tiesību aizsardzību. | 1) Darbinieku, kuri veic uzraudzību e-komercijas vidē, kvalifikācijas celšana - 3 ES līmeņa ekspertu semināri vai mācības gadā, piemēram, izmantojot E-Enforcement Academy iespējas. 2) Elektroniskās uzraudzības rīku un metožu attīstība – ES E-izmeklēšana platformas izmantošana 12 reizes gadā. | 2027. gada 2.pusgads | EM, PTAC |  |  | - |
| 2.4. Rīcības virziens “Interneta lietotāju aizsardzība pret kaitīgu saturu” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. - 1. uzdevums | Nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par bērnu drošību internetā, iespēju ikvienam konsultēties par pārkāpumu situācijām un saņemt ieteikumus problēmu efektīvākai risināšanai, izstrādāt materiālus (t.sk. mācību materiālus skolām) par drošību internetā un digitālās pratības paaugstināšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. - 1.1. | VBTAI EK projekta “SIC Latvia” Net-Safe”IV” un projekta “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V” ietvaros izglītot sabiedrību, it īpaši bērnus, viņu vecākus un pedagogus, par drošību internetā. |  |  |  | Izglītības iestādēs tiek vadītas radošās darbnīcas par interneta drošību, izveidoti un demonstrēti videomateriāli par interneta drošības aspektiem, izstrādāti un izplatīti informatīvie materiāli dažādām mērķa grupām, kā arī veiktas citas aktivitātes. Sniegta iespēja saņemt informāciju elektroniski un zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, kā arī ziņot par pārkāpumiem interneta vidē. | 1) Īstenoti divi “Net-Safe” projekti. 2) Sagatavoti mācību materiāli skolām par drošību internetā un digitālās pratības paaugstināšanai. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM, LM |  |  | Latvijas interneta asociācija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, IZM, Drošāka interneta centrs |
| 3. Attīstības joma “Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas mērķis |  |  | Elektronisko sakaru pakalpojumi pieejami apjomā un kvalitātē, kas nepieciešami inovāciju, tautsaimniecības un mājsaimniecību vajadzībām, nodrošinot platformu jaunam tehnoloģiskam lēcienam sabiedrības digitālajā transformācijā, sniedzot iespējas fiziskās un digitālās telpas pilnvērtīgai apvienošanai. Veicinās NAP 2027 mērķu [244], [294], [295], [319], [412] sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti |  |  | [3.1.] Ir pieaugusi sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, ir samazināta elektronisko sakaru tīklu attīstības un infrastruktūras izvēršanas pakalpojumu cenas un izmaksas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.2.] Ir efektivizēta interneta lietotāju identificēšana, uzlabojot iespēju tiesībsargājošām iestādēm identificēt e-pakalpojuma vai informācijas resursa lietotājus, uzlabota elektronisko sakaru tīklu drošība, kā arī tiek veicināta M2M un IoT risinājumu ieviešana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvie rādītāji |  |  | [3.1.1.] Vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu izmantošana, DESI indekss (2019. g. 38% → 2024. g. 50% → 2027. g. 75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.1.2.] Gar Via Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums, SM dati (2020. g. 0% → 2024. g. 0% → 2027. g. 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.1.3.] Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums, SM dati (2020. g. 90% → 2024. g. 95% → 2027. g. 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.1.4.] Pilsētu skaits, kur nodrošināts nepārtrauks 5G pārklājums, SM dati (2020. g. 0 → 2024. g. 0 → 2027. g. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.2.1.] Ieviesta IPv6 adresācija valsts pārvaldes iestādēs, SM dati (2020. g. 0% → 2024. g. 10% → 2027. g. 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [3.2.2.] M2M un IoT risinājumiem izmantojamo numuru apjoms, VAS ES dati (2020. g. 0% → 2024. g. 7% → 2027. g. 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Rīcības virziens “Elektronisko sakaru tīkli un tīklu infrastruktūras kartēšana. Infrastruktūras koplietošanas veicināšana un atbalsta infrastruktūras pieejamība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Rīcības apakšvirziens “Vidējās un pēdējās jūdzes elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. - 1. uzdevums | Nodrošināts 5G mobilo sakaru pārklājums gar VIA Baltica transporta koridoru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 3.1.1. - 1.1. | 5G atbalstošās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā. |  |  |  | Izveidota un ekspluatācijā nodota elektronisko sakaru pasīvā infrastruktūra (optiskie kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un elektroapgādes tīkli, kas atbalstītu nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļa Via Baltica koridorā Latvijas teritorijā. | 100% | ANM projektam 30.06.2026/ ERAF projektam: 31.12.2027. | SM |  |  | LVRTC |
| 3.1.1. - 2. uzdevums | Nodrošināta pasīvā infrastruktūra 5G mobilo sakaru tīkla izvēršanai Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. - 2.1. | 5G atbalstošās infrastruktūras izbūve Rail Baltica koridorā. |  |  |  | Izveidota un ekspluatācijā nodota pasīvā elektronisko sakaru infrastruktūra (optiskie kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un elektroapgādes tīkli, kas atbalstītu nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu izbūvētajā dzelzceļa Rail Baltica koridorā Latvijas teritorijā. | 100% | 31.12.2027. | SM |  |  | LVRTC, AS “RB Rail”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” |
| 3.1.1. - 3. uzdevums | Platjoslas infrastruktūras attīstība – pēdējās jūdzes pieslēgumu izveide. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. - 3.1. | Attīstīt platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūru. |  |  |  | Interneta piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s attīstība. | 3100 mājsaimniecību, uzņēmumu un sociāli ekonomisko virzītājspēku skaits, kuriem pieejami platjoslas pieslēgumi ļoti augstas veiktspējas tīklam. | ANM projektam 30.06.2026/ ERAF projektam: 31.12.2027. | SM |  |  | Plānošanas reģioni |
| 3.1.1. - 4. uzdevums | Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. - 4.1. | Uzlabot digitālo savienotību ar nākamās paaudzes tīkla izveidi lauku teritorijās (vidējā jūdze). |  |  |  | Interneta piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s attīstība. | 1400 mājsaimniecību, uzņēmumu un sociāli ekonomisko virzītājspēku skaits, kuriem pieejami platjoslas pieslēgumi ļoti augstas veiktspējas tīklam. | 31.12.2027. | SM |  |  | Konkursa kārtībā izvēlēts elektronisko sakaru komersants |
| 3.1.2. Rīcības apakšvirziens “Infrastruktūras koplietošanas veicināšana un atbalsta infrastruktūras pieejamība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. - 1. uzdevums | Pašvaldībām iekļaut savos attīstības plānošanas dokumentos platjoslas infrastruktūras attīstību veicinošus nosacījumus, skaidri definējot kritērijus, kad pašvaldība piemēro Elektronisko sakaru likuma 18.1 panta 1.1 daļas nosacījumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. - 1.1. | Atbilstoši pašvaldību pieprasījumam SM sniedz nosacījumus pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei. |  |  |  | Vienoti nosacījumi elektronisko sakaru tīklu izvēršanai pašvaldību teritorijās. | Saskaņoti pašvaldību teritoriju plānojumi. | Pastāvīgi | Pašvaldības |  |  | SM |
| 3.1.3. Rīcības apakšvirziens “Piekļuves elektronisko sakaru pakalpojumiem un infrastruktūras kartēšana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. - 1. uzdevums | Tiesiskā regulējuma izstrāde kartēšanas funkcijas definēšanai un elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas veikšana (t.sk. izstrādāta sistēma). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. - 1.1. | Jauna Elektronisko sakaru likuma izstrāde un platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās IS izveide. |  |  |  | 1) Noteikts platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās IS mērķis un funkcija. 2) Nodrošināti valsts atbalsta pasākumu plānošanai un platjoslas elektronisko sakaru attīstības politikas izstrādei nepieciešamie analītiskie materiāli un statistika, kā arī platjoslas un universālā pakalpojuma ģeogrāfiskās pieejamības monitorings. | Izveidota platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās IS. | 21.12.2023. | SM |  |  | VAS ES, SPRK |
| 3.2. Rīcības virziens Normatīvo aktu IPv6 ieviešanai valsts pārvaldē izstrāde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. - 1. uzdevums | Normatīvo aktu IPv6 ieviešanai valsts pārvaldē izstrāde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. - 1.1. | Normatīvā regulējuma izstrāde interneta protokola sestās versijas ieviešanai valsts pārvaldē. |  |  |  | Izstrādāts regulējums, kas nosaka vienotus noteikumus un principus interneta protokola adrešu izmantošanai valsts pārvaldē un termiņi, kuros jānodrošina esošo IS atbilstība IPv6 izmantošanai. | Apstiprināti MK noteikumi. | 01.12.2023. | SM |  |  | VARAM, LVRTC, AM, IeM |
| 3.2. - 2. uzdevums | IPv6 ieviešana valsts pārvadē atbilstoši tiesiskajam regulējumam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. - 2.1. | IPv6 izmantošana valsts pārvaldes iestāžu IKT infrastruktūrā. |  |  |  | Valsts pārvaldes IKT infrastruktūras apjoms, kas izmanto IPv6 adresāciju. | 80% | 31.12.2027. | SM |  |  | Visas ministrijas, LVRTC |
| 4. Attīstības joma “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas mērķis |  |  | Tautsaimniecības digitālās transformācijas ietvaros, izmantojot digitālo tehnoloģiju radītās iespējas, ir veiktas sabiedrības un valsts pārvaldes attīstības plānošanas izmaiņas, pakalpojumu pārveide, sabiedrības un valsts pārvaldes kultūras izmaiņas, procesu un to tehnoloģiskā nodrošinājuma pārveide, radot pamatu dzīves kvalitātes paaugstināšanai un valsts un tautsaimniecības konkurētspējas celšanai. Veicinās NAP 2027 mērķu [39], [40], [184], [189], [207], [226], [295], [319], [356], [360] un [412] sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti |  |  | [4.1.] Valsts pārvaldes darbība un tās sniegtie pakalpojumi atbilst sabiedrības vajadzībām un sagaidītajam. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.2.] Attālināta iespēja iedzīvotājiem ērtā veidā saņemt ikdienā nepieciešamos valsts pārvaldes pakalpojumus (ir nodrošināta daudzkanālu pieejamība, t.sk. izmantojot digitālas tehnoloģijas). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.3.] Valsts noteiktā uzņēmējdarbības vide ir atbilstoša uzņēmēju vajadzībām īstermiņā un ilgtermiņā (normatīvais regulējums, procesi un nosacījumi digitālo tehnoloģiju pielietojumam valsts pārvaldē un komercsektorā). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.4.] Komercsektoram ir pieejama valsts nodrošināta tehnoloģiskā infrastruktūra un dati komercsektora digitālai transformācijai un jaunu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu radīšanai (Valsts pārvaldes pakalpojumu platformas ir atvērtas komersantiem). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.5.] Pieaugusi spēja efektīvāk un kvalitatīvāk nodrošināt valsts pārvaldes darbību (palielināta spēja sasniegt nospraustos mērķus un rezultātus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.6.] Digitāli transformējot valsts pārvaldes procesus un izmantotās tehnoloģijas, valsts pārvaldes darbs tiek organizēts elektroniskā vidē un tiek automatizēts, rezultātā samazinot mazvērtīgu intelektuālo un roku darbu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvie rādītāji |  |  | [4.1.1.] Sabiedrības apmierinātība ar valsts iestāžu darbu kopumā, VARAM ikgadējās iedzīvotāju aptaujas dati (2019. g. nav mērīts → 2024. g. 7,0 → 2027. g. 8,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.1.2.] Sabiedrības apmierinātība ar valsts pārvaldes pakalpojumiem kopumā, VARAM ikgadējās iedzīvotāju aptaujas dati (2019. g. 8,2 → 2024. g. 8,3 → 2027. g. 8,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.2.1.] Valsts pārvaldes pakalpojumu teritoriālā pieejamība VPVKAC tīklā, VPVKAC darbības novērtējuma dati (2019. g. 75% → 2024. g. 85% → 2027. g. 90%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.2.2.] Valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība VPVKAC tīklā, VPVKAC darbības novērtējuma dati (2019. g. netiek mērīts → 2024. g. 35% → 2027. g. 95%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.2.3.] Valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība elektroniskā vidē, Latvija.lv atskaites dati (2020. g. 20% → 2024. g. 40% → 2027. g. 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.3.1.] Uzņēmējdarbības vides atbilstība uzņēmēju vajadzībām, DoingBusiness.org (DoingBusiness.org indekss) dati (2020. g. 80,3 → 2024. g. 80,4 → 2027. g. 80,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.3.2.] Uzņēmējdarbības digitālā intensitāte (Enterprises with Very Low level of Digital Intensity) - digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā uzņēmumos ar zemu tehnoloģiju izmantošanas līmeni, EK - "Digital scoreboard" – EUROSTAT dati (2019. g. 53,4% → 2024. g. 40,0% → 2027. g. 30,0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.3.3.] Uzņēmējdarbības digitālā intensitāte (Enterprises with High level of Digital Intensity) – digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā uzņēmumos ar augstu tehnoloģiju izmantošanas līmeni, EK - "Digital scoreboard" – EUROSTAT dati (2019. g. 13,8% → 2024. g. 25,0% → 2027. g. 35,0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.4.1.] Komersanti, kas izmantojuši valsts platformas digitālo pakalpojumu attīstībai, DP IKT SAM Projekti (RCR 11 +) dati (2020. g. 0 → 2024. g. 2 → 2027. g. 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.4.2.] Valsts pārvaldes datu atkalizmantošana, EUROSTAT dati (2020. g. 450 → 2024. g. 500 → 2027. g. 550) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.5.1.] Jomas, kas ir nodrošinātas ar specializētiem valsts IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem skaitļošanas jomā, VARAM IKTAD uzskaites sistēmas dati (2020. g. 0 → 2024. g. 2 → 2027. g. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.5.2.] Specializētu valsts IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju skaitļošanas jomā izmantošana, VARAM IKTAD uzskaites sistēmas dati (2020. g. 0% → 2024. g. 10% → 2027. g. 30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.6.1.] Saziņa elektroniskā vidē starp iestādēm savā starpā, kā arī ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas iestāžu aptaujas dati (ministrijas un to pakļautības iestādes: 2019. g. 42% → 2024. g. 60% → 2027. g. 90%) (pašvaldības un to iestādes: 2019. g. 23% → 2024. g. 60% → 2027. g. 90%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [4.6.2.] Iestādes iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbības automatizācija, Latvijas iestāžu aptaujas dati (2019. g. 10% → 2024. g. 20% → 2027. g. 30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Rīcības virziens “Pakalpojumu platformas” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. - 1. uzdevums | Izveidot politiku, normatīvo regulējumu un uzraudzības mehānismu valsts pakalpojumu platformu atvēršanai komersantiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 4.1. - 1.1. | Izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu iespēju atvērt valsts platformas privātajam sektoram. |  |  |  | 1) Izstrādāti grozījumi Valsts IS likumā. 2) Izstrādāti MK noteikumi par vispārējās kvalifikācijas prasībām un to pārbaudes kārtību privātpersonām, kurām nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, un kuras izmanto valsts platformu. | 1) Likumprojekts iesniegts MK. 2) MK noteikumi apstiprināti MK. | 2023. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | AM, EM, par platformām atbildīgās iestādes |
| 4.1. - 2. uzdevums | Nodrošināt valsts prioritāro pakalpojumu platformu atvēršanu komersantiem, paredzēt atbalsta mehānismus iestādēm un komersantiem valsts prioritāro pakalpojumu platformu izmantošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. - 2.1. | Nodrošināt portāla Latvija.lv atvēršanu komersantiem. |  |  |  | Komersants var izmantot portālu Latvija.lv. | 1 | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | EM, par platformām atbildīgās iestādes |
| 4.2. Rīcības virziens “Datu pārvaldība, atvēršana un analīze” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Rīcības apakšvirziens “Datu pārvaldības ietvars” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. - 1. uzdevums | Izveidot un ieviest datu pārvaldības politiku un normatīvo regulējumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. - 1.1. | Definēt datu pārvaldības jēdzienu un principus, ieviest vienotu datu pārvaldības modeli (mehānismu), ko iestādes pārņem savos iekšējos datu pārvaldības procesos un saskaņā ar kuriem tiek nodrošināta savstarpēja datu apmaiņa, savietojamība un kvalitāte, kas sakņojas Eiropas vērtībās un tiesību normās, , t.sk. izvērtējot nepieciešamību iestādēs (vai noteikta veida iestādēs) noteikt datu pārvaldnieka lomu. |  |  |  | Izveidots datu pārvaldības ietvars. | 1) Ieviests Datu pārvaldības akts. 2) Izveidots DAGR un VIRSIS tiesiskais regulējums. | 2023. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.2.1. - 1.2. | Integrēties ES izveidotajās datu telpās, pēc nepieciešamības organizējot starptautisku datu apmaiņu ar citām datu kategorijām. |  |  |  | Latvijas organizāciju rīcībā esošie dati integrēti Eiropas datu telpās atbilstoši Eiropas datu stratēģijai. | 10 datu telpas. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.2.2. Rīcības apakšvirziens “Fizisko personu datu aizsardzība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. - 1. uzdevums | Gadskārtējā darbības plāna ietvaros izveidot un ieviest prioritārus pasākumus regulārai sabiedrības izpratnes veicināšanai par fizisko personu datu aizsardzību, organizējot izglītojošos seminārus un publicējot skaidrojumus, it īpaši saistībā ar jauno digitālo tehnoloģiju izmantošanu, t.sk. mākslīgo intelektu un IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. - 1.1. | Veidot izpratni un veicināt sabiedrības informētību par personas datu aizsardzību. |  |  |  | MVU pārstāvji, kā arī citi sabiedrības locekļi tiks izglītoti par personas datu aizsardzības jautājumiem un modernajām tehnoloģijām. | Izstrādāta 1 mācību programma un noorganizēta mācību kursa apguve. | 31.12.2024. | DVI |  |  | Visas ministrijas |
| 4.2.2. - 1.2. | Veicināt sabiedrības izpratni par veselības un sociālo datu otrreizējas izmantošanas ieguvumiem un nozīmi. |  |  |  | Sabiedrība informēta par veselības un sociālo datu otrreizējās izmantošanas iespējām, t.sk. par dinamiskās piekrišanas formu, aspektiem. | Publicētas vismaz 6 dažāda satura komunikācijas ziņas SPKC sociālo tīklu platformās. | 2024. gada 2.pusgads | SPKC |  |  | VM, DVI |
| 4.2.2. - 1.3. | 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija. |  |  |  | Pabeigta esošo analītisko risinājumu modernizācija | Uz vienotu analītisko platformu SAP HANA: a. migrēta Fizisko personu riska analīzes sistēma FPRAS (ietverot amatpersonu risku analīzi); b. migrēta Akcīzes nodokļu risku pārvaldības sistēma APARSK; c. Datorizētās nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēma ESKORT tehniski pārnesta uz SAP HANA datubāzi. | 2024. gada 2.ceturksnis | VID |  |  | - |
| 4.2.2. - 1.4. | 6.1.1.2.i. Jaunu analīzes sistēmu izstrāde. |  |  |  | Pabeigta jaunu analīzes sistēmu izstrāde un ieviešana. | Izstrādāta un ieviesta nodokļu maksātāju segmentācijas sistēma (tostarp nodokļu maksātājiem paredzēto informāciju integrējot Publiskojamo datu bāzē un nodrošinot datu vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā). Nodokļu maksātāju segmentācijas dati integrēti nodokļa maksātāja 360 grādu skatījumā. | 2024. gada 2.ceturksnis | VID |  |  | - |
| 4.2.2. - 1.5. | 6.1.1.3.i. Personāla mācības darbam ar analītisko platformu un, konsultācijas. |  |  |  | Izstrādāti mācību materiāli un personāls izglītots darbam ar analītisko platformu. | Izglītoti 50 VID speciālisti darbam ar analītikas platformu. | 2023. gada 4.ceturksnis | VID |  |  | - |
| 4.2.3. Rīcības apakšvirziens “Nacionālā datu pārvaldības platforma” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. - 1. uzdevums | Izveidot valsts vienotās datu koplietošanas platformas tiesisko un tehnoloģisko nodrošinājumu un īstenot datu uzturošo IS pieslēgšanu valsts vienotai datu telpai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. - 1.1. | Efektīvai datu aprites nodrošināšanai DAGR izveide un atbilstoša tiesiskā regulējuma izstrāde. |  |  |  | 1) Nodrošināts tiesiskais regulējums un produktīvajā vidē uzsākta DAGR darbināšana. 2) Informācija, kas nepieciešama Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei (NILLTPF), nodrošināta vienuviet, izmantojot DAGR risinājumu. | 1) MK noteikumi apstiprināti MK. 2) Nodrošināta datu aprite starp datu devējiem-valsts reģistriem un datu ņēmējiem DAGR. | 1) 27.12.2023. 2) 2027. gada 2.pusgads | VARAM, VRAA |  |  | Visas ministrijas |
| 4.2.3. - 2. uzdevums | Noteikt augstvērtīgās datu kopas, izstrādāt sistēmisku pieeju par maksu pieejamo datu finansēšanas kārtības pārskatīšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. - 2.1. | Saskaņā ar likumprojektu “Grozījumi Informācijas atklātības likumā” izstrādāt grozījumus MK noteikumos, kas paredz augstvērtīgu datu kopu sarakstu, to datu un metadatu formātus un to izplatīšanas kārtību, kā arī dinamisko datu izplatīšanas kārtību. |  |  |  | Izstrādāti grozījumi Informācijas atklātības likumā, nosakot augstvērtīgo datu kopu definīciju. | Augstvērtīgo datu kopu saraksts nostiprināts MK. | 31.12.2023. | VARAM |  |  | ministrijas, kuru pārziņā ir augstvērtīgās datu kopas, NVO |
| 4.2.3. - 3. uzdevums | Nodrošināt sabiedrībai būtisko datu kopu atvēršanu, t.sk. augstvērtīgās datu kopas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. - 3.1. | Saskaņā ar likumprojektu “Grozījumi Informācijas atklātības likumā” augtsvērtīgo datu kopu atvēršana sabiedrībai. |  |  |  | Sabiedrībai pieejamas augstvērtīgo datu kopu sarakstā iekļautās augstvērtīgās datu kopas. | Datu kopas pieejamas. | Pēc 4.2.3.-2.1. pasākuma izpildes | ministrijas, kuru pārziņā ir augstvērtīgās datu kopas |  |  | VARAM |
| 4.2.3. - 3.2. | Publicēt valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošos datus mašīnlasāmā formātā, formātā, kurā tos ir iespējams ērti apstrādāt ar datoru, piekļūt atsevišķiem datu elementiem un modificēt tos. |  |  |  | 1) Publicētas datu kopas Atvērto datu portālā. 2) Izveidots un uzturēts valsts pārvaldes datu atvēršanas un uzturēšanas plāns. | Skatīt Informatīvā ziņojuma “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu” 1. pielikumu “Atvēršanai piemēroto datu kopu saraksts”. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | VZD, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Lauksaimniecības datu centrs (LDC), MKD, PMLP, V/A "Civilās aviācijas aģentūra", valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", VID, VIAA, VK, VRAA, Valsts robežsardze, VVC, VVD |
| 4.2.4. Rīcības apakšvirziens “Digitālais “Es”” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. - 1. uzdevums | Izveidot risinājumu personai savu datu pārvaldībai (atļauju piešķiršanai un izmantošanas kontrolei). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. - 1.1. | Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu, kas nodrošinās personas datu pārvaldību nacionālajā datu izplatīšanas un pārvaldības platformā DAGR. |  |  |  | Nodrošinātas tehnoloģiskas iespējas uzkrāt datus un nodrošināt monitoringu par fizisko personu datu izmantošanas mērķiem datu patērētājos. | Izstrādāts žurnalēšanas risinājums datu lietojuma monitoringam DAGR. | 27.12.2023. | VARAM |  |  | - |
| 4.3. Rīcības virziens “Finanses un nodokļi” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. - 1. uzdevums | Nodrošināt e-adresē funkcionalitāti e-rēķinu apmaiņai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. - 1.1. | Nodrošināt tehnisko risinājumu e-rēķinu apritei. |  |  |  | Elektronisko rēķinu aprites iespēja izmantojot e-adresi, izveidots e-adreses slēgums ar piegādes sistēmu, kas nodrošina elektronisko rēķinu pārrobežu saņemšanu (Pan-European Public Procurement On-Line - PEPPOL), kā arī elektronisko rēķinu nodrošināšanu publisko iepirkumu procedūrās. | Elektronisko rēķinu aprite integrēta vienotā sistēmā. | 2023. gada 2.pusgads | VARAM, VRAA |  |  | FM, SM, LB, EM, VID, LNFA |
| 4.3. -1.2. | Nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana e-rēķinu izmantošanai. |  |  |  | Izveidoti risinājumi, paplašināta infrastruktūra un iegādātas programmatūras licences E-rēķinu aprites risinājumam, kas ir obligāts nosacījums e-rēķinu aprites rezultātā rādīto datu glabāšanai un lietošanai VID. | VID sistēmas ir pielāgotas e-rēķinu apritei. | 2025. gada 2.pusgads | VID |  |  | VARAM, VRAA |
| 4.4. Rīcības virziens “Ģeotelpiskās, vides pārvaldības un attīstības plānošanas digitālā transformācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 1. uzdevums | Definēta vienota telpiskās informācijas pārvaldības politika (Ģeotelpiskās informācijas attīstības stratēģija). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 1.1. | Izstrādāt un saskaņot ar šajā jautājumā iesaistītajām institūcijām (datu turētājiem) Ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības stratēģiju. |  |  |  | Ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde, kas paredz: a. valsts ģeotelpisko pamatdatu noteikšanu; b. ģeotelpiskās informācijas pārvaldības monitoringu; c. valsts pārvaldes darbinieku izpratnes veicināšana par ģeotelpiskajiem datiem. d. aktualizēti ģeotelpiskās informācijas jomas normatīvo aktu bāze saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem (pamatnostādnes, stratēģija u.c.). | Ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības stratēģija apstiprināta MK – 1 informatīvais ziņojums par Latvijas ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības stratēģiju. | 2023. gada 2.pusgads | AM |  |  | Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome, LMB, LKĢA, Visas ministrijas |
| 4.4. - 1.2. | Noteikt kompetento organizāciju (struktūrvienību) par vienotas ģeotelpisko datu pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldē. |  |  |  | Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome ir “mezgla punkts” valsts ģeotelpiskās informācijas pārvaldības jomā. | Ir nodrošināta augstākā līmeņa pārvaldība ģeotelpiskās informācijas jomā. | Visā periodā | AM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.4. - 1.3. | Veikt ģeotelpisko pamatdatu digitalizāciju. |  |  |  | Izstrādāts ģeotelpisko datu informācijas pamatdatu digitalizācijas plāns. | Viens plāns. | 2024. gada 2.pusgads |  | AM | Visas ministrijas, pašvaldības |  |
| 4.4. - 2. uzdevums | Noteikt vienotu ģeotelpisko risinājumu arhitektūru un noteikt kompetento organizāciju arhitektūras un tajā iekļauto risinājumu izveides vadībai un pārvaldībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 2.1. | Latvijas valsts ģeotelpisko risinājumu arhitektūra ir izstrādāta kā viena no valsts pārvaldes domēnu arhitektūrām, ņemot vērā definētos ģeotelpisko risinājumu arhitektūras sadarbspējas tehniskos pamatnosacījumus. |  |  |  | 1) ANM 2.1. PMO projekta arhitektūras pārvaldības uzdevuma ietvaros ir izstrādāta un saskaņota ar šajā jautājumā iesaistītajām institūcijām (datu turētājiem) valsts ģeotelpisko datu risinājumu domēna arhitektūra. 2) Domēna arhitektūras projekts paredz, ka ģeotelpiskie dati valsts sistēmās tiek reģistrēti vienreiz. | 1) Atbilstoši Ģeotelpisko datu infrastruktūras attīstības stratēģijai izveidota vienota ģeotelpisko risinājumu arhitektūra. 2) Noteikti ģeotelpisko datu piegādē un izmantošanā iesaistītās sistēmas un risinājumi. 3) Standartizēti informācijas apmaiņas kanāli un formāti. 4) Noteikta pieeja kā privātā sektorā radīto ģeotelpisko dati iekļaujas valsts reģistros. | 2024. gada 2.pusgads |  | VARAM | LĢIA, Visas ministrijas, pašvaldības |  |
| 4.4. - 2.2. | Veicināt jaunu datos balstītu inovatīvu risinājumu izveidi un attīstību Latvijā - integrācija DestinE projektā. |  |  |  | DestinE projekta ietvaros izstrādātajos datos balstītajos pakalpojumos integrēti Latvijas dati - tādējādi nodrošinot pievienoto vērtību pakalpojumu lietotājiem Latvijā. | DestinE nododamais datu kopu skaits. | 2024. gada 2.pusgads |  | VARAM, LVĢMC, AS “Latvijas valsts meži” | VUGD, VVD, IZM, Valsts meža dienests |  |
| 4.4. - 3. uzdevums | Attīstīt organizatorisko un tiesisko ietvaru visu valsts pārvaldē radīto un uzturēto ģeotelpisko datu apmaiņai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 3.1. | Ģeotelpisko datu licencēšana. |  |  |  | Reālai datu apritei un pasaules praksei atbilstošas ģeotelpisko datu licences. | Precizēti MK 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”. | 2023. gada 2.pusgads | AM |  |  | VARAM, TM |
| 4.4. - 4. uzdevums | Attīstīt nacionālo ģeotelpisko datu apmaiņas un izplatīšanas platformu, nodrošinot datu piekļuves vadību atbilstoši nacionālās drošības interesēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 4.1. | Izveidot plašas funkcionalitātes un pietiekamas kapacitātes nacionālo ģeotelpisko datu apmaiņas un izplatīšanas platformu, kas nodrošina arī nacionālās drošības interešu vajadzības. |  |  |  | Izstrādāta nacionālo ģeotelpisko datu apmaiņas un izplatīšanas platforma, jautājums saskaņots ar iesaistītajām institūcijām. | Izstrādāta nacionālo ģeotelpisko datu apmaiņas un izplatīšanas platforma, kas nodrošina arī krīžu vadības un nacionālās drošības interešu vajadzības. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | AM |
| 4.4. - 4.2. | Izstrādāt piekļuves vadības sistēmu un nodrošināt integrēšanu datu izplatīšanas risinājumos. |  |  |  | Izstrādāta piekļuves vadības un datu izplatīšanas sistēma nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanai. | Nav nepieciešama speciāla atļauju pieprasīšana. | 2025. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | AM, TM, visas ministrijas, VZD, pašvaldības, datu turētāji |
| 4.4. - 5. uzdevums | Pilnveidot vai attīstīt nacionālās platformas vides pārvaldības procesiem, sabiedrības un komersantu iesaistei un integrēšanai vides pārvaldības procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. - 5.1. | Nacionālo platformu vides pārvaldības procesiem pilnveidošana un attīstība. |  |  |  | 1) Izveidota vienota vides pārvaldības platforma. 2) Izveidota sabiedrības iesaistes platforma vides pārvaldībā. | 1 platforma. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM (VVD) |  |  | - |
| 4.5. Rīcības virziens “Sabiedriskā drošība, kārtība un tieslietas” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Rīcības apakšvirziens “Izmeklēšanas un tiesvedības procesa tālāka digitalizācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. - 1. uzdevums | Nodrošināt tiesībsargājošo, tiesu sistēmas un soda izpildes iestāžu pamatdarbības jomu pilnīgu procesu digitālu transformāciju, t.sk. nodrošināt informācijas pieprasīšanu, datu apmaiņu tikai elektroniski un centralizētu informācijas pieejamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. - 1.1. | E-lietas platformas izveide (Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums). |  |  |  | 1) Izveidota E-lietas platforma: a. Attīstīta vienota E-lietas platforma, kas nodrošina sasaisti ar pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesa IS; b. Ieviests tehniskais nodrošinājums izmeklēšanas un tiesvedības procesa efektīvai funkcionēšanai; c. Sodu izpildes procesa pilnveide, nodrošinot procesā iesaistīto personu, t.sk. ieslodzīto, probācijas klientu, valsts un pašvaldības iestāžu un komersantu iespēju komunicēt digitālā vidē; d. Nodrošināta tiešsaistes režīma informācijas pieejamības risinājumu ieviešana cietušo valsts kompensācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas procesā. 2) Nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes iekļaušanās E-lietas platformā: a. Modernizēts izmeklētāju tehniskais aprīkojums, pielāgots darbam ar e-lietu visā Latvijas teritorijā; 3) Izveidota datu apmaiņa ar E-KRASS. 4) Attīstīta Tiesu medicīnas ekspertīžu informācijas sistēma, pielāgojot to E-lietas arhitektūrai un turpinot ekspertīzes un izpētes procesa digitalizāciju; 5) Tieslietu resora un e-lietu veidojošo IS migrācijas plāns un migrācija uz “federēto” mākoni; 6) Satversmes tiesas, Konkurences padomes un Finanšu izlūkošanas dienesta informācijas sistēmu iekļaušanās vienotā E-lietas arhitektūrā, pielāgojot to IS datu savstarpējai apmaiņai E-lietas platformā; 7. Paplašināta E-lietas platformas funkcionalitāte starptautiskās sadarbības jomā, nodrošinot datu apmaiņu un sinhronizāciju ar EK izstrādātājiem risinājumiem un reģistriem. | 1) Izveidota E-lietas platforma. 2) Iegādāti portatīvie datori (125 gab.). 3) Ieviesta datu apmaiņa starp integrētās riska IS un E-KRASS, un pilnveidota datu apmaiņa ar APAS. 4) Tiesu medicīnas ekspertīžu IS pielāgota E-lietas arhitektūrai. 5) Izstrādāts migrācijas plāns un īstenota migrācija. 6) Satversmes tiesa, Konkurences padome un Finanšu izlūkošanas dienests izmanto E-lietas platformu datu apmaiņai. Īstenota Finanšu izlūkošanas dienesta informācijas sistēmas integrācija ar E-lietas platformu. 7) Izstrādāts starptautiskās sadarbības modulis un īstenota integrācija ar pamatdarbības IS. | 1) 2026. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads 3) 2027. gada 2.pusgads 4) 2027. gada 2.pusgads 5) 2023. gada 2.pusgads - migrācijas plāna izstrāde, 2027. gada 2.pusgads - datu migrācija 6) 2027. gada 2.pusgads 7) 2027. gada 2.pusgads | 1) TM, Latvijas Republikas prokuratūra 2) FM (VID) 3) IeM (IC) 4) VM (VTMEC) 5) TM, IeM 6) Satversmes tiesa, Konkurences padome, Finanšu izlūkošanas dienests 7. TM (TA), Latvijas Republikas prokuratūra |  |  | 1) TA, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījumu vietu pārvalde, JPA 2) TM, IeM 3) FM (VID) 4) TM 5) – 6) TA 7) IeM (IC) |
| 4.5.1. - 1.2. | Īstenot valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena elektroniskās vides pilnveidojumus, nodrošinot informācijas pieejamību un kvalitāti atbilstoši valsts informāciju sistēmas prasībām un turpmākai sistēmas savietojamībai ar citām informācijas sistēmām. |  |  |  | Pilnveidota valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena platforma. | 1 platforma. | 2025. gada 2.pusgads | TM |  |  | - |
| 4.5.1. - 1.3. | Juridiskās palīdzības sniegšanas e-rīku attīstība un juridiskās palīdzības sniedzēju darba rīku digitalizācija, administrācijas nodrošināto pakalpojumu digitalizācija, biznesa procesu automatizācija, īstenojot e-lietas arhitektūras ietvaros. |  |  |  | Pilnveidota VIS “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrs” programmatūra: biznesa procesu vadības atbalstam; juridiskās palīdzības sniedzēju norīkošanas un sniegtā pakalpojuma apmaksas atbalstam. | 1) Juridiskās palīdzības sniedzēju virtuālā kabineta izveide, apmaksas procesu automatizācija; 2) Izstrādāts/i tiešsaistes strīdu risināšanas rīks/i, pakalpojumu e-karte un digitālais klientu serviss, pielāgojot klientu (grupu) vajadzībām. 3) Izveidoti video un audio materiāli (digitālais konsultants). | 2025.gada 2.pusgads | TM |  |  | JPA |
| 4.5.1. - 1.4. | Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Dokumentu un informācijas pārvaldības sistēmas ieviešana. |  |  |  | Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Dokumentu un informācijas pārvaldības sistēmas ieviešana un integrācija ar E-lietas platformu. | 1) Ieviesta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Dokumentu un informācijas pārvaldības sistēma. 2) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izmanto e-lietas platformu. | 1) 2025. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 1.pusgads | Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |  |  | TA |
| 4.5.1. - 1.5. | Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS2) (e-pakalp - Ieroču reģistrācija + Admin sodi APAS, integrācija ar ELK, dokumentu parakstīšanas rīks, utt.) komponenšu pilnveidošana. |  |  |  | Pilnveidota jaunas paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2) un optimizēti izveidotie, vienotie pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesi, nodrošināta elektronisku dokumentu apmaiņa un koplietošana, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošināta datu pieejamība un uzlaboti e-pakalpojumi sabiedrībai. | 1) E-pakalpojuma "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude" (EP108) ieroču pārreģistrāciju skaits gadā – 450 (sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām). 2) Saņemto atbilžu skaits no kredītiestādēm par tās rīcībā esošajām neizpaužamajām ziņām, arī par ziņām darījuma pārraudzības gadījumā - 30000 (sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām). 3) Elektroniski parakstīto dokumentu skaits gadā – 3 000 000 (sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām). 4) Ieroču reģistra izziņu izsniegšanas pakalpojuma sniegšanas skaits gadā – 2000 (sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām). 5) E-pakalpojuma "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" (EP38) pieprasīšanas skaits gadā – 9000 (sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām). | 2023. gada 4.ceturksnis | IeM (IC) |  |  | - |
| 4.5.1. - 1.6. | Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai (e-KRASS izstrādes un ieviešanas 1.kārta un numuru atpazīšanas risinājuma izviešana). |  |  |  | 1) Pilnveidota tehnoloģiskā platforma par transportlīdzekļu pārvietošanos Latvijas valsts teritorijā, kas veicinās noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanu, fiksējot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem tam izmantojot video novērošanas kameru tehnoloģijas, kas ar programmatūras palīdzību fiksē informāciju par transportlīdzekļu, to valsts reģistrācijas numura zīmju un citu kustīgu objektu (transportlīdzekļu bez valsts reģistrācijas numura zīmēm) atrašanās vietu, datumu, laiku, fotogrāfiju, u.c. parametrus, kas iegūti video novērošanas kameru darbības rezultātā. 2) Kriminālprocesa informācijas sistēmas E-KRASS izstrādes un ieviešanas 1. kārta, kuras ietvaros tiek nodrošināta iespēja uzsākt izmeklēšanas procesa īstenošanu elektroniskajā vidē, datu apmaiņu TM elektroniskajā lietu katalogā, lietu izsekojamību, informācijas pieejamību un atklātību. | 1) Tehnoloģisko platforma izmitināta IeM datu centros (federētajā mākonī) iegādājoties atbilstošu vadības programmatūru, pieslēdzot tai 66 jau uzstādītās kameras un paredzot iespēju uzstādīt vēl provizoriski 34 kameras. 2) E-KRASS izstrādē iekļautas komponentes: a. IeM e-Lietas platformas Lietu reģistra papildināšana ar Kriminālprocesa veidu, lietas meklēšanas, filtrēšanas iespējas; b. e-Lieta KRASS lietotnes izstrāde; c. e-Lieta KRASS lietas lēmumu un dokumentu ievades un apskates lietotnes izstrāde; d. procesuālo dokumentu izstrāde; e. Lēmumu, dokumentu pēcapstrāde un publicēšana; f. e-Lieta KRASS integrācija ar TM elektronisko lietu katalogu, datu apmaiņas modeļu izstrāde; g. Personu tiesību ierobežojumu terminu kontrole (drošības līdzekļa kontrole, mantas aresta termiņu kontrole); h. KRASS lomu izstrāde; l. IeM e-Lietā pieejamo koplietošanas komponenšu integrācija KRASS (tiešsaistes meklētājs, audio-video risinājums AVIAR); m. koplietošanas komponentes- Krimināllikuma pantu klasifikatora publicēšana. | 2026. gada 2.pusgads | IeM (IC) |  |  | Valsts policija |
| 4.5.1. -1.7. | e-KRASS ieviešanas un attīstības projekta 2. Kārta. |  |  |  | Turpmākā e-KRASS sistēmas ieviešana un attīstība, balstoties uz projekta 1. kārtas sasniegtiem rezultātiem. | E-KRASS 2.kārtas īstenošana (e-Krass realizējas 2 kārtās, 1.kārta tiek realizēta ANM un 2.kārta ERAF projektu ietvaros) jaunajā e-lietas tehnoloģiskajā platformā. | 2027. gada 2.pusgads | IeM (IC) |  |  | Valsts policija |
| 4.5.1. -1.8. | IIIS2 ieviešana un attīstība. |  |  |  | IIIS2 ieviešana un attīstība. | IIIS2 ieviešana un attīstība (tiek realizēta ANM un ERAF projektu ietvaros) jaunajā e-lietas tehnoloģiskajā platformā. | 2027. gada 2.pusgads | IeM (IC) |  |  | Valsts policija |
| 4.5.2. Rīcības apakšvirziens “Nacionālās drošības un informācijas telpas stiprināšana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. - 1. uzdevums | Modernizēt valsts noteikto oficiālo paziņojumu risinājumus un pakalpojumus sabiedrībai, ieviest vienas pieturas aģentūras principu attiecībā uz tiesiskās informācijas pieejamību, kā arī ieviest Eiropas tiesību aktu identifikatoru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. - 1.1. | Modernizēta valsts noteikto oficiālo paziņojumu apstrādes sistēma un ieviests jauns e-pakalpojums iedzīvotājiem oficiālo paziņojumu elektroniskai iesniegšanai publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. |  |  |  | 1) Izveidota jauna Oficiālo publikāciju un tiesiskās IS apakšsistēma. 2) Izstrādāts un ieviests e-pakalpojums oficiālo paziņojumu iesniegšanai (tiešsaistē aizpildāmas dinamiskās formas). | 1) 1 2) 1 | 2027. gada 2.pusgads | TM |  |  | VSIA “Latvijas Vēstnesis” |
| 4.5.2. - 1.2. | Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana attiecībā uz tiesiskās informācijas pieejamību - izstrādāts apvienots oficiālo publikāciju un sistematizētu normatīvo aktu piekļuves kanāls. |  |  |  | 1) Izstrādāta jauna interneta vietne, kurā apvienota līdzšinējā vietņu vestnesis.lv un likumi.lv funkcionalitāte. 2) Pieņemti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. | 1) 1 2) - | 2025. gada 2.pusgads | TM |  |  | VSIA “Latvijas Vēstnesis” |
| 4.5.2. - 1.3. | Ieviests Eiropas tiesību aktu identifikators Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem pārrobežu semantiskās sadarbspējas nodrošināšanai. |  |  |  | Nacionālie tiesību akti atbilst Eiropas tiesību aktu identifikatora tehniskās sadarbspējas specifikācijai. | 100% | 2025. gada 2.pusgads | TM |  |  | VSIA “Latvijas Vēstnesis” |
| 4.5.2. - 2. uzdevums | Atbalstīt Sabiedrisko mediju patstāvības nodrošināšanu un informatīvās telpas monitoringa, aizsardzības un informatīvo uzbrukumu identificēšanas spēju paaugstināšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. - 2.1. | Audiovizuālā satura, t.sk. sabiedrisko mediju veidotā, ilglaicīgas saglabāšanas un pieejamības digitālajā vidē nodrošināšana. |  |  |  | Latvijas Kultūras mantojuma integrētajā platformā pieejams mediju nozares, t.sk. sabiedrisko mediju, veidotais audiovizuālais saturs, nodrošināta tā ilglaicīga saglabāšana un integrācija citās informācijas platformās. | Pilnveidota Latvijas Kultūras mantojuma integrētā platforma. | 2026. gada 2.pusgads | KM |  |  | SEPLP, NEPLP, LTV, Latvijas Radio |
| 4.5.2. - 2.2. | Valsts informatīvās telpas monitoringa, aizsardzības un informatīvo uzbrukumu identificēšanas spēju stiprināšana. |  |  |  | Valsts iestādes izmanto vienotu platformu informatīvās telpas monitoringam un analīzei. | IS informatīvās telpas monitoringam un analīzei. | 2026. gada 2.pusgads | KM |  |  | AM, SAB, VDD, VK, NEPLP |
| 4.5.2. - 3. uzdevums | Nodrošināt valsts pārvaldes koordinētu rīcību apdraudējuma gadījumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. - 3.1. | Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana (VUCAP). |  |  |  | Vienotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformā tiek uzkrātas ziņas par: a. plānotajām un veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm objektos; b. visiem administratīvajiem aktiem, kas pieņemti valsts ugunsdrošības uzraudzības darba ietvaros; c. objektu e-uzraudzības lietām un ar objektu ugunsdrošību saistīto informāciju; d. valsts ugunsdrošības uzraudzības darba rezultatīvajiem rādītājiem; e. objektu atbildīgajām personām, to iesniegtajām ugunsdrošības deklarācijām un deklarēto ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu attiecīgajā objektā; f. pārbaudāmo objektu prioritātēm; g. riska kritēriju kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, un riska izvērtējumiem. | Vienota ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma (1). | 2026. gada 2.pusgads | IeM, AM |  |  | VUGD, IEM IC, VARAM, ĀM, pašvaldības |
| 4.5.2. - 3.2. | Radīta iespēja brīdināt sabiedrību par tiešām vai draudošām ārkārtas situācijām, katastrofām, kā arī pašai sabiedrībai nodrošināta iespēja ziņot tiesībsargājošām iestādēm par notikumiem. |  |  |  | 1) Apzināta un izvērtēta potenciālā vai esošā ārkārtas notikuma ietekme uz sabiedrību, gan arī novērsta šī notikuma ietekme, izsūtot paziņojumu, izmantojot mobilos sakarus (šūnu pārraide). 2) Sabiedrībai (t.sk. personām ar ierobežotām iespējām) lietošanā ērta un vienkārša mobilā lietotne saziņai ar 112. | 1) Agrīnās brīdināšanas sistēma plus (ABS+). 2) Mobilā lietotne 112. | 2024. gada 2.pusgads | IeM, AM |  |  | VUGD, IeM IC, LM, SM, VM, VARAM, ZM, ĀM, pašvaldības |
| 4.5.2. - 3.3. | Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izstrāde un ieviešana. |  |  |  | Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu informācijas sistēmas izveide, kas nodrošinās informācijas uzkrāšanu risku novērtēšanai. Tas savukārt veicinās nenoteiktības faktoru mazināšanu, kas attiecas uz apdraudējuma atgadīšanās biežumu (varbūtību) un apdraudējuma iespējamām sekām. Šāda informācijas uzkrāšana palīdzēs veikt notikuma analīzi par zaudējuma iemesliem, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos, kā arī lai izpildītu Latvijas starptautiskās apņemšanās, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijā par klimata pārmaiņām, īpaši Parīzes nolīgumā, ANO rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: Ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” jeb “Dienaskārtība 2030” un Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammu 2015.-2030.gadam. Pašlaik Latvijā nav tehniska risinājuma vai rīka, kas nodrošinātu minētas informācijas apkopošanas, strukturēšanas un analīzes iespējas. | 1) Nodrošināta informācijas apkopošanas, strukturēšanas un analīzes iespēja par katastrofu izraisītiem zaudējumiem. 2) VUGD darbinieki izglītoti izmantot datu analīzes rīku un ģeogrāfisku datu analīzes rīku. 3) Jaunu un jauninātu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji – 50. | 2026. gada 2.pusgads | IeM (IC) |  |  | VUGD, AM, ĀM, KEM, VARAM, SM, VM, ZM, EM un ministriju padotībā un pārraudzībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības; Pašvaldības |
| 4.5.2. - 3.4. | Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana (ABS+). |  |  |  | Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma ir instruments (risinājumu un procesu kopums), kas paredzēts masveida sabiedrības brīdināšanai un informēšanai par katastrofu vai tās draudiem, kā arī nepieciešamo rīcību. Projekta ietvaros paredzēts izveidot un ieviest informācijas sistēmu ABS+ valsts vienotās agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvarā, kura: 1) nodrošina sabiedrības apziņošanu un informēšanu uz mobilajiem telefoniem, pamatojoties uz šūnu apraides tehnoloģijām un izmantojot mobilo sakaru operatoru infrastruktūru; 2) nodrošina priekšnosacījumus citu apziņošanas kanālu integrēšanai un turpmākajai ieviešanai (piemēram, sirēnas, radio, televīzija, sociālie mediji u.c.). | Jaunu un jauninātu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji - 1 411 679. | 2024. gada 2.pusgads | IeM (IC) |  |  | VUGD |
| 4.6. Rīcības virziens “Sabiedrības veselība un sociālā labklājība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 1. uzdevums | Pilnveidot tiesisko regulējumu veselības datu koplietošanai un sekundārai izmantošanai, noteikt sadarbspējīgus standartus veselības jomas informācijas uzkrāšanai un apritei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildu pasākumi uzdevuma izpildei iekļauti Digitālās veselības stratēģijā līdz 2027. gadam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 2. uzdevums | Nodrošināt veselības un labklājības nozares datu pieejamību koplietošanai, t.sk. nodrošinot vienotā platformā iedzīvotāju sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai savstarpēji nepieciešamās informācijas elektronisku apriti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 2.1. | Īstenota datu apmaiņa starp e-veselības sistēmu, sociālo pakalpojumu sniedzēju atbalsta IS SPOLIS un IS SOPA. |  |  |  | 1) Veikts izvērtējums, kādi dati nepieciešami apmaiņai starp veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, un noteikts šo datu apmaiņas mērķis, un tas saskaņots ar datu apmaiņā iesaistītājām iestādēm un institūcijām. 2) Izstrādāti un apstiprināti saistošie normatīvie akti; 3) Izveidots datu apmaiņas tehniskais risinājums vienotajā platformā. | Iesaistīto institūciju skaits datu apmaiņas risinājuma izmantošanā. | 2027. gada 2.pusgads | LM, NVD |  |  | VARAM, EM, VM, pašvaldības, ārstniecības iestādes |
| 4.6. - 2.2. | Nodrošināt, ka pacientu dati pieejami pacienta elektroniskajā veselības kartē strukturētā formā atbilstoši starptautiskiem standartiem. |  |  |  | Izstrādāti datu apmaiņas standarti un klasifikatori to pielietošanas principi informācijas pielietošanai un apmaiņai. | Izstrādāti datu apmaiņas standarti un klasifikatori. | 2024. gada 2.pusgads | NVD |  |  | VARAM, EM, VM, pašvaldības, ārstniecības iestādes, NVO |
| 4.6. - 3. uzdevums | Nodrošināt pilnvērtīgu pacientu EVK darbību un pacientu slimību reģistru atbilstošu kvalitāti pilnvērtīgai ārstniecības procesa nodrošināšanai un veselības politikas īstenošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 3.1. | Attīstīt un uzturēt EVK uz pacientu centrētas veselības aprūpes nodrošināšana un citas veselības nozares valsts informācijas sistēmas efektīvai valsts pārvaldes funkciju izpildei, tai skaitā nodrošinot sasaisti ar starpdisciplināriem publiskajiem datu avotiem nacionālā līmenī. |  |  |  | 1) Nodrošināta pacienta EVK datu standartizēšana un veicināta EVK integrācija ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām. 2) Ieviesti priekšnosacījumi drošai pacienta datu apstrādei ārstniecības iestāžu lokālajās IS. 3) Aktualizētas normatīvo aktu prasības IS izstrādātājiem un lietotājiem EVK datu apritei. | 1) Gan valsts gan privāto veselības aprūpes sniedzēju informācijas sistēmas savienotas ar centrālo e-veselības sistēmu, pilnībā nodrošināta elektronisko veselības datu aprite. 2) Onkoloģijas pacienta veselības dati pieejami EVK. EVK kartē pieejamas nozīmīgākās datu kategorijas. 3) Ar EVK saistīto datu aprite atbilst normatīvo aktu prasībām. | 2027. gada 2.pusgads | NVD, VM |  |  | NMPD, SPKC, VI, VADC, VTMEC |
| 4.6. - 3.2. | Izveidot Onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platformu. |  |  |  | Savienojot slimnīcu informācijas sistēmas ar e-veselības sistēmu, nodrošinot datu standartizēšanu un klasifikatoru ieviešanu, paredzēts nodrošināt onkoloģijas pacientu veselības datu apstrādi vienotā platformā. Ieviest datu kvalitātes kontroles risinājumus. | Nodrošināta centralizēta onkoloģijas pacientu datu pieejamība elektroniskajā veselības kartē un Onkoloģijas reģistrā, kur dati tiek glabāti un apstrādāti atbilstoši standartiem un klasifikatoriem. | 2026. gada 1.pusgads | RAKUS |  |  | BKUS, PSKUS, NVD, VRAA |
| 4.6. - 3.3. | Pilnveidot ārstniecības procesa datu pārvaldību. |  |  |  | Paplašināta veselības nozares datu noliktava un datu analīzes risinājumi, lai veicinātu operatīvāku un efektīvāku statistikas izgūšanu valsts apmaksāto veselības pakalpojumu organizēšanai un plānošanai, uzraudzībai, samazinātas manuālās darbības, sagatavojot darbam nepieciešamos datus, tādejādi paātrinot iespēju iegūt nepieciešamos datu pārskatiem, datu analīzes veikšanai dažādos griezumos un nodrošinot uzkrāto datu koplietošanu. | 1) Veselības nozares statistikas informācijas sistēma, kas ļauj uzkrāt un analizēt datus, paplašināta ar jauniem datu apgabaliem un datu kopām, nodrošinot iespēju tās izmantot veselības nozares politikas plānošanā un pakalpojumu sniegšanas kontrolei. 2) Nodrošināta operatīva veselības nozares informācijas pieejamība, iespējama savlaicīga lēmumu pieņemšana valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un finanšu līdzekļu efektīvai pārvaldībai, situācijas izvērtēšanai un lēmumu pielāgošanai mainīgai situācijai. | 2026. gada 1.pusgads | NVD |  |  | VM, VRAA |
| 4.6. - 3.4. | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai. |  |  |  | Izveidota Latvijas iedzīvotāju references genoma informācijas tehnoloģiju infrastruktūra (valsts informācijas sistēma) datu uzglabāšanai un piekļuves nodrošināšanai. Tiek veicināta precīzāka iedzimto slimību diagnostika. | Izveidota valsts informācijas sistēma, īstenota integrācija ar Eiropas federēto genoma datu infrastruktūru. | 2026. gada 1.pusgads | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs |  |  | VM, VARAM, IZM |
| 4.6. - 4. uzdevums | Veicināt mūsdienīgu, uz pacientu orientētu digitālo risinājumu, t.sk. telemedicīnas risinājumu, ieviešanu, veselības aprūpē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 4.1. | Izstrādāt tiesisko ietvaru telemedicīnas risinājumiem, kas veicinās veselības aprūpes kvalitāti. |  |  |  | Izstrādāts tiesiskais ietvars telemedicīnas risinājumiem. | Izstrādāts tiesiskais ietvars telemedicīnas risinājumiem. | 2027. gada 2.pusgads | VM |  |  | VARAM, NVO |
| 4.6. - 4.2. | Attīstīt pacienta pieredzes izpratni, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par sniegtās veselības aprūpes kvalitāti. |  |  |  | Visās Latvijas slimnīcās ieviesta pacienta ziņotās pieredzes platforma. | Pacienta ziņotās pieredzes platforma ieviesta 100 % trešā līdz piektā līmeņa un specializētajās slimnīcās un 75% pārējo slimnīcu. | 2027. gada 2.pusgads | SPKC |  |  | VM, Latvijas slimnīcas |
| 4.6. - 5. uzdevums | Nodrošināt Latvijas iekļaušanos Eiropas veselības datu telpā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 5.1. | Attīstīt e-recepšu un pacientu pamatdatu apmaiņu (veselības aprūpes nodrošināšanai) ar ES dalībvalstīm. |  |  |  | Attīstīta e-recepšu un pacientu pamatdatu apmaiņa (veselības aprūpes nodrošināšanai) ar ES dalībvalstīm. | Valstu skaits, ar kurām izveidota e-recepšu un pacienta pamatdatu apmaiņa - vismaz 7 ES dalībvalstis, atbilstoši ES valstu gatavībai un NVD kapacitātei un pieejamajam finansējumam. | 2027. gada 2.pusgads | NVD |  |  | VM, ZVA, SPKC, VI |
| 4.6. - 5.2. | Nodrošināt veselības nozares valsts informācijas sistēmu, tai skaitā elektroniskās veselības kartes (laboratoriju dati, vizuālās diagnostikas dati, slimnīcu izraksti) sasaisti ar ES digitālās veselības infrastruktūru. |  |  |  | Attīstīti pacienta elektroniskās veselības kartes datu lauki un datu apmaiņas standarti, kas nodrošina iekļaušanos Eiropas veselības datu telpā. | Eiropas veselības datu telpas ietvaros nodrošināta pārrobežu datu apmaiņa tādām veselības datu kategorijām, kurām ir spēkā esošie ES standarti un/vai prasības, kas izriet no Eiropas veselības datu telpas regulējuma. | 2027. gada 2.pusgads | NVD, VM |  |  | ZVA, SPKC, VI |
| 4.6. - 6. uzdevums | Nodrošināt e-aprūpes platformā vienotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības datu uzkrāšanu un analītiku par personai sniegto sociālo atbalstu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. - 6.1. | Izstrādāt un ieviest “e-aprūpes” platformu sociālo pakalpojumu digitalizācijai un risinājumu pieejamībai valsts, pašvaldību un komersantu kā sociālo pakalpojumu sniedzējiem. |  |  |  | VIS SPOLIS izveidota platforma, lai komersanti un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēji var izmantot IKT risinājumus savu pakalpojumu snieguma uzlabošanai. Tos iespējams lietot no mobilajām ierīcēm, kā arī izmantot darbam nepieciešamos moduļus/ novērtējuma anketēšanu/ ikdienas darbību ar klientu monitoringam u.c. jauninājumus. | Vismaz 30% no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā uzskaitītajiem ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm, t.sk. valsts, pašvaldību un komersantu iestādēm, kas izmanto “e-aprūpes” platformā pieejamos koplietošanas risinājumus (digitalizētus sociālos pakalpojumus vai to elementus). | 2026. gada 1.pusgads | LM |  |  | Pašvaldības, komersanti, kas sniedz sociālos pakalpojumu, NVO |
| 4.7. Rīcības virziens “Mašīntulkošana un valodas tehnoloģijas” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. - 1. uzdevums | Izveidot stratēģisku plānu valodas tehnoloģiju pieejamībai uzņēmējiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. - 1.1. | Izstrādāt stratēģisko plānu valodas tehnoloģiju pieejamībai uzņēmējiem. |  |  |  | 1) Veikts situācijas izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi. 2) ERAF projekta ietvaros Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā izveidoti publiski pieejami mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstīti interaktīvi mācību materiāli par valodas tehnoloģiju sniegtajām iespējām un to ieviešanu uzņēmējdarbības risinājumos. 3) ERAF projekta ietvaros Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā izstrādāts iegultais balss sintēzes risinājums iekļaušanai tīmekļa vietnēs. | 1) Izstrādāts plāns. 2) a. Interaktīvi mācību materiāli par valodas tehnoloģiju sniegtajām iespējām un to ieviešanu uzņēmējdarbības risinājumos. b. Mācības veikuši vismaz 1000 uzņēmēji. 3) Vismaz 30 tīmekļa vietnes nodrošina pieejamību arī balss formātā. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2025. gada 2.pusgads 3) 2025. gada 2.pusgads | KM |  |  | 1) - 2) IZM 3) - |
| 4.7. - 2. uzdevums | Noteikt valodas resursu kopas, to izgūšanas, apkopošanas un atvēršanas priekšnosacījumus un radīt nepieciešamo normatīvo regulējumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. - 2.1. | Izstrādāt juridisko regulējumu, lai nodrošinātu plašākas iespējas valodas datu izmantošanai valodas tehnoloģiju izstrādē. |  |  |  | Izstrādāts juridiskais regulējums, nosakot iespējas izmantot autoru darbus valodu tehnoloģiju izstrādē, vienlaicīgi nodrošinot autoru likumīgo interešu ievērošanu. | Izstrādāts regulējums. | 2024. gada 2.pusgads | KM |  |  | IZM, TM (VVC) |
| 4.7. - 2.2. | Izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu valodas resursu atvēršanu valsts pārvaldē. |  |  |  | Izstrādāti MK noteikumi, kas nosaka valodas resursu kopas, to izgūšanas, apkopošanas un atvēršanas nosacījumus. | Apstiprināti MK noteikumi. | 2023. gada 2.pusgads | KM |  |  | IZM, TM (VVC) |
| 4.7. - 3. uzdevums | Nodrošināt, ka visi publiskajā sektorā izstrādātie un publiski finansētie valodas resursi ir pieejami vienotā platformā, un tos var izmantot EK mašīntulkošanas sistēmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. - 3.1. | Nodrošināt publiski pieejamas apjomīgas valodas datu kopas, kas nepieciešamas valodas tehnoloģiju izveidei. |  |  |  | 1) ERAF projekta ietvaros Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā izstrādāts datu anonimizācijas risinājums personas datu un konfidenciālas informācijas atfiltrēšanai un anonimizācijai. 2) ERAF projekta ietvaros Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā valodas datu korpuss paplašināts ar apjomīgiem multimodāliem valodas datu resursiem. | 1) Izveidots risinājums. 2) Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas datu repozitorijā pieejami vismaz 500 valodas resursi un tas ir saslēgts ar Eiropas valodas resursu krātuvi European Language Grid. | 2025. gada 2.pusgads | KM |  |  | - |
| 4.7. - 3.2. | Izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu valodas resursu centralizētu pārvaldību vienotā platformā. |  |  |  | Izstrādāti MK noteikumi, kas nosaka pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm nodrošināt publiskajā sektorā izstrādāto un publisko finansēto valodas resursu pieejamību vienotā platformā. | Apstiprināti MK noteikumi. | 2023. gada 2.pusgads | KM |  |  | TM (VVC) |
| 4.8. Rīcības virziens “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība digitālajā vidē” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. - 1. uzdevums | Īstenot Latvijas kultūras mantojuma integrētās platformas attīstību, kā arī izveidot vienotu kultūras mantojuma datu ekosistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. - 1.1. | Nodrošināt Latvijas Kultūras mantojuma integrētās platformas attīstību un daudzveidīgu digitālā kultūras mantojuma resursu un pakalpojumu piedāvājumu. |  |  |  | 1) Izstrādāta un ieviesta kultūras mantojuma satura licencēšanas un datu piekļuves politika. 2) Izstrādāti MK noteikumi Digitālā kultūras mantojuma platformas uzturēšanai un pārvaldībai. 3) Pieaudzis digitalizētais un digitāli radītais kultūras mantojuma objektu skaits, t.sk. 3D digitalizēto objektu apjoms. 4) Izveidoti īpašām mērķgrupām pielāgoti risinājumi un pakalpojumi. | 1) Apstiprināti MK noteikumi. 2) Ieviesta licencēšanas politika. 3) Satura ieguldījums Eiropas digitālajā bibliotēkā Europeana - 47 082 kultūras mantojuma objekti, t.sk. 7062 vienības 3D formātā. 4) Izstrādāti 2 pielāgoti pakalpojumi. | 2025. gada 2.pusgads | KM |  |  | - |
| 4.8. - 1.2. | Veidot vienotu kultūras mantojuma datu ekosistēmu. |  |  |  | 1) Izveidots koplietojams kultūras mantojuma atsauču datu risinājums un atvērto datu ontoloģiju veidošanas iespējas. 2) Veikta masīva datu kvalitātes pilnveide atbilstoši starptautiskajiem standartiem, pētniecības un citu datu ekosistēmu vajadzībām. 3) Veikti pasākumi sadarbības veidošanai ar uzņēmējiem un citām datu ekosistēmām (mediji, tūrisms, u.c). | 1) Izveidots koplietojams kultūras mantojuma atsauču datu risinājums. 2) Publicētas 15 atvērto datu kopas. 3) Kultūras mantojuma datus izmantojuši 10 uzņēmēji. | 2027. gada 2.pusgads | KM |  |  | - |
| 4.9. Rīcības virziens “Moderna un atvērta valsts pārvalde” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Rīcības apakšvirziens “Valsts pārvaldes pakalpojumu digitālā transformācija - klientorientēta procesu optimizācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. - 1. uzdevums | Izstrādāt vienotu valsts pakalpojumu pilnveides stratēģisko plānu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. - 1.1. | Valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides politikas un stratēģiskā plāna izveide. |  |  |  | Izveidota valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides politika un stratēģiskais plāns (uzdevumi, aktivitātes, atbildīgie, termiņi, un mijiedarbība starp iesaistītajiem): veikti priekšdarbi pakalpojumu pilnveidei, lai pakalpojumi atbilstu pakalpojumu izveides, sniegšanas un pilnveides nosacījumiem. | Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam. | 2025. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas, pašvaldības |
| 4.9.1. - 2. uzdevums | Ieviest vienotu valsts pakalpojumu pilnveides stratēģisko plānu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. - 2.1. | Valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides stratēģiskā plāna ieviešana. |  |  |  | 1) Sagatavotas valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides stratēģiskā plāna ieviešanai nepieciešamās metodikas un vadlīnijas. 2) Ieviests valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides stratēģiskais plāns atbilstoši “Pakalpojumu pārvaldības un pilnveides stratēģiskais plāns 2024.–2027. gadam”: īstenoti pasākumi, lai pakalpojumi atbilstu pakalpojumu izveides, sniegšanas un pilnveides nosacījumiem (tajā skaitā: proaktīva sniegšana, atbilstība vajadzībām; adaptīvi pakalpojumi). | 1) Vadlīnijas: “Pakalpojumu izveides, sniegšanas un pilnveides principu īstenošana”. 2) “Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam” paredzētās aktivitātes. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas un to padotības iestādes, pašvaldības un to iestādes, un neatkarīgās iestādes |
| 4.9.2. Rīcības apakšvirziens “Valsts pārvaldes pakalpojumu digitālā transformācija - daudzkanālu piegāde” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2. - 1. uzdevums | Ieviest valsts pārvaldē vienotu daudzkanālu piegādi valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2. - 1.1. | VPVKAC tīkla teritoriālā un tajā pieejamo pakalpojumu klāsta paplašināšana. |  |  |  | 1) Pieejami VPVKAC punkti. 2) Palielināts sniegtā atbalsta gadījumu skaits. | 1) 592 2) 500000 reģistrēti gadījumi | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | - |
| 4.9.2. - 1.2. | Valsts zemes dienesta digitālā klientu centra izveide, nodrošinot pieejamus pakalpojumus Latvijas un ES iedzīvotājiem neatkarīgi no klienta fiziskās atrašanās vietas. |  |  |  | Izveidots digitāls klientu centrs. | 1 | 2027. gada 2.pusgads | TM |  |  | VZD |
| 4.9.2. - 1.3. | Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas attīstība un digitālās vides uzlabošana - uzraudzības rīku pilnveidošana, E-pakalpojuma attīstība, saslēgumi ar citām IS. |  |  |  | 1) Nodrošināti starpsistēmu saslēgumi. 2) Izstrādāts automatizēts maksātnespējas procesa administratoru un TAP uzraugošo personu uzraudzības rīks. | 1) 10 2) 1 | 2027. gada 2.pusgads | TM |  |  | TA, MKD |
| 4.9.2. - 1.4. | Jaunu informācijas tehnoloģiju un savstarpēji papildinošu un pieejamu digitālo risinājumu attīstīšana, kas vērsta uz sociāli mazaizsargāto personu tiesību efektīvāku nodrošināšanu, tostarp iestāžu savstarpējās sadarbības veicināšana minēto personu tiesību realizēšanā, t.sk. sadarbības platformu izveide. |  |  |  | Izstrādāti e-risinājumi datu apmaiņai starp iestādēm un efektīvākai mazaizsargāto personu tiesību nodrošināšanai. | 2 e-risinājumi. | 2027. gada 2.pusgads | TM |  |  | JPA |
| 4.9.3. Rīcības apakšvirziens “Pilnībā digitalizēta un datu vadīta valsts pārvaldes pamatdarbība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3. - 1. uzdevums | Valsts pārvaldes darbības digitālā transformācija, savietojamības un automatizācijas nodrošināšana. Ieviest uz mašīninterpretējamu un automatizētu datu apriti balstītu valsts pārvaldes darbību un pakalpojumu sniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3. - 1.1. | Nodrošināt informācijas vienreizes principa ievērošanu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanā. |  |  |  | Īstenoti pasākumi, lai pakalpojumu nodrošināšanā iestādes informāciju iegūtu, izmantojot VISS vai citus informācijas apmaiņas kanālus, tādējādi nodrošinot proaktīvus un personalizētus pakalpojumus. | 1) Apstiprināts (1) informatīvais ziņojums par informācijas vienreizes principa ievērošanu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā un tā ieviešanas plāns. 2) Īstenots vienreizes principa ievērošanas pārvaldes pakalpojumu sniegšanā (1) ieviešanas plāns. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2026. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas un to padotības iestādes, pašvaldības un to iestādes, un neatkarīgās iestādes, NVO |
| 4.9.3. - 1.2. | Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma (SKLOIS) ir integrēta un darbojas vienotā Eiropas Jūras vienloga sistēma vidē EMSWe. |  |  |  | 1) Īstenoti pasākumi, lai pakalpojumu nodrošināšanā atvieglotu informācijas iegūšanu komersantiem un iestādēm (vienreizes princips, automatizēta datu atpazīšana u. tml.). 2) Ziņošanas formalitātes kuģiem, kas ienāk ES ostās un iziet no tām, ir iespējams kārtot elektroniskā formātā un nodrošināt to pārraidi, izmantojot Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi EMSWe. | 1) Prasība īstenota vismaz 10 pakalpojumos. 2) Ieviesti vismaz 10 ar ES vienoti pakalpojumi. | 1) 15.08.2025. 2) 31.12.2027. | SM |  |  | VSIA “Latvijas Jūras administrācija” |
| 4.9.3. - 1.3. | Digitalizētas nekustamā īpašuma lietas, kadastra lietas, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, būvju lietas, telpu grupu uzmērīšanas lietas. |  |  |  | Pilnīga informācija par kadastra objektu dokumentiem tiešsaistē, strukturējot/veidojot dokumentu metadatus saskaņā ar MK 2012. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 143 “Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā. | 90% | 2025. gada 2.pusgads | TM |  |  | VZD |
| 4.9.3. - 1.4. | Valsts IS “Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” modernizācija - integrāciju vienotajā uzturlīdzekļu datu apmaiņas tīklā iSupport un datu analītikā balstīta uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieka kredītspējas sagatavošana un nepārtrauktas uzraudzības nodrošināšana. |  |  |  | 1) Izveidots funkcionālais modulis pārrobežo uzturlīdzekļu lietu elektroniskai apritei un datu apmaiņas risinājums. 2) Izveidots tehniskais risinājums uzturlīdzekļu garantiju parādnieka kredītspējas reitinga automatizētai izveidei un uzraudzībai. | 1) 1 2) 1 | 2025. gada 2.pusgads | TM |  |  | UGFA |
| 4.9.3. - 1.5. | Maksājuma administrēšanas informācijas sistēmas (turpmāk – MAIS) 2.etapa un 3.etapa izstrāde, lai pilnveidotu nodokļu administrēšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu, kā arī lai izveidotu jaunu risinājumu datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. |  |  |  | 1) Veiktas valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņas, t.sk. veicot muitas procesu integrāciju MAIS un nodrošinot muitas maksājumu uzskaiti vienotajā nodokļu kontā. 2) Pārstrādāti esošie VID nodokļu administrēšanas atbalsta IKT risinājumi atbilstoši VID procesu izmaiņām un valsts IKT konceptuālās arhitektūras principiem. 3) Veiktas nepieciešamās izmaiņas saistītajās VID informācijas sistēmās (DNS, VID IS savietotājs, EDS, ASIS, PDB, EMDAS, NORIS) un modernizēti datu apmaiņas risinājumi, tajā skaitā ar citām iestādēm. 4) Uzlabota VID e-pakalpojumu pieejamība nodokļu maksātājiem (t.sk. nerezidentiem). 5) Uzlabota VID sniegto nodokļu pakalpojumu kvalitāte, tai skaitā paredzot pakalpojumu modernizāciju un nodrošinot muitas maksājumu uzskaiti vienotajā nodokļu kontā. 6) Izstrādāts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process. | 1) Nodrošināta muitas maksājumu uzskaite vienotajā nodokļu kontā. 2) Modernizēti VID nodokļu administrēšanas atbalsta IKT risinājumi, kā arī datu apmaiņas risinājumi. 3) Uzlabota VID e-pakalpojumu kvalitāte un pieejamība nodokļu maksātājiem. 4) Realizēts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, tai skaitā, procesa automatizācija. | 2027. gada 2.pusgads (2025. gada 1. janvāris attiecībā uz muitas maksājumu uzskaiti) | VID |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.6. | Attīstīt VID klientu pašapkalpošanās vidi veidojot savstarpēji integrētus, klientorientētus un datu vadītus VID procesus un izveidojot produktīvu darba vidi digitālo pakalpojumu nodrošināšanai, tādējādi paplašinot VID klientu apkalpošanas spējas, nodrošinot digitālo attīstību publiskajā sektorā un veidojot uz klientu vērtībām orientētu, personalizētu saziņu un pakalpojumu nodrošināšanu daudzkanālu piegādes režīmā t.sk. paplašinot VID klientu apkalpošanas spējas, atverot VID IS programmsaskarnes izmantošanai trešo pušu IKT risinājumos. |  |  |  | 1) Pilnveidotās pašapkalpošanās vides programmsaskarnes, attīstot pakalpojumu sniegšanu, pakāpeniski pārejot uz atvērto (balstītu uz datu apmaiņām, API) pakalpojumu sniegšanas principu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības digitalizāciju. 2) Attīstīti pakalpojumi uzņēmējiem, kas ļaus uzņēmējiem automatizētā režīmā kārtot nodokļu saistības. 3) Pilnveidotā mobilā platforma autentificētiem lietotājiem. 4) Personalizētās digitālās saziņas un klientorientētu procesu optimizācijas un digitalizācijas nodrošināšana, modernizējot nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmu, informācijas pieejamības risinājumus, attīstot risinājumus sadarbībai ar nodokļu maksātājiem un sadarbības informācijas pārvaldībai. | 1) Jaunas un modernizētas pašapkalpošanās vides programmsaskarnes, attīstīti pakalpojumi nodokļu saistību kārtošanai, kas ļauj nodokļu maksātājiem, kas API izmanto dokumentu iesniegšanai VID, to veikt automatizētā režīmā. 2) Attīstītā mobilā platforma, nodrošinot risinājumus sadarbības un nodokļu saistību izpildes atvieglošanai. 3) Modernizēta nodokļu maksātāju apziņošanas sistēma un risinājumi informācijas pieejamībai. 4) Pilnveidots risinājums sadarbības ar klientiem integrētai pārvaldībai. | 2027. gada 2.pusgads | VID |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.7. | Nodrošināt produktīvu darba vidi un ilgtspējīgus IKT risinājumus nodokļu kontroles un nodokļu nomaksas veicināšanas pasākumu atbalstam, to digitalizācijai un automatizācijai, tai skaitā nodokļu parādu piedziņas procesa automatizācijai. |  |  |  | Nodokļu kontroles un nodokļu nomaksas veicināšanas procesu optimizācijai, digitālizācijai un automatizācijai nepieciešamo IKT risinājumu modernizācija, nodrošinot produktīvu darba vidi šo procesu īstenošanai. | Modernizēti IKT risinājumi nodokļu kontroles un nodokļu nomaksas veicināšanas procesu plānošanai, procesu plūsmas un datu aprites, integrācijas un ticamības nodrošināšanai, lēmumu pieņemšanai, procesu uzskaitei, analīzei, novērtēšanai un pārskatu sagatavošanai. | 2027. gada 2.pusgads | VID |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.8. | Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība. |  |  |  | Datu apmaiņu moduļu tehniskā modernizācija, ieliekot pamatus tehnoloģiski un ekonomiski pamatotai, efektīvai, kā arī politikas plānošanas dokumenta “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” un citām IKT nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstošai arhitektūrai, lai nodrošinātu datu apstrādi un apmaiņu ar ES dalībvalstīm ES normatīvo aktu izpildē. | Nodrošināta datu apmaiņu moduļu atbilstība mūsdienīgām – modulāras, sadarbspējīgas un IKT infrastruktūru efektīvi izmantojošas – IKT arhitektūras prasībām, vienlaikus nodrošinot datu apmaiņas ar ES dalībvalstīm nepārtrauktību, digitālo pakalpojumu ātrdarbību, drošību, augstu pieejamības un lietojamības līmeni lietotājiem. | 2026.gada 1.ceturksnis | VID |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.9. | Uzsākta VID informācijas sistēmas nodokļu datu apmaiņai ar ES valstīm 2.kārtas īstenošana, kuras ietvaros tiks turpināta minētās ANM plāna investīcijas ietvaros īstenota VID informācijas sistēmu modernizācija un attiecīgu VID procesu un pakalpojumu transformācija. |  |  |  | ANM plāna investīcijas ietvaros īstenotas datu apmaiņu moduļu, kuri nodrošina datu apmaiņas ar ES un trešajām valstīm, tehniskās modernizācijas 2.kārta, nodrošinot datu apmaiņas moduļu tehnoloģiskās vides homogenizāciju, modernizētus integrācijas risinājumus un vienotus darbības un pārvaldības principus. | Nodrošināta homogēna tehnoloģiskā platforma datu apmaiņas moduļiem, kuri nodrošina datu apmaiņas ar ES un trešajām valstīm, un attiecīgo VID procesu un pakalpojumu modernizācija. | 2030. gada 2.pusgads | VID |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.10. | Kultūras nozares digitālo pakalpojumu attīstība un vienota pārvaldība. |  |  |  | 1) Kultūras nozares pamatdarbības procesu digitalizācija. 2) Kultūras ministrijas resora centralizēta IKT pārvaldības pilnveidošana. | 1) Izstrādāta un ieviesta centralizējami sniedzamo pakalpojumu arhitektūra, pakalpojumu sniegšanas noteikumi, pakalpojumu apraksti un sniegšanas kritēriji, pārvaldības procesi un procedūras, tehnoloģiskie risinājumi. 2) Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portālā pieprasīto pakalpojumu skaits viena gada laikā sasniedz 10 000. 3) IS „Mantojums” izveidota datu apmaiņas sasaiste ar Būvniecības IS; 4) Izstrādāti 2 jauni procesi IS „Mantojums”. 5) Nacionālā muzeju kopkataloga apmeklētāju skaits viena gada laikā vidēji 75 000 gadā. 6) Bibliotēku kopkatalogam pieslēgto bibliotēku skaits sasniedz 50. | 2026. gada 2.pusgads | KM |  |  | Kultūras informācijas sistēmu centrs, LNB |
| 4.9.3. - 1.11. | 6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei. |  |  |  | Ieviesti inovatīvi risinājumi muitas darbā un efektivizēti muitas kontroles procesi. | 1) Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos “Indra” un “Kārsava” savienoti ar BAXE informācijas sistēmu. 2) Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma. | 1) 2025. gada 1.pusgads 2) 2026. gada 1.pusgads | FM (VID) |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.12. | 6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP. |  |  |  | Pilnveidota saņemto pasta sūtījumu muitas kontrole lidostas muitas kontroles punktā. | Lidostas muitas kontroles punktā ieviesta līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei. | 2024. gada 4.cet | FM (VID) |  |  | - |
| 4.9.3. - 1.13. | Digitālo pakalpojumu attīstība personu apliecinošu dokumentu un fizisko personu uzskaites jomā. |  |  |  | 1) Attīstīti personu apliecinošu dokumentu, personu ceļošanas dokumentu, personas statusu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesi, veicināta klientu pašapkalpošanās; 2) Modernizēti fizisko personu datu pakalpojumi, ieviešot pašapkalpošanos un automatizāciju. | 1) Izveidota jauna Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas versija un veikta darba staciju nomaiņa, ieviests klientu pašapkalpošanās process personu apliecinošu dokumentu noformēšanai. 2) Iegādāta un uzstādīta nepieciešamā tehniskā infrastruktūra un programmnodrošinājums jauna personalizācijas centra izveidošanai, nodrošinot augsta līmeņa automatizāciju. 3) Veikta fizisko personu uzskaites, tai skaitā dzimšanas, miršanas, laulību procesu elektronizācija un modernizācija, un iepriekšējo šo procesu ietvaros radīto dokumentu digitalizēšana un digitāla uzkrāšana; Izveidota Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas mācību un testa vide ar anonimizētiem datiem ārējiem un iekšējiem lietotājiem. 4) Izveidota Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas mācību un testa vide ar anonimizētiem datiem ārējiem un iekšējiem lietotājiem. | 31.12.2027. | IeM (PMLP) |  |  | IeM (IeM IC) TM VARAM (VRAA) |
| 4.9.3. - 2. uzdevums | Ieviest sistēmisku uz analizētiem datiem balstītu valsts pārvaldes un nozaru darbību un plānošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3. - 2.1. | Izveidot valsts pārvaldes iestādēs vienotu datu analītikas sistēmu datos balstītas pārvaldības prakses un kultūras ieviešanai. |  |  |  | Detalizēta aktivitātes izpilde ir pievienota Valsts pārvaldes modernizācijas plānā 2023.-2027. gadam (Aktivitāte 1.2.). |  | 2027. gada 2.pusgads | VK, VARAM |  |  | EM (CSP) |
| 4.9.4. Rīcības apakšvirziens “Produktīva valsts pārvaldes darbinieku darba vide” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4. - 1. uzdevums | Valsts pārvaldes “Nākotnes biroja” un digitālās darba vides koncepcijas un tās ieviešanas plāna izstrāde, nodrošinot ka 80% darbinieku ir iespēja to izmantot. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4. - 1.1. | IT nodrošinājuma un drošības prasību vienota standarta izveide. |  |  |  | IT nodrošinājuma un drošības prasību standarta izveide kopstrādes telpām. | Ir izveidots IT nodrošinājuma un drošības prasību vienots standarts nākotnes biroja koncepta ieviešanai. | 2025. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas un pašvaldības |
| 4.9.4. - 2. uzdevums | Pāriet uz elastīgo, t.sk attālināto un aktivitātēs balstīto darba organizāciju valsts pārvaldē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4. - 2.1. | Veicināt pāreju uz elastīgo, t.sk attālināto darbu un aktivitātēs balstīto darba organizāciju valsts pārvaldē. |  |  |  | Nodrošinātas atbalsta aktivitātes elastīgā, t. sk. attālināto un aktivitātēs balstīto darba organizāciju valsts pārvaldē pilotēšanai. | Nodrošinātas vidēji 4 atbalsta aktivitātes gadā. | 2027. gada 2.pusgads | VK, VARAM |  |  | Visas ministrijas un pašvaldības |
| 4.9.4. - 3. uzdevums | Izveidots vienots grāmatvedības un personālvadības pakalpojumu sniegšanas modelis valsts budžeta iestādēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4. - 3.1. | Veicināt centralizētu atbalsta funkciju pakalpojumu nodrošināšanu visā valsts pārvaldē, veidojot Vienoto pakalpojumu centru AF plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” ietvaros. |  |  |  | Valsts pārvaldē izveidots un ieviests centralizētas resursu pārvaldības modelis (ja par tāda izveidi lemj MK). | Izveidots modelis un ieviests vismaz daļai no valsts pārvaldes institūcijām (mērāms rādītājs ir definēts ANM ietvaros 15% no valsts pārvaldē strādājošajiem, kur: a. par cilvēkresursu vadību – priekšlikumu gatavo VK; b. par grāmatvedību – priekšlikumu gatavos FM/Valsts kase. | 2026. gada 2.pusgads | VK, FM (Valsts kase) |  |  | VARAM |
| 4.9.5. Rīcības apakšvirziens “Inovācija valsts pārvaldē, dizaina domāšana, valsts pārvaldes pakalpojumu digitālās transformācijas kompetences” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.5. - 1. uzdevums | Izstrādāt valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas darbības ietvaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.5. - 2. uzdevums | Valsts pārvaldes modernizācijas plāna izstrāde un ieviešana, inovācijas laboratoriju darbs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.5. - 2.1. | Nodrošināt efektīvu un mērķorientētu valsts pārvaldes Inovācijas laboratorijas darbu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam ieviešanai. |  |  |  | Nodrošināts Inovācijas laboratorijas atbalsts valsts pārvaldes modernizācijas plāna izstrādes un ieviešanas procesā. Nodrošināta novatorisku metožu un instrumentu izmantošana izvirzīto mērķu sasniegšanā. | Inovācijas laboratorija sniedz atbalstu valsts pārvaldes modernizācijas plāna izstrādē. Inovācijas laboratorija sniedz atbalstu katrā no modernizācijas plāna izvirzītajām prioritātēm vismaz vienas aktivitātes īstenošanai. | 2027. gada 2.pusgads | VK |  |  | Visas ministrijas un pašvaldības |
| 4.9.6. Rīcības apakšvirziens “Sabiedrības informēšana un iesaiste, izmantojot digitālās vides iespējas” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.6. - 1. uzdevums | Attīstīt sabiedrības digitālās līdzdalības procesus un iespējas dažādām sabiedrības grupām, tos stratēģiski plānojot, koordinējot, kā arī izmantojot Atvērtās pārvaldības partnerības nacionālos rīcības plānus un to ieviešanas mehānismus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.6. - 1.1. | Pašvaldību līdzdalības budžeta digitalizācija. |  |  |  | Iedzīvotājiem iespējams digitālā formā iesniegt pašvaldību līdzdalības budžeta priekšlikumus. | Līdzdalības (1) platforma. | 2024. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | - |
| 4.9.7. Rīcības apakšvirziens “Pakalpojumu pārvaldība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.7. - 1. uzdevums | Izveidot valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politiku un normatīvo regulējumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.7. - 1.1. | Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politikas un stratēģiskā plāna izveide. |  |  |  | Izveidota valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politika un stratēģiskais plāns (uzdevumi, aktivitātes, atbildīgie, termiņi, un mijiedarbība starp iesaistītajiem): veikti priekšdarbi pakalpojumu pilnveidei, lai pakalpojumi atbilstu pakalpojumu izveides, sniegšanas un pilnveides principiem. | Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam. | 2024. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas, pašvaldības |
| 4.9.7. - 1.2. | Tiesiskā regulējuma izveide: a. esošā tiesiskā regulējuma pilnveide; b. jaunu normatīvo aktu izveide. |  |  |  | Pilnveidots tiesiskais regulējums atbilstoši valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politikai. | Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamie papildinājumi un izmaiņas tiesiskajā regulējumā. | 2024. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | - |
| 4.9.7. - 2. uzdevums | Ieviest valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.7. - 2.1. | Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politikas ieviešana. |  |  |  | 1) Sagatavotas valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politikas ieviešanai nepieciešamās metodikas un vadlīnijas 2) Ieviesta valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības politika atbilstoši “Pakalpojumu pārvaldības un pilnveides stratēģiskais plāns 2024.–2027. gadam”: īstenoti pasākumi, lai pakalpojumu pārvaldība atbilstu pakalpojumu pārvaldības politikai. | 1) Vadlīnijas: “Pakalpojumu pārvaldības uzdevumu īstenošana”. 2) “Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam” paredzētās aktivitātes. | 1) 2024. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas un to padotības iestādes, pašvaldības un to iestādes, un neatkarīgās iestādes |
| 4.10. Rīcības virziens “Racionāls valsts pārvaldes tehnoloģiju atbalsts” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Rīcības apakšvirziens “Cilvēkresursi – IKT prasmju un kompetenču konsolidācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. - 1. uzdevums | Izveidot politiku un normatīvo regulējumu IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzdevums 4.10.1. – 1. “Izveidot politiku un normatīvo regulējumu IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstībai” pilnībā izpildīts, sasniedzot sekojošus rezultatīvos rādītājus: - Informatīvais ziņojums „Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju” MK 19.10.2021. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3 - Informatīvais ziņojums „Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu” MK 07.06.2022. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844 - Ministru kabineta noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. - 2. uzdevums | Izveidot un īstenot plānu IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. - 2.1. | Centralizēto funkciju un koplietošanas pakalpojumu attīstība valsts tiešās pārvaldes institūciju vajadzībām. |  |  |  | ANM 2.1. projektu ietvaros attīstīti un ieviesti vismaz 6 būtiski koplietošanas pakalpojumi valsts tiešās pārvaldes institūcijām. | Valsts tiešās pārvaldes institūcijām pieejamo centralizēto funkciju un atbalsta funkciju pārresoru koplietošanas pakalpojumu skaits palielināts vismaz par 6. | 2026. gada 2.pusgads | VARAM, FM (Valsts kase), VK, TM |  |  | IeM |
| 4.10.1. - 2.2. | Koplietošanas pakalpojumu attīstība pašvaldību vajadzībām |  |  |  | ANM 2.1. projektu ietvaros attīstīti un ieviesti vismaz 5 būtiski koplietošanas pakalpojumi pašvaldībām. | Pašvaldībām pieejami vismaz 5 darbības nodrošināšanai būtiski IKT koplietošanas pakalpojumi. | 2027. gada 2.pusgads | Pašvaldības |  |  | VARAM |
| 4.10.2. Rīcības apakšvirziens “Informācijas sistēmas (IS)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. - 1. uzdevums | Izveidot plānu valsts IS pārbūvei atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par valsts pārvaldes IS arhitektūras reformu” noteiktajai arhitektūrai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. - 1.1. | Valsts pārvaldes domēnu arhitektūru izstrāde, to ietvaros paredzot IKT risinājumu izstrādi, primāri izmantojot atvērtu specifikāciju un atvērta koda risinājumus. |  |  |  | Ar ANM 2.1. PMO projekta arhitektūras pārvaldības uzdevuma īstenošanas atbalstu izstrādātas valsts pārvaldes domēnu arhitektūras. | Izstrādātas un saskaņotas vismaz 10 valsts pārvaldes domēnu arhitektūras, no kurām vismaz 7 paredz atvērtā koda risinājumu izmantošanas prioritāti. | 2026. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.10.2. - 1.2. | Valsts IS un platformu attīstība (t.sk. pārbūve), primāri izmantojot atvērtu specifikāciju un atvērtā koda risinājumus. |  |  |  | Valsts IS un platformu attīstība un pārbūve īstenojot valsts pārvaldes domēnu arhitektūru ietvaros definētos attīstības plānus, kuri paredz prioritāti atvērtu specifikāciju un atvērtā koda izmantošanai. | 1) Ziņojums par IS arhitektūras reformas īstenošanas gaitu, kurā atspoguļoti ANM un ERAF projektu progress un plāni, kā arī domēnu arhitektūru izstrādes progresa apkopojums. 2) Reformas īstenošanas gala ziņojums, kas apliecina, ka vismaz 50% no sistēmā VIRSIS reģistrētajiem programmatūras resursiem ir kvalificējami par atvērtas specifikācijas vai atvērtā koda risinājumiem. | 1) 2024. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.10.3. Rīcības apakšvirziens “Infrastruktūra” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3. - 1. uzdevums | Izveidot Latvijas valsts mākoņdatošanas federēto infrastruktūru un ieviest ar to saistītos pakalpojumus, vismaz 10 valsts platformām un IS pārejot uz šo pakalpojumu pilnvērtīgu un efektīvu izmantošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3. - 1.1. | Valsts pārvaldes “federētā mākoņa” koplietošanas pakalpojumu attīstība. |  |  |  | ANM 2.1. un ERAF SAM 1.3.1. projektu ietvaros attīstīti un savstarpēji integrēti 4 “federētā mākoņa” pakalpojumu sniedzēju koplietošanas pakalpojumi | 1) Izstrādāts un MK saskaņots “federētā mākoņa” pakalpojumu attīstības plāns. 2) Valsts pārvaldei pieejami savstarpēji integrēti 4 “federētā mākoņa” pakalpojumu sniedzēju koplietošanas pakalpojumi. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | SM, KM, IeM (IC), ZM |  |  | VARAM, LIKTA, LATA |
| 4.10.3. - 1.2. | Mākoņadatošanas brokera attīstība. |  |  |  | Ar ERAF SAM 1.3.1. līdzfinansējumu mākoņdatošanas brokera funkcionalitāte tiks attīstīta, lai nodrošinātu piekļuvi arī Akadēmiskā tīkla, Latvijas komersantu un citu ES dalībvalstu mākoņdatošanas pakalpojumiem. | Valsts pārvaldes institūcijām ar “mākoņdatošanas brokera” starpniecību ir pieejami ne tikai “valsts pārvaldes federētā mākoņa”, bet arī Akadēmiskā tīkla, Latvijas komersantu un citu ES dalībvalstu mākoņdatošanas pakalpojumi. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | SM, KM, IeM, IZM, ZM, LATA, LIKTA |
| 4.10.3. - 2. uzdevums | Pilnveidot valsts pārvaldes datorizēto darba vietu pārvaldību, vismaz 70% no tiešās pārvaldes institūciju datorizētajām darba vietām izmantojot unificētus koplietošanas vai ārpakalpojumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3. - 2.1. | Valsts pārvaldes IKT resursu un pakalpojumu pārvaldības sistēmas attīstība. |  |  |  | Paplašināts VIRSIS lietotāju loks, uzlabota VIRSIS datu kvalitāte un tiek attīstīta funkcionalitāte IKT pārvaldības procesu atbalstam. | 1) VIRSIS reģistrētas visas valsts informācijas sistēmas, platformas un vismaz tās institūciju informācijas sistēmas, kuras tiek attīstītas vai būtiski izmainītas. 2) VIRSIS ierakstu saturs pilnvērtīgi atbalsta valsts pārvaldes vienotās IKT arhitektūras pārvaldību, t.sk. atbalsta IKT izmaksu pārvaldības procesus. | 1) 2024. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Visas ministrijas |
| 4.10.3. - 2.2. | ANM plāna ietvaros tiks attīstīti IKT koplietošanas pakalpojumi pašvaldībām, tostarp arī centralizētas IKT pārvaldības un standarta IKT risinājumu jomās. |  |  |  | Pašvaldībām ir pieejami koplietošanas IKT pakalpojumi, t.sk. centralizētas IKT pārvaldības atbalsta pakalpojumi. | Samazināts pašvaldības IT nodaļu administratīvais slogs. Palielināta veiktspēja un samazināts izsaukumu skaits objektos - vismaz 6 centralizētu risinājumu vai koplietošanas pakalpojumu izveide pašvaldību vajadzībām. | 2026. gada 2.pusgads | Pašvaldības |  |  | Pašvaldības |
| 4.11. Rīcības virziens “Komercdarbības digitalizācijas veicināšana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 1. uzdevums | Izveidot uzņēmēju digitālās transformācijas inovāciju ekosistēmu, nodrošināt atbalsta instrumentus komersantu digitālajai transformācijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 1.1. | Komersantiem pieejama atbalsta programma - kombinētais finanšu instruments digitālās transformācijas veicināšanai. |  |  |  | Digitālās transformācijas projektu ietvaros komersanti ir automatizējuši vai robotizējuši ierasti tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas, kā arī integrējuši industrijas 4.0 risinājumus ražošanā, atbilstoši savai pamatdarbībai. | Vismaz 133 komersanti saņēmuši aizdevumu un īstenojuši digitālās transformācijas projektu. | 30.06.2026. | EM |  |  | AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” |
| 4.11. - 1.2. | Komersantiem pieejama atbalsta programma - uzņēmuma procesu digitalizācija. |  |  |  | Atbalsta ietvaros ir veicināta komersantu digitalizācija un veicināts digitālo tehnoloģiju potenciāls. Pieaudzis e-komercijas apjoms, mākoņpakalpojumu izmantošana u.c. komersantu digitalizācijas rādītāji. Procesu digitalizācija komercdarbībā veicinās produktivitātes paaugstināšanos ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu darbības procesos. | Atbalstīti vismaz 200 komersanti un to uzņēmējdarbības digitalizācijas projekti. | 2026. gada 2.pusgads | EM |  |  | LIAA |
| 4.11. - 1.3. | Atbalsts jauniem digitālajiem produktiem un pakalpojumiem. |  |  |  | Veicināta Latvijas eksportspējīgo uzņēmumu un to piedāvāto pakalpojumu attīstība. Atbalstīti eksportspējīgie uzņēmumi ar jaunu pakalpojumu ieviešanu inovatīvas ražošanas, digitalizācijas un modernizācijas nolūkos, paaugstinot to starptautisko konkurētspēju un darba ražīgumu. Veicināta pētniecība un attīstība komersantos (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, prototipēšana). | Atbalstīti vismaz 43 komersanti jaunu pakalpojumu un produktu izstrādē. | 2027. gada 2.pusgads | EM |  |  | FM |
| 4.11. - 1.4. | Uzņēmējiem nodrošināta pieeja augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūrai, tai skaitā valodas tehnoloģiju risinājumu izstrādei. |  |  |  | Latvijas uzņēmējiem nodrošināta iespēja izmantot Eiropas un Latvijas HPC infrastruktūru. | HPC infrastruktūra izmantota vismaz 50 projektos ar Latvijas uzņēmumu līdzdalību. | 2023. gada 2.pusgads | IZM |  |  | KM |
| 4.11. - 2. uzdevums | Eiropas Digitālo inovāciju centru izveide uzņēmējdarbības digitalizācijas un pētniecības, kā arī inovāciju attīstībai, augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 2.1. | Vienotas uzņēmējdarbības digitalizācijas atbalsta ekselences centra un atbalsta instrumentu tīkla izveide – Eiropas Digitālo inovāciju centru ar reģionālajiem atbalsta kontaktpunktiem izveide. |  |  |  | Veicināta uzņēmumu konkurētspēja attiecībā uz biznesa pamatdarbības procesiem, apzinātas esošo tehnoloģiju iespējas un piedāvājums, veicināta digitālo tehnoloģiju ieviešana un piemērošana, nodrošināta piekļuve tehniskajām kompetencēm un radīta vide risinājumu testēšanai pirms ieviešanas ražošanā. | Izveidoti divi Eiropas Digitālās inovācijas centri. | 2027. gada 2.pusgads | EM |  |  | VARAM, FM |
| 4.11. - 3. uzdevums | Ieviešot “valsts kā platforma” pieeju, nodrošināt ierobežotu atbalstu komersantiem valsts platformu un pakalpojumu izmantošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 3.1. | Uzņēmēji var izmantot atbalstu, kas paredzēts 4.11. - 1.2. minētajā programmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 4. uzdevums | Būtisko ekonomikas/uzņēmējdarbības vides procesu pieejamība primāri vai tikai digitālā formā, attīstot automatizācijas iespējas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. - 4.1. | Elektroniskās muitas vides attīstība, kas nodrošinās datu apmaiņu starp muitas iestādēm un komersantiem visā ES, turpinot ieviest bezpapīru vidi muitā un veicinot uzņēmējdarbības digitalizēšanu. |  |  |  | Ieviestas un pilnveidotas muitas IS. | Pilnveidoti 10 muitošanas atbalsta procesi, atbilstoši ES un nacionālajām prasībām. | 2027. gada 2.pusgads | FM, VID |  |  | VARAM |
| 4.11. - 4.2. | Valsts platforma biznesa attīstībai BUSINESS.GOV.LV 2.0. |  |  |  | Izveidota vienota vārteja uzņēmējiem sadarbībai ar valsti. | 1) Iespēja ES uzņēmējiem vienuviet kārtot uzņēmuma darbību digitāli (paredzams, ka 2025.gadā pakalpojumu būs izmantojuši vismaz 1000 ES uzņēmēji). 2) Uzņēmējiem pakāpeniski samazināsies administratīvais slogs, atvieglojot valsts regulējuma prasību un pakalpojumu meklēšanas procesu (paredzams, ka ietaupījums veidos vismaz 1 stundu mēnesī vienai juridiskajai personai). | 31.12.2025. | EM (LIAA) |  |  | VARAM, FM |
| 4.11. - 4.3. | Izveidota moderna, ilgtspējīga, mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē balstīta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, ieviešot efektīvus, lietotājorientētus un inovatīvus pakalpojumus, nodrošinot to pārrobežu pieejamību un pilnveidojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā. |  |  |  | Pilnveidota Uzņēmumu reģistra IS, uzlabojot reģistrācijas procesu, automatizējot un standartizējot procedūras, kā arī integrējot Uzņēmumu reģistra IS platformu specifiskai datu apmaiņai ar Eiropas valstu reģistriem (t.sk. PLG informācijas pārbaudi) un ieviešot daudzvalodu atbalstu Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem. | 1) Pilnveidota Uzņēmuma reģistra IS - 1 gab. 2) Izstrādāta e-pakalpojumu reģistrācijas platforma/portāls - 1 gab. | 2023. gada 2.pusgads | TM |  |  | UR |
| 4.11. - 4.4. | Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā izveidot vienotu klienta darba vietu, (reģistrācijai un meklēšanai), veikt informācijas pakalpojumu attīstību un uzraudzības un analīzes pakalpojumu pilnveidi. |  |  |  | 1) Integrēta reģistrācijas un informācijas pakalpojumu darba vieta. 2) Modernizēti API servisi. 3) Palielināts apsteidzošo pakalpojumu apjoms. | 1) 1 2) 80 3) 100% | 2026. gada 1.pusgads | TM |  |  | UR |
| 4.12. Rīcības virziens “Zinātnes procesu digitālā transformācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. - 1. uzdevums | Izveidot informatīvo ziņojumu “Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģija”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. - 1.1. | Ziņojuma sagatavošana. |  |  |  | Sagatavots ziņojums. | 1 ziņojums | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 4.12. - 2. uzdevums | Ieviest vienotus principus publikāciju un pētniecības datu aprakstīšanai un glabāšanai, t.sk. īstenot datu pārvaldnieku (Data Stewards) programmu zinātnes digitalizācijas procesu veicināšanai, izveidot vispārējus instucionālus pētniecības datu repozitorijus un nacionālu metadatu apkopotāju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. - 2.1. | Īstenot datu pārvaldnieku (Data Stewards) programmu zinātnes digitalizācijas procesu veicināšanai. |  |  |  | 1) Īstenota datu pārvaldnieku programma. 2) Īstenota datu pārvaldnieku programmas 2. kārta. | 1) Sagatavoti uz zinātniskās institūcijās strādā 30 datu pārvaldnieki. 2) Sniegts atbalsts vismaz 15 datu pārvaldniekiem. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 4.12. - 2.2. | Izveidot vispārējus instucionālus pētniecības datu repozitorijus. |  |  |  | 1) Atbalstīti zinātnisko institūciju pētniecības datu repozitoriju, digitālo rīku, infrastruktūru un iekšējo pakalpojumu attīstības projekti. 2) Atbalstīti koplietošanas tehniskie risinājumi, pētniecības datu repozitoriji, koplietošanas infrastruktūras un koplietošanas pakalpojumu projekti. 3) Attīstīta NZDIS. 4) Izstrādātas vadlīnijas un šabloni pētniecības datu pārvaldības plāniem. 5) Izveidots pētniecības datu repozitorijs/metadatu apkopotājs un stiprināta pētniecības datu glabāšanas ekosistēma. | 1) Atbalstīti vismaz 4 zinātnisko institūciju projekti. 2) Izveidots un īstenots koplietošanas zinātnes digitālo pakalpojumu plāns (Augstākās izglītības un zinātnes koplietošanas IKT pakalpojumu centrs). 3) Ieviesti vai atjaunoti 3 moduļi NZDIS. 4) Attīstīta NZDIS. 5) Izstrādātas vadlīnijas pētniecības datu pārvaldības plāniem un ieviests standartizēts datu pārvaldības plānu šablons. 6) Izveidots DataverseLV pētniecības datu metadatu apkopotājs/repozitorijs. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 4.12. - 3. uzdevums | Nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī un Eiropas reģionālos kopprojektos, efektivizējot, attīstot un starptautiski integrējot nacionālās digitālās infrastruktūras (t.sk. Akadēmisko tīklu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. - 3.1. | Dalība Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī un Eiropas reģionālos kopprojektos (ERAF). |  |  |  | Nodrošināta dalība Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī, EOSC mācību partnerībā un nodrošināta dalība Eiropas pasākumos par EOSC attīstību. Nepieciešamo EOSC pakalpojumu iegādes nodrošināšana. | Nodrošināta vismaz vienas Latvijas organizācijas dalība EOSC asociācijā (pilntiesīgs biedrs). Nodrošināta dalība vismaz vienā EOSC projektā. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VARAM, EM, ZM, VM, KM |
| 4.12. - 4. uzdevums | Nodrošināt digitālo pētniecības infrastruktūru un rīku pieejamību zinātniskajām institūcijām, pētniekiem un komersantiem, t.sk. piekļuvi attālinātajiem pārvaldības, skaitļošanas, apstrādes un glabāšanas pakalpojumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. - 4.1. | Regulējums par digitālās pētniecības infrastruktūras un rīku pieejamību zinātniskajām institūcijām, pētniekiem un komersantiem, t.sk. piekļuvi attālinātajiem pārvaldības, skaitļošanas, apstrādes un glabāšanas pakalpojumiem. |  |  |  | Izstrādāts regulējums. | 1 regulējums. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | EM, VARAM |
| 4.12. - 4.2. | Attīstīt digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūru un pakalpojumus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. |  |  |  | Pieaudzis digitālo humanitāro zinātņu resursu apjoms un pakalpojumu lietojums pētniecībā. | 1) Digitālo humanitāro zinātņu pakalpojumi izmantoti 20 pētījumos. 2) Izveidota teksta korpusu analīzes vietne un publiski pieejami Latvijas institūciju veidotie vēstures, literatūras un folkloras tekstu korpusi. 3) Pētniecībai pieejamais morfoloģiski marķēto tekstu korpusu apjoms 30 milj. teksta vienības. | 2027. gada 2.pusgads | KM |  |  | IZM |
| 4.13. Rīcības virziens “Izglītības procesu digitalizācija” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. - 1. uzdevums | Sagatavot koncepciju mācību procesa un izglītības pārvaldības administratīvo procesu digitālai transformācijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. - 1.1. | Pētījums un tehniskās specifikācijas izstrāde vienotas augstskolu studiju vadības sistēmas izstrādei vienotā pakalpojuma sniegšanai. |  |  |  | Sagatavota koncepcija. | Koncepcija saskaņota ar partneriem un iesniegta apstiprināšanai. | 2024. gada 2.pusgads | IZM |  |  | Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs |
| 4.13. - 2. uzdevums | Īstenot mācību procesa un izglītības pārvaldības administratīvā procesa digitalizāciju, t.sk. ieviešot pilnībā digitālus izglītības dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. - 2.1. | Regulējuma izstrāde izglītības dokumentu digitalizācijai. |  |  |  | Izstrādāts normatīvais regulējums (paralēli ar IS izstrādi), par izglītības dokumentu visos līmeņos izdošanu elektroniski un iespējām apmainīties izglītības iestādēm ar dokumentu datiem Latvijā un ES/Eiropas ekonomiskās zonas valstīs. | Izstrādāts normatīvs regulējums izglītības digitālajiem dokumentiem. | 2026.gada 1.pusgads | IZM |  |  | - |
| 4.13. - 2.2. | Platforma digitālajiem izglītības dokumentiem. |  |  |  | Pieejama platforma. Ietver augstākās izglītības e-diplomus. | Izstrādāta (1) IS, kurā iespējams reģistrēt un izsniegt visus izglītības dokumentus elektroniskā formā. | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 4.13. - 2.3. | Pilnībā digitalizēta uzņemšana augstākajā izglītībā un profesionālajā izglītībā, t.sk. izglītības dokumentu automātiskās atzīšanas sistēma. |  |  |  | Izveidota platforma un noteikts normatīvais regulējums, lai uzņemšana augstākajā izglītībā (ieskaitot reflektantus no ES/Eiropas ekonomiskās zonas 1. kārta) notiktu tikai elektroniski visos studiju līmeņos. 2. kārtā paredzama uzņemšana augstākās izglītības iestādēs elektroniski no citām valstīm (ārpus EEZ) un uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs. | 1) Izveidota (uzlabota) (1) platforma/e-pakalpojums uzņemšanai augstākās izglītības iestādēs. 2) Uzlabota (1) platforma, paredzot iespējas pieteikties ārvalstu reflektantiem un paredzot iespēju uzņemt personas profesionālajās izglītības iestādēs. | 1) 2023. gada 2.pusgads 2) 2025. gada 2.pusgads | IZM |  |  | Augstākās izglītības iestādes |
| 4.13. - 2.4. | Akadēmiskās integritātes modulis augstākajā izglītībā. |  |  |  | Izveidota platforma (datubāze) diplomdarbu pieejamībai, kas papildināta ar pret plaģiātisma rīkiem. | 1) Izveidota platforma diplomdarbu pieejamībai. 2) Platformā tiek deponēti 70% no augstākās izglītības iestāžu gadā aizstāvētajiem studiju noslēguma darbiem. | 1) 2026. gada 2.pusgads 2) 2027. gada 2.pusgads | IZM, KM, LNB, VARAM |  |  | Augstākās izglītības iestādes |
| 4.13. - 2.5. | Eiropas studentu eKarte jeb nacionālas nozīmes studentu karte (t.sk., koncepcijas izstrāde). |  |  |  | Izveidota platforma, kas nodrošina minimālo eKartes funkcionalitāti. | 1) 1 platforma. 2) Studiju vadības sistēmas izstrāde un ieviešana vienotā pakalpojuma sniegšanai, iekļaujot VIIS moduli augstākajai izglītībai. | 1) 2024. gada 2. pusgads. 2) 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | Augstākās izglītības iestādes |
| 4.13. - 2.6. | Izglītības iestāžu digitālo resursu kapacitātes stiprināšana. |  |  |  | Izglītības iestādes nodrošinātas ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu “dators ikvienam bērnam” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2.2.pasākums “Izglītības iestāžu digitalizācija” ietvaros. | Nodrošināta portatīvās datortehnikas iegādes (indikatīvi 26 000 vienības) valsts un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības pamatizglītības posmu. | 2023. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, pašvaldības |
| 4.13. - 2.7. | Izglītības iestāžu digitālo resursu kapacitātes stiprināšana. |  |  |  | Izglītojamie nodrošināti ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, īstenojot ANM plāna 2.3.2.3.investīciju “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs”. | Nodrošināta portatīvās datortehnikas iegāde (indikatīvi 26 620 vienības) izglītojamajiem no sociāli neaizsargātajām personu grupām vispārējās izglītības satura apguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. | 2026. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC, pašvaldības |
| 4.13. - 2.8. | Izglītības iestāžu digitālo resursu kapacitātes stiprināšana. |  |  |  | Modernizēti izglītības iestāžu resursi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (digitālie risinājumi, aprīkojums u.c.) pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura apguvei ar mērķi nodrošināt lietpratīga izglītojamā attīstību, plānots izstrādāt un apstiprināt ESIF investīciju 2021-2027.gada plānošanas perioda 4.2.1. SAM pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē” un “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” īstenošanas nosacījumi un uzsākta projektu īstenošana. | Nodrošināta pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošana, t.sk. iegādāts mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamais informāciju un tehnoloģiju aprīkojums un citi digitālie risinājumi. Visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināts katrs pedagogs un katrs 7.-12.klašu skolēns ar datoru kā mācību līdzekli, sasniedzot vismaz 1:3 ierīču un skolēnu skaita proporciju 1.-3. klašu skolēniem un vismaz 1:2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.-6.klašu skolēniem (rezultāta rādītāja vērtība sasniedzama kumulatīvi līdz 2027.gadam 1.1.-1.12., 1.1.-1.13. un 1.1.-1.14. pasākumu ietvaros). | 2027. gada 2.pusgads | IZM |  |  | VISC |
| 4.13. - 3. uzdevums | Atvērt izglītības datu kopas pētniecībai un komersantiem, jaunu pakalpojumu radīšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. - 3.1. | Izglītības datu kopu atvēršana. |  |  |  | Datu kopas publicētas Latvijas Atvērto datu portālā. | 20 jaunas vai papildinātas datu kopas. | 2025. gada 2.pusgads | IZM |  |  | LATA |
| 4.13. - 4. uzdevums | Izveidot vienotu Izglītības un zinātnes digitalizācijas organizatorisko ietvaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. - 4.1. | Izveidot organizatorisko ietvaru, lai digitalizētu augstāko izglītību un zinātni. |  |  |  | Izveidots vienots organizatoriskais ietvars. | 1) “Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs” (VPC). 2) Izveidots vienotais pamatpakalpojumu grozs. | 2026. gada 2.pusgads | IZM |  |  | - |
| 5. Attīstības joma “IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas mērķis |  |  | Ir nodrošināta sistēmiska un spēja digitālo inovāciju pārnese tautsaimniecības nozarēs, īpaši prioritāri definētajās jomās (RIS3), kā arī tiek proaktīvi sekmēta Latvijas IKT industrijas iekļaušanās starptautiskajās piegāžu ķēdēs. Veicinās NAP 2027 mērķu [40], [123], [129], [189], [226] sasniegšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāti |  |  | [5.1.] Attīstīta Latvijas inovācijas kapacitāte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [5.2.] Paaugstināta Latvijas tautsaimniecības inovētspēja IKT jomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatīvie rādītāji |  |  | [5.1.1.] Eiropas inovāciju indekss Latvijai, Eiropas Inovācijas rezultātu pārskata dati (2020. g. 68,61 → 2024. g. 75,00 → 2027. g. 90,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [5.1.2.] Privātā sektora ieguldījumi P&A, CSP dati (2020. g. 24,3% → 2024. g. 32,0% → 2027. g. 38,0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [5.2.1.] Pētniecībā un inovācijā nodarbināto īpatsvars Latvijas IKT uzņēmējdarbības sektorā, Eurostat un CSP, datu tabula SBG010 (2020. g. nav mērīts → 2024. g. 1% → 2027. g. 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [5.2.2.] Progresīvo tehnoloģiju valsts pārvaldes iepirkums, Eiropas Inovācijas rezultātu pārskata dati, Pasaules ekonomikas forums, Government procurement of advanced technology products (2020. g. 2,87 → 2024. g. 3,00 → 2027. g. 3,50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Rīcības virziens “Cilvēkresursu un infrastruktūras attīstība digitālo inovāciju sekmēšanai” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. - 1. uzdevums | Veicināt valsts pārvaldes un komersantu izpratni un spējas Inovāciju iepirkuma pielietošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 5.1. - 1.1. | Realizēt izglītojošus pasākumus, lai veicinātu valsts pārvaldes un komersantu izpratni un spējas Inovāciju iepirkuma pielietošanai. |  |  |  | Sarīkoti informatīvi semināri un pieredzes apmaiņa (ik gadu). | 6 semināri. 1 tiešsaistes mācību modulis. | 2027. gada 2.pusgads | EM |  |  | Komersanti, IuB, pašvaldības, pašvaldību kapitālsabiedrības |
| 5.1. - 2. uzdevums | Sekmēt sadarbību un efektīvu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi starp augstskolām, zinātniskajiem institūtiem, uzņēmumiem, publisko pārvaldi, cita starpā, nodrošinot pētniecības infrastruktūru pieejamību un koplietošanu nacionālā un starptautiskā mērogā, t.sk. pilotprojektu, “dzīvo laboratoriju” un demonstrācijas projektu īstenošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. - 2.1. | Nodrošināt zināšanu un pētniecības sociālās un ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, padarot pētniecību atvērtāku un pieejamāku sabiedrībai. |  |  |  | 1) Izstrādāts regulējums pētniecības infrastruktūras koplietošanai. 2) Izveidots digitāls rīks infrastruktūras koplietošanas pārvaldībai. | 1) Sagatavots (1) regulējums. 2) (1) Digitāls rīks infrastruktūras koplietošanas pārvaldībai. | 2024. gada 2.pusgads | IZM |  |  | EM, VARAM, ZM, VM, KM LIAA, LZP, LZA augstskolas, zinātniskās institūcijas, plānošanas reģioni, pašvaldības |
| 5.2. Rīcības virziens “Viedās pilsētas, viedā mobilitāte, autonomie transporta līdzekļi, izmēģinājuma poligoni un regulējuma smilškastes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. - 1. uzdevums | Izveidot un īstenot plānu Viedo pašvaldību inovāciju ekosistēmas izveidei un attīstībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. - 1.1. | Pasākums par autonomajiem transporta līdzekļiem iekļauts NIP27 1. pielikumā “Ekosistēmu stratēģija”. Skatīt rīcības virziena “Tiesiskais regulējums” 2.1. uzdevumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. - 1.2. | Viedo pašvaldību atbalsta programma. |  |  |  | Īstenoti inovatīvi risinājumi pašvaldības funkciju īstenošanā un pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanā. | Katrā plānošanas reģionā īstenots vismaz 1 reģionāla mēroga projekts; kopā vismaz 5. | 2027. gada 2.pusgads | VARAM |  |  | Pašvaldības, komersanti, zinātniskās institūcijas |
| 5.2. - 2. uzdevums | Identificēt un analizēt nacionālā normatīvā regulējuma šķēršļus attālināti vadāmo un autonomo transporta līdzekļu testēšanai, balstoties uz industrijas, zinātnisko institūciju un pašvaldību pieprasījumu bāzes (līdz 2023. gadam), nepieciešamības gadījumā pilnveidojot sauszemes, gaisa un ūdens transporta jomas normatīvo regulējumu, ņemot vērā starptautiskā regulējuma prasības un citu ES valstu praksi un esošos resursus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. - 2.1. | Analizēt nacionālo normatīvo regulējumu un identificēt šķēršļus attālināti vadāmo un autonomo transporta līdzekļu testēšanai. |  |  |  | Izpētīts regulējums autonomajiem un attālināti vadāmajiem transporta līdzekļiem. | Slēdziens par šķēršļu identifikāciju. | 2023. gada 2.pusgads | SM, VARAM |  |  | LPS, LLPA, LTRK, LDDK, TM, EM, zinātnes un pētniecības institūcijas |
| 5.2. - 3. uzdevums | Nodrošināt elektroenerģijas tirgus darbībai, datu koplietošanai un atvēršanai nepieciešamo risinājumu, nodrošinot datu kopas par vismaz 1 miljonu mērījumu punktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. - 3.1. | Izveidot sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” vienotās Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformu. |  |  |  | Nodrošināta standartizēta un centralizēta elektroenerģijas tirgus datu apmaiņa un uzglabāšana starp tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem. Datu platformas darbība tiks nodrošināta, gan integrējot sistēmas, gan arī izmantojot vienotu portālu. | 1) Nodrošināta iespēja piekļūt anonimizētiem datiem statistikas un pētniecības mērķiem (rezultātu publicēšanai apkopotā veidā). 2) Nodrošināta datu vizualizācija. 3) Elektroenerģijas patēriņa dati no 1.2 miljoniem elektroenerģijas mēraparātu. | 2026. gada 2.pusgads | KEM |  |  | EM |
| Digitālās transformācijas pārvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzdevums | Sagatavot priekšlikumus Digitālās transformācijas pārvaldības modeļa pilnveidei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums |  |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Termiņš | Atbildīgā institūcija |  |  | Līdzatbildīgās institūcijas |
| 1. | Izveidots Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam pārvaldības modelis. |  |  |  | Nodrošināta digitālās transformācijas politikas īstenošanas koordinācija, uzlaboti koordinācijas mehānismi. | Informatīvais ziņojums (1) ar izveidotu pārvaldības modeli. | 01.06.2024. | VARAM |  |  | Visas ministrijas, VK, pašvaldības, sociālie partneri |

# 4. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām Plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2023. un 2024. gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025. gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Gadījumos, kad plānotais atbalsts kvalificētos kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minēto, tiks ievērots atbilstošs piemērojamais komercdarbības atbalsta regulējums.

Detalizēts ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu skatāms pielikumā, datne “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu”. Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var mainīties plāna ieviešanas gaitā atbilstoši faktiskajai situācijai un esošā finansējuma ietvarā. Pasākumu, kuriem norādīts nepieciešamas papildu finansējums, izpilde ir cieši saistīta ar šī papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu. Bez attiecīga finansējuma nebūs iespējams nodrošināt pasākumu izpildi, atbilstoši Plānā norādītajam, tomēr ministrijām nodrošināt, ka tiek īstenoti tie Plānā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Detalizēti finansējuma aprēķini par pasākumiem, kuriem nepieciešams papildu finansējums, tiks iekļauti izstrādājot plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus. Detalizētie aprēķini neietver tos pasākumus, kurus plānots īstenot esošo ES struktūrfondu, programmu vai citu finanšu instrumentu finansējuma ietvaros.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma „ IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” (turpmāk – 1.3.1.1.pasākums) īstenošanas normatīvais regulējums ir izstrādes stadijā, kā arī vēl nav apstiprināts MK rīkojums par 1.3.1.1.pasākuma ietvaros plānoto projektu sarakstu, līdz ar to pasākumiem, kuriem šobrīd finansējums indikatīvi ir paredzēts 1.3.1.1.pasākuma ietvaros, budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums var mainīties 1.3.1.1.pasākuma plānoto projektu saraksta izstrādes un apstiprināšanas gaitā.

Atveseļošanas fonda plāna finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums PVN segšanai tiks ieplānots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” un tiks pieprasīts no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam

“Pieaugušo izglītības pārvaldības padome” mainīta uz “Cilvēkresursu attīstības padomi”.

Līdz 2022.gada beigām programmas “Dari digitāli” ietvaros izglītoti 2000 digitālie līderi, kas tālāk izglītojuši/konsultējuši 21 657 personas, kurām nepieciešams atbalsts, lai pieprasītu elektroniskos pakalpojumus.

Pasākums saskan ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.1.r. reformas „Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” 2.3.1.1.i. investīciju „Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana”.

Pasākums uzdevuma 2.1. - 2. īstenošanai iekļauts Nacionālās kiberdrošības likumprojektā, 22. un 23. pantā.

Pasākums “Nostiprināt nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, kā universālo risinājumu digitālo pakalpojumu saņemšanai publiskajā un privātajā sektorā, un nodrošināt iespēju izmantot jebkuru nacionālo eID līdzekli privātā sektora pakalpojumiem” īstenots ar grozījumiem Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā

2022.gadā PTAC ir piedalījies EU E-LAB vides testēšanā un EU E-LAB projektā saistībā ar cenu monitorēšanas rīka izstrādi un testēšanu, piedaloties 5 ekspertu sanāksmēs, veicot aktīvu rīka testēšanu 8000 Latvijas interneta veikalu preču piedāvājumiem un testa rezultātu pārbaudi.

Rezultatīvā rādītāja termiņš tiks pakārtots Rail Baltica projekta īstenošanas gaitai

2020. gadam - SM pasūtītais pētījums "Pētījums Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei". 2024., 2027. gada datu avots -Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās IS, ko plānots izveidot saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvu 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Rezultatīvā rādītāja termiņš pakārtots Rail Baltica projekta īstenošanas gaitai

Ar ERAF atbalstu īstenotos projektus iespējams īstenot līdz 2029.gadam.

Ar ERAF atbalstu īstenotos projektus iespējams īstenot līdz 2029. gadam.

Ar ERAF atbalstu īstenotos projektus iespējams īstenot līdz 2029. gadam.

Ar ERAF atbalstu īstenotos projektus iespējams īstenot līdz 2029. gadam.

Jaunais ESL pieņemts: 14.07.2022.; stājās spēkā: 29.07.2022. (Elektronisko sakaru likums (likumi.lv).

Latvijas vērtējums publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indeksā

Latvijas iestāžu aptauja, "Integrēts vajadzību monitorings. Latvijas E-indekss"

Latvijas iestāžu aptauja, "Integrēts vajadzību monitorings. Latvijas E-indekss"

Likumprojekts “Grozījumi Informācijas atklātības likumā” Nr.1349/Lp1 https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/webAll?SearchView&Query=([Title]=*inform%C4%81cijas+atkl%C4%81t%C4%ABbas+likum%C4%81*)&SearchMax=0&SearchOrder=4

Papildu informācijai skatīt uz Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija sēdes protokolu Nr.36, 102.§.

Grozījumi MK 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas. Izpildīts, 22.03.2022. MK not. Nr.188.

Sasaistē ar 4.4. - 1. uzdevumu

Sasaistē ar 4.2.3. - 3. uzdevu

Papildu pasākumi iekļauti Digitālās veselības stratēģijā līdz 2027. gadam.

Elektroniskā veselības karte – personas veselības dati, kas tiek uzturēti vienkopus elektroniskā formātā.

Papildu pasākumi iekļauti Digitālās veselības stratēģijā līdz 2027. gadam.

Papildu pasākumi iekļauti Digitālās veselības stratēģijā līdz 2027. gadam.

Pasākuma pilnīga izpilde nav iespējama līdz 2027. gadam, un šajā periodā tiks vienīgi uzsākta.

Sasaistē ar 4.1. - 1.1. pasākumu

Sasaistē ar 4.2.3. - 2. uzdevumu

Sasaistē ar 4.2.3. - 3. uzdevumu

2021. gada 2.pusgadā apzināta esošā situācija saistībā ar valsts pārvaldes pakalpojumu atbilstību: īstenots projekts “Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības sistēmas novērtējums un pilnveides priekšlikumu sagatavošana”.

Ar ERAF atbalstu īstenotos projektus iespējams īstenot līdz 2029.gadam.

Papildus pasākumi uzdevuma izpildei iekļauti Valsts pārvaldes modernizācijas plāna rīcības virzienā 5.1.

Pasākumi uzdevuma izpildei iekļauti Valsts pārvaldes modernizācijas plāna rīcības virzienā 6.2.

2021. gada 2.pusgadā apzināta esošā situācija saistībā ar valsts pārvaldes pakalpojumu atbilstību: īstenots projekts “Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības sistēmas novērtējums un pilnveides priekšlikumu sagatavošana”.

Sasaistē ar 4.10.1. - 1.1. pasākumu

European Innovation Scoreboard (EIS)

2021.gadā izstrādātas vadlīnijas inovāciju iepirkuma īstenošanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/izstradatas-vadlinijas-inovaciju-iepirkuma-istenosanai

Stratēģiskā iepirkuma e-mācību modulis, kur viens no moduļiem ir par inovāciju iepirkumu, ir izstrādāts un publicēts IUB tīmekļvietnē Stratēģiskā iepirkuma sadaļā un e-mācību sadaļā. https://www.iub.gov.lv/lv/strategiskais-iepirkums

Pasākums tiek īstenots pie nosacījuma, ja ir industrijas, zinātnisko institūciju un pašvaldību pieprasījumu bāze, atbilstoši 5.2. – 2. uzdevuma formulējumam.