Pielikums

informatīvajam ziņojumam

# par augstas gatavības projektos

# (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība

# Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā,

# Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) radušos

# būvniecības izmaksu sadārdzinājumu

# un tā finansēšanas avotiem

Būvniecības izmaksu sadārdzinājums iepirkumu līgumu

un būvdarbu objektu griezumā

| Nr. p.k. | Apdzīvota vieta | Kate-gorija | Adrese | Pieškirts finansējums, EUR | Faktiskā līgumcena EUR ar PVN | Veikts aprēķins par faktiski nepieciešamo finansējumu, ievērojot ģeopolitisko situāciju, EUR, tajā skaitā | Starpība (nepiecie-šams papidu finansējums), EUR, tajā skaitā | 2022. gadam | 2023. gadam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kandava | C | Ūdenstornis Liepās | 1 745 269 | 1 679 649,97 | 2 081 890,29 | 402 240,32 | 362 016,29 | 40 224,03 |
| 2 | Saulkrasti | C | Rīgas iela 86B | 1 760 147 | 1 394 965,61 | 1 724 410,28 | 329 444,67 | 296 500,20 | 32 944,47 |
| 3 | Dagda | D | Daugavpils iela 16A | 1 493 498 | 1 448 737,86 | 1 914 224,44 | 465 486,58 | 418 937,92 | 46 548,66 |
| 4 | Iecava | D | Baldones iela 65, Iecava | 1 399 470 | 1 366 806,27 | 1 795 423,63 | 428 617,37 | 385 755,63 | 42 861,74 |
| 5 | Ilūkste | D | Zemnieku iela 42 | 1 390 254 | 1 357 589,42 | 1 782 059,34 | 424 469,92 | 382 022,93 | 42 446,99 |
| 6 | Priekule | D | Galvenā iela 6 | 1 411 706 | 1 366 945,82 | 1 795 625,84 | 428 680,02 | 385 812,02 | 42 868,00 |
| 7 | Rūjiena | D | Ganību iela 6 | 1 283 409 | 1 445 804,70 | 1 909 934,02 | 464 129,32 | 417 716,39 | 46 412,93 |
| 8 | Aizpute | D | Brīvzemnieku bulvāris 12 | 1 295 760 | 1 445 804,70 | 1 667 609,41 | 221 804,71 | 199 624,24 | 22 180,47 |
| KOPĀ: |  |  |  | 11 779 513 | 11 506 304,36 | 14 671 177,25 | 3 164 872,89 | 2 848 385,61 | 316 487,29 |