Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.g. – 2027. gadam

# Saīsinājumi

AIM – Aizsardzības ministrija

AS - akciju sabiedrība

CO2- Oglekļa dioksīds (ogļskābā gāze )

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

Direktīva 2012/34/ES - Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra direktīva 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu

EISI – Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010, atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010

EK - Eiropas Komisija

ERTMS – Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (angl. European Rail Traffic Management System)

ES – Eiropas Savienība

FM- Finanšu ministrija

GSM-R – globālā mobilo sakaru sistēma - dzelzceļi (angl. Global System for Mobile Communications – Railway)

CINEA – EK Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (angl. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency)

LDz – VAS “Latvijas dzelzceļš”

LIAS – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

LRN - dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja LDz būtisko funkciju veicējs AS „LatRailNet”

MK – Ministru kabinets

MPC – mikroprocesoru centralizācijas sistēma

NAP – Nacionālais attīstības plāns

NOx- slāpekļa oksīds

NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzība

PV – AS “Pasažieru vilciens”

Regula 2015/909 - Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regula (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus

SCB – signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmas

Shēma- 2017.gada 30. jūnijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja LRN pieņemtā, jaunajām prasībām atbilstoša, infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma

SIA - sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SM – Satiksmes ministrija

TEN–Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”

TEN-T – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES

VAS – valsts akciju sabiedrība

VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Saturs

Saīsinājumi	2

1.	Kopsavilkums	6

2.	Esošās situācijas raksturojums un attīstības virzieni.	10

2.1.Dzelzceļa nozares politika un regulējums	10

2.2.Dzelzceļa attīstības politika Eiropā	10

2.3.TEN-T politikas ietvars	12

2.4.Dzelzceļa nozares politika Latvijā	14

3.	Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs	16

4.	Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras raksturojums	17

5.	Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana	21

6.	Dzelzceļa izmantošana pasažieru un kravu pārvadājumos – situācija un prognozes	22

6.1.Pasažieru pārvadājumi un prognozes	22

6.2.Kravu pārvadājumi un prognozes	23

6.3.Kravu pārvadājumu veidi	25

6.4.Starptautiskie kravu pārvadājumi	27

6.5.Sauszemes tranzīts	28

6.6.Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumi	28

6.7.Militāro kravu  mobilitāte	30

6.8.Prognozes	30

6.9.Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu prognozes	31

6.10.Kravu pārvadājumu potenciāls Baltijā	32

6.11.Kravu pārvadājumu potenciāls Rietumi-Austrumi koridorā	32

6.12.Rail Baltica projekta ietekme uz kravu pārvadājumiem	32

7.	Dzelzceļa infrastruktūras jaudas optimizēšana atkarībā no pieprasītās jaudas, TEN prasībām un valsts finansējuma	33

8.	Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšana	34

9.	Attīstības scenāriji un valsts finansējums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam	36

10.	Valsts finansējums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam	39

10.1.Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšana	39

10.2.Infrastruktūras pārvaldītāja uzturēšanas izmaksas un izmaksu optimizācijas pasākumi	41

10.3.Dzelzceļa infrastruktūras izmaksas dzelzceļa tirgus segmentiem	42

11.	Pārvadājumu valsts pasūtījums un tā finansēšanas kārtība	44

11.1.Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai	44

11.2.Infrastruktūras jaudas un tās tehniskā nodrošinājuma prasību palielināšanās pasažieru pārvadājumiem	45

11.3.Valsts pasūtījuma izveide iekšzemes kravu pārvadājumos	45

11.4. Investīcijas infrastruktūras modernizācijā un attīstībā	46

12.	Jaunas infrastruktūras izveidošana	50

13.	Pasākumi vides ietekmes samazināšanai	51

14.	Rīcības plāns 2023.-2027.gadam	54

15.	Pielikumi	57

1. Pielikums. VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jauda	57

1.1.	VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa līniju garums un aprīkojums	69

2.Pielikums. Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un finanšu līdzsvara ietekmes novērtējums uz valsts budžetu	72

3.	Pielikums. Kopējais investīciju apjoms dzelzceļa infrastruktūras attīstībai no 2020.gada līdz 2027. gadam	74

# Kopsavilkums

- Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.g.-2027.gadam ir izstrādāts atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas tiesību ietvaram, kas nosaka, ka plāna mērķis ir apmierināt mobilitātes vajadzības nākotnē attiecībā uz infrastruktūras apkopi, atjaunošanu un attīstību, pamatojoties uz ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas finansējumu. Plāna darbības perioda beigās ir jābūt nodrošinātai ilgtspējīgai dzelzceļa infrastruktūrai, kas ir harmoniski iekļāvusies Eiropas Savienības vienotajā dzelzceļa telpā un spēj kvalitatīvi apmierināt visu esošo un nākotnes lietotāju prasības.

- Eiropas Savienības un Latvijas attīstības un transporta politikas dokumenti nosaka, ka dzelzceļš, kā efektīvs un videi draudzīgs pasažieru un kravu pārvadājumu veids, ir Latvijas transporta sistēmas “mugurkauls”.

- Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu un saskaņā ar Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam visiem transporta veidiem būtu jāveicina mobilitātes sistēmas dekarbonizācija. Mērķis ir 2030. gadam samazināt emisijas par 55 procentiem un līdz 2050.gadam sasniegt nulles emisiju līmeni.

- 2021. gada 14. decembrī Eiropas Komisija ir publicējusi Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013 (turpmāk tekstā – Regulas priekšlikums). Savukārt 2022. gada 27. jūlijā EK ir publicējusi Priekšlikumu grozījumiem Regulas priekšlikumā. Šī plāna sagatavošanas laikā turpinās Regulas priekšlikuma apspriešana. Šie priekšlikumi un regulas gala redakcija būtiski ietekmēs turpmākos Latvijas dzelzceļa tīkla attīstības virzienus un kopējās prasības uz tīkla parametriem un tehniskajiem nosacījumiem.

- ES un Latvijas transporta politikas mērķu sasniegšanai attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu un modernizāciju, veidojot dzelzceļu par sabiedriskā transporta mugurkaulu, nepieciešams plānot būtiskas investīcijas sekojošās dzelzceļa attīstības jomās:

    - “Rail Baltica” attīstība

    - Pasažieru infrastruktūras attīstība

    - Esošā dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un elektrificētās zonas paplašināšana

    - Vilcienu kustības ātruma palielināšana

    - Vienotā kustības vadība

    - Satiksmes drošība.

- VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) finansējuma nodrošināšanai nepieciešami banku aizdevumi un ilgtermiņa obligāciju emisija. Tam, savukārt, ir nepieciešams skaidrs un ilgtspējīgs dzelzceļa infrastruktūras finansējuma mehānisms, tajā skaitā no valsts budžeta. Papildus arī kā viens no alternatīviem ilgtermiņa investīciju nodrošināšanas mehānismiem var tik izskatīta Publiskā Privātā Partnerība.

- LDz atbilstoši Dzelzceļa likuma prasībām ir valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, kurš realizē valsts pasūtījumu – valsts nosaka uzturamās dzelzceļa līnijas, dzelzceļa stacijas un pieturas punktus, apstiprina dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus, veic pasūtījumu iekšzemes pasažieru pārvadājumiem.

- Dzelzceļš ir nacionālai drošībai svarīga infrastruktūra. Atbilstoši Nacionālās drošības likumam, kā arī 2021. gada 6. jūlija  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” daļa LDz infrastruktūras noteikti kā atsevišķi kritiskās infrastruktūras objekti.

- Kravu pārvadājumus par LDz tīkla infrastruktūru veic sekojoši pārvadātāji: SIA “LDZ CARGO”; AS “Baltijas ekspresis”; AS “BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS”; SIA  “EURO RAIL CARGO”; AS “LTG CARGO”. Savukārt, pasažieru pārvadājumus nodrošina: AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.

- 2020. – 2022. gadā LDz ieviesa būtiskas pārmaiņas  savas darbības modelī un veica nozīmīgu darbības izmaksu samazināšanu. LDz koncerns, spējot reaģēt uz mainīgiem tirgus apstākļiem, jau ir būtiski optimizējis un turpina īstenot izmaksu samazināšanas pasākumus, lai kļūtu par efektīvāku un konkurētspējīgu uzņēmumu. Pārmaiņu mērogu parāda darbinieku skaita izmaiņas, 2023.gada 1.janvārī LDz koncernā bija 6 305 darbinieki, kas ir 37% samazinājums (- 3640 darbinieki) attiecībā pret 2020.gada 1.janvāri, kad koncernā bija 9 945 darbinieki.

- Neskatoties uz darbības apstākļiem, kad pamatdarbības izmaksu struktūrā 85% ir “fiksētās” izmaksu pozīcijas, kuras nav atkarīgas no pārvadājumu apjomiem, laika periodā no 2019.gada līdz 2021.gadam, LDz spēja pamatdarbības  izmaksas  samazināt par 40 milj. (-23,7%) un 2021.gadā tās bija 127,054 milj. EUR pret 2019.gadu, kad tās bija 166,420 milj. EUR. Vienlaikus, LDz, daļēji izmantojot līdzekļus, kas saņemti no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas, nodrošina finansējumu valsts pārvaldes funkciju veikšanai – Valsts dzelzceļa administrācijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas darbībai u.c. LDZ līdzfinansē arī kultūrvēsturiskā mantojuma objektu - Gulbenes-Alūksnes dzelzceļa līnijas uzturēšanu un pārvadājumus pa to.

- Ņemot vērā jau veiktos optimizācijas pasākumus, ir sasniegts minimāli pieļaujamais infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamais resursu un ieguldījumu “robežlīmenis”, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras funkcionalitāti un atbilstību TEN prasībām, tādēļ iespējas vēl būtiski samazināt infrastruktūras uzturēšanas izmaksas nākotnē pastāv, vienīgi, pārskatot un samazinot LDz pārvaldībā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras kvantitātes un kvalitātes prasības. Tas, neapšaubāmi, ir pretrunā ar Eiropas Savienības un Latvijas apstiprināto ilgtermiņa transporta politiku un vides aizsardzības prasībām.

- Analizējot dzelzceļa pārvadājumu struktūru Latvijā, līdz 2020.gadam dzelzceļa tīkla izmantošanā dominēja kravu pārvadājumi. Kopš 2020.gada šī situācija ir mainījusies un 2020.gadā pasažieru pārvadājumu daļa vilcienu kilometru izteiksmē sasniedza 58%, bet 2022.gadā jau 60,6% no kopējiem vilcienu kilometru rādītājiem dzelzceļa tīklā, attiecīgi  kravu pārvadājumiem 2022.gadā  dzelzceļa infrastruktūra tika izmantota 39,4% no kopējās tīkla izmantošanas intensitātes. Karadarbība Ukrainā un tai sekojošās savstarpējās sankcijas un pārvadājumu ierobežojumi samazina dzelzceļa infrastruktūras noslodzi  kravu pārvadājumos.

- Pasažieru pārvadājumi tuvākajos gados būtiski palielināsies, ņemot vērā jauno elektrovilcienu iegādi un plānoto bateriju vilcienu iegādi. Neelektrificētā zonā plānots aizvietot ritošo sastāvu ar bateriju vilcieniem. 2026.gadā papildus ir paredzēta 9 jaunu bateriju vilcienu sastāvu ekspluatācijas uzsākšana līnijā Bolderāja - Rīga - Sigulda. Visu dīzeļvilcienu nomaiņai ir plānots sagatavot ritošā sastāva nomaiņas plānu un elektrifikācijas plāna sadaļu uzlādes infrastruktūras nodrošināšanai. AS “Pasažieru vilciens” pasažieru prognozes 2027.gadam paredz sasniegt apgrozību līdz pat 20 miljoniem pasažieru gadā.

- Dzelzceļa kravu pārvadājumu infrastruktūra spēj nodrošināt nepieciešamo Austrumu-Rietumu pārvadājumu daudzmiljonu kravu apstrādi. Taču, vērtējot šī brīža ģeopolitisko situāciju un tendences tirgū, vidēja termiņa attīstība kravu pārvadājumu segmentā varētu tikt balstīta uz konservatīviem pieņēmumiem, ka dzelzceļa kravu apjoms Latvijā līdz 2027. gadam saglabāsies salīdzinoši nemainīgā apjomā – vidēji 16 milj. tonnu gadā, ar pieņēmumiem ka notiek kravu pārvadājumi Austrumu-Rietumu kravu koridorā un attīstās iekšzemes pārvadājumi. Iekšzemes kravu pārvadājumi varētu būt  3,8 milj. tonnas gadā, kas  ir ES iekšzemes kravu pārvadājumi, ieskaitot vilcienu satiksmi Eiropas vienotās dzelzceļa telpas ietvaros (uz Igauniju un Lietuvu).

- Stabilizējoties ģeopolitiskai situācijai un beidzoties karam Ukrainā, var paredzēt kravu plūsmu atjaunošanos, kas iespējams varētu sasniegt 29 milj. tonnu pārvadājumu apjomu. Dažādu scenāriju modelēšanas rezultāti liecina, ka šāds kravu apjoms varētu būt pietiekams, lai LDz spētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un valsts līdzekļi uzņēmuma finanšu līdzsvara nodrošināšanai vairs nebūtu nepieciešami.

- Atbilstoši TEN-T Regulas priekšlikumam Latvijā līdz 2026.gadam attiecībā uz ES transporta koridora līnijām būs nepieciešams sagatavot migrācijas uz sliežu platumu 1435 mm (Eiropas standarta sliežu platums)  plānu, iekļaujot sociālekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi, tai skaitā identificējot tās līnijas, kuru migrācija nav pamatota. Sākotnējā analīze norāda, ka šis uzdevums būs saistīts ar būtiskiem ieguldījumiem nākotnē un galvenais izaicinājums būs nodrošināt harmonisku 1435 mm dzelzceļa sistēmas iekļaušanos esošajā sistēmā, nodrošinot nepieciešamo sinerģiju.

- Plāna darbības periodā ir nepieciešams sadarbībā ar kravu īpašniekiem, termināļu attīstītājiem veikt pasākumus un piesaistīt nepieciešamās investīcijas, lai attīstītu dzelzceļa infrastruktūru potenciālās iekšzemes kravas konsolidācijas vietās, nodrošināt pieslēgumus valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai. Mērķis ir samazināt iekšzemes kravu apjomu, kas ostās tiek nogādātas izmantojot autotransportu. Piemēram, Rīgas ostā, Daugavas labajā krastā tikai apmēram 30% kravu tiek nogādāti pa dzelzceļu, lai gan ostā ir attīstīta nepieciešamā infrastruktūra.

- Akcentējot visu triju Baltijas valstu dzelzceļu kapacitāti, kopīgiem spēkiem ir iespējams piesaistīt kravas Ziemeļu-Dienvidu savienojumā, caur Baltijas valstīm pārvadājot kravas starp Igauniju, Somiju, un Centrāleiropu, Dienvideiropu, Turciju. Līdz ar to, vērtējot potenciālās izaugsmes iespējas dzelzceļa pārvadājumiem Latvijā, diversificējot dzelzceļa darbību un kravu plūsmas, ir identificēti vairāki būtiski pozitīvi faktori un iespējas:

  - Eiropas – Āzijas pieaugošā transporta loma un tranzīts uz Ziemeļeiropas un Skandināvijas tirgiem.

  - līdz ar Eiropas un Āzijas savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu pastāv iespēja piesaistīt jaunas kravu plūsmas pārvadājumu maršrutos starp Eiropu un Ķīnu, tostarp preču tālākai nogādei uz Ziemeļeiropu.

  - Dziļāka integrācija vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un efektīvi multimodālie savienojumi (TEN-T koridors, RFC 8, potenciāli Baltijas jūras – Melnās jūras – Egejas jūras koridors u.c.);

  - ostu partnerība dzelzceļa pārvadājumu biznesā un labi attīstīta dzelzceļa infrastruktūra to teritorijās;

  - kopīgu attīstības projektu īstenošana, veidojot ciešāku sadarbību Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldītāju starpā;

  - 1520 mm un 1435 mm sliežu platuma infrastruktūras sinerģija līdz ar Rail Baltica izbūvi un attīstību.

- Nepieciešamība nodrošināt valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru no valsts budžeta līdzekļiem, jo ES un Latvijas transporta politikas pamatnostādnes ir skaidras – dzelzceļa infrastruktūra ir saglabājama un uzturama pasažieru un kravu pārvadājumiem. Līdz 2019. gadam dzelzceļa infrastruktūras izmaksas tika kompensētas no dzelzceļa kravu pārvadājumu u.c. ieņēmumiem, līdzekļus saņemot no Krievijas un Baltkrievijas energoresursu tranzīta, tomēr jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos tas vairs nav iespējams un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana ir jāfinansē no valsts budžeta.

- Finanšu prognozes norāda uz nepieciešamību pēc valsts līdzekļiem finanšu līdzsvara nodrošināšanai 2023.-2027. periodā apmērā no 57,35 milj. EUR 2023. gadā, ko būtu iespējams samazināt līdz 40,4 milj. EUR ar attiecīgi lielāku valsts līdzekļu piešķīrumu dzelzceļa pasažieru infrastruktūras uzturēšanai, līdz 54,14 milj. EUR finanšu līdzsvara maksājumiem 2027. gadā, pie nosacījuma, ja valsts budžetā ikgadēji tiek plānoti līdzekļi pasažieru segmenta darbības nodrošināšanai, atbilstoši pasūtījumam.

- Saskaņā ar ES tiesību normām, kas pārņemtas Dzelzceļa likumā, infrastruktūras maksas ir jāveido pamatojoties uz tiešajām izmaksām, ko rada vilcienu satiksme, un tikai gadījumos, ja tirgus to pieļauj, tad tiešajām izmaksām var piemērot uzcenojumus. Pārvadājumiem uz trešajām valstīm var piemērot palielinātus uzcenojumus. Tiešās izmaksas ir apmēram 20 procenti no kopējām izmaksām kuru aprēķināšanas principus regulē ES Regulas 909/2015  prasības. Faktiski tas nozīmē, ka piemērojot ES tiesību normas attiecībā uz infrastruktūras maksu noteikšanu, saglabājas vajadzības pēc valsts finansējuma infrastruktūras maksas kompensēšanai gan dzelzceļa pasažieru, gan kravu pārvadājumos, jo apstiprinātais maksas līmenis, kas balstīts uz tirgus dalībnieku (pārvadātāju) iespējām “tirgus spēju samaksāt”, ir zemāks par faktiskajām infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, kas saglabāsies arī turpmāk. Šis princips ES un Latvijas tiesību normās ir nostiprināts ar valsts pienākumu nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnieka finanšu līdzsvaru.

- Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam nepieciešams sekojošs finansējums infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu sniegšanai, ko veido sekojoši ieņēmumi:

- pārvadātāju maksājumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu;

- ieņēmumi no meitu sabiedrību dividendēm un komercdarbības;

- valsts finansējums pasažieru pārvadājumu (valsts pasūtījuma) infrastruktūras izmaksu segšanai;

- valsts finansējums iekšzemes kravu pārvadājumu dzelzceļa tirgus segmentiem “neattiecināmo” infrastruktūras izmaksu segšanai, kuriem maksas noteicējs ir apstiprinājis maksas balstoties uz “tiešām” izmaksām vai šādu segmentu attīstībai, vadoties no transporta politikā noteiktām prioritātēm;

- valsts finansējums finanšu līdzsvara nodrošināšanai, t.sk. piešķirot valsts līdzekļu avansa maksājumus.

- Ilgtermiņā būtiskas izmaiņas dzelzceļa nozarē gaidāmas pēc Rail Baltica projekta īstenošanas. Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija. Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļnu un Varšavu. Dzelzceļa līnijas izbūve, kas vīsies caur Baltijas valstīm, tiek dēvēta par Rail Baltica Globālo projektu. Rail Baltica būs jauna ātrgaitas vilciena divsliežu elektrificēta dzelzceļa līnija ar plānoto ātrumu 249 km/h, kas aprīkota ar Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) un atbilst Eiropas standarta sliežu platumam (1435 mm).

- Rail Baltica būs būtisks pienesums pasažieru un kravu pārvadājumos. Ilgtermiņā dzelzceļa pasažieru skaita piegumu būtiski sekmēs projekta “Rail Baltica”  īstenošana, kas aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki, tādējādi nodrošinot Eiropas sliežu ceļa 1435 mm platuma un esošo Latvijas dzelzceļa sliežu ceļu 1520 mm platuma savienojamību. Plānots, ka pirmajos gados pa šo dzelzceļa līniju pārvietosies vidēji 6-9 miljoni pasažieru, savukārt, 2056.gadā aptuveni 23 miljoni pasažieru. Potenciāli daļa no šiem pasažieriem arī varētu izmantot pārvadājumus pa sliežu ceļu 1520 mm platuma infrastruktūru. Nākotnes kravu un satiksmes plūsmu prognožu modelis rāda, ka Rail Baltica intermodālais loģistikas centrs Salaspilī līdz 2040.gadam atkarībā no ekonomiskās izaugsmes varētu piesaistīt kravas starp 1,4 un 1,8 miljoniem tonnu gadā, taču izšķiroša loma ir dzelzceļa sistēmas koordinētai sadarbībai, nodrošinot 1520 mm un 1435 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa saskari un kopīgu abu dzelzceļa sistēmu integritāti, tostarp, pārceļot kravas.

# Esošās situācijas raksturojums un attīstības virzieni.

## 2.1.Dzelzceļa nozares politika un regulējums

Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023. – 2027. gadam (turpmāk – Indikatīvais plāns) ir izstrādāts, balstoties uz Dzelzceļa likumu un nozīmīgākajiem ES, kā arī Latvijas transporta jomas un dzelzceļa nozares tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem, no kuriem būtiskākie ir īsumā aprakstīti sekojošajās sadaļās.

Dzelzceļa nozares attīstībai ES un arī nacionālajā līmenī ir augsta prioritāte, tādēļ ilgtermiņa plānošanas dokumentos galvenie identificētie transporta sistēmas attīstības virzieni ir siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšana un multimodālas transporta sistēmas izveide.

Ņemot vērā ES un Latvijas Republikas normatīvajos un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, pasažieru pārvadājumos dzelzceļa transportam ir jākļūst par sistēmas mugurkaulu, bet kravu pārvadājumos prioritāte tiks piešķirta dzelzceļa transportam, kā energoefektīvākajam tālsatiksmes transporta veidam un multimodālas infrastruktūras sastāvdaļai, kas nodrošina ekonomiskus kravu pārvadājumus.

## 2.2.Dzelzceļa attīstības politika Eiropā

ES tiesību aktu kopums, kas nosaka dzelzceļa nozares darbību un attīstību, ir veidots tā, lai pabeigtu Eiropas vienotā dzelzceļa tirgus izveidi, kā arī veicinātu dzelzceļa nozares konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem.

Eiropas Komisija 2011. gadā publicēja Balto grāmatu (turpmāk – Baltā grāmata) – ceļvedi uz Eiropas vienoto transporta telpu virzībā uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu, kas ir ES transporta politikas pamatā. Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā ir uzsvērta dzelzceļa joma, lai, primāri, efektivizētu transporta sistēmu. Vienlaikus Eiropas Komisijas piedāvātais “Zaļais kurss” noteica, ka dzelzceļa transportam ir jāieņem lielāka loma transporta politikā, lai virzītos ne tikai uz efektīvu, bet arī ilgstpējīgu transporta sistēmu un tieši dzelzceļš transporta jomā var sniegt savu ieguldījumu, jo tā potenciāls nav izmantots. Baltajā grāmatā liela uzmanība veltīta vienlaikus gan transporta attīstībai, lai apmierinātu iedzīvotāju vēlmi pārvietoties un risinātu ekonomisko nepieciešamību transportēt preces, gan tā ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanai.

Baltajā grāmatā izvirzītie galvenie rīcības virzieni ir sekojoši:

- uzlabot visu transporta veidu transportlīdzekļu energoefektivitātes rādītājus;

- izstrādāt un ieviest ilgtspējīgas degvielas un vilces sistēmas;

- optimizēt multimodālo loģistikas ķēžu veiktspēju;

- izmantot transportu un infrastruktūru efektīvāk, šajā nolūkā lietojot uzlabotas satiksmes vadības un informācijas sistēmas, neizkropļotu cenu noteikšanu u.c.

Izklāstītie rīcības virzieni ir attīstījušies citos plānošanas dokumentos, turklāt daļa no tiem ir apstiprināti ar ES direktīvām un regulām (atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāšana, energoefektivitātes direktīva u.c.).

Aktuālā ES transporta politika ir definēta 2020.gada 9. decembra Eiropas Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija — Eiropas transporta virzība uz nākotni”, iezīmējot vairākus būtiskus aspektus, kas definē dzelzceļa lomu Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā:

- Mobilitātei Eiropā būtu jābalstās uz efektīvu un starpsavienotu multimodālo pārvadājumu sistēmu (gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem), kas ir papildināta ar cenas ziņā pieejamu ātrgaitas dzelzceļa tīklu, plašu uzlādes un uzpildes infrastruktūru bezemisiju transportlīdzekļiem un atjaunojamu un mazoglekļa degvielu piedāvājumu, tīrāku un aktīvāku mobilitāti zaļākās pilsētās, kas sekmē iedzīvotāju labu veselību un labbūtību.

- Ziņojums paredz vairākus starpposma mērķrādītājus, kas iezīmē Eiropas transporta sistēmas virzību uz nosprausto mērķu sasniegšanu ilgtspējīgas, viedas un noturīgas mobilitātes jomā, tādējādi arī norādot to, cik vērienīgai jābūt nākotnes politikai.

Attiecībā uz dzelzceļu šie mērķrādītāji ir sekojoši:

- Līdz 2030. gadam - divkāršots ātrgaitas dzelzceļa satiksmes apjoms.

- Līdz 2030. gadam dzelzceļa un ūdensceļu intermodālie pārvadājumi ES varēs līdzvērtīgi konkurēt ar autotransportu.

- Līdz 2050. gadam - trīskāršots ātrgaitas dzelzceļa satiksmes apjoms un divkāršots dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms.

- Eiropas Zaļā kursā pausts aicinājums par 90 % samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un tādējādi ES līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu ekonomiku, vienlaikus tiecoties uz nulles piesārņojuma mērķi.

- Lai panāktu šīs sistēmiskās izmaiņas, nepieciešams 1) padarīt visus transporta veidus ilgtspējīgākus, 2) nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu plašu pieejamību multimodālo pārvadājumu sistēmā un 3) ieviest pareizos stimulus, kas veicinās pārkārtošanos.

- Šīs pieejas pirmais pīlārs paredz, ka nekavējoties jāsekmē mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu, kā arī atjaunojamo un mazoglekļa degvielu izmantošana autotransportā, ūdenstransportā, gaisa un dzelzceļa transportā.

- Dzelzceļa transports būs vēl vairāk jāelektrificē, ja tas nav iespējams, būtu jāpalielina citu bezemisiju vilces izmantošana.

- Ilgtspējas ziņā Eiropas Dzelzceļa gads (2021. gads) identificēts kā izcila iespēja dalībvalstīm, EK un dzelzceļa nozarei sekmēt Eiropas mēroga savienojumus.

- Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes īstenošana un dzelzceļa tirgu atvēršana konkurencei gādās par to, ka dzelzceļa operatori labāk reaģēs uz klientu vajadzībām un uzlabos pakalpojumu kvalitāti un izmaksu lietderību.

- TEN-T pabeigšana, ietverot ātrgaitas līnijas, nodrošinās labākus savienojumus galvenajos koridoros.

- Pasažieru izpratnes uzlabošana par viņu tiesībām un maršruta informācijas nediskriminējoša sniegšana, tai skaitā tranzīta biļešu piedāvājumi, vēl vairāk sekmēs dzelzceļa spēju piesaistīt klientus.

Eiropas Komisija 2021. gada 14. decembrī piedāvāja Rīcības plānu tālsatiksmes un pārrobežu pasažieru dzelzceļa pakalpojumu veicināšanai, kura mērķis ir sekmēt tālsatiksmes un pārrobežu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus un kas paredz konkrētu ceļvedi ar darbībām, kuras jāveic galvenokārt 2023. g. un 2024. gada laikā:

- Eiropas zaļā kursa ietvarā pausts aicinājums būtisku daļu no 75 % iekšzemes kravu, kas patlaban tiek pārvadātas pa autoceļiem, pārvirzīt uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

- Dzelzceļa kravu pārvadājumi ievērojami jāveicina, palielinot jaudu, stiprinot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju pārrobežu koordināciju un sadarbību, kopumā labāk pārvaldot dzelzceļa tīklu un izvēršot jaunas tehnoloģijas, piemēram, digitālo sakabi un automatizāciju.

- Komisija ierosinās pārskatīt regulas, ar ko reglamentē dzelzceļa kravas pārvadājumu koridorus un TEN-T pamattīkla koridorus - šo koridoru integrācija Eiropas transporta koridoros, pievēršanās “ātrajiem ieguvumiem”, piemēram, tādiem kā vilciena garums, ritošā sastāva gabarīts un uzlaboti ekspluatācijas noteikumi, kā arī svarīgu trūkstošo savienojumu izveides pabeigšana un pamattīkla pielāgošana, nodrošinot pilnīgu kravu pārvadājumu spēju, stiprinās intermodālo pārvadājumu sekmēšanai veikto darbību infrastruktūras dimensiju.

- Lai visas dalībvalstis integrētu nākotnes Eiropas dzelzceļa sistēmā, būs jāīsteno jauni pārrobežu projekti, izveidojot netraucētus savstarpējus savienojumus pārrobežu ceļošanai pa dzelzceļu visā Eiropā.

ES transporta nozares pamatmērķis saskaņā ar būtiskāko nozares plānošanas dokumentu Balto grāmatu, ir izveidot jaunas, savā starpā savienotas transporta sistēmas, kuras spētu vienlaikus pārvadāt lielākus kravas apjomus un lielāku ceļotāju skaitu, izmantojot visefektīvāko transporta veidu kombināciju.

Baltā grāmata liek īpašu uzsvaru uz strukturālām izmaiņām, kas ļautu dzelzceļam efektīvi konkurēt un uzņemties ievērojami lielāku vidēja un tāla (>300km) attāluma kravas un pasažieru pārvadājumu īpatsvaru. Šī pāreja prasīs visu ES valstu dzelzceļa kapacitātes pieaugumu, un līdz ar to arī ievērojamas investīcijas.

Sasniedzamie mērķi:

| Autopārvadājumi > 300 km pārorientēti uz citiem transporta veidiem, t.sk. uz dzelzceļu līdz 2030. gadam 30% līdz 2050. gadam 50% | Izveidot Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu līdz 2050. gadam | Izveidot pilnībā funkcionālu, Eiropas līmeņa TEN-T pamattīklu Trīskāršot esošo ātrgaitas dzelzceļa tīkla garumu Nodrošināt blīvu dzelzceļa tīklu visās dalībvalstīs līdz 2030.gadam | Lielākai daļai vidēja attāluma pasažieru pārvadājumiem pāriet uz dzelzceļu Savienot visas pamattīkla lidostas ar dzelzceļa tīklu līdz 2050. gadam | Palielināt integrāciju Izveidot vienotas dzelzceļa vadības un informācijas sistēmas (piem., ERTMS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dzelzceļa nozares augsto stratēģisko prioritāti ES līmenī apliecina ne tikai Baltā grāmata, bet arī virkne citu ES stratēģisko politikas plānošanas dokumentu, no kuriem kā būtisku piemēru var norādīt Eiropas Zaļā kursa stratēģiskos plānu.

Kopumā Latvijas transporta nozares politiku un tās būtiskākos mērķus noteicošie dokumenti formulē dzelzceļu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu”, tādējādi nodrošinot integrētu un ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas veicinās pasažieru un kravu mobilitāti visā Latvijas teritorijā.

## 2.3.TEN-T politikas ietvars

Latviju šķērso TEN-T Pamattīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridors, ietverot visu transporta veidu elementus: autoceļus, dzelzceļus, Ventspils un Rīgas ostas, Rīgas lidostu un Rīgas pilsētu, kā galvaspilsētu. Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstība paredz, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir iekļauta jaunajā Baltijas jūras–Melnās jūras–Egejas jūras koridorā, kas ļaus eksportētājiem daudz ērtākā veidā nogādāt preces uz Melnās jūras un Vidusjūras reģiona valstīm.

Transporta nozares būtiskākie izaicinājumi Latvijā, raugoties no infrastruktūras viedokļa, ir nodrošināt pilnvērtīgu integrēšanos TEN-T. TEN-T infrastruktūrā Latvijā tiek ieguldīti CEF, Kohēzijas politikas fondu, kā arī Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļi. Dzelzceļa infrastruktūras konservācija vai demontāža negatīvi ietekmētu minētā mērķa sasniegšanu un būtu pretrunā ar kopējo ES TEN-T politiku.

Dzelzceļa infrastruktūras turpmākas attīstības gaitā jāņem vērā grozījumus saistībā ar Eiropas transporta tīklu. 2021. gada 14. decembrī Eiropas Komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir publicējusi Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013 (turpmāk – Regulas priekšlikums). Šie priekšlikumi un regulas gala redakcija būtiski ietekmēs turpmākos Latvijas dzelzceļa tīkla attīstības virzienus un kopējās prasības uz tīkla parametriem un tehniskajiem nosacījumiem.

2022. gada 27. jūlijā Komisija ir publicējusi Priekšlikumu grozījumiem Regulas priekšlikumā. Pārskatītais priekšlikums ir tapis Ukrainas kara ietekmē un būtiskākais ir:

- norādīts uz nepieciešamību attīstīt 1435 mm dzelzceļa tīklu, liekot izstrādāt sliežu Migrācijas plānus Pamattīkla Koridoros, lai 1520 mm līnijas pārveidotu par 1435 mm līnijām. LV gadījumā tā būtu Meitene-Jelgava-Rīga-Valka un Jelgava-Tukums II-Ventspils dzelzceļa līnijas;

- precizētas TEN-T kartes – Krievija un Baltkrievija tiek attēloti kā tukši lauki; tiek dzēsti Ziemeļu dimensijas transporta savienojumi; tiek paredzēts, ka savienojumi Krievijas un Baltkrievijas pierobežu teritorijās tiek “samazināti” no Pamattīkla uz Visaptverošo.

Atbilstoši 2022. gada 27. jūlija Regulas priekšlikuma grozījumiem, tā 1. punkts nosaka pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, ka jebkura jauna dzelzceļa infrastruktūra paplašinātā pamattīklā un pamattīklā tiek būvēta ar Eiropas platuma sliežu 1435 mm ceļu. Dalībvalstīm līdz 2026.gadam attiecībā uz ES transporta koridora līnijām būs nepieciešams sagatavot Migrācijas plānu, iekļaujot sociālekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi, tai skaitā identificējot tās līnijas, kuru migrācija nav pamatota. Turklāt migrācijas plānu paredzēts sasaistīt ar infrastruktūras un investīciju plānošanu Eiropas Transporta tīkla koordinatoru darba plānu sagatavošanas ietvaros.

Jāņem vērā, ka šāda pāreja uz citu sliežu platumu ir saistīta ne tikai ar lielu laika periodu tās īstenošanai, bet arī ar milzīgām investīcijām. Dzelzceļš ir kompleksa sistēma, kas sastāv no infrastruktūras ar attiecīgu signalizācijas un energoapgādes aprīkojuma līmeni, ritošā sastāva un apkalpes vietām. Pāreja no viena sliežu ceļu platuma dzelzceļiem uz citu platumu nozīmē jauna dzelzceļa kompleksa izveidi, kas ietver sevī jaunas infrastruktūras izbūvi un jauna ritoša sastāva iegādi. Pāriet no viena sliežu ceļu platuma uz citu vienā telpā nozīmē terminētu vienas dzelzceļa sistēmas darbības pārtraukšanu līdz otras sistēmas dzelzceļa izbūvei un jauna ritošā sastāva iegādei.

Neskaitot migrācijas plānu, TEN-T vispārējās politikas prasības ietver arī:

- vilcienu kustības ātruma palielinājumu galvenajās līnijās līdz 160km/h;

- A klases signalizācijas sistēmu (ETCS);

- A klases radio sakaru sistēmu (FRMCS);

- Dzelzceļa tīkla maksimālu elektrifikāciju 25 kV (AC).

Tāpat Latvijai ir būtiska loma Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā. 2015.gadā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Regulu Nr.913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem tika izveidots Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors (RFC8 - North Sea – Baltic Sea Rail Freight Corridor) ar mērķi uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu pievilcīgumu un efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un augstas kvalitātes dzelzceļa pārvadājumu piedāvājumu koridora ietvaros.

2020.gada nogalē koridoram pievienojās arī Igaunija un Latvija, kā rezultātā savienojums ar Rīgu un Tallinu ir kļuvis par daļu no Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoru tīkla, paplašinot esošos kravu pārvadājumu maršrutus RFC NS-B tīklā. (Koridora maršruts tika pagarināts no Kauņas uz Rīgu un Tallinu kā galvenais maršruts un no Kauņas uz Viļņu, no Daugavpils un no Krustpils uz Rīgu kā apvedceļi 1520 mm tīklā). Saskare starp standarta un platsliežu ceļiem, apvienojumā ar Latvijas un Igaunijas stratēģisko izvietojumu paver iespējas labākiem savienojumiem  starp ES un Austrumiem un Āziju, kā arī paplašina multimodālo pārvadājumu iespējas no Baltijas jūras ostām uz Ziemeļjūras un Centrāleiropas ostām. RFC NS-B pieder pie koridoriem ar vislielāko izaugsmes potenciālu, nodrošinot lieljaudas pārvadājumu pakalpojumus kopumā vairāk nekā 9600 km garā pārvadājumu maršrutā caur kopumā 8 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Līdz ar to tas ir liels izaicinājums un nepieciešamība rūpīgi vērtēt, kā arī pieņemt stratēģiskus lēmumus attiecībā uz 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa infrastruktūru, analizējot nākotnē iespējamo migrāciju uz 1435 mm, kā arī vērtējot kopumā dzelzceļa lomu transportu koridoru kontekstā, ņemot vērā arī Rail Baltica projekta attīstību.

## 2.4.Dzelzceļa nozares politika Latvijā

Svarīgākie Latvijas transporta nozares ilgtermiņa politikas dokumenti ir:

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam;

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam;

- Sabiedriskā transporta koncepcija 2021.–2030. gadam;

- Nacionālais enerģētikas un klimata plāns;

- Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam;

- Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.– 2030.gadam;

- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

Minētie nozares politikas dokumenti ir vērsti uz dzelzceļa, kā apkārtējai videi draudzīgākā un efektīvākā sabiedriskā transporta, attīstību un multimodalitātes veicināšanu, definējot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu” un šo dokumentu prasības ir iekļautas LDz  nākotnes attīstības mērķu pamatā.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam  uzsvērts, ka, attīstot videi draudzīgāka un kvalitatīvāka sabiedriskā transporta infrastruktūru, tostarp uzlabojot reģionālo un starptautisko satiksmi, par prioritāru jānosaka sliežu transports un, ka svarīgi ir sasaistīt dzelzceļa pasažieru pārvadājumus ar pilsētu sabiedrisko transportu, īpaši Rīgā.

Lai dzelzceļa transporta potenciāls iekšzemes vajadzībām tiktu izmantots efektīvi un racionāli, nepieciešams uzlabot dzelzceļa infrastruktūru maršrutos starp Rīgu un nacionālas nozīmes centriem, lai samazinātu ceļojumam vajadzīgo laiku.

Nepieciešams plānveidīgi īstenot Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju, lai palielinātu Latvijas transporta nozares konkurētspēju, nodrošinātu no projekta īstenošanas prognozēto ekonomisko ieguvumu, samazinātu fosilo energoresursu izmantošanu un padarītu dzelzceļu videi draudzīgāku.

Uzlabojot mobilitāti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, īpaši nozīmīgs un prioritārs ir starptautiskā dzelzceļa maršruta “Rail Baltica” projekts, kuru īstenojot tiks veicināta Latvijas integrācija vienotā Eiropas dzelzceļa sistēmā un nodrošināta iespēja izmantot dzelzceļa transportu kā līdzvērtīgu alternatīvu gaisa satiksmei, pēc iespējas nodrošinot arī sasaisti ar citiem transporta veidiem.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam uzsver līdzsvarotu teritoriju attīstību kā vienu no galvenajiem darbības virzieniem. Viens no veidiem, kā to sasniegt, ir transporta infrastruktūras nodrošināšana, reģionu nomales iekļaujot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru ekonomikas ietekmes zonās. Lai to būtu iespējams paveikt, plānots atjaunojot sliktā stāvoklī esošos ceļu tīklu posmus un uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti, palielināt maksimālo iespējamo ātrumu un uzlabot reģionu savstarpējos infrastruktūras savienojumus. Plānojot reģionu attīstību un ņemot vērā reģionālās un sociālekonomiskās izmaiņas, ir paredzēts noteikt prioritāti dzelzceļam, padarot to par sabiedriskā transporta “mugurkaulu” un izveidojot hierarhisku transporta infrastruktūras un mobilitātes sistēmu.

Viens no valsts stratēģiskās plānošanas mērķiem ir nodrošināt integrētu un ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas veicinās pasažieru un kravu mobilitāti visā valsts teritorijā ar dzelzceļu transporta sistēmas centrā.

Līdzīgi mērķi atspoguļoti arī Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam stratēģiskajos virzienos

Tur minētais mērķis ir “Integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un dod ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni”.

| Pilnībā iekļauties ES dzelzceļa infrastruktūras tīklā (tsk. Rail Baltica) un nodrošināt pamattīkla un pārējā dzelzceļa tīkla sasaisti | Palielināt dzelzceļa īpatsvaru sabiedriskā transporta pārvadājumos līdz 12 procentiem 2027.gadā (9,1% 2022. gada. 2.pusgadā ) | Turpināt dzelzceļa elektrifikāciju, lai samazinātu SEG emisijas. Latvijā elektrificēti tikai 14% no dzelzceļa līniju ekspluatācijas kopgaruma, savukārt ES vidējais rādītājs ir krietni augstāks – 55% | Samazināt kopējo SEG emisiju apjomu transporta sektorā. Līdz 2030.gadam to plānots samazināt par aptuveni 793 kt.CO2 ekvival. (salīdzinot ar 2017.gadu) |
| --- | --- | --- | --- |

Dzelzceļa transportam, kā ilgtspējīgam un starptautiski konkurētspējīgam transporta veidam, ir paredzēta ievērojama loma šī mērķa sasniegšanā.

Zemāk sniegts ilustratīvs saraksts ar daļu no TAP 2027 uzdevumiem, kuru sasniegšanā ļoti nozīmīgs virzītājspēks ir dzelzceļa pārvadājumu attīstība:

| Izveidot multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu” Veidot Rīgu kā nozīmīgu un modernu multimodālā transporta mezglu | Samazināt siltumnīcas gāzu emisijas transporta sektorā |
| --- | --- |

Arī Sabiedriskā transporta koncepcija 2021.–2030. gadam izvirza mērķi samazināt privātā autotransporta īpatsvaru pasažieru pārvadājumos, aizstājot to ar kvalitatīvu sabiedrisko transportu, kura “mugurkauls” ir dzelzceļa pārvadājumi. Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijā ietverti šādi uzstādījumi:

| Dzelzceļš kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkauls, maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu | Autobuss kā dzelzceļa pārvadājumu papildinājums -vietās, kur vilciens nekursē, kā arī lai nodrošinātu pasažieru piegādāšanu līdz vilcienam |
| --- | --- |

Šie un citi nacionālā līmeņa stratēģiskās attīstības un nozaru politikas plānošanas dokumenti demonstrē ievērojamu dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu stratēģisko prioritāti gan transporta nozarei, gan valsts attīstībai kopumā.

Saskaņā ar Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam visiem transporta veidiem būtu jāveicina mobilitātes sistēmas dekarbonizācija. Mērķis ir līdz 2050.gadam sasniegt nulles emisiju līmeni. Lai to sasniegtu, ir vajadzīga sistēmiska pieeja attiecībā uz mazemisijas un bezemisijas transportlīdzekļiem, ievērojami stiprinot dzelzceļa pārvadājumu lomu.

Latvijas Nacionālo klimata un enerģētikas plāna 2021.–2030.gadam mērķis ir mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret 4 klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu. Plāna ietvaros attiecībā uz transporta sektoru ir noteikts “Nodrošināt esošās transporta (autoceļu, dzelzceļa, lidostu, ostu) un elektronisko sakaru infrastruktūras pielāgošanu klimata pārmaiņām”.

Saskaņā ar Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.– 2030.gadam un tajā noteiktajiem pasākumiem, transporta sektorā ir jāizmanto videi draudzīgi transporta līdzekļi, tai skaitā sabiedriskajā transportā, vienlaikus jāveicina iedzīvotāju paradumu maiņu, izvēloties sabiedrisko transportu, mikromobilitātes rīku vai pārvietoties kājām. Attiecībā uz dzelzceļu tiek paredzēta elektrifikācija.

# Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs

Dzelzceļa likums nosaka, ka valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs irLDz, kas pārvalda dzelzceļa infrastruktūru (dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, attīstība) un sniedz Dzelzceļa likuma 12.1 panta pirmajā daļā minēto publiskās lietošanas dzelzceļa minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, nomas pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru, “principāla” un citus pakalpojumus.

LDz infrastruktūras uzturēšanas darbībā ir valsts regulējams uzņēmums, kuram likumdošanā netiek paredzētas tiesības vienpusēji pieņemt infrastruktūras pārvaldības lēmumus - slēgt pasažieru stacijas, samazināt dzelzceļa infrastruktūras jaudu, mainīt teniskās ekspluatācijas noteikumos noteiktos drošības un kvalitātes parametrus u.c.

Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Autotransporta direkciju un LDz ir iespējas kopīgi lemt par noteiktu staciju vai pieturas punktu pasažieru infrastruktūras slēgšanas vai saglabāšanas lietderību vienotajā pārvadājumu tīklā.

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas jomā LDz darbojas līdzīgi kā citi infrastruktūras uzņēmumi – autoceļu pārvaldnieki vai enerģijas pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas operatori, kuru saimnieciskās darbības izmaksās dominē “fiksētas” izmaksas. Jebkuri lēmumi par dzelzceļa pārvadājumu infrastruktūras apjoma un jaudas (kapacitātes) samazināšanu ir jāvērtē kontekstā ar kopējām transporta un loģistikas ķēdēm, bet pašreizējos apstākļos tās funkcionalitāte jāuztur nemainīgā kvalitātē un tehniskajā nodrošinājumā neatkarīgi no pārvadājumu apjomiem.

Ņemot vērā valsts finansējuma būtisko pieaugumu LDz ieņēmumu struktūrā, notiek process par LDz klasifikāciju vispārējā valsts sektorā.

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs savu darbību veic atbilstoši Indikatīvajā plānā noteiktajām vadlīnijām transporta sistēmas attīstībai un dzelzceļa finansēšanas principiem. Infrastruktūras parametri – ekspluatējamās dzelzceļa līnijas, stacijas, infrastruktūras caurlaides spēja (apstrādājamo vilcienu pāru skaits diennaktī) ir norādītas Indikatīvajā plānā un starp valsti un LDz noslēgtajā Daudzgadu līgumā par LDz pārvaldīšanā esošās valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanu un finansēšanu.

Latvijā, sākot ar 2019.gada 1.jūliju, saskaņā ar Dzelzceļa likuma grozījumiem un Regulas 2015/909 prasībām, tika ieviests valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modelis, kurā paredzēta valsts līdzekļu piešķiršana gan publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai, gan infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izdevumu kompensēšanai.

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs LDz atbilstoši ES likumdošanai ir korporatīvi strukturēts koncerna veidā. Infratruktūras pārvaldītājs LDz ir koncerna valdošais uzņēmums, kas atrodas vertikāli integrētā uzņēmumu struktūrā, kur pilnībā nodalīta dažādo uzņēmumu saimnieciskā darbība, funkcijas un atbildība. Latvijas dzelzceļa koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un atkarīgajām sabiedrībām, kurās valdošajam uzņēmumam ir tieša izšķiroša ietekme:

- SIA “LDZ CARGO”

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

- SIA “LDZ Loģistika”

- SIA “LDZ apsardze”

- AS “LatRailNet”

Koncerna struktūrā AS “LatRailNet” (turpmāk – būtisko funkciju veicējs vai maksas noteicējs) ir meitas uzņēmums, kas veic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, t. sk. pieņem lēmumus par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, piekļuves maksas aprēķināšanas sistēmu, maksas noteikšanu, novērtēšanu un iekasēšanu. Šis uzņēmums saskaņā ar likumdošanu, lai novērstu interešu konfliktu ar citiem pārvadātājiem ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā par būtiskajām funkcijām, bet tā akcijas 100% pieder LDz.

# Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras raksturojums

Atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajam lēmumam (MK 2021.gada 16.jūnija rīkojums Nr.421 (prot. Nr. 48 17. §) “Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi”) LDz vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un ilgtspējīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu, piedāvājot konkurētspējīgus loģistikas, dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes, kā arī stratēģiski svarīgu objektu apsardzes pakalpojumus un sekmējot videi draudzīgu dzelzceļa pārvadājumu attīstību.

Dzelzceļa infrastruktūras tīkla tehniskos un normatīvos parametrus Latvijā nosaka sekojoši apstākļi:

(1) LDz infrastruktūras tīkls atrodas Latvijas Republikas ģeogrāfiskajās robežās.

(2) LDz infrastruktūras līnijas ir reģistrētas saskaņā ar MK 1998.gada 29 decembra noteikumu Nr. 489 “Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība” prasībām.

(3) Dzelzceļa iecirkņiem, pamatojoties uz MK 2018. gada 15.marta rīkojumu Nr.215 “Par publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu”, ir piešķirts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statuss.

Dzelzceļa infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas pamatprasības regulē ES regulas, Dzelzceļa likums un MK apstiprinātie “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” (turpmāk - TEN) un aktuālais valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pamata rādītāju un tehniskā stāvokļa raksturojums ir pieejams publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Tīkla pārskatā (https://www.LDZ.lv/lv/Tikla-parskats).

Latvijas teritorijā esošajam 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa tīklam vēsturiski ir izveidota pilnīga savstarpējā savietojamība ar kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm – Lietuvas un Igaunijas dzelzceļiem, kā arī ES neietilpstošo valstu – Krievijas un Baltkrievijas dzelzceļiem.

Dzelzceļa infrastruktūras pamats ir sliežu ceļi un inženierbūves, kas nodrošina vilcienu kustību ar noteiktiem ātruma ierobežojumiem dzelzceļa iecirkņos. Lai nodrošinātu infrastruktūras caurlaides spēju, LDz veic sliežu ceļu, zemes klātnes, inženierbūvju vai cita sliežu ceļu aprīkojuma tehniskā stāvokļa tehnisko apskati un savlaicīgu atklāto bojājumu novēršanu starpremontu periodā, kā arī preventīvus pasākumus, kas novērš iespējamo bojājumu rašanās iemeslus.

Izvērtējot dzelzceļa infrastruktūru un tās modernizācijas un attīstības prioritātes, tiek ņemti vērā pārvadātāju mērķi, kravu un pasažieru pārvadājumu apjomi un to tendences, dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu noslodze un vilcienu kustības ātrums u.c.

Saskaņā ar  MK 2004.gada 29. jūnija noteikumiem Nr.566 “Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās”, dzelzceļa infrastruktūra ir iedalāma 3 kategorijās. Katrai dzelzceļa infrastruktūras kategorijai ir noteikts tehniskais aprīkojums, kā arī ekspluatācijas un remonta tehniskās prasības, ņemot vērā kravu un pasažieru pārvadājumu apjomu, nozīmi tautsaimniecībā un vilcienu kustības ātrumu.

Uz 2023.gada 1.janvāri 63.7% no visiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļiem klasificējās I kategorijā, 29.1% - II kategorijā un 7.2 % - III  sliežu ceļu kategorijā.

- I kategorijas dzelzceļa infrastruktūra – stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, kuros kravu apgrozījums pārsniedz 15 miljonus bruto tonnu gadā un pasažieru vilcienu kustības ātrums pārsniedz 120 kilometrus stundā;

- II kategorijas dzelzceļa infrastruktūra – I kategorijai neatbilstoši stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, kuros kravu apgrozījums ir no 5 līdz 15 miljoniem bruto tonnu gadā un pasažieru vilcienu kustības ātrums ir no 80 līdz 120 kilometriem stundā, kā arī dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, kuros kursē piepilsētas elektriskie vilcieni;

- III kategorijas dzelzceļa infrastruktūra – visi pārējie reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi.

Esošo dzelzceļa infrastruktūras kvalitātes novērtējumu pasažieru un kravu pārvadājumiem un tās faktisko atbilstību tiesību aktu prasībām (TEN) raksturo vilcienu kustības atļautie ātrumi un ātrumu ierobežojumi sliežu ceļu iecirkņos saskaņā ar infrastruktūras tehniskā stāvokļa rādītājiem (tabula Nr. 4).

Tabula Nr. 4

| Maksimālais ātrums iecirkņos | Iecirkņi, kuru tehniskais stāvoklis pieļauj maksimālā ātruma izmantošanu (km) | Iecirkņi ar noteikto maksimālo ātrumu no kopējā ceļu garuma (%) |
| --- | --- | --- |
| Pasažieru vilcieni |  |  |
| 120 | 386 | 27,7% |
| 110 | 166 | 11,9% |
| 100 | 357 | 25,7% |
| 90 | 482 | 34,7% |
| Kravu vilcieni |  |  |
| 90 | 33 | 2,4% |
| 80 | 1 293 | 93,0% |
| 60 | 65 | 4,7% |

Vilcienu kustības pieļaujamie ātrumi dzelzceļa tīklā 2022. gadā

Atļautais maksimālais pasažieru vilcienu braukšanas ātrums dzelzceļa infrastruktūras tīklā ir no 90 km/h – 120 km/h robežās, bet kravu pārvadājumos no 60 km/h – 90 km/h. Pasažieru pārvadājumos 65% dzelzceļa iecirkņu pasažieru vilcieni var braukt ar 100 km/h līdz 120 km/h kustības ātrumu, bet tikai 27% iecirkņu maksimāli pieļaujamais vilcienu ātrums ir 120 km/h.

Kravu pārvadājumos 95% dzelzceļa iecirkņu var nodrošināt vilcienu kustību ar ātrumu 80 – 90 km/h, kas ir salīdzinošs ar autotransporta pārvadājumiem. Faktiskais dzelzceļa infrastruktūras tehniskais stāvoklis atbilst TEN, ievērojot atsevišķus noteiktos vilcienu kustības ātruma ierobežojumus un tas liecina par esošās dzelzceļa infrastruktūras salīdzinoši augsto tehniskās kvalitātes un ekspluatācijas drošības līmeni.

Kopējā infrastruktūras kvalitāte vērtējama kā laba (PRIME 2020.gada pārskata radītāju salīdzinājums):

Tabula Nr.5

| Drošības un apkārtējās vides kategorijas rādītāji | LDz 2020.gadā | LDz 2021.gadā | LDz 2022.gadā | Vidējais Eiropā 2020.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satiksmes drošības pārkāpumu (prekursoru) skaits pret vilcienu-km, KPI 12 | 0,08 | 0,09 | 0 | 1,2 |
| Vilcienu kavējumu laiks sakarā ar drošības incidentiem uz tūkst. vilcienu-km, KPI 15 | 0,05 | 0,14 | 0,10* | 1,1 |
| Izpildes kategorijas rādītāji |  |  |  |  |
| Pasažieru vilcienu punktualitāte, %, KPI 28 | 99,4 | 98,9 | 99,0 | 93,0 |
| Kravu vilcienu punktualitāte, %, KPI 29 | 89,1 | 88,6 | 90,2 | 63,0 |
| Ražīguma kategorijas rādītāji |  |  |  |  |
| Sliežu ceļi ar ātruma pastāvīgiem ierobežojumiem pret kopējo galveno sliežu ceļu garumu, %, KPI 58 | 0,55 | 1,13 | 1,04* | 4,0 |
| Sliežu ceļi ar ātruma īslaicīgiem ierobežojumiem pret kopējo galveno sliežu ceļu garumu, %, KPI 59 | 2,02 | 1,09 | 0,89* | 9,0 |

* prognoze

PRIME 2020.gada pārskata radītāju salīdzinājums

Tomēr, ir arī vājā puse - zems elektrificēto līniju īpatsvars (LV – 16%, ES vidējais – 64%). Kā arī, lai gan kopējais tīkla blīvums ir liels – tomēr kopējā dzelzceļa tīkla noslodze, izteikta vilcienu kilometros, ir par aptuveni 40% zemāka nekā vidēji Eiropā.

LDZ dzelzceļa infrastruktūrā ir elektrificēti pasažieru pārvadājumiem izmantotie iecirkņi:

- Rīgas Pasažieru stacija – Jelgava;

- Torņakalns – Tukums II;

- Rīgas Pasažieru  stacija – Zemitāni – Skulte;

- Rīgas Pasažieru stacija – Aizkraukle

- Zemitāni–Šķirotava.

Pašlaik daļa no staciju vilcienu kustības vadības sistēmām joprojām balstās uz releju centralizāciju, savukārt modernizētajos dzelzceļa posmos jau pašlaik ir ierīkotas mikroprocesoru centralizācijas sistēmas, un mikroprocesoru centralizācijas izmantojums tiks paplašināts un pakāpeniski ieviests visā sliežu ceļu infrastruktūrā. Ceļu posmu bloķēšana, kas regulē vilcienu kustību ceļa posmos starp stacijām, notiek pusautomātiski vai automātiski, un LDz pakāpeniski pāriet uz automātisko ceļa posmu bloķēšanu.

Dzelzceļa iecirkņi pašlaik ir aprīkoti ar vilcienu dispečera un stacijas radiosakariem un citiem LDz iekšējiem komunikācijas līdzekļiem. Vilcienos joprojām tiek izmantoti analogie radiosakari, kas darbojas 2,13 – 2,15 MHz diapazonā, savukārt stacijas radiosakari darbojas 150 MHz vai 450 MHz diapazonā. Jau 2020.gadā LDz uzsāka projektu esošās CCS SITS B klases radiosakaru sistēmas modernizācijai, lai nodrošinātu pareju no analogajiem uz ciparu sakariem, un turpmāko gadu periodā, saskaņā ar EK akceptētajām izņēmumtiesībām veikt CCS SITS B klases radiosakaru sistēmas modernizāciju, plānots pilnā mērā to modernizēt. Ņemot vērā EK CCS SITS noteikto par nepieciešamību pēc A klases radiosakaru sistēmu ieviešanas un plānu veikt ERMTS vadības sistēmas ieviešanu, LDz ir plānots veikt sakaru infrastruktūras attīstību izmantojot ES līdzfinansējumu, ieviešot FRMCS (CCS SITS A klases radiosakaru sistēmu).

LDz tiek izmantotas arī dažādas vilcienu vadības kontrolsistēmas – ātruma mērīšanas ierīces, signalizācijas sistēmas borta ierīces, vilces vadītāja līdzekļa modrības pārbaudes ierīces, kustības ātruma un laika, bremžu sistēmas darbības un nobrauktā attāluma kontroles ierīces, radiosakaru ierīces u.c. Turpinot LDz infrastruktūras attīstību, nākotnē ir plānots vilcienu vadību nodrošināt, izmantojot ERMTS vadības sistēmu.

# Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kas ir viens no galvenajiem dzelzceļa nozares attīstības priekšnoteikumiem, tiek nodrošināta, izmantojot preventīvas un korektīvas metodes, kuras reglamentē TEN. Lielākā daļa no infrastruktūras uzturēšanas un vilcienu kustības nodrošināšanas darba apjoma ir jāveic atbilstoši tehnoloģijai un nepieciešamais darba ieguldījums nav tieši atkarīgs no infrastruktūras izmantošanas intensitātes vai vilcienu kilometru apjoma dzelzceļa tīklā, tajā skaitā, pastāvīga signalizācijas un sakaru sistēmas uzturēšana, elektrosadales, vilces apakšstaciju nepārtrauktas darbības nodrošināšana u.c. Infrastruktūras uzturēšanas darbos no infrastruktūras izmantošanas intensitātes ir atkarīgs tikai atjaunošanas darbu periodiskums.

2020. gadā (atbilstoši PRIME datiem) infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 galveno sliežu ceļu kilometru, indeksējot tās atbilstoši pirktspējas paritātei, Latvijā strauji tika samazinātas (tabula nr. 20)  un tās ir vienas no zemākajām Eiropā

Tabula nr. 20

| 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | *2020.gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 104,4 | 106,4 | 101,5 | 61,0 |

*Sākot ar 2020.g. iekļautas izmaksas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai bez citu pakalpojumu izmaksām

LDZ infrastruktūras (galveno sliežu ceļu) uzturēšanas izmaksu dinamika (tūkst. EUR/ km)

2020. gadā Latvijā (LDz) infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz 1 km galveno sliežu ceļu garumu, indeksējot tās atbilstoši pirktspējas paritātei, bija 61,0 tūkst. EUR, Lietuvā (LTGI – “Lietuvos geležinkeliai”) - 124,9 tūkst. EUR, Igaunijā (EVR – “Eesti Raudtee”) - 48,5 tūkst. EUR, bet vidēji Eiropā -107,0 tūkst. EUR (attēls nr. 21).

Attēls nr. 21

ES infrastruktūras pārvaldītāju galveno sliežu ceļu uzturēšanas izmaksu salīdzinājums 2020.gadā, tūkst. EUR/ km

LDz, daļēji izmantojot līdzekļus, kas saņemti no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas, nodrošina finansējumu valsts pārvaldes funkciju veikšanai – Valsts dzelzceļa administrācijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas darbībai u.c.

LDz līdzfinansē kultūrvēsturiskā mantojuma objektu - Gulbenes-Alūksnes dzelzceļa līnijas uzturēšanu un pārvadājumus pa to.

Neskatoties uz darbības apstākļiem, kad pamatdarbības izmaksu struktūrā 85% ir “fiksētās” izmaksu pozīcijas, kuras nav atkarīgas no pārvadājumu apjomiem, laika periodā no 2019.gada līdz 2021.gadam, uzņēmums spēja kopējos izdevumus samazināt par 40 milj. EUR.

# Dzelzceļa izmantošana pasažieru un kravu pārvadājumos – situācija un prognozes

Pasažieru pārvadājumus nodrošina: AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, savukārt, kravu pārvadājumus par LDz tīkla infrastruktūru veic sekojoši pārvadātāji: SIA “LDZ CARGO”; AS ”Baltijas ekspresis”; AS “BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS”; SIA  “EURO RAIL CARGO”; AS “LTG CARGO”.

## 6.1.Pasažieru pārvadājumi un prognozes

Lai veicinātu iedzīvotājus izvēlēties sabiedrisko transportu, ATD kopā ar SM izstrādāja, un MK 2019.gadā atbalstīja informatīvo ziņojumu "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam". Saskaņā ar informatīvo ziņojumu dzelzceļš noteikts kā transporta sistēmas mugurkauls – maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu pārvadājumi tiks nodrošināti ar dzelzceļa transportu, autobusi veiks pasažieru nogādāšanu līdz vilcienam.

2021. gadā tika sagatavots pētījums “Rīgas dzelzceļa mezgla darbības optimizācijas izpēte”. Pētījumā ir sniegts konceptuāls redzējums pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu pakalpojuma attīstībai 1520 mm tīklā vidējā un ilgtermiņā, kā arī  rekomendācijas attiecībā uz pakalpojumu organizēšanu (piemēram, kustības saraksta veidošanu) un ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā, kas būtu nepieciešami koncepcijas praktiskai īstenošanai. Pētījumā ir analizēta pašreizējā situācija un formulēti ieteikumi par Latvijas dzelzceļa tīkla harmonisku ilgtermiņa attīstību. Pētījuma laika ietvars aptver 30 gadus un vērtē kā Rail Baltica harmoniski iekļausies Latvijas dzelzceļa kopējā sistēmā. Tiek analizēta kopējā sasniedzamā sinerģija starp abām sistēmām un noteikti kopējie mērķi attiecībā uz mobilitātes prasībām.

Analizējot dzelzceļa pārvadājumu struktūru Latvijā, līdz 2020.gadam dzelzceļa tīkla izmantošanā dominēja kravu pārvadājumi. Kopš 2020.gada šī situācija ir mainījusies un 2020.gadā pasažieru pārvadājumu daļa vilcienu kilometru izteiksmē sasniedza 58%, bet 2022.gadā jau 60,6% no kopējiem vilcienu kilometru rādītājiem dzelzceļa tīklā, attiecīgi  kravu pārvadājumiem 2022.gadā  dzelzceļa infrastruktūra tika izmantota 39,4% no kopējās tīkla izmantošanas intensitātes.

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi turpinās pieaugt arī nākotnē sekojošu iemeslu dēļ:

- līdz 2023. gada beigām sāks kursēt 23 jauni elektrovilcienu sastāvi un 2024. gadā vēl 9 elektrovilcienu sastāvi, kā rezultātā būtiski palielināsies ritošā sastāva piedāvājums elektrificētajā zonā;

- Līdz ar jauno elektrovilcienu iegādi, tiks ieviests regulārā intervāla grafiks, kas ne tikai palielinās reisu pieejamību, bet arī sniegs vispārēju priekšstatu, kad (vai pēc cik ilga laika) gaidāms vilciens, nemeklējot kustības sarakstu;

- Neelektrificētā zonā plānots aizvietot ritošo sastāvu ar bateriju vilcieniem. 2026.gadā papildus ir paredzēta 9 jaunu bateriju vilcienu sastāvu ekspluatācijas uzsākšana līnijā Bolderāja - Rīga - Sigulda;

- AS “Pasažieru vilciens” pasažieru prognozes 2027.gadam paredz sasniegt līdz pat 20 miljoniem pasažieru apgrozību gadā.

- Dzelzceļa pasažieru skaita pieaugumu būtiski sekmēs projekta “Rail Baltica”  īstenošana, kas aptver četras ES valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki, tādējādi nodrošinot Eiropas sliežu ceļa 1435 mm platuma un esošo Latvijas dzelzceļa sliežu ceļu 1520 mm platuma savienojamību. Plānots, ka pirmajos gados pa šo dzelzceļa līniju pārvietosies vidēji 6-9 miljoni pasažieru, savukārt, 2056.gadā aptuveni 23 miljoni pasažieru. Šie pārvadājumi tiks organizēti sinerģijā ar 1520 mm platuma infrastruktūru. Rail Baltica vilcienu kustības plāns paredz Latvijā uzbūvēt 16 reģionālās stacijas un pieturas punktus. Ņemot vērā Rail Baltica attīstības plānus un Latvijas dzelzceļa staciju un pieturas punktu modernizācijas projektus, dzelzceļa stacijas Rīga, Torņkalns, Zasulauks un Imanta kļūs par nozīmīgiem vietējā, reģionāla un starptautiska mēroga mobilitātes punktiem. Līdzvērtīgs potenciāls ir arī Skultes, Vangažu, Jāņavārtu, Sauriešu un Saulkalnes stacijām un pieturas punktiem. Nodrošinot pasažieru pārvadājumu sinerģiju starp abu platumu sliežu dzelzceļiem, tiks ievērojami palielinātas pasažieru pārvadājumu iespējas pa dzelzceļu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

## 6.2.Kravu pārvadājumi un prognozes

Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi ir bijuši svārstīgi, taču īpaši izteikts kritums vērojams 2019. un 2020. gadā, kad kravu apjomi samazinājušies par attiecīgi 16% un 41,9% pret iepriekšējo periodu. Samazinājums lielā mērā bija saistīts ar Krievijas lēmumu pārorientēt preču eksportu uz savām ostām. Kopš kara sākuma, kravu pārvadājumus papildus negatīvi ietekmē sektorālo sankciju režīms. Potenciāli ir iespējama situācija, kad sadarbība ar Krievijas un Baltkrievijas dzelzceļiem ir jāpārtrauc.

Attēls Nr. 6

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Latvijā

2021.gadā publiskās lietošanas infrastruktūra tika izmantota, lai pārvadātu 21,963 miljonu tonnu kravu, kas ir par 2,15 miljoniem tonnu jeb 8,9% mazāk nekā 2020.gadā, kad tika pārvadātas 24,113 miljoni tonnu kravu.

Līdzīga dinamika dzelzceļa kravu pārvadājumos vērojama arī 2022.gadā, kad kopējais pārvadāto kravu apjoms bija 21,588 miljoni tonnu tostarp starptautisko pārvadājumu apmērs veidoja 19,9 miljonus tonnu, saglabājoties pērnā gada līmenī, bet iekšzemes pārvadājumu apmērs sarucis par 14% - līdz 1,7 miljoniem tonnu.

Attēls Nr. 7

Kravas vilcienu-km 2018. un 2022.gadā (tūkst.)

Atsevišķos iecirkņos ir vērojams kravu pārvadājumu apjoma pieaugums vai tikai neliels kritums.

Tabula Nr. 6

| Iecirknis | 2018. | 2022. | +/- | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rēzekne – Krustpils | 3672 | 2477 | -1195 | 67 |
| Daugavpils – Krustpils | 8268 | 2102 | -6166 | 25 |
| Jelgava – Ventspils | 3291 | 1536 | -1755 | 47 |
| Jelgava – Liepāja | 1527 | 1289 | -238 | 84 |
| Rīga – Jelgava | 775 | 1138 | 363 | 147 |
| Rēzekne – Daugavpils | 1400 | 613 | -787 | 44 |
| Rīga – Valga | 1173 | 667 | -506 | 57 |
| Rīga – Krustpils | 8098 | 2904 | -5194 | 36 |
| Ventspils – Jelgava | 3388 | 1440 | -1948 | 43 |
| Jelgava – Krustpils | 3646 | 1753 | -1893 | 48 |
| Valga – Rīga | 1034 | 622 | -412 | 60 |
| Liepāja – Jelgava | 1439 | 1246 | -193 | 87 |
| Jelgava – Rīga | 1633 | 1638 | 5 | 100 |
| Daugavpils – Rēzekne | 479 | 465 | -14 | 97 |

Faktiski izmantoto vilcienu ceļu skaits 2018. un 2022. gadā (kravas vilcieni)

Tranzīta kravu apmērs 2022.gadā veidoja 17,6 miljonus tonnu, kas ir pieaugums par 3% salīdzinājumā ar 2021.gadu.

Taču, vienlaikus jāatzīmē, ka kara ietekmē globālā mērogā kravu pārvadājumi piedzīvoja un turpina piedzīvot lielas pārmaiņas - kravu līdzšinējie ceļi nav pieejami, piemēram, tās kravas, kuras iepriekš apkalpoja Melnās jūras ostas un Krievijas ostas Somu līcī, tiek pārorientētas uz citiem tranzīta koridoriem, to vidū Latviju. Šeit būtisku lomu ieņem Vidusāzijas kravas.

Ņemot vērā to, ka liela daļa no sektorālajām sankcijām (ierobežojumi attiecībā uz kravu veidiem, tajā skaitā naftas produktu un ogļu pārvadājumu ierobežojumi) stājās spēkā pakāpeniski, reālā sankciju ietekme ir parādījusies tikai sākot ar 2022.gada 2.pusgadu.

Karadarbība Ukrainā un tai sekojošās savstarpējās sankcijas un pārvadājumu ierobežojumi ir radījušas dzelzceļa infrastruktūras jaudas pārpalikumu atsevišķos iecirkņos.

Infrastruktūras pārvaldītāja rīcībā nav efektīvu rīcības politikas instrumentu, kā regulēt infrastruktūras izmaksas atbilstoši jaudas pieprasījumam, jo liela daļa no izmaksām ir fiksētas. Infrastruktūras uzturēšana ir jāveic atbilstoši satiksmes drošības nosacījumiem arī pie relatīvi zemākās noslodzes.

## 6.3.Kravu pārvadājumu veidi

Pēdējos gados dzelzceļa kravu pārvadājumos kopumā palielinājās graudu transportēšana, bet būtisks samazinājums bija vērojams naftas un naftas produktiem, kā arī akmeņogļu pārvadājumiem, ko var izskaidrot ar šo kravu plūsmu pakāpenisku pārorientēšanu uz Somijas līča un Melnās Jūras krastos izbūvēto Krievijas ostu kravu apstrādes infrastruktūru.

Taču 2022. gadā ieviesto sankciju un citu ietekmējošo faktoru (reputācija, jūras apdrošināšanas izmaksas, u.c.)  apstākļos šo ostu darbība ir tikusi būtiski ierobežota un ir radusies nepieciešamība pēc alternatīviem transporta koridoriem. Ir panākts, ka Latvijas transporta koridors ieņēmis galveno alternatīvo lomu Vidusāzijas valstu kravu apstrādē. Sasniegts nozīmīgs to kravu apjomu un īpatsvara pieaugums, pirmkārt, pateicoties Kazahstānas akmeņogļu pārvadājumiem, bet ne tikai.

Attēls Nr. 8

Kravu veidi 2019.-2022.gadā (tūkst.tonnu)

Kopumā 2022. gadā bija vērojama tendence kravas veidu būtiskām svārstībām, atsevišķām plūsmām samazinoties vai pilnībā apstājoties (piemēram, dēļ noteiktajām sankcijām naftas produktu sauszemes tranzīts no Baltkrievijas uz Igauniju, u.c.), kā arī rodoties jaunām kravām (piemēram, akmeņogļu tranzīts uz Poliju, jēlcukuru tranzīts uz Vidusāziju, u.c.) vai palielinoties esošo kravu plūsmu papildu pārvadājumu apjomiem. Šādas svārstības ir vērojamas praktiski visās kravu grupās. Būtiski pieaudzis kravu pārvadājumu apjoms no Latvijas ostām uz Vidusāziju, kas veidojis izaicinājumus vagonu aprites tehnoloģiskajos procesos, jo līdz šim galvenokārt kravas ir sūtītas uz Latvijas ostām.

Nozīmīgi palielināts konteineru pārvadājumu apjoms, tai skaitā ar Ķīnu, Vidusāzijas valstīm. 2022.gadā kopumā pārvadāto lieltonnāžas konteineru skaits bija 93 118 TEU konteineru vienības, kas ir par 25,0% vairāk nekā 2021.gadā, kad tika pārvadāti 74 519 TEU konteineru vienības. Konteinerpārvadājumu apjomi pieauguši visās pārvadājumu grupās – iekšzemes pārvadājumos, eksporta un importa pārvadājumos un sauszemes tranzītā.

Pieaugums 2022.gadā bija vērojams arī rūdas kravu pārvadājumos, proti, 2021.gadā tika pārvadātas 595 000 tonnas, bet 2022. gadā - 1 979 000 tonnas (pieaugums par 233%). Savukārt 135% pieaugums bija akmeņoglēm.

Pārējās kravu grupās: naftas produkti, minerālmēsli, koksne, metāli salīdzinot ar 2021.gadu, bija vērojams apjomu samazinājums, galvenokārt dēļ ieviestajām sankcijām.

Kopumā dzelzceļa kravu pārvadājumu “portfelis” kļuvis diversificētāks, līdz ar to mazāk atkarīgs no atsevišķu tirgus dalībnieku lēmumu ietekmes.

Attēls Nr. 9

Dažādu valstu kravu apjomi (imports un sauszemes tranzīts) 2021.-2022.gadā

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, Krievijas kravu īpatsvars saglabājās vidēji 52% apmērā, kas bija faktiski nemainīgs salīdzinājumā ar 2021. gada periodu.

Otru lielāko daļu no visām kravām 2022. gadā veidoja Kazahstānas kravas, kam sekoja Lietuvas un tikai pēc tam Baltkrievijas kravas.

Savukārt, vērtējot saņēmējvalstu konjunktūru pa dzelzceļu pārvadātajām eksporta kravām, secinām, ka to apjomu veido ne tikai uz Krieviju, bet arī Igauniju, Lietuvu, Uzbekistānu, Kazahstānu, Baltkrieviju un Poliju nosūtītās kravas.

### 6.4.Starptautiskie kravu pārvadājumi

Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, LDz sadarbībā ar lielākajām Latvijas ostām (Rīga, Ventspils un Liepāja) spēj nodrošināt tranzīta koridora savienojumus starp valstīm Eiropas austrumos, Āzijā un galvenajiem tranzīta mezgliem Rietumeiropā un Skandināvijas valstīs, tomēr šī transporta koridora konkurētspēju un izmantošanu būtiski ietekmē ne tikai ekonomiskie faktori, bet arī ģeopolitiskās attiecības. Tas pats attiecās uz sauszemes tranzītu - pārvadājumiem, kuros Latvijas dzelzceļa infrastruktūra tiek izmantota, lai savienotu kaimiņvalstis.

2022. gadā par 15,2 % pieaudzis kravu pagrozījums Latvijas ostās salīdzinājumā ar 2021. gadu. Kopējais ostu kravu apgrozījums pērn sasniedza 48,1 miljonu tonnu.

Kopējo ostu kravu apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā veicināja pozitīvs kāpums ogļu, konteineru, ro-ro un kokmateriālu kravu segmentā. Ogļu kravu apgrozījums salīdzinot ar 2021.gadu pieaudzis 4,8 reizes, konteineru kravu kāpums bijis par 9,5 % lielāks, ro-ro kravu segmentā apgrozījums sasniedzis 9,9% pieaugumu, savukārt kokmateriālu kravu apgrozījums kāpis par 9,4 %.

Pateicoties tam, ka Latvijas ostām ir atbilstoša infrastruktūra ogļu uzglabāšanai un pārkraušanai, tās ir spējušas piesaistīt ogļu kravas no jauniem reģioniem – Kazahstānas, Āfrikas un citām valstīm. No 2022. gada augusta pieprasījums Eiropā pēc oglēm no citiem tirgiem ir palielinājies saistībā ar ES sankcijām Krievijas ogļu importam.

Lielākais kravu apgrozījums bijis Rīgas ostā, sasniedzot 23,5 miljonus tonnu jeb, salīdzinot ar 2021. gadu apgrozījums bija par 9,4% lielāks. Pozitīvo apgrozījuma tendenci Rīgas ostā noteica pārkrautās ogļu un konteineru kravas. Ventspils ostā kravu apgrozījums pieaudzis, pateicoties pārkrautajām naftas produktu, ogļu un ro-ro kravām. Kopējais apgrozījums sasniedza 14,7 miljonus tonnu, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir pieaugums par 33,1%. Savukārt Liepājas ostā kravu apgrozījuma pieaugumu veicināja kāpums labības un ro-ro kravām. Liepājas osta aizvadītajā gadā sasniegusi vēsturiski lielāko apjomu, pārkraujot 7,6 miljonus tonnu kravu, kas ir pieaugums par 7,8%, salīdzinot ar 2021. gadu.

Vienlaikus dzelzceļa tranzīta kravu apmērs caur ostām 2022.gadā veidoja 15,5 miljonus tonnu, kas ir par  22% vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugums lielākoties skaidrojams ar to, ka dzelzceļa nozare ir spējusi piesaistīt kravas no jauniem mērķa tirgiem – Kazahstānas un Uzbekistānas, kur kravu apjomi ir būtiski palielinājušies. Vairākas reizes ir pieauguši ogļu un rūdas kravu pārvadājumi.

### 6.5.Sauszemes tranzīts

Šis pārvadājumu veids tiek nodrošināts pa trim galvenajiem transporta koridoriem:

- Igaunija-Latvija-Baltkrievija (naftas produkti, minerālmēsli)

- Igaunija-Latvija-Lietuva-Eiropa/Ukraina (naftas produkti, minerālmēsli, pus-piekabes)

- Krievija-Latvija-Lietuva-Kaļiņingrada (konteineri, akmeņogles)

Vienīgie stabilie un ģeopolitiski neietekmētie kravu apjomi ir starp trim Baltijas valstīm, pārējās būtisku lomu ieņem ārpolitika. Tomēr Baltijas valstu savstarpējos pārvadājumos ir ierobežoti pieejamie kravu apjomi. Samazinoties austrumu kravu apjomam uz Latvijas ostām, no 2020. gada tika strādāts pie sauszemes tranzīta kravu apjomu palielināšanas.  2021. gadā sauszemes tranzīta apjomi bija 21,3% no visiem Latvijas dzelzceļa kravu pārvadājumiem, 2022. gadā – 9,7% (vēsturiski ap 10%). Ieviesto sankciju rezultātā tika apturēti Baltkrievijas naftas produktu pārvadājumi uz Igauniju un būtiski samazinājušies pārvadājumi starp Kaļiņingradu.  Kopumā sauszemes tranzītā bijis 48% kritums, no 4,397 tūkst.t uz 2,094 tūkst.t.

### 6.6.Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumi

LDz iekšzemes kravu pārvadājumu apjoms vēsturiski veido salīdzinoši nelielu daļu no kopējiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem vidēji 8% - 9% apmērā, tomēr 2021.gada iekšzemes pārvadājumu īpatsvars pieauga.

Tabula Nr. 7

|  | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekšzemes pārvadājumu īpatsvars kopējos kravu pārvadājumos | 2,8% | 4,1% | 8,6% | 9,1% | 7,9% |
| Iekšzemes kravu pārvadājumu īpatsvars pa kravu veidiem: |  |  |  |  |  |
| Graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi | 40,6% | 54,3% | 58,1% | 47,7% | 49,8% |
| Koksne un tās izstrādājumi | 40,5% | 33,9% | 29,6% | 32,5% | 31,1% |
| Minerālvielas | 2,8% | 2,0% | 5,0% | 4,8% | 9,8% |
| Melnie metāli | 4,8% | 2,6% | 3,2% | 4,1% | 2,5% |
| Nafta un naftas produkti | 9,0% | 3,8% | 2,7% | 9,0% | 3,8% |
| Akmeņogles | 0,4% | 1,0% | - | - | 0,2% |
| Pārējās kravas | 1,9% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 2,8% |

Iekšzemes dzelzceļa satiksmē pārvadāto kravu veidu īpatsvars

Dzelzceļa iekšzemes pārvadājumos iekraušanas darbības pamatā koncentrējas Rēzekne II, Gulbenes, Dobeles un Krāslavas stacijās, savukārt izkraušana – Liepājas, Mangaļu, Ventspils un Zemitānu/Rīga – Krasta stacijās.

Iekšzemes pārvadājumos nozīmīgu konkurenci veido autopārvadājumi.

Tabula Nr. 8

|  | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | Izmaiņas % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021/2020 |
| Pavisam | 126,0 | 115,3 | 99,8 | 103,4 | 3,6% |
| dzelzceļa transports | 49,3 | 41,5 | 24,1 | 21,8 | -9,5% |
| autotransports | 76,7 | 73,8 | 75,7 | 81,6 | 7,8% |

Kravu pārvadājumi ar sauszemes transportu (milj.t)

Pēdējos gados pieaug iekšzemes pārvadājumi ar autotransportu pretstatā dzelzceļa pārvadājumiem un palielinās tā īpatsvars sauszemes transporta sniedzamajos pakalpojumos. Saskaņā ar 2021. gada Centrālās statistikas pārvaldes informāciju:

- iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 2,0 milj. tonnu kravu – par 3,3 % mazāk nekā 2020.gadā;

- iekšzemē pārvadāja 63,9 milj. tonnu kravu - par 6,6 % vairāk nekā 2020.gadā.

Veicot kravu pārvadājumus ar dzelzceļu ir jārēķinās ar vairākām papildus operācijām, kā, piemēram, iekraušanas laukuma vai dzelzceļa pievedcelu nepieciešamību, kas attiecīgi sadārdzina kopējo procesu, kā rezultātā iekšzemes kravu pārvadājumos dzelzceļam ir sarežģīti konkurēt ar būtiski elastīgākajiem autotransporta pārvadājumiem sevišķi attiecībā uz salīdzinoši nelielām kravu partijām īsos pārvadājumu maršrutos.

Dažādi pētījumi norāda uz vairākām šādas situācijas cēloņu sakarībām, tā piemēram, būtiski konkurences vides izkropļojumi, īpaši starp sauszemes transporta veidiem, kas rada neizdevīgus konkurences apstākļus dzelzceļa transportam salīdzinājumā ar autotransportu, ir saistīti ar asimetrisku un dažādu transporta infrastruktūras izmaksu kompensēšanu, piemēram, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, drošības izmaksas, kā arī transporta satiksmes radīto ārējo izmaksu nenovērtēšanu, kā, piemēram, vides izmaksas, negadījuma izmaksas u.c. Tas ļauj autoceļiem piesaistīt vairāk pārvadājumus un piedāvāt autopārvadātājiem zemākas transportēšanas cenas nekā dzelzceļa operatoriem, lai gan kopējās kravas vienības pārvadājuma izmaksas, ieskaitot ārējās izmaksas, ir ievērojami augstākas autotransporta gadījumā.

Neskatoties uz nosacīti mazu iekšzemes dzelzceļa pārvadāto kravu apjomu Latvijā, salīdzinot ar iekšzemes autotransporta kravu pārvadājumiem, tam ir potenciāls augt. Turklāt jāmin viena no lielākajām dzelzceļa tehniskajām priekšrocībām ir tā spēja pārvadāt lielākus apjomus lielos attālumos efektīvāk par autotransportu. Vidējais kravas svars autotransporta reisā ir 19,8 tonnas, bet dzelzceļā vienā vagonā ir 56,7 tonnas. Tas nozīmē, ka viens 40 vagonu vilciens var aizvietot virs simts automašīnām.

Indikatīvā plāna darbības periodā ir nepieciešams sadarbībā ar kravu īpašniekiem, termināļu attīstītājiem veikt pasākumus un piesaistīt nepieciešamās investīcijas, lai attīstītu dzelzceļa infrastruktūru potenciālās kravas konsolidācijas vietās, nodrošināt pieslēgumus valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai. Mērķis ir samazināt iekšzemes kravu apjomu, kas ostās tiek nogādātas izmantojot autotransportu. Piemēram, Rīgas ostā, Daugavas labajā krastā tikai apmēram 30% kravu tiek nogādāti pa dzelzceļu, lai gan ostā ir attīstīta nepieciešamā infrastruktūra.

### 6.7.Militāro kravu  mobilitāte

LDz saglabā savu lomu valsts aizsardzības sistēmā. Karš Ukrainā vēlreiz apliecināja, ka krīzes situācijā dzelzceļš ir efektīvākais transporta veids liela apjoma pārvadājumu nodrošināšanā maksimāli īsā laika periodā.

LDz koncernam ir vairāk nekā 10 gadu ilga pieredze militāro kravu pārvadājumos un tas spēj nodrošināt militārām vajadzībām atbilstošu dzelzceļa infrastruktūras un tehnikas nodrošinājumu. SIA “LDz Loģistika” piedāvā pilna spektra loģistikas pakalpojumus militāro kravu pārvietošanai:

- Mobilo ceļamkrānu nodrošinājums iekraušanas vietā;

- Kravas transportēšana no militārās bāzes ar autotransportu un piegādi uz dzelzceļa staciju;

- Dzelzceļa ritošā sastāva pakalpojumi;

- Iekraušanas un stiprināšanas darbi, materiāli;

- Negabarīta tehnikas iekraušanas un stiprināšanas skiču izstrāde;

- Pasažieru vagonu apsardze, kas konvojē kravu;

- Specializēta vilciena formēšana;

- Kustības grafika izstrāde un saskaņošana ar citiem maršruta dalībniekiem;

- Muitas formalitāšu un pavaddokumentu sakārtošana;

- Specializēta vilciena pārvadājumi ar atsevišķu lokomotīvi;

- Kravas pieņemšana gala stacijā, stiprināšanas materiālu noņemšana;

- Kravas izkraušana no dzelzceļa ritošā sastāva;

- Kravas tālāka piegāde.

### 6.8.Prognozes

Turklāt, beidzoties kara darbībai Ukrainā, Latvijas dzelzceļam var būt svarīga loma arī Ukrainas atjaunošanā, jo Latvijas ostas un dzelzceļš var tikt izmantots  Ukrainas apgādē ar celtniecības materiāliem, precēm un citām izejvielām. Kā papildus iespēja jāvērtē LDz pozīcijas jaunajā ģeopolitiskajā situācijā pēc kara beigām, kur būtiska nozīme būs pieejamajām kravu pārvadājumu jaudām. Šobrīd ir grūti prognozēt kara darbības Ukrainā beigas, taču  mainoties ģeopolitiskai situācijai varētu būt liels potenciāls kravu plūsmas atjaunošanai, un iespējami pat sasniedzot 29.milj.tonnu pārvadājumu apjomu. Dažādu scenāriju modelēšanas rezultāti liecina, ka šāds kravu apjoms varētu būt pietiekams, lai LDz spētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un valsts līdzekļi uzņēmuma finanšu līdzsvara nodrošināšanai vairs nebūtu nepieciešami.

Taču vienlaikus nav pamata prognozēt, ka kravu pārvadājumu apjoms Latvijas teritorijā, pārskatāmā nākotnē atjaunosies 2019.gada līmenī (41.5 milj. tonnas), tādēļ tiek izskatītas arvien jaunas biznesa iespējas. Pēdējos gados notiek aktīvs darbs, diversificējot kravu segmentus, piesaistot kravu pārvadājumus jau esošajos un jaunos tirgos, kā arī izstrādājot jaunus pakalpojumus. Tālāks palielinājuma potenciāls ir kravām no  Kazahstānas, kā arī Uzbekistānas un no citām valstīm, piemēram, var minēt sadarbību  ar Polijas dzelzceļu par regulāru akmeņogļu un citu kravu pārvadājumu iespēju no Latvijas ostām uz Poliju.

Akcentējot visu triju Baltijas valstu dzelzceļu kapacitāti, kopīgiem spēkiem ir iespējams piesaistīt kravas Ziemeļu-Dienvidu savienojumā, caur Baltijas valstīm pārvadājot kravas starp Igauniju, Somiju, un Centrāleiropu, Dienvideiropu, Turciju. Līdz ar to, vērtējot potenciālās izaugsmes iespējas dzelzceļa pārvadājumiem Latvijā, diversificējot dzelzceļa darbību un kravu plūsmas, ir identificēti vairāki būtiski pozitīvi faktori un iespējas:

  - Eiropas – Āzijas pieaugošā transporta loma un tranzīts uz Ziemeļeiropas un Skandināvijas tirgiem.

  - līdz ar Eiropas un Āzijas savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu pastāv iespēja piesaistīt jaunas kravu plūsmas pārvadājumu maršrutos starp Eiropu un Ķīnu, tostarp preču tālākai nogādei uz Ziemeļeiropu.

  - Dziļāka integrācija vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un efektīvi multimodālie savienojumi (TEN-T koridors, RFC 8, potenciāli Baltijas jūras – Melnās jūras – Egejas jūras koridors u.c.);

  - ostu partnerība dzelzceļa pārvadājumu biznesā un labi attīstīta dzelzceļa infrastruktūra to teritorijās;

  - kopīgu attīstības projektu īstenošana, veidojot ciešāku sadarbību Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldītāju starpā;

  - 1520 mm un 1435 mm sliežu platuma infrastruktūras sinerģija līdz ar Rail Baltica izbūvi un attīstību.

### 6.9.Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu prognozes

Nozīmīgāko izaugsmi var radīt maza apjoma kravu vai saīsināto vilcienu sastāvu pārvadājumu tirgus, kas pašlaik pārvadājumos izmanto gandrīz tikai autoceļus un dzelzceļš var kļūt par nozīmīgu spēlētāju, ja tiek veidoti intermodālie kravu pārvadājumi un vietējie kravu loģistikas centri. Būtisks aspekts ir nepieciešamība atslogot ielas un ceļus pilsētās, no transporta, kas tiek izmantots kravu nogādāšanai uz ostām.

Potenciālie ieguvumi sauszemes transporta veida izvēlei kravu pārvadājumiem attālumos līdz 50 km tiek izvērtēti atkarībā no pārvadājamo kravu apjoma, dzelzceļa transporta un transporta loģistikas infrastruktūras pieejamības, piegādes laika un piegādes nosacījumiem. Dzelzceļa transporta priekšrocības, galvenokārt, izpaužas lielu kravu apjomu transportēšanai multimodālajā satiksmē, tādēļ īsas distances pārvadājumos dominē elastīgāk organizētā autotransporta satiksme, ignorējot transportēšanas un ārējo faktoru radītās izmaksas preču piegādēs patērētājiem.

Kravu pārvadājumu attālumos virs 250 km dzelzceļa transporta izmantošanas priekšrocības izmaksu un laika patēriņa ziņā ir būtiskas lieliem kravu apjomiem, jo dzelzceļa vagona kravnesība 3 (trīs) reizes pārsniedz atbilstošus autotransporta parametrus.

Perspektīvākās iekšzemes pārvadājumu attīstības iespējas dzelzceļa transportam ir īpaši Latgales reģionā, kur šādos pārvadājumos ir ieinteresēti:

- kokmateriālu ražotāji un tirgotāji (tostarp kokskaidu granulu ražošana), kas transportē savu produkciju gan ar dzelzceļu, gan ar autotransportu;

- graudu produkcijas apstrādes uzņēmumi pārsvarā visu graudu produkcijas apjomu uz Latvijas ostām piegādā izmantojot dzelzceļa transportu

- degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu tirgotāji.

Šobrīd spēkā esošie dzelzceļa pārvadājumu tarifi nodrošina pārvadājumu izmaksu segšanu, kas ir zemākas, salīdzinot ar autotransportu, tomēr ilgais pārvadājumu laiks (vagonu aprite bieži pārsniedz 6 diennaktis) un dzelzceļa pievedceļu trūkums, kas liedz veikt pārvadājumu tieši no ražotnēm, bieži izrādās noteicošais faktors transporta izvēlē.

Tāpat katras konkrētās kravas pārvadāšanas potenciāls ir atkarīgs no dažādiem klientu apkalpošanas faktoriem, pārvadāšanas attāluma, uzņēmuma darbības loģistikas, nozaru specifiskām loģistikas prasībām un īpatnībām, kā arī uzņēmuma rīcībā esošās infrastruktūras un pārvadātāja piedāvāto vagonu klāsta un tehnoloģiskajām iespējām.

Tādēļ viens no instrumentiem iekšzemes kravu pārvadājumu veicināšanai ir pāreja no vilcienu kilometru uz vagonu kilometru rādītājiem pārvadājumu tarifa noteikšanā, iekšzemes tirgū dominējošajām neliela apjoma piegādēm.

Iekšzemes kravu pārvadājumu apjomi varētu būt  3.8 milj. tonnām gadā, kas  ir ES iekšzemes kravu pārvadājumi, ieskaitot vilcienu satiksmi Eiropas vienotās dzelzceļa telpas ietvaros (uz Igauniju un Lietuvu).

Lielākā daļu šī papildus apjoma jeb 2,0 milj. tonnu, jau šobrīd ir konkurētspējīgi ar autotransportu, bet papildus līdz 0,5 milj. tonnām gadā varētu pārvadāt, ja iekšzemes kravu pārvadājumos vilcieniem maksas lielums samazinātos par vidēji 25% - 40% Infrastruktūras maksas būtu nosakāmas tiešo izmaksu līmenī, kompensējot negatīvo ietekmi uz infrastruktūras pārvaldītāja saimnieciskās darbības rezultātu, attiecīgi palielinot  finanšu līdzsvara maksājumus no valsts.

Pastāv iespējas attīstīt ar kravu pārvadājumiem saistīto infrastruktūru, piemēram, Latgales reģionā, jo šī reģiona potenciāls varētu būt dažādu izejvielu pārvadāšana (koksne, kūdra, šķembas, smiltis un lauksaimniecības produkcija). Sekmīgai pārvadājumu attīstībai radīsies nepieciešamība savienot publisko infrastruktūru ar uzņēmumiem speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un rūpnieciskajās zonās.

Būtiski ir nodrošināt pievedceļu attīstību, jo kravu pārvadājumu attīstībai nepieciešams dzelzceļa sliežu pieslēgums no publiskās dzelzceļa infrastruktūras līdz kravu īpašnieka teritorijai, kas būtiski samazina kopējās loģistikas izmaksas kravu īpašniekiem un novērš vienu izmaksu ietilpīgu loģistikas posmu (kravas piegāde no īpašnieka teritorijas līdz vilcienam, kā arī kravu pārkraušanas operācijas). Vienlaikus ieguldījumi šādas infrastruktūras attīstībā ir lieli, tāpēc var izvērtēt privātās publiskās partnerības vai citas sadarbības iespējas attīstīt komersantu pievedceļus.

Lai aktīvāk veicinātu iekšzemes pārvadājumu tirgus segmentu attīstību jānodrošina valsts atbalsta mehānismi pārvadātājiem lietotāju izmaksu samazināšanai.

Vienlaikus jāmin Rail Baltica projekta būvniecības laikā paredzētās būvmateriālu piegādes  uz būvniecības bāzēm Iecavā un Skultē. Potenciālais būvmateriālu pārvadājumu apjoms, ko varētu transportēt izmantojot esošo dzelzceļa infrastruktūru varētu būt  ~2,8 milj. tonnas.

Latvijā joprojām saglabājas zemākais iekšzemes kravu īpatsvars. 
Pieaugums absolūtos skaitļos veicinātu atdevi no dzelzceļa infrastruktūras.

Iekšzemes kravu pārvadājumi Latvijā

Iekšzemes kravu pārvadājumu īpatsvars Baltijas valstu 
dzelzceļa pārvadājumos – 2020.g. 1. ceturksnī

6.10.Kravu pārvadājumu potenciāls Baltijā

Vienotā ES dzelzceļa tirgus 1520 sliežu platuma tīklos tiek veidoti specializēti kravu pārvadājumu segmenti, jo Baltijas reģionā izmantojamā ritošā sastāva tehniskie parametri un aprīkojums bez kravas pārkraušanas nedod iespējas veikt pārvadājumus Eiropas platuma sliežu ceļu tīklā. Latvijas uzņēmumi turpina darbu pie jaunu kravu pārvadājumu attīstības iekšzemē, Baltijas valstīs un savienojot tālākus galamērķu Eiropā. LDz koncerna uzņēmums SIA LDZ CARGO ir saņēmis vienoto drošības sertifikātu un ir uzsācis pārvadājumus Igaunijas teritorijā. Šobrīd ir uzsākti pārtikas eļļas pārvadājumi pa dzelzceļu un 2023.gadā plānots pārvadāt aptuveni 200 tūkstošus tonnu šī produkta.

Baltijas valstu dzelzceļa pārvadātāji 2018.gadā parakstīja vienošanos par “Amber Train” projektu, liekot pamatu regulāriem intermodāliem kravu pārvadājumiem, kas savienos trīs Baltijas valstis. “Amber Train” projekta vilciena testa brauciens tika veikts 2022. gadā.

### 6.11.Kravu pārvadājumu potenciāls Rietumi-Austrumi koridorā

Turpinot 2021. gadā uzsākto darbu ar kravu piesaisti starp Latviju un Vidusāziju, iespējams palielināt esošos pārvadājumu apjomus. Vidusāzijas importa virzienā palielinot, ģenerālkravu (konteineri, segtie vagoni), jēlcukura, rūdu, pārvadājumiem un tālāk attīstot ķīmijas un rūdu piegādes. Eksporta virzienā turpinot dzelzs sakausējumu un citu metāla produktu tranzītu, kā arī palielinot minerālmēslu un akmeņogļu apjomus.

Mainoties ģeopolitiskajai situācijai iespējami Ukrainas izcelsmes graudu un metāla produkcijas eksporta pārvadājumi, kā arī apgādes un būvmateriālu importa nodrošināšana.

### 6.12.Rail Baltica projekta ietekme uz kravu pārvadājumiem

Kravu pārvadājumu segmentā Rail Baltica projekta realizēšana paplašina kravu piesaistes un pārvadājumu loģistikas pakalpojumu attīstīšanas iespējas Latvijā un Baltijas reģionā. Realizējot Rail Baltica, tiks nodrošināts ES Ziemeļjūras - Baltijas TEN-T tīkla koridora trūkstošais 1435 mm dzelzceļa posms Baltijas valstīs, kas veicinās Latvijas iekļaušanos kopējā Eiropas dzelzceļu telpā, tādējādi palielinot arī Latvijas konkurētspēju dzelzceļa pārvadājumos.

Šī brīža plāni paredz Salaspils intermodālā kravu termināļa būvniecību. Salaspils TEN-T terminālis tiek veidots kā 1520 mm dzelzceļu un 1435 mm dzelzceļu krustpunkts, vienlaikus nodrošinot saslēgumu ar valsts nozīmes autoceļiem. Terminālis darbosies kā sauszemes osta, nodrošinot kravu pieņemšanu, pārkraušanu, nosūtīšana, kā arī loģistiku.

Nākotnes kravu un satiksmes plūsmu prognožu modelis rāda, ka Rail Baltica intermodālais loģistikas centrs Salaspilī līdz 2040. gadam atkarībā no ekonomiskās izaugsmes varētu piesaistīt kravas starp 1,4 un 1,8 miljoniem tonnu gadā.

Lai veicinātu Latvijas transporta koridora konkurētspēju un izmantošanu, izšķiroša ir Latvijas dzelzceļa koordinētā sadarbība ar “Rail Baltica”, nodrošinot 1520 mm un 1435 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa saskari un kopīgu abu dzelzceļa sistēmu integritāti, tostarp pārceļot kravas no 1435 mm sliežu platuma uz 1520 mm sliežu platumu, un otrādi.

# Dzelzceļa infrastruktūras jaudas optimizēšana atkarībā no pieprasītās jaudas, TEN prasībām un valsts finansējuma

EK Dzelzceļa tirgus uzraudzības pārskatā un ziņojumā par transporta aktualitātēm ir uzsvērts Eiropas transporta tīkla attīstības trūkums un vispārējās transporta infrastruktūras nepilnības. Dzelzceļa jaudas izmantošana atsevišķās dzelzceļa līnijās ir jāpadara pievilcīgāka arī kravu pārvadājumiem, un  ir jānodrošina  optimāla infrastruktūras konfigurācija veicot attiecīgus ieguldījumus.

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā Latvijā ir sasniegts minimāli pieļaujamais tās apsaimniekošanas resursu un ieguldījumu “robežlīmenis”, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras funkcionalitāti un atbilstību TEN prasībām, tādēļ turpmāks resursu samazinājums dzelzceļa sistēmā būtiski ietekmēs infrastruktūras un dzelzceļa veiktspējas rādītājus.

ES tiesību akti un LR likumdošanas prasības, kas definētas transporta sistēmas attīstības plānošanas dokumentos, paredz valstiskus lēmumus par infrastruktūras kapacitātes nodrošināšanu, kā arī atbalsta un pārvaldības politikas izstrādāšanu dzelzceļa transportam ES vienotajā dzelzceļa telpā.

Kopš 2020. gada LDz koncerna ietvaros tika veikti mērķtiecīgi pasākumi izmaksu samazināšanai un produktivitātes celšanai, pārskatot darbības tehnoloģiskos procesus un samazinot darbinieku skaitu, tādēļ iespējas būtiski samazināt infrastruktūras uzturēšanas izmaksas nākotnē pastāv, vienīgi, pārskatot un samazinot LDz pārvaldībā esošās dzelzceļa infrastruktūras kvantitātes un kvalitātes prasības, t.sk. izrietošas no TEN. Faktiski tas nozīmē ilgtermiņa nozares transporta politikas plānošanas dokumentos apstiprināt minimāli nepieciešamos dzelzceļa transporta sistēmas darbības un attīstības mērķus, koriģējot valsts apstiprinātās transporta nozares attīstības vadlīnijas, attīstot uz komercdarbības pamatprincipiem un peļņas gūšanu balstītus dzelzceļa pārvadājumus un infrastruktūras izmantošanas pakalpojumus, slēdzot atsevišķus dzelzceļa iecirkņus un/vai ierobežojot dzelzceļa infrastruktūras pieejamību, kas ir pretrunā ar ES un Latvijas politiku transporta jomā.

Nākotnē pasažieru pārvadāšanas funkciju nodrošināšana, iekšzemes dzelzceļa pārvadājumu attīstības veicināšana, kā arī dzelzceļa infrastruktūras funkcionalitātes saglabāšana, būs dzelzceļa prioritārie mērķi, tādēļ infrastruktūras jaudu ilgtspējas saglabāšanai var tikt pieņemti valstiski lēmumi par neizmantojamo dzelzceļa infrastruktūras jaudas elementu (staciju, dzelzceļa iecirkņu, kravu un pasažieru dzelzceļa iekārtu u.c.) “konservāciju”, nevis to “likvidēšanu” (demontāžu). Turklāt TEN prasībās ir jāapstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas elementu “konservācijas” tehniskie parametri un to uzturēšanas noteikumi ilgtermiņa laika periodā.

Dzelzceļa aktīvu “konservācijas” gadījumos ir jāparedz atbalsta politika iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumu pasūtījumu veicināšanai un vienota transporta tīkla darbības plānošanai, attīstot transporta veidu infrastruktūras un “ārējo” izmaksu kompensācijas mehānismus.

Pastāvot līgumattiecībām ar valsti, ir nepieciešams apstiprināt, ka ierobežota valsts finansējuma apstākļos neizmantojamu dzelzceļa aktīvu uzturēšanai, kad nav pieņemts atbilstošs MMK lēmums par dzelzceļa līniju slēgšanu vai citas dzelzceļa infrastruktūras likvidēšanu, SM un infrastruktūras pārvaldītājs vienojas  par šādu dzelzceļa līniju uzturēšanas finansiālos nosacījumiem, kas paredz dzelzceļa infrastruktūras “konservāciju” tās neizmantošanas gadījumā ar īpašiem noteikumiem tās darbības atjaunošanai.

Indikatīvā plāna 1. pielikumā ir noteikts dzelzceļa infrastruktūras jaudas apmērs, ko LDz ir tiesīgs samazināt līdz faktiski ikgadēji pieprasītajam jaudas apmēram, attiecīgi ierobežojot darba laiku, “konservējot” infrastruktūras objektus vai veicot citas saimnieciskas darbības, bet vienlaikus saglabājot dzelzceļa iecirkņus 1. pielikumā norādītajā apmērā.

LDz ir saglabājams pienākums, faktiski pieaugot infrastruktūras jaudas pieprasījumam, 6-12 mēnešu laikā palielināt infrastruktūras jaudu atbilstoši pieprasījumam un tās finansējumam, ievērojot Indikatīvajā plāna 1.pielikumā norādītos maksimāli iespējamos jaudas apmērus.

Maksas noteicēja pienākums ir apzināt pārvadātāju pieprasīto jaudas apmēru nākamajam gadam un informēt par to LDz, kā arī izstrādāt mehānismu, kas nodrošinātu pārvadātāju atbildību par pieteikto, bet neizmantoto jaudu.

Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, valsts interesēs ir savlaicīgi pārskatīt nepieciešamos dzelzceļa infrastruktūras jaudas parametrus un TEN prasības, kas balansē ar valsts pasūtījumu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attiecīgi valsts plānošanas dokumentos paredzēto valsts atbalstu infrastruktūrai noteiktajā apmērā. Samazinot vai “konservējot” dzelzceļa infrastruktūras jaudas ilgākam laika periodam, pakāpeniski tiek zaudētas iespējas pasažieru pārvadājumu atjaunošanai vai attīstībai bez būtiskiem valsts līdzekļu ieguldījumiem. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt valsts dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja tiesības un noteikt valsts saistības, kas regulē nozīmīgu valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras aktīvu saglabāšanu ilgtermiņa laika periodā, tam paredzot ikgadēju valsts finansējumu:

- pasažieru dzelzceļa infrastruktūras jaudas uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai  pilnā apjomā iekļaujot valsts budžeta finansējuma plānošanā, t.sk. neizmantoto pasažieru staciju, dzelzceļa iecirkņu u.c. infrastruktūras izdevumu kompensēšanu;

- attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumos neizmantojamo kopējo infrastruktūru, nodrošināt infrastruktūras pārvaldītājam tiesības pieņemt lēmumu par jaudas ilgtermiņa “konservāciju”, neparedzot dzelzceļa līniju slēgšanu vai pasažieru apkalpes vietu darbības pārtraukšanu, ja tas netiek veikts izņēmuma gadījumos, balstoties uz attiecīgiem Ministru kabineta pieņemtiem lēmumiem.

# Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšana

LDZ kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots ir pārvadātāju maksātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, kā arī ienākumi, kas saistīti ar LDZ kā apkalpes vietas operatora pakalpojumiem apkalpes vietās. Šos ieņēmumus veido gan maksājumi par pa infrastruktūru veiktajiem pasažieru pārvadājumiem, gan maksājumi par kravu pārvadājumiem.

Saskaņā ar ES tiesību normām, kas pārņemtas Dzelzceļa likumā, infrastruktūras maksas ir jāveido pamatojoties uz tiešajām izmaksām, ko rada vilcienu satiksme, un tikai gadījumos, ja tirgus to pieļauj, tad tiešajām izmaksām var piemērot uzcenojumus. Satiksmei ar trešajām valstīm ir pieļaujami lielāki uzcenojumi. Tiešās izmaksas ir apmēram 20 procenti no kopējām izmaksām kuru aprēķināšanas principus regulē ES Regulas 909/2015 prasības.

Faktiski tas nozīmē, ka piemērojot ES tiesību normas attiecībā uz infrastruktūras maksu noteikšanu, saglabājas vajadzības pēc valsts finansējuma infrastruktūras maksas kompensēšanai gan dzelzceļa pasažieru, gan kravu pārvadājumos, jo apstiprinātais maksas līmenis, kas balstīts uz tirgus dalībnieku (pārvadātāju) iespējām “tirgus spēju samaksāt”, ir zemāks par faktiskajām infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, kas saglabāsies arī turpmāk.

Šis princips ES un Latvijas tiesību normās ir nostiprināts ar valsts pienākumu nodrošināt infrastruktūras pārvaldnieka finanšu līdzsvaru.

Dzelzceļa infrastruktūras finansējumu veido:

- ieņēmumi no maksas par Dzelzceļa likuma (turpmāk- Dzelzceļa likums vai DZL) 12.1 panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksa;

- ieņēmumi no tās valstij piederošās zemes iznomāšanas, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (DZL 15.panta otrā daļa);

- peļņa no DZL 6.pantā minētajam valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam piederoša apkalpes vietas operatora pakalpojumiem;

- valsts finansējums (DZL 9.panta 4. un 5. daļa);

- peļņa no citas komercdarbības.

Valsts budžeta līdzekļu iesaistei publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai nepieciešamā apmērā tiek izmantots 3 pakāpju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara sasniegšanas mehānisms, kas izstrādāts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.588 “Par indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.-2022. gadam”.

Šāds mehānisms paredz:

1.pakāpe – pārvadātāju maksātās infrastruktūras maksas, ņemot vērā tirgus spēju nosegt apstiprinātās maksas par infrastruktūras izmantošanu.

1. pakāpe tiek izmantota, likumā noteiktā kārtībā maksas noteicējam apstiprinot infrastruktūras maksas, kas nodrošina komersantu (pārvadātāju) daļēju iesaistīšanos infrastruktūras izdevumu finansēšanā, galvenokārt, sedzot ar vilcienu kustību saistītās “tiešās” izmaksas. Finanšu līdzsvara sasniegšanai 1. pakāpes ietvaros, obligāts nosacījums ir ieņēmumu no valsts pasūtījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanai pa dzelzceļu  un finansējumam no valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas līdzekļiem, ir jābūt līdzsvarā ar šī tirgus segmenta pilnajām infrastruktūras uzturēšanas izmaksām.

2.pakāpe - peļņas piesaiste no citiem infrastruktūras pārvaldītāja komercdarbības virzieniem.

2. pakāpe papildina 1. pakāpes uzdevumu nodrošināt infrastruktūras maksas stabilitāti un uzdod maksimāli izmantot infrastruktūras finansēšanā LDz pašu finanšu līdzekļus. Galvenie finanšu avoti būtu LDz un meitas uzņēmumu dividendes un cita papildus saimnieciskās darbības peļņa. Dividendes ir atkarīgas no pārvadājumu ģenerētajiem ienākumiem. Lai dividenžu apjoms būtu pietiekošs finanšu līdzsvara nodrošināšanai, ir nepieciešama stabila kravu plūsma Austrumu -Rietumu kravu koridorā. Ņemot vērā sankciju režīmu, šādu kravu plūsmu tuvākajā laikā sasniegt nav iespējams. Vietējo kravu apjoms nevar aizstāt tranzīta kravu kritumu.

3.pakāpe -	Valsts budžeta līdzekļu iesaiste.

3. pakāpes detalizēta valsts budžeta līdzekļu nepieciešamība tiek apstiprināta LDz Vidējā termiņa darbības stratēģijā, kas izstrādāta balstoties uz Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras plānu, pamatojoties uz plānoto finanšu līdzekļu deficītu infrastruktūras uzturēšanai un atjaunošanai esošajos dzelzceļa pārvadājumu apstākļos, kā arī ievērojot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja pieņemtos lēmumus par atsevišķiem tirgus segmentiem, kur infrastruktūras maksa tiek noteikta atbilstoši “tiešajām” izmaksām vai faktiskie pārvadājumu apjomi neatbilst apstiprinātajam maksas lielumam un pārvadājumu intensitātei. Kopš 2019. gada regulāri ir nepieciešams piesaistīt papildus neplānotus valsts budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu finanšu līdzsvaru, ko izraisa regulārs kravu apjomu kritums.

Nākotnē ir svarīgi paredzēt prioritāru dzelzceļa tirgus segmentu darbības finansēšanu un valsts ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, nodrošinot investīciju līdzfinansējumu un plānojot valsts līdzekļu sadali atsevišķi nodalāmām valsts budžeta apakšprogrammām:

- dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, ko nodrošina saskaņā ar valsts pasūtījumu līgumu, infrastruktūras finansēšanai, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumos neizmantojamo apkalpes vietu u.c. izdevumu segšana, paredzot valsts finansējuma piešķiršanu vidēja termiņa budžeta ietvara periodam un gada budžeta plānā;

- dzelzceļa iekšzemes pārvadājumu infrastruktūras finansēšanai, ja minimālās piekļuves pakalpojumu kompleksa maksa nav līdzsvarā ar šiem tirgus segmentiem attiecinātām pilnām infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksām, paredzot valsts finansējuma piešķiršanu vidēja termiņa budžeta ietvara periodam un gada budžeta plānā;

- infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanas finansējums, paredzot valsts finansējuma piešķiršanu vidēja termiņa budžeta ietvara periodam un gada budžeta plānā saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja iesniegto vidēja termiņa darbības stratēģiju (peļņas un zaudējumu aprēķins), koriģējot to atbilstoši tekošā gada plāna novirzēm (piemērojot tekošā gada finanšu līdzsvara kontroles mehānismu);

- dzelzceļa kapitālieguldījumu (investīciju) finansējums, paredzot finansējuma piešķiršanu Indikatīvā plānā apstiprinātām investīcijām ar valsts finansējumu.

Minētais finansēšanas modelis nodrošinātu, prioritāri, dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma izpildi, dažādu iekšzemes transporta veidu godīgas, nediskriminējošas konkurences ievērošanu, kā arī Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora pārvadājumu apjomu iespējamu stabilitāti un saglabājot konkurētspējīgu kravu pārvadājumu maksu Baltijas reģionā.

Perspektīvā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja Finanšu līdzsvara sasniegšanas mehānisma 3. pakāpes iestāšanās gadījumos valsts finansējums, izmantojot paredzētos avansa maksājumus, var tikt nodrošināts vairākos soļos:

- tiek piešķirts valsts finansējuma avansa maksājums infrastruktūras izmaksu kompensēšanai iekšzemes pasažieru pārvadājumu segmentu finanšu līdzsvaram, saistībā ar noteiktām infrastruktūras maksām, kas aprēķināms kā starpība starp plānotajām infrastruktūras pārvaldītāja valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas pilnām izmaksām un maksātās pārvadātāju maksas par infrastruktūras izmantošanu;

- tiek piešķirts valsts finansējuma avansa maksājums infrastruktūras izmaksu kompensēšanai iekšzemes kravu pārvadājumu segmentu finanšu līdzsvaram, saistībā ar noteiktām infrastruktūras maksām, kas aprēķināms kā starpība starp plānotajām infrastruktūras pārvaldītāja valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas pilnām izmaksām un maksātās pārvadātāju maksas par infrastruktūras izmantošanu;

- tiek piešķirts valsts finansējuma maksājums infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaram, pamatojoties uz valsts līdzekļu pieprasījumu, 100 % apmērā par iepriekšējo pārskata periodu atlikumu un avansa maksājums  par pārskata perioda nepieciešamajiem finanšu līdzsvara līdzekļiem.

# Attīstības scenāriji un valsts finansējums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam

Tieši pēc Krievijas kara sākuma Ukrainā un vēl pirms starptautisko sankciju ieviešanas un spēkā stāšanās, bija vērojama sevišķi intensīva kravu kustība, īpaši imports no Krievijas, jo, paredzot sankcijas, uzņēmumi centās strauji ievest tik daudz preču, cik iespējams. Savukārt atbilstoši sankcijām Krievijas kravu pārvadājumu apjoms pa dzelzceļa infrastruktūru Latvijā 2022.gada otrajā pusē sāk lēnām samazināties. Lai arī tas tiek daļēji aizstāts ar jaunām kravu grupām, tomēr pilnībā to kompensēt nav iespējams. Ņemot vērā, ka vēl aiz vien ir mainīgi un neprognozējami ģeopolitiskie apstākļi iespējami ir divi attīstības scenāriji.

LDZ uzdevums ir nodrošināt valsts stratēģiskās infrastruktūras pieejamību pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī pārvadājumiem krīzes situācijās (t.sk. militāriem un civiliem pārvadājumiem kara situācijās). Indikatīvais plāns dzelzceļa kravu pārvadājumu segmentā līdz 2027.gadam paredz (tabula nr. 9):

- bāzes konservatīvu pārvadājumu apjomu plānošanu vidēji 16 milj. tonnu gadā;

- iespējamās situācijas attīstību, kad dzelzceļa pārvadājumi starpvalstu noteikto sankciju ietekmē caur Baltkrievijas un Krievijas robežpunktiem tiek pārtraukti, kā rezultātā Latvijā saglabājas ES iekšzemes kravu pārvadājumi, ieskaitot vilcienu satiksmi Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros (uz Igauniju un Lietuvu).

Tabula nr. 9

| Scenārijs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bāzes | 24,1 | 22,0 | 21,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,6 |
| Iespējamais | 24,1 | 22,0 | 21,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Indikatīvā plāna kravu pārvadājumu scenāriji un pārvadājumu apjoms (milj. t)

1. scenārijs (bāzes)

Ņemot vērā to, ka liela daļa no sektorālajām sankcijām (ierobežojumi attiecībā uz kravu veidiem, tajā skaitā naftas produktu un ogļu pārvadājumu ierobežojumi) stājās spēkā pakāpeniski, reālā sankciju ietekme uz LDz ir parādījusies tikai sākot ar 2022.gada 2.pusgadu, kā rezultātā saglabājoties šobrīd noteiktajiem pārvadājumu ierobežojumiem, kravu pārvadājumu apjoms bāzes konservatīvā scenārijā plānots 16 milj. tonnu apmērā, ieskaitot iekšzemes pārvadājumus.  Minētā scenārija realizēšanās gadījumā  dzelzceļa infrastruktūra un kravu apstrādes kapacitāte tiek saglabāta.

Šī scenārija rezultātā tiktu saglabāta dzelzceļa infrastruktūra, kas ir nepieciešama pasažieru pārvadājumu pakalpojumam esošajā līmenī ar attīstības iespējām, un kravu apstrādes kapacitāte.

Šis scenārijs ir konservatīvs, bet ticams.

2. scenārijs (iespējamais)

2. scenārijs - sankciju rezultātā tiek apturēta dzelzceļa satiksme ar Krieviju un Baltkrieviju, dzelzceļa infrastruktūra tiek saglabāta daļēji un kravu apstrādes kapacitāte tiek samazināta. Šī scenārija realizēšanās gadījumā,  saglabājoties ES iekšzemes kravu pārvadājumiem, ieskaitot vilcienu satiksmi Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros (uz Igauniju un Lietuvu), vidēji  gadā tiek plānoti  3,8 milj. tonnu kravu pārvadājumi.

Šis scenārijs ir iespējams, taču ar varbūtību neiestāties.

Šī scenārija rezultātā tiktu samazināta dzelzceļa infrastruktūras kapacitāte, slēdzot atsevišķus iecirkņus un samazinot dzelzceļa mezglos pieejamo jaudu, kā rezultātā  tranzīta kravu apstrādes potenciāls tranzīta apkalpošanas vajadzībām tiktu zaudēts un tā atjaunošanas iespējas un izmaksas, primāri dzelzceļa speciālistu trūkuma dēļ, ir grūti prognozējamas. Satiksmes atjaunošana aizņemtu vairākus gadus, tomēr šāds scenārijs ir jāskata kontekstā ar visu tranzīta nozari, jo ir saistīts arī ar ostu darbības samazinājumu un negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību kopumā. Šajā scenārijā gandrīz visas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izmaksas būtu jāsedz no valsts budžeta. Šis scenārijs detalizēti tika aprakstīts informatīvajā ziņojumā "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmākās darbības nodrošināšanu" (2022. gada 9. augusts sēdes protokols Nr.39, 82. paragrāfs).

Ievērojot faktu, ka LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un infrastruktūras pārvaldītāja izmaksu specifika saistīta ar nozīmīgu fiksēto izmaksu īpatsvaru, kas LDz gadījumā sastāda aptuveni 85-90% no visām pamatdarbības izmaksām, pārvadājumu apjomu samazinājums nav tieši un nozīmīgi saistīts ar LDz izmaksu bāzes samazinājumu.

Šāda scenārija iestāšanās gadījumā, LDz pamatdarbības izmaksas saglabāsies nemainīgi augstas, t.sk. 5 245 tūkst. EUR atlaišanas pabalstu izmaksas.

Atbilstoši LDz sākotnējiem aprēķiniem, optimizācijai varētu būt pakļauti 616 darbinieki, no kuriem:

- 206 vagonu tehniskās apskates punktu darbinieki;

- 256 sliežu ceļu remonta un ekspluatācijas darbinieki, t.sk. ugunsdrošības un glābšanas vienības (pieeja balstīta uz to, ka samazinoties pārvadājumu apjomam samazinās iecirkņu intensitāte un nepieciešamais darbinieku skaits);

- 103 šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītie darbinieki un līnijas staciju darbības nodrošināšanā iesaistītie darbinieki (pārskatot darba režīmu).

- 51 darbinieks, kuru darba apjoms samazinās, ievērojot pārvadājumu intensitātes izmaiņas.

Esošais optimizācijai pakļauto darbinieku skaits un sadalījums ir indikatīvs, un tiks  precizēts scenārija iestāšanās gadījumā. Minēto darbinieku atbrīvošana varētu tikt realizēta pēc konkrēta rīcības plāna/tehnoloģiju un darba režīma izmaiņu apstiprināšanas un kolektīvās atlaišanas procedūras ierosināšanas.

Ievērojot to, ka infrastruktūras uzturēšanā iesaistītie darbinieki ir speciāli apmācīti un kvalificēti, šādu darbinieku atbrīvošanai jābūt izsvērtai arī no ilgtermiņa perspektīvas viedokļa, jo jaunu darbinieku piesaistīšana situācijas stabilizācijas/ pārvadājumu atjaunošanas gadījumā būtu sarežģīts un ilgs process, kas no uzņēmuma viedokļa prasītu gan papildus līdzekļus darbinieku atlīdzībai, gan izmaksas darbinieku apmācībai.

Pie nosacījuma, ka dzelzceļa infrastruktūra tiek saglabāta esošajā apmērā, citu izmaksu samazinājums iespējams tikai uz mainīgo izmaksu rēķina, kas tiešā veidā ir atkarīgs no pārvadājumu apjoma (t.sk. manevru/ vilces pakalpojuma izmantošana, tehnikas remonti, materiālu izmaksas).

Pieņemot par bāzi 1.scenāriju, finanšu prognozes norāda uz nepieciešamību pēc valsts līdzekļiem finanšu līdzsvara nodrošināšanai 2023.-2027. periodā apmērā no 57,35 milj. EUR 2023. gadā līdz 54,14 milj. EUR 2027. gadā (tabula nr. 10), ko tiešā veidā ietekmēs arī dzelzceļu pārvadājumu attīstības scenārija izpilde ar plānoto kravu pārvadājumu saglabāšanos dzelzceļa tīklā (tabula nr. 11). Šīs prognozes ņem vērā gan sagaidāmo tranzīta kravu pārvadājumu dinamiku, gan globālās situācijas ietekmi ar augstu inflāciju un energoresursu izmaksām.

Tabula Nr. 10

|  | Prognoze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 budžets | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Pamatdarbības ieņēmumi: | 198 051 | 205 852 | 212 126 | 216 828 | 223 224 |
| t.sk. valsts līdzekļi finanšu līdzsvara nodrošināšanai | 57 354 | 46 155 | 47 941 | 50 082 | 54 144 |
| Pamatdarbības izmaksas | 168 507 | 170 467 | 177 176 | 183 034 | 189 106 |
| Pamatdarbības rezultāts | 29 544 | 35 385 | 34 950 | 33 794 | 34 118 |
| Pārējās saimnieciskās darbības peļņa (t.sk. 2022.g. Ieņēmumi no ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas) | -1 141 | 490 | 335 | 216 | 125 |
| Ieņēmumi no finansiālas darbības | 687 | 540 | 384 | 244 | 172 |
| Dividendes no atkarīgām sabiedrībām | 2 443 | 1 654 | 2 013 | 2 074 | 2 136 |
| EBITDA | 31 533 | 38 069 | 37 683 | 36 328 | 36 550 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 26 947 | 33 077 | 31 723 | 30 924 | 31 045 |
| Pamatdarbības peļņa/zaudējumi | 4 586 | 4 992 | 5 960 | 5 403 | 5 506 |
| Procentu maksājumi | 4 586 | 4 992 | 5 960 | 5 403 | 5 506 |
| Peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajā skaitā: |  |  |  |  |  |
| *Kopējais valsts finansējums LDZ pamatdarbības ieņēmumos, t.sk. | 102 542 | 112 779 | 115 669 | 118 112 | 122 203 |
| Infrastruktūras pārvaldītāja finansēšanai | 94 100 | 100 952 | 102 738 | 104 878 | 108 940 |
| Valsts dotācijas pasažieru infrastruktūras uzturēšanai | 36 746 | 54 796 | 54 796 | 54 796 | 54 796 |  |
| Valsts dotācijas finanšu līdzsvaram | 57 354 | 46 155 | 47 941 | 50 082 | 54 144 |  |
| Pasažieru pārvadātāju finansēšanai | 8 442 | 11 827 | 12 931 | 13 234 | 13 263 |  |
| Pasažieru pārvadātāju maksa par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu | 7 353 | 10 736 | 11 814 | 12 089 | 12 091 |  |
| Pasažieru pārvadātāju maksa par apkalpes vietu pakalpojumiem | 1 089 | 1 092 | 1 118 | 1 145 | 1 172 |  |

*Valsts finansējuma pozīciju atšifrējums sniegts 11. tabulā

LDz koncerna finanšu prognozes 2022.g.-2027.g.

Dzelzceļa  transporta infrastruktūras saglabāšanai un jaunu pārvadājumu tirgus segmentu attīstībai ir nepieciešams nodrošināt valsts līdzekļus:

- dzelzceļa tirgus segmenta “pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko sniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu” infrastruktūras izmaksu segšanai, lai saglabātos maksas noteicēja apstiprinātā infrastruktūras maksa “tiešo” izmaksu līmenī, t.i. nepiemērojot maksai uzcenojumus, un tiktu veicināta dzelzceļa transporta cenas konkurētspēja ar autotransporta pārvadājumiem valsts pasūtījumos;

- dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus segmentu darbības saglabāšanai, kad ieņēmumi no infrastruktūras maksām, kas noteiktas pamatojoties uz tiešu izmaksu principa, nesedz faktiskos kravu pārvadājumu infrastruktūras izdevumus, kā rezultātā infrastruktūras pārvaldītājam veidojas finanšu iztrūkums, ir nepieciešami valsts līdzekļi finanšu līdzsvara nodrošināšanai, kas dod iespējas saglabāt nosacīti zemas un ilgtspējīgas infrastruktūras maksas un veicināt prioritāro kravu pārvadājumu tirgus segmentu attīstību iekšzemes vai ES starpvalstu vilcienu satiksmē.

# Valsts finansējums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam

## 10.1.Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšana

Valsts budžeta finansējuma pārdale satiksmes nozarei un papildus finansējuma piešķiršana turpmākajos plānošanas periodos būs galvenais nosacījums dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu nodrošināšanai Latvijas dzelzceļa tīklā, jo pretējā gadījumā tiks apdraudēta valsts pasūtījuma pasažieru sabiedriskā transporta pārvadājumu izpilde.

Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvars tiek noteikts balstoties uz saskaņā ar „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” prasībām izstrādātā un auditētā LDz gada pārskatā iekļautās apvienoto ienākumu pārskata formas finanšu pozīcijā „Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” norādītās peļņas vai zaudējumu rezultātu.

Ievērojot ārējo normatīvo dokumentu izmaiņas, sākot ar 2020.gadu LDz saimnieciskās darbības nodrošināšanai bija nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums finanšu līdzsvara nodrošināšanai, kas 2020. gadā veidoja  22,5milj. EUR,  2021. gadā – 30,7milj. EUR bet 2022. gadā plānots 24,4 milj. EUR apmērā.

Izmaiņas finanšu līdzsvaram un finansējuma pieprasījuma apmērā ir saistītas gan ar dzelzceļa pārvadājumu apjoma svārstībām, gan ievērojot faktu, ka 2020.gadā no LDz koncerna sabiedrībām tika saņemtas dividendes 19,2 milj. EUR apmērā saskaņā ar 3 pakāpju finansēšanas mehānisma nosacījumiem, savukārt 2021.gadā meitas sabiedrību dividenžu apmērs bija 44 tūkst. EUR, bet 2022. gadā 4,5 milj.EUR.

LDz Koncerna atkarīgo sabiedrību peļņas izņemšana un tās novirzīšana dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai rada nevienlīdzīgas konkurences nosacījumus ar citiem nozares uzņēmumiem, kā rezultātā uzņēmuma peļņu nevar novirzīt ražošanas aktīvu modernizēšanai un sniedzamo pakalpojumu attīstībai.

Turpmākajos gados LDz finanšu līdzsvara pieprasījums, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu sniegšanu pārvadājumu bāzes scenārija ietvaros, plānots no 57,4 milj. EUR 2023. gadā līdz 54,14 milj. EUR 2027. gadā (tabula nr. 10), bet ikgadējie valsts budžeta naudas plūsmas maksājumi, ievērojot finanšu līdzsvara nodrošināšanas prasības, ir nepieciešami vidēji no 51,26 milj. EUR 2023. gadā līdz 52,11 milj. EUR 2027. gadā (tabula nr.11).

Sakarā ar iekšzemes pasažieru vilcienu intervālu grafika ieviešanu un kustības intensitātes palielināšanos par vidēji 20% – 25% nākošajā pārskata periodā, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, ko veic balstoties uz valsts pārvadājumu pasūtījuma līgumu, nepieciešamās jaudas pieprasījuma pieaugumu līdz vidēji 65% - 70% no kopējās izmantojamās tīkla kapacitātes, būs nepieciešams palielināt budžeta apakšprogrammas 31.04.00. finansējumu dzelzceļa pasažieru pārvadājumos izmantojamās infrastruktūras izdevumu segšanai infrastruktūras pārvaldītājam, kuri netiek iekļauti infrastruktūras maksā, kā arī pasažieru pārvadātājam infrastruktūras maksas kompensēšanai palielinātiem pārvadājumu apjomiem.

Valsts budžeta apakšprogramma  31.04.00. “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” tiek izmantota pilno izmaksu nodrošināšanai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, kas ietver neattiecināmās izmaksas Regulas ES 2015/909” 4. panta izpratnē, tai skaitā, bet ne tikai, fiksētās dzelzceļa infrastruktūras (tai skaitā pasažieru platformu) uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas, kā arī izmaksas par vilcienu kustības vadību, ietverot signalizēšanu, regulēšanu, dispečera pakalpojumus un saziņu, kā arī informācijas sniegšanu par vilcienu kustību, kas rodas neatkarīgi no vilcienu kustības intensitātes un nepieciešamas vilcienu kustības nodrošināšanai, bet kas nav iekļautas maksā par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu.

Ar AS “LatRailNet” 05.01.2023. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/1-2023 (prot. Nr.JALP-1.2/1-2023) tika apstiprināti “Grozījumi AS "LatRailNet" 2017.gada 30. jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 "Maksas iekasēšanas shēma"”, kas paredz dzelzceļa pārvadājumiem izmantojamās sliežu ceļu infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu sadalīšanu dzelzceļa tirgus segmentiem balstīt uz vienotiem pasažieru un kravu pārvadājumus raksturojošiem darbības rādītājiem (vilcienu kilometriem), kas faktiski tiek izmantoti arī LDz pārvaldībā esošās valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu plānošanai.

Izmaiņas valsts līdzekļu plānošanā pasažieru infrastruktūras finansēšanai ir nepieciešamas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas saglabāšanai un pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma izpildei apstākļos, kad pasažieru pārvadātājiem tiek apstiprināta “tiešajās izmaksās” balstīta infrastruktūras maksa un samazinās citi dzelzceļa pārvadājumu segmenti, bet kopējā plānotā infrastruktūras izmaksu bāze saglabāsies.

Pēc AS “LatRailNet” lēmuma par jaunas infrastruktūras maksas noteikšanu no 2024. gada 1.janvāra valsts finansējuma sadale starp pasažieru pārvadātāju infrastruktūras maksas kompensēšanu, infrastruktūras pārvaldītāja dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana izdevumu segšanu, kā arī finanšu līdzsvara nodrošināšanu var mainīties atkarībā no maksas noteicēja apstiprinātās infrastruktūras maksas lieluma pasažieru un kravu tirgus segmentiem, tomēr kopējais nepieciešamais valsts finansējuma apmērs 2023.g – 2026. g. periodam, kas paredzēts infrastruktūras pārvaldītāja pamatdarbības ieņēmumos ilgtermiņa darbības plānošanas dokumentos un vadības ziņojumā (Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmāko darbību”), saglabāsies ziņojumā norādītajos apmēros vidēji no 102 542 tūkst. EUR līdz 122 203 tūkst. EUR gadā (tabula nr.10).

Valsts līdzekļu pieprasījums pieaugs, galvenokārt, saistībā ar noteiktiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas saglabāšanas nosacījumiem, kuru izpildi būtiski ietekmēs kravu pārvadājumu samazināšanās un pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma izpildes nepieciešamība.

LDz finanšu līdzsvara uzraudzība tiek veikta ievērojot Satiksmes ministrijas 05.10.2020. apstiprinātos noteikumus Nr.01-02/16 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara īstenošanas uzraudzības kārtība” prasības, reizi ceturksnī iesniedzot SM atskaiti LDz kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja atskaite finanšu līdzsvara īstenošanai”.

LDz saņemto “tiešo" budžeta finansējumu pārskata gada periodā veido finanšu līdzsvara maksājumi, kas sastāv no iepriekšējā pārskata gada finanšu līdzsvara maksājuma (atlikuma) un tekošā perioda avansa maksājuma summas, kā arī valsts finansējuma pasažieru dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai.

Tabula nr.11

| Valsts budžeta līdzekļi | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. | 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Valsts budžeta finansējums VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai pasažieru pārvadājumiem, t.sk. | 36 746 | 54 796 | 54 796 | 54 796 | 54 796 |
| 1.1. VAS “Latvijas dzelzceļš” vidēja termiņa valsts budžeta finansējums dotācijām dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 |
| 1.2. Papildus nepieciešamais VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums dotācijām dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai | 914 | 18 964 | 18 964 | 18 964 | 18 964 |
| 2. VAS “Latvijas dzelzceļš” pieprasījums finanšu līdzsvara nodrošināšana, t.sk. | 51 260 | 53 530 | 47 048 | 49 011 | 52 113 |
| 2.1. Finanšu līdzsvars par iepriekšējo periodu | 24 359 | 30 453 | 23 078 | 23 971 | 25 041 |
| 2.2. Finanšu līdzsvars avansa maksājums | 26 901 | 23 078 | 23 971 | 25 041 | 27 072 |
| 3. *Kopā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finansēšanai | 88 006 | 108 327 | 101 845 | 103 808 | 106 909 |

*Neiekļaujot valsts finansējumu pasažieru pārvadātājam

VAS “Latvijas dzelzceļa” nepieciešamais valsts budžeta maksājums tekošajā periodā (tūkst. EUR)

Ikgadējais LDz kopējais valsts līdzekļu maksājums, ieskaitot dzelzceļa infrastruktūras finansēšanu pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījumam, kā arī finanšu līdzsvara maksājumus, Indikatīvā plāna darbības laikā tiek plānots no 88 006 tūkst. EUR 2023. gadā līdz 106 909 tūkst. EUR 2027. gadā (tabula nr. 11). Šis valsts finansējums neiekļauj maksājumus AS “Pasažieru vilciens” vai citiem pasažieru/kravu pārvadātājiem infrastruktūras izdevumu kompensēšanai (infrastruktūras maksas segšanai).

- Analizējot valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas nosacījumus esošās likumdošanas ietvarā, jautājumus par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu transporta sistēmai nepieciešams skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas un grozījumu veikšanas procesā, kā arī nepieciešams apstiprināt Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2023.-2027.gadam un Daudzgadu līgumu ar nosacījumu saglabāt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras funkcionalitāti, ja nelabvēlīgi mainās ārējie ģeopolitiskie apstākļi.

Valsts budžeta finansējuma naudas plūsma saskaņā ar nepieciešamā finansējuma plānu un Dzelzceļa likumā un Daudzgadu līgumā apstiprinātajiem finansēšanas nosacījumiem ir atspoguļota Pielikumā nr. 2, iekļaujot finanšu līdzsvara nepieciešamos avansa maksājumus un papildus finansējumu iekšzemes dzelzceļa tirgus segmentu pārvadājumu attīstībai.

Valsts finansējuma naudas plūsmas plāns ir balstīts pieņēmumā, ka līdz 2027.gadam kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa saglabāsies nemainīgs – vidēji 16 milj. tonnu apmērā gadā.

## 10.2.Infrastruktūras pārvaldītāja uzturēšanas izmaksas un izmaksu optimizācijas pasākumi

Situācijā, kad kravu pārvadājumu tirgus ir svārstīgs, pārvadājumu apjomi tiek saskaņoti ar kravu nosūtītājiem tikai īstermiņa periodam, bet infrastruktūru ir nepieciešams uzturēt darbderīgā stāvoklī, LDz turpinājās iekšējo procesu pārskatīšana, tehnoloģisko procesu maiņa ar mērķi panākt izmaksu samazināšanu un efektivitātes paaugstināšanu.

Neskatoties uz darbības apstākļiem, kad pamatdarbības izmaksu struktūrā 85% - 90% ir “fiksētās” izmaksu pozīcijas, kuras nav atkarīgas no pārvadājumu apjomiem, uzņēmums spēja 2020. g., 2021.g. un 2022. gadā kopējos izdevumus samazināt par 38 156 tūkst. EUR (tabula nr. 12), tajā skaitā ņemot vērā energoresursu un kurināmā cenu straujo kāpumu 2022. gadā, kā rezultātā LDZ izmaksas minēto resursu izmantošanai palielinājās par 7 748 tūkst. EUR.

Dzelzceļa tehnoloģisko procesu optimizācijas rezultātā vidējais Latvijas dzelzceļa strādājošo skaits 2020. – 2022.gadā tika samazināts par 3 640 darbiniekiem vai 37 % no kopējā darbinieku skaita salīdzinājumā ar 2020.gada sākumu. Esošajos apstākļos strādājošo skaits ir noteikts normatīvo dokumentu, t.sk. TEN prasību, ietvaros, kas regulē dzelzceļa ekspluatāciju un drošību neatkarīgi no vilcienu kustības apmēriem. Tādējādi šādas darbaspēka izmaksas ir attiecināmas dzelzceļa fiksēto vai nemainīgo izdevumu daļai, kas nepieciešamas dzelzceļa ekspluatācijai. Izmaksu samazinājums 2020. – 2022. gadā tika sasniegts, saglabājot valsts publiskās dzelzceļa infrastruktūras jaudu un pārvadājumu drošību.

Tabula nr. 12

| Rādītāja nosaukums | Izmaiņas |  |  | Salīdzinājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2022 / 2019 (%) | 2022 / 2019 (tūkst. EUR) |
| Pamatdarbības izmaksas - kopā | -26 104 | -13 262 | 1 210 | -23% | -38 156 |
| Darba samaksa | -12 640 | -5 511 | -4 199 | -26% | -22 350 |
| Sociālās apdrošināšana | -2 996 | -1 643 | -1 000 | -28% | -5 639 |
| Materiālu izlietojums | -2 874 | -840 | 355 | -43% | -3 359 |
| Degviela, kurināmais | -696 | -151 | 1 147 | 11% | 301 |
| Elektroenerģija | -156 | -204 | 6 600 | 66% | 6 241 |
| Pārējās izmaksas | -6 744 | -4 913 | -1 694 | -32% | -13 350 |

VAS “Latvijas dzelzceļa” pamatdarbības izmaksu samazināšana 2019.g. – 2022. gadā (tūkst. EUR)

Sasniegtais izmaksu līmenis ir minimāli iespējamais, lai nodrošinātu Indikatīvā plāna 1. pielikumā norādīto infrastruktūras jaudas līmeni un sniegtu pārējos LDzpakalpojumus.

LDz jaunie tehnoloģiskie risinājumi prasa augstas kvalifikācijas speciālistus, kuriem ir jāspēj nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Pašlaik dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas jomas speciālistu atalgojuma pieaugums atpaliek no citu infrastruktūras uzņēmumu atalgojuma valstī, un, ņemot vērā dzelzceļa darba specifiku, apmācību iespējas un to ilgumu, kā arī kopējo kvalificētu darbinieku trūkumu, LDz ir būtiski piedāvāt dzelzceļa inženiertehniskajiem darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu un noturēt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus.

## 10.3.Dzelzceļa infrastruktūras izmaksas dzelzceļa tirgus segmentiem

Pamatojoties uz valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas intensitāti, pieejamā tīkla blīvumu un resursu patēriņu, tiek noteiktas infrastruktūras pārvaldītāja izmaksas tās uzturēšanai un infrastruktūras pakalpojumu sniegšanai, kā arī izdarīti pieņēmumi par nākotnes infrastruktūras maksas (minimālās piekļuves pakalpojumu kompleksa) izmaiņām dažādiem dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentiem ar atšķirīgiem dzelzceļa izmantošanas nosacījumiem.

LDz valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmaksas, kuru segšanai tiek izmantoti ieņēmumi no infrastruktūras maksām, peļņa no citas saimnieciskās darbības, meitas sabiedrību dividenžu maksājumi, kā arī valsts līdzekļi, finanšu resursu izteiksmē raksturo sekojoši rādītāji:

- izmaksas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai 2022.gadā, kas saskaņā ar Maksas aprēķināšanas shēmas noteikumiem tiek attiecinātas dažādiem kravu un pasažieru dzelzceļa tirgus segmentiem un ir saistītas ar infrastruktūras uzturēšanu, bija 110,0 milj. EUR, kas faktiski līdzinājās 2021. gada izmaksu lielumam;

- pamatlīdzekļu bilances vērtība, kuru izmantošana un nolietojums ir saistīts ar minimālās piekļuves pakalpojuma kompleksa pakalpojumu sniegšanu 2022 gadā (bez pasažieru apkalpes vietām), bija 212,1 milj. EUR, neiekļaujot dzelzceļa infrastruktūras pamatlīdzekļus, kuri finansēti no ES struktūrfondiem.

Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu bāze tiek izmantota infrastruktūras maksas aprēķināšanai, nosakot vidējās infrastruktūras maksas lielumus, ņemot vērā potenciālos dzelzceļa pārvadājumu apjomus nākotnē, un tiek attiecināta (sadalīta) dažādiem dzelzceļa tirgus segmentiem pasažieru un kravu pārvadājumos.

Atbilstoši Regulas 2015/909 un apstiprinātās “Maksas aprēķināšanas shēma” prasībām, maksas aprēķināšanai infrastruktūras izmaksas tiek sadalītas “tiešajās” (attiecināmās) un neattiecināmās izmaksās, no kurām “fiksēto” vai neattiecināmo izmaksu daļa infrastruktūras pārvaldītājam ir jāsedz pat tad, ja vilcienu kustība nenotiek. “Tiešās” izmaksas sedz dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadātāji, bet neattiecināmās izmaksas daļēji tiek segtas ar infrastruktūras maksas uzcenojumu un no citiem infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumiem, meitas sabiedrību dividendēm un valsts dotācijām.

Saskaņā ar Maksas aprēķināšanas shēmā apstiprināto dzelzceļa infrastruktūras izmaksu uzskaites un sadales metodoloģiju veiktā infrastruktūras izdevumu (turpmāk - infrastruktūras izmaksu bāze) attiecināšana (modelēšana) dzelzceļa tirgus segmentiem 2022.gadā norāda, ka infrastruktūras maksa un ar to saistītie dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumi bija mazāki par faktiskajām dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksām.

Latvijas dzelzceļa būtisko funkciju veicējs (AS “LatRailNet”) atbilstoši “Maksas aprēķināšanas shēma” noteikumu prasībām katru gadu apstiprina infrastruktūras maksas un informē LDz un SM, ka maksas noteicējs nevar līdzsvarot plānotās infrastruktūras pārvaldītāja izmaksas ar ieņēmumiem no aprēķinātās infrastruktūras maksas, kā arī sniedz priekšlikumus ņemt vērā attiecīgos apstākļus, izstrādājot vispārējās valdības budžeta prognozes Latvijas Stabilitātes programmas izstrādāšanas ietvaros.

Latvijas dzelzceļa aprēķināmās infrastruktūras izmaksu bāzes aplēses dzelzceļa tirgus segmentiem liecina, ka dzelzceļa pasažieru pārvadājumos, kurus nodrošina ar valsts pasūtījumu līgumu, pasažieru pārvadātāja maksājumi sedz vidēji 15 - 20% no faktiskajām infrastruktūras izmaksām, bet pārējo izmaksu daļu jākompensē no valsts budžeta. Starptautiskajā satiksmē (uz/no trešajām valstīm) kravu pārvadātāji sedz vidēji 70% - 75%  no faktiskajām infrastruktūras izmaksām, jo infrastruktūras maksas izmaiņas iepriekšējā pārskata periodā neiekļāva būtisko kravu pārvadājumu samazinājumu 2019. – 2021. gadā vidēji 50% apmērā.

Tabula nr. 13

|  | Vilcienu kilometri (tūkst) |  |  | Īpatsvars (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *Kopā, t.sk. | 10 527 | 10 248 | 10 235 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Vilcieni kravu pārvadājumiem | 4 651 | 4 281 | 4 031 | 44,2% | 41,8% | 39,4% |
| Vilcieni pasažieru pārvadājumiem | 5 768 | 5 919 | 6 156 | 54,8% | 57,8% | 60,1% |
| Citi vilcieni (pasažieru) | 108 | 48 | 48 | 1,0% | 0,5% | 0,5% |

*neiekļaujot tehnoloģiskos pārvadājumus

Vilcienu kilometru rādītāji dzelzceļa satiksmē

Turpinoties samazināties dzelzceļa kravu pārvadājumiem un ieņēmumiem no infrastruktūras maksām, valsts līdzekļu nepieciešamais finansējums infrastruktūras uzturēšanai proporcionāli palielināsies, tādēļ 2022.gadā pasažieru pārvadājumu īpatsvara (vilcienu kilometru) pieauguma rezultātā Latvijas dzelzceļa tīklā līdz 60,6% (tabula nr. 13) pasažieru pārvadātājiem tiks attiecināta lielākā infrastruktūras uzturēšanas fiksēto izmaksu kompensējamā daļa.

Pakāpeniski samazinoties plānotajam kravu pārvadājumu īpatsvaram dzelzceļa infrastruktūras tīklā 2027.gadā līdz 27,0 % (tabula nr. 14), palielināsies infrastruktūras izmaksu lielums, kas tiks attiecināts uz pasažieru vilcienu satiksmi un SM budžeta apakšprogrammā 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” pēc 2024. gada būs nepieciešams plānot lielāku ikgadējo valsts dotāciju pasažieru infrastruktūras finansēšanai vidēji 54 796 tūkst. EUR, kā arī papildus finansējumu vidēji 4 800 tūkst. EUR apmērā pasažieru pārvadātāju infrastruktūras maksas kompensēšanai intervāla grafika  vilcienu satiksmes un infrastruktūras maksas izmaiņu rezultātā (Pielikums nr.2).

Kopumā dzelzceļa infrastruktūras izmaksu bāzes lieluma būtiskas izmaiņas, izņemot energoresursu cenu radīto ietekmi, Indikatīvā plāna darbības periodā līdz 2027.gadam netiek paredzētas, ņemot vērā LDZ jau veikto darbaspēka resursu un infrastruktūras uzturēšanas līdzekļu pieļaujamo optimizāciju, nepasliktinot infrastruktūras tehniskos parametrus un jaudas pieejamību dzelzceļa pārvadājumiem.

Faktiski tas nozīmē, ka katru gadu saglabāsies vajadzības pēc valsts finansējuma infrastruktūras maksas kompensēšanai gan dzelzceļa pasažieru, gan kravu pārvadājumos, jo apstiprinātais maksas līmenis, kas balstīts uz tirgus dalībnieku (pārvadātāju) iespējām “tirgus spēju samaksāt”, ir zemāks par faktiskajām infrastruktūras uzturēšanas izmaksām.

Esošajos infrastruktūras finansēšanas apstākļos dzelzceļa transporta konkurētspējas saglabāšanai un pārvadājumu tirgus segmentu attīstībai, prioritāri, ir nepieciešams nodrošināt valsts līdzekļus:

- dzelzceļa tirgus segmenta “pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko sniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu” infrastruktūras izmaksu segšanai, lai saglabātos maksas noteicēja apstiprinātā infrastruktūras maksa “tiešo” izmaksu līmenī, t.i. nepiemērojot maksai uzcenojumus;

- dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus segmentu darbības saglabāšanai, kad ieņēmumi no infrastruktūras maksām nesedz faktiskos kravu pārvadājumu infrastruktūras izdevumus, kā rezultātā infrastruktūras pārvaldītājam veidojas finanšu iztrūkums, ir nepieciešami valsts līdzekļi finanšu līdzsvara nodrošināšanai, kas dod iespējas apstiprināt nosacīti zemas un ilgtspējīgas infrastruktūras maksas un veicināt prioritāro kravu pārvadājumu tirgus segmentu attīstību iekšzemes vai ES vienotās dzelzceļa telpas vilcienu satiksmē.

# Pārvadājumu valsts pasūtījums un tā finansēšanas kārtība

## 11.1.Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai

Pasažieru pārvadājumus Latvijā regulē 2007.gada 14.jūnijā apstiprinātais Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums (turpmāk – Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums), Dzelzceļa likums un Dzelzceļa pārvadājuma likums, kā arī saistošie MK noteikumi. Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmaksu (tarifa) aprēķināšanas kārtību nosaka MK 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.435).

Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu valsts pasūtījuma nodrošināšanai Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums nosaka nepieciešamību slēgt līgumu ar pasažieru pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu. VSIA „Autotransporta direkcija” 2008. gada 19. decembrī, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu ir noslēgusi ar AS „Pasažieru vilciens” “Līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu” (turpmāk – Pasažieru pārvadājumu līgums), kura darbības termiņš ir līdz 2024. gada 31. decembrim.

Pasažieru pārvadājumu līgums paredz, ka VSIA “Autotransporta direkcija” apņemas AS “Pasažieru vilciens” kompensēt infrastruktūras maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Ņemot vērā apstākļus, ka reģionālās nozīmes pārvadājumos pa dzelzceļu būtisku izmaksu daļu veido infrastruktūras maksa, valsts budžeta programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” ir izveidota SM budžeta apakšprogramma 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”, no kuras SM atbilstoši finansēšanas plānam un Sabiedriskā transporta padomes lēmumam pārskaita finansējumu dzelzceļa pārvadātājam AS ”Pasažieru vilciens”  infrastruktūras maksas izdevumu segšanai, bet atlikušais finansējums tiek novirzīts Latvijas dzelzceļam, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam par sniegtajiem jaudas sadales pakalpojumiem.

Valsts budžeta programmas 31.00.00 apakšprogrammā 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” apstiprinātais finansējums 2023. gadā un vidējā termiņā tika palielināts līdz 45 m EUR, bet tas nebūs pietiekošs ilgtspējīgai dzelzceļa infrastruktūras darbības nodrošināšanai un dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma izpildei. Dzelzceļa pārvadājumu apjomu izmaiņu rezultātā, pieaugot pasažieru vilcienu satiksmei dzelzceļa tīklā, ikgadējās valsts budžeta programmas 31.00.00 dotācijas LDz daļu dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem būs nepieciešams palielināt līdz vidēji 68 000 tūkst. EUR gadā (pielikums nr. 2).

## 11.2.Infrastruktūras jaudas un tās tehniskā nodrošinājuma prasību palielināšanās pasažieru pārvadājumiem

Ņemot vērā salīdzinoši zemo elektrificēto līniju īpatsvaru dzelzceļa infrastruktūras tīklā, kas skaidrojams ar atlikto Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanu, ir plānveidīgi jāturpina esošā tīkla modernizācija un paplašināšana, lai pakāpeniski celtu pārvadājumu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu un paaugstinātu LDz transporta potenciālu iekšzemē, kā arī kravu tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju.

Līdz 2020.gadam  Latvijas dzelzceļa tīkla izmantošanā dominēja  kravu pārvadājumi. Kopš 2020.gada šī situācija ir mainījusies un 2022.gadā pasažieru pārvadājumu daļa  vilcienu kilometru izteiksmē sasniedza 60% no kopējiem vilcienu kilometru rādītājiem dzelzceļa tīklā un saskaņā ar pārvadātāju prognozēm minētās tendences saglabāsies arī turpmākajos gados.

Tabula Nr. 14

|  | Vilcienu kilometru īpatsvars tīklā (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. g. | 2024. g. | 2025. g. | 2026. g. | 2027. g. |
| kravas vilcieni | 33,2% | 29,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% |
| pasažieru elektrovilcieni | 39,6% | 44,9% | 45,0% | 44,2% | 44,2% |
| pasažieru dīzeļvilcieni (pakāpeniski tiks aizvietoti ar bateriju vilcieniem) | 26,6% | 25,1% | 27,0% | 28,3% | 28,3% |
| citi vilcieni | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |

Indikatīvā plāna dzelzceļa pārvadājumu apjomu īpatsvara prognozes

2023.g.- 2027. gadam

Pasažieru satiksmes intensitātes pieaugums var sasniegt līdz 70% - 75% no kopējiem vilcienu kilometriem (tabula nr. 14) tīklā, kā rezultātā tiks pastiprinātas dzelzceļa infrastruktūras tehniskās un kvalitātes prasības, jo īpaši Rīgas aglomerācijā un elektrificētajos iecirkņos.

Turklāt Latvijas dzelzceļam ir jānodrošina TEN prasībām atbilstošu infrastruktūras tehnisko aprīkojumu un vilcienu kustības drošību, ņemot vērā plānoto sinerģiju starp jauno pasažieru vilcienu ritošā sastāva izmantošanu un vilcienu kustības ātrumu palielināšanos dzelzceļa iecirkņos.

Pasažieru pārvadājumos prioritārs mērķis ir paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras jaudu un tehnisko nodrošinājumu, attiecīgi palielinot vilcienu kustības ātrumu un veidojot jaunus savienojumus ar autotransportu. Balstoties uz mobilitātes veicināšanas nepieciešamību, būtiskāk ir nodrošināt maksimālu vilcienu ātrumu tajos dzelzceļa posmos, kuros ir lielāks attālums starp stacijām un vilciena gaitu ir iespējams paātrināt.

Apzinoties dzelzceļa infrastruktūras resursu ietilpību un veicot ilgtermiņa pārvadājumu potenciāla novērtējumu, lielāko investīciju daļu ir jāparedz tieši pasažieru pārvadājumiem nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā.

## 11.3.Valsts pasūtījuma izveide iekšzemes kravu pārvadājumos

Maksas noteicējs dzelzceļa tirgus segmentiem apstiprina infrastruktūras maksu balstoties uz “tiešajām” izmaksām, kam pieskaitīts atbilstoši tirgus situācijai piemērots uzcenojums. Tāpat ES Direktīvas un Dzelzceļa likuma 11.1 pants paredz, ka infrastruktūras maksas līmenis nevar liegt izmantot dzelzceļa infrastruktūru tādiem tirgus segmentiem, kas var nosegt “tiešās” izmaksas un uzcenojumu, kas ietver peļņas normu.

Iepriekš minēto nosacījumu dēļ, dzelzceļa infrastruktūras maksas lielums un struktūra 2020.g. – 2022.gadā tika pārskatīta, lai atsevišķos pārvadājumu segmentos, tostarp konteineru pārvadājumos uz ES un ārpus ES valstīm, ogļu, graudu u.c. kravu veidu pārvadājumiem, piemērotu maksas diferenciāciju un samazinātu transporta izmaksas kravu nosūtītājiem/saņēmējiem.

Attiecīgu lēmumu pieņemšanai par infrastruktūras maksu izmaiņām, sākotnēji ir jāizvērtē  pārvadājumu maksas elastība vilcienu un autotransporta satiksmē, tiesību aktos noteiktie transporta attīstības mērķi, valsts atbalsta instrumentu esamība/neesamība tirgus segmentu “netiešo” izdevumu kompensēšanai u.c. faktori, turklāt ir jāņem vērā valdības apstiprinātās transporta politikas īstenošanai pieejamie resursi.

Pamatojoties uz normatīvajos dokumentos un Daudzgadu līgumā noteiktajām prasībām, LRN 2022.gadā ir paziņojis, ka ievērojot Dzelzceļa likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto, apstiprinātajos infrastruktūras maksas lielumos dažādiem tirgus segmentiem ietvertie uzcenojumi ir atbilstoši minētajai likuma normai un, ievērojot tirgus situāciju, ir noteikti apmērā, kas kopsummā ar dzelzceļa infrastruktūras tiešajām izmaksām nesasniedz infrastruktūras pakalpojuma pilnās izmaksas, bet pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, ko sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, maksas uzcenojums netiek piemērots vispār.

Atbilstoši publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja vērtējumam, LRN, nosakot infrastruktūras maksu “tiešo” izmaksu apmērā pēc 2024.gada 1.janvāra dzelzceļa kravu pārvadājumu segmentiem, starp izmaksām, kas nepieciešamas infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu sniegšanai, un infrastruktūras maksas ieņēmumiem, veidosies finanšu deficīts vidēji 3 300 tūkst. EUR gadā (tabula nr.15).

Tabula nr. 15

| Dzelzceļa pārvadājumu tirgus segments | Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu segums |
| --- | --- |
| Iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, t.sk. | 3 463 |
| - valsts līdzfinansējums infrastruktūras izmaksu (“fiksēto”) segšanai | 2 663 |
| Citi iekšzemes kravu pārvadājumi (īsas distances, konteineru, kontreileru u.c.), t.sk. | 832 |
| - valsts līdzfinansējums infrastruktūras izmaksu (“fiksēto”) segšanai | 640 |
| Kopā iekšzemes kravu pārvadājumu finansēšana, t.sk. | 4 294 |
| - infrastruktūras maksa (“tiešās izmaksas”) | 991 |
| - valsts līdzfinansējums infrastruktūras izmaksu (“fiksēto”) segšanai | 3 303 |

Nepieciešamais valsts finansējums iekšzemes kravu tirgus segmentiem (tūkst. EUR)

Atbilstoši infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja apstiprinātajai infrastruktūras maksai, valsts budžetā būtu jāparedz līdz 3 300.0 tūkst. EUR ikgadēju papildus mērķa finansējumu iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu segmentu darbības nodrošināšanai, ņemot vērā, ka dažādiem tirgus segmentiem tiek piemēroti atšķirīga līmeņa infrastruktūras maksas uzcenojumi.

Papildus valsts atbalsta sniegšanai atsevišķu dzelzceļa pārvadājumu segmentu darbības attīstībai var tikt veidota vienota valsts budžeta apakšprogramma, no kuras, vadoties pēc ekonomiskā izdevīguma, vides, drošības u.c. faktoriem, varētu tikt nodrošināts centralizēts dažādu transporta veidu finansējums, kompensējot tādas vides aizsardzības, negadījumu un infrastruktūras izmaksas, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi.

Pamatojoties uz TAP2027 transporta nozarei definētajiem mērķiem un uzdevumiem, lai sniegtu atbalstu transporta jomā iesaistītajām pusēm uzdevumu izpildē un lēmumu pieņemšanai nacionālā līmenī, 2022.gada 9.augustā AS LatRailNet izstrādāja un iesniedza izskatīšanai konceptuālo ziņojumu “Līdzsvarotais finansēšanas modelis maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos” (turpmāk – Līdzsvarotā finansēšanas modeļa ziņojums).  Līdzsvarotā finansēšanas modeļa ziņojumā tika aprakstīti valsts transporta politikas veidošanas nosacījumi, kā rezultātā tiktu atbalstīta vides un reģionālā politika:

1) uzlabotas mobilitātes iespējas

2) nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma

3) paaugstināta transporta drošība un drošums.

Līdzsvarotā finansēšanas modeļa ziņojumā tika secināts, ka Latvijā divu svarīgu ES transporta politikas principu (“lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā”) piemērošana ir nepilnīga. Pie aptuveni vienādām transporta infrastruktūras uzturēšanas izmaksām:

- lietotāju maksājums par autoceļu infrastruktūras izmantošanu veido vidēji 0,37 EUR uz tonnu, savukārt lietotāju maksājums par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu ir 1,96 EUR uz tonnu.

- “ārējās” izmaksas kravu autotransportā sastāda 2,7 EUR centi uz tkm, bet dzelzceļa dīzeļtransportā 0,9 EUR centi uz tkm.

Dzelzceļa infrastruktūras finansējumā pat teorētiski neienāk akcīzes nodokļa atskaitījumi, savukārt Likums par autoceļiem teorētiski paredz atskaitījumus no visiem transporta veidiem. Tādā veidā valsts nestimulē kravu nosūtītāju dzelzceļa transporta veida izvēlē ar tam svarīgākajiem kritērijiem - pārvadājuma pašizmaksu un kapitālieguldījumus pamatlīdzekļos un apgrozāmajos līdzekļos. Salīdzinājumam var teikt, ka 2022 gada valsts budžetā ceļu uzturēšanai un atjaunošanai tika paredzēti vidēji 400 milj. EUR, kamēr dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai vidēji 30 milj. EUR. Šādas politikas rezultātā Latvijā rādītās transporta ārējas izmaksas ir vidēji 2,5 mljrd. EUR apmērā un pārsniedz ES vidējo līmeni.

Tādējādi pastāv fundamentāla neatbilstība starp Latvijas transporta nozares politikas plānošanas dokumentiem, kuri norāda uz dzelzceļa priekšrocībām – mazāks izmešu daudzums, mazāk satiksmes negadījumu, lielāka pārvadājumu kapacitāte un transporta infrastruktūras finansēšanas modeli, kurā autoceļiem un autopārvadājumiem tiek nodrošinātas lielas priekšrocības – “netiešās” izmaksas (ceļu uzturēšana un attīstība) tiek segtas no valsts budžeta un pārvadātāji tajās iesaistās minimāli.

Valsts atbalsta ilgtermiņa politikas trūkums iekšzemes kravu pārvadājumu attīstībai un nevienlīdzīgu konkurences apstākļu rašanās dažādiem transporta veidiem ir galvenie šķēršļi virzībai uz augstākā līmeņa valsts plānošanas dokumentos skaidri pausto uzdevumu dzelzceļa satiksmes prioritārā statusa noteikšanai kravu un pasažieru pārvadājumos, samazinātām SEG emisijām transportā, uzlabotu vidi, t.sk. gaisa kvalitāti, paaugstinātu transporta drošību, nodrošinātu konkurētspējīgu transporta un loģistikas sistēmas resursefektivitāti.

Piešķirot valsts atbalsta finansējumu iekšzemes dzelzceļa segmentu kravu pārvadājumu attīstībai un infrastruktūras izdevumu segšanai, tiktu radīti pamata nosacījumi kravu pārcelšanai no autoceļiem uz dzelzceļu, jo citiem administratīvā rakstura lēmumiem vai sodu/bonusu sistēmu ievešanu pārvadājumu stimulēšanai būtu izteiktas brīvās konkurences kropļošanas un valsts ietekmes pazīmes, ko neatbalstītu tirgus dalībnieki.

Pastāv daudzi ārējie transporta infrastruktūras finansēšanas nosacījumi, kas norāda uz Dzelzceļa likuma 9.panta ceturtās daļas prasību neizpildi, kā rezultātā valsts nevar prasīt, lai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs līdzsvaro ienākumus un izmaksas bez valsts atbalsta, piemēram :

- izmaksu, ko nesedz konkurējošie transporta veidi, iekļaušana dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksās;

- visu transporta veidu akcīzes nodokļa iekļaušana viena transporta veida autoceļu infrastruktūras finansēšanā;

- atšķirīgas prasības par vides aizsardzības, negadījumu un infrastruktūras izmaksu segšanu no dažādu transporta veidu lietotājiem.

Primāri ir jāstiprina dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas ilgtspējīgs modelis, kas nodrošina likumā noteiktā finanšu līdzsvara maksājumu pieejamību vidēja termiņa valsts budžetā.

Līdzsvarojot dažādu transporta veidu radīto “ārējo” izmaksu kompensēšanas, kā arī infrastruktūras finansēšanas nosacījumus, var tikt atbalstīta iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu infrastruktūras maksu noteikšana tiešo izmaksu līmenī, tā veicinot pārvadājumu pieejamību. Nākotnē varētu arī tikt izskatīti papildus pasākumi tādi kā valsts pasūtījuma ieviešana ar līdzfinansējumu stratēģiski svarīgiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem dzelzceļa infrastruktūras maksu kompensēšanai pārvadātājiem.

# 11.4. Investīcijas infrastruktūras modernizācijā un attīstībā

Dzelzceļa nozares attīstība ES un nacionālajā līmenī ir prioritāte un ilgtermiņa plānošanas dokumentos dzelzceļa transporta sistēmas attīstības virzieni ir siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšana un multimodālas transporta sistēmas izveide.

Ilgtermiņā, atbilstoši ES kopējai transporta politikai tiek plānots:

- turpināt dzelzceļa elektrifikāciju un bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras izveidi, lai samazinātu SEG emisijas. Latvijā elektrificēti tikai 14% no dzelzceļa līniju ekspluatācijas kopgaruma, savukārt ES vidējais rādītājs ir krietni augstāks – 55%;

- Palielināt dzelzceļa īpatsvaru sabiedriskā transporta pārvadājumos līdz 12% 2027. gadā (9,1% 2022. gada 2.pusgadā);

- Samazināt kopējo SEG emisiju apjomu transporta sektorā. Līdz 2030. gadam to plānots samazināt par aptuveni 793 kt.CO2 ekvival. (salīdzinot ar 2017.gadu).

Lai spētu nodrošināt ilgtspējīgus, videi draudzīgus un pasažieru pārvadātājiem ērtus pakalpojumus, kā arī Latvijā veicinātu dzelzceļa kā transporta mugurkaula statusa sasniegšanu,  LDz plāno būtiskus ieguldījumus  dzelzceļa infrastruktūras modernizācijā un attīstībā sasniedzot līdz 2030.gadam šādus mērķus:

- Modernizēta pasažieru infrastruktūra (76% no aktīvām pasažieru apkalpes vietām):

  - 2024: 48 stacijās paaugstinātās platformas

  - 2030: vēl 40 stacijās paaugstinātās platformas

- Palielināts vilcienu kustības ātrums līdz 140km/h (4 līnijas):

  - 2024: 2 līnijas (Rīga – Jelgava, Rīga - Aizkraukle)

  - 2030: vēl 2 līnijas (Rīga – Cēsis, Krustpils – Rēzekne)

- Dzelzceļa tīkla elektrificētās zonas paplašināšana (elektrificētais sliežu ceļa izvērstais garums 20% no kopējā garuma):

  - 2026: elektrificētais sliežu ceļa izvērstais garums palielināts par 20 km;

  - 2030: elektrificētais sliežu ceļa izvērstais garums palielināts par 80 km.

Investīciju projektu izklāsts ir atspoguļots Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna 3.pielikumā, kur kopsavilkumā iekļautas plānotās investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā, kuru īstenošanai ir jau zināmi finansēšanas avoti, proti, ES fondu un instrumentu līdzfinansējums, valsts budžets, LDz un Atveseļošanās un noturības instrumentu līdzekļi.

Lielākā daļa projektu tiek īstenoti ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020.gadam Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" ietvaros LDz īsteno un plāno īstenot vairākus projektus, kurus plānots pabeigt līdz 2023.gada beigām:

- Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija paredz paaugstināt caurvedes spēju, izbūvējot otros sliežu ceļus posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma, modernizēt signalizācijas sistēmu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, kā arī paaugstināt drošību, izbūvējot divlīmeņu šķērsojumus gājējiem;

- Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos paredz drošības žogu un  pāreju būvniecību  bīstamākajās vietās, kur ir lielāka dzelzceļa satiksmes intensitāte un gājēju plūsma, kā arī augstāks negadījumu risks. Projekta ietvaros darbus plānots veikt dzelzceļa iecirkņos: Zasulauks – Lāčupe, Brasa – Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, Čiekurkalns – Jugla, Torņakalns – Tīraine, Šķirotavas stacija;

- Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai paredz palielināt vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h līniju posmos no Rīgas līdz Krustpilij un no Rīgas līdz Jelgavai, paaugstināt satiksmes drošības līmeni uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, kā arī likvidēt vilcienu kustības ātrumu ierobežojošās vietas..

- Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija paredz izbūvēt 48 stacijās paaugstinātās pasažieru platformas, paaugstinot pasažieru un vilcienu kustības drošību, pasažieru apkalpošanas kvalitāti un komfortu, kā arī samazinot ietekmi uz vidi:

- Rīga - Jelgava līnijā: Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tīraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki;

- Rīga – Tukums II līnijā: Priedaine, Jaundubulti, Ķemeri, Smārde, Milzkalne, Tukums I, Tukums II, Bolderāja- Silikātu (jauna pietura), Bolderāja-Slokas (jauna pietura);

- Rīga - Krustpils līnijā: Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri;

- Zemitāni – Skulte līnijā: Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems, Skulte, Dauderi (jauna pietura), Alfa (jauna pietura) (līnija Rīga – Valga).

Arī turpmāk ir paredzēts modernizēt dzelzceļa pasažieru infrastruktūru un  ES fondu plānošanas perioda 2021.-2027.gadam ietvaros plānots īstenot darbus  Rīga – Lugaži, Krustpils – Daugavpils, Krustpils - Rēzekne, Jelgava – Liepāja līnijās.

Pasažieru infrastruktūras modernizācija.

Savukārt, lai pilnveidotu pasažieru satiksmi un veicinātu dzelzceļa popularitāti pasažieru pārvadājumos, plānots īstenot ātruma palielināšanas projektus:

Ātruma palielināšanas projekti.

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas programma

Ņemot vērā Eiropas zaļā kursa noteiktos mērķus - līdz 2050. gadam Eiropa kļūs par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu un vismaz par 55 % mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju 2030.gadā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, kā arī izaicinājumu dzelzceļam kļūt par sabiedriskā transporta pamatu, arī Latvijā ir jāveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu.

Stratēģiski svarīgi ir attīstīt dzelzceļa infrastruktūru un paplašināt elektrificēto zonu līnijās, kurās ir liels pasažieru skaits, turklāt ar tendenci pieaugt, kā arī blīvi apdzīvotās vietās, t.sk., kur attīstītas dzīvojamās, industriālās un komerciālās teritorijas.

Elektrifikācijas programma paredz visu galveno sliežu ceļu elektrifikāciju, modernizējot un izbūvējot kontakttīklu, signalizācijas sistēmu, apakšstacijas un citus nepieciešamos tehniskos risinājumus, lai arī Latvijas dzelzceļa 1520mm sliežu platuma infrastruktūra spētu pāriet uz modernu un Eiropā izplatītu 25kV sistēmu.

ES valstu elektrifikācijas modernais standarts ietver 25kV kontakttīkla izmantošanu, uz 25kV kontakttīklu plāno pāriet gan Lietuva, gan Igaunija, un arī Rail Baltica izmantos 25kV kontakttīklu 1435mm sliežu platumā.

1520 mm platuma sliežu ceļa dzelzceļa tīkla pāreja uz 25 kV maiņstrāvas elektroapgādes sistēmu ir stratēģiski svarīgs lēmums, kuram ir ilgtermiņa sekas dzelzceļa ekspluatācijai nākotnē:

- 1520 mm platuma un 1435 mm platuma sliežu ceļu darbība vienotā 25 kV maiņstrāvas elektroapgādes sistēmā no tehniskā viedokļa novērš divu elektroapgādes sistēmu nelabvēlīgas mijiedarbības riskus, apdraudējumu dzelzceļa infrastruktūras lauka iekārtām un apkalpes personālam,

- samazina izmaksas divu sistēmu uzturēšanai,

- rada attīstības iespējas, tai skaitā elektriskā vilces ritošā sastāva kustības ātruma palielināšanu virs 120 km/h.

Elektrifikācijas programmas pakāpeniska realizācija:

Savukārt, laika posmā līdz 2026.gadam Atveseļošanās un  noturības mehānisma ietvaros paredzēts uzlabot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru Rīgas mezglā un līnijā Rīga - Tukums, kā arī paplašināt elektrificēto zonu Zasulauks – Bolderāja, nomainot un izbūvējot kontakttīklu.

Savukārt, laika posmā līdz 2029.gadam ES fondu plānošanas perioda 2021.-2027.gada ietvaros paredzēts turpināt modernizēt esošo kontakttīklu, paplašināt elektrificēto zonu posmā no Aizkraukles līdz Krustpilij, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu pāreju no 3.3kV sistēmas uz 25 kV sistēmu līnijās Rīga – Jelgava un Rīga – Krustpils.

Tālāka dzelzceļa tīkla elektrifikācijas programmas īstenošana ir atkarīga no Rail Baltica projekta darbu pabeigšanas Rīgas mezglā, kā arī finanšu resursu pieejamības.

Kā daļa no elektrifikācijas programmas tiks īstenots bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras izveides pasākumu komplekss. Pašlaik notiek darbs pie konkrētu darba uzdevumu formulēšanas un optimālo risinājumu noteikšanas, balstoties uz SM veikto izpēti. Primāri tiks izveidota uzlādes infrastruktūra Siguldā, lai nodrošinātu bateriju vilcienu ekspluatāciju līnijā Bolderāja-Sigulda.

Investīciju programmu var būtiski ietekmēt TEN-T regulas pārskatīšanas procesa rezultāts, kur tiks definētas prasības migrācijai uz 1435 mm dzelzceļa sistēmu un tiks definēti uzdevumi attiecīgas izpētes veikšanai un plānu sagatavošanai.

LDz infrastruktūras attīstības un atjaunošanas investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai laika periodā līdz 2027.gadam plāno ikgadēju ilgtermiņa kredītu līdzekļu piesaistīšanu, kā arī obligāciju emisiju līdz 100 milj. EUR apmērā.

Finansējuma līdzekļu piesaistīšanas iespējas dzelzceļa investīcijām būs tiešā veidā atkarīgas no realizējamās valsts atbalsta politikas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ilgtspējīgu darbību un finanšu stabilitāti un radot kreditoru uzticību aizdevumu izsniegšanai vai obligāciju iegādei.

Specializētu dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu realizēšanai tiek vērtētas VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbības iespējas ar ārējiem komersantiem, lai piesaistītu publiskās privātās partnerības (PPP) gadījumā iespējamos finanšu līdzekļus.

# Jaunas infrastruktūras izveidošana

SM īsteno Rail Baltica projektu, kas ir Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveides projekts. Jaunās Rail Baltica 1435mm sliežu platuma elektrificētas dzelzceļa līnijas un saistītās infrastruktūras izbūves projekts ir TEN-T Ziemeļjūras – Baltijas jūras koridora transporta sistēmas elements, kas aptver četras ES dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un perspektīvā arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar Poliju un pārējo 1435 mm platuma ES dzelzceļa tīklu ar Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS aprīkotu, efektīvu, modernu, videi draudzīgu un tirgus prasībām un SITS atbilstošu dzelzceļa infrastruktūras sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.

Rail Baltica maršruta kopējais garums plānots 870 kilometri, no tiem Latvijas teritorijā plānoti 265 kilometri. Rail Baltica nodrošinās ātrgaitas starptautisko pasažieru pārvadājumus ar maksimālo kustības ātrumu 249 km/h, kravu pārvadājumus ar ātrumu 120 km/h, kā arī reģionālos pasažieru pārvadājumus ar ātrumu 200 km/h. Šobrīd uz Rail Baltica pamata līnijas Latvijā plānotas 16 reģionālās stacijas vai pieturas.

Lai sekmētu Rail Baltica projekta ieviešanu, Baltijas valstis 2017.gadā noslēdza Starpvaldību līgumu par Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi, kas cita starpā paredz katras valsts īpašuma tiesības uz to infrastruktūras daļu, kas atrodas tās teritorijā un pienākumu nodrošināt tās efektīvu un racionālu pārvaldību.

Vienlaikus ar jaunās  dzelzceļa infrastruktūras izbūvi Baltijas valstu par transporta nozari atbildīgo ministriju un ekspertu līmenī norit darbs pie institucionāli integrēta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides, kas nepieciešams, lai, uzsākot Rail Baltica dzelzceļa sistēmas ekspluatāciju, tiktu nodrošināta droša, efektīva un nepārtraukta vilcienu kustība visā Rail Baltica jaunās līnijas garumā. Efektīvs un ekonomiski pamatots Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modelis veicinās infrastruktūras pievilcību un tās nodrošināto pasažieru un kravu pārvadājumu īpatsvara pieaugumu, nostiprinot Rail Baltica kā jauna ekonomiskā koridora sniegtos ieguvumus.

Rail Baltica projekta pamatfinansējuma avots ir Eiropas Komisijas piešķirtais ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums, kas veido līdz 85% no kopējām projekta izmaksām. EK finansējums projektam tiek piešķirts pa daļām, sekojot projekta īstenošanai un izvērtējot jau piešķirtā finansējuma apguvi. Laika posmā  no 2015.gada  līdz 2022.gadam Latvija astoņu jau noslēgto finansēšanas līgumu ietvarā projekta īstenošanai ir saņēmusi 538 MEUR finansējumu, no tiem 446 MEUR ārvalstu finanšu palīdzību, kas tiek izmantots plānošanas, būvprojektēšanas un būvniecības aktivitātēm - plānošanas posms ir noslēdzies, turpinās pamata trases, Salaspils intermodālā kravu centra, infrastruktūras apkalpes objektu, reģionālo staciju un pieturas punktu projektēšana, uzsākta divu Rail Baltica sekciju būvniecība, kā arī  atbilstoši būvniecības loģikai - infrastruktūras izbūvei nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana.

Rail Baltica 265 km garā trase Latvijā ir sadalīta sešās sekcijās: visās sekcijās ir pabeigts līnijas inženiertehniskais pamatojums, četrās turpinās projektēšanas pamatrisinājumu  fāze, divās sekcijās jau rit būvniecība - Rail Baltica savienojums ar starptautisko lidostu «Rīga», kur būvniecība uzsākta 2021.g. martā un Rīgas Centrālā multimodālā transporta mezgla sekcija, kur būvniecība uzsākta 2020. g. novembrī.  2023.gadā plānots uzsākt būvniecību virzienā uz Latvijas/Lietuvas robežu, prioritāri nodrošinot savienojumu ar tehniski gatavāko posmu Lietuvā un tālāk ar Poliju. Saņemot atbilstošu CEF finansējumu, tam sekotu savienojuma ar Igauniju izbūve -  caur Rīgu vai Salaspili - atkarībā no būvprojektu gatavības. Savienojums caur Rīgu būtu prioritāra izvēle. Tas ir svarīgi pasažieru apkalpošanai, jo caur Rīgu paredzēts apkalpot ievērojamu pasažieru skaitu, kā arī nozīmīgi infrastruktūras pārvaldītāja finansējumam nākotnē, jo atbilstoši pasažieru plūsmai caur Rīgu ir paredzēta ievērojama pārvadājumu daļa, kas attiecīgi veido arī finansējumu no maksas par piekļuvi infrastruktūrai. Mazāk pārvadājumu attiecīgi nozīmēs arī lielāka valsts finansējuma nepieciešamību infrastruktūras pārvaldītājam finanšu līdzsvara nodrošināšanai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Rail Baltica projekta īstenošanas lēmumu projekts pabeidzams līdz 2030. gada 31.decembrim.

Viens no Rail Baltica stratēģiskiem objektiem Latvijas teritorijā būs Salaspils intermodālais loģistikas centrs (turpmāk - SILC), kur lielākoties ir paredzēts nodrošināt konteinerizēto kravu un kravas automašīnu puspiekabju apstrādi. Tā iekšienē un blakusteritorijās plānots attīstīt arī daudzfunkcionālo noliktavu kompleksu un komercapbūves zonas daudzveidīgai izmantošanai, nodrošinot sinerģiju starp esošo 1520mm dzelzceļa infrastruktūru un jauno Rail Baltica 1435 mm dzelzceļa infrastruktūru. Esošajā plānojumā SILC teritorija kopā aizņem aptuveni 200 ha lielu platību, tomēr apkārtnē ir pieejamas plašas teritorijas arī turpmākai izaugsmei un attīstībai. Šīs teritorijas robežojas ar Rail Baltica pamattrasi un termināļa teritoriju plānots savienot arī ar 1520 mm sliežu infrastruktūru. SILC viena no būtiskākajām sastāvdaļām ir dzelceļa intermodālais kravu terminālis jeb sausā osta. Tas ir infrastruktūras kopums – sliežu ceļi, celtņi, pievedceļi, kas nodrošina fizisku kravu pārkraušanu starp dažāda platuma sliežu vilcieniem, konteinerizēto kravu apstrādi, tajā skaitā arī uzglabāšanu, kravas automašīnu vai to puspiekabju pārvadājumus pa dzelzceļu, kā arī kravu padošanu uz loģistikas centra noliktavām.

Precīzs sliežu ceļu skaits, novietojums un tiem paredzētās funkcijas tiks noteiktas būvprojekta izstrādes gaitā 2023. -2024.gadā.

Līdz 2027.gadam Rail Baltica projektā paredzēts turpināt dzelzceļa infrastruktūras izveidi, atkarībā no aktivitātes pabeidzot projektēšanu vai uzsākot būvdarbus. Līdz 2027.gadam projektā paredzētas aktivitātes ir saistītas gan ar pamattrases un apkalpes vietu izveidi, gan  citu dzelzceļa sistēmai nozīmīgu elementu izveidi (Rail Baltica kustības vadības centra izveide Latvijā, pasažieru pārvadājumiem paredzētās ritošā sastāva apkalpes vietas izveide Jaunmārupē, u.c.). Līdz 2027.gadam tiks turpināts darbs pie infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides un infrastruktūras pārvaldītāja funkciju attīstības. Detalizēta informācija par veicamajiem pasākumiem, to darbības rezultātu un rezultatīvajiem rādītājiem, atrodama Indikatīvā plāna 14.nodaļā, sadaļā Rīcības virziens: Jaunas infrastruktūras izveide (Rail Baltica).

# Pasākumi vides ietekmes samazināšanai

Lai arī dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta emisijas gaisā un tā radītais trokšņu līmenis un vibrācijas, kas var ietekmēt gan apkārtējo vidi, gan cilvēku ikdienu un veselību.

Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, LDz ir izveidota un uzturēta integrēta vides un energopārvaldības sistēma. Energopārvaldības sistēma kopš 2017. gada ir sertificēta atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām. Savukārt 2022. gada pirmajā ceturksnī LDz sertificēja arī vides pārvaldības sistēmu, kas uzturēta atbilstoši ISO 14001:2015 standarta prasībām.

Apstiprināta LDz koncerna Vides un energopārvaldības politika. Katru gadu tiek pārskatīti būtiskie vides aspekti, kuru pārvaldībai izstrādāta LDz Vides un energopārvaldības programma 2022. – 2028. gadam. Lai novērstu vai mazinātu būtisko vides aspektu ietekmi, katru gadu tiek izstrādāti Vides aizsardzības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu gada plāni un pārskati par to izpildi.

LDz investīciju attīstības mērķi ir:

- samazināt kaitīgo faktoru – piesārņojuma, trokšņa, vibrācijas u.c. ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību;

- nodrošināt efektīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu dabas un enerģētisko resursu izmantošanu, tai skaitā paaugstināt energoefektivitāti;

- maksimāli izmantot atjaunojamos energoresursus, samazinot fosilo izejvielu izmantošanu;

- novērst vai samazināt būtiskos vides riskus, tādā veidā samazinot ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām;

- nodrošināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, maksimāli iespējamu atkritumu šķirošanu pārstrādei un otrreizējai izmantošanai.

Grunts piesārņojums ar naftas produktiem ir redzamākā ekoloģiskā problēma, kas ir aktuāla vietās, kur tiek apstrādāti ar naftas produktiem krauti dzelzceļa vagoni (cisternas) vai pirms izejas signāliem stāv dīzeļlokomotīves. Tādas galvenokārt ir degvielas un kurināmā bāzes un lokomotīvju ekipēšanas punkti, vagonu tehniskās apkopes punkti, dīzeļlokomotīvju un dīzeļvilcienu motorvagonu stāvlaukumi, vietas stacijās (parki vai atsevišķi sliežu ceļi). Lielākajā daļā piesārņoto vietu grunts piesārņojums veidojies jau kopš 20. gadsimta 80. gadiem, taču piesārņojuma samazināšanas pasākumi, ņemot vērā to augstās izmaksas, veikti nepietiekami, tos koncentrējot uz kritiskākajām vietām. Viens no galvenajiem šāda piesārņojuma cēloņiem ir ilglaicīgas un pastāvīgas sīkas naftas produktu noplūdes (pilēšana, sūkšanās) no dzelzceļa ritošā sastāva.

Lai samazinātu iespējamo grunts piesārņojumu ir veikta  maģistrālo lokomotīvju modernizācija, un tiek izmantoti naftas produktu absorbenti (paklāji) noslogotākajās lokomotīvju apstāšanās vietās.

Tāpat ir vairākas teritorijas, kur ir fiksēts vēsturiskais piesārņojums, un kā augstas prioritātes ir 6 piesārņotās vietas (Gulbene, Rīga “Šķirotava” uzkalns un Krustpils iela 121, Višķi, Skrunda, Vagonu parks, vidējas prioritātes ir 8 piesārņotās vietas un zemas prioritātes - 4 piesārņotās vietas.2

Aktuāla problēma ir vēsturiskā vides piesārņojuma likvidēšana vietās, kas atrodas LDz pārvaldīšanā, lietošanā un apsaimniekošanā esošajās teritorijās. LDz ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ iespējamo pasākumu realizācija (primāri vēsturiskā naftas produktu piesārņojumu attīrīšana gruntī kā arī trokšņa emisiju samazināšanas pasākumu īstenošana) ir atkarīga no publiskā finansējuma piesaistes iespējamības.

Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 18.1 pantu trokšņa kartēšanu un trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu izstrādi aglomerācijas teritorijai nodrošina attiecīgā pašvaldība, bet ārpus aglomerācijas teritorijas esošiem infrastruktūras objektiem — dzelzceļa līnijām, autoceļiem un lidostām — attiecīgā transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs. Pašvaldība un attiecīgā transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs sadarbojas trokšņa kartēšanā aglomerācijas teritorijai. LDz veic trokšņa stratēģisko karšu izstrādi   dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Savukārt, rīcības plāns tiek izstrādāts balstoties uz trokšņa stratēģiskās kartes rezultātiem, lai pārvaldītu vides trokšņa problēmas un tā ietekmi un novērstu vai, ja tas nepieciešams, samazinātu vides troksni, vai saglabātu esošo stāvokli teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām..

Prettrokšņu pasākumu īstenošana, piemēram, ekrānu izbūve ir svarīgs elements jaunbūvējamās dzelzceļa līnijās – savlaicīga potenciālā dzelzceļa darbības radītā vides trokšņa un akustiski efektīvākā prettrokšņu ekrānu materiālu un izvietojuma modelēšana, ņemot vērā arī potenciālās trokšņu skartās teritorijas iespējamo nākotnes attīstību, ļauj atrast visoptimālāko ekonomiski pamatotu tehnisko risinājumu ar vislabāko akustisko efektu.

Lai mazinātu dzelzceļa darbības radīto vides trokšņa līmeni, regulāri tiek veikti sliežu ceļu uzturēšanas rekonstrukcijas darbi atbilstoši sliežu ceļu izmantošanas intensitātei un noslogojumam, kas ietver sliežu posmu metināšanu, sliežu un pārmiju pārvedu slīpēšanu un izlāgošanu, balsta slāņa atjaunošanu un blīvēšanu, sliežu, pārvedu pārmiju un gulšņu nomaiņu, gulšņu pablīvēšanu, sliežu eļļošanu sliežu ceļu līkumos u.c. darbus.

Lai arī normatīvie akti neregulē jautājumu par transportlīdzekļu radīto vibrāciju, vibrācija ir ļoti cieši saistīta ar troksni, jo dzelzceļa radītais troksnis izplatās ne tikai pa gaisu, bet arī pa zemi. Turklāt vibrācija var nodarīt kaitējumu dzelzceļa tuvumā esošajām ēkām un būvēm. Paaugstināta vibrācija kaitē arī pašam dzelzceļam. Pretvibrācijas pasākumi ir dārgi un bieži vien grūti realizējami arī tehnisku iemeslu dēļ.

Pieaugošā klimatu pārmaiņu ietekme, un tās rezultātā dzelzceļa ekspluatāciju ietekmējošie faktori – krasas temperatūras svārstības, vētras un plūdi, tiek ņemti vērā nodrošinot dzelzceļa ekspluatāciju un plānojot infrastruktūras attīstības projektus. Paaugstinātas gaisa temperatūras gadījumā, kad rodas sliežu deformācijas risks, tiek noteikti kustības ātruma ierobežojumu. Regulāri veicot sliežu ceļu uzbērumu apsekošanu un novērtējumu, tiek iegūta informācija par to tehnisko stāvokli, īpaši teritorijās ar paaugstinātas plūdu iespējamības risku. Plānojot infrastruktūras attīstības projektus šie faktori tiek izvērtēti izveidojot riska novērtēšanas matricu, kas ļauj pārliecināties par klimata pārmaiņu faktoru ietekmi uz projektu un ar tiem saistītiem riskiem. Šādi novērtējot nepieciešamās izmaiņas tehnoloģiskajos risinājumos.

# Rīcības plāns 2023.-2027.gadam

Uzdevumi un rīcības plāns 2023.-2027.gadam

Plāna mērķis - Apmierināt mobilitātes vajadzības nākotnē pamatojoties uz ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas finansējumu.

Rīcības virziens: Uzlabotas mobilitātes iespējas, multimodāla sabiedriskā transporta tīkla ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta "mugurkaulu" attīstība, drošas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pilnveidošana

| Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2027. gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020.gadam Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošana | Staciju skaits, kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums | 45 stacijas un pieturas punkti 100 km | LDz | SM | 12.2023. |
| 2 | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 3.politikas mērķa “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti” 3.1.1.1.pasākuma “Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos” un 3.1.1.3.pasākuma “Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība” īstenošana | Jaunu vai modernizētu dzelzceļa sliežu garums – TEN-T Jaunas vai modernizētas dzelzceļa stacijas un pieturas | 130 km 40 stacijas un pieturas punkti | LDz | SM | 12.2029. |
| 3 | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1 “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošana | Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai | 70 km | LDz | SM | 03.2026 |
| 4 | Jauno elektrovilcienu iepirkums | Iepirkt jaunus elektrovilcienus | 32 vilcieni | PV | SM | 06.2024. |
| 5 | Akumulatoru bateriju vilcienu iepirkums | Iepirkt jaunus bateriju vilcienus. | 7 vilcieni +2 vilcieni +7 vilcieni (atkarībā no finansējuma pieejamības) | ATD | SM | 09.2026. |
| 6 | Akumulatoru bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras izveide | Izveidot uzlādes infrastruktūru |  | LDz | SM | 05.2026. |
| 7 | TEN-T regulas 16a panta pasākumi | Sagatavot TEN-T migrācijas plānu. |  | SM | LDz | 12.2026 |

Rīcības virziens: Jaunas infrastruktūras izveide (Rail Baltica)

| Nr. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs 2027. gadā | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RB trases projektēšana | Akceptēts tehniskais projekts | Pamattrase | RB Rail | SM EDzL | 12.2026. |
| 2 | RB trases būvniecība | Uzsākta būvniecība | Uzsākta būvniecība posmā RIX-LT robeža Uzsākta būvniecība posmā Vangaži - EE robeža | EDzL RB Rail EDzL RB Rail | SM SM | 12.2024. 12.2027. |
| 3 | RB apkalpes vietu projektēšana | Pabeigta projektēšana | Akceptēti projekti | EDzL | SM | 12.2026. |
| 4 | RB apkalpes vietu būvniecība | Uzsākta būvniecība | Uzsākta būvniecība posmā RIX-LT robeža | EDzL | SM RB Rail | 12.2026. |
| 5 | Salaspils termināla izveide | Termināla projektēšana | Pabeigta termināla projektēšana | EDzL | SM RB Rail | 12.2026. |
| 6 | RB infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide | Izveidots RB infrastruktūras pārvaldības modelis | Noslēgts starpvaldību līgums par RB infrastruktūras pārvaldību | SM |  | 12.2024. |
| 7. | Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē | Veikt projektēšanu un būvniecību | Pabeigta projektēšana, un uzsākti būvdarbi | EDzL | SM | 12.2027. |
| 8. | Rail Baltica kustības vadības centra izveide Latvijā | Veikt projektēšanu un būvniecību | Sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums, pabeigta projektēšana | EDzL | SM | 12.2027. |
| 9. | Rīgas Centrālās stacijas Multimodālā transporta mezgla zemplatformu telpas satiksmes elementu, labiekārtojuma un inženiertīklu izveide. | Veikt projektēšanu un būvniecību | Pabeigta projektēšana un būvdarbi | EDzL | SM | 12.2027. |

# Pielikumi

## 1. Pielikums. VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jauda

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas raksturlielumi valsts pasūtījumam

| Nr. p.k | Iecirkņa nosaukums | Dzelzceļa iecirkņu kategorija | Kravas vilcienu svara norma pēc vilces jaudas |  |  | Pieļaujamais vilcienu skaits grafikā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pasažieru |  | Kravas* | Kopā |
|  |  |  | Vilces veids | Nepāra virziens | Pāra virziens | Starptautiskie vilcieni | Iekšzemes vilcieni |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ventspils – Tukums-II | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4000/ | 0/0** | 0/0** | 35/35** | 35/35** |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5500 | 5100 |  |  |  |  |
| 2 | Tukums-II - Jelgava | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4000/ | 0/0 | 0/0 | 25/25 | 25/25 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5500 | 5100 |  |  |  |  |
| 3 | Jelgava – Krustpils | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4000/ | 0/0 | 0/0 | 32/32 | 32/32 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5500 | 5100 |  |  |  |  |
| 4 | Krustpils – Daugavpils | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4500/ | 0/0 | 5/4 | 34/35 | 39/39 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 4.1. | Krustpils – Līvāni | 1 |  |  |  | 0/0 | 5/4 | 32/33 | 37/37 |
| 4.2. | Līvāni – Daugavpils | 1 |  |  |  | 0/0 | 4/4 | 35/35 | 39/39 |
| 5 | Daugavpils – Indra – Valsts robeža | 1 | 2M62/ | 4200/ | 3800/ | 0/0 | 1/1 | 36/36 | 36/36 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5300 | 4600 |  |  |  |  |
| 5.1. | Daugavpils – Indra | 1 |  |  |  | 0/0 | 1/1 | 36/36 | 36/36 |
| 5.2. | Indra – Valsts robeža | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 20/20 | 20/20 |
| 6 | Rīga pasažieru –Krustpils | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4500/ | 0/0 | 40/39 | 105/106 | 146/146 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 6.1. | Rīga pasažieru – Jāņavārti | 1 |  |  |  | 0/0 | 40/39 | 105/106 | 146/146 |
| 6.2. | Jāņavārti – Šķirotava | 1 |  |  |  | 0/0 | 40/39 | 68/69 | 109/109 |
| 6.3. | Šķirotava – Salaspils | 1 |  |  |  | 0/0 | 40/39 | 68/69 | 109/109 |
| 6.4. | Salaspils – Ogre | 1 |  |  |  | 0/0 | 40/39 | 68/69 | 109/109 |
| 6.5. | Ogre – Lielvārde | 1 |  |  |  | 0/0 | 37/36 | 71/72 | 109/109 |
| 6.6. | Lielvārde-Skrīveri | 1 |  |  |  | 0/0 | 27/26 | 82/83 | 110/110 |
| 6.7. | Skrīveri – Aizkraukle | 1 |  |  |  | 0/0 | 27/26 | 82/83 | 110/110 |
| 6.8. | Aizkraukle – Pļaviņas | 1 |  |  |  | 0/0 | 13/12 | 97/98 | 111/111 |
| 6.9. | Pļaviņas – Krustpils | 1 |  |  |  | 0/0 | 8/9 | 103/102 | 112/112 |
| 7 | Krustpils – Rēzekne | 1 | 2M62/ | 4900/ | 4000/ | 0/0 | 3/3 | 22/22 | 26/26 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5500 | 5100 |  |  |  |  |
| 8 | Rēzekne – Zilupe – Valsts robeža | 1 | 2M62/ | 3700/ | 3700/ | 0/0** | 2/2** | 26/26** | 29/29** |
|  |  |  | 2TE10(116) | 4900 | 4800 |  |  |  |  |
| 8.1. | Rēzekne – Zilupe | 1 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 26/26 | 29/29 |
| 8.2. | Zilupe – Valsts robeža | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 16/16 |
| 9 | Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne | 1 | 2M62/ | 5000/ | 5000/ | 0/0 | 0/0 | 33/33 | 33/33 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 9.1. | Valsts robeža – Kārsava | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 6/6 |
| 9.2. | Kārsava – Rēzekne | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 33/33 | 33/33 |
| 10 | Rēzekne – Daugavpils | 1 | 2M62/ | 5000/ | 5000/ | 0/0 | 0/0 | 37/37 | 37/37 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 11 | Daugavpils –Kurcums – Valsts robeža | 2 | 2M62 | 4600 | 4500 | 0/0 | 0/0 | 32/32 | 32/32 |
| 11.1. | Daugavpils – Kurcums | 1, 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 32/32 | 32/32 |
| 11.2. | Kurcums –Valsts robeža | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 4/4 |
| 12 | Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils | 2 | 2M62/ | 4000/ | 3600/ | 0/0 | 0/0 | 39/39 | 39/39 |
|  |  |  | ER20CF | 3400 | 3200 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2 ER20CF) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 12.1. | Valsts robeža – Eglaine | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 5/5 |
| 12.2. | Eglaine – Daugavpils | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 39/39 | 39/39 |
| 13 | C.p.524.km.-C.p.401.km. |  | 2TE10(116) | 5300 | 4600 |  |  |  |  |
| 14 | Rīga pasažieru – Jelgava | 2 | 2M62/ | 4900/ | 5000/ | 1/1 | 97/97 | 14/14 | 112/112 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 14.1. | Rīga pasažieru – Torņakalns | 2 |  |  |  | 1/1 | 97/97 | 14/14 | 112/112 |
| 14.2. | Torņakalns – Olaine | 2 |  |  |  | 1/1 | 32/32 | 76/76 | 109/109 |
| 14.3. | Olaine – Jelgava | 2 |  |  |  | 1/1 | 32/32 | 76/76 | 109/109 |
| 15 | Jelgava – Liepāja | 2 | 2M62 | 3500 | 3500 | 0/0 | 3/3 | 109/109 | 112/112 |
| 15.1. | Jelgava – Glūda | 2 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 109/109 | 112/112 |
| 15.2. | Glūda – Saldus | 2 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 7/7 | 10/10 |
| 15.3. | Saldus – Liepāja | 2 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 7/7 | 9/9 |
| 16 | Jelgava – Meitene – Valsts robeža | 2 | 2M62/ | 4000/ | 5000/ | 1/1** | 0/0** | 16/16** | 17/17** |
|  |  |  | 2TE10(116)/ | 5500/ | 6000/ |  |  |  |  |
|  |  |  | ER20CF | 3400 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2 ER20CF) | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 16.1. | Jelgava – Meitene | 2 |  |  |  | 1/1 | 0/0 | 16/16 | 17/17 |
| 16.2. | Meitene – Valsts robeža | 2 |  |  |  | 1/1 | 0/0 | 5/5 | 6/6 |
| 17 | Rīga pasažieru – | 1., 2. | 2M62/ | 3800/ | 3500/ | 0/0 | 52/52 | 55/55 | 107/107 |
|  | Lugaži – Valsts robeža |  | 2TE10(116) | 5200 | 4600 |  |  |  |  |
| 17.1. | Rīga pasažieru – Zemitāni | 1 |  |  |  | 0/0 | 52/52 | 55/55 | 107/107 |
| 17.2. | Zemitāni - Jugla | 1 |  |  |  | 0/0 | 15/15 | 96/96 | 111/111 |
| 17.3. | Jugla – Vangaži | 1 |  |  |  | 0/0 | 15/15 | 44/44 | 59/59 |
| 17.4. | Vangaži – Sigulda | 2 |  |  |  | 0/0 | 15/15 | 96/96 | 111/111 |
| 17.5. | Sigulda – Cēsis | 2 |  |  |  | 0/0 | 5/5 | 27/27 | 32/32 |
| 17.6. | Cēsis – Valmiera | 2 |  |  |  | 0/0 | 5/5 | 40/40 | 45/45 |
| 17.7. | Valmiera – Lugaži | 2 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 28/28 | 31/31 |
| 17.8. | Lugaži – Valsts robeža | 2 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 8/8 | 11/11 |
| 18 | Torņakalns –Tukums II | 2 | 2M62/ | 4900/ | 4000/ | 0/0 | 71/71 | 34/34 | 105/105 |
|  |  |  | 2TE10(116) | 5200 | 5100 |  |  |  |  |
| 18.1. | Torņakalns – Zasulauks | 2 |  |  |  | 0/0 | 71/71 | 34/34 | 105/105 |
| 18.2. | Zasulauks - Priedaine | 2 |  |  |  | 0/0 | 71/71 | 34/34 | 105/105 |
| 18.3. | Priedaine – Dubulti | 2 |  |  |  | 0/0 | 71/71 | 34/34 | 105/105 |
| 18.4. | Dubulti – Sloka | 2 |  |  |  | 0/0 | 36/36 | 73/73 | 109/109 |
| 18.5. | Sloka – Ķemeri | 2 |  |  |  | 0/0 | 18/18 | 24/24 | 42/42 |
| 18.6. | Ķemeri – Tukums-I | 2 |  |  |  | 0/0 | 16/16 | 4/4 | 20/20 |
| 18.7. | Tukums-I – Tukums-II | 2 |  |  |  | 0/0 | 12/12 | 53/53 | 65/65 |
| 19 | Zemitāni – Skulte | 1., 2. | ČME3 | 2000/ | 2200/ | 0/0 | 37/37 | 72/72 | 109/109 |
|  |  |  | M62/ | 2400/ | 2400/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2M62 | 4500 | 5200 |  |  |  |  |
| 19.1. | Zemitāni – C.p.Brasa | 1 |  |  |  | 0/0** | 37/37** | 72/72** | 109/109** |
| 19.2. | C.p.Brasa – Mangaļi | 1 |  |  |  | 0/0 | 37/37 | 72/72 | 109/109 |
| 19.3. | Mangaļi – Ziemeļblāzma | 1 |  |  |  | 0/0 | 37/37 | 15/15 | 52/52 |
| 19.4. | Ziemeļblāzma – Vecāķi | 2 |  |  |  | 0/0 | 37/37 | 72/72 | 109/109 |
| 19.5. | Vecāķi – Carnikava | 2 |  |  |  | 0/0 | 37/37 | 72/72 | 109/109 |
| 19.6. | Carnikava – Saulkrasti | 2 |  |  |  | 0/0 | 24/24 | 44/44 | 68/68 |
| 19.7. | Saulkrasti – Skulte | 2 |  |  |  | 0/0 | 14/14 | 41/41 | 55/55 |
| 20 | **Čiekurkalns – Rīga Krasta | 1 | M62 | 2800/ | 2600/ | 0/0 | 0/0 | 72/72 | 72/72 |
|  |  |  | 2M62/ | 5000/ | 5400/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2TE10(116) | - | 6000 |  |  |  |  |
| 20.1. | Čiekurkalns – C.p.Brasa | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 72/72 | 72/72 |
| 20.2. | **C.p.Brasa – Rīga Krasta | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 72/72 | 72/72 |
| 21 | Glūda – Reņģe – Valsts robeža | 2 | 2M62 | 4000 | 4500 | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 15/15 |
| 21.1. | Glūda – Reņģe | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 15/15 | 15/15 |
| 21.2. | Reņģe – Valsts robeža | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 |
| 22 | Zasulauks – Bolderāja | 1 | M62/ | 2400/ | 2400/ | 0/0 | 0/0 | 66/66 | 66/66 |
|  |  |  | 2M62 | 5000 | 4800 |  |  |  |  |
| 22.1. | Zasulauks – Bolderāja | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 66/66 | 66/66 |
| 24 | Saurīeši – Rīga Preču – Jāņavārti (Šķirotava) | 1 | M62/ | 3000/ | 3500/ | 0/0 | 0/0 | 60/60 | 60/60 |
|  |  |  | 2M62 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 24.1. | Rīga Preču – Jāņavārti (Šķirotava) | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 45/45 | 45/45 |
| 25 | Zemitāni – Jāņavārti | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 113/113 | 113/113 |
| 26 | Pļaviņas – Gulbene | 3 | M62 | 1300 | 1200 | 0/0 | 3/3 | 24/24 | 27/27 |
| 26.1. | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 3 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 24/24 | 27/27 |
| 26.2. | Jaunkalsnava – Madona | 3 |  |  |  | 0/0 | 3/3 | 14/14 | 17/17 |
| 26.3. | Madona - Gulbene | 3 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 5/5 | 7/7 |
| 27 | Jaunkalsnava – Veseta | 3 | M62 | 1300 | 1200 | 0/0** | 0/0** | 13/13** | 13/13** |
| 28 | Daugavpils mezgla atzarojumi | 1, 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 70/70 | 70/70 |
| 28.1. | Daugavpils (šķir.) - C.p.387.km | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 70/70 | 70/70 |
| 28.2. | Daugavpils (šķir.) – Daugavpils (pas.) | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 62/62 | 62/62 |
| 28.3. | Daugavpils D-Daugavpils Pas (25 ceļš) | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 51/51 | 51/51 |
| 28.4 | Daugavpils D-Daugavpils Pas (26 ceļš) |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 38/38 | 38/38 |
| 29 | Grīva-C.p.5.km. | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 38/38 | 38/38 |
| 30 | C.p.383.km – C.p.191.km | 2 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 20/20 | 20/20 |
| 31 | Rēzeknes mezgla atzarojumi | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 65/65 | 65/65 |
| 31.1. | C.p.Kleperova – Rēzekne II | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 38/38 | 38/38 |
| 31.2. | Rēzekne II – Rēzekne I | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 65/65 | 65/65 |
| 31.3. | Rēzekne I – C.p.223.km | 1 |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 27/27 | 27/27 |
| 32 | Gulbene – Alūksne | 3 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 11/11 | 13/13 |
| 32.1. | Gulbene - Kalniena | 1 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 11/11 | 13/13 |
| 32.2. | Kalniena - Alūksne | 1 |  |  |  | 0/0 | 2/2 | 8/8 | 10/10 |

*     - t.sk. savācamie, pārvedes un izvedvilcieni; **   - 11/12 – nepāra virzienā/pāra virzienā

Piezīme - Infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina caurlaides spēju atbilstoši dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu pieprasījumam, bet caurlaides spēja var tikt palielināta piesaistot papildus resursus 12 mēnešu laika periodā

## VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa līniju garums un aprīkojums

|  | Dzelzceļa līnijas nosaukums | Eksplua- tācijas garums (km) | Izvērstais ceļu garums (km) |  |  | Izvērstais elektrificētais kontakttīklu garums (km) | Līnijas aprīkojums (km) |  | ass slodze (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | galvenie ceļi | stacijas ceļi | Pieved- ceļi |  | Dispečeru centralizā- cija | Automātiskā bloķēšanas sistēma |  |
| Robežlīnijas | Rīga – Lugaži – Valsts robeža | 166 | 226.5 | 74.8 | 5.96 | 0 | 166 | 166 | 25 |
|  | Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne | 49 | 49 | 23,1 | 3,9 | 0 | 49 | 49 | 25 |
|  | Rēzekne – Zilupe – Valsts robeža | 59 | 58,9 | 47,5 | 8,5 | 0 | 59 | 59 | 25 |
|  | Daugavpils – Indra – Valsts robeža | 76 | 84,3 | 48,2 | 9.5 | 0 | 76 | 76 | 25 |
|  | Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils | 36 | 36,7 | 10,7 | 0,8 | 0 | 36 | 36 | 25 |
|  | Jelgava – Meitene – Valsts robeža | 33 | 33,8 | 4,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Glūda – Reņģe – Valsts robeža | 60 | 60,1 | 3,6 |  |  | 0 | 0 | 25 |
|  | Daugavpils– Kurcums – Valsts robeža | 25 | 27,3 | 5,9 | 1,1 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Iekšzemes līnijas | Ventspils – Tukums-2 | 108 | 129,5 | 97,1 | 8.8 | 0 | 108 | 108 | 25 |
|  | Tukums II – Jelgava | 56 | 56,2 | 10,9 | 0,6 | 0 | 56 | 56 | 25 |
|  | Jelgava – Krustpils | 138 | 137,5 | 57,8 | 11,7 | 0 | 138 | 138 | 25 |
|  | Krustpils – Daugavpils | 89 | 93,6 | 34,9 | 7,4 | 0 | 89 | 89 | 25 |
|  | Rīga pas.– Krustpils | 129 | 266.9 | 139.7 | 23.9 | 226 | 129 | 129 | 25 |
|  | Krustpils – Rēzekne | 95 | 95,2 | 14,9 |  | 0 | 95 | 95 | 25 |
|  | Rēzekne – Daugavpils | 84 | 116,4 | 75,3 | 14 | 0 | 84 | 84 | 25 |
|  | Rīga – Jelgava | 43 | 88,2 | 13,8 | 8.7 | 106 | 43 | 43 | 25 |
|  | Jelgava – Liepāja | 180 | 196,4 | 60.6 | 6.9 | 0 | 0 | 32 | 25 |
|  | Torņakalns – Tukums II | 65 | 100,3 | 14 | 0.95 | 146 | 62 | 44 | 25 |
|  | Zemitāni – Skulte | 52 | 92,7 | 19,1 | 1,08 | 131 | 0 | 52 | 25 |
|  | *Čiekurkalns – Rīga Krasta | 4 | 5.9 | 3.4 |  |  | 0 | 5 | 25 |
|  | Zasulauks – Bolderāja | 9 | 15,1 | 24,5 | 0,6 | 0 | 0 | 9 | 25 |
|  | Rīga Preču – Saurieši | 9 | 12,5 | 15,3 |  | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Zemitāni – Šķirotava | 4 | 10,4 |  |  | 6 | 0 | 4 | 25 |
|  | Pļaviņas – Gulbene | 98 | 100,5 | 13,5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Jaunkalsnava – Veseta | 14 | 13,8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Citi iecirkņi | 178 | 108.4 | 4 | 4 | 22* | 16 | 16 | 25 |
|  | Kopā | 1859 | 2216 | 818 | 124 | 637 | 1231 | 1315 |  |

## Pielikums. Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un finanšu līdzsvara ietekmes novērtējums uz valsts budžetu

Kopsavilkums par valsts finansējuma plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzekļu naudas plūsmu

| Mērķis valsts budžeta finansējumam | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (tūkst. euro) |  |  |  |  | Nepieciešamais papildus finansējums (tūkst. euro) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Pasažieru pārvadātāju valsts budžeta finansējums, t.sk. | 9 425 | 9 425 | 9 425 | 9 425 | 9 425 | 0 | 3 203 | 4 307 | 4 609 | 4 638 |
| Pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu infrastruktūras maksas un apkalpes vietu izmaksu kompensēšanai | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 0 | 3 203 | 4 307 | 4 609 | 4 638 |
| Jaudas sadale pasažieru pārvadājumiem (būtisko funkciju veicēja pakalpojumi) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAS "Latvijas dzelzceļš" valsts budžeta finansējums, t.sk. | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 55 477 | 75 797 | 69 315 | 71 279 | 74 380 |
| Finansējums publiskās lietošanas infrastruktūras uzturēšanai pasažieru pārvadājumiem | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 35 832 | 914 | 18 964 | 18 964 | 18 964 | 18 964 |
| Finansējums publiskās lietošanas infrastruktūras uzturēšanai iekšzemes kravu pārvadājumiem |  |  |  |  |  | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| Valsts līdzekļi finanšu līdzsvara nodrošināšanai, t.sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 260 | 53 530 | 47 048 | 49 011 | 52 113 |
| Finanšu līdzsvara nodrošināšana par iepriekšējo periodu |  |  |  |  |  | 24 359 | 30 453 | 23 078 | 23 971 | 25 041 |
| Finanšu līdzsvara nodrošināšanas avansa maksājums |  |  |  |  |  | 26 901 | 23 078 | 23 971 | 25 041 | 27 072 |
| Kopā valsts budžeta līdzekļi | 45 258 | 45 258 | 45 258 | 45 258 | 45 258 | 55 477 | 79 000 | 73 622 | 75 888 | 79 018 |

Piezīmes:

- neiekļaujot LDZ investīciju projektu finansējumu no valsts līdzekļiem

- finansējums iekšzemes dzelzceļa kravu tirgus segmentiem ar infrastruktūras maksu „tiešo“ izmaksu līmenī bez uzcenojuma

- nav iekļauta pamatlīdzekļu vērtības samazināšana vai izslēgšana, kas var mainīt finanšu līdzsvara maksājumu pieprasījumu

Rail Baltica

| Finansējuma mērķis | Valsts finansējuma programma | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (tūkst. euro) |  |  |  |  |  | *Nepieciešamais papildus finansējums (tūkst. euro) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rail Baltica projekta ieviešana | Valsts budžeta apakšprogrammas 60.07.00 finansējums | 75 300 | 114 500 | 211 434 | 84 900 | 41 442 | 0 | 0 | 39 108 | 101 084 | 588 191 | 1 021 706 | 1 177 120 |
| Rail Baltica projekta vajadzībām nekustamā īpašuma apsaimniekošana | Valsts budžeta apakšprogrammas 60.07.00 finansējums | 12 | 572 | 3 289 | 9 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 027 | 23 342 | 54 735 |
| Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide | Valsts budžeta apakšprogrammas 60.07.00 finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības nodrošināšana | Valsts budžeta apakšprogrammas 49.00.00 finansējums | 0 | 2 383 | 4 406 | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 3 300 | 4 531 | 6 887 | 10 000 |
| KOPĀ |  | 75 312 | 117 455 | 219 129 | 98 040 | 41 442 | 0 | 0 | 43 008 | 104 384 | 601 749 | 1 051 935 | 1 241 855 |

*Finansējuma nodrošināšanai nepieciešams saskaņojums ar Ministru kabinetu.

## Pielikums. Kopējais investīciju apjoms dzelzceļa infrastruktūras attīstībai no 2020.gada līdz 2027. gadam

3.1. Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti (KF)

| Plānošanas periods | Projektu nosaukumi | Finansēšanas avots | % | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2014-2020 | Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija | Kohēzijas fonds | 85% | 29 923 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 923 876 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 15% | 11 567 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 567 646 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 41 491 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 491 522 |
|  | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai | Kohēzijas fonds | 85% | 40 592 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 592 616 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 15% | 12 087 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 087 306 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 52 679 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 679 922 |
|  | Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos | Kohēzijas fonds | 85% | 2 981 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 070 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 15% | 820 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 558 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 3 801 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 628 |
|  | Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija | Kohēzijas fonds | 85% | 6 439 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 439 183 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 15% | 5 842 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 842 017 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 12 281 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 281 200 |
|  | KOPĀ | Kohēzijas fonds | 85% | 79 936 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 936 745 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 15% | 30 317 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 317 527 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 110 254 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 254 272 |

| Plānošanas periods | Projektu nosaukumi | Finansēšanas avots | % | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2021-2027 | Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija | Kohēzijas fonds | 85% | 0 | 0 | 7 650 000 | 7 650 000 | 11 475 000 | 26 775 000 |
|  |  | Nacionālais līdzfinansējums | 15% | 0 | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 025 000 | 4 725 000 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 13 500 000 | 31 500 000 |
|  | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai | Kohēzijas fonds | 85% | 0 | 0 | 8 350 000 | 8 350 000 | 12 525 000 | 29 225 001 |
|  |  | Nacionālais līdzfinansējums | 15% | 0 | 0 | 1 473 529 | 1 473 529 | 2 210 294 | 5 157 353 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 0 |  | 9 823 530 | 9 823 530 | 14 735 294 | 34 382 354 |
|  | Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība | Kohēzijas fonds | 85% | 0 | 0 | 45 036 489 | 45 036 489 | 67 554 733 | 157 627 711 |
|  |  | Nacionālais līdzfinansējums | 15% | 0 | 0 | 7 947 616 | 7 947 616 | 11 921 423 | 27 816 655 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 0 |  | 52 984 104 | 52 984 104 | 79 476 157 | 185 444 365 |
|  | KOPĀ | Kohēzijas fonds | 85% | 0 | 0 | 61 036 489 | 61 036 489 | 91 554 733 | 213 627 711 |
|  |  | Nacionālais līdzfinansējums | 15% | 0 | 0 | 10 771 145 | 10 771 145 | 16 156 718 | 37 699 008 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 0 | 0 | 71 807 634 | 71 807 634 | 107 711 451 | 251 326 719 |

3.2. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansētie projekti (CINEA)

| N.p.k. | Projektu nosaukumi | Finansēšanas avots | % | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs | CINEA | 40% | 288 764 | 687 484 | 0 | 0 | 0 | 976 248 |
|  |  | Valsts budžets | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 60% | 430 146 | 786 601 | 0 | 0 | 0 | 1 216 747 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 718 910 | 1 474 085 | 0 | 0 | 0 | 2 192 995 |

3.3. Atveseļošanas un noturības mehānisma finansētie projekti (ANM)

| N.p.k. | Projektu nosaukumi | Finansēšanas avots | % | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība | ANM | 100% | 7 395 | 24 235 302 | 27 741 612 | 20 715 691 | 0 | 72 700 000 |
|  |  | Valsts budžets | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | LDZ | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Finansēšanas plāns | 100% | 7 395 | 24 235 302 | 27 741 612 | 20 715 691 | 0 | 72 700 000 |

3.4. Pārējās investīcijas dzelzceļa infrastrutktūrā

| N.p.k. | Projektu nosaukumi | Finansēšanas avots | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kopā |
| 1 | Dzelzceļa infrastruktūras attīstības un atjaunošanas programma, kas tiek finansēta no LDz līdzekļiem | LDz | 100% | 27 500 000 | 19 100 000 | 20 300 000 | 20 000 000 | 21 000 000 | 107 900 000 |

3.5. Kopsavilkums

| Kopējās investīcijas | Finansēšanas avots | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kopā |
|  | KF | 79 936 745 | 0 | 61 036 489 | 61 036 489 | 91 554 733 | 293 564 456 |
|  | CINEA | 288 764 | 687 484 | 0 | 0 | 0 | 976 248 |
|  | ANM | 7 395 | 24 235 302 | 27 741 612 | 20 715 691 | 0 | 72 700 000 |
|  | Nacionālais līdzfinansējums | 0 | 0 | 10 771 145 | 10 771 145 | 16 156 718 | 37 699 008 |
|  | LDZ | 58 247 673 | 19 886 601 | 20 300 000 | 20 000 000 | 21 000 000 | 139 434 274 |
|  | Kopā | 138 480 577 | 44 809 387 | 119 849 246 | 112 523 325 | 128 711 451 | 544 373 985 |

3.6. Rail Baltica

| N.p.k. | Projektu nosaukumi | Indikatīvās projekta kopējās izmaksas EUR | Finansēšanas avots |  | Finansēšanas plāns EUR |  |  |  |  |  |  |  | Kopā 2020 - 2028 | Kopā 2020 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | CEF1 finansēšanas līgums 2014 INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 | 236 579 721 | CINEA | 22 451 070 | 43 677 244 | 72 292 437 | 73 507 354 | 9 735 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 663 180 | 221 663 180 |
|  |  | 50 828 005 | Valsts budžets | 5 496 603 | 21 153 482 | 12 757 489 | 12 971 886 | 1 717 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 097 415 | 54 097 415 |
|  |  | 54 320 060 | PVN | 6 316 318 | 8 254 999 | 21 220 484 | 18 160 640 | 2 405 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 357 578 | 56 357 578 |
|  |  | 341 727 786 | Kopā | 34 263 991 | 73 085 725 | 106 270 410 | 104 639 880 | 13 858 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 118 172 | 332 118 172 |
| 2 | CEF2 finansēšanas līgums 2016 INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482 | 492 762 | CINEA | 7 634 | 0 | 80 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 333 | 88 333 |
|  |  | 86 958 | Valsts budžets | 1 347 | 0 | 14 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 588 | 15 588 |
|  |  | 109 566 | PVN | 0 | 0 | 19 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 937 | 19 937 |
|  |  | 689 286 | Kopā | 8 981 | 1 338 | 114 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 196 | 125 196 |
| 3 | CEF3 finansēšanas līgums 2018 INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716 | 3 494 732 | CINEA | 161 223 | 670 194 | 999 159 | 1 072 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 903 347 | 2 903 347 |
|  |  | 616 717 | Valsts budžets | 28 451 | 118 270 | 176 322 | 189 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 355 | 512 355 |
|  |  | 777 064 | PVN | 0 | 0 | 246 851 | 265 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 888 | 511 888 |
|  |  | 4 888 513 | Kopā | 189 674 | 788 464 | 1 422 332 | 1 527 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 927 590 | 3 927 590 |
| 4 | CEF6W finansēšanas līgums 2020 INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 | 55 459 263 | CINEA | 2 393 667 | 977 165 | 12 995 186 | 32 858 458 | 8 628 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 852 930 | 57 852 930 |
|  |  | 9 786 929 | Valsts budžets | 422 412 | 172 441 | 2 293 268 | 5 798 551 | 1 522 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 209 341 | 10 209 341 |
|  |  | 10 389 036 | PVN | 748 578 | 256 457 | 3 210 575 | 8 117 972 | 2 131 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 465 318 | 14 465 318 |
|  |  | 75 635 228 | Kopā | 3 564 657 | 1 406 063 | 18 499 029 | 46 774 981 | 12 282 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 527 589 | 82 527 589 |
| 5 | CEF6S finansēšanas līgums 2020 INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304 | 16 706 730 | CINEA | 330 480 | 555 384 | 2 883 237 | 8 202 855 | 5 275 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 247 619 | 17 247 619 |
|  |  | 2 948 246 | Valsts budžets | 58 320 | 98 009 | 508 807 | 1 447 563 | 930 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 697 | 3 043 697 |
|  |  | 5 594 096 | PVN | 103 352 | 173 687 | 712 329 | 2 026 588 | 1 303 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 319 355 | 4 319 355 |
|  |  | 25 249 072 | Kopā | 492 152 | 827 079 | 4 104 373 | 11 677 006 | 7 510 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 610 671 | 24 610 671 |
| 6 | CEF7 finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991 | 4 584 603 | CINEA | 0 | 2 153 886 | 1 833 719 | 65 913 | 531 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 584 603 | 4 584 603 |
|  |  | 809 047 | Valsts budžets | 0 | 380 098 | 323 597 | 11 632 | 93 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 047 | 809 047 |
|  |  | 1 188 316 | PVN | 0 | 532 137 | 453 036 | 16 284 | 186 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 316 | 1 188 316 |
|  |  | 6 581 966 | Kopā | 0 | 3 066 121 | 2 610 352 | 93 829 | 811 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 581 966 | 6 581 966 |
| 7 | CEF8 finansēšanas līgums 101079279-21-EU-TC-RBGP Part VII C | 124 098 342 | CINEA | 0 | 0 | 333 200 | 12 589 819 | 37 290 948 | 46 700 031 | 27 184 343 | 0 | 0 | 124 098 341 | 124 098 341 |
|  |  | 21 899 707 | Valsts budžets | 0 | 0 | 58 800 | 2 221 733 | 6 580 755 | 8 241 182 | 4 797 237 | 0 | 0 | 21 899 707 | 21 899 707 |
|  |  | 27 593 631 | PVN | 0 | 0 | 74 088 | 2 799 383 | 8 291 752 | 10 383 889 | 6 044 519 | 0 | 0 | 27 593 631 | 27 593 631 |
|  |  | 173 591 680 | Kopā | 0 | 0 | 466 088 | 17 610 935 | 52 163 455 | 65 325 102 | 38 026 099 | 0 | 0 | 173 591 679 | 173 591 679 |
| 8 | Militārās Mobilitātes finansēšanas līgums 101079052 — 21-LV-TM-RBMMLV CEF2-1MM — CEF-T-2021-MILMOB | 4 922 568 | CINEA | 0 | 197 500 | 597 033 | 2 082 388 | 903 886 | 1 141 761 | 0 | 0 | 0 | 4 922 568 | 4 922 568 |
|  |  | 4 922 567 | Valsts budžets | 0 | 197 500 | 597 033 | 2 082 387 | 903 887 | 1 141 760 | 0 | 0 | 0 | 4 922 567 | 4 922 567 |
|  |  | 2 001 244 | PVN | 0 | 82 950 | 238 280 | 854 443 | 359 472 | 466 099 | 0 | 0 | 0 | 2 001 244 | 2 001 244 |
|  |  | 11 846 379 | Kopā | 0 | 477 950 | 1 432 346 | 5 019 218 | 2 167 245 | 2 749 620 | 0 | 0 | 0 | 11 846 379 | 11 846 379 |
| 9 | * Rail Baltica projekta pabeigšanai nepieciešamais | 1 210 682 849 | CINEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 136 570 | 242 136 570 | 242 136 570 | 242 136 570 | 242 136 570 | 1 210 682 849 | 1 210 682 849 |
|  |  | 213 649 915 | Valsts budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 729 983 | 42 729 983 | 42 729 983 | 42 729 983 | 42 729 983 | 213 649 915 | 213 649 915 |
|  |  | 299 109 880 | PVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 821 976 | 59 821 976 | 59 821 976 | 59 821 976 | 59 821 976 | 299 109 880 | 299 109 880 |
|  |  | 1 723 442 644 | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 688 529 | 344 688 529 | 344 688 529 | 344 688 529 | 344 688 529 | 1 723 442 644 | 1 723 442 644 |
| KOPĀ |  | 1 657 021 570 | CINEA | 25 344 074 | 48 231 373 | 92 014 670 | 130 379 558 | 304 501 681 | 289 978 362 | 269 320 913 | 242 136 570 | 242 136 570 | 1 644 043 770 | 1 644 043 770 |
|  |  | 305 548 091 | Valsts budžets | 6 007 134 | 22 119 799 | 16 729 557 | 24 723 064 | 54 479 967 | 52 112 925 | 47 527 220 | 42 729 983 | 42 729 983 | 309 159 632 | 309 159 632 |
|  |  | 401 082 894 | PVN | 7 168 248 | 9 300 230 | 26 175 581 | 32 240 347 | 74 500 330 | 70 671 964 | 65 866 495 | 59 821 976 | 59 821 976 | 405 567 147 | 405 567 147 |
|  |  | 2 363 652 555 | Kopā ar PVN | 38 519 455 | 79 652 740 | 134 919 808 | 187 342 969 | 433 481 978 | 412 763 251 | 382 714 628 | 344 688 529 | 344 688 529 | 2 358 771 887 | 2 358 771 887 |

*summas tiks pārskatītas 2024.gadā, noslēdzoties projektēšanai un pabeidzot precizēto ieguvumu-izmaksu analīzi (CBA-Cost Benefit Analysis).

*summas tiks pārskatītas 2024.gadā, noslēdzoties projektēšanai un pabeidzot precizēto ieguvumu-izmaksu analīzi (CBA-Cost Benefit Analysis).

9.pants (2) Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru attīsta atbilstoši nepieciešamībai, ņemot vērā Eiropas Savienības vispārīgās vajadzības, arī vajadzību sadarboties ar kaimiņos esošajām trešajām valstīm. Šādā nolūkā Satiksmes ministrija pēc apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm izstrādā un Ministru kabinets apstiprina indikatīvu dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir apmierināt mobilitātes vajadzības nākotnē attiecībā uz infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un attīstību, pamatojoties uz ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas finansējumu. Minētā stratēģija aptver vismaz piecu gadu laikposmu un ir atjaunojama.

Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu (2011) [tiešsaiste]. Interneta vietne europa.eu [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0144

Eiropas Komisija: Ilgtermiņa stratēģija 2050.gadam

Avots: https://www.era.europa.eu/content/report-fostering-railway-sector-through-european-green-deal_en

Atbilstoši pašreizējam regulējumam LV 1520mm dzelzceļa sistēma ir izolēts tīkls, kur vispārējās prasības netiek piemērotas.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Dzelzceļa likuma 6. panta (1) pirmā daļa

Dzelzceļa likuma grozījumi, kuri pieņemti 2016.gada 25.februārī. Dzelzceļa likuma 9.panta ceturtā daļa nosaka jaunus valsts pienākumus, kas paredz nodrošināt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus

MK 2021.gada 16.jūnija rīkojums Nr.421 (prot. Nr. 48 17. §) “Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi”

PRIME: Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju sadarbības platforma PRIME (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/sites/default/files/prime_external_report_2019_final_210625_0.pdf

Avots: PRIME 2020.g. pārskats

SIA LDZ CARGO informācija

PwC aprēķina prognoze 2018.gads

DG MOVE Rail Market Monitoring 2020.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES ( 2012. gada 21. novembris ), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) 31. panta trešā daļa.

Dzelzceļa likuma 11. panta otrā daļa.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/909 (2015. gada 12. jūnijs) par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus.

Avots: LDz Finanšu direkcija, 2023.g. budžets un 16.12.2022 prezentācija

ar AS “LatRailNet“ valdes 2017.gada 30.jūnija lēmumu apstiprināti noteikumi “Maksas aprēķināšanas shēma” infrastruktūras maksas aprēķināšanai par Dzelzceļa likuma 12.1 panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām

LDZ informācija par 2022. gada dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izmaksām

Izmaksas, kas rodas noteikto mērķu sasniegšanas vai darbību rezultātā, bet kuras parasti nesedz transporta lietotājs, un tāpēc tās netiek ņemtas vērā, pieņemot lēmumu par transportu, Piemēram, automašīnas, kas izdala NOx emisijas, nodara kaitējumu citu, ar transportu nesaistītu cilvēku veselībai.

AS LatRailNet Konceptuālais ziņojums “Līdzsvarota finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos” 8. lpp

European Commission: Overview of transport infrastructure expenditures and costs, 2019