Pielikums

informatīvajam ziņojumam

par plāna "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021. –2027. gadam" ieviešanu 2020.–2025. gadā

Plāna 2021.–2027. gadam izvērtējuma tabula

| 1. Klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņām pielāgota efektīvas meliorācijas nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā un līdzatbildīgā iestāde | Izpildes termiņš | Informācija par pasākuma īstenošanu |
| 1.1. Valsts un ES finanšu instrumentu atbalsts zinātniskās pētniecības projektiem par zemes meliorācijas pielāgošanu klimata pārmaiņām un nozīmību klimata pārmaiņu mazināšanā atklātos konkursos, atbilstoši publisko iepirkumu likumam bez maksas publiski izplatot pētījumu rezultātus brīvpiekļuves datubāzēs | 3 zinātniskie pētījumi meliorācijas jomā | 1. Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā | LBTU MVZ, ZM | 2025. gada 5. decembris (2026. gadā netiks turpināts) | Pabeigts |
|  |  | 2. Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemē lauksaimniecības noteču monitoringa programmā | LBTU MVZ, ZM | 2025. gada 5. decembris (2026. gadā netiks turpināts) | Pabeigts |
|  |  | 3. "Life" programmas projekts "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai" | 18 projekta partneru VARAM | No 2020. gada 23. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim | Turpināms |
|  |  | 4. Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu | LBTU | 2025. gada 5. decembris (2026. gadā netiks turpināts) | Pabeigts |
|  |  | 5. Dabisko un antropogēno faktoru ietekmes uz slāpekļa un fosfora savienojumu zudumiem no lauksaimniecības zemēm novērtējums | LBTU | 2024. gada 30. novembris (2025. gadā netika turpināts, jo ir beidzies) | Pabeigts |
|  |  | 6. Ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīka izveide | LBTU | 2025. gada 5. decembris (2026. gadā netiks turpināts) | Ieviests |
|  |  | 7. Veģetācijas perioda hidroloģisko apstākļu un ūdens kvalitātes novērtējums novadgrāvjos Latvijā | LBTU | 2025. gada 5. decembris (pētījums tiek īstenots 2025. un 2026. gadā) | Turpināms |
|  |  | 8. Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (Accelerating and mainstreaming transformative Nature-based solutions to enhance resilieence to climate change for diverse bio-geographical European regions) (NATALIE). | LBTU, Baltijas Vides forums, Zemgales plānošanas reģions | No 2023. gada 1. septembra līdz 2028. gada 31. augustam | Turpināms: ES programma "Apvārsnis Eiropai" |
|  |  | 9. Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai (New governance models to enhance nutrient pollution handling and nutrients recycling) (NENUPHAR) | 21 projekta partneris no 10 Eiropas Savienības valstīm. Projekta partneri no Latvijas – LBTU, biedrība “Zemnieku saeima”, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija | No 2023. gada 1. novembra līdz 2027. gada 30. aprīlim | Turpināms: ES programma "Apvārsnis Eiropai" |
| 1.2. | Uzturētas visas ūdensnoteka, polderu sūkņu stacijas un hidrotehniskās būves | No valsts piešķirtā finansējuma uzturētas ūdensnotekas – 14 tūkst. km, 40 sūkņu stacijas, 435 km aizsargdambji | ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
|  | ELFLA projekti | Investīcijas meliorācijas sistēmu būvniecībā – 32,6 milj. eiro | ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
|  | AF projekti | Investīcijas pret plūdu būvju būvniecībā – 32,9 milj. eiro | ZMNĪ | Līdz 2026. gada 1. septembrim | Turpināms 2026. gadā |
| 1.3. | Nodrošināta koplietošanas, pašvaldību un viena īpašuma meliorācijas sistēmu uzturēšana | Investīcijas meliorācijas sistēmu būvniecībā – 3,4 milj. eiro | Novadu pašvaldības | Līdz 2023. gadam | Pabeigts |
| 1.4. | Normatīvo aktu pilnveidošana | Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumi Nr. 392 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi” | ZM, ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
| 1.5. | Nodrošināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, samazinot plūdu risku | Samazinātas applūstošās teritorijas 64 tūkst. ha platībā | ZMNĪ | Līdz 2023. gadam | Turpināms |
| 2. Kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā un līdzatbildīgā iestāde | Izpildes termiņš | Informācija par pasākuma īstenošanu |
| 2.1. | Veikta valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu inventarizācija | Izstrādāta inventarizācijas metodika un uzsākta valsts meliorācijas sistēmu inventarizācija | ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
| 2.2. | Veikta viena īpašnieka, koplietošanas un pašvaldību meliorācijas sistēmu inventarizācija | Meliorācijas sistēmu inventarizācija un reģistrācija | Pašvaldības, zemes īpašnieki | Katru gadu | Turpināms |
| 2.3. | Nodrošināta aktuālas informācijas pieejamība par meliorācijas sistēmām un hidrotehniskajām būvēm | Nodrošināta publiska un brīvi pieejama informācija par meliorācijas sistēmām internetā (www.melioracija.lv) | ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
| 2.4. | Nodrošināta automātisko hidrometrisko posteņu nepārtraukta darbība un hidrometrijas datu iegūšana, apstrāde un interpretācija | Nolasījumi un datu savākšana 53 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos | ZMNĪ | Katru gadu | Turpināms |
| 3. Sabiedrības izpratnes stiprināšana par meliorācijas nozīmību, jauno meliorācijas speciālistu piesaistīšana un speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā un līdzatbildīgā iestāde | Izpildes termiņš | Informācija par pasākuma īstenošanu |
| 3.1. | Stiprināta sabiedrības un pašvaldības izpratne par meliorācijas nozīmi klimata pārmaiņu un to seku mazināšanā | Sanāksme LPS un Saeimas komisijās | ZM | Katru gadu | Turpināms |
| 3.2. | Stiprināta meliorācijas sistēmu īpašnieku, valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku izpratne un zināšanas meliorācijas jomā | Konsultācijas | ZM, ZMNĪ, LAD, LLKC, LBTU | Katru gadu | Turpināms |
|  |  | Informatīvie pasākumi | ZM | Katru gadu | Turpināms |
|  |  | Sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu skaits meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībā – 126 hidromelioratīvās būvniecības speciālisti | LMB | Katru gadu | Turpināms |
| 3.3. | Visu izglītības līmeņu kvalificētu meliorācijas speciālistu sagatavošana | Meliorācijas sistēmu būvtehniķis (2024. g.) | Smiltenes tehnikums –5, Saldus tehnikums – 4 | Katru gadu | Turpināms |
|  |  | 35* bakalauri (profesionālā bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”) 24* maģistri (akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”) 8* doktori (doktora studiju programma “Vides inženierija”) * Faktiskais vietu skaits 2025. gadā | LBTU | Katru gadu | Turpināms |

Tabulā lietotās norādes:

1) pasākums ir ieviests. Ja pasākums ir īstenots, bet saglabā savu aktualitāti arī turpmāk un ir iekļauts arī plānā 2021.–2027. gadam – norāde “Turpināms”;

2) pasākums ir daļēji ieviests. Ja pasākums saglabā savu aktualitāti arī turpmāk un ir iekļauts arī plānā 2021.–2027. gadam – norāde “Turpināms”;

3) pasākums ir uzsākts un plānā 2021.–2027. gadam noteikts pasākuma turpinājums – “Turpināms”;

4) pasākums nav ieviests. Ja pasākuma īstenošana saglabā aktualitāti un plānā 2021.–2027. gadam ir paredzēts pasākumu īstenot – norāde “Pārcelts”;

5) pasākums ir ieviests. Ja pasākums ir ieviests un vairs nesaglabā savu aktualitāti – norāde “Pabeigts”.

Tabulā lietotie saīsinājumi

| Saīsinājums | Saīsinājuma atšifrējums |
| --- | --- |
| AF | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (Atveseļošanas fonds) |
| ELFLA | Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai |
| ES | Eiropas Savienības |
| LMB | Latvijas melioratoru biedrība |
| LBTU MVZ fakultāte | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultāte |
| LVMI Silava | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" |
| ZM | Zemkopības ministrija |
| ZMNĪ | valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| LPS | Latvijas pašvaldību savienība |