Katastrofu pārvaldības centru būvniecībai prognozētās un Iepirkuma rezultātā noteiktās izmaksas

| Nr.p. k. | Vieta | Iestādes, kuras plānots izvietot objektā | Plānotie pasākumi | Paskaidrojums | Izmaksu prognoze (pirms Iepirkuma), euro |  | Izmaksu prognoze (atbilstoši Iepirkuma rezultātam), euro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN | bez PVN | ar PVN |
| 1. | Liepāja | IEM: VUGD, IeM VSC | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 102 120 | 123 565 | 2 898 197,15 | 3 506 818,55 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 27 600 | 33 396 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 2 760 000 | 3 339 600 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 648 600 | 784 806 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1104m2/ 1104m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 55 200 | 66 792 | 55 200 | 66 792 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 30 636 | 37 070 | 30 636 | 37 070 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 123 774 | 149 767 | 123 774 | 149 767 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 3 737 930 | 4 534 996 | 3 107 807,15 | 3 760 447,55 |
| 2. | Daugav-pils | IEM: VUGD, IeM IC, IeM VSC | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 142 332 | 172 222 | 4 471 925,00 | 5 411 029,251 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 38 468 | 46 547 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 3 846 823 | 4 654 656 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 904 003 | 1 093 844 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1538m2/ 1484m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 76 936 | 93 093 | 76 936 | 93 093 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 42 700 | 51 667 | 42 700 | 51 667 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 143 055 | 173 097 | 143 055 | 173 097 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 5 194 317 | 6 285 126 | 4 734 616,00 | 5 728 886,25 |
| 3. | Madona | IEM: VUGD, NVA VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 121 915 | 147 517 | 3 487 542,47 | 4 219 926,392 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 32 950 | 39 870 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 3 295 000 | 3 986 950 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 774 325 | 936 933 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1318m2 /1316m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 65 900 | 79 739 | 65 900 | 79 739 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 36 575 | 44 255 | 36 575 | 44 255 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 148 528 | 179 719 | 148 528 | 179 719 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 4 475 193 | 5 414 983 | 3 738 545,47 | 4 523 639,39 |
| 4. | Alūksne | IEM: VUGD, VP, VRS, NVA, IeM IC VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 237 818 | 287 759 | 8 713 575,52 | 10 543 426,38 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 64 275 | 77 773 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 6 427 500 | 7 777 275 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 1 510 463 | 1 827 660 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 2571m2 /2493m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 128 550 | 155 546 | 128 550 | 155 546 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 71 345 | 86 328 | 71 345 | 86 328 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 247 547 | 299 532 | 247 547 | 299 532 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 8 687 498 | 10 511 873 | 9 161 017,52 | 11 084 832,38 |
| 5. | Līvāni | IEM: VUGD, VP, PMLP | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 102 028 | 123 453 | 3 242 623,59 | 3 923 574,543 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 27 575 | 33 366 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 2 757 500 | 3 336 575 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 648 013 | 784 095 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 1103m2 /1137m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 55 150 | 66 732 | 55 150 | 66 732 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 30 608 | 37 036 | 30 608 | 37 036 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 133 675 | 161 747 | 133 675 | 161 747 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 3 754 549 | 4 543 004 | 3 462 056,59 | 4 189 089,54 |
| 6. | Salac-grīva | IEM: VUGD, VP, VRS VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 70 393 | 85 175 | 2 350 964,39 | 2 844 666,91 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 19 025 | 23 020 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 1 902 500 | 2 302 025 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 447 088 | 540 976 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 761m2 /774m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 38 050 | 46 041 | 38 050 | 46 041 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 21 118 | 25 552 | 21 118 | 25 552 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 92 412 | 111 818 | 92 412 | 111 818 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 590 586 | 3 134 607 | 2 502 544,39 | 3 028 077,91 |
| 7. | Talsi | IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 258 630 | 312 942 | 8 961 328,63 | 10 843 207,64 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 69 900 | 84 579 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 6 990 000 | 8 457 900 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 1 642 650 | 1 987 607 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 2796m2 /2712m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 139 800 | 169 158 | 139 800 | 169 158 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 77 589 | 93 883 | 77 589 | 93 883 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 321 813 | 389 394 | 321 813 | 389 394 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 9 500 382 | 11 495 463 | 9 500 530,63 | 11 495 642,64 |
| 8. | Tukums | IEM: VUGD, VP, VRS, IeM IC, PMLP VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 325 045 | 393 304 | 9 585 385,00 | 11 598 315,85 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 87 850 | 106 299 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 8 785 000 | 10 629 850 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 2 064 475 | 2 498 015 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 3514m2 /3221m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 175 700 | 212 597 | 175 700 | 212 597 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 97 514 | 117 991 | 97 514 | 117 991 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 247 549 | 299 534 | 247 549 | 299 534 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 11 783 133 | 14 257 590 | 10 106 148 | 12 228 437,85 |
| 9. | Viļāni | IEM:VUGD, VP VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 63 548 | 76 892 | 2 096 435,83 | 2 536 687,35 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 17 175 | 20 782 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 1 717 500 | 2 078 175 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 403 613 | 488 371 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 687m2 /705m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 34 350 | 41 564 | 34 350 | 41 564 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 19 064 | 23 068 | 19 064 | 23 068 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 88 858 | 107 518 | 88 858 | 107 518 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 344 108 | 2 836 370 | 2 238 707,83 | 2 708 837,35 |
| 10. | Alsunga | IEM: VUGD VM: NMPD | Būvprojektēšana | = 3,7% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Iepirkuma rezultāts** | 59 478 | 71 968 | 2 055 028,22 | 2 486 584,15 |
|  |  |  | Autoruzraudzība | = 1% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 16 075 | 19 451 |  |  |
|  |  |  | Būvdarbi | = plānotā objekta kopējā platība x 3025 EUR/m2 (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 1 607 500 | 1 945 075 |  |  |
|  |  |  | Saistītās infrastruktūras izbūve un labiekārtošana | =23,5% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Iepirkuma rezultāts** | 377 763 | 457 093 |  |  |
|  |  | Plānotā objekta kopējā platība Prognoze /Iepirkums: 643m2 /651m2 | Būvuzraudzība | = 2% no būvdarbu prognozētajām izmaksām (ar PVN)/Prognoze* | 32 150 | 38 902 | 32 150 | 38 902 |
|  |  |  | Būvprojekta ekspertīze | = 30% no būvprojektēšanas prognozētajām izmaksām (ar PVN) /Prognoze* | 17 843 | 21 590 | 17 843 | 21 590 |
|  |  |  | Aprīkojums**** | Atbilstoši iepriekš īstenoto projektu rezultātam, iekļaujot 1,2 sadārdzinājuma koeficientu, ievērojot plānoto iegādes brīdi/Prognoze* | 85 303 | 103 217 | 85 303 | 103 217 |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 2 196 112 | 2 657 296 | 2 190 324,22 | 2 650 293,15 |
| KOPĀ (1.-8.PASĀKUMS): |  |  |  |  | 49 733 588 | 60 177 642 | 46 313 265,75 | 56 039 053,51 |
| PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS |  |  |  |  | 36 630 000 | X |  |  |
| KOPĀ (9.-10.PASĀKUMS) |  |  |  |  | 4 540 220 | 5 493 666 | 4 429 032,05 | 5 359 130,50 |
| KOPĀ (1-10.PASĀKUMS) |  |  |  |  | 54 273 808 | 65 671 308 | 50 742 297,80 | 61 398 184,01 |
| KOPĀ (1.-3., 5., 6., 9., 10.PASĀKUMS) |  |  |  |  | X | X | 21 974 601,65 | 26 589 271,14 |
| KOPĀ (4., 7., 8.PASĀKUMS) |  |  |  |  | X | X | 28 767 696,15 | 34 808 912,87 |
| 11. | Ēku nojaukšana energoefektivitātes rādītāju sasniegšanai*** |  | Demontāžas izmaksas, ieskaitot projektēšanas izmaksas | = plānotā kopējā nojaucamā platība x 100 EUR/m2 (ar PVN)/Prognoze* | X | X | X | X |
|  | Plānotā nojaucamā platība: 14 832 m2 |  | KOPĀ: |  | 1 483 200 | 1 794 672 | 1 483 200 | 1 794 672 |
| PAVISAM KOPĀ (1.-11.PASĀKUMS): |  |  |  |  | 55 757 008 | 67 465 980 | 52 225 497,80 | 63 192 856,01 |
| KOPĀ (1.-3., 5., 6., 9., 10., 11.PASĀKUMS) |  |  |  |  | X | X | 23 457 801,65 | 28 383 943,14 |

Piezīmes:

* Atbilstoši informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3.reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu” (22-TA-1974) (izskatīts Ministru kabineta 2022.gada 05.jūlija sēdē (prot.Nr.35, 68.§) (turpmāk – Informatīvais ziņojums) 1.pielikumam.

** Atbilstoši Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā atklāta konkursa “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2022/49) rezultātam (2023.gada 13.februāra ziņojums).

*** Lai nodrošinātu jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecību, kā arī energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, ir plānots kopumā nodrošināt 18 būvju nojaukšanu ar kopējo prognozējamo nojaucamo platību 14 832 m2.

**** Aprīkojums, kas ir nepieciešams katastrofu pārvaldības centra funkcionēšanai atbilstoši tajā izvietojamo dienestu specifikai un kategorijai (A, B, C, D kategorija ugunsdzēsības depo, VP iecirknis vai atbalsta punkts, u.tml.). Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam investīcijas ietvaros ir attiecināmās aprīkojuma, kas nepieciešams pamatfunkciju izpildei, iegādes un uzstādīšanas izmaksas. Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam attiecināmās izmaksas tiks noteiktas līgumā par projekta īstenošanu.

Lietotie saīsinājumi:

IeM – Iekšlietu ministrija;

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra;

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

VM – Veselības ministrija;

VP – Valsts policija;

VRS – Valsts robežsardze;

IeM VSC – Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 786 034,78 euro (bez PVN) vai 951 102, 08 euro (ar PVN).

Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 70 164,05 euro (bez PVN) vai 84 898,50 euro (ar PVN).

Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šajā Iepirkuma daļā noraidītajam pretendentam, plānotā līgumcena un attiecīgi šo pozīciju summa samazināsies par 75 552,72 euro (bez PVN) vai 91 418,79 euro (ar PVN)