Deklasifikācijas datums: 30.09.2024.

Deklasifikācijas pamatojums: zudis ierobežotas pieejamības statusa noteikšanas pamats

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par akciju sabiedrības “RB Rail AS”  nepieciešamo finansējumu 2023.gadam”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

1. Projekta ieviesēji un vienošanās

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 7.jūlija Regulas (ES) Nr.2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (turpmāk – EISI) un atceļ Regulas (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014 (turpmāk – EISI Regula) izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un Projekta koordinators - akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR).

Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm. Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85% apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5% apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva.

Papildus RBR uz Satiksmes ministrijas 2023.gada 17.aprīļa pilnvaras Nr.01-04/22 pamata īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā. Minētās aktivitātes 85% apmērā finansē EK, Latvijai nodrošinot 15% līdzfinansējumu.

2. RBR finansējums Projekta realizēšanai

Laika posmā no 2015. - 2023.gadam, parakstot septiņus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility, turpmāk – CEF)  finansēšanas līgumus, Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt EISI finansējumu 1 476 397 152 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan Baltijas valstu līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem CEF līgumiem ir 1 235 599 906 euro.

Kopā RBR aktivitāšu īstenošanai šobrīd pieejamais finansējums ir 108 301 649 euro, no kuriem 92 056 400 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 16 245 249 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 6 100 147 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15 % RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju (1.tabula).

1.tabula
RBR budžets CEF līgumos (euro)

| CEF līgums | CINEA finansējums | Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Kopā CEF līgumos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF-1 | 19 405 170 | 3 424 442 | 1 893 785 | 22 829 612 |
| CEF-2 | 1 391 944 | 245 638 | 81 879 | 1 637 582 |
| CEF-3 | 10 370 300 | 1 830 053 | 616 619 | 12 200 353 |
| CEF-6S | 37 689 087 | 6 651 015 | 2 206 999 | 44 340 102 |
| CEF-6W | 5 429 344 | 958 120 | 293 444 | 6 387 464 |
| CEF-7 | 4 621 753 | 815 604 | 271 868 | 5 437 357 |
| CEF 8 | 13 148 802 | 2 320 377 | 735 553 | 15 469 179 |
| Kopā | 92 056 400 | 16 245 249 | 6 100 147 | 108 301 649 |

Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes (pamatā tās bija Projekta plānošanas aktivitātes), kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā. Sekojoši jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā (turpmāk – MK) un pieņemts attiecīgs MK lēmums. Tādejādi 2014. – 2019.gadā RBR no Latvijas valsts budžeta saņēma 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti: 1) līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus; 2) pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR; kā arī 3) Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai, pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu izlietojumu  skatīt 2.tabulā.

2.tabula
Finanšu līdzekļu izlietojums (euro)

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iemaksātais kapitāls | 1 300 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| CEF līdzfinansējums | 8 527 | 51 485 | 155 190 | 333 978 | 422 891 | 0 | 0 | 0 |
| Izlietojums | 208 087 | 113 820 | 96 979 | 159 009 | 102 515 | 0 | 61 350 | 46 651 |
| Uzkrātais kapitāls | 1 083 386 | 1 568 081 | 1 965 912 | 2 122 925 | 2 247 519 | 2 247 519 | 2 186 169 | 2 139 518 |

RBR Latvijas iemaksātā uzkrātā kapitāla Latvijas atlikums ir 2 139 518 euro, kas arī turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, katrai dalībvalstij nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu. Samazinājums 2021. un 2022. gadā saistīts ar izdevumiem, kurus EK veiktā audita rezultātā atzina par  Projekta netiešajiem attiecināmajiem izdevumiem, kuri netiek finansēti no CEF finansēšanas līgumiem.

Sākot ar 2020.gadu, tas ir, izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras, modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tika mainīts. Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošina subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā.

Latvija 2022.gada RBR aktivitātēm nodrošināja subsīdijas maksājumus 1 284 934 euro apmērā, tostarp pamatojoties uz MK 2022.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma 3.punktu(prot. Nr.52, 70.§) Informatīvais ziņojums “Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" finansējumu 2022. gadam” 747 356 euro apmērā projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai.

No Latvijas valsts budžeta saņemtā RBR līdzfinansējuma līdzekļu apguve 2022.gadā ir 1 428 811,16 euro, tostarp 357 382,74 euro Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai.

RBR 2023.gada budžeta ietvarā 2023.gadā Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums bez PVN ir 2 773 952 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 2 272 678 euro, Lietuvai – 3 422 031 euro.

3. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana RBR

Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu segšanai RBR 2020.gadā tika piešķirts finansējums 181 152 euro apmērā, pamatojoties uz MK 2020.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma 3.punktu ( prot. Nr.82 73.§) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail" Finansēšanas līguma 2020.-2021.gadam parakstīšanu" un 2021. gadā tika piešķirts finansējums 263 505 euro, pamatojoties uz MK 2021.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma 3.punktu (prot. Nr. 58 61.§) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail" finansējumu 2021.gadam",  pamatojoties uz MK 2022.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma 3.punktu (prot. Nr.52 70.§) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail" finansējumu 2022.gadam" tika piešķirts finansējums 747 356 euro. Piešķirtā finansējuma apguve atspoguļota 3.tabulā.

3.tabula
Latvijas 2020.-2022.gada piešķīruma pieskaitāmajām netiešajām izmaksām apguve (euro)

| Gads | Aktivitātes apraksts | RBR pieskaitāmās netiešās izmaksas | MK apstiprinātās izmaksas | Apgūts Latvijas līdzfinansējums | MK apstiprinātā finansējuma atlikums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas | 399 632 | 181 152 | 133 211 | 47 941 |
| 2021. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas | 495 044 | 263 505 | 165 015 | 39 532 |
| 2021. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas Daugavas duālā tilta ceļu sadaļai | 58 958 |  | 58 958 |  |
| 2022. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas | 1 762 350 | 747 356 | 357 483 | 389 873 |
| Kopā: |  | 2 715 984 | 1 192 013 | 714 667 | 477 346 |

Tā kā RBR nav citu ieņēmumu, kā tikai EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33% apmērā) finansē izmaksas, kuras, būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām.

Latvijai nodrošināmais finansējums 2023.gadā ir būtiski pieaudzis un pārsniedz Igaunijas un Lietuvas finansējumu, jo Latvija attīsta Daugavas apvienoto tiltu, kas satur gan dzelzceļa, gan autoceļa komponenti.

Papildus, sākot ar 2022.gadu, tika ieviesta starpvalstu finansēšanas izlīdzināšanas rezerve, kas nepieciešama, lai izlīdzinātu radušās proporcionālās atšķirības starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aktivitāšu faktiskajām izmaksām. Šo izmaksu novirzes no plānotā rodas, jo RBR atskaitās pēc paveiktajiem darbiem un deklarētajām stundām par darbu pie katras no valsts aktivitātēm. Ja kādas valsts aktivitātes kavējas, vairāk darba stundu tiek veltīts pārējo divu vai vienas valsts aktivitātēm, tādejādi veicinot to ātrāku virzību, taču nepārsniedzot kopējo RBR budžetu.

Starpvalstu izlīdzināšanas rezerve tiek aprēķināta kā maksimums 10% no kopējā valsts   izmaksu apjoma. 2023.gada Latvijas izmaksu kopsumma ir 2 388 424 euro, papildus nepieciešams izlīdzināt 2022.gada rezerves pārtēriņu un rezultātā starpvalstu priekšfinansējuma izlīdzināšanas rezervei 2023.gadā nepieciešami 251 223 euro  Kopā pieskatāmo netiešo  izmaksu kopsumma Latvijai 2023.gadā veido 875 849 euro. Izmaksu detalizācija ir apkopota 4.tabulā.

4.tabula
Projekta RBR pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2023. gadā (euro)

| Aktivitātes apraksts | RBR budžets 2023. gadam | EE līdzfinansējums | LV līdzfinansējums | LT līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB Rail AS Padomes izdevumi | 432 249 | 144 083 | 144 083 | 144 083 |
| Nākamo finansējuma pieteikumu sagatavošana | 55 200 | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| Banku pakalpojumi | 7 800 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Korporatīvās saliedētības pasākumi | 94 290 | 31 430 | 31 430 | 31 430 |
| Kvalifikācijas celšanas pasākumi | 27 705 | 9 235 | 9 235 | 9 235 |
| Nodokļi (UIN, nepersonificējamie darb. nodokļi (par papildus labumiem pie atlīdzības)) | 20 400 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Banku garantijas izdevumi | 1 176 | 392 | 392 | 392 |
| Rezerve | 18 837 | 6 279 | 6 279 | 6 279 |
| Pārējie, tsk. Reprezentācijas, pasta un sūtījumu izmaksas, transporta izmaksas | 36 999 | 12 333 | 12 333 | 12 333 |
| LT Specifiskās izmaksas | 208 333 | 0 | 0 | 208 333 |
| LV specifiskās izmaksas (summa): | 382 574 | 0 | 382 574 | 0 |
| t.sk. Daugavas apvienotā tilta autoceļu sadaļas projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 174 241 | 0 | 174 241 | 0 |
| t.sk. Juridisko prasījumu projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 140 833 | 0 | 140 833 | 0 |
| t.sk. Projektēšanas līgumu juridisko prasījumi | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 |
| EE specifiskās izmaksas | 208 333 | 208 333 | 0 | 0 |
| BOX3 paraugi un instrumenti | 31 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Starpvalstu priekš-finansējuma izlīdzināšanas rezerve | 456 030 | 204 807 | 251 223 | 0* |
| Kopā | 1 981 427 | 655 192 | 875 849 | 450 385 |

*tā kā Lietuvai ir liels izlīdzināšanas rezerves atlikums no 2022.gada, 2023.gadā rezerve netiek lūgta

4.Kopsavilkums

Nepieciešamais finansējums RBR aktivitāšu īstenošanai 2023.gadā ir 875 849 euro. RBR rīcībā uz 2022.gada 31.decembri ir 477 346 euro no jau saņemtā Latvijas finansējuma neattiecināmajām izmaksām. RBR rīcībā esošā summa netiks pieprasīta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā iesniedzamajā pieprasījumā valsts budžeta līdzekļu pārdalei Latvijai nodrošināmajam līdzfinansējumam 2023.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", attiecīgi arī lēmums par papildu saistību uzņemšanos nepieciešams par 398 503 euro.

Satiksmes ministrs							J. Vitenbergs