# Informatīvais ziņojums

“Par līdzfinansējumu Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) atbalstītam VAS “Latvijas dzelzceļš” projektam”

Satura rādītājs

Ievads............................................................................................................................................3.lpp.

- Esošā situācija...................................................................................................................3.lpp.

- Turpmākā rīcība................................................................................................................5.lpp.

Ievads

Lai nodrošinātu prioritāru attīstības, t.sk. ar dzelzceļa IT sistēmu  projektu finansēšanu, VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) paralēli pieejamiem ES publiski līdzfinansētajiem fondiem regulāri apzina iespējas piesaistīt alternatīvus finanšu avotus, t.sk. atvērtās ES fondu programmas finansētās no EISI u.c., Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju asociāciju RailNetEurope (Turpmāk - RNE) ietvaros.

Tā rezultātā, LDz  sadarbībā ar RNE, kopīgi  sagatavots  un Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) EISI uzsaukumā “CEF 2 Transport – Actions related to smart and interoperable mobility – General envelope (CEF – T- 2024 – SIMOBGEN)” (EISI uzsaukums “CEF 2 Transports – Pasākumi viedas un savietojamas mobilitātes jomā – Vispārējais budžets (CEF-T-2024-SIMOBGEN)”, turpmāk – SIMOBGEN uzsaukums) iesniegts, kā arī atbalstīts vienots projekts “Digital Capacity Management Implementation” 2025–2029 (projekta kods: 24-EU-TG-DCM IMP 25-29, latviski - “Digitālās Jaudas Pārvaldības ieviešana”, turpmāk – Projekts), kas izstrādāts sadarbībā ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas, Portugāles, Francijas, Slovēnijas, Čehijas, Dānijas un Austrijas. Sarunu rezultātā minētie dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji kopīgi lēma  īstenot noteiktās aktivitātes, kuras saistītas dzelzceļa jaudas pārvaldības digitalizāciju, pieteikt kā kopprojektu, lai nodrošinātu pilnīgu dzelzceļa IT sistēmu saderību un datu apmaiņas savstarpējo izmantojamību nozarē. Projekts ir apstiprināts Eiropas Komisijā 2025. gada 4. jūlijā. Projekta rezultāti ir pieejami šeit: cc0a3a7b-8f2b-42c9-8978-b7bf42cbe71b_en.

Saskaņā ar EISI projektu konkursa uzsaukuma nosacījumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas brīdī pieteicējiem ir jānorāda paredzamā līdzfinansējuma daļa, tomēr tā tiek noteikta, balstoties uz maksimāli pieļaujamo Eiropas Savienības līdzfinansējuma intensitāti, kas atbilstoši konkursa vadlīnijām visbiežāk ir līdz 50% no attiecināmajām izmaksām. Vērtēšanas laikā CINEA eksperti var daļēji samazināt atbalstāmo aktivitāšu apjomu vai attiecināmās izmaksas, līdz ar to mainās arī faktiskā summa, kas ir jānodrošina projekta pieteicējam kā nacionālais līdzfinansējums.

Līdz ar to:

- Projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī nav iespējams precīzi noteikt nepieciešamo valsts līdzfinansējuma summu;

- precīza līdzfinansējuma nepieciešamība kļūst zināma tikai pēc projekta pozitīva izvērtējuma un apstiprinājuma no Eiropas Komisijas puses.

Ņemot vērā minēto, informācija par nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu tiek iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā tikai pēc projekta apstiprināšanas Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu budžeta plānošanu, kas atbilst reālajām projekta vajadzībām, kā arī ievērotu fiskālās disciplīnas principus.

Satiksmes ministrija ir izvērtējusi projekta “Digitālās Jaudas Pārvaldības ieviešana” iespējamās komercdarbības atbalsta pazīmes atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Komisijas Paziņojumam “Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem” (2008/C 184/07).

Ievērojot to, ka:

- atbalstu paredzēts piešķirt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, kas būs vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem,

- par piekļuvi tiek un turpmāk tiks noteikta adekvāta maksa saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,

- projekts  neparedz priekšrocību piešķiršanu konkrētiem tirgus dalībniekiem, un

- atbalsts netiks izmantots komercdarbības veicināšanai,

Satiksmes ministrijas ieskatā publisko līdzekļu piešķīrums nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu un līdz ar to nav piemērojami komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi.

Pamatojums ir balstīts uz Eiropas Komisijas Paziņojuma “Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem” (2008/C 184/07) 25. punktu.

Informatīvais ziņojums “Par līdzfinansējumu Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) atbalstītam VAS “Latvijas dzelzceļš” projektam” izstrādāts un tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabineta (turpmāk – MK) sēdē, lai atbalstītu Projekta VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ (turpmāk – LDz) līdzfinansējuma daļas 50% apmēra līdzfinansējumu Valsts budžeta 80.00.00 programmā no 2025. gada līdz īstenošanas beigām - 2028. gadam.

1. Esošā situācija

No 2019. līdz 2024. gadam VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) sadarbībā ar Igaunijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju AS “Eesti Raudtee” īstenoja projektu “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs”, kura ietvaros tika izstrādāta un ieviesta OPVS prototipa sistēma, nodrošinot galveno TAF/TAP SITS prasību izpildi. Šis projekts būtiski veicinājis iekļaušanos Eiropas dzelzceļa telpā, uzlabojot sistēmu savietojamību un efektivitāti. Turpinot iesākto, plānots projekts “Digital Capacity Management Implementation 2025-2029”, kas sekmēs iepriekš veikto aktivitāšu attīstību. Projekts ir nozīmīgs solis ne vien Eiropas dzelzceļa tīkla sadarbspējas un modernizācijas veicināšanā, bet arī drošas un efektīvas dzelzceļa pārvaldības nodrošināšanā.

Projekta mērķis ir ieviest digitālās kapacitātes pārvaldības (DCM) koncepciju, ko izstrādājusi RailNetEurope (RNE), atbilstoši Eiropas Savienības prioritātēm. Projektā tiek risināta dzelzceļa infrastruktūras kapacitātes efektīva plānošana un pārvaldība. Plānots uzlabot dzelzceļa transporta vadības, plānošanas un jaudas pārvaldības procesus, nodrošinot to savietojamību ar Eiropas kopējo IT arhitektūru un veicinot pāreju uz vienotu Eiropas dzelzceļa tīklu sinerģiski un turpinot Eiropas mēroga iniciatīvas "TTR – viedās kapacitātes pārvaldība" (TTR for a Smart Capacity Management) īstenošanu, kas aizsākta 2014. gadā.

Galvenie uzdevumi:

- DCM funkciju ieviešana, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības  regulām (Regula (ES) Nr. 913/2010 un topošā jaunā Jaudas sadales regula).

- Dzelzceļa jaudas un efektivitātes palielināšana – pāreja no manuāliem un nacionāliem risinājumiem uz koordinētu un digitalizētu pārvaldību.

- Atbalsts Eiropas zaļajam kursam, veicinot kravu pārvadājumu pārvirzīšanu uz dzelzceļu.

- DCM ieviešana nacionālā līmenī, katram infrastruktūras pārvaldītājam (IM) integrējoties kopējā Eiropas dzelzceļa digitālajā ekosistēmā.

Projekta ilgums: 01.10.2025 – 31.12.2029

Sistēmu ieviešana un integrācija: 2026 – 2028

Pilotprojekti un testēšana: 2029

Koordinācija un uzraudzība: visu projektu laikā

Projekta ietvaros LDz daļā paredzēta digitālās kapacitātes pārvaldības sistēmas elementu ieviešana, kā arī dzelzceļa transporta vadības, plānošanas un jaudas pārvaldības procesu pilnveide. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta šo procesu savietojamība ar Eiropas kopējo IT arhitektūru, veicinot pāreju uz vienotu Eiropas dzelzceļa tīklu. Tāpat projekta ietvaros tiks attīstīti kiberdrošību un noturību pret ārējiem apdraudējumiem risinājumi, ieviešot drošas un uzticamas tehnoloģijas.

Līdz ar to projekta ietvaros plānots turpināt novecojušu IT un sistēmrisinājumu aizvietošanu ar neatkarīgiem risinājumiem no ES, EEZ un NATO valstīm.Projekts nodrošinās arī atbilstību prasībām, kas izriet no jaunā Jaudas sadales regulas priekšlikuma, tādējādi atvieglojot VAS “Latvijas dzelzceļš” integrāciju plašākajā Eiropas dzelzceļa tīklā.LDz projekta tvēruma investīciju apjoms, kas atbalstīts SIMOBGEN uzsaukuma ietvaros, ir 5 966 877,00 EUR, un tas iesniegts Vispārējās aploksnes ietvaros ar atbalsta intensitāti līdz 50%.

Tabula Nr. 1

Projekta “Digital Capacity Management Implementation” 2025–2029 finansējuma sadalījums pa gadiem (EUR)

| Puses | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAS “Latvijas dzelzceļš” | 153274,50 | 641439 | 1093803 | 1094922 | 2 983 438,50* |
| RNE (CINEA) | 153274,50 | 641439 | 1093803 | 1094922 | 2 983 438,50 |
| Kopā, EUR |  |  |  |  | 5 966 877,00 |

* valsts budžeta līdzfinansējums

Kopprojekts kopumā sadalīts 6 darbu pakotnēs (WP):

- WP1 – projektu vadība;

- WP2 - Iepriekšēja jaudas plānošana, tajā skaitā ECMT un TCR funkcionalitāte;

- WP3 - Jaudas sadale, tajā skaitā jaudas brokeris;

- WP4 - Digitālās infrastruktūras dati/saskarnes;

- WP5 Traffic Management - Pārvadājumu vadība;

- WP6 Performance Management - Veiktspējas vadība.

LDz šajā projektā veiks darbus trīs darba pakotnēs — WP2, WP4 un WP5, īstenojot gan sistēmu izstrādes, gan modernizācijas un integrācijas darbus, kas būtiski uzlabo uzņēmuma digitālās jaudas un infrastruktūras pārvaldību.

WP2 ietvaros LDz izstrādās Digitālās jaudas pārvaldības sistēmu, nodrošinot tās savienojamību ar kopējām RNE sistēmām PCS CB un ECMT Fusion. Risinājums tiek veidots, balstoties uz esošās Operatīvo pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) pamata, pilnveidojot jaudas plānošanas un sadales funkcijas. Sistēma būs saskaņota ar jaudas, telemātikas un RINF regulu prasībām. Galvenais mērķis ir valsts līmeņa IT sistēmu pielāgošana kustības saraksta un jaudas pārprojektēšanas (TTR) procesam, kas ir prasība visā Eiropā. LDz kopējais finansējums WP2  ir 2 237 579,00 EUR.

WP4 ietvaros LDz izveidos valsts dzelzceļa digitālās infrastruktūras sistēmu. Šī sistēma tiek izstrādāta atbilstoši ERA ontoloģijai un RINF prasībām, un tās ieviešana ir būtisks solis Latvijas dzelzceļa digitālās infrastruktūras topoloģijas modernizēšanā. Mērķis ir radīt pilnībā savietojamu infrastruktūras informācijas sistēmu, kas sader ar RINF un RNE RIS sistēmām, tādējādi uzlabojot darbības efektivitāti, veicinot datu apmaiņu Eiropas līmenī un nodrošinot savstarpēju izmantojamību starp dzelzceļa tīkla dalībniekiem. LDz kopējais finansējums WP4  ir 1 491 719,00 EUR.

WP5 ietvaros LDz pilnveidos esošo Operatīvo pārvadājumu vadības sistēmu (OPVS2), ieviešot ar kaimiņu dzelzceļiem kopīgi izmantojamu ritošā sastāva datubāzi (RSDB). Šī datubāze ietvers visu ritošo sastāvu, kas pārvietojas Baltijas valstu publiskās dzelzceļa infrastruktūrās. Šis risinājums būtiski pilnveidos dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu darbības efektivitāti, kā arī konkurētspējas iespējas. Tiks nodrošināta datu apmaiņa un koordinācija starp ieinteresētajiem pārvadājumu procesu dalībniekiem. LDz kopējais finansējums WP5  ir 2 237 579,00 EUR.

RNE veiks koordinatora uzdevumus starp CINEA un projekta dalībniekiem.

Īstenojot projektu, tiks būtiski stiprināta drošība un nodrošināta papildus integrācija ar ES dzelzceļa sistēmām. Ar atjaunotās Jaudas regulas priekšlikumu  tiek piedāvāts iecelt RNE par tīkla koordinatoru.

Ar 1435mm dzelzceļa infrastruktūras izbūvi Jaudas regulas prasības tiek attiecināts arī izbūvēto 1435 mm platuma infrastruktūru, ņemot vērā MK 10.06.2025 apstiprināto informatīvo ziņojumu, kur paredzēta LDz noteikšana par Rail Baltica izbūvētās infrastruktūras pārvaldītāju. Tuvākajā laikā šīs Projekta darbības nāksies veikt jebkurā gadījumā, tomēr šobrīd to iespējams paveikt ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, izmantojot EISI SIMOBGEN uzsaukuma sniegtās iespējas.

2. Turpmākā rīcība

Pamatojoties uz iepriekšminēto informāciju tekstā, apstiprināšanai MK sēdē tiek virzīti priekšlikumi:

- Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- Atbalstīt valsts budžeta līdzfinansējumu 50% apmēra no Projekta īstenošanai kopējās nepieciešamās summas, atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties attiecīgas valsts budžeta ilgtermiņa saistības, nepieciešamo finansējumu pieprasot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai to piešķirtu VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Satiksmes ministrs	A.Švinka

Ivanova, 67028371

margarita.ivanova@sam.gov.lv

saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:52008XC0722(04)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra regula (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0913)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES un atceļ Regulu (ES) Nr. 913/2010 (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0443)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES un atceļ Regulu (ES) Nr. 913/2010 (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0443)

Komisijas 2011. gada 5. maija regula (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ) (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0454); Komisijas 2014. gada 11. decembra regula (ES) Nr. 1305/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmai un Regulas (EK) Nr. 62/2006 atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1305)

Komisijas 2019. gada 16. maija īstenošanas regula (ES) 2019/777 par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0777)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES un atceļ Regulu (ES) Nr. 913/2010 (saite: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52023PC0443)