Informatīvais ziņojums

“Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021. – 2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums”

Saturs

Izmantoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3

1.	Ievads	5

2.	Kopsavilkums	5

3.	Nacionālā un ES politika	6

4.	Attīstības mērķa, rīcības virzienu un to pasākumu īstenošanas izvērtējums	13

4.1	Rīcības virziens “1. Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana” ………………………………………………………………………16

4.1.1	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	16

4.1.2	Ietekme uz politikas rezultātu – secinājumi un rekomendācijas turpmākai rīcībai	28

4.2	Rīcības virziens “2. Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana”     	30

4.2.1	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	30

4.2.2	Ietekme uz politikas rezultātu – secinājumi un rekomendācijas turpmākai rīcībai	36

5. Jauns pasākums elektronisko sakaru tīklu uzlabošanai	36

Izmantoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

| Saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| ANM | Atveseļošanās un noturības mehānisms |
| CEF | Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (The Connecting Europe Facility (CEF), kas attiecas uz 2021. –2027. gada plānošanas periodu un digitālo jomu) |
| DESI (The Digital Economy and Society Index) | Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss |
| DOCSIS 3.1 | DOCSIS 3.1 ir standarts, kas nodrošina jaunas paaudzes kabeļtelevīzijas pakalpojumus un palīdz operatoriem apmierināt klientu pieprasījumu pēc ātrgaitas interneta |
| Edge Nodes | Perifērijas mezgli |
| EK | Eiropas Komisija |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESL | Elektronisko sakaru likums |
| FTTP (Fiber to The Premises) | Optiskās šķiedras kabeļi uz telpām |
| Gigabitiska savienojamība | Gigabitiska savienojamība, ko mēra kā to mājsaimniecību procentu, kurām ir VHCN (ļoti augstas veiktspējas tīkls ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) pārklājums. |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts |
| IP | Interneta protokols |
| IPv6 | Interneta protokola 6. versija |
| IZ | Informatīvais ziņojums |
| LPKC | Latvijas Platjoslas kompetences centrs |
| LVDC | Loģiski vienotais datu centrs |
| MK | Ministru kabinets |
| NAP2027 | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam |
| NGA (Next Generation Access) | Nākamās paaudzes piekļuves tīkli |
| NUTS3 | NUTS3 reģioni ir mazākās administratīvās vienības Eiropas Savienības statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (NUTS) klasifikācijā. |
| OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| Plāns | Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam |
| Pēdējā jūdze | Elektronisko sakaru piekļuves tīkla daļa. Fiksētajās līnijās no pēdējā piekļuves mezgla līdz galalietotāja iekārtai, bezvadu risinājumos no operatora bāzes stacijas līdz galalietotāja iekārtai un fiksētā bezvadu risinājuma gadījumos no pēdējās komersanta bāzes stacijas līdz galalietotāja iekārtai |
| Rail Baltica | Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija. Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļnu un Varšavu |
| Savienojamības paziņojums | Eiropas Komisijas 2016.gada 14.septembra paziņojums COM(2016) 587 Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību" |
| SM | Satiksmes ministrija |
| Valsts atbalsts | Atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta izpratnē |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VHCN (Very High Capacity Network) | Ļoti augstas veiktspējas tīkls (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) |
| VIA Baltica | Eiropas autoceļš E67 posmā starp Tallinu un Varšavu |
| Vidējā jūdze (atvilces maršrutēšanas tīkls) | Elektronisko sakaru tīkla daļa ar lielu caurlaidspēju, veidota datu pārraides nodrošināšanai starp maģistrālo tīklu un „pēdējo jūdzi” (abonentlīniju). |
| 5G atbalstošā infrastruktūra | Pasīvā elektronisko sakaru infrastruktūra (piemēram, optisko kabeļu tīkli, masti) un energoapgādes tīkli |

# Ievads

Informatīvais ziņojums „Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021.–2027. gadam starpposma ietekmes izvērtējums” izstrādāts, pamatojoties uz MK 2021. gada 11.  novembra rīkojuma Nr. 826 “Par Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam” 5. punktu un saskaņā ar MK 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 44. punktu, kas paredz, ka starpposma izvērtējumu noformē informatīva ziņojuma veidā. Šo noteikumu 40. punkts noteic, ka starpposma izvērtējums ir jāveic, lai novērtētu īstenotās politikas ietekmi un pieņemtu lēmumu par plānošanas dokumenta izstrādes nepieciešamību nākamajam plānošanas periodam.

Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam (turpmāk – Plāns) izstrādāts, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu sasniedzamos mērķus un rezultātus, kā arī attiecīgos rīcības virzienus un pasākumus to sasniegšanai. Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Šis starpposma ietekmes izvērtējums sniedz pārskatu par Plāna īstenošanas progresu un tā ietekmi uz vienlīdzīgu un kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem. Izvērtējumā tiek analizēti Plāna galvenie rīcības virzieni un to īstenošanas rezultāti, kā arī identificēti izaicinājumi un iespējas turpmākai elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamības attīstībai un pārejas veicināšanai uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz                        100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Starpposma ietekmes izvērtējums ietver informāciju par elektronisko sakaru nozares attīstības tendencēm pasaulē, Eiropā un Latvijā. Tā mērķis ir nodrošināt informāciju par Plāna īstenošanas efektivitāti un sniegt jaunus priekšlikumus un rekomendācijas turpmākai rīcībai elektronisko sakaru nozares attīstības uzlabošanai, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

# Kopsavilkums

Šajā sadaļā atspoguļota Plānā noteikto rīcības virzienu ietverto darbību rezultāti, kā arī sagatavots īss kopsavilkums par pasākumiem katrā no rīcības virzieniem.

Rīcības virzienu īstenošanai divās attīstības jomās kopumā tika definēti septiņi pasākumi, kuru īstenošana paredz 14 plānoto darbības rezultātu sasniegšanu. Lielākā daļa pasākumu ir daļēji īstenoti vai atrodas ieviešanas procesā, un to realizācija turpināsies 2025. gadā un turpmākajā Plāna izpildes periodā. Viens pasākums “Investīciju ieguldījumu progresa izvērtējums un risinājumi nepieciešamā finansējuma piesaistei platjoslas attīstībai” – jau ir īstenots. Tajā pašā laikā trīs pasākumi, kas plānoti saskaņā ar “ES Kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam” 1.4.1. specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot digitālo savienotību” 1.4.1.1. pasākums “Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)” (ERAF), 1.4.1.2. “5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica” (ERAF) un 1.4.1.3. pasākums “Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās (vidējā jūdze)” (ERAF) netiek īstenoti. Atbilstoši MK 2024. gada 15. novembra rīkojumam Nr. 953 un 2025. gada 29. maija rīkojumam Nr. 314 ir veikti grozījumi ES kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam, un attiecīgi ERAF finansējums pārdalīts citu prioritāru projektu īstenošanai. Visu pasākumu izpildes status ir  uzskatāmi atspoguļots attēlā Nr.1.

Pasākumu izpilde

Attēls Nr. 1

# Nacionālā un ES politika

Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra lēmuma (ES) 2022/2481, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam  (turpmāk – Lēmums 2022/2481) rādītāja “Gigabitu savienojamība” esošā 2023. gadā kopējā fiksētā VHCN (FTTP & DOCSIS 3.1)    – ļoti augstas veiktspējas tīkla (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) – pieejamība kopējā valsts līmenī sasniedza 71,4 %, kas ir zemāka par ES vidējo rādītāju – 78,8 %. Lauku teritorijās fiksētais VHCN pārklājums sasniedza 13,1 %, kas ir vairāk nekā četras reizes mazāk nekā vidēji ES.

Balstoties uz OECD 2024 (dati par 2023. gadu) datiem, 47,91% uzņēmumu Latvijā ir ar ļoti augstas veiktspējas tīkliem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s), kas ir par 17% mazāk nekā vidēji ES (sk. attēlu Nr.2).

Attēls Nr.2

Pēc OECD datiem Latvijā mobilā interneta patēriņš turpina pieaugt (sk. attēlu Nr.3) – no                    7,6 GB patēriņa mēnesī 2016. gadā patēriņš ir pieaudzis līdz 54 GB 2024. gadā uz vienu mobilā platjoslas abonementu mēnesī.

Attēls Nr.3

Latvijā fiksēta platjoslas interneta cena 16,2 USD/PPP (100mb/s) vienībās, kas ir aptuveni 13,76

EUR/PPP ir zemāka nekā 38,7 USD/PPP vidēji OECD valstīs (sk. attēlu Nr.4)

Attēls Nr.4

Latvija starp OECD valstīm 2024. gadā saglabā pirmo vietu mobilo datu patēriņā uz vienu platjoslas abonementu mēnesī – viens Latvijas iedzīvotājs mēnesī patērējis ap 54 GB (2023. gadā – 48 GB), Somija ierindojas 2. vietā ar 47 GB patēriņu un 3. vietā – Lietuva ar gandrīz 39 GB (sk. attēlu Nr.5).

Attēls Nr.5

Mobilo datu patēriņa pieaugums ir saistāms ar faktu, ka Latvijā ir sasniegts augsts pakalpojumu digitalizācijas līmenis – gan attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem (88,2 %), gan uzņēmumiem (87,2 %). Kā papildu faktors, kas varētu būt ietekmējis ievērojamo mobilo datu patēriņu uz vienu abonentu, minama arī fiksēto mobilo tīklu nepietiekamā pieejamība, kuru lietotāji kompensē, izmantojot mobilās platjoslas pakalpojumus. Mobilās platjoslas abonementu skaits Latvijā (aptuveni 2 miljoni) pārsniedz iedzīvotāju skaitu (1,875 miljoni), kas norāda uz ļoti augstu pakalpojuma izmantošanas līmeni, faktiski vienam lietotājam ir vairāki pieslēgumi.

Attēls Nr.6

Ņemot vērā interneta pakalpojumu lietošanas paradumus un sasniedzamos ES Lēmuma 2022/2481 “Digitālās desmitgades 2030” mērķus, kā arī EK ieteikumus, ir nepieciešams atbalsts 5G infrastruktūras izvēršanai.

ES Lēmumā 2022/2481 “Digitālā desmitgade 2030” ES paredz 100 % gigabitu savienojamību līdz 2030.  gadam. Latvijā 2023. gadā sasniegti 71,4 % un 2030. gadā tiek prognozēti 100 %.

DESI 2024 un DESI 2025 rādītājs (atbilstoši dati par 2023. un 2024. gadu) par 5G pārklājuma tīklu izvēršanu: 2023. gadā – 53,11 % mājsaimniecībām Latvijā ir nodrošināts 5G pārklājums (sk. attēlu Nr. 7) un 2024. gadā – 71,1 %, kas abi ir zemāki par ES vidējiem 5G pārklājuma rādītājiem, kas attiecīgi ir 89,05 % un 94,35 %. Kopējā 5G pārklājuma pieauguma temps Latvijā no 2023. līdz 2024. gadam bija 33,9 %, kas ir augstāks nekā vidēji ES 6,0 %, kas ir vērtējams pozitīvi. Mājsaimniecībām reti apdzīvotās vietās Latvijā 5G pārklājums 2023. gadā bija 0,0 % un 2024. gadā – 15,04 %, kas ir ievērojami zemāks nekā vidēji ES attiecīgi 71,1 % un 79,57 %.

Līdz ar to var secināt, ka iepriekš izvirzītais mērķis, kas ietverts Digitālās dekādes ziņojumā – sasniegt 5G pārklājumu 70 % apmērā 2030. gadā – ir jau pārsniegts ar 71,1 % 2024. gadā, veidojot 18% izaugsmi pret 2023. gadu. Prognozes pamatā bija pieņēmums, ka pārklājuma procentuālo vērtību var noteikt tikai teritorijās, kuras neierobežo starptautiskie radiofrekvenču spektra pārrobežu spektra pārrobežu koordinācijas ierobežojumi – Latvijas gadījumā vairāk nekā 30 % teritorijas 5G pakalpojumu attīstība 3,6 GHz joslā ir būtiski ierobežota. Tāpat šobrīd ne valsts, ne elektronisko sakaru komersanti neapkopo statistiku par pārklājumu, izmantojot tikai 3,6 GHz joslu. Līdz ar to pašreizējā 5G tīkla izvēršana balstās uz esošā 4G tīkla infrastruktūras izmantošanu un nodrošina patērētāju pieprasījumu pēc mobilo datu pārraides.

Tai ir ierobežota 5G veiktspēja  – mazāks latentums, bet ne maksimālais potenciāls, salīdzinot ar 5G tīkla izvēršana, kas izmanto tikai 5G infrastruktūru. Tā kā šobrīd pieprasījums pēc industriāliem risinājumiem un autonomo transportlīdzekļu vadības , kas būtu viens no potenciālajiem izmantošanas veidiem,  ir ierobežots dažādu apstākļu dēļ tad 5G tīkla izvēršana, izmantojot tikai 5G infrastruktūru, šobrīd netiek attīstīta, bet tai ir potenciāls attīstīties pieprasījuma gadījumā.

5G pārklājuma tīkla izvēršanas virzība uz mērķi kopumā vērtējama pozitīvi. Vienlaikus jāsecina, ka sasniegtais mērķis ir iespējami tuvu pilsētās dzīvojošo iedzīvotāju skaitam (~70 %), līdz ar to var secināt, ka tas tiek attīstīts vietās, kur tas ir komerciāli izdevīgi. Prognozējams, ka 5G izvēršana varētu sasniegt vēl daļu iedzīvotāju, kas dzīvo pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijas ar vismaz 500 iedzīvotājiem, kas ir ~80 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Līdz ar to prognozējams, ka 5G lietotāju skaits varētu nākamajos gados palielināties par ~10 %. Vienlaikus apdzīvotās vietās lauku teritorijās var nebūt komerciāli izdevīgas un attiecīgi iespējams būtu nepieciešami valsts atbalsta pasākumi pieprasījuma gadījumā, kas nodrošinās pieejamību ļoti augstas veiktspējas tīklam.

Attēls Nr.7 DESI 2025 un DESI 2024, Mājsaimniecību skaits ar 5G pārklājumu,%

Latvijā vērojams lēns progress attiecībā uz optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšanu (FTTP) ieviešanas tempu mājsaimniecībām, kā arī ļoti augstas veiktspējas tīkliem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s), līdz ar to nospraustais mērķis Latvijai attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas tīkliem var netikt sasniegts. Latvijas FTTP pārklājums visām mājsaimniecībām bija 61,88 % 2023. gadā un 61,11 % 2024. gadā, kas abi ir zemāki par ES pārklājuma rādītājiem, kas attiecīgi ir 63,87 % un 
69,24 %. Kopējā FTTP pārklājuma pieauguma temps Latvijā bija  – 1,2 %, kas ir zemāks par ES vidēji – 8,4 %. Nelielais samazinājums ir saistīts ar to, ka tika pārskatīta metodoloģija 2023. gadam. Neskatoties uz nelielo procentuālo kritumu, absolūtos skaitļos pārklājums ir palielinājies par 5316 apkalpotām mājsaimniecībām. Mājsaimniecībām reti apdzīvotās vietās Latvijas pārklājums bija 
11,71 % 2023. gadā un 10,43 % 2024. gadā, kas ir ievērojami zemāks nekā vidēji ES attiecīgi 52,55 % un 58,78 %. Mazapdzīvotu teritoriju mājsaimniecību FTTP pārklājuma pieauguma temps laikā no 2023. līdz 2024. gadam bija 10,9 %, salīdzinot ar 11,9 % vidēji ES.

Latvijas priekšrocība ir mobilo datu tīkls un tā izmantošana, ņemot vērā augstāk minēto informāciju. Papildus tam ir būtiska nozīme Latvijas un ES ārējās robežas stiprināšanā, kur paredzēts izveidot gan novērošanas kameras, sensorus, u.c. modernās tehnoloģijas, kuru darbības nodrošināšanai stabils tīkla pārklājums ir īpaši svarīgs.

Elektronisko sakaru infrastruktūras, t.sk. infrastruktūras pakalpojumu, attīstība ir būtisks priekšnosacījums valsts tautsaimniecības attīstībai. Covid-19 infekcijas pandēmija 2020. un 2021. gadā ir ievērojami veicinājusi digitālo transformāciju. Līdz šim  ierastais darbs un sanāksmes klātienē ir aizstāti ar video konferencēm saziņai attālināti, līdz ar to iespēja gan strādāt, gan mācīties, neatkarīgi no atrašanās vietas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ir jaunā norma. Līdz ar to, pieejams un noturīgs platjoslas internets reģionos ir tikpat svarīgs kā jebkura cita infrastruktūra, piemēram, labs ceļš.

Galvenie problēmjautājumi kopš Plāna izstrādes nav mainījušies – zemais apdzīvotības līmenis un būtiska investīciju nepietiekamība – ir vērtējami kā galvenie kavējošie faktori elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībai. Jāmin, ka investīciju nepietiekamība nav tikai Latvijas problēmjautājums, bet arī EK atzīst būtisku investīciju nepietiekamību un ierobežotu investīciju kapacitāti, ņemot vērā nozares izaicinājumus un tehnoloģiskās attīstības vajadzības.

Lai risinātu šo problēmjautājumu un  nodrošinātu Plāna mērķa  – veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās – sasniegšanu, 2025. gada ziņojumā par Digitālo dekādi rekomendēts turpināt iesāktos centienus un ieviest jaunus pasākumus VHCN, FTTP un 5G pārklājuma atbalstam.

Šobrīd Latvijā elektronisko sakaru nozarē valsts atbalsts tiek sniegts fiksēto un fiksēto bezvadu tīklu sakaru savienojamību, ierīkošanai elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai galalietotājiem (“pēdējā jūdze”). Šo pasākumu īstenošana ar ANM atbalstu ir saskaņā ar EK 2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula 651/2014), 52. pantu, nepiemērojot stingrākas prasības. SM ir noteikusi teritorijas, kurās iespējams publisks valsts atbalsts, pēc šāda kritērija - nav pieejams internets ar lejupielādes ātrumu 100 Mbit/s. Vienlaikus jāuzsver, ka tas nenozīmē, ka šajās teritorijās vispār nav pieejams elektronisko sakaru pārklājums, jo visā Latvijā teritorijā ir pieejams 4G mobilais internets.

Papildus attiecībā uz projektiem, kas saņem atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, tiek piemēroti Regulas 651/2014 52.b panta nosacījumi. Ievērojot komercdarbības atbalsta nosacījumus, tiešs valsts atbalsts (publiskie investīciju ieguldījumi) mobilo sakaru 5G tīkla izvēršanai pieļaujams tikai teritorijās, kurās nav esošu 4G un 5G mobilo sakaru tīklu, līdz ar to nav attiecināms uz Latviju. Komercdarbības atbalsta nosacījumi Latvijas gadījumā pieļauj atbalstu fiksēto tīklu un fiksēto bezvadu tīklu attīstībai, kas maksimumstundā var nodrošināt stabilu lejupielādes ātrumu atbilstoši Regulas 651/2014  52. pantam, kā arī atvilces maršrutēšanas tīklu attīstībai jeb “vidējai jūdzei” atbilstoši Regulas 651/2014 52.d panta, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektiem tiek piemēroti Regulas 651/2014 52.b panta nosacījumi. Attiecībā uz iespējamo atbalstu atvilces maršrutēšanas tīklu attīstībai jeb “vidējai jūdzei” atbilstoši Regulas 651/2014 52.d panta nosacījumiem, konstatēts, ka, lai izpildītu minētos nosacījumus, būtu jāveic papildu infrastruktūras kartēšana.

Attiecībā uz Regulas 651/2014 52.c panta “Savienotības vaučeri” piemērošanu, skaidrojam, ka, ņemot vērā Plānā, kas tika izstrādāts, balstoties uz pētījuma rezultātiem, un, ņemot vērā pieejamo finansējumu, iekļauto, šobrīd netiek plānota kuponu (vaučeru”) izmantošana. Ņemot vērā šī pētījuma rezultātus, secināts, ka savienojamības vaučeru piemērošanai būtu vajadzīgi ievērojami vairāk resursu, salīdzinot ar citiem modeļiem, kā rezultātā detāli pētījumā šis modelis netiek apskatīts. Vienlaikus pirmšķietami secināms, ka Latvijas situācijā to piemērošana ir ierobežota, ņemot vērā, ka kuponus neizsniedz teritorijām, kur nav tīkla, kas sniedz atbilstošos pakalpojumus, kā arī attiecināmas ir tikai ikmēneša maksa 2 gadiem, standarta uzstādīšanas izmaksas un galalietotājiem nepieciešamās termināļa iekārtas platjoslas pakalpojumu izmantošanai, kā arī nepieciešams 50 % līdzfinansējums. Līdz ar to atbalsts faktiski nav attiecināms uz “pēdējās jūdzes” tīkla izvēršanu, bet gan pēc būtības ir pieprasījuma veicināšanas pasākums. Vienlaikus jāmin, ka Latvijā lietotāju skaits, kas izmanto arvien ātrākus interneta ātrumus ikgadēji paaugstinās, līdz ar to šobrīd šī nebūtu primāri risināmā problēma, bet gan lauku teritoriju “pēdējās jūdzes” tīkla izvēršana, lai nodrošinātu gala lietotājam atbilstošu interneta pakalpojuma kvalitāti par maksu, kas būtu līdzvērtīga pilsētās.

Papildus iespējams valsts atbalsts, ko saskaņo ar EK, ievērojot EK 2023. gada 31. janvāra paziņojuma (2023/C 36/01) “Pamatnostādnes par valsts atbalstu platjoslas tīkliem” (turpmāk – Paziņojums 2023/C 36/01 ). Šobrīd konstatēts, ka šāda veida atbalstu nav nepieciešams attiecībā uz fiksētajiem un fiksētajiem bezvadu tīkliem, jo var piemērot Regulas 651/2014 52. pantu. Attiecībā uz mobilajiem sakaru tīkliem, ievērojot EK Paziņojuma 2023/C 36/01      62. punktu, teritorijā, kurā noteiktajā laikposmā jau ir izveidots vai ticami plānots izvērst vismaz vienu mobilo sakaru tīklu, kas var apmierināt galalietotāju vajadzības, valsts atbalsts papildu mobilo sakaru tīkla izvēršanai varētu nepamatoti izkropļot tirgus dinamiku. Savukārt, Latvijā šobrīd ir trīs mobilo sakaru tīkli, kuri tiek aktīvi izvērsti. Atbilstoši EK Paziņojuma 2023/C 36/01 63. punktam būtu jāpierāda, ka ir izpildīti abi no šiem nosacījumiem: a) pastāvošais vai ticami plānotais mobilais tīkls nenodrošina galalietotājiem pietiekamu pakalpojumu kvalitāti, lai apmierinātu viņu mainīgās vajadzības; un b) valsts intervence nodrošinās šādu pakalpojumu kvalitāti, tādējādi radot būtisku uzlabojumu, ko tirgus nevar nodrošināt  Pretējā gadījumā saskaņā ar EK Paziņojuma 2023/C 36/01         66. punktu EK uzskata, ka valsts atbalsta piešķiršana papildu mobilo sakaru tīklam ar līdzvērtīgām spējām principā radītu nepieņemamus konkurences izkropļojumus un izspiestu privātās investīcijas. EK, visticamāk, būs negatīvs viedoklis par šādu valsts intervenci. Ņemot vērā, ka investīciju modeļu izvērtējums un lēmums par to izvēli tika veikts 2020. gadā, SM rīcībā nav papildu finanšu līdzekļu, lai iegūtu informāciju, kas pamatotu šāda veida investīcijas, kā arī no laika plānošanas viedokļa tas nebūtu pieņemami. Līdz ar to šāda veida valsts atbalstu iespējams izvērtēt nākamā plānošanas perioda kontekstā, tas ir, izvērtējot ieguldījumus sakaru nozarē, ir jāveic tostarp izvērtējums par mobilo sakaru infrastruktūras investīciju nepietiekamības novēršanai nepieciešamo investīciju apjomu, avotiem un piemērojamiem komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumiem.

Arī turpmāk, plānojot un ieviešot atbalsta pasākumus, kuru ieviešanai un īstenošanai plānots arī atbalsts no publiskajiem līdzekļiem, pasākumi tiks vērtēti komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā, un, ja vienlaikus izpildīsies visas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma        5. pantā minētās pazīmes, pasākumi tiks ieviesti, piemērojot atbilstoša komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.

# Attīstības mērķa, rīcības virzienu un to pasākumu īstenošanas izvērtējums

Plānā izvirzītais mērķis “Veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās” aizvien ir uzskatāms par aktuālu, jo tas atbilst savienojamības mērķiem, kas noteikts ES Lēmumā 2022/2481 ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam . Minētais lēmums balstās uz vairāku secīgu ES plānošanas dokumentos noteikto: EK 2016. gada 14. septembra paziņojums (COM/2016/0587 final) EP, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību" , EK 2020. gada 19. februāra paziņojums (COM/2020/67 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai "Eiropas digitālās nākotnes veidošana", EK 2021. gada 9. marta paziņojums (COM/2021/118 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai “Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā”, un Plāna mērķis atbilst Digitālās transformācijas pamatnostādnēm  2021.–2027. gadam, kā arī ir tieši vērsts uz ES stratēģisko mērķu sasniegšanu 2030. gadam, kas paredz visām Eiropas mājsaimniecībām piekļuvi interneta savienojamībai vismaz 100 Mb/s, kā arī gigabitu savienojamību visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, izglītības iestādēm, transporta tīkliem un galvenajiem publisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos resursus; papildus, visām nozīmīgajām sauszemes transporta maģistrālēm būtu jānodrošina nepārtraukts 5G pārklājums.

Plānā un Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam iekļautie  rezultatīvie  rādītāji, kas atspoguļo plānotos darbības rezultātus par izveidotu un ekspluatācijā nodotu pasīvo elektronisko sakaru infrastruktūru (optiskie kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un elektroapgādes tīkliem, kas atbalstītu nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļa VIA Baltica koridorā Latvijas teritorijā un dzelzceļa Rail Baltica koridorā Latvijas teritorijā, iekļauti sadaļā: “Gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums”, turklāt plānoto darbības rezultātu par interneta piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz                 100 Mbit/s attīstību, rezultatīvie rādītāji iekļauti sadaļā “Vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu izmantošana” 1.tabulā redzami vēl arī tādi politikas rezultāta rādītāji kā “Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums”, “Pilsētu skaits, kur nodrošināts nepārtrauks 5G pārklājums”. Apkopojumu par to izpildi skatīt 1. tabulā.

2023. gadā Latvijā 70,8 % fiksētā platjoslas interneta abonementu datu pārraides ātrums bija 100 Mb/s vai lielāks, pārsniedzot ES vidējo rādītāju 65,9 %. Līdz 2024. gadam šis rādītājs pieauga līdz 72,86 %, joprojām pārsniedzot ES vidējo rādītāju 71,88 %. Tomēr Latvijā šāda veida abonementu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu laikposmā no 2023. līdz 2024. gadam 2,9 % apmērā atpalika no ES vidējā rādītāja 9,1 %.

1.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtī-ba & bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.g. | Sasnieg-tā vērtība 2024.g. | Plānotā vērtība 2027.g. | Dinamika uz 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana |  |  |  |  |  |
| Ir pieaugusi sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte un pieejamība |  |  |  |  |  |
| Vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu izmantošana | 38% (2019) | 50% | 72.86% | 75% | +34,86% |
| Gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums | 0% (2020) | 0% | 0%* | 75% | - |
| Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums | 90% (2020) | 95% | 95% | 100% | 5% |
| Pilsētu skaits, kur nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums | 0 (2020) | 0 | 0 | 4 | - |

## 1. Rīcības virziens “Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana”

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

2. tabula: 1. rīcības virziens “Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana”

| Rīcības virziens |  | 1. Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pasākums | Plānotais darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. | Atbildīgā institūcija | Plāno-tais izpildes ter- miņš | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots |  |  | Faktiskais finansē-jums (milj.EUR) un tā avots |
| 1.1. | 5G atbalstošās infrastruktūras izbūve VIA Baltica koridorā | Izveidota un ekspluatācijā nodota elektronisko sakaru pasīvā infrastruktūra (optiskie kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un elektroapgādes tīkli, kas atbalstītu nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļa VIA Baltica koridorā Latvijas teritorijā. |  | Optisko tīklu pieejamība VIA Baltica trasē, 2025.g.–80%; 2027.g.–100% | SM | ANM projek-tam 31.06. 2026. | ERAF 4,35 ANM 12,5 |  |  | CEF 15,5 |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums ir daļēji īstenots un tā izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SM sadarbībā ar privāto sektoru secināja, ka pasākums “5G atbalstošās infrastruktūras izbūve gar autoceļu VIA Baltica” var tikt īstenots ar CEF atbalstu. EK ir atbalstījusi šādus CEF projektus, lai nodrošinātu gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nepārtrauktu 5G pārklājumu: #### pētījums “5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania” (2023. gads, pabeigts), kurā ietverts tehniskais risinājums un finanšu modelis nepieciešamajai 5G izvēršanas infrastruktūrai “VIA Baltica” un “Rail Baltica” transporta koridoros Igaunijā un Latvijā, ar spēju nodrošināt 5G pārklājumu un tehniskos risinājumus pārejai bez sakaru kvalitātes zuduma uz kaimiņvalsts sakaru tīklu arī robežu šķērsojošos punktos. Iesaistītās puses: VAS “Elektroniskie sakari”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, biedrība “Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus”– Igaunijas platjoslas attīstības fonds, “Telia Eesti” AS un “Elisa Eesti” AS. CEF finansējums 249 tūkst. EUR. #### projekts “5G Northern Europe Transport Corridors” (2022.–2025.), lai veidotu Rail Baltica un VIA Baltica aktīvo infrastruktūru. Iesaistītās puses: “Telia Sverige”, “Telia Finland” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”. CEF finansējums 15,5 milj. EUR. #### projekts “Uninterrupted 5G Coverage Across Via Baltica Corridor - 5G-BALTICS”, (01.01.2025. – 31.12.2027.) Mērķis ir veikt optiskās šķiedras tīkla infrastruktūras ierīkošanu un nodrošināšanu “VIA Baltica” transporta koridorā Latvijā. CEF finansējums: 6,5 milj. EUR. Iesaistītās puses: “SIA Tet”, “SIA Tele2”, Tallinnas Tehnoloģiju universitāte, AKCINE BENDROVE VIA LIETUVA– PLLC VIA LIETUVA, biedrība “Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus”– Igaunijas platjoslas attīstības fonds, “Elisa Eesti” AS, TELE2 EESTI AKTSIASELTS, “Telia Eesti” AS, “Telia Lietuva” AB, UAB “Tele2”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pasākums | Plānotais darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. | Atbildīgā institūcija | Plāno-tais izpildes ter-miņš | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots |  |  | Faktiskais finansē-jums (milj.EUR) un tā avots |
| 1.2. | 5G atbalstošās infrastruktūras izbūve Rail Baltica koridorā | Izveidota un ekspluatācijā nodota pasīvā elektronisko sakaru infrastruktūra (optiskie kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un elektroapgādes tīkli, kas atbalstītu nepārtraukta 5G pārklājuma nodrosināšanu dzelzceļa Rail Baltica koridorā Latvijas teritorijā. |  | Optisko tīklu pieejamība Rail Baltica trasē | SM | 31.12. 2027. | ERAF 8,265 |  |  | CEF 15,5 |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums ir daļēji īstenots un tā izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saistībā ar 5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamību Rail Baltic un VIA Baltica koridorā EK ir atbalstījusi CEF projektus, sk. vairāk pie 1.1. pasākuma “5G atbalstošās infrastruktūras izbūve VIA Baltica koridorā”. Vēršam uzmanību, ka uz šo brīdi konkrētu izpildes gadu “5G atbalstošās infrastruktūras izbūve Rail Baltica koridorā” pilnā apjomā noteikt nav iespējams, jo 5G nodrošināšanas pasākumu kopums lielā mērā vēl ir plānošanas fāzē. Pasīvās infrastruktūras attīstīšana tiks plānota atbilstoši Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvei. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pasākums | Plānotais darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. | Atbildīgā institūcija | Plāno-tais izpildes ter-miņš | Plānotais finansē-jums (milj. EUR) un tā avots |  | Faktiskais finansējums (EUR), tā avots |  |
| 1.3. | 1.3.a.“Vidējās jūdzes” un 1.3.b. “Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana, t.sk. | Interneta piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s attīstība |  | Mājsaimniecī-bu, uzņēmumu un sociāli ekonomisko virzītājspēku skaits, kuriem pieejami platjoslas pieslēgumi ļoti augstas veikstpējas tīklam 4 2025.g.: 2550 2027.g.: 6000 | SM | 31.12. 2027. | 1.3.a: ERAF 13,05 1.3.b: ERAF 8,7 ANM 4,0 Kopā 1.3.a un 1.3.b: 25,75 |  | 1.3.b: ANM 16,235,769 |  |
|  | 1. ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot digitālo savienotību" (1.4.1.3. pasākums "Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās (vidējā jūdze)" ) (ERAF) |  |  |  | SM | 31.12. 2027. | ERAF 13,05 |  | Nav plānots īstenot |  |
|  | 2. ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot digitālo savienotību" (1.4.1.1. pasākums "Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)") (ERAF) |  |  |  | SM | 31.12. 2027. | ERAF 8,7 |  | Nav plānots īstenot |  |
|  | 3.Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā (ANM) |  |  |  | SM | ANM projektam 30.06. 2026. | ANM 4,0 |  | ANM 16,235,769 (16,500, 000) |  |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums ir daļēji īstenots un tā izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvērtējot nozaru vajadzības, kā arī pieejamos finansējuma avotus, šādas aktivitātes: 1.3.1. ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot digitālo savienotību” (1.4.1.3. pasākums “Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās (vidējā jūdze)”) (ERAF) un 1.3.2. ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot digitālo savienotību” (1.4.1.1. pasākums “Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)”) (ERAF), netiek īstenoti – ar Ministra kabineta 2024. gada 15. novembra rīkojumu Nr. 953 “Grozījumi MK 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam” un MK 2025. gada 29. maija rīkojumu Nr. 314 “Grozījumi MK 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam” veikti ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam grozījumi un ERAF finansējums ir pārdalīts citu prioritāru projektu īstenošanai. Līdz ar to SM ir aicinājusi elektronisko sakaru komersantus izvērtēt dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu atlasēs. #### Savukārt, 1.3.3. darbība Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā (ANM) ir daļēji īstenota un tās izpilde turpinās. Sākotnēji ANM plānā bija paredzēts finansējuma 4 milj. EUR apmērā, bet tā kā pasākuma “5G infrastruktūras izbūve VIA Baltica un Rail Baltica” plānošanas fāzē tika pieņemts lēmums piesaistīt CEF finansējumu, sākotnēji plānotais finansējums ANM plānā no šī pasākuma varēja tikt pārdalīts ANM investīcijai 2.4.1.2.i. “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā”. #### 2023. gadā tika pabeigta normatīvā regulējuma izstrāde un 2024. gadā atklātas projektu atlases rezultātā noslēgti pieci līgumi par ANM finansējumu 16 235 769 EUR apmērā (par katru plānošanas reģionu noslēgts viens līgums). ANM īstenotāji – SIA “Balticom” (Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā) un SIA “Ostkom” (Kurzemes plānošanas reģionā) šobrīd īsteno projektus, kurus plānots pabeigt līdz 30.06.2026. Tā rezultātā paredzēts 6200 mājsaimniecībām, uzņēmumiem, slimnīcām, izglītības iestādēm u.c. ierīkot ļoti augstas veiktspējas tīklu ar lejupielādes ātrumu vismaz 300 Mbit/s; Ar MK 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 386 “Grozījumi MK 2023. gada 12. decembra noteikumos Nr. 753 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija" 2.4.1.2.i. investīcijas "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"” veikti grozījumi, lai atvieglotu birokrātisko slogu, radītu tiesisko noteiktību un precizētu finansējuma saņemšanas principus infrastruktūras ieviesējiem. Izmaiņas noteikumos paredz arī ANM finansējuma atlikuma pārdali citiem digitālās transformācijas projektiem. Lai nodrošinātu pilnīgu minētajos MK noteikumos pieejamā AF finansējuma 16,5 miljonu EUR izlietojumu atbilstoši ANM plāna mērķim, bija nepieciešams koriģēt “pēdējās jūdzes” investīcijas plānoto finansējumu, kur bija izveidojies atlikums 264 231 EUR apmērā, atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu. Paredzēts, ka finansējuma atlikums tiks novirzīts projekta “Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošu digitālo pakalpojumu attīstība” īstenošanai, vienlaikus neietekmējot sākotnējo rādītāju sasniegšanu. Papildus EK ir atbalstījusi šādus CEF projektus, kas veicina 5G attīstību: #### “5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment in Riga and Turin (5G4LIVES)”. Mērķis ir Rīgas pašvaldības policijas inovatīvu 5G risinājumu izstrāde bezpilota lidaparātu jomā sabiedrības aizsardzības veicināšanai. Projekts Latvijā paredz bezpilota lidaparātu un 5G tehnoloģiju izmantošanu monitoringa un glābšanas operācijās. Šīs pieejas mērķis ir uzlabot policijas efektivitāti, jo īpaši sarežģītos apvidos. CEF finansējums: Kopējās projekta realizācijas izmaksas Rīgā un Turīnā sasniegs 3 826 000 EUR. Projekta realizācijas izmaksas Latvijas daļai - 922 000 EUR, t.sk. 691 500 EUR ir CEF, bet 230 500 EUR ir Rīgas pašvaldības finansējums. #### “Baltic Ring” (plānots pabeigt 2025. gadā). Mērķis: savienot Zviedriju un Somiju, izmantojot jaunu optiskās šķiedras trasi caur Baltijas valstīm uz Eiropu caur Varšavu, izmantojot sauszemes šķiedru no Tallinas caur Rīgu un Kauņu, un piedāvā jaunu, unikālu un daudzveidīgu iespēju izveidot savienojumu ar globālajiem mākoņiem, digitālajiem pakalpojumiem un starpsavienojumu centriem Eiropā un visā pasaulē. Šajā projektā piedalās 6 ES dalībvalstis (Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija). Iesaistītās puses: ARELION SWEDEN AB (koordinators), ARELION ESTONIA, ARELION POLAND SP ZOO, UAB ARELION LITHUANIA ARELION FINLAND OY, SIA ARELION LATVIA. CEF finansējums: 1 740 000 EUR, t.sk. investīciju daļa Latvijā ~ 373 750 EUR. Kopumā jāsecina, ka pat ar ERAF finansējuma pārdali sākotnēji noteiktā rādītāja izpilde tiks nodrošināta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pasākums | Plānotais darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. |  | Atbildīgā institūcija | Plānotais izpildes termiņš |  | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots |  | Faktiskais finansējums (EUR), tā avots |
| 1.4. | Tehniskās palīdzības mehānismi, tostarp platjoslas kompetences centra darbības attīstība Latvijā, ar kuriem stiprina vietējo ieinteresēto personu spējas un konsultē projektu virzītājus | Latvijas Platjoslas kompetences centra funkciju paplašināšana un uzlabošana | Pašvaldību informētība un izpratnes līmeņa palielināšana par platjoslas attīstību |  | SM | 31.12. 2027. |  | Indikatīvi nepieciešams valsts budžeta finansējums 100 tūkst. EUR gadā |  | 0,00 |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums nav īstenots (plānots) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums nav līdz šim īstenots, jo likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā nav piešķirts finansējums. SM saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikumu” 5.3. apakšpunktu pilda platjoslas kompetences centra funkcijas Latvijā esošās kapacitātes ietvarā ar mērķi nodrošināt platjoslas politikas plānošanu un sniegt nepieciešamo informāciju publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām saistībā ar platjoslas attīstību Latvijā. Minēto procesu uzlabošana (pastāvīgi): - informēt Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldības par CEF projektu iespējām, nepieciešamības gadījumā nodrošināt konsultatīvo atbalstu; - iegūt atgriezenisko saiti no pašvaldībām par CEF ieviešanas progresu, izaicinājumiem un nepieciešamajām izmaiņām; - konsultēt plānošanas reģionus un pašvaldības par citiem jau esošajiem vai plānotajiem platjoslas projektiem, piemēram, 5G. Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu sagaidāms, ka šis pasākums dotu tiešu ieguldījumu Savienojamības mērķa sasniegšanā, tomēr jāņem vērā, ka Platjoslas kompetences centra darbības un funkciju nodrošināšanai nav piešķirts papildu finansējums. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pasākums | Plānotais darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. |  | Atbildīgā institūci-ja | Plānotais izpildes termiņš |  | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots |  | Faktiskais finansējums (EUR), tā avots |
| 1.5. | Investīciju ieguldījumu progresa izvērtējums un risinājumi nepieciešamā finansējuma piesaistei platjoslas attīstībai | 1. Veikta investīciju nepietiekamības izvērtējuma aktualizācija platjoslas attīstībai. | Izvērtējums |  | SM | 30.06. 2024. |  | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms |
|  |  | 2. Iesniegts MK informatīvais ziņojums par risinājumiem nepieciešamā iztrūkstošā finansējuma piesaistei platjoslas attīstībai. | Informatīvais ziņojums |  | SM | 31.12. 2024. |  | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums ir īstenots. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Attiecībā uz investīciju ieguldījumu progresa izvērtējuma un risinājumu nepieciešamā finansējuma piesaistei platjoslas attīstībai veikta investīciju nepietiekamības izvērtējuma aktualizācija platjoslas attīstībai un 2025. gada 22. janvārī iesniegts MK informatīvais ziņojums par risinājumiem nepieciešamā iztrūkstošā finansējuma piesaistei platjoslas attīstībai (24-TA-2274). 2025. gada 1. jūlijā tas tika atsaukts un informācija integrēta šajā ziņojumā. Lai sasniegtu ES Lēmuma 2022/2481 "Digitālā desmitgade 2030" mērķus, tostarp 100% gigabitu savienojamību un 5G pārklājumu līdz 2030. gadam, investīciju nepietiekamība atkarībā no valsts izvēlētā scenārija “pēdējās jūdzes” infrastruktūrai ir līdz 957 milj. EUR. Ņemot vērā, ka būvniecības izmaksas ir palielinājušās 1,5 reizi, ņemot vērā Latvijas oficiālās statistikas būvniecības indeksu un 2020. gadā veiktā pētījuma “Pētījums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei” pieņēmumus, pārrēķinot investīciju nepietiekamību, tā ir 1,4 miljardi EUR. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd jau ir veiktas vai plānots veikt šādas investīcijas: - Latvijā laika posmā 2021.–2029. gadam publiskās investīcijas, kuras var attiecināt uz mērķrādītāja sasniegšanu, pašlaik veido 23,9 milj. EUR no ES finansēšanas avotiem un privātās investīcijas kā līdzfinansējums publiskām investīcijām 1,3 milj. EUR apmērā. - Laika posmā no 2020. gada līdz 2022. gadam bruto kapitālieguldījumi faktiskajās cenās telekomunikāciju nozarē bijuši 478 miljoni EUR. Vienlaikus jāņem vērā, ka visi šie ieguldījumi nav vērsti uz “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstību. Ja pieņem, ka bruto kapitālieguldījumi faktiskajās cenās telekomunikāciju nozarē uz elektronisko sakaru tīklu attīstību vērsti 80%, tad var secināt, ka investīciju nepietiekamība joprojām saglabājas 2020. gada apmērā, tas ir, indikatīvi 994 milj. EUR. Investīciju nepietiekamības aprēķins; Summa, EUR. 1.; Investīciju nepietiekamība, ņemot vērā, ka būvniecības izmaksas ir palielinājušās 1,5 reizi, balstoties uz Latvijas oficiālās statistikas būvniecības indeksu un 2020. gadā veiktā pētījuma “Pētījums ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei” pieņēmumus; 1.4 miljardi. 2.; 2021.–2029. gadam plānotās publiskās investīcijas ERAF un ANM; 23 895 000. 3.; Bruto kapitālieguldījumi faktiskajās cenās telekomunikāciju nozarē ar pieņēmumu, ka uz elektronisko sakaru tīklu attīstību vērsti 80%; 382 milj.. 4.; Investīciju nepietiekamība; 994 milj.. Finansējuma avoti investīciju nepietiekamības segšanai: - privātais finansējums; - publiskās investīcijas – ERAF, ANM, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kā arī papildu publiskā finansējuma piesaiste u.c. - elektronisko sakaru tīkla būvniecības izmaksu samazināšana, ņemot vērā administratīvā sloga mazināšanas pasākumus. Kā būtiskākais finansējuma avots šobrīd ir iezīmējams privātais finansējums. Vienlaikus, tas ir grūti prognozējams, jo SM rīcībā nav informācijas par elektronisko sakaru komersantu plānotajām privātajām investīcijām. Līdz šim informāciju par elektronisko sakaru komersantu plāniem, tas ir, informāciju par vietām, kur elektronisko sakaru komersantu komersanti plāno tuvākajos 3-5 gados veikt privātos ieguldījumus, SM ir lūgusi, ievērojot komercdarbības atbalsta regulējumā noteiktās prasības, konkrētajā gadījumā Regulas 651/2014 52. panta 5. punktu, ar mērķi noteikt atbalstāmās teritorijas, kur iespējamas publiskās investīcijas “pēdējās jūdzes” attīstībai un novērst publisko investīciju iejaukšanos brīvajā tirgū. Līdz šim šāda veida informācija nav sniegta. Regulas 651/2014 prasības neparedz publicēt informāciju par elektronisko sakaru komersantu attīstības plāniem un šāda informācija būtu izmantojama tikai atbalstāmo teritoriju noteikšanā. Vienlaikus šādas informācijas neiesniegšana rada risku, ka valsts atbalsts var tikt sniegts vietās, kur elektronisko sakaru komersantiem var būt bijuši plāni attīstīt savu tīklu. Ņemot vērā ierobežotus investīciju resursus, visas valsts interesēs ir novērst šāda veida situācijas un ieguldīt investīcijas tikai vietās, kur ir konstatēta tirgus nepilnība. Līdz ar to SM jaunu investīciju uzsākšanā turpinās nodrošināt šīs informācijas aktualizāciju, skaidrojot šīs informācijas būtiskumu un izmantošanas mērķi. Kā būtisks publisko investīciju avots izceļams Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kur digitālajam attīstības virzienam kopumā ES ir pieejami 1,6 miljardi EUR 2021. – 2027. gada plānošanas periodā. Tas ir papildinošs instruments privātajam finansējumam, kā arī ar tā palīdzību tiek veiksmīgi īstenoti elektronisko sakaru nozarē svarīgi projekti. Šobrīd Latvijai jau ir veiksmīga pieredze šī finansējuma piesaistē – līdz šim EK visus iesniegtos digitālās infrastruktūras projektus ir apstiprinājusi un to īstenošana ir uzsākta par vairāk kā 27 milj. EUR, tostarp, arī 5G nodrošināšana VIA Baltica un Rail Baltica trasēs. Pēc būtības projekti ir inovatīvi, ar pārrobežu ietekmi, kuru potenciālu un ietekmi ilgtermiņā šobrīd ir grūti novērtēt. Vienlaikus jāņem vērā, ka privāto investīciju apjomu ietekmē vispārējā ekonomiskā izaugsme. Ņemot vērā Latvijas Bankas 2024. gada oktobra makroekonomisko prognozi, iekšzemes kopprodukta izaugsme 2025. un 2026.gadā plānota pozitīva – attiecīgi 2,6 % un 3 %. Tāpat privāto investīciju ieguldījumus veicinās pasākumi, kas vērsti uz administratīvā sloga mazināšanu, tādejādi palielinot privāto investīciju ietekmi. Ņemot vērā, laika posmā no 2020. gada līdz 2022. gadam bruto kapitālieguldījumus faktiskajās cenās telekomunikāciju nozarē, jāsecina, ka noteiktie mērķi ir sasniedzami. Savukārt, publisko investīciju ieguldījumi plānoti vietās, kur elektronisko sakaru nozares tirgus nenodrošina interneta piekļuves pakalpojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem. Lai piesaistītu un nodrošinātu nepieciešamās investīcijas un finansējumu elektronisko sakaru nozares attīstībai, 2025. gadā ir uzsākta būtiskāko investīciju vajadzību un priekšlikumu apzināšana un to analīze sakaru nozarē, gatavojoties jaunajam 2028.–2034. gadam plānošanas periodam. SM organizējusi diskusijas ar nozares pārstāvjiem par iespējamiem investīciju virzieniem. Šobrīd secināts, ka definētie stratēģiskie elektronisko sakaru nozares attīstības virzieni - 5G pārklājuma pilnīga nodrošināšana un fiksētā tīkla modernizācija/attīstība reti apdzīvotās vietās, sakaru infrastruktūras attīstība Latvijas un ES ārējās robežas stiprināšanā, 5G inovāciju & 6G attīstība, kvantu attīstība, t.sk., kritiskās infrastruktūras kiberdrošības stiprināšanā, integrācija ar ES datu telpām, mākoņpakalpojumiem, kvantu un mākslīgā intelekta infrastruktūrām, tostarp veidojot perifēros mezglus un nodrošinot nepieciešamās datu pārraides jaudas - ir saskaņā ar ES stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem. Darbs pie konkrētu pasākumu definēšanas plānots uzsākt, izstrādājot jauno Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2028.–2032. gadam, tostarp ņemot vērā ES finansējuma pieejamības nosacījumus. |

### Ietekme uz politikas rezultātu – secinājumi un rekomendācijas turpmākai rīcībai

Saskaņā ar Digitālās dekādes 2024. gada ziņojumu par Latviju valstij ir iespējas uzlabot digitālo infrastruktūru. EK Latvijas ieguldījumu Digitālās desmitgades programmas mērķu sasniegšanā redz kā ambiciozu un augstu novērtē iesniegtos investīciju pasākumus.

Īstenojamā politika, pasākumi un darbības sniedz ieguldījumu iedzīvotāju piekļuves nodrošināšanā digitālajām tehnoloģijām, kā arī veicinās līderību un suverenitāti, nodrošinot drošas un pieejamas digitālās un datu infrastruktūras, veicinot tehnoloģiju attīstību, atbalstot ES ekonomikas un īpaši mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.

Ņemot vērā EK izvirzītos mērķrādītājus, ar kuriem mēra ES Dalībvalstu ieguldījumu Digitālajā dekādē, papildus jau noteiktajiem investīciju mērķiem un politikas prioritātēm Pamatnostādnēs, nepieciešams plānot rīcību Digitālās dekādes mērķrādītāja “Perifērijas mezgli” attīstīšanai Latvijā, kas ir izvirzīta kā jauna, savienojamības politikas joma ES. Eiropas Savienībā tiek izvērsti vismaz 10 000 klimatneitrālu, ļoti drošu “perifērijas mezglu, kas izvietoti tā, lai neatkarīgi no uzņēmu atrašanās vietas garantētu piekļuvi datu pakalpojumiem ar zemu latentumu (dažas milisekundes) . Apzinot situāciju Latvijā, jāsecina, ka, ņemot vērā elektronisko sakaru nozares asociāciju viedokli, tuvākajos gados tirgū nav pieprasījums pēc perifērijas mezglu risinājumiem, bet tas var strauji mainīties. Tāpēc investīciju vajadzības un efektīvāko tehnoloģiju risinājumu izvērtēšana jaunajam plānošanas periodam                        2028.–2034. gadam notiek sadarbībā ar nozares pārstāvjiem par iespējamiem attīstības un investīciju virzieniem.

Investīciju, t. sk. privātā sektora ieguldījumu, piesaiste savienojamības izvēršanai, īpašu uzmanību pievēršot platjoslas tīklu attīstībai lauku reģionos, kur joprojām pastāv digitālās plaisas risks. Ar 5G infrastruktūras izbūvi VIA Baltica un Rail Baltica projektos tiks izveidota elektronisko sakaru infrastruktūra, kas atbalstīs nepārtraukta mobilo sakaru tīkla 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļā VIA Baltica un Rail Baltica, sniedzot ieguldījumu  drošas un pieejamas digitālās un datu infrastruktūras attīstīšanā.

Politikas, pasākumu un darbību digitālo mērķrādītāju sasniegšanai mērķis ir droša, noturīga, veiktspējīga un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra, kur visi galalietotāji noteiktā atrašanās vietā ir aptverti ar gigabitu tīklu līdz tīkla pieslēgumpunktam, un visas apdzīvotās teritorijas ir aptvertas ar nākamās paaudzes ātrdarbīgiem bezvadu tīkliem ar vismaz 5G līdzvērtīgu veiktspēju saskaņā ar tehnoloģiju neitralitātes principu.

CEF kā finansējuma avots sakaru infrastruktūras attīstībai ir ārkārtīgi būtisks un tā saglabāšana ir svarīga, lai turpinātu pilnveidot esošo un nodrošinātu 5G tīkla izvēršanu.

Investīcijas savienojamības jomā ir ciešā sinerģijā ar IZM un VARAM paredzētajām darbībām un investīcijām ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam. 1.3.1.SAM (RSO 1.2.) ”Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”, kura ietvaros plānota publisko informācijas sistēmu atvēršana izmantošanai privātajam sektoram, kā arī pakalpojumu sniegšanas procesu pārveide, u.c. pasākumi. Latvijas plānotās investīcijas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībā nodrošinās pieejamību VARAM izveidotajiem pakalpojumiem un datiem.

Rīgas Brīvostas radītās tehnoloģiju inovācijas 5G nodrošināšanai Baltijas jūrā ostu projektiem ieguvusi starptautisku apbalvojumu – Starptautiskās ostu asociācijas (IAPH) Ilgtspējas balvu kategorijā “Digitalizācija” ar projektu “Nepārtraukts 5G savienojamības risinājums Baltijas jūrā (Seamless 5G Connectivity in the Baltic Sea)”. Projekta mērķis – nodrošināt 5G savienojamību Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, veicinot ilgtspējīgu ostu un kuģošanas nozares darbību.

ES savienojamības nozares pārveidei ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas, lai sekmētu progresīvu tehnoloģiju ieviešanu. Svarīgi turpināt meklēt jaunas iespējas apvienot dažādu finanšu instrumentu līdzekļus investīcijās elektronisko sakaru jomā, nodrošinot saskaņotību ar esošo regulatīvo pasākumu mērķiem un uzdevumiem. Finansējuma avoti provizoriski pamatā iespējami no ES finansēšanas avotiem un privātām investīcijām kā līdzfinansējuma. EK laika posmā no 2024. līdz 2027. gadam ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu atbalstīs gan publiskās, gan privātās investīcijas digitālās savienojamības jomā. Viena no EK noteiktajām prioritātēm ir nepārtraukts 5G pārklājums visās galvenajās transporta maģistrālēs, tostarp Eiropas transporta tīklos. SM Sakaru departaments kā kontaktpunkts turpinās atbalstīt un koordinēt privātā sektora ieceres sadarbībā ar EK. Teorētiski iespējama arī sadarbības sistēma starp EK un dažādiem projektu īstenošanas partneriem, piemēram, Eiropas Investīciju banku u.c. finansējuma piešķīrējiestādēm. Lai veicinātu Plāna noteiktā 1. rīcības virziena “Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana”,  normatīvajos aktos ir noteikti šādi aktuāli uzdevumi platjoslas attīstības jomā:

- platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstība paredzēta ESL 4. panta otrās daļas 4. punktā;

- administratīvā sloga mazināšanas pasākumi ir noteikti MK 2024. gada 4. jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.23, 66.§);

- investīcijas elektronisko sakaru nozarē nosaka MK apstiprinātā ES kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam un Atveseļošanas un noturības plāns, kā arī MK 2024.gada 18. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25, 74. §) “Informatīvais ziņojums “Par vidēja termiņa budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem”” 2. punkts;

- sadarbība ar elektronisko sakaru nozares asociācijām detalizēti, tostarp, par darba grupu izveidi, kas ir atrunāta Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 2021.–2027. gadam 2. pielikuma 2.2. pasākumā, kas apstiprināts ar MK 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 826 “Par Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam”;

- šķēršļu analīzi elektronisko sakaru jomā ietver MK uzdotais uzdevums saskaņā ar MK 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 826 “Par Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam” 5. punktu, kas noteic, ka SM noteiktā kārtībā iesniegt MK informatīvo ziņojumu par plāna starpposma izvērtējumu līdz 2025. gada                  31. decembrim.

## Rīcības virziens “2. Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana”

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

3. tabula: 2. rīcības virziens “Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana”

| Rīcības virziens |  |  |  | 2. Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pasākums |  | Plānotais darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. | Atbildīgā institūci-ja | Plānotais izpildes termiņš | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots |  | Faktiskais finansējums (EUR), tā avots |
| 2.1. | Elektronisko sakaru tīklu būvniecības procesa atvieglošana |  | 1. Iesniegti Ekonomikas ministrijā priekšlikumi grozījumiem MK 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”, iekļaujot tajos atviegloto regulējumu elektronisko sakaru inženiertīklu būvniecībai un ierīkošanai, ievērojot Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto elektronisko sakaru inženierbūvju iedalījumu grupās. |  | Grozījumu projekts MK 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms |
|  |  |  | 2. Pēc ES Platjoslas izmaksu direktīvas grozījumu stāšanās spēkā nodrošināt tajā noteikto pasākumu ieviešanu Latvijā, veicot atbilstošus grozījumus nacionālajā regulējumā, tostarp Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā. |  | Transponēti nacionālajā regulējumā ES Platjoslas izmaksu direktīvas grozījumi | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms |
|  |  |  | 3. Iesniegts MK informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos administratīvā sloga samazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai. |  | Informatīvais ziņojums | SM | 31.12. 2022. | Nav attiecināms |  | Nav attiecināms |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums ir daļēji īstenots un tā izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. darbība ir izpildīta – ir veikts būvniecības regulējuma izvērtējums, kā rezultātā identificēti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos: - regulējums, kas paredz elektronisko sakaru tīkla modernizāciju, ir iestrādāts ESL grozījumos (24-TA-1547); - attiecībā uz nepieciešamajām normatīvā regulējuma izmaiņām neaktīvu elektronisko sakaru gaisvadu līniju demontāžai SM ar 30.11.2024. vēstuli Nr.10-03/3879 lūdza nozares asociācijas iesniegt priekšlikumus. Ir izvērtēta LTA, LIKTA, LEKA un SIA “Bite Latvija” iesniegtā informācija un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2014. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”, kas iesniegti ar SM 2025. gada 10. janvāra vēstuli Nr.10-03/86 EM. 2.1.2. darbības izpilde turpinās– 08.05.2024. pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 2024/1309 par gigabitisku elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas izmaksu samazināšanas pasākumiem, Regulas (ES) 2015/2120 grozīšanu un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitiskās infrastruktūras akts). Tiek vērtēta nepieciešamība veikt atbilstošus grozījumus nacionālajā regulējumā, tostarp Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā. 2.1.3. darbība izpildīta– ar MK 2024. gada 4. jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23, 66.§) pieņemts zināšanai Administratīvā sloga mazināšanas informatīvais ziņojums, noteikti konkrēti pasākumi administratīvā sloga mazināšanai, par kuru ieviešanu vienojās iesaistītās institūcijas un nozares asociācijas: - atteikšanās no nomas tiesību institūta piemērošanas attiecībā uz bezvadu elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanu publiskajām personām piederošajos īpašumos ārtelpās (piemēram, uz ēku jumtiem), tā vietā nosakot samērīgu un vienreizēju atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu; - tiek paredzēti atvieglojumi būvniecības jomā elektronisko sakaru tīklu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, tostarp 5G tīkla izvēršanai, kā piemēram, nosakot gadījumus, kad projekta saskaņošanas procedūra aizstājama ar nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, izbūvējot vai ierīkojot platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūru publiskas personas īpašumā; - ir paredzētas prasības fiksēto un mobilo platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu pārklājuma nodrošināšanai jaunbūvējamās, pārbūvējamās un atjaunojamās ēkās, kā arī atvieglojumi elektronisko sakaru komersantu piekļuvei publiskajam un privātajam nekustamajam īpašumam elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai; - vienveidīgas un koordinētas politikas realizēšanu valsts un pašvaldību līmenī attiecībā uz platjoslas infrastruktūras, tostarp 5G tīkla izvēršanu, paredzot atbilstošas prasības teritoriju plānošanai. - aktīvi piedalīties starptautiskās iniciatīvās, kas vērstas uz tīklu noturības un kiberdrošības uzlabošanu. Vienlaikus ar MK 2024. gada 4. jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23, 66.§), ar kuru pieņemts zināšanai Administratīvā sloga mazināšanas informatīvais ziņojums, noteikti konkrēti pasākumi administratīvā sloga mazināšanai, par kuru ieviešanu vienojās iesaistītās institūcijas un nozares asociācijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagaidāms, ka šis pasākums dos tiešu ieguldījumu Savienojamības mērķa sasniegšanā par drošu, noturīgu, veiktspējīgu un ilgtspējīgu digitālo infrastruktūru, kur visi galalietotāji noteiktā atrašanās vietā ir aptverti ar gigabitu tīklu līdz tīkla pieslēgumpunktam, un visas apdzīvotās teritorijas ir aptvertas ar nākamās paaudzes ātrdarbīgiem bezvadu tīkliem ar vismaz 5G līdzvērtīgu veiktspēju saskaņā ar tehnoloģiju neitralitātes principu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pasākums |  | Plānotais darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs, plānotā vērtība 2025.g., plānotā vērtība 2027.g. | Atbildīgā institūcija | Plānotais izpildes termiņš | Plānotais finansējums (milj. EUR) un tā avots | Faktiskais finansējums (EUR), tā avots |  |
| 2.2. | Sadarbības veicināšana elektronisko sakaru tīklu, būvniecībā, piekļuvē, koplietošanā un citos jautājumos |  | 1. SM organizēt seminārus un sagatavot materiālus: a. jauno ēku projektu attīstītājiem, lai veicinātu nediskriminējošu pieeju attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu būvniecību. b. pašvaldībām un elektronisko sakaru būvniekiem ar mērķi atvieglot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu. |  | Organizēti semināri (pēc nepieciešamības) un sagatavoti materiāli | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |
|  |  |  | 2. SM sadarbībā ar sakaru nozares asociācijām un pašvaldībām izveidot darba grupu un izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām par elektronisko sakaru tīklu būvniecību un ierīkošanu. |  | Izstrādātas un publicētas vadlīnijas | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |
|  |  |  | 3. Turpināt virzīt pieņemšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā”, kas paredz, ka elektronisko sakaru komersanti aptaujas veidā noskaidro dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par elektronisko sakaru tīklu būvniecību vai ierīkošanu. |  | Virzīts likumprojekts “Grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā” | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |
|  |  |  | 4.1. Ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nozarei aktuālu problēmu risināšanu, SM LPKC ietvaros veido nozares ekspertu darba grupu, lai risinātu nozarei aktuālo problemātiku, t.sk. jautājumus saistībā ar: a. valsts atbalsta programmas nosacījumu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību “pēdējās jūdzes” infrastruktūras projektu attīstībai, b. nozares sadarbības modeli; c. radio un TV apraidi, d. izglītības un izpētes un attīstības aspektiem, e. 5G attīstības ceļa karti; f. regulējuma izstrādi par interneta adrešu bloķēšanu, kā arī citiem normatīvos aktos paredzētajiem pieprasījumiem elektronisko sakaru komersantiem paredzēt vienotu formu un kārtību; g. citiem aktuāliem nozares jautājumiem. SM organizējot LPKC ekspertu darba grupu, par darba kārtību vienojoties ar deleģētajām personām pirms sanāksmes, sasaukt darba grupu vismaz reizi ceturksnī, bet vajadzības gadījumā citos termiņos, par kuriem panākta vienošanās darba grupā. |  | Vismaz 4 sanāksmes gadā | SM | 31.12. 2027. | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |
|  |  |  | 4.2. Balstoties uz 4.1. punktā minētās darba grupas rezultātiem un risināmo jautājumu būtību, SM līdz 2023. gada 1. jūlijam iesniedz MK priekšlikumus grozījumiem Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 2021.-2027. gadam. |  | Iesniegti MK priekšlikumi grozījumiem Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 2021.–2027. gadam. | SM | 01.07. 2023. | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |
|  |  | Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasākums daļēji īstenots un tā izpilde turpinās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. a) darbība un 2.2.2. nav uzsākta. Plānots veikt atbilstošus grozījumus nacionālajā regulējumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 8. maija regulas (ES) Nr. 2024/1309 par gigabitisku elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas izmaksu samazināšanas pasākumiem, Regulas (ES) 2015/2120 grozīšanu un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitiskās infrastruktūras akts). Elektronisko sakaru nozares nākamajā attīstības plānošanas periodā paredzēts izstrādāt detalizētāku pasākumu kopumu sadarbības veicināšanai tīklu būvniecībā, piekļuvē, koplietošanā un citos saistītajos jautājumos. Pasākumu mērķis būs veicināt valsts, pašvaldību un citu publisko personu politiku koordināciju elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībā, lai panāktu vienotu un saskaņotu rīcību valsts stratēģisko mērķu ieviešanā un mazinātu normatīvo pretrunu risku dažādos pārvaldes līmeņos. 2.2.1. b) darbības izpilde turpinās – atbilstoši MK 2024. gada 4. jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23, 66.§) 4. punktā dotajam uzdevumam SM līdz 2025. gada 31. decembrim jāizstrādā vadlīnijas tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanai. SM ir lūgusi sakaru nozares asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un SIA “Elektroniskie sakari” sniegt priekšlikumus. Pēc viedokļu apkopošanas tiks uzsākta vadlīniju saskaņošana. 2.2.3. darbības izpilde turpinās: - izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” (24-TA-1586); - 21.11.2024.-04.12.2024. notika publiskā apspriešana, tika analizēti sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi, tai skaitā- pēc iesniegšanas termiņa iesniegtie; - likumprojekts 10.02.2025.–24.02.2025. nodots starpinstitūciju saskaņošanai, saņemti iebildumi; - SM un EM izskata iespēju negrozīt Dzīvokļa īpašuma likumu, bet iekļaut elektronisko sakaru komersanta tiesības ierosināt veikt aptauju par elektronisko sakaru ierīkošanu ESL, savukārt pārvaldnieka pienākumu nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam elektronisko sakaru ierīkošanai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ar mērķi nodrošināt vienādu pieeju visiem inženiertīkliem. Papildus plānots arī grozījums MK 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”, kur paredzēts, ka minētās piekļuves nodrošināšanu varētu paredzēt kā obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību, proti, precizējot jau esošo obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību “dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts” ar šādu pienākumu. - sadarbībā ar EM ir uzsākta minēto likumu grozījumu projektu izstrāde. 2.2.4.1. un 2.2.4.2. darbība īstenota: - ar SM 2023. gada 10. janvāra rīkojumu Nr.01-03/9 ir izveidota darba grupa, lai risinātu nozarei aktuālo problemātiku, t.sk. jautājumus saistībā ar nozares sadarbības modeli, radio un TV apraidi, izglītības un izpētes, un attīstības aspektiem, 5G mobilo sakaru attīstību u.c., un sagatavotu nepieciešamos grozījumus nozares plānā; - darba grupas sanāksmes notika 17.04.2023., 16.06.2023. un 15.09.2023.; - darba grupa vienojās, ka tā kā nozares iesniegtie priekšlikumi iekļauti informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai” (23-TA-957) (pieņemts MK 04.06.2024.), līdz ar to nozares attīstības plānā papildinājumus nav nepieciešams veikt un līdz ar to uzdevums uzskatāms par pabeigtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Ietekme uz politikas rezultātu – secinājumi un rekomendācijas turpmākai rīcībai

Lai veicinātu VHCN, tostarp 5G, attīstību, vairāki plānotie pasākumi ir daļēji īstenoti; plašāka informācija pieejama 3. tabulā, 2. rīcības virzienā “Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana”. Atbilstoši MK 2024. gada 4. jūnija sēdes protokollēmumam (prot. Nr. 23, 66. §) un ņemot vērā nozares vajadzības, kā arī publiskā finansējuma pieejamību, prioritāte šobrīd ir esošo pasākumu īstenošana,  jaunu pasākumu uzsākšana nav plānota.

# 5. Jauns pasākums elektronisko sakaru tīklu uzlabošanai

SM sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, sakaru nozares asociācijām izvērtēt iespējas optimizēt frekvenču izmantošanu ar mērķi uzlabot mobilo sakaru pakalpojumu pieejamību līdz 31.12.2026.

Situācija: 5G/6G radiofrekvenču spektra joslu kontekstā Latvijā vienmēr ir bijusi tehnoloģiski neitrāla pieeja attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu. Atkarībā no tīkla un galiekārtu / ekonomiskiem apsvērumiem elektronisko sakaru komersants piešķirtajās var izmantot sev vēlamāko tehnoloģiju.

Augstas veiktspējas piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai galalietotājiem ir būtiski, lai mobilo sakaru operatoriem ir pieejami nepārtraukti, vienlaidu radiofrekvenču spektra bloki. Šobrīd radiofrekvenču spektrs 3,4 – 3,8 GHz ir sadrumstalots un ne visiem mobilo sakaru operatoriem šādi vienlaidu bloki ir pieejami. Lielākajai daļai mobilo sakaru operatoru 2028. gada 31. decembrī beidzas piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņš 3,4 – 3,8 GHz joslā, līdz ar to pastāv iespēja optimizēt frekvenču izmantošanu šajā diapazonā, lai nākamajā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķīrumu periodā nodrošinātu pietiekamas kapacitātes vienlaidu radiofrekvenču spektra blokus.

Mērķis: risināt spektra fragmentācijas problēmu 3,4–3,8 GHz diapazonā, lai veicinātu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras efektivitāti.

4. tabulā detalizētāk ir informācija par pasākuma rezultātiem. Pasākumam nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem.

Jaunu radiofrekvenču spektra identificēšanai mobilajiem sakariem šobrīd notiek darbs starptautiskā un ES līmenī, tai skaitā 6 GHz diapazonā notiek par joslas izmantošanas iespēju potenciāli iespējamiem mobilo sakaru tīkliem un citiem esošajiem/plānotajiem lietojumiem (WiFi, radioastronomijas dienests), kuru rezultāts ir būtisks. Nepieciešamības gadījumā SM ir gatava arī izstrādāt plānošanas dokumentu, ja būs nepieciešams konceptuāls lēmums par šī diapazona sadalījumu un turpmāko izmantošanu.

4. tabula

| Rīcības virziens - elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras efektivitātes palielināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasā-kums | Darbības rezultāts | Rezulatīvā rādītāja nosaukums | Rezul-tatīvo rādītā-ju vērtī-bas 2021. gadā | Rezul-tatīvā rādītāja vērtība, mērvie-nība, 2025. gadam | Rezul-tatīvā rādītāja vērtība, mērvie-nība, 2027. gadam | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildī-gās institū-cijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 1. | Optimizēt frekvenču izmantošanu ar mērķi uzlabot mobilo sakaru pakalpo-jumu pieejamību | SM organizēt sanāksmes sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, sakaru nozares asociācijām un sagatavot izvērtējumu par iespējamiem risinājumiem frekvenču izmantošanas optimizācijai un turpmākajām nepieciešamajām darbībām | 0% | 0% | 100% | SM | SPRK | 31.12.2026. |

Ministrs       							 A.Švinka

Šmite, 67028398

Aida.Smite@sam.gov.lv

Vairāk informācijas šeit: https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms

Vairāk informācijas šeit: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility-cef2-digital

Pieejams šeit: https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027

Vairāk informācijas šeit: https://likumi.lv/ta/id/327586-par-elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-planu-2021-2027-gadam

Vairāk informācijas: https://www.railbaltica.org/lv/

Pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587

Ministru kabineta 2024. gada 15. novembra rīkojums Nr. 953  “Grozījumi MK 2021. gada 16. novembra rīkojumā                  Nr. 841 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam”

Ministru kabineta 2024. gada 15. novembra rīkojums Nr. 314  “Grozījumi MK 2021. gada 16. novembra rīkojumā                Nr. 841 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam”

Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojums “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam”; https://likumi.lv/ta/id/327732-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra lēmums (ES) 2022/2481, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam; https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj/lav

Gigabitiska savienojamība, ko mēra kā to mājsaimniecību procentu, kurām ir VHCN (ļoti augstas veiktspējas tīkls ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) pārklājums. Attiecīgās tehnoloģijas ir tās, kas pašlaik var nodrošināt gigabitisku savienojamību, proti, FTTP un DOCSIS 3.1. (Data Over Cable Service Interface Specification” (pa kabeļiem nodrošinātā datu pārraides pakalpojuma saskarnes specifikācijas). FTTP pārklājuma attīstība tiks uzraudzīta arī atsevišķi un ņemta vērā, interpretējot VHCN pārklājuma datus.

OECD Going Digital Toolkit 2024 https://goingdigital.oecd.org/datakitchen/#/explorer/1/toolkit/indicator/explore/en?mainCubeId=OECD.STI.DEP%2FDSD_ICT_B%40DF_BUSINESSES&pairCubeId=&sizeCubeId=&mainIndId=A3E_B&pairIndId=&sizeIndId=&mainBreakdowns=ACTIVITY%3A_T.SIZE_CLASS%3AS_GE10&pairBreakdowns=&sizeBreakdowns=&lollipop=&lollipopOpts=&countries=&countryFilter=false&time=1293832800360.1704060000360&chart=barchart&fontSize=12&palette=normal&lastDates=true&timeScale=A&mainUnit=PT_ENT&pairUnit=&sizeUnit=&flip=false&fullLabel=false

https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/broadband-statistics.html

Datu avots: OECD, pieņēmumi - vidējs patēriņš 120 GB mēnesī / 100 Mb/s un vairāk, 2023. gada septembris.

Pamatojoties uz OECD 2024. gada datiem: 1 USD PPP ≈ 0,86 EUR PPP

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2024. gada Ziņojumu par digitālās desmitgades progresu Latvijā. Vairāk informācijas šeit: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/latvia-2024-digital-decade-country-report?utm_source=chatgpt.com

2024. gadā Latvijā, datu avots: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-izmainas

Datu avots: EK 2024. gada ziņojums par platjoslas pārklājums Eiropā 2023. gadā, pieejams šeit: https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/library/digital-decade-2024-broadband-coverage-europe-2023

EC Shaping Europe’s digital future, Digital Decade Desi 2025, Digital Decade Desi 2024                                 https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_ai_cloud_da&breakdown=ent_all_xfin&unit=pc_ent&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

5G pārklājums, ko mēra kā to apdzīvoto teritoriju procentu, kurām ir vismaz viena 5G tīkla pārklājums neatkarīgi no izmantotās frekvenču spektra joslas

EC Latvia 2025 Digital Decade Country Report, pieejams: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/latvia-2025-digital-decade-country-report

Par korekcijām Digitālās desmitgades stratēģiskajā ceļvedī Latvijai līdz 2030.gadam un Digitālās dekādes ziņojumā par Latviju 2024.gadā valstij adresēto ieteikumu īstenošanu, pieejams šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/digitala-dekade

Standalone 5G

ES Lēmumā 2022/2481 “Digitālā desmitgade 2030” ES paredz 100 % 5G pārklājumu līdz 2030. gadam

EC Shaping Europe’s digital future, Digital Decade Desi 2025, Digital Decade Desi 2024

https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2025&indicator=desi_5gcov&breakdown=total_pophh&unit=pc_hh&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

Report on the state of the Digital Decade 2025; pieejams šeit: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2025-country-reports

EK 2014. gada 17. jūnija regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20230701

Pamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliem 2023/C 36/01 “maksimumstunda”  definēta kā “parasti stundu ilgs periods dienā, kura laikā tīkla noslodze ir maksimāla”.

Pamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliem 2023/C 36/01 “atvilces maršrutēšanas tīkls” definēts kā “tīkla daļa, kas piekļuves tīklu savieno ar pamattīklu. (..) tīkla daļa, kurā tiek apkopota galalietotāju datplūsma”.

Pētījums Eiropas Savienības fondu 2021. -2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei

https://www.sam.gov.lv/lv/petijumi#petijums-eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-perioda-ieguldijumu-prieksnosacijumu-izpildei

Eiropas Komisijas 2023. gada 31. janvāra paziņojums (2023/C 36/01), “Pamatnostādnes par valsts atbalstu platjoslas tīkliem”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.036.01.0001.01.LAV&toc=OJ%3AC%3A2023%3A036%3AFULL

https://likumi.lv/ta/id/267199-komercdarbibas-atbalsta-kontroles-likums

Pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022D2481 (skat. 28.08.2024.)

EK 2016. gada 14. septembra paziņojums (COM/2016/0587 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību"..Pieejams šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587

Eiropas Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojums (COM/2020/67 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas digitālās nākotnes veidošana". Pieejams šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067

Eiropas Komisijas 2021. gada 9. marta paziņojums (COM/2021/118 final) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai “Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā”. Pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118

Politikas programma “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam (VARAM) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2024;

https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_bbspeed_100&breakdown=total&unit=pc_lines&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

EC Latvia 2025 Digital Decade Country Report   https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/latvia-2025-digital-decade-country-report

SM sniegtā informācija: Izstrādāta Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskā informācijas sistēma. Tā publicēšana notiek saskaņā ar MK 2025. gada 8. jūlija noteikumu Nr.424 “Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas noteikumi”1. panta 2. punktu par sistēmas izvietošanu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanu. https://likumi.lv/ta/id/361796-platjoslas-pieejamibas-geografiskas-informacijas-sistemas-noteikumi

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. – 2027. gadam

Finansējums indikatīvi plānots “ES Kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam” 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķī "Uzlabot digitālo savienotību", kopā VIA Baltica un Rail Baltica projektiem 1.4.1.2. pasākumā "5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica".

Datu avots: Satiksmes ministrijas informācija

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-

details/43251567/101094532/CEF2027?keywords=Corridor&isExactMatch=true&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=100&sortBy=title

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-

details/43251567/101094293/CEF2027?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=100&sortBy=title&keywords=Corridor&isExactMatch=true

IZ "Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027.gadam starpposma izvērtējums"

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/887962736/project/101181148/program/43251567/details

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. –2027. gadam

Finansējums tika plānots “62.00.00. ERAF projektu un pasākumu īstenošana/ 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"/ “ES Kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.–2027. gadam” 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķī "Uzlabot digitālo savienotību", kopā VIA Baltica un Rail Baltica projektiem 1.4.1.2. pasākumā "5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica"

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam

Kopā 8,7 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 7,395 milj. EUR un līdzfinansējums 1,3 milj. EUR

Saskaņā ar MK 2023. gada 12. decembra noteikumu Nr. 753 12. punktu sākotnēji pieejamais ANM finansējums bija 16 500 000 EUR. 2.4.1.2.i. investīcijas “pēdējās jūdzes” projektiem. Ar MK 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 386 “Grozījumi MK 2023. gada 12. decembra noteikumos Nr. 753 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija" 2.4.1.2.i. investīcijas "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"” veikti grozījumi un atlikums 264 231 EUR novirzīts citiem digitālās transformācijas projektiem.

Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam

MK 2023. gada 12. decembra noteikumi “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras   transformācija" 2.4.1.2.i. investīcijas "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi”

# IZ "Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam starpposma izvērtējums"

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101133716/program/43251567/details

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43251567/101132463/CEF2027

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam

Ministru kabinets 22.09.2025. sēdē (prot. Nr. 38, 1.§) ir atbalstījis informatīvo ziņojumu “Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028. gadam”, tostarp izdevumus kompensējošus un publiskā sektora efektivitāti veicinošus pasākumus (saskaņā ar MK 13.05.2025. sēdes prot. Nr. 19, 50.§, 7. punkts), nozaru ministrijām ir noteikti maksimāli pieļaujamie izdevumu apjomi minētajiem gadiem. Attiecīgi pasākums Nr. 1.4. netiek īstenots, t.sk. Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros.

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4763a261-e4c6-4d6b-9e60-4797aa2c4927

Datu avots: Oficiālais statistikas portāls, pieejams šeit: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/tabulas/rcb030c-buvniecibas-izmaksu-indeksi-un

Pēc SM pasūtījuma PwC Latvia veiktais pētījums “ES fondu 2021. -2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei”, pieejams šeit: https://www.sam.gov.lv/lv/petijumi

ANM; ERAF

Datu avots: Oficiālais statistikas portāls, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFI/UFI010/table/tableViewLayout1/

Datu avots: Oficiālais statistikas portāls, pieejams šeit: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/tabulas/rcb030c-buvniecibas-izmaksu-indeksi-un

Pēc SM pasūtījuma PwC Latvia veiktais pētījums “ES fondu 2021. -2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei”, pieejams šeit: https://www.sam.gov.lv/lv/petijumi

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 1.4.1.SAM “Uzlabot digitālo savienojamību” 1.4.1.1.pasākuma "Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)” finansējums 7 395 000  EUR; 2.4. reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” 2.4.1.2.i. investīcijas “Platjoslas jeb VHCN “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība” – 16.5 milj. EUR.

(1) 1.4 miljardi- (2) 25 milj.-(3) 382 milj.

Vairāk informācijas šeit: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

IZ Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra lēmums (ES) 2022/2481 (), ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam (Dokuments attiecas uz EEZ), 4.pants Digitālie mērķrādītāji, p.2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022D2481

Tiesību aktu vietne likumi.lv, “ES kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021. – 2027. gadam”, https://likumi.lv/ta/id/327732-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam  https://www.esfondi.lv/planosana-1

Rīgas Brīvosta, https://rop.lv/lv/jaunumi/rigas-ostas-un-lmt-5g-juras-tehnologiju-projekts-sanemis-prestizo-starptautiskas-ostu

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/853053eb-3c0b-4f22-afc9-0e05c85fd910#meeting-protocol-preview-23

https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/853053eb-3c0b-4f22-afc9-0e05c85fd910#meeting-protocol-preview-23

IZ Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra lēmums (ES) 2022/2481 (), ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam (Dokuments attiecas uz EEZ), 4.pants Digitālie mērķrādītāji, p.2.                                                                         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022D2481

Sākotnēji plānotais finansējums saskaņā ar Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam

https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/853053eb-3c0b-4f22-afc9-0e05c85fd910#meeting-protocol-preview-23

https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/853053eb-3c0b-4f22-afc9-0e05c85fd910#meeting-protocol-preview-23