2021. gada            	Rīkojums Nr.

Rīgā	(prot. Nr.               .§)

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 32., 176. nr.; 2014, 221. nr.; 2015, 223. nr.; 2016, 138., 246. nr.; 2019, 204. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalstīt jauna cietuma būvniecību Liepājā par valsts budžeta līdzekļiem, paredzot kopējo finansējumu ne vairāk kā 146 838 298 euro, tai skaitā:

2.1. atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" īstenošanai laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam 135 749 094 euro apmērā:

2.1.1. 2022. gadā – 6 158 652 euro;

2.1.2. 2023. gadā – 39 396 846 euro;

2.1.3. 2024. gadā – 90 193 596 euro;

2.2. atļaut jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanai izmantot valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā ieguldītos līdzekļus ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai:

2.2.1. 2020.gadā  – 103 926 euro;

2.2.2. 2021. gadā – 235 000 euro;

2.2.3.  2022. gadā – 8 438 348 euro

2.2.4. 2023. gadā – 2 311 930 euro."

Ministru prezidents	A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs 	J. Bordāns