Projekts

(Ministru kabineta

2024. gada ___.__________

rīkojums Nr. ________)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns

2025.–2028. gadam

(informatīvā daļa)

Rīga, 2024

Satura rādītājs

| Nr.p.k. | Satura rādītājs | Lpp. |
| --- | --- | --- |
|  | Lietotie saīsinājumi | 3 |
|  | Lietotie termini | 4 |
|  | Kopsavilkums | 5 |
| 1. | Esošās situācijas raksturojums un ieteikumi turpmākajam plānošanas periodam | 7 |
| 2. | Plāna īstenošanas sākotnējās ietekmes novērtējums | 10 |
| 3. | Plāna sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem | 11 |
| 4. | Plāna mērķis, rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi | 14 |
| 4.1. | Kopējās prasības 1., 2. un 3.rīcības virzienu īstenošanai | 14 |
| 4.2. | 1. rīcības virziens: saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursu papildināšana Gaujas un Ventas UBA publiskajās ūdenstecēs | 17 |
| 4.3. | 2. rīcības virziens: zivju resursu papildināšana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā | 18 |
| 4.4. | 3. rīcības virziens: zivju resursu papildināšana publiski pieejamās ūdenstilpēs | 19 |
| 4.5. | 4. rīcības virziens: zušu krājuma pārvaldības pasākumi | 20 |
| 4.6. | 5. rīcības virziens: nārsta un zivju mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana upēs | 21 |
| 4.7. | 6. rīcības virziens: zivju resursu atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana | 22 |
| 5. | Plāna pasākumu darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | 23 |
| 6. | Plāna ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu | 25 |
| 7. | Par plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes | 30 |

## Lietotie saīsinājumi

| BALTFISH | Baltijas jūras zivsaimniecības forums (Baltic Sea Fisheries Forum) |
| --- | --- |
| BIOR | valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” |
| DAP | Dabas aizsardzības pārvalde |
| Daugavas HES kaskāde | akciju sabiedrības “Latvenergo” Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES kaskāde |
| ES | Eiropas Savienība |
| EK | Eiropas Komisija |
| EJZAF | Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds |
| EP | Eiropas Parlaments |
| HELCOM | Baltijas jūras vides aizsardzības komisija 1992. gada 9. aprīļa “Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona vides aizsardzību” mērķu īstenošanai (Helsinki Commission) |
| HES | hidroelektrostacija |
| ICES | Starptautiskā Jūras pētniecības padome (International Council for the Exploration of the Sea) |
| KZP | ES Kopējā zivsaimniecības politika |
| LAD | Lauku atbalsta dienests |
| Latvenergo | akciju sabiedrība “Latvenergo” |
| LR | Latvijas Republika |
| LVAF | Latvijas Vides aizsardzības fonds |
| Zušu plāns | Latvijas Nacionālais zušu krājumu pārvaldības plāns 2009.–2013. gadam un Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016. gadam |
| MK | Ministru kabinets |
| Plāns 2021.-2024.gadam | Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam |
| PVD | Pārtikas un veterinārais dienests |
| UBA | upju baseinu apgabals |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VPVB | Vides pārraudzības valsts birojs |
| VVD | Valsts vides dienests |
| z/a | zivju audzētava |
| ZF | Zivju fonds |
| ZL | 1995. gada 12. aprīļa likums “Zvejniecības likums” |
| ZM | Zemkopības ministrija |

## Lietotie termini

| Bionormatīvs | – savvaļā izlaižamo zivju bioloģiskās kvalitātes rādītāji: attīstības stadija, vecums, svars, dažkārt – atbilstoši ZM rīkojumam par konkrētā gada zivju ielaidumu – arī zivju garums un (vai) to fizioloģiskie rādītāji. |
| --- | --- |
| Dzīvotne (arī biotops) | – viendabīga teritorija, kurā vides apstākļu kopums ir atbilstošs noteiktu sugu eksistencei. |
| Ceļotājzivis | – zivju sugas, kas pieaugušo zivju stadijā dzīvo vai nu jūrā, vai saldūdeņos, taču nārstot ceļo vai nu uz saldūdeņiem, vai jūru. |
| Ihtiofauna | – zivju sugu sastāvs ūdenstilpē. |
| Homings | – zivju navigācijas spēja ūdeņos, kad, piemēram, laši atgriežas nārstot tieši tajā upē, pat posmā un pietekā, no kuras tie iznākuši smolta stadijā. |
| Kāpurs | – zivs vai nēģis pēc izšķilšanās no ikra līdz pilnīgai pārejai uz aktīvu ārējo barošanos. |
| Smolts | – laša vai taimiņa mazulis, kas viena vai divu gadu vecumā ir fizioloģiski un morfoloģiski piemērojies migrācijai uz jūru un dzīvei sāļā ūdenī. |
| Stikla zutis | – zušu mazulis agrīnā stadijā, bez pigmentācijas, galvenokārt uzturas okeāna piekrastē. |
| Presmolta stadija | – lašu un taimiņu dzīves cikla stadija kurā to smoltifikācija (morfoloģiskie un fizioloģiskie pielāgojumi dzīvei jūrā) vēl nav noslēgusies. Morfoloģiski – aizvien saskatāmi mazuļu plankumi, taču tos sāk aizklāt sudrabotas zvīņas. |
| Publiski pieejama ūdenstilpe | – publiskās ūdenstilpes un ūdenstilpes, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citas ūdenstilpes, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātās upes, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības. |
| Nēģis | – upes nēģis (Lampetra fluviatilis). |
| Vaislinieks | – dzimumnobrieduma vecumu sasniegusi zivs, kas izmantojama atražošanai. |
| Saimnieciski (saimnieciski) nozīmīgas zivju un vēžu sugas | – tādas zivju un vēžu sugas, kuras tiek intensīvi iegūtas zvejā, makšķerēšanā, zemūdens medībās un vēžošanā un kuru ieguve tiek regulēta, bet kuru krājumu mērķtiecīga papildināšana nodrošina to ilgtspējīgu izmantošanu. |
| Zivju mazulis | – zivs attīstības stadija pēc kāpura stadijas līdz dzimuma nobriedumam. |
| Zušu dabiskās izplatības ūdeņi | – ūdenstilpes, kurās zušu migrācijai augšup un lejup nav mākslīgi radītu šķēršļu aizsprostu veidā, arī Zušu plāna ūdeņi. |
| Zušu regula | Padomes 2007. gada 18. septembra Regula (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai |
| Zutis | – Eiropas zutis (Anquilla anquilla). |

## Kopsavilkums

- Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības iegūt, izmantot, pētīt, saglabāt un pavairot zivju resursus tās iekšējos ūdeņos, teritoriālajos jūras ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos (ZL 2. pants). Lielākajai daļai Latvijas saimnieciski nozīmīgāko ūdenstilpju ir publisks statuss (atbilstoši Civillikumam – publiskie ūdeņi un ūdeņi ar valsts zvejas tiesībām), kas valstij uzliek noteiktu atbildību par zivju resursu ilgtspējas nodrošināšanu tajās.

- Zivju krājuma izmantošanai jābūt sabalansētai gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Dabas resursu, t.sk. zivju, ilgtspējīgas izmantošanas mērķis ir nodrošināt cilvēkiem apmierinošu dzīves vidi un ekonomiskai attīstībai nepieciešamos resursus, būtiski nekaitējot videi un saglabājot dabas daudzveidību.

- Zivju resursu atjaunošanu un uzturēšanu ilgtspējīgi izmantojamā stāvoklī var panākt ar zivju ieguves liegumiem, vides aizsardzības un citiem preventīviem saglabāšanas pasākumiem, tostarp zivju resursu atražošanu, dabiskos ūdeņos ielaižot z/a izaudzētos zivju mazuļus. Tāpat zivju resursu ilgtspēju nodrošina zivju dzīvotņu uzlabošana, nārsta vietu un migrācijas iespēju atjaunošana vai jaunu šādu vietu izveidošana.

- Zivju resursu stāvokli Baltijas jūrā vērtē visās Baltijas jūras valstīs un ICES  katru gadu EK sniedz zinātnisko padomu par zivju resursu izmantošanu. Latvijas iekšējos ūdeņos zivju resursu stāvokli novērtē BIOR un citas institūcijas, kuru statūtos paredzēta šāda darbība. BIOR saskaņo un/vai izvērtē citu iestāžu pētījumus LR normatīvajā regulējumā noteiktajā kārtībā.

- Ievērojot Zvejniecības likumā noteikto, zivju resursu pārzinātājam sadarbībā ar BIOR ir jāīsteno saskaņoti pasākumi zivju resursu saglabāšanai (ZL 21. panta pirmā daļa) un zivju resursi ir pavairojami, pamatojoties uz MK apstiprinātām zivju resursu mākslīgās atražošanas pamatnostādnēm (ZL 21. panta otrā daļa).

- Plāna izstrādes brīdī Latvijas dabiskajos iekšējos ūdeņos zivju resursu atražošanā tika īstenots plāns 2024.–2024. gadam. Tā kā 2024. gada 31. decembrī beigsies plāna 2021.–2024. gadam darbība, jāizstrādā šīs jomas politikas plānošanas dokuments, kura darbības ilgums būtu vismaz turpmākie četri gadi.

- MK 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.737) 13.3.apakšpunkts paredz pamatnostādņu vietā izstrādāt plānu, ja vidējā termiņā netiek izvirzīti jauni attīstības virzieni nozaru politikās. Tā kā 2025.–2028. gadā nav paredzēts mainīt zivju resursu mākslīgās atražošanas politikas virzienu, bet gan turpināt plānā 2021.–2024. gadam un Zušu plānā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, ZL paredzēto pamatnostādņu un Padomes 2007. gada 18. septembra Regulā (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai, (turpmāk – Zušu regula) noteikto mērķu sasniegšanai, ir izstrādāts Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2025.–2028. gadam (turpmāk – Plāns).

- Plāna mērķis – ilgstpējīgi, saglabāti un bioloģiski daudzveidīgi saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursi Latvijā.

- Plānā identificētas šādas galvenās risināmās problēmas:

- zivju resursu atražošanas pasākumu turpināšana un antropogēnās ietekmes mazināšana uz zivju resursiem, tostarp uzlabojot zivju dabiskās dzīvotnes, atjaunojot nārsta vietas, nojaucot šķēršļus, kas traucē zivju migrācijai, vai izveidojot jaunus migrācijas ceļus Latvijas iekšējos publiski pieejamajos ūdeņos, lai nodrošinātu zivju resursu (it īpaši ceļotājzivju) saglabāšanu, ilgtspēju un uzturēšanu bioloģiski daudzveidīgā, saimnieciski izmantojamā stāvoklī;

- zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošana, lai turpinātu zušu krājumu stāvokļa monitoringu un nepieciešamo pētījumu veikšanu, tai skaitā veiktu zušu populācijas stāvokļa izmaiņu tendenču novērtējumu un sniegtu rekomendācijas nepieciešamajām izmaiņām zvejas un makšķerēšanas regulējumā;

- zivju resursu atražošanas zinātniskā uzraudzība un novērtējums, lai sniegtu nepieciešamās zinātniskās rekomendācijas zivju resursu atražošanas, to dzīvotņu un nārsta vietu vai migrācijas iespēju atjaunošanas pasākumu īstenošanai, kā arī izvērtētu īstenojamo pasākumu efektivitāti un sniegtu ieteikumus to pilnveidošanai.

- Lai veicinātu iepriekšminēto problēmu risināšanu, turpmākā rīcība plānota šādos sešos virzienos:

a) 1. rīcības virziens – saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursu papildināšana Gaujas un Ventas UBA publiskajās ūdenstecēs;

b) 2. rīcības virziens – zivju resursu papildināšana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā;

c) 3. rīcības virziens – zivju resursu papildināšana publiski pieejamās ūdenstilpēs;

d) 4. rīcības virziens – zušu krājuma pārvaldības pasākumu īstenošana;

e) 5. rīcības virziens – nārsta un zivju mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošana upēs;

f) 6. rīcības virziens – zivju resursu atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana.

- Plāns tiks īstenots, izmantojot ikgadējos valsts budžeta apakšprogrammām 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” un 25.02.00 “Zivju fonds” piešķirtos līdzekļus, kā arī Latvenergo ikgadējos kompensācijas maksājumus par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem. Pasākumos, kuri saskan ar ES KZP un vides politikas īstenošanu un kuru finansēšanu pieļauj regulējums par ES fondu izmantošanu, var tikt papildus iesaistīti arī 2021.–2027. plānošanas perioda atbilstošo ES fondu (piemēram, EJZAF) un Latvijas līdzfinansējuma līdzekļi, pārraugot, lai konkrētie pasākumi vai tajos īstenojamo projektu veidi nepārklātos ar valsts budžeta finansētajiem pasākumiem vai projektiem.

- Jautājums par iespēju Plāna īstenošanai 2026. un 2027. gadā piešķirt papildu valsts budžeta līdzekļus tiks izskatīts MK likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” un MK likumprojekta “Par valsts budžetu 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

- Par Plāna projektu un tajā risināmajiem jautājumiem 19.06.2024. tika informēta Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome. Tā atbalstīja nākamajā plānošanas periodā īstenojamos zivju resursu atražošanas un sagalabāšanas pasākumus.

- Par Plāna īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību notika konsultācijas ar VVD un DAP, un to rezultāti tika nosūtīti VPVB lēmuma pieņemšanai. Ievērojot VPVB 19.08.2024. lēmumu Nr. 4-02/53/2024 “Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”, uz Plānu netiek attiecināta statēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, ja tiek ievēroti spēkā esošie normatīvie akti un Plānā ietverti dabas un vides aizsardzības iestāžu izvirzītie nosacījumi.

# Esošās situācijas raksturojums

- Zivju resursu stāvokli Latvijas iekšējos ūdeņos ietekmē vides faktoru īstermiņa un ilgtermiņa svārstības (piemēram, klimata pārmaiņas), kā arī antropogēnie faktori – ūdenstilpju piesārņošana ar notekūdeņiem un biotopu degradācija, ezeru eitrofikācija, šķēršļu izveide uz upēm un upes gultņu padziļināšana, jaunu zivju sugu ieviešana utt.

- Mazo upju augšteces meliorācijas dēļ daudzās vietās ir pārveidotas, kā arī mainīts ar tām saistīto ezeru ūdens līmenis, to paaugstinot vai pazeminot. Ūdens līmeņa regulēšanai upēs uzbūvēti dambji un slūžas, tā izpostot zivju dabiskās nārsta vietas, radot šķēršļus zivju migrācijai un palielinot piesārņojuma risku. Zivju resursu stāvokli negatīvi ietekmē arī veco ūdensdzirnavu aizsprostu paliekas un citas hidrotehniskas būves, kas atrodas uz upēm, traucējot zivju dabisko migrāciju. Turklāt upēs mazās HES parasti rada ūdens līmeņa krasas cikliskas svārstības, ierobežo zivju migrācijas un dabiskās vairošanās iespējas, samazina upju zivsaimniecisko produktivitāti.

- Vislielākos zaudējumus Latvijas iekšējo ūdeņu zivju resursiem ir radījusi trīs Daugavas HES – Ķeguma HES, Pļaviņu HES un Rīgas HES – izbūve un ekspluatācija. Šīs spēkstacijas pieder Latvenergo, un kopā tās veido Daugavas HES kaskādi. Šīs kaskādes darbība izraisa zivju resursu zaudējumus, jo tiek pārtraukti zivju migrācijas ceļi, applūdinātas nārsta vietas, ūdens līmenis cikliski svārstās un turbīnās iet bojā zivis. Pēc Rīgas HES izbūves ceļotājzivīm vairs nav pieejamas dabiskās nārsta un barošanās vietas augšpus Rīgas HES aizsprosta Daugavā un ar to saistītajās upēs un ezeros, kas aptver vairāk nekā 60 % Latvijas teritorijas.

- Iepriekšminēto antropogēno pārveidojumu dēļ ir mainījušies upju biotopi, samazinājušās zivīm pieejamo straujteču platības. Kopumā šo pārveidojumu dēļ samazinājušies tādu saimnieciski vērtīgo ceļotājzivju sugu kā lasis, taimiņš, vimba, upes nēģis, alata, zutis un strauta forele izplatības areāli.

- Viens no risinājumiem gadījumos, kad tiek pārveidotas zivju nārsta vietas vai, kad trūkst to mazuļiem piemērotu dzīvotņu, ir zivju mazuļu audzēšana kontrolētos apstākļos, lai pēc tam vairāk nobriedušus, pret ārējās vides faktoru ietekmi izturīgākus zivju mazuļu ielaistu upēs un ezeros, jeb mākslīgā zivju resursu atražošana.

  - 2021.–2024. gadā īstenotie pasākumi un to rezultatīvie rādītāji

- Zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumi, pamatojoties uz zinātniskām rekomendācijām, Latvijas iekšējos publiski pieejamajos ūdeņos tiek īstenoti, lai kompensētu cilvēka darbības dēļ zivju resursiem nodarītos zaudējumus, kā arī nodrošinātu šo resursu nepārtrauktu ilgtermiņa uzturēšanu izmantojamā līmenī un to atjaunošanu.

- Zivju resursu mākslīgā atražošana Latvijā iepriekšējos četros gados notika saskaņā ar šajā jomā izstrādāto plānu 2021.-2024.gadam, kurā iekļauti šādi pasākumi:

a) 1. rīcības virziens – ceļotājzivju resursu atražošana Gaujas un Ventas baseinu publiskajās upēs;

b) 2. rīcības virziens – zivju resursu atražošana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā;

c) 3. rīcības virziens – zivju resursu atražošana publiski pieejamās ūdenstilpēs;

d) 4. rīcības virziens – zušu krājuma monitoringa pasākumi, turpmākās papildināšanas izvērtēšana un rekomendāciju izstrāde;

e) 5. rīcības virziens – zivju dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana upēs;

f) 6.rīcības virziens – zivju resursu atražošanas zinātniskais novērtējums.

- Šādu pasākumu īstenošana jau kopš 2011.gada nodrošina zivju resursu atražošanas valsts politikas nepārtrauktību, kas dod iespēju Latvijas zivju resursus izmantot ilgtspējīgi, vienlaikus nodrošinot to saglabāšanu.

- Izvērsts zivju resursu mākslīgās atražošanas un krājumu papildināšanas pamatojums un situācijas izvērtējums, kā arī pasākumu rezultatīvie rādītāji mērķu sasniegšanai tika atspoguļoti plānā 2021.–2024. gadam.

- Informatīvais ziņojums par plāna 2021.–2024. gadam īstenošanu, ievērojot MK 2021. gada 26.janvāra rīkojuma Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024. gadam” 2. punktu, tiks iesniegts MK līdz 2025. gada 1. jūlijam, tāpēc šī Plāna esošās situācijas raksturojumā tiek sniegtas trīs gadu (2021.–2023.) rezultatīvo rādītāju izpildes kopējās tendences.

- Par plāna 2021.–2024.gadam 1. rīcības virziena izpildi ir atbildīgs BIOR, un finansējums šī rīcības virziena pasākumu īstenošanai tiek nodrošināts no valsts budžeta apakšprogrammas 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”. Kopumā 1. rīcības virziena īstenošanas trīs gados (līdz 2023. gada beigām) BIOR zivju resursus Latvijas ūdenstilpēs ir papildinājis ar vairāk kā 21 milj. zivju un nēģu kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, kas ir tuvu plānotajiem rādītājiem (22,5 milj.). Vienlaikus jāatzīmē, ka pilna apjoma plānoto zivju mazuļu ielaišanu katru gadu nevarēja nodrošināt ierobežotā valsts budžeta finansējuma  dēļ. Tomēr 2024.gadā zivju resursu atražošanai tika iedalīts papildus valsts budžeta finansējums prioritārajiem pasākumiem, lai sasniegtu plāna 2021–2024.gadam 1. un 6.rīcības virziena mērķi.

- Plāna 2021.–2024. gadam 2. rīcības virziens tiek īstenots, lai ar Latvenergo ikgadēji zivju resursiem noteikto zaudējumu kompensācijas līdzekļiem mazinātu Daugavas HES kaskādes darbības dēļ zivju resursiem radītos zaudējumus. Kopumā 2021.–2023. gadā BIOR z/a tika izaudzēti un Daugavas baseina ūdenstilpēs izlaisti vairāk kā 22 milj. laša, taimiņa, vimbas, zandarta, sīgas, līdakas un nēģa kāpuru, mazuļu un smoltu, pārsniedzot plānotos rādītājus – 18,9 milj.

- Informācija par BIOR z/a plāna 2021.-2024.gadam 1. un 2. rīcības virziena ietvaros izaudzēto zivju mazuļu ikgadējo ielaišanas daudzumu 2021.–2023. gadā Gaujas, Ventas un Daugavas baseinu ūdenstilpēs dalījumā pa zivju sugām, to vecuma grupām un konkrētiem ūdeņiem ir pieejama ZM tīmekļvietnē.

- Plāna 2021.–2024.gadam 3. rīcības virziens tiek izpildīts par ZF valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Zibju resursu atražošanai publiski pieejamās ūdenstilpēs 2021. – 2023. gadā tika ielaisti lašu un taimiņu smolti, kā arī līdaku, zandartu, vimbu un strauta foreļu mazuļi, kas izaudzēti galvenokārt privātajās z/a. Kopumā atbilstoši ZF ikgadēji pieejamajam atbalstam laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam zivju resursi papildināti ar 2,23 milj. lašu un taimiņu smoltiem un zivju mazuļiem. 2021. gadā zivju ielaišana ir notikusi 65 ūdenstilpēs, 2022. gadā 54 ūdenstilpēs un 2023. gadā 62 ūdenstilpēs – šis daudzums atbilst plānotajiem izpildes rādītājiem (ik gadu papildināti zivju resursi vismaz 50 ūdenstilpēs). Izvērsti dati par ikgadējo ielaišanas apjomu sadalījumā pa zivju sugām, to vecuma grupām un konkrētiem dabiskajiem ūdeņiem pieejami ZM tīmekļvietnē5.

- Īstenojot plāna 2021.–2024. gadam 4. rīcības virzienu, ik gadu nodrošināts monitorings vismaz 30 upēs un 7 ezeros, kuros iepriekš bija ielaisti zušu mazuļi (plānā 2021.–2024. gadam noteiktais rezultatīvais rādītājs). Tika novērtēts dzeltenzušu blīvums uz laukuma vienību. BIOR monitoringa izpildes apraksti ir ietverti BIOR ikgadējos pārskatos par zivju resursu izpētes un izmantošanas regulēšanas pasākumu nodrošināšanu. BIOR sagtavoja un ZM 02.07.2024. iesniedza EK progresa ziņojumu par Latvijas zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošanu un turpmāko rīcību.

- Plāna 2021.-2024.gadam 5. rīcības virziena ietvaros ar ZF atbalstu 2021.–2023. gadā kopumā ir īstenoti 23 projekti zivju dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai, un tas ir labs izpildes rādītājs (plāna 2021.–2024. gadam rezultatīvais rādītājs – pieci īstenoti projekti gadā). Šie projekti galvenokārt bija saistīti ar bebru aizsprostu nojaukšanu, ūdenstilpju krāču attīrīšanu no ūdensaugu aizauguma, koku sagāzumu izvākšanu, ūdensteces grunts irdināšanu un izlīdzināšanu, ūdensaugu izpļaušanu un jaunu zivju nārsta vietu (ligzdu) veidošanu.

- Īstenojot plāna 2021.–2024.gadam 6. rīcības virzienu, BIOR koordinēja zivju mākslīgās atražošanas pasākumus, un kopumā 2021.–2023. gadā sniegti 240 atzinumi par ZF pieteiktajiem projektiem zivju atražošanai, dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanai, kā arī sagatavoti pārskati un sniegtas zinātniskās rekomendācijas par plānā īstenotajiem pasākumiem. Attiecīgi plāna 2021.–2024. gadam rezultatīvais rādītājs – 80 atzinumu, rekomendāciju un pārskatu gadā – ir sasniegts.

- Kopumā sagaidāms, ka tiks nodrošināts plānā 2021.–2024. gadam noteiktais mērķis, t.i., makšķerēšanā, vēžošanā, zemūdens medībās un zvejā nodrošināts saimnieciski izmantojamo zivju un vēžu resursu pieaugums par vismaz 500 tonnām gadā, šī plāna četros īstenošanas gados publiski pieejamos iekšējo ūdeņu zivju resursus ik gadu papildinot par vismaz 15 milj. gab. zivju kāpuru, mazuļu un smoltu, tajā skaitā nēģu kāpuru. Ņemot vērā 2021.–2023. gadā publiski pieejamo ūdeņu papildināšanas rezultātus, konstatējams, ka kopumā trīs gados tikuši ielaisti 45,6 milj. zivju mazuļu jeb vidēji 15,2 milj. ik gadu. Kopējais resursu pieaugums tādējādi katru gadu sasniedzis prognozēto 500 tonnu apjomu (saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr. 188 “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” pielikuma 6. punktā noteiktajiem dažādu zivju sugu attīstības un vecuma stadijām izmantojamiem zvejas atguvuma koeficientiem).

  - Rekomendācijas un ieteikumi turpmākajam plānošanas periodam

- 2025.–2028. gada plānošanas periodā zivju resursu mākslīgā atražošana, dzīvotņu un nārsta vietu atjaunošana, zušu krājuma pārvaldība, kā arī īstenoto pasākumu novērtēšana un zinātnisko rekomendāciju sagatavošana, tāpat kā 2021.–2024. gadā, būtu jāīsteno ar vairākiem rīcības virzieniem, no kuriem trīs būtu saistīti ar zivju resursu papildināšanu, jo katram no šiem rīcības virzieniem ir paredzēts savs finansējuma avots un mērķis – valsts budžets, Latvenergo HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācija zivju resursiem un ZF īstenotie publiski pieejamo ūdeņu apsaimniekotāju projekti. Atsevišķi rīcības virzieni būtu jāparedz zušu krājuma monitoringam un rekomendāciju izstrādei par turpmāko rīcībai zušu krājumu pārvaldību, zivju dzīvotņu, nārsta vietu un migrācijas iespēju atjaunošanai, kā arī atražošanas pasākumu īstenošanas zinātniskajai uzraudzībai, novērtējumam un rekomendāciju izstrādei.

- Mākslīgai atražošanai paredzētajām saimnieciski nozīmīgajām zivju un aizsargājamo ceļotājzivju sugām, kā arī pārējo Plāna rīcības virzienu īstenošanai ir sniegtas BIOR zinātniskās rekomendācijas, kas tiek ievērotas un ietvertas Plāna rīcības virzienos paredzēto uzdevumu īstenošanā.

- Ievērojot DAP ieteikumus (pieejami ZM), lai mazinātu ietekmi uz dabisko ihtiofaunu un veicinātu zivju mazuļu izdzīvošanu, zivju resursu atražošanai jāizmanto zivju mazuļi, kas iegūti no vietējiem vaisliniekiem, tomēr samazinoties dabā iegūto vaislinieku kvalitātei ir atbalstāma arī vietējo vaislinieku ganāmpulku veidošana BIOR z/a. Lai efektīvāk sasniegtu Plāna mērķi un saglabātu kvalitatīvus zivju resursus ilgtermiņā, nepieciešams piešķirt augstāku prioritāti rīcības virzienam “Nārsta un mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošana upēs” kā tas ir ar pasākumiem zivju resursu atražošanai. Papildus, plānojot dzīvotņu atjaunošanas projektus, jāņem vērā, ka palielinoties, piemēram, lašveidīgo zivju nārsta vietu platībai, pieaug šo zivju dabiskās atražošanās sekmes, taču samazinās kopējā zivju dzīvotņu daudzveidība un zivju indeksa vērtība. Lai lašveidīgo zivju dabiskās atražošanās sekmju uzlabošanu vai citus ar zivsaimniecību saistītus mērķus sabalansētu ar upes ekoloģisko kvalitāti, upes atjaunošanas projektos iespēju robežās ir vēlams saglabāt zivju dzīvotņu daudzveidību.

- Lai sasniegtu arī vides (dabas) politikas aizsardzības mērķus, tā nodrošinot VARAM un ZM politiku savstarpēju saskaņotību, Plānā ir iekļauta atsauce uz ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam, kurā viens no mērķiem ES līmenī attiecībā uz šķēršļu nojaukšanu un migrācijas ceļu atjaunošanu ir – atbrīvot 25 000 km migrācijai brīvu upju. Latvijā ir pieņemti MK 2024. gada 5. marta noteikumi Nr. 156 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana”, kuros paredzēts sniegt EJZAF atbalstu zivju migrācijas iespēju izveidošanai vai atjaunošanai Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upes baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānos 2022.–2027. gadam BIOR identificētajos prioritārajos zivju migrācijas šķēršļos.

- Tāpat Plāna īstenošanā jānodrošina cieša sadarbība un koordinācija starp ZF un LVAF par apstiprinātajiem projektiem, kas saistīti ar dzīvotņu atjaunošanu un biotehnisko pasākumu īstenošanu upēs un ezeros, lai samazinātu dubultā finansējuma riska iespējamību šādu projektu īstenošanā un ļautu efektīvāk izmantot pieejamos resursus.

## Plāna īstenošanas sākotnējās ietekmes novērtējums

- Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā paredzēts turpināt plānā 2021.–2024. gadam un iepriekšējos politikas plānošanas dokumentos uzsāktos un īstenotos rīcības virzienus, lai nodrošinātu tajos izvirzīto mērķu sasniegšanas nepārtrauktību arī nākamajā periodā. Plāns sagatavots, ņemot vērā 34. rindkopā minētās BIOR zinātniskās rekomendācijas.

- Plāns ietver sekojošus pasākumus, kas sekmēs saimnieciski nozīmīgo zivju un aizsargājamo ceļotājzivju resursu ilgtspēju un bioloģisko daudzveidību Latvijas publiski izmantojamos ūdeņos, kā arī mazinās antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus:

- zivju resursu mākslīgo atražošanu – publiski pieejamo ūdeņu zivju krājumu papildināšanu;

- zivju nārsta vietu atjaunošanu, dzīvotņu uzlabošanu un migrācijas iespēju atjaunošanu upēs;

- zušu krājumu pārvaldību – zušu resursu monitoringu un rekomendāciju izstrādi turpmākajām darbībām, kas nodrošinās iepriekšējos periodos īstenoto pasākumu pēctecību un ilgtspēju, ievērojot EK regulā Nr. 1100/2007 izvirzīto mērķi un pasākumus tā sasniegšanai;

- iepriekš minēto pasākumu zinātnisko uzraudzību, novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai.

- Sākotnējā (ex-ante) politikas novērtējuma pamatā ir gan BIOR 2024. gadā sagatavotais zivju resursu mākslīgās atražošanas novērtējums, kas atspoguļots šī Plāna 1.1. punktā un ietver iepriekšējā politikas plānošanas periodā īstenoto pasākumu un sasniegto rezultātu aprakstu, gan BIOR zinātniskās rekomendācijas par turpmāko rīcību.

- Galvenie zivju resursu papildināšnas pasākumu īstenošanas rezultatīvie rādītāji būs publiski pieejamās ūdenstilpēs ielaisto zivju (tostarp nēģu) kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, kā arī to publiski pieejamo ūdenstilpju skaits, kurās resursi tikuši papildināti, bet to pasākumu īstenošanas rezultatīvais rādītājs, kuri attiecas uz zivju dzīvotņu uzlabošanu vai nārsta vietu atjaunošanu un migrācijas iespēju upēs, tiks atspoguļots ar šajā jomā īstenoto projektu kopskaitu. Papildus līdz ar Plāna īstenošanas zinātnisko novērtējumu tiks apkopota un izvērtēta informācija par zivju mazuļu ielaišanas efektivitāti.

- Zušu krājumu pārvaldībā paredzētajiem pasākumiem ilgtermiņā jāpanāk zušu krājumu stāvokļa uzlabošanās un iespēju robežās arī to atjaunošanās, tāpēc Latvijā labākais indikators sasnieguma novērtējumam būtu apsekoto ūdenstilpju skaits un sudrabzušu daudzuma pieaugums ūdeņos, kuros tie iepriekšējos periodos ir ielaisti.

- Plānā noteiktie rīcības virzieni ietver galvenās zivju resursu atražošanas un zivju dzīvotņu uzlabošanas, kā arī šo pasākumu uzraudzības un novērtēšanas sastāvdaļas. Pasākumi, kas noteikti Plāna mērķa sasniegšanai katrā no rīcības virzieniem, ir savstarpēji saistīti un papildina cits citu.

- Plāna īstenošana pozitīvi ietekmēs gan Latvijas tautsaimniecību kopumā, gan tās iedzīvotāju intereses un vidi:

- palielināsies iekšējo ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņu saimnieciski nozīmīgie zivju resursi, nodrošinot papildus aptuveni 500 tonnu zivju gadā (šim aprēķinam izmantoti izlaižamo zivju mazuļu vidējie izdzīvošanas (atguvuma) koeficienti saskaņā ar MK 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”);

- mērķtiecīgi papildinot iekšējo ūdeņu zivju resursus, tiks radīti labvēlīgi apstākļi to izmantošanai pašu patēriņam - makšķerēšanā, vēžošanā, zemūdens medībās un pašpatēriņa zvejā, kā arī palielināsies iespējas attīstīt uzņēmējdarbību zvejniecībā un zivkopībā, ar ūdeņiem saistītā tūrismā, kā arī citās jomās, kas saistītas ar reģionālo attīstību;

- palielināsies ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetā no pārdotajām makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartēm un licencēm, kā arī licencēm komercdarbībai zvejniecībā, no maksas par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomu u.c. pakārtotiem ieņēmumiem, tostarp saistībā ar tūrisma attīstību un rekreāciju;

- tiks saglabāta ihtiofaunas bioloģiskā daudzveidība, kā arī nodrošināta saimnieciski nozīmīgo zivju sugu papildināšana un to ilgtspējīga izmantošana;

- tiks nodrošināta aizsargājamo ceļotājzivju resursu ilgtspēja;

- tiks nodrošināta zivju dzīvotņu uzlabošana, nārsta vietu un migrācijas iespēju atjaunošana, kas veicinās dabisko zivju resursu pieaugumu konkrētos ūdeņos.

- Plāna īstenošanas zinātniskais novērtējums nodrošinās:

- izlaisto zivju mazuļu kvalitātes uzraudzību pirms to izlaišanas upēs un ezeros un līdz ar to izdzīvošanas spēju dabiskajā vidē;

- laša un taimiņa smoltu kvaltitātes un atražošanas efektivitātes novērtējumu, kā arī nēģa krājuma stāvokļa novērtējumu un atražošanas metožu efektivitātes izvērtējumu;

- zivju resursu atražošanas efektivitātes novērtēšanu un ieteikumus zivju resursu atražošanas un krājumu papildināšanas pilnveidošanai nākamajā politikas plānošanas periodā;

- zivju dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas efektivitātes novērtējumu.

# Plāna sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem

- Ar MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 380 apstiprinātais Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam, kurā paredzēts pārskatīt zivju resursu mākslīgās atražošanas pamatnostādnes un pēc nepieciešamības noteikt tajās lielākus atražošanas apjomus klimata pārmaiņu skartajām dabisko ūdeņu zivju sugām.

- Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam (apstiprinātas ar MK 2021. gada 26. janvāra rīkojumu Nr. 52), kura mērķis ir bioloģiski daudzveidīgi, saglabāti un saimnieciski ilglaicīgi izmantojami zivju resursi Latvijā. Plānā noteiktā mērķa sasniegšanai paredzēti konkrēti rīcības virzieni, noteiktas atbildīgās institūcijas un norādīti šo virzienu īstenošanai nepieciešamie ikgadējie līdzekļi un to avoti.

- Zvejniecības likums (spēkā no 12.05.1995.) regulē Latvijas iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un pārraudzīšanu. Zivju resursus iekšējos un teritoriālajos ūdeņos pārvalda valsts ZM personā, pamatojoties uz resursu uzskaiti, novērtējumu un rekomendācijām, ko nodrošina institūts BIOR vai citas juridiskās personas, kuru statūtos ir paredzēts šāds darbības virziens. ZM ir atbildīga par zivsaimniecības nozares politikas ieviešanu saskaņā ar KZP un atbilstošu tiesību aktu izstrādi resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Zivsaimniecisko ūdeņu pārzinātājiem vai izmantotājiem jāīsteno zinātniski pamatoti pasākumi zivju resursu saglabāšanā un pavairošanā. Valsts politikas mērķus un uzdevumus zivju mazuļu atražošanai un ielaišanā dabiskajās ūdenstilpēs nosaka MK apstiprinātas zivju resursu mākslīgās atražošanas pamatnostādnes (ZL 21. panta otrā daļa), bet, ja zivju resursus pavairo ūdenstilpju, zvejas tiesību nomnieki vai privāto ūdeņu īpašnieki, to dara atbilstoši ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu līgumu pamata. Par zivju resursu pavairošanu Daugavā, tās baseina ūdenstilpēs (Daugavas HES kaskādes darbības zaudējumu kompensācijai) un pēc valsts pasūtījuma arī citos ūdeņos ir atbildīgs institūts BIOR. Likums arī paredz, ka zivsaimnieciskā ekspertīze var noteikt mākslīgi pavairotu zivju mazuļu ielaišanu kā kompensāciju par saimnieciskās darbības radītajiem zaudējumiem zivju resursiem noteiktā ūdenstilpē (ZL 26. panta ceturtā daļa). Jaunu zivju sugu ieviešanai vai pārvietošanai nepieciešama DAP atļauja, kas saskaņota ar institūtu BIOR un PVD (ZL 22. panta pirmā daļa). ZF nodrošina finansējumu zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumiem (ZL 27.pants), un to piešķir ZF padome, pamatojoties uz attiecīgiem MK noteikumiem (ZL 29. pants).

- Civillikumā dots to publisko ūdeņu un ūdeņu saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij: II pielikumā (atbilstoši 1115. pantam) – “Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij” un III pielikumā (atbilstoši 1117. panta piezīmei) – “Upju vai to daļu saraksts, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij”.

- Pamatojoties uz Sugu un biotopu aizsardzības likumu (spēkā no 19.04.2000.), ir izveidoti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saraksti, kuros minētas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi vai sugas, kas apdzīvo specifiskus biotopus.

- Latvijas Republikas 1994. gada 19. maija likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā reglamentētas Latvijas pašvaldību autonomās funkcijas, nosakot kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi.

- Zemes pārvaldības likums (spēkā no 01.01.2015.) paredz, ka vietējā pašvaldība ir valdītāja tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Plāna sasaiste ar citiem starptautiskiem dokumentiem

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku ir izstrādāta, lai nodrošinātu ES zivsaimniecības nozares ilgtspējību. KZP ir noteikumu kopums par Eiropas zvejas flotes pārvaldību un zivju krājumu saglabāšanu. Tā ir izstrādāta, lai pārvaldītu kopējos resursus. Ir atzīts, ka savvaļas zivju resursi tiek pārzvejoti un to vismaz daļēji iespējams kompensēt ar akvakultūras paņēmieniem.

- Zušu regula ar kuru izveido sistēmu Anguilla anguilla sugas Eiropas zušu krājumu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai Kopienas ūdeņos, piekrastes lagūnās, upju grīvās, upēs un savstarpēji saistītos iekšzemes ūdeņos, kas ietek ICES III, IV, VI, VII, VIII un IX apgabala jūrās vai Vidusjūrā.

- ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Tās 2.2.7. apakšpunkts paredz, ka ir jāatjauno saldūdens ekosistēmas, likvidējot vai pielāgojot šķēršļus, kuri kavē migrējošo zivju pārvietošanos, un uzlabojot ūdens un sanešu plūsmu. Lai to panāktu un vismaz 25 000 km garumā upes atkal padarītu par brīvi plūstošām, līdz 2030. gadam plānots likvidēt galvenokārt par liekām kļuvušās barjeras un atjaunot palienes un mitrājus.

- 1992. gada 9. aprīļa “Helsinku konvencija par Baltijas jūras reģiona vides aizsardzību” starptautiski regulē Baltijas jūras vides aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Dažas HELCOM rekomendācijas vai projekti ir veltīti Baltijas laša, taimiņa un stores aizsardzībai, uzsverot bioloģiski piesardzīgu pieeju to mākslīgai atražošanai (HELCOM Recommendation 19/2,1998; HELCOM SALAR PROJECT, 2010; HELCOM HABITAT 10/2008, Doc. 4.4/5).

- 2019. gada 7. marta HELCOM rekomendācija “Baltijas stores aizsardzības un atjaunošanas plāns”, kas paredz Baltijas storu krājuma aizsardzības un atjaunošanas pasākumus Igaunijā, Dānijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.

- Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 92/43/EEK ir izdota, lai veicinātu dabisko biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, faunas un floras aizsardzību.

Plāna sasaiste ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

- MK 2001. gada 8. maija noteikumos Nr. 188 “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” noteikta kārtība, kādā tiek noteikti un kompensēti saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītie zaudējumi. Zivju resursiem nodarītajā zaudējumā ietver gan tiešos zivju resursu zudumus, gan netiešos zaudējumus, kas radušies zivju barības objektu, zivju dabīgo nārsta vietu un dzīvotņu zuduma dēļ, tostarp zaudējumus, kas radušies, samazinoties ūdenstilpes zivsaimnieciskajai produktivitātei. Zivju resursiem radīto zaudējumu kompensācijas var būt mākslīgi pavairotu zivju mazuļu ielaišana vai samaksa par attiecīgo mazuļu atražošanu.

- MK 1995. gada 19. decembra noteikumi Nr. 388 “Zivju fonda nolikums” paredz fonda valsts budžeta dotācijas veidošanu un izmantošanu, lai iegūtu papildu finanšu līdzekļus un īstenotu attiecīgus projektus zivsaimniecības attīstībai. Fonda līdzekļi zivju resursu pavairošanas un atražošanas nolūkā publiski pieejamās ūdenstilpēs pārsvarā tiek izmantoti dažādu vietējās nozīmes zivju atražošanas un aizsardzības projektu finansēšanai, kā arī atsevišķu zinātniskās izpētes darbu izpildei, kurus ierosinājušas valsts iestādes, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas.

- MK 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” paredz ZF atbalstu konkursa kārtībā zivju resursu atražošanai, tostarp dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, un nārsta vietu atjaunošanai un citiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem publiski pieejamās ūdenstilpēs. Projektus ZF atbalsta saņemšanai var pieteikt valsts un pašvaldību iestādes, citas atvasinātas publiskas personas, kā arī biedrības un ūdenstilpju nomnieki, ja ir vienošanās ar pašvaldību par ūdeņu apsaimniekošanu.

- MK 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” noteikts, ka pašvaldība, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā tās teritorijā esošās publiskās ūdenstilpes un līdz nodošanai nomā, ievērojot valsts budžeta līdzekļu pieejamību un ieņēmumus, kas gūti no rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un izmantošanas un no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, īsteno arī ar zivju resursu atražošanu saistītus pasākumus.

- MK 2015. gada 31. marta noteikumi Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” paredz speciālu starpinstitucionālu komisiju izveidošanu visu ielaisto zivju mazuļu uzskaitei, pieņemšanai un kontrolei, īstenojot zivju resursu atražošanas valsts programmu, kā arī nosaka kārtību un uzskaiti citiem ielaidumiem dabiskajās ūdenstilpēs.

- MK 2002. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” paredz saglabāt un ar būvniecību neietekmēt zivju resursu aizsardzības nolūkos zivīm atbilstošas dzīvotnes un nārsta vietas.

- MK 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)” noteikta kārtība, kādā Latvijas dabā var tikt ieviestas vai pārvietotas jaunas zivju sugas.

- MK 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” noteiktas vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvnieku, tostarp zivju, turēšanai un izmantošanai, kā arī veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem un regulēta eksotisko un neeksotisko infekcijas slimību uzraudzības, kontroles, konstatēšanas un apkarošanas kārtība.

- MK 2017. gada 14. marta noteikumos Nr. 146 “Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai” noteiktas veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtajiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai.

# Plāna mērķis, rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi

- Plāna mērķis: ilgtspējīgi, saglabāti un bioloģisko daudzveidīgi saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursi Latvijā.

- Plāna rīcības virzieni mērķa sasniegšanai:

- 1. rīcības virziens – saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursu papildināšana Gaujas un Ventas UBA publiskajās ūdenstecēs;

- 2. rīcības virziens – zivju resursu papildināšana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā;

- 3. rīcības virziens – zivju resursu papildināšna publiski pieejamās ūdenstilpēs;

- 4. rīcības virziens – zušu krājuma pārvaldības pasākumu īstenošana;

- 5. rīcības virziens – nārsta un zivju mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošana upēs;

- 6. rīcības virziens – zivju resursu atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšna.

  - Kopējās zivju un nēģu krājumu papildināšanas prasības 1., 2. un 3.rīcības virzienu īstenošanai

- Lašu krājumu papildināšana:

- zivju audzētavās izaudzētos lašus jāielaiž upēs smolta stadijā - viena un divu gadu vecumā. Lašu viengadniekus smoltus izlaist pēc šķirošanas pavasarī, bet ne vēlāk kā 15. aprīlī un, ja vidējais zivju svars grupā pēc šķirošanas ir vismaz 20,0 g Gaujas un Ventas UBA, 25,0 g Daugavas UBA. Savukārt, minimālais individuālais zivs svars grupā nedrīkst būt mazāks par 16,0 g Gaujas, 18,0 g Ventas un Daugavas UBA. Kā otrs izlaišanas kritērijs zivīm, kuras nav sasniegušas minimālo svaru, ir minimālais garums 11 cm, jo šāda izmēra zivis visbiežāk ir sasniegušas presmolta stadiju. Zivis jāsašķiro vismaz trīs grupās: lielās, vidējās, mazās.  Pēc šķirošanas zivju grupā nedrīkst būt vairāk par 5 % zivju, kas neatbilst minimālajam pieļaujamajam svaram. Ja zivis nav sasniegušas iepriekšminēto svaru, tās ir atstājamas audzēšanai vēl vienu gadu, vai izlaižamas upju straujtecēs, kur dabiskā atražošanās nesasniedz savu potenciālu. Upju posmi pirms izlaišanas saskaņojami ar BIOR Zivju resursu pētniecības departamentu;

- laša smoltiem un mazuļiem (viengadniekiem) pirms izlaišanas jānogriež taukspuras. Katru gadu izlaižamo laša mazuļu daudzums nedrīkst būt lielāks, kā 5  % no smoltu skaita;

- laša krājumus papildina tikai Plāna 1. un 2.rīcības virziena ietvaros un to realizē BIOR.

- Taimiņu krājumu papildināšana:

- Gaujā jāpalielina taimiņu smoltu divgadnieku daudzums, kuru vid. svars ir 35,0 g un jāsamazina taimiņu smoltu viengadnieku daudzums, kuru vidējais svars ir 24,0 g, savukārt Ventā jāielaiž taimiņu smolti viengadnieki, kuru vidējais svars ir 20,0 g. Daugavā zem Rīgas HES jāpalielina taimiņu divgadnieku (ar vidējo svaru vismaz 35,0 g) skaits, pārējie jāizlaiž kā mazuļi viengadnieki (ar vidējo svaru 18,0 g);

- Plāna 3.rīcības virziena ietvaros taimiņu krājumu mākslīga papildināšana upēs veicama tikai gadījumos, ja nepieciešams saglabāt taimiņu dabisko populāciju konkrētā upē/upju sistēmā, kas ilgstoši atrodas vājā stāvoklī un neuzrāda atkopšanās pazīmes arī pēc dzīvotņu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas/nodrošināšanas pasākumu veikšanas, kas ir primārie risinājumi, kā arī gadījumos, kad lasis vai taimiņš tiek reintroducēts potenciālās, piemērotās lašu vai taimiņu upēs, kur šīs sugas vēsturiski pastāvējušas;

- taimiņiem, kas upēs tiek ielaisti no z/a, veicama taukspuru nogriešana, lai tos būtu iespējams atšķirt no dabiskā krājuma un novērtēt vai dabiskais krājums uzrāda atkopšanās pazīmes. Dabiskajam krājumam stabilizējoties, mākslīga krājuma papildināšana ir pārtraucama;

- tāpat kā 1. un 2.rīcības virziena, arī 3.rīcības virziena realizācijai jāievēro dzimtās upes princips: vienā upē gan zvejot vaisliniekus, gan ielaižot smoltus;

- taimiņa krājumus 1. un 2.rīcības virziena ietvaros papildina BIOR.

- Strauta foreļu krājumu papildināšana:

a) vienvasaras mazuļu ielaišana atbalstāma tikai tādā gadījumā, ja tās iegūtas no Latvijas izcelsmes strauta foreļu vaisliniekiem, kas ievākti konkrētas upes baseinā, kurā tālāk plānota to krājumu papildināšana;

b) papildināšna primāri veicama strauta forelēm piemērotos upju posmos virs migrācijas šķēršļiem un veicama tikai gadījumos, ja to resurss tiek aktīvi izmantots makšķerēšanā un, ja nepieciešams saglabāt strauta foreļu dabisko populāciju konkrētā upē/upju sistēmā, kas ilgstoši atrodas vājā stāvoklī un neuzrāda atkopšanās pazīmes arī pēc dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas/nodrošināšanas pasākumu veikšanas, kas ir primārie risinājumi, kā arī gadījumos, kad strauta foreli plānots reintroducēt potenciālās, piemērotās upēs, kur strauta foreles populācija pastāvējusi vēsturiski;

c) strauta forelēm, kas upēs tiek ielaistas no z/a, veicama taukspuru nogriešana, lai tās būtu iespējams atšķirt no dabiskā krājuma un novērtēt vai dabiskais krājums uzrāda atkopšanās pazīmes. Taukspuru nogriešana veicama vēsākā laikā (septembrī, oktobrī), tāpēc vienvasaras un viengadīgo foreļu ielaišana jāveic oktobra beigās. Dabiskajam krājumam stabilizējoties, mākslīga krājuma papildināšana ir pārtraucama. Papildus nepieciešami arī plašāki pētījumi par strauta foreļu atražošanas efektivitāti;

d) strauta foreļu resursu atražošana no Latvijā iegūtiem ikriem veic 1.rīcības virziena (realizē BIOR), kā arī 3.rīcības virziena (īsteno pašvaldības vai ūdeņu apsaimniekotāji) ietvaros.

- Nēģu krājuma papildināšna:

- ir pieļaujama vaislinieku un kāpuru savstarpēja pārvietošana starp dažādām ūdenstecēm un arī upju baseiniem, jo BIOR veiktie ģenētikas un nārsta migrācijas orientācijas pētījumi liecina, ka Latvijas upēs nārsto viena kopēja upes nēģa populācija. Taču no tās ir vēlams izvairīties, lai samazinātu transportēšanas ietekmi uz upes nēģa vaisliniekiem vai kāpuriem;

- pārvietojamo vai mākslīgajā pavairošanā izmantojamos nēģu vaisliniekus iegādāties no komerciālās zvejas veicējiem, nevis īstenot speciālus pasākumus vaislinieku ieguvei;

- izlaišanu ir pieļaujams veikt arī augšpus HES (tostarp Daugavas HES kaskādes spēkstaciju) aizsprostiem, jo pētījumi liecina, ka uz jūru migrējošie, metamorfozi izgājušie juvenīlie upes nēģi salīdzinoši veiksmīgi spēj pārvarēt spēkstaciju turbīnas. Potenciāli piemērotākā vieta šādai nēģu pārvietošanai Daugavas baseinā ir Ogres upe;

- minimālais upēs ielaižamo mākslīgi pavairoto nēģu kāpuru skaits ir 25 miljoni, bet pāri šķērslim pārvietojamo vaislinieku skaits - 60 000 gab. (vai aptuveni 5 t) vaislinieku. Pārvietojamo vaislinieku daudzumu var vairākas reizes (līdz pat 10 reizēm) samazināt, ja tie tiek izlaisti pavasarī neilgi pirms nārsta un tiešā potenciālo nārsta vietu tuvumā (t.i., ja līdz minimumam tiek samazināta plēsēju un citu faktoru izraisītā vaislinieku dabiskā mirstība);

- nēģu krājumus papildina un uz nārsta vietām pārvieto 1. un 2.rīcības vizriena ietvaros, ko realizē BIOR.

- Zandartu krājumu papildināšna:

- jāturpina zandartu papildināšana Daugavas HES ūdenskrātuvēs, kā arī vēlams zandartus ielaist Daugavā zem Rīgas HES, Buļlupē, kā arī turpināt zandartu ielaišanu Ķīšezerā;

- zandartu resurss tiek pavairots ezeros, kur tos intensīvi izmanto;

- zandartu izmēri ir jādiferencē atkarībā no to izlaišanas laika, jo vēlāk rudenī papildina zivju resursus, jo lielākus zandarta mazuļus izlaiž;

- zandartu resursus papildina 1. un 2.rīcības virziena (realizē BIOR), kā arī 3.rīcības virziena (īsteno pašvaldības vai ūdeņu apsaimniekotāji) ietvaros.

- Vimbas krājumu papildināšana -  vienvasaras mazuļu papildināšanu jāturpina iepriekšējā apjomā 2.rīcības virziena ietvaros (realizē BIOR). Papildus, ja ir interese par vimbu resursu papildināšanu citās Latvijas upēs, to pēc saskaņošanas ar BIOR, var veikt ielaižot vienvasaras mazuļus 3.rīcības virziena ietvaros (īsteno pašvaldības vai ūdeņu apsaimniekotāji).

- Līdakas krājumu papildināšana:

- līdaku vienvasaras mazuļi tiek ielaisti tikai tajos gadījumos, ja līdaku resursi tiek intensīvi izmantoti, un to izmantošana parādās arī nozvejās un licencētās makšķerēšanas atskaitēs;

- resursu papildināšanai neielaist nešķirotas līdakas, jo lielākās līdakas jau transportēšanas laikā un arī  pēc ielaišanas dabiskos ūdeņos, lielā daudzumā apēd mazās līdakas, un resursu papildināšanas mērķis netiek sasniegts. Ekonomiski izdevīgāk ielaist līdakas, kuru svars ir no 1,0 līdz 30,0 g.;

- līdaku resursus papildina 3.rīcības virziena (īsteno pašvaldības vai ūdenstilpju apsaimniekotāji) ietvaros.

- Vēdzeles krājumu papildināšana:

- šobrīd vēdzeles kā potenciāli papildināmā zivju suga nav minēta nevienas ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos. Resursu papildināšana notiek neregulāri un nav veikts pētījums par vēdzeļu ielaišanas efektivitāti;

- ja ūdeņu apsaimniekotājs vēlas ielaist vēdzeles, vispirms jāveic pētījums par vēdzeles ielaišanas nepieciešamību;

- vēdzeļu kāpurus vai vienvasaras mazuļus (8-30 g) papildina 3.rīcības virziena (īsteno pašvaldības vai ūdeņu apsaimniekotāji) ietvaros.

- Ālanta krājumu papildināšana:

- pēdējos gados nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” izstrādātajos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ir rekomendēta ālanta ielaišana ezeros;

- ālanta resursu papildināšana ir akceptējama tikai atsevišķos gadījumos, kad pirms tam ir veikts pētījums par ālanta ielaišanas nepieciešamību (zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, vai mērķa pētījums ālanta resursu novērtēšanai);

- ālantu vienvasaras mazuļus (2-30 g) papildina 3.rīcības virziena (īsteno pašvaldības vai ūdenstilpju apsaimniekotāji) ietvaros.

- Baltijas stores (Acipenser oxyrincus) krājuma papildināšana - saskaņā ar Baltijas stores resursu atjaunošanas centieniem jāveic šādas darbības:

- Plāna 1.rīcības virziena ietvaros ik gadu jāielaiž vienvasaras mazuļi Gaujas augštecē, vidustecē (zem aizsprostiem) un pēc šādas ielaišanas jānodrošina monitorings, kuru Plāna 6.rīcības virziena ietvaros realizē BIOR;

- jāizveido un jāuztur Baltijas stores vaislas ganāmpulks BIOR z/a Plāna 2.rīcības virziena ietvaros.

- Laša ganāmpulka izveidošana un uzturēšana 1.rīcības virziena ietvaros:

- sākot no 2025. gada jāuzsāk darbi ganāmpulka veidošanai BIOR z/a;

- līdz 2026.-2027. gadam, katru gadu vaislas ganāmpulka veidošanai un  atjaunošanai jāatstāj zivju audzētavā noteikts skaits mazuļu, ievērojot dzimtās upes principu;

- Gaujas baseina z/a audzējams vaislas ganāmpulks, kas iegūts no Gaujā iegūtajiem lašu mazuļiem;

- papildus līdz 2028. gadam jāveic zivju ģenētisko pasu izveide un, lai izvairītos no tuvradnieciskās krustošanas, jāizstrādā zivju krustošanas plāns.

## 1. rīcības virziens: saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursu papildināšana Gaujas un Ventas UBA publiskajās ūdenstecēs

- Plāna 1.rīcības virziena īstenošanai, ūdenstecēs tiek ielaisti laša un taimiņa smoltu viengadnieki un divgadnieki, Baltijas stores trīs mēnešus veci vienvasaras mazuļi, strauta foreles vienvasaras mazuļi un nēģa kāpuri, kā arī nārsta vietās augšpus šķēršļiem nogādāti nēģu vaislinieki. Papildus, tiks izveidots un uzturēts Gaujas UBA lašu vaislas ganāmpulks (skat.1.tabulu). Darbu izpildē tiek ievērotas BIOR rekomendācijas zivju resursu atražošanai un Plāna 4.1.punktā noteiktās prasības attiecīgo zivju sugu krājumu papildināšanai.

- BIOR ar ZM katru gadu - janvāra beigās saskaņo zivju mazuļu ielaišanas plānu, kurā tiek noteikta zivju mazuļu ielaišana konkrētās ūdenstilpēs pa sugām, mazuļu attīstības stadijām un (vai) vecuma grupām, norādot izlaižamo zivju skaitu un to bioloģiskos normatīvus, kā arī ieteicamo izlaišanas laiku.

- Šajā rīcības virzienā paredzētos pasākumus atbilstoši ZL 21. panta otrajai daļai nodrošina BIOR (1.tab.), noslēdzot divpusēju ikgadēju līgumu ar ZM, un tā īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 25.01.00. “Zivju resursu izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”.

1. tabula

1. rīcības virziena īstenošanai sasniedzamie rādītāji

| Suga, attīstības stadija un vecums* | Gads, papildinātie zivju krājumi (gab.), pārceltie nēģu apjomi (kg) un lašu vaislas ganāmpulka apjoms (gab.) |  |  |  | Minimālais svars (g) mazākajām zivīm grupā | Vidējais svars (g) grupā | Ieteicamais izlaišanas laiks (mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |  |  |  |
| Laša mazuļi (1), smolti, 1 | 8 500 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 18 (Venta) 16 ( Gauja) | 20 (Venta) 20 (Gauja) | Ūdens temperatūra upē sasniedz 8 °C (smoltiem,2 7 °C) |
| Laša smolti ,2 | 36 000 |  | 10 000 | 10 000 | 25 | 35 |  |
| Taimiņa smolti,1 | 215 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 16 | 20 |  |
| Taimiņa smolti, 2 | 82 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 25 | 35 |  |
| Strauta foreles mazuļi, 0+ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 2,0 | – | IX-X |
| Baltijas stores mazuļi (3 mēnešus veci) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5,0 | – | IX-X (Gaujā) |
| Nēģu kāpuri | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | – | – | V-VI |
| KOPĀ (kāpuri un mazuļi) | 10 376 500 | 10 375 000 | 10 375 000 | 10 375 000 | – | – | - |
| Nēģu vaislinieku nogādāšana nārsta vietās augšpus šķēršļiem | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | – | VIII-V |
| Gaujas UBA lašu vaislas ganāmpulka izveidošana un uzturēšana | 1500 smolti,1 | 1500 smolti,1 | 1500 smolti,1 | 1500 smolti,1 | – | – | – |
|  | 1000 smolti,2 | 1000 smolti,2 | 1000 smolti,2 | 1000 smolti,2 | – | – | – |
|  | – | – | 900 smolti, 3 | 900 smolti, 3 | – | – | – |
|  | – | – | – | 700 nārstam gatavi smolti,4 | – | – | – |

* Zivju mazuļu un smoltu vecuma apzīmējumi:

1) 0+ – vienvasaras mazulis pirmajā augšanas sezonā – līdz 31. decembrim;

2) 1 un 2 – mazulis vai smolts viengadnieks un mazulis vai smolts divgadnieks – no 1. janvāra līdz 31. maijam, attiecīgi apmēram viena un divu gadu vecumā pēc izšķilšanās;

3) 3 un 4 – smolts trīsgadnieks un četrgadnieks – no 1. janvāra līdz 31. maijam, attiecīgi apmēram trīs un četru gadu vecumā pēc izšķilšanās.

- Īstenojot zivju resursu atražošanu 1. rīcības virzienā, var savstarpēji aizvietot noteikta skaita vienas sugas dažādu zivju vecuma grupas, ievērojot to, ka lielākiem (vecākiem) īpatņiem izdzīvotība ir lielāka nekā mazākiem (jaunākiem) īpatņiem (sk. 4. tab.).

- Konkrētie 1.rīcības virziena īstenošanā noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi un darbības kopējie rezultatīvie rādītāji atspuguļoti Plāna 5. tabulā.

  - 2. rīcības virziens: zivju resursu atražošana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā

- Daugavas lejtecē zivju resursu saglabāšanai saimnieciski izmantojamā līmenī vai palielināšanai līdz saimnieciski izmantojamam līmenim, ievērojot BIOR rekomendācijas par 2. rīcības virzienu, tiek ielaisti laša mazuļi, laša un taimiņa smolti viengadnieki, taimiņa smolti divgadnieki, Daugavas ūdenskrātuvēs - zandarta un vimbas vienvasaras mazuļi, kā arī Lielajā Juglā  un Mazajā Juglā - nēģu kāpuri, bet nēģu vaislinieki tiek pārvietoti uz nārsta vietām augšpus šķēršļiem. Darbu izpildē tiek ievērotas BIOR rekomendācijas zivju resursu atražošanai un Plāna 4.1.punktā noteiktās prasības attiecīgo zivju sugu krājumu papildināšanai.

- BIOR ar ZM katru gadu - janvāra beigās saskaņo zivju mazuļu ielaišanas plānu, kurā tiek noteikta zivju mazuļu ielaišana konkrētās ūdenstilpēs pa sugām, mazuļu attīstības stadijām un (vai) vecuma grupām, norādot izlaižamo zivju skaitu un to bioloģiskos normatīvus, kā arī ieteicamo izlaišanas laiku.

- Ievērojot ZL 21. panta otro daļu, zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina upēs nodrošina BIOR ZA “Tome” ar filiāli “Dole”, kas, pamatojoties uz divpusēju līgumu starp BIOR un Latvenergo (kompensācijas maksājums par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem), nodrošina šī Plāna 2. rīcības virziena pasākumu īstenošanu (2.tab.).

2. tabula

2. rīcības virziena īstenošanai sasniedzamie rādītāji

| Suga, attīstības stadija un vecums* | Gads, papildinātie zivju krājumi (gab.), pārceltie nēģu apjomi (kg) |  |  |  | Minimālais svars (g) mazākajām zivīm grupā | Vidējais svars (g) grupā | Ieteicamais izlaišanas laiks (mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |  |  |  |
| Laša smolti, 1 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 18 | 25 | Pavasaris, ūdens temperatūra upē sasniedz 8 °C |
| Laša mazuļi, 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | – |  |
| Taimiņa smolti | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 15 | 18 |  |
| Taimiņa smolti, 2 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 | 35 |  |
| Zandarta mazuļi, 0+ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | – | 1 | VI–X |
| Vimbas mazuļi, 0+ | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | – | 1 |  |
| Nēģa kāpuri | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | – | – | V–VI |
| KOPĀ (kāpuri un mazuļi) | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | – | – | – |
| Nēģu vaislinieku nogādāšana nārsta vietās augšpus šķēršļiem | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | VII–V |

* Skaidrojumu par zivju mazuļu un smoltu attīstības un vecuma apzīmējumiem skatīt pie 1.tabulas.

- Īstenojot zivju resursu atražošanu 2. rīcības virzienā, var savstarpēji aizvietot noteikta skaita vienas sugas dažādu zivju vecuma grupas, ievērojot to, ka lielākiem (vecākiem) īpatņiem izdzīvotība ir lielāka nekā mazākiem (jaunākiem) īpatņiem (sk. 4. tab.).

- Konkrētie 2.rīcības virziena īstenošanā noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi un darbības kopējie rezultatīvie rādītāji atspoguļoti šī Plāna 5. tabulā.

## 3. rīcības virziens: zivju resursu atražošana publiski pieejamās ūdenstilpēs

- Šobrīd arvien palielinās pašvaldību, nevalstisko organizāciju iesaiste zivju resursu aizsardzībā, izmantošanas regulēšanā un resursu papildināšanā. Ievērojot BIOR rekomendācijas, 3.rīcības virzienā zivju resursu ilgtspējas nodrošināšanai tiek paredzēts, ka pašvaldības un (vai) ūdenstilpju apsaimniekotāji ar attiecīgiem projektu pieteikumiem ZF (saskaņā ar MK 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” prasībām) konkursa kārtībā papildinās zivju krājumus, ielaižot saimnieciski izmantojamo zivju sugu mazuļus, smoltus un kāpurus publiski pieejamajās ūdenstilpēs, kurās netiek īstenoti attiecīgo zivju sugu atražošanas pasākumi saistībā ar šī plāna 1. un 2. rīcības virzienu. Darbu izpildē tiek ievērotas BIOR rekomendācijas zivju resursu atražošanai un Plāna 4.1.punktā noteiktās prasības attiecīgo zivju sugu krājumu papildināšanai, kā arī šādi nosacījumi:

- šajā rīcības virzienā zivju krājumu papildināšanai tiek ieteiktas tādas zivju sugas kā ālants, līdaka, zandarts, vēdzele, vimba, strauta forele un taimiņš, kuru vidējais svars grupā izlaišanas laikā un ieteicamais izlaišanas laiks ir norādīti 3. tabulā, taču pēc atbilstoša BIOR pamatojuma saņemšanas tiek pieļauta arī citu zivju sugu ielaišana;

3. tabula

3. rīcības virziena īstenošanai ieteiktās zivju sugas

| Suga, vecums un attīstības stadija | Vidējais svars (g) grupā izlaišanas laikā | Ieteicamais izlaišanas laiks (mēnesis) |
| --- | --- | --- |
| Ālants | 2–30 | V–X |
| Līdakas mazuļi, 0+ | 1–30 | V–X |
| Zandarta mazuļi, 0+ | 1–5 | VI –VII |
|  | 5–15 | VII–IX |
|  | 15–30 | IX–X |
| Vēdzeles kāpuri** | – | I–IV |
| Vēdzeles mazuļi, 0+** | 2–30 | VII–X |
| Vimba | 0,8-2 | VII–X |
| Strauta foreles mazuļi, 0+** | 1–8 | IX–X |
| Taimiņa smolti, 1** | 18,0 | Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 8 °C |
| Taimiņa smolti, 2** | 35,0 | Pavasaris, kad ūdens temperatūra upē sasniedz 7 °C |

* Skaidrojumu par zivju mazuļu un smoltu attīstības un vecuma apzīmējumiem skatīt pie šī plāna 1. tabulas.

** Tikai pēc priekšizpētes, kurā noskaidrotas potenciālo dzīvotņu platības un kvalitāte.

- zivju resursi ik gadu tiek papildināti vismaz 50 publiski pieejamās ūdenstilpēs;

- atbilstoši pašvaldību un (vai) ūdenstilpju apsaimniekotāju ZF konkursa kārtībā atbalstītajiem projektiem zivju resursu papildināšanai tiek paredzētas konkrētas izlaišanas vietas, zivju sugas, to vecums un attīstības stadija, kā arī izlaišanas apjoms;

- šajā rīcības virzienā zivju audzēšanu galvenokārt nodrošina PVD atzītas privātās z/a, kā arī BIOR z/a, ja tām ir pieejami šādi mazuļi, kurus privātās z/a nevar piedāvāt, vai kuru piedāvātās zivju mazuļu izmaksas ir pārāk dārgas, lai to finansētu no valsts budžeta;

- ņemot vērā atražošanas izmaksu efektivitāti, par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem atbalstāma ir līdz 30 g lielu ālanta, līdakas, zandarta un vēdzeles vienvasaras mazuļu ielaišana, taču iespējams ielaist arī lielākus mazuļus atbilstoši 4. tabulā noteiktajai zivju vecuma grupu savstarpējās aizvietojamībai, izmaksu starpību sedzot no projekta īstenotāja līdzekļiem.

- Īstenojot zivju resursu atražošanu 3.rīcības virzienā, var savstarpēji aizvietot noteikta skaita vienas sugas dažādu zivju vecuma grupas, ievērojot to, ka lielākiem (vecākiem) īpatņiem izdzīvotība ir lielāka nekā mazākiem (jaunākiem) īpatņiem (sk. 4. tab.).

4. tabula

Zivju vecuma grupu attiecības (savstarpējās aizvietojamības skaits gab.)

| Zivju suga | Aizvietojamības attiecība (gab.) |  |  |  | Informācijas avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kāpurs | Vienvasaras mazulis | Viengadnieks | Smolts |  |
| Ālants | 100 | 10 | 1 | – | – |
| Lasis | – | 13,3 | 8 | 1 | ICES WGBAST* |
| Līdaka | 25 | 15 (1 g mazulis) 5 (10 g mazulis) 2 (30 g mazulis) | – | – | (Anpilova, Ponedeļko)** |
| Nēģis | tiek izlaisti tikai kāpura stadijā |  |  |  |  |
| Sīga | 24 | 6 | 1 | – | MK noteikumi*** |
| Strauta forele | tiek izlaisti vienvasaras mazuļu stadijā |  |  |  |  |
| Taimiņš | – | 16,7 | 6,6 | 1 | ICES WGBAST* |
| Vēdzele | 60 | 6 | 1 | – | MK noteikumi*** |
| Vimba | – | 8 | 1 | – | MK noteikumi*** |
| Zandarts | 20 | 5 | 1 | – | MK noteikumi*** |

Skaidrojumi.

* ICES WGBAST (International Council for the Exploration of the Sea Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group) Report, 2007.

** Anpilova, Ponedeļko. Līdaku audzēšanas instrukcija (krievu valodā). Ļeņingrada, 1970. 52 lpp.

*** Ministru kabineta 2001. gada 8. maija noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”.

- Konkrētie 3.rīcības virziena īstenošanā noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi un kopējie darbības rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti šī plāna 5. tabulā.

## 4. rīcības virziens: zušu krājuma pārvaldības pasākumu īstenošana

- Zušu krājuma pārvaldība Latvijā tiek īstenota saskaņā ar Zušu regulu. Ar šo regulu izveido sistēmu zušu krājumu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai Kopienas ūdeņos, piekrastes lagūnās, upju grīvās, upēs un savstarpēji saistītos iekšzemes ūdeņos, kas ietek ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX apgabala jūrās vai Vidusjūrā. Regula paredz, ka katrā ES dalībvalstī tiek izveidoti nacionālie Zušu krājumu pārvaldības plāni. Latvijas Nacionālais zušu krājumu pārvaldības plāns tika izstrādāts laika periodam no 2009. līdz 2013. gadam un no 2015. līdz 2016.gadam. Tālākā zušu krājumu pārvaldība tika ietverta zivju resursu mākslīgās atražošanas plānos (2017.-2024.).

- Zušu regulas un katra zušu krājumu pārvaldības plāna mērķis ir samazināt antropogēno darbību izraisīto mirstību, lai pēc iespējas ticamāk nodrošinātu, ka jūru sasniedz vismaz 40% no sudrabzušu biomasas, salīdzinot ar maksimāli iespējamo skaitu, kāds būtu pastāvējis, ja krājumu neietekmētu antropogēnās darbības. Zušu krājumu pārvaldības pasākumi Latvijā tiek īstenoti, lai ilgtermiņā sasniegtu šo mērķi. Paralēli tam, Latvijas zušu krājumu pārvaldības politikas mērķis ir ilgtspējīgi Latvijas zušu krājumi, kas tiek nodrošināti ar to atbildīgu izmantošanu, aizsardzību un atjaunošanu.

- Mērķa vērtība aprēķināta izmantojot vēsturiskos datus par zušu nozvejām un informāciju par sugai piemērotiem un vēsturiski potenciāli apdzīvotiem ūdens objektiem. Paredzamā sudrabzušu produkcija labā resursu stāvoklī un bez antropogēnu faktoru izraisītas mirstības Latvijas ūdeņos ir 259,6 t, attiecīgi 40% mērķa lielums no šīs vērtības ir 103,8 t sudrabzušu.

- Esošās situācijas raksturojums zušu krājumu pārvaldības jomā Latvijā ir sniegts BIOR zivju resursu mākslīgās atražošanas rekomendācijās (16.-35.lpp.). Tajā ir norādītas par zušu krājumu pārvaldību atbildīgās institūcijas un to pienākumi, raksturoti zušu krājumu pārvaldības ūdeņi, zušu izplatība un populācijas stāvoklis, zušu ieguve un sudrabzušu nokļūšanas jūrā novērtējums. Tāpat šajā dokumentā ir atpoguļota detalizēta informācija par stikla zušu ielaišanu Latvijas ūdeņos, veikto ikgadējo monitoringu un citiem pārvaldības pasākumiem. Atbilstoši Zušu regulā minētajiem pasākumiem, Latvijā tiek īstenoti pasākumi zušu zvejas un makšķerēšanas spiediena mazināšanai, zušu krājumu atjaunošanas pasākumi, zušu krājumu monitorings un pasākumu ieviešanas novērtējums.

- Lai sekmētu zušu plāna pasākumu papildinātību un turpmāko ilgtspēju, īstenojot plāna 4. rīcības virzienu, upēs un ezeros, kuros iepriekšējā periodā ir ielaisti zuši, notiek ikgadējs monitorings, lai novērtētu datus par dzeltenzušu relatīvo skaitu (populācijas blīvumu) un to dabisko mirstību, kā arī potenciālo sudrabzušu daudzumu. Monitorings un iegūto rezultātu novērtējums ir BIOR pārziņā.

- Pamatojoties uz zuša populācijas stāvokļa pārmaiņu tendencēm, kas tiks novērtētas 2025.–2028. gada periodā, BIOR izstrādās novērtējumu, kā arī 2025.gada beigās  rekomendācijas izmaiņām zvejas un makšķerēšanas regulējumā. Konkrēti 4. rīcības virzienā īstenojamie uzdevumi, plānotie pasākumi un kopējie darbības rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti 5. tabulā.

## 5. rīcības virziens: nārsta un zivju mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošana upēs

- Upju zivsaimniecisko nozīmi nosaka galvenokārt zivīm nozīmīgu dzīvotņu platība, kvalitāte un pieejamība. Lielākā daļa Latvijā sastopamo anadromo ceļotājzivju (lasis, taimiņš, vimba un upes nēģis), kā arī alatas, strauta foreles un vairāku citu saimnieciski nozīmīgu sugu zivis nārsto upju straujtecēs, kuru platība Latvijas ūdenstecēs ir ierobežota. Pēdējā gadsimtu laikā straujteču platību, kvalitāti un pieejamību ir ietekmējusi arī cilvēka saimnieciskā darbība (aizsprostu izbūve, upju iztaisnošana, punktveida un difūzais piesārņojums u.c.), klimata izmaiņas, bebru populācijas pieaugums u.c. faktori. Lai novērstu straujteču un citu zivīm nozīmīgu dzīvotņu platības un pieejamības samazināšanās nelabvēlīgo ietekmi, upēs tiek īstenoti dažādi atjaunošanas pasākumi.

- Šādi pasākumi (Latvijā galvenokārt bebru aizsprostu un koku sagāzumu izvākšana, kā arī ūdensaugu izpļaušana) tiek veikti salīdzinoši sen, taču regulārs monitorings īstenoto projektu sekmju novērtēšanai uzsākts tikai 2018. gadā. Īstenoto projektu sekmes ir atšķirīgas un tās ir atkarīgas gan no upes, gan tajā īstenotajiem darbiem.

- Latvijā ir veikti vairāki pētījumi, kuru ietvaros ir identificēti zivju migrācijai nozīmīgi šķēršļi un migrācijas nodrošināšanas pasākumus prioritāri būtu vēlams īstenot šajos (vai nākotnē veiktos līdzīgos pētījumos) īstenotajos šķēršļos. Informācijas avoti par veiktajiem pētījumiem, kurus vēlams ņemt vērā zivju mirgācijas šķēršļu ietekmes mazināšanas projektos ir norādīti BIOR rekomendāciju 38.lpp.

- Zivju dzīvotņu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai ir jāveic dažādi pasākumi – gan jaunu dzīvotņu izveidošana, gan esošo dzīvotņu kvalitātes uzlabošana, gan dzīvotņu pieejamības uzlabošana. Lai šie pasākumi būtu iespējami efektīvi, pirms to plānošanas un īstenošanas ir vēlams veikt attiecīgās upes vai tās posma izpēti, lai identificētu potenciāli efektīvākos pasākumus un labākās vietas to īstenošanai.

- Plāna 5. rīcības virzienā zivju resursu ilgtspējas nodrošināšanai tiek paredzēts, ka pašvaldības, ūdenstilpju apsaimniekotāji, kā arī valsts iestādes un sabiedriskās organizācijas, kuru pārziņā vai darbību lokā ir zivju resursu pārvaldība un aizsardzība, ar attiecīgiem projektu pieteikumiem ZF (saskaņā ar MK 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” prasībām) konkursa kārtībā veidos upēs zivju dabiskai atražošanai un to dzīves videi labvēlīgākus apstākļus, mazinot antropogēno ietekmi (veidojot nārsta vietas, attīrot dzīvotnes no aizauguma, nojaucot aizsprostus utt.).

- Tāpat tiek plānots, ka šī rīcības virziena ietvaros tiks īstenoti citi projekti, kuru finansējums ir ES vai citi fondi, piemēram, īstenojot pasākumus ar EJZAF atbalstu. Vienlaikus jānodrošina, ka šis atbalsts nepārklājas ar darbībām, kas arī turpmāk tiek finansētas no ZF.

- Ja kādā upē vai ezerā ir notikusi ekoloģiska katastrofa (ūdens vide piesārņota ar ķimikālijām u.c. noplūdušām vielām), kuras dēļ ir cietuši zivju resursi, ZF atbalsts zivju resursu atražošanai un to dzīvotņu atjaunošanai tiek paredzēts prioritārā kārtā, šajā rīcības virzienā šādus projektu pieteikumus izvirzot priekšgalā citiem.

- BIOR izvērtē ZF pieteiktos projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai un sniedz atzinumus par tiem. ZF padome ik gadu paredz šiem pasākumiem vismaz 20 procentu lielu finansējumu no kopējā pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ik gadu ar ZF padomes lēmumu plānotā atbalsta apmēra.

- Faktisko izmaiņu novērtēšanai pēc projektu īstenošanas tiek veikts monitorings, lai varētu pārliecināties par līdzekļu ieguldīšanas lietderību un identificēt pasākumus, kuru īstenošana ļauj sasniegt vislabāko rezultātu.

- 5. rīcības virzienā ar ZF atbalstu katru gadu tiek īstenoti vismaz pieci projekti nārsta vietu, dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošanai un uzlabošanai. Priekšroka tiek dota projektiem, pēc kuriem, pamatojoties uz iepriekš notikušiem pētījumiem, ir sagaidāma stāvokļa uzlabošanās, kas izteikta izmēramos lielumos, piemēram, esošais un sasniedzamais noteiktas sugas zivju mazuļu īpatņu blīvums.

- Konkrētie plāna 5. rīcības virziena īstenošanā noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi un kopējie darbības rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti šī plāna 5. tabulā.

## 6. rīcības virziens: zivju resursu atražošanas zinātniskais novērtējums

- Zivju resursu atražošanai jābūt zinātniski pamatotai, balstītai uz pasaulē un Latvijā veiktajiem pētījumiem. Tāpat arī Plāna ietvaros īstenotajiem pasākumiem ir jāveic efektivitātes novērtējums, lai turpmākajā periodā varētu plānot labākās rīcības šajā politikas plānošanas  virzienā.

- BIOR pasākumi Plāna 6. rīcības virziena īstenošanai ietver šādas darbības:

- ņemot vērā klimata mainību, zivju barību kvalitātes izmaiņas, zināšanas slimību uzraudzības pasākumu ieviešanā zivju audzētavās u.c. pieredzi, jāturpinā laša un taimiņa smoltu kvalitātes un atražošanas efektivitātes novērtējums - smoltu kvalitātes novērtējums pirms izlaišanas; mākslīgi audzēto lašu un taimiņu smoltu lejupmigrācijas novērtējums Gaujā;	uz nārstu migrējošo audzētavas izcelsmes lašu īpatsvara novērtējums Gaujā un Ventā;

- nēģu resursu monitorings atražošanas efektivitātes izvērtēšanai - nēģu dabiskās atražošanās un populācijas stāvokļa monitorings, kā arī nēģu vaislinieku pārvešanas un mākslīgi pavairotu nēģu kāpuru ielaišanas efektivitātes novērtējums;

- dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošanas ietekme uz zivju resursu stāvokļa pārmaiņām, sniedzot novērtējumu;

- audzēto lašu vaislinieku ģenētiskā raksturojuma (ģenētisko pasu) izveide un lašu krustošanas plāna izstrāde;

- zinātniskais padoms atražošanas jautājumos - zinātnisku rekomendāciju un atzinumu sagatavošana par īstenojamiem pasākumiem saistībā ar Plāna 3. rīcības virzienu, zinātnisku rekomendāciju un atzinumu sagatavošana par konkrētu dzīvotņu uzlabošanu un nārsta vietu atjaunošanu, zinātnisku rekomendāciju sagatavošana pasākumu īstenošanas pilnveidošanai nākamajā politikas plānošanas periodā, sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu atražošanas un krājumu papildināšanas jautājumiem - preses relīzes, semināri, publikācijas.

- Šajā rīcības virzienā paredzētos pasākumus īsteno BIOR no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” ik gadu piešķirtā finansējuma.

- Konkrēti 6. rīcības virziena īstenošanā noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi un darbības kopējie rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti 5. tabulā.

- Plāna pasākumu darbības rezultāti un

rezultatīvie rādītāji

5. tabula

Plāna rezultatīvie rādītāji

| Plāna mērķis |  | Ilgtspējīgi, saglabāti un bioloģiski daudzveidīgi saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursi Latvijā |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts (-i) un rezultatīvais rādītājs (-i) |  | Nodrošināts saimnieciski nozīmīgo zivju un vēžu (turpmāk – zivju) resursu pieaugums par vismaz 500 tonnām gadā, publiski pieejamos iekšējo ūdeņu zivju resursus ik gadu papildinot par vismaz 18 milj. gab. zivju kāpuru, mazuļu un smoltu, tai skaitā nēģu kāpuru |  |  |  |  |
| 1. rīcības virziens: saimnieciski nozīmīgo un aizsargājamo ceļotājzivju resursu papildināšana Gaujas un Ventas UBA publiskajās ūdenstecēs |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | Zivju resursu atražošana (tostarp vaislas materiāla iegāde, audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos u.c.) | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos atbilstoši ZM un BIOR ikgadēji noslēgtajam līgumam un ielaišanas plānā noteiktajam apjomam un izlaišanas vietām. Sagatavoti attiecīgi pārskati par paveikto darbu. | Ik gadu ielaisti vismaz 10 milj. gab. ceļotājzivju mazuļu, smoltu un nēģa kāpuru. | BIOR | ZM | Katru gadu 1. un 2. pusgadā |
| 2. rīcības virziens: zivju resursu papildināšana HES kaskādes radīto zaudējumu kompensācijai Daugavā |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | Zivju resursu atražošana (tostarp vaislas materiāla iegāde, audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos u.c.) | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos atbilstoši Latvenergo un BIOR noslēgtajam līgumam un ikgadējā ielaišanas plānā noteiktajam apjomam un izlaišanas vietām. Sagatavoti attiecīgi pārskati par paveikto darbu. | Ik gadu ielaisti vismaz 8 milj. gab. zivju mazuļu, smoltu un nēģa kāpuru. | BIOR | Latvenergo, ZM | Katru gadu 1. un 2. pusgadā |
| 3. rīcības virziens: zivju resursu papildināšana publiski pieejamās ūdenstilpēs |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | Zivju resursu atražošana (tostarp zivju mazuļu iepirkšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos) | Saņemts ZF atbalsts zivju resursu atražošanas projektiem un nodrošināta zivju resursu papildināšana. Sniegti attiecīgi pārskati par īstenotajiem pasākumiem un projektiem. | Ik gadu papildināti zivju resursi vismaz 50 ūdenstilpēs atbilstoši apjomam, kas noteikti konkrēto ūdeņu Zivsaimniecis-kās ekspluatācijas noteikumos vai attiecīgās zinātniskās rekomendācijās. | Projektu pieteicēji: valsts iestādes, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, kā arī biedrības un ūdeņu nomnieki, ja ir vienošanās ar pašvaldību par ūdeņu apsaimnieko-šanu. | LAD, ZM | Katru gadu 1. un 2. pusgadā |
| 4. rīcības virziens: zušu krājuma pārvaldības pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | Zušu krājumu stāvokļa monitorings un nepieciešamo pētījumu veikšana | Īstenots zušu monitorings upēs un ezeros, kuros ielaisti zušu mazuļi. Veikta uz jūru migrējošo sudrabzušu uzskaite Daugavā un Lilastes upē. | Katru gadu novērtēts dzeltenzušu blīvums uz laukuma vienību 7 ezeros un 30 upēs. | BIOR |  | Katru gadu 1. un 2. pusgadā. |
| 4.2. | Zušu krājumu izmantošanas zinātniskā novērtēšana un rekomendāciju sniegšana izmantošanas regulēšanai | Ar piekarzīmītēm iezīmēti visi Daugavā un Lilastes upē specializētajos zušu uzskaites murdos noķertie sudrabzuši. Uzsākti iezīmēšanas izmēģinājumpētījumi, izmantojot telemetriskās zīmes. Sagatavoti attiecīgi pārskati par paveikto darbu. | 1. Sagatavots populācijas stāvokļa izmaiņu tendenču novērtējums. 2. sagatavotas rekomendācijas izmaiņām zvejas un makšķerēšanas regulējumā. | BIOR |  | 1. 2028.gada 1.pusgads; 2. 2025. gada 2. pusgadā. |
| 5. rīcības virziens: nārsta un zivju mazuļu attīstībai piemēroto dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošana upēs |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | Zivju nārsta vietu, dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana un uzlabošana | Atjaunotas zivju nārsta vietas un dabiskās dzīvotnes un uzlabotas migrācijas iespējas upēs. BIOR izvērtē ZF projektus un sniedz atzinumus un zinātniskās rekomendācijas. | Katru gadu ar ZF atbalstu īstenoti vismaz 5 projekti. | Projektu pieteicēji: valsts iestādes, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, kā arī biedrības un ūdeņu nomnieki, ja ir vienošanās ar pašvaldību. | LAD, ZM, BIOR | Katra gada 1. un 2. pusgads |
| ## 6. rīcības virziens: zivju resursu atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | Plānā ietverto pasākumu īstenošanas zinātniskā uzraudzība un novērtējums | Koordinēta zivju atražošana, sniegti atzinumi ZF pieteiktajiem un citiem projektiem zivju mākslīgajai atražošanai, dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanai, migrācijas iespēju atjaunošanai. Sagatavots ikgadējs mazuļu izlaišanas plāns. Sniegts novērtējums par plānā īstenotajiem pasākumiem un izstrādātas rekomendācijas nākamajam periodam. | Ik gadu sniegti vismaz 60 atzinumi, zinātniskas rekomendācijas vai sagatavoti pārskati par plānā īstenotiem pasākumiem. | BIOR | ZM | Katra gada 1. un 2. pusgads |

6.	Plāna ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

- Plāns tiek īstenots par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem no budžeta apakšprogrammas 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”, kā arī projektu veidā konkursa kārtībā no budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Zivju fonds”.

- Plāna 5. rīcības virzienam, kas paredz zivju migrācijas iespēju atjaunošanu (šķēršļu novēršanu) upēs, var tikt piesaistīts ES fondu finansējums, jo tas saskan ar ES KZP un vides politikas īstenošanu un to pieļauj atbilstošs ES fondu (piemāram, EJZAF) izmantošanas regulējums 2021.–2027. plānošanas periodam.

- Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2026. un 2027. gadā tiks izskatīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

- Plānā nav ietverti tādi uzdevumi, kas tieši ietekmētu pašvaldību budžetus, jo pašvaldības var izlemt, vai pieteikties uz pasākumu, un izvērtēt, cik daudz pašu līdzfinansējuma piesaistīt ZF atbalsta pasākumiem. Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu sniegts 6. tabulā.

6. tabula.

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo

valsts un pašvaldību budžeta finansējumu (euro)

| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums*** |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma izpilde ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
| Finansējums plāna īstenošanai kopā |  |  | 976210 | 976210 | 976210 | 707978 | 459412 | 476900 | 498628 | 0 | 0 |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemkopības ministrija |  |  | 976210 | 976210 | 976210 | 707978 | 459412 | 476900 | 498628 | 0 | 0 |
| 1. uzdevums* | 1. rīcības virziens |  | 612022 | 612022 | 612022 | 479614 | 243548 | 261036 | 270264 | 0 | 0 |
|  | 1.1. pasākums “Zivju resursu atražošana (t.sk. vaislas materiāla iegāde, audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos u.c.)” |  | 612022 | 612022 | 612022 | 479614 | 243548 | 261036 | 270264 | 0 | 0 |
|  | Zemkopības ministrija | 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” | 612022 | 612022 | 612022 | 479614 | 243548 | 261036 | 270264 | 0 | 0 |
| 2. uzdevums** | 2. rīcības virziens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1. pasākums “Zivju resursu atražošana (t.sk. vaislas materiāla iegāde, audzēšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos u.c.)” |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. uzdevums | 3. rīcības virziens |  | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1. pasākums “Zivju resursu atražošana (t.sk. zivju mazuļu iepirkšana un izlaišana dabiskajos ūdeņos)” |  | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemkopības ministrija | 25.02.00 “Zivju fonds” | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. uzdevums* | 4.rīcības virziens |  | 0 | 0 | 0 | 147900 | 135400 | 135400 | 147900 | 0 | 0 |
|  | 4.1. pasākums “Zušu krājumu stāvokļa monitorings” |  | 0 | 0 | 0 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 0 | 0 |
|  | 4.2. pasākums “Zušu krājumu izmantošanas zinātniskā novērtēšana” |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 |
|  | Zemkopības ministrija | 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” | 0 | 0 | 0 | 147900 | 135400 | 135400 | 147900 | 0 | 0 |
| 5. uzdevums*** | 5. rīcības virziens |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.1. pasākums “Zivju nārsta vietu, dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana, uzlabošana” |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemkopības ministrija | 25.02.00 “Zivju fonds” | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. uzdevums* | 6. rīcības virziens |  | 94188 | 94188 | 94188 | 80464 | 80464 | 80464 | 80464 | 0 | 0 |
|  | 6.1. pasākums “Plānā ietverto pasākumu īstenošanas zinātniskā uzraudzība un novērtējums” |  | 94188 | 94188 | 94188 | 80464 | 80464 | 80464 | 80464 | 0 | 0 |
|  | Zemkopības ministrija | 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” | 94188 | 94188 | 94188 | 80464 | 80464 | 80464 | 80464 | 0 | 0 |

Piezīmes.

* Ja attiecīgajā Plāna īstenošanas gadā netiek piešķirts papildu finansējums 1., 4. un 6. uzdevumam vai tas tiek samazināts, tad attiecīgi ir samazināms izlaižamo zivju daudzums un plānoto darbu apjoms. 2023. gadā valsts budžeta dotācija 25.01.00 apakšprogrammai “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” bija 1 012 140,00 EUR, no kuras 612 020,00 EUR tika novirzīts zivju resursu atražošanai, bet 160 039,05 EUR – plāna 2021.–2024. gadam īstenošanas zinātniskajai uzraudzībai un novērtējumam. 2024.gadā ar prioritāro pasākumu pieteikumu, budžeta apakšprogrammai tika pieškirti papildus 584732,00 EUR, lai varētu īstenot plānu 2021.–2024. gadam. Tas nozīmē, ka gan plāna 2021.–2024. gadam, gan arī Plāna sekmīgai izpildei un tā īstenošanas zinātniskajam monitoringam katru gadu nepieciešams papildu finansējums, jo valsts budžeta dotācija 25.01.00 apakšprogrammai, kas nav mainījusies jau gadus desmit vairs nespēj nosegt faktiskās darbu izmaksas. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2026. un 2027. gadam tiks izskatīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

** Pasākumi katru gadu tiek finansēti no Latvenergo zivju resursiem nodarītā zaudējumu kompensācijas maksājuma. Pilnvērtīgai plāna īstenošanai nepieciešams 1 311 711 EUR ik gadu. Ja attiecīgajā plāna īstenošanas gadā finansējums 2. uzdevumam nav pieejams pilnā apmērā, tad attiecīgi ir samazināms izlaižamo zivju daudzums.

*** Iespējams ES fondu finansējums.

- Zivju resursu atražošanas aprēķinos (1. un 2. rīcības virziens) ir iekļautas šādas izmaksas: darba alga, tajā skaitā nodokļi, zivju barības un zāļu, zivju ikru iegādes, kā arī administratīvās izmaksas, netiešās izmaksas un nolietojums (7. un 8. tabula). Detalizēta informācija par izmaksu aprēķiniem pieejama BIOR.

7. tabula

1. rīcības virziena izmaksas, EUR

| Izmaksu pozīcija | 2025.gads |  | 2026.gads |  | 2027.gads |  | 2028.gads |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa |
| Laša mazuļi (1), smolti, 1 | 2,04 | 17340 | 2,04 | 367200 | 2,04 | 367200 | 2,04 | 367200 |
| Laša smolti ,2 | 4,6972 | 169099,2 | - | - | 4,6972 | 46972 | 4,6972 | 46972 |
| Taimiņa smolti,1 | 2,03 | 436450 | 2,03 | 263900 | 2,03 | 263900 | 2,03 | 263900 |
| Taimiņa smolti, 2 | 4,6972 | 385170,4 | 4,6972 | 140916 | 4,6972 | 93944 | 4,6972 | 93944 |
| Strauta foreles mazuļi, 0+ | 0,3196 | 9588 | 0,3196 | 9588 | 0,3196 | 9588 | 0,3196 | 9588 |
| Baltijas stores mazuļi (3 mēn.) | 1,6933 | 8466,5 | 1,6933 | 8466,5 | 1,6933 | 8466,5 | 1,6933 | 8466,5 |
| Nēģu kāpuri | 0,0024 | 24000 | 0,0024 | 24000 | 0,0024 | 24000 | 0,0024 | 24000 |
| Nēģu vaislinieku pārcelšana | 18200 | 36400 | 18200 | 36400 | 18200 | 36400 | 18200 | 36400 |
| Lašu vaislas ganāmpulks | 2,04 | 5100 | 2,04 | 5100 | 6,6435 | 22587,9 | 7,76 | 31816 |
| KOPĀ: | - | 1091614,1 | - | 855570,5 | - | 873058,4 | - | 882286,5 |

8. tabula

2. rīcības virziena izmaksas EUR

| Izmaksu | 2025.gads |  | 2026.gads |  | 2027.gads |  | 2028.gads |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pozīcija | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa |
| Laša smolti 1 | 1,88 | 883600 | 1,88 | 883600 | 1,88 | 883600 | 1,88 | 883600 |
| Laša mazuļi, 1 | 1,82 | 54600 | 1,82 | 54600 | 1,82 | 54600 | 1,82 | 54600 |
| Taimiņa smolti,1 | 1,84 | 174800 | 1,84 | 174800 | 1,84 | 174800 | 1,84 | 174800 |
| Taimiņa smolti, 2 | 4,8 | 24000 | 4,8 | 24000 | 4,8 | 24000 | 4,8 | 24000 |
| Zandarta mazuļi, 0+ | 0,2 | 50000 | 0,2 | 50000 | 0,2 | 50000 | 0,2 | 50000 |
| Vimbas mazuļi, 0+ | 0,2 | 90000 | 0,2 | 90000 | 0,2 | 90000 | 0,2 | 90000 |
| Nēģu kāpuri | 0,0024 | 16800 | 0,0024 | 16800 | 0,0024 | 16800 | 0,0024 | 16800 |
| Nēģu vaislinieku pārcelšana | 17911 | 17911 | 17911 | 17911 | 17911 | 17911 | 17911 | 17911 |
| KOPĀ: | - | 1311711 | - | 1311711 | - | 1311711 | - | 1311711 |

- Zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskās uzraudzības un novērtējuma (4. un 6. rīcības virziens) stundas likmes aprēķinā ir ietvertas degvielas izmaksas, transporta īres izmaksas, komandējuma nauda un administratīvās izmaksas utt.), kā arī nolietojuma (amortizācijas) izdevumi (9. un 10. tabula). Detalizēta informācija par izmaksu aprēķiniem pieejama BIOR.

9. tabula

4. rīcības virziena izmaksas, EUR

| Izmaksu pozīcija | 2025.gads |  | 2026.gads |  | 2027.gads |  | 2028.gads |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa | Vienības izmaksa | Summa |
| Zušu krājumu stāvokļa monitorings | 47,00 | 135400 | 47,00 | 135400 | 47,00 | 135400 | 47,00 | 135400 |
| Zušu krājumu izmantošanas zinātniskā novērtēšana | 47,00 | 12500 | - | - | - | - | 47,00 | 12500 |
| KOPĀ: | - | 147900 | - | 135400 | - | 135400 | - | 147900 |

10. tabula

6. rīcības virziena izmaksas, EUR

| Izmaksu pozīcija | 2025.-2028.gads (ikgadējās izmaksas) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vienības izmaksa | Summa |
| Laša un taimiņa smoltu kvalitātes un atražošanas efektivitātes novērtējums | 47,00 | 18800 |
| Nēģu resursu monitorings atražošanas efektivitātes izvērtēšanai | 47,00 | 24816 |
| Dzīvotņu un zivju migrācijas iespēju atjaunošanas ietekmes uz zivju resursu stāvokļa pārmaiņām izvērtējums | 47,00 | 13160 |
| Audzēto lašu vaislinieku ģenētiskā raksturojuma (ģenētisko pasu) izveide un lašu krustošanas plāna izstrāde | 47,00 | 23688 |
| Zinātniskais padoms atražošanas jautājumos – zinātnisku rekomendāciju un atzinumu sagatavošana, sabiedrības informēšana | 47,00 | 94188 |
| KOPĀ: | - | 174652 |

# 7. Par plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās iestādes

- Par Plāna ieviešanu un tajā ietverto pasākumu īstenošanu Latvijā no 2025. līdz 2028. gadam atbildīga ir ZM, kas nodrošina ar zivju resursu izmantošanu, atražošanu un zinātniskās izpētes organizēšanu saistītās ES un nacionālās politikas ieviešanu Latvijā.

- Plāna konkrētu pasākumu īstenošanā un nodrošināšanā ir iesaistītas šādas valsts iestādes:

- BIOR, kas zivsaimniecības jomā īsteno valsts politiku zivju krājumu papildināšanā un zinātniskajā izpētē, zinātniskā pamatojuma nodrošināšanā zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un zivju resursu atražošanai;

- LAD, kas administrē ZF un EJZAF projektu pieteikumus un īstenoto projektu uzraudzību. Par ZF atbalstītajiem pasākumiem lemj ZF padome.

- Pārskats par Plāna īstenošanu 2025.–2028. gadā, kā arī priekšlikumi rīcībai pēc Plāna darbības perioda beigām tiek gatavoti, pamatojoties uz informāciju (pārskatiem), ko sniedz BIOR atbilstoši savai kompetencei, kā arī ievērojot Plānā noteiktos pasākumus (5. tabula).

- BIOR pārskatu par Plāna īstenošanu 2025.–2028. gadā iesniedz ZM līdz 2029. gada 1. februārim.

- Ar BIOR sagatavoto pārskatu par Plānā noteikto uzdevumu īstenošanu 2025.–2028. gadā, kā arī priekšlikumiem par rīcību pēc Plāna darbības perioda beigām tiek iepazīstināta ZM Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome un informācija ievietota ZM tīmekļvietnē.

Zemkopības ministrs 		A.Krauze

Bārtule 26481730

Inese.Bartule@zm.gov.lv

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam:  https://www.vestnesis.lv/op/2021/20.4

MK 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”: https://likumi.lv/doc.php?id=270934

Latvijas Nacionālais zušu krājumu pārvaldības plāns 2009.–2013. gadam un Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016. gadam: https://likumi.lv/ta/id/273754-par-latvijas-zusu-krajumu-parvaldibas-planu-20152016gadam

Zušu regula: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1100&from=LV

https://www.zm.gov.lv/lv/zivju-resursu-atrazosana

https://www.zm.gov.lv/lv/zivju-resursu-izpete

https://www.zm.gov.lv/lv/zivju-resursu-atrazosana

https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/izstradata-zivju-migracijas-iespeju-atjaunosanas-datu-baze

https://likumi.lv/ta/id/286693-par-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-planu-2017--2020-gadam; https://www.vestnesis.lv/ta/id/223803-par-zivju-resursu-maksligas-atrazosanas-valsts-programmas-pamatnostadnem-2011-2016-gadam

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj/?locale=LV

https://bior.lv/lv/valsts-delegetas-funkcijas/zivju-resursu-atrazosana

https://www.zm.gov.lv/lv/zivju-resursu-atrazosana

https://likumi.lv/ta/id/350368-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakuma-zivju-dzivotnu-kvalitates-uzlabosana