2. pielikums Informatīvajam ziņojumam

par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī

Vides pārraudzības valsts biroja prognoze uz 2022.gada 25.janvāri par administrējamām VES IVN procedūrām 2022./2023. gadā

| Nr. | Parka nosaukums | Pašvaldība | VES skaits | VES jauda | Kopējā jauda | Projekta stadija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VES (Ventspils Wind SIA) | Ventspils novads | 10 | 4-8MW | Līdz 80 MW | IVN ziņojums bija izvērtēšanā birojā. Birojs ir lūdzis sniegt papildus informāciju Paredzētās darbības ierosinātājam |
| 2. | VES (4 WIND SIA) | Ventspils novads, Popes pagasts | 4 | 5,6 MW | Līdz 22,4 MW | IVN ziņojums bija izvērtēšanā birojā. Birojs ir lūdzis sniegt papildus informāciju Paredzētās darbības ierosinātājam |
| 3. | VES (VPSP SIA) | Saldus novads | Līdz 12 | 6 MW | Līdz 72 MW | IVN uzsākts, izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam |
| 4. | VES parks “Rauna” | Raunas novads | 19 | 6 MW | 114 MW | IVN uzsākts, izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam |
| 5. | VES parks “Valpene” | Talsu novads | 40 | 4 MW | 160 MW | IVN uzsākts, izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam |
| 6. | VES parks “TVE” | Ventspils novads | Līdz 10 | 6 MW | Līdz 60 MW | IVN uzsākts, noslēgusies IVN sākotnējā sabiedriskā apspriešana, Birojs apkopo saņemtos sabiedrības priekšlikumus IVN un gatavos programmu ietekmes uz vidi novērtējumam |
| 7. | VES parks “BRVE” | Saldus novads | Līdz 17 | 6 MW | 102 MW | IVN uzsākts, noslēgusies IVN sākotnējā sabiedriskā apspriešana, Birojs apkopo saņemtos sabiedrības priekšlikumus IVN un gatavos programmu ietekmes uz vidi novērtējumam |
| 8. | VES parks “Minde” | Dienvidkurzemes novads | līdz 28 | 6 MW | Var pārsniegt 150 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 9. | VES parks “Peivika” | Dienvidkurzemes un Kuldīgas novads | līdz 29 | 6 MW | Var pārsniegt 170 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 10. | VES parks “Alokste” | Dienvidkurzemes un Kuldīgas nov. | 23 | 6 MW | Var pārsniegt 130 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 11. | VES Sārce (4 WIND SIA) | Ventspils novads | 9 | Līdz 6 | 54 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 12. | VES parks “Vērgale” | Dienvidkurzemes novads | Līdz 9 | 6 MW | Līdz 54 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 13. | VES parks “SELP” | Talsu novads | Līdz 27 | 6 MW | Līdz 162 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 14. | VES parks “K2 Ventum” | Dienvidkurzemes novads |  | 6 MW | Noteikti tikai izpētes teritorijā iekļautie īpašumi, pagaidām nav precizēts VES kopējais skaits un VES parka kopējo jaudu | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 15. | VES parks “Envirsus” | Ventspils novads | 96 | 8 MW | 768 MW | IVN uzsākts, 2021. gadā pieņemts piemērošanas lēmums. |
| 16. | Latvenergo 1 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts 2022. gadā, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 17. | Latvenergo 2 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt 2022. gadā, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts. |
| 18. | Latvenergo 3 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt 2022. gadā, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts. |
| 19. | Latvenergo 4 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt 2022. gadā, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts. |
| 20. | Latvenergo 5 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt līdz 2022. gada beigām, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 21. | Latvenergo 6 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt līdz 2022. gada beigām, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 22. | Latvenergo 7 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt līdz 2022. gada beigām, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 23. | Latvenergo 8 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Prognozēts uzsākt līdz 2022. gada beigām, bet pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 24. | Latvenergo 9 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Vērtē iespējās vietas VES izvietojumam, pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 25. | Latvenergo 10 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Vērtē iespējās vietas VES izvietojumam, pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 26. | Latvenergo 11 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Vērtē iespējās vietas VES izvietojumam, pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 27 | Latvenergo 12 | Vieta vēl nav precizēta | No 10 līdz vairākiem desmitiem | Jauda vēl nav precizēta | - | Vērtē iespējās vietas VES izvietojumam, pieteikums IVN procedūras uzsākšanai Birojā vēl nav iesniegts |
| 28. | ELWIND jūras VES projekts | Jūras teritorija Ventspils tuvumā vai Ainažu tuvumā | Kopējais VES skaits vēl nav precizēts | Katras VES jauda vēl nav precizēta | 800 MW | Prognozēts uzsākt 2022. gadā |