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Pielikums Nr. 1: Iepriekš noteiktie VARAM veicamie uzdevumi, to izpildes termiņi un aktuālais statuss
	Nr.p.k.
	Uzdevums
	Atbildīgā institūcija
	Izpildes termiņš (dd.mm.gggg)
	Izpildes statuss

	1.
	Izstrādāt un publicēt vienības izmaksu metodiku IKT infrastruktūras jomā izmaksu efektivitātes salīdzināšanai un novērtēšanai (VARAM tīmekļvietnē)
	VARAM
	31.08.2026.
	Turpinās izpilde

	2.
	Sagatavot grozījumus MK 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 368 par IKT resursu attīstības aktivitāšu uzraudzības kārtību (iekļaujot lietderības un izmaksu efektivitātes novērtēšanu, programmatūras koda publiskošanu, arhitektūras atbilstību)
	VARAM
	31.12.2026.
	Iekļauts Valdības rīcības plānā ar izpildes termiņu 30.09.2026.

	3.
	Sagatavot informatīvo ziņojumu par centralizētas IKT risinājumu izstrādes un darbināšanas (DevOps) platformas ieviešanu valsts pārvaldē, ietverot priekšlikumus normatīvajam regulējumam (atbildīgās iestādes, pakāpeniska pāreja, apmācības, konsultācijas)
	VARAM
	31.12.2026.
	Vadlīnijas ir publicētas (ielikt saiti).
Ir izveidota DevOps arhitektūra.
VARAM virza ERAF 1.3.1.1. projektu, kas ir priekšnoteikums DevOps praktiskai ieviešanai un jauna tiesiskā akta nepieciešamības izvērtēšanai

	4.
	Sagatavot tiesību aktu projektu par pakāpenisku pāreju uz DevOps platformu valsts pārvaldes programmatūras izstrādei un darbināšanai
	VARAM
	30.06.2027.
	

	5.
	Sagatavot un iesniegt MK visaptverošu IKT projektu pārvaldības pārmaiņu plānu (caurskatāmība, konkurētspēja, uzticamība)
	VARAM
	16.07.2026.
	Izpildīts ar šo informatīvo ziņojumu



	
	
	



	
	
	



