## Pielikums Nr. 1: Iepriekš noteiktie VARAM veicamie uzdevumi, to izpildes termiņi un aktuālais statuss

| Nr.p.k. | Uzdevums | Atbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (dd.mm.gggg) | Izpildes statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izstrādāt un publicēt vienības izmaksu metodiku IKT infrastruktūras jomā izmaksu efektivitātes salīdzināšanai un novērtēšanai (VARAM tīmekļvietnē) | VARAM | 31.08.2026. | Turpinās izpilde |
| 2. | Sagatavot grozījumus MK 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 368 par IKT resursu attīstības aktivitāšu uzraudzības kārtību (iekļaujot lietderības un izmaksu efektivitātes novērtēšanu, programmatūras koda publiskošanu, arhitektūras atbilstību) | VARAM | 31.12.2026. | Iekļauts Valdības rīcības plānā ar izpildes termiņu 30.09.2026. |
| 3. | Sagatavot informatīvo ziņojumu par centralizētas IKT risinājumu izstrādes un darbināšanas (DevOps) platformas ieviešanu valsts pārvaldē, ietverot priekšlikumus normatīvajam regulējumam (atbildīgās iestādes, pakāpeniska pāreja, apmācības, konsultācijas) | VARAM | 31.12.2026. | Vadlīnijas ir publicētas (ielikt saiti). Ir izveidota DevOps arhitektūra. VARAM virza ERAF 1.3.1.1. projektu, kas ir priekšnoteikums DevOps praktiskai ieviešanai un jauna tiesiskā akta nepieciešamības izvērtēšanai |
| 4. | Sagatavot tiesību aktu projektu par pakāpenisku pāreju uz DevOps platformu valsts pārvaldes programmatūras izstrādei un darbināšanai | VARAM | 30.06.2027. |  |
| 5. | Sagatavot un iesniegt MK visaptverošu IKT projektu pārvaldības pārmaiņu plānu (caurskatāmība, konkurētspēja, uzticamība) | VARAM | 16.07.2026. | Izpildīts ar šo informatīvo ziņojumu |