2.pielikums

informatīvajam ziņojumam “Par valsts ārējās sauszemes robežas

apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu”

PĀRSKATS PAR FINANSĒJUMA PĀRDALI

no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums"

budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"

| Rādītājs | Nr. p.k. | Pamatojums | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" | I. | PLĀNOTS (Informatīvais ziņojums izskatīts MK 10.08.2021.sēdē, prot. Nr.55, 2. § 5.punkts) Likuma "Par valsts budžetu 2022.gadam" 51. pants | 14 450 325 | 19 306 626 | 6 513 665 |
|  | I.1. | SAMAZINĀTS FINANSĒJUMS MK 22. 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ 5.1. apakšpunkts |  | -19 306 626 | -6 026 123 * |
|  | I.2. | SAMAZINĀTS FINANSĒJUMS MK 17.03.2022. sēdes prot. Nr.16, 1.§ 5.1. apakšpunkts |  |  | -386 918 |
|  | I.3. | SAMAZINĀTS FINANSĒJUMS MK 14.06.2022. sēdes prot. Nr.32, 52.§ 3.2.2. apakšpunkts | 0 | 0 | -100 624 |
| izdevumi no budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" | II | PĀRDALES | 14 450 325 | 19 306 626 | 1 439 949 |
|  | 1. | MK 22 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” | 12 503 572 | 19 306 626 | 952 407 |
|  | 1.1. | MK 24.02.2022. rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” | 12 503 572 |  |  |
|  | 1.1.1. | Pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošana (dzeloņstiepļu žoga iegāde) | 432 987 |  |  |
|  | 1.1.2. | Ar valsts robežas izbūvi saistītie pakalpojumi (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (projektu vadība) | 273 622 |  |  |
|  | 1.1.3. | Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 1. kārta | 11 796 963 |  |  |
|  | 1.1.3.1. | Būvniecības ieceres izstrāde | 226 517 |  |  |
|  | 1.1.3.2. | Būvdarbu veikšana | 11 382 166 |  |  |
|  | 1.1.3.3. | Būvdarbu autoruzraudzība | 26 500 |  |  |
|  | 1.1.3.4. | Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana | 20 000 |  |  |
|  | 1.1.3.5. | Būvdarbu būvuzraudzība | 141 780 |  |  |
|  | 1.2. | MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 3.punkts, 5.1.apakspunkts | 0 | 19 306 626 | 952 407 |
|  | 1.2.1. | Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 1. kārta | 0 | 19 306 626 | 952 407 |
|  | 1.2.1.1. | Būvniecības ieceres izstrāde |  | 44 444 | 44 444 |
|  | 1.2.1.2. | Būvdarbu veikšana |  | 19 262 182 | 905 870 |
|  | 1.2.1.3. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |  | 2 093 |
|  | 2. | MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” | 1 946 753 | 0 | 386 918 |
|  | 2.1. | MK 18.03.2022. rīkojums Nr.191 “Par apropriācijas pārdali” | 1 946 753 |  |  |
|  | 2.1.1. | Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 1.kārta | 1 946 753 |  |  |
|  | 2.1.1.1. | Būvdarbu veikšana | 1 946 753 |  |  |
|  | 2.2. | MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” 5.1.apakšpunkts |  |  | 386 918 |
|  | 2.2.1. | Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 1.kārta |  |  | 386 918 |
|  | 2.2.1.1. | Būvdarbu veikšana |  |  | 378 985 |
|  | 2.2.1.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |  | 2 311 |
|  | 2.2.1.3. | Būvniecības ieceres izstrāde |  |  | 5 622 |
|  | 3. | MK 14.06.2022. sēdes prot. Nr.32, 52.§ "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 3.2.1. apakšpunkts |  |  | 100 624 |
|  | 3.1. | Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 63,93 km) (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 2.kārta |  |  | 100 624 |
|  | 3.1.1. | Būvdarbu veikšana |  |  | 100 624 |

6 026 123  euro finansējuma  pārdale :

-  avots 2023. gadam papildu nepieciešamajam finansējumam 5 073 716  euro (MK  22. 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§  5.1. apakšpunkts)

-  2024. gadā plānotajiem pasākumiem 1 439 949 euro