03.2024

informatīvais ziņojums

Valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultāti 2022. – 2023. gada apkures sezonā

IEVADS	3

1.	VALSTS RESORA ĪSTENOTIE ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI	4

1.1. Pienākuma tvērums un iesniegto datu kvalitāte	4

1.2	Mērķu izpilde valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanai	5

1.3. Pasākumi un to īstenošanā nodrošinātais enerģijas ietaupījums	7

1.4 Labās prakses piemēri	9

2. SECINĀJUMI	10

3. TURPMĀKĀ RĪCĪBA	11

## IEVADS

Informatīvais ziņojums “Valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultāti 2022. – 2023. gada apkures sezonā” ir sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra sēdes protokollēmumā lemto:

3. Nozaru ministrijām par savu resoru (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) līdz 2023. gada 16. jūnijam iesniegt Ekonomikas ministrijai (turpmāk –  Klimata un enerģētikas ministrija):

3.1. datus par 2022. – 2023. gada apkures sezonā (2022. gada 1.oktobris – 2023. gada 30.aprīlis) izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu (degviela, šķidrais kurināmais) un dabasgāzes apjomiem vai platību, par kuru ir veikti maksājumi par enerģiju, ja norēķini par enerģijas patēriņu netiek veikti par patērēto enerģijas apjomu, un izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes izmaksām;

3.2. apkopotu informāciju par veiktajiem siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu (degviela, šķidrais kurināmais) un dabasgāzes patēriņa samazināšanas pasākumiem;

3.3. informāciju par tiem pasākumiem, kuru īstenošanu ir plānots turpināt arī pēc

2022. – 2023. gada apkures sezonas.

4. Klimata un enerģētikas ministrijai, ņemot vērā šā protokollēmuma 3. punktā minētos datus un informāciju līdz 2023. gada 1. septembrim sagatavot iepriekšminētās nozaru ministriju iesniegtās informācijas apkopojumu un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par 2022. – 2023. gada apkures sezonas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultātiem.

(…)

6. Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāt nozaru ministriju resoru ēku sarakstu, kurās iekļaut detalizētu informāciju par nozaru ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām un ēkām, kuras ir privātpersonu vai juridisko personu īpašumā vai valdījumā, bet kurās ir izvietotas nozaru ministriju resoru iestādes vai kapitālsabiedrības.

Informatīvajā ziņojumā ir apkopota Valsts kancelejas, nozaru ministriju un to valsts iestāžu, t.sk. kapitālsabiedrību (turpmāk – valsts resora) sniegtā informācija īstenotajiem enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022. – 2023. gada apkures sezonā. Lai sniegtu labās prakses piemērus, Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – Ministrija) ir apkopojusi un iekļāvusi tos informatīvajā ziņojumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra sēdes protokollēmuma 6. punktā lemto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, Ministrija sagatavojusi ēku sarakstu, iekļaujot informāciju par valsts resora īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām, kas būs publiski pieejams Ministrijas tīmekļa vietnē.

## VALSTS RESORA ĪSTENOTIE ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

### 1.1. Pienākuma tvērums un iesniegto datu kvalitāte

Energoefektivitātes likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka valsts iestādes (..) ievieš un uztur energopārvaldības sistēmu. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto informāciju 2023. gadā Aizsardzības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Tieslietu ministrija ir ieviesušas energopārvaldības sistēmu, kuras ietvaros ir izvērtēta attiecīgā valsts resora enerģijas bilance, sagatavots energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu plāns un tiek nodrošināts enerģijas patēriņa monitorings. Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija ir ieviesušas un sertificējušas energopārvaldības sistēmu.

Lai valsts resors izpildītu Energoefektivitātes likuma 5. panta trešās daļas nosacījumus un īstenotu valsts resora parauglomu energoefektivitātes paaugstināšanā, 2023. gada 5. oktobrī norisinājās Būvniecības valsts kontroles biroja organizēts seminārs un paneļdiskusija par energopārvaldības sistēmas ieviešanu valsts resoram un atvasinātām publiskām personām “Ceļā uz viedāku pārvaldību”. Valsts resoram nepieciešams rādīt priekšzīmi attiecībā uz efektīvu energoresursu pārvaldību un energopārvaldības sistēmai kā instrumentam energoefektivitātes pastāvīgai uzlabošanai visos tās enerģijas galapatēriņa sektoros. Semināru apmeklēja 57 pārstāvji no valsts resora un citām atvasinātām publiskām personām. Pasākuma ieraksts un prezentācijas ir publiski pieejami Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļavietnē.

Valsts resora enerģijas patēriņa mazināšanas mērķa sasniegšanas aprēķināšanā tika ņemti vērā iepriekš sniegtie vēsturiskie enerģijas patēriņa dati par piecām iepriekšējām apkures sezonām un vēsturiskie dati par attiecīgām enerģijas patēriņa izmaksām. Attiecīgi Ministrija, veicot analīzi, balstījās uz sagatavotajiem valsts resora vēsturiskajiem datiem un 2023. gadā iesniegtajiem datiem.

Vienlaikus Ministrija, veicot apkopojumu, arī šogad secinājusi, ka iesniegtie valsts resora enerģijas patēriņa dati ir nekvalitatīvi, jo:

- Iesniegtie enerģijas patēriņa dati bija nepilnīgi;

- Atsevišķi resori enerģijas patēriņa datus neiesniedza vispār;

- Iesniegtos enerģijas patēriņa datus pēc Ministrijas analīzes bija nepieciešams atkārtoti precizēt;

- Daļā valsts resora, kur nav ieviesta energopārvaldības sistēma, netiek veikta sistemātiska enerģijas patēriņa uzskaite;

- Enerģijas patēriņa uzskaite tiek veikta manuāli, kas rada datu ievades neprecizitāti;

- Daļa no valsts resora apmaksā rēķinus pēc platības, nevis par patērēto enerģiju.

### Mērķu izpilde valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanai

Valsts resora enerģijas patēriņa mazināšanas mērķis siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu un dabasgāzes patēriņam ir aprēķināts, ņemot vērā valsts resora pieteiktos plānotos enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumus ar vēsturisko enerģijas patēriņu par pēdējiem trīs gadiem. Pamatojoties uz 2022. gadā 6. septembra Ministru sēdes protokollēmumā lemto, tika noteikti valsts resora enerģijas samazināšanas mērķi, kas norādīti 1. tabulā.

- tabula

Kopējais plānotais valsts resora enerģijas patēriņa samazinājums 2022. – 2023.gada apkures sezonā

|  | MWh | %* |
| --- | --- | --- |
| Siltumenerģija | 36 806,6 | 9,7% |
| Elektroenerģija | 14 952,7 | 4,2% |
| Naftas produkti (degviela, kurināmais) | 3 785 | 1,8% |
| Dabasgāze | 30 979,5 | 3,3% |

* – patēriņa samazinājums aprēķināts, vadoties no valsts resora sniegtās informācijas par vēsturisko enerģijas patēriņu, pēdējiem trīs gadiem, un paziņoto plānoto energopatēriņu

2022. – 2023. gada apkures sezonā apmēram 21% no valsts resora pieteiktajiem pasākumiem enerģijas patēriņa samazinājumam nebija novērtēti (26% siltumenerģijai, 25% elektroenerģijai, 13% naftas produktiem un 5% dabasgāzei), attiecīgi palielinot attiecīgo enerģijas apjomu.

Ministrijas apkopotie valsts resora iesniegtie enerģijas patēriņa dati 2022. – 2023. gada apkures sezonā katram enerģijas veidam ir attēloti 2. tabulā.

- tabula

Valsts resora iesniegtais enerģijas patēriņa samazinājums 2022. – 2023. gada apkures sezonā

|  | siltumenerģija (MWh) | elektroenerģija(MWh) | naftas produkti |  | dabasgāze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | litri | MWh | MWh |
| Aizsardzības ministrija | 13 363 | 26 620 | N/A | N/A | 22 808 |
| Ārlietu ministrija | 790 | 521 | 5 344 | 51 | - |
| Ekonomikas ministrija | 54 549 | 66 091 | 1 869 293 | 18 641 | 429 888 |
| Finanšu ministrija | 7919 | 6592 | 246 067 | 2 305 | - |
| Iekšlietu ministrija | 26 035 | 12 601 | 2 950 607 | 28 617 | 6 539 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 50 491 | 18 287 | 206 544 | 5 314 | 25 464 |
| Klimata un enerģētikas ministrija | 1 789 | 19 536 | 211 105 | 2 070 | 42 |
| Kultūras ministrija | 23 969 | 8 723 | 84 481 | 793 | 1 435 |
| Labklājības ministrija | 6 149 | 5 455 | 137 682 | 1 184 | 10 013 |
| Satiksmes ministrija | 49 505 | 93 201 | 9 758 495 | 96 617,8 | 12 033 |
| Tieslietu ministrija | 11 651 | 16 971 | 105 718 | 998,9 | 19 325 |
| Veselības ministrija | 34 402 | 22 265 | 264 391 | 2 651 | 40 922 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 2 780 | 1 489 | 234 705 | 2 327 | 244 |
| Zemkopības ministrija | 11 871 | 9 349 | 1 811 352 | 17 824 | 4 745 |
| Valsts kanceleja | 1 713 | 594 | 1 440 | 14 | - |
| KOPĀ | 296 976 | 299 572 | 17 887 225 | 179 408 | 573 458 |
| samazinājums pret pēdējo 3 apkures sezonu vidējo rādītāju, % | -21,4% | -16,5% | -19,1% | -16,8% | -38,0% |
| samazinājums pret pēdējo 3 apkures sezonu rādītāju, MWh | -80715 | -59405 | - | -36142 | -351662 |

Saskaņā ar valsts resora iesniegtajiem datiem varam secināt, ka valsts resora enerģijas samazinājums pret pēdējo trīs apkures sezonu vidējo rādītāju katrā no norādītajiem enerģijas veidiem ir sasniegts, siltumenerģijai samazinot patēriņu par 21,4% jeb ietaupot 80 715 MWh, elektroenerģijai samazinot patēriņu par 16,5% jeb ietaupot 59 405 MWh, naftas produktiem par gandrīz 17% un 36 142 MWh, kas ekvivalents 3 797 363 litriem degvielas, un dabasgāzei sasniedzot 38% jeb 351 662 MWh resursu ietaupījumu.

- grafiks

Valsts resora iesniegtais enerģijas patēriņa samazinājuma salīdzinājums ar 
2021. – 2022. gada un 2022. – 2023. gada apkures sezonu

1. grafiks atspoguļo valsts resora iesniegto enerģijas patēriņa samazinājuma salīdzinājumu ar 2021. – 2022. gada apkures sezonu.

Energoefektivitātes direktīvas 5. pants nosaka publiskā sektora līderību energoefektivitātes jomā, uzliekot Eiropas Savienības dalībvalstīm nodrošināt, ka katru gadu visu publisko struktūru kopējais enerģijas galapatēriņš tiek samazināts vismaz par 1,9 % salīdzinājumā ar 2021. gadu. Attiecīgais direktīvas mērķis ir iekļauts atjaunotajā Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna līdz 2030. gadam projektā, kuru Ministrija iesniegs Eiropas Komisijai līdz 2024. gada 30. jūnijam.

### 1.3. Pasākumi un to īstenošanā nodrošinātais enerģijas ietaupījums

Kopumā enerģijas patēriņa mazināšanai tika ieviesti dažādi pasākumi, pielāgojoties katra valsts resora resursiem un iespējām.

Sākoties apkures sezonai, vairākos valsts resoros veica pirms sezonas apkures sistēmas apkopi, nepieciešamības un iespēju robežās novēršot defektus un veicot uzlabojumus ne tikai esošajās apkures sistēmu iekārtās, bet arī īstenojot ātrāk veicamos siltumenerģijas zudumu samazināšanas pasākumus, piemēram kā telpās uzsildītā gaisa noplūdes mazināšanu (logu izolācija, vējtveru, durvju kārtīga aizvēršana u.c.), telpu vēdināšanas kontrole u.c. Izrietoši pieejamam finansējumam tika iegādāti termoregulatori, ar ko tika iestatīti optimālie apkures temperatūras līmeņi, vai un kopā ar alokatoriem jeb siltuma maksas sadalītājiem, tādējādi samazinot apkures rēķinu, regulējot un uzskaitot siltuma patēriņu.

Galvenokārt, energoefektivitātes pasākumi un apkures optimizācija veikta, pazeminot siltumenerģijas  un karstā ūdens sagatavošanas temperatūru, ventilācijas plūsmu līdz normatīvos aktos pieļaujamam komforta un higiēnas drošības minimumam atkarībā no telpu noslodzes, lietojuma un diennakts laika, kā arī ierobežojot papildus elektrisko sildītāju izmantošanu.

Tāpat valsts resors turpina īstenot ilgtermiņa pasākumus, kas nodrošina tūlītējus enerģijas ietaupījumus, piemēram, ēku renovācija, ēku apkures sistēmu nomaiņa un uzlabošana, pārejot no mazāk efektīvām apkures tehnoloģijām uz jaunām un energoefektīvām tehnoloģijām vai pieslēdzoties centrālajai siltumapgādei, ventilācijas un ventilācijas ar rekuperāciju izveidi vai modernizāciju ēku efektivitātes celšanai.

Daļā no valsts resora notika īpašumā esošo vai nomas telpu optimizācija, samazināta siltumapgāde palīgtelpās, atvērtā biroja iekārtošana vai darba organizācija pēc maināmo darba vietu principa.

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanā liels uzsvars ir uz apgaismojuma optimizēšanu gan iekštelpās – maksimāli izmantojot dabīgo apgaismojumu, LED / viedā apgaismojuma uzstādīšana, kustības sensoru ieviešana, apgaismojuma kontrolēta izslēgšana pēc darba laika, apgaismojuma intensitātes samazināšana, gan ārtelpās – ēku fasāžu vai pagalma apgaismojuma samazināšana vai izslēgšana. Tāpat ieviesta tehnikas (biroja tehnikas, citas izmantotās tehnikas) izmantošanas kontrole – iekārtu automātiska izslēgšana pēc darba laika beigām un iekārtu automātiskā izslēgšanās tās ilgāku laiku nelietojot.

Naftas produktu patēriņa samazināšanu, galvenokārt, iespaidojusi transportlīdzekļu skaita samazināšana, maršrutu plānošana ar kopbraukšanu, degvielas patēriņa uzraudzības sistēmas ieviešana, attālinātais darbs un klātienes sanāksmju aizstāšana ar attālinātajām sanāksmēm. Vairāki resori iegādājušies vai nomā bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļus. Papildus veiktie pasākumi ir sabiedriskā transporta biļešu iegāde vai mikro mobilitātes transportlīdzekļu nomas apmaksa darbiniekiem.

Vairums no valsts resora pielāgoja un arī turpmāk pieļaus pilnīgu vai hibrīda režīma attālināto strādāšanu, izņemot tiem darbiniekiem, kuriem darba specifika neļauj strādāt attālināti.

Joprojām aktuāls un paliekošs pasākums arī nākamajās apkures sezonās ir personāla informēšana un izglītošana par energotaupības pasākumiem ar mērķi panākt resursu lietderīgu lietojumu, iepazīstinot ar sagatavotu materiālu, piemēram, vadlīnijām “Vadlīnijas īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem” un atgādinot par efektīvām ikdienišķām darbībām, kā īsa telpu vēdināšanu, aizgriežot termoregulatoru vārstus vēdināšanas laikā, durvju aizvēršanu, gaismu un ierīču izslēgšanu, pametot telpas. Saistībā ar elektroenerģijas cenu svārstībām atsevišķos resoros informē savu personālu par augstu elektroenerģijas cenu biržā un mudina iespēju robežās pielāgot darbu, taupot elektroenerģiju.

Daļa ieviesto pasākumu enerģijas un izmaksu taupīšanas dēļ netiks turpināti. Piemēram, Latvijas Universitāte vai Latvijas Nacionālā bibliotēka saīsināja atvērto darba laiku, taču nākamajās apkures sezonās nav plānots to ierobežot.

Gūtā pieredze rāda, ka ne visās valsts resora telpās ir iespējams un vēlams pazemināt temperatūru līdz normatīvajos aktos atļautajam zemākajam līmenim, jo pārlieku zema temperatūras uzturēšana iekštelpās rada kaitējumu gan ēkai ilgtermiņā, gan apkures sezonas laikā var sabojāt telpās esošos priekšmetus (mūzikas instrumenti, muzeju krātuvēs esošie priekšmeti). Pārsvarā siltumenerģijas patēriņa mazināšanai tiek plānots turpināt mazināt apkures temperatūru optimāli par 1 - 2 grādiem.

### 1.4 Labās prakses piemēri

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) kopš 2016.  gada ir apstiprināta energopolitika un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001.

2022. gada 29. novembra Ministru kabineta sēdē tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā", kurā apskatītas Zemkopības ministrijas valdījumā esošās ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā, un VNĪ īpašumā esošo ēku Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, attīstības iespējas un secināts, ka tās būtu piemērotas valsts pārvaldes biroju telpu izveidošanai. Vienlaikus uzdodots uzdevums Finanšu ministrijai (VNĪ) sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām, kurā būs iekļaujami konkrēti risinājumi minēto nekustamo īpašumu pielāgošanai valsts tiešās pārvaldes biroja telpu izvietošanai, nepieciešamības gadījumā izskatot arī citu valsts vai valsts kapitālsabiedrību nekustamo īpašumu piemērotību.

Minētā konceptuālā ziņojuma ietvaros tiek paredzēts izstrādāt priekšlikumus atbilstoši Valsts kancelejas "Nākotnes biroja" konceptā noteiktajai valsts pārvaldes darba organizācijai, ņemot vērā “Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijās” noteiktos pamatprincipus biroja telpu izveidošanā, kas kopumā veicinātu valsts pārvaldes darba modernizāciju, optimizāciju un atvērtību. “Nākotnes biroja” koncepts paredz samazināt biroja resursu patēriņu, darbinieki iegūst iespēju strādāt no jebkuras vietas Latvijā un ārzemēs, tiek sniegta labbūtību atbalstoša darba vide darbiniekiem, kā arī veicināta starpnozaru sadarbība.

VNĪ izteiktā piedāvājuma valsts biroja telpu optimizācijas mērķis ir kopumā samazināt valsts iestāžu resursu patēriņu, izvietojot iestādes vienkopus lielākos modernos biroju centros, samazinot to pašreiz lietotās platības, atjaunojot valsts ēkas un uzlabojot to energoefektivitāti.

Ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” izvietoti 2020. gadā renovētā ēkā ar centrālo apkuri – VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Maskavas ielā 165, ar ēku energoefektivitātes novērtējumu 85 kWh/m2 gadā apkurei un C klasi, oglekļa dioksīda emisijas novērtējumu – 20,2 kgCO2/m2 gadā.

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” veikta sašķidrinātās gāzes apkures katla maiņa pret granulu apkures katlu. Pārejot uz granulu apkuri, tika pārtraukta karstā ūdens sagatavošana, izmantojot elektriskos ūdens sildītājus. Apkures veida nomaiņa un optimizēšana Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālēs:

- “Lielbērze” 2022. gadā veikta 2 apkures katlu nomaiņa pret granulu katliem ekspluatācijā no 13.01.2022. un no 18.05.2022.,

- “Rūja” 2022. gadā veikta esošo akmeņogļu siltumapgādes katlu ar kopējo jaudu 1600 kW nomaiņa uz diviem granulu ūdens sildāmajiem katliem ar kopējo jaudu 1150 kW.

- “Valka” 3 malkas apkures katlu nomaiņa pret granulu katliem. Tika uzstādīti divi apkures katli ekspluatācijā no 07.09.2022.,

- “Ziedkalne” energoefektivitātes paaugstināšana – īstenots projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009, veikta ēkas siltināšana, siltumtrases un siltummezglu rekonstrukcija, uzstādīts energoefektīvs apgaismojums telpās.

Finanšu izlūkošanas dienests elektroenerģijas optimizēšanai ziemas periodā serveru telpas un servertehnikas dzesēšanai kondicionēšanas sistēma iestatīta free cooling režīmā jeb gaisa dzesēšanai tiek izmantot āra atmosfēras gaiss ar enerģijas ietaupījumu 4,704 MWh.

AS “Rīgas Siltums” siltumenerģijas ražošanai ar bezizmešu tehnoloģijām 2023. gadā siltumcentrālē “Zasulauks” nodeva ekspluatācijā absorbcijas tipa siltumsūkni ar jaudu 4,7 MW, kas papildus dūmgāzu kondensatoram atdzesē dūmgāzes līdz pat +27°C.

Ministrija, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, AS “Latvenergo” un AS “Sadales Tīkls” ir iegādājušies vai nomā bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļus, 2022. – 2023. gada sezonā  kopā patērējot virs 247 MWh elektroenerģijas, kas ir ekvivalents aptuveni 25 936 litriem ietaupītas transporta degvielas.

## 2. SECINĀJUMI

- 2022. – 2023. gada apkures sezonas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas mērķis valsts resorā ir sasniegts katrā no enerģijas veidiem. Vērts pieminēt 2022. – 2023. gada apkures sezonas īpatnību un neprognozējamās izmaksas. Finansiālu apsvērumu dēļ tika pieļauti drastiski enerģijas patēriņa un iekštelpu temperatūras samazināšanas pasākumi, kas netiks atkārtoti nākotnē pazeminoties enerģijas cenai, līdz ar to, ja enerģijas patēriņa dati būtu jāiesniedz arī nākamajās apkures sezonās, enerģijas patēriņš pirmsšķietami varētu pieaugt salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu minēto iemeslu dēļ.

- Lai uzlabotu datu kvalitāti un precizētu enerģijas patēriņa datus, tika veikta atkārtota saziņa ar gandrīz visu valsts resoru. Lielākajā daļā valsts resora netiek veikta automātiskā enerģijas patēriņa uzraudzība vai uzskaite, līdz ar to valsts resoram apgrūtinoši manuāli apkopot enerģijas patēriņa datus, tas radīja lielāku kļūdu un neprecīzu datu iespējamību, kā arī nepieciešamība atkārtoti sazināties par precizējumiem, kas norāda uz zemu izpratni par enerģijas mērvienībām un izrietoši patērēto enerģijas apjomu un iespēju samazināt patēriņu.

- Daļai no valsts resora nav informācijas par siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņu, jo telpas tiek nomātas no citas fiziskas vai juridiskas personas, kur izsniegtajā rēķinā nav norādīta informācija par patērēto enerģiju, bet maksa tiek piemērota, ņemot vērā nomātās platības. Šādā gadījumā valsts resoram ir maz iespēju ietekmēt kopējo siltumenerģijas un iespējams arī elektroenerģijas patēriņu ēkā un veikt enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumus. Iesniegtā informācija liecina par vismaz 9 248 m2 (elektroenerģija)  un 36 413 m2 (siltumenerģija) platībām, kam nav iespējams uzzināt precīzu patēriņu.

- Enerģijas patēriņa mazināšanai tika ieviesti dažādi pasākumi, pielāgojoties valsts resora resursiem un iespējām.

## 3. TURPMĀKĀ RĪCĪBA

- Valsts resoram izpildīt Energoefektivitātes likuma 5. panta trešajā daļā noteiktos pienākumus –  ieviest energopārvaldības sistēmas nozaru ministriju resoru līmenī, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti.

- Valsts resoram izpildīt Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantu, kurā noteikta valsts ēku energosertifikācija, lai tiktu pieņemti datos balstīti lēmumi par ēku energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem vai valsts resora pārcelšanos uz ēku ar augstāku ēkas energoefektivitātes klasi.

- Nodrošināt, ka atbalsta programmu ietvaros, kas vērstas uz valsts resora ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, ēku renovācija primāri tiktu īstenota tām ēkām valsts ēku sarakstā, kas neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām, un energoefektivitātes rezultātā tiktu sasniegts gandrīz nulles patēriņš, lai attiecīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma rezultātus varētu ieskaitīt publiskā sektora renovācijas mērķī.

- Ministrija mudina valsts resora pieteiktos enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus turpināt un ievērot arī turpmāk, jo tikai šādi varēs nodrošināt gan valsts resora energoefektivitātes uzlabošanu, gan enerģētisko neatkarību un drošību, kā arī nodrošināt enerģijas patēriņa izmaksu samazināšanos vai būtisku nepalielināšanos.

Klimata un enerģētikas ministrs					Kaspars Melnis

Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44 53. §

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" un Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums" ar enerģētikas, tai skaitā energoefektivitātes, politiku saistītās funkcijas ir nodotas Klimata un enerģētikas ministrijai.

“Ceļā uz viedāku pārvaldību” 2023

Informatīvais ziņojums “Valsts resora plānotie un veicamie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022.-2023. gada apkures sezonā"

Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44 53. §

Megavatstundas

Informācija ir sniegta ierobežotā apjomā attiecībā uz transportu atbilstoši likuma “Par valsts noslēpumu” 3. panta sestajai daļai - patērētās transporta degvielas apjomi aizsardzības resorā ir atzīstama par informāciju dienesta vajadzībām

Nav ziņots par visu resoru

Nav iekļauti dati par AS „Conexus Baltic Grid”

Vēsturiski un arī šoreiz nav iekļauts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) operatīvā dienesta transporta enerģijas patēriņš

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2023/1791 (2023. gada 13. septembris)  par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) CELEX Nr. 32023L1791

Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61 31. §

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2023/1791 (2023. gada 13. septembris)  par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādāta redakcija) CELEX Nr. 32023L1791,

Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra rīkojums Nr. 46 “LATVIJAS NACIONĀLAIS ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA PLĀNS 2021.–2030. GADAM”