Informatīvais ziņojums

“Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. –2020.gada plānošanas perioda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/005 “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa pagarinājumu”

1. Pamatojums informatīvā ziņojuma virzībai

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/005 “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa pagarinājumu” (turpmāk – ziņojums) ir izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17, 34.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)”” 6.3. apakšpunktu, kas noteic, ka gadījumos, ja finansējuma saņēmējs ar objektīvu pamatotu argumentāciju lūdz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk –  Sadarbības iestāde) neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas termiņu ilgāku nekā 2024. gada 1. decembris, tad šāda pagarināta atmaksas termiņa atļaujai ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums.

2. Situācijas raksturojums

Projekta Nr. 6.1.4.2./17/I/005 “Loka maģistrāles  pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” (turpmāk – Vienošanās) paredzēto projektēšanas un būvniecības darbiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) iepirkuma Nr. AK JPD2018/12/AK “Loka maģistrāles pārbūve” (turpmāk – Iepirkums) rezultātā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “RERE VIDE- HIDROSTAYBA” (turpmāk – Pretendents) par līgumcenu 17 620 260,87 euro (bez PVN), 21 320 515,65 euro (ar PVN).

Par Iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) tika iesniegtas vairākas sūdzības, kuru rezultātā IUB pieņēma lēmumu, ar kuru, izvērtējot Pašvaldības iesniegtos skaidrojumus un pamatojošos dokumentus, tika atzīts, ka uzvarējušā Pretendenta pieredze ir atbilstoša konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Pēc IUB pieņemtā lēmuma piegādātāju apvienība “Igate KT” vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavas tiesu nams) un secīgi Administratīvās rajona tiesā (Rīgas tiesu nams), kas 2021. gada 26. maijā nosprieda atzīt par prettiesisku Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 21. jūnija lēmumu par uzvarētāju noteikt pilnsabiedrību “RERE VIDE – HIDROSTATYBA”. Tiesa, izvērtējot iesniegtos dokumentus un tiesas laikā sniegtos skaidrojumus attiecībā uz piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, norāda, ka nav guvusi pārliecību par piedāvātā speciālista faktisko pieredzi norādītajā būvniecības objektā.

Pašvaldība 2021. gada 22. jūnijā, izmantojot savas likumiskās tiesības, pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nama) spriedumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Pašvaldība 2021. gada 20. decembrī informēja Sadarbības iestādi, ka ir saņemts Augstākās tiesas Administratīvās lietu departamenta lēmums, ar ko tiek atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Pašvaldības kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2021. gada 26. maija spriedumu.

Sadarbības iestāde, pamatojoties uz Augstākās tiesas lēmumu, pieņēma lēmumu konstatēt neatbilstību par iepirkumu normu pārkāpumu, paredzot finanšu korekcijas piemērošanu 25% apmērā no līguma attiecināmās daļas. Pašvaldība Sadarbības iestādes lēmumu 2023. gada 1. jūlijā pārsūdzēja Finanšu ministrijā, kas 2022. gada 17. oktobrī informēja Pašvaldību, ka Sadarbības iestādes 2022. gada 2. jūnijā pieņemto lēmumu par neatbilstību atstāj negrozītu.

2022.gada 21.novembrī starp Sadarbības iestādi un Pašvaldību tika noslēgta Vienošanās Pašvaldībai pārmaksātās atbalsta summas 1 291 592,26 euro apmērā atmaksas grafiku paredzot, ka kopējā pārmaksātā atbalsta summa (1 291 592,26 euro) no Pašvaldības puses tiek veikta  divās daļās, proti, atbalsta summas atmaksa daļējā apmērā 650 000,26 euro veikta 2022. gada 31. oktobrī, savukārt atlikušās atbalsta summas 641 592,00 euro atmaksa tiks veikta līdz 2024. gada 1 .decembrim.

Savukārt, lai mazinātu līdzīgu situāciju atkārtošanās risku nākotnē, no Pašvaldības puses tiek/tiks veiktas šādas preventīvās darbības:

1)	kvalifikācijas prasības iepirkumā tiek noteiktas samērīgas ar iepirkuma mērķi, tās tiek formulētas precīzi, skaidri saprotamas, lai izvairītos no interpretācijas riska nākotnē;

2)	visos infrastruktūras izbūves, pakalpojumu un preču piegādes iepirkumos tiek rīkotas ieinteresēto piegādātāju sanāksmes saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. pantu;

3)	iepirkumu veikšanā iesaistītie speciālisti nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju IUB, Sadarbības iestādes semināros, kā arī piedalās Valsts administrācijas skolas mācību programmās, kas paredzētas iepirkumu veicējiem.

Satiksmes ministrijā kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014. – 2020. gada plānošanas perioda atbildīgā iestādē (turpmāk – Atbildīgā iestāde) 2023. gada 14. decembrī tika saņemta Sadarbības iestādes vēstule Nr. 39-2-40/7931 “Par vienošanās Nr. 6.1.4.2/17/I/005 pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa nepieciešamo termiņa pagarinājumu”, kurā Sadarbības iestāde informē, ka 2023.gada 27. novembrī Sadarbības iestāde ir saņēmusi Pašvaldības vēstuli Nr. ADM/2.1-18/23/1132 “Par Vienošanās par atbalsta summas atmaksu termiņa pagarinājumu”, ar kuru Pašvaldība informē par iestājušos objektīvu apstākļu kopumu, kuru ietekmes rezultātā no Pašvaldības puses tiek lūgts rast iespēju pagarināt Vienošanās ietvaros pārmaksātās atbalsta summas 641 592,00 euro apmērā atmaksas termiņu.

Papildus Atbildīgā iestāde 2024. gada 2. janvarī saņēma Pašvaldības vēstuli Nr. 2.1-12/24/4 “Par Vienošanās 6.1.4.2/17/I/005 pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa pagarinājumu”, kurā sniegta informācija, ka Pašvaldībai ir iestājies objektīvu apstākļu kopums, kas nepārprotami liecina, ka Vienošanās ietvaros uzņemtās saistības norādītajā termiņā (līdz 2024. gada 1. decembrim) nevarēs izpildīt, jo Pašvaldības 2024. gada budžeta projektā vērtētie ieņēmumi palielinās par 3 989 479 euro (Ministru kabineta 2023. gada 19.decembra noteikumi Nr. 780 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024.gadā”). Lai Pašvaldība veiktu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un izpildītu valdības lēmumus saistībā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto minimuma sasniegšanu līdz 2027.gada 1. janvārim, minimālās algas palielināšanu no 2024. gada 1. janvāra, pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku un par palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, Pašvaldībai 2024.gada budžetā jārod līdzekļi 9 932 213 euro apmērā, t.sk. pašvaldības saistību atmaksai – aprēķināto procentu maksājuma pieaugums pret 2023.gadu 2 869 964 euro, minimālās algas izmaiņām 603 235 euro, pedagogu, pirmsskolas pedagogu, direktoru, ārstniecības personāla atlīdzības palielināšanai 2 054 173 euro (izmaiņu no 2023. gada 1. septembra ietekme uz 2024. gadu 975 640 euro, pirmsskolas pedagogu algu izmaiņas no 2024. gada 1. janvāra ietekme 831 446 euro) (Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra rīkojums Nr. 856 “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18.aprīļa rīkojumā Nr. 226 “Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim””) u.tml.

Sadarbības iestāde, izvērtējot Pašvaldības vēstulē norādīto apstākļu kopumu, kuru  ietekmes rezultātā no Pašvaldības puses lūgts saskaņojums Vienošanās ietvaros pārmaksātās atbalsta summas termiņa pagarinājumam, secina, ka norādītie argumenti ir pamatoti.

3. Turpmākā rīcība

Ņemot vērā ziņojumā iepriekš minēto, tostarp radušos apstākļu kopumu, kuru ietekmes rezultātā no Pašvaldības puses tiek lūgts rast iespēju pagarināt Vienošanās ietvaros pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa pagarinājumu objektīvu apstākļu dēļ, Sadarbības iestādes sniegto izvērtējumu un saskaņā ar MK 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17, 34. §) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022.gada 1.februārim (pusgada ziņojums)”” 6.3.apakšpunktu, Satiksmes ministrija lūdz MK atļaut pagarināt Sadarbības iestādei Vienošanās par pārmaksātās atbalsta summas (641 592,00 euro apmērā) atmaksu termiņu no 2024. gada 1. decembra uz 2027. gada 1. decembri objektīvu apstākļu dēļ, nosakot sekojošus atmaksas termiņus un summas:

2025.gada 1. decembris – 213 864 euro;

2026.gada 1. decembris – 213 864 euro;

2027.gada 1. decembris – 213 864 euro.

Satiksmes ministrs								K. Briškens

Kudļa, 67028223

Rudolfs.Kudla@sam.gov.lv

MK 22.03.2022. sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17, 34.§) 6.3.apakšpunkts https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9#

Sadarbības iestādes 26.04.2022. lēmums Nr.39-2-40.2/2865 “Par vienošanās Nr.6.1.4.2/17/I/005 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.10 apturēto izdevumu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai” – pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem 3 763 516,53 euro apmērā, kā rezultātā izmaksātā avansa summa ar noslēguma maksājuma pieprasījumu tiek dzēsta daļējā apmērā un tiek lūgta atmaksa par nedzēsto avansa summu 1 291 592,26 euro.