Informatīvais ziņojums

“Par Centrālās finanšu un līguma aģentūras iesaisti Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadībā un tehniskās palīdzības finansējuma pārdali”

Informatīvais ziņojums “Par Centrālās finanšu un līguma aģentūras iesaisti Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadībā un tehniskās palīdzības finansējuma pārdali” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai nodrošinātu, ka kā projektu vadības un uzraudzības rīku fondu vajadzībām Iekšlietu ministrija var izmantot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (turpmāk – KPVIS). Vienlaikus nepieciešams no 2025. gada nodrošināt finansējuma pārdali, palielinot finansējumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

- Esošā situācija

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, (turpmāk – regula) 69. panta 8. punktu, Iekšlietu ministrijai kā Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda (turpmāk kopā saukti – fondi)  vadošajai iestādei ir jānodrošina, ka visa informācijas apmaiņa starp fondu finansējuma saņēmējiem un fondu nacionālās programmas atbildīgajām iestādēm notiek, izmantojot elektroniskas datu apmaiņas sistēmu, kas nodrošinātu arī procesu pārskatāmību un Eiropas Komisijai iesniegto datu kvalitāti.

Lai nodrošinātu minētās regulas prasības ieviešanu, Iekšlietu ministrija līdz šim bija plānojusi pievienoties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformai (turpmāk – MAP), ko izstrādāja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” ietvaros (turpmāk – DAGR projekts). Norādītais projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros. Tika parakstīts sadarbības līgums par projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/001 „Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” atbalstāmo darbību īstenošanu.

Projekta  īstenošana ir beigusies 2023. gada beigās. Projekta rezultātā tika izstrādāts MAP kā vienots risinājums visiem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem (uz MAP izstrādes brīdi - Iekšlietu ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Sabiedrības integrācijas fonds), kas pēc tam atsevišķi jāpielāgo katra sistēmas lietotāja (MAP institūcijas pārvaldnieka) vajadzībām. MAP pielāgošanas darbi Iekšlietu ministrijas fondu vajadzībām nav veikti.

II. Risinājums un finansiālais novērtējums

Salīdzinot MAP ar regulas 17. pielikumā (Elektroniski reģistrējamie un uzglabājamie dati par katru darbību – 72. panta 1. punkta e) apakšpunkts) noteiktajām prasībām informācijas sistēmai, tika secināts, ka ir nepieciešami būtiski pielāgojumi un papildinājumi, lai MAP atbilstu regulas 17. pielikuma prasībām.

MAP izstrādātājs informēja, ka MAP pielāgošanas darbus fondu administrēšanas vajadzībām ir nepieciešams sadalīt vairākos posmos, kam Iekšlietu ministrija piekrita.

Izstrādātājs iesniedza Iekšlietu ministrijai 1. posma MAP pielāgošanas darbu izmaksu aprēķinu  par 309 034,00 euro.

1. posma MAP  pielāgošanas darbos ietilpa šādi darbi:

1) palielināt programmas darbības periodu, lai būtu iespējams ievadīt programmas darbības periodu no 01.01.2021.;

2) funkcija noteikt vairākus atbildīgos darbiniekus programmai (programmas formā tiek pievienota vairāku izvēļņu iespēja atbildīgo darbinieku pievienošanai.);

3) funkcija programmai pievienot vairākus finansējuma avotus (programmas formā pie sadaļas “Programmas finansējums” tiek nodrošināta iespēja  izvēlēties iespēju pievienot vairākus finansējuma avotus un katram pievienotam finansējuma avotam norādīt kopējo, atlikušo, rezervēto un faktisko izmaksu summas);

4) funkcija norādīt finansējuma sadalījumu % (Eiropas Savienības finansējums un Latvijas valsts budžeta finansējums);

5) funkcija finanšu atskaitēs iestrādāt dalījumu pa finansējumiem;

6) veidlapu sagataves (MAP jāizveido jauna sadaļa “Sagataves”, kura saturēs sarakstu ar nepieciešamajām veidlapu grupām, piemēram, projekta, budžets, riski);

7) iestāžu kontu izveidošana (jāizveido jauna sadaļa "Iestādes", kura lietotājam ar lomu “administrators” būs iespējams definēt iestāžu nosaukumus);

8) funkcija - vērtēšana bez individuāliem vērtējumiem (projektu konkursa formā cilnē “Kritēriji” pievienot jaunu pazīmi “Vienkāršota vērtēšana”. Ja tiks atzīmēta šī pazīme, tad pieteikuma formā cilnē “Vērtēšana” lietotājam būs iespējams pievienot komisijas dalībniekus (informatīvi), padomi (lietotājs, kurš veiks gala apstiprināšanu), kā arī lauki no formām “Komisijas lēmums” un “Konsolidētais vērtējums” tiks attēloti vienā formā, kura būs pieejama lietotājam rediģēšanas režīmā).

Kā 2. posma MAP pielāgošanas darbi tika izdalīti:

- intervences jomu funkcionalitātes izstrāde;

- finanšu informācijas un rādītāju grupēšana un apkopošana;

- funkcijas izstrāde - vērtēšanas komisijas locekļi var saskaņot gala vērtējumu;

- vēsturisko datu migrācija (~ 60 projektu līgumi).

2. posma MAP pielāgošanas darbu apjoma detalizēts aprēķins finansiālā izteiksmē netika iesniegts, bet ņemot vērā vēsturisko informāciju un līdzšinējo pieredzi, Iekšlietu ministrija prognozēja, ka izmaksas par 2.posma pielāgošanas darbiem varētu būt ap 500 000 euro.

3. Posma MAP pielāgošanas izmaksas un darbu apjoms vēl netika noteikts.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Iekšlietu ministrija prognozēja, ka MAP pielāgošanas izmaksas iekšlietu fondu administrēšanas vajadzībām kopumā varētu sasniegt apmēram 2 miljonus euro.

Jāņem vērā, ka Finanšu ministrija kā fondu revīzijas iestāde auditēs informācijas sistēmas atbilstību regulas 17. pielikuma prasībām un audita rezultātā varētu tikt sagatavoti trūkumu novēršanas pasākumi, kas nozīmētu, ka būtu jāveic papildu MAP pielāgošanas darbi.

Ņemot vērā apzinātās augstās MAP pielāgošanas izmaksas pret pašas sistēmas sākotnējām izmaksām un izstrādātāja piedāvāto  izstrādes laika grafiku, kā arī to, ka fondu īstenošanas un Kohēzijas politikas fondu īstenošanas nosacījumus regulē viena regula, Iekšlietu ministrija kā alternatīvu risinājumu sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir izvērtējusi iespējamību kā projektu vadības un uzraudzības rīku fondu vajadzībām izmantot KPVIS.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ir izpētījusi regulā norādītās atbalsta mehānisma specifiskās prasības un datu uzkrāšanas norādes, kas varētu atšķirties no Kohēzijas politikas fondu prasībām, ņemot vērā, ka KPVIS ir veidots, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras specifiskajām biznesa prasībām Kohēzijas politikas fondiem, un ir secinājusi, ka KPVIS kopumā atbilst Iekšlietu ministrijas vajadzībām, taču ir nepieciešami šādi specifiski pielāgojumi:

- jāpielāgo intervences kategoriju klasifikators;

- jāielasa dati par patiesā labuma guvēju;

- jāattēlo kodi, ar ko apzīmē darbības veidu, īstenošanas un konkrētu tēmu dimensijas, ievērojot fondu izveidošanas regulu VI pielikumu;

- jāpielāgo rādītāju sadalījums, ja tas konkrēti prasīts attiecīgā fonda izveidošanas regulā;

- jābūt iespējai norādīt radušos un samaksāto izdevumu summu, kas saistīta ar zemes iegādi saskaņā ar regulas 64. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un ar zemes iegādi saistīto summu saskaņā ar regulas 64. panta 1. punktu, un attiecīgā gadījumā maksimālās summas pārsniegšanas iemeslus;

- jāveic izmaiņas attiecībā uz maksājumu pieteikumiem/kontu slēgumiem, kas šobrīd ir izstrādē:

a. pārskatos iekļautā grāmatvedības gadā atsaukto darbības attiecināmo izdevumu kopējā summa;

b. darbības īstenošanā veiktā vai veicamā publiskā ieguldījuma kopējā summa, kas atbilst pārskatos iekļautajai grāmatvedības gadā atsaukto darbības attiecināmo izdevumu kopējai summai;

c. pārskatos atspoguļotā darbības izdevumu kopējā summa, kas atsaukta no pārskatiem grāmatvedības gadā (tostarp revīziju rezultātā koriģētās summas) saskaņā ar regulas 98. panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktu.

Šobrīd KPVIS nepieciešamos pielāgošanas darbus būtu iespējams veikt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēgtā līguma par KPVIS papildināšanu un uzturēšanu ietvaros, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu, palielinot līgumcenu 142 999 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā, kas būtu pietiekami, lai pabeigtu KPVIS 1. posma pielāgošanas darbus (sistēmas klonēšana, lietotāju pārvaldības moduļa papildināšana, datu bāzes pielāgošana, klasifikatoru konfigurēšana). Pēc  1. posma pielāgošanas darbu pabeigšanas Iekšlietu ministrijai būtu iespējams KPVIS ievadīt visus fondu projektu vēsturiskos datus (projektu konkursi, projektu līgumi, projektu atskaites un Iekšlietu ministrijas sagatavotie atzinumi par izdevumu atbilstību).

Lai KPVIS pielāgotu arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.  jūlija regulas Nr. 2021/1147, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulas Nr. 2021/1148, ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kurš ir daļa no Integrētās robežu pārvaldības fonda un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulas Nr. 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi specifiskajām prasībām, būtu nepieciešams organizēt jaunu iepirkuma procedūru par KPVIS pielāgošanas un uzturēšanas darbiem Iekšlietu ministrijas vajadzībām pielāgotajā KPVIS modulī. Ir plānots, ka minēto iepirkumu organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Iekšlietu ministriju. Līgumu ar izpildītāju slēgs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

KPVIS pielāgošanas darbu 1. posma izmaksas ir 173 029 euro (ar PVN). Šobrīd ir plānots, ka KPVIS pielāgošanas 2. posma maksimālās izmaksas indikatīvi ir 266 971 euro (ar PVN).

Lai nodrošinātu KPVIS moduļa pielāgošanu un turpmāku attīstību, sadarbību ar sistēmas izstrādātāju un Iekšlietu ministriju, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai būtu nepieciešama viena papildu amata vieta un finansējums 2025. gada trīs mēnešiem (oktobris, novembris, decembris) 13 332 euro apmērā, 2026. gadā 38 197 euro, 2027. gadā 43 587 euro, 2028. gadā 45 962 euro un 2029. gadā 48 480 euro (aprēķins pielikumā).

Nepieciešamo finansējumu ir iespējams 2025. gadā pārdalīt no Iekšlietu ministrijas  budžeta apakšprogrammas 70.24.00 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” un 2026. – 2029. gadam  normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasāms  no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas līdz šim tika paredzēts Iekšlietu ministrijai kā pieejamais finansējums tehniskajai palīdzībai, kuras mērķis ir nodrošināt fondu administrēšanu un uzraudzību, tai skaitā elektroniskas datu apmaiņas informācijas sistēmas darbību, kopā visam 2021.-2027. gada plānošanas periodam. Finansējuma sadalījums: Eiropas Komisijas finansējums 100% un nacionālais līdzfinansējums 0%. Papildu finansējums KPVIS un MAP pilnveidei Iekšlietu ministrijas administrēto fondu uzraudzībai netiks lūgts.

Kopumā Iekšlietu ministrijai pieejamais finansējums tehniskajai palīdzībai, kuras mērķis ir nodrošināt fondu administrēšanu un uzraudzību, tai skaitā elektroniskas datu apmaiņas informācijas sistēmas darbību, kopā visam 2021.-2027. gada plānošanas periodam ir 14 milj. euro, no kura līdz šim faktiski izlietots un 2025.-2029.gadam pieprasīts no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ir 8 milj. euro, kas nozīmē, ka no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” vēl var pieprasīt 6 milj. euro, tai skaitā Centrālā finanšu un līguma aģentūra KPVIS izstrādei.

KPVIS sistēmas attīstībai nepieciešamais finansējums 2025. gadā un turpmākajos gados līdz 2029. gadam:

| Aktivitāte | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads | 2028.gads | 2029.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.posma izstrāde: * (sistēmas klonēšana, lietotāju pārvaldības moduļa papildināšana, datu bāzes pielāgošana, klasifikatoru konfigurēšana) | 173 029 |  |  |  |  | 173 029 |
| 2.posma izstrāde un uzturēšana* (Maksājuma pieteikums, kontu slēgumi, projekta līmeņa un pārskatu papildinājumi) |  | 226 971 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 266 971 |
| Tehniskais nodrošinājums* (datu centra izmaksas utml.) |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| 1 amata vieta | 13 332 | 38 197 | 43 587 | 45 962 | 48 480 | 189 558 |
| Kopā | 186 361 | 280 168 | 78 587 | 70 962 | 73 480 | 689 558 |

* finansējums norādīts ar pievienotās vērtības nodokli

Ir veikts risku novērtējums un noteiktas risku pārvaldības darbības t.sk.  tika novērtēta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesaistes iniciatīvā ietekme uz KPVIS pamatsistēmu attīstības pasākumu ieviešanu.

| Risks | Riska avots | Riska novērtējums (2025) |  |  | Pārvaldības darbības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (iekšējs/ ārējs risks) |  |  |  |  |
|  |  | Varbūtība | Ietekme | Prioritāte |  |
| Izstrādātāja, CFLA vai citu interesentu resursa trūkuma dēļ risinājuma sākotnēja piegāde produkcijā netiks nodrošināta paredzētajā termiņā | Iekšējs/ ārējs | 2 | 5 | 7 | Termiņi tika pārskatīti, izstrādājot reālistiskāku laika grafiku, mazinot riska varbūtību un ietekmi. Iniciatīvu ir paredzēts ieviest posmos, kur 1.posmā tiks veikti tikai pamatdarbi un izveidots MVP4 . To rezultātā būs nodrošināta iespēja ievadīt sistēmā vēsturiskos projektu datus līdz 30.04.2026. |
| Izstrādātāja vai CFLA resursu trūkumu dēļ tiek apdraudēta KPVIS pamatsistēmu attīstība definētajos termiņos | Iekšējais/ārējais | 2 | 3 | 5 | Ņemot vērā, ka 2025. gada KPVIS attīstības plāna liela daļa uzdevumu bija ieplānota uz gada 1 pusgadu, gada pēdējā ceturksnī izstrādātāja noslodze būtiski samazināsies. IeM KPVIS 1.posma pielāgošanas darbi ir plānoti tieši uz 2025.gada 4.ceturksni, tādējādi neietekmējot pamatsistēmu uzlabošanas pasākumus. CFLA ir paredzēts piesaistīt papildus sistēmanalītiķi-arhitektu darbam ar IeM prasību analīzi un ieviešanu, kas būtiski samazinās ietekmi uz CFLA pamata darbiem. |
| Nepilnības 1.posma iekļaujamo prasību analīzē, kuru rezultātā MVP netiks iekļautas visas nepieciešamas prasības, kas noved pie Regulas prasību neizpildi. | Iekšējs | 2 | 4 | 6 | Veikt padziļinātu biznesa prasību analīzi un dokumentācijas izpēti, iesaistot IeM speciālistus prasību izzināšanā, izpētē un validēšanā, tādējādi nodrošinot produkta atbilstību IeM vajadzībām un Regulas prasībām. |
| Jaunā izstrādātāja iesaiste iniciatīvā, sākot ar 2.posmu –izstrādātājam, kam nav pieredzes darbā ar KPVIS, būtu nepieciešams papildus laiks sistēmas koda un dokumentācijas izpētei, kas var aizkavēt iniciatīvas ieviešanu. | Ārējais | 4 | 3 | 7 | Pieņemt risku, pēc nepieciešamības pagarinot 2.posma ieviešanas termiņu. Nodrošināt detalizētās dokumentācijas un konsultatīvā atbalsta pieejamību iesaistītam izstrādes pakalpojuma sniedzējam. |

Izvērtējot un apzinot nepieciešamo laika un finanšu līdzekļu apjomu MAP pielāgošanas darbiem, lai tas atbilstu regulas prasībām, secināms, ka tam nepieciešamais finanšu līdzekļu apjoms ir nesamērīgi augsts attiecībā pret MAP izstrādes izmaksām un KPVIS kā alternatīva risinājuma izmantošanas izmaksām. Ņemot vērā iepriekšminēto, Iekšlietu ministrija uzskata, ka KPVIS kā risinājuma izmantošana fondu administrēšanas darbību nodrošināšanai ir gan finansiāli izdevīgāka, gan rada mazāku administratīvo slogu iesaistītajām institūcijām.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir noteikts par MAP pārzini, bet šobrīd MAP netiks izmantots fondu administrēšanai, veidosies situācija, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas Centrs būs pārzinis sistēmai Iekšlietu ministrijas Informācijas Centra funkcijām neatbilstošā jomā. Līdz ar to Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo par DAGR projektu vērtēs MAP attīstības iespējas, lai rastu ilgtspējīgāko risinājumu MAP attīstībai un uzturēšanai, tostarp, notiekošās digitalizācijas centralizācijas kontekstā. Šī procesa ietvaros notiks konsultācijas arī ar Finanšu ministriju kā koordinējošo iestādi ārvalstu finansējuma piesaistīšanā un to izmantošanas pārraudzībā. Papildus, ņemot vērā ziņojumā sniegto pamatojumu par KPVIS kā risinājuma izmantošanu fondu administrēšanas darbības nodrošināšanai, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju  veiks nepieciešamos precizējumus DAGR projekta dokumentācijā.

III. Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos dokumentos

Lai noteiktu Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vienu no fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, ir nepieciešami grozījumi Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumā (turpmāk – fondu vadības likums). Šobrīd pienākums nodrošināt elektronisko datu apmaiņas sistēmas darbību ir noteikts Iekšlietu ministrijai, kā fondu vadošajai iestādei. Ņemot vērā, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atbildīga par KPVIS, ir nepieciešams tai deleģēt iepriekšminēto vadošās iestādes pienākumu. Papildu fondu vadības likumu ir nepieciešams papildināt ar normām par to, ka elektroniskai datu apmaiņai fondu ietvaros tiek izmantota KPVIS kārtībā, kas noteikta normatīvajā aktā par KPVIS izstrādi un uzturēšanu. Vienlaikus no fondu vadības likuma ir jāizslēdz deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā fondu vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmēji izmanto elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmu.

Papildu nepieciešami tehniski grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība, svītrojot no tiem nodaļu, kurā noteikta kārtība, kādā fondu vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmēji izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu.

IV. Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Informatīvajam ziņojumam pievienots Ministru kabineta  protokollēmuma projekts, kas paredz:

- Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

- Atbalstīt informatīvajā ziņojumā norādīto iestāžu atbildības sadalījumu un risinājumus.

- Lai nodrošinātu, ka Iekšlietu ministrija var izmantot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu:

3.1.atļaut Iekšlietu ministrijai 2025. gadā pārdalīt finansējumu 186 361 euro apmērā, samazinot finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.24.00 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)”  un palielinot finansējumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.24.00 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)”;

3.2. noteikt, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nepieciešamais finansējums 2026. gadam 280 168 euro apmērā, 2027. gadam 78 587 euro apmērā, 2028. gadam 70 962 euro apmērā un 2029. gadam 73 480 euro apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasāms  no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas līdz šim tika paredzēts Iekšlietu ministrijai kā pieejamais finansējums tehniskajai palīdzībai, kuras mērķis ir nodrošināt fondu administrēšanu un uzraudzību, tai skaitā elektroniskas datu apmaiņas informācijas sistēmas darbību, kopā visam 2021.-2027. gada plānošanas periodam;

3.3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai palielināt vienu amata vietu no Eiropas Savienības finansējuma - “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)” (budžeta apakšprogramma 70.24.00) no 2025. gada 1. oktobra līdz 2029. gada 31. decembrim;

3.4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzsākt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas pielāgošanu pēc 3.1.-3.3. punkta nosacījumu izpildes.

4. Iekšlietu ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumā.

5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo par DAGR projektu līdz 2025. gada 31. decembrim izvērtēt MAP attīstības iespējas, lai rastu ilgtspējīgāko risinājumu MAP attīstībai un uzturēšanai.

Līgums Nr. 39-1-8/117/ISOFT-2024-16 “Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšanu un uzturēšanu”