Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2024. gadā

par pārskata periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2009. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 1216 “Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1216) 3.6. apakšpunktam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA), nodrošinot publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) uzraudzības institūcijas funkcijas, sniedz MK pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi par pārskata periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

- Uzraudzības institūcijas veikto pasākumu kopums pārskata periodā

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības stratēģijā 2023. – 2026. gadam 2024. gadam PPP jomā ir noteikts šāds mērķis: PPP projektu lomas palielināšana valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanā ārpus valsts budžets bilances, no kā izriet šādi uzdevumi:

- PPP projektu pieejas veicināšana, pieredzes apmaiņa, konsultēšana un informēšana, piedaloties 4 pasākumos;

- sniegti 2 pozitīvi atzinumi par finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem (turpmāk – FEA);

- izstrādāti 2 PPP tipveida risinājumi (tiešsaistes rīka pilnveide, metodikas, skaidrojumi, paraugi u.tml.);

- sniegts 1 priekšlikums PPP atbalsta pasākumiem, PPP veicināšanai  un attīstībai.

Lai īstenotu iepriekš minētos plānus, CFLA 2024. gadā ir veikusi šādas aktivitātes (izvērstāk tās aprakstītas turpmākajās ziņojuma sadaļās):

  - turpinājusi darbu ar Finanšu ministra 2023. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 509 izveidotajā vadības grupā “Par vadības grupas izveidi zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības risinājumu izstrādei” (turpmāk – Vadības grupa), kuras darba rezultātā MK 2024. gada 11. jūnijā ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu”, kas paredz pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmas turpmāko īstenošanu, uzsākusi dalību ar Finanšu ministra 2024. gada 13. septembra rīkojumu Nr. 335 izveidotajā uzraudzības grupā minētās programmas īstenošanas uzraudzībai (turpmāk – Uzraudzības grupa), piedalījās darba semināros ar pieejamu cenu īres dzīvokļu programmas FEA izstrādātājiem un programmas īstenotājiem (Valsts akciju sabiedrība (turpmāk – VAS) “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) un pašvaldībām. Lai šo programmu varētu pilnvērtīgi īstenot, izstrādāja likumprojektu “Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, nosakot valsts iesaisti pašvaldību autonomās funkcijas izpildē un VNĪ dalību PPP projektā no valsts puses kā publiskā partnera pārstāvi pašvaldību dzīvojamā fonda veidošanā, uzturēšanā un modernizēšanā. Ir sniegti komentāri un intervijas masu mēdijiem par pieejamās cenas īres mājokļu programmu. 2024. gada 8. augustā notika CFLA pārstāvju dalība vebinārā pašvaldībām par pieejamās cenas īres mājokļu programmas ietvaros. Notiek aktīva dalība sanāksmēs ar Eiropas Investīciju banku (turpmāk – EIB) par pakalpojumu līguma saturu, kurš ir noslēgts 2024. gada 26. augustā starp EIB un VNĪ pieejamās cenas īres mājokļu programmas ietvaros;

  - sniegusi vērtējumus par Rīgas un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ielu apgaismes modernizācijas projektu FEA, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komercplatību apsaimniekošanas projekta FEA, Bauskas novada pašvaldības kultūras infrastruktūras attīstības projekta FEA un Smiltenes novada pašvaldības siltumapgādes projekta FEA;

  - īstenojusi informatīvus pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības izglītošanu par PPP procesiem:  2024. gadā ir rīkotas vairākas tikšanās ar potenciālajiem PPP un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektu īstenotājiem (brīvostas pārvaldēm, Autotransporta direkciju, VNĪ) un atbildīgajām iestādēm (Ekonomikas un Satiksmes ministriju) par iespējām apvienot PPP un ES fondu un Atveseļošanās fonda projektus, kā arī identificēt prioritārās vajadzības, kur trūkst finansējums un būtu iespējams izmantot PPP instrumentu. Sniegtas konsultācijas vairākām pašvaldībām un valsts iestādēm par iespējām īstenot PPP projektus un nepieciešamajiem projekta soļiem. Konsultēti Latvijas Universitātes pārstāvji par projektu “Studentu un viesu māja”, kura mērķis ir uzbūvēt dienesta viesnīcu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā, Rīgā, papildinot dinamiski augošo centru ar sociālajiem mājokļiem - dienesta viesnīcas jaunbūvi Latvijas Universitātes studentiem un ārvalstu viespētniekiem, universitāšu studentu sporta komandām, nodrošinot vides pieejamību un mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojuma līmeni;

  - izstrādājusi metodoloģisko materiālu un instrumentu bāzi, kas vienkāršo PPP projektu īstenošanu, tai skaitā, izvērtējot PPP regulējuma pilnveides nepieciešamību. Lai nodrošinātu vienotu pieeju FEA izstrādē, izstrādāja un CFLA mājaslapā publicēja veidlapu “PPP finanšu un ekonomisko aprēķinu veidlapa”. Aktualizēja un iztulkoja uz angļu valodu FEA vadlīnijas, FEA veidlapu, FEA modeli. Publicējusi CFLA mājaslapā Eiropas Savienības Statistikas biroja (turpmāk – EUROSTAT) un Eiropas PPP Ekspertīzes centra (turpmāk – EPEC) vadlīniju tulkojumus. Atbilstoši jaunākajai praksei par risku novērtēšanu atjaunojusi PPP FEA izstrādes vadlīnijas, kā arī vienkāršoto modeli FEA izstrādei;

  - aktualizējusi un pilnveidojusi PPP risku sadales rīku https://ppp.cfla.gov.lv/. PPP risku rīks piedāvā tipveida risinājumus risku izvērtēšanai un sadalīšanai starp publisko un privāto partneri piecos infrastruktūras veidos. Tika pievienota iespēja lietotājam pašam izveidot savu nozari un atlasīt nepieciešamos riskus, gadījumā, ja tiek plānots īstenot projektu kādā citā nozarē, kas nav izdalīta PPP risku rīkā. Risku rīkā ir izstrādāta PPP līguma struktūras sadaļa, kas nodrošina lietotājam strukturēti izveidot līguma projektā sadaļas saistībā ar FEA ietveros veikto risku sadali starp partneriem. Tāpat, atbilstoši drošības noteikumu prasībām ir ieviesta divfaktoru autentifikācija, tika pilnveidots riska cenas noteikšanas modulis, risku sadalīšanas risinājums, lai mazinātu lietotāju iespējas kļūdīties PPP risku rika aizpildīšanas laikā, izveidoti papildu informatīvie logi, kas brīdina lietotāju par veicamajām darbībām.  2024. gada oktobrī CFLA parakstījusi jaunu līgumu par PPP risku sadales un izvērtēšanas tīmekļvietnes https://ppp.cfla.gov.lv/ uzturēšanu un pilnveidošanu;

  - organizējusi tikšanās ar potenciālajiem PPP projektu finansētajiem (EIB, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu Investīciju banku), kā arī uzsāka sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) iespējamo investoru piesaistē. CFLA sagatavoja informāciju LIAA koordinētajai Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomei. LIAA investīciju projektu portfelī ir projekti, kuri varētu tikt finansēti, izmantojot PPP, kam CFLA sagatavoja nepieciešamo informāciju un rīkoja tikšanās. Tāpat pēc LIAA lūguma ir sagatavota informācija Valsts prezidenta un ekonomikas ministra vizītēm Amerikas Savienotajās Valstīs;

  - piedalījusies izveidotajās darba grupās – Vadības un Uzraudzības grupās, Rail Baltica finansēšanas plāna darba grupā, darba grupā futbola stadiona projekta PPP risinājumu izstrādei;

  - 2024. gada 14. - 15. martā CFLA pārstāvis piedalījās EIB EPEC rīkotajā ikgadējās visu EPEC dalībnieku sanāksmē. Sanāksmes mērķis bija organizēt klātienes sanāksmi, lai reizi gadā tiktos ar EPEC dalībniekiem un gūt informāciju par katrā EPEC dalībvalstī aktuālo situāciju PPP jomā, kopīgi diskutētu par PPP jomā aktuālajiem tematiem un apmainītos ar pieredzi, kā arī, lai uzturētu un dibinātu kontaktus veiksmīgai PPP projektu attīstībai;

  - 2024. gada 10. jūlijā CFLA klātienē piedalījās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) Pakalpojumu padomes sēdē, kurā tika diskutēts par LTRK, Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) un CFLA sadarbību par PPP instrumenta piemērošanas veicināšanu. Tāpat 2024.gada 31.oktobrī norisinājās vebinārs par tēmu “Publiskā un privātā partnerība – iespējas uzņēmējiem, prioritārie virzieni, sadarbības potenciāls ar privāto sektoru”, kur CFLA pārstāvji piedalījās ar prezentāciju par iespēju uzņēmējiem, runājot par prioritāriem virzieniem, sadarbības potenciālu ar privāto sektoru, savukārt 2024. gada 2. decembrī CFLA ir prezentējusi aktualitātes PPP jomā LTRK prezidijam;

  - 2024. gada 14. augustā CFLA pārstāve piedalījās Autoceļu padomes sēdē, kur tika apspriesti divi jautājumi PPP jomā - “Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai (Ārcei) (Bauskas, Iecavas apvedceļš) būvniecība ar PPP procedūru.” un “Valsts galveno autoceļu A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers– Saulkalne) un A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) būvniecība ar PPP procedūru”;

  - CFLA mājaslapā publicējusi divus lēmumus par FEA veikšanu – Ādažu novada pašvaldības 2024. gada 29. februāra lēmums Nr. 68  “Par publiskās privātās partnerības projekta “Jaunas izglītības iestādes izveide 1.-9. klasei” īstenošanu” un Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) 2024. gada 14. jūnija rīkojums Nr. 1-6.1/2024/59  “Par FEA veikšanu PPP projektam “Pieejamu cenu īres dzīvokļu būvniecība Latvijā””;

  - sniegusi atbildes par “Aptauju par OECD 2012. gada ieteikumu par publiskā un privātā sektora partnerību publiskās pārvaldības principiem”, kā arī sniedza priekšlikumus par sākotnējo novērtējumu saistībā ar Peru un Rumānijas tuvināšanos dalībai Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijā (turpmāk – OECD) attiecībā uz abu valstu spējām ieviest OECD tiesību instrumentus PPP jomā;

  - sniegusi atbildes uz Būvniecības padomes uzdotajiem jautājumiem par PPP instrumentu;

  - prezentējusi Latvijas izveidotu PPP sistēmu četru Ukrainas iestāžu (EM, Konkurences padomes, Valsts kontroles, Valsts Audita Dienesta) pārstāvju vizītes laikā;

  - CFLA pārstāvis piedalījās Igaunijas Klimata ministrijas pārstāvju vizītē Latvijā 2024. gada 5. – 6. decembrī un 2024. gada 12. decembrī piedalījās Igaunijas Reģionālo lietu un zemkopības ministrijas pārstāvju vizītē Latvijā par jaunu īres namu būvniecību un daudzdzīvokļu māju renovācijas pasākumiem, daloties pieredzē par pieejamu mājokļu programmas izveidi Latvijā;

  - ierosinot priekšlikumus normatīvā akta saskaņošanas laikā, rīcības plāna “Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. – 2027. gadam” projektā CFLA iestrādāja informāciju par izstrādāto pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu;

  - piedalījusies Mārupes pašvaldības konsultatīvajā padomē;

  - CFLA kā PPP kompetences centrs 2024. gada 5. decembrī  rīkoja ikgadējo PPP konferenci “PPP Latvijā: Kopā radām rītdienu”. Šī bija jau piektā reize, kad par aktuālo PPP jomā kopā tika pulcēti kā jomas eksperti, tā praktiķi un potenciālie projektu īstenotāji gan no Latvijas, gan citām Eiropas valstīm. Par PPP jaunākajām tendencēm savos novērojumos dalījās Mārtiņš Brencis, CFLA direktora vietnieks. Juris Frīdmanis,  privātā partnera AS “Kekava ABT”  vadītājs, dalījās ar atziņām no privātā partnera skatupunkta, kas gūtas, īstenojot Ķekavas apvedceļa PPP projektu. Lietuvas PPP kompetences centra vadītāja Neringa Pažūsiene stāstīja par aktuālajām PPP tendencēm Lietuvā un pieredzi projektu apvienošanā ar ES fondu finansējumu. Harijs Švarcs, biedrības “Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija” valdes loceklis un SG Capital valdes priekšsēdētājs un partneris, deva padomus PPP projekta sagatavošanai investoriem. Gžegožs Gajda (Grzegorz Gajda), EIB pārstāvis, runāja par mājokļu PPP projektiem plašākā Eiropas mājokļu kontekstā. Par pieejamu īres mājokļu PPP programmu Latvijā stāstīja VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Par Portugāles labo praksi PPP apvienošanā ar ES fondiem pieredzē dalījās Helēna Matosa (Helena Matos), uzņēmuma Infraestruturas de Portugal projekta vadītāja ātrgaitas dzelzceļa līnijai Lisabona – Portu – Vigo. Konferences noslēgumā Vaiva Kirvelaite, Rīgas lidostas Komercdepartamenta direktore, stāstīja par lidostas pakalpojumu koncesijas projekta gaitu. Pēc konferences tika secināts, ka interese par publisko funkciju īstenošanu sadarbībā ar privāto sektoru ir pastāvīga un pat augoša, ko apliecina arī fakts, ka konferencei klātienē bija reģistrējušies 61 skatītājs,  CFLA tīmekļvietnē skatījās 96 skatītāji, savukārt CFLA Facebook profilā 175 skatītājs (konferences dienā) un Youtube konferences ierakstiem kopumā ir bijuši 323 skatījumi un šo skatījumu skaits turpina pieaugt.

  - 2024. gadā CFLA sniedza vērtējumu par FEA turpmāk minētajiem PPP projektiem:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par Ielu apgaismes modernizācijas projektu;

- Bauskas novada pašvaldībai par kultūras infrastruktūras attīstības projektu Bauskas vecpilsētā;

- Rīgas lidostai par komercplatību apsaimniekošanas projektu Rīgas lidostā;

- Smiltenes novada pašvaldībai par siltumapgādes attīstības projektu.

2024. gadā CFLA ir sniegusi savu noslēguma vērtējumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izstrādātajiem FEA projektam “Daugavpils valstspilsētas ielu apgaismojuma modernizācijas investīciju projekts”.  FEA ietvaros par piemērotāko risinājumu projekta ieceres īstenošanai pašvaldība ir atzinusi PPP. Pamatojoties uz MK 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, PPP līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1152) un MK noteikumiem Nr. 1216 , CFLA kā PPP uzraudzības institūcija ir izvērtējusi FEA iekļautos pieņēmumus un risku sadali starp publisko partneri un privāto partneri. Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavpils valstspilsētas ielu apgaismojuma atjaunošanu, kā arī nodrošināt ielu papildu apgaismojumu valstspilsētas trīs apkaimēs, uzstādot energoefektīvus gaismekļus, vadības sistēmu un citus ielu apgaismojuma elementus, tādējādi samazinot Daugavpils valstspilsētas ielu apgaismošanai nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu vismaz par 50% salīdzinājumā ar 2024. gada ielu apgaismojuma sistēmas elektroenerģijas normatīvo patēriņu. Projekta ietvaros ir paredzēts pabeigt Daugavpils valstspilsētas esošā ielu apgaismojuma atjaunošanu (nomainot 96% no gaismekļiem, kas nav LED gaismekļi), kā arī nodrošināt ielu apgaismojumu gājēju pārejās un ierīkot papildu nepieciešamo ielu apgaismojumu Gajoka, Judovkas un Grīvas apkaimēs (visi pamatlīdzekļi būs Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašums):

- 6 625 gaismekļu nomaiņa ar LED gaismekļiem 18 no 25 valstspilsētas apkaimēm.

- 4 788 esošo gaismekļu pielāgošana Daugavpils ielu apgaismojuma viedajai vadības informācijas sistēmai.

- 467 gaismekļu uzstādīšana Gajoka, Judovkas un Grīvas apkaimēs.

- 56 gaismekļu uzstādīšana 28 neapgaismotās gājēju pārejās.

- 135 esošo apgaismes elektroapgādes un vadības sadalņu nomaiņa 16 apkaimēs un 24 papildu sadalņu uzstādīšana Gajoka, Judovkas un Grīvas apkaimēs.

- Papildu darbi Gajoka, Judovkas un Grīvas apkaimēs un 28 gājēju pārejās (326 apgaismes stabi, 695 konsoles, 16 600 m elektroapgādes kabeļi zemē un stabos).

Projekta īstenošanas rezultātā kopējais uzstādāmo gaismekļu skaits ir 7 148, prognozētais normatīvais elektroenerģijas patēriņš ir 2 317 MWh (tai skaitā papildu elektroenerģijas patēriņš gājēju pārejām un Gajoka, Judovkas, Grīvas apkaimēm 107 MWh) un elektroenerģijas ekonomija ir 3 043 MWh gadā. Prognozētā elektroenerģijas ekonomija veido 57% no kopējā normatīvā elektroenerģijas patēriņa un 59% no elektroenerģijas patēriņa bez gājēju pārejām un ielu apgaismojuma trim papildu apkaimēm. Kā PPP līguma publiskais partneris projekta ietvaros ir plānota Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Projektu plānots īstenot kā līgumisko PPP projektu. Izvēlētais PPP modelis ir “projektē, būvē, finansē, uzturi” (design, build, finance, maintain) (turpmāk – DBFM). Plānotā iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Privātā partnera juridiskā forma ir mērķuzņēmums (privāto personu izveidota komercsabiedrība, kas paredzēta tikai PPP līguma saistību izpildei). Projekta īstenošanas ilgums paredzēts 15 gadi, ieskaitot būvprojekta izstrādes un būvniecības laiku 1,25 gadus. Projekta dzīves cikls ir 20 gadi, kas pēc PPP līguma darbības termiņa beigām ietver piecu gadu infrastruktūras kalpošanas garantijas saistību izpildi un citas saistības. PPP līguma paredzamā līgumcena ir 16,867 miljoni EUR, papildus publiskajam partnerim maksājot reverso pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) valsts budžetā 1,486 miljonus EUR. Izlīdzinātais pakalpojuma pieejamības maksājums gadā ir 1,227 miljoni EUR (neskaitot reverso PVN būvdarbiem), mēnesī 0,102 miljoni EUR. FEA ietvaros tika izvērtētas trīs alternatīvas, salīdzinot “situāciju bez projekta” un “situāciju ar projektu” gan tradicionālā iepirkuma alternatīvai, gan PPP iepirkuma alternatīvai. Kopumā FEA izmantotie pieņēmumi ir pamatoti, un visi veiktie aprēķini sniedz pareizus rezultātus un atbilst loģiskai darbības praksei, tostarp:

- Izmaksu – ieguvumu analīze (turpmāk – IIA) ir veikta trim projekta alternatīvām. IIA ir veikta salīdzināmajās cenās (bez inflācijas ietekmes). Finanšu diskonta likme ir 4%, bet sociālā diskonta likme 5%. Naudas plūsma ir diskontēta uz 2024. gadu. IIA ir veikta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada vadlīnijām IIA veikšanai investīciju projektiem.

- Finanšu naudas plūsmas aplēsēs izmantotie pieņēmumi iegūti no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sniegtās informācijas, pieņēmumi attiecībā uz kapitālieguldījumiem izdarīti pamatojoties uz ekspertu vērtējumiem un līdzīgu infrastruktūras projektu piemēriem.

- Projekta ekonomiskā pašreizējā vērtība (turpmāk – ENPV) ir 16,377 milj. euro, ekonomiskā atdeves norma (ERR) – 16,39%, bet izmaksu un ieguvumu attiecība (B/C) – 4,76. Jutīguma analīzē konstatēts, ka investīciju izmaksām jāpieaug par 293%, lai ENPV samazinātos līdz nullei.

- Ieguldījumam atbilstošas vērtības (turpmāk – IAV) aprēķināšanai ir izmantotas CFLA vadlīnijas, kā arī CFLA finanšu modelis, kas pielāgots projekta vajadzībām. Projekta IAV ir 3,014 miljoni EUR.

- Pakalpojuma pieejamības maksājumu veido divas daļas: privātā partnera pakalpojuma izmaksas un peļņas uzcenojums. PPP līguma ietvaros netiek paredzēti ieņēmumi no ielu apgaismojuma sistēmas gala lietotājiem.

- Projekta investīciju atmaksas periods tradicionālā iepirkuma gadījumā ir 23 gadi (9,5 miljoni EUR/ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu samazinājums 0,421 miljons EUR gadā), bet PPP iepirkuma gadījumā 15 gadi (8,4 miljoni EUR/0,569 miljoni EUR gadā).

Veicot risku analīzi trīs alternatīvām atbilstoši MK noteikumos Nr. 1152 noteiktajam, būvniecības risku ir plānots nodot privātajam partnerim, pieejamības risku ir plānots nodot privātajam partnerim. Attiecībā uz pieprasījuma risku – plānotā infrastruktūra nebalstās uz ieņēmumu gūšanu no gala lietotāju maksām. Pieprasījuma risks paliek publiskā partnera jeb Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pārvaldībā. Pieprasījums šīs infrastruktūras nodrošināšanai ir nepārtraukts un paredzēts nemainīgā līmenī, jo nav iespējams noteikt apstākļus, kas pieprasījumu pēc šīs infrastruktūras samazinātu. Projektam ir veikts 77 risku novērtējums 16 risku kategorijās (tai skaitā ar būvniecību un pakalpojumu pieejamību saistītie riski), kas ietver gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo risku novērtējumu un plānotā PPP projekta ietekmi uz valsts budžeta bilanci. Publiskā partnera pieejamības maksājumi iekļauj arī maksu par privātajam partnerim pārdalītajiem riskiem. Kopumā FEA ietvaros projekta īstenošanas alternatīvu veiktā risku analīze ir korekta, un risku sākotnējā pārdale starp publisko un privāto partneri ir izdevīga no publiskā sektora finanšu resursu racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa un atbilst Publiskās un privātās partnerības likumam (turpmāk – PPP likums). Atbilstoši veiktajai risku analīzei projektam nebūs ietekmes uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu, jo PPP līguma plānotā risku pārdale atbilst ārpusbilances uzskaites prasībām saskaņā ar EUROSTAT 2023. gada 1. februāra Valdības budžeta deficīta un parāda rokasgrāmatu – EKS 2010 īstenošana, 2022. gada izdevums.

- Pārskata periodā uzsāktie PPP projekti un noslēgtie līgumi

Vienīgais noslēgtais PPP līgums pēc PPP likuma spēkā stāšanās ir PPP līgums Nr. SM 2021/-26 “Par E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu” par Ķekavas apvedceļu, kas noslēgts 2021. gada 16. jūlijā. Ķekavas apvedceļš satiksmei atvērts 2023. gada 13.oktobrī (turpmāk – Līgums). Līguma kopsumma 250 132 500 eiro (bez PVN), sākot no 2023. gada katru gadu valsts atmaksā privātajam partnerim 12,53 miljonus eiro (bez PVN). Atbilstoši PPP likuma 12. panta otrajai daļai CFLA pēc līguma izpildes pārskata saņemšanas izvērtē pārskatā minēto būvdarbu vai pakalpojumu atbilstību Līgumam Nr. SM 2021/-26 un sagatavo atzinumu par to. MK noteikumu Nr. 1216 9. punkts nosaka CFLA sniegt vērtējumu par:

- veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam PPP līgumam;

- PPP aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu – vai tie atbilst FM atzinumā ietvertajiem noteikumiem, lai attiecīgais PPP līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu.

FM 2016. gada 5. februāra atzinumā Nr. 7-2-01/709 ietvertais nosacījums paredz: “Ievērot “Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā” un EUROSTAT izdotajā Valdības deficīta un parāda rokasgrāmatā noteiktos nosacījumus attiecībā uz PPP projektu īstenošanu, lai nodrošinātu, ka partnerības iepirkuma līguma ietvaros veidotie aktīvi tiek uzskaitīti kā privātā partnera “bilancē esoši””. Izvērtējot publiskā partnera iesniegto informāciju, CFLA secināja, ka veiktie būvdarbi atbilst Līgumam Nr. SM 2021/-26 un PPP aktīvu uzskaites nosacījumi atbilst FM atzinumā ietvertajiem noteikumiem, un Līgums nerada nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu.

Izmantojot savu gūto pieredzi PPP projektu īstenošanā, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – VSIA) «Latvijas valsts ceļi» turpina īstenot arī citus PPP projektus un 2024. gada 14. jūnijā MK apstiprināja MK rīkojumu Nr. 469 “Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai (Ārcei) pārbūves projekta pirmās kārtas “Bauskas apvedceļš” PPP procedūras uzsākšanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta otrajai kārtai “Iecavas apvedceļš” un nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Bauskas apvedceļa un Iecavas apvedceļa infrastruktūrai”, ar kuru uzdots Satiksmes ministrijai īstenot valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai (Ārcei) pārbūves projektu divās kārtās – projekta 1. kārta “Bauskas apvedceļš” (turpmāk – Bauskas apvedceļš) un projekta 2. kārta “Iecavas apvedceļš”  (turpmāk – Iecavas apvedceļš). Satiksmes ministrijai ir uzdots uzsākt PPP procedūru projekta 1. kārtas “Bauskas apvedceļš” īstenošanai un atļauts Satiksmes ministrijai slēgt iepirkumu līgumus par konsultāciju nodrošināšanu.

2024. gadā aktuālie PPP projekti:

| Nr. p.k. | Institūcija | PPP līguma veids | PPP līguma priekšmets | PPP projekta īstenošanas laiks | PPP projekta stadija un veiktie maksājumi | Kapitāl-ieguldījumi milj. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VSIA «Latvijas valsts ceļi» | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Iecavas un Bauskas apvedceļa būvniecība | Plānots uzsākt 2027. gadā | Bauskas apvedceļa būvniecība - 14,2 km (plānota 2027. gadā), Iecavas apvedceļa būvniecība 36,15 km (plānota 2029. gadā). Projekta statuss – CFLA un FM apstiprināti FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”). MK rīkojums par partnerības iepirkuma uzsākšanu un nekustāmā īpašuma atsavināšanai. | 352 |
| 2. | Rīgas valstspil-sētas pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Ielu apgaismes modernizā-cija | Plānots uzsākt 2026. gadā | Projekta statuss – Rīgas dome izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewaterhouse Coopers”). | 52,4 |
| 3. | Mārupes novada pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Vidusskolas būvniecība | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Mārupes novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”). | 33 |
| 4. | Daugav-pils valstspil-sētas pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Ielu apgaismes modernizā-cija | Plānots uzsākt 2026. gadā | Projekta statuss – CFLA un FM apstiprināti finanšu ekonomiskie aprēķini (FEA izstrādātājs SIA “ARDENIS”). | 7 |
| 5. | Bauskas novada pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Kultūras infrastruktūras attīstība Bauskas vecpilsētā | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Bauskas novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Deloitte Latvia”). | 28,5 - 60,8 |
| 6. | VNĪ un pašvaldī-bas | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Pieejamu cenu īres dzīvokļu būvniecība Latvijā | Plānots uzsākt 2028. gadā | Projekta statuss - VNĪ sadarbībā ar EIB izstrādā FEA. 2024.gada 2.oktobrī - 13 pašvaldības parakstīja nodomu protokolus par konceptuālu dalību programmā Aptuveni 2 266 dzīvokļi tiks izbūvēti visā Latvijā. | vismaz 100 |
| 7. | VAS “Starptau-tiskā lidosta “Rīga”” | Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Komercpla-tību apsaimnie-košana | Plānots uzsākt 2026. gadā | Projekta statuss – lidosta atjauno FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewaterhouse Coopers”). | 9 |
| 8. | Ādažu novada pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Ādažu izglītības iestāde | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Ādažu novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Pricewaterhouse Coopers”). | Tiek rēķināts |
| 9. | Smiltenes novada pašval-dība | Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Siltumap-gādes projekts | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Smiltenes novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”). | 2,73 |
| 10. | Gulbenes novada pašval-dība | Sadarbības modelis – koncesijas līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Siltumap-gādes projekts | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Gulbenes novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”). | Tiek rēķināts |
| 11. | Madonas novada pašval-dība | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Sporta infra-struktūras attīstība Madonā | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – Madonas novada pašvaldība izstrādā FEA (FEA izstrāde (izstrādātājs SIA “Pricewaterhouse Coopers”). | Tiek rēķināts |
| 12. | Rīgas Austrumu klīniskā universi-tātes slimnīca | Partnerības iepirkuma līgums, ārpus bilances projekts, DBFM | Helikoptera laukuma un autostāv-vietas izveide | FEA vēl tiek izstrādāts | Projekta statuss – slimnīca izstrādā FEA (FEA izstrādātājs SIA “Konsorts”). | 17 |

Mārupes novada pašvaldība 2024. gada 14. martā izsludināja iepirkumu par FEA izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Mārupē PPP jomā. Par uzvarētāju tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Deloitte Latvia” par līguma summu 24 000 EUR bez PVN.

Ādažu novada pašvaldība 2024. gada 27. jūnijā izsludināja iepirkumu par 
PPP FEA jaunas izglītības iestādes izveidei. Par uzvarētāju tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Pricewaterhouse Coopers” par līguma summu 68 650 EUR bez PVN.

3. Informācija par pārskata periodā konstatētajām problēmām

CFLA veikto aptauju un konsultāciju ietvaros respondenti izteica viedokli, ka būtu gatavi īstenot PPP projektus, taču  tiem ir zināšanu un pieredzes trūkums PPP jomā un procedūra no PPP projekta idejas līdz PPP līguma izpildei ir smagnēja. Ņemot vērā minēto, ir turpināms publiskā un privātā sektora izglītojošs darbs PPP jomā, īpaši par PPP projektu savlaicīgu un kvalitatīvu plānošanu, un nākamajā periodā ir jāturpina nodrošināt konsultāciju un skaidrojumu sniegšanu, apmācību un seminārus rīkošanu, kā arī reālu piemēru analīzi.

Šobrīd liela administratīvo un finanšu resursu daļa valsts un pašvaldību iestādēs ir novirzīta ES fondu un citu finanšu atbalsta projektu īstenošanai, publiskajam sektoram kapacitāte PPP projektu īstenošanai nav liela. Taču no pārskata periodā veicamās analīzes ir secināms, ka publiskais sektors arvien vairāk interesējas par PPP projektu īstenošanas iespējām un meklē resursus PPP instrumenta izmantošanai.

2024. gadā notika diskusija par PVN jautājumiem pašvaldību PPP projektos. CFLA ieskatā reversā PVN samaksa nav saskaņā ar PPP projekta būtību, ka publiskajam sektoram nevajadzētu rasties nekādiem izdevumiem projektēšanas – būvniecības posmā. Valsts iestāžu gadījumā viss ir fiskāli neitrāli, bet pašvaldībām savā budžetā ir jāieplāno papildus nauda reversā PVN nomaksai. CFLA iesaistījās diskusijā ar FM, vai nav nepieciešami normatīvo aktu grozījumi attiecībā uz PVN piemērošanu PPP projektos, atceļot reversā PVN maksāšanu un paredzot publiskā partnera pieejamības maksājumu pēc būvniecības fāzes beigām. Pieejamības maksājums iekļautu arī PVN samaksu par būvniecības fāzi. Tādejādi publiskā partnera maksājumi būtu tikai tad, kad objekts būtu pieejams un lietojams. FM norādīja, ka praksē pastāv dažādi PPP modeļi, kā arī PPP līgumos varētu būt noteikti papildu nosacījumi un detaļas, kas katrā atsevišķā situācijā varētu ietekmēt PVN piemērošanu. Līdz ar to arī PVN piemērošana būtu vērtējama individuāli katra PPP projekta ietvaros. Tāpat norādīja, ka jautājums par PVN piemērošanu PPP projektos 2010. gadā ir skatīts arī Eiropas Komisijas veidotajā PVN komitejas sēdē, kurā tika pausts Eiropas Komisijas viedoklis, ka PVN piemērošana būtu vērtējama katram PPP projekta ietvaros veiktajam darījumam un katrai atsevišķai pieejamības maksājuma komponentei atbilstoši vispārējam PVN regulējumam. Atbilstoši PVN likuma regulējumam, kas pārņemts no Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs maksā PVN valsts budžetā par to taksācijas periodu, kad nosūtītas preces vai sniegts pakalpojums un izrakstīts PVN rēķins. Līdz ar to nav pieļaujama PVN nomaksa par PPP projekta ietvaros sniegto būvniecības pakalpojumu ilgstošā laika periodā pieejamības maksājuma ietvaros. Tas būtu pretrunā PVN piemērošanas pamatprincipiem. Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējuma, kas nosaka apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu PPP projektu ietvaros sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, viens no ieviešanas mērķiem bija optimizēt privāto partneru naudas plūsmu, tādējādi veicinot privāto partneru interesi piedalīties PPP projektos. Līdz ar to publiskajam partnerim, iesaistoties PPP projektā, ir jāieplāno savi budžeta izdevumi tādā apmērā, lai varētu nomaksāt PVN par PPP projekta ietvaros saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem. Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, FM neredz pamatojumu mainīt PVN maksāšanas kārtību būvniecības pakalpojumiem, tādējādi pašlaik nav plānots grozījumus PVN likumā attiecībā uz PVN apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtības piemērošanu būvniecības pakalpojumiem (tai skaitā arī būvniecības pakalpojumiem PPP projektu ievaros).

Tāpat sarunās ar LTRK CFLA ir secinājusi,  ka nepieciešama plašāks dialogs ar visām iesaistītajām pusēm PPP projektu īstenošanā – publiskiem partneriem, potenciālajiem privātajiem partneriem, iespējamajiem finansētājiem. Tas varētu sniegt praktisku atbalstu konkrētu ar PPP saistītu jautājumu risināšanā, dalītos pieredzē par uzņēmējdarbības praksi, standartizācijas iespējām, publisko pakalpojumu efektivitātes un digitalizācijas iespējām, procesu pilnveidošanu, kas ir nozīmīgas un ietekmē publiskās infrastruktūras nākotnes prasības, resursu plānošanu.

4. Izstrādātie priekšlikumi PPP attīstības veicināšanai

Pārskata periodā CFLA izstrādāja vairākus priekšlikumus PPP attīstības veicināšanai, tai skaitā – piedalījās vairākās darba grupās, kurās veica informācijas analīzi un izteica priekšlikumus PPP jomas attīstībai un projektu īstenošanai, veica informācijas apmaiņu ar dažādiem valsts, pašvaldību sektora un finanšu sektora pārstāvjiem, organizēja informatīvus pasākumus un piedalījās tiešsaistes apmācībās publiskajam un privātajam sektoram.

CFLA izstrādāja informatīvo ziņojumu “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu”, kuru 2024. gada 11. jūnijā akceptēja MK, tādejādi ir uzsākta pieejamu cenu īres dzīvokļu programma, kas ļaus nodrošināt modernus, energoefektīvus un cenu ziņā pieejamus dzīvokļus speciālistiem un viņu ģimenēm valstij un pašvaldībām būtiskās nozarēs (skolotāji, ugunsdzēsēji, policisti, militārpersonas, valsts un pašvaldību darbinieki u.c.). 2024. gadā  plānots, ka līdz 2030. gadam  īres dzīvokļi tiks izbūvēti Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī, Kuldīgā, Ķekavā, Olainē, Alūksnē, Cēsīs, Siguldā un Rīgā. Pašvaldībām būs jānodrošina zemes gabalu piešķiršana un īres dzīvokļu līdzfinansēšana, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju un tirgus situāciju. Programmas īstenošana Latvijā uzticēta VNĪ. 2024. gada jūlijā VNĪ noslēgusi līgumu ar EIB par FEA izstrādi un konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanu programmas strukturēšanai. Šāda apjoma konsultāciju līgums ar EIB Latvijā tiek slēgts pirmo reizi – tas nodrošinās, ka arī starptautiskie institucionālie investori varētu finansēt pieejamu cenu īres dzīvokļu būvniecību. Projekts tiek veidots pēc “projektē, būvē, finansē, uztur, apsaimnieko” modeļa, publiskā sektora pieejamības maksājumu iekļaujot valsts un pašvaldību budžetu izdevumos no 2030. gada, vienlaikus ar mājas pieejamību iedzīvotājiem. Turklāt programma paredz, ka gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc PPP līguma termiņa beigām pašvaldībai īpašumā būs zeme un izbūvētie mājokļi iespējami augstākā kvalitātē.

Lai pieejamu cenu īres dzīvokļu programmu varētu īstenot, CFLA izstrādāja tiesību akta projektu “Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (tiesību akta lietas numurs 24-TA-2559) (turpmāk – Palīdzības likums). Likumprojekta mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem pieejamu īres dzīvokļu nodrošināšanā, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus pašvaldībās darbinieku piesaistei pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī darbinieku piesaistei komersantiem, lai sekmētu to saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Likumprojekts paredz pašvaldības autonomajā funkcijā piedalīties arī valstij, īstenot pieejamu mājokļu programmu PPP veidā, kā arī sedzot daļu no  nepieciešamās dotācijas iztrūkstošās īres daļas segšanai, kā arī VNĪ dalību PPP projektā no valsts puses kā publiskā partnera pārstāvi pašvaldību dzīvojamā fonda veidošanā, uzturēšanā un modernizēšanā. MK 2024. gada 11. jūnijā pieņemtā informatīvā ziņojumā “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu”,iekļautajā laika grafikā paredzēts, ka VNĪ 2025. gada augustā slēgs vienošanos ar pašvaldībām atbilstoši PPP likuma 6.pantam un 2025. gada septembrī MK lemj par projekta FEA, pašvaldību dalību projektā un subsīdijas apmēru. Līdz 2025. gada augustam ir jāpieņem ne tikai grozījumi Palīdzības likumā, bet arī MK lēmums par programmas nosacījumiem, finansēšanas un uzraudzības kārtību, komercdarbības atbalsta regulējuma piemērošanu un valsts kā publiskā partnera pārstāvi, ja nepieciešams deleģējot pārvaldes uzdevumus valsts kapitālsabiedrībai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. MK 2024. gada 11. jūnijā pieņemtajā informatīvajā ziņojumā “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu”  konstatēja, ka cenu atšķirības dēļ reģionos uzbūvēt mājokļus par tirgus būvniecības izmaksām šobrīd nav iespējams – būvniecības izmaksas un iedzīvotāju maksātspēja nav līdzsvarā, būvniecības izmaksas pārsniedz pašvaldību iedzīvotāju ienākumu līmeni un tālāko spēju maksāt īri par dzīvokli. Attiecīgi valsts un pašvaldību sektora uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu īres maksu. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka pašvaldībai ir  autonomā funkcija sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Pašvaldību likuma 4.panta otrā, trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa nosaka, kā tiek pildīta autonomā funkcija un kā valsts var uzņemties autonomā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildi, proti, ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā atsevišķu autonomo funkciju īstenošanā un finansēšanā piedalās valsts, valsts var uzņemties pašvaldības autonomajā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildi likumā minētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu. Šobrīd iztrūkst regulējuma, kā valsts var piedalīties pašvaldības autonomajā funkcijā sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, īstenojot  PPP projektu pieejamu īres mājokļu būvniecībai, tādā veidā, izstrādājot Palīdzības likuma grozījumus, CFLA izstrādāja priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, lai veicinātu PPP projekta īstenošanu.

MK ar  2024. gada 9. decembra rīkojumu Nr. 1054 “Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas plāns 2024. – 2027. gadam” apstiprināja mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas plānu 2024. – 2027. gadam, kur  iekļauta arī programma “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem”.

Tāpat MK ar 2025. gada 20. janvārī rīkojums Nr. 32 “Par Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. – 2027. gadam” iekļauta programma “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem”.

5. Cik un kam ir sniegtas konsultācijas PPP jautājumos

Pārskata periodā veicināta izpratne par PPP izmantošanas iespējām un piemērošanu, īstenojot informatīvos pasākumus, t.sk. sniedzot konsultācijas interesentiem – notikušas pastāvīgas konsultācijas (tiešsaistē, e-pasta sarakstē, telefoniski) ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām un kapitālsabiedrībām par šādiem projektiem ar augstu īstenošanas iespējamību:

  - potenciālajiem PPP projekta īstenotājiem – Rīgas brīvostas pārvaldes, Ventspils, Liepājas ostu, Autotransportu direkcijas, EM, Satiksmes ministrijas, VNĪ, Kultūras ministrijas pārstāvjiem, Rail Baltica projekta vadītājiem;

  - Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai par plānoto PPP ielu apgaismojuma projektu;

  - Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par plānoto PPP ielu apgaismojuma projektu;

  - VAS ''Starptautiskā lidosta 'Rīga'''' par plānoto PPP projektu;

  - Bauskas novada pašvaldībai par plānoto Kultūras centra PPP projektu;

  - Mārupes novada pašvaldībai par plānoto vidusskolas PPP projektu;

  - Ādažu novada pašvaldībai par plānoto jaunās izglītības iestādes PPP projektu;

  - Bauskas  novada pašvaldībai par Bauskas informācijas tīkla un kultūras centra būvniecību;

  - Smiltenes novada pašvaldībai par siltumapgādes attīstības PPP projektu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

  - Gulbenes novada pašvaldībai par plānoto siltumapgādes attīstības PPP projektu;

  - CFLA ir veikusi vairākkārtējo informācijas analīzi Rail Baltica projektam PPP instrumenta izmantošanas iespējām Salaspils kravu termināla un Rīgas loka risinājumu kontekstā, sniegtas konsultācijas Rail Baltica projekta komandai, CFLA pārstāvji piedalījās visās Rail Baltica finansēšanas plāna darba grupas rīkotajās sanāksmēs. Notika arī pieredzes apmaiņas vizīte, lai iepazītos ar Francijas dzelzceļa infrastruktūras un pasažieru pārvadājumu sistēmas organizāciju, tai skaitā PPP projektu īstenošanas pieredzi tiešā kontekstā ar Latvijas projektu Rail Baltica (Parīze, Francija);

  - CFLA pārstāve piedalījās Mārupes novada pašvaldības konsultatīvā padomē, kuru organizēja Mārupes pašvaldība, kur prezentēja informāciju par PPP projekta ciklu;

  - CFLA veica apmācības VNĪ komandai par PPP projekta ciklu un FEA sagatavošanas pamatprincipiem;

  - CFLA veica apmācības LTRK biedriem, kā arī privātā sektora pārstāvjiem, kā arī informēja par PPP aktualitātēm LTRK valdi;

  - sagatavota informācija lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūguma sniegt vērtējumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiesībām īstenot ieceri par pašvaldības un nekustamo īpašumu attīstītāju sadarbības modeļa “Publiskās infrastruktūras izbūve un ar to saistīto izdevumu kompensēšana” izstrādi, tai skaitā izdodot saistošos noteikumus, izpildi;

  - sagatavota informācija Latvijas Bankai par aktualitātēm PPP jomā;

  - veikti dažādu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu vērtējumi un par tiem sniegti viedokļi, iebildumi un priekšlikumi.

6. Kādi metodiskie materiāli izstrādāti PPP jomā

Izstrādāti tipveida risinājumu priekšlikumi PPP projektu īstenošanā, ņemot vērā citu dalībvalstu pieredzi un labo praksi, kas ir pieejama CFLA tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Tāpat CFLA ir precizējusi FEA vadlīnijas, izstrādājusi FEA veidlapu, iztulkojusi FEA vadlīnijas, FEA veidlapu, FEA modeli uz angļu valodu, izstrādājusi PPP Risku rīka lietošanas metodikas, publicēja CFLA tīmekļvietnē CFLA izstrādātos informatīvos ziņojumus MK un aktualizējusi CFLA tīmekļvietni, sniedzot aktuālāko informāciju PPP jomā.

Pilnveidota FEA risku analīzes metodoloģiskā pieeja, tagad risku izmaksas jānosaka, identificējot risku mazināšanas pasākumus un šiem pasākumiem nepieciešamās izmaksas, kā arī risku iestāšanās izmaksas (riskiem, kuru iestāšanās ir ar augstu varbūtību). Šāda pieeja risku izmaksas ļauj noteikt precīzāk un pamatotāk, atšķirībā no pieejas, kas tika balstīta tikai risku ietekmes un risku varbūtības noteikšanā.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju FEA izstrādē, CFLA izstrādāja veidlapu “PPP finanšu un ekonomisko aprēķinu veidlapa”.  PPP FEA veidlapas mērķis ir standartizēt PPP FEA aprakstošās daļas sadaļu, norādot, kādas obligātās nodaļas un ar kāds saturs ir jāiekļauj FEA atbilstoši normatīvo aktu, kā arī CFLA 2019. gadā izstrādāto (un 2024. gadā aktualizēto) vadlīniju “PPP finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes vadlīnijas” prasībām. Veidlapa izmantojama PPP projektiem, kas iekļauj arī būvprojekta izstrādi un būvniecību. FEA veidlapa sastāv no obligātajām FEA sadaļām, kas nav dzēšamas. Izstrādātā “PPP finanšu un ekonomisko aprēķinu veidlapa” ir publicēta CFLA tīmekļvietnē.

7. Kā notikusi sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām PPP jomā

Pārskata periodā, veicot potenciālo PPP projektu FEA izvērtēšanu, kā arī izskatot izstrādāto PPP procedūras dokumentāciju, tika nodrošināta regulāra sadarbība ar FM, lai maksimāli īsos termiņos sasniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku rezultātu un samazinātu administratīvo slogu publiskajiem partneriem.

Tika turpināta sadarbība un informācijas apmaiņa par aktualitātēm Latvijas PPP projektu īstenošanā ar EPEC un EIB pārstāvjiem, t.sk. piedaloties EPEC un EIB interneta vidē organizētajās darba grupās, semināros, kā arī PPP projektu progresa sanāksmēs.

2023. gada 22. decembrī notika saruna ar EM pārstāvjiem. EM ir uzsākusi darbu pie divām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” valsts ēku energoefektivitātes programmām, kuras tiks ieviestas kā ierobežotas projektu iesniegumu atlases:

- 2.1.1.4. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās”;

- 2.1.1.7. pasākums “Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija”.

Šajā kontekstā tika pārrunātas PPP iespējas projektu īstenošanai valsts ēku energoefektivitātes programmā. Turpmāk EM plānoja organizēt sarunas ar VNĪ, kuru laikā tiktu pārrunātas PPP iespējas VNĪ apsaimniekotajos objektos. 2024. gada 4. marta sarunā ar CFLA, EM un VNĪ, tika secināts, ka PPP ietvaros projektus nav iespējams realizēt līdz 2029. gada 31. decembrim, kā to paredz Eiropas Savienības kohēzijas politikas nosacījumi 2021. – 2027. gadam, līdz ar to 2.1.1.4. un 2.1.1.7. pasākumos PPP projekti netiks realizēti.

2024. gada 17. oktobrī CFLA piedalījās Mārupes pašvaldības konsultatīvajā padomē, kuru organizēja Mārupes pašvaldība un kurā piedalījās izpilddirektore, daži deputāti, privātie investori, iedzīvotāji. Konsultatīvās padomes ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar PPP projekta ciklu, CFLA nodrošināmo konsultatīvo atbalstu FEA izstrādē, pašvaldība informēja par plānoto Mārupes skolas PPP projektu, izpilddirektore informēja par pieredzi Lietuvā, kur ir izbūvētas Viļņas un Kauņas skolas.

2024. gada 10. jūlijā CFLA klātienē piedalījās LTRK Pakalpojumu padomes sēde, kurā tika diskutēts par LTRK, FM un CFLA sadarbību par PPP instrumenta piemērošanas veicināšanu, tai skaitā iespējām atjaunot PPP Konsultatīvo padomi. Tāpat 2024.gada 31.oktobrī norisinājās vebinārs par tēmu “Publiskā un privātā partnerība – iespējas uzņēmējiem, prioritārie virzieni, sadarbības potenciāls ar privāto sektoru”, kur CFLA pārstāvji piedalījās ar prezentāciju par iespēju uzņēmējiem, prioritāriem virzieniem, sadarbības potenciālu ar privāto sektoru, savukārt 2024.gada 2.decembrī CFLA ir prezentējusi aktualitātes PPP jomā LTRK prezīdijam.

8. Cita svarīga informācija

Ar MK 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” ir apstiprināts Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk – Valdības rīcības plāns), kurā cita starpā ir iekļauti uzdevumi arī PPP attīstībai.

Ar Valdības rīcības plāna pasākumu Nr. 5.6. ir noteikts īstenot šādu pasākumu: “Paaugstināta ēku energoefektivitāte (dzīvojamo ēku, rūpniecisko ēku, publisko ēku) un atjaunotas sērijveida daudzīvokļu dzīvojamās ēkas, tai skaitā piedāvāti tipveida energoefektivitātes uzlabošanas projekti, t.sk. ar rūpnieciski ražotiem ēku siltināšanas paneļiem, vismaz trijām Latvijā plaši izplatītām daudzdzīvokļu ēku sērijām. Kā arī veicināta ēku ekspluatācijas paradumu maiņa un atjaunojamo energoresursu izmantošana, samazinot fosilās enerģijas izmantošanu ēkās vismaz par 50%.”.

Savukārt minētā pasākuma īstenošanai paredzēti šādi darbības rezultāti:

“1. Līdz 30.10.2026. energoefektīvu mājokļu (ņemot vērā ekonomiski pamatotus energoefektivitātes pasākumus, uzlabojot enerģijas patēriņa klasi no F uz B vai C) pieaugums par 2000 mājām (350 daudzdzīvokļu mājas, kā arī 1650 divu dzīvokļu un viena dzīvokļa mājas (privātmājas)), tai skaitā veicinot energoservisa kompāniju iesaisti.

2. Līdz 30.10.2026. atbalsts sniegts 6000 mājsaimniecībām.

3. Līdz 30.10.2026. atbalsts sniegts 800 uzņēmumiem.

4. Līdz 30.10.2026. piešķirts atbalsts 540.3 milj.EUR apmērā.

5. Līdz 30.10.2026. atbalsts sniegts publisko ēku atjaunošanai 50 000 m2 apjomā.

6. Stimulēta privātā-publiskā partnerība valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai.”.

Savukārt ar Valdības rīcības plāna pasākumu 26.3. paredzēts uzsākt Rīgas valstspilsētas laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanu, sagatavojot institucionālo modeli, panākot iesaistīto pušu vienošanos par projekta īstenošanas vietu un projekta realizēšanas modeli kā finansējumu paredzot Rīgas valstpilsētas aizņēmumu un PPP.

Lai nodrošinātu ar MK 2023. gada 8. novembra rīkojumu Nr. 739 apstiprinātajās “Mājokļu pieejamības pamatnostādnēs 2023.–2027. gadam” 2. Rīcības virzienā noteikto - atbalsts mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem paredzēto zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu PPP risinājumu izstrādi, ar Finanšu ministra 2023. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 509 ir izveidota vadības grupa, kuru vada finanšu ministra padomniece rīcībpolitiku jautājumos. Tās sastāvā ir FM,  VSIA “Latvijas valsts ceļi”, VNĪ, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, biedrības “Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse”, EM un CFLA pārstāvji. Vadības grupas uzdevums ir izstrādāt zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu PPP iespējamo risinājumu ietvaru, piedāvāto PPP struktūru, ieviešanas nosacījumu un grafiku. Ir notikušas desmit ar finanšu ministra 2023. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 509 izveidotās PPP Vadības grupas “Zemu un pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības risinājumu izstrādei” darba sanāksmes, kuru ietvaros, tika izstrādāts informatīvs ziņojums “Par pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu”. Informatīvais ziņojums ir apstiprināts MK 2024. gada 11. jūnija sēdē (protokols Nr.24/65.§). Ar finanšu ministra 2024. gada 13. septembra rīkojumu Nr. 335 ir izveidota PPP Uzraudzības grupa izstrādātās pieejamo mājokļu programmas īstenošanai. Ir notikušas divas PPP Uzraudzības grupas sanāksmes, kurās VNĪ prezentēja informāciju par progresu sadarbībā ar EIB un pašvaldībām, CFLA sniedza informāciju par progresu ar projekta īstenošanai nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 2024. gada 2. oktobrī - 13 pašvaldības (Rīga, Liepāja, Valmiera, Jēkabpils, Jelgava, Daugavpils, Sigulda, Cēsis, Rēzekne, Kuldīga, Olaine, Alūksne, Ķekava) parakstīja nodomu protokolus par konceptuālu dalību programmā. Provizoriskais pieprasījums ir pēc 2 266  dzīvokļiem. Ir uzsākts darbs pie FEA izstrādes, ko veic VNĪ sadarbībā ar EIB. 2024. gada 8. augustā ir organizēts tiešsaistes seminārs pašvaldībām par programmu, savukārt 2024. gada 11. decembrī ir organizēta sanāksme pašvaldībām, kuras ir iesaistītas FEA izstrādē, ar VNĪ, EIB un to piesaistīto konsultantu pārstāvjiem par turpmāko darba procesu pieejamo mājokļu programmā.

CFLA 2025. gadā plāno:

- izveidot CFLA konsultatīvo padomi PPP jautājumos;

- izstrādāt un īstenot PPP projektu mācību programmu publiskā sektora speciālistiem;

- turpināt aktīvu konsultēšanu un izglītošanu PPP jomā, veidot standartizētus risinājumus, lai atvieglotu FEA dokumentācijas sagatavošanu;

- turpināt darbu pie jomas normatīvo aktu pilnveides;

- sniegt priekšlikumus atbalsta pasākumam FEA izstrādei un PPP iepirkuma dokumentācijas izstrādei, jo valsts un pašvaldību sektorā ir kapacitātes un zināšanu trūkums PPP jomā un trūkst spēcīgu komandu, kas spēj augstā kvalitātē izstrādāt dokumentāciju.

Ar Ministru prezidentes 2024. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-435 “Par darba grupas izveidi futbola stadiona projekta PPP risinājumu izstrādei” izveidota darba grupa E. Pukinska – Ministru prezidenta padomnieka attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos – vadībā. Darba grupai sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” uzdots izstrādāt futbola stadiona projekta PPP iespējamo risinājumu ietvaru, piedāvāto PPP struktūru, finanšu aprēķinus, ieviešanas nosacījumus un grafiku un līdz 2025. gada 30. jūnijam iesniegt tos Izglītības un zinātnes ministrijā. CFLA pārstāvji nodrošinās darba grupas sekretariāta funkcijas, ka arī ir darba grupas locekļi.

FM ir izvērtējusi CFLA pārskatā sniegto informāciju un PPP izmantošanas veicināšanā atbalsta CFLA plānotos pasākumus (šī ziņojuma 8. sadaļa). Noteikto pasākumu īstenošanai atsevišķu uzdevumu noteikšana MK līmenī nav nepieciešama.

Finanšu ministrs			                 (paraksts*)			         A. Ašeradens

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lipovska 29527052

Inta.Lipovska@cfla.gov.lv

Avots pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c2bcac5f-e77f-4d99-acc8-ed07ed1c510a , apskatīts 16.01.2025.

Ieraksts pieejams - https://www.youtube.com/watch?v=j0qCNzr2L-s , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: https://www.cfla.gov.lv/lv/finansu-un-ekonomisko-aprekinu-fea-sagatavosanas-lemumi apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: FM 2024. gada 1. jūlija finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības (izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 55. punktu) , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020, apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai (Ārcei) pārbūves projekta pirmās kārtas “Bauskas apvedceļš” PPP procedūras uzsākšanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta otrajai kārtai “Iecavas apvedceļš” un nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Bauskas apvedceļa un Iecavas apvedceļa infrastruktūrai, apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: EIS - Iepirkumi - MNP 2024/14 - Pamatdati , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams EIS - Iepirkumi - ĀNP 2024/66 - Pamatdati, apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c2bcac5f-e77f-4d99-acc8-ed07ed1c510a , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams:  Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 24 65. §, 24-TA-1403 , apskatīts 16.01.2025.

Turpat, apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: https://likumi.lv/ta/id/357023-majoklu-pieejamibas-pamatnostadnu-20232027-gadam-istenosanas-plans-20242027-gadam , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: Finanšu un ekonomiskie aprēķini | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra . apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: Informatīvie ziņojumi Ministru kabinetam | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,  apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: https://www.cfla.gov.lv/lv/finansu-un-ekonomisko-aprekinu-vadlinijas , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams: Finanšu un ekonomiskie aprēķini | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra , apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams:  https://m.likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai#, apskatīts 16.01.2025.

“26.3. Lai veicinātu Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles starptautisko konkurētspēju un izaugsmi, sadarbība ar Rīgas valstspilsētu starptautiska un nacionāla mēroga kultūras objektu izveidē un rekonstrukcijā, kā arī pasākumu koordinēšanā. Konkrēts finansējuma apjoms pasākuma īstenošanai tiks noteikts ikgadējā valsts budžeta veidošanas procesā. Avots pieejams: Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai , apskatīts 10.02.2025.

Avots pieejams: Informatīvais ziņojums ir apstiprināts Ministru kabineta 11.06.2024. apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams:  https://www.youtube.com/watch?v=j0qCNzr2L-s&t=4s, apskatīts 16.01.2025.

Avots pieejams:  Par darba grupas izveidi futbola stadiona projekta PPP risinājumu izstrādei, apskatīts 16.01.2025.