Informatīvais ziņojums

“Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības “Digitālā Eiropa” līdzfinansētā projekta “SIC Latvia - Latvian Safer Internet Centre VI” īstenošanai”

- Pamatojums informatīvā ziņojuma virzībai

- Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešā daļa un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 35. punkts.

- Projektu konkurss un finanšu nosacījumi

- Eiropas Komisija (turpmāk – EK) Eiropas veselības un digitālā izpildaģentūra (European Health and Digital Executive Agency, turpmāk – Izpildaģentūra) programmas “Digitālā Eiropa” (turpmāk – programma) ietvaros 2023. gada 11. maijā izsludināja projektu konkursu Nr. DIGITAL-2023-DEPLOY-04 “Drošāka interneta centru tīkls” (Network of Safer Internet Centres) un tēmu DIGITAL-2023-DEPLOY-04-NETWORK-OF-SICs (turpmāk – projektu konkurss) ar mērķi atbalstīt un sniegt pakalpojumus, kas veicina bērniem uzticamas vides izveidi internetā, nodrošinot resursu, pakalpojumu un pieredzes apmaiņu starp atbildīgajām struktūrām.

- Atbilstoši projektu konkursa nolikuma 19. lpp. sadaļā “Type of action” noteiktajam projekta konkursa ietvaros EK piešķir grantu ar līdzfinansējuma likmi 50 %.

- Atbilstoši projektu konkursa nolikuma 21. lpp. sadaļā “Eligibility” noteiktajam projekta iesniedzējs var būt juridiska persona (privāta vai publiska), kas izveidota Eiropas Savienības dalībvalstī. Projektu konkursu nolikumā par tēmu DIGITAL-2023-DEPLOY-04-NETWORK-OF-SICs nav noteikti nosacījumi konsorcija izveidei, tāpēc projektu pieteikumu var iesniegt un projektu īstenot vienas dalībvalsts ietvaros.

- Problēmas aktualitātes pamatojums

- Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (turpmāk – Digitālās transformācijas pamatnostādnes) (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”) 4.1.1. rīcības virzienā “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība izglītības procesā” kā nepieciešamā rīcība noteikta “Digitālo prasmju attīstība un izmantošana notiek visa izglītības procesa ietvaros visaptveroši, sniedzot izglītojamajiem iespēju praktiski izmantot digitālās prasmes kā caurviju prasmes visā mācību procesā”, kā arī sadaļas Digitālo prasmju attīstība un izmantošana izglītības procesā” 4. punktā noteikts, ka “Latvijas Drošāka interneta centram jāturpina īstenot projektu “Drošāks internets”, izglītojot un informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā”. Un 4.2.4. rīcības virzienā “Interneta lietotāju aizsardzība pret kaitīgu saturu” kā nepieciešamā rīcība noteikta “Uzlabot sabiedrības informētību par riskiem internetā un to, kā pasargāt sevi un savus bērnus, kā arī nodrošināt iespēju ikvienam saņemt kvalitatīvu informāciju un konsultācijas problēmsituāciju gadījumos”.

- Lai izglītotu sabiedrību par drošību internetā un radītu iespēju elektroniski, kā arī zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (116111), ziņot par pārkāpumiem interneta vidē, sākot ar 2006. gadu Latvijā EK programmas “Safer Internet”, “Safer interner plus” un “Connecting Europe Facility” ietvaros īstenoti vairāki projekti “Net-Safe Latvia” (turpmāk – Net-Safe projekts), rūpējoties par bērnu drošību interneta vidē.

- Net-Safe projekta īstenošanu 2006. gadā uzsāka Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk – sekretariāts) ar partneri biedrību “Latvijas Interneta asociācija” (turpmāk – LIA). 2009. gadā, pēc sekretariāta reorganizācijas (Ministru kabineta 2009. gada 1. aprīļa rīkojums Nr. 220 “Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju”) tā funkcijas nodotas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Lai turpinātu uzsāktās aktivitātes bērnu izglītošanai par drošību internetā, LIA piedāvāja pārņemt visas sekretariāta uzņemtās Net-Safe projekta līgumsaistības ar EK, tai skaitā finanšu saistības un cilvēkresursus.

- Kopš 2009. gada Net-Safe projekta aktivitātes īsteno LIA sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru (turpmāk – BAC), iepriekš – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (turpmāk – VBTAI) un no 2012. gada arī biedrību “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (turpmāk – LPMC). Tāpat 2010. gadā Net-Safe projekta aktivitāšu īstenošanai LIA izveidoja Latvijas Drošāka interneta centru “Net-Safe”.

- Sākot no 2012. gada Net-Safe projektu īstenoja, piesaistot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) līdzfinansējumu, tai skaita šādu līgumu ietvaros:

  - 2012. gada 10. oktobris – 2014. gada 31. decembris (līgums Nr. SI-2012-SIC-1231217);

  - 2015. gada 1. janvāris – 2016. gada 30. jūnijs (līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2014/0019);

  - 2016. gada 1. jūlijs – 2018. gada 31. decembris (līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2015/0021);

  - 2019. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris (līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2018/1621102);

  - 2021. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs (līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2020/2297233).

- Net-Safe projekta aktivitātes īstenotas atbilstoši Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 468 “Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam”) 6. sadaļā “Turpmākās rīcības plānojums” noteiktajiem rīcības virzieniem:

  - 7.2. “Elektroniskās ziņojumu līnijas par pārkāpumiem internetā nodrošināšana” (atbildīgā institūcija – Aizsardzības ministrija (turpmāk – AiM) un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija “CERT.LV” (turpmāk – LU MII CERT.LV) sadarbībā ar LIA);

  - 7.4. “Sabiedrības informēšana par drošību internetā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem” (atbildīgā institūcija – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar AiM, LU MII CERT.LV, Labklājības ministrija (turpmāk – LM), VBTAI un LIA);

  - 7.5. “VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116 111 nodrošināšana” (atbildīgā institūcija –VARAM sadarbībā ar AiM, LU MII CERT.LV, LM, VBTAI un LIA).

- No 2022. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam LIA sadarbībā ar BAC un LPMC īsteno Net-Safe projektu “Digitālā Eiropa” programmas (Digital Europe Programme) (turpmāk – DEP) ietvaros (līgums Nr. Project 101083313 – SIC Latvia), nodrošinot Latvijas Drošāka interneta centra darbību laikposmam (LIA līdzfinansējumu nodrošina VARAM un LU MII CERT.LV (AiM)) līdz 2024. gada 30. jūnijam. Kopējais Net-Safe projekta finansējums 551 820 euro, tai skaitā DEP līdzfinansējums 50 % apmērā – 275 910 euro.

- Net-Safe projekta ietvaros LIA (2023. gada 10. janvārī) noslēdza līgumu ar VARAM par Digitālās transformācijas pamatnostādnēs attīstības jomas “Digitālās prasmes un izglītība” rīcības virziens “Interneta lietotāju aizsardzība pret kaitīgu saturu” minēto aktivitāšu īstenošanu sabiedrības informēšanai par drošību internetā un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2022.-2024. gadā (110 000 euro). Finansējums piešķirts Vispasaules drošāka interneta dienu organizēšanai un izglītojošu materiālu izstrādei pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, metodisko mācību materiālu izstrādei pedagogiem un informatīvu aktivitāšu nodrošināšanai vecākiem.

- Tāpat elektronisko ziņojumu līnijas darbības nodrošināšanai Net-Safe projekta ietvaros ik gadu AiM uz deleģējuma līguma pamata piešķir LU MII CERT.LV valsts budžeta finansējumu 41 700 euro apmērā. Savukārt LIA uz līguma pamata ar LU MII CERT.LV nodrošina elektroniskās ziņojumu līnijas darbu nelegāla interneta satura apkarošanai, īpaši rūpējoties par bērnu seksuālu izmantošanu saturošu materiālu dzēšanu no publiskas piekļuves (ziņojumu datu bāzes uzturēšana, sabiedrības informēšanas kampaņas par pārkāpumiem internetā, dalības maksa Starptautiskajā interneta uzticības tālruņu asociācijā (INHOPE) un citus ar ziņojumu līnijas nodrošināšanu saistītos pasākumus).

- Net-Safe projekta ietvaros VARAM un BAC līdzfinansētajām aktivitātēm finansējums nodrošināts, VARAM un LM (BAC) 2023. un 2024. gadā uzņemoties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un finansējot tās no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00 programma).

- Savukārt LU MII CERT.LV (AiM) finansējumu Net-Safe projekta ietvaros nodrošināts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”. Finansējums plānots AiM bāzes izdevumu 2023.-2024. gadam ietvaros.

- Net-Safe projekta ietvaros (2023. gadā) BAC sniedza 718 konsultācijas par interneta drošību. Kopumā zvanu skaits palielinājies par šādām tēmām: (1) kiberbulings; (2) informatīvs atbalsts; (3) nevēlama komunikācija; (4) personas datu drošība; (5) reputācijas aizskārums; (6) ziņojumu iesniegšana tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv. Zvanu skaits samazinājies par šādām tēmām: (1) naida kurināšana, rasisms; (2) pornogrāfija pieejama bez brīdinājuma.

- LIA nodrošinātajā elektronisko ziņojumu līnijā 2023. gadā ir saņemti 1 920 ziņojumi, no tiem 986 par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem interneta vidē, 92 par cieņas un goda aizskaršanu un 188 gadījumos sniegtas konsultācijas/ palīdzība internetā problēmsituācijās nonākušiem cilvēkiem. Citi ziņojumi saturēja informāciju par vardarbīga rakstura materiāliem, kas pieejami bērniem, finanšu krāpniecības gadījumiem un citiem jautājumiem.

- 2020. gadā, atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu, LIA organizēja e-zināšanu čempionātu tiešsaistē testa veidā, tajā piedalījās vairāk nekā 13 000 skolēnu no visas Latvijas. Testa rezultāti parāda, ka, piemēram, 30 % vidusskolēnu neatšķir faktus no apgalvojumiem, bet 40 % 5.-6. klašu skolēnu ir pārliecināti – ja vietne ir reģistrēta ar domēnu “lv”, tātad var ticēt visai informācijai, kas tajā ievietota, turklāt 25 % sākumskolas vecuma skolēnu tic, ka populāri cilvēki internetā saka tikai patiesību.

- 2022. gada februārī LIA ar sadarbības partneriem Valsts policiju un VBTAI organizēja kampaņu “Bīstamā draudzība internetā” un izstrādāja rīku sos.drossinternets.lv, ar kura palīdzību bērni, viņu vecāki un pedagogi var pārbaudīt bērnu draudzību internetā, uzzināt, vai viņi nav kļuvuši par pavedināšanas upuriem internetā un kā rīkoties šādā situācijā. Divu gadu laikā uz jautājumiem par draudzību internetā ir atbildējuši vairāk nekā 9 000 bērni un jaunieši. Rezultāti rāda, ka 23 % jeb gandrīz katrs ceturtais bērns, iespējams, ir cietis no pieaugušo mēģinājumiem pavedināt bērnu internetā.

- Projekta pieteikums

- 2023. gada 25. septembrī LIA sadarbībā ar BAC un LPMC finansējuma piesaistei projektu konkursa ietvaros iesniedza projekta “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre VI” pieteikumu (turpmāk – projekts). 2024. gada 9. janvārī no Izpildaģentūras saņemta informācija, ka projekta pieteikums ir apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no EK, un šobrīd noris līguma slēgšanas procedūra ar EK.

- Projekta mērķis ir turpināt nodrošināt Latvijas Drošāka interneta centra darbu, izglītojot sabiedrību par drošību internetā un radot iespēju elektroniski (sūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi: info@drossinternets.lv, aizpildot ziņojumu formu tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv vai mobilajā lietotnē “Drošs internets”) un telefoniski (zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni: 116111) ziņot par pārkāpumiem interneta vidē.

- Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 1. jūlijs – 2025. gada 31. decembris.

- Projekta ietvaros plāno turpināt Net-Safe projekta aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā:

  - nodrošināt projekta vadību un administrēšanu (LIA);

  - veicināt nacionālās sadarbības tīkla darbību un informācijas apmaiņu starp Latvijas Drošāka interneta centra izveidotas Konsultatīvās padomes dalībniekiem, t.ai skaita LIA, BAC, LPMC, Valsts policiju, VARAM, AiM, Valsts izglītības satura centru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, nodibinājumu “Centrs Dardedze” un Rīgas Tehnisko universitāti (LIA);

  - veicināt sadarbību ar galveno pakalpojumu platformu Insafe un citiem Eiropas tīkla dalībniekiem, apmainoties ar labās prakses piemēriem un piedaloties kopīgās sabiedrības informēšanas kampaņās (LIA, BAC);

  - organizēt pasākumus, kas veicinās jauniešu iesaisti Drošāka interneta centra īstenotajās aktivitātēs, kā arī organizēt un uzturēt Jaunatnes paneļa aktivitātes, kurās bērni un jaunieši var izteikt viedokli un apmainīties ar zināšanām un pieredzi par tiešsaistes tehnoloģiju lietošanu, īpašu uzmanību vēršot neaizsargāto bērnu iesaistīšanai un izglītošanai (LIA, BAC);

  - izstrādāt uzmanību piesaistošus rīkus un metodes, nodrošinot informāciju par bērniem un viņu mediju izmantošanas kultūru, ieradumiem, drošību tiešsaistē un medijpratību (LIA, BAC, LPMC);

  - īstenot informēšanas pasākumus, veicinot Latvijas Droša interneta centra atpazīstamību sabiedrībā, lēmējinstitūciju un iesaistīto pušu starpā (LIA, BAC, LPMC);

  - nodrošināt atbalsta līnijas funkcijas, sniedzot informāciju vecākiem un bērniem par nepieciešamo rīcību, ja bērni saskaras ar kaitīgu vai nelegālu saturu un aktivitātēm, piemēram, iedraudzināšanu, sekstingu, grupveida kibertiranizēšanu, izspiešanu, piespiešanu veikt seksuālas darbības, personas datu izpaušanu svešām personām izsekošanu, izmantojot tiešsaistes tehnoloģijas (LIA);

  - nodrošināt elektroniskās ziņojumu līnijas, kas ir saslēgta Starptautiskās interneta uzticības tālruņu asociācijas (INHOPE), darbību, kurā tiek nodrošināta iespēja ziņot (drossinternets.lv vietnē un mobilajā lietotnē “Drošs internets”) par prettiesiskām darbībām un pārkāpumiem internetā. Šos ziņojumus izskata īpaši sagatavots ziņojumu līnijas speciālists sadarbībā ar Valsts policiju, un informācija par nelegāla satura materiāliem ievietota Starptautiskās interneta uzticības tālruņu asociācijas (INHOPE) datu bāzē, kurai pieslēdzas arī EUROPOL un INTERPOL, ja tiek konstatēts, ka saturs, par kuru saņemts ziņojums, atrodas ārpus Latvijas jurisdikcijas esošā tīmekļa vietnē (LIA);

  - nodrošināt bērnam un ģimenei iespēju zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, lai informētu par problēmsituāciju internetā un saņemtu bezmaksas psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā (BAC);

  - veikt projekta ex-post novērtēšanu (LIA, BAC, LPMC).

- Projekta finansēšanas nosacījumi

- Projekta kopējās izmaksas plānotas 864 089 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums (maksimāli 50 % no attiecināmajām izmaksām) 432 043 euro. Informatīvā ziņojuma pirmajā tabulā norādīts finansējuma sadalījums starp partneriem un to finansēšanas avots.

Tabula Nr. 1

Paredzētais projekta izmaksu sadalījums starp partneriem*

| Nr. p.k. | Iestāde | EK līdzfinansējums | Partnera finansējums | Valsts finansējums | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIA | 245 189 | 77 640 | 167 550 ** | 490 379 |
| 2. | BAC | 132 257 | 0 | 132 258** | 264 515 |
| 3. | LPMC | 54 597 | 54 598 | 0 | 109 195 |
| 4. | Kopā: | 432 043 | 132 238 | 299 808 | 864 089 |

* Izmaksu sadalījums ir indikatīvs un var tikt precizēts līguma noslēgšanas gaitā ar EK.

** Finansējums tiks nodrošināts LU MII CERT.LV (AiM) pieejamo līdzekļu ietvaros, savukārt LM un VARAM nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts no 80.00.00 programmas.

- BAC kopējās izmaksas plānotas 264 515 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums – 132 257 euro, valsts finansējums – 132 258 euro. Informatīvā ziņojuma otrajā tabulā norādīts BAC finansējums projektā gadu dalījumā.

Tabula Nr. 2

BAC finansējums*

| Nr. p.k. | Finansējuma avots | 2024. |  |  | Kopā euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (6 mēn.) | 2025. | 2026. |  |
|  |  | euro | euro | euro |  |
| 1. | EK līdzfinansējums 50 % (avanss 60 % apmērā) | 79 355 | - | - | 79 355 |
|  | EK līdzfinansējums 50 % (gala maksājums 40 % apmērā) | - | - | 52 902 | 52 902 |
| 2. | Valsts budžeta finansējums 50 % | 10 984 | 121 274 | - | 132 258 |
|  | Valsts budžeta priekšfinansējums EK līdzfinansējuma gala maksājuma daļai 40 % apmērā | - | 52 902** | - | 52 902** |
| 3. | Kopējais finansējums | 90 339 | 121 274 | 52 902 | 264 515 |

* Izmaksu sadalījums ir indikatīvs un var tikt precizēts līguma noslēgšanas gaitā ar EK.

** Finansējums nav ieskaitīts kopējā finansējuma aprēķinā.

- Projekta avanss plānots 60 % (79 355 euro) apmērā no EK līdzfinansējuma, kas tiktu izmaksāts 30 dienu laikā pēc līguma ar EK noslēgšanas (indikatīvi, 2024. gada maijā vai jūnijā).

- Gala maksājums 40 % apmērā (52 902 euro) no EK līdzfinansējuma tiek pārskaitīts pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas, pamatojoties uz projekta gala atskaitēm (indikatīvi, 2026. gada maijā).

- Ievērojot minēto, valsts budžeta finansējums nepieciešams projekta aktivitāšu:

  - finansēšanai 2024. un 2025. gadā – indikatīvi, 132 258 euro apmērā;

  - priekšfinansēšanai 2025. gadā – indikatīvi 52 902 euro apmērā.

- EK avansa saņēmējs ir LIA kā projekta vadošais partneris (saņemot avansu, LIA veiks maksājumu partneru budžetā projekta aktivitāšu īstenošanai). Pēc projekta pabeigšanas un attiecināmo izmaksu apstiprināšanas no EK finansējuma tiks veikts gala maksājums LIA saskaņotā atbalsta apjomā, bet LIA veiks maksājumus partneru budžetā. Pēc gala maksājuma saņemšana no LIA, LM (BAC) valsts budžeta priekšfinansējuma atmaksa tiks ieskaitīta valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

- LIA kopējās izmaksas plānotas 490 379 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums – 245 189 euro, valsts finansējums – 167 550 euro (nodrošina VARAM un LU MII CERT.LV (AiM)), LIA finansējums – 77 640 euro. Informatīvā ziņojuma trešajā tabulā norādīts LIA finansējums gadu dalījumā.

Tabula Nr. 3

LIA finansējums*

| Nr. p.k. | Finansējuma avots | 2024. (6 mēn.) euro | 2025. euro | 2026. euro | Kopā euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EK līdzfinansējums 50% (avanss 60 % apmērā) | 147 113 | - | - | 147 113 |
|  | EK līdzfinansējums 50% (gala maksājums 40 % apmērā) | - | - | 98 076 | 98 076 |
| 2. | Nacionālais finansējums 50 %: | 46 730 | 198 460 | - | 245 190 |
|  | LIA finansējums | 25 880 | 51 760 | - | 77 640 |
|  | Valsts budžeta (VARAM) finansējums (pieprasīs no 80.00.00 programmas) | - | 105 000 | - | 105 000 |
|  | Valsts budžeta (LU MII CERT.LV (AiM)) finansējums | 20 850 | 41 700 | - | 62 550 |
| 3. | LIA priekšfinansējums EK līdzfinansējumam (40 % apmērā) | - | 98 076** | - | 98 076** |
| 4. | Kopējais finansējums | 193 843 | 198 460 | 98 076 | 490 379 |

* Izmaksu sadalījums ir indikatīvs un var tikt precizēts līguma noslēgšanas gaitā ar EK.

** Finansējums nav ieskaitīts kopējā finansējuma aprēķinā.

- Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 434 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” (turpmāk – VARAM nolikums) 1. punktam VARAM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstības plānošanas, koordinācijas un pārvaldības jomā. VARAM nolikuma 5.7.3. apakšpunktā noteikts, lai nodrošinātu funkciju izpildi, VARAM informē un izglīto sabiedrību par digitālo tehnoloģiju sniegtajām iespējām un priekšrocībām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, VARAM funkciju un uzdevumu izpildei digitālās transformācijas jomā, un, ievērojot nepieciešamību turpināt izglītot sabiedrību par apdraudējumiem interneta vidē, kas ir īpaši aktualizējusies kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, kā arī, lai turpinātu nodrošināt Latvijas Drošāka interneta centra darbu, minētajiem mērķiem ir nepieciešams paredzēt nacionālo finansējumu 50 % apmērā no kopējām LIA realizētajām Latvijas Drošāka interneta centra aktivitāšu izmaksām 2024. gadā un 2025. gadā. Līdz ar to pēc LIA un EK līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas VARAM slēgs līgumu ar LIA par Digitālās transformācijas pamatnostādnēs attīstības jomas “Digitālās prasmes un izglītība” rīcības virziens “Interneta lietotāju aizsardzība pret kaitīgu saturu” VARAM pārziņā esošo aktivitāšu sabiedrības informēšanai par drošību internetā īstenošanu un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu 105 000 euro apmērā (pieprasīs no 80.00.00 programmas).

- Savukārt LU MII CERT.LV (AiM) pārziņas aktivitāšu (Digitālās transformācijas pamatnostādņu 4.1.1. rīcības virziena “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība izglītības procesā” līdzatbildības aktivitāšu) īstenošanai LIA slēgs līgumu ik gadu ar LU MII CERT.LV par līdzfinansējuma nodrošināšanu 2024. gadā 20 850 euro apmērā un 2025. gadā 41 700 euro apmērā (kopā projekta periodā 62 550 euro apmērā). 2024. gada līdzfinansējuma apmērs ir 20 850 euro, jo projekta īstenošanu plānots uzsākt no 2024. gada 1. jūlija.

- Projekta avanss plānots 60 % (147 113 euro), bet gala maksājums 40 % apmērā (98 076 euro) no EK līdzfinansējuma tiek pārskaitīts pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas, pamatojoties uz projekta gala atskaitēm (indikatīvi 2026 gada maijā).

- LPMC kopējās izmaksas plānotas 109 195 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums – 54 597 euro, LPMC finansējums – 54 598 euro (nodrošina organizācijai pieejamo līdzekļu ietvaros).

- Projekta avanss plānots 60 % (32 758 euro) apmērā, bet gala maksājums 40 % (21 839 euro) apmērā no EK līdzfinansējuma tiek pārskaitīts pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas, pamatojoties uz projekta gala atskaitēm (indikatīvi 2026. gada maijā). Priekšfinansējumu LPMC aktivitāšu īstenošanai projekta ietvaros nodrošina pats LMPC (organizācijai pieejamo līdzekļu ietvaros).

- Iesaistot LPMC projekta aktivitāšu īstenošanā un  finansēšanā netiek identificēts komercdarbības atbalsts, jo programmas ietvaros līdzekļus tiešā veidā piešķir Eiropas Savienības institūcija un valsts iestādēm nav nekādas rīcības brīvības, tāpēc saskaņā ar EK 2016. gada 19. jūlija paziņojuma Nr. 2016/C 262/01 “Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu” 60. punktu tie nav uzskatāmi par valsts līdzekļiem un attiecīgi uz tiem tālāk neattiecas komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2021/694,  ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES)2015/2240 14. panta 1. punktu programmu īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā, nevis dalītā pārvaldībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, LPMC plānotais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Nav plānots līdzfinansējums no publiskajiem resursiem LPMC.

- Turpmākā rīcība

- Atļaut LM (BAC) 2024. un 2025. gadā un VARAM 2025. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta īstenošanai, sākot ar 2024. gada 1. jūliju, programmas ietvaros. EK līdzfinansējums projekta īstenošanai plānots, indikatīvi, 432 043 euro apmērā.

- LM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijai finanšu līdzekļu pieprasījumu pārdalei no 80.00.00 programmas  2024. gadam, nepārsniedzot 10 984 euro apmērā, kā arī iesniegs priekšlikumu par informatīvajā ziņojumā paredzēto valsts budžeta finansējumu un priekšfinansējumu 2025. gadam, nepārsniedzot 174 176 euro, attiecīgā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā.

- Atbalstīt, ka VARAM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanas procesā iesniedz Finanšu ministrijai priekšlikumu valsts budžeta finansējuma piešķiršanai projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai 2025. gadā, nepārsniedzot 105 000 euro.

- LM (BAC) pēc gala maksājuma saņemšanas no LIA (vadošais partneris) nodrošināt saņemto līdzekļu no valsts budžeta (priekšfinansējuma finansēšanai) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos, indikatīvi, 52 902 euro apmērā.

| Labklājības ministrs |  | Uldis Augulis |
| --- | --- | --- |

Makarovs 67782958

vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2023-deploy-04-network-of-sics

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2023/call-fiche_digital-2023-deploy-04_en.pdf

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-_2021-27.pdf.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463295&mode=mk&date=2018-10-23.

https://drossinternets.lv/lv/info/zinojumu-statistika

https://drossinternets.lv/lv/info/par-mums.

https://www.betterinternetforkids.eu/

Aktivitāte ir papildinoša un saskaņota ar citu institūciju un organizāciju īstenotajām bērnu medijpratības veicināšanas iniciatīvām, tajā skaitā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem pasākumiem.

2010. gada 30. martā LIA un Valsts policija noslēdza sadarbības līgumu Nr. NS 01-03/2010 par elektronisko ziņojumu par iespējamu prettiesisku saturu interneta vietnēs apstrādi, lai nodrošinātu efektīvu cīņu pret prettiesisku interneta saturu un darbībām internetā.