Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūra asociētās dalībvalsts statusā”

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu par “Progresa ziņojums par Latvijas dalību  Eiropas Kosmosa aģentūraā (turpmāk – EKA) asociētās dalībvalsts statusā” (turpmāk – ziņojums), izpildot 2019. gada 6. novembra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020. gada” (019-MK.PROT-52#25) 6.punktā doto uzdevumu.

Ziņojumā veikta Latvijas un EKA sadarbības analīze pēc asociētās dalībvalsts līguma noslēgšanas, kas stājās spēkā 2020. gada 27. jūlijā. Ziņojuma analīze ir balstīta uz EKA izstrādāto progresa ziņojumu (pievienots pielikumā Nr.1.), kā arī IZM un iesaistīto nozaru ministriju novērtējuma.

Ievads

EKA ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ir 22 dalībvalstis un četras asociētās dalībvalstis. EKA misija ir veidot un attīstīt Eiropas kosmosa kapacitāti un nodrošināt, ka investīcijas kosmosa nozarē nodrošina ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem un industrijai. EKA ir izveidojusi astoņus tehnoloģiju centrus dažādās EKA dalībvalstīs ar galveno mītni Parīzē, Francijā. EKA nodarbina ap 2200 zinātniekus, inženierus, informāciju tehnoloģiju speciālistus un administratīvo personālu no visām EKA dalībvalstīm. EKA budžets 2022. gadā ir 7,15 miljardi euro.

Kopš EKA izveides 1975.gadā EKA ir nepārtraukti paplašinājusies. EKA konvencijas (EKA pamatdokuments) XIV pants definē dažādus sadarbības mehānismus ar valstīm, kas nav EKA dalībvalstis specifisku līgumu veidā, savukārt EKA konvencijas XIV panta trešā daļa nosaka iespēju pievienoties EKA asociētās dalībvalsts statusā. 2001. gadā EKA Padome saskaņā ar EKA konvencijas XIV pirmo daļu apstiprināja sadarbības mehānismus ar Eiropas valstīm, kas nav EKA dalībvalstis vai asociētās valstis. Pirmais sadarbības mehānisms ir sadarbības līgums, kas paredz piedalīšanos EKA pārvaldības struktūrās novērotāja veidā, bet neparedz finanšu investīcijas no valsts puses.

Otrs sadarbības mehānisms ir Eiropas Sadarbības valsts līgums, kas paredz valstij veikt ikgadējas investīcijas 1 milj. euro apmērā 2001. gada ekonomiskajos apstākļos un īstenot nacionālā kosmosa sektora attīstības pasākumus.

Trešais sadarbības mehānisms ir asociētā dalībvalsts. Asociētās dalībvalsts statuss tika uzlabots un apstiprināts 2018. gada EKA Padomē, lai nodrošinātu Eiropas sadarbības valsts līguma valstīm plūstošāku pāreju uz EKA dalībvalsts statusu. Galvenie ieguvumi no asociētās dalībvalsts statusa ir samazināta iemaksa EKA obligātajā programmā, kas sastāda 70% no EKA dalībvalsts iemaksas, un iespēja veidot savu nacionālo kosmosa programmu.

Visbeidzot ceturtais sadarbības mehānisms ir pilntiesīgs EKA dalībvalsts statuss.

Latvijas un EKA sadarbības novērtējums asociētās dalībvalsts statusā

2020. gada 27. jūlijā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts līgums (turpmāk – AD līgums). Stājoties spēkā AD līgumam, tika izbeigts Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgums  (turpmāk – ESV līgums), kas stājās spēkā 2015. gada 30.janvārī un bija noslēgts uz pieciem gadiem saskaņā ar ESV līguma 15.1. un 15.2.apakšpunktu. IZM veica ikgadējas iemaksas EKA budžetā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 6. novembra sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020. gada”” minētajam finanšu apjomam. 2020.gadā iemaksas EKA sastādīja 4 149 184 euro apmērā, 2021.gadā 2 980 400 euro apmērā un 2022.gadā 1 102 366 euro apmērā. Kopējie ieguldījumi EKA periodā no 2020 – 2022.gadam sastādīja 8 231 950 euro.

Kopš AD līguma stāšanās spēkā Latvija piedalās EKA obligātajā programmā, EKA nacionālajā RPA (Requesting Party Activities – Pieprasītājas puses programma) programmā un četrās EKA izvēles programmās.

EKA obligātā programma

EKA obligātā programma finansē virkni aktivitātes, kas saistītas ar izglītības, tīklošanās un mācību aktivitāšu organizēšanu EKA iesaistīto valstu industrijai, kopējās infrastruktūras, IT resursu un laboratoriju uzturēšanu. Atbalsta aktivitātes Latvijai ietver - Eiropas Kosmosa izglītības resursu biroja (turpmāk – ESERO) projekta līdzfinansēšanu, EKA industriālā koordinatora finansēšanu un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu īstenošanu utt. Vienlaikus Latvijas industrijai ir organizēti vairāku mācību kursi, kas saistīti ar dalību EKA programmās, EKA projektu izstrādi un pārvaldību, ECSS standartiem un mācības par EKA IT resursu izmantošanu.

Līdz šim finansētās aktivitātes no EKA obligātās programmas ir 1) EKA industriālā koordinatora pozīcija, 2) SIA IrbGS darbinieka stažēšanās EKA ESOC centrā Vācijā.

2021. gada vasarā IZM sadarbība ar EKA izveidoja EKA industriālā koordinatora pozīciju, kuru līdz 2023. gada septembrim pilda SIA "Management Service Company”. EKA industriālā koordinatora pienākumi ir šādi 1) EKA publicēto iepirkumu monitorings un izplatīšana Latvijas organizācijām, 2) atbalsta sniegšana Latvijas organizācijām saistībā ar EKA iepirkuma procesu un ECSS standartiem,  3) starptautiskās sadarbības atvieglošana Latvijas organizācijām, veidojot industriālos konsorcijus EKA projektos  un 4) atbalsts kvalitatīvu projekta pieteikumu sagatavošanā. Finansējums augstāk minētājām darbībām līdz 2023. gada septembrim sastāda 99 220 euro.

Savukārt SIA IrbGS darbinieka gadu ilga stažēšanās EKA ESOC centrā Vācijā paredz iesaistīties OPS-SAT misijas darba grupā, kur tiks apgūti ikdienas pienākumi satelīta misijas darbības nodrošināšanai, satelīta vadībai, zemes segmenta operāciju darbībai, kā arī tiks atbalstīta derīgās kravas (payload) eksperimentu sagatavošana un ievietošana satelītā. Stažēšanās uzdevumi paredz piedalīties tehnoloģijās balstītu satelīta borta datora sistēmu un algoritmu izstrādi, kā arī ieviešanu. Finansējums šai aktivitātei paredzēts 60 000 euro apmērā.

RPA programma

AD līguma ietvaros tika izveidota RPA programma, kas ir paredzēta tikai Latvijā rezidējošām organizācijām, un tās galvenais uzdevums ir atbalstīt holistiskas Latvijas kosmosa politikas īstenošanu un īstenot tādas aktivitātes, kas nav iespējamas EKA izvēles programmās. RPA programmas mērķi ir 1) attīstīt Latvijas industrijas kompetences un spējas, kas vērstas uz produktu izstrādi, kas var palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu industriālo atdevi EKA izvēles programmās, kurās Latvija piedalās; 2) veidot kompetences un spējas, kas vērstas uz produktu izstrādi, lai atbilstoši sagatavotu valsts industriju turpmākai integrācijai EKA izvēles programmās, kurām valsts plāno pievienoties 5 gadu laikā un 3) veidot un demonstrēt kompetences un spējas, kas nodrošina ilgtspējīgu ilgtermiņa komerciālo darbību kosmosa komerciālajā tirgū.

RPA programma paredz ieviest aktivitātes, kas palīdz jaunpienācējiem ienākt kosmosa nozarē, atbalsta augstākās izglītības studiju kursu izstrādi, sekmē nepieciešamo prasmju attīstību un veicina komerciālo un publiski finansēto satelītdatu lietojumu attīstību sadarbībā ar gala lietotājiem. Līdz šim piedāvātās RPA aktivitātes ir šādas:

  - sagatavošanās un pētniecības aktivitātes (tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) 1-3);

  - lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes (TRL 3-5);

  - kosmosa zinātnes aktivitātes;

  - kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi (TRL 6-8);

  - izglītības aktivitātes (studiju kursu izstrāde);

  - specifiski apmācību kursi industrijā nodarbinātajiem piem. precīzā lodēšana;

  - promocijas darbu sagatavošana sadarbībā ar industriju.

Kopš kļūšanas par EKA asociēto  dalībvalsti ir organizēti divi RPA konkursi -2020. gada novembrī un 2021. gada decembrī. Pirmajā RPA konkursā pieteikti 22 projekti un no tiem apstiprināti 9 projekti par kopējo summu 985 798 euro, savukārt otrajā RPA konkursā tika pieteikti 11 projekti un no tiem apstiprināti 5 projekti par kopējo summu 471 466 euro. Pirmo divu RPA konkursu rezultāti ir atzīstami, jo savus pirmos projektus ieguva piecas jaunas organizācijas, kas līdz šim nebija sadarbojušās ar EKA, un pirmo reizi tika apstiprināti divi projekti par zemes novērošanas pakalpojuma izstrādi, iesaistot publiskā sektora institūcijas kā pirmos klientus. Vienlaikus Latvijas organizācijas pieteica jaunas idejas, kas vērstas uz jaunu nišu attīstību kosmosa nozarē.

Latvijas organizāciju sekmes RPA programmā vērtējamas kā labas, par ko liecina gan stabilais projektu pieteikumu skaits, gan projektu pieteikumu kvalitāte, gan regulārais jaunu organizāciju, kas vēlas darboties kosmosa nozarē, pieplūdums. Vienlaikus redzams, ka organizāciju spēja un kapacitāte īstenot vairākus projektus vienlaicīgi un nākt klajā ar jaunām ierosmēm ir ierobežota. Visbiežāk tās nespēj īstenot vairāk par 1-2 projektiem vienlaicīgi, kas ir saistāms gan ar cilvēkresursu trūkumu, gan stabilas finanšu plūsmas nodrošināšanu inovāciju aktivitātēm.

EKA izvēles programmas

Atšķirībā no ESV līguma, asociētās dalībvalsts statuss dod iespēju piedalīties visās EKA izvēles programmās, kas ir EKA funkcionēšanas pamatā un kurās tiek īstenotas visas EKA tehnoloģiju misijas. Katrai EKA izvēles programmai ir savi mērķi, noteikumi, un EKA dalībvalstis un asociētās dalībvalstis var piedalīties jebkurā EKA izvēles programmā, attiecīgi ieguldot tajā finansējumu. Svarīgi uzsvērt, ka EKA dalībvalstis un asociētās dalībvalstis var piedalīties tikai tajās EKA programmās, kurās iepriekš ir pieteikušās un ieguldījušas finansējumu.

Kopējie EKA izvēles programmu mērķi ir sekmēt Eiropas industrijas konkurētspēju un inovācijas, radot jaunus produktus, un uzlabot Eiropas tehnoloģisko neatkarību un pieeju kritiskajām tehnoloģijām, kā arī veicināt tehnoloģiju izplatību ārpus kosmosa sektora.

Latvija līdz 2023. gadam piedalās četrās izvēles programmās, kas tika izvēlētas, analizējot Latvijas industrijas un zinātnisko institūciju kompetences un kapacitāti. Jaunai valstij ienākšana EKA izvēles programmās nav vienkārša, jo šajās programmās tenderi galvenokārt tiek organizēti pēc aktivitātes definēšanas principa (Statetment of work), kas nozīmē, ka EKA apraksta nepieciešamās tehnoloģijas vai sistēmas uzbūves prasības, un dalībvalstu industrija veido konsorciju, kas var īstenot šādas prasības. Līdz ar to jaunas valsts industrijai ir salīdzinoši grūtāk iesaistīties šādā konsorcijā, jo nav vēl izveidota nepieciešamā partnerība ar Eiropas industriju un topošai kosmosa valstij (emerging space nation), par kādu uzskatāma Latvija, ir ierobežots kompetenču skaits, un kosmosa industrija vēl nav pietiekami tehnoloģiski nobriedusi.

Tabulā Nr. 1 apkopota informācija par Latvijas dalību EKA izvēles programmās un veiktie ieguldījumi periodā no 2020. gada līdz 2022. gadam.

Latvijas dalība EKA izvēles programmās, Tabula Nr.1

| EKA izvēles programma/ieguldījumi 2020 - 2022 | PROGRAMMAS GALVENIE PRINCIPI |
| --- | --- |
| Galvenā tehnoloģiju atbalsta programma (General Support Technology Programme – GSTP) – 1,89 milj. euro; | - Programmas mērķis ir attīstīt daudzsološus inženiertehniskus konceptus plaša spektra nobriedušās kosmosa tehnoloģijās; - Visas EKA dalībvalstis iegulda GSTP un programma aptver visas tehnoloģiju disciplīnas, izņemot satelīttelekomunikācijas; - Latvijas organizācijas piedalās GSTP Element 1 “Develop” ar mērķi attīstīt tehnoloģijas līdz TRL (tehnoloģiju gatavības līmenis - TRL) 6-7 |
| Zemes novērošanas programma (Future EO) – 997,5 tūkst. euro | - Galvenā zemes novērošanas programma ar 1,2 miljrd budžetu gadā; - Latvijas organizācijas piedalās programmas 4 blokā “EO Science for Society” un Baltijas reģionālajā iniciatīvā - Satelītdatu lietojumu un pakalpojumu attīstīšana sadarbībā ar gala lietotājiem |
| Kosmosa izpēte (E3P – elements “ESPRIT”) – 1,03 milj euro | - Programmas mērķis ir kosmosa izpēte, lai palīdzētu mums uz Zemes, kas ietver trīs galamērķus, kur cilvēki strādās ar robotiem: Starptautiskā kosmosa stacija, Mēness un Marss. - Latvijas organizācijai SIA Allatherm ir iespēja piedalīties Mēness stacijas misijā (Lunar Gateway) |
| Kosmosa drošība (Space Safety) – 300,0 tūkst euro | - Programmas mērķis ir aizsargāt Zemi, cilvēci un kosmosa aktīvus no draudiem kas nāk no kosmosa - Latvijas organizācijai SIA Eventech piedalās misijā “Hēra”, kuras mērķis būs pārbaudīt vai ir iespējams novirzīt asteroīda Didymos trajektoriju. |

Galvenā tehnoloģiju atbalsta programma (General Support Technology Programme – GSTP) ir EKA vispārējo tehnoloģiju attīstības programma, kas nav piesaistīta konkrētām kosmosa misijām, bet netieši sniedz ieguldījumu tehnoloģiju izstrādē kosmosa misijām. Šajā programmā veiksmīgi ir iesaistījušās vairākas Latvijas organizācijas, kā AS RD Alfa Microelectronics un AS SMW Group. Projektu sagatavošanas procesā ir vēl vairākas citas Latvijas organizācijas, kā SIA Eventech, SIA Allatherm, SIA Spatialite Antenna Systems, SIA 2AM un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts.

Zemes novērošanas programma (Future EO) ir EKA galvenā zemes novērošanas sektora attīstības programma, kuras mērķis ir attīstīt zemes novērošanas tehnoloģijas, instrumentus, īstenot zemes novērošanas misijas, kā arī lietojumus un pakalpojumus. Latvijas organizācijas šajā programmā pagaidām ir ieguvušas vienu projektu. Nodibinājums Vides risinājumu institūts, kas ir specializējies dažādu risinājumu izstrādē, izmantojot zemes novērošanas datus, īstenos projektu kopā ar Valsts vides dienestu projektā "Uz Sentinel datiem balstīts tālizpētes pakalpojums zemes dzīļu izmantošanas uzraudzībai un iespējamās nelegālās ieguves atklāšanai (SentiCheck)", kura ietvaros plānots izstrādāt pakalpojumu dabas resursu izstrādes uzraudzībai.

EKA izvēles programma Kosmosa izpēte (E3P – elements “ESPRIT”) ir izpētes programma, kura EKA kopā ar starptautiskajiem partneriem strādā pie misijām trīs gala mērķos – Starptautiskā kosmosa stacija, Mēness un Marss.

No Latvijas šajā programmā iespēju piedalīties ir ieguvusi SIA Allatherm, kas izstrādā ksenona pārsūknēšanas kompresoru (turpmāk - KPK), sākot no vispārējas idejas līdz pat inženiermodelim mēness stacijas “Lunar Gateway” ESPRIT moduļa ietvaros. ESPRIT modulis, kurš ir daļa no Mēness orbitālās platformas “Lunar Gateway” ir liela mēroga starptautisks projekts, kuru realizē četras lielākās kosmosa aģentūras pasaulē: Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA), EKA, Japānas aerokosmisko pētījumu aģentūra (JAXA) un Kanādas kosmosa aģentūra (CSA). “Lunar Gateway” ir viens no līdz šim ambiciozākajiem kosmosa projektiem, un tam būs nozīmīga loma cilvēces klātbūtnes uz Mēness nodrošināšanā. Pirmo moduļu palaišana paredzēta 2024. gadā un ir paredzēts, ka tas aizvietos šobrīd darbojošos Starptautisko kosmosa staciju. KPK ir ESPRIT moduļa degvielas uzpildes sadaļas galvenā sastāvdaļa. Nākamie posmi KPK tehnoloģijas izstrādē ir kvalifikācijas un lidojuma modeļa izstrāde, kas tiks īstenoti EKA programmas E3P ietvaros, kurā Latvija jau piedalās.

EKA izvēles programma Kosmosa drošība (Space Safety) mērķis ir aizsargāt Zemi, cilvēci un kosmosa aktīvus no draudiem kas nāk no kosmosa. SIA Evenetch ieguva iespēja piedalīties vienā no programmas elementiem “Hēra”, kas ir Eiropas ieguldījums starptautiskajā planētu aizsardzības misijā sadarbībā NASA. NASA kosmosa kuģis “Dart” tika nogādāts kosmosā 2021. gada novembrī un vispirms tas kinētiski ietrieksies vienā no Zemei tuvu lidojošajiem asteroīdiem ar nosaukumu  “Didymos”. Savukārt “Hēra” veiks trieciena apsekošanu un mērījumus, lai noteiktu, vai “Dart” kinētiskais trieciens var novirzīt asteroīdu no tā lidošanas trajektorijas. Šī vērienīgā eksperimenta rezultātā tiktu iegūta labi saprotama un atkārtojama asteroīdu novirzīšanas tehnika. Vācijas uzņēmums “OHB System AG” būs misijas galvenais izpildītājs, savukārt uzņēmumi no 17 EKA dalībvalstīm sniegs ieguldījumus dažādās “Hēra” misijas aktivitātēs. Portugāle un Rumānija izstrādā lāzera augstuma mēriekārtu (altimetru), kas nodrošinās autonomās navigācijas sistēmas ar kritiski svarīgu informāciju misijas īstenošanai. SIA “Eventech” izstrādā aerolāzerskanēšanu (LIDAR) un nodrošina altimetru ar „faktiskā lidojuma laika” ("Time of Flight") moduli un procesoru.

Grafikā Nr. 1 ir apkopotas Latvijas institūcijas un organizācijas, kas īstenoja EKA apstiprinātos 18 projektus RPA programmā, obligātajā programmā un EKA izvēles programmās pēc piesaistītā finansējuma.

Latvijas organizāciju sekmes EKA programmās 2020 – 2022.gadā, Grafiks Nr. 1

Pēc piesaistītā finansējuma četras veiksmīgākās organizācijas ir SIA Eventech, kas piesaistījusi trīs projektus -  vienu izvēles programmā “Kosmosa drošība” un divus RPA programmā. RD Alfa Microelectronics EKA izvēles programmā GSTP īsteno apjomīgu projektu, kura mērķis ir kompānijas iepriekš attīstīto integrēto mikroshēmu αRD139A un αRD1567 kvalifikācija EKA prasībām līdz TRL-7. SIA VIRATEC ir Ventspils augstskolas atvasināta kompānija (spin-off), kuras mērķis ir komercializēt un virzīt tirgū Ventspils augstskolas zinātniskās izstrādnes. Šajā gadījumā - Ventspils augstskolas izstrādāto TT&C (telemetrija, izsekošana un vadīšana) pakalpojumu. Visbeidzot Vides risinājumu institūts turpina veiksmīgu darbību zemes novērošanas risinājumu attīstībā. Institūts ir ieguvis divus projektus – vienu RPA programmā un otru EKA izvēles programmā  “Future EO”, kas ir abi vērsti uz zemes novērošanas pakalpojumu ieviešanu sadarbībā ar pirmajiem klientiem.

Tabulā Nr.2 ir apkopota informācija par IZM veiktajām iemaksām EKA katrā no programmām un atgūto finansējumu uz 2022.gada maiju. Vienlaikus jāņem vērā, ka līgumu parakstīšanas laika nobīde EKA programmās parasti ir no 9 – 12 mēnešiem, kas nozīmē, ka tabula Nr.2 realitātē atspoguļo situāciju no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada maijam. Uz 2022.gada maiju neiztērētais finansējums var tikt izmantots jaunos līgumos ar Latvijas organizācijām līdz gada beigām vai pārcelties uz nākamo gadu.

Galvenie sadarbības rādītāji ar EKA, Tabula Nr.2

| Programma /gads | 2020.gads | 2021.gads |  | 2022.gads | Kopā, euro | Atgūtais finansējums vai nostiprinātās saistības uz 05.2022, euro | Atlikums uz nākamajiem gadiem, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligātā programma | 110 082 | 321 000 | 321 200 |  | 752 282 | 752 282 | - |
| RPA programma | 2 280 602 | 980 400 | - |  | 3 261 002 | 1 783 267 | 1 477 735 |
| GSTP | 1 000 000 | 750 000 | 140 000 |  | 1 890 000 | 1 205 000 | 685 000 |
| Future EO | 458 500 | 399 000 | 140 000 |  | 997 500 | 512 766 | 484 734 |
| Kosmosa drošība | 300 000 | - | 1 166 |  | 301 166 | 301 166 | - |
| Kosmosa izpēte | - | 530 000 | 500 000 |  | 1 030 000 | 1 030 000 | - |
|  |  |  |  |  | 8 231 950 | 5 584 481 | 2 647 469 |

Latvijas kosmosa nozares politikas attīstība no 2020. gada

2019. gada EKA iesniegtajā gala novērtējuma ziņojumā bija norādīts uz vairākiem riskiem un problēmjautājumiem, kas var apdraudēt Latvijas industrijas vispusīgu un veiksmīgu dalību turpmākajās EKA aktivitātēs. Šie riski bija šādi:

	Latvijas nacionālā kosmosa plāna neesamība;

	ESV līguma īstenoto projektu koncentrācija dažās organizācijās;

	ESV līguma projektu komercializēšana pētniecības institūcijās;

	Ierobežots daudzums ESV līguma projektu, kuru mērķa TRL ir virs TRL 5;

	Industriālo atbalsta instrumentu un koordinācijas mehānisma neesamība Latvijas industrijas atbalstam EKA aktivitātēs.

IZM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un EKA ir pievērsusies visiem šiem problēmjautājumiem un proaktīvi risinājusi tos, lai sekmētu Latvijas kosmosa politikas attīstību un Latvijas industrijas vispusīgu un veiksmīgu dalību EKA un citās starptautiskās aktivitātēs.

Latvijas kosmosa stratēģija 2021. - 2027. gadam

2021. gada janvārī izglītības un zinātnes ministrs un ekonomikas ministrs apstiprināja Latvijas kosmosa stratēģija 2021. - 2027. gadam (turpmāk – stratēģija). Stratēģijas galvenais mērķis ir strukturēt un koordinēt ar kosmosa politiku saistītos jautājumus Latvijā, kā arī īstenot kosmosa nozares galvenos attīstības virzienus un noteikt sasniedzamos rādītājus.

Stratēģija tika izstrādāta ciešā sadarbībā ar EKA un Valsts Kosmosa politikas darba grupu, kuras sastāvā ietilpt nozaru ministrijas, nozaru un pētniecības asociācijas. Stratēģijā tika definēti četri galvenie kosmosa nozares attīstības virzieni (skatīt attēlu Nr.1) un noteikti 10 sasniedzamie rādītāji līdz 2027. gadam.

Latvijas kosmosa stratēģijas 2021. - 2027. gadam četri attīstības virzieni, attēls Nr.1

Latvijas kosmosa nozares portāls latviaspace.gov.lv

2022. gada janvārī IZM sadarbībā ar Latvijas Kosmosa industrijas asociāciju ir izveidojusi Latvijas kosmosa nozari reprezentējošu portālu latviaspace.gov.lv (turpmāk – portāls), kura mērķis ir palielināt Latvijas kosmosa nozares starptautisko atpazīstamību, veicināt savstarpējo kontaktu dibināšanu un atbalstīt nacionālo un starptautisko dalībnieku tīklu veidošanu. Portālā ir pieejama datubāze ar Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām, kas ir aktīva kosmosa ekosistēmas daļa vai kuriem ir tiešs potenciāls pielietot savas tehnoloģijas kosmosa sektorā. Portālā var iepazīties ar Latvijas kosmosa industrijas veiksmes stāstiem un iegūt informāciju par Latvijas kosmosa tehnoloģijām un kompetencēm, sadarbības, finansiālā atbalsta un mācību iespējām Latvijas kosmosa nozarei un studentiem - nacionālā, Eiropas un pasaules līmenī. Uz 2022. gada 13.maiju portālā savus profilus ir izveidojušas 25 Latvijas organizācijas.

EKA Biznesa inkubators

IZM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir uzsākusi darbu pie EKA Biznesa inkubatora (turpmāk -  EKA inkubators) izveides Latvijā. EKA inkubatora mērķis ir radīt un attīstīt kosmosa tehnoloģiju zinātņietilpīgus uzņēmumus, veicinot nozares izaugsmi Latvijā, kā arī kosmosa tehnoloģiju pārnesi citās valsts viedās specializācijas (RIS3) nozarēs, piemēram, robotikā, materiālzinātnē, elektronikā, pārtikas un veselības aprūpes nozarē, vides tehnoloģijās utml. EKA Biznesa inkubācijas centru tīkls Eiropā apvieno kosmosa nozari atbalstošās institūcijas, kā arī palīdz zinātniekiem un uzņēmējiem komercializēt savas zinātniskās izstrādnes un idejas jaunos produktos un pakalpojumos. Pašlaik EKA inkubatori ir izveidoti 17 Eiropas valstīs ar vairāk nekā 60 inkubācijas centriem. EKA Biznesa inkubācijas centros ik gadu tiek uzņemti vairāk nekā 180 jauni uzņēmumi. Igaunijā kopš 2017. gada darbojas divi inkubācijas centri (Tartu un Tallinā). Savukārt Lietuva pēc iestāšanos EKA asociētas dalībvalsts statusā plāno veidot EKA inkubācijas centru tuvāko gadu laikā. EKA inkubatora pakalpojumi ietver:

- Finansējums produktu, prototipu un programmatūras attīstībai, intelektuālā īpašuma aizsardzībai līdz 50 000 EUR;

- EKA ekspertu tehniskais atbalsts līdz 80 h;

- EKA vai nacionālo ekspertu mentorings;

- Tiesības izmantot EKA inkubatora zīmolu;

- Pieeja starptautiskajam EKA inkubatora tīklam.

Lai izveidotu EKA inkubatoru ar vidēji 5 jaunuzņēmumu gadā atbalstu, IZM ir jāpiedalās EKA jaunajā izvēles programmā “Scale Up” un jāparedz finansējums 250 tūkst. euro piecu gadu periodā, un Ekonomikas ministrijai jāparedz līdzfinansējumu jaunuznēmumiem 625 tūkst. euro apmērā piecu gadu periodā. Daļa no nepieciešamā finansējuma tiek segta arī no EKA obligātās programmas.

EKA Biznesa inkubators ir kritiski svarīgs, lai ilgtermiņā palielinātu ar kosmosa industriju saistīto uzņēmumu un darba vietu skaitu Latvijā. EKA Biznesa inkubators ir nozīmīgs instruments uzņēmumu kritiskās masas palielināšanai kosmosa nozarē.

ESERO projekts

IZM sadarbībā ar topošo Kosmosa izziņas centru Cēsīs strādā pie Eiropas Kosmosa izglītības resursu biroja (turpmāk - ESERO) projekta ieviešanas Latvijā. ESERO projekta mērķis ir izmantojot kosmosu kā kontekstu atbalstīt STEM priekšmetu apmācību pamatskolās un vidusskolās un sekmēt jauniešu karjeras izvēli par labu kosmosa vai zinātnes profesijām. ESERO projekts ietver šādas aktivitātes:

- apmācības sesijas gan pamatskolas, gan vidusskolas skolotājiem;

- ar kosmosu saistīto eksakto priekšmetu klases resursu nodrošināšana;

- jaunu mācību resursu, kas pielāgoti valsts mācību programmām izstrādāšana;

- kosmosa datu pielietošana un zinātnisko metodoloģiju izstrādāšana kopā ar kosmosa nozares ekspertiem un zinātniekiem;

- dalība EKA organizētajos klases un skolu projektos.

ESA_lab@RTU izveide

2021. gada 2. jūlijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) parakstīja sadarbības līgumu ar EKA par ESA_lab@RTU izveidi, tādejādi stiprinot universitātes kompetenci kosmosa tehnoloģiju jomā un veicinot kosmosa un ar to saistīto nozaru izaugsmi. ESA_lab ir EKA izveidota sadarbības platforma, lai veidotu ciešākas saites ar augstākās izglītības un pētniecības organizācijām. Tās mērķis ir stiprināt pētniecību, attīstību un informācijas apmaiņu starp EKA un universitātēm, tā sekmējot inovācijas un uz nākotni orientētus kosmosa risinājumus. RTU ir vienīgā Latvijas augstākās izglītības iestāde, kas parakstīja līgumu par ESA_lab, piepulcējoties virknei Eiropas universitāšu un kosmosa aģentūru, piemēram, Oksfordas Universitātei, Centrālās Lankašīras Universitātei, Darmštates Tehniskajai universitātei uc. Pievienojoties sadarbības platformai, RTU plāno vēl intensīvāk pētīt un attīstīt materiālus, to īpašības un ražošanas tehnoloģijas kosmosa vajadzībām.

Sadarbība ar Itālijas Kosmosa aģentūru

2021.gada 31.maijā notika Latvijas kosmosa nozares un Itālijas kosmosa nozares vebinārs. Tā mērķis bija uzsākt dialogu starp abu valstu kosmosa nozarēm gan pētniecībā, gan uzņēmējdarbībā, meklēt sadarbības iespējas abpusējas interešu jomās, lai kopā piedalītos Eiropas Savienības un EKA konkursos un tenderos kosmosa jomā un meklētu citus abpusēji izdevīgus saskarsmes punktus starp abu valstu kosmosa nozares dalībniekiem.

Pēc šī vebināra abas puses nolēma noslēgt nodomu protokolu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un Itālijas kosmosa nozares ciešāku sadarbību. Nodomu protokols definē vairākus plašus sadarbības virzienus kosmosa nozarē, kas ietver:

a)	Mikrosatelīti, nanosatelīti un tehnoloģijas;

b)	Zemes novērošana un ar to saistītie lietojumi;

c)	Satelītnavigācijas un kosmosa sekmētie savienojamības lietojumi;

d)	Zemes optiskās novērošanas tehnikas;

e)	Kosmosa zinātne un akadēmiskā sadarbība;

f)	Izglītība, mācības, semināri un simpoziji;

g)	komerciālu tīklu iniciatīvu veicināšana.

Nodomu protokols paredz izveidot Apvienoto koordinācijas komiteju, kuras sastāvā būs ne vairāk par trim pārstāvjiem no nodomu protokola slēdzējpusēm, lai izskatītu un izvērtētu iespējamos sadarbošanās projektus starp Latvijas un Itālijas kosmosa nozares dalībniekiem.

Kopumā IZM sadarbībā ar partneriem ir guvusi sekmes visos EKA 2019. gada gala ziņojumā konstatētajos riskos un problēmjautājumos, kas var apdraudēt Latvijas industrijas vispusīgu un veiksmīgu dalību EKA aktivitātēs. Vēl citi pasākumi, kā EKA inkubatora izveide un ESERO projekts ieviešanas stadijās un paredzams, ka tie darbu uzsāks 2023. gada laikā. Tabulā Nr.3 ir apkopoti galvenie IZM un partneru īstenotie pasākumi kopš 2020. gada,  lai risinātu EKA identificētos kosmosa nozares attīstības riskus.

Īstenotie pasākumi kosmosa nozares attīstībai, Tabula Nr. 3

| Konstatētie riski saskaņā ar EKA 2019.gada gala ziņojumu | Īstenotie pasākumi |
| --- | --- |
| Latvijas nacionālā kosmosa plāna neesamība | - Apstiprināta Latvijas kosmosa stratēģija 2021. - 2027. gadam |
| ESV līguma īstenoto projektu koncentrācija dažās organizācijās | - Īstenota RPA programma, kā rezultātā EKA aktivitātēs piesaistītas piecas jaunas organizācijas - EKA inkubatora izveide 2023. gadā - Baltijas platforma valsts zemes novērošanas pakalpojumiem |
| ESV līguma projektu komercializēšana pētniecības institūcijās | - EKA inkubatora izveide 2023. gadā - ESA_lab@RTU izveide |
| Ierobežots daudzums ESV līguma projektu, kuru mērķa TRL ir virs TRL-5 | - kopumā TRL mērķa līmenis paaugstinās virknē EKA projektu - Apstiprināti trīs jauni projekti zemes novērošanas jomā, kur iesaistīts pirmais klients - Divu Latvijas organizāciju dalību globāla līmeņa kosmosa misijās “Hēra” un “Lunar Gateway”, tādejādi nodrošinot tehnoloģijas lidojuma pieredzi (fligth heritage) |
| Industriālo atbalsta instrumentu un koordinācijas mehānisma neesamība Latvijas industrijas atbalstam EKA aktivitātēs | - izveidota EKA industriālā koordinatora pozīcija - izveidots Latvijas kosmosa nozari reprezentējošs portāls latviaspace.gov.lv |

Vienlaikus Latvijas dalība EKA sekmē Latvijas divpusējās sadarbības veidošanu ar valstīm, kuras nav EKA dalībvalstis, kā piemēram, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Izraēlu, Japānu un ASV. Dalība EKA sekmē Latvijas kā uzticama partnera statusu.

Nepieciešamais finansējums dalībai EKA no 2023. gada

Saskaņā ar 2019. gada 6. novembra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020. gada” (019-MK.PROT-52#25) 5.punktā minēto, periodā no 2022. - 2026. gadam dalībai EKA asociētās dalībvalsts statusā ik gadu ir pieejami 1 121 966 euro. Šāda summa ir nepietiekama pašreizējam Latvijas kosmosa nozares attīstības līmenim, nenodrošina kosmosa nozares turpmāku izaugsmi un neveicina attīstīto tehnoloģiju komercializāciju.

Saskaņā ar EKA progresa ziņojumu, salīdzinot ar citām valstīm, kas atrodas Latvijai līdzvērtīgā kosmosa nozares attīstības stadijā, nepieciešamais ikgadējais ieguldījums EKA programmās sastāda no 4,0 līdz 5,5 milj. euro. Šāds finansējuma apjoms dotu iespēju turpināt esošo aktivitāšu līmeni EKA programmās un nodrošinātu mērenu izaugsmi turpmākajos gados.

EKA aprēķins ir balstīts uz aktuālajām attīstības tendencēm Latvijas kosmosa nozarē, attīstīto tehnoloģiju un pakalpojumu briedumu (TRL līmeni) un Latvijas iekšzemes kopproduktu. Latvijas kosmosa nozares attīstītās tehnoloģijas pakāpeniski virzās uz augstākiem TRL. Tehnoloģijām sasniedzot TRL-6 un augstāk, būtiski pieaug arī ar tehnoloģiju attīstību un kvalifikāciju saistītās izmaksas. Ja projektu izmaksas līdz TRL-5 ir aptuveni no 100 – 300 tūkst. euro, tad  sākot no TRL-6 projektu izmaksas sasniedz no 500 tūkst – 750 tūkst. euro. Vienlaikus arvien jaunas organizācijas vēlas iesaistīties kosmosa nozarē un attīstīt tehnoloģijas un produktus šajā strauji augošajā nozarē. Visbeidzot pieredzējušie kosmosa nozares dalībnieki paplašina savu tehnoloģiju portfeli un attīsta citas idejas.

EKA progresa ziņojums sniedz vērtīgas rekomendācijas attiecībā uz nepieciešamo ieguldījumu dažādās EKA programmās, paredzamajām aktivitātēm un Latvijas organizāciju aktivitāti, ievērojot gan iesākto projektu dažādo brieduma līmeni, gan nākotnes perspektīvas.

2022. gada novembrī notiks EKA ministru padome, kurā tiks lemts un apstiprināts EKA budžets uz nākamajiem 3–5 gadiem, atkarībā no konkrētās programmas specifikas. Tā ietvaros arī Latvijai, kā asociētājai dalībvalstij būs jāpiesakās EKA izvēles programmām ar noteiktām saistībām uz nākamajiem 3–5 gadiem. Tabulā Nr.4 ir apkopotas EKA rekomendācijas par Latvijas rekomendētajiem ieguldījumiem EKA programmās nākamajiem 3–5 gadiem.

EKA rekomendācijas ieguldījumiem EKA programmās, Tabula Nr. 4

| EKA programma | Optimālais ieguldījums gadā/ tūkst euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Obligātā programma | 321 | Tiek aprēķināta katru gadu no jauna balstoties uz EKA nepieciešamajiem resursiem, dalībvalstu skaitu un valstu IKP |
| RPA programma, kas ietver: | 1 615 |  |
| Sagatavošanās un pētniecības aktivitātes (TRL 1-3) | 300 | Iespēja īstenot trīs sagatavošanās un pētniecības aktivitātes – aptuvenās izmaksas 100 tūkst euro katra. Būtiski, lai attīstītos jaunas idejas un jaunu organizāciju ienākšana kosmosa nozarē. |
| Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes (TRL 3-5); | 250 | Iespēja attīstīt 1-2 aktivitātes gadā, vidēji no 250 – 400 tūkst euro par aktivitāti vidējos TRL. Būtiski, lai nākotnē varētu attīstīt kompetences citās EKA izvēles programmās. |
| Lidojuma iespēju (Flight Opportunities) aktivitātes (TRL 5-8) | 750 | Iespēja attīstīt lidojuma pieredzi (Flight Heritage) sadarbībā ar pieredzējušu Eiropas spēlētāju. Būtiski tehnoloģijas dzīvotspējai un komercializēšanai. Viena aktivitāte gadā vai reizi divos gados. |
| Kosmosa zinātnes aktivitātes; | 50 | 1-2 kosmosa zinātnes aktivitātes gadā. Iespēja iesaistīties starptautiskos EKA zinātnes tīklos un veidot starptautiski novērtētas publikācijas sadarbībā ar EKA dalībvalstu zinātniekiem. |
| Kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi (TRL 6-8); | 150 | 1-2 kosmosa lejupējo pakalpojumu attīstība sadarbībā ar pirmo klientu. Būtiski, lai veidotos datos balstīta un efektīva valsts pārvalde |
| Izglītības aktivitātes (studiju kursu izstrāde); | 50 | Viena studiju kursu izstrāde universitātēs gadā sadarbībā ar industriju. Būtiski, lai attīstītos jauni speciālisti kosmosa nozarē. |
| Specifiski apmācību kursi industrijā nodarbinātajiem piem. precīzā lodēšana; | 15 | 2-3 apmācību kursi gadā. Būtiski, lai esošā kosmosa nozare iegūtu nepieciešamās papildus prasmes un zināšanas kosmosa nozarē. |
| Promocijas darbu sagatavošana sadarbībā ar industriju | 50 | Viena promocijas darba izstrāde gadā sadarbībā ar industriju. Būtiski, lai veidotos jauni speciālisti un zinātnieki kosmosa nozarē. |
| GSTP, elements “Develop’ | 1 500 | Šāds finansējums ļautu īstenot 1-2 zema līmeņa TRL un 1-2 vidēja līmeņa TRL projektus gadā sadarbība ar Eiropas industriju. Programma atbalsta plaša spektra nobriedušas kosmosa tehnoloģijas. |
| Kosmosa izpēte (E3P – elements “ESPRIT”) | 600 | SIA Allatherm tehnoloģijas - ksenona pārsūknēšanas kompresora lidojumu modeļa izstrāde mēness stacijas “Lunar Gateway” vajadzībām nepieciešami vēl 1 500 tūkst. euro līdz 2026. gadam. |
| Zemes novērošanas programma (Future EO, Incubed) | 500 | 2-3 aktivitātes gadā. Plaša spektra zemes novērošanas aktivitātes, sākot no lietojumu/pakalpojumu izstrādes, beidzot ar zemes novērošanas aparatūras vai programmatūras izstrādi sadarbībā ar Eiropas industriju. |
| Scale Up (EKA inkubators) | 50 | EKA inkubatora izveidei Latvijā nepieciešami 50 tūkst. gadā, kas dotu iespēju atbalstīt 5 jaunuzņēmumus gadā. |
| Kopā | 4 586 |  |

Līdz ar to optimālais finansējums EKA programmās nākamajos 4 – 5 gados sastāda 4,58 milj. euro gadā. Iemaksas EKA obligātā programmā (Mandatory Programme – obligātā programma) sastādīs aptuveni 321,0 tūkst. euro gadā. Ieguldījumi RPA programmā vidēji sastādītu 1 615 tūkst. euro gadā, kas dotu iespēju attīstīt gan jaunas ļoti agrīna līmeņa TRL (1-2) aktivitātes, izglītības un kosmosa zinātnes aktivitātes, gan atsevišķas vidēju un augstu TRL (5-8) aktivitātes sadarbībā ar Eiropas kosmosa industriju virzienos, ko neatbalsta GSTP programma, piemēram, telekomunikācijā. Šāds finansējuma apjoms sekmētu arī labāku pāreju uz EKA izvēles programmām, kurās nepieciešami pieredzējuši kosmosa nozares spēlētāji ar attīstītām kosmosa kompetencēm. Dalībai EKA izvēles GSTP programmā vidēji nepieciešami 1 500 tūkst. euro gadā. Sagaidāms, ka tas ļautu īstenot 1-2 zemāka līmeņa TRL (3-4) un 1-2 vidēja līmeņa TRL (5-6) projektus gadā.

Dalībai Kosmosa izpēte (E3P – elements “ESPRIT”) nepieciešami vidēji 600 tūkst. euro gadā, kas aptuveni desmit gadu laikā ļaus kompānijai SIA Allatherm attīstīt nozīmīgu kompetenci termiskās un ksenona uzpildes tehnoloģiju jomā globālajā kosmosa nozarē.

Zemes novērošanas programmām (Future EO vai Incubed) nepieciešami vidēji 500 tūkst. euro gadā, kas ļautu tādiem spēlētajiem kā Vides risinājumu institūts, SIA Baltic Satellite Service, Elektronikas un datorzinātņu institūts, SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” un citiem attīstīt zemes novērošanas risinājumus nacionālā līmenī un ar laiku ielauzties arī starptautiskajā zemes novērošanas tirgū. Šīs programmas ir svarīgas, lai palīdzētu valsts pārvaldei veidot gan datos balstītas politikas, gan nodrošināt dažādu procesu efektīvu uzraudzību un pārvaldību. Piemēram, ES nozīmes biotopu uzraudzības, ūdeņu kvalitātes monitoringa, klimata pārmaiņu seku novērtēšanas, valsts nekustamo īpašumu uzraudzības un pārvaldības procesu efektivizēšana. Turklāt Eiropas Komisija savas politikas ietvaros pēc iespējas aicina izmantot ES zemes novērošanas programmas Copernicus datus. Savukārt EKA zemes novērošanas programmas palīdz šim procesam labāk sagatavoties, jo tiek celta gan uzņēmumu kompetence sniegt šādus pakalpojumus, gan tiek izglītots gala lietotājs, kurš apzinās zemes novērošanas datu vērtību.

Visbeidzot 50 tūkst. euro gadā ir nepieciešami EKA Biznesa inkubatora izveidei Latvijā, kas tiks īstenots EKA izvēles programmā “Scale-up”.

IZM ieskatā, lai nodrošinātu sekmīgu geo-return (taisnīgas kompensācijas politika) EKA programmās, kurās tā piedalās un dotu laiku Latvijas organizācijām celt savu konkurētspēju un absorbcijas spēju, finansējuma pieaugumam EKA programmās jābūt pakāpeniskam no 3,5 milj. euro 2023. gadā līdz 6 milj. euro 2027. gadā. Tabulā Nr.5. ir apkopots nepieciešamais finansējuma pieaugums pa gadiem EKA programmās.

Finansējuma pieaugums EKA programmās, Tabula Nr.5

| Finansējuma pieaugums periodā 2023 – 2027. gadam | tūkst. euro |
| --- | --- |
| 2023. gads | 3 500 |
| 2024. gads | 4 000 |
| 2025. gads | 5 000 |
| 2026. gads | 5 500 |
| 2027. gads | 6 000 |
| Kopā | 24 000 |

Būtiski ir norādīt Latvijas ekonomikai līdzvērtīgu valstu, kā Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un Slovākijas plānotos ieguldījumus EKA turpmākajos gados. Saskaņā ar EKA sniegto informāciju, Igaunija, kas ir EKA dalībvalsts 2023.gadā plāno veikt ieguldījumus EKA 7 milj. euro apmērā, savukārt Lietuva, Slovākijas un Slovēnija, kas līdzīgi kā Latvija ir EKA asociētās dalībvalstis, plāno ieguldīt 5 milj. euro gadā.

Kosmosa tehnoloģijas attīstības cikls

Tipiskais kosmosa tehnoloģijas attīstības cikls no TRL-1 līdz TRL-8 ilgst vidēji no 7 – 9 gadiem, ko ietekmē dažādi faktori un izaicinājumi. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir finansējuma trūkums tehnoloģijas vai pakalpojuma virzībā no vidējiem TRL 5-6 uz augstiem TRL 7-8, kam par iemeslu ir dramatisks nepieciešamā finansējuma pieaugums, kā rezultātā veidojas risks nonākt “inovāciju nāves ielejā” un tehnoloģijas attīstības apstāšanās. Tas saistīts ar nepieciešamību sistēmas prototipu demonstrēt paredzamajā darbības vidē kosmosā vai lejupējo pakalpojumu gadījumā nepieciešamība atrast pirmos klientus.

Grafikos Nr.2, Nr.3 un Nr.4 attēlo trīs Latvijas veiksmīgāko kosmosa tehnoloģiju attīstības ceļu no pētnieciskās izstrādes līdz potenciālai dalībai komerciālās misijās un produkta komercializēšanai.

Grafikā Nr.2 attēlots SIA Eventech tehnoloģijas attīstības ceļš no Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) izstrādātā notikuma taimera Valsts pētījumu programmas (VPP) ietvaros 2011. gadā līdz dalībai EKA misijā “Hēra” 2020. gadā. 2016. gadā SIA Eventech sadarbībā ar EDI ieguva tiesības izstrādāt EKA projektu MPET. Tā mērķis bija izstrādāt inovatīvu un pasaules tirgū konkurētspējīgu daudzfunkcionālu notikumu reģistratoru kosmosa lietojumiem, kurš būtu izturīgs pret radiāciju, plaša diapazona temperatūras izmaiņām, vibrāciju un triecieniem, kuri var rasties kosmosa vidē. 2020. gadā SIA Eventech ieguva iespēju izstrādāt EKA projektu LSTM, kura mērķis bija attīstīt LIDAR un altimetrijai specializētu laika mērīšanas moduli - LSTM, kas veiks gaismas lidojuma laika mērīšanu kosmosā. LSTM izstrāde balstījās uz MPET projektā iegūtajiem rezultātiem. Savukārt LSTM izstrāde pavēra iespēju piedalīties EKA misijā ”Hēra”, kas nodrošinās tehnoloģijas lidojuma pieredzi (flight heritage) un plašāku atpazīstamību globālajā kosmosa industrijā.

SIA Eventech tehnoloģijas attīstības ceļš, Grafiks Nr.2

2023…

2023…

2016

2016

2019

2019

2021

2021

2011

2011

EDI VPP projekts

EDI VPP projekts

EKA projekts MPET TRL3

EKA projekts MPET TRL3

EKA projekts LSTM TRL5

EKA projekts LSTM TRL5

Dalība komerciālās misijās

Dalība komerciālās misijās

Dalība EKA

misijā ”Hēra” TRL8

Dalība EKA

misijā ”Hēra” TRL8

Grafikā Nr.3 attēlots SIA Allatherm tehnoloģijas attīstības ceļš uz dalību globāla līmeņa misijā ”Lunar Gateway”. Ņemot vērā SIA Allatherm sadarbību ar lielo kosmosa korporāciju OHB Systems AG, 2018. gadā kompānija ieguva finansējumu no OHB Systems AG ksenona uzpildes kompresora (KPK) prototipa izstrādei. 2020. gadā SIA Allatherm ieguva iespēju izstrādāt EKA projektu “XRC”, kura mērķis ir ksenona uzpildes kompresora inženiermodeļa projektēšana, izstrāde un ražošana un tā funkcionalitātes demonstrēšana attiecīgajā vidē. 2023. gadā gaidāms, ka SIA Allatherm noslēgs apjomīgu līgumu ar EKA par turpmākajiem darbiem ksenona pārsūknēšanas kompresora izstrādē līdz pat lidojuma modeļa stadijai un tā izmantošanai lidojuma misijā “Lunar Gateway” 2026  - 2027. gadā. Tiek prognozēts, ka šīs tehnoloģijas potenciāls kosmosa industrijā būs ļoti nozīmīgs. Lai samazinātu kosmosa aktivitāšu izmaksas, satelītu operatori apsver iespēju uzpildīt satelītu degvielu tā vietā, lai tos izslēgtu no aprites, kad sākotnēji iepildītā degviela būs beigusies. Šāda tehnoloģija pagaidām vēl nav komerciāli pieejama un SIA Allatherm ir tieši iesaistīti kosmisko lidaparātu uzpildes sūkņu kā produktu izveidē. SIA Allatherm tehnoloģija būtiski ietekmēs globālo kosmosa industriju, kā arī tai būs tiešs tehnoloģiju pārneses potenciāls, kad tā tiks ieviesta lietošanā. KPK izmantotā tehnoloģija ļauj izstrādāt augstas tīrības šķidrumu sūkņus, kas izmantojami arī dažādās ar kosmosu nesaistītās jomās – jebkur, kur nepieciešama gaistošu, indīgu vai viegli uzliesmojošu gāzu pārsūknēšana.

SIA Allatherm tehnoloģijas attīstības ceļš, Grafiks Nr.3

2027…

2027…

2020

2020

2023

2023

2027

2027

2018

2018

Dalība komerciālās misijās

Dalība komerciālās misijās

Dalība EKA

misijā ”Lunar Gateway”

Dalība EKA

misijā ”Lunar Gateway”

EKA projekts ESPRIT TRL6-8

EKA projekts ESPRIT TRL6-8

EKA projekts XRC TRL4-6

EKA projekts XRC TRL4-6

Prototipa izstrāde/ OHB systems

Prototipa izstrāde/ OHB systems

Vides risinājumu institūts kopš 2015. gada veiksmīgi attīsta dažādus uz zemes novērošanas datiem balstītus risinājumus tautsaimniecības vajadzībām. 2015. gadā Vides risinājumu institūts ieguva iespēju attīstīt EKA projektu “Baltijas jūras ūdens kvalitātes novērtēšanas algoritma prototips” (SentiBalt), attīstot šo tehnoloģiju līdz TRL-3. 2017. gadā Vides risinājumu institūtam apstiprināja EKA projektu “Programmatūras prototips ezeru ūdens kvalitātes novērtēšanai no Sentinel-2 satelīta datiem” (SentiLake), attīstot šo tehnoloģiju līdz TRL-6. Savukārt 2021. gadā Vides risinājumu institūts turpināja attīstīt šo tehnoloģiju un sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru" (LVĢMC) izstrādā EKA projektu “Sentinel-2 satelīta datos balstīta pakalpojuma prototips ezeru ūdens kvalitātes attālinātai novērtēšanai” līdz TRL-8, kurā LVĢMC ir paredzēta pirmā klienta un pakalpojuma lietotāja loma savu pamatprocesu nodrošināšanai. Pēc pakalpojuma sekmīgas demonstrēšanas nacionālā līmenī to var komercializēt nacionālā vai starptautiskā līmenī. Grafikā Nr.4 attēlots Vides risinājumu institūta zemes novērojumu pakalpojuma attīstība.

Vides risinājumu institūta zemes novērojumu risinājumu attīstība, Grafiks Nr.4

2023…

2023…

2017

2017

2021

2021

2023

2023

2015

2015

Pakalpojuma komercializācija

Pakalpojuma komercializācija

EKA projekta sadarbībā ar LVĢMC pabeigšana TRL8

EKA projekta sadarbībā ar LVĢMC pabeigšana TRL8

EKA projekts sadarbībā ar LVĢMC

EKA projekts sadarbībā ar LVĢMC

EKA projekts SentiLake TRL6

EKA projekts SentiLake TRL6

EKA projekts SentiBalt TRL3

EKA projekts SentiBalt TRL3

Visi šie trīs piemēri demonstrē tehnoloģiju un pakalpojumu ilglaicīgo attīstības ceļu, kas var ilgt no 7 līdz pat 10 gadiem, kas ietver dažādus izaicinājumus, bet sekmīgas attīstības gaitā var sniegt būtisku ieguldījumu tautsaimniecības virzībā uz augstāku pievienoto vērtību un stabilus ienākumus Latvijas valstij. Šādi veiksmīgi piemēri stimulē inovāciju vidi, kurā veidojas zināšu ietilpīgas un labi apmaksātas darba vietas, jo organizācijām veidojas reputācija, kas piesaista kvalificētu speciālistu uzmanību.

Provizoriskās aktivitātes turpmākajiem gadiem

Pielikumā Nr.2 ir apkopoti provizoriskie pasākumi un aktivitātes, kuras ir plānotas īstenot EKA programmās turpmākajos 3 - 5 gados. Pasākumi un aktivitātes ir apkopotas, balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, kas var mainīties un nav uzskatāms par pilnīgu sarakstu. Pielikumā Nr.2 apkopoto provizorisko aktivitāšu kopsumma nākamo trīs līdz 5 gadu periodā sastāda 24,9 milj. euro.  Vienlaikus uzkrājot pietiekamu kompetenci, Latvijas organizācijas arvien biežāk un sekmīgāk varēs piedalīties EKA tenderos, kuru tēmas un aprakstu tā izsludina katru ceturksni un kuras iepriekš nav zināmas.

Sekas, ja nepieciešamais finansējums sadarbība ar EKA netiek nodrošināts

Ja nepieciešamais papildus finansējums EKA programmās netiek nodrošināts šajā ziņojumā norādītajā apmērā, tas nelabvēlīgi un nevēlami ietekmēs Latvijas kosmosa nozares uzticamību valsts ilgtermiņa mērķiem attīstīt kosmosa nozari Latvijā un veicināt esošo tehnoloģiju turpmāko attīstību, kas izstrādātas ESV līguma un AD līguma ietvaros. Kosmosa nozare ir globāli augoša nozare, kur darbojās augsti kvalificēti speciālisti un tajā valda spēcīga konkurence, kas nozīmē, ka nekonsekventa tās atbalstīšana var novest pie unikālu kompetenču un kapacitātes zuduma un augsti kvalificēta darbaspēka aizplūšanas.

Latvijas organizāciju reģistrēšanās EKA tiešsaistes konkursu un reģistrācijas sistēmā EKA-STAR ir pakāpeniski augusi no 30 (trīsdesmit) organizācijām 2013. gadā līdz 64 (sešdesmit četrām) organizācijām 2022. gadā, kas nozīmē, ka arvien vairāk organizāciju izrāda interesi par iesaistīšanos EKA aktivitātēs. IZM sadarbībā ar partneriem ir ieguldījusi lielas pūles, lai veicinātu Latvijas industrijas iesaisti EKA aktivitātēs, apmācītu industrijas personālu un veicinātu starptautisko sadarbību kosmosa nozarē, kas nākotnē labvēlīgi ietekmēs Latvijas augsto tehnoloģiju izstrādes un eksporta rādītājus.

Atbilstoša finansējuma nenodrošināšana nozīmētu, ka ESV līguma un AD līguma ietvaros izstrādāto tehnoloģiju, to iestrādņu un lietojumu attīstība būtiski palēninātos vai apstātos, kas nozīmētu, ka iepriekš veiktie ieguldījumi EKA būtu iztērēti nelietderīgi. Izstrādāto tehnoloģiju un pielietojumu attīstība neturpinātos vai arī tos pārņemtu citu valstu uzņēmumi (apsteigtu citu valstu analogas tehnoloģijas vai Latvijas komersanti tās turpinātu citās valstīs, kur šāds atbalsts ir pieejams.), piesaistītie cilvēkresursi aizplūstu uz citām valstīm, kur finansējums ir pieejams vai pārietu uz citām nozarēm.

Visbeidzot IZM un Ekonomikas ministrijas izstrādātās Latvijas Kosmosa stratēģijas 2021. – 2027. gada mērķus un sasniedzamos rādītājus būtu neiespējami sasniegt un līdz šim strauji augošā kosmosa nozares attīstība Latvijā regresētu.

Turpmākā rīcība

Saskaņā ar 2019. gada 6. novembra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020. gada” (019-MK.PROT-52#25) 4.punktu tika norādīts, ka kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs pilnvērtīgai dalībai EKA asociētās dalībvalsts statusā 2019.- 2026.gadam ir 21 137 200 euro.

Tomēr, ņemot vērā Latvijas organizāciju sekmīgo dalību EKA programmās no 2020.gada augusta līdz 2022.maijam, Latvijas kosmosa nozares attīstību un tehnoloģiju briedumu, kopējais nepieciešamais finansējums Latvijas dalībai EKA asociētās dalībvalsts statusā periodā no 2023. – 2027. gadam pieaug un sastāda 24 milj. euro – 2023. gadā 3 500 000 euro, 2024. gadā 4 000 000 euro, 2025. gadā 5 000 000 euro, 2026.gadā 5 500 000 euro un 2027.gadā 6 000 000 euro. Tas nodrošinās optimālu ieguldījumu EKA obligātajā programmā, EKA izvēles programmās un EKA Pieprasītājas puses programmā, paredzot finansējuma sadalījuma elastību starp ieguldījuma apmēru EKA izvēles programmās un EKA Pieprasītājas puses programmā atbilstoši Latvijas industrijas vajadzībām.

Lai nodrošinātu dalību EKA asociētās dalībvalsts statusā periodā no 2023 – 2027. gadam, piešķirt papildu valsts budžeta finansējumu kopā 19 512 136 euro apmērā, t.sk., 2023. gadā – 2 378 034 euro, 2024. gadā – 2 878 034 euro, 2025.gadā – 3 878 034 euro, 2026.gadā – 4 378 034 euro un 2027.gadā  6 000 000 euro.

Tabulā Nr.6 ir apkopota informācija par pieejamo un papildus nepieciešamo finansējumu EKA asociētās dalībvalsts statusā periodā no 2023. – 2027. gadam.

Pieejamais un papildus nepieciešamais finansējums dalībai EKA, Tabula Nr.6

| Gads | Pieejamais finansējums, euro | Papildu nepieciešamais finansējums, euro |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1 121 966 | 2 378 034 |
| 2024 | 1 121 966 | 2 878 034 |
| 2025 | 1 121 966 | 3 878 034 |
| 2026 | 1 121 966 | 4 378 034 |
| 2027 | 0 | 6 000 000 |

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministre					A.Muižniece

Vizē:

Valsts sekretāre 							    L.Lejiņa

Karolis 67047996

Kaspars.karolis@izm.gov.lv

https://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/ESA-Convention/SP-1317_EN.pdf;

Latvija šādu līgumu parakstīja 2009.gada 23.jūlijā kā Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līgumu par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem

Latvija šādu līgumu parakstīja 2013.gada 15.martā kā Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas Sadarbības valsts līgumu, kas stājās spēkā, parakstot hartu 2015.gada 30.janvārī.

Eiropas sadarbība kosmosa standartizācijā

Eiropas Kosmosa operāciju centrs kalpo kā galvenais Eiropas Kosmosa aģentūras misijas vadības centrs un atrodas Darmštatē, Vācijā.

OPS-SAT ir Eiropas Kosmosa Aģentūras satelīts un misija ar mērķi nodrošināt satelītu misiju vadības sistēmu testa platformu, lai orbītā demonstrētu novitātes un iespējas misiju vadībā, kas izriet no iespējas izmantot jaunākās paaudzes borta datoru risinājumus

Sentinel ir ES īpašumā esošie zemes novērošanas programmas Copernicus satelīti

Nostiprinātās saistības ir plānotie līgumi ar Latvijas organizācijām, kuru aktivitātes ir sekmīgi novērtētas, bet tehniski līgumi vēl ir slēgšanas vai pārrunu procesā. Summa ietver EKA administratīvās izmaksas, kas sastāda vidēji 15% no industriālajām izmaksām.

Ņemot vērā, ka šis ziņojums ir izstrādāts 2022.gada aprīlī/maijā, atlikumu var iztērēt arī līdz 2022.gada beigām

Vairāk informācijas - https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-kosmosa-strategija-2021-2027

Zinātnes, tehnoloģijas, inženierijas un matemātikas tēmas

Tiek aprēķināta katru gadu no jauna balstoties uz EKA nepieciešamajiem resursiem, dalībvalstu skaitu un valstu IKP

EKA tiek īstenota industriālā iepirkumu politika – geo-return  (taisnīgas kompensācijas politika). Praksē tas nozīmē, ka EKA garantē, ka dalībvalstu iemaksas tiek atgrieztas kā finansējums līgumos ar šo valstu ražotājiem. Garantētais rūpniecības atdeves procents (pēc EKA iekšējo izmaksu segšanas) ir aptuveni 85% no katras atsevišķas programmas izmaksām un 95% no kopējā rūpniecības apgrozījuma pēc visu noslēgto līgumu izpildes.

Ekonomikas ministriju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru u.c.