Deklasifikācijas datums: 14.05.2026.

Deklasifikācijas pamatojums: Nav aktuāla turpmāka IP statusa noteikšana.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par akciju sabiedrības “RB Rail AS” finansējumu 2022. gadam”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

1. Projekta ieviesēji un vienošanās

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regulas (ES) Nr. 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (turpmāk – EISI Regula) izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un Projekta koordinators - akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR).

Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm. Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85 % apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5 % apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva.

Papildus RBR uz 2022. gada 14. jūlija Pilnvarojuma pamata īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā. Minētās aktivitātes 85 % apmērā finansē EK, Latvijai nodrošinot 15 % līdzfinansējumu.

2. RBR finansējums Projekta realizēšanai

Laika posmā no 2015. gada līdz 2022. gadam, parakstot sešus finansēšanas līgumus CEF1, CEF2, CEF3, CEF6S, CEF6W un CEF7 (turpmāk kopā – CEF līgumi), Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) finansējumu 1 053 767 308 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan Baltijas valstu budžetu līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem sešiem CEF līgumiem ir 881 720 747 euro.

Kopā RBR aktivitāšu īstenošanai šobrīd pieejamais finansējums ir 92 595 833 euro, no kuriem 78 907 599 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 13 688 234 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 5 285 715 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15 % RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. (skatīt 1. tabulu).

1.tabula
RBR budžets CEF līgumos (euro)

| CEF līgums | CINEA finansējums | Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Kopā CEF līgumos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF-1 | 19 405 170 | 3 424 442 | 1 893 785 | 22 829 612 |
| CEF-2 | 1 391 944 | 245 638 | 81 879 | 1 637 582 |
| CEF-3 | 10 370 300 | 1 830 053 | 616 619 | 12 200 353 |
| CEF-6S | 37 689 087 | 6 651 015 | 2 206 999 | 44 340 102 |
| CEF-6W | 5 429 344 | 958 120 | 293 444 | 6 387 464 |
| CEF-7 | 4 621 753 | 815 604 | 271 868 | 5 437 357 |
| Kopā | 78 907 598 | 13 924 872 | 5 364 594 | 92 832 470 |

Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes (pamatā tās bija Projekta plānošanas aktivitātes), kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā. Sekojoši jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā un pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tādejādi 2014. – 2019. gadā RBR no Latvijas valsts budžeta ir saņēmis 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti: 1) līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus; 2) pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR; kā arī 3) Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai, pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2. tabulā.

2. tabula
Latvijas budžeta finansējuma apguve (euro)

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iemaksātais kapitāls | 1 300 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| CEF līdzfinansēšana | 8 527 | 51 485 | 155 190 | 333 978 | 422 891 | 0 | 0 |
| Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas | 208 087 | 113 820 | 96 979 | 159 009 | 102 515 | 0 | 61 350 |
| Uzkrātais kapitāls | 1 083 386 | 1 568 081 | 1 965 912 | 2 122 925 | 2 247 519 | 2 247 519 | 2 186 169 |

RBR Latvijas iemaksātā uzkrātā kapitāla Latvijas atlikums ir 2 186 169.euro, kas arī turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, katrai dalībvalstij nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu.

Sākot ar 2020. gadu, tas ir, izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras, modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tika mainīts, valstīm parakstot divus RB Rail AS Finansēšanas līgumus (turpmāk – IFA līgums), vienu 2020. gadā un otru 2021. gadā. Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošina subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā.

2020. gadā Latvija no valsts budžeta nodrošināja subsīdijas maksājumu RBR aktivitātēm, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020. gada 10. decembra lēmumu (prot. Nr. 82, 73. §, TA-2300 (IP)) 887 185 euro apmērā un pamatojoties uz MK 2020. gada 6. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 59, 44. §, TA-1820 (IP)), precizēts ar MK 2021. gada 11. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 25, 71. §, TA-419 (IP)) 504 809 euro apmērā, kas saskaņā ar IFA līgumu kopsummā ir 1 391 994 euro, no kuriem 2020. gadā tika izlietoti 655 969 euro. Latvija 2021. gadā no valsts budžeta nodrošināja subsīdijas maksājumus RBR aktivitātēm, pamatojoties uz MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 58 61. §, TA-1944 (IP)) 868 372 euro apmērā.

Maksimālās valsts budžeta līdzfinansējuma saistības attiecībā uz RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un pievienotās vērtības nodokļa segšanu RBR aktivitātēm uzņemtas, pamatojoties uz MK 2020. gada 6. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 59, 44. §, TA-1820 (IP)), precizēts ar MK 2021. gada 11. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 25, 71. §, TA-419 (IP)), MK 2021. gada 12. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 69, 57. §, 21-TA-88 (IP)) un MK 2022. gada 8. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 13, 61. §, 21-TA-1746 (IP)).

No Latvijas valsts budžeta saņemtā RBR līdzfinansējuma līdzekļu apguve 2021. gadā ir 1 007 629 euro, tostarp 223 973 euro Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai. IFA līguma projekta, kas slēdzams 2022. gadā, (C) punktā noteikts, ka RBR gada budžets (IFA līguma projekta 3.1.apakšpunktā noteiktajos pielikumos) tiek apstiprināts atbilstoši parakstītā Akcionāru līguma noteikumu 7. punktam, saskaņā ar parakstītajiem CEF finansēšanas līgumiem.. IFA līguma projekta 2.1.1. apakšpunktā ir noteikts, ka Latvijas līdzfinansējums RBR budžetā noteiktajām izmaksām tiek nodrošināts tikai pēc MK lēmuma pieņemšanas. Informatīvais ziņojums par papildu saistībām 2023.-2025. gadā tiks sagatavots pēc RBR 2023.-2025. gada budžeta apstiprināšanas un iesniegts izskatīšanai MK. IFA līguma projekta 3.3. apakšpunktā noteikts, ka RBR budžeta pielikumu 2022. gadam sagatavo un pievieno līgumam pirms tā parakstīšanas, katram nākamajam gadam RBR budžeta līguma pielikums tiek sagatavots līdz kārtējā gada 1. decembrim.

IFA līguma projekta ietvarā 2022. gadā Latvijai plānotais nodrošināmais līdzfinansējums bez PVN ir 2 288 765 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 3 036 104 euro, Lietuvai – 1 661 756 euro.

3. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana

Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu segšanai RBR 2020. gadā tika piešķirts finansējums 181 152 euro apmērā, pamatojoties uz MK 2020. gada 10. decembra sēdes protokollēmumu ( prot. Nr. 82 73. §, TA-2300 (IP)) un 2021. gadā tika piešķirts finansējums 263 505 euro, pamatojoties uz MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 58 61. §, TA-1944 (IP)). Piešķirtā finansējuma apguve atspoguļota 3. tabulā.

3. tabula
Latvijas 2020.-2021.gada piešķīruma pieskaitāmajām netiešajām izmaksām apguve (euro)

| Gads | Aktivitātes apraksts | RBR pieskaitāmās netiešās izmaksas | MK apstiprinātās izmaksas | Apgūts Latvijas līdzfinansējums | MK apstiprinātā finansējuma atlikums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas | 399 632 | 181 152 | 133 211 | 47 941 |
| 2021. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas | 495 044 | 263 505 | 165 015 | 39 532 |
| 2021. | Netiešās pieskaitāmās izmaksas Daugavas duālā tilta ceļu sadaļai | 58 958 |  | 58 958 |  |
| Kopā: |  | 953 634 | 444 657 | 357 184 | 87 473 |

Tā kā RBR nav citu ieņēmumu, kā tikai EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33 % apmērā) finansē izmaksas, kuras, būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām.

Latvijai nodrošināmais finansējums 2022. gadā ir būtiski pieaudzis un pārsniedz Igaunijas un Lietuvas finansējumu, jo Latvija Projekta ietvarā attīsta arī Daugavas apvienotā tilta, kas satur gan dzelzceļa, gan autoceļa, tostarp pievedceļu, projektēšanu.

Papildus, sākot ar 2022. gadu, ir ieviesta starpvalstu finansēšanas izlīdzināšanas rezerve, kas nepieciešama, lai izlīdzinātu radušās proporcionālās atšķirības starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aktivitāšu faktiskajām izmaksām Šo izmaksu novirzes no plānotā rodas, jo RBR atskaitās pēc paveiktajiem darbiem un deklarētajām stundām par darbu pie katras no valsts aktivitātēm. Ja kādas valsts aktivitātes kavējas, vairāk darba stundu tiek veltīts pārējo divu vai vienas valsts aktivitātēm, tādejādi veicinot to ātrāku virzību , taču nepārsniedzot kopējo RBR budžetu.

Starpvalstu izlīdzināšanas rezerve tiek aprēķināta kā maksimums 10 % no kopējā valsts netiešo pieskaitāmo izmaksu apjoma. Minēto izmaksu kopsumma Latvijai 2022. gadā veido 747 356 euro. Izmaksu detalizācija ir apkopota 4. tabulā.

4. tabula
Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2022. gadā (euro)

| Aktivitātes apraksts | Budžets 2022. gadam | EE līdzfinansējums | LV līdzfinansējums | LT līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB Rail AS Padomes izdevumi | 423 833 | 141 278 | 141 278 | 141 278 |
| Nākamo finansējuma pieteikumu sagatavošana | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Banku pakalpojumi | 91 840 | 30 613 | 30 613 | 30 613 |
| Korporatīvās saliedētības pasākumi | 87 508 | 29 169 | 29 169 | 29 169 |
| Kvalifikācijas celšanas pasākumi | 32 888 | 10 963 | 10 963 | 10 963 |
| Reprezentācijas izdevumi | 50 000 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
| Pārējie, tsk. pasta un sūtījumu izmaksas, transporta izmaksas | 30 996 | 10 332 | 10 332 | 10 332 |
| Rezerve | 29 323 | 9 774 | 9 774 | 9 774 |
| LT Specifiskās izmaksas | 29 407 | 0 | 0 | 29 407 |
| LV specifiskās izmaksas | 244 788 | 0 | 244 788 | 0 |
| Daugavas apvienotā tilta autoceļu sadaļas projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 160 513 | 0 | 160 513 | 0 |
| Juridisko prasījumu projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 4 275 | 0 | 4 275 | 0 |
| Projektēšanas līgumu juridisko prasījumi | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| EE specifiskās izmaksas | 105 675 | 105 675 | 0 | 0 |
| Starpvalstu priekš-finansējuma izlīdzināšanas rezerve | 516 091 | 175 820 | 213 771 | 126 500 |
| Kopā | 1 762 350 | 570 291 | 747 356 | 444 703 |

4. Kopsavilkums

Kopējais prognozētais 2022. gadā nepieciešamais Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums RBR aktivitātēm ir 2 288 765 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 747 356 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 1 090 981 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 450 428 euro.

Latvija ar MK 2020. gada 6. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 59, 44. §, TA-1820 (IP)), precizēts ar MK 2021. gada 11. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 25, 71. §, TA-419 (IP)), MK 2021. gada 12. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 69, 57. §, 21-TA-88 (IP)) un MK 2022. gada 8. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 13, 61. §, 21-TA-1746 (IP)) ir jau daļēji uzņēmusies saistības RBR aktivitāšu ieviešanai 2022. gadā  1 541 409 euro apmērā, tai skaitā horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 1 090 981 euro apmērā un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 450 428 euro apmērā.

Tādējādi nepieciešamās papildu saistības RBR aktivitāšu īstenošanai 2022. gadā ir 747 356 euro, Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai. Latvijas gadījumā RBR rīcībā projekta aktivitāšu ieviešanai atlikumā ir 658 119 euro no 2021. gadā saņemtā Latvijas līdzfinansējuma. Par RBR rīcībā atlikušo summu tiks samazināts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā iesniedzamais pieprasījums valsts budžeta līdzekļu pārdalei 2022. gadā Latvijai nodrošināmajam līdzfinansējumam no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Par horizontālajām aktivitātēm un RBR projekta ieviešanas atbalsta aktivitātei, kas attiecas uz Latviju, nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pieskaitāmo netiešo izmaksu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Ministrija, atsaucoties uz Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” 7.1 punktā noteikto, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”.

Satiksmes ministrs							T. Linkaits

Vīza: valsts sekretāre							I. Stepanova

Meikšāne, 67028010

Agnese.Meiksane@sam.gov.lv

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991