Klimata un enerģētikas ministrija

Rīga, 2025. gads

Informatīvais ziņojums

Nosaukums

Informatīvais ziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam izpildi par 2021., 2022. un 2023. gadu.

Sagatavotājs:

Klimata un enerģētikas ministrija

Kontakti:

Latgales iela 165, Rīga, LV-1019

pasts@kem.gov.lv

+371 63007300

E-adrese

Pamatojums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9. panta otrajai daļai, ar Ministru kabineta 2021. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 45) tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam.

Atbilstoši MK rīkojuma Nr. 45 4.2. apakšpunktam, Klimata un enerģētikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izpildi  2021., 2022. un 2023. gadā” (turpmāk - ziņojums).

SATURS

SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS	4

1.	AAVP mērķu, rīcības virzienu, uzdevumu un sasniegto rezultātu izvērtējums	6

2.	Atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas ieviešanas novērtējums	7

2.1. Pasākumi teritoriju piegružojuma mazināšanai	8

2.2. Pasākumi pārtikas atkritumu rašanās novēršanai	8

2.3. Atkritumu rašanās novēršanas kvantitatīvo indikatoru pārskats	9

3.	AAVP kvantitatīvo mērķu izpilde 2021., 2022. un 2023. gadā	11

4.	Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanā 2021. - 2023. gadā	14

5.	ES normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanā 2021. - 2023. gadā	16

6. Atkritumu apsaimniekošanas reģionu reforma	17

6.1. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru izveide	18

7. Ekonomisko instrumentu attīstība un piemērošana atkritumu apsaimniekošanā	20

7.1. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu	20

7.2. DRN	21

7.3. Jauni DRN objekti	22

7.4. Tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonos	23

8. Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība un izlietotais finansējums	24

8.1. 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periods	24

8.2. ES fondu plānošanas periods no 2021. – 2027. gadam	27

9.	Turpmākie virzieni atkritumu apsaimniekošanā	31

PATEICĪBAS	33

Pielikumu saraksts	34

SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

| AAL | Atkritumu apsaimniekošanas likums |
| --- | --- |
| AAR | Atkritumu apsaimniekošanas reģions |
| AARC | Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs |
| AARP | Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns |
| AAVP_2020 | Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. - 2020. gadam |
| AAVP | Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. - 2028. gadam |
| AJPR | Akciju sabiedrība “AJ Power Recycling” |
| APUS | Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma |
| BARR | Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrs |
| BNA | Bioloģiski noārdāmie atkritumi |
| BRAPUS | Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma |
| CFLA | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |
| Clean R | Akciju sabiedrība “Clean R Grupa” |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| DDzKS | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| DTP URDA | Dabas un tehnoloģiju parks “Urda” |
| DRN | Dabas resursu nodoklis |
| EEI | Elektriskās un elektroniskās iekārtas |
| EEIA | Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi |
| EEIRR | Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| EK | Eiropas Komisija |
| ESAO | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| InCSR | Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” |
| IS | Valsts informācijas sistēma |
| IS TULPE | Valsts vides dienesta e-pakalpojumu informācijas sistēma “Tulpe” |
| IT | Informācijas tehnoloģijas |
| KEM | Klimata un enerģētikas ministrija |
| KF | Kohēzijas fonds |
| LASA | Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” |
| LASUA | Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” |
| LCB | Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” |
| LETERA | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija |
| LIAA | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIFE Waste to Resources IP | LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) |
| LLPA | Latvijas Lielo pilsētu asociācija |
| LPTA | Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LVAFA | Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija |
| LVC | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” |
| LVĢMC | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” |
| LZP | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” |
| MK | Ministru kabinets |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta |
| NAIK | No atkritumiem iegūts kurināmais |
| PSIPS | Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums |
| PVD | Pārtikas un veterinārais dienests |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| RAAP | Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns |
| RAS | Ražotāju atbildības sistēma |
| RO | Reversā osmoze attīrīšanas iekārta sadzīves atkritumu poligonā |
| RTU | Rīgas Tehniskā universitāte |
| SM | Satiksmes ministrija |
| SAM SIA | Specifiskā atbalsta mērķis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SPRK | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija |
| UR UK | Uzņēmumu reģistrs Uzraudzības komiteja |
| VARAM | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| VARIS | Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma |
| VI | Veselības inspekcija |
| VISC | Valsts izglītības un satura centrs |
| VKP | Videi kaitīgās preces |
| VPVB | Vides pārraudzības valsts birojs |
| VDAA | Valsts digitālās attīstības aģentūra |
| VRAAP 2027 | Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. - 2027. gadam |
| VVD | Valsts vides dienests |
| VVD RVP | Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde |
| ZI VP | Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns |
| ZM | Zemkopības ministrija |
| ZAAO | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ ZAAO” |
| ZPI | Zaļais publiskais iepirkums |
| ZRAAP | Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam |

- AAVP mērķu, rīcības virzienu, uzdevumu un sasniegto rezultātu izvērtējums

AAVP 6. nodaļā “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā paredzētie rīcības virzieni un pasākumi” ir iekļauti AAVP rīcības virzieni un to ietvaros veicamie pasākumi, kuru mērķis ir veicināt atkritumu apsaimniekošanas jomas attīstību un nodrošināt AAVP noteikto mērķu izpildi.

AAVP ir norādīti pasākumi, kuri ir piesaistīti  specifisku atkritumu apsaimniekošanas kvantitatīvo mērķu izpildei, tomēr  AAVP ietvertie pasākumi vienlaikus veicina visu atkritumu apsaimniekošanas jomas kvantitatīvo mērķu izpildi. Detalizēta informācija par 2021., 2022. un 2023. gadā paveikto AAVP ieviešanā ir sniegta ziņojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā.

AAVP pasākumu īstenošana 2021., 2022. un 2023. gadā notiek atbilstoši AAVP noteiktajiem mērķiem un atbilstoši noteiktajām prioritātēm (sk. 1.1. attēlu), izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas sektora normatīvos aktus, institucionālo attīstību un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību.

1.1. attēls. Kopsavilkums par AAVP 6. nodaļas pasākumu izpildi AAVP mērķu sasniegšanā 2021., 2022. un 2023.gadā

Kopumā AAVP 6. nodaļā ir iekļauti 94 pasākumi, no kuriem pārskata periodā izpildīti  29 pasākumi (31,5%), bet 65 pasākumi (68,5%) atrodas ieviešanas stadijā.

- Atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas ieviešanas novērtējums

Atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu (turpmāk – Programma) veido pasākumu kopums, kas aprakstīts AAVP 9. nodaļā un  citās AAVP sadaļās (stratēģijās, programmās, nodaļās - sk. 2.1. attēlu).

Atkritumu rašanās novēršanas pasākumi ir ieviešami katrā no materiālu aprites cikla posmiem, kas tieši saista Programmu ar MK 2020. gada 4. septembra rīkojumu Nr. 489 “Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam” apstiprināto Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam (turpmāk – Rīcības plāns) un konkrētiem rīcību virzieniem un pasākumiem, kas tajā noteikti.

2.1. attēls. Programmas sastāvdaļas.

Programma ir viens no svarīgākajiem soļiem Latvijas Republikas centienos mazināt vides piesārņojumu un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Programma ir daļa no valsts vides aizsardzības politikas un tiek īstenota ar mērķi samazināt atkritumu apjomu, veicinot atkritumu pārstrādi, kā arī veicinot sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanas nepieciešamību.

Programmas īstenošana ir saistīta ar vairākiem galvenajiem aspektiem:

- Izglītība un sabiedrības apziņa – svarīga ir informēšanas un izglītības kampaņas, kas informē sabiedrību par atkritumu samazināšanas iespējām, kā arī par pareizu atkritumu šķirošanu. Tiek organizēti dažādi pasākumi, piemēram, semināri un kampaņas skolās, lai veicinātu sabiedrības izpratni.

- Atkritumu ražošanas samazināšana – tiek veicināts uzņēmējdarbības un patērētāju paradumu maiņa, lai samazinātu atkritumu apjomu. Tas ietver atbildīgu iepakojuma izmantošanu, materiālu izvēli un ražošanas procesu uzlabošanu.

- Atkritumu pārstrādes veicināšana – tiek veicināta atkritumu pārstrāde, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot papildu šķirošanas iespējas un stimulējot ekonomiku, kas balstās uz materiālu atkārtotu izmantošanu.

- Ilgtspējīgas preces un pakalpojumi – tiek atbalstīta ilgtspējīga ražošana un preču dzīves cikla izvērtēšana. Patērētājiem tiek piedāvātas preces, kas ir viegli pārstrādājamas vai kurām ir ilgtspējīgs dizains.

Lai gan pārskata periodā ir veikti būtiski soļi atkritumu samazināšanas virzienā, vēl ir daudz darāmā. Būtiski ir turpināt darbu pie efektīvākas atkritumu pārstrādes infrastruktūras attīstīšanas, kā arī pievērst lielāku uzmanību preču ilgtspējīgai ražošanai un patērēšanai.

Informācija par pārskata periodā realizētajiem atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem pa galvenajām materiālu plūsmām ir sniegta ziņojuma 8. pielikumā.

AAVP ietvertajā Programmas 1. daļā (pasākumi pa galvenajām materiālu plūsmām) ir ietverti 33 pasākumi atkritumu novēršanai, no kuriem pārskata periodā 5 pasākumi (15%) ir ieviesti, bet 28 pasākumi (85%) ir ieviešanas stadijā. Jāņem vērā, ka atkritumu rašanās novēršanas pasākumu izpilde galvenokārt ir plānota visa AAVP darbības laikā.

2.1. Pasākumi teritoriju piegružojuma mazināšanai

Ziņojuma 9. pielikumā ir sniegta detalizēta informācija par programmas 2. daļā ietverto pasākumu realizāciju jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu teritoriju piegružojuma mazināšanai.

Programmas 2. daļā ir ietverti 18 pasākumi jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu teritoriju piegružojuma mazināšanai. Pārskata periodā Programmas 2. daļas visi ietvertie pasākumi ir ieviešanas stadijā, jo  atkritumu rašanās novēršanas pasākumu izpilde ir plānota visā AAVP darbības laikā, t.i., līdz 2028.gada beigām.

2.2. Pasākumi pārtikas atkritumu rašanās novēršanai

Latvijas Republika, līdzīgi kā citas ES valstis, apzinās pārtikas atkritumu problēmas nozīmi un ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai samazinātu pārtikas atkritumus. Pārtikas atkritumu samazināšana ir ne tikai svarīga vides aizsardzības, bet arī sociālās atbildības jomā. Tiek īstenotas dažādas izglītojošas kampaņas par pārtikas atkritumu samazināšanas metodēm un pareizu pārtikas uzglabāšanu. Tiek popularizētas tādas prakses kā pārtikas termiņu pareiza interpretācija, izmantošana līdz pēdējam, ēdienu plānošana un pārtikas produktus uzglabāšanas efektīvi. Uzņēmumiem un lielveikaliem ir veicinātas pārtikas ziedošanas iespējas organizācijām, kas nodarbojas ar pārtikas izdalīšanu trūcīgajiem. Tiek veikti pētījumi un apsekojumi, lai uzraudzītu pārtikas atkritumu apjomus un tendences. Tas palīdz pielāgot valsts politiku un pasākumus atbilstoši reālajai situācijai.

Ziņojuma 10. pielikumā ir ietverta detalizēta informācija par pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas rīcības virzienu un pasākumu ieviešanu.

- Panākumi: Lielākās panākumu jomas ir izglītības un sabiedrības apziņas veidošana, kā arī pārtikas ziedošanas veicināšana. Latvijā palielinājās organizāciju skaits, kas nodarbojas ar pārtikas pārpalikuma pārdali trūcīgajiem cilvēkiem.

- Izaicinājumi: Pārtikas atkritumu samazināšana joprojām ir izaicinājums daudziem uzņēmumiem un patērētājiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, kuriem trūkst resursu un izpratnes par efektīviem atkritumu samazināšanas paņēmieniem. Tāpat turpina pastāvēt problēmas ar pārtikas atkritumu pārstrādi un reģionu nevienmērīgu attīstību.

Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmā ir ietverti 13 pasākumi. Pārskata periodā ir ieviests 1 pasākums (8%), bet ieviešanas stadijā ir 12 pasākumi (92%). Jāņem vērā, ka pārtikas atkritumu rašanās novēršanas pasākumu izpilde galvenokārt ir plānota visā AAVP darbības laikā, t.i.,  līdz 2028. gada beigām.

2.3. Atkritumu rašanās novēršanas kvantitatīvo indikatoru pārskats

Lai veiktu Programmas ieviešanas uzraudzību un novērtētu atkritumu rašanās novēršanas pasākumu īstenošanas efektivitāti, ir noteikti atkritumu rašanās novēršanas kvantitatīvie indikatori (kvalitatīvie vai kvantitatīvie rādītāji un mērķrādītāji), kas ir arī izmantojami kā Programmas  ieviešanas uzraudzības rezultatīvie rādītāji (sk. 2.1. tabulu).

2.1. tabula. Programmas efektivitātes novērtēšanas kvantitatīvo indikatoru (rezultatīvo rādītāju) izpilde 2021., 2022. un 2023. gadā

| 1. Sadzīvē (mājsaimniecībā) radītais atkritumu daudzums (kg/iedz./gadā) | 2. Kopējais radītais sadzīves (mājsaimniecības) atkritumu daudzums (t/gadā) |
| --- | --- |
| 3. Kopējais radītais bīstamo atkritumu daudzums (t/gadā) | 4. Kopējais pārstrādātais sadzīves (mājsaimniecības) atkritumu apjoms (% gadā radītā apjoma) |
| 5. Kopējais pārstrādātais bīstamo atkritumu apjoms (% gadā radītā apjoma) | 6. Kopējais pārstrādātais ražošanas atkritumu apjoms (% gadā radītā apjoma) |
| 7. Kopējais apglabāto sadzīves (mājsaimniecības) atkritumu daudzums (% gadā radītā apjoma) | 8. Kopējais apglabāto ražošanas atkritumu apjoms (% gadā radītā apjoma) |
| 9. Kopējais apglabāto bīstamo atkritumu apjoms (% gadā radītā apjoma) |  |

Atkritumu radīšanās raksturojošie kvantitatīvie rādītāji pārskata periodā nav sasniegti, tomēr, ņemot vērā, ka lielākā daļa no Programmas pasākumiem pārskata periodā nav ieviesti, un to ieviešana turpināsies plāna realizācijas laikā līdz 2028. gada beigām, pašreiz ir pāragri izdarīt secinājumus, vai veikto pasākumu rezultātā noteiktos kvantitatīvos indikatorus izdosies sasniegt.

Atkritumu pārstrādi raksturojošie kvantitatīvie indikatori:

Kopējais pārstrādātais sadzīves atkritumu apjoma kvantitatīvais indikators un kopējais pārstrādātais ražošanas atkritumu apjoma kvantitatīvais indikators pārskata periodā norāda uz virzību uz noteiktā kvantitatīvā indikatora sasniegšanu 2028. gadā. Pārstrādātais bīstamo atkritumu apjoma kvantitatīvais indikators diemžēl norāda uz vairākiem apstākļiem:

- Latvijā nav attīstītas pārstrādes iespējas visu veidu bīstamo atkritumu pārstrādei;

- plānā ietvertie atkritumu rašanās novēršanas pasākumi un citi pasākumi pietiekami neveicina bīstamo atkritumu pārstrādi;

- nākamajā plānošanas periodā detalizētāk jāizvērtē minētā indikatora noteikšanas un izpildes izvērtēšanas metodika, tā kā atsevišķas bīstamo atkritumu plūsmas Latvijā tiek sekmīgi pārstrādātas (piemēram, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, nolietotie transportlīdzekļi, u.tml.).

Atkritumu apglabāšanu raksturojošie kvantitatīvie indikatori:

Kopējais apglabātais sadzīves atkritumu daudzums un kopējais apglabātais ražošanas atkritumu daudzums pārskata periodā norāda uz tendenci, ka attiecīgie kvantitatīvie indikatori tiks izpildīti. Pārskata periodā ir izpildīts indikators attiecībā uz kopējo apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu.

- AAVP kvantitatīvo mērķu izpilde 2021., 2022. un 2023. gadā

ES direktīvās noteiktie mērķi ir Latvijai saistoši tās rīcībpolitikas veidošanā, tie ir noteicoši, pretendējot uz ES fondu finansējumu šo mērķu sasniegšanai. Plāna ietvaros tiek ieviesti daudzi pasākumi, kas nodrošina virzību uz ES direktīvu mērķu sasniegšanu.

AAVP darbības laikā no 2021. līdz 2028. gadam sasniedzamie mērķi un rezultāti attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādi būtiskākajiem atkritumu veidiem un plūsmām izriet no ES direktīvu prasībām. Ziņojuma 3.1. tabulā ir sniegta informācija par ES direktīvās noteikto atkritumu apsaimniekošanas kvantitatīvo mērķu izpildi pārskata periodā.  Attiecībā uz 3.1. tabulā atainoto informāciju, norādāms, ka 1. mērķu grupas mērķi attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2008/98/EK) (1.1. mērķis, 1.2. mērķis, 1.6. mērķis); 2. mērķu grupas mērķi attiecas uz Padomes 1999. gada 26. aprīļa direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (turpmāk – Direktīva 1999/31/EK) (2.1. mērķis); 3. mērķu grupas mērķi attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (turpmāk - Direktīva 94/62/EK) (3.1. mērķis, 3.2. mērķis); 4. mērķu grupas mērķi attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvu 2000/53/EK  par nolietotiem transportlīdzekļiem (turpmāk – Direktīva  2000/53/EK) (4.1. mērķis, 4.2. mērķis ); 5. mērķu grupas mērķi attiecas uz  Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (turpmāk - Direktīva 2012/19/ES) (5.1. mērķis, 5.2. mērķis, 5.3. mērķis); 6. mērķu grupas mērķi attiecas uz  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK (turpmāk – Direktīva 2006/66/EK) (6.1. mērķis).

Atsevišķi 3.1. tabulā minētie mērķi pārsniedz AAVP darbības termiņu, tomēr to sasniegšanai nepieciešamie pasākumi ir jāuzsāk jau šajā plānošanas periodā.

3.1. tabula. Informācija par AAVP kvantitatīvo mērķu (Direktīvas 2008/98/EK, Direktīvas 1999/31/EK, Direktīvas 94/62/EK, Direktīvas 2000/53/EK, Direktīvas 2012/19/ES, Direktīvas 2006/66/EK) izpildi 2021., 2022. un 2023. gadā.

| 1.1. mērķis. Līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināts vismaz līdz 55% pēc masas | 1.2. mērķis. Nodrošināta virzība uz mērķi, ka līdz 2030. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoms tiek palielināts vismaz līdz 60% pēc masas |
| --- | --- |
| 1.6. mērķis. Vismaz 70% pēc svara nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumi, sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiāla reģenerācijai, tostarp aizbēršanai | 2.1. mērķis. Nodrošināta virzība uz mērķi līdz 2035. gadam nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara) |
| 3.1. mērķis. Līdz 2025. gada beigām tiek pārstrādāti 65% no izlietotā iepakojuma gadā un tiek sasniegti normatīvajos aktos noteiktie minimālie pārstrādes mērķi konkrētām atkritumu plūsmām | 3.2. mērķis. Nodrošināta virzība uz mērķi, ka līdz 2030. gada beigām tiek pārstrādāti 70% no izlietotā iepakojuma gadā un tiek sasniegti normatīvajos aktos noteiktie minimālie pārstrādes mērķi |
| 4.1. mērķis. NTL savākšanas apmērs ir ne mazāk kā 50% no attiecīgajā gadā realizēto transportlīdzekļu skaita | 4.2. mērķis. Visu savākto NTL sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde notiek vismaz 85% apmērā no NTL vidējās pašmasas |
| 4.3. mērķis. Savākto NTL sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un reģenerācija notiek vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas | 5.1. mērķis. Līdz 13.08.2021. ir palielināts EEIA savākšanas apjoms līdz 40-45% gadā, no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados |
| 5.2. mērķis. No 14.08.2021. ir palielināts EEIA atkritumu savākšanas apjoms līdz 65% no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados | 5.3. mērķis. EEIA reģenerācija un pārstrāde notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| 6.1. mērķis. Tiek savākti 45% no iepriekšējos trīs gados tirgū laistā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru vidējā svara |  |

Attiecībā uz 1.1. mērķa un 1.2. mērķa izpildi panāktais sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis 50,6% apmērā 2023. gadā iezīmē stabilu virzību uz Direktīvā 2008/98/EK noteikto sadzīves atkritumu pārstrādes mērķu izpildi. Pārskata periodā tika pat pārsniegts Direktīvā 2008/98/EK noteiktais būvniecības atkritumu pārstrādes mērķis (1.6. mērķis).

Pārskata periodā ir panākta virzība uz sadzīves atkritumu poligonu atkritumos apglabātā atkritumu daudzumu samazināšanas mērķa izpildi (2.1. mērķis), tomēr vēl ir jāveic citi AAVP paredzētie pasākumi, lai vēl vairāk mazinātu sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu.

Arī attiecībā uz izlietotā iepakojuma atkritumiem var atzīmēt, ka pārskata periodā paveiktie pasākumi nodrošina virzību uz Direktīvā 94/62/EK noteikto iepakojuma pārstrādes mērķu izpildi (3.1. un 3.2. mērķis).

Pārskata periodā ir nodrošināta Direktīvā 2000/53/EK noteikto NTL savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķu izpilde (4.1., 4.2. un 4.3. mērķis), kā arī Komisijas 2011. gada 2. marta Direktīvā 2011/19/ES ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu taufluvalinātu kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK  noteikto EEIA savākšanas, reģenerācijas un pārstrādes mērķu izpilde (5.1., 5.2., un 5.3. mērķis). Ir nodrošināta arī Direktīvā 2006/66/EK noteiktā pārnēsājamo bateriju dalītās savākšanas mērķa (6.1. mērķis) izpilde.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu kvantitatīvo mērķu 7.1. (līdz 2025. gadam nodrošināta dalīta izlietotā vienreiz lietojamā plastmasas dzērienu iepakojuma savākšana 77% no attiecīgajā gadā tirgū laisto dzērienu attiecīgā iepakojuma apjoma pēc masas) un 7.2. (līdz 2029. gadam nodrošināta dalīta izlietotā vienreiz lietojamā plastmasas dzērienu iepakojuma savākšana 90% no attiecīgajā gadā tirgū laisto dzērienu attiecīgā iepakojuma apjoma pēc masas) pārskata periodā izpildes termiņš nav iestājies, informācija par mērķa izpildi tiks sniegta nākošajā pārskata perioda ziņojumā.

Izvērtējot pārskata periodā paveikto, var secināt, ka AAVP ietverto pasākumu konsekventa īstenošana ir nodrošinājusi, ka tiek izpildīti AAVP noteiktie atkritumu apsaimniekošanas mērķi.

- Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanĀ 2021. - 2023. gadā

Likums “Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā” nosaka, ka izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārvadāšanai līdz depozīta iepakojuma uzskaites centram nav nepieciešama atkritumu pārvadāšanas atļauja.

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” nosaka kārtību, kādā tiek noteikta maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot, ka maksai par bioloģisko atkritumu dalīto savākšanu ir jābūt zemākai par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, lai veicinātu atkritumu radītāju iesaisti bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā un pārstrādē. Tiek noteikts, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80 procentu apmērā no AAL 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu.

Likumā “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” tika noteikti  pārejas noteikumi ar mērķi nodrošināt, ka līdz jauno AARP spēkā stāšanās brīdim un atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru izveidei sadzīves atkritumi tiek nogādāti uz tiem atkritumu poligoniem, ar kuriem pašvaldības ir noslēgušas līgumus par atkritumu apglabāšanu.

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” tiek noteikta reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidošanas kārtība un funkcijas, precizēta kārtībā, kādā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, precizētas prasības finanšu nodrošinājuma piemērošanai atkritumu apsaimniekošanas darbībām, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitātes uzlabošanai un atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības kārtībai.

MK 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” nosaka atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

MK 2021. gada 25. februāra noteikumu Nr. 134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” mērķis ir noteikt finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtību atkritumu apsaimniekošanas darbībām. Noteikumi attiecas uz gadījumiem, kad komersants nav atbilstoši veicis savas darbības ar atkritumiem, un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā.

MK 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” nosaka sadzīves atkritumu dalītās savākšanas mērķus, kā arī sadzīves atkritumu un būvniecības atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus un to aprēķināšanas kārtību. Noteiktas prasības atsevišķu atkritumu plūsmu uzskaitei, norādot, par kurām atkritumu plūsmām ir nepieciešams izmantot informāciju, aprēķinot augstāk minēto mērķu izpildi.

MK 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem” nosaka kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma, no noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem vai no kokmateriālu mehāniskas apstrādes procesos iegūtiem koksnes atkritumiem.

MK 2022. gada 13. septembra noteikumi Nr. 571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” nosaka kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no BNA iegūtam stabilizētam biomateriālam (turpmāk – tehniskais komposts).

PSIPS mērķis ir novērst un samazināt konkrētu plastmasu saturošu izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, cilvēka veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot arī iekšējā tirgus efektīvu darbību. Likums paredz konkrētiem plastmasas saturošiem izstrādājumiem noteikt aizliegumu laišanai tirgū, pasākumus to patēriņa samazināšanai vai prasības attiecībā uz izstrādājumu dizainu un pārstrādātas plastmasas saturu tajos.

- ES normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanĀ 2021. - 2023. gadā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Regula (ES) 2023/1542 par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK un Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 2006/66/EK (turpmāk – Bateriju regula ) stājās spēkā 2023. gada 18. augustā.

Saskaņā ar Eiropas zaļā kursa apritīguma mērķiem Bateriju regula ir pirmais Eiropas tiesību akts, kurā izmantota pilna aprites cikla pieeja un kurā ieguves, ražošanas, izmantošanas un otrreizējās pārstrādes jautājumi ir risināti un iekļauti vienā tiesību aktā.

Bateriju regula nodrošinās, ka ES vienotajā tirgū laistās baterijas drīkstēs saturēt tikai ierobežotu daudzumu kaitīgu vielu, kas ir nepieciešamas. Baterijās izmantotās bažas izraisošās vielas tiks regulāri pārskatītas. Saskaņā ar Bateriju regulā noteiktajiem pienācīgas pārbaudes pienākumiem uzņēmumiem ir jāapzina, jānovērš un jānovērš sociālie un vides riski, kas saistīti ar to baterijās esošo izejvielu, piemēram, litija, kobalta, niķeļa un dabīgā grafīta, sagādi, pārstrādi un tirdzniecību.

No 2025. gada pakāpeniski tiks ieviesti pārstrādes efektivitātes, materiālu reģenerācijas un pārstrādātā satura mērķi. Visi savāktie bateriju atkritumi būs jāpārstrādā, un būs jāsasniedz augsts reģenerācijas līmenis, jo īpaši attiecībā uz tādām kritiski svarīgām izejvielām kā kobalts, litijs un niķelis. Tas garantēs vērtīgo materiālu reģenerāciju to lietderīgās lietošanas laika beigās un atgriešanos ekonomikā, pieņemot stingrākus pārstrādes efektivitātes un materiālu reģenerācijas mērķus laika gaitā.

Lai palīdzētu patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus par to, kuras baterijas iegādāties, galvenie dati tiks sniegti uz etiķetes. Kvadrātkods (QR kods) nodrošinās piekļuvi digitālajai pasei ar detalizētu informāciju par katru akumulatoru, kas palīdzēs patērētājiem un jo īpaši vērtības ķēdes profesionāļiem centienos padarīt aprites ekonomiku par bateriju realitāti.

Laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam ES ietvaros notika vairāku normatīvo aktu izstrāde, kuri tika apstiprināti 2024. un 2025. gadā:

- 2024. gada 20. maijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 11. aprīļa Regula (ES) 2024/1157 par atkritumu sūtījumiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1257/2013 un (ES) 2020/1056 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (turpmāk – Regula 2024/1157). Lielāko daļu Regulas 2024/1157 prasību sāks piemērot no 2026. gada 21. maija;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 19. decembra Regula (ES) 2025/40 par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un Direktīvu (ES) 2019/904 un atceļ Direktīvu 94/62/EK (turpmāk – Iepakojuma regula).

6. Atkritumu apsaimniekošanas reģionu reforma

Atbilstoši AAL 10. panta otrajai daļai AAR ietilpstošās pašvaldības izstrādā AARP. Tāpēc noteikumu projektā ir nepieciešams noteikt pašvaldību administratīvo teritoriju iedalījumu AAR. Atbilstoši AAL 21. panta pirmajai daļai, to pašvaldību administratīvajās teritorijās, kuras atrodas attiecīgajā AAR, radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai attiecīgā AAR sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās. Pašvaldība slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu.

MK 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 301 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 301) ir noteikts pašvaldību administratīvo teritoriju iedalījums atkritumu apsaimniekošanas reģionos (sk. 6.1.  attēlu).

6.1. attēls. Pašvaldību piekritība pieciem AAR atbilstoši MK noteikumiem Nr. 301.

6.1. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru izveide

Saskaņā ar AAL 10.1 panta otro daļu pašvaldība, ievērojot Pašvaldību likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumus, var deleģēt AARC šādus pārvaldes uzdevumus:

  - nodrošināt AAR plāna ieviešanu, ņemot vērā AAL noteikto pašvaldību kompetenci atkritumu apsaimniekošanas jomā;

  - patstāvīgi vai sadarbībā ar attiecīgā AAR pašvaldībām un AAL 18. pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaisti atkritumu šķirošanā, to rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu, to rašanās novēršanu un samazināšanu veicinošas kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas;

  - apkopot un pēc pieprasījuma sniegt valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā AAR un katrā attiecīgajā AARC ietilpstošajā pašvaldībā, lai izvērtētu atkritumu pārstrādes un atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķu izpildi.

Atbilstoši AAL pārejas noteikumu 56. punktam pašvaldībām līdz 2024. gada 30. jūnijam ir jāizveido AARC. Informācija par AARC izveidi un darbību tiks sniegta informatīvajā ziņojumā par AAVP izpildi 2024., 2025. un 2026. gadā.

MK 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 397 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”:

- noteiktas prasības atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā iekļaujamai informācijai, tajā skaitā atkritumu rašanās novēršanas mērķiem;

- noteiktas prasības AAR plānos iekļaujamai informācijai. Lai nodrošinātu, ka tiek iegūti vienkāršāk izprotami un salīdzināmi dati, informācijā par apsaimniekotajiem atkritumiem ir jāietver informācija par radīto sadzīves atkritumu, tajā skaitā, BNA daudzumu uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā kalendārajā gadā. Informācijas iegūšanai par iedzīvotāju skaitu izmanto CSP apkopojumus;

- noteiktas prasības apsaimniekošanas plānos ietvert pasākumus visa veida piegružojuma savākšanai, novēršanai un mazināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, un normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu;

- noteiktas prasības Programmas saturam un ietveramai informācijai par atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem;

- noteiktas prasības pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas saturam;

- noteikti termiņi, kādos KEM izvērtē atkritumu apsaimniekošanas plānu un programmas, tai skaitā pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas, ieviešanu;

- ietverti pasākumi, kuri veicina atkritumu apsaimniekošanas darbību piemērošanu prioritārā secībā.

Atbilstoši AAL 10.1 panta pirmajai daļai pašvaldības, izstrādājot AARP, tajā papildus normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un Programmu paredzētajam attiecībā uz AAR nosaka:

  - sadzīves atkritumu poligonus, kuros tiks turpināta sadzīves atkritumu apglabāšana, un sadzīves atkritumu poligonus, kuros sadzīves atkritumu apglabāšana tiks pārtraukta;

  - sadzīves atkritumu poligonu darbības noteikumus;

  - atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru skaitu;

  - pašvaldības, kuras piedalās katra atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidē un darbībā.

Atbilstoši AAL pārejas noteikumu 49. punktam, pašvaldības ir izstrādājušas un pieņēmušas šādus AARP:

- Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. -2027. gadam;

- ZRAAP;

- Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.-2028. gadam (Rīgas valstspilsēta, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novads);

- Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns 2023. - 2027. gadam ;

- VRAAP 2027 ;

- Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. - 2030. gadam.

7. Ekonomisko instrumentu attīstība un piemērošana atkritumu apsaimniekošanĀ

7.1. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņā ar AAL 39. panta pirmo daļu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:

- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un pašvaldības izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;

- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

AAL 8.pantā ir noteikta pašvaldību kompetence sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas organizēšanā to administratīvajās teritorijās. Kā viens no pašvaldības pienākumiem ir organizēt publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. Noslēdzoties vienai no iepriekš minētajām procedūrām (pēc pašvaldības izvēles) pašvaldība, noslēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, vienlaikus ar pašvaldības domes lēmumu apstiprina atkritumu apsaimniekošanas maksu (atkritumu apsaimniekotāja procedūrā piedāvāto pakalpojuma līgumcenu par vienas atkritumu vienības apsaimniekošanu), kas sevī ietver gan DRN komponenti par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, gan tarifu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Atkritumu apsaimniekotājs, kuru atbilstoši AAL izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu vākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.

Latvijā bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa ir atkarīga no konkrētā reģiona un atkritumu apsaimniekotāja noteiktajiem tarifiem. No 2024. gada 1. janvāra bioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta visā valstī, un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek noteikta 60 % apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Piemēram, Rīgā no 2024. gada 1. septembra bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 14,21 euro par m³ bez PVN (ar PVN 17,19 euro par m³), savukārt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 23,69 euro par m³ bez PVN (ar PVN 28,66 euro par m³), bet Mārupes novadā no 2024. gada 1. septembra bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 10,55 euro par m³ bez PVN (ar PVN 12,77 euro par m³), bet nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 17,59 euro par m³ bez PVN (ar PVN 21,28 euro par m³).

7.2. DRN

2023. gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas DRN politikā. Galvenie mērķi ir veicināt dabas resursu efektīvu izmantošanu un samazināt vides piesārņošanu. Izmaiņas ietver DRN likmju pārskatīšanu un nodokļa bāzes paplašināšanu. DRN objekti tagad ietver ogļūdeņražus, tekstilizstrādājumus, riepas, vienreiz lietojamos plastmasas izstrādājumus un plastmasas zvejas rīkus. Nodokļa likmes tiek paaugstinātas par transportlīdzekļiem, atkritumu apglabāšanu, zemes dzīļu resursu ieguvi un iepakojumu.

Tika paaugstināts DRN par atkritumu apglabāšanu, lai izpildītu ES direktīvas un ESAO rekomendācijas. DRN likmes par sadzīves atkritumiem pakāpeniski pieaugs no 95 uz 130 euro par tonnu līdz 2026. gadam. Tiek paaugstinātas arī likmes par bīstamo atkritumu apglabāšanu.

Tiek ieviesta DRN likme uzkrājuma veidošanai, lai segtu izmaksas par biogāzes ieguvei izmantotajiem atkritumiem. DRN par nolietotiem transportlīdzekļiem tiek paaugstināts no 55 uz 110 euro. DRN tiek piemērots arī riepām, kas nav iekļautas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā.

Lai veicinātu elektromobilitāti, tiek noteikta DRN likme 0,25 euro/kg par jauniem bateriju un akumulatoru veidiem.

Jāatzīmē arī, ka likuma grozījumi maina ieņēmumu no DRN maksājumiem sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, vienlaikus sasaistot DRN par atkritumu apglabāšanu ar pašvaldības atbildību atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanā.

Pakāpeniski tiks palielināta nodokļa maksājumu daļa,  kas tiek ieskaitīta pašvaldību budžetos par dabas resursu ieguvi un lietošanu, vides piesārņošanu, kā arī par atkritumu apglabāšanu.

Pārskata  periodā VARAM ir analizējusi DRN likmju efektivitāti par vairākiem DRN objektiem, tai skaitā par atkritumu apglabāšanu poligonos. Pārskata periodā VARAM ir izvērtējusi DRN likmi par atkritumu apglabāšanu poligonos, ņemot vērā ES direktīvās izvirzītos mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas saistīts ar DRN likmes pakāpenisku pieaugumu. Izmaiņas pārskata periodā DRN likmēm par atkritumu apglabāšanu poligonos skatāmas 7.1. tabulā.

7.1. tabula. DRN likmes (euro/tonna) par atkritumu apglabāšanu atbilstoši DRN likuma 3. pielikumam

| Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, (euro/tonna) | Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, (euro/tonna) |
| --- | --- |

7.3. Jauni DRN objekti

Pārskata periodā DRN likumā ir ietverti vairāki jauni DRN objekti:

- Tekstilizstrādājumi likuma izpratnē ietver mājsaimniecības tekstilizstrādājumus, apģērbu, apavus, segas, aizkarus u.c., bet neietver koferus, medicīnas kompresijas zeķes, teltis, dzīvnieku drēbes u.c. Nodokļa objekta tehniskie raksturojumi tiks aprakstīti MK noteikumos līdz 2024. gada 30. aprīlim. Normas par tekstilizstrādājumiem stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā. Tekstilizstrādājumiem tiek noteikta nodokļa likme 0,50 euro par kilogramu, lai samazinātu tekstilmateriālu atkritumu apjomu. Tiek ieviesta RAS tekstilizstrādājumiem, kas nodrošina atbrīvojumu no DRN samaksas, ja tiek ņemta dalība RAS.

- Plastmasu saturoši izstrādājumi: DRN tiks piemērots vienreiz lietojamajiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem (mitrās salvetes, baloni, tabakas izstrādājumi ar filtriem) un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem. Pienākums maksāt DRN ir tikai gadījumā, ja netiek piemērota RAS.

- Iepakojuma materiāli: Putu polistirolam un putuplastam noteiktas atsevišķas DRN likmes. Par plastmasas iepakojumu, kas nav pārstrādāts vai reģenerēts, būs jāmaksā DRN. Jauna DRN objekta ieviešana saistīta ar ES pašu resursu konceptu, kas paredz iemaksas par nepārstrādātu plastmasas iepakojumu.

- Depozīta sistēma: DRN maksātājs, kas nepiedalās depozīta sistēmā, maksās DRN par depozīta iepakojumu četrkāršā apmērā, lai veicinātu dalību depozīta sistēmā.

7.4. Tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonos

Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un MK 2009. gada 27. oktobra noteikumiem Nr. 1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” apstiprina SPRK.

Pārskata periodā pieņemtais likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” nosaka, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apstrāde ir saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" regulējamie sabiedriskie pakalpojumi.

Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifu, kā arī atsevišķu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu, ja apglabāšanai pieņem no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotus un apglabājamus atkritumus, nosaka likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā saskaņā ar SPRK noteikto šo tarifu aprēķināšanas metodiku.

Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifā iekļauj izmaksas par šādām darbībām:

  - atkritumu poligona, kā arī atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra darbības administrēšanai un nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana un ekspluatācija;

  - pieņemto sadzīves atkritumu nogādāšana tālākai apstrādei uz kādu no atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra infrastruktūras objektiem;

  - apglabājamo sadzīves atkritumu nogādāšana no atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra, kas nenodrošina atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram, kas nodrošina sadzīves atkritumu apglabāšanu;

  - sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai;

  - poligonā apglabāto atkritumu slāņa regulāra pārklāšana ar inertu pārsegumu;

  - tādu sabiedrības izglītības pasākumu nodrošināšana, kuri vērsti uz attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā;

  - atkritumu poligona slēgšana un rekultivācija;

  - slēgta atkritumu poligona monitorings un uzturēšana vismaz 30 gadus pēc tā slēgšanas;

  - no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu apglabājamo BNA daudzuma samazināšana, tai skaitā BNA reģenerācija;

  - pētniecības un attīstības darbības, kas vērstas uz atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu;

  - no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu apglabājamo atkritumu nodošana apglabāšanai atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram, kurš nodrošina atkritumu apglabāšanu saskaņā ar SPRK noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu.

Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifā iekļauj DRN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par atkritumu apglabāšanu, kā arī uzkrājumu DRN segšanai par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas BNA pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei (bioreaktorā) atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai noteiktajā termiņā atšķiro no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabā atkritumu poligonā.

AARC sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā iekļauj no cita AARC pieņemto apglabājamo no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas.

Ar SPRK padomes 2024. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 1/4 ir apstiprināta “Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodika”.

8. Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība un izlietotais finansējums

8.1. 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periods

ES fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam ir piešķirts atbalsts mērķtiecīgai atkritumu apsaimniekošanas direktīvās noteikto prasību īstenošanai, kā arī darbībām, kas veicina visas nozares attīstību. Pamatojoties uz ES vides acquis prasībām, tika izstrādāts 2014.-2020. gada plānošanas perioda Partnerības līgums un darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”. Nozīmīgākais vides acquis prasību aspekts ir atkritumu kā resursu izmantošana, kas īstenojama, veicot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” (turpmāk – 5.2.1. SAM) ietvaros atbalstīta:

- atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība (dalītas vākšanas punktu izveide un aprīkošana, kā arī dalītas vākšanas laukumu izveide un aprīkošana, veicinot visu veidu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, arī specializēto transportlīdzekļu iegāde dalītas vākšanas maršrutu apkalpošanai);

- atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana:

- BNA kompostēšana un anaerobā pārstrāde;

- citu atkritumu veidu pārstrādes jaudas palielināšana;

- atkritumu reģenerācijas (ar enerģijas atguvi) jaudas palielināšana.

8.1. tabulā norādīta informācija par visiem 5.2.1. SAM projektiem, kas pārskata periodā ir pabeigti vai turpinās to ieviešana, vai arī par projektos sasniegtajiem aktuālajiem (2022. vai 2023. gada) rādītājiem.

8.1. tabula. 5.2.1. SAM “Veicināt dažāda veida atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros pabeigtie vai īstenošanā esošie projekti

| Nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Plānotais (sasniegtais) rādītājs | Īstenošanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.1. pasākums “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” (pabeigti pirms pārskata perioda, bet aktualizēti sasniegtie rādītāji) |  |  |  |
| Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide Ikšķiles novadā | Clean R | 401 t/gadā dalīti vākti atkritumi (2022. gadā 939 t) | 08.09.2017. – 07.09.2018. |
| Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” | 600 t/gadā dalīti vākti atkritumi (2022. gadā 539 t) | 10.10.2017. – 09.04.2019. |
| Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas administratīvajā teritorijā, (tiešā atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un juridiskajām personām) ar specializētu automašīnu | SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” | 490 t/gadā dalīti vākti atkritumi (2022. gadā 766 t) | 08.09.2017. – 07.03.2019. |
| Atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un pilnveide Ādažu novadā | SIA “Eco Baltia vide” | 368 t/gadā dalīti vākti atkritumi (2022. gadā 326 t) | 08.09.2017. – 07.05.2018. |
| 5.2.1.2. pasākums “Atkritumu pārstrādes veicināšana” |  |  |  |
| 1. kārta (sadzīves atkritumu pārstrāde) |  |  |  |
| Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca | Clean R | 7300 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 29.12.2017. – 27.11.2023. |
| SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks | SIA “NORDIC PLAST” | 12 026 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 08.01.2018. – 31.12.2023. |
| 2. kārta (citu atkritumu pārstrāde) |  |  |  |
| Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA “EcoLead” | SIA “EcoLead” | 11 445 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 25.01.2018. – 30.12.2023. |
| 3. kārta (BNA pārstrāde) |  |  |  |
| BNA pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” | SIA “Getliņi EKO” | 100 000 t/gadā pārstrādātu atkritumu (2023. gadā 90 633 t) | 16.10.2018. – 15.04.2022. |
| BNA pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši” | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” | 18 500 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 26.03.2021. – 25.12.2023. |
| BNA pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide | ZAAO | 20 854 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 14.04.2021. – 31.12.2023. |
| Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā | Siguldas novada pašvaldība | 750 t/gadā pārstrādātu atkritumu (2023. gadā 563 t) | 24.02.2021. – 31.05.2022. |
| Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā | Alūksnes novada pašvaldība | 590 t/gadā pārstrādātu atkritumu (2023. gadā 370 t) | 25.11.2020. – 24.12.2021. |
| BNA pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” | 1 900 t/gadā pārstrādātu atkritumu (2023. gadā 955 t) | 08.02.2021. – 07.12.2022. |
| Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei | SIA “Liepājas RAS” | 17 932 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 28.03.2022. – 31.12.2023. |
| Tādu BNA pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi | SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” | 19 000 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 30.03.2022. – 31.10.2024. |
| Tādu BNA pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” | 16 500 t/gadā pārstrādātu atkritumu | 29.03.2022. – 31.10.2024. |
| 5.2.1.3. pasākums “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” |  |  |  |
| No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69 | SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” | 11 000 t/gadā reģenerētu (ar enerģijas atguvi) atkritumu | 12.04.2019. – 31.08.2025. (īstenošanā) |

Pārskata periodā pārtraukti divi plastmasas atkritumu pārstrādes projekti 5.2.1.2. pasākumā “Atkritumu pārstrādes veicināšana”:

- Akciju sabiedrības “PET Baltija” projekts “Polimēru atkritumu pārstrāde, izmantojot aglomerācijas procesu” (pārtraukts 2023. gadā);

- Akciju sabiedrības “PET Baltija” projekts “AS “PET Baltija” polimēru pārstrādes parks” (pārtraukts 2022. gadā).

Pārskata periodā sasniegtie rādītāji:

- dalīti vākti atkritumi (2022. gads) – 2570 t/g;

- pārstrādāti atkritumi (papildu jauda atkritumu pārstrādei) – 226 797 t/g.

Pārskata periodā rīkota 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta par BNA pārstrādes iekārtu izveidi, kuras ietvaros apstiprināti trīs projekti.

Pārskata periodā turpinās 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” ietvaros apstiprinātā SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” īstenošana (pabeigšana plānota 2026. gadā).

Pārskata periodā 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas perioda 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” ietvaros pabeigti 12 atkritumu pārstrādes projekti ar kopējo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru 62 563 117 euro:

- kārta (sadzīves atkritumu pārstrāde) - 2 206 961 euro;

- kārta (citu atkritumu pārstrāde) – 1 396 007 euro;

- un 4. kārta (BNA pārstrāde):

- aerobā (kompostēšanas laukumi) – 308 274 euro;

- anaerobā (poligoni) - 58 651 875 euro.

8.2. ES fondu plānošanas periods no 2021. – 2027. gadam

ES kohēzijas politikas programma 2021. – 2027. gadam apstiprināta 2022. gadā. Tās 2. politikas mērķī “Zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, risku novēršanu un pārvaldību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidēs” iekļauts 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” (turpmāk – 2.2.2. SAM). Tā ietvaros tiks atbalstītas uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju balstītas atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas ieviešanas aktivitātes, lai veicinātu otrreizējo izejvielu tirgus attīstību, radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes attīstību, kā arī apglabāšanas samazināšanas mērķu sniegumu:

- aprites ekonomikas principu ieviešana privātajā sektorā (īpaši mazo un vidējo uzņēmumu sektorā) – pakalpojumos un ražošanā – atbalstot pašreiz izmantoto procesu un tehnoloģisko risinājumu izmaiņas, lai:

- veicinātu ekodizaina principus preču ražošanā un materiālu un iepakojuma izmantošanā;

- samazinātu atkritumu apjomu;

- samazinātu materiālu ietilpību un palielinātu pārstrādājamību un ilglietojamību;

- attīstītu racionālu izejvielu un resursu izmantošanu;

- veicinātu pāreju uz otrreizēji izmantojamu un videi nekaitīgu izejvielu izmantošanu ražošanas tehnoloģiskajos risinājumos;

- ieviestu otrreizēju un slēgtu materiālu ciklu tehnoloģiju;

- sekmētu ekoefektīvu tehnoloģiju un ekoinovāciju ieviešanu;

- atkārtota lietošana, preču labošanas pakalpojumu attīstība;

- atkritumu pārstrādes jaunu jaudu nodrošināšana;

- atkritumu dalītās savākšanas sistēmas paplašināšana, aptverot jaunas materiālu grupas – īpaši BNA, tekstils, bīstamie sadzīves atkritumi, mēbeles u.c., ieguldot finansējumu infrastruktūras attīstībā, kā arī šķirošanas līniju un tehnoloģiju modernizēšanā;

- atbilstoši AAVP paredzētajai atkritumu apsaimniekošanas reģionu skaita samazināšanai investīcijas esošo atkritumu poligonu pielāgošanai, pārkvalifikācijai vai pilnveidei par reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas centriem, reģionos attīstot ilgtspējīgus risinājumus, vietējā līmenī nodrošinot atkritumu radīšanas samazināšanu, preču labošanas pakalpojumu attīstību, atkritumu sagatavošanu otrreizējai pārstrādei un aprites ekonomikas veicināšanas pasākumu attīstību;

- materiālu plūsmas izsekojamības paaugstināšana un uzskaites sistēmas attīstīšana un izveide, paplašinot esošo uzskaiti un savienojot vairākas datu bāzes.

Atbalstāmās darbības plānotas AAVP, saskaņā ar pētījumu “Investīciju vajadzību izvērtējums Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam izstrādei” un Rīcības plānu. Paredzētās investīcijas veicinās pārstrādāto materiālu īpatsvara palielināšanos līdz 11% 2027. gadā un sniegs ieguldījumu vismaz par 23% palielinot kopējo pārstrādāto atkritumu daudzumu 2028. gadā saskaņā ar nacionālajiem mērķiem. 8.2. tabulā norādīta informācija par 2.2.2. SAM pasākumu ieviešanas progresu (t.sk. sniegta informācija ārpus pārskata perioda).

8.2. tabula. 2.2.2. SAM pasākumu ieviešanas progress

| Pieejamais KF finansējums (euro) | Atbalstāmās darbības | Plānotais rādītājs | MK noteikumi | Vērtēšanas kritēriji | Projektu atlase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.1. pasākums “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” |  |  |  |  |  |
| 1. kārta (pārstrāde – atklāta atlase) |  |  |  |  |  |
| 20 000 000 | - trešo personu radītu atkritumu pārstrādes iekārtu izveide; - sabiedrības izglītošanas un vides apziņu veicinoši pasākumi | - atbalstītie uzņēmumi – 3 gab.; - papildu jauda atkritumu pārstrādei – 30 000 t/g; - pārstrādāto atkritumu apjoms – 102 500 t/g | MK 2024. gada 26. marta noteikumi Nr. 198 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” | Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2023. gada 22. novembrī | 02.05.– 02.09.2024. Iesniegti 16 projekti, no kuriem 8 noraidīti |
| 2. kārta (reģionālās investīcijas – atklāta atlase, atkritumu apsaimniekošanas nozares komersanti) |  |  |  |  |  |
| 45 000 000 (2. un 3. kārtai kopā) | - atkritumu dalītā vākšana - pārstrāde un kompostēšanas laukumi - aprites ekonomikas centru izveide - dalīti vāktu atkritumu šķirošanas līniju izveide un modernizācija - šķiroto atkritumu viedo laukumu izveide - dalīti vāktu BNA specializētā autotransporta iegāde (mazemisiju, bezemisiju) | 2. un 3. kārtai kopā sasniedzami: - atbalstītie uzņēmumi – 5 gab.; - papildu jauda atkritumu pārstrādei – 30 000 t/g; - pārstrādāto atkritumu apjoms – 102 500 t/g; - šķiroti savākto atkritumu daudzums – 500 t/g | Saskaņošanas procesā Tiesību aktu portālā, iesniegšana MK indikatīvi 2024.g. IV ceturksnī | Kritēriji tiek virzīti apstiprināšanai UK | Plānotais atlases uzsākšanas laiks 29.01.2025. - 29.04.2025. |
| 3. kārta (reģionālās investīcijas – ierobežota atlase, atkritumu apsaimniekošanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji) |  |  |  |  |  |
| 45 000 000 (2. un 3. kārtai kopā) | - nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līniju izveide, atjaunošana vai modernizācija - sabiedrības izglītības centru atkritumu apsaimniekošanas jomā izveide vai modernizācija - Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā informācijas sistēmas izveide pašvaldību deleģētā uzdevuma izpildei | 2. un 3. kārtai kopā sasniedzami: - atbalstītie uzņēmumi – 5 gab.; - papildu jauda atkritumu pārstrādei – 30 000 t/g; - pārstrādāto atkritumu apjoms – 102 500 t/g; - šķiroti savākto atkritumu daudzums – 500 t/g | Saskaņošanas procesā Tiesību aktu portālā, iesniegšana MK indikatīvi 2024.g. IV ceturksnī | Kritēriji tiek virzīti apstiprināšanai UK | Plānotais atlases uzsākšanas laiks 09.05.2025. - 11.08.2025. |
| 2.2.2.2. pasākums “Atkritumu dalītā vākšana” |  |  |  |  |  |
| 1. kārta (konteineri – atklāta atlase) |  |  |  |  |  |
| 2 000 000 | - dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde; - komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi | - atbalstītie uzņēmumi (MVU) – 4 gab.; - šķiroti savākto atkritumu daudzums – 4 750 t/g | MK 2024. gada 26. marta noteikumi Nr. 197 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” | Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2023. gada 18. decembrī | 15.05. – 15.07.2024. Iesniegti 12 projekti |
| 2. kārta (pazemes konteineri, laukumi – atklāta atlase) |  |  |  |  |  |
| 2 000 000 | - atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūras (šķiroto atkritumu vākšanas laukumu, sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktu) izveide; - sabiedrības izglītošanas un vides apziņu veicinoši pasākumi | šķiroti savākto atkritumu daudzums – 4 750 t/g | MK 2024. gada 10. septembra noteikumi Nr. 602 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” | Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 04.06.2024. | 15.10.-15.01.2025. (atlase izsludināta) |

  - Turpmākie virzieni atkritumu apsaimniekošanā

Atkritumu apsaimniekošana ir kompleksa pasākumu sistēma, kuras pārvaldība ietver institucionālos, organizatoriskos, tehniskos, juridiskos un finanšu jautājumus. Tā aptver piesārņojošo darbību operatorus, komersantus, kas sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, atkritumu tirgotājus un starpniekus, pašvaldības un katru valsts iedzīvotāju, kas ikdienā rada atkritumus. Sistēma aptver atkritumu plūsmas, kas kopā veido apmēram 1,8 milj. t atkritumu gadā. Šobrīd ir jauns stratēģisks uzdevums– materiālu atgūšana no atkritumu plūsmas, kas pārvirza pārvaldības uzsvaru uz atkritumu apjoma samazināšanu un rašanās novēršanu,  atkritumu pārstrādes un tai nepieciešamo priekšnosacījumu (t.sk. bīstamu vielu ierobežošanas produktos un dalītas savākšanas sistēmas) attīstību.

Arvien nozīmīgāki kļūst atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas vēlamākie pasākumi, kas vērsti uz atkritumu radīšanas samazināšanu gan kopumā, gan attiecībā uz atsevišķām plūsmām (piemēram, pārtikas atkritumi un iepakojums). Jauns politikas virziens  ciešā sasaiste ar aprites ekonomiku, ir preču labošanas un otrreizēja izmantošanas sektora attīstība, kur sabiedrības/patērētāja pieprasījumam ir noteicoša loma. AAVP pasākumi šajos virzienos sniedz ieguldījumu globāli svarīgo ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam sasniegšanā, proti, nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus  un saglabāt un pārdomāti izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, u.c.

AAVP sniedz ieguldījumu attīstības virzienos, ko nosaka Eiropas zaļais kurss un Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”. AAVP nodrošina un sniedz ieguldījumu Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027. gadam prioritāšu “Kvalitatīva dzīvesvide un teritoriju attīstība” un “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” ietvaros noteiktajos rīcību virzienos, it īpaši, “Daba un vide - “Zaļais kurss””, “Produktivitāte, inovācija un eksports”, “Līdzsvarota reģionālā attīstība” u.c. AAVP pasākumi papildina un veido sinerģiju ar pasākumiem, kas ietverti Rīcības plānā.

AAVP turpmākajā darbības periodā tiks turpināta AAVP paredzēto pasākumu ieviešana. Vienlaikus jāņem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas politikā tiks ietverti dažādi risinājumi, kas nodrošinās atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

AAVP ieviešanu nākamajos pārskata posmos ietekmēs vairāku ES normatīvo aktu ieviešana Latvijā, piemēram, Bateriju regula un Iepakojuma regula.

Sagaidāms, ka atsevišķus atkritumu apsaimniekošanas sektorus ietekmēs arī vairāki ES normatīvo aktu projekti, kuri pārskata periodā bija dažādās izstrādes stadijās:

- Būtisku ietekmi uz pārtikas atkritumu rašanās novēršanu un tekstilmateriālu atkritumu apsaimniekošanu radīs direktīvas projekts par grozījumiem Direktīvā 2008/98/EK, kura stāsies spēkā 2025. gada otrajā pusē;

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par plastmasas granulu zudumu novēršanu nolūkā samazināt piesārņotību ar mikroplastmasu veicinās plastmasas granulu apsaimniekošanu;

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par transportlīdzekļu konstrukcijas un nolietotu transportlīdzekļu vadības aprites prasībām, ar ko groza Regulas (ES) 2018/858 un 2019/1020 un atceļ Direktīvas 2000/53/EK un 2005/64/EK radīs ievērojamu ietekmi uz NTL apsaimniekošanas organizāciju.

PATEICĪBAS

KEM pateicas par sadarbību AAVP ieviešanā un par informāciju ziņojuma sagatavošanai: EM, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, SM, Veselības ministrijai, VARAM, ZM, Valsts kancelejai, Dabas aizsardzības pārvaldei, LIAA, Enerģētikas un vides aģentūrai, PVD, VVD, LVĢMC, Valsts akciju sabiedrībai “Ceļu Satiksmes un drošības direkcija”, Aizkraukles novada pašvaldībai, Alūksnes novada pašvaldībai, Augšdaugavas novada pašvaldībai, Ādažu novada pašvaldībai, Balvu novada pašvaldībai, Bauskas novada pašvaldībai, Cēsu novada pašvaldībai, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, Gulbenes novada pašvaldībai, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, Jelgavas novada pašvaldībai, Jēkabpils novada pašvaldībai, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, Krāslavas novada pašvaldībai, Kuldīgas novada pašvaldībai, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai, Limbažu novada pašvaldībai, Līvānu novada pašvaldībai, Madonas novada pašvaldībai, Mārupes novada pašvaldībai, Olaines novada pašvaldībai, Preiļu novada pašvaldībai, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, Ropažu novada pašvaldībai, Rēzeknes novada pašvaldībai, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai, Salaspils novada pašvaldībai, Saldus novada pašvaldībai, Smiltenes novada pašvaldībai, Talsu novada pašvaldībai, Tukuma novada pašvaldībai, Valkas novada pašvaldībai, Valmieras novada pašvaldībai, LPS, LLPA, Jūrmalas pašvaldības iestādei "Jūrmalas ostas pārvalde", Mērsraga ostas pārvaldei, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Rīgas brīvostas pārvaldei, Ventspils brīvostas pārvaldei, Salacgrīvas ostas pārvaldei, Latvijas Biomasas asociācijai, LCB, LPTA, Latvijas Samariešu apvienībai, Latvijas Darba devēju konfederācija, LETERA, AJPR, LZP, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, LASA un LASUA.

Ministrs								Kaspars Melnis

Pielikumu saraksts

1. pielikums. Informācija par AAVP ietverto pasākumu izpildi 2021., 2022. un 2023. gadā.

2. pielikums. SIA “LAUTUS” sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem 2021., 2022. un 2023. gadā Rīgas valstspilsētā.

3. pielikums. Clean R sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem 2021., 2022. un 2023. gadā Rīgas valstspilsētā.

4. pielikums. SIA “Eco Baltia vide” sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem 2021., 2022. un 2023. gadā Rīgas valstspilsētā.

5. pielikums. SIA “Eco Baltia vide” sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem 2021., 2022. un 2023. gadā Salaspils novadā.

6. pielikums. AJPR sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem 2021.,  2022. un 2023. gadā.

7. pielikums. Pilnsabiedrības “JKP” sniegtā informācija par veiktajiem sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem 2021.,  2022. un 2023. gadā.

8. pielikums.  Informācija par pārskata periodā realizētajiem Programmas 1.daļā ietverto atkritumu rašanās novēršanas pasākumu realizāciju pa galvenajām materiālu plūsmām.

9. pielikums. Informācija par Programmas 2. daļā ietverto pasākumu realizāciju jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu teritoriju piegružojuma mazināšanai.

10. pielikums. Informācija par Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas rīcības virzienu un pasākumu ieviešanu.

Ministru kabineta 2021. gada 22. janvāra rīkojums Nr. 45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320476

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojuma Nr. 446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” 2. punktu Klimata un enerģētikas ministrija ar 2024. gada 1. jūliju pārņem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vides aizsardzības politikas jomu (izņemot dabas aizsardzības jomu). Saskaņā ar minētā rīkojuma 5. punktu Klimata un enerģētikas ministrija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, mantas, personāla resursu, tiesvedību, lietvedības un arhīva pārņēmēja attiecībā uz šā rīkojuma 2. punktā minēto jomu.

Sk. AAVP 9. nodaļu

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam

Likums “Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328337

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/331723

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/335687

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340552

MK 18.02.2021. noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321151

MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321333

MK 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/327220-

MK 2022. gada 24. maija noteikumi Nr.317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/332685

MK 2022. gada 13. septembra noteikumi Nr.571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/335612

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/323733

Pieejams:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1744289628301

Eiropas Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss”. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52019DC0640

Pieejams:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1157&qid=1744289978967

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32025R0040&qid=1744289883825

MK 2023. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 301 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342688

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324230

Pieejams: https://liepajasras.lv/wp-content/uploads/2023/11/DKRAAP_2023_2027.pdf

Pieejams: https://www.ventspils.lv/app/uploads/2024/01/ziemelkurzeme_raap_2023-2027_gadam.pdf

Pieejams: https://www.adazunovads.lv/sites/adazunovads/files/media_file/vlraap_0.pdf

Pieejams: https://www.jelgava.lv/wp-content/uploads/2024/11/Vidusslatvijas_AAR_dalas___RAAP_2023-2027_gadam__-1.pdf

Pieejams: https://zaao.lv/wp-content/uploads/2024/01/Vidzemes_RAAP_ar-lemumiem_2023.pdf

Pieejams: https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2007/apspriedes/Vides-p%C4%81rskata_projekts.pdf

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/12483

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/199830

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340552

Ar SPRK padomes 27.06.2024. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 1/4 apstiprinātā “Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodika”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/353159

Direktīvas 2008/98/EK (11. panta 1. punkta 3. rindkopa un 2. punkta a) un b) apakšpunkts; Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkts; Direktīvas 2000/53/EK  7. panta 2. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (5. panta 5. punkts un 7. panta 2. punkts) Direktīvas 2012/19/ES 7. panta 1. un 3. punkts, 11. pants un V pielikums; Direktīvas 2006/66/EK 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

Pieejams:

https://ppdb.mk.gov.lv/database/investiciju-vajadzibu-izvertejums-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-plana-2021-2028-gadam-izstradei/

Apvienoto Nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/17-ilgtspejigas-attistibas-merki

Eiropas Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu.”. Pieejams:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098