Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

_________________________________________________________

Rīgā	Nr.	2021. gada __._____

.§

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

1. Virzīt parakstīšanai rīkojuma projektu.

2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu namu aģentūrai) konkursa procedūrā ar sarunām par jaunā Liepājas cietuma projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem (ieskaitot IDS darbus) piedāvāt būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim, ja tādējādi ir iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāku jaunā cietuma būvniecības piedāvājumu.

3. Tieslietu ministrijai mēneša laikā pēc jaunā Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu iepirkuma uzvarētāja pasludināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" atbilstoši precizējot būvniecības termiņus un finanšu plūsmas pa gadiem.

Ministru prezidents                                                                                    Arturs Krišjānis Kariņš

Valsts kancelejas direktors	Jānis Citskovskis

Iesniedzējs:

tieslietu ministrs,

Ministru prezidenta biedrs	     Jānis Bordāns