Informatīvais ziņojums

par plāna "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam" 
ieviešanu 2020.–2025. gadā

Ievads

Ar Ministru kabineta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 238 "Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"" (turpmāk – rīkojums Nr. 238) ir apstiprināts plāns "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam" (turpmāk – plāns
2021.–2027. gadam). Rīkojuma Nr. 238 6. punkts paredz, ka Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavo un līdz 2025. gada 31. decembrim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna ieviešanu 2020.–2025. gadā.

Lai izpildītu rīkojuma Nr. 238 6. punktā doto uzdevumu, ZM ir sagatavojusi informāciju par noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem, kas ir atspoguļoti šā ziņojuma nodaļā "Plāna 2021.–2027. gadam izpilde".

Esošās situācijas apraksts

ZM virsmērķis ir sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību, rūpēties par nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku iedzīvotājiem un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumu 187 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.1.19. apakšpunktu ZM izstrādā politiku meža un lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldībā.

Plāns 2021.–2027. gadam galvenokārt ir vērsts uz meliorācijas jomas sistēmisku pilnveidošanu, uzsvaru liekot uz tādu atbalsta pasākumu īstenošanu, kuri veicinātu valsts un ES investīciju piesaisti meliorācijā un iedzīvotāju preventīvu aizsardzību no plūdiem.

Plāna 2021.–2027. gadam izpilde

Plāna 2021.–2027. gadam mērķis ir zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai, vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību.

Lai sasniegtu šo mērķi, plāns 2021.–2027. gadam paredz kompleksu pasākumu kopumu meliorācijas jomā, iekļaujot meliorācijas sistēmu uzturēšanu, atjaunošanu un pārbūvi. Par plānu 2021.–2027. gadam atbildīgajām un līdzatbildīgajām iestādēm ir noteiktas gan valsts, gan nevalstiskās institūcijas. Plānā 2021.–2027. gadam izvirzīti trīs rīcības virzieni, kuros noteikti vairāki pasākumi ar konkrētiem darbības un rezultatīvajiem rādītājiem:

1) klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņām pielāgota efektīvas meliorācijas nodrošināšana;

2) kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana;

3) sabiedrības izpratnes stiprināšana par meliorācijas nozīmību, jauno meliorācijas speciālistu piesaistīšana un speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana.

Starpposma izvērtējumu veicams, novērtējot plāna 2021.–2027. gadam 2. punktā minēto trīs mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu.

1. Klimata pārmaiņu mazināšanā obligāti ir ieviesti videi saudzīgi meliorācijas sistēmu elementi, izvērtējot konkrētā elementa lietderību un piemērojamību:

a) sedimentācijas baseini, b) divpakāpju meliorācijas grāvji, c) akmeņu krāvumi, d) meandrēšana, e) kontrolētā drenāža, f) mākslīgie mitrāji, g) koka šķeldas biorektori, h) piesātinātās buferjoslas, i) kombinēti videi saudzīgi meliorācijas sistēmu elementi.

Lai ieviestu videi saudzīgus meliorācijas sistēmu elementus, īstenoti vairāki pasākumi:

1) sagatavoti un pieņemti Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumi Nr. 295 "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 128 "Meliorācijas kadastra noteikumi"", kuru 2. pielikumā "Meliorācijas sistēmu sastāvā esošie elementi, to apzīmējumi, raksturojumi un vērtēšanas kritēriji" ietverts meliorācijas sistēmas elementa nosaukums, apzīmējums un raksturojums, elementa tehniskā stāvokļa vērtēšanas kritēriji, kā arī ieviesti jauni vides elementi (https://likumi.lv/ta/id/351978-grozijumi-ministru-kabineta-2019-gada-26-marta-noteikumos-nr-128-melioracijas-kadastra-noteikumi-);

2) projektā "Life Good Water IP" izstrādātas "Tehniskās rekomendācijas videi draudzīgu meliorācijas elementu izveidošanai meža zemē" (https://www.goodwater.lv/wp-content/uploads/2023/07/A2D5_Deliverable_tehniskas_rekomendacijas_MMS_Age_v1.1.pdf)

3) sagatavoti un pieņemti Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā", kuru 9. pielikumā "Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi un to kritēriji" noteikti obligātie kritēriji meliorācijas būvju būvniecībā

(https://likumi.lv/ta/id/328179-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-atklatu-projektu-konkursa-veida-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-20142020-gada-planosanas-perioda-parejas-laika-2021-un-2022-gada?&search=on);

4) NUTRINFLOW projektā "Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā" izdota "Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās".

2. Kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana:

1) izmantojot valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 "Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana" finanšu līdzekļus, uzturēta un atjaunota Meliorācijas kadastra valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – ZMNĪ);

2) Meliorācijas kadastra valsts informācijas sistēmas dati, telpiskie dati brīvi, neierobežoti publiski pieejami visām personām vietnē https://melioracija.lv;

3) ikviena persona var saņemt bezmaksas informāciju par meliorācijas sistēmām un hidrotehniskajām būvēm ZMNĪ reģionālajās nodaļās.

3. Sabiedrības izpratnes stiprināšana par meliorācijas nozīmību, jauno meliorācijas speciālistu piesaistīšana un speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana:

1) publikācijas presē un plašsaziņas līdzekļos par meliorāciju;

2) valsts budžeta finanšu līdzekļu līdzfinansējums meliorācijas speciālistu sagatavošanai.

Plāna 2021.–2027. gadam īstenošanas periods sakrita ar vairākiem nozīmīgiem starptautiskajiem notikumiem. Proti, gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas Federācijas uzsāktā karadarbība Ukrainā ir ietekmējusi arī meliorācijas politikas plānošanu un īstenošanu Latvijā, dažādu procesu organizēšanu, jaunu prioritāšu noteikšanu un īstenošanu, tostarp būvniecības sadārdzinājumu.

Plāna 2021.–2027. gadam pasākumi tika īstenoti gan no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, gan ES fondu līdzfinansētiem finanšu līdzekļiem.

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumi īstenoti no pieejamajiem finanšu līdzekļiem, jo meliorācijas uzturēšanas pasākumiem katru gadu tiek izmantoti no valsts budžeta programmām un apakšprogrammās pieejamie finanšu līdzekļiem:

- no valsts budžeta apakšprogrammas 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana";

- no valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 "Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana";

- no valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu".

Lai gan tika izdarītas preventīvas pretplūdu investīcijas meliorācijā, 2025. gadā bija nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 486 486 eiro, lai segtu izdevumus par valsts meliorācijas sistēmu ārkārtas uzturēšanas darbiem saistībā ar plūdu izraisīto seku novēršanu ilgstošo lietavu un vētras skartajās teritorijās (Ministru kabineta 2025. gada 2. decembra rīkojums Nr. 790 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"").

Lokālos plūdos 2023. gada pirmajos trīs ceturkšņos, lai mazinātu laikapstākļu radītos plūdu draudus Daugavas baseinā Jēkabpils pilsētā un tai piegulošajās teritorijās, sešās poldera sūkņu stacijās (Vēžu, Strimēnu, Oša 1, Oša 2, Zvidzienas, Kreiča) sūkņi tika darbināti nepārtraukti visu diennakti, tāpēc izveidojās neparedzēti liels neplānots elektroenerģijas patēriņš. Lai turpinātu pilnvērtīgi īstenot valsts noteikto funkciju un pildītu saistības, kā arī 2023. gada ceturtajā ceturksnī nodrošinātu ar elektroenerģiju iepriekšminētās poldera sūkņu stacijas, steidzami bija nepieciešams papildu finansējums 381 821 eiro apmērā pastāvīgai sūkņu darbināšanai. Tas tika piešķirts ar Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 798 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

Pielikuma tabulā ir apkopots īstenoto pasākumu izvērtējums.

Plāna 2021.–2025. gadam izvērtējuma pamatā ir informācija, kas pieejama ZM, ievērojot plāna
2021.–2027. gadam īstenošanā iesaistīto institūciju sniegtos pasākumu izpildes datus.

Secinājumi

Vērtējot Plāna 2021.–2027. izpildes gaitu, secināms, ka lielākā daļa tajā paredzēto pasākumu ir vai nu pilnībā pabeigti, vai turpināmi un to pilnīga ieviešana ir paredzēta plānā 2021.–2027. gadam. Tātad Plānā 2021.–2023. gadam ietvertie pasākumi ir ļāvuši sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi, proti, zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai, vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību.

Pasākumos, kuru īstenošana ir uzsākta, bet nav pabeigta, ir nepieciešamas izmaiņas, kas saistītas ar finanšu pārplānošanu un papildu finansējuma piesaistīšanu.

Ir sasniegti vairāki būtiski politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji, kas saistīti gan ar ZM plāna 2021.–2027. gadam ieviešanas rezultātiem, gan Latvijas Nacionālajā attīstības plānā
2021.– 2027. gadam rīcības virzienā "Daba un vide – "Zaļais kurss"" noteikto, kā, piemēram:

• ir uzsākta un turpinās 2021.–2027. gada Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai investīciju projektu īstenošana. Līdz 2025. gada decembrim kopumā ir iesniegti 45 projektu pieteikumi par vairāk nekā 12 miljonu eiro lielu finansējumu. Visvairāk projektu pieteikumu ir par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu – kopā 36 projekti vairāk nekā par 11 miljoniem eiro. Arī pašvaldības aktīvi izmanto finanšu atbalsta iespējas, ir pieteikti un tiek īstenoti deviņi investīciju projekti, kopumā pieprasot vairāk nekā 800 tūkst. eiro;

• no 2020. līdz 2025. gadam par ELFLA līdzekļiem uzbūvēti, atjaunoti vai rekonstruēti 791,85 km meliorācijas sistēmu, tādējādi par 5 % proporcionāli palielinot tās lauksaimniecības zemes platības, kurā ir uzlabotas meliorācijas sistēmas;

• no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem līdz 2026. gadam tiek īstenots 21 plūdu aizsargbūvju projekts, piesaistot vairāk nekā 32,9 milj. eiro.

Zemkopības ministrs									A. Krauze