2024

Informatīvais ziņojums

Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2023. gadā

Informatīvais ziņojums

“Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2023. gadā”

Likuma “Par piesārņojumu” (turpmāk – Likums) 32.2 panta 4.7 daļa noteic, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (turpmāk – KEM), sākot ar 2013. gadu, ir jāsagatavo un līdz kārtējā gada 1. aprīlim jāiesniedz Ministru kabinetam (turpmāk – MK) informatīvais ziņojums par izsoļu ieņēmumu izmantošanu iepriekšējā gadā, tai skaitā informāciju par finansētajiem pasākumiem, par panākto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, par to, kādi sasniegumi gūti, nodrošinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī par nodrošināto vides kvalitātes uzlabojumu kopumā.

- Ieņēmumi no izsolēm

Eiropas Savienības stacionāro iekārtu emisijas kvotu (turpmāk – EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (turpmāk – EUAA) izsolīšana notiek, balstoties uz 2003. gada 13. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK  3. d un 10. pantu, un atbilstoši Komisijas 2023. gada 17. oktobra Deleģētajai regulai (ES) 2023/2830, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, nosakot noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanas laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem..

Sākot ar 2019. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra Lēmuma (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK (turpmāk – Lēmums 2015/1814) 1. panta 1. punktu izveidota tirgus stabilitātes rezerve. EUA ieskaitīšanas nosacījumus tirgus stabilitātes rezervē regulē Lēmuma 2015/1814 1. panta 5. punkts.

2021. gadā aizsākās Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturtais periods (no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim). EUA un EUAA izsolīšanu Kopējā izsoles platformā (CAP3 – Common Auction Platform 3) nodrošina Eiropas Enerģijas birža (European Energy Exchange).

2023. gadā Latvijas Republikas labā bija plānots izsolīt 1 192 500 EUA, taču pēc Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) aprēķina par apritē esošo emisijas kvotu skaitu 2023. gada 21. jūnijā tika publicēts grozītais izsoļu kalendārs. Ņemot vērā EUA ievietošanu tirgus stabilitātes rezervē par laika periodu no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim, Latvijas Republikas labā tika izsolīts par 135 000 EUA mazāk nekā tas bija sākumā plānots, kā rezultātā 2023. gadā Latvijas Republikas labā tika izsolītas 1 057 500 EUA ar kopējo vērtību 88 206 525,00 euro.

Papildus 2023. gadā kopējā izsoļu platformā Latvijas Republikas labā sešās izsolēs (pa vienai izsolei 2023. gada janvārī, martā, maijā, jūlijā, septembrī un novembrī) tika izsolītas 31 000 EUAA ar kopējo vērtību 2 552 350,00 euro.

Ņemot vērā Latvijas Republikas labā izsolīto EUA, EUAA un gūto ieņēmumu apjomus, var secināt, ka vidēji 2023. gadā Latvijas Republika ieguvusi 83,41 euro par vienu EUA un 82,33 euro par vienu EUAA primārajā tirgū. 2023. gadā papildus primārajā tirgū notikušajām izsolēm Latvijas Republika nav veikusi darījumus ar EUA un EUAA sekundārajā tirgū.

Latvijas Republikas EUA un EUAA izsoļu ieņēmumi (turpmāk – ieņēmumi) tika ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai – “8.9.3.1. Ieņēmumi no Latvijas Republikai piešķirto stacionāro iekārtu un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas”.

Ieņēmumu apmēri ir atkarīgi no EUA un EUAA cenas, taču emisijas kvotu tirgū pastāv augsta nenoteiktība, kas ietekmē arī emisijas kvotu cenu. Tā galvenokārt balstās uz piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, taču reaģē arī uz dažādām norisēm gan enerģētikas sektorā Eiropā, t.sk. energoresursu cenu izmaiņām enerģijas tirgos, gan laikapstākļiem, gan notikumiem un lēmumiem starptautiskās (t.sk. Eiropas Savienības līmenī) sarunās par klimata pārmaiņām, gan atsevišķu valstu paziņojumiem. 2023. gadā emisijas kvotu cena kopumā bija augstāka kā gadu iepriekš, taču gada griezumā cena bijusi svārstīga – zemākā emisijas kvotu cena kopējā izsoļu platformā tika sasniegta 2023. gada pēdējā izsolē (18. decembrī) – 66,49 euro par vienu emisijas kvotu, savukārt augstākā emisijas kvotu cena kopējā izsoļu platformā tika sasniegta 2023. gada 28. februāra izsolē – 96,33 euro par vienu emisijas kvotu. Būtiski, ka 2023. gadā tika novērots ievērojams emisijas kvotu cenu samazinājums gada izskaņā, salīdzinot ar 2023. gada sākumu.

Ieņēmumu apmēri ikgadēji un kumulatīvi ir attēloti Attēlā Nr. 1.

Attēls Nr. 1. Emisijas kvotu izsoļu ieņēmumi (milj. euro) pa gadiem un kumulatīvi laika periodā no 2012.-2023. gadam.

Atbilstoši Likuma 32.2 panta 3.3 daļai emisijas kvotu izsoļu ieņēmumu programmas (apakšprogrammas) izpildītāja ir KEM.

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ieviešanas un institucionālais mehānisms

Atbilstoši Likuma 32.2 panta septītajai daļai izdoti MK 2012. gada 25. septembra noteikumi Nr. 657 “Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros tika noteikta Latvijas Republikai piešķirto EUA un EUAA izsolīšanas kārtība.

Likuma 32.2 panta 4.4 daļa noteic, ka izsoļu ieņēmumus izmanto, lai mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām. Likuma 32.2 panta 4.6 daļa noteic, ka izsoļu ieņēmumu izmantošanu nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus par Likuma 32.2 panta 4.4 daļas 1. un 2. punktā minētajiem mērķiem.

Ņemot vērā Likumā noteiktās plašās izsoļu ieņēmumu izmantošanas jomas un ierobežoto finansējuma apjomu, 2021. gada 7. jūnijā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 1-2/84 “Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģijas apstiprināšanu” tika apstiprināta “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģija” (turpmāk - Stratēģija), kuras mērķis ir apzināt emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk  EKII) darbības iespējas un noteikt prioritāros virzienus izsoļu ieņēmumu izmantošanai gan klimata pārmaiņu mazināšanai, gan pielāgošanās klimata pārmaiņām, gan uz klimata politikas radīto pozitīvo pārmaiņu izmantošanai. Stratēģijā noteikts, ka, lai iespējami efektīvi un pilnīgi sasniegtu Likumā noteiktos EKII mērķus, ņemot vērā pieejamās un Latvijas Republikā pārbaudītās tehnoloģijas, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes potenciālu, kā arī zināšanas par paradumu maiņas būtisko ietekmi, nepieciešams atbilstošs EKII darbības mehānisms. EKII darbība balstīta uz divām komponentēm:

- klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām projektu īstenošana (aptuveni 90 % no regulārajiem emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumiem primārajā tirgū);

- institucionālās rīcībspējas nodrošināšana darbam ar klimata pārmaiņu jautājumiem (aptuveni 10 % no regulārajiem emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumiem primārajā tirgū).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) bija atbildīga par konkursa nolikuma izstrādi, bet uzdevumus – pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par pārvaldes lēmumu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā, VARAM deleģēja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF).

Uzsākot EKII ieviešanu, ar VARAM 2016. gada 1. marta rīkojumu Nr. 50a “Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta iekšējās kontroles sistēmu” tika apstiprināta EKII iekšējās kontroles sistēma. EKII projektu konkursu administrēšanas procesu savietojamības ar VIF uzdevumiem nodrošināšanai tika apstiprinātas arī VIF iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas, kā arī apstiprināts EKII logotips un tā lietošanas nosacījumi.

2018. gada 6. martā stājās spēkā grozījumi Likumā, kas paredz nosacījumus EKII konsultatīvās padomes izveidošanai. Tādējādi ar MK 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 442 “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums””, tika paredzēta EKII konsultatīvās padomes apvienošana ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvo padomi. 2023. gadā konsultatīvās padomes sēdes nav notikušas.

EKII apguves potenciālo uzlabojumu kontekstā, lai nodrošinātu lielāku ieguldījumu atdevi, būtiski ņemt vērā, ka ne tikai granti, bet arī citi finanšu instrumenti ir efektīvs līdzeklis, lai ar publisko, t.sk. EKII finansējumu, maksimāli piesaistītu pēc iespējas vairāk privātā kapitāla. No finansējuma saņēmēja viedokļa granti, kad publiskais finansējums tiek novirzīts kādai programmai vai projektam, ir pievilcīgi, taču tādā veidā daļa publiskā kapitāla tiek izņemta no apgrozības. Lai arī granti līdz šim ir bijusi vienīgā atbalsta forma gan klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), gan EKII ietvaros, nākotnē projektu finansēšanā, it īpaši atbalsta sniegšanā komersantiem, būtu prioritāri jāvirzās uz aizdevuma orientētiem (debt-based) instrumentiem, garantijām, riska kapitāla ieguldījumiem vai jaukto finansējumu (blended finance), tādā veidā nodrošinot papildu finansējuma mobilizāciju no privātā sektora ilgtspējīgai attīstībai, t.sk klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem. Jāuzsver, ka privātā sektora finanšu mobilizēšanai ir būtiska nozīme klimata mērķu sasniegšanai, līdz ar to viens no EKII uzdevumiem ir piesaistīt un vairot privātā sektora ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām finansējumā.

Ņemot vērā KEM izveidi, 2023. gada 24. aprīlī tika apstiprināti KEM iekšējie noteikumi Nr. 1-3/3 “Kārtība, kādā Klimata un enerģētikas ministrija Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu ietvaros veic maksājumu pieprasījumu izskatīšanu pēc maksājumu dokumentācijas izskatīšanas SIA “Vides investīciju fonds””. Ar 2023. gada 27. septembra klimata un enerģētikas ministra rīkojumu Nr. 1-2/20 “Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta vadību” ir noteikts, ka līdz 2024. gada 30. jūnijam (par periodu 2024.-2027. gads) un turpmāk reizi trijos gados līdz attiecīgā perioda pirmā gada 30. janvārim KEM Klimata un enerģētikas finanšu instrumentu departamentam jāsagatavo finanšu instrumenta darbības stratēģija, ietverot prioritāros virzienus izsoļu ieņēmumu izmantošanai. Kā arī ar KEM 2023.gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 1-2/23 “Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbildīgās iestādes uzdevumu īstenošanu” ir noteikti atbildīgās iestādes uzdevumi EKII īstenošanai.

3. Finansējuma izmantošana

3.1. Finansējums projektu iesniegumu konkursu organizēšanai

EKII finansējums tiek izmantots, organizējot atklātus projektu iesniegumu konkursus atbilstoši apstiprinātiem MK noteikumiem – konkursu nolikumiem. No izsolēm iepriekšējos gados uzkrātais finansējuma apjoms līdz 2023. gada beigām tika izmantots astoņu projektu konkursu īstenošanai. Konkursu EKII-1 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” I. kārta un EKII-2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros projektu īstenošana tika uzsākta 2016. gadā. Konkursu EKII-3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” un EKII-4 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” īstenošana tika uzsākta 2018. gadā un konkursu EKII-5 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” un EKII-6” Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” īstenošana tika uzsākta 2022. gadā. Savukārt, konkursu EKII-1 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” II. kārta un EKII-7 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošana tika uzsākta 2023. gadā.

Pārskats par EKII finansētajiem konkursiem sniegts Tabulā Nr. 1.

Tabula Nr. 1. Pārskats par EKII finansētajiem konkursiem

| Nr. p.k. | Konkursa nosaukums | Konkursam piešķirtais finansējums, (euro) |
| --- | --- | --- |
| EKII-1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos I. kārta | 9 000 000,00 |
| EKII-1.1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos II. kārta | 35 000 000,00 |
| EKII-2 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas | 23 000 000,00 |
| EKII-3 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām | 8 000 000,00 |
| EKII-4 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību | 10 000 000,00 |
| EKII-5 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 10 000 000,00 |
| EKII-6 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai | 40 000 000,00 |
| EKII-7 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 10 000 000,00 |
|  | Kopā: | 145 000 000,00 |

Konkursos finansējums tika piešķirts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās un viedās pilsētvides tehnoloģijās, kas sniedz gan tiešus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus, gan arī netiešus - kas rodas no projektu demonstrācijas un multiplikatīvā efekta. Netiešie siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumi ir ļoti nozīmīgi, jo klimata politikas mērķu sasniegšanai nepieciešamas pakāpeniskas, visaptverošas un būtiskas izmaiņas tautsaimniecībā un iedzīvotāju dzīvesveidā. Demonstrācijas projekti, piemēram, konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” piesaista sabiedrības uzmanību un mudina aizvien plašāku cilvēku loku īstenot, ja ne pāreju uz zema enerģijas patēriņa ēkām, tad vismaz energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, kas nodrošina būtisku veikto investīciju multiplikatīvu efektu uz turpmāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ēku sektorā.

3.2. Projektu īstenošanas progress

Konkursu EKII-1, EKII-1.1, EKII-2, EKII-3, EKII-4 un EKII-7 ietvaros tika noslēgti 78 līgumi par projekta īstenošanu. Uz 2023. gada 31. decembri 31 projekta īstenošana ir pabeigta, 7 līgumi par projekta īstenošanu ir izbeigti un 40 projektu īstenošana turpinās (sīkāka informācija par projektiem sniegta zemāk šī ziņojuma apakšnodaļās), skat. tabulu Nr. 2.

Tabula Nr. 2. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem EKII finansētajos projektu konkursos

| EKII konkursa Nr. | Noslēgtie līgumi par projekta īstenošanu | Līgumi uz 31.12.2023. |  | Līguma ietvaros notiek projekta monitorings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Līguma ietvaros notiek projekta īstenošana | Izbeigtie līgumi |  |
| EKII-1 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| EKII-1.1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| EKII-2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| EKII-3 | 21 | 0 | 6 | 15 |
| EKII-4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| EKII-5* | 66 | 64 | 2 | NA |
| EKII-6 | 7600 | 0 | 1 | 7599 |
| EKII-7 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Kopā: | 7744 | 104 | 10 | 7630 |

* - netiek uzrādīti noslēgtie līgumi fiziskām personām

Konkursa EKII-5 ietvaros tika noslēgti 1398 līgumi ar fiziskām personām par atbalsta saņemšanu transportlīdzekļa iegādei, no kuriem 12 tika izbeigti.

Apstiprināto projektu īstenotājiem laika periodā no 2016. gada līdz 2023. gada 31. decembrim tika pārskaitīti 85 823 162,96 euro.

Tabula Nr. 3. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu EKII finansētajos projektu konkursos 2023. gadā

| EKII konkursa Nr. | Pieejamais EKII finansējums (euro) | Spēkā esošie līgumi (euro) | Pārskaitītais finansējums 2016.-2023. gadā (euro) | Vēl pārskaitāmais finansējums (euro) | Ietaupījums spēkā esošo projektu ietvaros (euro) | Nepiešķirtais finansējums (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKII-1 | 9 000 000,00 | 8 544 576,91 | 8 490 228,17 | 0,00 | 378 114,76 | 455 423,09 |
| EKII -1.1 | 35 000 000,00 | 25 403 138,60 | 5 939 091,41 | 19 464 047,19 | 0,00 | 9 596 861,40 |
| EKII-2 | 23 000 000,00 | 22 998 907,53 | 22 501 555,70 | 0,00 | 497 351,83 | 1 092,47 |
| EKII-3 | 8 000 000,00 | 6 182 566,30 | 5 879 905,22 | 0,00 | 2 646 770,57 | 1 817 433,70 |
| EKII-4 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 789 189,46 | 210 810,54 | 0,00 | 0,00 |
| EKII-5 | 10 000 000,00 | 5 650 500,00 | 5 036 000,00 | 614 500,00 | 0,00 | 4 349 500,00 |
| EKII-6 | 40 000 000,00 | 27 176 338,31 | 26 896 446,86 | 279 891,45 | 0,00 | 12 823 661,69 |
| EKII-7 | 10 000 000,00 | 9 542 250,89 | 1 290 746,14 | 8 251 504,75 | 0,00 | 457 749,11 |
| Kopā: | 145 000 000,00 | 115 498 278,54 | 85 823 162,96 | 28 820 753,93 | 3 522 237,16 | 29 501 721,46 |

3.2.1. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” (I. un II. kārta)

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazināšana, veicot esoša valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (vienas vai vairāku ēku) pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.

VARAM kā atbildīgā iestāde, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņēma lēmumus par deviņu projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo EKII finansējuma summu 10 868 342,93 euro, savukārt, attiecībā uz 10 projektu iesniegumiem tika pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

Līgumi par projektu īstenošanu 2016. gadā tika parakstīti ar visiem deviņiem projektu iesniedzējiem. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika uzraudzīti astoņi projekti (visiem projektiem uzsākts monitoringa periods) (skat. Tabulu Nr. 4). Viens līgums par projekta īstenošanu (Nr. EKII-1/10 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā”) tika izbeigts.

Apstiprinātos projektus īsteno atvasinātas publiskas personas (viena valsts augstskola un divas pašvaldības), viena valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, viena pašvaldības dibināta kultūras institūcija un četras reliģiskās organizācijas. Apstiprināto projektu ietvaros, galvenokārt, plānota energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēku norobežojošajās konstrukcijās (siltināšana), apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu atjaunošana.

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu plānots 438,865 t CO2 gadā apmērā.

Ministru kabinets 2022. gada 14. jūlijā apstiprināja noteikumus Nr. 456 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums”, kuru ietvaros projektu iesniegumu atlases otrai kārtai tika piešķirts finansējums 35 000 000 euro apmērā.

Līgumi par projektu īstenošanu 2023. gadā tika parakstīti ar visiem sešiem projektu iesniedzējiem. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika uzraudzīti seši projekti (visiem projektiem notiek ieviešana) (skat. Tabulu Nr. 4.1).

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu plānots 198,195 t CO2 gadā apmērā.

Tabula Nr. 4. Konkursā I. kārtā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-1/1 | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana | 5 081 225,57 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | EKII-1/4 | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā | 678 541,04 | 499 949,03 | 0,00 |
| 3 | EKII-1/5 | Siguldas novada dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 „Jaunā pils” | 714 285,00 | 499 999,50 | 0,00 |
| 4 | EKII-1/6 | Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namā | 130 973,48 | 111 327,45 | 0,00 |
| 5 | EKII-1/8 | Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija | Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 576 395,99 | 489 878,95 | 0,00 |
| 6 | EKII-1/9 | Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija | Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 585 100,70 | 497 277,08 | 0,00 |
| 7 | EKII-1/10* | Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. Baznīcā | 380 946,47 | 323 766,02 | 0,00 |
| 8 | EKII-1/17 | Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze | Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā | 564 740,40 | 446 144,90 | 0,00 |
| 9 | EKII-1/18 | Rīgas pilsētas pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā | 2 465 215,20 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| KOPĀ |  |  |  | 11 177 423,85 | 8 868 342,93 | 0,00 |

* līgums par projekta īstenošanu izbeigts

Tabula Nr. 4.1. Konkursā II. kārtā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-1.1/1 | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē | 2 380 563,80 | 2 023 479,22 | 607 043,76 |
| 2 | EKII-1.1/2 | Gulbenes novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā | 1 058 948,00 | 900 000,00 | 270 000,00 |
| 3 | EKII-1.1/3 | Cēsu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā | 820 538,75 | 607 198,67 | 182 159,60 |
| 4 | EKII-1.1/4 | Liepājas Universitāte | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā | 4 122 687,06 | 3 504 284,00 | 243 657,49 |
| 5 | EKII-1.1/6 | Latvijas Universitāte | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā | 4 807 792,55 | 3 368 176,71 | 0,00 |
| 6 | EKII-1.1/8 | Rīgas Riharda Vāgnera biedrība | "Rīgas Vāgnera namā”, Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, LV-1050, atjaunojot un restaurējot Rīgas Vāgnera namu | 17 647 987,36 | 15 000 000,00 | 4 636 230,56 |
| KOPĀ |  |  |  | 30 838 517,52 | 25 403 138,60 | 5 939 091,41 |

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 31 projektu lietu pārbaudes, no tām 16 bija starpposma pārskata pārbaudes, 3 avansa maksājuma pieprasījuma pārbaudes, 3 transferta maksājuma pieprasījuma pārbaudes un 9 monitoringa pārskata pārbaudes.

2023. gadā tika veiktas 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

3.2.2. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām.

VARAM kā atbildīgā iestāde, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņēma lēmumus par septiņu projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo EKII finansējuma summu 22 998 907,53 euro un piecu projektu iesniegumu noraidīšanu. Līgumi par projektu īstenošanu 2016. gadā tika parakstīti par visu septiņu apstiprināto projektu īstenošanu. Apstiprinātos projektus īsteno sešas pašvaldības un viena pašvaldības iestāde. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika īstenoti septiņi projekti (visiem projektiem uzsākts monitoringa periods) un pārskata periodā finansējums netika izmaksāts (skat. Tabulu Nr. 5).

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 550,328 t CO2 gadā.

Tabula Nr. 5. Konkursā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-2/1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī | 17 647 058,82 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | EKII-2/2 | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā | 1 170 449,16 | 923 952,57 | 0,00 |
| 3 | EKII-2/3 | Daugavpils pilsētas dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē | 1 003 460,61 | 852 941,51 | 0,00 |
| 4 | EKII-2/4 | Ogres novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā | 2 346 397,72 | 1 994 438,04 | 0,00 |
| 5 | EKII-2/5 | Balvu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā | 1 240 393,17 | 867 034,83 | 0,00 |
| 6 | EKII-2/6 | Siguldas novada dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā | 2 744 530,04 | 1 921 171,03 | 0,00 |
| 7 | EKII-2/11 | Talsu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos | 2 193 339,36 | 1 439 369,55 | 0,00 |
| KOPĀ |  |  |  | 28 345 628,88 | 22 998 907,53 | 0,00 |

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 12 pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskata pārbaudes.

2023. gadā tika veiktas 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

3.2.3. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

VIF, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumiem, pieņēma lēmumus par 18 projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo EKII finansējuma summu 6 983 461,82 euro. 2019. gadā VIF, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumiem, pieņēma papildu lēmumus par divu projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo EKII finansējuma summu 421 035,93 euro un 2020. gadā par vienu projekta iesnieguma apstiprināšanu par kopējo EKII finansējuma summu 214 545,10 euro. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti par 21 apstiprināto projektu īstenošanu. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika īstenoti 15 projekti (visiem projektiem uzsākts monitoringa periods) un pārskata periodā finansējums netika izmaksāts (skat. tabulu Nr.6). Konkursa ietvaros seši līgumi par projekta īstenošanu tika izbeigti.

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 560,351 t CO2 gadā.

Tabula Nr. 6. Konkursā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-3/1 | SIA "Liepājas ūdens" | Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2 | EKII-3/2 | Valkas novada dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā | 306 493,00 | 214 545,10 | 00 |
| 3 | EKII-3/4 | Līvānu novada dome | Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā | 198 363,22 | 138 854,25 | 0,00 |
| 4 | EKII-3/5 | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā | 915 307,00 | 640 714,00 | 0,00 |
| 5 | EKII-3/7 | Gulbenes novada pašvaldība | Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Gulbenē" | 257 455,90 | 180 219,13 | 00 |
| 6 | EKII-3/8 | Gulbenes novada pašvaldība | Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā | 91 484,83 | 64 039,38 | 0,00 |
| 7 | EKII-3/9* | Ķekavas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā | 344 024,00 | 240 816,80 | 0,00 |
| 8 | EKII-3/10 | Lielvārdes novada pašvaldība | Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 314 159,53 | 201 062,10 | 0,00 |
| 9 | EKII-3/11* | Alojas novada pašvaldība | Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 332 483,22 | 232 738,25 | 0,00 |
| 10 | EKII-3/12 | Madonas novada dome | Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību | 753 847,55 | 482 462,43 | 0,00 |
| 11 | EKII-3/13* | Saldus novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā | 580 390,91 | 406 273,63 | 0,00 |
| 12 | EKII-3/14 | Rēzeknes pilsētas dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā | 518 243,00 | 362 770,10 | 0,00 |
| 13 | EKII-3/16* | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | RP SIA “Rīgas satiksme” apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa, ieviešot jaunas viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas teritorijā | 716 227,60 | 501 359,32 | 0,00 |
| 14 | EKII-3/17 | Ludzas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā | 282 172,00 | 197 520,40 | 0,00 |
| 15 | EKII-3/18 | Baldones novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā | 309 044,26 | 169 974,34 | 0,00 |
| 16 | EKII-3/19 | Ogres novada pašvaldība | Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā | 781 998,80 | 547 399,16 | 0,00 |
| 17 | EKII-3/20* | Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā | 1 050 401,40 | 735 280,98 | 0,00 |
| 18 | EKII-3/21 | Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma" | Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā | 2 205 599,00 | 1 411 583,36 | 0,00 |
| 19 | EKII-3/22* | Saulkrastu novada dome | Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību | 355 688,32 | 227 640,52 | 0,00 |
| 20 | EKII-3/26 | Daugavpils pilsētas dome | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā | 1 632 000,00 | 1 142 400,00 | 0,00 |
| 21 | EKII-3/30 | Valmieras pilsētas pašvaldība | Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā | 560 972,74 | 359 022,55 | 0,00 |
| KOPĀ |  |  |  | 12 606 356,28 | 8 526 675,80 | 00 |

*līgums par projekta īstenošanu ir izbeigts

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 14 monitoringa pārskata pārbaudes.

3.2.4. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību”

Konkursa mērķis ir potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, atbalstot jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un nodrošinot oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā.

VIF, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumiem, pieņēma lēmumus par divu projektu iesniegumu apstiprināšanu. Līgumi par projektu īstenošanu 2019. gadā tika parakstīti par abu apstiprināto projektu īstenošanu. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika īstenoti divi projekti (vienam projektam uzsākts monitoringa periods) un to ietvaros pārskata periodā tika izmaksāts finansējums 1 556 394,62 euro apmērā (skat. tabulu Nr. 7.).

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 22,693 t CO2 gadā.

Tabula Nr. 7. Konkursā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-4/1 | Cēsu novada dome | Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām | 10 065 641,72 | 5 000 000,00 | 1 556 394,62 |
| 2 | EKII-4/2 | Ogres novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku | 7 341 312,94 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| KOPĀ |  |  |  | 17 406 954,66 | 10 000 000,00 | 1 556 394,62 |

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 4 pārbaudes, no tām 1 bija starpposma pārskata pārbaude, 1 noslēguma pārskata pārbaude, 1 starpposma maksājuma pieprasījuma pārbaude un 1 noslēguma pārskata pārbaude. 2023. gadā projekta īstenošanas vietā veikta viena progresa pārbaude par projektu īstenošanu.

3.2.5. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei”

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km vai par mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un tai pat laikā tam ir uzstādīts iekšdedzes dzinējs, un kopējās siltumnīcefekta gāzu  emisijas ir līdz 50g CO2/km atbilstoši pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) svērtajam kombinētajam ciklam.

VIF sākotnēji līgumus par projektu īstenošanu 2022. gadā noslēdza ar 59 projektu iesniedzējiem. 2022. gada rudenī tika izsludināta atkārtota pieteikšanās un tika noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar 7 projektu iesniedzējiem (skat. Tabulu Nr. 8). 2023. gada decembrī tika izsludināta atkārtota noslēdzošā pieteikšanās.

Tabula Nr. 8. Konkursā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Pārskaitītais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-5/1 | SIA “SD Autocentrs” | SIA “SD Autocentrs” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 74 250,00 |
| 2 | EKII-5/2 | SIA AMP AUTO | SIA “AMP AUTO” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 3 | EKII-5/3 | SIA CARWEB | Atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu ieviešanai | 2 250,00 |
| 4 | EKII-5/4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Andre Motors” | SIA Andre Motors atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 50 500,00 |
| 5 | EKII-5/5 | SIA “Lego Estate” | SIA “Lego Estate” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 51 750,00 |
| 6 | EKII-5/6 | SIA “VMOBILE.LV” | SIA “VMOBILE.LV” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 91 000,00 |
| 7 | EKII-5/7 | AutoHalle SIA | SIA AutoHalle atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 38 250,00 |
| 8 | EKII-5/8 | SIA EV Riga | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 150 750,00 |
| 9 | EKII-5/9 | SIA “BRC” | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 52 750,00 |
| 10 | EKII-5/10 | VERTE AUTO SIA | SIA “Verte Auto” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 92 000,00 |
| 11 | EKII-5/11 | ADAM AUTO SIA | SIA ADAM AUTO Atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 172 000,00 |
| 12 | EKII-5/12 | SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 31 500,00 |
| 13 | EKII-5/13 | Akciju sabiedrība “WESS” | AS WESS elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto automobiļu pārdošana | 67 500,00 |
| 14 | EKII-5/14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBR” | SIA “MBR” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 15 | EKII-5/15 | SIA “FORUM AUTO” | SIA “Forum Auto” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 81 000,00 |
| 16 | EKII-5/16 | SIA Baltic Cars import&export | SIA Baltic Cars import&export atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 2 250,00 |
| 17 | EKII-5/17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKANDI MOTORS” | SIA “SKANDI MOTORS” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 379 750,00 |
| 18 | EKII-5/18 | SIA “Skandi Motors” filiāle “Liepāja” | SIA “SKANDI MOTORS FILIĀLE LIEPĀJA” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 20 250,00 |
| 19 | EKII-5/19 | SIA “Green Motors” | SIA “Green Motors” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 94 500,00 |
| 20 | EKII-5/20 | SIA “Autobrava” | SIA “Autobrava” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 173 000,00 |
| 21 | EKII-5/21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDE” | “SIA Norde” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 325 000,00 |
| 22 | EKII-5/22 | SIA “VAG Motors” | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta | 0,00 |
| 23 | EKII-5/23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auto Welle” | SIA “Auto Welle” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 9 000,00 |
| 24 | EKII-5/24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CURRUS” | SIA CURRUS atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 25 | EKII-5/25 | SIA “Mūsa Motors Rīga” | SIA “Mūsa Motors Rīga” (Struktūrvienība K.Ulmaņa gatve 5) atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 117 000,00 |
| 26 | EKII-5/26 | SIA K&D Universal | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 0,00 |
| 27 | EKII-5/27 | AS “WESS Select” | AS WESS Select elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto automobiļu pārdošana | 12 250,00 |
| 28 | EKII-5/28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smart Machine” | SIA “Smart Machine” atbalsts lietotu bezemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 29 | EKII-5/29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auto Blitz” | Auto Blitz SIA atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 40 500,00 |
| 30 | EKII-5/35 | SIA “AlphaLane” | SIA “AlphaLane” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 31 | EKII-5/36 | SIA “Aizved Mani Uz Munameģi” | SIA “Aizved Mani Uz Munameģi” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 13 500,00 |
| 32 | EKII-5/37 | SIA “IMA Signāls” | Signāls dzīvot videi draudzīgi | 10 000,00 |
| 33 | EKII-5/38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Premium Autohaus” | SIA “Premium Autohaus” atbalsts bezemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībā | 15 750,00 |
| 34 | EKII-5/39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ASĪZE” | SIA “ASĪZE”atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 35 | EKII-5/40 | SIA “SilJa” | SIA “SilJa” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 2 250,00 |
| 36 | EKII-5/42 | SIA “TEHAUTO” | SIA “TEHAUTO” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 30 250,00 |
| 37 | EKII-5/43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARDALA” | SIA “ARDALA” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 38 | EKII-5/44 | SIA “KARLO CONVERSION” | Atbalsts elektro automašīnu iegādei Karlo Motors | 0,00 |
| 39 | EKII-5/45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AM & PARTNERI” | SIA “AM & Partneri” atbalsts bezemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībā | 6 750,00 |
| 40 | EKII-5/46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EXCELLENTE AUTO” | SIA “EXCELLENTE AUTO” ieguldījums bezemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībā | 0,00 |
| 41 | EKII-5/47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TEHAUTO LATGALE” | SIA “TEHAUTO LATGALE” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 18 000,00 |
| 42 | EKII-5/48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moller Auto Latvia” | SIA “Moller Auto Latvia” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 267 750,00 |
| 43 | EKII-5/51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moller Auto” | SIA “Moller Auto” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 95 250,00 |
| 44 | EKII-5/52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moller Auto Ventspils” | SIA “Moller Auto Ventspils” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 7 750,00 |
| 45 | EKII-5/53 | Elite Cars SIA | SIA “Elite Cars” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 9 000,00 |
| 46 | EKII-5/54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMENIKSS” | SIA “Domenikss” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 24 750,00 |
| 47 | EKII-5/55 | SIA “JUGRO AUTO” | SIA “JUGRO AUTO”atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 48 | EKII-5/56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT” | SIA “Transporent” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 49 | EKII-5/57 | SIA “MUSTANGS AUTO” | SIA Mustangs Auto atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 0,00 |
| 50 | EKII-5/59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EZ Auto” | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 0,00 |
| 51 | EKII-5/60 | SIA “OST Auto” | SIA “OST Auto” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 11 250,00 |
| 52 | EKII-5/61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GS Technics | SIA GS Technics atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei | 15 750,00 |
| 53 | EKII-5/62 | SIA “L16” | SIA “L16”atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 27 000,00 |
| 54 | EKII-5/63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMSERV MOTORS” | SIA “Amserv Motors” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 12 250,00 |
| 55 | EKII-5/64 | SIA LALUNA | SIA “Laluna” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 56 | EKII-5/65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilna Servisa Līzings” | SIA “Pilna Servisa Līzings” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 57 | EKII-5/66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inchcape Motors Latvia” | SIA “Inchcape Motors Latvia” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 174 250,00 |
| 58 | EKII-5/67 | SIA “INERCE” | Cēsu zaļais | 0,00 |
| 59 | EKII-5/68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Usus” | e-mobile.lv atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 11 250,00 |
| 60 | EKII-5/69 | SIA Raudas auto | SIA “Raudas auto” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 61 | EKII-5/70 | SIA “Longo Latvia” | Longo Latvia, SIA atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 2 250,00 |
| 62 | EKII-5/71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROCK CARS” | SIA “Rock Cars” atbalsts bezimisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 63 | EKII-5/72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AD REM AUTO” | AD REM Auto SIA atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 49 500,00 |
| 64 | EKII-5/73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FirstEV” | SIA “FirstEV” atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 20 250,00 |
| 65 | EKII-5/74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTO ĪLE UN HERBST” | Auto Īle un Herbst SIA atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| 66 | EKII-5/75 | SIA “Mile Auto” | SIA Mile Auto oficiālais CITROËN dīleris Siguldā atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecībai | 0,00 |
| KOPĀ |  |  |  | 2 953 750,00 |

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 359 pārbaudes, no tām visas bija kopsavilkuma pārskata pārbaudes. Papildus VIF veica 872 pieteikumu atbalstam pārbaudi, no tām 28 pēc pārbaudes tika noraidītas vai atsauktas.

Konkursa ietvaros 2023. gadā tika noslēgti 816 līgumi par atbalsta saņemšanu transportlīdzekļa iegādei ar Latvijas iedzīvotājiem (skat. attēlu Nr. 2).

Attēls Nr.2. 2023. gadā iegādāto transportlīdzekļu skaits atbilstoši to veidam

Attēlā Nr. 3 ir attēlota Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts iedzīvotājiem bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei. Aptuveni 73 % no visiem iegādātajiem transportlīdzekļi ir atbalstīti Rīgā un Pierīgas novados.

Attēls Nr. 3. Sniegtais atbalsts iedzīvotājiem bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 1 818,232 t CO2 gadā. Elektromobiļu vidējā bāzes komplektācijas cena (bez PVN un papildus aprīkojuma) nepiemērojot EKII atbalstu, ir norādīta attēlā Nr. 4.

Attēls Nr. 4. Jauna un lietota elektromobiļa cena

2023. gadā netika veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

3.2.6. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai”

Konkursa mērķis ir samazināt CO2 emisijas mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Konkursa ietvaros iegādāto atjaunīgo energoresursu iekārtu veids attēlots Attēlā Nr. 5. Aptuveni 89 % no visām iegādātajām iekārtām ir saules paneļi ar uzstādīto jaudu plašā diapazonā.

Attēls Nr. 5. Konkursa ietvaros atbalstīto atjaunīgo energoresursu iekārtu skaits

Attēlā Nr. 6 ir attēlota Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts iedzīvotājiem atjaunīgo energoresursu iekārtu iegādei. Aptuveni 48,5 % no visām iegādātajām un uzstādītajām atjaunīgo energoresursu iekārtām ir Rīgā un Pierīgas novados.

Attēls Nr. 6. Sniegtais atbalsts iedzīvotājiem atjaunīgo energoresursu iekārtu iegādei

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 9 843,196 t CO2 gadā.

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 4905 pārbaudes, no tām visas bija projektu iesniegumu pārbaudes. Pēc pārbaudēm 48 tika noraidītas vai atsauktas un pārējās tiek precizētas.

2023. gadā tika veiktas 22 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

3.2.7. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Ministru kabinets 2022. gada 14. jūlijā apstiprināja noteikumus Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodrošina likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildi. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 10 000 000 euro.

VIF, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumiem, pieņēma lēmumus par 33 projektu iesniegumu apstiprināšanu. Līgumi par projektu īstenošanu 2023. gadā tika parakstīti par 33 apstiprināto projektu īstenošanu. Līdz 2023. gada 31. decembrim konkursa ietvaros tika īstenoti 33 projekti un to ietvaros pārskata periodā tika izmaksāts finansējums 1 290 746,14 euro apmērā (skat. tabulu Nr. 9.).

Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir plānots 1 396,550 t CO2 gadā.

Tabula Nr. 9. Konkursā apstiprināto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Id. Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro) | Projektam piešķirtais EKII finansējums (euro) | Projektam izmaksātais finansējums 2023. gadā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKII-7/1 | Salaspils novada dome | Apgaismojuma nomaiņa Salaspils novada publisko teritoriju infrastruktūrā | 190 064,15 | 104 535,28 | 0,00 |
| 2 | EKII-7/2 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Komunālā pārvalde" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 174 282,35 | 104 569,41 | 31 370,82 |
| 3 | EKII-7/3 | Cēsu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.posms | 710 347,37 | 490 139,68 | 147 041,90 |
| 4 | EKII-7/4 | Gulbenes novada pašvaldība | Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana Gulbenes novadā | 475 584,34 | 233 036,32 | 0,00 |
| 5 | EKII-7/5 | Smiltenes novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 174 584,46 | 120 463,27 | 0,00 |
| 6 | EKII-7/6 | Krāslavas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 218 654,61 | 150 871,68 | 0,00 |
| 7 | EKII-7/7 | Ādažu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 546 769,96 | 382 738,97 | 0,00 |
| 8 | EKII-7/8 | Siguldas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 227 213,03 | 159 049,11 | 0,00 |
| 9 | EKII-7/9 | Limbažu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 351 375,59 | 207 311,60 | 0,00 |
| 10 | EKII-7/10 | Mārupes novada pašvaldība | Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās | 780 539,67 | 499 545,39 | 0,00 |
| 11 | EKII-7/11 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Jelgavas valstspilsētā | 714 000,00 | 485 634,33 | 145 690,29 |
| 12 | EKII-7/12 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa | 645 558,55 | 419 613,06 | 125 883,91 |
| 13 | EKII-7/13 | Saldus novada pašvaldība | Viedo tehnoloģiju ieviešana Saldus novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā | 532 121,49 | 313 951,68 | 94 185,50 |
| 14 | EKII-7/14 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa | 671 176,67 | 402 706,00 | 120 811,80 |
| 15 | EKII-7/15 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa | 605 322,42 | 393 459,57 | 118 037,87 |
| 16 | EKII-7/16 | Talsu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 616 249,17 | 308 124,58 | 92 437,37 |
| 17 | EKII-7/17 | Olaines novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Olaines novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 581 947,32 | 378 265,76 | 0,00 |
| 18 | EKII-7/18 | Alūksnes novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 367 940,07 | 256 822,17 | 77 046,65 |
| 19 | EKII-7/20 | Jēkabpils novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā | 354 723,60 | 248 306,51 | 0,00 |
| 20 | EKII-7/21 | Ropažu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 171 391,14 | 102 834,68 | 0,00 |
| 21 | EKII-7/22 | Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 190 728,76 | 122 066,21 | 36 619,86 |
| 22 | EKII-7/23 | Ķekavas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrā | 178 200,00 | 124 740,00 | 0,00 |
| 23 | EKII-7/24 | Mārupes novada pašvaldība | Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās | 748 047,95 | 478 750,69 | 0,00 |
| 24 | EKII-7/26 | Valmieras novada pašvaldība | Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā | 745 403,94 | 365 247,93 | 109 574,37 |
| 25 | EKII-7/27 | Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 326 347,45 | 225 179,74 | 0,00 |
| 26 | EKII-7/28 | Līvānu novada pašvaldība | Viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā | 283 617,98 | 184 351,68 | 0,00 |
| 27 | EKII-7/29 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novada teritorijā | 417 977,30 | 204 808,88 | 0,00 |
| 28 | EKII-7/30 | Madonas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pilsētu teritorijās | 714 533,57 | 421 574,09 | 0,00 |
| 29 | EKII-7/31 | Madonas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada ciemu teritorijās | 719 215,57 | 424 336,47 | 0,00 |
| 30 | EKII-7/32 | Kuldīgas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Kuldīgas un Skrundas pilsētās | 672 593,21 | 430 452,93 | 129 135,87 |
| 31 | EKII-7/34 | Ogres novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā | 237 104,83 | 165 973,38 | 0,00 |
| 32 | EKII-7/35 | Ogres novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā | 604 414,36 | 423 090,05 | 0,00 |
| 33 | EKII-7/36 | Cēsu novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.posms | 303 912,74 | 209 699,79 | 62 909,93 |
| KOPĀ |  |  |  | 15 251 943,62 | 9 542 250,89 | 1 290 746,14 |

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu uzraudzībai 2023. gadā VIF veica 73 pārbaudes, no tām 65 bija starpposma pārskata pārbaudes un 8 avansa maksājuma pieprasījuma pārbaudes. 2023. gadā projekta īstenošanas vietā netika veiktas pārbaudes.

3.3. Administratīvie izdevumi

Saskaņā ar Likuma 32.2 panta 4.4 daļas 3. un 4. punktu izsoļu ieņēmumi 2023. gadā tika izmantoti Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, un citu starptautisko saistību izpildei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā, kā arī Latvijas Republikas dalībai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, tai skaitā emisijas kvotu izsolīšanas procesa nodrošināšanas administratīvo izmaksu segšanai, kā arī KEM administratīvās darbības nodrošināšanas izdevumiem.

Līdz 2023. gada 31. decembrim EKII administrācijai, KEM administratīvās darbības nodrošināšanas izdevumiem, dotācijai VIF un Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (turpmāk – LVĢMC), atlīdzībai un citiem nepieciešamajiem izdevumiem kopumā (kumulatīvi kopš 2012. gada) ir iztērēti 7 258 757 euro. Administratīvo izdevumu pozīcijas par 2023. gadu atspoguļotas tabulā Nr. 10.

Tabula Nr. 10. EKII administratīvie izdevumi 2023. gadā

| Izdevumu pozīcija | Izdevumi (euro) |
| --- | --- |
|  | 2023. gads |
| Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas) | 1 165 980,79 |
| Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.), komandējumi | 185 178,96 |
| Kapitālie izdevumi (datortehnika) | 73 617,17 |
| Dotācija Vides investīciju fondam | 521 952,00 |
| Dotācija Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram | 407 491,00 |
| Transferts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei | 11 356,00 |
| Transferts Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” | 65 867,43 |
| Transferts Valsts zinātniskajam institūtam “Fizikālās enerģētikas institūts” | 37 315,28 |
| Transferts VARAM atbalsta funkciju īstenošanai KEM | 315 126,61 |
| Transferts Būvniecības valsts kontroles birojam | 269 261,30 |
| Kopā: | 3 053 146,54 |

2023. gadā tika apgūti administratīvie izdevumi 3 053 146,54  euro apmērā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 675 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas, prognožu sistēmas un sistēmas ziņošanai par pielāgošanos klimata pārmaiņām izveidošanas un uzturēšanas kārtība” noslēgti deleģējuma līgumi ar valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (30.01.2023., Nr. PL/2023/1), valsts zinātnisko institūtu “Fizikālās enerģētikas institūts” (23.05.2023., PL/2023/6/KEM),) Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (08.06.2023., Nr. PL/2023/8/KEM), un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” (26.06.2023., Nr. PL/2023/9/KEM). Noslēgto deleģējuma līgumu ietvaros tika nodrošināta emisijas reģistra valsts kontu, (kas atvērti Savienības reģistrā un Kioto protokola reģistrā) uzturēšana, veikta aptuvenā siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošana, kā arī veikts darbs pie ziņojuma par siltumnīcefekta gāzu prognozēm, politiku un pasākumiem sagatavošanas iesniegšanai EK un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam.

Lai īstenotu normatīvajos aktos par EKII darbību, t.sk. EKII finansēto atklāto projektu iesniegumu konkursu nolikumos, minētos uzdevumus, 2023. gada 31. oktobrī starp KEM un VIF tika noslēgts “Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu” 9. punktu VARAM nodrošina atbalsta funkciju sniegšanu KEM. VARAM atbalsta funkcijas noteiktas starp VARAM un KEM 2023. gada 24. februārī noslēgtajā starpresoru vienošanās par atbalsta funkciju nodrošināšanu, KEM izmaksātais finansējums atbalsta funkciju veikšanai 2023. gada ietvaros bija 411 329 euro, savukārt VARAM faktiskais izlietojums bija 315 126,61 euro.

Lai nodrošinātu energoresursu informācijas sistēmas ilgtspējas apliecinājumu un emisiju aprēķina rīka funkcionalitātes izstrādi saskaņā ar 2023. gada 16. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 251 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem", 2023. gadā tika veikts transferta maksājums Būvniecības valsts kontroles birojam 269 261,30 euro apmērā.

Klimata politikas uzturēšanai un citiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai sagatavotu un nodrošinātu Likuma 32.2 panta 4.4 daļā 3. un 4. punktā minēto mērķu izpildi, ir netieša pozitīva ietekme uz siltumnīcefekta gāzu, t.sk. CO2 emisiju samazinājumu.

4. Vides kvalitātes uzlabojumi

EKII finansētie projektu konkursi “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos”, “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”, “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību”, “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei”, “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” un “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” sniegs vides kvalitātes uzlabojumu CO2 emisiju samazinājuma, t.sk. samazināta siltumenerģijas patēriņa apkurei veidā.

Informatīvā ziņojuma pielikumā - “Apkopojums par EKII ietvaros īstenoto projektu konkursu projektu monitoringa rezultātiem 2023. gadā” sniegts apkopojums par projektu konkursu projektu monitoringa rezultātiem par 2023. gadu, ņemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniegumā norādītais CO2 emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto CO2 emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, VIF rīkojas atbilstoši attiecīgajos MK noteikumos par EKII konkursa īstenošanu noteiktajam.

EKII finansētos projektu konkursos projektu monitoringa periods 2023. gadā ir sācies 4 095 projektiem (skat. tabulu Nr. 11.).

Tabula Nr. 11. EKII finansētajos projektu konkursos sasniegtais CO2 emisiju samazinājums

| Nr.p.k | Pēcieviešanas monitoringā esošo projektu skaits (pilns monitoringa gads) | CO2 emisiju samazinājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plānotais | Faktiskais 2023.gadā |  |
|  |  | CO2 tonnas gadā | CO2 tonnas gadā | % no plānotā |
| EKII-1 | 8 | 339,8 | 379,2 | 112% |
| EKII-2 | 6 | 333,9 | 361,3 | 108% |
| EKII-3 | 15 | 560,4 | 710,9 | 127% |
| EKII-4 | 1 | 13,1 | 9,6 | 73% |
| EKII-5 | 572 | 265,1 | 530,1 | 200% |
| EKII-6 | 3 493 | 2 095,1 | 1 782,7 | 85% |
| KOPĀ | 4 095 | 3 607,3 | 3 773,8 | 105% |

2023. gada ietvaros EKII projektu konkursos īstenoto projektu kopējais CO2 emisiju samazinājums ir 3 773,8 tCO2, kas ir 105 % no plānotā apjoma.

KEM, VIF un finansējuma saņēmēji nodrošina projektu demonstrēšanas un publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem un veicinātu energoefektivitātes pasākumu, atjaunīgo energoresursu iekārtu un videi draudzīgu transportlīdzekļu plašāku izmantošanu reģionālā un nacionālā mērogā.

Klimata un enerģētikas ministrs						K. Melnis

R. Kašs

raimonds.kass@kem.gov.lv

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu” ar 2023. gada 1. janvāri ir izveidota Klimata un enerģētikas ministrija. Grozījumi likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 4.7 daļā stājās spēkā 2023. gada 22. martā.

Līdz ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu” tika izveidota Klimata un enerģētikas ministrija

Ministru kabineta 2016. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos“ nolikums“.

Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 69 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”.

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums”.

Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 896 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” nolikums”.

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums”.

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”.