Ministru kabineta rīkojuma projekta

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā

“Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””,

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums |  |
| --- | --- |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta rīkojuma projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts izstrādāts, lai precizētu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves īstenotajam projektam finansējuma sadalījumu pa gadiem (precizējot nepieciešamā finansējuma apmēru 2022.gadā), nemainot izdevumu kopējo apmēru. Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī. |

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Finanšu ministrijas (VNĪ) iniciatīva. Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.231 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” 4.2.apakšpunkts. Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.57, 52.§) 18.5.apakšpunkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.231 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – Rīkojums Nr.231) 2.punktu Finanšu ministrijas budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", lai segtu ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) izdevumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā 4 642 143 euro apmērā, 2021. gadā 8 706 497 euro apmērā un 2022. gadā 10 959 427 euro apmērā. Kopējais ilgtermiņa saistību finansējuma apmērs minētajam pasākumam 2013.-2022. gadā ir 29 977 424 euro. Saskaņā ar Rīkojuma Nr.231 4.2. apakšpunktu Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") dots uzdevums iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 2. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu, ja būvniecības procesa laikā provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās. Saistībā ar projekta īstenošanas termiņa nobīdēm, Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai piešķirtais finansējums 2020.gadā netika izlietots 1 300 000 euro apmērā. 11.05.2020. tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību "SBSC" (Līguma Nr. IZD/2020/1048) par papildus projektēšanu (trūkstošo risinājumu izstrāde un detalizēšana, autoruzraudzība, BIM modeļa izstrāde) un būvdarbiem 29,8 milj. euro apmērā. Šobrīd notiek aktīvi būvdarbi projekta īstenošanai. 2020. gadā izveidojās finansējuma atlikums, jo faktiski izpildīto būvdarbu vērtība bija mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Darbu aizkavējumu trīs mēnešu apjomā (kas atbilst finansējuma atlikumam) pilnsabiedrība “SBSC” skaidroja ar priekšizpētes darbu laikā konstatētajiem neparedzētiem apstākļiem pārbūvējamās ēkas pamatos, kuru dēļ bija nepieciešams īstenot būvnieka ieskatā laikietilpīgāku būvkonstrukciju risinājumu. Ņemot vērā, ka šāda veida riski ir pilnībā nodoti būvnieka atbildībā (t.sk., būvniekam ir uzdots veikt priekšizpētes darbus šāda veida risku atklāšanai), prasības par papildu finansējumu vai līguma izpildes laika pagarināšanu ir noraidītas. Finansējuma atlikums 1 300 000 euro apmērā ir nepieciešams 2022.gadā, lai segtu būvdarbu izmaksas atbilstoši Rīkojumam Nr. 231 un noslēgtajam līgumam ar pilnsabiedrību "SBSC" (t.i., finansējuma atlikums ir nevis ietaupījums, bet finansējums, kas nav izmantots konkrētajā gadā, taču būs nepieciešams, lai apmaksātu secīgos darbus, kuru izpilde tika iekavēta). Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbus plānots pabeigt 2022. gadā, tādēļ finansējums tiek pārcelts uz šo gadu. Ar Ministru kabineta 2020.gada 24.augusta sēdes protokollēmumu (Nr.57, 52.§) 18.5.apakšpunktu atbalstīts Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” izstrādes procesā” priekšlikums par bāzes izdevumu pārskatīšanā identificēto iekšējo resursu novirzīšanu budžeta apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā Valsts nekustamo īpašumu (ēku) remontdarbu veikšanai, tai skaitā Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai 1 300 000 euro. Ievērojot iepriekš minēto, ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””, kas paredz precizēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", lai segtu ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) apmēru, 2022.gadā paredzot finansējumu 12 259 427 euro apmērā, nemainot to kopējo apmēru 2013.-2022. gadā, tas ir 29 977 424 euro. Vienlaikus paredzēts veikt precizējumu Rīkojuma Nr.231 4.3.un 5.1.apakšpunktā, precizējot uzdevumu Kultūras ministrijai iesniegt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu par nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu precizēšanu un gadījumā, ja nepieciešams papildus finansējums, iesniegt to Ministru kabinetā ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai MK rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | FM, VNĪ. |
| Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina. |
| Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē. |
| Cita informācija | Nav |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2021. |  | Turpmākie trīs gadi (euro) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022. |  | 2023. |  | 2024. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 8 706 497 | 0 | 10 959 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 8 706 497 | 0 | 10 959 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 8 706 497 | 0 | 10 959 427 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 8 706 497 | 0 | 10 959 427 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | -1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | + 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Cita informācija | 2022.gadam nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 “"Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem", precizējot ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.57, 52.§) 18.5.apakšpunktu paredzētā finansējuma ietvaros. |  |  |  |  |  |  |

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ). |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs								J.Reirs

V.Bružas 29264491

vita.bruzas@vni.lv