Konceptuālais ziņojums

“Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES)

2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”

# 1. Kopsavilkums

Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu” (turpmāk – konceptuālais ziņojums) izstrādāts, lai nodrošinātu, ka Latvijā tiktu izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (turpmāk – direktīva 2020/2184) prasības dzeramā ūdens auditmonitoringa īstenošanai.

Direktīva 2020/2184 no 2023. gada nosaka detalizētāku dzeramā ūdens uzraudzību, monitoringa kārtību un paplašinātus laboratoriski nosakāmos parametrus, nekā tas ir šobrīd, lai pasargātu cilvēku veselību no dzeramā ūdens piesārņojuma negatīvās iedarbības. Direktīvas 2020/2184 pārņemšanai līdz 2023. gada 12. janvārim ir jāizstrādā jauns regulējums dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes uzraudzībai.

Šobrīd, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, dzeramā ūdens auditmonitoringu īsteno Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.671). Pamatojoties uz auditmonitoringa rezultātiem dzeramā ūdens piegādātāji izstrādā kārtējā dzeramā ūdens monitoringa programmas, ko saskaņo ar Inspekciju.

Pārņemot direktīvas 2020/2184 prasības, būs jāparedz daudz plašākus dzeramā ūdens  uzraudzības pasākumus, kam būs nepieciešami arī papildus resursi, jo Inspekcijai pieejamais valsts budžeta līdzekļu finansējums budžeta programmā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” nav pietiekams, lai īstenotu direktīvas 2020/2184 prasības. Tādēļ pastāv bažas par Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanu Latvijai kā dalībvalstij un attiecīgu pārkāpuma procedūru turpmāku piemērošanu.

Viens no risinājumiem ir paredzēt to, ka dzeramā ūdens auditmonitoringu veic un tā izmaksas sedz dzeramā ūdens ūdensapgādes sistēmu (turpmāk – ŪAS) īpašnieks, kas ietekmēs dzeramā ūdens tarifus, paaugstinot ūdens patēriņa izmaksas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kas saņem dzeramo ūdeni no mazajām ŪAS, salīdzinot ar vidējām un lielām ŪAS, kas apgādā daudz lielāku patērētāju skaitu.

Tā kā minētie jautājumi ietekmē vairākas nozares – tai skaitā arī pašvaldības un iedzīvotājus, lai vienotos par optimālāko risinājumu ir sagatavots konceptuālais ziņojums, kas apraksta divus risinājumus direktīvas 2020/2184 auditmonitoringa prasību ieviešanai Latvijā.

Informācija par sabiedrības līdzdalību

Konceptuālā ziņojuma projekts “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu” (22-TA-2903) tika izsludināts TAP portālā sabiedriskajai apspriedei 2022. gada 7. oktobrī, un Veselības ministrija organizēja sabiedrisko apspriedi attālināti 2022.gada 21.oktobrī.

Sabiedriskajai apspriedei pieteicās un apspriedē piedalījās pārstāvji no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk- SPRK),  Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk – LPS), biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – biedrība “LŪKA”), SIA “Smiltenes NKUP”, SIA “Liepājas ūdens”, SIA “Jelgavas novada KU”, kā arī nepieteicās, bet sanāksmei pieslēdzās vairāki citu ūdensapgādes uzņēmumu/saimniecību pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem. Apspriedē piedalījās arī Inspekcijas pārstāvji.

SPRK, LPS un biedrība “LŪKA”, kā arī citu ŪAS pārstāvji atbalsta pieeju, ka arī turpmāk dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringu valstī organizē un veic Inspekcija un tam tiek rasti nepieciešamie finanšu līdzekļi. Tika pausti viedokļi, ka nosakot, ka ja dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringu – jau spēkā esošās prasības un direktīvas 2020/2184 prasības būs jāīsteno ūdenssaimniecības uzņēmumiem, tiks radīts ievērojams finansiāls slogs, kas radīs nepieciešamību palielināt ūdensapgādes pakalpojumu tarifus.

ŪAS pārstāvji norādīja, ka pastāv risks, ka ūdens tarifam pieaugot, iedzīvotāji varētu atteikties no centralizētās ūdensapgādes izmantošanas un izmantot aku ūdeni, kas visbiežāk ir seklas grodu akas, kuru kopējā drošība ir zemāka, nekā centralizētajām ŪAS. Tas novestu pie papildus riska sabiedrības veselībai. Centralizēts pakalpojums ir kopumā drošāks un lētāks sabiedrībai.

Jāņem vērā arī ūdens apgādes saimniecību esošās ierobežotās finansiālās iespējas, atšķirīgā līdzšinējā pieredze, speciālistu nepietiekama kvalifikācija riska novērtējuma jomā, kā arī atšķirīgais ūdens apgādes pakalpojumu saņēmēju skaits ŪAS. No SPRK, LPS un ŪAS tika pausti uzskati, ka dzeramā ūdens auditmonitoringa veikšanas pienākums, pārlikts uz pakalpojuma sniedzēju, pasliktinās līdzšinējo ūdens kvalitātes uzraudzības sistēmu, mazinās uzticamību monitoringa rezultātiem un datu kvalitātei, ietekmējot arī ūdens kvalitāti, ja dzeramā ūdens uzraudzība netiks veikta centralizēti ar pārraugošās iestādes kompetenci. Ja auditmonitoringu sāktu veikt uzņēmumi, tad pārtrūktu arī iepriekš veidotās datu rindas un ziņošana institūcijām par ūdens kvalitāti būtu sadrumstalotāks papildu process, ko viena kompetentā institūcija var veikt efektīvāk un kvalitatīvāk. Sabiedrības veselības nodrošināšanai ir nepieciešama rūpīga kontrole, augstas ticamības datu ieguve un sistēmas uzraudzība. Ilgtermiņa ūdens kvalitātes uzraudzībai ir nepieciešama vienota un kvalitatīva datu bāze.

Sabiedriskajā apspriedē tika izteikti arī vairāki viedokļi, kas attiecināmi uz jaunā normatīvā akta izstrādi, lai pārņemtu direktīvas 2020/2184 prasības, t.sk. par riska novērtējumu veikšanas nepietiekamo kapacitāti ūdenssaimniecībās, pārāk plašo dzeramā ūdens jautājumu sadrumstalotību zem dažādu nozaru ministriju kompetences jomām, kas paaugstina riskus nepārņemt  visas direktīvas 2020/2184 prasības u.c. Sabiedriskās apspriedes sanāksmē skaidrots, ka šie jautājumi, ir attiecināmi uz diskusijām par jauno Ministru kabineta noteikumu direktīvas 2020/2184 prasību pārņemšanai procesu, bet konceptuālais ziņojums skar optimālākā risinājuma noteikšanu auditmonitoringa finansēšanai.

Sabiedriskā apspriede noslēdzās ar atbalstu konceptuālajā ziņojumā norādītajam 1.risinājumam, ka auditmonitoringu, bet plašākā apjomā atbilstoši jaunajām prasībām, turpina veikt Inspekcija.

# 2. Situācijas apraksts

No 1998. gada 25. decembra ir spēkā dzeramā ūdens direktīva “Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti”, kuras normas (kā arī divu vēlāku papildinošu direktīvu normas) šobrīd ir pārņemtas noteikumos Nr.671.

2021. gada 12. janvārī stājās spēkā direktīva 2020/2184, kas jāpārņem nacionālajos tiesību aktos līdz 2023. gada 12. janvārim. Direktīva 98/83/EK tiek atcelta no 2023. gada 13. janvāra, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas 2020/2184 VI pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos. Zemkopības ministrija savas pārvaldības normatīvajos aktos pārņems tikai tās direktīvas 2020/2184 prasības, kas attiecināmas uz pārtikas uzņēmumiem un fasēto ūdeni. Zemkopības ministrija savas kompetences jomā ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības” (22-TA-186).

Šobrīd saskaņā ar noteikumiem Nr.671 pārtikas uzņēmumu dzeramā ūdens monitoringu organizē un apmaksā pats pārtikas uzņēmums un Inspekcijai tam nav nepieciešams valsts budžeta finansējums. Inspekcija turpmāk nesaskaņos pārtikas uzņēmumu monitoringa programmas, jo tās kompetencē nav pārtikas aprites procesa uzraudzība un tai nav jāuztur informācija par šīm programmām.  Konceptuālajā ziņojumā nav iekļauta informācija par pārtikas uzņēmumu dzeramā ūdens monitoringu, jo ziņojums ir sagatavots ar mērķi identificēt finansējumu centralizētā ūdens apgādes sistēmu (ne pārtikas uzņēmumu) auditmonitoringam.

2.1. Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes uzraudzībai tiek veikts auditmonitorings un kārtējais monitorings.

Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes jautājumi Latvijā ir sadalīti starp vairākiem sektoriem. Šobrīd dzeramā ūdens uzraudzībā ir iesaistītas šādas institūcijas:

Zemkopības ministrijas kompetencē ir pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu izstrāde.

Saskaņā ar noteikumu Nr.671 prasībām:

Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzeramā ūdens, ko izmanto pārtikas uzņēmumos, izņemot ūdensapgādes uzņēmumus, kā arī fasēta dzeramā ūdens atbilstību dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – institūts BIOR) ir kompetentā iestāde dzeramā ūdens riska novērtējumā dzeramā ūdens apgādes sistēmās. Institūts BIOR veic dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi auditmonitoringā paredzētajiem rādītājiem. Institūts BIOR izvērtē īpašo normu noteikšanas iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu.

Veselības inspekcija - atbilstoši noteikumiem Nr. 671 saskaņo izstrādātās dzeramā ūdens monitoringa programmas, kā arī īsteno auditmonitoringu publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam. Auditmonitoringam ir plašāks analizējamo rādītāju saraksts - kopskaitā līdz 40 dažādiem rādītājiem, nekā kārtējam monitoringam, ko veic ūdens piegādātāji. Auditmonitoringa programma ietver konkrētus uzņēmumus, iestādes un telpas, kurās tiek ņemti dzeramā ūdens paraugi, kā arī uzskaitīti paraugā nosakāmie rādītāji. Inspekcijas kompetencē nav dzeramais ūdens, ko izmanto pārtikas ražošanai.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Vienotās vides informācijas sistēmas ietvaros uztur ūdens ņemšanas vietu reģistru, kurā Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes, izsniedzot piesārņojošās darbības vai ūdens resursu lietošanas atļaujas, reģistrē jaunizveidotās (pieteiktās) ūdens ņemšanas vietas (virszemes un pazemes). Kā arī atbilstoši Vides monitoringa programmai, nodrošina radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu dzeramajā ūdenī. Radiācijas drošības centrs saskaņo dzeramā ūdens radioaktīvo vielu monitoringā nosakāmos radioaktivitātes līmeņa rādītājus un vietas, kurās nepieciešams šo rādītāju monitorings, kā arī izvērtē, vai radioaktīvās vielas dzeramajā ūdenī nerada tādus draudus cilvēku veselībai, kuru dēļ nepieciešams rīkoties.

Prasības ūdenssaimniecībām t.sk. dzeramā ūdens piegādes uzņēmumiem noteiktas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Ūdens apsaimniekošanas likumā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums ietver regulējumu ūdensapgādes jomā un nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību, valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un lietotāja pienākumus un tiesības, pakalpojumu uzskaites kārtību un norēķinu kārtību par saņemtajiem pakalpojumiem. Dzeramā ūdens piegādātājs ir atbildīgs par patērētājam piegādātā ūdens kvalitāti un par pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai. Visiem dzeramā ūdens piegādātājiem papildus Inspekcijas īstenotajam valsts auditmonitoringam jāveic arī kārtējais dzeramā ūdens monitorings pēc ar Inspekciju saskaņotas programmas.

Pašvaldībām ir pienākums organizēt ūdensapgādes pakalpojumus saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. Pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus konkrētajā teritorijā, vai arī pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

Tā kā ir iesaistīti vairāki sektori, direktīvas 2020/2184 prasību pārņemšanā pārklājas dažādu iestāžu kompetences. Lai direktīvas 2020/2184 prasības tiktu korektāk pārņemtas, novēršot normu dublēšanos, Tieslietu ministrijas vadībā 2022. gadā tika noteiktas institūciju kompetences konkrētu direktīvas 2020/2184 prasību pārņemšanai nacionālajos normatīvajos aktos. Tādējādi Veselības ministrijas noteikumu projektā “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (22-TA-2538), kas tiks iesniegts Ministru kabinetā, iekļautas tādas direktīvas 2020/2184 prasības, kas galvenokārt ir veselības sektora institūciju kompetences jomā, t.sk. ŪAS monitoringa programmu izvērtēšanai un apstiprināšanai, kā arī ŪAS kārtējam un auditmonitoringam.

2.2. Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitātes parametrus un sabiedrības veselības aizsardzību, direktīva 2020/2184 no 2023. gada paredz detalizētāku dzeramā ūdens uzraudzību, monitoringa kārtību un paplašinātus laboratoriski nosakāmos parametrus, nekā tas bija noteikts līdz šim. Monitorējamiem rādītājiem, salīdzinājumā ar esošo situāciju, pievienoti šādi mikrobioloģiskie rādītāji: Clostridium perfringens sporas, koliformas baktērijas, somatiskie kolifāgi un Legionella baktērijas, kā arī ķīmiskie rādītāji: endokrīnās sistēmas grāvējvielas - beta-estradiols, nonilfenols, bisfenols A; dezinficēšanas blakusprodukti - hlorāti, hlorīti; halogēnetiķskābe (HAA); zilaļģu toksīns – mikrocistīns – LR; vides un rūpnieciskais piesārņojums - PFAS (perfluoralkilēta un polifluoralkilēta vielas), ģeoloģiskas izcelsmes viela – urāns.

Viens no direktīvas 2020/2184 mērķiem ir nodrošināt veselības aizsardzību no dzeramā ūdens piesārņojuma nelabvēlīgas ietekmes, t.sk. nosakot plašāku auditmonitoringa parametru sarakstu.  Saskaņā ar direktīvu 2020/2184 dzeramā ūdens auditmonitoringa, rezultātus var izmantot riska novērtējumam, lai varētu samazināt turpmākā auditmonitoringa apjomu, taču tam nepieciešami vismaz trīs secīgu gadu dati.

Direktīvas 2020/2184 prasību ieviešana prasa papildu finanšu resursus  gan auditmonitoringa (šobrīd veic Inspekcija), gan kārtējā monitoringa (veic dzeramā ūdens piegādātāji) veikšanai.

Latvijā uz 2021. gada 31. decembri (ŪAS kopskaits gadu no gada variē ±0,5 % robežās) ir reģistrētas pavisam 1 263 centralizētās ŪAS, kas galvenokārt ir pašvaldības uzņēmumi vai komersanti, ar kuriem pašvaldībām ir noslēgts līgums. Mazajās ŪAS (kopumā 1138) jāņem viens auditmonitoringa paraugs sešu gadu laikā, savukārt lielajās ŪAS (kopumā 20) un vidējās ŪAS (kopumā 105) monitorings jāveic katru gadu, turklāt vidējās ŪAS jāņem 1 paraugs gadā, bet lielajās ŪAS paraugu skaits ir atkarīgs no konkrēti piegādātā ūdens daudzuma – jo tas ir lielāks, jo gada laikā jāpaņem vairāk ūdens paraugu. 2023.gadā un turpmāk ik gadu auditmonitoringam būtu jāievāc un jāanalizē 359 ūdens paraugi gadā (mazajās sistēmās 190 paraugi gadā, aptverot 1 138 paraugus sešu gadu laikā).

Izmantojot Inspekcijai pieejamos valsts budžeta līdzekļus budžeta programmā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" un Eiropas fondu finansējumu 2021. - 2027. gadam, sākot ar 2023. gadu un turpmāk nav pietiekama finansējuma dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringa nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā. Tādējādi pastāv bažas par Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanu Latvijai kā dalībvalstij un attiecīgu pārkāpuma  procedūru turpmāku piemērošanu.

# 3. Piedāvāto risinājumu varianti

Direktīvā 2020/2184 noteiktās prasības dzeramā ūdens monitoringam var īstenot izmantojot divus ceļus, kas turpmāk ir detalizētāk aprakstīti:

Nr.1. Auditmonitoringu, bet plašākā apjomā atbilstoši jaunajām prasībām, turpina veikt Inspekcija;

Nr.2. Auditmonitoringu veic dzeramā ūdens piegādātāji un iesniedz Inspekcijai auditmonitoringa datus.

## 4. Piedāvāto risinājumu variantu ietekmes izvērtējums

## 4.1. Variants Nr.1 - auditmonitoringu turpina veikt Inspekcija

Šobrīd saskaņā ar noteikumiem Nr.671 kārtējo dzeramā ūdens monitoringu veic ŪAS, bet auditmonitoringu Inspekcija. Direktīva 2020/2184 nenosaka, atbildību sadalījumu audita un kārtējā monitoringa veikšanai, monitoringu var veikt gan par valsts budžeta līdzekļiem valsts iestāde, gan arī dzeramā ūdens piegādātājs par saviem līdzekļiem. Prakse, ka auditmonitoringu veic valsts ir tikai Latvijā. Citās valstīs gan auditmonitoringu, gan kārtējo monitoringu veic ūdens piegādātāji.

Ja auditmonitoringu kā līdz šim turpina veikt Inspekcija  no valsts budžeta līdzekļiem, ūdens piegādātājiem būs mazāka motivācija veikt dzeramā ūdens risku novērtējumu, lai samazinātu monitorējamo parametru skaitu. Sevišķi tas attiecināms uz mazajām ŪAS, kurām direktīva 2020/2184 paredz iespēju atteikties no riska novērtējuma veikšanas. Vidējām un lielajām ŪAS riska novērtējuma veikšana saskaņā ar direktīvu 2020/2184 ir obligāta.

Tādēļ Inspekcijai, turpinot veikt dzeramā ūdens auditmonitoringu, pastāv risks, ka ar laiku nebūs iespējas samazināt monitorējamo parametru skaitu, tādejādi samazinot monitoringa izmaksas mazajās dzeramā ūdens apgādes sistēmās, kā to paredz direktīva 2020/2184, jo dzeramā ūdens piegādātāji neveiks riska novērtējumu.

Tajā pat laikā, ja auditmonitoringu turpinās veikt Inspekcija, dati par auditmonitoringa rezultātiem būs efektīvāk pārvaldāmi, jo bez starpniekiem būs pieejami Inspekcijai un Inspekcija operatīvāk saņems informāciju par monitoringa rezultātiem. Vienota pieeja visu ūdenssaimniecību auditmonitoringa īstenošanai nodrošina cilvēcisko kļūdu mazināšanu analīžu veikšanā, it sevišķi mazākajās ūdenssaimniecībās, samazinot arī riskus no neatbilstošas paraugu ievākšanas, rezultātu analīzes un interpretācijas. Ilgtermiņa dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzībai ir nepieciešama vienota un kvalitatīva datu bāze.

Sabiedrības drošības un veselības nodrošināšanai ir nepieciešama rūpīga kontrole, augstas ticamības datu ieguve un sistēmas uzraudzība, ko būtu jāīsteno no pakalpojuma sniedzēja neatkarīgai institūcijai.

1.risinājums ir ar vismazāko risku neizpildīt direktīvas 2020/2184 prasību atbilstoši metodikai noņemt paraugus un veikt atbilstoša skaita auditmonitoringa analīzes sevišķi attiecībā uz mazajām ŪAS, jo 1.variants paredz, ka mazajās ŪAS tiks auditmonitoringu veiks kompetenta iestāde. Direktīvā 2020/2184 noteiktais, ka mazajās ŪAS auditmonitorings jāveic tikai vienu reizi sešos gados, būtībā ir pamatprasība. Ietekmes uz veselību ziņā būtiski ir veikt kārtējo monitoringu (kas neatkarīgi no 1. vai 2.varianta izvēles būs jāveic, tāpat kā šobrīd, pašai ŪAS) un ŪAS riska novērtējumu, kurā ŪAS konstatē novēršamās problēmas un nosaka rīcību to novēršanai.

Taču dzeramā ūdens auditmonitoringa nodrošināšanai atbilstoši direktīvas 2020/2184 prasībām būs nepieciešams papildu finansējums.

Šobrīd pieejamais valsts budžeta finansējums Inspekcijai laboratorijas pakalpojumiem par dzeramā ūdens analīzēm gadā ir 50 036 euro bez PVN, jeb 60 544 euro, ietverot 21% PVN. Šī summa ietver tikai laboratorisko izmeklējumu izmaksas (ieskaitot paraugu ņemšanas trauku sagatavošanu) atbilstoši Inspekcijas un Institūta BIOR līgumam. Šī summa neietver paraugu transportēšanas izmaksas uz Institūta BIOR paraugu pieņemšanas punktiem un Inspekcijas darbinieku atalgojumu.

Par minēto budžeta finansējumu Inspekcija pēdējos gados ir varējusi veikt tikai vidējo un lielo ŪAS auditmonitoringu, mazo ŪAS auditmonitoringu (kas piegādā vidēji līdz 100 m3 ūdens diennaktī) nav bijis iespējams veikt finansējuma samazinājuma dēļ kopš 2009.gada jau pie noteikumos Nr.671 noteiktajām monitoringa prasībām.

Lai auditmonitoringu turpinātu veikt Inspekcija, ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi ik gadu 669 786 euro, jo izmantojot Inspekcijai pieejamos valsts budžeta līdzekļus budžeta programmā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole", kas šobrīd gadā ir 60 544 euro, nebūs iespējams veikt pilnīgu auditmonitoringu un izpildīt direktīvas 2020/2184 prasības (skat. tabulu Nr.3).

Attiecībā uz auditmonitoringu mazajās ŪAS, kopš 2015. gada nepietiekama valsts budžeta finansējuma dēļ mazajās ŪAS, kas piegādā vidēji līdz 100 m3 ūdens diennaktī, auditmonitorings netiek veikts. Lai šo risinātu, ir ieplānots ES fondu finansējums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. - 2027. gadam pie pasākuma 2.2.3.4. “Dzeramā ūdens monitoringa pilnveide ar auditmonitoringu mazajās ūdensapgādes sistēmās un mācības ūdensapgādes sistēmu uzturētājiem” kopumā 944 308 euro apmērā līdz 2027.gadam. Šis finansējums segtu auditmonitoringu daļai mazo ŪAS (ne visām mazajām ŪAS un ne pilnu rādītāju sarakstu, kā arī līdz 2027.gadam), papildus valsts budžeta finansējumam, jo ESF finansējums paredzēts arī mazo ŪAS apmācībām par riska novērtējuma veikšanu.

Minētais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta finansējums norādīts arī “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam” pie 1. RĪCĪBAS VIRZIENS: VESELĪGS UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS, sadaļas 1.7. Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, mazinot traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem noteikts pasākums 1.7.10. Īstenot pasākumus, lai veicinātu dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma uzraudzību, jo īpaši mazajās dzeramā ūdens apgādes sistēmās – dzeramā ūdens drošības plānu izstrāde, ūdens apsaimniekotāju apmācība (par dzeramā ūdens kvalitāti, ko saņem iedzīvotāji, kas izmanto individuālas ūdens ņemšanas vietas vai tādas ūdensapgādes sistēmas, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kurās ūdens ieguves apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī) kopumā 944 308 euro apmērā līdz 2027.gadam.

Papildus tam Inspekcija 2022. gadā veica situācijas izpēti un problēmu analīzi daļā mazo ŪAS, lai izstrādātu priekšlikumus un rīcības programmu, lai vairāk atbalstītu šīs ŪAS un nodrošinātu iedzīvotājiem pieeju drošam un kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Inspekcija minētās analīzes ietvaros aicināja ŪAS aizpildīt pašnovērtējuma anketu “Mazās ūdensapgādes sistēmas pašnovērtējums dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai”, kuras mērķis ir palīdzēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam novērtēt un apzināties, kā tiek izpildītas normatīvo aktu prasības dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai, kā arī identificēt aktuālās un hroniskās problēmas un nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Inspekcijas vai citas institūcijas kompetences ietvaros.

## 4.2. Variants Nr.2 - auditmonitoringu veic dzeramā ūdens piegādātāji

Tāda prakse ir lielā daļā Eiropas Savienības valstu, t.sk. Lietuvā un Igaunijā. Lietuvā un Igaunijā, gan kārtējā, gan auditmonitoringa rādītāju analīzes īsteno un finansiāli sedz ŪAS, un valsts iestāde veic un sedz tikai ierobežotu virsuzraudzības auditmonitoringu g.k., kas ierosināts uz sūdzību pamata.

Ja auditmonitoringu finansētu ŪAS, sevišķi mazās ŪAS, tas motivētu veikt ŪAS riska novērtējumu, uzlabot ūdens kvalitāti, lai riska novērtējuma rezultātā samazinātu monitorējamo rādītāju skaitu. Ja ūdens kvalitāte un procesi ŪAS tiek uzlaboti, tas ilgtermiņā samazinātu izmaksas auditmonitoringam, savukārt tikai valsts apmaksātas ūdens paraugu analīzes mazāk veicinātu uzlabojumu veikšanu ŪAS.

Savukārt šādā gadījumā Inspekcijai būtu sarežģītāk iegūt datus par monitoringa rezultātiem un būs nepieciešams izveidot mehānismu datu apmaiņai/sadarbībai ar ŪAS un Institūta BIOR, lai iegūtu auditmonitoringa analīžu rezultātus. Ja tiek noteikts, ka auditmonitoringa analīzes var veikt jebkura atbilstoši akreditēta laboratorija, tad datu saskarnes izveide starp Inspekciju/laboratorijām/ŪAS, datu nosūtīšana, apkopošana, datubāzes izveide būtu vēl sarežģītāka. IT sistēmas izveidei būtu nepieciešami papildu finanšu resursi, kā arī palielināsies administratīvais slogs. Līdz attiecīgas IT sistēmas izveidei paredzams, ka paies noteikts laika periods, un agrākais sākot ar 2024. gadu varētu paredzēt jaunas IT sistēmas izmantošanu. Ja auditmonitoringu veiks katra ŪAS sagaidāms risks, ka būs nepilnīga monitoringa programmas izpilde, piemēram, ŪAS neatrodot finansējumu monitoringa realizācijai, kas ietekmēs savlaicīgu datu iesniegšanu no ŪAS puses Inspekcijai un tālāk Eiropas Komisijai. Tas var radīt risku, ka pret Latviju uzsāks pārkāpuma procedūru un piemēros soda sankcijas, kas var radīt tiešu ietekmi uz valsts budžetu.

2. risinājums radīs papildu finansiālu slogu dzeramā ūdens piegādātājiem, kam jau būs augstākas izmaksas kārtējā dzeramā ūdens monitoringa nodrošināšanai. Tas rezultēsies ar lielākiem dzeramā ūdens piegādes tarifiem iedzīvotājiem.

ŪAS Latvijā ir galvenokārt pašvaldību uzņēmumi. Energoresursu cenu pieauguma apstākļos, kad pieaug gan centralizētās siltumapgādes ražošanas izmaksas un siltumenerģijas tarifi iedzīvotājiem, papildu izmaksu paaugstinājums ūdenim veido ierobežotākas iespējas segt pakalpojumu rēķinus un izraisīs nepieciešamību pēc papildu valsts atbalsta iedzīvotājiem cenu pieauguma ietekmes mazināšanai.

Iedzīvotāju daļa, kas Latvijā saņem centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus, ir tā Latvijas iedzīvotāju daļa, uz kuriem attiektos tarifu sadārdzinājums, ja auditmonitorings būs jāveic ŪAS. Saskaņā ar informāciju no biedrības “LŪKA”, Latvijā nav precīzu datu par iedzīvotāju skaitu, kas saņem centralizēti dzeramo ūdeni (ir pieslēgumu skaita dati), bet iespējamas dažādas datu aplēses. Ūdensapgādes investīciju plānā 2021. – 2027.gadam3 ir norādīts, ka plānots, ka populācijas daļa ar pieslēgumu dzeramajam ūdenim 2023.gadā būs 95,4%.

Inspekcijas aplēses, izmantojot informāciju, ko norāda ūdens piegādātāji, saskaņojot kārtējā monitoringa programmas, norāda, ka centralizētās ūdensapgādes patērētāju skaits ir aptuveni 1,63 miljoni iedzīvotāju jeb 87% iedzīvotāju. Šis skaitlis ir aptuvens un varētu būt lielāks, jo jāņem vērā, ka vairāki ūdens piegādātāji nebija norādījuši piegādes apjomu vai patērētāju skaitu, kā arī, iespējams, kāds ir norādījis līgumu skaitu vai deklarēto personu skaitu. Kopumā 20% patērētāji no minētajiem 1,63 miljoniem ūdeni saņem no mazajām ŪAS (zem 100 m3/dn) un 80% no lielajām ŪAS.

Ņemot vērā, ka pilna auditmonitoringa analīze šobrīd maksā 2 034 euro, uz mazās ŪAS vienu patērētāju izmaksas indikatīvi var būt no 16,95 euro gadā / 1,41 euro mēnesī līdz 5,84 euro gadā/0,49 euro mēnesī. Ja ŪAS ir lielāks apgādājamo personu skaits, izmaksas uz vienu personu samazinās, bet atbilstoši patēriņam. Ja vidējā ŪAS apgādā 1 000 personas, tad katrai personai gadā tas izmaksā papildus indikatīvi 2,034 euro gadā, bet mēnesī 0,17 euro. Lielajās ŪAS analizējamie paraugi jāņem katru gadu, kā arī vairāki, bet gala izmaksas uz personu proporcionāli samazinās, un ir vidēji par 5-10 reizēm zemākas uz personu, jo lielajās ŪAS ir lielāks ar ūdeni apgādājamo personu skaits. Jāņem arī vērā, ka vienas mājsaimniecības vidējais lielums Latvijā 2022.gadā ir 2,24 personas, tādēļ vidējais izmaksu pieaugums uz patērētāju jāreizina ar iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā. Tāpat jāņem vērā, ka šīs ir  aptuvenās izmaksas uz vienu patērētāju tikai no iespējamās auditmonitoringa palielinājuma daļas tarifā. Ūdens piegādātājiem noteikti būs lielāki izdevumi, jo būs cēlušās laboratorijas analīžu cenas, pieaugs transporta izdevumi, varētu būt vajadzīgs atalgojums par parauga ņemšanu (ja jāpiesaista profesionālis), datu apstrādi u.c. Izmaksu sadārdzinājuma indikatīvi aprēķini katrai ŪAS grupai iekļauti tabulā Nr.1.

Tabula Nr.1. Izmaksas dzeramā ūdens auditmonitoringam, ja to veic ŪAS

| ŪAS grupa | Gada vidējais diennakts piegādātā ūdens daudzums m3 | ŪAS skaits | Ūdens paraugu skaits gadā uz ŪAS grupu | Ūdens paraugu skaits vienai ŪAS/laika posmā | Auditmonitoringa izmaksas vienai ŪAS, euro/laika posmā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazās sistēmas | līdz 10 | 365 | 190 (1138 paraugi 6 gadu laikā) | 1/ 6gados | 2034,345/ 6 gados |
|  | >10-100 | 773 |  | 1/ 6gados | 2034,345/ 6 gados |
| Vidējās sistēmas | >100-1000 | 105 | 105 | 1 gadā | 2034,345/ gadā |
| Lielās sistēmas | >1000-10 000 | 18 | 64 | 1+X*/gadā | 4068,69/ gadā |
|  | >10 000 | 2 |  | 3+X*/gadā | 6103,035/gadā |
|  | Kopā | 1 263 | 359 | - | - |

Aptuvenās viena parauga izmaksas 2 034,345 euro (laboratoriskās analīzes pēc esošā cenrāža 1 677 euro; PVN 21% 352,17 euro; transports 5,175 euro). Laboratorisko analīžu izmaksu indikatīvs aprēķins, ietver tikai laboratorisko izmeklējumu izmaksas (ieskaitot paraugu ņemšanas trauku sagatavošanu) atbilstoši Inspekcijas un Institūta BIOR līgumam.

* Lielajās ŪAS paraugu skaits X ir atkarīgs no konkrēti piegādātā ūdens daudzuma – jo tas ir lielāks, jo gada laikā jāpaņem vairāk ūdens paraugu. Balstoties uz 2022.gada datiem, 20 lielajās ŪAS jāņem kopā 64 ūdens paraugi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātajā Ūdensapgādes investīciju plānā 2021. – 2027. gadam iekļauts veiktais investīciju novērtējums ŪAS, kurām jau piemērotas īpašās dzeramā ūdens kvalitātes normas, t.i. tām ŪAS, kurām jau šobrīd ir konstatēti dzeramā ūdens kvalitātes pārkāpumi. Plānā norādīta arī investīciju ieguldījumu novērtēšana, prioritizācija, iespējamie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju finanšu avoti. Pirmās prioritātes investīcijas ir paredzētas dzeramā ūdens ieguvei, sagatavošanai, uzglabāšanai un padevei, nodrošinot direktīvas 2020/2184 prasību ievērošanu un normatīvu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padošanu sistēmā.

Tādējādi jau pie šobrīd spēkā esošajām prasībām ŪAS nepieciešami būtiski ieguldījumi infrastruktūras un procesu uzlabošanā. Investīcijas (un arī iepriekšējos plānošanas periodos plānotais finansiālais atbalsts ūdenssaimniecību attīstībai) netika paredzētas mazo ŪAS darbības uzturēšanai. Turklāt mazās ŪAS gūst mazāk ieņēmumus par nelielo ūdens patēriņu, limitētas iespējas saņemt investīcijas, nepieciešami salīdzinoši lielāki ieguldījumi ūdensapgādes nodrošināšanā. Līdz ar to paredzamās papildu izmaksas, t.sk. par auditmonitoringa laboratoriskajām izmaksām, var būtiski pasliktināt ŪAS finanšu situāciju, kas varētu novest pie ūdensapgādes pārtraukuma iedzīvotājiem.

Lai arī paredzēts izmaksu pieaugums, direktīvā 2020/2184 paredzētā riska izvērtēšanā balstītā pieeja nosaka, ka ūdens piegādātājiem noteiktos apstākļos kādu parametru no monitorējamo vielu saraksta Inspekcija ļauj izņemt. Lai to pieļautu, paredzams, ka dzeramā ūdens auditmonitorings pilnā režīmā būs jāveic trīs gadus, lai ievāktu informāciju ŪAS riska novērtējumam, pēc kura nosakāmo rādītāju skaitu var samazināt, ja tiek konstatēts, ka tie nerada risku patērētāju veselībai. Līdz ar to ūdens piegādātājiem var tikt noteiktas tiesības šos parametrus turpmāk nemonitorēt, ja tie kādā apgādes zonā netiek konstatēti, līdz ar to samazinātos monitoringa izmaksas.

Šobrīd noteikumos Nr.671 iekļautais monitoringa rādītāju skaits un paraugu ņemšanas biežums palielinās arī kārtējam monitoringam, ko veic ŪAS. Salīdzinot ar esošo kārtību, kārtējā monitoringā būs papildus jātestē rādītājs enterokoki, kā arī vienai mazo ŪAS kategorijai palielinās paraugu ņemšanas reižu skaits gadā no vienas uz divām reizēm. Izmaksu pieaugums mazajām un vidējām  ŪAS, ņemot vērā esošās analīžu cenas, saskaņā ar Inspekcijai pieejamo informāciju palielināsies indikatīvi no 11 līdz 54 euro bez PVN gadā, savukārt lielajām ŪAS par maksimāli 212 euro bez PVN gadā atkarībā no ŪAS kategorijas. Kā arī kārtējā monitoringā var būt papildus jātestē citi rādītāji, gadījumā, ja tie kā būtiski konkrētajai ŪAS tiks identificēti direktīvas 2020/2184 prasību izpildei, piemēram, saskaņā ar veikto sateces baseina un piegādes sistēmas riska novērtējumu. Tā kā nav vēl veikti riska novērtējumi, citiem rādītājiem šobrīd nevar prognozēt izmaksu pieaugumu.

# 5. Piedāvāto risinājumu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

5.1. Ietekme uz valsts budžetu, kas rodas 1. risinājuma gadījumā jeb, ja auditmonitoringu pilnībā veiktu Inspekcija, tika iekļauta priekšlikumos par nozares prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2023. - 2025.gadam (turpmāk – prioritāro pasākumu pieteikums), ko atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 18.marta rīkojuma Nr.169 “Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” sagatavošanas grafiks” pielikuma 5.punktā noteiktajam Veselības ministrija 2022.gada 1. jūlijā iesniedza Finanšu ministrijai. 1. risinājuma variantam papildus nepieciešamais finansējums ir iekļauts prioritārajā pasākumā Nr.12 “Veselīga un aktīva dzīvesveida īstenošana atbilstoši “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam” 1.rīcības virzienā iekļautajiem pasākumiem”, kas ietver papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu budžeta programmai 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" 2023.gadam un turpmāk ik gadu 669 786 euro apmērā un paredz dzeramā ūdens auditmonitoringa nepieciešamā apjoma nodrošināšanu, atbilstoši direktīvas 2020/2184 prasībām no 2023.gada.

Mazajās ŪAS auditmonitorings jāveic vismaz 1 reizi 6 gadu periodā, līdz ar to, lai 1 138 mazajās ŪAS veiktu pilnu monitoringa ciklu, katru gadu jāpaņem 190 ūdens paraugi, bet kopējais viena gada ūdens paraugu skaits (par visām ŪAS) ir 359 paraugi (skat. tabulu Nr.2).

Tabula Nr.2. ŪAS sadalījums, skaits un saskaņā ar direktīvu 2020/2184 auditmonitoringam nepieciešamais ūdens paraugu skaits gadā

| ŪAS raksturojums | Gada vidējais diennakts piegādātā ūdens daudzums m3 | ŪAS skaits | Ūdens paraugu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Mazās sistēmas | līdz 10 | 365 | 190 (1138 paraugi 6 gadu laikā) |
|  | >10-100 | 773 |  |
| Vidējās sistēmas | >100-1000 | 105 | 105 |
| Lielās sistēmas | >1000-10000 | 18 | 64 |
|  | >10000 | 2 |  |
|  | Kopā | 1263 | 359 |

No 2023.gada Latvijā katru gadu nepieciešams monitorēt vidējās un lielās ŪAS (169 ūdens paraugi), bet mazās ŪAS ir jāaptver vienu reizi sešos gados (katru gadu 190 ūdens paraugi). No jauna iekļauto vielu, kā polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols rādītāju analīzes ir salīdzinoši dārgas. Viena parauga pilna izmaksa (bez PVN) ir 1 677 euro, t.sk. pastāvīgie rādītāji 995 euro un jaunie seši papildu rādītāji (polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols), kuri iepriekš nav monitorēti, 682 euro.

Tādējādi viena ūdens parauga pilnas analīzes izmaksas ir 2 029,17 euro ar PVN (1 677 euro bez PVN) saskaņā ar Institūta BIOR tīmekļa vietnē publicēto laboratorijas pakalpojumu cenrādi, kā arī atsevišķi sniegto informāciju par Dzeramā ūdens direktīvā 2020/2184 paredzēto jauno ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanas izmaksām, kas nav dotas cenrādī.

Līdz ar to gadā dzeramā ūdens auditmonitoringa laboratorijas pakalpojumu izmaksas ir 728 472,03 euro ar PVN (602 043 euro bez PVN).  Nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins norādīts tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3. Nepieciešamais finansējums auditmonitoringam pēc direktīvas 2020/2184 nosacījumiem un finansējums, par kuru būtu jāpalielina valsts budžeta finansējums

| Nr. | IZMAKSU POZĪCIJA | euro |
| --- | --- | --- |
| 1. | 359 ūdens paraugi laboratoriskai testēšanai: viena parauga pilna izmaksa 1 677 euro (bez PVN), tai skaitā, 995 euro - pastāvīgie rādītāji un 682 euro - direktīvas 2020/2184 seši papildu rādītāji (polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols), kuri iepriekš nav monitorēti. (995 euro + 682 euro) x 359 ūdens paraugi x 1,21 (tiek piemērots PVN) = 728 472,03 euro | 728 472,03 |
| 2. | Transporta izdevumi: 359 ūdens paraugu ņemšanas vietas x vidēji 40 km = 14 360 km, degvielas patēriņš 9,5 l uz 100 km, viena litra cena 1,362 euro (atbilstoši Inspekcijas maksas pakalpojumu cenrāža aprēķiniem) 14 360 km / 100 km x 9,5 l x 1,362 euro = 1 858,04 euro | 1 858,04* |
| 3. | Inspekcijai pieejamais finansējums valsts budžeta programmā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” | 60 544 |
|  | Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums 2023. gadam un turpmāk ik gadu 728 472,03 euro + 1 858,04 euro – 60 544 euro = 669 786,07 | 669 786** |

* Ņemot vērā degvielas cenu svārstības, transporta izmaksas uz 2022.gada 3.novembri lēšamas jau 1967,68 euro apmērā (359 ūdens paraugi x vid. nobrauktie 40 km = 14 360 km, degvielas patēriņš 9,5 l uz 100 km, viena litra cena  1,797 euro = 2 451,47 euro.

** Noapaļots līdz veselam euro.

Tomēr, lai uzsāktu direktīvas 2020/2184 ieviešanu, Veselības ministrijai ir nepieciešams sagatavot un veselības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Veselības ministrija šī konceptuālā ziņojuma rīkojuma projektā termiņu jauna tiesību akta iesniegšanai noteikusi 2023.gada 31.martu. Attiecīgi papildus valsts budžeta finansējums 2023.gadam ir nepieciešams sākot ar 2023.gada 31.martu un veido 649 981 euro.

Izvērtējot Inspekcijas budžeta izpildi 2022.gadā un ņemot vērā tās 2022.gadā neizlietoto budžeta asignējumu rezerves summu, 1.risinājuma ieviešanai papildus nepieciešama finansējuma 649 981 euro apmērā avots 2023.gadā tiek piedāvāts Inspekcijas 2022.gadā neizlietotais finansējums, savukārt 2024.gadam un turpmāk ik gadu papildus nepieciešams valsts budžeta finansējums 669 786 euro apmērā (skat. pielikumu).

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai konceptuālajā ziņojumā paredzētā 1. risinājuma īstenošanai 2024. gadā un turpmāk ik gadu tiks skatīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

Ja likumprojekta “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” sagatavošanas procesā Inspekcijai netiks piešķirts nepieciešamais papildu finansējuma apmērs, 2024.gadā un turpmāk ik gadu Inspekcija varēs veikt direktīvas 2020/2184 prasību izpildi tikai tādā apjomā, kā to pieļaus tai pieejamie valsts budžeta līdzekļi budžeta programmā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”.

5.2. Ietekme uz valsts budžetu 2. risinājuma gadījumā, kad auditmonitoringa izmaksas sedz ŪAS:

Gadījumā, ja tiek atbalstīts, ka auditmonitoringa izmaksas jāsedz ŪAS, Inspekcijai būtu saglabājams arī esošais budžeta finansējums auditmonitoringam, lai veiktu dzeramā ūdens auditmonitoringa daļēju virsuzraudzību, t.sk. sūdzību gadījumos. Šobrīd tie ir 60 544 euro gadā valsts budžeta programmā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole".

Inspekcija veiks dzeramā ūdens monitoringa virsuzraudzību, lai izlases veidā pārbaudītu ūdens piegādātāju veiktā monitoringa datu kvalitāti, t.sk. interešu konflikta gadījumos, ja ūdens piegādātājs testē ūdeni savā laboratorijā un gadījumos, ja būs saņemti monitoringa rezultāti ar konstatētām ūdens kvalitātes rādītāju neatbilstībām, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai, un lai risinātu dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības cēloņus, piemēram, potenciāla cilvēku veselības apdraudējuma gadījumos un iedzīvotāju sūdzību gadījumos. ŪAS virsuzraudzība var tikt veikta, vadoties pēc scenārijiem, kas norādīti tabulā Nr.4. Pēc nepieciešamības var tikt realizēts tikai viens no scenārijiem, vai arī to kombinācija, variējot paraugu skaitu un iekļaujoties kopējā virsuzraudzībai pieejamajā summā.

Tabula Nr.4. Virsuzraudzībā paredzamais paraugu skaits un indikatīvas izmaksas 2.risinājuma gadījumā, ņemot vērā valsts budžetā esošo finansējumu Inspekcijai.

| Virsuzraudzības iespējamie scenāriji | Paraugu skaits gadā | Izmaksu aprēķins (euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. Testē visus direktīvas 2020/2184 noteiktos auditmonitoringa rādītājus, respektīvi, veic pilnu ūdens parauga analīzi | 29 | 60 544/2034,34* = 29,76 paraugi |
| 2. Testēt tikai jaunos direktīvas 2020/2184 parametrus (polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols) | 72 | 60 544/830,34** = 72,90 paraugi |
| 3. Testēt tikai galvenos mikrobioloģiskos parametrus (E.coli, koliformas un enterokoki) | 1825 | 60 544/33,17*** = 1825,26 paraugi |

*Viena parauga pilnas analīzes indikatīvas izmaksas ar PVN 2 034,345 euro (laboratoriskās analīzes pēc esošā cenrāža 1 677 euro; PVN 21% 352,17 euro; transports 5,175 euro).

**Viena parauga analīzes indikatīvas izmaksas tikai uz direktīvas 2020/2184 jaunajiem parametriem ar PVN 830,34 euro (laboratoriskās analīzes pēc esošā cenrāža 682 euro; PVN 21% 143,22 euro; transports 5,175 euro).

***E.coli, koliformu un enterokoku analīzes indikatīvas izmaksas kopā ar PVN 33,17 euro (laboratoriskās analīzes pēc esošā cenrāža 23,14 euro; PVN 21% 4,86 euro; transports 5,175 euro).

Gadījumā, ja auditmonitoringu veiks ŪAS, 2024.gadam būs nepieciešams papildus finansējums IT sistēmas izstrādei, jo būs nepieciešams izstrādāt IT risinājumus ŪAS, laboratoriju un Inspekcijas IT sistēmu savietojamībai ērtākai un automatizētai monitoringa datu pārvadei un apstrādei, kuru darbību izmaksas šobrīd nav precīzi identificējamas. Ja Ministru kabinetā tiks atbalstīts 2.risinājums, Veselības ministrija sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektam detalizētu papildu izmaksu aprēķinu IT sistēmu nodrošināšanai.

Ietekme uz ŪAS 2. risinājuma gadījumā, kad auditmonitoringa izmaksas sedz ŪAS:

Finansējums auditmonitoringa veikšanai, kas būs nepieciešams kopā uz visām 1 263 ŪAS sākot ar 2023. gadu pilnam gadam ir 730 330 euro gadā (skat. tabulas Nr.3 1. un 2.pozīciju). Atkarībā no ŪAS grupas (mazā, vidējā, lielā un piegādātā ūdens apjoma) summa katrai ŪAS/gadā atšķirsies kā norādīts tabulā Nr.1.

Ņemot vērā plānoto Ministru kabineta noteikumu projekta “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā - līdz 2023.gada 31.martam, gadījumā, ja Ministru kabinets pieņems lēmumu atbalstīt 2.risinājuma variantu, noteikumu projekta realizēšanai sākot ar 2023.gadu Inspekcijai būs nepieciešams saglabāt esošo valsts budžeta finansējumu 2023.gadā un turpmāk ik gadu 60 544 euro apmērā, savukārt uz ŪAS 2023.gadā un turpmāk ik gadu 730 330 euro apmērā (skat. tabulas Nr.3 1. un 2.pozīciju).

# 6. Priekšlikumi risinājumu izvēlei

Ņemot vērā šajā ziņojumā minēto, īpaši norādītās bažas par izmaksu pieaugumu iedzīvotājiem 2.risinājuma gadījumā, Veselības ministrija lūdz Ministru kabineta viedokli, lai Ministru kabineta līmenī pieņemtu lēmumu par to, vai direktīvas 2020/2184 prasību ievērošanai dzeramā ūdens auditmonitoringa veikšana Latvijā no 2023. gada un turpmāk būtu jāveic ūdens piegādātajiem, vai arī jāsaglabā auditmonitoringa funkcijas veikšana Inspekcijai.

1.risinājuma gadījumā paredzama racionālāka auditmonitoringa procesa nodrošināšana, jo tas tiks veikts centralizēti ar pārraugošās iestādes kompetenci, kas iegūst augstākas ticamības datus, uztur vienotu, kvalitatīvu datubāzi un veic sistēmas uzraudzību. Savukārt  2. risinājums ievieš vairākus papildu riskus kā - līdzšinējās ūdens kvalitātes uzraudzības sistēmas pasliktināšanās, uzticamības monitoringa rezultātiem un datu kvalitātei mazināšanās, ietekmējot arī ūdens kvalitāti, ūdens tarifa pieauguma veidošanās, kā rezultātā iedzīvotāji varētu atteikties no centralizētās ūdensapgādes izmantošanas un izmantot nekvalitatīvāku aku ūdeni, direktīvas 2020/2184 atbilstošas ieviešanas apdraudējums.

Ņemot vērā minēto, Veselības ministrija aicina atbalstīt 1. risinājumu, kas tika atbalstīts arī sabiedriskās apspriedes laikā, ka dzeramā ūdens auditmonitoringu direktīvas 2020/2184 ieviešanai veic Inspekcija.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai konceptuālajā ziņojumā paredzētā 1. risinājuma īstenošanai 2024. gadam un turpmāk ik gadu lūdzam skatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

Veselības ministre							         L. Meņģelsone

Vīza:

Veselības ministrijas valsts sekretāre 			 		       I. Dreika

https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/7dd877fe-e9fa-4ae6-8048-1d2659d8198d;

https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/sabiedriskai-apspriedei-nodots-konceptuala-zinojuma-projekts-par-dzerama-udens-kvalitati-noteikto-prasibu-ietekmi-uz-dzerama-udens-auditmonitoringa-procesu

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530062022002/consolide#para87

https://www.varam.gov.lv/lv/udensapgades-investiciju-plans-2021-2027-gadam

669 786 euro / 12 mēnešiem / 31 dienu * 20 dienām + 669 786 euro / 12 mēnešiem * 11 mēnešiem = 36 010 euro + 613 971 euro = 649 981 euro