Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu

Pamatojoties uz ar Ministru kabineta 2021. gada 28.aprīļa rīkojumu Nr. 292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu” apstiprināto Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds)  plānu Latvijai, ievērojot Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu, Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) informē par Atveseļošanas fonda 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” (turpmāk – Investīcija) īstenošanu.

Investīcijas mērķis

Investīcijas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgi efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju. Tāpat Investīcijas rezultātā tiks uzlaboti nodarbināto darba apstākļi, tajā skaitā darba drošība, kas pozitīvi ietekmēs nodarbināto apmierinātības līmeni un nodarbināto rekrutēšanu. Investīcijas ietvaros tiek plānots samazināt savvaļas ugunsgrēku degšanas platību no 3923,1 ha, kas ir vidējais rādītājs 2015.- 2019. gada perioda statistikas datiem, līdz 2635,3 ha, kas plānots kā vidējais rādītājs 2020.-2024. gada perioda statistikas datiem, attiecīgi samazinot CO2 izmešu daudzumu un aizsargājot bioloģisko daudzveidību. Savvaļas ugunsgrēki ir definējami kā kūdras, sausās zāles, kūlas, krūmu, koku, labības rugāju, siena, meldru un niedru, meža zemsedzes un atsevišķu koku degšana. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) uzskaita un apkopo statistiku par savvaļas ugunsgrēkiem Izbraukumu reģistrācijas un resursu vadības informācijas sistēmā. Informāciju par minētajā sistēmā ievietotajiem statistikas datiem VUGD nodrošina pēc pieprasījuma.

Investīcijas tvērums paredz uzbūvēt 8 katastrofu pārvaldības centrus. Saskaņā ar aprēķiniem, būtiski tiks palielināta katastrofu pārvaldības infrastruktūras platība, vienlaikus līdz 77% uzlabojot līdzšinējo līdzvērtīgas platības enerģijas patēriņus apkurei gadā. Kopējais CO2 emisiju samazinājums, nodrošinot 8 katastrofu pārvaldības centru izbūvi, par 20,5% gadā pārsniegs to CO2 samazinājumu, ko varētu iegūt īstenojot tikai energoefektivitātes pasākumus. Tomēr kopējais ieguvums būs plašāks nekā tikai konkrēto ēku siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājums. Plānotās investīcijas sekmēs arī valsts ekonomikas atlabšanu pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes.

Atveseļošanas fonda ietvaros paredzētās investīcijas ir tikai daļa no plašākas katastrofu risku pārvaldības reformas, kuras ietvaros plānota speciālo transportlīdzekļu un aprīkojuma iegāde, informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana, preventīvo pasākumu īstenošana un strukturālas reformas.

Investīciju sasaiste un ietekme uz īstenojamo reformu

Investīcijas ietvaros plānots īstenot glābšanas, reaģēšanas un katastrofu pārvaldības dienestu kapacitātes stiprināšanu, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizāciju, ņemot vērā, ka vairāk nekā 80% VUGD depo objekti tika būvēti laika periodā no 1890. līdz 1960. gadam. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, lielākajai daļai esošo VUGD depo ir augsts energoresursu patēriņš – vidēji 205,83 kWh/m2 gadā, kopējā enerģijas patēriņā, kas attiecīgi rada negatīvu ietekmi arī uz klimatu, tāpēc ir nepieciešams veikt pasākumus, kas nākotnē nodrošinātu mazākas uzturēšanas izmaksas, dotu lielāku SEG emisiju samazinājumu kopējā Latvijas zaļā kursa īpatsvarā, vienlaikus arī uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un ātrumu vienlīdzīgi visā Latvijas teritorijā. Atveseļošanas fondā iekļautās investīcijas ir pakārtotas Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta Strukturālo reformu atbalsta programmas projektam, kura uzdevums ir  struktūrvienību kartējuma pārskatīšana atbilstoši risku novērtējumam, pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošanai, kā arī darbinieku mācību sistēmas attīstības un jaunu kadru piesaistes veicināšana. Ievērojot strukturālo reformu atbalsta programmas īstenošanas ietvaros sniegtos ieteikumus un īstenojamās reformas, jaunbūvējamajos katastrofu pārvaldības centros ir paredzēta arī valsts pārvaldes iestāžu izvietošana, kas ir iesaistītas reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā.

2020. gadā tika izstrādāts gandrīz 0 enerģijas patēriņa ēku būvniecības risinājums ar mērķi optimizēt iekšlietu struktūru un katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistīto institūciju infrastruktūru un pakalpojumus – četru kategoriju VUGD depo projektu skices, pamatojoties uz kurām iespējams attiecīgi projektēt konkrētai vietai un funkcijām atbilstošu katastrofu pārvaldības centru, zem viena jumta apvienojot/izvietojot arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes, IeM Informācijas centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī tur, kur tiek izteikta interese, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienības. Tas ļauj efektīvi un videi draudzīgi īstenot vienotu klientu apkalpošanas, reaģēšanas un katastrofu pārvaldības centru pieeju.

Atbilstoši energoauditu, kas veikti esošajās VUGD depo ēkās, slēdzieniem, CO2 emisiju ietaupījums, veicot energoefektivitātes pasākumus esošajās Atveseļošanas fonda aprēķinā iekļautajās ēkās, būtu 171,31 tonnas CO2  gadā. Lai esošās ēkas būtu funkcionāli izmantojamas un pielāgotas mūsdienu automašīnu izvietošanas vajadzībām, jāveic to pārbūve, tomēr pārbūvju izmaksas būtu nesamērīgi dārgas un pēc pārbūves tiktu iegūta daudz lielāka depo platība kā funkcionāli nepieciešams, pie tam ar mazāku CO2 emisiju samazinājumu. Atsevišķos gadījumos esošo ēku pārbūve nav iespējama to īpašību vai stāvokļa dēļ. Savukārt, īstenojot Atveseļošanas fondā iekļauto pieeju, ka jauna būvniecība tiek īstenota, tikai nodrošinot esošo ēku nojaukšanu un to vietā būvējot gandrīz 0 enerģijas patēriņa ēkas, emisiju samazinājums plānots 206,54 tonnas CO2 gadā. Saskaņā ar 2010. gada 19. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti ietverto definīciju, tā ir ēka ar ļoti augstu energoefektivitāti. Gandrīz nulles vai ļoti maza daudzuma vajadzīgo enerģiju būtu ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem enerģijas avotiem, tostarp uz vietas vai netālu ražotu enerģiju no atjaunojamajiem avotiem.

Sakārtota infrastruktūra ļautu panākt ar to saistīto katastrofu pārvaldības centru efektivitāti un reaģētspējas ātrumu katastrofu un nelaimes gadījumu likvidēšanā, kas attiecīgi samazinātu dabai un cilvēkam nodarīto kaitējumu, vienlaikus samazinot katastrofu un nelaimes gadījumu radīto SEG emisiju apjomu un tādējādi ļaujot sasniegt Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijā, Nacionālā enerģētikas un klimata plānā un Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus.

Rādītāji:

| Kopējais rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pasākumiem aizsardzībai pret plūdiem, dabas ugunsgrēkiem un citām ar klimatu saistītām dabas katastrofām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījumi) | Atskaites punkts/ mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) |  |  | Pabeigšanas laika grafiks |  |
|  |  |  |  | Mērvienība | Bāzes vērtība | Mērķis | Kvartāls | Gads |
| 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai | Atskaites punkts | Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas īstenošanu | Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātās katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu | n/a | n/a | n/a | 1.cet. | 2022 |
| 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai | Mērķis | Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu laikposmā (2020. – 2024.) | n/a | Platība (hektāri) | 3923,1 | 2635,3 | 1.cet. | 2025 |
| 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai | Uzraudzības rādītājs | Savvaļas ugunsgrēku degšanas platība 5 gadu laikposmā (2020.-2022.gads) | n/a | Platība (hektāri) | 3923,1 | 3279,2 | 1.cet. | 2023 |
| 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija | Mērķis | Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz 0 enerģijas patēriņu būvniecība | Ekspluatācijā pieņemtu jaunbūvētu centru skaits | Skaits | 0 | 8 | 1.cet. | 2026 |
| 1.3.1.1.i. Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija | Uzraudzības rādītājs | To iesniegto projektu skaits, kas paredz katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecību | n/a | Skaits | 0 | 8 | 4.cet. | 2023 |

Dokumentu (liecību) uzskaitījums, kas pamatos noteikto rādītāju  sasniegšanu

Investīcijas atskaites punkta “Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas īstenošanu” sasniegšanu pamatos sagatavojot kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši izpildīts mērķrādītājs, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem dokumentiem, kas noteikti starpposma rādītāja aprakstā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ziņojumu, kas ir noteikts starpposma rādītāja aprakstā.

Reformas 1.3.1.r. mērķa “Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu laikposmā (2020. – 2024.gads)” sasniegšanu pamatos ar IeM sagatavoto kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši izpildīts mērķrādītājs (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj VUGD ziņojumu.

Investīcijas mērķa “Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība” sasniegšanu pamatos ar IeM sagatavoto  kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši izpildīts mērķrādītājs, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) apliecinājumus par Reaģēšanas centru ēku gatavību ekspluatācijai;

b) aktus par jaunuzcelto katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ēku nodošanu ekspluatācijā, ko izsniedz attiecīgās pašvaldības būvvalde;

c) ēku energosertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.

Investīcijas starpposma rādītāja “8 būvniecības projektu iesniegšana” sasniegšanu pamatos no pašvaldību būvvaldes saņemtā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvniecības informācijas sistēmā.

Savukārt principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (turpmāk – DNSH) noteiktās veicamās darbības, tas ir,  veco VUGD ēku demontāžas laikā radušos atkritumu utilizāciju saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas prasībām, pamatos ar atkritumu apsaimniekotāja izsniegto apliecinājumu.

Visa rezultātu pamatojošā dokumentācija tiks ievietota Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma).

Savukārt kopējais rādītājs “Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pasākumiem aizsardzībai pret plūdiem, dabas ugunsgrēkiem un citām ar klimatu saistītām dabas katastrofām” atspoguļo rezultātu, tas ir, tiek vērtētas situācijas izmaiņas un tās ietekme uz iedzīvotājiem un/vai uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Atveseļošanas fonda ietvaros īstenotās reformas un investīcijas. Saskaņā ar Kopējo rādītāju vadlīnijām, dati jāuzkrāj par to personu skaitu, kas dzīvo teritorijās, kur tiek izbūvēta vai būtiski uzlabota aizsardzības infrastruktūra pret dabas katastrofām (tostarp videi nekaitīga infrastruktūra un dabai draudzīgi risinājumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām) izmantojot Atveseļošanas fonda atbalstu. Tā mērķis 1.komponentes “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” ietvaros ir tostarp samazināt neaizsargātību pret plūdiem, savvaļas ugunsgrēkiem un citiem ar klimatu saistītiem dabas riskiem.

Attiecībā uz savvaļas ugunsgrēkiem un citiem ar klimatu saistītiem dabas apdraudējumiem, rādītājs apraksta aizsardzības pasākumus, kas ir īstenoti augsta riska zonās un tieši novērš specifiskos riskus, atšķirībā no vispārīgiem valsts vai reģionālā līmenī īstenotām aktivitātēm. Datu uzkrāšana notiek sadarbībā ar Zemkopības ministriju, kas ir atbildīga par investīciju 1.3.1.2.i. “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanu.

Atveseļošanas fonda investīciju predefinēto projektu ir jāīsteno un rādītāji ir jāsasniedz, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju, vēlākais līdz 2026. gada 30. jūnijam. IeM, sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem,  nodrošina sava resora sniegto datu ticamību, izsekojamību un pamatotību, kā arī arī korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma kontroles un neesamību.

Investīcijai pieejamais finansējums, t.sk. priekšfinansējums, plānotā naudas plūsma, maksājumu veikšanas kārtība, par maksājumu veikšanu atbildīgā iestāde

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 12. punktam, Investīciju īstenošanai nepieciešamie līdzekļi ir plānojami valsts budžetā kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Ievērojot to, ka finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri ir valsts pārvaldes iestādes, avansa maksājums šajā gadījumā netiek paredzēts.

Kopējais Investīcijai pieejamais finansējums no Atveseļošanas fonda ir 36 630 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN apmērs ir 7 692 300 EUR. Projekta izdevumu veikšanas termiņš un investīciju ieviešanas termiņš ir no 2020. gada 1. februāra līdz 2026. gada 31.martam. Lai arī projekta izdevumu attiecināmības termiņš ir no 2020. gada 1. februāra, uz projektu iesniegumu atlases brīdi vai Atveseļošanas fonda plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības.

Indikatīvs izmaksu aprēķins, kā arī Investīcijas tvērums atspoguļots informatīvā ziņojuma 1. pielikumā.

Ievērojot to, ka 2021. gada 12. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241) neparedz pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanu, piemērojams Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.3.apakšpunkts, kas nosaka, ka no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” piešķir līdzekļus budžeta iestādēm ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu attiecināmo un  PVN izmaksu segšanai.

Savukārt investīcijas īstenošanas rezultātā izveidoto kapitālieguldījumu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus paredzēts pieprasīt saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam" 10.4. apakšpunktā noteiktajam. IeM kopīgi ar Veselības ministriju (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests), pēc attiecīgo objektu izbūves aprēķinās papildu nepieciešamos izdevumus jaunuzbūvēto objektu uzturēšanai un iesniegs attiecīgu pieprasījumu bāzes izdevumu palielināšanai atbilstoši faktiski nepieciešamajam prognozētajam apmēram attiecīgajam un turpmākajiem gadiem. Veicot aprēķinus, tiks ņemti vērā jau esošie izdevumi pašreizējo objektu uzturēšanai, kas vairs netiks izmantoti. Ievērojot uzturēšanas izdevumu krasās izmaiņas pašreizējā situācijā, precīzu papildu bāzes izdevumu apjomu šobrīd aprēķināt nav iespējams.

Precīzs Investīcijas tvērums, kā arī plānotā naudas plūsma tiks atpoguļoti līgumā par projekta īstenošanu. Priekšlikumi apropriācijas palielināšanai (pārdalei) tiks sagatavoti un iesniegti, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu, kā arī šajā informatīvajā ziņojumā paredzēto.

Atbalsta veids, tā piemērošanas nosacījumi (grants/ finanšu instruments/ kombinēts atbalsts)

Atbalsts tiks nodrošināts granta veidā.

Prasības projekta iesniedzējam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” noteikto kompetenci, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iepriekš definēts finansējuma saņēmējs. Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, kas tiks izvietotas jaunbūvējamajos katastrofu pārvaldības centros, iesaistīsies projekta aktivitāšu īstenošanā kā sadarbības partneri. Detalizēts sadarbības partneru saraksts katrā noteiktā objektā ir iekļauts informatīvā ziņojuma 1. pielikumā.

Finansējuma saņēmējs, organizējot būvniecības iepirkumu procedūras, paredz iespēju veikt sociāli atbildīgu publisku iepirkumu, kā arī izskata  iespēju pretendentiem izvirzīt prasības atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, nosakot zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritērijus būvniecības komponentēs: energoefektivitāte, būvniecības materiāli, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana, transports un citās,  tai skaitā:

- pretendentiem ir ES Vides pārvaldības audita sistēmas (EMAS) un/vai Vides pārvaldības sistēmas (ISO 14001) sertifikāti vai līdzvērtīgi sertifikāti, ko izsniegušas kompetentās iestādes.Minētais punkts attiecas uz iepirkumiem virs ES noteiktā līgumcenu sliekšņa, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.pantam “Vides vadības standarti”;

- pretendentiem būs jāiesniedz piedāvājumi energoefektīvas apgaismošanas, apsildīšanas, dzesēšanas, ventilācijas un augstas efektivitātes koģenerācijas nodrošināšanai ēkā;

- visām sanitāro mezglu un virtuvju ūdensapgādes iekārtām ir jābūt aprīkotām ar jaunākajām tirgū pieejamajām ūdens taupīšanas tehnoloģijām;

- pretendentiem jāiesniedz risinājumi, kā nodrošināt maksimāli augstu lietus ūdens un saimniecībā izlietotā ūdens izmantošanu ēkas ūdens apgādes un atkārtotas lietošanas sistēmās;

- obligātā gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude (“blower door tests”);

- būvmateriālu transportēšana un otrreizējā pārstrāde;

- darbuzņēmējam ir jāievieš atbilstoši pasākumi būvniecības vietā, lai samazinātu un reģenerētu (otrreizēji pārstrādātu vai atkārtoti izmantotu) būvniecības procesā radītos atkritumus. Reģenerācijas (atkārtotas izmantošanas vai otrreizējas pārstrādes) līmenim ir jābūt vismaz 55 % no kopējā svara.

Ņemot vērā Investīcijas specifiku, tās  īstenošanā nav plānota biedrību un nodibinājumu iesaiste.

Atbildības sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēju, uzraudzības nosacījumi

IeM ir par Investīcijas īstenošanu atbildīgā institūcija, nodrošinot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 8. punktā noteikto uzdevumu izpildi, tajā skaitā nodrošinot uzraudzību par Investīcijas atskaites punktu sasniegšanu. Investīcijas īstenošanai tiks piemērota iekšējās pārvaldības un kontroles sistēma, kas veidota uz Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas pamatprincipiem, tajos papildus integrējot sadarbības mehānisma principus ar Atveseļošanas fonda koordinācijā, ieviešanā un uzraudzībā iesaistītajām iestādēm, nosakot procedūras interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas, dubultfinansējuma un datu ticamības pārbaudēm, kā arī rezultātu sasniegšanas uzraudzībai.

IeM padotībā esošā iestāde - Nodrošinājuma valsts aģentūra kā iepriekš definēts finansējuma saņēmējs atbilstoši starp IeM un to noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu tiks noteikta kā atbildīgā par Investīcijas īstenošanu, sadarbībā ar partneriem nodrošinot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 10. punktā noteikto uzdevumu izpildi. Pirms  līguma par projekta īstenošanu slēgšanas, IeM pārliecinās, ka finanšu saņēmējs neatbilst nevienam Finanšu regulā minētajam izslēgšanas nosacījumam. Detalizēta kārtība, kādā notiks projekta izvērtēšana, noteikta iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmā.

Finansējuma saņēmējam ir pienākums, tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris - VUGD ar pārskatiem par 2020. - 2024. gada darbības rezultātiem nodrošinās atskaitīšanos par Investīcijas mērķa “Savvaļas ugunsgrēku kopējā degšanas platība 5 gadu periodā (2020 - 2024)” rādītāja izpildi. IeM kā atbildīgā iestāde par ziņošanu Atveseļošanas fonda rādītāju izpildes kontekstā sagatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par Investīcijas īstenošanu, tajā skaitā iekļaujot rādītāju izpildes pārskatus.

Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un izmaksu aprēķina metodikas apraksts, balstīts uz Atveseļošanas fonda pielikumos ietverto izmaksu pamatojošo dokumentāciju

Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā iekļautie aprēķini veikti, ņemot vērā faktiskās izmaksas līdzīgos Nodrošinājuma valsts aģentūras iepriekš realizētos būvniecības projektos. Papildu tam, tika veikta analīze par būvniecības iepirkumiem Elektronisko iepirkumu sistēmā. Aprīkojuma izmaksas aprēķinātas, ņemot  vērā līdzīgu projektu faktiskās līgumcenas, tām piemērojot sadārdzinājuma koeficientu, kas noteikts, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Visas projekta izmaksas aprēķinātas, ievērojot ekonomijas un efektivitātes principus – publiskais iepirkums, tirgus izpēte, iekļaujot EIS. Prognozētās izmaksas tiks precizētas līgumā par projekta īstenošanu, atbilstoši tām arī tiks sagatavots finansējuma pieprasījums.

- Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu”, IeM ir paredzēts finansējums Atveseļošanas fonda projektu administrēšanas izdevumiem, kas ir attiecināms uz visu IeM Atveseļošanas fonda projektu administrēšanu. Atveseļošanas fonda administrēšana tiks nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā. Administrēšanai nepieciešamais finansējums tiks pārdalīts no 74. budžeta resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 12. punktu un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

- IeM sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei.

Pārskatos tiks iekļautas faktiski veiktās izmaksas Investīcijas ietvaros un tās administrēšanā.

Plānotās attiecināmās izmaksas tiks noteiktas līgumā par projekta īstenošanu un IeM tiesību aktos, attiecināmo izmaksu veidi Investīcijas ietvaros:

1) Investīcijas mērķu sasniegšanai nepieciešamās budžeta investīciju izmaksas Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē, tajā skaitā:

1.1) būvprojektēšanas izmaksas,

1.2) būvdarbu izmaksas;

2) saistīto pakalpojumu un Investīcijas mērķa sasniegšanai nepieciešamo preču iegādes izmaksas, tajā skaitā:

2.1) būvprojekta ekspertīzes izmaksas,

2.2) būvuzraudzības izmaksas,

2.3) autoruzraudzības izmaksas,

2.4) aprīkojuma, kas nepieciešams pamatfunkciju izpildei, iegādes un uzstādīšanas izmaksas,

2.5) demontāžas izmaksas, tajā skaitā attiecīgo darbu projektēšanas izmaksas;

3) Investīcijas administrēšanā iesaistīto nodarbināto atlīdzība atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam.

Detalizēts attiecināmo un PVN izmaksu aprēķins tiks atspoguļots līgumā par projekta īstenošanu.

Gadījumā, ja atskaites punktu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai minimāli paredzētajā apmērā, kas ir 8 katastrofu pārvaldības centru būvniecība, nepieciešamais finansējums pārsniegs šim mērķim pieejamā finansējuma apmēru Atveseļošanas fonda ietvaros, IeM veiks izvērtējumu un sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā atsevišķu informatīvā ziņojuma projektu, informējot par izveidojušos situāciju un iespējamiem alternatīvajiem risinājuma variantiem un to finansēšanas avotiem.

Investīcijas īstenošanas prognozētais uzsākšanas laiks, darbību pabeigšanas termiņi un secība ir atspoguļota informatīvā ziņojuma 2. pielikumā.

Principa Nenodarīt būtisku kaitējumu  novērtējumā noteiktās veicamās darbības

Plānotās rīcības, kas identificētas Atveseļošanas fonda pielikumā “Principa Nenodarīt būtisku kaitējumu novērtējums” ietvertajā novērtējumā:

- investīcijas ietvaros plānoto veco VUGD ēku demontāžas laikā radušos atkritumus utilizē saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas prasībām,

- būvniecības atkritumi tiks nodalīti no metāla un plastmasas priekšmetiem, ko pārstrādās saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

Papildus jāņem vērā, ka daļā demontējamo ēku šobrīd joprojām ir azbesta šīfera jumts, kura demontāža tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasībām. Pasākuma īstenošanā uzņēmējiem, kas veiks demontāžu un jaunu ēku būvdarbus, jānodrošina, ka bīstamie, būvdarbu un demontāžas atkritumi 70% (svara) apmērā tiks atbilstoši savākti un utilizēti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra, kā projekta īstenotājs, uzraudzīs, ka uzņēmēji, kas veiks demontāžu un jaunu ēku būvdarbus, rīkosies saskaņā ar Atkritumu apsaismniekošanas likumu. Tiks pieprasīti attiecīgi dokumenti, kas pierāda, ka bīstamie, būvdarbu un demontāžas atkritumi 70% (svara) apmērā ir savākti un atbilstoši utilizēti. Detalizēta uzraudzības kārtība tiks atrunāta IeM iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmā. IeM nodrošina, ka finansējuma saņēmējs ievēro ar Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu saistītās prasības.

Investīcijas sasaiste, sinerģija un demarkācija ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultā finansējuma riska mazināšana

Tā kā katastrofu pārvaldības un reaģēšanas spēju stiprināšanā būtiska loma ir dažādu mūsdienīgu analītisko un digitālo rīku pielietošanas spējai, tad katastrofu pārvaldības stiprināšanas reformas ietvaros Atveseļošanas fonda digitālajā komponentē un sinerģijā ar 2021.-2027.gada plānšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda klimata mērķi, plānots stiprināt reaģētspējas un prevencijas pasākumus, izstrādājot un ieviešot brīdināšanas, uzraudzības un analītiskus rīkus, kas nodrošinās iedzīvotājus ar ātru, kvalitatīvu un teritoriāli mērķētu informāciju, kā arī dos iespēju uzņēmējiem iesaistīties ugunsdrošības prasību ievērošanas pasākumos vai veidot katastrofu risku analīzes.

Lai mazinātu dubultā finansējuma risku, IeM sadarbosies gan ar Finanšu ministriju kā koordinējošo iestādi, gan ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Papildus tam, tiks izmantota ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros Finanšu ministrijas izstrādātā Dubultā finansējuma riska kontroles matrica, kuras mērķis ir atvieglot dažādu ārvalstu finanšu instrumentu pārvaldītājiem novērst dubultā finansējuma riskus to administrētajos specifiskajos atbalsta mērķos un projektos.

Investīcijas sasaiste ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem

Īstenojot plānotās strukturālās reformas, optimizējot katastrofu pārvaldības centru izvietojumu un modernizējot ugunsdzēsības infrastruktūru, tiks veicināta valsts resursu stratēģiski efektīvāka izvietošana, un līdz ar to arī valsts iedzīvotājiem būs iespējams sniegt  savlaicīgāku un efektīvāku palīdzību, reaģējot uz ugunsgrēku vai katastrofu izsaukumiem.

Investīcijas sasaiste ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem

Plānotajās aktivitātēs nav paredzēts iesaistīt citas dalībvalstis, bet, pilnveidojot un modernizējot VUGD infrastruktūru Atveseļošanas fonda ietvaros un iegādājoties speciālos transportlīdzekļus ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda  2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” ietvaros, būs iespēja nodrošināt efektīvu palīdzību kaimiņvalstīm plūdu, ugunsgrēku vai katastrofu gadījumos.

Investīcijas sasaiste ar Zaļo dimensiju

Investīcija ir saistīta ar Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. - 2030. gada ilgtermiņa mērķi samazināt fosilo un neilgtspējīgo resursu patēriņu, to vietā izmantojot ilgtspējīgus, atjaunojamus un inovatīvus resursus, kā vienu no rīcības virzieniem paredzot energoefektvitātes uzlabošanu. Papildus Atveseļošanas fonda klimata komponentes ietvaros tiek plānoti ieguldījumi transporta sektora zaļināšanā, energoefektivitātes uzlabošanā un klimata noturības veicināšanā, kas sniegs pienesumu ES zaļā kursa mērķu sasniegšanai.

Tiek plānots, ka Atveseļošanas fonda plānā iekļauto investīciju projektu īstenošana tiešā veidā nodrošinās SEG emisiju samazināšanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Plānotās investīcijas transportā, energoefektivitātes uzlabošanā, publiskās infrastruktūras atjaunošanā un būvniecībā u.c. pasākumi veicina primārā enerģijas patēriņa un enerģijas galapatēriņa apjomus, fosilās enerģijas izmantošanas samazinājumu, aizvietošanu ar atjaunojamiem energoresursiem, enerģētiskās drošības un atkarības samazināšanas mērķu izpildi, SEG emisiju un piesārņojošo vielu (slāpekļa un sēra oksīdu, ozona, amonjaka, cieto daļiņu) samazināšanu. Aprēķināts, ka Atveseļošanas fonda ietvaros īstenotie pasākumi nodrošinās  36 241 tonnu CO2 ekvivalenta samazinājumu gadā, kā arī primārās enerģijas patēriņa samazinājumu par 49 814 MWh/gadā.

Investīcijas īstenošana sniegs pozitīvu ieguldījumu energoefektivitātes mērķu un klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā, pilnā apmērā atbilstot 36.intervences kodam “Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu saistīto risku novēršana un pārvaldība: ugunsgrēki (tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras)”.

Atveseļošanas fonds paredz, ka pašreizējās ēkas ne mazākā platībā kā plānotā jaunuzcelto gandrīz 0 enerģijas patēriņa ēku kvadrātveida platība ne tikai sasniegs energoefektivitātes un klimata mērķus, bet pat par 20,5 % pārsniegs tos, tādējādi palielinot CO2 ekvivalentu/gadā samazinājumu no CO2 ietaupījumiem 171,31 tonnas CO2 ekviv./gadā pārbūvējamo ēku gadījumā uz 206,54 tonnām CO2 ekviv./gadā jaunbūvētu gandrīz 0 enerģijas patēriņa ēku gadījumā (pašreizējās emitējošās ēkas nojaucot).

Par Investīcijas īstenošanu atbildīgā nozares ministrija

Par Investīcijas īstenošanu ir atbildīga Latvijas Republikas IeM.

Investīcijas īstenošanas teritorija, vieta

Atveseļošanas fonda ietvaros paredzēto jauno katastrofu pārvaldības centru būvniecība notiks Latvijas valsts teritorijā, konkrētas vietas un adreses tiks precizētas pēc jauno ēku būvniecības vietas saskaņošanas ar attiecīgajām pašvaldībām atbilstoši to teritorijas plānošanas noteikumiem. Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā ir atspoguļotas indikatīvas katastrofu pārvaldības centru izbūves vietas, kas var tikt precizētas līguma par projekta īstenošanu sagatavošanas procesā.

Vizuālās identitātes prasības

IeM  nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām,pievienojot ES logo un attiecīgu finansējuma paziņojumu ar tekstu “finansē Eiropas Savienība — JaunāPaaudzeES (NextGenerationEU).

Ņemot vērā, ka Atveseļošanas fonda plāna 1.komponentes “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” ietvaros paredzētās reformas un investīcijas ir uzskatāmas par stratēģiski svarīgiem projektiem, Investīcijas īstenošanas laikā, saskaņā ar Komunikācijas stratēģiju Atveseļošanas fondam un ES fondiem  2021.–2027. gada plānošanas periodā Latvijā, IeM un finansējuma saņēmējam ir jānodrošina pastiprināta komunikācija, liekot uzsvaru uz sabiedrības ieguvumiem no tās.

Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību īstenošanai tiks piesaistīti līdzekļi no IeM pamatfunkciju izpildei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad tiks rasta iepsēja finansēt minētos pasākumus centralizēti valsts līmenī, piemēram, no Tehniskā atbalsta instrumenta. Attiecīgais pieprasījums jau tika iesniegts EK.

Informācijas ievades vadības informācijas sistēmā nosacījumi

Visa ar Atveseļošanas fonda ieviešanu un uzraudzību saistītā informācija atbilstoši Regulas Nr.2021/241 prasībām visu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas perioda laiku tiks glabāta esošajā vadības informācijas sistēmā. To izmantos visas Atveseļošanas fonda ieviešanā iesaistītās institūcijas. Dati tiks uzkrāti atbilstoši Regulas Nr. 2021/241  22. panta d. punkta prasībām, informācija tiks ievadīta vadības informācijas sistēmā atbilstoši izveidotajam Atveseļošanas fonda modulim.

Ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas  funkcionalitāte, informāciju sniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot ministrijas oficiālo elektronisko pastu un finansējuma saņēmēja iestādes oficiālo elektronisko pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Finansējuma saņēmēja pienākums ir ievadīt datus vadības informācijas sistēmā pēc tam, kad tiks nodrošināta tās funkcionalitāte.

Finansējuma saņēmējs informāciju ievada vadības informācijas sistēmā 2 reizes gadā, līdz kārtējā gada 10. janvārim un 10. jūlijam Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, atbilstoši minēto dokumentu veidlapās iekļautiem laukiem.

IeM līdz kārtējā gada 25. janvārim un 25. jūlijam ievada informāciju par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresu un tā ietvaros sasniegtajiem atskaites punktiem un mērķiem, pārliecinās par pamatojošo dokumentu esamību. Informācijai, ko ievada līdz kārtējā gada 25. janvārim, atbilstoši Regulas Nr. 2021/241 22. pantam pievieno šādus dokumentus:

a)	kopsavilkumu par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas ietvaros veiktajām pārbaudēm, tostarp par konstatētajiem trūkumiem, veiktajām korektīvajām darbībām (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja nodrošinātajām iepirkumu pirmspārbaudēm;

b)	IeM apstiprinātu informāciju pārvaldības deklarācijas sagatavošanai.

Informācija par datu ievadi, iestādi, kura veic datu ievadi un datu atbilstības kontroli tiks atrunāta IeM iekšējās kontroles sistēmā.

Dokumentu glabāšanas nosacījumi un ilgums

Visa ar Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību saistītā informācija un dokumenti saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 prasībām IeM, finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru iestādēs tiks glabāta 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, tas ir, līdz 2031. gadam. Tāpat Regula Nr.2021/241 nosaka, ka Atveseļošanas fonda pasākumu īstenošanā un uzraudzībā,  kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm ir tiesības piekļūt projektu dokumentācijai.

Papildu nepieciešamais finansējums un tā avoti

Ievērojot veiktos aprēķinus par iespējamo būvniecības sadārdzinājumu, ko rada iepriekš neparedzami apstākļi, un to, ka mērķis ir uzbūvēt vismaz 8 katastrofu pārvaldības centrus,  un šis apjoms nav samazināms, šim informatīvajam ziņojumam pievienotajā Ministru kabineta protokollēmumā paredzēts, ka, ievērojot iepirkuma procedūras rezultātu, IeM viena mēneša laikā pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas veiks izvērtējumu par iespējamajiem finanšu resursu avotiem papildu izdevumu segšanai, tai skaitā iespējamo finansējuma pārdali no citiem projektiem un pasākumiem, un sagatavos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu informatīvo ziņojumu.Vienlaikus IeM vērš uzmanību, ka iespēja piesaistīt papildu finansējumu no citiem projektiem un pasākumiem ir ierobežota.

S.Kaļiņina, 67219356

sabina.kalinina@iem.gov.lv

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti [pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=LV ]

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija [pieejams: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lv_building_renov_2017_lv.pdf]

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam [pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nacionalais-energetikas-un-klimata-plans ]

Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam [peejams: https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam]

Norādām, ka datu uzkrāšana par kopējā rādītaja “Iedzīvotāji gūst labumu no tādiem aizsardzības pasākumiem, kas vērsti pret plūdu, savvaļas ugunsgrēku un citu ar klimatu saistīto dabas katastrofu novēršanu” sasniegšanu ir jānodrošina ne tikai IeM, bet arī Zemkopības ministrijai, kas ir atbildīga par 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā īstenošanu, saskaņā ar Atveseļošanas fonda kopējo rādītāju vadlīnijām

Vidējais rādītājs par 2020 . – 2024. gada laikaposmu

Vidējās rādītājs par 2020. – 2022. gada laikaposmu

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi [pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322436-eku-energoefektivitates-aprekina-metodes-un-eku-energosertifikacijas-noteikumi]

Do no significant harm

2021. gada 28. septembra Eiropas Komisijas Deleģēto regulu 2021/2106 ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046, par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.punkts “Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu” [pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018R1046]

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu" [pieejams: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40507047]

Eiropas Komisijas vadlīnijas – Commission Notice “Technical guidance on the aplication of “do not significant harm” under Recovery and Resilience Facility Regulation” [pieejamas: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf ]