Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar darba videi atbilstošām telpām”

IEVADS

Lielākā daļa Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo ēku ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tikai 4,9 procenti no kopējā ēku skaita ir nodotas ekspluatācijā pēc 2000.gada. Vissliktākajā stāvoklī ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas lietošanā esošās ēkas. Īpaši kritiska situācija ar nozares pamatfunkciju izpildei nepieciešamo nodrošinājumu ar darba videi atbilstošām telpām ir Rīgas pilsētā.

Lai nodrošinātu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu, ņemot vērā to, ka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” ar 2022. gada 18. maija vēstuli Nr. 4/2-7/4581 un 2022. gada 28. jūnija vēstuli Nr. 4/2-7/5748 ir informējusi Iekšlietu ministriju (Nodrošinājuma valsts aģentūru (turpmāk – aģentūra)), ka Finanšu ministrijas valdījumā un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā nav brīvu telpu Valsts policijas pārvaldes funkciju nodrošināšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas atbilstu aģentūras vēstulēs norādītajām prasībām, kas būtu atbilstošas Valsts policijas prasībām, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasības, aģentūra 2022.gadā organizēja divas nomas piedāvājumu atlases par telpu un auto stāvvietas nomu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanai abos Daugavas krastos.

- Objekts E.Birznieka – Upīša iela 21A, 21C un 21D, Rīgā

Aģentūras 2022. gada 31. maijā izsludinātajā  nomas piedāvājumu atlasē piedāvājumu iesniedza viens iznomātājs. 2022. gada 6. jūlijā aģentūras nomas piedāvājumu atlases komisija (turpmāk – komisija) izskatīja iesniegto telpu un auto novietošanas nomas piedāvājumu par telpu nomu E.Birznieka-Upīša ielā 21A (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 001), 21C (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 015), un 21D (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 002), Rīgā.

Ņemot vērā aģentūras sludinājumā norādīto kopējo nomājamo biroja telpu platību 2295 m², komersants piedāvāja nomāt nekustamo īpašumu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C un 21D, Rīgā ar kopējo nomājamo telpu platību no 2965 m² līdz 3950 m², norādot, ka šajā platībā ir arī koplietošanas telpas.

Apsekojot nomai piedāvātās telpas un izvērtējot Valsts policijas nodarbināto  Gogoļa ielā 7, Rīgā un Matīsa ielā 9, Rīgā iespēju izvietot šajās telpās, nepieciešamību nodrošināt valsts noslēpuma objektu aizsardzību, t.sk. telpu pielāgošanas kritērijus, kā arī nepieciešamību pārcelt atteikumu materiālu glabātuvi (arhīvu ~ 500m2) no Klusās ielas 12, Rīgā, komisijas pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka piedāvājums atbilst sludinājumā norādītajām prasībām un nomāt nepieciešams visu nomai piedāvāto nekustamā īpašuma platību, atbalstot nomas līguma slēgšanu uz 12 gadiem.

Valsts policijas struktūrvienībām pārceļoties uz telpām  E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā, tiks atbrīvotas Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošās telpas Gogoļa ielā 7, Rīgā un Matīsa ielā 9, Rīgā, īpašuma tiesības uz kuru nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Lai nodrošinātu ar nomas līguma slēgšanu saistīto izdevumu, ar šā objekta pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām un turpmāku uzturēšanu saistīto papildu izdevumu segšanu, Iekšlietu ministrija sagatavoja un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā virzīja prioritārā pasākuma pieteikumu 14_63_P “Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības nodrošināšana ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu” (fiskāli neitrāls pasākums) (turpmāk – PPP 14_63_P).

Ievērojot to, ka jautājums par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar darba videi atbilstošām telpām ir prioritārs, aģentūra ir noslēgusi telpu nomas līgumu, ka arī 2023. gada 9. augustā izsludinājusi iepirkumu šā objekta pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām (“Nedzīvojamo telpu pielāgošana Valsts policijas vajadzībām būvprojekta izstrādei un būvniecībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā” (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/85)).

Ievērojot to, ka objekta pielāgošanas iepirkumā saņemtie finanšu piedāvājumi vairākkārt pārsniedza šim mērķim plānoto līdzekļu apmēru, iepirkums pārtraukts, organizēta apspriede ar piegādātājiem, un iepirkums izsludināts atkārtoti 2023. gada 13. oktobrī (identifikācijas numurs IeM NVA 2023/103). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 30. oktobris.

Vienlaikus aģentūra sadarbībā ar Valsts policiju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ir aktualizējusi telpu pielāgošanai indikatīvi nepieciešamā finansējuma apjomu, kas prognozējamas līdz 1,35 milj euro.

Telpu pielāgošanu kā vienreizējas investīcijas nomātā objektā plānots nodrošināt 2024.gadā, attiecīgi šim mērķim nepieciešamais finansējums ir paredzams 2024.gadam.

- Objekts Mūkusalas ielā 101, Rīgā

Aģentūras 2022. gada 3. oktobrī izsludinātajā nomas piedāvājumu atlasē piedāvājumu iesniedza viens iznomātājs. 2022. gada 7. novembrī komisija izskatīja iesniegto telpu un auto stāvvietas nomas piedāvājumu Mūkusalas ielā 101, Rīgā.

Ņemot vērā aģentūras sludinājumā norādīto kopējo nomājamo biroja un speciālo telpu platību 3099 m² (bez koplietošanas telpām: kāpņu telpām, tualetēm, gaiteņiem u.c.), komersants piedāvāja nomāt nekustamo īpašumu Mūkusalas ielā 101 (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 001), Rīgā ar kopējo nomājamo telpu platību līdz 8079 m² (pēc vajadzības), norādot, ka šajā platībā ir arī koplietošanas telpas.

Apsekojot nomai piedāvātās telpas un izvērtējot Valsts policijas nodarbināto darba apstākļus Alīses ielā 3A, Eduarda Smiļģa ielā 44 un Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā, komisijas pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka piedāvājums atbilst sludinājumā norādītajām prasībām un, veicot nepieciešamos telpu pielāgošanas darbus, tika saņemts piedāvājums nomāt telpas ēkas A korpusā (1.-5.stāvs) ar aptuveno platību 2666,3 m² un ēkas pagrabstāvā 76,7 m² noliktavai.  Kopā nomājamo telpu aptuvenā platība tika noteikta 2743,00 m², kā arī auto stāvvieta 155 dienesta un darbinieku automašīnām. Ņemot vērā Valsts policijas darba specifiku, konstatēta nepieciešamība šo ēkas daļu pielāgot Valsts policijas lietošanai ar atsevišķām ieejām ēkā.

Kopumā, izvērtējot piedāvājumu, komisija secināja, ka tas atbilst Valsts policijas izvirzītajām prasībām, atbalstot nomas līguma slēgšanu uz 12 gadiem.

Valsts policijas struktūrvienībām pārceļoties uz telpām  Mūkusalas ielā 101, Rīgā, tiek atbrīvotas Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošās telpas Alīses ielā 3A, Eduarda Smiļģa ielā 44 un Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā.

Lai nodrošinātu ar nomas līguma slēgšanu saistīto izdevumu, ar šā objekta pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām un turpmāku uzturēšanu saistīto papildu izdevumu segšanu, Iekšlietu ministrija sagatavoja un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā virzījusi prioritārā pasākuma pieteikumu “Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības nodrošināšana ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu Mūkusalas ielā 101, Rīgā”.

Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2 1.§) izskatītā informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem  2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam” 1. pielikumam “Priekšlikumi atbalstāmajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam, euro”, ir atbalstīta finansējuma piešķiršana pasākumam “Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšana ar atbilstošām telpām Mūkusalas ielā 101, Rīgā”, tajā skaitā:

- 2023. gadam 1 028 896 euro apmērā;

- 2024. gadam 632 616 euro apmērā;

- 2025. gadam 632 616 euro apmērā.

Finansējums iepriekš minētajam pasākumam plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā kā finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem, un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

Nomas līguma projekta saskaņošanas laikā iznomātājam radās strīda situācija ar iepriekšējo iznomātāju, kurš nevēlas atbrīvot daļu A korpusā iznomāto telpu, attiecīgi tika uzsākta alternatīvo risinājuma variantu izvērtēšana.

Sadarbībā ar iznomātāju konstatēts, ka ir iespējams Valsts policijas struktūrvienības izvietot šīs pašas ēkas citā – B.korpusā, taču vienlaikus iznomājamā platība pieaug līdz 4060,53 m2.

Jāņem vērā, ka kopējā telpu platībā ietilpst arī speciāli ierīkotās telpas, kuras nav darba vietu. Par speciāli ierīkotām telpām uzskatāmas tādas telpas, kuras nav publiski pieejamas, tajā skaitā:

- Bruņojuma un speciālo līdzekļu glabāšanas telpas;

- Aizturēšanas telpas;

- Pārmeklēšanas telpas;

- Biometrijas iegūšanas un apstrādes telpas;

- Aizturēto nopratināšanas telpas;

- Pilngadīgo un nepilngadīgo personu nopratināšanas telpas;

- Uzgaidāmās telpas, t.sk. vecākiem ar bērniem;

- Administratīvo strīdu izskatīšanas telpas;

- Apsardzes telpa, tā saucamā ikdienas maiņas vecākā un viņu palīgu telpa;

- Arhīva telpas;

- Lietisko pierādījumu glabāšanas telpas;

- Atrasto mantu glabāšanas telpas.

- Telpas darbam ar valsts noslēpumu objektiem.

Atņemot no 4060,53m2 visu iepriekšminēto telpu grupu kopējo platību, vēl neieskaitot citas telpu grupas, kā piemēram apspriežu telpas, palīgtelpas (kurās ietilpst arī gaitenis, vestibili), servisa telpas (apkopēju inventāra telpas, serveru telpa); reaģējošā spēka pārģērbšanās telpas, t.sk. dušas telpas, un izdalot atlikušo platību vidēji uz vienu nodarbināto aptuveni (maksimālais) iegūst 7m2 platību.

Ņemot vērā ieilgušo nomas līguma slēgšanas procedūru, līdz pat šim brīdim nav bijis iespējams izsludināt iepirkumu telpu pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām, jo nebija zināma pielāgojamo telpu eksplikācija. Šobrīd aģentūra sadarbībā ar Valsts policiju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ir aktualizējusi telpu pielāgošanai indikatīvi nepieciešamā finansējuma apjomu, kas  prognozējams līdz 1,00 milj euro. Iepirkuma izsludināšanai nepieciešamā dokumentācija ir sagatavota un iepirkumu plānots izsludināt nekavējoties, taču faktiski telpu pielāgošanai nepieciešamā finansējuma apmērs būs zināms iepirkuma gaitā un faktiski nepieciešams 2024. gadā.

- Telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101, Rīgā uzturēšanai indikatīvi  papildu nepieciešamais finansējums un finanšu resursu avoti

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”:

1.  telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā uzturēšanai (nomai un citu uzturēšanas izdevumu segšanai) 2024. gadam un turpmāk ik gadu plānots papildu finansējums 299 155 euro apmērā (Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” saskaņā ar PPP 14_63_P), paredzot, ka Iekšlietu ministrijas budžeta ietvaros šim mērķim tiks pārdalīts finansējums 288 948 euro apmērā (sakarā ar telpu Gogoļa ielā 7, Rīgā un Matīsa ielā 9, Rīgā atbrīvošanu);

2. telpu  Mūkusalas ielā 101, Rīgā uzturēšanai finansējums 2024. gadam un turpmāk ik gadu nav paredzēts, ievērojot, ka budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā plānojamas tikai vienreizējas investīcijas. Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā aktuālās indikatīvo izdevumu prognozes, kā arī nomājamo telpu platību izmaiņas un pārvietošanas grafiku, minēto objektu uzturēšanai papildu nepieciešams finansējums  1 143 746 euro apmērā 2024. gadam un turpmāk ik  gadam. Ievērojot atsevišķu izdevumu izmaiņas, kas pašreizējā situācijā ir grūti prognozējamas, ja faktiski nepieciešamais finansējums būs mazāks, atlikums tiks izlietots šo objektu telpu aprīkošanai ar nepieciešamo tehniku un inventāru.

1.tabula

Valsts policijas vajadzībām nomāto telpu (E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101, Rīgā) uzturēšanai indikatīvi nepieciešamā papildu finansējuma  aprēķins

| - Mūkusalas iela 101, Rīga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EKK/ Nosaukums | Kopā | IEM budžeta ietvaros (ar piešķirto papildu finansējumu) | Papildu nepieciešams |
| 2223 Izdevumi par elektroenerģiju | 84 000 |  | 84 000 |
| 2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana (atkritumu izvešana, ūdens, kanalizācija, siltums, ventilācija, dzesēšana, teritorijas uzkopšana, elektroenerģija koplietošanas telpās u.c.) | 244 776 |  | 244 776 |
| 2261 Ēku, telpu īre un noma | 646 318 |  | 646 318 |
| 2269 Pārējā noma | 64 614 |  | 64 614 |
| KOPĀ 1. | 1 039 708 |  | 1 039 708 |
| - E.Birznieka-Upīša iela 21A, 21C, un 21D, Rīga |  |  |  |
| 2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 96 000 | x | x |
| 2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana | 120 000 | x | x |
| 2261 Ēku, telpu īre un noma | 441 293 | x | x |
| 2269 Pārējā noma | 34 848 | x | x |
| KOPĀ 2. | 692 141 | 588 103 | 104 038 |
| KOPĀ 1.+2. | 1 731 849 | 588 103 | 1 143 746 |

Lai nodrošinātu telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101, Rīgā uzturēšanai (nomas maksa, komunālie izdevumi, apsaimniekošana un citi kārtējie izdevumi) nepieciešamo finansējumu, Iekšlietu ministrija kā finansēšanas avotu ierosina paredzēt papildu ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (turpmāk – ieņēmumi no naudas sodiem).

Izvērtējot 2023. gada 9 mēnešu ieņēmumu no naudas sodiem izpildi un prognozējot ieņēmumu no naudas sodiem apjomu 2023. gada oktobrim, novembrim un decembrim, var secināt, ka ieņēmumi pārsniegs sākotnēji plānoto apmēru (prognoze 2023. gada 12 mēnešiem ir 9 974 010 euro). Detalizēts aprēķins iekļauts 2. un 3. tabulā.

2.tabula

Ieņēmumu no naudas sodiem 2023. gadam 9 mēnešu izpilde

| Plāns 2023. gadam | Izpilde 9 mēnešos | tai skaitā sadalījumā pa mēnešiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris |
| 8 407 888 | 8 107 888 | 562 611 | 557 016 | 733 547 | 634 989 | 964 148 | 1 098 231 | 1 160 564 | 1 209 736 | 1 187 046 |

3.tabula

Ieņēmumu no naudas sodiem 2023. gadam prognoze (12 mēneši)

| Ieņēmumu no naudas sodiem prognoze 2023. gada 3 mēnešiem (oktobris, novembris, decembris) (aprēķins: janvāra, februāra, marta un aprīļa vidējie ieņēmumi, kas reizināti ar 3 mēnešiem) | 1 866 122 |
| --- | --- |
| Kopā ieņēmumu no naudas sodiem prognoze 2023. gada 12 mēnešiem (9 mēnešu ieņēmumi (8 107 888 euro) un ieņēmumu prognoze 3 mēnešiem, ievērojot 2023. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu līmeni (1 866 122 euro)) | 9 974 010 |

Ievērojot 2023. gada ieņēmumu no naudas sodiem prognozi līdz 2023. gada beigām - paredzams, ka prognozētie ieņēmumi vismaz par 1 566 119 euro (9 974 010 euro – 8 407 888 euro) pārsniegs 2023. gadam plāno ieņēmumu kopsummu, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi precizētu ieņēmumu no naudas sodiem prognozi 2024. gadam un turpmākajiem gadiem, ņemot vērā komersantu - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” un  valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzstādīto tehnisko līdzekļu skaitu, ieņēmumu no naudas sodiem proporciju un koriģējošos koeficientus. Detalizēts aprēķins iekļauts 4. tabulā.

4.tabula

Ieņēmumu no naudas sodiem prognoze 2024. un turpmākajiem gadiem

| Rādītāji un aprēķins | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 un turpmāk ik gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbojošos iekārtu skaits - vidēji gadā LVRTC uzstādītie tehniskie līdzekļi | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Darbojošos iekārtu skaits - vidēji gadā CSDD uzstādītie tehniskie līdzekļi | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Darbojošos iekārtu skaits - vidēji gadā KOPĀ | 112 | 116 | 116 | 16 |
| Plānotie ieņēmimi no LVRTC tehniskajiem līdzekļiem (saskaņā ar MK rīk.Nr.775) | 2 695 888 | 2 897 732 | 2 077 319 | 2 175 472 |
| Plānotie ieņēmumi no CSDD tehniskajiem līdzekļiem (saskaņā ar MK rīk.Nr.775) | 5 712 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 0 |
| Kopā plānotie ieņēmumi (saskaņā ar MK rīk.Nr.775) | 8 407 888 | 7 793 732 | 6 973 319 | 2 175 472 |
| Koeficients (ieņēmumu daļa LVRTC) | 0,32 | 0,37 | 0,29 | 1,00 |
| Koeficients (ieņēmumu daļa CSDD) | 0,68 | 0,63 | 0,71 | 0,00 |
| Ieņēmumu daļa no LVRTC tehniskajiem līdzekļiem( no 9 974 010 euro x 0,32) | 3 191 683 |  |  |  |
| Ieņēmumu daļa no CSDD tehniskajiem līdzekļiem (no 9 974 010 euro x 0,68) | 6 782 327 |  |  |  |
| Vidēji uz 1 tehnisko līdzekļi atbilstoši prognozei ( no 9 974 010 euro) LVRTC | 265 973 |  |  |  |
| Vidēji uz 1 tehnisko līdzekli atbilstoši prognozei (no 9 974 010 euro) CSDD | 67 823 |  |  |  |
| 1. Prognozētie ieņēmumi (LVTRC tehniskie līdzekļi) (265 973 euro x skaits) |  | 4 255 568 | 4 255 568 | 4 255 568 |
| 2. Prognozētie ieņēmumi (CSDD tehniskie līdzekļi) (67 823 euro x skaits) |  | 6 782 300 | 6 782 300 | 0 |
| 3. (1.+2.) Kopā ieņēmumi |  | 11 037 868 | 11 037 868 | 4 255 568 |
| 4. Korekcijas koeficientu |  | 0,81 | 0,78 | 0,78 |
| 5. Kopā ieņēmumi ar koeficientu |  | 8 940 673 | 8 609 537 | 3 319 343 |
| 6. Papildus salīdzinot ar MK rīkojumu Nr. 775 |  | 1 146 941 | 1 636 218 | 1 143 871 |
| 7. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025., un 2026. gadam" papildu plānojamo ieņēmumu no naudas sodiem apmērs |  | 1 143 746 | 1 143 746 | 1 143 746 |
| 8. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025., un 2026. gadam" plānojamo ieņēmumu no naudas sodiem apmērs (papildu ieņēmumi 1 143 746 euro + MK rīk.Nr.775) |  | 8 937 478 | 8 117 065 | 3 319 218 |

Lai nodrošinātu telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101, Rīgā uzturēšanai nepieciešamo finansējumu:

- likumprojektā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (priekšlikumi 2. lasījumam Saeimā) nepieciešams:

  - palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, par 1 143 746 euro, paredzot tos 2024. gadā 8 937 478 euro apmērā, 2025. gadā 8 117 065	euro apmērā un 2026. gadā un turpmāk katru gadu 3 319 218 euro apmērā;

  - palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 2024. gadam un turpmāk katru gadu par 1 143 746 euro (kārtējie izdevumi).

2. Atbilstoši likumprojektā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” paredzētajam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta  2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 “Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu”, precizējot ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, apmēru un paredzot ieņēmumus no naudas sodiem 2024. gadā 8 937 478 euro apmērā, 2025. gadā 8 117 065 euro apmērā un 2026. gadā un turpmāk katru gadu 3 319 218 euro apmērā (palielinājums par 1 143 746 euro ik gadu).

4. Telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101, Rīgā pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām (vienreizējas investīcijas) indikatīvi  nepieciešamais finansējums un finanšu resursu avoti

Atbilstoši aktualizētajai nepieciešamo investīciju prognozei, lai, ievērojot telpu apjoma izmaiņas un precizētās prasības to izveidošanai, papildu nepieciešamais finansējums 2024. gadā vienreizējām investīcijām abos objektos prognozējams līdz 2 350 000 euro.

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”  1. pantam drošība  ir prioritārs vidēja termiņa budžeta politikas virziens, turklāt, atbilstoši šā likuma 5. panta trešās daļas h) apakšpunktam izdevumi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanai ar atbilstošām telpām tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.

Likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" prioritārajam pasākumam “Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšana ar atbilstošām telpām Mūkusalas ielā 101, Rīgā” plānots finansējums šādā apmērā:

2023. gadam – 1 028 896 euro;

2024. gadam – 632 616 euro;

2025. gadam – 632 616 euro.

Lai nodrošinātu finansējumu telpu Mūkusalas ielā 101 pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām atbilstoši precizētajai izdevumu prognozei, Iekšlietu ministrija ierosina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma pārdali no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” 2024. gadā vienreizējām investīcijām ne vairāk kā 1 000 000 euro apmērā.

Savukārt, lai nodrošinātu finansējumu telpu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C un 21D, Rīgā pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām, rosinām atbalstīt pārdali ne vairāk kā 1 350 000 euro apmērā 2024. gadam no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijai priekšlikumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā.

- Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Lai īstenotu informatīvajā ziņojumā paredzēto, tam pievienotais protokollēmuma projekts paredz:

1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un saistību uzņemšanos atbilstoši nomas tiesību izsoles rezultātam par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanu Mūkusalas ielā 101, Rīgā.

2. Lai nodrošinātu objekta Mūkusalas ielā 101, Rīgā pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām, uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma pārdali no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” 2024. gadā vienreizējām investīcijām ne vairāk kā 1 000 000 euro apmērā.

3. Lai nodrošinātu objekta E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām, likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšanā Saeimā 2.lasījumā palielināt Iekšlietu ministrijas izdevumus 2024. gadam apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” ne vairāk kā 1 350 000 euro apmērā, vienlaikus samazinot finansējumu attiecīgajā apmērā budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

4. Lai nodrošinātu objektu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā un Mūkusalas ielā 101 nomas un uzturēšanas izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi), atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt:

4.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, par 1 143 746 euro, paredzot tos 2024. gadā 8 937 478 euro apmērā, 2025. gadā 8 117 065 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ikgadam 3 319 218 euro apmērā;

4.2.  palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 1 143 746 euro.

5. Uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt priekšlikumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā atbilstoši iepriekš noteiktajam.

6. Uzdevumu Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 “Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu”.