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[bookmark: _Toc181364499]1. DAĻA. IEVADS PAR PAPILDINĀJUMU
[bookmark: _Toc181364500]1.   Vispārīgais mērķis
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk - AF plāns) otrajā papildinājumā paredzēts precizēt atsevišķu reformu un investīciju rādītājus, atspoguļojot dažādas izmaiņas ārējos apstākļos, kā arī precizējot investīciju ieviešanas laika rāmi, ņemot vērā projektu īstenošanas gaitā radušās problēmas un objektīvus neparedzētos apstākļus. Projektu īstenošanas procesā tika veikti iepirkumi un projektu konkursi, kuru ietvaros potenciālo projektu ieviesēju interese atšķīrās no iepriekš plānotā, kā rezultātā nepieciešams veikt precizējumus rādītāju aprakstos, kā arī tas rada nobīdes noteiktajos rādītāju un investīciju izpildes termiņos. Vienlaikus dažus no rādītājiem ir izdevies sasniegt ātrāk pirms noteiktā termiņa. Tāpat dažas investīcijas aizstātas ar jaunām investīcijām, nodrošinot efektīvāku mērķu sasniegšanu. 
AF plāna otrais papildinājums neparedz jaunu finansējuma piešķīrumu, pārdales starp komponentēm, tāpat papildinājums neparedz reformu ambīciju mazināšanu. Esošā AF plāna otrais papildinājums neietekmē finansējuma apjomu digitāliem mērķiem, finansējums klimata mērķiem paredzēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – AF regula) noteiktajiem nosacījumiem.

[bookmark: _Toc181364501]2.   Papildinājuma pamatojums

1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports Rīgas pilsētas kopējā sabiedriskā transporta sistēmā”  1.1.1.1.i.1. saistītajā pasākumā:
Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.
[bookmark: _Hlk127543592]Pamatojums: Izmaiņas nepieciešamas, jo objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnībā efektīvi īstenot 1.1.1.1.i. investīcijas 1.1.1.1.i.1. pasākumu, tai skaitā nodrošināt rādītāju sasniegšanu. Izmaiņas paredz precizējumus 1.1.1.1.i.1. pasākuma aprakstā un saistītajā rādītājā Nr. 4.

1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistītajos pasākumos:
Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.
Pamatojums: Izmaiņas nepieciešamas, jo objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnībā efektīvi īstenot 1.1.1.2.i. investīcijas 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistītos pasākumus, tai skaitā nodrošināt atskaites punktu sasniegšanu noteiktajā termiņā. Izmaiņas paredz precizēt rādītāja Nr. 5a atskaites punkta apjomu, samazinot investīcijai plānoto finansējuma apjomu par 40 227 980 euro novirzot to 1.1.1.1.i.1.saistītajam pasākumam.

1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts
Pamatojums: Ierosinātas izmaiņas mērķa Nr. 24 “Savvaļas ugunsgrēku kopējā uguns platība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)” sasniegšanas termiņā, to sasniedzot ātrāk.

2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.43 un Nr.44 CID pielikumā veiktas, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu, balstoties uz aktuālāko statistiku un apstiprināto projektu norises gaitu. Izmaiņas paredz precizēt rādītāja Nr.43 un Nr.44 mērķrādītāja apjomu, samazinot investīcijai sasniedzamo starpposma mērķa rādītāju apjomu kā arī samazinot mērķa rādītāju apjomu kopumā.

2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.47 ir veiktas, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu. Izmaiņas paredz, ka rādītājs tiek sasniegts, kad CFLA ir apstiprinājusi pētniecības projektu, nevis, kad tas ir pabeigts. Vienlaikus izmaiņas mērķrādītāju aprakstos nodrošinās vienlīdzīgu pieeju visās EM pārraudzībā esošajās pētniecības atbalsta investīcijās un vienādus nosacījumus visiem pētniecības projektu īstenotājiem. Precizējumi mērķa rādītājā Nr.48 nav nepieciešami, jo plānots, ka 2026.gada II ceturksnī tiks pabeigti 43 pētniecības projekti. 

2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.51 un Nr.52 ir veiktas, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu. Izmaiņas paredz, ka rādītājs Nr.51 tiek samazināts no 133 uz 60 projektu, ņemot vērā, ka vidējā aizdevuma summa kāpusi no 339 421 EUR uz 670 000 EUR. Tāpat ņemot vērā, ka plānotais apgrozījuma apjoma pieaugums ekonomikā, ko sniegs izsniegtais aizdevums 2.2.1.4.i investīcijas ietvaros, būs vairāk kā 43 800 000 milj. EUR, tad tiek palielināts mērķa rādītājs no 37 milj. EUR līdz 43,8 milj. EUR.

2.2.1.5.i Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana (pasākums “Mediju uzņēmumu procesu modernizēšana”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ierosinātās izmaiņas mērķa rādītājā Nr.53 ir veiktas, jo papildus finansējuma pārdales rezultātā, tiks īstenoti vairāk projekti, nekā sākotnēji tikai plānots.  Rādītāja ietvaros  3 mediju nozares digitālās platformas vai digitālie risinājumi tiks izveidotas 9 mediju nozares digitālās platformas vai digitālie risinājumi. Projektu īstenošanas laiks – 10 mēneši Lai nodrošinātu izstrādāto IT rīku  un platformu testēšanu, pielāgošanu, aprobēšanu nepieciešams papildu laiks, tādēļ ir ierosināti grozījumi rādītāja Nr.53 sasniegšanas termiņam no 2025.gada 30.jūniju uz 2026.gada 30.jūniju.  

2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ņemot vērā apstākļus, ka objektīvu iemeslu dēļ investīcija 2.3.1.2.i. nav iespējams sasniegt investīcijas ietvaros noteiktos rādītājus Nr.63 un Nr.64. Ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros pirmajā uzsaukumā netika iesniegti projektu pieteikumi par visu pieejamo summu, tad pastāv risks rādītāju apguvē un nepieciešams iekļaut radītāja precizējumus.  Plānots, ka rādītājs Nr. 63 tiks sasniegts līdz 2024.gada noslēgumam un rādītāja Nr. 64 sasniegšanu tas neietekmē. Galvenais iemesls rādītāja Nr. 63 sasniegšanas kavējumam ir tas, ka uz 2024.gada jūniju tikai tika noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem, tāpēc nebija uzsākta projektu īstenošana un progresu pārskatu iesniegšana, kas apliecinātu rādītāja izpildi.

2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts. 
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēti investīcijas 2.3.2.1.i. “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” mērķrādītāju Nr. 71 un Nr. 72 nosaukumi un apraksti. Ierosinātās izmaiņas aprakstos tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu un precīzu informāciju par investīcijas projektu ietvaros sasniedzamo mērķrādītāju izpildi. Mērķrādītāju vērtībās un sasniegšanas termiņos izmaiņu nav.

2.3.2.2.i “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” 
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka pastāv interpretācijas iespējas par dalībnieku uzskaiti mērķī Nr.75 un mērķi Nr.76 “Valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām”. Ar grozījumiem precizēts, ka tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits  6 kompetenču jomu ietvaros, tādējādi nodrošinot pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu.  Papildus tiek precizēts CID rādītāja nosaukums, precīzāk atspoguļojot rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Tāpat arī veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi CID kolonnā “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” ar mērķi skaidrāk pamatot plānotās darbības mērķa rādītāja izpildē.

2.3.2.3i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs. 
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 2.3.2.3.i investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” sasniedzamā mērķa nr.79. aprakstu, aizstājot frāzi "pieejams mācībām" ar "iegādāts un piegādāts pašvaldībām vai tieši vispārējās izglītības izglītības iestādēm". Šīs korekcijas joprojām saglabātu investīcijas sākotnējo mērķi, jo iegādāto un projekta partneriem izdalīto IKT iekārtu skaits paliek nemainīgs, vienlaikus ļaujot pašvaldībām lemt par efektīvāko veidu, kā samazināt digitālo plaisu un padarīt IKT aprīkojumu pieejamu mērķa sasniegšanai. grupu starp savām izglītības iestādēm. Tāpat arī ir nepieciešams mērķa aprakstā svītrot atsauci uz "skolu datorbibliotēka", lai nodrošinātu, ka iegādāto datortehnikas vienību pieejamību neierobežo skolas darba laiks vai satiksmes ierobežojumi (ja izglītojamie tiek atvesti uz un no skolas no attāliem lauku apvidiem), radot iespēju projekta sadarbības partneriem izvietot datortehniku arī jauniešu centros, bibliotēkās vai citās publiski pieejamās vietās, veicinot datortehnikas lietošanu arī pēc skolas darba laika. Visbeidzot, tiek rosināts svītrot teikumu “Skolu “datorbibliotēka” skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju “aizņemties” uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā'' no mērķa apraksta, jo tas kalpo kā skaidrojoša informācija un neizvirza nekādas papildu prasības.
3.1.1.4.i. "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai"
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēts 3.1.1.4.i. “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” 101. mērķrādītāja “Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos” izpildes datums, ņemot vērā, ka 101.mērķrādītājs ir izpildīts (noslēgto aizdevumu līgumu ietvaros ir apstiprināta 314 dzīvokļu būvniecība).
Ar ierosinātajām izmaiņām tiek veiktas izmaiņas mērķa rādītājā Nr.102. “Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos”, to palielinot no 467 dzīvokļiem uz 770 dzīvokļiem atbilstoši papildus finansējuma pārdalei no 3.1.2.3.i “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” 27 700 000 EUR apmērā, nodrošinot papildus 310 dzīvokļu finansēšanu

3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēti 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” sasniedzamo 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāja apraksti un ar tiem saistītā informācija citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. Ierosinātās izmaiņas aprakstos tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu un precīzu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto atbalstu mērķa grupas personām.

3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek pārskatīts 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” ietvaros sasniedzamā 119. atskaites punkta izpildes termiņš. Ņemot vērā, ka 119. atskaites punkts uz Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu grozījumu saskaņošanas brīdi ir jau sasniegts, izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu iespēju par minētā atskaites punkta izpildi ziņot Eiropas Komisijai, iesniedzot 3. maksājuma pieprasījumu un tādējādi veicinātu AF plāna izpildi.


3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība” sasniedzamā 122. mērķrādītāja nosaukums, 122. un 123. mērķrādītāja sasniedzamās vērtības , kā arī ar to saistītā informācija citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās.
Ierosinātās izmaiņas mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētājā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām, pašvaldību izveidotiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem) noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu (turpmāk – līgums)  šīs investīcijas ietvaros, par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu. 
3.1.2.6.i. Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1. punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek paredzēta jauna investīcija tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, novirzot tās īstenošanai daļu no 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma.
Minētās investīcijas mērķis ir veicināt ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot personām ar funkcionāliem traucējumiem pieeju pārvietošanās, pašaprūpes un alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem, tai skaitā informācijai par to saņemšanas iespējām, tādējādi  veicinot šo personu neatkarību, aprūpes iespējas dzīvesvietā un dzīves kvalitāti. Paredzams, ka līdz ar to samazināsies personas aprūpes vajadzības, t.sk. pieprasījums pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma.

[bookmark: _Hlk178669504]4.1.1.3.i. “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Nepieciešams precizēt mērķa Nr. 141 nosaukumu un aprakstu, izsakot to atbilstoši plānotajam īstenoto projektu skaitam, tādā veidā to salāgojot ar mērķi Nr. 142. 

4.2.1.r. “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1. punkts.	
Precizēt atskaites punkta Nr. 146 izpildes termiņu, ņemot vērā, ka atskaites punkts Nr.146 faktiski ir sasniegts 2023. gada IV ceturksnī, līdz ar to iespējams šo atskaites punktu iekļaut 3. maksājumu pieprasījumā.

5.1.1.1.i. “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. pants.
Pamatojums: Nepieciešams tehniski precizēt mērķa Nr.155 un Nr.156 aprakstu, ņemot vērā, ka esošā redakcija var radīt kavējumu atskaites punkta sasniegšanai.

5.2.1.r. “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1. punkts.	
Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām nepieciešams veikt precizējumus 5.2.1.r. reformas aprakstošajā daļā un ar to saistīto atskaites punkta Nr. 160 ”Augstākās izglītības reforma” un mērķa Nr. 162 ”To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas”   rādītāju aprakstos, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju un atteiktos no liekas detalizācijas pakāpes par investīcijas ietvaros plānoto atskaites punktu un mērķu izpildes ietvaru.

5.2.1.1.i. “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1. punkts.	
Pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām veikt racionālus precizējumus 5.2.1.1.i. investīcijas aprakstošajā daļā un mērķa Nr. 165 ”Parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi” aprakstā, kā arī mērķa Nr.164 ”Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi” rādītāja aprakstā ietverto prasību, par kuras izpildi Latvijas iestādes nevar sniegt apliecinājumu. Pašreizējais formulējums radītu nepamatotu administratīvo slogu iestādēm, kurām ir saistoši standarti, ilgstoši spēkā esoši noteikumi un procedūras saistībā ar ikgadējo un daudzgadu budžeta izpildi.

6.2.1.1.i. “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: precizēt atskaites punkta Nr. 187 “IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām” nosaukumu, pārbaudes mehānisma aprakstu un atskaites punkta aprakstu, ņemot vērā, ka esošā redakcija ir ļoti tehniska un detalizēta, kas var radīt būtisku kavējumu atskaites punkta sasniegšanai.

6.2.1.3.i. “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: ar ierosinātajām izmaiņām nepieciešamas veikt precizējumus investīcijas mērķa Nr. 193 “Jaunu mācību programmu izstrāde” un mērķa Nr. 194 “Mācību programmu pieņemšana un īstenošana” nosaukumā un aprakstošajā daļa. Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto mērķu izpildes ietvaru.

6.3.1.1.i. “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” 
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka pastāv interpretācijas iespējas par dalībnieku uzskaiti mērķī Nr.201 “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Ar grozījumiem precizēts, ka tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits  4 kompetenču jomu ietvaros, tādējādi nodrošinot pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām) ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās. Veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi CID kolonnā “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” ar mērķi fokusētāk strukturēt investīcijas ieviešanu pa kompetenču dimensijām, tai skaitā atsakoties no tematiskā virziena “ēnu ekonomika” īstenošanas, kas saistīts ar prioritāšu pārvērtēšanu un ņemot vērā faktu, ka šī tēma tika plaši mācīta kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda ESF projekta ietvaros. Tāpat arī tiek svītrota publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanu. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Saistītie grozījumi iestrādāti arī CID mērķī Nr.200. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.ceturksni, ņemot vērā līdz šim progresa pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.
6.3.1.2.i. “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana” 
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: izmaiņas nepieciešamas, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka pastāv interpretācijas iespējas par dalībnieku uzskaiti mērķī Nr.203 “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”. Ar grozījumiem precizēts, ka tiek uzskaitīts publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits  7 kompetenču jomu ietvaros, tādējādi nodrošinot pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām) politikas plānošanas un īstenošanas, klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu vadības, juridiskā praktikuma un publiskās pārvaldes pamata kompetenču jomās. Tāpat arī veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi CID kolonnā “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” ar mērķi fokusētāk strukturēt investīcijas ieviešanu pa kompetenču jomām un novēršot potenciālo pārklāšanos ar citiem finanšu instrumentiem. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Saistītie grozījumi iestrādāti arī CID mērķī Nr.202. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.ceturksni, ņemot vērā līdz šim progresa pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.

6.3.1.4.i. "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā"
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Nepieciešams precizēt mērķa Nr.207 ”Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji” sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2024.gada 4.ceturksni, ņemot vērā, ka mērķis ir sasniegts, atbalstītas 44 nevalstiskās organizācijas no 30 plānotajām.

7.2.i. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts.	
Precizēt atskaites punkta Nr.219 izpildes termiņu, ņemot vērā, ka atskaites punkts Nr.219 ir sasniegts ātrākā termiņā, līdz ar to iespējams šo atskaites punktu iekļaut 3.maksājumu pieprasījumā.

7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts.	
Precizēt atskaites punkta Nr.223 izpildes termiņu, ņemot vērā, ka atskaites punkts Nr.223 ir sasniegts ātrākā termiņā, līdz ar to iespējams šo atskaites punktu iekļaut 3.maksājumu pieprasījumā.

7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. panta 1.punkts.
Pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēts 7.3.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība” sasniedzamā 224.mērķrādītāja apraksts. Ierosinātās izmaiņas tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par investīcijas ietvaros plānoto mērķrādītāja izpildes ietvaru.

7.4.i. “Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana”
Juridiskais pamats: AF regulas 21. Panta 1.punkts.	
Precizēt atskaites punkta Nr.229 izpildes termiņu, ņemot vērā, ka atskaites punkts Nr.229 ir sasniegts ātrākā termiņā, līdz ar to iespējams šo atskaites punktu iekļaut 3.maksājumu pieprasījumā.
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	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.1 KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

	Padomes īstenošanas lēmuma (turpmāk - CID) atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-1], LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-2] un LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-3]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	1.1.1.1..i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā
1.1.1.2..i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā


	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		Q
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		Q
	Komponentes/pasākuma apraksts



	Q
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	Q
	Aplēstās izmaksas



	Q
	 Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	Q
	 Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”







	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.2 DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

	Padomes īstenošanas lēmuma (turpmāk - CID) atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-], LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-],  LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-], LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei
2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai
2.2.1.5.i Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana
2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība 
2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem
2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība
2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs

	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”






	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.3 "Nevienlīdzības mazināšana"

	CID atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C3]-R[3-1-1-r-]/ LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-],
LV-C[C3]-R[3-1-2-r-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]/ LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	3.1.1.4.i. "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”
3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam
3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai
3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība
3.1.2.6.i. Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana

	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		☐
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”






	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.4 "Veselība"

	CID atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-],  LV-C[C4]-I[4-2-1-r-]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	4.1.1.3.i. “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai”
4.2.1.r. “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide”

	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		☐
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”







	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.5 EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA UN PRODUKTIVITĀTE

	CID atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-], LV-C[C5]-R[5-2-1-r-], LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	5.1.1.1.i. “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”
5.2.1.r reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma”
5.2.1.1.i investīcija “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”


	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”







	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.6 LIKUMA VARA

	CID atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-], LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	6.2.1.1.i. “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”
6.3.1.1.i. “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”
6.3.1.2.i. “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”
6.3.1.4.i. "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā"

	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		☐
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”






	Mainītās komponentes nosaukums Komponente Nr.7 REPowerEU

	CID atsauce uz investīciju/reformu
	LV-C[C7]-I[7-2-i-], LV-C[C7]-I[7-3-i-]

	Investīcijas/reformas nosaukums
	7.2.i. “Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu”
7.3.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”


	Izmaiņu veids salīdzinājumā ar CID
	Grozījumi

	Izmaiņu juridiskais pamats (izvēlieties vismaz vienu)
		
	21. panta 1. punkts — grozījums objektīvu apstākļu dēļ



	☐
	21.a pants — REPowerEU neatmaksājams finansiāls atbalsts (ETS ieņēmumi)



	☐
	21. panta 1.a punkts — grozījums, ko veic, lai pārvietotu līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu InvestEU ietvaros nolūkā iekļaut pasākumus STEP mērķu atbalstam



	☐
	Nekas no iepriekš minētā, pārrakstīšanās kļūdas labojums




	Mainītie elementi (tikai grozītajiem pasākumiem)
		☐
	Komponentes/pasākuma apraksts



	
	Atskaites punkti un mērķrādītāji



	☐
	Aplēstās izmaksas



	☐
	Zaļā un digitālā izsekojamība (potenciāli būtiski, jo tās ir nozīmīgas izmaiņas pamatā esošajā pasākumā)



	☐
	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”






[bookmark: _Toc181364504][bookmark: _Hlk181352244]2. Ierosinātās izmaiņas
[bookmark: _Toc181364505]2.1. Mainītie pasākumi
	1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”
(CID atsauce Nr. 4)
LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-1]

	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus, ievērojot zemāk minētos apsvērumus.

Ņemot vērā iespējamos riskus, ka jebkādas novirzes plānoto aktivitāšu termiņos, piemēram, pārsūdzības iepirkumos, laikietilpīga būvprojektu saskaņošana ar trešajām personām, būvmateriālu (tai skaitā elektrifikācijas sistēmas komponentu) pieejamības problēmas, radītu būtiskus riskus nepabeigt projektu un sasniegt mērķrādītājus pilnā apmērā, finansējuma saņēmējs valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – LDz) pirms iepirkuma organizēšanas rīkoja apspriedi, 2024.gada 22.martā publicējot Paziņojumu par apspriedi un nodrošinot Elektronisko iepirkumu sistēmā piekļuvi kvalifikācijas prasībām un tehniskajām specifikācijām, kuru potenciālajiem pretendentiem bija tiesības elektroniski komentēt līdz 2024.gadam. 9. aprīlim. 

Līdz noteiktajam termiņam tika saņemtas sešu dalībnieku atsauksmes. Visi dalībnieki pauda viedokli, ka, ņemot vērā darbu apjomu un sarežģītību, kā arī kara Ukrainā ietekmi uz materiālu pieejamību un piegādes ķēžu pārorientāciju uz citiem reģioniem, var būt ļoti liela varbūtība līdz noteiktajam termiņam, t.i. līdz 2026. gada 30.aprīlim nepabeigt atsevišķus darbus, tādējādi norādot, ka darbu pabeigšanai varētu būt nepieciešami vidēji 4-5 gadi.

LDz 2024.gada 5.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Bezizmešu vilcienu infrastruktūras attīstība: būvniecība”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība no viena pretendenta, kā rezultātā sūdzības izskatīšana iepirkumu pagarina par mēnesi. Vienlaikus tika saņemts cita pretendenta lūgums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2024.gada 15.septembrim Iepriekš minētie apstākļi būtiski ietekmēja projekta īstenošanas iespējas līdz noteiktajam AF termiņam (2026.gada 30.aprīlis).

Papildus ņemot vērā Krievijas izraisītā kara Ukrainā joprojām augsto ietekmi un no tā izrietošo sankciju joprojām augsto ietekmi uz globālajām preču un materiālu piegādes ķēdēm, LDZ valde 2024. gada 30. jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt atklāto konkursu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī ierobežoto laika ietvaru (2026.gada 31.augusts) AF plāna investīciju īstenošanai, Satiksmes ministrijas ieskatā minētās investīcijas ietvaros nav iespējama infrastruktūras izveide bateriju vilcienu pārvadājumu iespējošanai.

Līdz ar to Satiksmes ministrija ierosina aizstāt bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecību dzelzceļa līnijā Zemitāni – Sigulda (45 km) ar Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas (turpmāk – RCS) dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšanu, paredzot arī citu finansējuma saņēmēju – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”.

Satiksmes ministrijas ierosinātie grozījumi paredz modificēt AF plāna 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.1.i.1. saistītā pasākuma mērķrādītāju (CID rādītāja kārtas numurs: Nr.4), mainot sasniedzamo rādītāju “Bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība” (sasniedzamā vērtība: 45 km) uz atskaites punktu Nr.4 “Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās stacijas modernizāciju (2B posms)” (sasniedzamā vērtība: parakstīti līgumi), kā arī pievienot jaunu mērķrādītāju  Nr.4a “Modernizēta Rīgas Centrālā stacija” (sasniedzamā vērtība: Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālajā stacijā (2B posms)).

Ņemot vērā arī 1.1.1.2.i.investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” ātrgaitas autobusu līnijas izbūves 5,3 km garumā projekta līdzšinējās uzsākšanas termiņa nobīdes, īstenošanai nepieciešamo būvniecības termiņu un projekta sarežģītību, kā arī iespējamās iepirkuma pārsūdzības (detalizētāku skaidrojumu skatīt pie 1.1.1.2.i. investīcijas apraksta), kā arī ņemot vērā ļoti augstos riskus projektam tikt pabeigtam AF izmaksu attiecināmības periodā (līdz 31.05.2026.), Satiksmes ministrija sagatavoja AF investīciju restrukturizācijas priekšlikumu papildus 1.1.1.1.i. investīcijas minētā saistītā pasākuma īstenošanai novirzīt 1.1.1.2.i. investīcijas neapgūto finansējumu 40 227 980 euro apmērā. 

[bookmark: _Hlk181263060]Investīcijas ietvaros īstenojamais 1.1.1.1.i.1.saistītais pasākums (par kopējo AF finansējumu 114 627 980 euro apmērā) atbilst intervences laukam 078 – Multimodāls transports (TEN-T).

RCS dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšana paredz sekojošu darbu veikšanu:
· Būvobjekta sagatavošanu un uzturēšanu būvniecības laikā. Nepieciešamības gadījumā pagaidu inženierkomunikāciju un sakaru tīklu pārvietošana. Objekta biroji, aprīkojums, iekārtas, mēbeles (ieskaitot transportēšanu, objekta biroju iekārtošanu un apkalpošanu nominētajam apakšuzņēmējam, Inženierim un Būvniekam). Būvlaukuma uzturēšana (objekta ekspluatācijas izmaksas komunālie maksājumi, elektrība, apsardze, videonovērošana, personāla izmaksas utt.).
· Jumta segums (ieskaitot uzstādīšanu, ieklāšanu, pēcapstrādi).
· Pasažieru infrastruktūra (tostarp skaļruņu sistēmas, platformas, apgaismojums un piekļuve, kāpņu konstrukcijas, lifti, eskalatori), kas ir būtiska stacijas darbībai.
· Starpsienas (ieskaitot mūrēšanas, montāžas un siltināšanas darbus). Atveru aizpildīšanas elementi, speciālo konstrukciju fasādes (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu), Apdares darbi stacijas darbībai būtiskajā apjomā.
· Ēkas inženierkomunikācijas un vadības sistēmas (tostarp uzstādīšana un pieslēgšana), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
· Tehniskais aprīkojums (ieskaitot apgaismojumu, ieskaitot HVAC un ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju un ēku vadības sistēmu ierīkošanu), sanitārās telpas (tualetes) (tostarp sanitārās un ūdensapgādes iekārtas), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
· Teritorijas rekultivācija (t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana, segumu ieklāšana, apgaismojums), būvdarbu skartās infrastruktūras atjaunošana (pašvaldības satiksmes infrastruktūra; inženierkomunikācijas, tilti, pārvadi stacijas darbībai būtiskā apjomā.
· Papildu izmaksas saistībā ar aizsardzību pret sprādzieniem, kas saistītas ar jumta sekundāro tērauda konstrukciju, fasādi, soliem un tvertnēm, kas ir būtiskas stacijas darbībai. Papildu izmaksas, kas saistītas ar Air2Rail / drošības telpām / tuneli C, kas ir būtiska stacijas darbībai.
· FIDIC inženiera (t.sk. Būvuzraudzības) pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi Būvdarbu laikā. 

Atzīmējams, ka minētās izmaiņas rādītājos neietekmē AF reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” mērķi – palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, tajā skaitā uzsvaru liekot uz sliežu transporta lomas palielināšanu Rīgas pilsētā un pārējā Rīgas metropoles areālā.
Investīcija sniegs ieguldījumu reformas mērķu sasniegšanā. Tiks konsolidēta un racionalizēta pašlaik sadrumstalotā sabiedriskā transporta sistēma. Tiks sniegts ieguldījumus vienota multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkla attīstībā  (dzelzceļš kā mugurkauls) ar vienotu un saskaņotu kustības sarakstu, vienotu cenas un atlaižu politiku, vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta pasūtījuma sistēmā. Tiks atbalstīts ilgtspējīgs elektriskais transports (elektrovilcieni) un tādējādi tiks veicināta SEG emisiju samazināšana. 
Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (turpmāk – EISI). Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķīrušas arī nacionālos līdzekļus EISI finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas. 
Pabeidzot 2B posmu, RCS dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību.
Attiecībā uz RCS projektu – projekta komplementaritāte ir tikai ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem.
Novēršot ierobežojumus pašreizējā RCS (plānoto 11 vietā darbojas tikai 5 sliežu ceļi), būs iespēja ieviest papildu elektrovilcienu pakalpojumus, tādējādi piesaistot vairāk pasažieru un veicinot pāreju uz dzelzceļu. 
Jāņem vērā, ka RCS ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, plānotās investīcijas RCS ir saistītas ar  1.1.1.2.i. investīciju (Saistītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 “Tīra pilsētas transporta infrastruktūra”.
RCS dienvidu daļas projektā plānotās aktivitātes atbilst AF plānā ietvertajam Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšanas reformas mērķim, kā arī projekta īstenošana veicinātu sabiedriskā transporta koncepcijas ieviešanu, kas paredz, ka dzelzceļš kļūs par sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, tajā skaitā:
• Efektīvs, ērts un multimodāls transporta mezgls, kas veicina pasažieru pāreju no autotransporta un citiem transporta veidiem uz dzelzceļu.
• Šobrīd jau elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras intensīvāka izmantošana.
• 1520 mm pasažieru pārvadājumi pēc fiksēta intervāla kustības grafika: Rīgas piepilsētas pārvadājumi - ar intervālu līdz 15 minūtēm līnijās ar vislielāko pieprasījumu (Rīgas metropole, Aizkraukle, Dubulti/Sloka, Jelgava).
• Pievilcīga un ātra starppilsētu reģionālo vilcienu satiksmes nodrošināšana, kas konkurētspējīgi savieno reģionu centrus ar galvaspilsētu Rīgu – samazinot citu transporta veidu (auto, autobusu) izmantošanu.
• Kopējo transporta emisiju, kā arī citu būtisku transporta blakusefektu samazināšana - sastrēgumi, troksnis un daļiņu piesārņojums gaisā, satiksmes negadījumi u.c.
Šobrīd RCS ir visu esošo 1520 mm dzelzceļa reģionālo virzienu krustojums (sliežu ceļi Latvijā tiek būvēti ar RCS centrā). Vienlaikus RCS ir arī multimodāls mezgls Rīgas pilsētas  centrā, kas nodrošina transfēru uz pilsētas transporta līdzekļiem (autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem), pārsēšanos ar starppilsētu un starptautiskajām autobusu līnijām, kā arī transfēru uz lidostas autobusu līniju. Riteņbraukšanas un pastaigu infrastruktūra atsevišķās apkārtnes daļās pakāpeniski uzlabojas un tiks pabeigta 2026.gadā kā daļa no teritorijas labiekārtošanas risinājumiem, integrējot RCS pilsētvidē.

Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraksti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši. 
Paredzamās investīcijas nav uzskatāmas par valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas Paziņojumu - Kopienas vadlīnijām valsts atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem (2008/C 184/07). Vadlīnijas nosaka, ka atbalsts dzelzceļa infrastruktūrai (šai gadījumā – Rīgas Centrālajai pasažieru stacijai) netiek uzskatīts par valsts atbalstu, jo publiski finansētā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai dzelzceļa uzņēmumiem, kas nodrošina pārvadājumus Rīgas Centrālajā stacijā, ir noteikta adekvāta maksa, kas atbilst ES tiesību aktiem.

Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūnija lēmuma pielikumā (CID) un AF plāna Darbības kārtībā.
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	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķrādītāja numurs: 4

Mērķrādītāja nosaukums:  Bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība.

Mērķrādītāja apraksts: 
Dzelzceļa līnijā Zemitāni – Sigulda pabeigta un sertificēta bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūra, tostarp dzelzceļa līniju elektrifikācija 45 km garumā un 3,3 kV vilces apakšstacijas būvniecība 

Mērķrādītāja vērtība: 45 km

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.

	Atskaites punkts numurs: 4

Atskaites punkta nosaukums: Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās stacijas modernizāciju (2B posms).

Atskaites punkta apraksts: Līgumu parakstīšana par būvdarbiem un darbu uzraudzību Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā (2B posms). Būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā (2B posms) ietver jumta ieklāšanu, fasādes izbūvi, apdares darbus, pasažieru infrastruktūru, mehāniskos, elektrības un santehnikas darbus.

Atskaites punkta vērtība: parakstīti līgumi. 

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2024.g. 4.cet.

Mērķrādītāja numurs: 4a

Mērķrādītāja nosaukums: Modernizēta Rīgas Centrālā stacija.

[bookmark: _Hlk181262515]Mērķrādītāja apraksts: Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā atbilstoši 2B posmam, kas ļauj veikt vilcienu un pasažieru pārvadājumus caur modernizēto staciju.

Mērķrādītāja vērtība:  Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālajā stacijā (2B posms). 

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.



	Aplēstās izmaksas
	74 400 000 euro
	114 627 980 euro
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	Investīcijas ietvaros īstenojamais 1.1.1.1.i.1.saistītais pasākums atbilst intervences laukam 078 – Multimodāls transports (TEN-T).

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
	Izmaiņu nav
	Investīcijas ietvaros īstenojamajam saistītajam pasākumam ir izstrādāts jauns pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”.



	1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”
(CID atsauce Nr. 5a)
LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-2] un LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-3]

	Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus, ievērojot zemāk minētos apsvērumus.

Atbilstoši 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumu 13.punktam, Satiksmes ministrija 2024.gada 31.janvārī nosūtīja katram finansējuma saņēmējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu laika posmā no 2024.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.martam. Līdz noteiktajam termiņam tika iesniegti visi projektu iesniegumi, tai skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sešu mobilitātes punktu izveides projekts, izņemot Pašvaldības projektu par neatkarīgās ātrgaitas sabiedriskās transporta līnijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi 5,3 km garumā (turpmāk – Metrobusa projekts).

Pašvaldība Metrobusa projektu neiesniedza, arī attiecīgi par to lemjot Pašvaldības Finanšu un administratīvo lietu komitejas 2024.gada 21.marta sēdē – no darba kārtības izslēdzot jautājumu par Metrobusa projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu (avots: https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/finansu-un-administracijas-lietu-komiteja). 

Atzīmējams, ka Pašvaldības līdzšinējā pieredze ES līdzfinansēto 2014.-2020./2021.-2027.gadu plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā liecina, ka no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža līdz būvdarbu līguma noslēgšanai vidēji paiet 12,5 mēneši, piemēram, projektam "Skultes pārvada izbūve" - ​​10 mēneši, projektam “Austrumu maģistrāles izbūve, 2.kārta” - 15 mēneši, projektam “J.Čakstes gatves izbūve” - 12 mēneši. Būtiskās novirzes no projekta īstenošanas grafika ir saistītas ar piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi vairākkārt tika pagarināti dēļ iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā, iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, kā arī lai pretendenti varētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu/dokumentāciju. Pašvaldība ir arī vērsusi uzmanību uz projekta izmaksu pieaugumu līdz 70,9 milj.euro (salīdzinājumā pret plānoto finansējumu 40,3 milj.euro apmērā), tādejādi radot papildu finanšu slogu uz Pašvaldības budžetu. Attiecībā uz Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu (konkrētiem finanšu avotiem un nepieciešamo apjomu) Pašvaldība vēl nav pieņēmusi nekādus lēmums. 

Ņemot vērā līdzšinējās Metrobusa projekta uzsākšanas termiņa nobīdes, nepieciešamo būvniecības termiņu un projekta sarežģītību, kā arī iespējamās iepirkuma pārsūdzības, nav iespējams prognozēt projekta īstenošanas pabeigšanas termiņu. Līdz ar to, ņemot vērā ļoti augstos riskus Metrobusa projektam tikt pabeigtam AF izmaksu attiecināmības periodā (līdz 31.05.2026.), Satiksmes ministrija sagatavoja AF investīciju restrukturizācijas priekšlikumu Metrobusa projektam plānoto finansējumu (40 227 980 euro) novirzīt Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšanai.

Attiecīgi 1.1.1.2.i. investīcijai tiek samazināts Metrobusa projektam plānotais AF finansējums 40 227 980 euro apmērā šādos intervences laukos:
-) par 37 915 480 euro intervences laukā 073 – tīra pilsētas transporta infrastruktūra; 
-) par 2 312 500 euro intervences laukā 062 – citi rekonstruēti vai modernizēti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie ceļi).

Ierosinātajām izmaiņām:
-) ir ietekme (paredz izmaiņas) uz investīcijas izmaksām un uz investīcijas aprakstu, tās ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem un galvenajiem rezultātiem;
-) nav ietekme (neparedz izmaiņas) uz investīcijas/reformas mērķi, īstenošanas kārtību un laika grafiku. Ierosinātajām izmaiņām nav ietekme uz AF plāna principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktajām prasībām, kā arī nav ietekmes uz zaļajiem un/vai digitālajiem mērķiem.

Atzīmējams, ka minētās izmaiņas rādītājos neietekmē AF reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” mērķi – palielināt sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē, tajā skaitā uzsvaru liekot uz sliežu transporta lomas palielināšanu Rīgas pilsētā un pārējā Rīgas metropoles areālā.

Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, AF plāns joprojām ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota atbilde uz ekonomisko un sociālo situāciju un atbilstīgi sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem AF plānā apraksti pie sadaļām “Pārrobežu un daudzvalstu projekti”, “Valsts atbalsts” un “Atklāta stratēģiskā autonomija” ir spēkā esoši.

Atbilstoši ierosinātajām izmaiņām ir nepieciešams veikt precizējumus Eiropas padomes 2021.gada 6.jūnija lēmuma pielikumā (CID) un AF plāna Darbības kārtībā.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa):
“Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija), bezizmešu sabiedrisko transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde) un veloceliņu būvniecību. To papildina sabiedriskā transporta (autobusu/elektroautobusu, tramvaju un trolejbusu) mezgla būvniecība, astoņi mobilitātes punkti, ātrgaitas autobusu tranzīta josla 5,3 km garumā, tramvaju līnijas pagarinājums par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarinājums par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu.”
	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa):

“Pasākums ietver Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas vispārēju pārplānošanu. Izveido multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļešu sistēmu. Pasākums ietver arī būtisku investīciju programmu tīrā mobilitātē un infrastruktūrā ar uzsvaru uz dzelzceļa risinājumiem (100 km dzelzceļa elektrifikācija), bezizmešu sabiedrisko transportu (17 elektroautobusu un septiņu elektroautobusu uzlādes staciju iegāde) un veloceliņu būvniecību. To papildina sabiedriskā transporta (autobusu/elektroautobusu, tramvaju un trolejbusu) mezgla būvniecība, astoņi mobilitātes punkti, ātrgaitas autobusu tranzīta josla 5,3 km garumā, tramvaju līnijas pagarinājums par 2,2 km un trolejbusu līnijas pagarinājums par 0,3 km, lai atbalstītu multimodālā transporta izmantošanu.”

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Numurs: 5a

Atskaites punkta nosaukums:  Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti.

Atskaites punkta apraksts: 
Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: 
- ātrgaitas autobusu līnija 5,3 km garumā 
- viens sabiedriskā transporta mezgls (autobusi/elektroautobusi, tramvaji un trolejbusi) 
- astoņi mobilitātes punkti 
- tramvaja līnijas pagarinājums par 2,2 km 
- trolejbusa līnijas pagarinājums par 0,3 km 


Mērķrādītāja vērtība: n/a

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.

	Numurs: 5a

Atskaites punkta nosaukums:  Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti.

Atskaites punkta apraksts: 
Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: 
- ātrgaitas autobusu līnija 5,3 km garumā 
- viens sabiedriskā transporta mezgls (autobusi/elektroautobusi, tramvaji un trolejbusi) 
- astoņi mobilitātes punkti 
- tramvaja līnijas pagarinājums par 2,2 km 
- trolejbusa līnijas pagarinājums par 0,3 km 


Mērķrādītāja vērtība: n/a

Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.


	Aplēstās izmaksas
	99 597 992 euro
	59 370 012 euro

	Zaļā un digitālā izsekojamība
	Izmaiņu nav
	Attiecīgi tiek samazināts plānotais AF finansējums (40 227 980 euro) šādos intervences laukos:
-) par 37 915 480 euro intervences laukā 073 – tīra pilsētas transporta infrastruktūra; 
-) par 2 312 500 euro intervences laukā 062 – citi rekonstruēti vai modernizēti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie ceļi).

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav





	2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei
(CID atsauce Nr.43)
LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]

	[bookmark: _Hlk175228074]Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus.

Sakarā ar Latvijas uzņēmējdarbības vides specifiku, proti pēc statistikas datiem pēc vidējā darbinieku skaita 2022. gadā uz 2024. gada janvāri bija 95 914 uzņēmumi, no kuriem 95 670 uzņēmumi ir MVU ar darbinieku skaitu no 0 līdz 249 un saskaņā ar Darbības kārtību vienības ar vidēji lielu kapitālu ir 148 vienības. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem uz 2024. gada janvāri, Latvijā ir tikai 96 uzņēmumi ar darbinieku skaitu 500 un vairāk, ieskaitot publiskā sektora izveidotās kapitālsabiedrības. Atbilstoši esošajam pieprasījumam, uzņēmumi nenāk pēc vairākām investīcijām, bet identificē tikai vienu vajadzību turpmākiem ieguldījumiem. Pēc EDIC sniegtās informācijas, šobrīd ir situācija, ka uzņēmumi ļoti piesardzīgi raugās uz iespēju saņemt vairākus digitālās attīstības ceļa kartes īsā laika periodā (2 gadi), kas saistīts gan ar pieejamās de minimis kopsummas apmēru, gan plānoto investīciju izmaksu pieaugumu un nepieciešamību de minimis investēt citās vajadzībās. Attiecīgi uzņēmumi neplāno piedalīties vairākās digitalizācijas atbalsta programmās, bet digitālās attīstības ceļa karte tiek izstrādāta, identificējot vienu investīciju.


Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības.
Precizējums (ja nepieciešams):
Saskaņā ar Darbības kārtību “komersanti ar vidēji lielu kapitālu” ir komersanti, kuri ir ar darbinieku skaitu no 251 līdz 499 darbiniekiem.
Mērķis: 50
Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. 
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: 
a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības; 
b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.
Atskaites punkta un mērķa apraksts:
To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

	[bookmark: _Hlk175228106]Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļa karšu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām.
Mērķis: 1400
Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kas pamato, kā mērķis (tostarp visi attiecīgie elementi), tika sasniegts kopā ar atbilstošām saitēm uz apstiprinošajiem pierādījumiem. 
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: 
a) ceļveži (ceļu kartes), kas izdoti vienībām; 
b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kuros atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), kā noteikts Padomes īstenošanas lēmuma pielikumā.
Atskaites punkta un mērķa apraksts:
Digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu), ko EDIC izsniedz subjektiem ar vismaz vienu ieguldījumu atlases kritērijiem, skaits nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasība ievērot attiecīgos ES un valstu vides tiesību aktus.


	Aplēstās izmaksas
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Zaļā un digitālā izsekojamība
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav



	2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei
(CID atsauce Nr.44) 
LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]

	[bookmark: _Hlk175228119]Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīt noteiktos mērķus.
Sakarā ar Latvijas uzņēmējdarbības vides specifiku, proti pēc statistikas datiem pēc vidējā darbinieku skaita 2022. gadā uz 2024. gada janvāri bija 95 914 uzņēmumi, no kuriem 95 670 uzņēmumi ir MVU ar darbinieku skaitu no 0 līdz 249 un saskaņā ar Darbības kārtību vienības ar vidēji lielu kapitālu ir 148 vienības. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem uz 2024. gada janvāri, Latvijā ir tikai 96 uzņēmumi ar darbinieku skaitu 500 un vairāk, ieskaitot publiskā sektora izveidotās kapitālsabiedrības. Atbilstoši esošajam pieprasījumam, uzņēmumi nenāk pēc vairākām investīcijām, bet identificē tikai vienu vajadzību turpmākiem ieguldījumiem. Pēc EDIC sniegtās informācijas, šobrīd ir situācija, ka uzņēmumi ļoti piesardzīgi raugās uz iespēju saņemt vairākus digitālās attīstības ceļa kartes īsā laika periodā (2 gadi), kas saistīts gan ar pieejamās de minimis kopsummas apmēru, gan plānoto investīciju izmaksu pieaugumu un nepieciešamību de minimis investēt citās vajadzībās. Attiecīgi uzņēmumi neplāno piedalīties vairākās digitalizācijas atbalsta programmās, bet digitālās attīstības ceļa karte tiek izstrādāta, identificējot vienu investīciju.
Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības.
Mērķis: 100
Precizējums (ja nepieciešams):
Saskaņā ar Darbības kārtību “komersanti ar vidēji lielu kapitālu” ir komersanti, kuri ir ar darbinieku skaitu no 251 līdz 499 darbiniekiem.
Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. 
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: 
a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības; 
b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.
Atskaites punkta un mērķa apraksts:
To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izdevis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
	[bookmark: _Hlk175228129]Nosaukums: To digitālās transformācijas ceļa karšu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis vienībām.
Mērķis: 2000
Pārbaudes mehānisms:
Kopsavilkuma dokuments, kas pamato, kā mērķis (tostarp visi attiecīgie elementi) tika sasniegts, kopā ar atbilstošām saitēm uz apstiprinošajiem pierādījumiem.
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:
a) ceļveži (ceļu kartes), kas izdoti vienībām;
b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kuros atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), kā noteikts Padomes īstenošanas lēmuma pielikumā.
Atskaites punkta un mērķa apraksts:

Digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu), ko EDIC izsniedz subjektiem ar vismaz vienu ieguldījumu atlases kritērijiem, skaits nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst DNSH tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasība ievērot attiecīgos ES un valstu vides tiesību aktus.
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	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
(CID atsauce Nr.47) 
LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]

	Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā objektīvus apstākļus, jo sākotnējā mērķa sasniegšanai ir noteikta labāka alternatīva, kas sniedz iespēju nodrošināt.

Šobrīd tiek īstenotas četras pētniecības atbalsta programmas, no kurām trijās vēl nav pieejami dati, lai izdarītu secinājumus par pētniecības projektu īstenošanu, savukārt vienā atbalsta programmā – ANM 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmajā kārtā, kas tika apstiprināta 2022. gadā, dati ir pieejami. Pēc pieejamās informācijas secināts, ka šobrīd CFLA ir apstiprināti 128 pētniecības projekti, no kuriem tikai 16 ir pabeigti. Ņemot vērā, ka laika posms no Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas līdz ANM noslēgšanas dienai ir divi ar pus gadi, pieejamā informācija no 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās kārtas, atspoguļo situāciju, kas varētu veidoties ar mērķrādītāju nr. 47. un nr. 48. sasniegšanā, jo pētniecības projektu īstenošanas laiks 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās kārtas ietvaros sakrīt ar atlikušo laiku pētniecības projektu īstenošanai 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” ietvaros. 


Ņemot vērā minēto, tiek paredzēts, ka rādītājs tiek sasniegts, kad CFLA ir apstiprinājusi projektu un tiek noslēgti līgumi starp finansējuma saņēmēju un vienību, kas ievieš pētniecības projektu.

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķrādītājs Nr. 47
Nosaukums: Atbalstīto projektu skaits 
Mērķa kvalitatīvais rādītājs:  14

Precizējums (ja nepieciešams)
Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, Uzskata, ka šis mērķis attiecas uz CFLA apstiprinātiem projektiem.

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts 
To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksātajām īstenotajām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta
summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases
kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst
Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu
(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
	Mērķa Nr.47 precizējums (ja nepieciešams): Šis mērķis ir attiecināms uz uzņemtajām saistībām, kas ir noslēgti līgumi.

Atskaites punkta un mērķa apraksts 
To līgumu skaits, kas noslēgti starp finansējuma saņēmēju un vienību, ar kuriem tiek uzņemtas saistības. Uz viena pētniecības projekta pieteikumu var tiks noslēgti vairāki līgumi, par katru pētniecības sadaļu atsevišķi (rūpnieciskais pētījums, eksperimentālais pētījums). Tiek paredzēts, ka viena granta
summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases
kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst
Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu
(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
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	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
(CID atsauce Nr.48) 
LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]

	Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā objektīvus apstākļus, jo sākotnējā mērķa sasniegšanai ir noteikta labāka alternatīva, kas sniedz iespēju nodrošināt.

Šobrīd tiek īstenotas līdzīgas četras pētniecības atbalsta programmas, no kurām trijās vēl nav pieejami dati, lai izdarītu secinājumus par pētniecības projektu īstenošanu, savukārt vienā atbalsta programmā – ANM 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmajā kārtā, kas tika apstiprināta 2022. gadā, dati ir pieejami. Pēc pieejamās informācijas secināts, ka šobrīd CFLA ir apstiprināti 128 pētniecības projekti, no kuriem tikai 16 ir pabeigti. Ņemot vērā, ka laika posms no Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas līdz ANM noslēgšanas dienai ir divi ar pus gadi, pieejamā informācija no 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās kārtas, atspoguļo situāciju, kas varētu veidoties ar mērķrādītāju nr. 47. un nr. 48. sasniegšanā, jo pētniecības projektu īstenošanas laiks 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās kārtas ietvaros sakrīt ar atlikušo laiku pētniecības projektu īstenošanai 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” ietvaros. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams paredzēt, ka rādītāja ietvaros var ieskaitīt arī tādus pabeigtos pētniecības projektus, kas ir sadalīti pa vairākām ieviešanas fāzēm (rūpnieciskais pētījums, eksperimentālās izstrādnes). Iespēja pētniecības projektu dalīt vairākās daļās sniegtu iespēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai izstrādātu jaunu pakalpojumu, tehnoloģiju vai prototipu. Līdz ar to rādītājā tiek ieskaitīti tie pētniecības projekti, par kuriem ir noslēgti līgumi un sasniegts līgumā minētais rādītājs. 

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķrādītājs Nr. 48
Nosaukums: Atbalstīto projektu skaits 
Mērķa kvalitatīvais rādītājs:  14

Precizējums (ja nepieciešams)
Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, Uzskata, ka šis mērķis attiecas uz CFLA apstiprinātiem projektiem.

Atskaites punkta un mērķa apraksts 
To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksātajām īstenotajām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta
summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases
kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst
Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu
(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
	Mērķa Nr.48 precizējums (ja nepieciešams): Šis mērķis ir attiecināms uz uzņemtajām saistībām, kas ir noslēgti līgumi.

Precizējums (ja nepieciešams)
Uzskata, ka rādītājs ir sasniegts, ja ir noslēgts līgums starp atbalsta saņēmēju un vienību un par to ir veikts gala maksājums. Viena projekta ietvaros var būt vairāki līgumi. 

Atskaites punkta un mērķa apraksts 
Pabeigto līgumu skaits, kas noslēgts starp atbalsta saņēmēju un vienību. Viens vai vairāki līgumi var tikt noslēgt viena pētniecības projekta ietvaros. Tiek paredzēts, ka viena granta 
summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases
kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst
Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu
(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
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	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai
(CID atsauce Nr.51 un Nr.52) 
LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-]

	Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīti noteiktos mērķus.  

2.2.1.4.i investīcijas mērķis ir veicināt komersantu attīstību, sniedzot aizdevumus ar kapitāla atlaidi, apgrozījuma apjoma pieauguma nodrošināšanai. 

Investīcijas sākotnēji definētie mērķi ir atbalstītie projekti 133 un privātais piesaistītais finansējums 37 milj. EUR, ņemot vērā apsvērumu, ka plānotais apgrozījuma apjoma pieaugums ekonomikā, ko sniegs izsniegtais aizdevums 2.2.1.4.i investīcijas ietvaros, būs vairāk kā 43 800 000 milj. EUR, tad iespējams uzskatīt, ka rādītāja atdeve jau ir sasniegta. 

Pēc publiski pieejamas informācijas uzņēmumiem, kuri saņēmuši aizdevumu 2023.gadā ( 32 projekti) un jau ir iesnieguši gada pārskatu var secināt ka salīdzinājumā pret 2022.gadu (pirms aizdevuma saņemšanas) apgrozījuma apjoms ir pieaudzis 4,9% (pēc aizdevuma saņemšanas). Līdz ar to pieņemot, ka no 32 apstiprinātajiem projektiem (Altum dati uz 31.03.2024) apgrozījuma apjoma pieaugums būs 4,9% un pieskaitot plānoto privāto 51 milj. EUR līdzfinansējumu, rezultātā iespējams secināt, ka 2.2.1.4.i investīcijas apgrozījuma pieaugums Latvijas ekonomikā sasniegs 91 milj. EUR, kas pārsniedz sākotnēji plānotos 82 milj. EUR. 

Papildus informējam, ka 31.03.2024. ir piešķirti 32 aizdevumi par 19,7 milj. EUR ANM finansējumu un piesaistīts privātais finansējums 25 070 885 EUR apmērā. Altum vērtēšanas procesā vēl ir 29 projekti par aizdevuma apstiprināšanu, kam ir rezervēta summa 21,2 milj. EUR ANM finansējuma. Kopā rezervētā ANM finansējuma summa ir 40 991 442 euro, kas liecina par programmas apguvi. 

Balstoties uz 2.2.1.4.i investīcijas ietvaros saņemto projektu apjomiem, tad vidējā aizdevuma summa ir 670 000 EUR. Attiecīgi, par atlikušo starpība starp pieejamo ANM finansējumu un kopējo maksimālo rezervēto summu 4 151 558 EUR, kur dalot ar vidējo aizdevuma summu iespējams secināt, ka par atlikušo atbalstu var apstiprināt 6 projektus.

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka objektīvu apstākļu dēļ, kas ir vidējā aizdevuma summas palielinājumu, nav iespējams sasniegt sākotnēji noteikto mērķi – atbalstīti 133 projekti. Provizoriski kopā ir iespējams atbalstīt 67 projektu, bet pieļaujot, ka 10% (šobrīd provizoriska aplēse) gadījumā Altum var noraidīt projektu, jo tas, piemēram, nekvalificējas komercdarbības atbalsta nosacījumiem, tad faktiski ir iespējams atbalstīt 60 projektu.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija vēlas vērst uzmanību, ka ņemot vērā ka ir sasniegts 2.2.1.4.i digitālās atbalsta programmas apgrozījuma pieauguma mērķis 91 milj. EUR apmērā, kas ietver rādītājā Nr.52 noteiktā privātā līdzfinansējuma sasniegšanu 51 milj. EUR apmērā, un ir kāpusi vidējā aizdevuma summa no 339 421 EUR uz 670 000 EUR, piedāvājam:
1.	dzēst rādītāju Nr.51 – 133 projekts – jo tautsaimniecībā ir sasniegts plānotais efekts;
2.	vai alternatīvi atbalstīt rādītāja samazināšanu no 133 uz 60 projektu, balstoties uz faktisko situāciju 2.2.1.4.i investīcijā. 

Ņemot vērā, ka investīcijā 2.3.1.2.i. “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstībā” ir palicis neizlietots finansējums 3 515 154 EUR apmērā, aicinām to pārdalīt uz 2.2.1.4.i. investīciju. Skaidrojam, ka papildus pārdalītais finansējums 2.2.1.4.i. investīcijā ļautu sasniegt šādus rādītājus:
•	Papildus tiktu noslēgti 5 līgumi, kopējam noslēgto līgumu skaitam sasniedzot 65, pieņemot, ka vidējā aizdevuma summa ir 670 000 EUR.
•	Tiktu piesaistīti papildus 1 360 000 EUR privātā finansējuma, kopā sasniedzot 45 300 000 EUR.

Līdz ar to Ekonomikas ministrija piedāvā:
1. Rādītāju Nr.51 noteikt 65;
2. Rādītāju Nr.52 palielināt līdz 45 300 000 EUR.


Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku. Ja Eiropas Komisija piekrīt minētajiem grozījumiem un finansējuma pārdalei, Ekonomikas ministrija atspoguļo izmaiņas rādītājos.
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	Mērķa Nr. 51 nosaukums: Piešķirto aizdevumu skaits 
Mērķa Nr. 51 nosaukums: Piesaistītais privātais līdzfinansējums
Mērķa Nr. 51 kvalitatīvais rādītājs: 133
Mērķa Nr. 52 kvalitatīvais rādītājs: 37 000 000
Precizējums (ja nepieciešams): nav

	Mērķa Nr. 51 kvalitatīvais rādītājs: 65
Mērķa Nr. 52 kvalitatīvais rādītājs: 45 300 000
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	2.2.1.5.i. Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana
(CID atsauce Nr.53) 
LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-]

	Grozījums ir iesniegts pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ dalībvalsts nespēj pilnīgi izpildīti noteiktos mērķus.  

2.2.1.5.i investīcijas mērķis ir veicināt mediju nozares digitālo transformāciju, un darbības pielāgošanu mūsdienu mediju patēriņa tendencēm digitālā vidē, vienlaikus, veicinot vietējā mediju satura veidotāju ilgtspēju, tādējādi saglabājot plurālistisku mediju tirgu un stiprinot noturību pret dezinformāciju. Ņemot vērā, ka digitālā transformācija ir nepieciešama plašākā mediju tirgus dalībnieku lokā, lai saglabātu plurālismu mediju vidē, atbalstu saņems 27 projekti/ mediju uzņēmumi. Projektu īstenošana iespējama, jo uz 2.2.1.5.i pasākumu veikta finansējuma pārdale no 2.2.1.2.i un 2.3.1.3.i. Projektu īstenošanas laiks, atbilstoši sākotnēji AF plāna pielikumā plānotajam termiņam – 10 mēneši (līdz 2025.gada 30.jūnijam), tomēr, lai nodrošinātu projektu ietvaros  izveidoto IT rīku  un platformu testēšanu, pielāgošanu, aprobēšanu nepieciešams papildu laiks, tādēļ ir ierosināti grozījumi rādītāja Nr.53 sasniegšanas termiņā – 2026.gada 30.jūnijs.  

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķa Nr. 53 nosaukums: izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits 
Mērķa Nr. 53 kvalitatīvais rādītājs: n/a
Mērķa Nr. 53 kvalitatīvais rādītājs: 3
Precizējums (ja nepieciešams): 
Pabeigšanas laiks: 2025.gada 2.cet.

	Pabeigšanas laiks: 2026.gada 2.cet.
Mērķa Nr. 53 kvalitatīvais rādītājs: 9
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	3 700 000
	11 100 000
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	2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība
(CID atsauce Nr.63 un Nr.64) 
LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-]

	[bookmark: _Hlk175228150]Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz AF Regulas 21.pantu, ņemot vērā objektīvus apstākļus, jo sākotnējā mērķa sasniegšanai ir noteikta labāka alternatīva, kas sniedz iespēju uzņēmumam, ka veicis savu darbinieku apmācību, izglītot savu darbinieku dažādās apmācību jomās. 

Ekonomikas ministrija 2.3.1.2.i investīcijas ietvaros veica atklāta konkursa uzsaukumu, kā rezultātā pieteikumi uz visu investīciju ietvaros pieejamo finansējumu nav iesniegti. Lai nodrošinātu mērķa Nr.63 un Nr.64 sasniegšanu, nepieciešams CID iekļaut precizējumu, ja uzņēmums vienā projektā apguvis dažādas apmācību jomas, tad mērķa Nr.63 un Nr.64 ietvaros uzņēmumu var skaitīt vairākas reizes atbilstoši apgūto apmācību jomu skaitam.

Ekonomikas ministrija vēlas lūgt Eiropas Komisijai saskaņojumu veikt finansējuma pārdali no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija". Konkrēti, mēs lūdzam pārdalīt 3 515 154 EUR no 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" (2.3.1.2.i. investīcija) uz investīciju "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" (2.2.1.4.i. investīcija) 2.2. virzienā "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas".

2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros līdz šim ir noslēgti 8 līgumi par kopējo summu 14 985 782 EUR, un pēc otrās kārtas uzsaukuma beigām ir saņemti 2 projektu pieteikumi par 1 499 064 EUR. Tomēr investīcijas ietvaros paliek neapgūts finansējums 3 515 154 EUR, kuru vēlamies pārdalīt.
	
Grozījumi nepieciešami, lai mazinātu risku rādītāja apguvei. Šāda pieeja balstīta uz iepriekšējā plānošanas periodā īstenotajiem mācību atbalsta pasākumiem un investīciju rezultātiem, kā ietvaros secināts, ka uzņēmumi viena projekta ietvaros visbiežāk izvēlas dažādas apmācību jomas, lai paplašinātu darbinieku zināšanas. Piemēram, uzņēmums "X" izvēlas saņemt digitālo apmācību pakalpojumus no mācību centra "Y", šis uzņēmums izvēlas apmācības jomas, piemēram:
1) korporatīvā ilgtspēja;
2) vispārējā personu datu aizsardzība;
3) e-tiesiskais regulējums;
4) mākoņpakalpojumi un to pārvaldība;
5) lietotāja pieredze un lietotāja interfeiss (UX/UI specializācija);
6) e-komercijas attīstība un starptautiskā integrācija;
7) datu analīze un vizualizācija;
8) datu bāzu izstrāde un uzturēšana;
9) programmēšana

Šī piemēra ietvaros viens komersants nodrošina darbiniekam apgūt 9 dažādas apmācību jomas, bet esošā regulējuma ietvaros uzņēmums kā rādītājs tiktu norādīts vienu reizi.

Mērķa Nr. 63 un Nr.64 precizējumos iekļautais skaidrojums sniegtu iespēju uzskaitīt uzņēmuma apgūtās apmācību jomas atsevišķi, nodrošinot rādītāja sasniegšanu. 

Šāda uzskaite ir būtiska, jo 2.3.1.2.i investīcijas mērķis ir nodrošināt iespēju uzņēmumiem pilnveidot digitālās prasmes saviem darbiniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. 

Izmaiņas neparedz mainīt sākotnēji plānoto investīcijas ieviešanas kārtību, mērķa grupu un laika grafiku, kas paredz komersantu digitālo prasmju attīstību.

Precizējumi ir objektīvi pamatoti un būtiski ietekmē investīcijas mērķa grupu un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā mērķa grupas lielumu un nozīmi digitālās transformācijas mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.
Ja Eiropas Komisija piekrīt minētajiem grozījumiem un finansējuma pārdalei, Ekonomikas ministrija atspoguļo izmaiņas rādītājos.
Pēc šīs pārdales 2.3.1.2.i. investīcijas mērķrādītājs tiktu samazināts no 2521 komersanta uz 2080, kuriem nodrošināta digitālo prasmju apguve. Tajā pašā laikā, 2.2.1.4.i. investīcijas mērķrādītāji pieaugtu, noslēgto aizdevumu skaits tiktu palielināts līdz 65, bet piesaistītā privātā finansējuma apjoms līdz 45 300  000 EUR.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Precizējums (ja nepieciešams): 

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķa Nr. 63 nosaukums: To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve 
Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 1080
Precizējums (ja nepieciešams): nav

Mērķa Nr. 64 nosaukums: To uzņēmumu
skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas
sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu
atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par
principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”
piemērošanu (2021/C58/01))
Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 2521
Precizējums (ja nepieciešams): nav

	[bookmark: _Hlk175228157]Mērķa Nr.63 precizējums (ja nepieciešams): Rādītāja ietvaros tiek skaitīti uzņēmumi atbilstoši apgūtajai apmācību jomai. Ja viens uzņēmums apgūst dažādas mācību jomas, tad rādītājā tiek iekļauts uzņēmums katrā no apgūtajām apmācību jomām atsevišķi.

Mērķa Nr.64 precizējums (ja nepieciešams): Rādītāja ietvaros tiek skaitīti uzņēmumi atbilstoši apgūtajai apmācību jomai. Ja viens uzņēmums apgūst dažādas mācību jomas, tad rādītājā tiek iekļauts uzņēmums katrā no apgūtajām apmācību jomām atsevišķi.
Mērķa kvalitatīvais rādītājs: 2080


	Aplēstās izmaksas
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Zaļā un digitālā izsekojamība
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
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	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem
(CID atsauce Nr.71 un Nr.72) 
LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.
Ar ierS Saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts CID rādītāju Nr. 71 un Nr. 72 nosaukums un apraksts atbilstoši faktiskajai situācijai. Rādītāja Nr. 71 nosaukumā un aprakstā nepieciešams izsvītrot teikuma daļu “un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās”, ņemot vērā, ka sasniedzamo vērtību (15 000 iedzīvotāju) veido tikai digitālo pašapkalpošanās prasmju pilnveides mācību dalībnieki, kā arī ir nepieciešams papildināt nosaukumu “kopīgās tehnoloģiju radošuma vadlīnijas jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai”, nosākot to sasaisti ar digitālo darbu ar jaunatni. Savukārt “īstenotas” vietā aprakstā lietojams “tiek ieviestas”, ņemot vērā šo vadlīniju ieviešanas procesu. 
Rādītāja Nr. 72 nosaukumā un aprakstā nepieciešams precizēt terminu “tehnoloģiskās inovācijas darbības”, ņemot vērā, ka ar šo vārdu savienojumu tiek apzīmētās tādas aktivitātēs, kas paredz digitālo resursu un tehnoloģiju jauninājumu ieviešanu darbā ar jaunatni. Digitālo resursu un tehnoloģiju jauninājums, jeb tehnoloģiskā inovācija, var tikt izmantots darba ar jaunatni saturā, metodēs vai aktivitātēs, lai radītu kvalitatīvu un jauniešu vajadzībām atbilstošu saturu, un īstenotu tādas aktivitātes, kas veicina jauniešu prasmju un kompetenču attīstību neformālās izglītības ceļā. Kā arī nepieciešams nosaukumā un aprakstā veikt tādus precizējumus, kas skaidrāk nodalītu digitālo pašapkalpošanās prasmju pilnveides mācību dalībniekus no tiem jauniešiem, kuri ir piedalījušies digitālā darba ar jaunatni tehnoloģiskajās inovācijas darbībās.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Precizējums (ja nepieciešams): 

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķrādītājs Nr. 71
Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās
Apraksts: To iedzīvotāju skaits, kuriem ir progresīvas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos. Ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), tostarp ir izstrādātas un īstenotas kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. To iedzīvotāju skaits, kuriem ir progresīvas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos. Digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss) ir izstrādāta un ieviesta, tostarp, lai izstrādātu un īstenotu Kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai.

Mērķrādītājs Nr. 72
Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskajās inovācijas darbībās
Apraksts: Investīciju rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālā pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), tostarp tiek izstrādātas un īstenotas kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. Mācībās piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem pašmācība sasniegusi vismaz 5000); un vismaz 10 tūkstoši cilvēku piedalījušies tehnoloģisko inovāciju aktivitātēs.
	Mērķrādītājs Nr. 71
Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes 
Apraksts: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes. Ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), kā arī ir izstrādātas un tiek ieviestas kopīgās tehnoloģiju radošuma vadlīnijas jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai digitālajā darbā ar jaunatni.

Mērķrādītājs Nr. 72
Nosaukums: To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes, un to iedzīvotāju skaits, kuri ir piedalījušies digitālā darba ar jaunatni tehnoloģiskajās inovācijas darbībās.
Apraksts: Investīciju rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālā pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), kā arī tiek izstrādātas un īstenotas kopīgās tehnoloģiju radošuma pamatnostādnes jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai. Mācībās piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem pašmācība sasniegusi vismaz 5000); un vismaz 10 tūkstoši cilvēku piedalījušies digitālā darba ar jaunatni tehnoloģisko inovāciju aktivitātēs.
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	2.3.2.2.i investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, (CID atsauce Nr.74) 
LV-C[C2]-I[2-3-2-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo tiek precizēts 2.3.2.2.i investīcijas apraksts atbilstoši faktiskajai situācijai izslēdzot apraksta sadaļu: “tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību”, ņemot vērā, ka šīs tēmas tiek iekļautas mācību kompetenču ietvarā horizontālā griezumā un būtu laikietilpīgi identificēt un pierādīt katra elementa klātbūtni attiecīgajos kompetenču ietvaros un mācību programmās. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Izstrādāts publiskās pārvaldes digitālo prasmju  kompetenču satvars”, kas precīzāk raksturo investīcijas atskaites punkta mērķa grupu un īstenošanas mērķi. 

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam. 
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Dara pieejamu publiskās pārvaldes digitālo prasmju plānu un satvaru, tostarp mācību programmas, un organizē apmācību publiskās pārvaldes pamatplatformā.” 
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Izstrādāts publiskās pārvaldes digitālo prasmju un  kompetenču satvars”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: 
“Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu.”

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Publiskās pārvaldes digitālo prasmju kompetenču satvars, tostarp mācību programmas ir izstrādātas.” 
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	2.3.2.2.i investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, (CID atsauce Nr.75) 
LV-C[C2]-I[2-3-2-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu  6 kompetenču jomu ietvaros i, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu. Šīs izmaiņas veicinātu valsts pārvaldes profesionālo attīstību, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt digitālās transformācijas procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu digitalizāciju un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi. Vienlaikus aicinām dzēst atskaites punkta apraksta teksta daļas attiecībā uz digitālo prasmju kompetenču izstrādes aprakstu, ņemot vērā, ka M75 pēc būtības ir mācību dalībnieku iesaistes un mācību procesa nodrošināšanas mērķa rādītājs, bet kompetenču izstrāde ir saistāma ar kompetenču ietvara izstrādes procesu, kas ir paredzēts M74 atskaites punktā, kā rezultātā ir konstatēta saturisko aprakstu sadaļu pārklāšanās M74 un M75 starpā. Tāpat arī rosinām svītrot teksta daļu “ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība”, ņemot vērā, ka nebūs iespējams nodrošināt dokumentālus pamatojumus atskaišu veidā šī procesa praktiskai norisei to publiskās pārvaldes iestāžu vai indivīda līmenī, kuri būs piedalījušies mācībās. Tas gan nenozīmē, ka pašvadītu mācību izmantojamība praksē nenotiks, tomēr to ir sarežģīti vai pat neiespējami dokumentēt un iesniegt atskaišu formātā. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. CID mērķrādītāja apraksts papildināts ar sešu digitālo prasmju kompetenču jomu nosaukumiem, kā arī papildus skaidrots, ka publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam. 
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām ”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“To cilvēku skaits, kuri ir apguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā: 
• ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; 
• digitālo kompetenču un prasmju apmācības sadaļa ar kompetenču sistēmām, publiskās pārvaldes vienotajā digitālās tālmācības vidē/platformā ir organizēts un darbojas mācību saturs un apmācības programmas; 
• ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.” 
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: 
“Publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.”


Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto klātienes un tiešsaistes apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās: 1) Digitalizācijas vadība un attīstība, 2) Digitālā satura veidošana, 3) Kiberdrošība, 4) Komunikācija un sadarbība, 5)Informācija un datu pratība, 6) Transversālās prasmes.” 
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	2.3.2.2.i investīcija “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, (CID atsauce Nr.76)
LV-C[C2]-I[2-3-2-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu 6 kompetenču jomu ietvaros, būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku digitālo kompetenču kopumu. Šīs izmaiņas veicinātu valsts pārvaldes profesionālo attīstību, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt digitālās transformācijas procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu digitalizāciju un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi. Vienlaikus aicinām dzēst atskaites punkta apraksta teksta daļas attiecībā uz digitālo prasmju kompetenču izstrādes aprakstu, ņemot vērā, ka M76 pēc būtības ir mācību dalībnieku iesaistes un mācību procesa nodrošināšanas mērķa rādītājs, bet kompetenču ietvara izstrāde ir paredzēta M74 atskaites punktā, kā rezultātā ir konstatēta saturisko aprakstu sadaļu pārklāšanās M74 un M76 starpā. Tāpat arī rosinām svītrot teksta daļu “ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība”, ņemot vērā, ka nebūs iespējams nodrošināt dokumentālus pamatojumus atskaišu veidā šī procesa praktiskai norisei to publiskās pārvaldes iestāžu vai indivīda līmenī, kuri būs piedalījušies mācībās. Tas gan nenozīmē, ka pašvadītu mācību izmantojamība praksē nenotiks, tomēr to ir sarežģīti vai pat neiespējami dokumentēt un iesniegt atskaišu formātā. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz ““Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. CID mērķrādītāja apraksts papildināts ar sešu digitālo prasmju kompetenču jomu nosaukumiem, kā arī papildus skaidrots, ka publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.. 

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu, tostarp digitālās transformācijas plānošanā un pārmaiņu vadībā, datu analīzes, mākslīgā intelekta un citu modernu tehnoloģiju izmantošanu, lai modernizētu darbības un pakalpojumus, elastīgu IKT projektu vadību, modernu digitālo infrastruktūru izmantošanu un pārvaldību. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.
	Investīcija 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība 
Investīcijas mērķi ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku. Investīcija ietver valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku digitālās kompetences un spēju palielināšanu. 
Investīciju attiecībā uz digitālo prasmju un kompetenču sistēmu īsteno līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju uzlabošanu — līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp e-mācībās iegūtām ”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“To cilvēku skaits, kuri ir apguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā: 
• ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; 
• digitālo kompetenču un prasmju apmācības sadaļa ar kompetenču sistēmām, publiskās pārvaldes vienotajā digitālās tālmācības vidē/platformā ir organizēts un darbojas mācību saturs un apmācības programmas; 
• ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.” 

	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: 
“Publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.”


Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto klātienes un tiešsaistes apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās: 1) Digitalizācijas vadība un attīstība, 2) Digitālā satura veidošana, 3) Kiberdrošība, 4) Komunikācija un sadarbība, 5)Informācija un datu pratība, 6) Transversālās prasmes.”
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	2.3.2.3.i investīcija “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”, (CID atsauce Nr.79) 
LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātajām izmaiņām tiek precizēts 2.3.2.3.i investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” sasniedzamā mērķa nr.79. aprakstu, aizstājot frāzi "pieejams mācībām" ar "iegādāts un piegādāts pašvaldībām vai tieši vispārējās izglītības izglītības iestādēm". Šīs korekcijas joprojām saglabātu investīcijas sākotnējo mērķi, jo iegādāto un projekta partneriem izdalīto IKT iekārtu skaits paliek nemainīgs, vienlaikus ļaujot pašvaldībām lemt par efektīvāko veidu, kā samazināt digitālo plaisu un padarīt IKT aprīkojumu pieejamu mērķa sasniegšanai. grupu starp savām izglītības iestādēm. Tāpat arī ir nepieciešams mērķa aprakstā svītrot atsauci uz "skolu datorbibliotēka", lai nodrošinātu, ka iegādāto datortehnikas vienību pieejamību neierobežo skolas darba laiks vai satiksmes ierobežojumi (ja izglītojamie tiek atvesti uz un no skolas no attāliem lauku apvidiem), radot iespēju projekta sadarbības partneriem izvietot datortehniku arī jauniešu centros, bibliotēkās vai citās publiski pieejamās vietās, veicinot datortehnikas lietošanu arī pēc skolas darba laika. Visbeidzot, tiek rosināts svītrot teikumu “Skolu “datorbibliotēka” skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju “aizņemties” uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas
sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.'' no mērķa apraksta, jo tas kalpo kā skaidrojoša informācija un neizvirza nekādas papildu prasības.
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	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	[bookmark: _Hlk175838856]To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām iepirkts un nogādāts projekta sadarbības partneriem (pašvaldībām vai izglītības iestādēm), no “datorbibliotēkas” kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu “datorbibliotēka” skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju “aizņemties” uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.
	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām iepirkts un nogādāts projekta sadarbības partneriem (pašvaldībām vai izglītības iestādēm)
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	3.1.1.4.i. investīcija "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai"
(CID atsauce Nr.102)
LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.
 Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēta 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” sasniedzamā mērķa rādītāja Nr.102. “Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos” vērtība, to palielinot no 467 dzīvokļiem uz 770 dzīvokļiem atbilstoši papildus AF finansējuma pārdalei no 3.1.2.3.i investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” 27,7 milj. EUR apmērā.
Grozījumu nepieciešamību un papildus AF finansējuma piešķīrumu 3.1.1.4.i investīcijas ietvaros pamato būtisks pieejamu mājokļu trūkums reģionos un attiecīgi nepieciešamība veicināt pieejamu mājokļu būvniecību, kā arī 3.1.1.4.i investīcijas progress - uz doto brīdi ir 12 projekti – gan noslēgti aizdevumu līgumi, apstiprināti projekti, gan projekti vērtēšanā. Visiem finansējums nav pietiekošs. Ir noslēgti 5 aizdevumu līgumi (374 dzīvokļi), 7 projekti apstiprināšanas / lēmumu pieņemšanas un vērtēšanas procesā.  Kopumā visiem 12 projektiem (646 dzīvokļi) ir nepieciešams AF finansējums 55,4 milj. EUR un attiecīgi šobrīd pietrūkst 13,8 milj. EUR. Papildus gan Ekonomikas ministrija, gan ALTUM ir saņēmusi interesi no vēl citiem potenciāliem nekustamā īpašuma  attīstītājiem, kas interesējas, vai būs pieejams papildus AF finansējums projektu realizēšanai, kas liecina, ka. interese par atbalsta programmas turpināšanu 3.1.1.4.i investīcijas ietvaros ir.  

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)" apakšsadaļā “Mērķis”: 467.

Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": Valsts attīstības iestāde Altum ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 dzīvokļu projektiem.
Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām:
1) ēkai ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš;
2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
	Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)" apakšsadaļā “Mērķis”: 770.

Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": Valsts attīstības iestāde Altum ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 770 dzīvokļu projektiem.
Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām:
1) ēkai ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš;
2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
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	3.1.2.1.i. investīcija "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem"
(CID atsauce Nr. 115, 116, 117)
LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.
Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēti 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) ietvaros sasniedzamo 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāja apraksti un ar tiem saistītā informācija citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās. Ierosinātās izmaiņas aprakstos tiek virzītas, lai nodrošinātu nepārprotamību par investīcijas ietvaros plānoto atbalstu mērķa grupas personām.

Rosinātās izmaiņas paredz svītrot šādas norādes:
· “viena persona uz vienu mājokli”, tādējādi nepārprotami pieļaujot atbalstu mērķa grupas personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā (mājoklī).
Veicot mērķa grupas personu atlasi dalībai 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros, šobrīd ir konstatēti atsevišķi gadījumi, kad divas mērķa grupas iesaistes nosacījumiem atbilstošās personas dzīvo vienā mājoklī. Visas vienā mājsaimniecībā dzīvojošās mērķa grupas iesaistes nosacījumiem atbilstošās personas ir dažādos vecumos, kā arī tām nav divu identisku slimības izpausmju, funkcionēšanas ierobežojumu un kustību traucējumu. Viņām ir atšķirīgas vajadzības vides pielāgošanai.
Kā piemērus, pievienojam ergoterapeitu atzinumos sniegtās rekomendācijas par nepieciešamo mājokļa pielāgošanu katrai mērķa grupas personai: 
1)	Divu māsu gadījumā (dažāds vecums, viena ir pilngadīga (I. grupa (SSK kods – G80), mācās, izmanto riteņkrēslu un otra ir 17 gadus veca ((SSK kods – M41), izmanto asistenta pakalpojumu)):
Vienai māsai paredzēta mācību vietas ierīkošana – elektriski augstumā regulējams galds, ergonomisks datora krēsls, lai atvieglotu nokļūšanu līdz mācību vietai, uz istabas paaugstināto daļu ir jāizveido cieta seguma, gludi pakāpieni. Pakāpieni ir jāaprīko ar margām, margām ir jābūt stabilām ar neslīdošu roku balstu, 0.9-1.1m augstām.
Otrai māsai, pamatojoties uz to, ka ir samazināts aktivitāšu apjoms (ir mazākas kustības/aktivitātes, vairāk sanāk darboties istabā, kur temperatūra ir zema), ir nepieciešams pilnveidot istabas pieejamību. Papildu, lai atvieglotu mērķa grupas personas piecelšanos no gultas, nepieciešama gulta, kuras augstums ir 0.45 m. 
2)	Mātes un dēla gadījumā (māte (II. grupa (SSK kods – I69), izmanto staiguli un riteņkrēslu) un dēls (I. grupa (SSK kods – I69), izmanto riteņkrēslu)):
Dēlam nepieciešams iegādāties un pielāgot aprīkojumu istabā, kurā viņš uzturas.
Mātei: nepieciešama atbilstošu istabas mēbeļu izbūve un pilnveidošana, lai tiem var viegli piekļūt sēžot riteņkrēslā. 
3)	Brāļa un māsas gadījumā (abiem ir kāju ortozes, SSK kods vienāds – M41):
Veicamo darbu apjoms ir pietiekoši liels – gan pagalma līdzināšana un izklāšana ar bruģi, gan grīdas seguma izlīdzināšana iekštelpās, lai vieglāk pārvietoties. Šis ir tas gadījums, kad personām ir līdzīgi diagnozes kodi un arī funkcionālie traucējumi ir samērā līdzīgi, taču atšķirības ir antropometriskajos rādītājos.
Jāmin, ka jau sākotnēji Eiropas Padomes lēmumā par 115. un 116. atskaites punktu un 117. mērķrādītāju tika paredzēts atbalsts “259 personām (vienas personas individuālajam mājoklim)” un kā 117. mērķrādītāja “Kvantitatīvais rādītājs (mērķiem)” ir norādīts “Personas”. Tas nozīmē, ka pasākuma prioritāte ir vērsta uz personām, kuras saņems atbalstu, nevis uz pielāgojamo mājokļu skaitu. To personu skaits, kuru dzīves vide tiks uzlabota, netiks samazināts. Tas, ka divas attiecīgās mērķa grupas personas dzīvo vienā mājoklī, nav šķērslis nevienas no tām dalībai programmā un iespējām saņemt atbalstu nepieciešamajiem pielāgojumiem..
Kā 115. atskaites punkta sasniegšanas pamatojums ir pašvaldības projektam pievienots anonimizētais mērķa grupas personu saraksts, kurā mērķa grupas persona ir saistīta ar konkrētu mājokli. Turklāt Labklājības ministrija ir izstrādājusi metodiskos norādījumus (MK noteikumu Nr. 512[footnoteRef:2] 35.2. apakšpunkts) par 115. un 116. atskaites punkta un 117. mērķrādītāja sasniegšanu. Atbilstoši metodiskajiem norādījumiem pašvaldība sniedz informāciju, kā atlasīta mērķa grupa (115. atskaites punkts), kādi pielāgojumi plānoti (116. atskaites punkts) un kas paveikts (117. mērķrādītājs) mērķa grupas personu mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai. Tādējādi tiek uzskaitīts, cik mērķa grupas personām viņu mājokļos veikti pielāgojumi, t.i., ja tiek veikti vides pielāgojumi vienā mājoklī divām personām, tad tiek uzskaitīts atbalsts divām personām (par katrai personai veicamajiem pielāgojumiem), nevis vienam mājoklim. Vienlaikus dubultfinasēšana tiks novērsta, un pašvaldības un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošinās, ka izmaksas tiek attiecinātas uz katru personu atsevišķi un vienas un tās pašas izmaksas netiek uzskaitītas divreiz. [2:  MK 05.09.22023. noteikumi Nr.512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”] 


· “nodrošinot personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem un tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti”, lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni par Cover Note par 116. un 117. mērķrādītāja izpildi ietveramo informāciju. 
Līdz ar rosinātajām izmaiņām Labklājības ministrijas nostāja un pieeja paredzētajam atbalstam mērķa grupas personām nav mainīta. Skaidrojam, ka mājoklis ir ikvienas personas pamatvajadzība un to apmierināšana (personas ar invaliditāti gadījumā – atbilstošu pielāgojumu nodrošināšana) ir priekšnoteikums šīs personas sociālajai un ekonomiskajai aktivitātei, neatkarībai. Ieguldījumi vides pieejamības pilnveidošanā tieši sekmēs ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktās tiesības uz sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamību neatkarīgai dzīvei. AF plānā ir paredzēts, ka individuālo mājokļu vides pieejamības uzlabošana personām ar kustību traucējumiem veicinās šo personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību, tādā veidā veicinot šo personu iesaistīšanos darba tirgū un pieeju veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem. Šobrīd atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, pašvaldībām ir jāsniedz informācija aprakstošā veidā, vai pielāgojumi ir atbilstoši ergoterapeita slēdzienam, tādējādi nodrošinot, ka persona var neatkarīgi vai ar mazāku atbalstu lietot pielāgojumus savā mājoklī un brīvāk pārvietoties mājoklī vai ārpus mājokļa.
Labklājības ministrija jau sākotnēji investīcijas nosacījumus ir veidojusi ar fokusu uz personas iespēju veicināšanu iekļauties sabiedrībā, piekļūt pakalpojumiem un darba tirgum, atbalstot ieguldījumus sociāli un ekonomiski aktīvu darbspējas vecuma personu mājokļos. Kā jau uzsvērts iepriekš, nepieciešamo pielāgojuma veids un apjoms tiek noteikts individuāli atbilstoši personas situācijas novērtējumam, t.i., tiek noteikti, kādi pielāgojumi veicinās mērķa grupas personas ar kustību traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, sociālo un ekonomisko aktivitāti. Tā, piemēram, ja papildu margu izbūve kāpņu telpā ir paredzēta un tiks izbūvēta, tad nav pamata apšaubīt, ka šādu pielāgojumu veikšana palielinās personas iespējas izkļūt ārtelpā un tādējādi piekļūt nodarbinātībai un pakalpojumiem. Atsevišķi mērījumi vai uzskaite par personu iziešanu no mājokļa, attālinātā darba izmantošanu, darba vietu, sabiedrisko vietu vai pasākumu apmeklējumu, pēc projektu pabeigšanas (mājokļu pielāgojumu veikšanas) netiks veikti (rezultātu ilgtspējas nosacījumi ANM investīcijām netiek izvirzīti).
Investīcijas vispārējais mērķis ir nodrošināt personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošana un dzīves kvalitāti. Ņemot vērā mājokļu pielāgošanas individuālo raksturu un ierobežoto pieejamo finanšu atbalsta apmēru investīcijas ietvaros, investīcijā bez sākotnēji nodefinētām prasībām mērķa grupas atlasei nav izvirzīti rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas nosacījumi vai citas prasības investīcijas ietekmes mērījumu veikšanai. Attiecīgi, lai neradītu maldinošu priekšstatu par investīcijas nosacījumiem un rādītājus pamatojošo informāciju, minētā norāde ir svītrojama.

Vienlaikus ar ierosinātajām izmaiņām 117. mērķrādītāja aprakstā tiek veikts redakcionāls precizējums, norādot, ka minētā mērkrādītāja ietvaros tiks pabeigta 259 personu mājokļu vides pielāgošana un parakstīts nodošanas akts. Minētais precizējums veikts, ņemot vērā, ka ne visos plānotajos vides pielāgojumos tiks veikti būvdarbi, t.i., ir iespējama gan iekštelpu dažādu veidu pielāgošana, gan ārtelpas pielāgošana.

Ierosinātajām izmaiņām nav ietekmes uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu" pašnovērtējumu, tā prasības paliek nemainīgas sākotnēji veiktajam investīciju atbilstības novērtējumam – vides nosacījumu ievērošanas prasību ietveršana iepirkumu dokumentos un nacionālā būvniecības regulējuma ievērošana (ja attiecināms).
Tāpat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau AF plānā noteikto 3.1.2.1.i. investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanai. 
Izmaiņas veicinās atbalsta sniegšanu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi.
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	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums paredz izraudzīties 63 valsts un pašvaldību ēkas un pāraprīkot tās, lai nodrošinātu piekļuvi telpām personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi, un tas ietver vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti un palīgierīču, piemēram, uzbrauktuvju, pandusu, pacēlāju, viegli atveramu vai automātisku durvju ierīkošanu. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, pāraprīkošanu un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti (personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti), kas uzlabos viņu piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu cilvēka cieņu un dzīves kvalitāti. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.
	Investīcija 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi objektiem, darbvietām un pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļautību. Pasākums paredz izraudzīties 63 valsts un pašvaldību ēkas un pāraprīkot tās, lai nodrošinātu piekļuvi telpām personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi, un tas ietver vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti un palīgierīču, piemēram, uzbrauktuvju, pandusu, pacēlāju, viegli atveramu vai automātisku durvju ierīkošanu. Turklāt pasākums ietver mājokļa izvēli, pāraprīkošanu un fiziskās pieejamības uzlabošanu 259 personām ar invaliditāti (personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti). Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
Nr.115
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņems atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli (viena persona uz vienu mājokli). ".
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņems atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli.".

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
Nr.116
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts":
"Parakstīti līgumi par 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu, nodrošinot personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem un tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti. Noslēgti līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personu mājokļos (viena persona uz vienu mājokli).".
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts":
"Parakstīti līgumi par 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu. Noslēgti līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo telpu dažādu elementu vai aprīkojuma piemērošana, koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personu mājokļos.".

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
Nr.117
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts":
"Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver mājokļu pielāgošanu personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti, tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti, tostarp vides pielāgošanās pasākumi (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).".
	Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts":
"Pabeigta 259 personu mājokļu vides pielāgošana un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver mājokļu pielāgošanu 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti (piemēram, uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo telpu dažādu elementu vai aprīkojuma piemērošana, koplietošanas telpu pielāgošana).".
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	3.1.2.3.i. investīcija "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība"
(CID atsauce Nr.122)
LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu.
 Izmaiņu apraksts un pamatojums: Ar ierosinātājām izmaiņām tiek precizēts 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība" sasniedzamā 122. mērķrādītāja nosaukums, 122. un 123. mērķrādītāja sasniedzamās vērtības, kā arī ar to saistītā informācija citās Eiropas Padomes lēmuma pielikuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu sadaļās.
Ierosinātās izmaiņas mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētājā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām, pašvaldību izveidotiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem) noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu (turpmāk – līgums) šīs investīcijas ietvaros, par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu. 
Sākotnēji par 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma saņēmējiem tika noteiktas pašvaldības, pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu un bija plānots, ka tiks noslēgti vismaz 17 līgumi par projekta īstenošanu. Noslēdzoties izsludinātajai atklātajai projekta iesniegumu atlasei, kurā projektu iesniegumus varēja iesniegt laika periodā no 2023. gada 21. septembra līdz 2023. gada 15. novembrim, plānoto 17 projektu vietā tika iesniegti četri projekti, no kuriem apstiprināti trīs projekti, par kuru īstenošanu noslēgti 3 līgumi. Veicot pašvaldību aptauju, tika secināts, ka lēmumu nepiedalīties 3.1.2.3.i. investīcijas projektu iesniegumu atlasē pašvaldības pamato ar vairākiem, pārsvarā finansiāla apsvēruma iemesliem, gan infrastruktūras izveides (pieaugušās būvniecības izmaksas), gan uzturēšanas posmā (personāla atlīdzības izmaksu pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam), kā arī pieaugošiem maksājumu apmēriem iepriekš uzņemto kredītsaistību segšanai (paaugstinātās EURIBOR procentu likmes sekas). Vairākas pašvaldības norādīja uz aizņēmumu limita sasniegšanu, kas liedz plānot turpmāku aizņemšanās iespēju Valsts kasē. 
Ņemot vērā minēto, projektu iesniegumu atlases rezultātā apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaits ir nepietiekams, lai sasniegtu 3.1.2.3.i. investīcijas ietvaros noteiktos mērķrādītājus Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Darbības kārtībā noteiktajā apmērā.
Izvērtējot ieceri par atkārtotas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu, papildu pašvaldību aptaujā tika secināts, ka, pat atvieglojot atsevišķus 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas nosacījumus, pašvaldības neplānotu  piedalīties minētās investīcijas ieviešanā.
Lai sasniegtu 3.1.2.3.i. investīcijas mērķrādītāju vērtības, Labklājības ministrija šajā situācijā kā labāko alternatīvu (pretstatā nesludināt jaunu atlasi vispār un 3.1.2.3.i. investīciju īstenot tikai ar apstiprinātajiem trīs projektiem) piedāvāja finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu, paredzot iespēju atklātā projektu iesniegumu atlasē piedalīties un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu veidot arī privātām juridiskām personām – nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un komersantiem, kas sniedz vai pēc projekta pabeigšanas plāno sniegt sociālo pakalpojumu (turpmāk – privātais pakalpojuma sniedzējs). Šādu risinājumu atbalstīja arī Eiropas Komisija neformālās sarunās, kas notika 2024. gada 23. februārī.
Paplašinot finansējuma saņēmēju loku un sniedzot iespēju Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma atbalstam pieteikties arī privātiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, attiecīgi ir nepieciešams veikt 3.1.2.3.i. investīcijas 122. mērķrādītāja nosaukuma izmaiņas. Jau sākotnēji 122. mērķrādītāja definīcija tika orientēta uz līgumu par projekta īstenošanu skaitu, nevis pašvaldību teritorijām. 
Tāpat jāmin, ka:
- saskaņā ar 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas nosacījumiem ir pieļaujams,  ka viena pašvaldība var iesniegt katrā projektu iesniegumu atlasē vienu projekta iesniegumu. Attiecīgi pašvaldība, kurai jau ir apstiprināts projekts, atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vēl vienu projekta iesniegumu un vienā pašvaldībā var tikt īstenoti vairāki projekti; 
- privātais pakalpojuma sniedzējs var vienoties ar vairākām pašvaldībām par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanu vispārējas nozīmes tautsaimniecības pakalpojuma ietvaros. Tāpēc nav  prognozējams pašvaldību skaits, kuru administratīvajās teritorijās dzīvojošām pensijas vecuma personām tiks veidots pakalpojums. 
Svarīgi ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas veidot tajās pašvaldībās, kurās koncentrējas vislielākais pensijas vecuma personu skaits un ir arī vislielākais pieprasījums pēc ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma pensijas vecuma personām (īpaši Rīgā vai pašvaldībās, kas ir tuvu Rīgai). Tas ir tikai loģiski, ka šajās pašvaldībās tiek veidots lielāks ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu vietu skaits un nav pamatoti koncentrēties uz noteiktu pašvaldību skaitu. 

Vienlaikus jāmin, ka Labklājības ministrija sagatavoja attiecīgus grozījumus 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas noteikumos, kas atbilstoši 2024. gada 19. marta Ministru kabineta sēdē noteiktajam uzdevumam (protokollēmums Nr. 12 39.§ 2. punkts) bija iesniedzami izskatīšanai Ministru kabinetā pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju. Eiropas Komisijas e-pasts ar informāciju, ka par 3.1.2.3.i. investīcijas īstenošanas noteikumu grozījumu projektu nav papildu komentāru un Eiropas Komisija atbalsta to tālāku virzību, saņemts 2024. gada 2. jūlijā. Izstrādātais un ar Eiropas Komisiju saskaņotais grozījumu projekts 2024. gada 3. jūlijā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā, apstiprināts Ministru kabineta2024. gada 9. jūlija sēdē. 

Lai realizētu šo, labāko alternatīvu, ar plašāku finansējuma saņēmēju loku, pēc 3.1.2.3.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās tika īstenota atkārtota atklāta projektu iesniegumu atlase, paredzot iespēju pieteikties arī privāto sociālo pakalpojumu sniedzējiem . Minētā atlase tika izsludināta 2024. gada 30.jūlijā ar projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 9. septembrim. 
Lai veicinātu interesi par pasākumu, Labklājības ministrija piedalījās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras organizētajos vebināros un individuāli skaidroja projektu iesniegumu atlases nosacījumus. Uzklausot potenciālo projekta iesniedzēju informāciju, ka projekta iesniegšanai noteiktais termiņš nav pietiekams sadarbības ar pašvaldību nostiprināšanai (pilnvarojumu līgumu vai nodomu protokolu noslēgšanai), jo pašvaldībās ir jāpieņem attiecīgi domes lēmumi un jāizstrādā pilnvarojumu līgumi, Labklājības ministrija pēc 2024. gada 22.augustā notikušā vebināra sagatavoja Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredzēja atlases termiņa pagarinājumu līdz 2024.gada 7.oktobrim. Minētie grozījumi noteikumos pieņemti Ministru kabinetā  2024. gada 3. septembrī. .
Noslēdzoties atklātajai projektu iesniegumu atlasei, tās ietvaros saņemti 7 projektu iesniegumi. Tomēr pēc 3.1.2.3.i. investīcijā 7 iesniegto projektu izskatīšanas ir konstatējams, ka 3 projektos ir augsti riski neizpildīt īpašuma vai lietošanas tiesību nosacījumus, t.i., projektu iesniedzēji nespēs nodrošināt, ka zemes vienība, uz kuras tie plāno būvēt ēkas ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai, būs viņu īpašumā vai uz to būs nostiprinātas lietošanas tiesības. Šo 3 projektu ietvaros paredzēta 9 ēku ar 144 pakalpojumu sniegšanas vietām izveide. Īpašuma vai lietošanas tiesību sakārtošana ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmēju, t.i., 122. mērķrādītāja izpildei. Minētais arī nozīmē, ka līgumi nebūs noslēgti līdz brīdim, kad ir jāiesniedz 3. maksājuma pieprasījums Eiropas Komisijai. Tā kā īpašuma vai lietošanas tiesību nostiprināšanai ir veicamas noteiktas procedūras (zemes vienību nodalīšana, reģistrēšana valsts reģistros, īpašuma novērtēšana, izsoles organizēšana, īpašuma vai lietošanas tiesību reģistrēšana valsts reģistros utt.), prognozējams, ka īpašuma vai lietošanas tiesības varēs sakārtot ne ātrāk kā š.g. decembrī vai 2025. gada janvārī. Ņemot vērā šos riskus, Labklājības ministrija ierosina Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā samazināt 122. mērķrādītāja vērtību uz 7 līgumiem par projekta īstenošanu (šobrīd plānoto 17 līgumu samazinājums par 10 līgumiem). 7 līgumus par projekta īstenošanu veidotu 3 pirmajā atlasē noslēgtie līgumi un 4 otrajā atlasē noslēgtie līgumi. Savukārt, lai nodrošinātu AF finansējuma pieejamību visiem projektiem atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē, arī tiem 3 projektiem, kuros ir augsti riski līguma noslēgšanai līdz 3. maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai,  pakalpojumu sniegšanas vietas šobrīd tiek ierosināts noteikt tādā apmērā kā plānots 10 projektos kopā (3 projektos pirmajā atlasē un 7 projektos otrajā atlasē). Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija ierosina samazināt 123. mērķrādītāja vērtību uz 424 izveidotajām pakalpojumu sniegšanas vietām (šobrīd plānotā 852 vietu samazinājums par  428 vietām). Vietu skaits  ir noteikts, ņemot vērā 10  projektos plānoto ēku (27) un vietu skaitu (424). Jāatzīmē, ka visos projektos netiek paredzēts maksimālais ēku skaits (3 ēkas),  kā arī vienā projektā zemes vienības platības apmēru un konfigurācijas dēļ nav iespējams izvietot 3 ēkas ar maksimālo klientu vietu skaitu, bet gan 2 ar 16 klientu vietām un 1 ēku ar 8 klientu vietām. 
Nepieciešamā finansējuma apmērs visu 10 projektu īstenošanai ir 33 808 521 euro.

 Vēl vienu (trešo) atklātu projektu iesniegumu atlasi un projektu īstenošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas termiņā (līdz 2026. gada 30. jūnijam) nav iespējams realizēt. 

Ierosinātajām izmaiņām nav ietekmes uz "Nenodarīt būtisku kaitējumu" pašnovērtējumu, tā prasības paliek nemainīgas sākotnēji veiktajam investīciju atbilstības novērtējumam - vides nosacījumu ievērošanas prasību ietveršana iepirkumu dokumentos un nacionālā būvniecības regulējuma ievērošana.
Tāpat ierosinātās izmaiņas neietekmē jau Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteikto 3.1.2.3.i. investīcijas ieguldījumu zaļā un digitālā mērķa sasniegšanai. 


	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir nodrošināt pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli. Pasākums ietver standarta būvniecības projekta izstrādi jaunām ilgtermiņa aprūpes iestādēm, līgumu noslēgšanu starp Labklājības ministriju un 17 pašvaldībām par jaunu vietu izveidi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, un jaunu ilgtermiņa aprūpes telpu izbūvi 852 pensijas vecuma personām 54 ēkās. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka katrā ēkā ir ne vairāk par 16 cilvēkiem un katra ēka tiek aprīkota ar ierīcēm, iekārtām un mēbelēm. Jaunais ilgtermiņa aprūpes modelis nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz ģimenes tipa aprūpi personām pensijas vecumā. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.
	Investīcija 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība. Šā investīciju pasākuma vispārīgais mērķis ir nodrošināt pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli. Pasākums ietver standarta būvniecības projekta izstrādi jaunām ilgtermiņa aprūpes iestādēm, 7 līgumu noslēgšanu par projektu īstenošanu, kas paredz jaunu vietu izveidi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, un jaunu ilgtermiņa aprūpes telpu izbūvi 424 pensijas vecuma personām  27 ēkās. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka katrā ēkā ir ne vairāk par 16 cilvēkiem un katra ēka tiek aprīkota ar ierīcēm, iekārtām un mēbelēm. Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
122. mērķrādītājs
	Kolonna "Nosaukums": "Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu".

Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 17 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.".
	Kolonna "Nosaukums": "Līgumu noslēgšana par projektu īstenošanu".

Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": " Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 7 līgumus par projektu īstenošanu, kas paredz jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.".

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
123. mērķrādītājs
	Kolonna "Nosaukums": "Nodrošinātas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 852 pensijas vecuma personām".

Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": "mērķis: 852".

Kolonna "Izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 852 pensijas vecuma personām (uzceltas 54 ēkas, kurās ir ne vairāk par 16 personām uz ēku). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka — katrā ēkā ir nodrošināts vismaz iepriekš noteikts materiāltehniskās bāzes minimums, piemēram, ierīces un mēbeles, — notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.".
	"Nosaukums": "Nodrošinātas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas  424 pensijas vecuma personām".

Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": "mērķis: 424".

Kolonna "Izveidotas jaunas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas 424 pensijas vecuma personām (uzceltas 27 ēkas, kurās ir ne vairāk par 16 personām uz ēku). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka — katrā ēkā ir nodrošināts vismaz iepriekš noteikts materiāltehniskās bāzes minimums, piemēram, ierīces un mēbeles, — notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.".

	Aplēstās izmaksas
	 68 753 017 euro
	
33 808 521 euro
Finansējums samazināts par 34 944 496 euro, ņemot vērā līgumos piesaistīto finansējumu un potenciālo līgumu summu:
· otrās kārtas pirmajā uzsaukumā noslēgto līgumu AF finansējuma apmērs – 12 732 040 euro;
otrās kārtas otrajā uzsaukumā iesniegto projektu iesniegumu AF finansējuma apmērs – 21 076 481 euro.

	Zaļā un digitālā izsekojamība
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav




	4.1.1.3.i investīcija “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai”
(CID atsauce Nr.141)
LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu .
Izmaiņas atskaites punkta nosaukumā nepieciešamas, ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros īstenoto projektu rezultātu plānots sasniegt ar mazāku kopējo budžetu nekā iepriekš plānots, līdz ar to provizoriski 4.1.1.3.investīcijas ietvaros nav plānots kopējais budžets 8 500 000 EUR (provizoriskais AF  finansējums investīcijas īstenošanai - 7 796 829 EUR). Līdz ar to nepieciešams rādītāja  aprakstu mainīt, neminot kopējo un sasniedzamo progresu finansiālā izteiksmē, bet investīcijas īstenošanas progresu izsakot atbilstoši plānotajam īstenoto projektu skaitam. Minētās izmaiņas neietekmēs faktisko rādītāja izpildi, kā arī investīcijas mērķi Nr.142 plānots izpildīt – atbilstoši šobrīd īstenošanā esošo projektu skaitam un progresam, plānots uzlabot infrastruktūru 43 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem.
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	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā
	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra (mērķis – 20) 
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	5.1.1.1.i. investīcija “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un
tā nepārtraukta darbināšana”,
(CID atsauce Nr.155 un Nr.156)
LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu un ir saistīti ar alternatīva risinājuma iekļaušanu monitoringa ziņojumu izstrādē. Alternatīvais risinājums paredz tehniski precizēt rādītāja Nr.155 un Nr.156 aprakstu, vienkāršojos rādītāja un atskaites punkta aprakstus. Esošajā redakcijā atskaites punkta un rādītāja apraksts ir pārāk plašs, iekļaujot vairākus elementus, ko ir grūti pārbaudīt. Tas var kavēt atskaites punkta sasniegšanu un līdz ar to arī investīcijas ietvaros piešķirtā finansējuma apguvi.
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	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa):

Investīcija 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana. 

Pasākuma mērķis ir izstrādāt inovācijas sistēmas pārvaldības un tās nepārtrauktas darbības modeli. Investīcija ir vērsta uz inovācijas sistēmas pārvaldības uzlabošanu, kam pamatā ir reģionālās inovācijas pārdomātas specializācijas stratēģijas (RIS3) piecās jomās: a) zinībietilpīga bioekonomika, b) biomedicīna, biofarmācija un medicīnas tehnoloģijas, c) viedie materiāli, tehnoloģijas un sistēmas, d) informācijas tehnoloģijas un e) viedā enerģētika. Pasākuma mērķis ir attīstīt vērtību ķēžu ekosistēmas RIS3 jomās, iesaistot visus valdības, nozares un akadēmisko aprindu pārstāvjus. Tā mērķis ir sekmēt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, tādējādi veicinot ekonomikas transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību.

Investīcija ietver tāda inovācijas pārvaldības modeļa izveidi, kas nodrošina koordinētu pieeju inovācijas fonda īstenošanai, kā arī inovācijas rezultātu uzraudzībai. Investīcijas rezultātā notiek pārmaiņas inovācijas politikas izstrādi un īstenošanā RIS3 jomās — veidā, kādā publiskā pārvalde iesaistās un funkcionē. Pasākums nodrošina RIS3 pārvaldības modeļa pāreju uz ekosistēmas pieeju, kā arī uzlabo informācijas plūsmu un sadarbību starp ieinteresētajām personām (tostarp valsts iestādēm, kas atbild par inovācijas politiku un atbalsta instrumentu īstenošanu). Katrā RIS3 jomā sagatavo divus analītiskos ziņojumus 2023. un 2025. gadā, iekļaujot inovācijas atbalsta programmas darbības rezultātus, kā arī ieteikumus iespējamiem programmas uzlabojumiem.

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
	Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (aprakstošā daļa):

Investīcija 5.1.1.1.i. Inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa darbināšana. 


Pasākuma mērķis ir atbalstīt  jaunā inovācijas sistēmas pārvaldības modeļa darbināšanu un nodrošināt tā nepārtrauktu darbību. 

Investīcija mērķis ir mobilizēt cilvēkresursus, kas nepieciešami, lai izveidotu inovāciju pārvaldības modeli, kas nodrošina koordinētu pieeju inovāciju atbalsta programmu un fonda ieviešanā, kā arī inovāciju to darbības uzraudzību. Divos monitoringa ziņojumos tiks iekļauta informāciju par visām RIS3 jomām, kā arī izteikti ieteikumi iespējamiem programmas uzlabojumiem.

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķa Nr.155 apraksts: Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nolīgst vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā.

Atskaites punkta Nr.156 apraksts:
Ekonomikas ministrija publicē:
̶ divgadu (2023. un 2025. gadā, kopā divi) analītisku uzraudzības ziņojumu par katru RIS3 jomu, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai;
̶ vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.– 2025. gada periodu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par to privāto dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi.

Inovācijas pārvaldības sistēmai tiek nodrošināts ilgtermiņa valsts budžeta finansējums. Finansēšanas lēmumā norāda iesaistīto iestāžu funkcijas saskaņā ar iepriekš minētā uzraudzības ziņojuma rezultātiem.

	Mērķa Nr.155 apraksts: Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piesaista vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā.

Atskaites punkta Nr.156 apraksts:
Ekonomikas ministrija publicē:
̶ divus analītiskas uzraudzības ziņojumus par visām RIS3 jomām, iekļaujot datus par iepriekšējo gadu un pašreizējo gadu, ja iespējams, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai;
̶ vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.– 2025. gada periodu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par to privāto dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi.
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	Izmaiņu nav

	Zaļā un digitālā izsekojamība
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Pašnovērtējums par principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav




	5.2.1.r reforma “Augstākās izglītības un zinātniskās izcilības un pārvaldības reforma”
(CID atsauce Nr.160 un 162)
LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu.
Aicinām precizēt 5.2.1.r. pasākuma un mērķa Nr.162 aprakstu, un atskaites punkta Nr. 160 rādītāja aprakstu. Esošajā redakcijā pasākuma aprakstā ir iekļauti datumi, kuri nav nepieciešami, kā arī mērķa Nr. 162 aprakstā ir pārrakstīšanās kļūda, līdz ar to nepieciešami redakcionāli labojumi. 
Atskaites punkta Nr. 160 rādītāja apraksts ir pārāk detalizēts. Katra izmaiņa tiesiskajā regulējumā, uz kuru attiecas atskaites punkts, nav saistīta ar attiecīgās augstākās izglītības reformas konceptuālo ziņojumu. Ziņojumā nekad netiek paredzētas un aptvertas visas izmaiņas, kas jāveic tiesiskajā regulējumā saistībā ar attiecīgo reformu. Ja paliek šī brīža redakcija, jebkuras izmaiņas  likumdošanā būs jāsaista ar konceptuālo ziņojumu. Jau šobrīd Ministru kabinetā, tiek pieņemti un gatavoti grozījumi normatīvajā regulējumā, kā arī tiek gatavoti un pieņemti jauni normatīvie akti, kas saistīti ar augstākās izglītības reformu, bet konceptuālais ziņojums vēl nav apstiprināts Ministru kabinetā.
Veiktais grozījums ļautu sasniegt reformas pasākuma mērķus, pārmērīgi un nepamatoti nesaistoties ar konceptuālajā ziņojumā noteiktajiem risinājumiem un līdz ar to ļautu samazināt administratīvo slogu.


	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Līdz 2023. gada 30. septembrim apstiprina vismaz četrus augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, un tie ir tiesīgi saņemt konsolidācijas grantus (investīcija 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti).
Pasākums nodrošina, ka līdz 2024. gada 31. decembrim stājas spēkā tiesību normas, kas i) ievieš jaunu doktorantūras modeli; ii) ievieš augstākās izglītības iestāžu ciklisku institucionālo akreditāciju; iii) pilnveido augstākās izglītības finansēšanas modeli un iv) sasaista publisko finansējumu ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem.
Līdz 2026. gada 31. augustam visas valsts dibinātās augstākās izglītības iestādes īsteno jauno pārvaldības modeli, ieskaitot izmaiņas iekšējās pārvaldības struktūrās, nosaka rektora ievēlēšanas kritērijus saskaņā ar likuma prasībām, ieceļ vadības komandu
	Apstiprina vismaz četrus augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, un tie ir tiesīgi saņemt konsolidācijas grantus (investīcija 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti). 

Pasākums nodrošina, ka stājas spēkā tiesību normas, kas i) ievieš jaunu doktorantūras modeli; ii) ievieš augstākās izglītības iestāžu ciklisku institucionālo akreditāciju; iii) pilnveido augstākās izglītības finansēšanas modeli un iv) sasaista publisko finansējumu ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem. 


Līdz 2026. gada 31. augustam visas valsts augstākās izglītības iestādes īsteno jauno pārvaldības modeli, ieskaitot izmaiņas iekšējās pārvaldības struktūrās, nosaka rektora ievēlēšanas kritērijus saskaņā ar likuma prasībām, ieceļ vadības komandu

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Atskaites punkts Nr.160:
Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz:
- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets ir saņēmis atbalstu 2020. gada 25. jūnijā);
- jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam);
- augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 31. decembrim);
- trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim);
- valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim). 

Mērķis Nr.162:
100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, t. sk.:
 — izmantojot attiecīgi grozītus statūtus un citus iekšējos noteikumus,
 — iekšējās pārvaldības struktūras (Senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu,
 — rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu,
 — vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
	Atskaites punkts Nr.160:
Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz:
- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā;
- jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā;
- augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā;
- trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību;
- valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem.






















Mērķis Nr.162:
100 % valsts augstākās izglītības iestādes ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, t. sk.:
 —attiecīgi grozīti statūti un citi iekšējie noteikumi,
 — iekšējās pārvaldības struktūras (Senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu,
 — rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu,
 — vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
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	5.2.1.1.i investīcija “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti”
(CID atsauce Nr.164 un 165)
LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]

	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu.
Aicinām precizēt 5.2.1.1.i. pasākuma aprakstu un mērķa Nr. 165 rādītāja aprakstu ar redakcionāliem labojumiem. 
Mērķa Nr. 164 aprakstā Izglītības un zinātnes ministrija aicina svītrot mērķa apraksta punktu par noteikta valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu doktorantūras studijām sākot ar 2027.gadu. 
Šobrīd apstiprināšanai Ministru kabinetā tiek virzīts likumprojekts saistībā ar doktorantu nodarbinātību (MK noteikumu projekts 24-TA-1839), kur jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai vidējā termiņā ir paredzēts finansējums no valsts budžeta 15 348 804 euro apmērā ik gadu (2024., 2025., 2026.g). Pēc AF 5.2.1.1.i investīciju īstenošanas plānots turpināt novirzīt finansējumu doktorantūrai valsts budžeta ietvarā.  
Valsts budžetā tiek noteikti izdevumi tikai konkrētam gadam, līdz ar to 2026.gada augustā būs pieejama informācija par 2026.gada budžetu, bet nebūs pieejama informācija par  2027.gada un turpmāko gadu budžetu. Šī brīža valsts budžeta dokumenti nav pietiekami detalizēti, tie neuzrāda paredzētos izdevumus tieši doktorantūrai, bet gan aptver informāciju vairāk apkopotā veidā, piemēram “Augstākās izglītības programmu nodrošināšana”, “Snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā un absolventu sagatavošanā”, u.c.
Budžeta skaidrojuma dokumenti, ko ministrija gatavo budžeta cikla ietvaros N gadam, un kuros ir ietverti paredzamie izdevumi N – 1 un N – 2 gadiem, nesasniedz nepieciešamo detalizācijas pakāpi. Tāpēc patreizējā formulējumā ir ietverta prasība, kuras izpildi nevar apliecināt. Pašreizējais formulējums radītu lielu administratīvo slogu iestādēm, kurām ir saistoši budžeta veidošanas standarti, spēkā esoši noteikumi un procedūras, kas ir reglamentētas un pieprasa katru gadu iekļaut vienotu informāciju budžeta dokumentācijā saistībā ar ikgadējo un daudzgadu budžeta izpildi. 
Iekļautais punkts var kavēt atskaites punkta sasniegšanu. 
 

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcijas mērķis ir ar konsolidācijas palīdzību samazināt augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju skaitu. Ar šo plānu finansē grantus, kas stimulē augstākās izglītības iestāžu apvienošanos, kas palīdz koncentrēt ierobežotos resursus gan augstākajā izglītībā, gan akadēmiskajā pētniecībā.
	Investīcijas mērķis ir ar konsolidācijas palīdzību samazināt augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju skaitu. Ar šo plānu finansē grantus, kas stimulē augstākās izglītības iestāžu apvienošanos. 

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Mērķis Nr.164:
Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem:
1) doktorantūras granti;
2) pēcdoktorantūras granti;
3) zinātniskie (profesoru) granti.
Sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.

Mērķis Nr.165:
Augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūts ar pētījuma autoru ir noslēdzis 90 grantu līgumus par iekšējo pētījumu veikšanu.

	Mērķis Nr.164:
Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem:
1) doktorantūras granti;
2) pēcdoktorantūras granti;
3) zinātniskie (profesoru) granti.
 




Mērķis Nr.165:
Augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūts ir noslēdzis 90 grantu līgumus par iekšējo pētījumu veikšanu.
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	6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”,
(CID atsauce Nr.187)
LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar AF regulas 21 .panta 1. punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID atskaites punkta Nr.187 aprakstā. Aicinām precizēt atskaites punkta nosaukumu, pārbaudes mehānismu un aprakstu. Esošajā redakcijā atskaites punkta nosaukums ir pārāk plašs, savukārt pārbaudes mehānisms un apraksts ir pārāk detalizēti un tehniski,, iekļauj vairākus elementus, ko ir grūti pārbaudīt. Tas var kavēt atskaites punkta sasniegšanu un līdz ar to arī investīcijas ietvaros piešķirtā finansējuma apguvi.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	n/a
	n/a

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Atskaites punkta nosaukuma redakcija:
“IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām”

Kolonnas “Pārbaudes mehānisms” redakcija:
“Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.
Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:
a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējie savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību;
b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.”

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
1) Ir izveidotas un tiek lietotas drošas platformas zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp aprīkota pētniecības zāle un stratēģiskās saziņas telpa. Platformas nodrošina algoritmu izstrādi datu analīzei un pārvaldībai, risināmo problēmu definēšanu un matemātisko modeļu atlasi, kā arī tehnoloģiju analītiskās platformas izveidi hipotēžu analīzei.
2) Ir izveidoti un darbojas sistēmas iekšējie savienojumi starp iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību. Iegādātas iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu pilna apmēra funkcijas, un FID sistēma ir pielāgota nepieciešamajai datu apmaiņai.

	Atskaites punkta nosaukuma redakcija:
“Finanšu izlūkdatu un zināšanu apmaiņas sadarbības platforma, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas identifikāciju”

Kolonnas “Pārbaudes mehānisms” redakcija:
“Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:
a) pieņemšanas nodošanas akti par risinājumu ieviešanu, kas apliecina atskaites punktā minēto nodevumu darbspēju;
b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.”

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“1)	Ieviestas 5 informāciju sistēmas, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas, terorisma un prolifirācijas finansēšanas identificēšanas kapacitāti
2)	Izveidotas 3 izpētes un komunikāciju telpas informācijas apmaiņai un sadarbībai
3)	Izveidoti 5 starpsistēmu savienojumi automatizētai datu apmaiņai
4)	Izveidota datu apstrādes infrastruktūra, balstoties uz 6 tehniskiem risinājumiem
5)	2 pētnieki veido analītiskos risinājumus informācijas pārbaudei finanšu darījumu ziņojumos, pret iepriekš nodefinētiem raksturlielumiem.
Kopumā ieguldījumu veido:
 a) informācijas sistēmu ieviešana b) izpētes un komunikāciju telpu izveide c) starpsistēmu savienojumu izveide d) pētnieku analītisko risinājumu izstrāde”
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	6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”,
(CID atsauce Nr.193 )
LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.193 nosaukumā un aprakstā. Aicinām veikt tehnisku precizējumu un pārdēvēt mērķa Nr. 193 nosaukumu “Jaunu mācību programmu izstrāde un pieņemšana”. 

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Jaunu mācību programmu izstrāde”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Tiek pabeigtas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Jaunu mācību programmu izstrāde un apstiprināšana”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Tiek pabeigta izstrāde desmit jaunām mācību programmām tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
Programmas tiek apstiprinātas projekta “Tieslietu akadēmija” uzraudzības padomē, kurā tiek pārstāvēta arī Tieslietu padome”– 
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	6.2.1.3.i. investīcija “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru. Prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide”,
(CID atsauce Nr.194 )
LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.193 nosaukumā un aprakstā. Aicinām veikt tehnisku precizējumu un pārdēvēt mērķa Nr. 194 nosaukumu “Mācību programmu īstenošana”

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Izmaiņu nav
	Izmaiņu nav

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Mācību programmu pieņemšana un īstenošana”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Ievieš un atjaunina mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.”
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Mācību programmu īstenošana”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
”– 
“Ievieš un, ja nepieciešams, atjauno  projekta “Tieslietu akadēmija” uzraudzības padomē iepriekš apstiprinātās desmit mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplīnāras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”(, 
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	6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”,
(CID atsauce Nr.200)
LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i]

	[bookmark: _Hlk175137509]Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.201 aprakstā. Aicinām dzēst tematisko virzienu “ēnu ekonomika”, jo pēc būtības šī tēma tika plaši apskatīta un integrēta dažādos mācību moduļos kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kad Valsts administrācijas skola īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts), bet Atveseļošanas fonda investīcijas 6.3.1.1.i ierobežoto resursu dēļ, turpmāk nebūtu lietderīgi šo tēmu izdalīt kā atsevišķu kompetenču jomu. Turklāt ēnu ekonomikas risku identificēšana, novēršana un izmeklēšana privātajā sektorā ir tikai dažu valsts pārvaldes institūciju kompetencē, piemēram Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas atsevišķas struktūrvienības, Valsts darba inspekcija kompetences jautājums, bet 6.3.1.1.i. investīcijas projekts ir vērsts uz atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstību kopumā. Tāpat arī tiek svītrota publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas novēršanu un interešu konfliktu novēršanu.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas un integritātes jomā.
Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi ētikas un integritātes jomā un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas un integritātes jomā.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.
Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi  ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību  ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Ir izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas, interešu konfliktu un iepirkuma jomās: 
– tās mērķis ir stiprināt kompetences 
projektu vadītājiem, politikas plānotājiem u. c.; 
– tajā iekļauj kompetenču sistēmu, apmācības un testēšanas moduļu, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi, iekšējo ekspertu un treneru pilnveidošanu. 
No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām publiskās pārvaldes attīstības mācību programmām.” 

	Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Ir izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās: 
– tajā iekļauj kompetenču sistēmu, apmācības un testēšanas moduļu, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi, iekšējo ekspertu un treneru pilnveidošanu. 
No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām publiskās pārvaldes attīstības mācību programmām.” 
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	6.3.1.1.i. investīcija “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”, 
(CID atsauce Nr.201)
LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu 4 kompetenču jomu ietvaros , būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku kompetenču kopumu ētikas, korupcijas apkarošanas, , krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.. Šīs izmaiņas nodrošinātu efektīvāku investīcijas finansējuma izmantošanu un publiskās pārvaldes profesionālo izaugsmi, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem, kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt pārmaiņu procesus savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu pārskatīšanu un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi un notiek dažādu potenciālo likumpārkāpumu risku izskaušana. Vienlaikus aicinām dzēst tematiskos virzienus “integritāte” un “ēnu ekonomika” no CID apraksta, jo pēc būtības integritāte ir investīcijas 6.3.1.1.i. “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” caurviju prasme, kura netiks veidota kā atsevišķa joma, bet gan iekļauta visās piedāvātajās 4 jomās kā horizontāla tēma. Aicinām arī dzēst jomu “ēnu ekonomikas novēršana”, jo pēc būtības šī tēma tika plaši apskatīta un integrēta dažādos mācību moduļos kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kad Valsts administrācijas skola īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts), bet Atveseļošanas fonda investīcijas 6.3.1.1.i ierobežoto resursu dēļ, turpmāk nebūtu lietderīgi šo tēmu izdalīt kā atsevišķu kompetenču jomu. Turklāt ēnu ekonomikas risku identificēšana, novēršana un izmeklēšana privātajā sektorā ir tikai dažu valsts pārvaldes institūciju kompetencē, piemēram Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas atsevišķas struktūrvienības, Valsts darba inspekcija kompetences jautājums, bet 6.3.1.1.i. investīcijas projekts ir vērsts uz atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstību kopumā. Tāpat arī tiek svītrota publisko iepirkumu tēma no kompetenču jomu uzskaitījuma, ņemot vērā, ka šī joma pastiprināti tiek īstenota M202 un M203 ietvaros, bet M200 un M201 tematiskajā tvērumā pārkāpumi publisko iepirkumu jomā tiek integrēti un skatīti kontekstā ar citām tēmām, piemēram, ētikas, korupcijas apkarošanu, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanu. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Papildus arī skaidrots, ka publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.  Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.cetursni, ņemot vērā līdz šim progresa pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas un integritātes jomā.
Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi ētikas un integritātes jomā un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību ētikas un integritātes jomā.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
	Investīcija 6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.
Investīcija ietver a) kompetenču pārvaldības sistēmas izveidi  ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās un b) vismaz 16 232 valsts amatpersonu apmācību  ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija:
“Vismaz vienā mācību programmā apmācīto personu skaits ētikas, integritātes, korupcijas apkarošanas, iepirkuma tiesiskā regulējuma piemērošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un interešu konfliktu novēršanas jomā.” 



Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: “Ceturksnis -3.cet.; Gads -2026”
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: 
“Publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.”

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits  ētikas, korupcijas apkarošanas, , krāpšanas novēršanas un interešu konfliktu novēršanas jomās.” 
Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: 
“Ceturksnis -4. cet.; Gads -2025”
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	6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”
(CID atsauce Nr.202)
LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.203 aprakstā. Aicinām pārstrukturēt mācību virzienu/tēmu spēkā esošo uzskaitījumu, dzēšot “efektīva pārmaiņu vadība”, “stratēģiskā plānošana”, “datpratība” un “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” no CID apraksta un aizstājot tos ar precizētām kompetenču jomām. “Efektīva pārmaiņu vadība” un “stratēģiskā plānošana” kā apakšmoduļi ir iekļauti līderības attīstības kompetenču jomā un to realizācija investīcijas ietvaros tiks īstenota, neizdalot CID aprakstā kā atsevišķas jomas. “Datpratība” ir caurviju prasme, kas tiks īstenota investīcijas 2.3.2.2.i “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” ietvaros, jo 2.3.2.2.i investīcija ir tieši paredzēta publiskās pārvaldes digitālo prasmju attīstībai un datu pratība ir neatņemama šīs investīcijas sastāvdaļa. Ar struktūras maiņu tiks efektīvāk izmantots Atveseļošanas fonda finansējums un novērsts pārklāšanās risks dažādu investīciju starpā. Tematiskais virziens “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” tiek īstenots ārpus Atveseļošanas fonda ar citu finanšu instrumentu – ES kohēzijas politikas fondu atbalstu, īstenojot Administratīvās kapacitātes ceļa karti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā un, līdzīgi kā datu pratības virzienam, mērķis šādām struktūras izmaiņām ir efektīvāka pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma izmantošana un pārklāšanās risku novēršana dažādu finanšu instrumentu starpā. Tāpat arī tiek dzēsts ieraksts “konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām”, jo 6.3.1.2.i investīcijai pieejamais resurss nav pietiekams, lai to sadalītu pa nozarēm vai koncentrētos uz nozarēm specifiskajām mācību tēmām. Nozarēm interesējošie jautājumi netiek veidoti kā atsevišķi mācību kursi vai programmas, bet iespēju robežās tie tiek integrēti plašākai auditorijai paredzēto horizontālo tēmu ietvaros piemēru un gadījumu analīzes veidā.

	Mainītie elementi
	Pašreizējā redakcija
	Grozītā redakcija

	Komponentes un/vai pasākuma apraksts
	Investīcija 6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci tādās jomās kā moderna politikas izstrāde, pārmaiņu vadība, datpratība un citās jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju.
Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas un mācību programmu izveidi jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju, un b) vismaz 20 011 valsts amatpersonu apmācību jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.
	Investīcija 6.3.1.2.i. Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana
Šā pasākuma mērķis ir palielināt valsts amatpersonu kompetenci tādās jomās kā politikas plānošana un īstenošana, klientu apkalpošana un citās jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju.
Investīcija ietver a) kompetenču pilnveidošanas un mācību programmu izveidi jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju, un b) vismaz 20 011 valsts amatpersonu apmācību jomās, kurās valsts amatpersonām trūkst prasmju.
Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. augustam.

	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Publiskās pārvaldes kompetenču pilnveidošana un pārkvalificēšanās programmas ir pieejamas šādās jomās: 
- mūsdienīga politika un pakalpojumi, 
- līderība un efektīva pārmaiņu vadība, 
- datpratība,
- ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana, 
- stratēģiskā plānošana, uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana, 
- konkrētām nozarēm paredzētas mācību tēmas. 
No 2024. gada publiskās pārvaldes profesionalizācijai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums.” 
	Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts” redakcija:
“Publiskās pārvaldes kompetenču pilnveidošanas un apmācību programmas ir pieejamas šādās jomās: 
- politikas plānošana un īstenošana,
- klientu apkalpošana, 
- līderības attīstība, 
- publisko iepirkumu vadība,
- cilvēkresursu vadība, 
- juridiskais praktikums, 
- publiskās pārvaldes pamata kompetences. 
No 2024. gada publiskās pārvaldes profesionalizācijai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums.” 
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	6.3.1.2.i. investīcija “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana”
(CID atsauce Nr.203)
LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu, jo investīcijas ieviešanas procesā ir konstatēts, ka izmaiņas, kas paredz uzskaitīt publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaitu 7 kompetenču jomu ietvaros , būtu labāka alternatīva par spēkā esošo CID redakciju, jo tas nodrošinātu pasākuma īstenošanu vairāk atbilstoši investīciju politikas mērķim, proti, organizēt mērķtiecīgas un kvalitatīvas kapacitātes stiprināšanas apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem (to grupām), pakāpeniski attīstot plašāku kompetenču kopumu politikas plānošanas un īstenošanas, klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu vadības, juridiskā praktikuma un publiskās pārvaldes pamata kompetenču jomās. . Šīs izmaiņas nodrošinātu efektīvāku investīcijas finansējuma izmantošanu un publiskās pārvaldes profesionālo izaugsmi, jo īpaši, tāpēc ka mācības kļūtu pieejamākas darbiniekiem , kuri nodrošina lēmumu pieņemšanu un spēj ietekmēt pārmaiņu procesus un kolektīva profesionālo izaugsmi savā pārstāvētajā iestādē, veidojot uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu vai iestādes iekšējo procesu pārskatīšanu un sakārtošanu, kā rezultātā tiek efektīvāk izmantoti laika, cilvēku un finanšu resursi un notiek iestādes attīstība un kapacitātes stiprināšana, kas savukārt ļauj efektīvāk sasniegt politikas plānošanas dokumentos un iestādes stratēģijā noteiktos KPI. Vienlaikus aicinām pārstrukturēt mācību virzienu/tēmu spēkā esošo uzskaitījumu, dzēšot “efektīva pārmaiņu vadība”, “stratēģiskā plānošana”, “datpratība” un “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” no CID apraksta un aizstājot tos ar precizētām kompetenču jomām. “Efektīva pārmaiņu vadība” un “stratēģiskā plānošana” kā apakšmoduļi ir iekļauti līderības attīstības kompetenču jomā un to realizācija investīcijas ietvaros tiks īstenota, neizdalot CID aprakstā kā atsevišķas jomas. “Datpratība” ir caurviju prasme, kas tiks īstenota investīcijas 2.3.2.2.i “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” ietvaros, jo 2.3.2.2.i investīcija ir tieši paredzēta publiskās pārvaldes digitālo prasmju attīstībai un datu pratība ir neatņemama šīs investīcijas sastāvdaļa. Ar struktūras maiņu tiks efektīvāk izmantots Atveseļošanas fonda finansējums un novērsts pārklāšanās risks dažādu investīciju starpā. Tematiskais virziens “ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīva sasniegšana” tiek īstenots ārpus Atveseļošanas fonda ar citu finanšu instrumentu – ES kohēzijas politikas fondu atbalstu, īstenojot Administratīvās kapacitātes ceļa karti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā un, līdzīgi kā datu pratības virzienam, mērķis šādām struktūras izmaiņām ir efektīvāka pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma izmantošana un pārklāšanās risku novēršana dažādu finanšu instrumentu starpā. Tāpat arī tiek dzēsts ieraksts “konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām”, jo 6.3.1.2.i investīcijai pieejamais resurss nav pietiekams, lai to sadalītu pa nozarēm vai koncentrētos uz nozarēm specifiskajām mācību tēmām. Nozarēm interesējošie jautājumi netiek veidoti kā atsevišķi mācību kursi vai programmas, bet iespēju robežās tie tiek integrēti plašākai auditorijai paredzēto horizontālo tēmu ietvaros piemēru un gadījumu analīzes veidā. Papildus tam tiek precizēts CID rādītāja nosaukums uz “Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits digitālo prasmju kompetenču jomās”, lai precīzāk atspoguļotu rādītāja vienību uzskaites pieeju šajā CID rādītājā. Papildus arī skaidrots, ka publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības. Kā arī tiek precizēts plānotais mērķa sasniegšanas datums no 2026.gada 3.ceturkšņa uz 2025.gada 4.cetursni, ņemot vērā līdz šim progresa pārskatā apstiprinātos sasniegtos rādītājus.
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	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”.

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija:
“To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti par mūsdienīgu politiku un pakalpojumiem, līderību un efektīvu pārmaiņu vadību, datpratību, ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu efektīvu sasniegšanu, stratēģisko plānošanu, uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanu un īstenošanu, konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām.” 








Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija:
“Ceturksnis -3.cet.; Gads -2026”.

	Kolonnas “Nosaukums” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits”.

Kolonnas “Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)” redakcija: 
“Publiskās pārvaldes nodarbinātais var apmeklēt vairākas apmācības, un katra šāda apmācība var tikt ieskaitīta mērķī, ja vien tās ir dažādas apmācības.”

Kolonnas “Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija” redakcija:
“Publiskās pārvaldes nodarbināto pabeigto apmācību skaits politikas plānošanas un īstenošanas, klientu apkalpošanas, līderības attīstības, publisko iepirkumu vadības, cilvēkresursu vadības, juridiskā praktikuma un publiskās pārvaldes pamata kompetenču jomās.”
Kolonnas “Orientējošs pabeigšanas grafiks” redakcija: “Ceturksnis -4. cet.; Gads -2025”.
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	7.3.i. investīcija “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība”
(CID atsauce Nr.224)
LV-C[C7]-I[7-3-i]

	Grozījumi tiek pamatoti ar RRF regulas 21.panta 1.punktu un ir saistīti ar izmaiņām CID mērķrādītāja Nr.224 aprakstā. 

Atveseļošanas fonda plānā ir noteikts sasniedzamais mērķis 70 MW un Atveseļošanas fonda finansējums ir paredzēts jaunu 110 kV apakšstaciju izbūvei un 110 kV apakšstacijās pieejamo 110 kV transformatoru jaudu palielināšanai.  Gatavojot priekšlikumus Atveseļošanas fonda plāna papildinājumam, tika apzināti iespējamie indikatīvie objekti (nenosakot konkrētu apakšstaciju skaitu), piemēram, Saldū, Launkalnē, Olainē, Rīgā, Dobelē, Jēkabpilī, Valmierā, u.c. pilsētās un atbilstoši tehniskajiem risinājumiem tika secināts, ka veicot nepieciešamos ieguldījumus tiktu sasniegts 70MW jaudas palielinājums. 
Savukārt CID  paredzēts, attīstīt jaunu elektrotīkla jaudu 70 MW, izbūvējot 2 jaunas 110 kV apakšstacijas un 5 esošām 110 kV apakšstacijām palielinot jaudu. 
Vienlaikus, mainoties tehnoloģiskajiem risinājumiem un lietotāju vajadzību prognozēm, secināms, ka investīcijas būtu ekonomiski pamatotākas, ja tiktu uzstādīti lielāki transformatori, piemēram, 25MW transformatora vietā būtu uzstādīts 32MW transformators. Tādējādi ir iespējams sasniegt 70MW mērķi pat tad, ja investīcijas ietvaros netiktu īstenotas visas 5+2 apakšstacijas.
Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” kā projekta īstenotāja aktuāli sniegto informāciju, 2024.gada jūlijā ir noslēdzies iepirkuma process par visām 5+2 apakšstacijām. Pirms iepirkuma noslēgšanās nebija iespējams prognozēt, kādi piedāvājumi tiks saņemti no tirgus, tāpēc saprātīgi bija sagaidīt iepirkuma rezultātus, t.sk. lai izvērtētu iespējamos riskus saistībā ar izmaksu pieaugumu, piegādes termiņu pagarināšanos no globālā tirgus un pat to, ka dažām aktivitātēm arī varētu netikt saņemti piedāvājumi un/vai būtu nepieciešams atkārtots iepirkuma process. 
Noslēdzoties iepirkuma procesam, secināms, ka kā optimālākais risinājums mērķrādītāja izpildes nodrošināšanai ir vienas jaunas apakšstacijas izbūve un piecu esošo apakšstaciju pārbūve. Attiecīgi iepirkuma procesa ietvaros ir pieņemts lēmums par jaunas apakšstacijas izbūvi Launkalnē, savukārt par vēl vienas jaunas apakšstacijas izbūvi (Saldū). iepirkums ir pārtraukts. Savukārt, apakšstaciju jaudas palielināšanai, iepirkuma procesa ietvaros  visas piecas ar jaudas palielināšanu saistītās apakšstaciju iepirkuma procedūras ir veiksmīgi noslēgušās, un ir parakstīti nepieciešamie līgumi nepieciešamo infrastruktūra darbu veikšanai jaudas palielināšanai. Vienlaikus, ņemot vērā īso projekta ieviešanas termiņu,  apakšstaciju skaits, kurā veikts jaudas palielinājums, var mainīties, saglabājot nosacījumu, ka mērķis 70MW jaudas palielinājums, tiek sasniegts.
 
Precizējumi ir objektīvi pamatoti un ir nepieciešami sekmīgai rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā investīcijas būtisko nozīmi REPowerEU  mērķu sasniegšanā. Plānotie precizējumi neparedz izmaiņas investīcijas izmaksās un sasniedzamā mērķa rādītājā, neietekmē "zaļos" un "digitālos" mērķus, kā arī neietekmē DNSH novērtējumu un laika grafiku.
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	Atskaites punkti un mērķrādītāji
	Kolonnas “Mērķrādītāja apraksts un definīcija” redakcija: 
“Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW. To panāk, izbūvējot divas jaunas 110 kV apakšstacijas un palielinot piecu esošo 110 kV apakšstaciju jaudu.
	Kolonnas “Mērķrādītāja apraksts un definīcija” redakcija:
Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW. To panāk, izbūvējot jaunu 110 kV apakšstaciju un/vai palielinot esošo 110 kV apakšstaciju jaudu.
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[bookmark: _Toc181364506]2.2. Termiņa izmaiņas 

Tā kā vairāku Atskaites punktu un mērķu īstenošana notikusi vai plānota ātrāk par Padomes īstenošanas lēmumā (CID) noteikto termiņu, tad tiek veikti precizējumi CID pielikuma 2.iedaļas 2. iedaļas “FINANSIĀLAIS ATBALSTS” 1. punkta “Finanšu iemaksa” tabulā un šādi rādītāji tiek pārcelti uz ātrākiem maksājumu pieprasījumiem:
1) No 4.maksājuma pieprasījuma uz 3.maksājuma pieprasījumu:
· 101.mērķrādītājs “Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos”;
· [bookmark: _Hlk180328024]119.atskaites punkts “Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana”;
· 146.atskaites punkts “Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana”;
· 219.atskaites punkts “Noteikumi, kas reglamentē enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu uzstādīšanu”;
· [bookmark: _Hlk180328209]223.atskaites punkts “Noteikumi, kas reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos”;
· 229.atskaites punkts “Noteikumi, kas reglamentē investīcijas biometāna nozarē”.

2) [bookmark: _Hlk180327804]No 5.maksājuma pieprasījuma uz 4. maksājuma pieprasījumu:
· 24.mērķrādītājs “Dabas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.– 2024. gads)”.

3) No 6.maksājuma pieprasījuma uz 4. maksājuma pieprasījumu:
· 207.mērķrādītājs “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji”.

4) No 6.maksājuma pieprasījuma uz 5. maksājuma pieprasījumu:
· [bookmark: _Hlk180241362]201.mērķrādītājs “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”;
· 203.mērķrādītājs “To publiskās pārvaldes darbinieku skaits, kuri apmācīti vismaz vienā no programmām”.

[bookmark: _Toc181364507]2.3. Jaunie pasākumi

1.1.1.1.i. investīcija “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” (būvdarbi Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā atbilstoši 2B posmam)

· izaicinājumu un investīciju mērķu analīze;
Investīcija sniegs ieguldījumu reformas mērķu sasniegšanā. Tiks konsolidēta un racionalizēta pašlaik sadrumstalotā sabiedriskā transporta sistēma. Tiks sniegts ieguldījumus vienota multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkla attīstībā  (dzelzceļš kā mugurkauls) ar vienotu un saskaņotu kustības sarakstu, vienotu cenas un atlaižu politiku, vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta pasūtījuma sistēmā. Tiks atbalstīts ilgtspējīgs elektriskais transports (elektrovilcieni) un tādējādi tiks veicināta SEG emisiju samazināšana. 
Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķīrušas arī nacionālos līdzekļus EISI finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas. 
Pabeidzot 2B posmu, Rīgas Centrālās stacijas dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību.
Attiecībā uz Rīgas Centrālās stacijas projektu – projekta komplementaritāte ir tikai ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem.
Novēršot ierobežojumus pašreizējā Rīgas Centrālajā stacijā (plānoto 11 vietā darbojas tikai 5 sliežu ceļi), būs iespēja ieviest papildu elektrovilcienu pakalpojumus, tādējādi piesaistot vairāk pasažieru un veicinot pāreju uz dzelzceļu. 
Jāņem vērā, ka Rīgas Centrālā stacija ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, plānotās investīcijas Rīgas Centrālajā stacijā ir saistītas ar  1.1.1.2.i. investīciju (Saistītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 “Tīra pilsētas transporta infrastruktūra”.
Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas projektā plānotās aktivitātes atbilst RRF plānā ietvertajam Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšanas reformas mērķim, kā arī projekta īstenošana veicinātu attīstību. sabiedriskā transporta koncepciju, kas paredz, ka dzelzceļš kļūs par sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, tajā skaitā:
• Efektīvs, ērts un multimodāls transporta mezgls, kas veicina pasažieru pāreju no autotransporta un citiem transporta veidiem uz dzelzceļu.
• Šobrīd jau elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras intensīvāka izmantošana.
• 1520 mm pasažieru pārvadājumi pēc fiksēta intervāla kustības grafika: Rīgas piepilsētas pārvadājumi - ar intervālu līdz 15 minūtēm līnijās ar vislielāko pieprasījumu (Rīgas metropole, Aizkraukle, Dubulti/Sloka, Jelgava).
• Pievilcīga un ātra starppilsētu reģionālo vilcienu satiksmes nodrošināšana, kas konkurētspējīgi savieno reģionu centrus ar galvaspilsētu Rīgu – samazinot citu transporta veidu (auto, autobusu) izmantošanu.
• Kopējo transporta emisiju, kā arī citu būtisku transporta blakusefektu samazināšana - sastrēgumi, troksnis un daļiņu piesārņojums gaisā, satiksmes negadījumi u.c.
Šobrīd Rīgas Centrālajā stacija ir visu esošo 1520 mm dzelzceļa reģionālo virzienu krustojums (sliežu ceļi Latvijā tiek būvēti ar Rīgas Centrālo staciju centrā). Vienlaikus Rīgas Centrālā stacija ir arī multimodāls mezgls Rīgas pilsētas  centrā, kas nodrošina transfēru uz pilsētas transporta līdzekļiem (autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem), pārsēšanos ar starppilsētu un starptautiskajām autobusu līnijām, kā arī transfēru uz lidostas autobusu līniju. Riteņbraukšanas un pastaigu infrastruktūra atsevišķās apkārtnes daļās pakāpeniski uzlabojas un tiks pabeigta 2026.gadā kā daļa no teritorijas labiekārtošanas risinājumiem, integrējot Rīgas Centrālo staciju pilsētvidē.

· Plānotie investīciju pasākumi:.

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļas (2B posms) būvdarbu pabeigšana (par kopējo AF finansējumu 114 627 980 euro apmērā) paredz sekojošu darbu veikšanu:
· Būvobjekta sagatavošanu un uzturēšanu būvniecības laikā. Nepieciešamības gadījumā pagaidu inženierkomunikāciju un sakaru tīklu pārvietošana. Objekta biroji, aprīkojums, iekārtas, mēbeles (ieskaitot transportēšanu, objekta biroju iekārtošanu un apkalpošanu nominētajam apakšuzņēmējam, Inženierim un Būvniekam). Būvlaukuma uzturēšana (objekta ekspluatācijas izmaksas komunālie maksājumi, elektrība, apsardze, videonovērošana, personāla izmaksas utt.).
· Jumta segums (ieskaitot uzstādīšanu, ieklāšanu, pēcapstrādi).
· Pasažieru infrastruktūra (tostarp skaļruņu sistēmas, platformas, apgaismojums un piekļuve, kāpņu konstrukcijas, lifti, eskalatori), kas ir būtiska stacijas darbībai.
· Starpsienas (ieskaitot mūrēšanas, montāžas un siltināšanas darbus). Atveru aizpildīšanas elementi, speciālo konstrukciju fasādes (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu), Apdares darbi stacijas darbībai būtiskajā apjomā.
· Ēkas inženierkomunikācijas un vadības sistēmas (tostarp uzstādīšana un pieslēgšana), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
· Tehniskais aprīkojums (ieskaitot apgaismojumu, ieskaitot HVAC un ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju un ēku vadības sistēmu ierīkošanu), sanitārās telpas (tualetes) (tostarp sanitārās un ūdensapgādes iekārtas), kas ir būtiskas stacijas darbībai.
· Teritorijas rekultivācija (t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana, segumu ieklāšana, apgaismojums), būvdarbu skartās infrastruktūras atjaunošana (pašvaldības satiksmes infrastruktūra; inženierkomunikācijas, tilti, pārvadi stacijas darbībai būtiskā apjomā.
· Papildu izmaksas saistībā ar aizsardzību pret sprādzieniem, kas saistītas ar jumta sekundāro tērauda konstrukciju, fasādi, soliem un tvertnēm, kas ir būtiskas stacijas darbībai. Papildu izmaksas, kas saistītas ar Air2Rail / drošības telpām / tuneli C, kas ir būtiska stacijas darbībai.
· FIDIC inženiera (t.sk. Būvuzraudzības) pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi Būvdarbu laikā. 

· Mērķauditorija:;
Investīcijas mērķis ir pasažieri, kas izmantos modernizēto Rīgas Centrālo staciju.

Īstenošana:Projektu īstenos finansējuma saņēmēju – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”. 
SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir 100% Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas dibināta 2014.gadā. No 2016.gada SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir projekta Rail Baltica nacionālais ieviesējs Latvijā. Līdzīgi kā Rail Baltic Estonia OÜ Igaunijā un  AB LTG Infra un UAB Rail Baltica Statyba Lietuvā. SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” uzdevums ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūve Latvijā. 

· Laika ietvars:.
Līgumu parakstīšana par Rīgas Centrālās stacijas modernizāciju (2B posms):
· Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2024.g. 4.cet.
Modernizēta Rīgas Centrālā stacija:
· Orientējošs pabeigšanas grafiks: 2026.g. 3.cet.

· Valsts atbalsts:
Paredzamās investīcijas nav uzskatāmas par valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas Paziņojumu - Kopienas vadlīnijām valsts atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem (2008/C 184/07). Vadlīnijas nosaka, ka atbalsts dzelzceļa infrastruktūrai (šai gadījumā – Rīgas Centrālajai pasažieru stacijai) netiek uzskatīts par valsts atbalstu, jo publiski finansētā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai dzelzceļa uzņēmumiem, kas nodrošina pārvadājumus Rīgas Centrālajā stacijā, ir noteikta adekvāta maksa, kas atbilst ES tiesību aktiem.


[bookmark: _Hlk181268448]3.1.2.6.i. investīcija Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana

Ar ierosinātājām izmaiņām tiek paredzēta jauna investīcija tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, novirzot tās īstenošanai daļu no 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma. Ņemot vērā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju pabeigšanas termiņu – 2026. gada 30. jūnijs un atlikušo Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas laiku (~ 1,5 gadi), Labklājības ministrijas iespējas sniegt priekšlikumus jaunu investīciju īstenošanai un 3.1.2.3.i. investīcijas finansējuma atlikuma izmantošanai ir ierobežotas. Labklājības nozarē nav augstas gatavības projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības jomā, ko virzīt finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma. Turklāt pamatā jebkuru investīciju īstenošanai ir jāīsteno iepirkumi, kas ir laikietilpīgs process ar riskiem iekļauties jau tā īsajā atlikušajā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas laika termiņā (piedāvājumu trūkuma un apstrīdējumu dēļ). 
Tāpēc Labklājības ministrija ierosina daļu 3.1.2.3.i. investīcijas finansējumu novirzīt tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšanai. To pamato Ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanas plānā 2024.–2029. gadam (turpmāk – plāns) iekļautais uzdevums “Uzlabot tehnisko palīglīdzekļu, digitālo un tehnoloģisko risinājumu pieejamību” (14. punkts).

[bookmark: _Hlk181194772]Galvenie izaicinājumi: Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība ir būtiska, lai novērstu, kompensētu, atvieglotu vai neitralizētu funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti. Tehnisko palīglīdzekļu savlaicīga pieejamība būtiski ietekmē personu ar funkcionāliem traucējumiem pašaprūpes spējas un neatkarīgas dzīves iespējas, tā ir daļa no ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sistēmas. Lai gan tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai paredzētais finansējums un tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju skaits kopš 2014.gada ir palielinājies, viens no būtiskākajiem trūkumiem ir ierobežotais finansējuma apjoms, kas nenosedz strauji augošo pieprasījumu. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem ir pieaudzis, jo pieaudzis personu skaits, kurām gadā pirmreizēji noteikta invaliditāte, notiek sabiedrības novecošanās, kā arī to ietekmē citi faktori. Jo dārgāks un pieprasītāks ir nepieciešamais tehniskais palīglīdzeklis, jo ilgāks gaidīšanas laiks rindā tā saņemšanai. Tehniskie palīglīdzekļi nolietojas, kā rezultātā, arī personas, kuras jau ir saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus, vēršas pēc tiem atkārtoti. Tehnisko palīglīdzekļu savlaicīga pieejamība būtiski ietekmē personu ar funkcionāliem traucējumiem pašaprūpes spējas un neatkarīgas dzīves iespējas, tā ir daļa no ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sistēmas. 
Šobrīd tehniskie palīglīdzekļi tiek nodrošināti saskaņā ar MK 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” un šo noteikumu 2.pielikumā minēto no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu. Tomēr, ņemot vērā to, ka nemitīgi aug pieprasījums pēc pakalpojuma, finansējums tā nodrošināšanai ir nepietiekams. Rindā pēc VSIA NRC “Vaivari” nodrošinātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem uz 2024. gada 31. augustu gaidīja 5 259 personas. Tiek prognozēts, ka uz 2025. gada 31. decembri rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem pieaugs līdz 10 827 personām. Vislielākās rindas veidojas pēc pašaprūpes un pārvietošanās tehniskiem palīglīdzekļiem (piemēram, rolatori, riteņkrēsli, dušas krēsli, tualetes pielāgojumi). Vienlaikus pieaug pieprasījums arī pēc jauniem, paaugstinātas funkcionalitātes tehniskajiem palīglīdzekļiem (piemēram, alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem, zoda vadāmības elektropiedziņas riteņkrēsliem), taču arī nepietiekama finansējuma dēļ, to pieejamība tiek kavēta. Lai uzlabotu un sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību, nepieciešams palielināt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma apjomu, kā arī uzlabot informācijas piekļūstamību par tehnisko palīglīdzekļu veidiem un saņemšanas iespējām, tādejādi samazinot rindā gaidošo personu skaitu.


Mērķis: Investīcijas mērķis ir veicināt ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot personām ar funkcionāliem traucējumiem pieeju pārvietošanās, pašaprūpes un alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem, tai skaitā informācijai par to saņemšanas iespējām, tādējādi veicinot šo personu neatkarību, aprūpes iespējas dzīvesvietā un dzīves kvalitāti. Paredzams, ka līdz ar to samazināsies personas aprūpes vajadzības, t.sk. pieprasījums pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma.

Īstenošana: Investīcijas ietvaros plānots palielināt pieejamību tehniskajiem palīglīdzekļiem un mazināt rindā esošo personu skaitu, nodrošinot 10 474 tehnisko palīglīdzekļu vienību, tai skaitā paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekļu (alternatīvās komunikācijas tehnisko palīglīdzekļu, zoda vadāmības elektropiedziņas riteņkrēslu u.c.)  iegādi un izsniegšanu. Tas dos iespēju rindā esošajām personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt tehniskos palīglīdzekļus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un neatkarīgas dzīves iespējas, vienlaikus mazinot aprūpes vajadzības. 
Investīcijas ieviešanai plānoti arī VSIA NRC “Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centra tīmekļa vietnes digitālās funkcionalitātes uzlabošanas pasākumi, lai uzlabotu tās digitālā satura piekļūstamību, tai skaitā izveidotu tehnisko palīglīdzekļu katalogu, un padarītu tās dizainu un iekļauto informāciju uztveramāku lietotājam – gan personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, gan to tuviniekiem un ārstniecības personām. 
Investīciju īstenos VSIA NRC “Vaivari”, jo, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – likums) noteikto, valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu. Labklājības ministrija valstī veido politiku tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā un ir deleģējusi VSIA NRC “Vaivari” valsts pārvaldes uzdevumu – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanu. Likuma 13. panta 2.2 daļā noteikts, ka tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanu nodrošina VSIA NRC “Vaivari”, iesaistot arī citus pakalpojumu sniedzējus publiskos iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Likuma 13. panta 2.3 daļā paredzēts, ka, īstenojot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, VSIA NRC “Vaivari” atrodas Labklājības ministrijas funkcionālā pārraudzībā, nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu un kontroli, administrēšanas izdevumiem izlietojot ne vairāk kā 10 procentus no šo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Šo pienākumu izpildes nodrošināšanai VSIA NRC “Vaivari” ir tiesīgs izdot administratīvos aktus.

Plānotie investīciju pasākumi: Investīcijas ietvaros plānotas šādas darbības:
1) tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma apjoma palielināšana, mazinot rindas. Tehniskie palīglīdzekļi tiks nodrošināti saskaņā ar MK 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” un šo noteikumu 2.pielikumā minēto no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;
2) nodrošināšana ar jauniem, līdz šim no valsts budžeta nefinansētiem tehniskiem palīglīdzekļiem. 2025. gadā tika plānots papildināt valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu ar jauniem tehniskiem palīglīdzekļiem (komunikācijas tehniskiem palīglīdzekļiem, zoda vadāmības eletropiedziņas riteņkrēslu u.c.). Taču, ņemot vērā 2025. gada valsts budžeta prioritāti – valsts drošība, prioritāro pasākumu sarakstā atbalsts jaunu tehnisko palīglīdzekļu iegādei netika panākts. Piesaistot papildus finansējumu jauno tehnisko palīglīdzekļu iegādei, būtu iespējams nodrošināt 165 personas ar paaugstinātas funkcionalitātes tehniskos palīglīdzekļiem (indikatīvi 160 alternatīvās komunikācijas tehniskiem palīglīdzekļiem, 5 zoda vadāmības elektropiedziņas riteņkrēsli);
3) VSIA NRC “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra tīmekļa vietnes digitālās funkcionalitātes uzlabošana, lai pilnveidu tās digitālā satura piekļūstamību, tai skaitā izveidotu tehnisko palīglīdzekļu katalogu, un padarītu tās dizainu un iekļauto informāciju uztveramāku lietotājam – gan personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, gan to tuviniekiem un ārstniecības personām;
4) projekta īstenošanas un vadības nodrošināšana, kas ietvers VSIA NRC “Vaivari” piesaistītā personāla izmaksas.

Mērķauditorija: personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir rindā pēc tehniskā palīglīdzekļa.

Laika ietvars: 2025. gada 1. ceturksnī plānota līguma par projekta īstenošanu noslēgšana starp VSIA NRC “Vaivari” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 
Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu rindā esošajām personām ar funkcionālajiem traucējumiem VSIA NRC “Vaivari” nodrošinās no 2025. gada 1. ceturkšņa līdz 2026. gada 2. ceturksnim, nodrošinot 10 474 tehnisko palīglīdzekļu vienību izsniegšanu.

Rādītāji: Investīcijas ietvaros plānots noteikt šādus rādītājus:
	Atskaites punkti un mērķrādītāji
x. atskaites punkts "Līguma noslēgšana par projekta īstenošanu"



	Kolonna "Nosaukums": "Līguma noslēgšana par projekta īstenošanu"
Kolonna "Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)": "1 līgums"
Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": n/a
Kolonna "Orientējošs pabeigšanas grafiks": "Līgums noslēgts 2025. gada 1. ceturksnī".
Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi līgumu ar VSIA NRC “Vaivari” par projekta īstenošanu, kas paredz tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem".


	x. mērķrādītājs "Nodrošināti 10 474 tehniskie palīglīdzekļi"

	Kolonna "Nosaukums": "Nodrošināti 10474 tehniskie palīglīdzekļi"
Kolonna "Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)": n/a
Kolonna "Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)": "10 474 tehniskie palīglīdzekļi" 
Kolonna "Orientējošs pabeigšanas grafiks": "10 474 tehniskie palīglīdzekļi 2026. gada 2. ceturksnī"
Kolonna "Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts": "VSIA NRC “Vaivari” nodrošinājis 10 474 tehniskos palīglīdzekļus personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot šo personu neatkarīgas dzīves iespējas, ko apliecina no VSIA NRC “Vaivari” informācijas sistēmas izgūts saraksts ar nodrošinātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un ar personām parakstītu līgumu vai pieņemšanas nodošanas aktu numuriem".



Dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas veicinoši pasākumi: Investīcijas ietvaros tiks īstenoti dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas veicinoši pasākumi. Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība sekmēs būtisku ieguldījumu personu ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem spējā iekļauties darba tirgū un sabiedrības dzīvē. Tāpat projekta vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta informācijas un vides piekļūstamība, nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošana; projektu vadībā un īstenošanā tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, paredzot attālināta un nepilna laika darba iespēju radīšanu vecākiem ar bērniem; projekta vadībā un īstenošanā sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu. 

Valsts atbalsts: Ņemot vērā Likuma 13. panta 2.2 daļā noteikto deleģējumu VSIA NRC “Vaivari” nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanu, investīcijai 3.1.2.6.i valsts atbalsts nav plānots. Investīcijas ietvaros plānotās izmaksas ir papildinošas esošajam valsts budžeta finansējumam tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem un tiks nošķirtas no minētā valsts budžeta finansējuma, tās nav un netiks finansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem.


[bookmark: _Toc181364508]3. DAĻA. PLĀNA PAPILDINĀMĪBA UN ĪSTENOŠANA

[bookmark: _Toc181364509]1.	saskanība ar citām iniciatīvām
Rīgas Centrālā stacija ir nozīmīgs transporta mezgls (mobilitātes punkts) piepilsētas, reģionālajiem un starptautiskajiem pasažieriem, līdz ar to plānotās investīcijas Rīgas Centrālajā stacijā ir saistītas ar  1.1.1.2.i. investīciju (Saistītā pasākuma atsauce: LV-C[C1]-I[1-1-1-2-i-]) (kur jau ir iekļauti 6 citi mobilitātes punkti) ar intervences lauku 073 “Tīra pilsētas transporta infrastruktūra”.
[bookmark: _Toc181364510]2.	finansējuma savstarpējā papildināmība
Rail Baltica ir nozīmīgs globāls infrastruktūras projekts, kura mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstīm (Igauniju, Latviju un Lietuvu) un pārējo Eiropu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu savienojamību, uzlabotu transporta efektivitāti un stimulētu ekonomisko attīstību reģionā. Projekts ir saņēmis ievērojamu finansējumu no Eiropas Savienības, īpaši izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Baltijas valstis projekta atbalstam ir piešķīrušas arī nacionālos līdzekļus EISI finanšu līgumu ietvaros (kā nacionālo līdzfinansējumu). Atsevišķām aktivitātēm, kas nav saistītas ar Rīgas Centrālo staciju, finansējums piešķirts arī no Militārās mobilitātes programmas. 
Pabeidzot 2B posmu, Rīgas Centrālās stacijas dienvidu pusi varēs nodot ekspluatācijā un sākt vilcienu kustību.
Attiecībā uz Rīgas Centrālās stacijas projektu – projekta komplementaritāte ir tikai ar EISI un attiecīgajiem EISI finanšu līgumiem.
[bookmark: _Toc181364511]3.	efektīva īstenošana
Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.
4.	apspriešanās process ar ieinteresētajām personām
Informācija tiks pievienota pēc saskaņošanas procesa TAP portālā.

[bookmark: _Toc181364512]5.	kontrole un revīzija
Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.
[bookmark: _Toc181364513]6.	komunikācija
Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.

[bookmark: _Toc181364514]4. DAĻA. PLĀNA VISPĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA UN IETEKME

	[bookmark: _Toc181364515]1. Saskanīgums: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.



	[bookmark: _Toc181364516]2. Dzimumu līdztiesība un iespēju vienlīdzība visiem: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.



	[bookmark: _Toc181364517]3. Ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības stiprināšana: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.



	[bookmark: _Toc181364518]4. Salīdzinājums ar investīciju atsauces vērtību: Iepriekš sniegtā informācija netiek mainīta.
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