Uz 23.04.2026 Nr. 3.3-15/2026/2442N

Ekonomikas ministrija

Paziņošanai E-adresē

Par informācijas sniegšanu

SIA “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” (turpmāk – EDzL) ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas 23.04.2026. vēstuli Nr. 3.3-15/2026/2442N ar lūgumu sniegt informāciju, vai EDzL 31.01.2025 vēstulē Nr.2.3.N/2025-428 ir pārbaudījusi norādītos būvnieka iesniegtos indikatīvos aprēķinus par darbu apturēšanu uz laiku līdz 12 mēnešiem vai darbu izbeigšanu, konservāciju un atsākšanu pēc 5 gadiem vai darbu pilnīgu pārtraukšanu un demontāžu.

Informējam, ka EDzL ir veikusi būvnieku iesniegto indikatīvo aprēķinu izvērtējumu, balstoties uz būvnieku sniegto informāciju, aprēķiniem un tās detalizācijas pakāpi.

EDzL, papildus sadarbībā ar FIDIC inženieri, veica:

- pārrēķinus iekļaujot autoruzraudzības, būvuzraudzības, indikatīvās prognozes un EDzL projektu vadības izmaksas;

- izvērtējumu par CEF līdzekļu attiecināmību, rādītāju sasniegšanu un projekta pārtraukšanu;

- līgumu juridisko izvērtējumu un līgumu pārtraukšanas scenāriju izvērtējumu;

- Rail Baltica (turpmāk – RB) globālā projekta ieviešanas ietekmes izvērtējumu;

- EDzL kā pasūtītāja risku un reputācijas izvērtējumu, t.sk. saistībā ar citiem RB projektu posmiem un citiem projektiem.

Ja tiktu pieņemts lēmums pārtraukt darbus, tad EDzL veiktu precīzus pārrēķinus atbilstoši faktiskai situācijai, pieprasītu būvnieku aprēķinus uz konkrēto darbu pārtraukšanas datumu un lūgtu FIDIC inženiera neatkarīgu izvērtējumu, lai objektīvi un korekti varētu īstenot darbu pārtraukšanu atbilstoši izvēlētajam scenārijam.

| Valdes priekšsēdētājs | Mārtiņš Ķeņģis |
| --- | --- |
| Valdes loceklis | Jānis Naglis |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Mārtiņš Krauklis

Martins.Krauklis@edzl.lv