Atzinumi 26-TA-23
Izdrukāts 03.02.2026. 13.45
Atzinumi 26-TA-23
Izdrukāts 03.02.2026. 13.45
26-TA-23: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības  iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un  publiskajām iestādēm"  1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pases apstiprināšanu
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	1.
	Rīkojuma projekts
 Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pase
	Priekšlikums
Lūdzam precizēt pases projekta 3.3.1. apakšpunktā iekļauto termiņu "2039.gads" uz "2029.gads". 
Piedāvātā redakcija
-
	Jevgēnijs Burovs (FM)

	2.
	Rīkojuma projekts
 Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pase
	Priekšlikums
Lūdzu papildināt Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pases 6.punktu "Izmaksu un ieguvumu analīze" ar papildu skaidrojumiem par ieguvumu aprēķinu, ja nepieciešams, pārrēķinot ieguvumus:
1) par 1.ieguvumu - lūdzam precizēt vai esošo sistēmu uzturēšanai ietaupījums būs 3 iestādēm vai 2. Ņemot vērā, ka jaunais datu centrs būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā (IeM IC), lūdzam precizēt vai tiešām arī IeM IC veidosies izmaksu ietaupījums. Tāpat lūdzam precizēt kādas aparatūras apkalpošana ir norādīta.
2) par 2.ieguvumu  un 4.ieguvumu - lūdzam precizēt vai ieguvums ir arī IeM IC, ja plānotā sistēma atradīsies IeM IC un paskaidrot aprēķinu, ja nepieciešams, pārrēķinot iestādēm, kas ietaupīs līdzekļus.
3) papildināt ar skaidrojumu par 3.ieguvumu "Datu centra un serveru konsolidācijas izmaksu ietaupījums" - vai  parādīts esošo sistēmu uzturēšanas izmaksu ietaupījums (230 tūkst.euro gadā). Norādīt vai ietaupītos līdzekļus ir paredzēts izmantot šī projekta infrastruktūras uzturēšanai. Papildināt skaidrojumu, īsi norādot, kas paliek un ko joprojām uztur katra iestādē. Precizēt, kā veidojas ietaupījums un vai tas neietver arī pirmo norādīto ieguvumu par aparatūras apkalpošanu.
Piedāvātā redakcija
-
	Laura Ausmane (CFLA)
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	Rīkojuma projekts
 Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pase
	Priekšlikums
Projekta pases 5.2. punktā kolonnā “Lietotāju skaits” informāciju: "Plašs valsts un pašvaldību iestāžu skaits (skatīt saistīto projektu aprakstos 2.punktā)" aizstāt norādot un atšifrējot tās Latvijas tiesību sargājošās iestādes, kuru vajadzībām nepieciešamo IKT infrastruktūru uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un kuru izmitināšanas un darbināšanas  vajadzībām tiek attīstīta un paplašināta IeM IC uzturēto datu centru infrastruktūra.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Evita Jansone (CFLA)



