25-TA-247: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums"Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam starpposma izvērtējums"

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Papildu dokumenti (Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plāns 2023.–2027. gadam_06062025)

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

20.06.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

20.06.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums VARAMInform_zin_DTP_2021_2027_starpposma_izv_06062025 | Priekšlikums Lūgums informatīvā ziņojuma saistošajā dokumentā "Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plāns 2023.–2027. gadam" 4.11.-2.1. statusā norādīt "Izpildīts". Informējam, ka EDIC ir izveidoti un pilnībā uzsākuši savu darību. Vienlaikus lūgums komentāru sadaļā ielikt aktuālo informāciju: "EM - Ir apstiprināti 2 EDIC. 2022. gada 13.septembrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.577. Līdz 18.06.2025. EDIC saņemti 10546 atbalsta pieteikumi, noslēgts 3866 līgums, izsniegtas 8998 digitālās attīstības ceļa kartes." Piedāvātā redakcija - | Matīss Saukants (EM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums VARAMInform_zin_DTP_2021_2027_starpposma_izv_06062025 | Priekšlikums Lūgums informatīvā ziņojuma saistošajā dokumentā "Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plāns 2023.–2027. gadam" 4.11.-1.2. statusā norādīt "Izpildīts". Informējam, ka LIAA ir atbalstījuši vairāk par 200 komersantiem. Vienlaikus lūgums komentāru sadaļā ielikt aktuālo informāciju: "2023. gada 10. janvārī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.10. Līdz 18.06.2024. LIAA saņemti 2908 projekta pieteikumi, noslēgti 2193 līgumi un saņemti 920 maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 10 267 299.04 EUR. Faktiski LIAA ir izmaksājis atbalstu 640 komersantiem par kopējo summu 6 872 358,07 EUR" Piedāvātā redakcija - | Matīss Saukants (EM) |
| 3. | Informatīvais ziņojums VARAMInform_zin_DTP_2021_2027_starpposma_izv_06062025 | Priekšlikums Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 40.lpp 3. punktā ietverto informāciju sekojošā redakcijā: "Attīstības finanšu institūcija “Altum” 2.2.1.4.i investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros nodrošina finansējuma saņemšanu komersantiem automatizēšanai vai robotizēšanai ierastās tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas, kā arī industrijas 4.0 risinājumus integrēšanai ražošanā. Kopā noslēgti 128 līgumi." Lūgums šo informāciju par noslēgto līgumu skaitu aktualizēt arī papildu dokumentos pie investīcijas 2.2.1.4.i - kopā noslēgto līgumu skaits 128. Piedāvātā redakcija - | Ineta Irbe (EM) |
| 4. | Informatīvais ziņojums VARAMInform_zin_DTP_2021_2027_starpposma_izv_06062025 | Priekšlikums Lūdzam precizēt Informatīvā ziņojuma 40. lpp priekšpēdējo rindkopu par 2.2.1.2.i. statistikas datiem šādā redakcijā: "LIAA īsteno projektu ar mērķi veicināt komersantu digitalizāciju un digitālo tehnoloģiju potenciālu, e-komercijas apjomu, mākoņpakalpojumu izmantošanu, u.c. procesu digitalizāciju komercdarbības un produktivitātes paaugstināšanai. LIAA kā programmas īstenotājs saņēmusi 2908 projekta pieteikumus, kuru ietvaros noslēgti 2193 līgumi un saņemti 920 maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 10,26 milj.euro." Piedāvātā redakcija - | Matīss Saukants (EM) |
| 5. | Informatīvais ziņojums VARAMInform_zin_DTP_2021_2027_starpposma_izv_06062025 | Priekšlikums Lūdzam precizēt Informatīvā ziņojuma 40. lpp. 2.2.1.1.i. investīcijas statistikas datu šādā redakcijā: "VARAM sadarbībā ar EM veica nacionālo pretendentu priekšatlasi Eiropas EDIC tīklam. Latvijā ir izveidoti divi EDIC. Līdz 2025. gada 18. jūnijam EDIC ietvaros saņemti 10546 atbalsta pieteikumi, noslēgti 3866 līgums, izsniegtas 8998 digitālās attīstības ceļa kartes un 144 atzinumi. EDIC darbību nodrošina saskaņā ar ANM plāna investīciju Nr. 2.2.1.1.i "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei."" Piedāvātā redakcija - | Matīss Saukants (EM) |