25-TA-2738: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)

Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 24. jūlija rīkojumā Nr. 627 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Rīkojuma konsolidētā versija 5.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

18.03.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

18.03.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Anotācijas 1.3.sadaļā norādīts, ka konstatēts infrastruktūras izmaksu pieaugums, kas saistīts ar servertehnikas un datu centru infrastruktūras komponentu cenu pieauguma tendencēm tirgū, kā arī pieaugošo pieprasījumu pēc augstas veiktspējas skaitļošanas resursiem, vienlaikus norādot, ka tas ietekmē uzturēšanas izmaksas, bet vēršam uzmanību, ka pabeigtu projektu rezultātu uzturēšanas izmaksās var iekļaut tādas izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros radīto rezultātu uzturēšanu un nav paredzamas izmaksas, kas saistītas jaunas infrastruktūras izveidi vai tās pilnveidošanu. Sniegtā informācija par cenu pieaugumiem liecina, ka tas attiecas uz infrastruktūras izveidi vai tās pilnveidošanu, attiecīgi no sniegtās informācijas nav skaidrs, kā tas saistīts ar uzturēšanas izmaksām. Lūdzam precizēt vai skaidrot. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums Lūdzam anotācijas 3.sadaļā saistībā ar norādīto informāciju par projekta uzturēšanas izmaksām: - precizēt norādīto rīkojuma projekta uzturēšanas izmaksu ikgadējo apmēru, jo tas ir nesamērīgi augsts, proti, aprēķinot norādītās uzturēšanas izmaksas pret projekta kopējām izmaksām, 2027.gadam tās veidojas 26% apmērā, 2028.gadā 27% apmērā, 2029.gadā un turpmāk ik gadu 32% apmērā, kā arī norādīt aprēķinu noteiktajām uzturēšanas izmaksām, jo šobrīd norādītā pozīcija “Vēlēšanu platforma” nesniedz skaidrojumu pēc būtības. Papildus lūdzam papildināt 6.punktu ar informāciju, vai Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Iekšlietu ministrijas ietvaros ir izvērtētas iespējas projekta uzturēšanas izmaksas vismaz daļēji segt esošo budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā, ka valsts budžeta finansiālās iespējas ir un arī turpmāk būs ierobežotas. - precizēt rīkojuma projekta uzturēšanas izmaksu apmēru turpmākajiem gadiem, kuriem šobrīd paredzēts 3 % inflācijas gada pieaugums. Norādām, ka valsts budžeta bāzes izdevumi netiek indeksēti atbilstoši inflācijai, attiecīgi arī uzturēšanas izmaksas turpmākajiem gadiem nosakāmas nemainīgā apmērā. - precizēt informāciju par uzturēšanas izmaksu finansēšanas avotiem, jo šobrīd tā nav skaidra, jo tiek norādīts, ka 44 % no nepieciešamā finansējuma tiks nodrošināti no projekta rezultātu uzturēšanai paredzētajiem finansējuma līdzekļiem pēc projekta noslēguma un 56 % no nepieciešamā finansējuma tiks nodrošināti no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta “Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija” (Nr. 2.1.3.1.i.0/1/24/I/VARAM/006) projekta uzturēšanas izdevumiem (apstiprināts ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2024.gada 5.marta rīkojumu Nr. 168 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”). Norādām, ka šajā projektā jānosaka uzturēšanas izmaksas tikai saistoši šim projektam un nav jādublē informācija par cita projekta rīkojumā norādītājām uzturēšanas izmaksām. Attiecīgi lūdzam pārskatīt un precizēt. - precizēt un salāgot 6.punktā norādīto ikgadējo uzturēšanas izmaksu apmēru, jo sākotnēji norādīts, ka tie veidos 859 490,52 euro ar PVN gadā, kas nesakrīt ar tālāk 6.punkta tabulā norādīto uzturēšanas izmaksu apmēru sadalījumā pa gadiem. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Valsts digitālās attīstības aģentūrai Vēlēšanu platformas darbības nodrošināšanai nepieciešamo uzturēšanas finansējumu, neatkarīgi no tās izveides finansēšanas avota, pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otro daļu. | Iebildums Norādām, ka uzturēšanas izmaksu un to finansējuma jautājums tiek noteikts rīkojuma projekta 4.punktā, vienlaikus finansējuma pieprasīšanai saistībā ar pabeigta projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanu ir jāievēro Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktais, kurā nav paredzēts, ka nepieciešamo finansējumu jānodrošina neatkarīgi no rezultātu izveides finansēšanas avota. Attiecīgi Finanšu ministrija neatbalsta protokollēmuma 3.punktu un lūdz to svītrot. Atgādinām, ka arī budžeta programma “Apropriācijas rezerve” ir noteikta ierobežotā apmērā, attiecīgi tā nav resurss nesamērīgiem pieprasījumiem. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 4. | Rīkojuma konsolidētā versija 1. Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" (turpmāk – projekts) pasi (1. pielikumu), centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu (2. pielikumu) un projekta izmaksas ne vairāk kā 3 335 123 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu investīcijai 2 758 465 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 576 658 euro apmērā. | Iebildums Lūdzam atkārtoti pārbaudīt sniegto informāciju attiecībā uz projektam piešķirto finansējumu. Vēršam uzmanību, ka iepriekšējā TAP skaņošanas iterācijā projektam paredzētais kopējais AF finansējums sastādīja 2 459 365 euro, tādējādi starpība ar šobrīd piedāvāto finansējumu 875 758 euro. Savukārt AF finansējums pirms tam sastādīja 2 038 465 euro, tādējādi starpība ar šobrīd piedāvāto finansējumu 720 000 euro, iepriekšējais versijā valsts budžeta finansējums bija 425 458 euro - starpība ar esošo versiju 151 200 euro. Tādējādi saliekot kopā AF finansējuma starpību 720 000 euro un valsts budžeta starpību rezultātā ir 871 200 euro, kas ir mazāk par 875 758 euro. Turklāt lūdzam visā projekta dokumentācijā lietot vienādu informāciju attiecībā uz plānotajiem pārdalēm un projektiem, no kuriem finansējums tiek pārdalīts uz Pašvaldību vēlēšanu un referendumu informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveides projektu. Piedāvātā redakcija - | Jevgēnijs Burovs (FM) |
| 5. | Rīkojuma konsolidētā versija 4. Nepieciešamo finansējumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts digitālās attīstības aģentūrai) un Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otro daļu. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas: | Iebildums Lūdzam precizēt projekta uzturēšanas izmaksu apmēru, ņemot vērā iebildumu pie anotācijas 3.sadaļas. Atgādinām, ka arī budžeta programma “Apropriācijas rezerve”, no kuras saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto, ir iespējams pieprasīt finansējumu pabeigtu projektu uzturēšanas izmaksām, ir noteikta ierobežotā apmērā, attiecīgi tā nav resurss nesamērīgiem pieprasījumiem. Papildus lūdzam pārstrukturizēt 4.punktā sniegtās informācijas secību, no sākuma nosakot uzturēšanas izmaksu apmēru un tikai pēc tam nosakot, ka attiecīgās ministrijas finansējumu tām pieprasīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 6. | Rīkojuma konsolidētā versija 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pase | Iebildums Izskatot precizēto rīkojuma projekta 1.pielikuma (projekta pase) joprojām ir konstatējams, ka rīkojuma projekta 1.pielikuma (projekta pases) 4.sadaļā norādītais maksimālais apmērs izmaksu veidiem kopā pārsniedz projekta īstenošanai paredzēto finansējumu. Zem 4.sadaļas tabulas ir sniegta piebilde, ka norādītais apmērs ir iespējams, ja citā aktivitātē būs samazinājums, kas bija svarīga norāde, kad sākotnēji apstiprināja projekta ideju, bet ievērojot, ka projekts ir īstenošanā, lūdzam atkārtoti izvērtēt, vai maksimālo apmēru nosacījumu noteikšana ir aktuāla. Izziņā sniegts skaidrojums, ka maksimālo apmēru saglabāšana nodrošina nepieciešamo elastību projekta īstenošanā, ļaujot operatīvi pārdalīt līdzekļus starp aktivitātēm bez atkārtotu grozījumu veikšanas rīkojumā, vienlaikus ievērojot kopējo projekta finansējuma limitu, tomēr norādām, ka projektā ir tikai 2 aktivitātes un atkāroti uzsveram, ka projekts ir īstenošanā, attiecīgi izmaksām starp aktivitātēm jābūt jau zināmām, tai skaitā tam, kā tās konkrēti iekļaujas projekta apstiprinātā budžeta ietvaros. Attiecīgi lūdzam precizēt. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 7. | Rīkojuma konsolidētā versija 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pase | Iebildums Ņemot vērā iebildumu pie anotācijas 3.sadaļas, lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.pielikuma (projekta pase) 7. punktā “Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu” norādīto informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 8. | Rīkojuma konsolidētā versija 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pase | Iebildums Ņemot vērā, ka ar grozījumiem MK 2024. gada 24. jūlija rīkojumā Nr.627 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” plānots palielināt projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" finansējumu, t.sk. Vēlēšanu platformas risinājuma SKENIS funkcionalitātes papildinājumu izstrādei, kā arī plānots pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 31. oktobrim projekta rezultātus papildinošo aktivitāšu īstenošanai, izmaiņas iespējamas tikai, ja ir pilnīgi sasniegti visi attiecīgās reformas rādītāji. Vienlaikus aicinām izvērtēt izmaiņu nepieciešamību VARAM saskaņotajā attīstības aktivitātes aprakstā saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība". Piedāvātā redakcija - | Jevgēnijs Burovs (FM) |
| 9. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns | Iebildums Ņemot vērā iebildumu pie anotācijas 3.sadaļas, lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.pielikuma (projekta plāns) 8. punktā “ Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai nepieciešamā papildu valsts budžeta finansējuma apmērs un pamatojums, ņemot vērā arī ieguvumus un izmaksas” norādīto informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ilze Kote (FM) |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 1.6. Cita informācija | Priekšlikums Ņemot vērā izziņas 1. punktā norādīto, tostarp Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sniegto skaidrojumu par to, ka attiecīgais priekšlikums ir ņemts vērā (lai gan faktiski precizējumi nav veikti), atkārtoti lūdzam precizēt anotācijas 1.6. sadaļā minēto, kas šobrīd paredz, ka ar rīkojuma projektu paredzētās izmaiņas neietekmē investīcijas mērķi, darbības veidu vai īstenošanas nosacījumus un netraucē projekta sākotnējo mērķu sasniegšanu, līdz ar to grozījumi vienošanās par investīciju projekta īstenošanu netiek paredzēti. Piedāvātā redakcija - | Ance Rudzīte (FM) |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 1.6. Cita informācija | Priekšlikums Ņemot vērā, ka anotācijas 1.6. sadaļa paredz, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošinās projektā izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanu un sistēmu tehnisko darbību, aicinām izvērtēt nepieciešamību to noteikt kā sadarbības partneri. Vienlaikus lūdzam skaidrot anotācijā, kāpēc Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija tiek svītrota no projekta sadarbības partneru uzskaitījuma. Piedāvātā redakcija - | Ance Rudzīte (FM) |