25-TA-1798: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Par 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” projekta pases apstiprināšanu

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Atzinums iesniegts

08.09.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

08.09.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma projekts Par 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” projekta pases apstiprināšanu | Iebildums Rīkojuma projekts neatbilst Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 391 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk- Noteikumi) 4. pielikumā noteiktajai projekta investīcijai, tvērumam un finansējuma apjomam. Klimata un enerģētikas ministrijas virzīto projektu 25-TA-1798 un 25-TA-1611 kopsumma neatbilst Noteikumu 4.pielikumā norādītajam: “Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) un Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmas (ALDIS) pilnveidojumi” (AF summa – 631 000 EUR). Papildus norādām, ka nav ievērots Ministru kabineta 2026. gada 25. jūnija sēdes protokollēmuma 35. § 4. punkts, kas uzdod Ekonomikas ministrijai līdz 2025. gada 30. septembrim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minētā projekta pases apstiprināšanu. Skaidrojam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 5. punktu pirms attīstības aktivitātes uzsākšanas ir jānodrošina attīstības aktivitātes apraksta saskaņošana. Lai gan projekta pases 5.1. sadaļā “Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai” ir norādīts 2025.gada II ceturksnis, uz šo brīdi saskaņojums nav veikts. Tas rada augstu risku, jo līdz projekta īstenošanas pabeigšanai ir atlikuši tikai aptuveni 9 mēneši. Ņemot vērā minēto, ja septembra laikā netiks nodrošināta atbilstoša dokumentācijas pārstrāde un saskaņošana, VARAM var rosināt finansējuma pārvirzīšanu citām augstas gatavības prioritātēm. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Lūgums skaidrot, kā tiks nodrošināta demarkācija ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu “Vienota enerģētikas kontaktpunkta izveide” (25-TA-1631), kura darbības ir: "Jauna Energoresursu informācijas sistēmas (turpmāk – ERIS) publiska moduļa, Enerģētikas kontaktpunkta informācijas portāla (turpmāk - Kontaktpunkts) izveide, satura pārvaldības rīka uzstādīšana, izstrāde un pielāgošana portāla darbības nodrošināšanas vajadzībām". Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 3. | Rīkojuma projekts 1. Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas plāna projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 586 206 euro apmērā, tai skaitā Atveseļošanās fonda finansējumu 586 206 euro apmērā un iekļaut pasākumu "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas procesu digitalizācija" atbalstāmo projektu sarakstā. | Priekšlikums Aicinām 1. punktā iekļaut informāciju par valsts budžeta finansējuma apmēru PVN segšanai, ņemot vērā, ka projekta pasē tāds ir norādīts un izkļaut teikuma beigās tekstu “atbalstāmo projektu sarakstā”. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 4. | Rīkojuma projekts 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” pase | Priekšlikums Projekta pases 5.3. punktā aicinām norādīt datu kopu/kopas atbilstoši 2.1.3.1. investīcijas nosacījumiem. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 5. | Rīkojuma projekts 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” pase | Priekšlikums 3.3.2. punktā nepieciešams precizēt, kādas datu kopas un daudzumu, ņemot vērā to, ka atvērto datu portālam ir ierobežojumi attiecībā uz datu uzglabāšanu. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 6. | Rīkojuma projekts 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" investīcijas projekta “Energokopienu procesa digitalizācija” pase | Priekšlikums Aicinām precizēt projekta ieguvumus - pašreizējie noteikti ļoti vispārīgi, bez precīzi izmērāmām vērtībām (pirms/pēc). Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Anotācijas 1.3. punktā aicinām precizēt kopējo izmaksu summu, norādot arī PVN daļu. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums Aicinām aizpildīt Anotācijas 3. sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |