22-TA-2562: Noteikumu projekts (Jauns)

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija'' 2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 6.0

Anotācija (ex-ante) 5.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 5.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"

Atzinums iesniegts

15.11.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.11.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 4. 2.4.1.2.i. investīciju īsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam. | Iebildums Iebilstam pret Noteikumu projekta 4.punktu, kurš nosaka, ka “2.4.1.2.i. investīciju īsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam”. Pamatojums: Nākamās paaudzes fiksēto un fiksēto bezvadu tīklu infrastruktūras ierīkošanai, kas nodrošinās piekļuvi platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu, atvēlētais laika periods ir nepietiekams, jo ierīkošanas darbiem ir sezonāls raksturs. Reālie ierīkošanas darbi būs iespējami 2024.gada vasarā, 2025. gadā, bet 2026.gadā praktiski nav iespējami, jo rakšanas darbus var uzsākt maijā un līdz 30.06.2026. nav iespējams veikt izbūves darbus, dokumentācijas noformēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā. Priekšlikums: Izteikt Noteikumu projekta 4.punktu šādā redakcijā: “2.4.1.2.i. investīciju īsteno līdz 2026. gada 31.septembrim”. Piedāvātā redakcija - | Inese Krilova |