22-TA-3392: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” augstas gatavības projekta “VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” īstenošanas termiņa pagarināšanu”

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

30.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

30.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta 1.sadaļā “Esošās situācijas raksturojums” norādīto informāciju par plānotā finansējuma 222 885 euro apmērā novirzīšanu augstas gatavības projekta ietvaros radušā sadārdzinājuma segšanai (4.lpp.), jo minētais finansējums jau ir novirzīts atbilstoši MK 20.12.2022. sēdes protokola Nr.66 63.§ 3. un 5.punktam, un FM 28.12.2022. rīkojuma Nr.880 1.2.apakšpunktam. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |
| 2. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrība - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” 2. punktam augstas gatavības projekta “VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” īstenošanai 2021.gadā un 2022.gadā piešķirto finansējumu 3 458 000 euro līdz 2022.gada 31.decembrim apgūs 2 030 311 euro apmērā. | Priekšlikums Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projektā vārdu “apgūs” uz vārdu “apguvusi”, jo MK sēdes protokollēmuma projekts un informatīvā ziņojuma projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2023.gadā. Attiecīgi nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Evija Janevica (FM) |