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26-TA-23: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības  iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un  publiskajām iestādēm"  1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pases apstiprināšanu
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	1.
	Rīkojuma projekts
 Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pase
	Iebildums
Nav skaidrs pamatojums IKT infrastruktūras projekta īstenošanas termiņa noteikšanai 40 mēneši, jo īpaši, ja IKT infrastruktūra ir priekšnosacījums E-KRASS, ELIS (Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas) un PADIS (Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas) un to projektos izstrādājamo un pilnveidojamo informācijas sistēmu (tajā skaitā apakšsistēmu) izmitināšanai, kuru īstenošanai noteikts termiņš 36 mēneši. Vēršam IeM uzmanību uz to, ka šāda apgrieztās loģikas termiņa noteikšana vai vienādu termiņu noteikšana gan IKT infrastruktūras ieviešanas projektam, gan E-KRASS, ELIS un PADIS, kas izmitināmi uz augstāk minētas IKT infrastruktūras, rada augstu risku IeM jaut tā komplicēto IS kvalitatīvai ieviešanai un testēšanai, ES fondu efektīvai ieviešanai, kā arī šādā IKT projektu pārvaldība neatbilst IKT projektu pārvaldības labajai praksei.
Attiecīgi lūdzam IeM pārskatīt šī projekta īstenošanas termiņu, to būtiski saīsinot un tādā veidā nodrošinot to, ka šādas IKT infrastruktūras izmitināmie projekti var tikt izmitināti, testēti un ieviesti to noteiktajos termiņos.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jevgēnijs Burovs (FM)

	2.
	Rīkojuma projekts
 Projekta “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana” pase
	Priekšlikums
Aicinām projekta pases 5.2.punktu papildināt ar indikatīvo lietotāju skaitu (iestāžu skaitu), kuru vajadzībām plānots attīstīt un paplašināt IeM IC uzturēto koplietošanas platformu un IKT infrastruktūru.
Piedāvātā redakcija
-
	Evita Jansone (CFLA)

	3.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam grozījumiem Nr.5. tiek mainīts 1.3.1.3. pasākuma ""IKT risinājumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstināšana" numerācija, lūdzam precizēt to, izsakot to šādā redakcijā: “3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Duālas izmantojamības infrastruktūra un kiberdrošība”3.2.1.3. pasākums “Duālas izmantojamības infrastruktūra un kiberdrošība”. Lūdzam minēto nosaukumu lietot visos projekta dokumentos.

Piedāvātā redakcija
-
	Jevgēnijs Burovs (FM)

	4.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka uzturēšanas izmaksu noteikšana noteiktos procentos no kopējām projekta īstenošanas izmaksām nepamato uzturēšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, līdz ar to lūdzam papildināt anotācijas 3. sadaļas 6. punktu, pie katras uzskaitītās uzturēšanas izdevumu pozīcijas norādot konkrētus aprēķinus.
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