26-TA-411: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta " IKT infrastruktūras un kiberdrošības arhitektūras ieviešana (1. kārta)" pases apstiprināšanu

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Satiksmes ministrija

Atzinums iesniegts

10.06.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

11.06.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma projekts 5. Noteikt, ka pēc projekta pabeigšanas projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas, sākot ar 2030. gadu ir ne vairāk kā 224 000 euro. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu projekta rezultātu uzturēšanai pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Priekšlikums Satiksmes ministrija atkārtoti norāda, ka valsts budžets uzturēs nepabeigtu sistēmu, kuras izstrādei tiks izlietoti nozīmīgi līdzekļi 1,125 miljonu euro apmērā. Projekta pasē joprojām nav sniegta informācija, kā šī 1.kārta attīstīsies līdz pilnai funkcijai, ja netiek plānotas un ieviestas turpmākās kārtas. Pēc pieciem gadiem uzturēšanas izmaksas pārsniegs investīcijas sistēmai, kas apkalpo tikai trīs resorus un satur piecus koda repozitorijus. Jau iepriekšējā atzinumā Satiksmes ministrija, plānojot uzturēšanas izmaksas, lūdza paredzēt to saistību ar lietojamību (lietotāju, institūciju, kodu skaitu), kā arī noteikt, ja turpmākās kārtas netiek realizētas noteiktā termiņā, sistēma tiek migrēta vai tās darbība izbeigta. Šāda informācija joprojām nav sniegta, kā arī nav sniegts rīcības plāns turpmākajam laika posmam pēc piecu gadu uzturēšanas. Ievērojot Ministru kabineta 2024.gada 3.septembra noteikumos Nr.586 "Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" noteikto, ka VARAM organizē un koordinē politikas īstenošanu informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstības plānošanai, koordinācijai un pārvaldībai, valsts pārvaldes digitālo tehnoloģiju pārvaldībai un datu pārvaldībai, VARAM ir atbildīgā institūcija projekta saskaņošanai un pieņem lēmumus par tā turpmāko virzību atšķirīgu viedokļu gadījumā. Tomēr Satiksmes ministrijas ieskatā projekts nav atbalstāms bez informācijas par turpmākajām kārtām attiecībā uz citiem resoriem un institūcijām un kamēr nav iesniegts ne indikatīvais projektu saraksts, ne plāni un kritēriji turpmākajiem projektiem, kā arī nav norādīts tiem nepieciešamais finansējums un finanšu instruments. Turklāt nav arī informācijas par juridisku instrumentu 1.kārtas aprobēto risinājumu paplašināšanai un attīstībai. Piedāvātā redakcija - | Olita Magone (SAM) |
| 2. | Rīkojuma projekts Projekta “IKT infrastruktūras un kiberdrošības arhitektūras ieviešana (1.kārta)” pase | Priekšlikums Satiksmes ministrija atkārtoti norāda, ka projektu sadalīšana kārtās, ja nav nodrošināta pat informācija vai plāni turpmākajām kārtām un nav nodrošināts projekta turpinājums un turpmākais finansējums, ir vērtējama kā augsta riska finansēšanas prakse. Projekta finansējums 1,125 miljonu euro apmērā ir pietiekoši būtisks, lai arī citi resori un institūcijas saņemtu informāciju par turpmāko tā attīstību un pieejamo finansējumu, ne tikai trīs projektā iesaistītie resori. Ievērojot Ministru kabineta 2024.gada 3.septembra noteikumos Nr.586 "Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" noteikto, ka VARAM organizē un koordinē politikas īstenošanu informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstības plānošanai, koordinācijai un pārvaldībai, valsts pārvaldes digitālo tehnoloģiju pārvaldībai un datu pārvaldībai, VARAM ir atbildīgā institūcija projekta saskaņošanai un pieņem lēmumus par tā turpmāko virzību atšķirīgu viedokļu gadījumā. Tomēr Satiksmes ministrijas ieskatā projekts nav atbalstāms bez informācijas par turpmākajām kārtām attiecībā uz citiem resoriem un institūcijām un kamēr nav iesniegts ne indikatīvais projektu saraksts, ne plāni un kritēriji turpmākajiem projektiem, kā arī nav norādīts tiem nepieciešamais finansējums un finanšu instruments. Turklāt nav arī informācijas par juridisku instrumentu 1.kārtas aprobēto risinājumu paplašināšanai un attīstībai. Piedāvātā redakcija - | Olita Magone (SAM) |