25-TA-3024: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)

Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 31. janvāra rīkojumā Nr. 84 "Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros"

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Rīkojuma konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Atzinums iesniegts

17.12.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

17.12.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums MK Rīkojuma Nr. 84. grozījumu pielikumā Valmieras novada pašvaldībai tiek samazināts SAM 2.1.3.2. projektu ideju īstenošanai sākotnēji plānotais ERAF finansējums no EUR 3 525 406 uz ERAF finansējumu EUR 2 048 400. Lūdzam saglabāt finansējumu sākotnēji plānotajā apmērā EUR 3 525 406. Valmieras novada pašvaldība uzsākot projekta “Plūdu riska pasākumi Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu veic būvprojekta izmaiņu izstrādi. Šobrīd nav veikts būvdarbu iepirkums, līdz ar to pašvaldībai nav zināmas būvdarbu faktiskās izmaksas. Šajā gadījumā Projekta rādītāju sasniegšanai būtu nepieciešams papildus ERAF finansējums. Ņemot vērā, ka tiek plānots veikt Rīkojuma grozījumus, pašvaldība, veicot esošā Projekta grozījumus atbilstoši Gaujas UBA apsaimniekošanas plānam un Plūdu riska pārvaldības plāna 2022.–2027. gadam 8.D.1. tabulai “Preventīvi, gatavības un aizsardzības pasākumi nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijās”, īstenotu tabulā norādītos 2.4. pasākumus – pasākumus centralizētās lietusūdens kanalizācijas sistēmas noslodzes mazināšanai Valmieras pilsētas Linarda Laicēna un Stacijas ielas teritorijā. Piedāvātā redakcija | Marta Hanka (LLPA) |