23-TA-1617: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

04.07.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

04.07.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 9.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija. Ja aģentūra vai Izglītības un zinātnes ministrija konstatē, ka pašvaldība investīciju projektam piešķirto finansējumu nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, vai šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajā termiņā, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu vai līdz noteiktajam termiņam neizmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku; | Iebildums LPS lūdz rast iespēju Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumos Nr.242 paredzēt, ka pašvaldības var lūgt VRAA, pamatojot objektīvu nepieciešamību, pagarināt investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz 2023.gada 30.septembrim, kā arī pagarināt investīciju projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. Lūgums saistīts ar objektīviem apstākļiem, ar kādiem saskaras atsevišķas pašvaldības – nepieciešamību sludināt atkārtotu iepirkumu, būvniecības kavēšanās u.tml. Izsakām priekšlikumu neveikt grozījumu Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumu Nr.242 9.3. apakšpunktā un to saglabāt šobrīd spēkā esošajā redakcijā. Piedāvātā redakcija - | Lāsma Ūbele (LPS) |