25-TA-204: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

08.07.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

09.07.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru kā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma saņēmēju nodrošināt šā protokollēmuma 2. punktā norādītā mērķa sasniegšanu tajā noteiktajā termiņā un iesniegt mērķa sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2026. gada 31. augustam. | Priekšlikums Aicinām papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmumu, norādot uz nepieciešamību informatīvā ziņojuma apstiprināšanas gadījumā grozīt Vienošanos par Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta īstenošanu (skat. informatīvā ziņojuma 4. lpp. norādīto: "Pēc šī informatīvā ziņojuma apstiprināšanas, Vienošanās par Atveseļošanas fonda plāna Investīciju projekta īstenošanu tiks grozīta"). Piedāvātā redakcija - | Valērija Ruta Hartmane (TM) (Renāte Luīze Cietvīra (TM) vietā) |