24-TA-2895: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Atzinums iesniegts

11.12.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

11.12.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 4. Investīcijas mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 21. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādu mērķa rādītāju – līdz 2026. gada 31. maijam pilnveidota un aprīkota infrastruktūra 21 pašvaldību dibinātā vispārējās izglītības iestādē. | Priekšlikums Un par : 40. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu un ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. maijam, ievērojot, ka aģentūra projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu veic līdz 2026. gada 31. augustam. Priekšlikums: Priekšlikums atbalstāmās darbības un mērķu rādītāju sasniegšanas termiņa pabeigšanas datumu noteikt 2026. gada 31. oktobri pašreiz noteiktā 2026. gada 31. maija vietā. Termiņa pagarinājums projektu īstenotājiem dos lielāku pārliecību, ka visas projekta aktualitātes varēsim īstenot visās izglītības iestādēs līdz 2026.gada 1.septembrim, jo ir būtiski izmantot vasaras mēnešu brīvlaiku skolās, kad skolu ēkās nav skolēni, lai netraucētu izglītības procesu un varētu veikt attiecīgos būvdarbus (2025.gada un 2026.gada vasaras mēnešos). Piedāvātā redakcija - | Jānis Cunskis (LLPA) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 11.21. pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Lēmumu par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošas vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizāciju pašvaldība var nepieņemt, ja saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2024. gada 1. septembri vispārējās vidējās izglītības iestādē 10.–12. klašu grupā ir vismaz 60 izglītojamie. Aizputes vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Auces vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Dundagas vidusskolas, Engures vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Rojas vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas vai Vaiņodes vidusskolas gadījumā saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2024. gada 1. septembri vispārējās vidējās izglītības iestādē 10.–12. klašu grupā ir vismaz 30 izglītojamie; | Priekšlikums Jēkabpils novada pašvaldības priekšlikums: Aknīstes vidusskola tiek aizstāta ar Viesītes vidusskolu. Piedāvātā redakcija 11.21. pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Lēmumu par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošas vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizāciju pašvaldība var nepieņemt, ja saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2024. gada 1. septembri vispārējās vidējās izglītības iestādē 10.–12. klašu grupā ir vismaz 60 izglītojamie. Aizputes vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Auces vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Dundagas vidusskolas, Engures vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Rojas vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas vai Vaiņodes vidusskolas gadījumā saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2024. gada 1. septembri vispārējās vidējās izglītības iestādē 10.–12. klašu grupā ir vismaz 30 izglītojamie; | Jānis Cunskis (LLPA) |