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	1.
	Plānošanas dokumenta projekts
DAGR pieslēgumu plāns 2026.-2030.gadam
	Iebildums
Ņemot vērā, ka šobrīd BVKB nav neviena ERAF projekta, ar kuru būtu iespējams nodrošīnāt šādu DAGR pieslēgumu plānā 2026.-2030.gadam minēto datu migrāciju, bet jauns plānošanas periods sāksies tikai 2027.gadā, lūdzam pārcelt DAGR pieslēgumu plānā 38.punktā noteikto termiņu BIS datu migrācijai uz 2030.gada 4.ceturksni, lai BVKB būtu laiks pieteikties finansējuma saņemšanai un ieplānot migrācijas darbus. Vienlaikus konstatējams, ka šādai datu migrācijai būs nepieciešams papildus finansējums.

 
Piedāvātā redakcija
-
	Iļja Zapoļskihs (BVKB)

	2.
	Plānošanas dokumenta projekts
Datu pārvaldības stratēģijas 2026. - 2030. gadam
	Priekšlikums
Pie 2.rīcības virziena noteikts rezultatīvais rādītājs - DAGR pieslēgtās pašvaldības (skaits) 2027 - 5, 2028 - 38.  Stratēģijas 4.pielikuma "DAGR pieslēgumu plāns 2026.-2030.gadam" 34. un 35. ailē norādīts, ka 5 lielāko pašvaldības datu saņemšana un nodošana īstenojama līdz 2027.gada 4.ceturksnim, savukārt atlikušo 38 pašvaldību dati līdz 2028.gada 3.ceturksnim. Arī stratēģijas tekstā minēts, ka iecerēta visu pašvaldību pieslēgšana. Ņemot vērā, ka Latvijā ir 42 pašvaldības, būtu precizējama skaitliskie rādītāji. Papildus, Latvijā ir 7 valstspilsētas, tādēļ būtu lietderīgi atšifrēt, kuras pašvaldības ir šo piecu lielāko skaitā.
Piedāvātā redakcija
-
	Irita Kornete-Līva (EM)

	3.
	Plānošanas dokumenta projekts
Datu pārvaldības stratēģijas 2026. - 2030. gadam
	Priekšlikums
Lūdzu papildināt 1.pielikuma "Esošās situācijas analīze" pie 3.rīcības virziena iekļauto informāciju ar faktu, ka CSP ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par informācijas iekļaušanu, apstrādi un personas datu apstrādes uzraudzību Centrālās statistikas pārvaldes drošajā informācijas apstrādes vidē", kas iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā (26-TA-449). Vienlaikus, lūdzam izvērtēt pie 1.un 3.rīcības virzniena dublējošo informāciju, piemēram, informācija par prezidenta iniciatīvu, Ministru kabineta 2026.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.12 "Kārtība, kādā Mākslīgā intelekta centrs organizē speciālo regulatīvo vidi un datu apstrādi".
Piedāvātā redakcija
-
	Irita Kornete-Līva (EM)

	4.
	Plānošanas dokumenta projekts
Datu pārvaldības stratēģijas 2026. - 2030. gadam
	Priekšlikums
Nav skaidrs koncepts datu izplatīšanai Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (DAGR). Ja šobrīd dati tiek nodoti atvērto datu portālā, tad nav saprotams no kurienes šos datus var ņemt lietotāji, un vai šādu pieeju plānots mainīt un turpmāk datus izplatīt izmantojot DAGR nevis atvērto datu portālu.
Piedāvātā redakcija
-
	Iļja Zapoļskihs (BVKB)



