24-TA-1679: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" atskaites punkta termiņa kavējumuPar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" atskaites punkta termiņa kavējumu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

25.07.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

25.07.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" 113. atskaites punkta termiņa kavējumu | Priekšlikums Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 9. punktu ar Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Eiropas Komisijai (EK) gala termiņu (2025.gada beigas) un nepieciešamo laiku Labklājības ministrijai pirms tam saskaņot atskaites punkta (rādītājs) sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju (Cover note) ar EK u.c. darbībām attiecībā uz šo. Vēršam uzmanību, ka Maksājuma pieprasījuma par izpildītiem rādītājiem sagatavošanas procesa un to dokumentu ietvaros arī Revīzijas iestādei jāveic rādītāja izpildes pārbaude, jāsagatavo kopsavilkums par rādītāju sasniegšanu un atzinumu varēs sniegt tikai pēc visu rādītāju sasniegšanas. Tādēļ lūdzam Labklājības ministriju nodrošināt nepieciešamās darbības un ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai (ievadot datus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (AF KPVIS)) visus atskaites punkta izpildi pamatojošos dokumentus secīgai skaņošanai ar EK. Lūdzam šādu rīcību iekļaut arī šajā informatīvā ziņojuma un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā. Piedāvātā redakcija - | Aina Greiškāne (FM) |
| 2. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Pieņemt zināšanai, ka 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas 113. atskaites punkta, kas paredz līdz 2024. gada 30. jūnijam piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās, un 114. mērķrādītāja, kas paredz līdz 2026. gada 30. jūnijam pabeigt būvniecību, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās, pieļaujamā izpilde ir ne mazāk kā 95 procenti no noteiktajām vērtībām. | Priekšlikums Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, jo rādītāja izpildi nepieciešams plānot 100% apmērā, nevis jau šobrīd pieļaut nobīdes rādītāja izpildē. Tā vietā - lai sekmīgi iesniegtu EK Maksājuma pieprasījumu par atskaites punkta izpildi un saņemtu EK maksājumu valsts budžetā, lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā noteikt pienākumu Labklājības ministrijai ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai visus atskaites punkta izpildi pamatojošos dokumentus. Piedāvātā redakcija - | Aina Greiškāne (FM) |