22-TA-3810: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

25.01.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

25.01.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 7.2. līdz 2022. gada 31. decembrim – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās; | Iebildums Ministru kabineta noteikumu grozījumu izstrādes mērķi ir atļaut projekta iesniegumos norādīt citus finanšu avotus (ne tikai Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu) projekta sadārdzinājuma segšanai, novērst juridiskās nepilnības ēku piederības jautājumos un precizēt atbalstāmo sociālo ēku sarakstu jeb Investīciju projektu īstenošanas vietas. Ņemot vērā minēto, sadarbības iestāde nenoslēdza līgumus ar potenciālajiem projektu īstenotājiem, bet apstiprināja projektu iesniegumu ar nosacījumiem. Līdz ar to potenciālie projektu īstenotāji ir noslēguši iepirkumu procedūru, bet nav noslēguši līgumu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu Ministru kabineta noteikumu Nr.582 iekļautajās sociālajās ēkās. Līgums par pakalpojumu (būvniecības) sniegšanu tiks noslēgts pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas. Ņemot vērā minēto, potenciālie projektu īstenotāji nevar nodrošināt Ministru kabineta noteikumu Nr.582 7.2. punktā noteikto, ka līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās, ir jābūt izpildītai līdz 2022. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir nepieciešams arī šajā Ministru kabineta noteikumu projektā risināt jautājumu, kas skar viena no atskaites punkta sasniegšanas periodiem, t.i., pagarināt atskaites punkta, kas noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.582 7.2. punktā, sasniegšanas periodu. Piedāvātā redakcija 7.2. līdz 2022. gada 31. decembrim, vai divu mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30.jūnijam – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās; | Ilze Rudzīte (LPS) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 23.1.1. finansējuma saņēmējs sagatavo pieprasījumu avansa maksājumam, kurā pamato avansa maksājuma nepieciešamību un apmēru. Avansa maksājumu var pieprasīt veikt vairākos maksājumos un avansa maksājuma daļas saņemšana ir pieļaujama pirms iepriekšējās avansa maksājuma daļas izlietošanas. Avansa maksājuma kopsumma šo 13.1. un 13.2. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju gadījumā nevar pārsniegt 30 procentus no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, savukārt šo noteikumu 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju gadījumā – nevar pārsniegt 30 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Avansa maksājums vai avansa maksājuma daļa ir jāapgūst sešu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas; | Iebildums Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta 6.punktu dažādiem finansējuma saņēmējiem tiek plānots dažāds avansa maksājuma apmērs, t.i., pašvaldību un kapitālsabiedrību, kas veic pašvaldības funkciju, īstenotajos projektos tā apmērs nevar pārsniegt 30% no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, savukārt valsts kapitālsabiedrībām – nevar pārsniegt 30% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā nav sniegts skaidrojums šādai pieejai. Šāda diversificēta avansa maksājuma kārtība nav korekta, jo esošajos nestabilajos ekonomiskajos apstākļos, kad preču un pakalpojumu cenas būvniecības nozarē strauji paaugstinās, ir būtiski nodrošināt finanšu resursu pieejamību arī pašvaldībām un to iestādēm. Nodrošinot pašvaldībām iespēju noteikt avansa maksājumu kopsummu 30% apmērā no projekta kopējā attiecināmā finansējuma (kā tas ir jau paredzēts 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju gadījumā), projekta avansa maksājumu kopsumma būtiski pieaugtu un nodrošinātu stabilāku projekta finanšu plūsmu. Ņemot vērā minēto, lūdzam nodrošināt vienotu pieeju visiem projekta iesniedzējiem un noteikt projekta avansa maksājuma kopsummu līdz 30 procentiem no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Piedāvātā redakcija 23.1.1. finansējuma saņēmējs sagatavo pieprasījumu avansa maksājumam, kurā pamato avansa maksājuma nepieciešamību un apmēru. Avansa maksājumu var pieprasīt veikt vairākos maksājumos un avansa maksājuma daļas saņemšana ir pieļaujama pirms iepriekšējās avansa maksājuma daļas izlietošanas. Avansa maksājuma kopsumma šo noteikumu 13. punktā minēto finansējuma saņēmēju gadījumā nevar pārsniegt 30 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Avansa maksājums vai avansa maksājuma daļa ir jāapgūst sešu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas; | Ilze Rudzīte (LPS) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija Ēku saraksts, kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanai | Iebildums Mainīt MK noteikumu pielikumā 52.punktā 5.sadaļā noteiktā Labklājības nozares valsts pakalpojuma/pašvaldības sociālais pakalpojuma sniedzējs: 'Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs". Mainīt MK noteikumu pielikumā 52.punktā 10.sadaļā noteikto – Nr. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā - “Ir - 30” Piedāvātā redakcija - | Ilze Rudzīte (LPS) |