25-TA-3033: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

“Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības  iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un  publiskajām iestādēm"  1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pases apstiprināšanu”

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Atzinums iesniegts

17.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

17.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Iebildums Atbilstoši pasākuma 1.3.1.1. īstenošanas nosacījumiem projektā jānorāda "jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji", kas ir jāsasniedz ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas. Minētais rādītājs ir sasniegts, ja saimnieciskās darbības veicēji, iestādes ir transformējuši savus procesus, balstoties uz digitalizētajiem jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts procesiem, tai skaitā lietotāji kā datu izmantotāji un datu devēji, kā arī lietotāji, kuri ir attīstījuši savus digitālos produktus, pamatojoties uz valsts pārvaldes risinājumiem vai integrējoties ar valsts platformām un informācijas sistēmām. Norādot lietotāju skaitu projekta pases 5.1. sadaļā, šis rādītājs tiek ieskaitīts kā projekta obligāti sasniedzamais rādītājs. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 2. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Iebildums Aicinām pārskatīt projekta pases 3.3. sadaļu, jo tajā norādītie lietderības rādītāji (KPI) neatspoguļo projekta sociālekonomisko ieguvumu un nav korekti definēti – administratīvā sloga mazināšana nav pamatota attiecībā uz sabiedrību vai komersantiem, vairākos rādītājos esošā vērtība nepamatoti norādīta kā “0”, uzturēšanas izmaksu samazinājums nav sasaistīts ar skaidri norādītām esošajām izmaksām un pamatotu ietaupījumu pēc konsolidācijas, kā arī atsevišķi formulējumi pēc būtības raksturo projekta rezultātu, nevis mērāmu lietderības rādītāju. Aicinām nodrošināt korektu sākotnējo un mērķa vērtību noteikšanu, skaidru sasaisti starp ieguvumiem un KPI, kā arī katram rādītājam iekļaut konkrētu norādi uz datu avotu un aktualizēšanas biežumu (kolonna “Datu avots un aktualizēšanas biežums”), kas ļautu objektīvi pārliecināties par attiecīgās vērtības sasniegšanu. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 3. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt projekta pases 7. sadaļā 1. risku. Ņemot vērā, ka ELIS ir produkcijas vidē esoša sistēma, vai norādītais risks informē, ka tā darbojas bez atbilstoša normatīvā regulējuma? Lūdzam precizēt, ja tieši projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm ELIS pilnveidē ir nepieciešams normatīvais regulējums. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 4. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām projekta pases 7. sadaļā norādīt "business owner", kas atbild par attiecīgās funkcijas politikas veidošanu, prasību definēšanu un projekta ieguvumu sasniegšanu pēc risinājuma ieviešanas, nevis projekta īstenotāju. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 5. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām projekta pases 5.4. sadaļā izvērtēt, vai tajā norādītās datu kopas ir uzskatāmas par būtiskām un vai to publicēšanas vai atvēršanas nepieciešamība ir pamatota un identificēta. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 6. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām projekta pases 5.3. sadaļā pārskatīt un precizēt pakalpojuma nosaukumu atbilstoši valsts pārvaldes pakalpojumu nosaukumu veidošanas vadlīnijām. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar VARAM speciālistiem (pvp@varam.gov.lv). Papildu informācija par pakalpojuma nosaukuma izstrādi pieejama VARAM tīmekļvietnē:https://www.varam.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-0#ka-pareizi-veidot-pakalpojuma-nosaukumu Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 7. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām 5.2. sadaļā "Īss apraksts" pārskatīt un saīsināt aprakstus un nedublēt iepriekšējās sadaļās norādīto informāciju. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 8. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Atbilstoši projekta pases aizpildīšanas metodikai 5.2. Sadaļas "Lietotāju skaits" jāatšifrē lietotāju grupas - saimnieciskās darbības veicēji, institūcijas (tātad, 2 iestādes, kopā 150 eksperti). Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 9. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām izvērtēt VTMEC (Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra) iekļaušanas pamatotību projekta pases 5.1.3. punktā, jo VTMEC iesaiste projekta tvērumā nav paredzēta. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 10. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām Anotācijas 3. sadaļā iekļaut norādi par uzturēšanas izdevumu pozīcijām, kas veido norādīto summu (144 000), kā arī aicinām iekļaut informāciju par jau piešķirto finansējumu ELIS uzturēšanai. Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |
| 11. | Rīkojuma projekts Projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) attīstība, 2. kārta” pase | Priekšlikums Aicinām izvērtēt, vai visas projekta pases 1.2. sadaļā norādītās institūcijas būs sadarbības partneri 04.06.2024.noteikumu Nr.338 izpratnē; Piedāvātā redakcija - | Anete Kice (VARAM) |